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Presenta el Señor
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I. INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL

1.1 Misión y Visión de la Institución 

Misión: Planificar, proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias para el crecimiento económico sostenido del país, asegurando su explotación con calidad y seguridad, respetando el medio ambiente, introduciendo sistemas de administración y tecnología moderna.

Visión: Lograr la excelencia como Ministerio de Estado a través del esfuerzo y trabajo honesto, oportuno y eficiente de su personal, diseñando y realizando obras públicas que satisfagan las necesidades de la población. Promoviendo el desarrollo del país en armonía con el medio ambiente.

1.2 Breve reseña de la base legal institucional

· Decreto Núm. 340, del 4 de mayo del 1854, que reorganiza el Ministerio de Guerra, Marina y Obras Públicas.

· Reglamento Núm. 5269, del 30 de julio de 1913, Gaceta Oficial Núm. 2428, que describe la organización del Departamento de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones.

· Ley Núm.1146, de 25 de Mayo de 1929, Gaceta Oficial Núm.4098, que crea la Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas y le asigna sus funciones.

· Ley Núm. 1474, del 22 de Marzo de 1938, Gaceta Oficial Núm. 5142, sobre Vías de Comunicaciones mediante la cual se apodera a Obras Públicas de todo lo concerniente a las Vías Nacionales.

· Decreto Núm. 5406, del 28 de diciembre de 1959, Gaceta Oficial Núm. 8438, que la denomina Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

· Ley Núm. 55, de 22 de Noviembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.8958, establece la creación de Oficinas de Programación en los diferentes Ministerios e Instituciones Autónomas, con la finalidad de que brinden asesoría a los ejecutivos de dichas instituciones.

· Ley Núm. 165 del 28 de marzo de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8987, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre. Constitución Política de la República, reformada el 14 de agosto del 1994, Gaceta Oficial Núm. 9890.

· Ley Núm. 8, del 15 de noviembre del 1978, Gaceta Oficial Núm. 9489, que adscribe la Comisión Aeroportuaria a la Secretaría de Estado de Obra Públicas y Comunicaciones.

· Ley Núm. 687, del 27 de julio de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9593, que crea la Dirección General de Reglamentos y Sistemas. 

· Decreto No. 44, del 17 de febrero de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10008, que crea la Dirección General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales.   

 Ley Núm. 498-06 del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema nacional de Planificación e Inversión Pública, por la cual se cambia la nomenclatura de la Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones por Dirección General de Planificación y Desarrollo.

· Decreto No 896-09, del 15 de diciembre del 2009, que crea la Dirección General de Estudios, Diseños de Infraestructura y Presupuestos y la Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial y deroga el Decreto 326-87 del 18 de junio de 1987, en sus artículos 1, 2, 3,5 y 6, así como el Decreto No. 435-96 del 12 de septiembre de 1996, en todas sus partes.

· Decreto Núm. 56-10, del 8 de Febrero del 2010 cambia la denominación de Secretarías de Estado a Ministerios, cambiando así de Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

· Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

1.3 Principales funcionarios de la institución 
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: Gonzalo Castillo Terrero

Viceministro de Edificaciones 

: Ramón Antonio Pepin

Viceministro Área de Mantenimiento Vial

: Henry Serraff

Viceministro Área de Supervisión y Fiscalización de Obras

: Enrique 

Agustin Lied Guerrero

Viceministro Área de Planta Física

: Carmen Leyda Mora

Viceministro Área de Diseño, Infraestructura y Presupuesto

: Juan 

Carlos Montas Artero

Viceministro

: Euclides Sánchez Almánzar

Director General de Gabinete

: Freddy Miguel Caba Taveras

Directora General Legal

: Selma Milquella Méndez Risk

Director General Administrativo y Financiero

: Domingo Lora Ogando

Directora General del Fideicomiso RDVIAL

: Eyla Vargas Español

Director Gral. de Planificación de Inversiones:

Miguel A. Logroño Di 

Vanna

Directora General de Recursos Humanos

: María del Rosario 

Amezquita

Asesor del Ministro y Coordinador Gral. Proyectos Financiados con 

Rec. Ext del  MOPC

: Ernesto Musa Saba

Director General Tecnología y Comunicaciones

: Gilberto Molina De 

Aza

Director General de Supervisión y Fiscalización de Obras

: Rafael  A. 

Germosén Andújar

Directora General de Planificación y Desarrollo

: Delsa Tactuk

Director General Equipos y Transporte

: Iván Isaías Vásquez Reyes

Director General de la Comisión Militar y Policial 

: Estanislao Gonell 

Regalado

Directora General Mantenimiento de Carreteras y Caminos 

Vecinales

:  Maira Mota Pacheco

Directora General de Edificaciones

: Tammy Villar López


1.4 Resumen Principales Servicios del MOPC

1.4.1 Gobierno a Gobierno

· Instaurar y desarrollar los Programas de Inversiones del Ministerio, Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública y Plan Operativo Anual, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública y reforma del Estado, los cuales integran las obras prioritarias y financieramente sustentables, de acuerdo a las necesidades de la población, identificándose estas acciones con los objetivos nacionales establecidos en las metas presidenciales, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su horizonte a corto, mediano y largo plazo.

· Mejorar de forma continua la red vial del país para garantizar una comunicación terrestre segura y confortable, impidiendo el deterioro progresivo de las carreteras, calles, avenidas y caminos vecinales y evitar de este modo, el incremento de los costos de inversión de las opciones de mejoras, afectando el presupuesto nacional de inversión pública. 

· Preservar el patrimonio vial de la Republica Dominicana, proporcionando mantenimiento oportuno a la red de carreteras y caminos vecinales, para fortalecer la multimodalidad del transporte, principalmente marítimo - terrestre y terrestre - aéreo, con aumento de la logística y promoviendo el desarrollo de los principales sectores productivos de la economía dominicana.

· Diseñar, Fiscalizar y Supervisar las obras contempladas en el Programa de Infraestructura Escolar para garantizar que se cumplan las normas y reglamentos establecidos para la construcción y reparación de aulas y de guarderías infantiles de acuerdo al Plan Estratégico del Gobierno para el cuatrienio 2017-2020.

· Colaboración en el plan de seguridad ciudadana que ejecuta el gobierno a nivel nacional a través del Ministerio de Defensa (MIDEF) para proteger a los ciudadanos de la delincuencia común. 

· Establecer controles y mejoras en los dispositivos de control para la circulación vehicular, así como regulaciones para aumentar la movilidad y lograr una mayor seguridad vial de los usuarios. 

· Supervisar y controlar el sistema de peajes nacionales, a través de Fiducia RD-Vial, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de importantes proyectos viales y proporcionar el mantenimiento oportuno a la red vial principal de nuestro país.

· Coordinación del Ministerio con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, adscrito al MOPC. A la nueva institución, se integraron varios organismos del sector transporte, incluyendo la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la cual formaba parte de la Estructura Organizacional del MOPC.

· Participación activa del Ministerio con la Comisión Nacional de Emergencia e Instituciones afines en la Prevención, Mitigación y Respuesta a fenómenos atmosféricos y/o situaciones de desastres en todo el territorio nacional.
· Acuerdos Interinstitucionales efectuados en el año 2017 entre el MOPC y las Alcaldías de varias provincias del país para construir obras de manera conjunta ampliando la cobertura y el impacto de los proyectos; Acuerdo entre MOPC y el Patronato del Parque Nacional Mirador del Norte, Provincia Santo Domingo; Acuerdo entre el MOPC y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Acuerdo entre el MOPC y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), entre otros. 
1.4.2 Gobierno a ciudadanos/ciudadanas 
· Ejecución del Plan de Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC (COMIPOL), desarrollando un sistema de vigilancia, protección y asistencia vial a nivel nacional con cobertura en las carreteras principales y en todas las estaciones de peajes, lo cual coadyuva con el Plan de Seguridad Nacional, beneficiando a ciudadanos, empresas y al gobierno central y contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.

· Proveer los dispositivos de control del tránsito necesarios en el sistema de infraestructura vial urbano e interurbano del país, para proporcionar a los usuarios una operación segura y eficiente.

· Planificar y Controlar el sub-sector transporte terrestre en toda la nación, implementando mejoras en los puntos “críticos” de las vías que presentan alta tasa de accidentes para reducir los mismos y su impacto en la calidad de vida de los usuarios.

· Implementar medidas tecnológicas y de gestión administrativa en el Sistema Nacional de Peajes, para incrementar la seguridad y reducir el tiempo en el paso por los mismos.

· Aplicar mantenimiento periódico (asfaltado) a las Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales, para incrementar la accesibilidad a los espacios geográficos del país y reducir los impactos ambientales negativos que provocan enfermedades a la población residente en el área de influencia de las obras.

· Garantizar la operatividad de las edificaciones públicas mediante la ejecución del programa de construcción, reparación y mantenimiento de las edificaciones al servicio de la población para realizar actividades gubernamentales, educativas, salud, deportivas, religiosas, habitacionales, comunitarias, militares, entre otras.

· Certificar la ejecución de los proyectos de edificaciones privadas a nivel nacional con la emisión de la Licencia de Construcción y vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones y planos que constituyen los proyectos para garantizar la seguridad a los ciudadanos.

· Certificar, atendiendo a la Ley No.115 sobre Maestro de Obras (G.O. No. 8969 del 31 de Enero del 1966), a los Maestros de Obras de Edificaciones calificados a ejercer dichos oficios, mediante la aprobación de un examen que compruebe su capacidad, en la forma que la ley establece.

· Velar y evaluar el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), para garantizar a la ciudadanía la reducción de los impactos negativos provocados por la ejecución de las obras, de acuerdo a lo estipulado en los planos y especificaciones técnicas. 

· Ejecución del Plan de Asistencia Social del MOPC, desarrollando amplios operativos a nivel nacional para mejora de viviendas vulnerables, combate de plagas tropicales, distribución de agua potable, operativos médicos, asistencia en zonas declaradas de emergencia, limpieza de playas, recogida de basura, entre otros, los cuales benefician un gran porcentaje de la población. 

· Proveer a la ciudadanía una plataforma de comunicación o Unidad de Atención Ciudadana a través del Programa de Línea 311 y el portal www.311.gob.do, para recibir las demandas de servicios de la población.

1.4.3 Gobierno a empresas

· Construir, rehabilitar y conservar la infraestructura vial adyacente a la infraestructura turística del sector privado en todo el territorio nacional, para proveer una accesibilidad apropiada y apoyar el desarrollo y rentabilidad comercial de la industria turística, lo cual incrementa el número de empleos y la calidad de vida de las personas. 

· Mantener el sistema de transporte terrestre a nivel nacional, con la finalidad de reducir los costos operacionales de los vehículos de las distintas empresas, así como el tiempo de viaje, optimizando la entrega de productos y servicios.

· Expedir Licencia de Construcción para los proyectos de edificaciones a nivel nacional, con la finalidad de garantizar la calidad en la ejecución de obras de ingeniería y arquitectura en el país, mediante el análisis, evaluación y supervisión de planos, presupuestos de obras, así como, calidad técnica del personal involucrado en la actividad. 

· Otorgar permisos para la ejecución de proyectos de Ventanilla Única de Viviendas de Bajo Costo a empresas privadas, ciudadanos e instituciones públicas que dispongan del contrato de Fideicomiso con la institución fiduciaria de su elección registrado en la Cámara de Comercio y de Producción de la República y cumplan los requerimientos unificados para la aprobación de los mismos.

· Expedir permiso oficial que avala y permite a las empresas la instalación y/o operación de las estaciones de gasolina y envasadoras de gas a nivel nacional.

· Expedir permiso de No Objeción para la construcción de accesos en el sistema de carreteras principales; además, para la construcción de infraestructura marítima en el país.

· Coordinar y gestionar los procesos de excavaciones y accesos en las vías públicas, estableciendo soluciones a las interferencias que se presentan con la ejecución de los proyectos, de acuerdo a las normas técnicas vigentes en el MOPC.

· Preparación y difusión de Manuales, Normas y Reglamentos Técnicos que sirven de base para el desarrollo de obras de ingeniería, arquitectura y áreas afines, en todo el territorio nacional.

· Entre otras. 

1.4.4 Gobierno a empleados gubernamentales

· Gestionar los recursos humanos de la institución, realizando sus funciones de organización y planificación del personal, reclutamiento, selección, capacitación, evaluación del desempeño y control del personal, prevención de riesgos laborales, entre otras; de acuerdo a la implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), establecido en las Metas Presidenciales del periodo 2017-2020.

· Implementación Programa de Capacitación Continuo a los empleados del Ministerio, basado en una gerencia estratégica por resultados, con el objetivo de incrementar la efectividad de la institución. 

· Proporcionar a los empleados los beneficios que ofrece la Ley 247-12, Ley Orgánica de Administración Pública. Además, provee a su empleomanía otros beneficios, tales como: Seguro Médico, Cooperativa de Servicios Múltiples, Farmacia, Dispensario Médico, Supermercado y las instalaciones del Club Recreacional del MOPC para actividades sociales y deportivas.

· Entre otros.

II. PLAN NACIONAL PLURIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) introduce en el marco de sus ejecutorias durante el año 2017, las obras prioritarias contempladas en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) para el periodo 2017-2020, desarrollando de manera sostenida los diferentes Planes y Programas programados a corto y mediano plazo, dirigidos a mejorar la calidad, seguridad y competitividad de la infraestructura vial y servicios de transporte; así como también, la construcción y reparación de las edificaciones públicas y privadas, los cuales contribuyen en su mayoría con el logro de los objetivos de los Ejes 1, 3 y 4 definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenido y las Metas Presidenciales 2017-2020, impactando de manera significativa a ciudadanos, empresas y gobierno. 

En el año 2017, la institución logró un avance significativo en el Plan Plurianual de Inversión Pública del actual cuatrienio con una inversión total en obras de RD$18,459,368,008.68 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ocho Pesos con 68/100), incluyendo los proyectos programados en el Plan Operativo Anual 2017 y las obras de emergencia ejecutadas para proporcionar soluciones a la infraestructura vial afectada por el paso de vaguadas y tormentas en diferentes provincias de nuestro país.

Con el propósito de hacer efectivas las acciones programadas por el Ministerio para el año 2017, se intervinieron aproximadamente 12,965 kilómetros de la infraestructura vial, en toda la geografía nacional. Además, el Diseño y Supervisión de 85 planteles, equivalentes a 1,287 aulas y 11 estancias infantiles incluidas en el Programa Nacional de Infraestructura Escolar, cumpliendo en gran medida las metas trazadas en el programa de inversión previsto con un nivel de avance integral de un 69% y beneficiando aproximadamente 8.7 millones de personas, al mejorar la calidad de vida de los residentes en el área de influencia de las obras realizadas y generando aproximadamente 85,620 empleos directos y 38,750 indirectos con la ejecución de las mismas.

El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el cuatrienio 2017-2020, es la base para la preparación de los Planes Operativos Institucionales y Estratégicos, detallados a continuación:

2.1 Plan Operativo Anual

La estructuración del Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio correspondiente al año 2017, surge de la programación de los proyectos prioritarios a ser incluidos en el Presupuesto Nacional del Sector Público para el año fiscal, el cual contempló para el presente año una inversión en obras por valor de RD$12,500,000,000.00 (Doce Mil Quinientos Millones de Pesos con 00/100), de los cuales se ejecutaron RD$8,618,193,633.79 (Ocho Mil Seiscientos Dieciocho Millones Ciento Noventa y Tres Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos con 79/100), distribuidos RD$8,048,565,717.90 (Ocho Mil Cuarenta y Ocho Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Diecisiete Pesos con 90/100) en la intervención de carreteras, calles, avenidas, caminos vecinales, puentes y obras hidráulicas, alcanzando un 65% de la meta planificada, identificándose la producción del MOPC en forma precisa con el Objetivo Especifico 3.3.6 de la END 2030, el cual describe: “Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructuras y servicios de transporte y logística, orientados a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales”. 

Además, el POA/MOPC 2017, contempló en el área de Edificaciones, la Construcción y Reparación de Oficinas Públicas, Mercados, Hospitales, Iglesias, Clubes, Viviendas Vulnerables, Estadios, Estaciones de Bomberos, Destacamentos Policiales, Ayudantías, etc., con una inversión programada de RD$1,775,000,000.00, ejecutándose un monto de RD$569,627,915.89 (Quinientos Sesenta y Nueve Millones Seiscientos Veintisiete Mil Novecientos Quince Pesos con 89/100), lo que representa el 5% de la meta planificada.

2.2 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con un horizonte que abarca el período 2017 - 2020, proyecta una mayor eficiencia operacional y un fortalecimiento institucional apoyado en una gestión por resultados y un sistema de calidad, cuyo objetivo es contribuir al logro de un Estado eficiente y competitivo en beneficio de la ciudadanía, alineados con las directrices económicas, sociales y medioambientales del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, la END 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) del país. 

El PEDI / MOPC 2017-2020, define los ejes estratégicos, objetivos y líneas de acción que permitirán alcanzar, la misión y visión de la institución, siendo los cuatro (4) ejes principales establecidos, los siguientes:
· Eje 1: Regulación, Fortalecimiento de nuestra función rectora para el sector.

· Eje 2: Infraestructura, Construcción de obras esenciales para el desarrollo y la competitividad nacional.

· Eje 3: Seguridad Vial, Gestión preventiva de los factores de riesgo y acción continua para la reducción de accidentes.

· Eje 4: Fortalecimiento Institucional, Creación de las capacidades internas requeridas para garantizar la mejora continua de la organización.

En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional del MOPC, se establecieron además, cuatro (4) Pilares Estratégicos, denominados: Planificación Participativa, Equipo Humano de Alto Desempeño, Gestión por Resultados y Tecnificación de Operaciones, los cuales permitirán transferir efectivamente lo planificado al plano operativo de las acciones internas y/o externas que realiza el Ministerio. 

El cuadro No. 2, presentan el Plan Operativo Anual del MOPC del año 2017 con los desembolsos programados por trimestre.
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1729

5490

5565

6070

6504

6548

12082

12089

CONSTRUCCIÓN DE 

LA INTERCONEXION 

CARRETERA ZONA 

FRANCA GUERRA Y 

NUEVA AUTOPISTA 

DEL NORDESTE

RECONST. CAMINO 

VEC. CRUCE CARRET. 

HATO MAYOR -EL 

SEYBO -MAGARIN -

CRUCE CARRETERA 

HATO MAYOR -EL 

SEYBO

RECONST. CARRET. 

BAVARO -UVERO 

ALTO -MICHES -

SABANA DE LA MAR Y 

CONST. TERMINAL 

PORTUARIA EN 

SABANA DE LA MAR

RECONST. CARRET. 

ANTIGUA ANGELITA 

INTERS. LA CIENEGA 

-CABALLONA -LOS 

RIELES EN STO. DGO. 

OESTE

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA 

CABRAL -PEÑON 

EN LA PROVINCIA 

BARAHONA

CONST. Y RECONST. 

CALLES MUNICIPIO  

COMENDADOR Y 

REHAB. CARRET. LAS 

MATAS-ELÍAS PIÑA, 

PROV., ELÍAS PIÑA

CONSTRUCCIÓN 

CALLES DEL 

BARRIO VILLA 

HERMOSA, PROV. 

LA ROMANA

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA HATO 

MAYOR -SABANA 

DE LA MAR, PROV., 

HATO MAYOR

130,000,000.00

35,000,000.00

50,000,000.00

10,000,00.00

10,000,000.00

276,000,000.00

35,000,000.00

25,000,000.00 3,750,000.00

5,250,000.00

41,400,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

7,500,000.00

5,250,000.00

19,500,000.00 26,000,000.00

7,000,000.00

10,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

55,200,000.00

7,000,000.00

5,000,000.00 10,000,000.00

14,000,000.00

110,400,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

20,000,000.00

14,000,000.00

52,000,000.00 32,500,000.00

8,750,000.00

12,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

69,000,000.00

8,750,000.00

6,250,000.00
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12091

12139

12179

12626

12632

12711

12720

12723

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA DE LOS 

LLANOS-AL 

PUERTO, 

PROVINCIA SAN 

PEDRO DE MACORIS

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA HATO 

MAYOR -EL 

PUERTO, 

PROVINCIA HATO 

MAYOR

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA NAGUA 

-PUERTO PLATA, 

PROVINCIA MARIA 

TRINIDAD SANCHEZ

REHAB. CIVIL Y 

ELECTRICA EDIFICIO 

QUE ALOJA LA 

UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL 

HOSPITAL ROBERT 

READ CABRAL, D.N

REHABILITACIÓN 

HOSPITAL 

MUNICIPAL DE 

SOSUA, PROVINCIA 

PUERTO PLATA

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA 

SALIDA BANI-

CRUCE 15 DE AZUA, 

PROVINCIAS 

PERAVIA Y AZUA

RECONSTRUCCCION 

CARRET. CRUCE 15 DE 

AZUA 

�ENTRADA 

BARAHONA 

PROVINCIAS AZUA, 

BAHORUCO Y 

BARAHONA

MEJORAMIENTO 

DE LOS RIOS 

NIGUA Y YUBAZO, 

PROV. SAN 

CRISTOBAL

40,000,000.00

20,000,000.00

288,000,000.00

50,000,00.00

110,000,000.00

15,000,000.00

322,000,000.00

184,000,000.00 27,600,000.00

48,300,000.00

2,250,000.00

16,500,000.00

7,500,000.00

43,200,000.00

3,000,000.00

6,000,000.00 8,000,000.00

4,000,000.00

57,600,000.00

10,000,000.00

22,000,000.00

3,000,000.00

64,400,000.00

36,800,000.00 73,600,000.00

128,800,000.00

6,000,000.00

44,000,000.00

20,000,000.00

115,200,000.00

8,000,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00

5,000,000.00

72,000,000.00

12,500,000.00

27,500,000.00

3,750,000.00

80,500,000.00

46,000,000.00
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12776

12954

13005

13192

13193

13001

13194

13196

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA  

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. 

PEDERNALES

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES  ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. MONTE 

PLATA

CONST. PUENTE 

HORMIGON POSTENSADO 

Y PROTECCION APROCHES 

SOBRE EL RIO OCOA, 

CARRETERA SABANA BUEY 

-PALMAR DE OCOA, PROV. 

PERAVIA

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROVINCIA 

INDEPENDENCIA

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. ELÍAS 

PIÑA

NORMALIZACIÓN 

SEMAFORIZACION 

MODERNA Y 

CONTROLES 

DIGITALES DE VIA

CONST. SISTEMAS DE 

PRODUCCION PARA 

LA RECONVERSION 

AGRICOLA DE SAN 

JUAN DE LA 

MAGUANA

RECONST. 

CARRET.CRUCE OCOA -

SAN JOSE DE OCOA Y 

PUENTE SABANA 

LARGA (TRAMO 

ARRIBA -NIZAO -

SABANA LARGA)

964,800,000.00

144,720,000.00

125,000,000.00

1,000,000.00

10,000,000.00

50,000,000.00

151,978,000.00

22,000,000.00 3,300,000.00

22,796,846.10

7,500,000.00

1,500,000.00

150,000.00

18,750,000.00

21,708,000.00

144,720,000.00 192,600,000.00

28,944,000.00

25,000,000.00

200,000.00

2,200,000.00

10,000,000.00

30,395,794.80

4,400,000.00 8,800,000.00

60,791,589.60

20,000,000.00

4,000,000.00

400,000.00

50,000,000.00

57,888,000.00

385,920,000.00 241,200,000.00

36,180,000.00

31,250,000.00

250,000.00

2,500,000.00

12,500,000.00

37,994,743.50

5,500,000.00
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13197

13198

13199

13200

13201

13202

13203

13475

REMODELACIÓN 

CAMPAMENTO 

DUARTE -

UNIVERSIDAD 

POLICIA NACIONAL, 

DISTRITO NACIONAL

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES  ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV.SJ.OCOA

CONST. 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. SJM

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. 

STO.DGO.

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. 

BARAHONA

CONST.CAPACIDADE

S Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. AZUA

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA  

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV. 

BAHORUCO

CONST. CAPACIDADES 

Y RESILIENCIA 

DESASTRES 

NATURALES ÁMBITO  

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES PROV.  SAN 

CRISTÓBAL

9,000,000.00

31,000,000.00

84,652,991.00

122,021,026.00

4,000,000.00

70,000,001.00

20,347,007.00

25,000,000.00 3,750,000.00

3,052,051.05

10,500,000.15

600,000.00

18,303,153.90

12,697,948.65

4,650,000.00

1,350,000.00 1,800,000.00

6,200,000.00

16,930,598.20

24,404,205.20

800,000.00

14,000,000.20

4,069,401.40

5,000,000.00 10,000,000.00

8,138,802.80

28,000,000.40

1,600,000.00

48,808,410.00

33,861,196.40

12,400,000.00

3,600,000.00 2,250,000.00

7,750,000.00

21,163,247.75

30,505,256.50

1,000,000.00

17,500,000.25

5,086,751.75

6,250,000.00
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13480

13482

13631

13633

13634

13635

13636

13637

CONSTRUCCIÓN 

PALACIO DE 

JUSTICIA DE 

SANTO DOMINGO 

ESTE

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO DE DOS 

NIVELES DEL 

INSTITUTO DE 

CARDIOLOGÍA EN EL 

MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NORTE

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO DE DOS 

NIVELES DEL 

INSTITUTO DE 

CARDIOLOGÍA EN EL 

MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO NORTE

CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE LA 

MATA -COTUI, 

PROVINCIA 

SÁNCHEZ 

RAMIREZ

RECONSTRUCCIÓN 

AVENIDA ECOLÓGICA 

HASTA LA CIUDAD 

JUAN BOSCH, SANTO 

DOMINGO

CONSTRUCCIÓN 

CORREDOR ECOLOGICO 

PONTEZUELA -SANTIAGO 

DE LOS CABALLEROS -

ECOVÍA -

(CIRCUNVALACION DE 

SANTIAGO), PROV. 

SANTIAGO

CONST. 

INFRAESTRUCTUR

AS ADICIONALES 

CAMPUS (INTEC)

CONSTRUCCIÓN 

CARRETERA 

TURISTICA 

GREGORIO 

LUPERÓN, PROV. 

PUERTO PLATA

100,000,000.00

50,000,000.00

482,400,000.00

268,000,000.00

200,000,000.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00 22,500,000.00

15,000,000.00

7,500,000.00

30,000,000.00

40,200,000.00

72,360,000.00

7,500,000.00

15,000,000.00 20,000,000.00

10,000,000.00

96,480,000.00

53,600,000.00

40,000,000.00

10,000,000.00

22,500,000.00

30,000,000.00 60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

80,000,000.00

107,200,000.00

192,960,000.00

20,000,000.00

40,000,000.00 25,000,000.00

12,500,000.00

120,600,000.00

67,000,000.00

50,000,000.00

12,500,000.00

25,000,000.00

37,500,000.00
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13639

13641

13642

13643

13644

13645

13646

13652

REMODELACIÓN DE 

LA CIUDAD 

ESPERANZA DE LOS 

BARRANCONES, 

PROVINCIA 

BARAHONA

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO PARA EL 

SISTEMA NACIONAL DE 

ATENCIÓN A 

EMERGENCIAS Y 

SEGURIDAD 911 EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO

RECONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS VECINALES LA 

MAGUANITA -MONCIÓN, 

SABANETA -LA MAGUANA 

Y LA MAGUANA -LA 

LEONOR, PROVINCIA 

SANTIAGO RODRÍGUEZ

CONSTRUCCIÓN DE 

PROLONGACIÓN 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE, PROVINCIA 

SANTIAGO

CONSTRUCCIÓN DE 

600 APARTAMENTOS 

EN LA 

MESOPOTAMIA, 

PROVINCIA SAN 

JUAN

CONSTRUCCIÓN 

HOSPITAL LAS 

TERRENAS, 

PROVINCIA 

SAMANÁ

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA 

BAYAGUANA -EL 

PUERTO, 

PROVINCIA MONTE 

PLATA

CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE EL 

LLANO, 

PROVINCIA ELIAS 

PIÑA

24,000,000.00

101,200,000.00

100,000,000.00

400,000,000.00

230,000,000.00

300,000,000.00

122,000,000.00

60,000,000.00 9,000,000.00

18,300,000.00

45,000,000.00

34,500,000.00

60,000,000.00

15,000,000.00

15,180,000.00

3,600,000.00 4,800,000.00

20,240,000.00

20,000,000.00

80,000,000.00

46,000,000.00

60,000,000.00

24,400,000.00

12,000,000.00 24,000,000.00

48,800,000.00

120,000,000.00

92,000,000.00

160,000,000.00

40,000,000.00

40,480,000.00

9,600,000.00 6,000,000.00

25,300,000.00

25,000,000.00

100,000,000.00

57,500,000.00

75,000,000.00

30,500,000.00

15,000,000.00
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13710

13750

13755

13756

13784

13796

13799

13800

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA EL 

SEIBO

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL PROVINCIA 

SAN CRISTÓBAL

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA 

BARAHONA

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO DE ATENCION 

INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD -CAID-

SAN PEDRO DE 

MACORIS

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO DE 

ATENCION 

INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD -

CAID-SANTO 

DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN  Y 

RECUNSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS Y 

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS A NIVEL 

NACIONAL

AMPLIACIÓN DE LAS 

VIAS DE ACCESO DE 

LA ENTRADA A 

HIGUEY, PROVINCIA 

LA ALTAGRACIA

CONSTRUCCIÓN 

LABORATORIO 

NACIONAL DE TAMIZ 

NEONATAL Y ALTO 

RIESGO EN SANTO 

DOMINGO, DISTRITO 

NACIONAL

40,000,000.00

250,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

38,000,000.00

53,571,429.00

15,000,000.00

175,000,000.00 26,250,000.00

2,250,000.00

8,035,714.35

5,700,000.00

22,500,000.00

22,500,000.00

37,500,000.00

6,000,000.00 8,000,000.00

50,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

7,600,000.00

10,714,285.80

3,000,000.00

35,000,000.00 70,000,000.00

6,000,000.00

21,428,571.60

15,200,000.00

60,000,000.00

60,000,000.00

100,000,000.00

16,000,000.00 10,000,000.00

62,500,000.00

37,500,000.00

37,500,000.00

9,500,000.00

13,392,857.25

3,750,000.00

43,750,000.00
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13802

13803

13804

13805

13806

13807

13811

13812

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

MONTECRISTI

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL PROVINCIA 

SANCHEZ 

RAMIREZ

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA LA 

VEGA

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA 

PUERTO PLATA 

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTU

RA VIAL EN LA 

PROVINCIA 

DUARTE

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA 

VALVERDE

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL PROVINCIA 

SAN PEDRO DE 

MACORIS

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA 

SANTIAGO

303,000,000.00

55,864,527.00

46,650,778.00

89,296,411.00

184,968,978.00

178,691,101.00

165,000,000.00

17,809,524.00 2,671,428.60

24,750,000.00

26,803,665.15

27,745,346.70

13,394,461.65

6,997,616.70

8,379,679.05

45,450,000.00 60,600,000.00

11,172,905.40

9,330,155.60

17,859,282.20

36,993,795.60

35,738,220.20

33,000,000.00

3,561,904.80 7,123,809.60

66,000,000.00

71,476,440.40

73,987,591.20

35,718,564.40

18,660,311.20

22,345,810.80

121,200,000.00 75,750,000.00

13,966,131.75

11,662,694.50

22,324,102.75

46,242,244.50

44,672,775.25

41,250,000.00

4,452,381.00
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13813

13814

13816

13819

13820

13822

13823

13824

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTU

RA VIAL EN EL 

DISTRITO 

NACIONAL

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL PROVINCIA 

LA ALTAGRACIA

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL PROVINCIA 

SAN JOSE DE OCOA

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA 

PEDERNALES

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL PROVINCIA 

MONSEÑOR NOUEL

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA 

SAMANA

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTU

RA VIAL 

PROVINCIA ELÍAS 

PIÑA

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTU

RA VIAL 

PROVINCIA HATO 

MAYOR

99,135,473.00

33,809,524.00

195,000,000.00

60,000,000.00

184,012,870.00

40,000,000.00

140,624,315.00

45,000,000.00 6,750,000.00

21,093,647.25

6,000,000.00

27,601,930.50

9,000,000.00

29,250,000.00

5,071,428.60

14,870,320.95 19,827,094.60

6,761,904.80

39,000,000.00

12,000,000.00

36,802,574.00

8,000,000.00

28,124,863.00

9,000,000.00 18,000,000.00

56,249,726.00

16,000,000.00

73,605,148.00

24,000,000.00

78,000,000.00

13,523,809.60

39,654,189.20 24,783,868.25

8,452,381.00

48,750,000.00

15,000,000.00

46,003,217.50

10,000,000.00

35,156,078.75

11,250,000.00
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13825

13826

13827

13828

13829

13830

13831

13832

CONST. ELEVADO 

INTERS. AV. CHARLES 

DE GAULLE CON 

ENTRADA SABANA 

PERDIDA STO. DGO. 

ESTE

CONST. 

ELEVADOINTERS. 

AV.CHARLES DE 

GAULLE CON 

CARRET. MENDOZA 

STO. DGO. ESTE

CONST. ELEVADO 

INTERSECCIÓN  AV. 

CHARLES DE GAULLE 

CON ENTRADA  

INVIVIENDA STO. DGO. 

ESTE

CONST, PASO A 

DESNIVEL EN LA 

AV. 27 DE FEBRERO 

CON AV. ISABEL 

AGUIAR (PINTURA) 

STO.DGO

APOYO CENTROS 

DE ATENCION A 

LA PRIMERA 

INFANCIA

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTUR

A VIAL EN LA 

PROVINCIA MONTE 

PLATA

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTU

RA VIAL 

PROVINCIA 

SANTO DOMINGO

MEJORAMIENTO 

INFRAESTRUCTU

RA VIAL 

PROVINCIA SAN 

JUAN

60,000,000.00

246,067,130.00

75,000,000.00

184,000,000.00

276,000,000.00

231,200,000.00

194,400,000.00

162,400,000.00 24,360,000.00

29,160,000.00

34,680,000.00

41,400,000.00

27,600,000.00

11,250,000.00

36,910,069.50

9,000,000.00 12,000,000.00

49,213,426.00

15,000,000.00

36,800,000.00

55,200,000.00

46,240,000.00

38,880,000.00

32,480,000.00 64,960,000.00

77,760,000.00

92,480,000.00

110,400,000.00

73,600,000.00

30,000,000.00

98,426,852.00

24,000,000.00 15,000,000.00

61,516,782.50

18,750,000.00

46,000,000.00

69,000,000.00

57,800,000.00

48,600,000.00

40,600,000.00
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13833

13834

13835

13836

13837

13838

13839

CONST. AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN 

SAN FCO. DE 

MACORÍS, PROV. 

DUARTE

CONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO 

EN EL MUNICIPIO 

LA VEGA

RECONST. CARRET. 

LA YAGUIZA -LOS 

ZACONES -LOS 

CACAOS -SAN 

FRANCISCO DE 

MACORÍS

RECONST. CAPA 

DE RODADURA 

AUT. JUAN PABLO 

DUARTE

CONSTRUCCIÓN 

TRAMO III AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN 

SANTO DOMINGO 

(PROF. JUAN BOSCH)

CONST. ELEVADO 

KM 22 AUT. JUAN 

PABLO DUARTE 

PROV. STO. DGO.

CONST. ELEVADO 

KM 17 DE LA AUT. 

JUAN PABLO 

DUARTE 

PROVINCIA STO. 

DGO.

231,200,000.00

231,200,000.00

720,400,000.00

262,577,941.00

10,000,000.00

180,000,000.00

552,000,000.00 82,800,000.00

27,000,000.00

1,500,000.00

39,386,691.15

108,060,000.00

34,680,000.00

34,680,000.00 46,240,000.00

46,240,000.00

144,080,000.00

52,515,588.20

2,000,000.00

36,000,000.00

110,400,000.00 220,800,000.00

72,000,000.00

4,000,000.00

105,031,176.40

288,160,000.00

92,480,000.00

92,480,000.00 57,800,000.00

57,800,000.00

180,100,000.00

65,644,485.25

2,500,000.00

45,000,000.00

138,000,000.00

TotalInstitución   

RD$12,500,000,000.00

RD$1,875,000,000.00  RD$2,500,000,000.00 RD$5,000,000,000.00 RD$3,125,000,000.00      


2.3 Avances en el PNPSP y en la END

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2017, en el desempeño de sus funciones de construir, rehabilitar y conservar de manera adecuada las obras públicas necesarias para el crecimiento económico sostenido del país, continuó la ejecución de los Planes y Programas incluidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el periodo 2017-2020, acorde a los instrumentos que establecen el horizonte de desarrollo como país a mediano y largo plazo y trazan las acciones generales para el logro de los objetivos, dando respuesta a las demandas de la población.

La institución en el marco de sus ejecutorias durante el año 2017, priorizo los proyectos programados en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) correspondiente al período 2017-2020, el cual contiene el PNIP de todas las instituciones gubernamentales para desarrollar la inversión pública con la mayor eficiencia y eficacia posibles, a fin de optimizar la calidad, seguridad y competitividad de la infraestructura vial y servicios de transporte; así como, la construcción y reparación de las edificaciones públicas y privadas, contribuyendo al  logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, asi como a la política fiscal y al marco del presupuesto plurianual del sector público, con resultados tangibles por el extenso plan de obras y servicios de interés comunitario realizado por el Ministerio en el año 2017, en toda la geografía nacional.

El MOPC continuó durante el año 2017, desarrollando los proyectos nuevos y de arrastre programados en el PNPSP, logrando la intervención de aproximadamente 12,965 kilómetros del sistema de la red vial, de los cuales se estiman 9,131 kilómetros terminados: así como también la Supervisión de 85 planteles y 11 estancias infantiles del Programa Nacional de Infraestructura Escolar, cuya ejecución ha beneficiado aproximadamente el 82% de la población total de nuestro país.

 La línea base establecida para los diferentes bienes y servicios a los que apunta la producción de la institución para el cuatrienio 2017-2020, se presenta en el cuadro siguiente: 

[image: image13.emf]Objetivo Especifíco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 a la que apunta la 

Producción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

PRODUCTOS

Carreteras

Reconstrucción y 

Mantenimiento de 

Carreteras

Reconstrucción y 

Mantenimiento de 

Caminos Vecinales

Reconstrucción de 

Calles y Avenidas

Reconstrucción y 

Mantenimiento de 

Puentes

Señalización Vial

Construcción Muros de 

Gaviones y Canalización 

de Ríos y Cañadas

Construcción y 

Reparación de 

Edificaciones Varias

Aulas Escolares y Estancias 

Infantiles, Diseñadas y 

Supervisadas en el Programa de 

Infraestructura Escolar

LÍNEA BASE (2017

-

2020)

493 km

5,514 km

8,600 km

4,866 km

15,600 ml

16,500 ml

21,000 ml

352,000 m

²

7,435 aulas

RESULTADOS METAS 

LOGRADAS AÑO 2017

56 km

840 km

993 km

2,137 km

3,960 ml

4,530 ml

7,435 ml

11,383 m

²

1,287 aulas

PORCENTAJE (%) 

AVANCE TOTAL AÑO 2017

11.35

15.24

11.54

43.92

25.38

27.45

35.40

3.23

17.31


Los principales productos generados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2017, acorde a la política fiscal y al marco financiero del presupuesto plurianual para el sector público, se muestran en el Cuadro No. 4.
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PRODUCTOS

Carreteras

Reconstrucción y 

Mantenimiento de 

Carreteras

Reconstrucción y 

Mantenimiento de 

Caminos Vecinales

Reconstrucción de 

Calles y Avenidas

Reconstrucción y 

Mantenimiento de 

Puentes

Señalización Vial

Construcción Muros de 

Gaviones y Canalización 

de Ríos y Cañadas

Construcción y 

Reparación de 

Edificaciones Varias

Aulas Escolares y Estancias 

Infantiles, Diseñadas y 

Supervisadas en el Programa de 

Infraestructura Escolar

Obras de Emergencias 

por Tormentas 

TOTALES

LÍNEA BASE (2017

-

2020)

56 km

840 km

993 km

2,137 km

3,960 ml

4,530 ml

7,435 ml

11,383 m²

1,287 aulas

564 km

EMPLEOS

DIRECTOS

1,151

6,441

2,277

9,049

828

2,112

1,225

737

922

4,323

29,065

INDIRECTOS

576

3,220

1,138

4,525

414

1,056

613

473

461

2,162

BENEFICIARIOS

DIRECTOS

429,163

683,301

22,922

1,765,195

24,263

1,315,815

73,345

124,374

321,635

1,865,935

6,625,948

INDIRECTOS

1,546,971

1,059,671

46,828

3,890,144

52,897

3,050,408

624,189

201,996

525,940

3,990,184

14,638

14,989,228

9,131  km

11,383  m

²

1,287Aulas


Nota: Incluye los proyectos terminados con uso de fondos adicionales al presupuesto asignado al MOPC-2017 (Fiducia RD-Vial y Captación Directa) 
2.4 Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) correspondiente al año 2017, integró los proyectos prioritarios de acuerdo a las Metas Presidenciales, los Objetivos de la END 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizado en coordinación con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), dando cumplimiento a las Normas Técnicas vigentes para la asignación anual de recursos a los proyectos del MOPC integrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Del total de 87 (Ochenta y Siete) proyectos programados en el POA 2017, se concluyeron 52 (Cincuenta y Dos) productos específicos, logrando las ejecutorias del año un nivel de avance integral de un 60% con respecto a lo programado para el período. De manera puntual, los objetivos planteados en el sub-sector infraestructura de transporte presentaron una intervención aproximada de 7,871 kilómetros, de los cuales 896.3 kilómetros corresponden a Construcción, Rehabilitación y Conservación de carreteras, adicionando 56.0 kilómetros al sistema de la red de carreteras existente; 2,137.0 kilómetros intervenidos conciernen a la Reconstrucción, Rehabilitación y Mejoramiento de Calles y Avenidas; 712.63 kilómetros ejecutados en los Programas de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales y de Microempresarios; 3,960 metros lineales de Construcción y Rehabilitación de Puentes y 7,435 metros lineales de obras de arte (muros de gaviones, alcantarillas y canalización de Ríos y Cañadas) intervenidas.

La ejecución del POA durante el año 2017, contempló una inversión total por valor de RD$8,701,819,329.53 (Ocho Millones Setecientos Un Millón Ochocientos Diecinueve Mil Trescientos Veintinueve Pesos con 53/100), de los cuales corresponden al área vial RD$8,118,247,413.64 (Ocho Millones Ciento Dieciocho Mil Doscientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Trece Pesos con 64/100), y RD$583,571,915.89 (Quinientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Setenta y Un Mil Novecientos Quince Pesos con 89/100), conciernen al área de edificaciones, con un cumplimiento de las metas de 65% y 5% respectivamente, con relación a lo programado para el año.

2.4.1 Obras de Infraestructura Vial Terminadas en el Año 2017

2.4.1.1 Construcción, Reconstrucción y Conservación de Carreteras

La institución concluyó durante el año 2017 importantes proyectos de la red vial, con una longitud de 896 km y una inversión en la construcción, reconstrucción y mantenimiento de carreteras de RD$1,328,135,093.28 (Mil Trescientos Veintiocho Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Noventa y Tres Pesos con 28/100), entre los que se destacan: 

· Reconstrucción Carretera La Maguana-La Leonor-Sabaneta-La Maguana y Maguanita - Monción, con una longitud total de 37.70 km, Provincia Santiago Rodriguez;

· Construcción Carretera Bayaguana-Sierra de Agua-Los Hidalgos, con una longitud de 24.0 km, Provincia Monte Plata; 

· Reconstrucción Carretera San Juan de la Maguana-Juan de Herrera-Presa de Sabaneta, con una longitud de 22.0 km, Provincia San Juan;

· Reconstrucción Carretera Mao - Guayubín, con una longitud de 37.0 km, Provincia Valverde; 

· Reconstrucción Carretera Vallejuelo-Jorgillo-Vallejuelo-Capulín, con una longitud de 20.8 km, Provincia San Juan

· Reconstrucción Carretera Rancho Español-Batey Hormiga-El Majagual, con una longitud de 8.6 km, Provincia Samaná; 

· Terminación Carretera Hato Mayor-San Pedro de Macorís, con una longitud de 36.5 km, Provincias Hato Mayor y San Pedro de Macorís;

· Reconstrucción Carretera Los Llanos de Pérez, con una longitud de 2.50 km, Provincia Puerto Plata;

· Reconstrucción Carretera Mao - Esperanza, con una longitud total de 10.9 km, Provincia Valverde;

· Entre otros.

Además, se realizaron labores de mantenimiento en toda la red vial principal, destacándose las obras siguientes:

· Mantenimiento Autopista Duarte (tramos Santo Domingo Km 9 – Pedro Brand,   Km 25 - El Pino, Bonao - La Vega, La Vega - Santiago (próximo a Leche Rica);

· Mantenimiento Autopista Las Américas, dirección Oeste-Este, (tramo salida del Túnel y Puente Sobre la Avenida San Vicente de Paul, y dirección Este-Oeste (tramo Puente Peatonal, próximo a la Avenida San Vicente de Paul y entrada del Túnel), Marginal de Las Américas (tramo desde Supermercado Híper Ole hasta El Puente Juan Bosch) y tramo (antes y después del ITLA), y tramo Boca Chica - Juan Dolio (ambos sentidos); 

· Mantenimiento Autopista 6 de Noviembre (tramo entre el Peaje y Bani);

· Mantenimiento Distribuidor de la Circunvalación de Santo Domingo con Carretera Sánchez y Vía de acceso al Club Náutico de Haina;

· Mantenimiento Carretera Maimón - Cotui (Cruce de Copey);

· Mantenimiento Carretera Rincón de Yuboa - Cruce de Piedra Blanca;

· Mantenimiento Cruce Autopista Duarte - Jarabacoa;

· Mantenimiento Carretera Cruce Autopista Duarte/Cruce Controba - San Francisco de Macorís;

· Entre otras.

Con la ejecución de las obras de Construcción, Reconstrucción y Conservación de Carreteras a nivel nacional, se generaron alrededor de 7,592 empleos directos y 3,796 empleos indirectos y se benefició una población directa de 1,112,464 personas.

2.4.1.2 Rehabilitación y Asfaltado de Calles y Avenidas

En el año 2017 se rehabilitaron alrededor de 2,137 kilómetros de Calles y Avenidas a nivel nacional, mediante la ejecución del Plan Nacional de Asfaltado, con una inversión de recursos ascendentes a RD$6,220,328,049.25 (Seis Mil Doscientos Veinte Millones Trescientos Veintiocho Mil Cuarenta y Nueve Pesos con 25/100), coadyuvando a mejorar la calidad de vida de los residentes en el área de influencia de las obras realizadas, por el incremento del saneamiento ambiental, la reducción de enfermedades, la seguridad y confort al circular por la red vial de la República Dominicana, entre los cuales se destacan:

· Pavimentación Calles Urbanización El Millón, destacándose: Avenida Núñez de Cáceres, Calle César Canó y calles circundantes, Calle Teodoro Chasseriau, Calle Carmen Celia Balaguer, Calle 27 Oeste, entre otras, Distrito Nacional;

· Pavimentación Calles Ensanche Naco, entre las cuales citamos: Avenida Tiradentes, Octavio del Pozo y Calle Juan Parada Bonilla, Avenida Lope de Vega, Calle Salvador Sturla, Calle Roberto Pastoriza, etc., Distrito Nacional;

· Pavimentación Calles Zona Universitaria, tales como: Avenida Independencia (entre Avenidas Alma Mater y Máximo Gómez), Wenceslao Álvarez, Santiago, Santo Tomás de Aquino o Jonas Salk (tramo de la UASD), Arístides Fiallo Cabral, Avenida Bolívar, etc., Distrito Nacional;

· Pavimentación Calles Ensanche Evaristo Morales, destacándose: Avenida 27 de Febrero, Padre Emiliano Tardif, Polibio Díaz, entre otras, Distrito Nacional;

· Pavimentación Calles Sector Gazcue, entre las cuales citamos: Avenida Máximo Gómez, Dr. Delgado, Avenida México, Calle Galván, Lea de Castro, entre otras, Distrito Nacional;

· Pavimentación Calles Sector Arroyo Hondo, destacándose: Calle 3ra. de La Puya, República de Argentina, Avenida República de Colombia, Calle Euclides Morillo Avenida Los Próceres, entre otras;

· Pavimentación Calles Urbanización Bella Vista, citando: Calles Primera, Central, Francisco Moreno, Higuemota, Helios, Eduardo Vicioso, Pedro A. Bobea, Amapola, Apolo, Sabrinas, Corozal, Los Laureles, La Ceiba, Los Samanes, Los Nogales, Armacidos, entre otras; 

· Pavimentación Calles Urbanización Los Prados, destacándose: Calles Miguel Ángel Rodriguez, Font Bernard, Osvaldo Bazil, Félix Maria Nolasco, Calles 3, 5, 7, 9, Oloff Palmer, Nicolás Ureña de Mendoza, Arístides García Gómez, Rafael Abreú L, Gregorio Mella, entre otras, Distrito Nacional;

· Pavimentación Calles Ensanche Quisqueya, entre las que citamos: Calle Pedro Albizu Campos, José Tapia Brea, Emil Boyre de Moya, Dr. Defilló y Carmen Mendoza de Corniell, etc., Distrito Nacional;

· Pavimentación Calles Zona Colonial de Santo Domingo, entre las cuales se destacan: Calle Sánchez, Av. Del Puerto, Santomé, José Gabriel García, Palo Hincado, Las Carreras, El Número, entre otras.

· Pavimentación Avenida Salvador Estrella Sadhalá, Avenida República de Argentina, Avenida Bartolomé Colón, Avenida Juan Pablo Duarte, Acceso al Aeropuerto Cibao, Villa Olímpica, Av. 27 de Febrero (tramo Santiago - La Vega), Rotonda Joaquín Balaguer, Circunvalación Norte, Calle Tigalpa, entre otras, Municipio Santiago de los Caballeros, Provincia Santiago;

· Pavimentación Calles de los Municipios Tamboril, Navarrete, Licey, Provincia Santiago;

· Pavimentación Calles del municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel; 

· Pavimentación Calles del municipio Moca, Provincia Espaillat;

· Pavimentación Calles del Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís; 

· Pavimentación Calles del municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan; 

· Pavimentación Calles del Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal,

· Pavimentación Calles de Higüey, Provincia La Altagracia; 

· Normalización Semaforización Moderna y Controles Digitales de Vía en el Gran Santo Domingo;

· Entre otros.

Además, se ejecutaron mejoras para el incremento de la movilidad urbana con la construcción de elevados y retornos operativos vehiculares en intersecciones de carreteras y avenidas principales del Gran Santo Domingo y la ciudad de Santiago, que presentaban un elevado nivel de saturación en sus accesos, entre las cuales se destacan las obras siguientes: 

·  Construcción Elevado en la Autopista Las Américas con entrada a La Caleta, seis (6) carriles de circulación, Distribuidor del tránsito con retorno con un cruce a mitad del puente para el que se dirija en dirección este-oeste y viceversa, logre entrar y salir de la comunidad La Caleta, Provincia Santo Domingo;

· Construcción Puente Peatonal y de motocicletas en la intersección de la Autopista Las Américas con entrada al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Provincia Santo Domingo; 

·  Construcción Puente Peatonal en la intersección de la Autopista Las Américas con entrada al sector Brisas de Caucedo, Provincia Santo Domingo; 

· Construcción Puente Peatonal en la intersección de la Autopista Las Américas con entrada a Boca Chica próximo a las calles Antonio Soriano y Hugo Eduardo Polanco Brito, Provincia Santo Domingo; 

· Elevado en la Autopista Las Américas con retornos frente al Club Náutico; Provincia Santo Domingo; 

· Construcción Elevado en el sector Cienfuegos, Provincia Santiago;

· Entre otros.

Estas mejoras inciden en el aumento de la calidad de vida de los residentes en el Gran Santo Domingo y la provincia Santiago, al reducir el costo de transporte y reducir el nivel de estrés en los usuarios. Estas obras benefician, aproximadamente a 2,912,464 personas y generaron alrededor de 16,592 empleos directos y 7,796 empleos indirectos.

2.4.1.3 Reconstrucción y Mantenimiento de Caminos Vecinales

También, se concluyeron 712.63 kilómetros de Caminos Vecinales rehabilitados con una inversión de RD$117,928,676.69 (Ciento Diecisiete Millones Novecientos Veintiocho Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos con 69/100). A través de esta acción se beneficiaron alrededor de 22,922 personas en forma directa y 46,828 personas en forma indirecta. Respecto a los empleos generados se cuantifican en 2,277 empleos directos y 1,138 empleos indirectos. Entre los cuales se destacan:

· Reconstrucción Camino Vecinal Hato Mayor-El Seibo-Magarin, Provincias Hato Mayor y El Seibo;

· Reconstrucción Red de Caminos Vecinales del Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez; 

· Construcción Sistemas de Producción para la Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana;

· Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos Vecinales por Microempresarios a nivel nacional;

· Entre otros.

2.4.1.4 Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes

El MOPC consignó durante el año 2017 para la Construcción, Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes, una inversión aproximada de RD$75,339,777.30 (Setenta y Cinco Millones Trescientos Treinta y Nueve en aproximadamente 3,960 ml de puentes. Entre los puentes intervenidos se destacan: 

· Construcción Puente de Hormigón Postensado sobre la cañada Los Cacaítos sobre el Río Nigua, Provincia San Cristóbal; 

· Reconstrucción Puente de Hormigón Imbert, tramo Navarrete-Puerto Plata, Municipio de Imbert, Provincia Puerto Plata; 

· Construcción Puente y muro de gaviones San Marcos, municipio San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata;

· Construcción puente de hormigón en Cayetano Germosén, Distrito Municipal de Veragua, Provincia Espaillat;

· Reconstrucción Puente Hermanos Patiño, Provincia Santiago; 

· Construcción y Vías de Accesos del Puente de Hormigón Postensado sobre el Rio Yuna, en la Carretera Cotuí-La Mata, Provincia Sánchez Ramirez; 

· Construcción nuevo puente Burende, sobre el Río Verde, km 10 de la Autopista Duarte, tramo Santiago-La Vega;

· Construcción puente de una luz en barrio Villa Progreso, Municipio San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata;

· Entre otros.

Con la ejecución de los puentes construidos y reconstruidos a nivel nacional, se generaron alrededor de 828 empleos directos y 414 empleos indirectos y se benefició una población directa de 24,263 personas.

2.4.1.5 Obras Hidráulicas: Construcción Muros de Gaviones y Canalización de Ríos y Cañadas 

La institución ejecutó en el año 2017, la construcción de obras de arte (muros de gaviones, alcantarillas y canalización de Ríos y Cañadas) intervenidas, con una inversión de RD$376,515,817.12 (Trescientos Setenta y Seis Millones Quinientos Quince Mil Ochocientos Diecisiete Pesos con 12/100), estimándose en 7,435 metros lineales intervenidos a nivel nacional, lo cual impactó en 73,345 personas de forma directa y en 624,189 personas indirectamente, generando 1,225 empleos directos. 

Entre las obras hidráulicas terminadas por el MOPC en el 2017, se destacan las siguientes: 

· Construcción muros de gaviones en el puente alcantarilla en Arroyo Cafetanal en Rincón de Yuboa, municipio Piedra Blanca, Provincia Santo Domingo;

· Construcción muros de gaviones y reconstrucción de drenajes en el municipio San José de las Matas, Provincia Santiago; 

· Construcción Badén tubular en Altamira, Provincia Puerto Plata;

· Construcción muros de gaviones sobre el puente San Rafael, sobre el rio Yaque del Norte, Municipio Mao, Provincia Valverde;

· Construcción Puente badén tubular sobre rio Bajabonico, Los Llanos de Pérez - Los Félix, Municipio San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata;

· Suministro de Tubos y Limpieza Cañadas, en Cevicos, Municipio Cotui, Provincia María Trinidad Sánchez;

· Construcción Alcantarilla Cajón Doble en Los Contreras, tramo Camino Vecinal Los Contreras - Villa Rivas, Provincia Duarte;

· Construcción Alcantarilla Tipo Cajón Triple en Camino Vecinal Los Contreras – Guaragua - Peynado - Villa Rivas, Provincia Duarte;

· Entre otros.

2.4.1.6 Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas

Por otra parte, se concluyeron varias obras para la construcción y reparación de edificaciones públicas programadas en el Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio correspondiente al año 2017, con un área intervenida de alrededor 11,383.20 metros cuadrados, lo que representa un cumplimiento de un 5% de la meta programada, entre las obras terminadas se destacan:

· Construcción Edificio 911 en Santiago;

· Construcción Centro de Atención Integral a Discapacitados (CAID) San Juan Etapas I, II y III;

· Entre otros.

Los proyectos de edificaciones terminados en el 2017, generaron aproximadamente 737 empleos directos y 473 indirectos, beneficiando a 124,374 personas.

2.4.2 OBRAS EN EJECUCIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017

El Plan Operativo Anual (POA) 2017 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), incluyó importantes proyectos de infraestructura a nivel nacional, los cuales al no concluirse su proceso constructivo, continúan en ejecución para los siguientes años fiscales, con una longitud de 3,834 km del sistema de red vial y con un área de 143,766 m² de edificaciones.  Entre las cuales se destacan: 

· Rehabilitación Carretera Barahona – Enriquillo, con una longitud de 52.0 km, Provincia Barahona; 

· Reconstrucción Carretera Hato Mayor – Sabana de la Mar, con una longitud de 41.8 km, Provincia Hato Mayor; 

· Reconstrucción Carretera Hato Mayor – El Puerto, con una longitud de 41.8 km, Provincia Hato Mayor; 

· Reconstrucción Carretera Cuesta del Jobo – Don Juan –Mata de Jagua – Cevicos, con una longitud de 11.5 km, Provincia Monte Plata;

· Construcción Prolongación Circunvalación Norte, con una longitud de 5.6 km, Provincia Santiago; 

· Rehabilitación Carretera C/002 (15 de Azua) - Entrada Barahona (Lote 4), con una longitud de 58.0 km, Provincia Barahona;

· Reconstrucción Carretera Rincón - Jima Abajo - Fantino Cruce Rincón - Ranchito y Cruce Rincón - Cruce Controba; 

· Reconstrucción Carretera Turística Gregorio Luperón; 

· Construcción Interconexión Zona Franca de Guerra - Cruce Autopista del Nordeste; 

· Reconstrucción Carretera Cabral - Peñón; 

· Construcción Avenida Circunvalación de Azua; 

· Reconstrucción Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata; 

· Construcción Puente de Hormigón Postensado y Protección de los Aproches sobre el Rio Ocoa, Carretera Sabana Buey - Palmar de Ocoa, Provincia Peravia;

· Construcción Puente de Hormigón Postensado sobre el Rio Nigua, Carretera Hato Damas, Provincia San Cristóbal;

· Entre otras;

También se ejecutan obras de construcción y reparación de edificaciones programadas en el Plan Operativo Anual MOPC correspondiente al año 2017, entre las que citamos: 

· Construcción Proyectos Rehabilitación Urbana de San Juan de La Maguana, Habitacional Residencial Vistas del Rio (Fases I y II) que integra Cincuenta y Seis (56) Edificios con un total de 896 apartamentos, distribuidos 700 apartamentos y 196 viviendas para ubicar los desalojados de La Mesopotamia y Tenguerengue, respectivamente, Municipio San Juan de la Maguana; 

· Construcción Hospital Las Terrenas, Provincia Samaná; 

· Construcción Parque Central de Santiago y Jardín Botánico; 

· Almacén de Caminos Vecinales del MOPC y Reparación Centro Nacional de Artesanía (CENADARTE) en el Distrito Nacional;

· Construcción y Diseño Nuevas Instalaciones de la Base Naval Marina de Guerra, Distrito Nacional; 

· Construcción Centro Integral para la Discapacidad (CAID) Santo Domingo Este;

· Construcción Acondicionamiento Naves Centro de Acopio Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal;

· Rehabilitación Civil y Eléctrica Edificio Unidad de Quemados Hospital Robert Reid Cabral, Distrito Nacional;

·  Proyecto Habitacional Kosobo para desalojados Habitacional Manolo Cofresí, Provincia Puerto Plata;

· Entre otros importantes proyectos en ejecución. 
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III. EJECUCIONES ADICIONALES AL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL MOPC

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó acciones y obras no incluidas inicialmente en el Plan Operativo Anual de la institución (POA) 2017, las cuales surgieron para satisfacer necesidades inmediatas de la población y continuar entregando los bienes y servicios que proporciona la institución, logrando un impacto significativo en los beneficiarios directos e indirectos de los mismos. 

Las ejecutorias de los proyectos no contemplados en el POA 2017, incluyeron varios planes y programas de la institución, entre los cuales se destacan: 

a. Programa Mejoramiento de la Infraestructura Vial; 

b. Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo;

c. Programa Preservación, Recuperación y Seguridad Vial;

d. Plan Nacional de Señalización Vial; 

e. Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar; 

f. Programa de Construcciones y Reparaciones Edificaciones Públicas; y,

g. Programa de Emergencias.

A continuación, se detallan los Planes y Programas que contienen las ejecutorias adicionales del Ministerio al Plan Operativo Anual durante el año 2017:

3.1 Programa Mejoramiento de la Infraestructura Vial 
3.1.1 Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras

En el año 2017, el MOPC intervino varios proyectos de rehabilitación de la red de carreteras, incluidos en el Programa Mejoramiento de la Infraestructura Vial, entre las cuales se destacan: 

· Rehabilitación Carretera Palo Alto-Castañuelas, Provincia Montecristi;

· Rehabilitación Carretera Palmarillo-Monte Rojo, Provincia Samaná;

· Reconstrucción Carretera Higüey -Nisibón, Provincia La Altagracia;

· Rehabilitación Carretera Jobo Dulce y Distribuidor de Acceso a Jobo Dulce, Provincia La Altagracia;

· Rehabilitación Carretera Jarabacoa – Manabao – La Ciénega, Provincia La Vega; 

· Rehabilitación Carretera Aguas Calientes – Las Placetas, Provincia Santiago

· Entre otras.

3.2  Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo

La Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales a nivel nacional, se enmarca dentro de los Programas Construyendo Caminos hacia el Desarrollo, con la finalidad de mantener la red de caminos en buenas condiciones para facilitar el traslado de los productos agrícolas de forma adecuada a los centros de comercialización. En el año 2017, el MOPC intervino aproximadamente 479.40 kilómetros de Caminos Vecinales a nivel nacional, destacándose los siguientes: 

· Rehabilitación Camino Vecinal La Charca-Los Quemados, Municipio Las Charcas, Provincia Azua; 

· Rehabilitación Camino Vecinal C/Carretera Sánchez-Yabonico, Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan; 

· Rehabilitación Camino Vecinal Capotillo - Hipólito Billini - Fondo Grande, Municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón; 

· Rehabilitación Camino Vecinal El Cuey–El Palmar, con 11.30 km de longitud, Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia El Seibo; 

· Rehabilitación Camino Vecinal Cruce Sabana Yegua Galindo Afuera - Galindo Adentro, Municipio Provincia Azua; 

· Rehabilitación Camino Vecinal Baní-Villa Sombrero-Cañafistol-Matanzas-Salina, Municipio Matanzas, Provincia Peravia; 

· Reconstrucción Camino Vecinal Bajabonico Arriba - Los Trejos - Llanos de Pérez, Provincia Puerto Plata, entre otros.

A través de las acciones ejecutadas en la intervención de los Caminos Vecinales, se beneficiaron alrededor de 22,922 personas en forma directa. Respecto a los empleos generados se cuantifican en 2,277 empleos directos y 1,138 empleos indirectos.

3.3 Programa Preservación, Recuperación y Seguridad Vial

3.3.1 Mantenimiento Rutinario en Carreteras Principales

En el aspecto de mantenimiento rutinario durante el año 2017, se intervinieron aproximadamente 1,145 kilómetros de vías principales del país, en las que se ejecutaron trabajos de desbroce de malezas, limpieza de muros tipo New Jersey, limpieza de canaletas, imbornales y cunetas de drenaje, eliminación de retornos ilegales, colocación y reposición de barandas, siembra de gramas y palmas, colocación de tapas imbornales, entre otras actividades, entre las cuales destacamos: 

· Circunvalación Santo Domingo Tramos I y II, desde Haina hasta la Carretera de Yamasá, con una longitud de 34.0 km;

· Autovía del Este y Circunvalación de La Romana, tramo desde Boca Chica hasta La Romana, con una longitud de 81.6 km; 

· Autopista del Coral, tramo La Romana-Entrada Aeropuerto Punta Cana, con una longitud de 70.0 Km;

· Autopista Duarte, tramo desde el km 9 hasta Loma Miranda, con una longitud de 99 km; tramo desde Loma Miranda hasta Circunvalación Norte y desde Circunvalación Norte hasta la Autopista Joaquín Balaguer inclusive, con una longitud de 90 km; 

· Autopista Antonio Guzmán Fernández, tramo desde la Avenida Jacobo Majluta hasta el Aeropuerto El Higüero, con una longitud de 5 km; 

· Autopista 6 de Noviembre, tramo desde la Prolongación 27 de Febrero hasta Baní, con una longitud de 53 km; 

· Carretera Sánchez Vieja, tramo desde el Kilómetro 12 de Haina hasta San Cristóbal, con una longitud de 13 km; 

· Entre otras.












3.3.2  Plan Asistencia Vial en las Carreteras Principales

El Ministerio continuó el Plan de Protección y Asistencia Vial, dirigido a los usuarios en las principales carreteras del país, lo que representa una fortaleza de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proveer más de un millón de asistencias desde su implementación, de las cuales corresponden al año 2017, un total de 415,148 usuarios asistidos por diferentes causas para los ciudadanos que presentaron inconvenientes por fallas mecánicas, neumáticos, seguridad, combustible, grúa, ambulancia y accidentes. La colaboración que ofrece el MOPC en forma gratuita, contribuye a la economía personal y a la seguridad de los usuarios, lo que representa un ahorro en la población beneficiada por los servicios recibidos, superior a los 550 millones de pesos. 

También, la institución continuó el Plan de Asistencias y Control de Tránsito en Áreas Urbanas y conjuntamente con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad en la República Dominicana, en las arterias principales del Distrito Nacional y las Provincias Santo Domingo y Santiago. La experiencia de esta asistencia contribuyó a un ahorro superior a los 18 millones de pesos en la población afectada, sin ponderar el valor agregado que representa para el afectado recibir asistencia de un personal entrenado y miembro de una institución respetable.

3.3.3   Plan Nacional de Señalización Vial

El MOPC efectuó en el año 2017, labores de señalización vial en 4,530 kilómetros de la infraestructura vial de la red vial nacional aproximadamente; además, se realizó la colocación de reductores de velocidad (estoperoles), delineadores de piso y de corona y señales de guía para la circulación en horas nocturnas “ojos de gato” en las principales calles y avenidas construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio. Entre las principales labores de señalización realizadas, se destacan: 

· Carretera Abanico - Las Táranas, Provincia Duarte; 

· Carretera Bejucal - Las Eneas, Provincia El Seibo; 

· Carretera Rio San Juan - Gaspar Hernández, Provincia María Trinidad Sánchez;

· Avenida Barceló, en Verón, Punta Cana, Provincia La Altagracia; 

· Autopista Duarte desde Santo Domingo hasta Santiago, entre otras.

· Tramo Autopista Las Américas - Autovía del Este, desde Puente Juan Carlos hasta Puente Higüamo, Provincias Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

· Rehabilitación Pintura y Señalización de Muros en Cruce Pajón, Provincia Monte Plata;

·  Rehabilitación Bordillos Avenida Estados Unidos, Verón - Bávaro, Provincia La Altagracia;

· Señalización Carretera Bretón-Abreu, Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez;


· Entre otros;

También, la institución continúo desarrollando durante el año 2017, los operativos de mantenimiento de los Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel del Gran Santo Domingo, cuyos trabajos incluyen limpieza integral de las estructuras, muros tipo New Jersey, placas reflectivas, señales verticales y horizontales, pintura, control de maleza en el entorno, correcciones en el sistema eléctrico y reposiciones de luminarias, entre otros.

Además, el Ministerio realizó labores de señalización en las vías de accesos a los planteles escolares concluidos en el presente año, entre los cuales citamos: 

· Escuela Básica Profesor Cruz María Matos de Valdez, Municipio Nizao, Provincia Peravia; 

· Centro Educativo Nivel Básico Lucero II en Jínova, Municipio Juan de Herrera, Provincia San Juan;

· Escuela en Sabaneta de Yásica, municipio Sosúa, Provincia Puerto Plata; 

· Escuela Concepción García en Maimón, Municipio San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata;

· Liceo Profesor Juan Bosch, Provincia Santiago; 

· Entre otros.

3.4  Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar

En el marco del Programa de Infraestructura Escolar y en coordinación con el Ministerio de Educación de la Republica Dominicana (MINERD), el MOPC concluyó las acciones de Diseño, Supervisión y Fiscalización de 85 infraestructuras escolares en el año 2017, correspondientes a planteles para los niveles inicial, básica, media, politécnico y estancias infantiles, equivalentes a 1,287 aulas y 11 estancias infantiles, con una área intervenida de 306,040 m² y un monto total presupuestado de RD$3,724,414,944.81 (Tres Mil Setecientos Veinticuatro Millones Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 81/100), con la finalidad de continuar disminuyendo el déficit de aulas y posibilitando la tanda extendida en varias provincias del país. 

Esta acción se vincula con el Eje Estratégico 2 de la END, el cual específica “una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada la educación, salud, vivienda digna...”. Con la ejecución de las obras del Programa de Infraestructura Escolar, se generaron 922 y 461 empleos directos e indirectos, respectivamente. Los beneficiarios directos se estiman en 321,635 personas y los indirectos en 525,940 personas.

3.5 Programa Construcciones y Reparaciones Edificaciones Públicas 

En el renglón de Edificaciones Públicas, el Ministerio realizó en el año 2017,  construcciones, reparaciones y mantenimiento de edificaciones al servicio de la población, aptas para realizar actividades administrativas, educativas, deportivas, religiosas, habitacionales, comunitarias, militares, entre otras. Entre las obras más relevantes, citamos:

· Construcción Edificio Sistema Nacional de Emergencia 911 en la Ciudad de Santiago; 

· Ampliación y Reparación varias áreas de oficinas de la sede central del MOPC, tales como: Almacén Central, Dirección Legal, Dirección General de Supervisión y Fiscalización de Obras, Viceministerio de Edificaciones, Control de Gestión, entre otros.

Esta actividad se vincula con el Eje Estratégico 1 de la END, que especifica: “Un Estado con instituciones eficientes y transparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve el desarrollo y la convivencia pacífica”. 

3.6  Programa de Emergencias

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ha invertido considerables recursos para reparar los daños a la infraestructura vial causados por las vaguadas y tormentas que afectaron al país desde octubre del año 2016 hasta septiembre del año en curso. Ante el paso de los huracanes Irma y María, eventos naturales acaecidos en el mes de septiembre del 2017, la institución activó su comité de emergencia, interviniendo de manera inmediata los puntos críticos afectados proporcionando soluciones provisionales para restablecer la comunicación a la población afectada. A continuación, se presenta un resumen del plan de acción desarrollado por el MOPC para enfrentar los eventos citados:

(a).- Paso Huracán Irma (Septiembre 2017)

El huracán Irma afectó significativamente en trece (13) Provincias, en las cuales se ejecutaron las obras siguientes: Rehabilitación de 179 pasos provisionales; Restablecimiento de 11 puntos críticos en puentes y alcantarillas; Rehabilitación de 13 puntos críticos en Carreteras y Caminos Vecinales; Limpieza y Canalización en 14 puntos críticos de Ríos y Cañadas, destacándose entre las obras realizadas: 

· Rehabilitación del paso en el camino vecinal hacia el vertedero de la comunidad La Hoya, municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón; 

· Reforzamiento del muro de contención del Rio Yuna, Municipio Villa Rivas, Comunidad La Reforma, Provincia Duarte;

· Desbordamiento del Rio Moca, Puente Las Colinas, Comunidad Monte La Jagua, Provincia Espaillat;

· Restablecimiento del Paso en varios puntos de la ciudad de Puerto Plata, por obstrucción parcial producto de la caída de árboles; 

· Restablecimiento del paso en Costa Verde, municipio Montecristi;

· Restablecimiento del Paso en varios puntos de la ciudad de Samaná, por obstrucción parcial producto de la caída de árboles y sedimentos en la cañada La Logia, Barrio Panchito, municipio Las Terrenas, Provincia Samaná; 

· Rehabilitación del paso en la Carretera Nagua - Cabrera, Sección Boba, Distrito Municipal Las Gordas, Provincia María Trinidad Sánchez; 

· Canalización Rio en Arroyo Piedra, Distrito Municipal El Pinar, por crecida de rio sobre puente badén, Municipio San Jose de Ocoa;

· Socavación en tramo de carretera El Cercado-Vallejuelo, y relleno aproche puente Loma en Medio, Rio Vallejuelo, Municipio El Cercado, Provincia San Juan; 

· Restablecimiento Paso en las comunidades Paso del Medio, Lima, Atilano 1 y 2, Cabeza de Toro, Magarín, y Consuelo en el municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís;

· Recuperación Puente Badén sobre el Río Seibo, en la comunidad Los Cafeses, Provincia El Seibo; 

· Acondicionamiento Entrada Carretera Higüey-Yuma, por obstrucción parcial de la vía por caída de árboles, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia;

· Entre otras.

La inversión ejecutada en el restablecimiento de los pasos provisionales, alcanza la suma de RD$103,300,000.00 (Ciento Tres Millones Trescientos Mil Pesos con 00/100). Con la ejecución de las obras se beneficiaron aproximadamente 913,291 personas y se generaron 1,200 empleos temporales.

(b).- Paso Huracán María (Septiembre 2017)


El paso del huracán María afectó diecisiete (17) Provincias en su paso por nuestro país, en las cuales se intervinieron 45 puntos críticos, distribuidos 21 en tramos de carreteras afectadas, 19 en puentes colapsados, 5 en muros de gaviones y alcantarillas, entre otros. Entre las obras realizadas, citamos:

· Restablecimiento del paso incomunicado por socavación del Camino Vecinal Palo Colorao, municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón; 

· Restablecimiento del paso por derrumbe en varios tramos de la vía en la Carretera Miches - El Seibo, Municipio Miches, Provincia El Seibo; 

· Restablecimiento del paso en los puentes sobre el Rio Juan López y Puente La Playa sobre el Rio Cacique, Municipio Moca, Provincia Espaillat; 

· Colapso en los aproches del Puente sobre el Rio Nona, Carretera San Francisco de Macorís – Villa Tapia, Provincias Duarte y Salcedo;

· Socavación de aproche derecho en la Carretera Pimentel – Castillo, Municipio Castillo, Provincia Duarte;

· Socavación del Camino Vecinal en Villa Dura, Canca La Reina, Municipio Moca, Provincia Espaillat;

· Colapso del Puente sobre el Rio Jamao que une las comunidades de Yásica y Veragua, Municipio Gaspar Hernández, Provincia Espaillat;

· Socavación en tramo de la vía, después de la inundación en Barrio Puerto Rico, Provincia Hato Mayor;

· Colapso Badén que une las comunidades Blanco con Blanco Arriba, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal;

· Socavación de las pilas del Puente sobre el Rio Verde, Autopista Duarte, Tramo La Vega – Santiago, Provincia La Vega;

· Colapso del Puente Pancho Mateo, municipio Altamira, Provincia Puerto Plata;

· Entre otros.

La inversión estimada para la solución definitiva de las obras afectadas por el huracán María a nivel nacional, asciende a RD$2,401,000,000.00 (Dos Mil Cuatrocientos Un Millón de Pesos con 00/100). El restablecimiento de los pasos provisionales benefició aproximadamente a 1,750,861 personas y con la ejecución de las obras se generaron aproximadamente 3,660 empleos temporales.
IV. MEDIDAS DE POLÍTICAS SECTORIALES ENERO-DICIEMBRE 2017

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó durante el año 2017, ejecutando las políticas en el subsector transporte terrestre que han impactado favorablemente en la población dominicana. Entre las medidas de políticas implementadas en el año 2017, se destacan:

1.  Mejora progresiva de la red vial pavimentada interurbana y apoyo al mantenimiento de la red terciaria, específicamente carreteras locales y caminos vecinales. Fortaleciendo la multimodalidad del transporte, principalmente marítimo - terrestre y terrestre - aéreo, con aumento de la logística.

2. Incremento de la movilidad y seguridad de los usuarios de las principales avenidas con la construcción de elevados y retornos operativos vehiculares en el Gran Santo Domingo y en la ciudad de Santiago. 

3. Ofrecer protección y asistencia vial en las principales carreteras del país, a través del Plan de Seguridad Vial que ejecuta la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del MOPC.

4. Realizar acciones de vigilancia y protección, a fin de contribuir con la política de Seguridad del Estado y con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para proteger a los ciudadanos de la delincuencia común. 

5. Participación del Ministerio en la implementación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, adscrito al MOPC, con aplicación para todos los medios y modalidades de transporte terrestre, nacionales e internacionales, sus propietarios, los operadores, pasajeros y cargas, la circulación de los vehículos y de animales en las vías, y cualquier otra actividad vinculada, tanto en el ámbito urbano como interurbano. 

6. Cooperación y apoyo logístico del Ministerio con las planes y políticas de la Comisión Nacional de Emergencia e Instituciones afines en la Prevención, Mitigación y Respuesta a fenómenos atmosféricos y/o situaciones de desastres en todo el territorio nacional, proporcionando soluciones inmediatas con la ejecución de obras que restablezcan la circulación de la población por zonas incomunicadas. 

Las principales medidas de políticas sectoriales implementadas en la institución durante el periodo Enero - Diciembre 2017, se presentan en el cuadro No. 6: 
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Medida de Política

Instrumento(Ley, 

decreto, resolución 

administrativa, 

norma, disposiciones 

administrativas)

Mejora progresiva de la red 

mal pavimentada interurbana 

y apoyo al mantenimiento de 

la red terciaria.  

Fortaleciendola 

multimodalidad del 

transportey aumento de la 

logística

Ley  4378 del 10 de 

febrero del año 1956 que 

crea la Secretaría de 

Estado de Obras Públicas 

y Comunicaciones

Objetivo (s) especifico

(s) END a cuyo logro 

contribuye la medida 

de política

Línea (s) de acción de 

END a la que se 

vincula la medida de 

política

Expandir la 

cobertura y 

mejorar la calidad 

de la 

infraestructura y 

servicios de 

transporte y 

logística

Desarrollar un 

sistema eficiente y 

financieramente 

sostenible de 

mantenimiento de la 

infraestructura de 

transporte y logística

Mejora de la movilidad 

urbana en las ciudades de 

Santo Domingo y 

Santiago.

Aumento de la seguridad 

vial en los corredores 

logísticos del país.

DecretoNo. 56-10 que 

cambia nombre de 

Secretaría a Ministerio 

de Obras Públicas y 

Comunicaciones

Desarrollar e implementar 

un marco regulatorioque 

garantice un sistema de 

transporte de pasajeros y de 

carga de calidad, ordenado, 

seguro, ambientalmente 

sostenible

Ley 63-17, de fecha 21 de 

febrero del año 2017, que 

crea el Instituto Nacional 

de Tránsito y Transporte 

Terrestre

Regular y supervisar la 

movilidad, eltransporte 

terrestre, el transito y la 

seguridad vial en la 

República Dominicana


V. IMPACTO DE LAS EJECUTORIAS EN POLÍTICAS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END)

5.1  Género 

Las ejecutorias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2017, promovieron la construcción de una cultura de igualdad y equidad de género, en procura de beneficiar con los resultados de los bienes y servicios tanto a hombres como a mujeres; además, procurando una participación igualitaria en la ejecución de sorteos y procesos de licitaciones para la ejecución de las obras públicas a nivel nacional y en la captación de personal para optar por empleos en el plano institucional, con la creación de mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin ningún tipo de discriminación. 

5.2  Sostenibilidad Ambiental 

Los proyectos de inversión que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumplen con las normas que establece la Ley No. 64-00, referente a la conservación, mejoramiento y restauración del medio ambiente y recursos naturales, asegurando un uso sostenible. De esta forma, antes de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión, se gestionan los permisos o licencias ambientales correspondientes, para establecer los impactos negativos a mitigar durante el proceso constructivo.

En el año 2017, se realizaron aproximadamente unos 7,435.0 metros lineales de canalización de ríos, protección de taludes de puentes y carreteras y continúan en ejecución obras destinadas a reducir la vulnerabilidad y el impacto en el cambio
climático, tales como: restablecimiento de pasos provisionales, solución de puntos críticos en todo el territorio por el paso de tormentas y vaguadas, canalización de ríos y cañadas, protección de aproches, construcción de muro de gaviones, limpieza de obras de drenaje, entre otras.

5.3  Cohesión Territorial 

Con la terminación de los proyectos de construcción de nuevos ejes viales durante el año 2017, se incrementó la cohesión territorial al aumentar la movilidad y reducir el tiempo de recorrido entre las Regiones Norte, Sur y Este del país, generando las condiciones favorables para el intercambio comercial entre estas regiones de forma segura, rápida y confortable, reduciendo los costos operacionales de los vehículos, el tiempo de viajes, el número de accidentes y los impactos ambientales negativos.

Estas obras inauguradas y otras en ejecución incrementan la integración o cohesión territorial del país. 

5.4 Participación en Políticas Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2017, continuó participando en el ejercicio de políticas públicas interinstitucionales, entre las cuales se destacan la ejecución de los planes siguientes:

· Plan de Asistencia Vial conjuntamente con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y la Policía Nacional;

· Plan de Seguridad Ciudadana con el Ministerio de Defensa (MIDEF);

· Sistema Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad 911 con las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Policía Nacional, INDOTEL, OPTIC, Liga Municipal, Defensa Civil, Dominicana GOB;

· Plan de Infraestructura Escolar con el Ministerio de Educación (MINERD);

· Participación en Planes de construcción y reparación de obras específicas con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE);

· Medidas de Control Medio-Ambientales con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( MIMARENA);

· Plan de Mejora de la infraestructura vial con el Ministerio de Turismo (MITUR) y los Ayuntamientos;

· Participación en la ejecución de la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e internacional, tránsito y seguridad vial con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT);

· Entre otros.

VI. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones contribuyó durante el año 2017 en forma significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, con la adopción de medidas que favorecen a la reducción de la pobreza extrema, la protección del planeta, la gobernabilidad democrática, la consolidación de la paz, el cambio climático, el riesgo de desastres, la desigualdad económica, el consumo sostenible y la justicia, entre otras prioridades.  La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, requiere la colaboración del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para asegurar que dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras.

Las ejecutorias del MOPC en el año 2017, generaron aproximadamente 55,620 empleos directos y 24,750 indirectos con la ejecución en las obras terminadas y en ejecución, contribuyendo a los ODS, ya que el empleo es el factor principal para reducir la pobreza extrema y el hambre en la población económicamente  más deprimida  del país. 

Adicionalmente, a través de la ejecución de los Planes de Asfaltado a nivel nacional, se mejoró la calidad de vida a unos 4.3 millones de personas, lo que impacta favorablemente en el saneamiento ambiental  y en la reducción de enfermedades, principalmente en los niños y envejecientes.

VII. METAS PRESIDENCIALES 

7.1 Análisis del cumplimiento de Metas Presidenciales

En cumplimiento a las metas presidenciales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2017, desarrolló un extenso plan de construcción, reconstrucción y conservación de carreteras y caminos vecinales, así como también, obras varias de gran interés comunitario producto de las visitas sorpresas que realiza el Lic. Danilo Medina Sánchez, Presidente Constitucional de la República Dominicana en toda la geografía nacional, las cuales han impactado positivamente a la población residente en el área de influencia de las mismas, mejorando la calidad de vida y la distribución de los ingresos con la implementación de las políticas ejecutadas por el Ministerio.

También en el año 2017, el Ministerio continuó la ejecución de los Programas de Infraestructura Escolar y de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas a nivel nacional, cuyas acciones están directamente vinculadas con las metas presidenciales y los Objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020. 

Los logros acumulados por el MOPC durante el año 2017, los cuales están completamente relacionados con las metas presidenciales para el cuatrienio 2017-2020, se presentan en el cuadro siguiente:
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1.1 Kilómetros Construcción   

de Carreteras

1.2 Kilómetros 

Reconstrucción  y 

Mantenimiento  de 

Carreteras  

1.3 Kilómetros 

Reconstrucción y Asfaltados 

de Calles  y Avenidas

1.4 Metros Lineales 

Construcción, 

Reconstrucción y 

Mantenimiento de Puentes 

56.00

840.30

2,137.00

3,960.00

Recursos 

Económicos

Recursos 

Económicos

Recursos 

Económicos

Recursos 

Económicos

Recursos 

Económicos

35

51

107

177

105

810.20

-148.50

-1,725

2.1 Supervisión 

Construcción de 10,000 

Aulas Escolares  

1,287.00

Las 

Expropiaciones

25

3,869

3.1 Metros Lineales en 

Carreteras aNivel Nacional

7,435.00

Recursos

Económicos

129

-1,685

5.1 Kilómetros Señalización  

Vertical y Horizontal     

(Carreteras, Avenidas y Calles 

a Nivel Nacional)

5.2  KilómetrosPlan Asistencia Vial 

de la COMIPOL para protección  y 

seguridad vial en todas las carreteras 

principales  y estaciones de Peajes  

(1,342.0 km))

4,530.00

1,569.00

Recursos Económicos

Recursos Económicos

107

91

-306.50

108.00

4.1 Kilómetros en Const., 

Reconst.y Mantenimiento 

Menor de 2,000 Km de 

Caminos Vecinales

992.60

Recursos

Económicos

53

875.40

6.1 Metros Cuadrados de 

Construcción y Reparación 

de Edificaciones 

11,383.20

RecursosEconómicos 

y Las Expropiaciones

7

143,767.00


VIII. DESEMPEÑO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO

8.1 Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2017

La ejecución presupuestaria del  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2017, se canalizó acorde a la asignación de recursos financieros, cumpliendo en  gran medida con las metas trazadas conforme al programa de inversión en infraestructura física y servicios previsto.

La institución utilizó recursos ascendentes a la suma de RD$32,897,307,347.17 (Treinta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Cuarenta y Siete Pesos con 17/100), con una inversión aproximada en obras (activos no financieros)  de RD$18,459,368,008.68 (Dieciocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Ocho Pesos con 68/100). La distribución general de los egresos según los conceptos se presenta en el cuadro No. 8 y gráfico siguiente: 
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OBJETO DESCRIPCIÓN VALORES (RD$)

1 Obras (Activos No Financieros) RD$18,459,368,008.68

2 Disminución de Pasivos RD$4,033,617,548.72

3 Transferencias Corrientes RD$3,157,772,756.02

4 Servicios Personales RD$3,349,127,152.84

5 Transferencias de Capital RD$1,495,422,652.71

6 Contratación de Servicios RD$975,736,152.11

7 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$901,682,785.48

8 Materiales y Suministros RD$524,580,290.61

TOTAL GENERAL RD$32,897,307,347.17

Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto (Enero - 

Diciembre 2017)



Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

Obras Activos No Financieros

Disminución de Pasivos

Transferencias Corrientes

ServiciosPersonales

Transferencia de Capital

Contrataciónde Servicios

Bienes Muebles e 

Inmuebles

Materiales y 

Suministros


8.2 Ejecución Física Financiera por Programa en el Año 2017

Los recursos asignados por Programa en el Presupuesto Nacional de Inversión Pública para el año 2017 al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y las metas de producción programadas para el logro de las ejecutorias del año, se presentan en el cuadro No. 9.
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0

Código

Sub-

Programa

Construcción de Calles y 

Avenidas

Nombre del Programa

3,241,200,000.00

2,693,466,252.46 15

Cantidad de 

Productos 

Generados por 

Programa

Recursos Asignados al Programa

Cantidad 

Ejecutada en 

2017 (RD$)

11

Programa

13

12

14

15

20

23

24

25

33

34

18

N/A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reconversión Agricola de San

Juan de la Maguana

Reconstrucción de Calles y 

Avenidas

Construcción de Carreteras

Reconstrucción y Rehabilitación 

de Carreteras

Reconstrucción y Rehabilitación 

de Caminos Vecinales

Construcción de Puentes

Mejoramientode los Rios y 

Mantenimiento de Puentes

Construccion de Edificaciones

Rehabilitacion de Edificaciones

Entradas Propias Corrientes

3,478,080,001.00

144,720,000.00

125,000,000.00

2,861,000,000.00

35,000,000.00

274,000,000.00

40,000,000.00

1,530,000,000.00

245,000,000.00

0.00

525,999,999.00

0.00

3,526,861,796.79

104,752,026.91

53,801,022.72

1,274,334,070.56

13,176,649.78

75,339,777.30

0.00

539,251,649.28

44,320,266.61

803,997,895.07

376,515,817.12

8,953,550,784.08

27

1

2

16

2

3

1

13

63

11

4

53

Total General (RD$)                                   

RD$12,500,000,000.00  RD$18,459,368,008.68      211

Cantidad 

Asignada en 

2017  Vigente 

(RD$)

Obras EmergenciasX Daños 

Desastres Nat. Infraest. Viales

Const. Capacidades y Resilencia  

Desastres Nat. Infraest. Viales


8.3 Ejecución Física Financiera por Producto en el Año 2017

La ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)  durante el año 2017, se incluyen en el cuadro siguiente:
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13005

NORMALIZACIÓN 

SEMAFORIZACION 

MODERNA Y 

CONTROLES 

DIGITALES DE VIA

1100200051 125,000,000.00 135,806,290.49

12628

CONSTRUCCIÓN DE 

LA 

CIRCUNVALACION 

DE AZUA 1RA. ETAPA, 

EN LA PROVINCIA 

AZUA

1100280051 0.00 74,284,124.52

13631

CONSTRUCCIÓN 

CORREDOR ECOLOGICO 

PONTEZUELA -SANTIAGO 

DE LOS CABALLEROS -

ECOVÍA -

(CIRCUNVALACION DE 

SANTIAGO), PROVINCIA 

SANTIAGO

1100350051 482,400,000.00 523,226,000.00

13685

CONSTRUCCIÓN 

CORREDOR DUARTE II 

(ELEVADO AV. CHARLES 

DE GAULLE -

CARRETERA MELLA), 

SANTO DOMINGO ESTE

1100380051 0.00 980,074,919.00

13686

CONSTRUCCIÓN 

CORREDOR DUARTE 

II (PASO INFERIOR 

AV. 27 DE FEBRERO -

AV. PRIVADA)

1100390051 0.00 940,871,922.00

13687

CONSTRUCCIÓN 

CORREDOR DUARTE 

II (SOLUCIÓN AV. 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA), SANTO 

DOMINGO

1100400051 0.00 39,202,996.45

5490

CONSTRUCCION 

CALLES DEL BARRIO 

VILLA HERMOSA, 

PROV. LA ROMANA

1100410051 35,000,000.00 0.00

13830

CONSTRUCCIÓN DEL 

ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA 

AVENIDA CHARLES DE 

GAULLE CON ENTRADA 

DE INVIVIENDA EN 

SANTO DOMINGO ESTE

1100420051 231,200,000.00 0.00

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)
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13831

CONSTRUCCIÓN DEL 

ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA 

AVENIDA CHARLES DE 

GAULLE CON CARRETERA 

DE MENDOZA EN SANTO 

DOMINGO ESTE

1100430051 194,400,000.00 0.00

13832

CONSTRUCCIÓN DEL 

ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN  DE LA 

AVENIDA CHARLES DE 

GAULLE CON ENTRADA 

SABANA PERDIDA EN 

SANTO DOMINGO ESTE

1100440051 162,400,000.00 0.00

13833

CONSTRUCCIÓN DEL 

ELEVADO EN EL 

KILÓMETRO 17 DE LA 

AUTOPISTA JUAN PABLO 

DUARTE EN LA 

PROVINCIA SANTO 

DOMINGO

1100450051 231,200,000.00 0.00

13834

CONSTRUCCIÓN DEL 

ELEVADO EN EL 

KILÓMETRO 22 DE LA 

AUTOPISTA JUAN PABLO 

DUARTE EN LA 

PROVINCIA SANTO 

DOMINGO

1100460051 231,200,000.00 0.00

13835

CONSTRUCCIÓN DEL 

TRAMO III DE LA 

AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN 

SANTO DOMINGO 

(PROF. JUAN BOSCH)

1100470051 720,400,000.00 0.00

13829

CONSTRUCCIÓN  DEL 

TRAMO III DE LA 

AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN 

SANTO DOMINGO 

(PROF. JUAN BOSCH)

1100480051 276,000,000.00 0.00

13839

CONSTRUCCIÓN DE 

LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN DE 

SAN FRANCISCO DE 

MACORÍS, 

PROVINCIA DUARTE

1100490051 552,000,000.00 0.00

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 11 (15 Proyectos)                    

RD$3,241,200,000.00      RD$2,693,466,252.46      
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5565

CONSTRUCCIÓN Y 

RECONST. DE LAS CALLES 

DEL MUNICIPIO DE 

COMENDADOR Y REHAB. 

DE LA CARRETERA LAS 

MATAS-ELIAS PIÑA, 

PROV. ELIAS PIÑA

1200100051 50,000,000.00 5,701,090.87

13633

RECONSTRUCCIÓN 

AVENIDA 

ECOLÓGICA HASTA 

LA CIUDAD JUAN 

BOSCH, SANTO 

DOMINGO

1200380051 268,000,000.00 0.00

13750

AMPLIACIÓN DE LAS 

VIAS DE ACCESO DE LA 

ENTRADA A HIGUEY, 

MUNICIPIO HIGUEY 

(Ampliación Accesos a 

Entrada)

1200400051 250,000,000.00 80,124,634.82

13796

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

BARAHONA

1200410051 53,571,429.00 183,205,545.59

13799

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA SAN 

CRISTÓBAL

1200420051 15,000,000.00 91,277,069.95

13803

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA SAN 

PEDRO DE MACORIS

1200430051 55,864,527.00 114,526,389.00

13800

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA  EL 

SEYBO

1200440051 175,000,000.00 282,804,996.37

13827

MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA PROVINCIA 

MONTE PLATA, 

INSPECCION DE LA 

EJECUCION

1200450051 75,000,000.00 115,928,392.34

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)
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13802

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

SANTIAGO

1200470051 303,000,000.00 592,047,668.05

13804

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

VALVERDE

1200460051 46,650,778.00 27,366,818.27.00

13805

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA DUARTE

1200480051 89,296,411.00 84,758,573.40

13806

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA PUERTO 

PLATA

1200490051 184,968,978.00 142,382,334.14

13807

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA LA VEGA

1200500051 178,691,101.00 297,948,173.11

13811

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

SÁNCHEZ RAMÍREZ

1200620051 165,000,000.00 150,436,419.17

13812

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

MONTECRISTI

1200610051 17,809,524.00 15,999,905.31

13813

MEJORAMIENTO DE 

LA  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA HATO 

MAYOR

1200600051 99,135,473.00 104,962,153.11

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)
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13814

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA  ELIAS 

PIÑA

1200590051 33,809,524.00 49,211,066.51

13816

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA DE 

SAMANA

1200580051 195,000,000.00 168,923,709.72

13819

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

MONSEÑOR NOUEL

1200570051 60,000.000.00 49,999,077.50

13820

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA 

PEDERNALES

1200560051 184,012,870.00 190,604,689.83

13822

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA SAN JOSÉ 

DE OCOA

1200550051 40,000,000.00 40,000,000.00

13823

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA LA 

ALTAGRACIA

1200540051 140,624,315.00 101,851,875.37

13824

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN EL DISTRITO

NACIONAL

1200530051 45,000,000.00 46,304,321.58

13825

MEJORAMIENTO DE 

LA  

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA  SAN 

JUAN

1200520051 60,000,000.00 60,000,000.00

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)
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13826

MEJORAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL EN LA 

PROVINCIA  SANTO 

DOMINGO

1200510051 246,067,130.00 455,675,205.5

13828

REPARACIÓN DEL 

DISTRIBUIDOR DEL 

KILÓMETRO 9 DE LA 

AVENIDA JOHN F. 

KENNEDY CON AVENIDA 

LUPERÓN EN EL 

DISTRITO NACIONAL

1200630051 184,000,000.00 0.00

13836

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CAPA DE 

RODADURA DE LA 

AUTOPISTA JUAN 

PABLO DUARTE

1200640051 262,577,941.00 74,821,687.48

12954

CONSTRUCCIÓN 

SISTEMAS DE 

PRODUCCION PARA LA 

RECONVERSION 

AGRICOLA DE SAN JUAN 

DE LA MAGUANA

1301160051 139,935,000.00 100,499,901.13

12954

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS 

DE PRODUCCION PARA LA 

RECONVERSION 

AGRICOLA DE SAN JUAN 

DE LA MAGUANA, 

INSPECCION DE LA 

EJECUCION

1301160052 4,785,000.00 4,252,125.78

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 12 (27 Proyectos)                    

RD$3,478,080,001.00      RD$3,526,861,796.76      

Programa 13 (01 Proyecto)                    

RD$144,720,000.00 RD$104,752,026.91  
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12089

CONSTRUCCIÓN DE 

LA INTERCONEXION 

CARRETERA ZONA 

FRANCA GUERRA Y 

NUEVA AUTOPISTA 

DEL NORDESTE

1400100051 25,000,000.00 36,133,224.19

13480

CONSTRUCCIÓN 

CARRETERA 

TURISTICA GREGORIO 

LUPERÓN, PROVINCIA 

PUERTO PLATA

1400280051 100,000,000.00 17,667,798.53

1729

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA HATO 

MAYOR -SABANA DE 

LA MAR, PROV., HATO 

MAYOR

1500300051 130,000,000.00 0.00

6070

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA BAVARO -

UVERO ALTO -MICHES -

SABANA DE LA MAR Y 

CONSTRUCCION 

TERMINAL PORTUARIA EN 

SABANA DE LA MAR

1500650051 10,000,000.00 0.00

6504

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA ANTIGUA 

ANGELITA 

INTERSECCION LA 

CIENEGA -CABALLONA -

LOS RIELES EN SANTO 

DOMINGO OESTE

1501840051 10,000,000.00 5,000,000.00

6548

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA 

CABRAL -PEÑON EN 

LA PROVINCIA 

BARAHONA

1500010051 276,000,000.00 644,000,000.00

12077

RECONSTRUCCIÓN 

TRAMO II DE LA 

CARRETERA LA CUESTA 

DEL JOBO -DON JUAN -

MATA DE 

JAGUACEVICOS, PROV. 

MONTE

1501090051 0.00 8,028,435.36

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 14 (02 Proyectos)                  

RD$125,000,000.00   RD$53,801,022.72      
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12089

CONSTRUCCIÓN DE 

LA INTERCONEXION 

CARRETERA ZONA 

FRANCA GUERRA Y 

NUEVA AUTOPISTA 

DEL NORDESTE

1400100051 25,000,000.00 36,133,224.19

13480

CONSTRUCCIÓN 

CARRETERA 

TURISTICA GREGORIO 

LUPERÓN, PROVINCIA 

PUERTO PLATA

1400280051 100,000,000.00 17,667,798.53

1729

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA HATO 

MAYOR -SABANA DE 

LA MAR, PROV., HATO 

MAYOR

1500300051 130,000,000.00 0.00

6070

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA BAVARO -

UVERO ALTO -MICHES -

SABANA DE LA MAR Y 

CONSTRUCCION 

TERMINAL PORTUARIA EN 

SABANA DE LA MAR

1500650051 10,000,000.00 0.00

6504

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CARRETERA ANTIGUA 

ANGELITA 

INTERSECCION LA 

CIENEGA -CABALLONA -

LOS RIELES EN SANTO 

DOMINGO OESTE

1501840051 10,000,000.00 5,000,000.00

6548

RECONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA 

CABRAL -PEÑON EN 

LA PROVINCIA 

BARAHONA

1500010051 276,000,000.00 644,000,000.00

12077

RECONSTRUCCIÓN 

TRAMO II DE LA 

CARRETERA LA CUESTA 

DEL JOBO -DON JUAN -

MATA DE 

JAGUACEVICOS, PROV. 

MONTE

1501090051 0.00 8,028,435.36

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 14 (02 Proyectos)                  

RD$125,000,000.00   RD$53,801,022.72      
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12139

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA CRUCE 15 

DE AZUA -ENTRADA 

BARAHONA PROVINCIAS 

AZUA, BAHORUCO Y 

BARAHONA

1500160051 20,000,000.00 20,000,000.00

12179

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA SALIDA 

BANI-CRUCE 15 DE 

AZUA, PROVINCIAS 

PERAVIA Y AZUA

1500480051 288,000,000.00 13,324,109.94

12661

RECONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

EN LA PROVINCIA 

SANTIAGO I, (DAÑOS POR 

PASO DE VAGUADAS ABRIL 

2012, DECRETO NO.230-2012 

D/F 12/05/2012)

1501300051 0.00 2,909,005.91

12711

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA NAGUA -

PUERTO PLATA, 

PROVINCIA MARIA 

TRINIDAD SANCHEZ

1501420051 15,000,000.00 0.00

12720

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA HATO 

MAYOR -EL PUERTO, 

PROVINCIA HATO 

MAYOR

1501320051 322,000,000.00 30,173,425.94

12723

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA DE LOS 

LLANOS-AL PUERTO, 

PROVINCIA SAN 

PEDRO DE MACORIS

1501850051 184,000,000.00 0.00

12776

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA CRUCE DE 

OCOA -SAN JOSE DE 

OCOA Y PUENTE SABANA 

LARGA (TRAMO ARRIBA 

-NIZAO -SABANA 

LARGA)

1501400051 964,800,000.00 184,624,162.37

13641

RECONSTRUCCIÓN 

CARRETERA 

BAYAGUANA -EL 

PUERTO, PROVINCIA 

MONTE PLATA

1501810051 101,200,000.00 4,166,845.57

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)
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13644

CONSTRUCCIÓN DE 

PROLONGACIÓN 

CIRCUNVALACIÓN 

NORTE, PROVINCIA 

SANTIAGO

1501830051 230,000,000.00 34,906,982.93

13645

RECONSTRUCCIÓN DE 

CAMINOS VECINALES LA 

MAGUANITA -MONCIÓN, 

SABANETA -LA MAGUANA 

Y LA MAGUANA -LA 

LEONOR, PROVINCIA 

SANTIAGO RODRÍGUEZ

1501820051 300,000,000.00 327,201,102.54

13837

RECONSTRUCCIÓN DE 

LA CARRETERA LA 

YAGUIZA -LOS 

ZACONES -LOS 

CACAOS -SAN 

FRANCISCO DE 

MACORÍS

1501860051 10,000,000.00 0.00

923

RECONSTRUCCIÓN 

RED DE CAMINOS 

VECINALES DE 

CABRERA, PROV., 

MARIA TRINIDAD 

SANCHEZ

1800200051 0.00 13,176,649.78

12082

RECONSTRUCCIÓN 

CAMINO VECINAL CRUCE 

CARRETERA HATO MAYOR 

-EL SEYBO -MAGARIN -

CRUCE CARRETERA HATO 

MAYOR -EL SEYBO

1800170051 35,000,000.00 0.00

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 15 (16 Proyectos)                    

RD$2,861,000,000.00     RD$1,274,334,070.56      

Programa 18 (02 Proyectos)                    

RD$35,000,000.00     RD$13,176,649.78      
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13001

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE 

HORMIGON POSTENSADO Y 

PROTECCION DE LOS 

APROCHES SOBRE EL RIO 

OCOA,CARRETERA SABANA 

BUEY -PALMAR DE OCOA, 

PROVINCIA PERAVIA

2000360051 30,000,000.00 0.00

13001

CONSTRUCCIÓN PUENTE 

DE HORMIGON 

POSTENSADO Y 

PROTECCION DE LOS 

APROCHES SOBRE EL RIO 

OCOA, (Protección de los 

aproches del puente)

2000360052 20,000,000.00 0.00

13634

CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE LA MATA -

COTUI, PROVINCIA 

SÁNCHEZ RAMIREZ

2000550051 200,000,000.00 65,120,780.59

13639

CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE EL 

LLANO, 

PROVINCIA ELIAS 

PIÑA

2000570051 24,000,000.00 10,218,996.71

12091

MEJORAMIENTO 

DE LOS RIOS 

NIGUA Y YUBAZO, 

PROV. SAN 

CRISTOBAL)

2300070051 40,000,000.00 0.00

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 23 (01 Proyecto)                    

RD$40,000,000.00      RD$0.00      

Programa 20 (03 Proyectos)                  

RD$274,000,000.00      RD$75,339,777.30    
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10594

CONSTRUCCIÓN Y 

DISEÑO DE LAS NUEVAS 

INSTALACIONES DE LA 

BASE NAVAL MARINA DE 

GUERRA, DISTRITO 

NACIONAL

2400130051 0.00 80,000,000.00

13482

CONSTRUCCIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURAS 

ADICIONALES EN EL 

CAMPUS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE 

SANTO DOMINGO 

(INTEC)

2400410051 50,000,000.00 0.00

13635

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO DE DOS 

NIVELES DEL 

INSTITUTO DE 

CARDIOLOGÍA

2400580051 50,000,000.00 00.00

13636

CONSTRUCCIÓN DEL 

PARQUE  DISTRITO 

INDUSTRIAL SANTO 

DOMINGO OESTE 

(DISDO), EN HATO 

NUEVO,

2400590051 100,000,000.00 0.00

13637

CONSTRUCCIÓN 

PALACIO DE 

JUSTICIA DE 

SANTO DOMINGO 

ESTE

2400600051 150,000,000.00 0.00

13642

CONSTRUCCIÓN 

HOSPITAL LAS 

TERRENAS, 

PROVINCIA 

SAMANÁ

2400610051 100,000,000.00 24,970,058.59

13643

CONSTRUCCIÓN DE 

600 APARTAMENTOS 

EN LA 

MESOPOTAMIA, 

PROVINCIA SAN 

JUAN

2400620051 400,000,000.00 203,341,107.33

13646

CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO 

ALOJAMIENTO 

SISTEMA DE 

SERVICIO 9-1-1

2400630051 122,000,000.00 82,780,602.66

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)
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13710

CONSTRUCCIÓN 

LABORATORIO 

NACIONAL DE TAMIZ 

NEONATAL Y ALTO 

RIESGO EN SANTO 

DOMINGO, DISTRITO

2400650051 40,000,000.00 0.00

13755

CONSTRUCCIÓN  Y 

RECONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS Y 

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS A NIVEL 

NACIONAL

2400660051 150,000,000.00 77,559,276.65

13756

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO DE ATENCION 

INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD -CAID-

SANTO DOMINGO ESTE

2400680051 150,000,000.00 70,600,604.05

13784

CONSTRUCCIÓN 

CENTRO DE ATENCION 

INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD -CAID-

SAN PEDRO DE 

MACORIS

2400590051 38,000,000.00 0.00

13838

CONSTRUCCIÓN 

DEL MERCADO EN 

EL MUNICIPIO LA 

VEGA            

2400690051 180,000,000.00 0.00

12626

REHABILITACIÓN 

HOSPITAL 

MUNICIPAL DE 

SOSUA, PROVINCIA 

PUERTO PLATA

2500190051 50,000,000.00 0.00

12632

REHABILITACIÓN CIVIL 

Y ELECTRICA DEL 

EDIFICIO QUE ALOJA LA 

UNIDAD DE QUEMADOS 

DEL HOSPITAL ROBERT 

READ CABRAL, EN EL 

DISTRITO NACIONAL

2500200051 110,000,000.00 0.00

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 24 (13 Proyectos)                  

RD$1,530,000,000.00     RD$539,251,649.28      
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13475

REMODELACIÓN 

CAMPAMENTO 

DUARTE -

UNIVERSIDAD 

POLICIA NACIONAL, 

DISTRITO NACIONAL

2500210051 25,000,000.00 15,492,452.20

13652

REMODELACIÓN DE 

LA CIUDAD 

ESPERANZA DE LOS 

BARRANCONES, 

PROVINCIA 

BARAHONA

2500240051 60,000,000.00 28,827,814.41

13192

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA 

ELIAS PIÑA

3300030052 1,000,000.00 10,240,334.22

13193

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS 

HIDRÁULICAS, 

PROVINCIA 

INDEPENDENCIA

3300040051 10,000,000.00 0.00

13194

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA 

MONTE PLATA.

3300050051 151,978,974.00 60,648,376.96

13196

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA  

SAN CRISTÓBAL

3300070051 22,000,000.00 84,521,013.92

13197

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA  

SAN CRISTÓBAL

3300080051 9,000,000.00 8,999,999.11

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 25 (04 Proyectos)                   

RD$245,000,000.00      RD$44,320,266.61      
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13198

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA 

DE BAHORUCO

3300140051 31,000,000.00 3,976,844.86

13199

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA 

DE AZUA

3300130051 84,652,991.00 187,399,983.81

13200

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA 

BARAHONA

3300120051 122,021,026.00 12,696,424.40

13201

CONSTRUCCIÓN DE 

CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS 

DESASTRES NATURALES 

EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS 

VIALES EN LA PROVINCIA 

SANTO DOMINGO

3300110051 4,000,000.00 0.00

13202

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS 

HIDRÁULICAS, 

PROVINCIA SAN JOSÉ 

DE OCOA

3300100051 70,000,001.00 8,032,839.84

13203

CONSTRUCCIÓN DE 

OBRAS 

HIDRÁULICAS, 

PROVINCIA SAN 

JUAN

3300090051 20,347,007.00 0.00

SNIP#

Descripción

Meta 

Programada       

Año 2017 (RD$)

Meta Ejecutada 

Año 2017 (RD$)

Programa 33 (11 Proyectos)                   

RD$525,999,999.00      RD$376,515,817.12      


8.4 Ejecución Física y Financiera  por Proyectos de Inversión Año 2017

La ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2017, se incluyen en el cuadro siguiente:
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Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
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Gestión Formuladora 2017- MOPC

13631

Km 

34.90

2,536,860,114.00

1100350051 482,400,000.00

6.64

523,226,000.00

108.46 7.20

12628

Km

13.50

1,699,999,600.00 1100280051 0.00

0

74,284,124.52

0 0

13005

Ud

300.00

1,600,000,000.00 1100200051 125,000,000.00

23.44

135,806,290.49

108.65 25.46

13687

Km

6.90

2,828,928,319.00 1100400051 0.00

0

39,202,996.45

0 0

13686

km

4.91

589,018,192.00 1100390051 0.00

0

940,871,922.00

0 0

13685

Km

0.75

937,835,189.00

1100380051 0.00

0

980,074,919.00

0 0

13831

Km

3.78

1,123,300,000.00 1100430051 194,400,000.00

0.65 0.00 0 0

13830

Km

3.78

1,109,200,000.00 1100420051 231,200,000.00

0.79 0.00 0 0

CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA

CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (PASO INFERIOR AV. 27 DE FEBRERO - AV. PRIVADA)

CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (ELEVADO AV. CHARLES DE GAULLE - CARRETERA 

MELLA), SANTO DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON 

ENTRADA DE INVIVIENDA EN SANTO DOMINGO ESTE

5490

Km

9.64

164,317,791.00 1100410051 35,000,000.00

2.05 0.00 0 0

NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA

CONSTRUCCIÓN CORREDOR ECOLOGICO PONTEZUELA - SANTIAGO DE LOS CABALLEROS -

ECOVÍA - (CIRCUNVALACION DE SANTIAGO), PROVINCIA SANTIAGO

CONSTRUCCIÓN CORREDOR DUARTE II (SOLUCIÓN AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA), SANTO 

DOMINGO

CONSTRUCCION CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON 

CARRETERA DE MENDOZA EN SANTO DOMINGO ESTE
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13834

Km 

3.582

1,358,300,000.00 

1100470051 720,400,000.00 

0.88

0.00

0 0

13832

Km

3.46

601,600,000.00 1100440051 162,400,000.00

0.93

0.00

0 0

13833

Km

3.53

1,377,100,000.00 1100450051 231,200,000.00

0.59

0.00

0 0

13839

Km

15.00

2,073,771,083.04  1100490051 552,000,000.00 

3.39

0.00

0 0

13829

km

4.65

1,175,000,000.00

1100480051 276,000,000.00 

1.09

0.00

0 0

13835

Km

20.00

16,400,650,000.00 

1100460051 231,200,000.00 

0.60

0.00

0 0

13750

Km

9.10

200,000,000.00 1200400051  250,000,000.00

11.38 80,124,634.82  32.05 3.65

13633

Km

17.40

845,840,000.00  1200380051  268,000,000.00

5.51 0.00 0 0

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN  DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON 

ENTRADA SABANA PERDIDA EN SANTO DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO CON AVENIDA ISABEL 

AGUIAR (PINTURA) EN SANTO DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO 

(PROF. JUAN BOSCH)

RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO 

5565

Km

24.99

168,979,675.00  1200100051  50,000,000.00

7.39 5,701,090.67  11.40 0.84

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL KILÓMETRO 17 DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN 

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL KILÓMETRO 22 DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN 

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA 

DUARTE 

CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y 

REHABILITACIÓNDE LA CARRETERA LAS A LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA

AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGÜEY 

(Ampliación Accesos a Entrada) 
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13803

Km 

0.60

18,263,376.00 

1200440051  175,000,000.00 

15.05

282,804,996.37 

205.01 3.76

13799

Km

73.94

529,235,043.80  1200420051 15,000,000.00

2.10

91,277,069.95 

608.51 12.75

13796

Km

105.00

689,779,856.05  1200410051 53,571,429.00 

8.15

183,205,545.59 

341.98 27.89

13804

Km 106.97 587,293,229.69  1200460051  46,650,778.00 

8.50

27,366,818.27 

58.66 4.98

13827

km

73.94

1,051,973,893.08  1200450051  75,000,000.00 

5.27

115,928,392.34 

154.57 8.15

13800

Km

41.79

486,000,865.00 

1200430051 55,864,527.00 

1.84

114,526,389.00 

161.60 24.32

13806

Km

25.92

219,966,893.04  1200490051  184,968,978.00 

21.80 142,382,334.14  76.98 16.78

13805

Km

71.58

605,077,643.00  1200480051  89,296,411.00 

10.56 84,758,573.40  94.92 10.03

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA, 

INSPECCION DE LA EJECUCION 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DUARTE 

13802

Km

96.79

475,561,056.36  1200470051  303,000,000.00 

61.67 592,047,668.05  195.40 120.50

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA VALVERDE 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA 
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13825

Km 

36.18

427,287,359.00 

1200530051  45,000,000.00 

5.32

282,804,996.37 

100.00 5.08

13826

Km

60.66

277,721,388.77  1200510051  246,067,130.00 

53.75

455,675,205.50 

185.18 99.53

13807

Km

100.04

224,578,074.70  1200500051  178,691,101.00 

79.60

297,948,173.11 

166.74 132.72

13822

Km 62.99 425,979,969.00  1200460051  40,000,000.00 

5.91

40,000,000.00 

100.00 5.91

13823

km

40.84

604,645,637.00  1200540051  140,624,315.00 

9.50

101,851,875.37 

72.43 6.88

13824

Km

66.68

563,625,257.00 

1200520051  60,000,000.00 

5.08

60,000,000.00 

102.90 5.48

13816

Km

68.25

219,966,893.04  1200580051  195,000,000.00

23.42 168,923,709.72 86.63 20.29

13819

Km

34.26

73,348,936.41 1200570051  60,000,000.00 

28.02 49,999,077.50  83.33 23.35

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO NACIONAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL 

13820

Km

61.40

908,541,790.00  1200560051  184,012,870.00 

12.44 190,604,689.83  103.58 12.88

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JUAN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAMANA
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13812

Km 

65.30

541,575,093.67 

1200620051  165,000,000.00 

12.47

150,436,419.17 

89.84 1.93

13813

Km

36.00

366,229,356.00  1200600051  99,135,473.00 

9.74

104,962,153.11 

105.88 10.32

13814

Km

5.95

50,863,412.87  1200590051  33,809,524.00 

3.96

49,211,066.51 

145.55 5.76

13836

Km 146.30 450,000,000.00  1200640051  262,577,941.00 

85.37

74,821,687.48 

28.50 24.33

13828

km

1.89

432,400,000.00  1200630051  184,000,000.00 

0.80

0.00

0 0

13811

Km

37.80

500,000,000.00 

1200610051  17,809,524.00 

2.15

15,999,905.31

91.17 11.37

13480

Km

48.80

2,281,372,187.98  1400280051  100,000,000.00

2.14 17,667,798.53  17.67 0.38

12089

Km

47.07

557,514,560.00  1400100051  25,000,000.00 

2.11 36,133,224.19  144.53 3.05

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA HATO MAYOR

REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON 

AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN CARRETERA  ZONA FRANCA  GUERRA Y 

NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE 

12954

Km

N/A

215,000,000.00  1301160051  139,935,000.00 

- 100,499,901.13  71.82 -

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA ELÍAS PIÑA 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI

RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA  AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE 

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PARA LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA DE SAN JUAN 

DE LA MAGUANA 

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA 
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1729

Km 

41.00

502,159,962.00

1500480051  288,000,000.00 

11.57

13,324,109.94 

0 0

12139

Km

58.00

1,248,111,143.92  1500160051  20,000,000.00 

0.93

20,000,000.00 

100.00 0.93

6548

Km

103.00

6,397,487,057.00  1500010051  276,000,000.00 

4.44

644,000,000.00 

233.33 10.37

12077

Km 11.77 139,469,178.00  1501090051  0.00 

0.00 8,028,435.36  0 0

6070

km

6.00

31,100,000.00  1500650051  10,000,000.00 

1.93

0.00

0 0

12179

Km

47.30

1,177,583,066.39 

1500300051  130,000,000.00 

10.61

0.00

4.63 0.54

12776

Km

58.40

2,369,730,018.00  1501400051  964,800,000.00 

23.78 184,624,162.37  19.14 4.55

12720

Km

24.00

516,660,039.00  1501320051  322,000,000.00 

14.96 30,173,425.94  9.37 1.40

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, 

BAHORUCO Y BARAHONA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA 

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI - CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA 

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR

12661

Km

69.78

299,999,997.00  1501300051  0.00 

0.00 2,909,005.91  0 0

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y 

CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR 

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR 

RECONSTRUCCIÓN TRAMO II DE LA CARRETERA LA CUESTA DEL JOBO - DON JUAN - MATA DE 

JAGUA, CEVICOS, PROV. MONTE PLATA

RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO I, 

(DAÑOS POR PASO DE VAGUADAS ABRIL 2012, DECRETO NO.230-2012 D/F 12/05/2012) 

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSÉ DE OCOA Y PUENTE SABANA LARGA 

(TRAMO ARRIBA - NIZAO - SABANA LARGA) 
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13645

Km 

37.00

654,000,000.00 

1501830051  230,000,000.00 

2.51

34,906,982.93 

109.07 18.51

13641

Km

23.50

613,888,000.00  1501810051

`101,200,000.00 

3.87

4,166,845.57 

4.12 0.16

12711

Km

145.00

3,226,278,709.61  1501420051  15,000,000.00 

0.67

0.00 

0 0

12723

Km 15.00 190,000,000.00  1501850051  184,000,000.00 

14.53 0.00 0 0

6504

km

8.80

74,894,965.83  1501840051  10,000,000.00 

1.17

5,000,000.00

50.00 0.59

13644

Km

4.80

440,583,014.00 

1501820051 300,000,000.00 

16.97

327,201,102.54 

15.18 0.38

923

Km

29.00

204,252,771.00 1800200051  0.00 

0.00 13,176,649.78  0 0

12082

Km

20.98

136,517,909.00  1800170051  35,000,000.00 

5.38 0.00  0 0

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION LA CIENEGA -

CABALLONA - LOS RIELES EN SANTO DOMINGO OESTE 

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO 

RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARÍN -

CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO 

13837

Km

9.60

299,999,997.00  1501860051  10,000,000.00 

0.53 0.00  0 0

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA,  PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 

RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES LA MAGUANITA - MONCIÓN, SABANETA - LA 

MAGUANA Y LA MAGUANA - LA LEONOR, PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ 

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE 

MACORÍS 

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA YAGUIZA - LOS ZACONES - LOS CACAOS - SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS 

RECONSTRUCCIÓN RED DE CAMINOS VECINALES DE CABRERA, PROV., MARÍA TRINIDAD 

SÁNCHEZ 

180,000,000.00 
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13639

Km 

0.05

51,762,557.00 

2300070051  40,000,000.00 

0.19

0.00

42.58 0.01

13634

Km

0.28

600,000,000.00  2000550051 

`200,000,000.00 

0.09

65,120,780.59 

32.56 0.03

13001

Km

0.20

109,835,592.00  2000360051  30,000,000.00 

0.05

0.00 

0 0

13482

M² 28,570 955,650,000.00  2400410051  50,000,000.00 

1,494.79  0.00 0 0

10594

M² 24,500 1,472,178,152.00  2400130051 0.00 

0

80,000,000.00

0 0

12091

Km

3.11

640,887,181.00 

2000570051  24,000,000.00 

0.02

10,218,996.71 

0 0

13637

M² 28,400 398,173,516.00  2400600051  150,000,000.00 

10,698.85 

0.00  0 0

13636

M²

5,044.73

6,540,000,000.00  2400590051  100,000,000.00 

77.14 0.00  0 0

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA BASE NAVAL MARINA DE 

GUERRA,  DISTRITO NACIONAL 

MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTÓBAL

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO 

NUEVO

13635

M²

4,609.11

378,971,200.00 2400580051  50,000,000.00 

608.11 0.00  0 0

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGÓN POSTENSADO Y PROTECCIÓN DE LOS APROCHES SOBRE 

EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL LLANO, PROVINCIA ELÍAS PIÑA 

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
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13646

M²

4,500 

305,505,462.00 

2400650051  40,000,000.00 

502.63

0.00

67.85

1,219.33 

13643

M² 36,000  610,400,000.00  2400620051 

`400,000,000.00 

23,591.09  203,341,107.33 

50.84

11,992.59 

13642

M²

2,915.99 

239,758,837.00  2400610051  100,000,000.00 

1,216.22 

24,970,058.59 

24.97 303.69 

13784

M²

5,500

524,809,952.00  2400670051  38,000,000.00 

398.24 0.00 0 0

13755

- N/A 150,000,000.00  2400660051  150,000,000.00 

0 77,559,276.65  51.71 0

13710

M²

540

42,974,135.00 

2400630051  122,000,000.00  1,797.02  82,780,602.66 

0 0

12626

M² - 20,000,000.00  2500190051  50,000,000.00 

-

0.00  0 0

13838

M² 10,600 180,000,000.00  2400690051  180,000,000.00 

10,600.00

0.00  0 0

CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN 

CONSTRUCCIÓN  Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS 

A NIVEL NACIONAL 

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO 

EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA 

13756

M²

5,500 

524,809,952.00  2400680051  150,000,000.00 

1,572.00  70,600,604.05  47.07 739.89

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ALOJAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO 9-1-1 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD -CAID- SAN PEDRO DE 

MACORÍS 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD -CAID-

SANTO DOMINGO ESTE 

REHABILITACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SOSÚA, PROVINCIA PUERTO PLATA 
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13652

Km

21,000 200,000,000.00 

3300030052  1,000,000.00 

0.04

10,240,334.22 

48.05

3,026.92 

13475

M²

5,749.74 

200,000,000.00  2500210051  `25,000,000.00 

718.72

15,492,452.20 

61.97 445.39

12632

M²

1,601

137,264,075.00  2500200051  110,000,000.00  1,283.00  0.00

0 0

13194

Km

79.49

698,511,103.00  3300050051  151,978,974.00 

17.30 60,648,376.96  39.91 6.90

13193

Km 2.50 191,175,084.00  3300040051  10,000,000.00 

0.13 0.00  0 0

13192

M²

3.80

99,828,687.00 

2500280051  60,000,000.00  6,300.00 28,827,814.41 

1024.03 0.39

12626

Km

1.88

267,301,181.00  3300090051  20,347,007.00 

0.14 0.00  0 0

13197

Km

38.03

243,358,995.00  3300080051  9,000,000.00 

1.41 8,999,999.11  100.00 1.41

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICÍA NACIONAL, 

DISTRITO NACIONAL 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, PROVINCIA INDEPENDENCIA 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA ELÍAS PIÑA 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA  SAN CRISTÓBAL 

13196

Km

61.40 

908,541,790.00  3300070051  22,000,000.00 

1.49  84,521,013.92  384.19 5.71

REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL 

HOSPITAL ROBERT READ CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL 

REMODELACIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA MONTE PLATA

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE PEDERNALES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA 
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13200

Km

85.51

1,275,154,949.33 

3300130051 

84,652,991.00 

4.16 187,399,983.81 

10.41 0.85

13201

Km

26.18

377,099,875.00  3300110051  `4,000,000.00 

0.28 0.00 0 0

13202

Km

21.54

533,929,745.16  3300100051  70,000,001.00 

2.82 8,032,839.84  11.48 0.32

13198

Km

13.14

352,652,749.00  3300140051  10,000,000.00 

1.16 3,976,844.86  12.83 0.15

13199

Km

102.20 2,080,547,181.89 

3300120051 

122,021,026.00 

8.18

12,696,424.40 

221.37 9.21

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA DE BAHORUCO

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA AZUA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA 

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO 

DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA BARAHONA 


8.5 Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos 

Durante el año 2017, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones percibió ingresos o recaudos por otros conceptos externos al presupuesto asignado para la ejecución fiscal,  los cuales corresponden a ingresos por el cobro de peajes a nivel nacional, servicios prestados a la ciudadanía por la emisión de licencias de conducir vehículos de motor, ingresos cuenta colectora (venta de Manuales y Reglamentos, Licitaciones, Licencias de Construcción), ingresos por Captación Directa (Gastos de Inspección obras en ejecución, Supervisión Programa de Infraestructura Escolar, Servicios de alquiler del y Cultural del MOPC), entre otros.    

Otros ingresos percibidos por el MOPC en el año 2017, corresponden a las recaudaciones por concepto de las tarifas de peajes en las plazas gestionadas por la Oficina Coordinadora del Fideicomiso, los cuales provienen de las tarifas de las diferentes categorías de vehículos establecidas para la recaudación, la cual se muestra en el cuadro No. 12.  
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Las principales actividades que generaron ingresos al Ministerio durante al año 2017, se presentan en el cuadro siguiente: 
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Ingresos Generados (Enero - Diciembre 2017)

Total General de Ingresos                          RD$4,440,816,998.76

•

RD$565,749,740.40

Las Américas

•

RD$389,314,101.50

Autopista Duarte

•

RD$410,070,158.10

Carretera Sánchez

•

RD$333,340,258.20

Autopista 6 de 

Noviembre

•

RD$278,068,139.45

Circunvalación 

Santo Domingo 

(Tramo I)

•

RD$136,051,101.75

Circunvalación 

Santo Domingo 

(Tramo II)

•

RD$254,917,779.10

Coral I

•

RD$321,848,741.07

Coral II

•

RD$292,460,548.99

La Romana

•

RD$208,832,714.00

Santiago

Recaudo Estaciones de Peaje

•

RD$911,504,041.20

Captación Directa (Gastos de 

inspección obras en ejecución, 

supervisión programa de 

infraestructura escolar, 

servicios de alquiler del Club 

Deportivo y Cultural del 

MOPC, otros.)

•

RD$332,858,855.00

Licencias de 

Conducir

•

RD$5,800,820.00

Manuales, Reglamentos, 

Licitaciones y Licencias 

de Construcción

Otros Ingresos (Aportes Fiscales y Entradas 

Propias Corrientes)


8.6 Pasivos 

El balance de cuentas por pagar a contratistas de obras y proveedores de bienes y servicios del MOPC, considerando las transacciones (cubicaciones y pagos),  realizadas durante el año 2017 y el monto de las deudas contraídas hasta el 30 de Noviembre del año 2017, se presenta en el cuadro No. 14.
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Cubicado

RD$11,952,056,873.86

US$300,605,927.44

Pagado

RD$17,489,267,927.64

US$434,809,919.04

Balance por 

Pagar hasta 

30/11/2017

RD$7,195,765,349.23

US$214,144,542.94

Balance por 

Pagar hasta 

31/12/2016

RD$12,732,976,403.01

US$348,348,534.54


IX. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

Durante el año 2017, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, llevó a efecto un total de 262 (Doscientos Sesenta y Dos) procesos, aplicando las modalidades de Licitación Pública Nacional (LPN), Compras Menores (CM), Compras Directas (CD), Comparación de Precios (CP), Procesos de Emergencia (PE) y Procesos Excepción (PEX) para la adquisición de bienes, servicios, y obras, con una inversión ascendente a la suma de RD$828,806,156.85 (Ochocientos Veintiocho Millones Ochocientos Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 85/100). 

9.1 Plan de Compras Publicado Año 2017 

El Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2017, fue publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC), conteniendo los códigos del catálogo de bienes y servicios (CBS), los costos totales, los procedimientos de selección y la fuente de financiamiento para la ejecución de los mismos.

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para el año 2017, se presenta a continuación:
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CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) 

COSTO TOTAL POR 

CÓDIGO DE 

CATÁLOGO DE 

BIENES Y SERVICIOS 

(CBS)

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

4618 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD$106,600.00 COMPRAS MENORES PN

7210 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RD$625,000.00 COMPRAS MENORES PN

1510 - COMBUSTIBLES RD$216,018,640.00 PROCESOS DE EXCEPCIÓN PN

1512 - LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS RD$4,761,707.16 COMPARACION DE PRECIOS  PN

2210 - MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCIÓN RD$1,035,000.00 COMPRAS MENORES PN

2611 - BATERÍAS  Y  GENERADORES  Y  TRANSMISIÓN  DE  ENERGÍA  CINÉTICA RD$897,597.28 COMPARACION DE PRECIOS  PN

2517 - COMPONENTES Y SISTEMAS DE TRANSPORTE RD$21,921,521.12 LICITACION PUBLICA  PN

3011 - HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO RD$26,407,721.12 LICITACION PUBLICA  PN

3019 - EQUIPO DE APOYO PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RD$382,746.30 COMPRAS MENORES PN

3116 - FERRETERÍA RD$32,557,160.13 LICITACION PUBLICA  PN

3121 - PINTURAS Y TAPA POROS Y ACABADOS RD$33,665,702.08 LICITACION PUBLICA  PN

3912 - EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS RD$7,622,207.60 COMPARACION DE PRECIOS  PN

4010 - CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL AIRE RD$6,629,600.00 COMPARACION DE PRECIOS 

4214 - SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO RD$5,320,141.89 COMPARACION DE PRECIOS  PN

4320 - COMPONENTES PARA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN O TELECOMUNICACIONES RD$223,875,866.40 LICITACION PUBLICA  PN

4412 - SUMINISTROS DE OFICINA RD$11,606,021.61 COMPARACION DE PRECIOS  PN

4618 - SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL RD$668,113.50 COMPRAS MENORES PN

4713 - SUMINISTROS DE LIMPIEZA RD$13,318,966.81 COMPARACION DE PRECIOS  PN

4922 - EQUIPO DE DEPORTE Y ACCESORIOS RD$107,600.06 COMPRAS MENORES PN

5016 - CHOCOLATES, AZÚCARES, EDULCORANTES Y PRODUCTOS DE CONFITERÍA RD$1,428,980.00 LICITACION PUBLICA  PN

5215 - UTENSILIOS DE COCINA DOMÉSTICOS RD$1,461,702.28 COMPRAS MENORES PN

5310 - ROPA RD$6,796,428.00 COMPARACION DE PRECIOS  PN

9010 - RESTAURANTES Y CATERING (SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS) RD$3,500,000.00 COMPARACION DE PRECIOS  PN

6012 - MATERIALES DIDÁCTICOS PROFESIONALES Y DE DESARROLLO Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS RD$471,250.00 COMPRAS MENORES PN

7210 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RD$220,000,000.00 LICITACION PUBLICA  PN

3015- MATERIALES PARA ACABADO DE EXTERIORES RD$91,125.00 COMPRAS MENORES PN

7611 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DE CONSEJERÍA RD$700,000.00 COMPRAS MENORES PN

8111 - SERVICIOS INFORMÁTICOS RD$742,529.25 COMPRAS MENORES PN

7314 - INDUSTRIAS DE FIBRAS, TEXTILES Y DE TEJIDOS RD$101,005,050.00 COMPARACION DE PRECIOS  PN

8210 - PUBLICIDAD RD$116,500,000.00 PROCESOS DE EXCEPCIÓN PN

8610 - FORMACION PROFESIONAL RD$16,500,000.00 PROCESOS DE EXCEPCIÓN PN

8610 - FORMACION PROFESIONAL RD$9,875,807.72 PROCESOS DE EXCEPCIÓN PN

7818 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES DE TRANSPORTES RD$22,500,000.00 PROCESOS DE EXCEPCIÓN PN

RD$1,109,100,785.31



PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2017


9.1.1 Plan de Compras y Contrataciones publicado Vs Plan de Compras Ejecutado

.

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para la adquisición de bienes y servicios (exceptuando la construcción de obras) para el año 2017, ascendió a RD$1,109,100,785.31 (Mil Ciento Nueve Millones Cien Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos con 31/100) y el plan de compras ejecutado (sin la inversión en obras) alcanzó la suma de RD$828,806,156.85 (Ochocientos Veintiocho Millones Ochocientos Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 85/100).

9.2 Desviaciones del Plan de Compras 

9.2.1 Número y Monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas

La institución planificó las adquisiciones de bienes y servicios para el año 2017, agrupadas en treinta y tres (33) códigos de catálogos de bienes y servicios  con un monto total de RD$1,109,100,785.31 (Mil Ciento Nueve Millones Cien Mil Setecientos Ochenta y Cinco Pesos con 31/100) y se ejecutaron doscientos sesenta y dos (262) con los diferentes procedimientos de selección por un valor de RD$828,806,156.85 (Ochocientos Veintiocho Millones Ochocientos Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 85/100).

9.2.2 Número y monto de adquisiciones realizadas por modalidad 

En síntesis, el MOPC realizó durante el año 2017, los procesos de compras por modalidad, descritos a continuación: 

· Tres (3) Licitaciones Públicas Nacionales, por valor de RD$277,848,196.94 (Doscientos Setenta y Siete Millones Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Noventa y Seis Pesos con 94/100);

· Veintitrés (23) por Comparación de Precios, por un monto de RD$43,268,373.78 (Cuarenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos con 78/100);

· Veintiocho (28) por Compras Menores, por la suma de RD$12,208,980.02 (Doce Millones Doscientos Ocho Mil Novecientos Ochenta Pesos con 02/100);

· Ciento Ochenta (180) por Procesos Excepción, por un monto de RD$386,735.897.64 (Trescientos Ochenta y Seis Millones Setecientos Treinta  y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete Pesos con 64/100);

· Veintidós (22) por Compras Directas por valor de RD$1,395,890.51 (Un Millón Trescientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa Pesos con 51/100);

· Cuarenta y Un  (41) procesos de compras anulados.

9.3 Resumen de compras y contrataciones por tipo de modalidad realizadas en el año 2017

Los procesos de Compras y Contrataciones realizados en el año 2017 y los montos contratados por tipo de modalidad,  se presentan en el cuadro siguiente:

[image: image50.emf]MODALIDAD CANTIDADES

% MONTO (RD$)

LPN

3 34% 277,848,196.94                       

CM

28 1% 12,208,980.02                          

PEX

180 47% 386,735,897.64                       

CP

23 5% 43,268,373.78                          

CD

22 0% 1,395,890.51                            

PE

6 13% 107,348,817.96                       

100% 828,806,156.85 RD$  
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Resumen de Compras y Contrataciones por Tipo de Modalidad (Enero - 

Noviembre 2017)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)

PROCESOS DE MODALIDAD DE COMPRAS

Enero -Noviembre 2017


9.4 Resumen de Licitaciones realizadas por el MOPC en el año 2017

El MOPC realizó durante el año 2017, tres (3) procesos de licitaciones en la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN), para la adquisición de los bienes y servicios  siguientes:

· Adquisición de Instrumentos de Medida, Observación y Ensayo. Monto adjudicado RD$9,601,723.23 (Nueve Millones Seiscientos Un Mil Setecientos Veintitrés Pesos con 23/100).

· Reparación y Construcción de Dos (2) Niveles al Edificio que Aloja el Instituto Dominicano de Cardiología (IDC), ubicado en el Sector Los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional. Monto adjudicado RD$250,959,023.97 (Doscientos Cincuenta Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Veintitrés Pesos con 97/100).

· Adquisición de Software, Accesorios y Equipos Informáticos. Monto adjudicado RD$17,287,449.74 (Diecisiete Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos con 74/100).

El cuadro No. 17, presenta los procesos de Licitación Pública Nacional efectuados por el MOPC en el año 2017.
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Proceso

MOPC-LPN-001-2017

MOPC-LPN-002-2017

MOPC-LPN-003-2017

Nombre 

del Proceso

Adquisición de 

Instrumentos de 

Medidas, Observación 

y Ensayos 

Reparación y Construcción de 

dos (2) Nuevos Niveles al 

Edificio que Aloja al Instituto 

Dominicano de Cardiología 

(IDC) , Ubicado en el Sector Los 

Rios, Santo Domingo, Distrito 

Nacional

Adquisición de 

Software, Accesorios y 

Equipos Informáticos

Estatus

Adjudicado

Adjudicado

Adjudicado


9.5 Resumen de compras y contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2017  

El Ministerio de Obras Publicas y comunicaciones (MOPC) realizó compras y contrataciones en el año 2017, de acuerdo a la clasificación de los proveedores en las categorías siguientes: a) Grandes Empresas (GE); b) Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES); y, c) Empresas No Clasificadas (NC), cuyos montos contratados por tipo de empresas, se presentan en el cuadro siguiente:

[image: image52.emf]MODALIDAD CANTIDADES MONTO RD$

GRANDES EMPRESAS (GE)

131 631,795,418.55          

MIPYME (MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA (MP)

112 182,722,787.35          

NO CLASIFICADA (NC)

19 14,287,950.95            

828,806,156.85 RD$ 

Resumen de Compras y Contrataciones por Tipo de  Empresas 

(Enero - Noviembre 2017)

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
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No Clasificadas 

(NC) 

RD$14,287,950.95

MIPYME (Micro, 

Pequeña y Mediana 

Empresa) (MP)

RD$182,722,787.35

Grandes 

Empresas(GE)

RD$631,795,418.55


9.6 Relación Órdenes de Compras Año 2017

La relación de órdenes de compras llevadas a efecto por el Ministerio durante el año 2017, por tipo de rubro, proveedor contratado, montos y tipo de empresa, se presentan a continuación: 
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MOPC-LPN-001-2017 

MOPC-LPN-002-2017                

MOPC-LPN-003-2017

MOPC-PE-008-2017

MOPC-PE-009-2017

MOPC-PE-011-2017

MOPC-PE-012-2017

MOPC-PE-013-2017

MOPC-PE-014-2017

No.

Trámite

411-Instrumentos de 

Medidas, Observación y 

Ensayos

3022 -Estructuras 

Permanentes               

0021-Informática

2110-Maquinarias y Equipos 

para Agricultura, Silvicultura 

y Paisajismo

2210-Maquinarias y 

Equipos Pesados para 

Construcción

3116-Ferretería

4016 -Filtrado y 

Purificación Industrial

40 -Componentes de 

Vehículos

5310 -Ropa

Rubro

Adquisición de -Instrumentos de 

Medidas, Observación y Ensayos

Reparación y Construcción de dos (2) Nuevos 

Niveles al Edificio que Aloja al Instituto 

Dominicano de Cardiología (IDC) , Ubicado 

en el Sector Los Rios, Santo Domingo, 

Distrito Nacional             

Adquisición de Software, 

Accesorios y Equipos Informáticos

Maquinarias y Equipos Pesados de 

Construcción para Trabajos 

Emergencias

Artículos Ferreteros para Labores 

en Provincias Afectadas

Adquisicion de Filtros para ser 

utilizados en Vehículos Y Equipos

Repuestos para Vehículos Livianos 

y Pesados utilizados en Labores de 

Rehabilitación

Maquinas cortadoras de césped 

(giro-cero) para labores de 

reconstrucción

Chamacos para Brigadas de 

Reconstrucción en las Provincias 

Afectadas

Nombre del 

Procedimiento

30/05/2017

17/07/2017                

02/10/20177

06/02/2017

07/02/2017

10/02/2017

09/02/2017

10/02/2017

10/02/2017

Fecha 

Inicio

N/A

N/A                

N/A

MOPC-OC--OR-047-2017

MOPC-OC--OR-048-2017

MOPC-OC--OR-049-2017

MOPC-OC--OR-043-201017

MOPC-OC--OR-045-2017

MOPC-OC--OR-046-2017

MOPC-OC--OR-022-2017

MOPC-OC--OR-023-2017

MOPC-OC--OR-040-2017

MOPC-OC--OR-041-2017

MOPC-OC--OR-042-2017

MOPC-OC--OR-015-2017

MOPC-OC--OR-014-2017

Orden de 

Compra

Distribuidora Lagauma

Consorcio ICAP (INCO-AM-

PRECOM)               

Hunter Track (Lote I) 

CECOMSA (Lotes  II y IV)

Lote III (Desierto)

Autocamiones, S.A. 

La Antillana Comercial, S.A.

Tokmakjian International, INC

Comercial REGO, SRL

Tokmakjian International, INC

Reid & Compañía, S.A.

TORCLOW, SRL

Santo Domingo Motors Co., S.A.

Implementos y Maquinarias (IMCA)

Tokmakjian International, INC

Vinicio Repuestos y Servicios, SRL

Servicios Generales M.A., 

SRL

Servicios Generales M.A., 

SRL

Proveedor

RD$9,601,723.23

RD$250,959,023.97           

RD$12,329,820.00

RD$ 4,909,526.82

RD$48,102.82

RD$2,233,573.48

RD$25,393,600.00

RD$7,296,000.03,

RD$$7,296,000.03,

RD$16,698,972.00,

RD$31,654,269.37

RD$955,765.43

RD$2,065,520.33

RD$1,413,132.60

RD$977,806.28

RD$371,616.03

RD$2,012,797.11

RD$5,250,501.53

RD$3,729,263.74

Monto 

Adjudicado

MP            

GE                

GE

MP

MP

GE

MP

MP

GE

MP

GE

MP

Tipo 

Empresa

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: (3)                                                            RD$277,848,196.94

PROCESOS DE EMERGENCIAS: (7)                                                                                                                          RD$107,348,817.96
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MOPC-CP-001-2017 

MOPC-CP-002-2017             

MOPC-CP-004-2017 

MOPC-CP-005-2017 

MOPC-CP-006-2017 

MOPC-CP-008-2017

MOPC-CP-007-2017

MOPC-CP-009-2017

MOPC-CP-010-2017

MOPC-CP-013-2017

MOPC-CP-014-2017 

(MOPC-CCC-CP-2017-

0013)

MOPC-CP-016-2017

MOPC-CP-017-2017

No.

Trámite

0006-Artículos de Limpieza, 

Higiene y Cocina

4321-Equipos Informáticos y 

Accesorios               

1016-Productos de 

Floricultura y Silvicultura

17-Suministro de Oficina

3012-Carreteras y Paisajes

4010-Aires Acondicionados

2613-Generación de Energía

2517 -Componentes y 

Sistemas de Transporte

0006-Artículos de Limpieza, 

Higiene y Cocina

9010-Restaurantesy Catering 

(Servicios de Comida y 

Bebida)

1214 -Elementos y Gases

5310-Ropas

2110-Maquinarias y Equipos 

para Agricultura, Silvicultura 

y Paisajismo

Rubro

Suministro de Artículos y 

Utensilios de Limpieza

Computadoras para ser utilizadas 

en las labores del Departamento TI

Plantas para Remozamiento en los 

Corredores de Santo Domingo

Adquisición Suministro de Oficina 

para las diferentes Áreas del 

MOPC

Adquisición de Equipos para 

Mantenimiento del Césped

Adquisición de Tapas de Fibra de 

Vidrio y/o Resina para 

Alcantarillas

Aires Acondicionados para ser 

utilizaod en diferentes áreas del 

MOPC 

Adquisición Planta Eléctrica para 

ser utilizada en el Departamento de 

Diseños

Neumáticos para Vehículos 

Pesados y Livianos de este 

MOPC

Suministro de Artículos y 

Utensilios de Limpieza

Adquisición deCatering para 

diferentes actividades del MOPC

Adquisición de Elementos y Gases 

(Thinner)

Adquisición de Uniformes para ser 

utilizados por Empleados del 

MOPC

Nombre del 

Procedimiento

13/02/2017

14/02/2017                

20/02/2017

21/02/2017

24/02/2017

15/03/2017

06/03/2017

28/03/2017

28/03/2017

25/04/2017

27/04/2017

12/05/2017

12/05/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-209-2017

MOPC-OC-OR-210-2017

MOPC-OC-OR-103-2017                

MOPC-OC-OR-055-2017   

MOPC-OC-OR-0170-0171-

0173-0174-0230 y 0237-

2017

MOPC-OC-OR-281-2017

MOPC-OC-OR-258-2017

MOPC-OC-OR-288-2017

MOPC-OC-OR-247-2017

MOPC-OC-OR-169-2017

MOPC-OC-OR-213-2017

MOPC-OC-OR-340-2017

MOPC-OC-OR-347-2017 

(MOPC-2017-00214)

MOPC-2017-00213

MOPC-OC-OR-345-2017

MOPC-OC-OR-339-2017 

(MOPC-2017-00211)

Orden de 

Compra

Soludiver Soluciones Diversas, 

SRL

Brexman Dominicana, SRL

OFFITEK, SRL

Distribuidora San Miguel, 

SRL

Distribuidora San Miguel,  

Improformas, Compu-Office 

Dominicana, Best Supply, Offitek, 

Soludiver Soluc. Div.,  y Corp. 

BOSQUESA, SRL

Inversiones Express, SRL

PG Contratistas

Genere Import, SRL

Grupo Cometa SAS

GTG  Industrial, SRL

SABE M.G., SRL

VIP Montaje & Gourmet 

U&B, SRL

EPX Dominicana, SRL

Briabel Solutions, SRL

Trace International, SRL

Proveedor

RD$424,202.92

RD$391,284.90

RD$3,318,248.50           

RD$1,479,771.00

RD$1,479,771.00, 

$984,946.00, $27,358.32, 

$59,854.08, $735,874.4, 

$82,832.46 y $161,299.52

RD$1,116,786.74

RD$3,116,239.66

RD$3,484,776.00

RD$1,283,416.25

RD$985,999.54

RD$1, 266,000.45

RD$1,512,541.70

RD$1,637,840.00

RD$1,672,650.00

RD$3,430,000.00

RD$404,999.60

Monto 

Adjudicado

MP

MP            

MP                

MP

MP

MP

GE

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

Tipo 

Empresa

COMPARACIONES DE PRECIOS
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MOPC-CP-018-2017 

MOPC-CP-020-2017             

MOPC-CP-022-2017 

MOPC-CP-026-2017 

MOPC-CP-027-2017 

MOPC-CP-015-2017

MOPC-CCC-CP-028-

2017

MOPC-CP-020-2017

MOPC-CP-021-2017

MOPC-CP-023-2017

MOPC-CP-023-2017 

MOPC-CP-024-2017

No.

Trámite

4015-Bombas y 

Compresores Industriales

0002-Ferretería y Pintura

6010-MaterialesDidácticos

2517-Componentesy 

Sistemas de  Transporte

2611-Baterias y Generadores y 

Transmisión de Energía

2711-Herramientasde 

Mano

0002-Ferretería y Pintura

4215 -Equipos y 

Suministros  Dentales

4412-Suministros de 

Oficina

4412-Suministros de 

Oficina

8210 -Publicidad

7314-Industrias Textiles y 

de Tejidos

Rubro

Adquisición de Piezas y Accesorios 

para Aires Acondicionados del 

MOPC

Adquisición de Artículos de 

Ferretería y Pintura para el MOPC

Adquisición de Artículos Escolares

Adquisición de Neumáticos para 

ser utilizados en Operativo 

Navideño

Adquisición  de Baterías para ser 

utilizadas en diferentes Vehículos 

del MOPC

Adquisición de Herramientas de Mano para 

ser utilizada en Operativos Navideñosde 

Protección y Asistencia Vial 2018 del MOPC

Adquisiciónde Banderas 

Nacionales para ser utilizadas en el 

MOPC 

Adquisición de Artículos de 

Ferretería y Pintura para el MOPC

Materiales Odontológicos para ser 

utilizados en el DispensarioMédico

Suministro de  Oficina a ser 

utilizados en diferentes 

Departamentos del MOPC

Suministro de Oficina a ser 

utilizados en diferentes 

Departamentos del MOPC

Contratación del Servicio de 

Producción del Programa Rendición de 

Cuentas del MOPC -Febrero 2018

Nombre del 

Procedimiento

19/05/2017

31/05/2017                

31/07/2017

30/10/2017

31/10/2017

28/04/2017

06/03/2017

31/05/2017

08/06/2017

01/08/2017

01/08/2017

25/10/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-2017-00478

MOPC-OC-OR-344-2017 

(MOPC-2017-00477)

MOPC-OC-OR-348-2017

MOPC-OC-OR-349-2017                

MOPC-OC-OR-343-

2017   

MOPC-2017-00488

MOPC-2017-00489

MOPC-2017-00489

MOPC-2017-00492

MOPC-2017-00494

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

EN PROCESO

Orden de 

Compra

GilgamiGroup, SRL

PG Contratistas, SRL

Grupo AGREG, SRL

TORCLOW,SRL

Logomotion, SRL

Ohtsu del Caribe, SRL

Lubricantes Internacioneles, 

SRL

Genere Import, SRL

Sowey Comercial, EIRL, 

Perseus Comercial, SRL, EPX 

Dom., SRL, Bosquesa SRL

Logomotion,SRL

Manolito Dental, SRL

NACADENT, SRL

KIODOM, SRL, 

Potosi Impresos Papeleria,

SRL, 

Office Depto, SRL, The Office 

Warehouse, SRL,Offitek, 

SRL, Compu-Office, SRL

EN PROCESO

Sowey Comercial, EIRL

Brexman Dominicana, SRL

Proveedor

RD$168,921.85

RD$1,839,443.71

RD$289,651.77

RD$185,258.82           

RD$3,186,000.00

RD$98,639.62 

RD$856,680.00

RD$172,800.14

RD$317,600.78

RD$2,006,200.76

RD$1,004,770.00

RD$530,405.57,RD$73,

462.07, RD$558,454.35 

y RD$1,322,305.05

RD$467,386.20

RD$749,370.80

RD$1,147,668.00

RD$131,275.00

RD$556,720.00, 

RD$37,621.40, 

RD$17,661.00 y 

RD$13,154.64

EN PROCESO

Monto

Adjudicado

MP           

MP                

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

Tipo 

Empresa

COMPARACIONES DE PRECIOS

PROCESOCOMPARACION DE PRECIOS: (24)                                                                                                                RD$43,268,373.78
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MOPC-CD-001-2017 

MOPC-CD-002-2017             

MOPC-CD-003-2017 

MOPC-CD-005-2017 

MOPC-CD-006-2017 

MOPC-CD-008-2017

MOPC-CD-007-2017

MOPC-CD-009-2017

MOPC-CD-010-2017

MOPC-CD-011-2017

MOPC-CD-012-2017

MOPC-CD-013-2017

MOPC-CD-014-2017

No.

Trámite

4619-ProtecciónContra 

Incendios

0010-Capacitación               

8111-Servicios Informáticos

5512-Etiquetado y 

Accesorios

7312-Industrias de Metal y 

Minería

7210-Servicios de Mantenimiento 

y Reparaciones de Construcciones 

e Instalaciones

1411-Productos de Papel

4110 -E quiposde 

Laboratorio y Cientifíco

5013-Productos Lácteos y 

Huevos

5019-Alimentos 

Preparados y Conservados

9011-Instalaciones Hoteleras, 

Alojamientos y Centros de 

Encuentros

4014 -Distribuidores de 

Fluidos y Gas

4619-ProtecciónContra 

Incendios

Rubro

Recarga de Extintores para ser 

utilizados en el MOPC

Pago de Serviciode Capacitación 

sobre la Norma ISO/IEC17020

CertificadoSSL para Dominio 

MOPC.GOB.DO del Correo 

Institucional

Rollos de Accesorios y Tinta para 

ser Utilizados en Etiquetadora

Adquisición de de Protectores y 

Puertas para Edificio MOPC 

Regional Norte

Servicios de Reparación de Bomba 

para la Cisterna del Club de la 

MOPC

Adquisición de Bases para 

Extintores de 10 Lbs.

Adquisición Planta Eléctrica para 

ser utilizada en el Departamento de 

Diseños

Medidores de GPI Mecánicos para 

ser Utilizados en Camiones

Adquisición Cartones de Leches

para ser Utilizados en la Sección de 

Combustible

Servicios de Catering para 500 

Personas

Alquiler de Utensiliospara 

Reunión de 500 Personas

Reparación de Sistema de Aire 

Acondicionado

Nombre del 

Procedimiento

15/02/2017

21/02/2017                

20/03/2017

21/04/2017

25/04/2017

11/05/2017

02/05/2017

22/05/2017

05/06/2017

03/08/2017

22/08/2017

23/08/2017

01/09/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-018-

2017

MOPC-OC-OR-103-

2017                

MOPC-OC-OR-061-

2017   

MOPC-OC-OR-087-

2017

MOPC-OC-OR-093-

2017

MOPC-OC-OR-112-

2017

MOPC-OC-OR-080-

2017

MOPC-OC-OR-114-

2017

MOPC-OC-OR-122-

2017

MOPC-OC-OR-198-

2017

MOPC-OC-OR-238-

2017

MOPC-OC-OR-242-

2017

MOPC-OC-OR-259-

2017

Orden de 

Compra

Maxx Extintores, SRL

Instituto Dominicano para 

la Calidad

Productos de 

Computadoras 

(PROCOMPSA), SRL

CABLECOMM,SRL

María Aurora Silverio

García

Talleres Santa Cruz, 

SRL

Editora de Formas, 

S.A.

Solares y Compañía

Dominicana, SRL

Brexman Dominicana, 

SRL

VIP Catering Gourmet, 

SRL

VIP Catering Gourmet, 

SRL

Inversiones Dos Puntas, 

SRL

Diprés Disla, SRL

Proveedor

RD$52,392.00

RD$75,000.00           

RD$58,410.00

RD$73,929.95

RD$68,141.63

RD$94,440.00

RD$20,650.00

RD$52,208.63

RD$21,204.60

RD$25,861.50

RD$81,543.90

RD$71,283.80

RD$99,589.00

Monto 

Adjudicado

MP         

NC                

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

Tipo 

Empresa

COMPRAS DIRECTAS

MP

RD$81,420.00

PapelesCaribe, S.A.

14/09/2017

Adquisición de Papel de Seguridad solicitado 

por la Oficina de Tramitación de Planos del 

MOPC

1411-Productosde Papel

MOPC-CD-015-2017

MOPC-OC-OR-275-

2017
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MOPC-CD-016-2017 

MOPC-CD-017-2017             

MOPC-CD-018-2017 

MOPC-CD-019-2017 

MOPC-UC-CD-2017-

0023 

MOPC-UC-CD-2017-

0025

MOPC-UC-CD-2017-

0024

MOPC-UC-CD-2017-

0026

MOPC-CM-001-2017

MOPC-CM-002-2017

MOPC-CM-004-2017

MOPC-CM-005-2017

No.

Trámite

6012-Equipos, Accesorios y 

Suministros de Artes y 

Manualidades

8214-DiseñoGráfico

7818-Servicios de 

Mantenimiento o 

Reparaciones de Transportes

0005-Alquileres

8211-Escrituras y 

Traducciones

5510-Medios Impresos

3911-Iluminación, 

Artefactos y Accesorios

5512-Etiquetado y 

Accesorios

3116-Ferretería

1017-Fertilizantesy 

Nutrientes para Plantas y 

Herbicidas

2611 -Baterias, Generadores  

y Transmisión de Energía

3912-Equipos, Suministros 

y Componentes Eléctricos

Rubro

Adquisiciones de Sobres para las 

Invitaciones alLanzamiento del Plan 

Estratégico Institucional del MOPC

Adquisición de Materiales y Líneas 

Gráficas

Reparación Planta Eléctricadel 

Túnel de Las Américas

Alquiler de Luces para parte 

Frontal del MOPC -Campaña 1era. 

Dama

Renovación de Suscripción Anual 

delPeriódico Listin Diario

Servicios de  Reglamentos y 

Catálogos

Adquisición de Componentes 

Eléctricos (Breakers)

Servicios de Montaje delArbolito 

de Navidad en el Área de 

Recepción del MOPC

Adquisición de Etiquetadoras oara 

el Centro de Documentación

Adquisición de Materiales 

Ferreteros

Adquisición Fertilizantes para 

Plantas Ornamentales de los 

Corredoresde Santo Domingo

Adquisición de Baterias para ser 

utilizadas en diferentes áreasdel 

MOPC

Nombre del 

Procedimiento

15/09/2017

15/09/2017                

22/09/2017

27/09/2017

09/11/2017

13/11/2017

13/11/2017

01/12/2017

12/01/2017

09/02/2017

23/02/2017

28/02/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-276-

2017

MOPC-OC-OR-280-

2017                

MOPC-OC-OR-284-

2017   

MOPC-OC-OR-286-

2017

MOPC-2017-00464

MOPC-2017-00467

MOPC-2017-00453

MOPC-2017-00497

MOPC-OC-OR-007-

2017

MOPC-OC-OR-019-

2017

MOPC-OC-OR-051-

2017

MOPC-OC-OR-053-

2017

Orden de 

Compra

Omnia Group, SRL

Print Me, SRL

Sistema de Inyección 

Diesel, SRL (SINDIESEL)

Luces Industriales,SRL

Editora Listín Diario, S.A.

Editora Cipriano, SRL

Productos Jecar, SRL

CABLECOMM, SRL

EPX Dominicana, SRL

Dies Trading, SRL

Lubricantes Internacionales 

(LUBRINTER), SRL

Mitopalo Power, SRL

Proveedor

RD$26,550.00

RD$106,642.50           

RD$29,500.00

RD$51,330.00

RD$58,650.00

RD$92,450.00

RD$48,533.00

RD$106,200.00

RD$166,380.00

RD$692,353.58

RD$486,652.80

RD$497,667.36

Monto 

Adjudicado

MP         

MP                

MP

MP

GE

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

Tipo 

Empresa

COMPRAS DIRECTAS

MP

RD$431,004.00

DelValle Comercial, SRL 03/03/2017

Alimentos y Bebidas para 

Suministro del MOPC (MOPC-

CM-3-2017)

0004-Alimentos y Bebidas

MOPC-CM-008-2017

MOPC-OC-OR-054-

2017

PROCESO COMPRAS DIRECTAS : (22)                                                             RD$1,395,890.51                   
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MOPC-CM-009-2017 

MOPC-CM-013-2017             

MOPC-CM-014-2017 

MOPC-CM-015-2017 

MOPC-CM-016-2017 

MOPC-CM-018-2017

MOPC-CM-017-2017

MOPC-CM-019-2017

MOPC-CM-021-2017

MOPC-CM-022-2017

MOPC-CM-023-2017

MOPC-CM-024-2017

MOPC-CM-025-2017

No.

Trámite

5215-Utensilios de Cocina 

Domésticos

5214-Artículosdel Hogar

5510-MediosImpresos

2317-Maquinaria, Equipos 

y Suministros para Talleres

2410-Maquinarias y Equipos 

para Manejo de Materiales 

9313-Ayuda y Asistencia 

Humanitaria

3911-Iluminación, 

Artefactos y Accesorios

5215 -Utensilios de 

Cocinas Domésticos

8212-Servicios de 

Reproducción

7210-Servicios de Mantenimiento

y Reparaciones de Construcciones 

e Instalaciones

3011-Hormigón, Cemento 

y Yeso

5016 -Chocolates, Azucares, 

Edulcorantes y Productos de 

Confitería

4323-Software

Rubro

Utensilios de Cocina para las 

Brigadas del MOPC

Adquisición de 

Electrodomésticos para ser 

utilizados en el MOPC

Adquisición de Reglamentos 

para la Seguridad

Adquisición de Martillo 

Demoledor para Compresor de 

Aire

Gatos Hidráulicos Tipo Rana para ser 

utilizados por la Comisión Militar del 

MOPC

Suministro de Provisiones para 

Personal Military Policial del 

MOPC

Adquisición de Software para 

Manejo de Licencias (Creativas 

Cloud).

Adquisición Balastrosy Tubos 

Fluorescentes para Túnel de la Ave. 

27 de Febrero

Adquisición de Utensilios de Cocina 

Desechables para Brigadas del MOPC

Adquisición  de Gorras 

Bordadas y Subliminadas

Reparación de Planta Elétrica 

del Túnel de Las Américas

Adquisición de Cemento Grispara 

ser utilizado como Suministro del 

MOPC

Adquisición de Alimentos y 

Bebidas para Suministros del 

MOPC

Nombre del 

Procedimiento

06/03/2017

17/03/2017                

29/03/2017

24/04/2017

25/04/2017

12/05/2017

12/05/2017

16/05/2017

06/06/2017

26/06/2017

27/06/2017

03/07/2017

08/08/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-060-

2017

MOPC-OC-OR-065-

2017                

MOPC-OC-OR-072-

2017   

MOPC-OC-OR-092-

2017

MOPC-OC-OR-091-

2017

MOPC-OC-OR-127-

2017

MOPC-OC-OR-118-

2017

MOPC-OC-OR-121-

2017

MOPC-OC-OR-129-

2017

MOPC-OC-OR-135-

2017

MOPC-OC-OR-136-

2017

MOPC-OC-OR-142-

2017

MOPC-OC-OR-236-

2017

Orden de 

Compra

EPX Dominicana, SRL

EPX Dominicana, SRL

Editora Cipriano, SRL

MINECON,S.A.

Brexman Dominicana, SRL

NEOAGRO, SRL

EPX Dominicana, SRL

OFFITEK, SRL

Suprema Serigrafía Mago, 

SRL

Sistema de Inyección 

Diesel, SRL (SINDIESEL)

FerreteríaAmericana, SAS

GTG Industrial, SRL

CECOMSA, SRL

Proveedor

RD$266,003.27

RD$400,567.21           

RD$106,908.00

RD$216,435.60

RD$277,300.00

RD$242,486.03

RD$390,863.20

RD$177,751.00

RD$212,193.50

RD$413,000.00

RD$299,133.79

RD$754,657.20

RD$548,371.00

Monto 

Adjudicado

MP         

MP                

MP

MP

MP

GE

MP

MP

MP

MP

MP

GE

MP

Tipo 

Empresa

COMPRAS MENORES

MP

RD$314,564.40

Comercial REGO, SRL

24/08/2017

Adquisición de Herramientasde 

Mano para ser utilizadas en el 

MOPC

2711-Herramientas de 

Mano

MOPC-CM-026-2017

MOPC-OC-OR-264-

2017
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MOPC-CM-028-2017 

MOPC-CM-029-2017             

MOPC-CM-030-2017 

MOPC-CM-032-2017 

MOPC-CM-033-2017 

MOPC-DAF-CM-

2017-0037

MOPC-CM-034-2017

MOPC-DAF-CM-

2017-0039

MOPC-DAF-CM-

2017-0040

MOPC-CM-023-2017

MOPC-CM-024-2017

MOPC-CM-025-2017

No.

Trámite

8212-Servicios de 

Reproducción

9010-Restaurant y Catering 

(Servicios de Comida y 

Bebida)              

4322-Equipos o Plataformas y 

Accesorios de Redes Multimedia o 

de Voz y Datos

9313-Ayuda y Asistencia 

Humanitaria

5216-Electrónica de 

Consumo

1411-Productos de Papel

4610-ArmasLigeras y 

Munición

7210-Servicios de Mantenimiento

y Reparaciones de Construcciones 

e Instalaciones

3011-Hormigón, Cemento 

y Yeso

5016 -Chocolates, Azucares, 

Edulcorantes y Productos de 

Confitería

1512-Lubricantes, Aceites, 

Grasas y Anticorrosivos

Rubro

Servicios de Impresión Campaña

Fisolofía Institucional

Adquisición de Desayuno para 

Presentación del Plan Estratégico 

del MOPC

Adquisición Sistema Solución de 

Administración de Turnos para la Oficina de

Tramitación de Planos del MOPC

Adquisición de Raciones Alimenticias 

Secas para Personal dela Comisión 

Militar del MOPC

Adquisición Equipos de Comunicación 

para Patrullas de Protección y 

Asistencia Vial del MOPC

Adquisición de Productosde Papel 

para las Copias de las Cubicaciones

Adquisición de Lubricantes para ser 

utilizados en Vehículos y Equipos del 

MOPC

Adquisición Cartuchos para 

Escopetas de la Comisión Militar 

del MOPC

Adquisición Murales Informativos 

para distintas áreas del MOPC

Reparación de Planta Elétrica del 

Túnel de Las Américas

Adquisición de Cemento Grispara ser 

utilizado como Suministro del MOPC

Adquisición de Alimentos y Bebidas 

para Suministros del MOPC

Nombre del 

Procedimiento

13/09/2017

14/09/2017                

25/09/2017

02/10/2017

31/10/2017

03/11/2017

30/10/2017

10/11/2017

05/12/2017

27/06/2017

03/07/2017

08/08/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-279-

2017

MOPC-OC-OR-278-

2017                

MOPC-OC-OR-290-

2017   

MOPC-OC-OR-292-

2017

MOPC-OC-OR-335-

2017

MOPC-2017-00452

MOPC-OC-OR-334-

2017

MOPC-2017-00485

MOPC-OC-OR-136-

2017

MOPC-OC-OR-142-

2017

MOPC-OC-OR-236-

2017

Orden de 

Compra

Mercado Media Network, 

SRL

Marilo Comida Sabrosas, 

SRL

Signos Framework, SRL

Topicverse, SRL

Radio Net, SRL

GasperServicios Múltiples, 

SRL

Armas M&R, SRL

Etapade Evaluación

Sistema de Inyección 

Diesel, SRL (SINDIESEL)

FerreteríaAmericana, SAS

GTG Industrial, SRL

Lubricantes 

Internacionales, SRL 

(LUBRINTER)

Proveedor

RD$801,515.00

RD$706,943.90           

RD$790,600.00

RD$728,296.00

RD$538,062.30

RD$495,482.00

RD$163,468.88

RD$354,000.00

RD$736,320.00

RD$299,133.79

RD$754,657.20

RD$548,371.00

Monto 

Adjudicado

MP         

MP                

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

GE

MP

Tipo 

Empresa

COMPRAS MENORES

MP

RD$314,564.40 Comercial REGO, SRL

24/08/2017

Adquisición de Herramientas de Mano 

para ser utilizadas en el MOPC

2711-Herramientas de 

Mano

MOPC-CM-026-2017

MOPC-OC-OR-264-

2017

PROCESO COMPRAS MENORES : (28)                                                              RD$12,208,980.02                   
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MOPC-PE-001-2017 

MOPC-PE-002-2017             

MOPC-PE-003-2017 

MOPC-PE-004-2017 

MOPC-PE-005-2017 

MOPC-PE-007-2017

MOPC-PE-006-2017

MOPC-PE-015-2017

MOPC-PE-016-2017

MOPC-PE-017-2017

MOPC-PE-018-2017

MOPC-PE-019-2017

MOPC-PE-019-2017

No.

Trámite

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

8210-Publicidad

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

8210 -Publicidad

1510-Combustible

1510-Combustible

8210-Publicidad

8210-Publicidad

1510-Combustible

Rubro

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Patrocinio Edición Especial de la 

Z-101

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC 

Transmisión Campaña 

Institucional por Late Night Show 

con Denisse

Adquisición  de de Combustible 

para el SuministroGeneral del 

MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro Generaldel MOPC

Transmisión Especial -Rendición 

de Cuentasdel MOPC 2016-2017

Transmisión Especial -Rendición 

de Cuentasdel MOPC 2016-2017

Nombre del 

Procedimiento

10/01/2017

12/01/2017                

18/01/2017

20/01/2017

24/01/2017

06/02/2017

31/01/2017

13/02/2017

13/02/2017

16/02/2017

21/02/2017

24/02/2017

24/02/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-002-

2017

MOPC-OC-OR-006-

2017                

MOPC-OC-OR-008-

2017   

MOPC-OC-OR-009-

2017

MOPC-OC-OR-010-

2017

MOPC-OC-OR-012-

2017

MOPC-OC-OR-011-

2017

MOPC-OC-OR-013-

2017

MOPC-OC-OR-016-

2017

MOPC-OC-OR-017-

2017

MOPC-OC-OR-020-

2017

MOPC-OC-OR-025-2017

MOPC-OC-OR-026-2017

MOPC-OC-OR-027-2017

MOPC-OC-OR-028-2017

Orden de 

Compra

Isla Dominicana de 

Petróleo , SRL

Isla Dominicana de 

Petróleo , SRL

Isla Dominicana de 

Petróleo , SRL

GTB Radiofusores, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Sanlla, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Comunicaciones Colorin, SRL

COLORVISION

Frecuencias Dominicanas, SAS

Interamerica BroadcastingCo., 

S.A.

Isla Dominicana de 

Petróleo , SRL

Proveedor

RD$3,361,600.00

RD$3,361,600.00           

RD$3,318,600.00

RD$1,180,000.00

RD$3,364,600.00

RD$3,364,600.00

RD$3,320,600.00

RD$3,077,700.00

RD$59,000.00

RD$2,972,000.00

RD$3,408,600.00

RD$247,800.00

RD$1,628,400.00

RD$129,800.00

RD$424,800.00

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

GE

GE

MP

GE

GE

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$236,000.00

RD$94,400.00

RD$413,000.00

OBITV, SRL

Sport Vision 35 TV, SRL

Teleantillas, SAS

24/02/2017

Transmisión Especial -Rendición 

de Cuentasdel MOPC 2016-2017

8210-Publicidad

MOPC-PE-019-2017

MOPC-OC-OR-029-2017

MOPC-OC-OR-030-2017

MOPC-OC-OR-031-2017
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MOPC-PE-019-2017

MOPC-PE-019-2017             

MOPC-PE-020-2017 

MOPC-PE-021-2017 

MOPC-PE-022-2017 

MOPC-PE-024-2017

MOPC-PE-023-2017

MOPC-PE-025-2017

MOPC-PE-026-2017

MOPC-PE-027-2017

MOPC-PE-028-2017

MOPC-PE-029-2017

MOPC-PE-030-2017

No.

Trámite

8210-Publicidad

8210-Publicidad

1510-Combustible

8210-Publicidad

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

8210 -Publicidad

1510-Combustible

1510-Combustible

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

Rubro

Transmisión Especial -Rendición 

de Cuentasdel MOPC 2016-2017

Transmisión Especial -Rendición 

de Cuentasdel MOPC 2016-2017

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Transmisión Publicidad 

Institucional durante el mes de 

Febrero del 2017

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Transmisión Publicidad 

Institucional durante el mes de 

Marzo del 2017

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC 

Spot Publicitario del MOPCen el 

ProgramaLate Night Show con 

Denisse

Adquisición  de de Combustible 

para el SuministroGeneral del 

MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro Generaldel MOPC

Transmisiónde Cuñas en 

Programas Varios de Empresas 

Radiofónicas

Transmisión  Publicidad 

Institucional duranteel Mes de 

Abril del 2017

Nombre del 

Procedimiento

24/02/2017

24/02/2017                

06/03/2017

06/03/2017

08/03/2017

15/03/2017

09/03/2017

15/03/2017

16/03/2017

21/03/2017

22/02/2017

24/03/2017

29/03/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-032-2017

MOPC-OC-OR-033-2017

MOPC-OC-OR-034-2017

MOPC-OC-OR-035-2017                

MOPC-OC-OR-036-

2017   

MOPC-OC-OR-050-

2017

MOPC-OC-OR-052-

2017

MOPC-OC-OR-057-

2017

MOPC-OC-OR-056-

2017

MOPC-OC-OR-058-

2017

MOPC-OC-OR-059-

2017

MOPC-OC-OR-062-

2017

MOPC-OC-OR-063-

2017

MOPC-OC-OR-064-

2017

MOPC-OC-OR-068-

2017

Orden de 

Compra

Teleoperadora Nacional, SRL

Teleradio América,S.A.

Telesistema Dominicana,SAS

Vehículos TV Cnal de Telev., 

SRL

Isla Dominicana de 

Petróleo , SRL

Sunix Petroleum, SRL

V&V Comunicaciones y 

Eventos, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Isla Dominicana de 

Petróleo , SRL

Sanlla, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Empresas Radiofónicas,

SRL

Sunix Petroleum, SRL

V&V Comunicaciones y 

Eventos, SRL

V&V Comunicaciones y 

Eventos, SRL

Proveedor

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

GE

GE

MP

GE

GE

GE

MP

Tipo 

Empresa

GE

RD$354,000.00

RD$259,600.00

RD$236,000.00

RD$59,000.00           

RD$3,318,600.00

RD$3,387,600.00

RD$696,200.00

RD$696,200.00

RD$3,431,600.00

RD$3,365,600.00

RD$59,000.00

RD$3,181,600.00

RD$177,000.00

RD$2,752,000.00

RD$696,200.00

RD$3, 185,600.00

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

29/03/2017

Adquisición  de de Combustible 

para el SuministroGeneral del 

MOPC

1510-Combustible

MOPC-PE-031-2017

MOPC-OC-OR-067-

2017

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

Monto 

Adjudicado
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MOPC-PE-032-2017

MOPC-PE-033-2017             

MOPC-PE-034-2017 

MOPC-PE-036-2017 

MOPC-PE-037-2017 

MOPC-PE-039-2017

MOPC-PE-038-2017

MOPC-PE-040-2017

MOPC-PE-040-2017

MOPC-PE-041-2017

MOPC-PE-042-2017

MOPC-PE-043-2017

MOPC-PE-044-2017

No.

Trámite

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

8210-Publicidad

8210 -Publicidad

1510-Combustible

8210-Publicidad

8210-Publicidad

1510-Combustible

8210-Publicidad

Rubro

Participación Programa Especial 

Operativo Semana Santa 2017

Patrocinio "Z-101" SemanaSanta 

2017

Participación en Suplemento 

Especial de la Revista Mercado

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Publicación Operativo Prevención

Semana Santa 2017

Publicación Operativo Prevención

Semana Santa 2017

Publicación Operativo Prevención

Semana Santa 2017

Adquisición  de Combustible para 

el SuministroGeneral del MOPC

ColocaciónSpots en DE FRENTE 

A LA VERDAD, por un mes

Participación PASO A PASO POR 

LA VIDA, Semana Santa2017

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC 

Nombre del 

Procedimiento

29/03/2017

31/03/2017                

31/03/2017

06/04/2017

11/04/2017

21/04/2017

12/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

27/04/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-066-

2017

MOPC-OC-OR-070-

2017                

MOPC-OC-OR-071-

2017   

MOPC-OC-OR-073-

2017

MOPC-OC-OR-074-

2017

MOPC-OC-OR-076-2017

MOPC-OC-OR-077-2017

MOPC-OC-OR-076-

2017

MOPC-OC-OR-084-2017

MOPC-OCOR-085-2017

MOPC-OC-OR-086-2017

MOPC-OC-OR-088-2017

MOPC-OC-OR-078-

2017

MOPC-OC-OR-089-

2017

MOPC-OC-OR-090-

2017

MOPC-OC-OR-079-

2017

Orden de 

Compra

Radio Cadena Comercial,

SRL.

GTB Radiodifusores,SRL

Mercado Media Network, 

SRL

Isla Dominican a de 

PetróleoCorporation

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Editora El Caribe, S.A.

Editora El Nuevo Diario, S.A.

Editora Listin Diario, S.A.

Periódico La Información

Sunix Petroleum, SRL

J&H Servicios 

Periodísticos,SRL

Héctor Joaquin Valdez 

Rosa

Sunix Petroleum, SRL

EditoraHoy, SAS

Publicaciones Ahora, SAS

Proveedor

RD$1,003,000.00

RD$2,360,000.00        

RD$177,000.00

RD$3,289,600.00

RD$3,357,600.00

RD$611,830.00

RD$260,780.00

RD$3,358,600.00

RD$214,170.00

RD$94,400.00

RD$462,182.40

RD$212,400.00

RD$3,375,600.00

RD$472,000.00

RD$41,300.00

RD$3,375,600.00

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

MP

NC

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

MP

RD$399,286.62

RD$1,685,137.85

Delta Comercial, S.A.

ElMundo Hidráulico, SRL

28/04/2017

Servicios de Mantenimiento y 

Reparación de Vehículos

0040-Componentes de 

Vehículos

MOPC-PE-045-2017

MOPC-OC-OR-095-2017

MOPC-OC-OR-096-2017
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28/04/2017

02/05/2017                

03/05/2017

03/05/2017

03/05/2017

12/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

17/05/2017

17/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

MOPC-PE-045-2017

MOPC-PE-047-2017             

MOPC-PE-048-2017 

MOPC-PE-049-2017 

MOPC-PE-050-2017 

MOPC-PE-052-2017

MOPC-PE-051-2017

MOPC-PE-053-2017

MOPC-PE-054-2017

MOPC-PE-055-2017

MOPC-PE-056-2017

MOPC-PE-057-2017

MOPC-PE-058-2017

No.

Trámite

0040-Componentes de 

Vehiculos

0010-Capacitación

9012-Facilitaciónde Viajes

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

8210 -Publicidad

1510-Combustible

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

0040-Componentes de 

Vehículos

Rubro

Servicios de Mantenimiento y 

Reparación de Vehículos

Maestría en Administración 

Financiera

Adquisición de Boletos Aéreos a la 

Ciudad de México D.F.

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Reparación Completa de Martillos 

Demoledores del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Transmisión Spot Publicitarios por 

Late Night Show con Denisse

Adquisición  de Combustible para 

el SuministroGeneral del MOPC

Colocación Cuñas en Varios 

Programas de Empreas 

Radiofónicas

Participación  en Programa 

Especial: Diez Provincias Región 

Sur

Colocación Cuñas"Abriendo el 

Juego"

Nombre del 

Procedimiento

28/04/2017

02/05/2017                

03/05/2017

03/05/2017

03/05/2017

12/05/2017

09/05/2017

12/05/2017

17/05/2017

17/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/05/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-097-2017

MOPC-OC-OR-098-2017

MOPC-OC-OR-099-2017

MOPC-OC-OR-083-

2017                

MOPC-OC-OR-082-

2017   

MOPC-OC-OR-081-

2017

MOPC-OC-OR-094-

2017

MOPC-OC-OR-102-

2017

MOPC-OC-OR-100-

2017

MOPC-OC-OR-101-

2017

MOPC-OC-OR-105-

2017

MOPC-OC-OR-104-

2017

MOPC-OC-OR-106-

2017

MOPC-OC-OR-107-

2017

MOPC-OC-OR-108-

2017

Orden de 

Compra

NDC SERVICIO, SRL.

VINICIO REPUESTOS Y SERV.

ELECTRO SERV. REYES

Universidad APEC,Inc

Incanto Travel, E.I.R.L., SRL

Sunix Petroleum

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana,SRL

SANLLA, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

EmpresasRadiofónicas,SRL

EmpresasRadiofónicas, SRL

VEARAMedia, SRL

Tokmajian International, INC

Proveedor

RD$89.975.06

RD$544,570.00

RD$1,779,663.67

RD$201,135.00        

RD$443,990.34

RD$3,269,600.00

RD$570,000.00

RD$185,908.95

RD$3,225,600.00

RD$3,181,600.00

RD$59,000.00

RD$3,181,600.00

RD$413,000.00

RD$177,000.00

RD$59,000.00

Monto 

Adjudicado

MP        

NC                

MP

GE

MP

MP

GE

GE

MP

GE

GE

GE

MP

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

MP

RD$177,000.00

MBE Comunicaciones, SRL

19/05/2017

Colocación de Cuñas en Programa 

Personalmente por un mes

8210-Publicidad

MOPC-PE-059-2017

MOPC-OC-OR-109-

2017

19/05/2017
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MOPC-PE-060-2017

MOPC-PE-061-2017             

MOPC-PE-062-2017 

MOPC-PE-063-2017 

MOPC-PE-064-2017 

MOPC-PE-066-2017

MOPC-PE-065-2017

MOPC-PE-067-2017

MOPC-PE-068-2017

MOPC-PE-071-2017

MOPC-PE-072-2017

MOPC-PE-073-2017

MOPC-PE-074-2017

No.

Trámite

9012-Facilitaciónde Viajes

8210-Publicidad

1510-Combustible

1510-Combustible

8210-Publicidad        

1510 -Combustible

0010-Capacitación

4323-Software

1510-Combustible

0010-Capacitación

Rubro

Compra de Pasajes Aéreos para 

Funcionarios del Ministerio

Colocación Cuñas en Programa 

Raymundo y su Team

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Colocación de Cuñas en programas 

de rad

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Publicidad por participación del 

MOPC en Cobertura Especial

Patrocinio de la Selección Nacional 

de Maxi-Baloncesto

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Renovación y plan de 

mantenimiento anual del software 

Dynamics AX 2012

Renovación del Licenciamiento 

Empresarial MicrosoftEnterprise

Adquisición  de Combustible para 

el SuministroGeneral del MOPC

Pago Seminario -Taller Como 

Gestiona El Cambio de la Empresa

Nombre del 

Procedimiento

19/05/2017

22/05/2017                

23/05/2017

23/05/2017

25/05/2017

06/06/2017

31/05/2017

29/06/2017

06/06/2017

09/06/2017

12/06/2017

13/06/2017

19/06/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-110-

2017

MOPC-OC-OR-111-

2017                

MOPC-OC-OR-113-

2017   

MOPC-OC-OR-116-2017

MOPC-OC-OR-117-2017

MOPC-OC-OR-119-

2017

MOPC-OC-OR-346-

2017 (MOPC-2017-

00474)

MOPC-OC-OR-120-

2017

MOPC-OC-OR-133-

2017

MOPC-OC-OR-123-

2017

MOPC-2017-00476

MOPC-OC-OR-126-

2017

MOPC-OC-OR-342-

2017 (MOPC-2017-

00216)

MOPC-OC-OR-130-

2017

Orden de 

Compra

Incanto Travel, E.I.R.L., SRL

XMEDIOS, SRL (XMESA)

Sunix Petroleum, SRL

EmpresasRadiofónicas, SRL

XMEDIOS, SRL (XMESA)

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Publi-Mega,SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

LOGICONE, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

GBM Dominicana, S.A.

Integral Training Solutions, 

SRL

GTB Radiodifusores,SRL

Proveedor

RD$136,035.30

RD$41,300.00        

RD$2,792,000.00

RD$177,000.00

RD$41,300.00

RD$3,225,600.00

RD$1,770,000.00

RD$3,269,600.00

RD$500,000.01

RD$3,290,600.00

RD$22,100,000.00

RD$3,205,600.00

RD$38,915,949.81

RD$189,726.75

Monto 

Adjudicado

MP

MP               

GE

GE

MP

GE

GE

GE

MP

GE

MP

GE

GE

MP

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$3,157,600.00

Gulfstream Petroleum 

Dominicana,SRL

16/06/2017

Adquisición  de Combustible para 

el SuministroGeneral del MOPC

1510-Combustible

MOPC-PE-075-2017

MOPC-OC-OR-128-

2017

9012-Facilitaciónde Viajes

8210-Publicidad

1510-Combustible

1510-Combustible

8210-Publicidad

1510-Combustible

8210-Publicidad        

8210-Publicidad
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MOPC-PE-076-2017

MOPC-PE-077-2017             

MOPC-PE-078-2017 

MOPC-PE-079-2017 

MOPC-PE-080-2017 

MOPC-PE-082-2017

MOPC-PE-081-2017

MOPC-PE-083-2017

MOPC-PE-084-2017

MOPC-PE-085-2017

MOPC-PE-086-2017

MOPC-PE-087-2017

MOPC-PE-087-2017

No.

Trámite

1510 -Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible   

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

1510-Combustible

Rubro

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisiciónde Combustible para 

el Suministro General del MOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Publicidad por el patrocinio 

Platinum en Suplemento Especial

Colocación de Cuñas del MOPC en 

el Programa PERSONALMENTE

Publicación Convocatoria 

Licitación Pública Nacional 

MOPC-CCC-LPN-0001

Colocación dos Cuñas diarias de 

publicidad en Progr. Abriendo el 

Juego

Publicación Convocatoria 

Licitación Pública Nacional 

MOPC-CCC-LPN-0001

Nombre del 

Procedimiento

21/06/2017

26/06/2017                

30/06/2017

05/07/2017

11/07/2017

19/07/2017

14/07/2017

21/07/2017

24/07/2017

21/05/2017

21/07/2017

21/07/2017

21/07/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-131-

2017

MOPC-OC-OR-132-

2017                

MOPC-OC-OR-134-

2017   

MOPC-OC-OR-137-

2017

MOPC-OC-OR-139-

2017

MOPC-OC-OR-141-

2017

MOPC-OC-OR-140-

2017

MOPC-OC-OR-149-

2017

EN PROCESO

MOPC-OC-OR-147-

2017

MOPC-OC-OR-148-

2017

MOPC-OC-OR-143-2017

MOPC-OC-OR-144-2017

MOPC-OC-OR-145-2017

MOPC-OC-OR-146-2017

Orden de 

Compra

Sunix Petroleum, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Isla Dominicana de 

Petróleo Corporation

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Mercado Media Network, 

SRL

MBE Comunicaciones, 

SRL

VEARAMedia,SRL

Editora Hoy, SAS

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora El Caribe, S.A.

Editora Listín Diario, S.A.

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Proveedor

RD$3,113,600.00

RD$3,090,600.00        

RD$3,134,600.00

RD$3,096,600.00

RD$3,094,600.00

RD$1,260,000.00

RD$3,162,600.00

RD$3,172,600.00

RD$840,396.00

RD$177,000.00

RD$59,000.00

RD$67,200.00

RD$54,799.20

RD$50,487.48

RD$59,132.16

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

MP

GE

GE

MP

MP

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$107,102.46

RD$113,577.36

Editora El Caribe, S.A.

Editora  El Nuevo Diario, S.A.

25/07/2017

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. Santiago R.

8210-Publicidad

MOPC-PE-090-2017

MOPC-OC-OR-162-2017

MOPC-OC-OR-163-2017
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MOPC-PE-090-2017

MOPC-PE-090-2017             

MOPC-PE-092-2017 

MOPC-PE-092-2017 

MOPC-PE-092-2017 

MOPC-PE-094-2017

MOPC-PE-094-2017

MOPC-PE-094-2017

MOPC-PE-096-2017

MOPC-PE-097-2017

MOPC-PE-099-2017

MOPC-PE-099-2017

MOPC-PE-099-2017

No.

Trámite

8210 -Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

1510-Combustible   

1510-Combustible   

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

Rubro

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. Santiago R.

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Juan

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Juan

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Juan

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Juan

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas

Adquisición de Combustible para el 

suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para el 

suministro General delMOPC

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Jose de 

Ocoa

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Jose de 

Ocoa

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Jose de 

Ocoa

Nombre del 

Procedimiento

25/07/2017

26/06/2017                

25/07/2017

25/07/2017

25/07/2017

26/07/2017

26/07/2017

26/07/2017

26/07/2017

01/08/2017

02/08/2017

02/08/2017

02/08/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-164-2017

MOPC-OC-OR-165-2017

MOPC-OC-OR-166-2017

MOPC-OC-OR-167-2017                

MOPC-OC-OR-156-2017  

MOPC-OC-OR-157-2017 

MOPC-OC-OR-158-2017

MOPC-OC-OR-159-2017

MOPC-OC-OR-160-2017

MOPC-OC-OR-161-2017

MOPC-OC-OR-152-2017

MOPC-OC-OR-153-2017

MOPC-OC-OR-150-2017

MOPC-OC-OR-151-2017

MOPC-OC-OR-154-2017

MOPC-OC-OR-155-2017

MOPC-OC-OR-168-

2017

MOPC-OC-OR-172-

2017

MOPC-OC-OR-176-2017

MOPC-OC-OR-177-2017

MOPC-OC-OR-178-2017

MOPC-OC-OR-180-2017

MOPC-OC-OR-182-2017

MOPC-OC-OR-183-2017

Orden de 

Compra

Editora Hoy, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

Periódico La Información

Publicaciones Ahora, SAS

Editora El Caribe, S.A.

Publicaciones Ahora, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

Editora Hoy, SAS

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Periódico La Información

Publicaciones Ahora, SAS

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora Listín Diario, S.A.

Editora El Caribe, S.A.

Sunix Petroleum, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Editora El Caribe, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora Hoy, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

Periódico La Información

Publicaciones Ahora, SAS

Periódico La Información

Editora Hoy, SAS

Proveedor

RD$332,915.76

RD$231,091.20

RD$106,200.00

RD$144,913.44        

RD$107,102.46

RD$144,913.44

RD$231,091.20

RD$199,797.60

RD$113,577.36

RD$106,200.00

RD$106,200.00

RD$332,915.76

RD$144,913.44

RD$113,577.36

RD$231,091.20

RD$107,103.00

RD$3,172,600.00

RD$3,246.600.00

RD$107,103.00

RD$113,577.36

RD$199,797.60

RD$231,091.20

RD$106,200.00

RD$144,913.44

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$4,443,000.00

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

02/08/2017

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

1510-Combustible   

MOPC-PE-100-2017

MOPC-OC-OR-204-

2017
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MOPC-PE-103-2017

MOPC-PE-104-2017             

MOPC-PE-104-2017 

MOPC-PE-104-2017 

MOPC-PE-105-2017 

MOPC-PE-105-2017

MOPC-PE-105-2017

MOPC-PE-106-2017

MOPC-PE-107-2017

MOPC-PE-108-2017

MOPC-PE-109-2017

MOPC-PE-110-2017

MOPC-PE-112-2017

No.

Trámite

0010 -Capacitación

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

0010-Capacitación

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

9012-Facilitación de Viajes

8210-Publicidad

Rubro

Postgrado en Dirección General

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en Santo Domingo

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en Santo Domingo

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en Santo Domingo

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas

Taller Avanzado VIVE 73 de 

Transformación Personal y 

Liderazgo

Spot Publicitario del MOPC en el 

programa 'De frente a la Verdad'

Colocación Cunas en el Programa 

_Abriendo el Juego_

Colocación cunas en el Programa 

_Raymundo y su team _ por un 

mes

Colocación cunas en el Programa 

_Personalmente _ por un mes

Adquisición de Boletos Aéreos

Nombre del 

Procedimiento

02/08/2017

02/08/2017                

02/08/2017

02/08/2017

02/08/2017

02/08/2017

02/08/2017

03/08/2017

03/08/2017

03/08/2017

03/08/2017

03/08/2017

04/08/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-175-

2017

MOPC-OC-OR-188-2017

MOPC-OC-OR-189-2017                

MOPC-OC-OR-190-2017  

MOPC-OC-OR-191-2017 

MOPC-OC-OR-192-2017

MOPC-OC-OR-193-2017

MOPC-OC-OR-179-2017

MOPC-OC-OR-181-2017

MOPC-OC-OR-186-2017

MOPC-OC-OR-187-2017

MOPC-OC-OR-184-2017

MOPC-OC-OR-185-2017

MOPC-OC-OR-207-

2017

MOPC-OC-OR-194-

2017

MOPC-OC-OR-248-

2017

MOPC-OC-OR-195-

2017

MOPC-OC-OR-196-

2017

MOPC-OC-OR-212-

2017

Orden de 

Compra

Escuelade Alta Direccion 

BARNA

Editora El Caribe, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora Hoy, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

Periódico La Información

Publicaciones Ahora, SAS

Editora El Caribe, S.A.

Periódico La Información

Editora Hoy, SAS

Publicaciones Ahora, SAS

Vive Vision IntegridadVida 

Excelencia, SRL

Hector Joaquin Valdez Rosa

VEARAMedia, SRL

MBE Comunicaciones, SRL

XMEDIOS,SRL (XMESA)

Incanto Travel, E.I.R.L., SRL

Editora Listín Diario, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Proveedor

RD$403,580.00

RD$107,103.00

RD$113,577.36        

RD$332,915.76

RD$231,091.20

RD$106,200.00

RD$144,913.44

RD$107,103.00

RD$106,200.00

RD$231,091.20

RD$113,577.36

RD$332,915.76

RD$144,913.44

RD$27,000.00

RD$41,300.00

RD$59,000.00

RD$177,000.00

RD$41,300.00

RD$527,140.03

Monto 

Adjudicado

NC         

GE                

GE

GE

MP

GE

MP

NC

NC

MP

MP

MP

MP

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

NC

RD$41,300.00

Hector Joaquin Valdez Rosa

04/08/2017

Spots Publicitario en el Programa 

_De frente a la Verdad _

8210-Publicidad

MOPC-PE-113-2017

MOPC-OC-OR-199-

2017
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MOPC-PE-114-2017

MOPC-PE-115-2017             

MOPC-PE-115-2017 

MOPC-PE-115-2017 

MOPC-PE-116-2017 

MOPC-PE-118-2017

MOPC-PE-117-2017

MOPC-PE-118-2017

MOPC-PE-119-2017

MOPC-PE-121-2017

MOPC-PE-122-2017

MOPC-PE-123-2017

MOPC-PE-124-2017

No.

Trámite

1510 -Combustible

8210-Publicidad

0010 -Capacitación

8210 -Publicidad

0010 -Capacitación

0040-Componentes de 

Vehículos

1510-Combustible   

9012-Facilitación de Viajes

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

0040-Componentes de 

Vehículos

Rubro

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas 

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas 

Curso de Inglés en los Niveles BE-

1/2, BE-3/4, BE-5/6, BE-7/8

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas 

Curso Gestión Laboratorios de 

Calibración y Ensayos ISO 17025

Deducible de reclamación por 

accidente de varias fichas del 

MOPC

Deducible de reclamación por 

accidente de varias fichas del 

MOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Boleto Aéreo a San 

Jose, Costa Rica

Publicidad para participación del 

MOPC en cobertura especial

Colocación de Publicidad 

Institucional en el Programa 

_Matinal 5_

Publicación Acto  inauguración de 

Escuelas en Matanzas, Peravia

Nombre del 

Procedimiento

04/08/2017

04/08/2017                

04/08/2017

04/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

07/08/2017

09/08/2017

09/08/2017

09/08/2017

10/08/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-197-

2017

MOPC-OC-OR-200-2017

MOPC-OC-OR-202-2017                

MOPC-OC-OR-203-2017  

MOPC-OC-OR-205-2017 

MOPC-OC-OR-206-2017

MOPC-OC-OR-208-2017

MOPC-OC-OR-341-

2017

MOPC-OC-OR-243-2017

MOPC-OC-OR-244-2017

MOPC-OC-OR-201-

2017

MOPC-OC-OR-245-2017

MOPC-OC-OR-246-2017

MOPC-OC-OR-211-

2017

MOPC-OC-OR-215-

2017

MOPC-OC-OR-216-

2017

MOPC-OC-OR-214-

2017

MOPC-OC-OR-218-2017

MOPC-OC-OR-219-2017

Orden de 

Compra

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Editora El Caribe, S.A.

Periódico La Información

Editora Listín Diario, S.A.

Publicaciones Ahora, SAS

Editora Hoy, SAS

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Asociación Cámara Junior de 

la República Dominicana, Inc

Instituto Dominicano para la 

Calidad

Pons Auto Paint, SRL

DPA Auto Service, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Incanto Travel, E.I.R.L., SRL

OPEMECO, EIRL

GTB Radiodifusores, SRL

Editora  ElCaribe, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

FP Auto Paint, SRL

GR Group Services, SRL.

Proveedor

RD$2,620,000.00

RD$107,103.00

RD$106,200.00        

RD$231,091.20

RD$144,913.44

RD$332,915.76

RD$113,577.36

RD$2,000,000.02

RD$326,409.28

RD$145,089.37

RD$80,000.00

RD$48,105.00

RD$12,587.50

RD$3,312,600.00

RD$29,653.00

RD$531,000.00

RD$1,180,000.00

RD$107,103.00

RD$113,577.36

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

NC

MP

NC

MP

GE

MP

MP

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$332,915.76

RD$231,091.20

Editora Hoy, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

10/08/2017

Publicación Acto  inauguración de 

Escuelas en Matanzas, Peravia

8210-Publicidad

MOPC-PE-124-2017

MOPC-OC-OR-220-2017

MOPC-OC-OR-221-2017
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MOPC-PE-124-2017

MOPC-PE-125-2017             

MOPC-PE-126-2017 

MOPC-PE-126-2017 

MOPC-PE-126-2017 

MOPC-PE-128-2017

MOPC-PE-127-2017

MOPC-PE-129-2017

MOPC-PE-130-2017

MOPC-PE-131-2017

MOPC-PE-132-2017

MOPC-PE-133-2017

MOPC-PE-134-2017

No.

Trámite

8210-Publicidad   

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad         

8210 -Publicidad

0010 -Capacitación

1510-Combustible   

8210-Publicidad

0010 -Capacitación

0010 -Capacitación

0010 -Capacitación

1510-Combustible   

1510-Combustible   

Rubro

Publicación Acto  inauguración de 

Escuelas en Matanzas, Peravia

Colocación Publicidad Institucional 

en el Programa Pégate y Gana con 

el Pacha

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas en 

Santiago

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas en 

Santiago

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas en 

Santiago

Curso de Inglés en los Niveles BE-

1/2, BE-3/4, BE-5/6 y BE-7/8

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Jose de 

Ocoa

Maestría Ejecutiva Dirección de 

Proyectos en Alta Gerencia

Maestría en Gestión de Riesgo y 

Tesorería

Maestría Ejecutiva Dirección de 

Proyectos en Alta Gerencia

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Nombre del 

Procedimiento

10/08/2017

10/08/2017                

10/08/2017

10/08/2017

10/08/2017

14/08/2017

11/08/2017

17/08/2017

18/08/2017

22/08/2017

22/08/2017

22/08/2017

23/08/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-222-2017

MOPC-OC-OR-223-2017

MOPC-OC-OR-217-

2017                

MOPC-OC-OR-224-2017  

MOPC-OC-OR-225-2017 

MOPC-OC-OR-226-2017

MOPC-OC-OR-227-2017

MOPC-OC-OR-228-2017

MOPC-OC-OR-229-2017

MOPC-OC-OR-231-

2017

MOPC-OC-OR-235-

2017

MOPC-OC-OR-233-

2017

MOPC-OC-OR-234-

2017

MOPC-OC-OR-239-

2017

MOPC-OC-OR-240-

2017

MOPC-OC-OR-241-

2017

MOPC-OC-OR-237-

2017

Orden de 

Compra

Periódico La Información

Publicaciones Ahora, SAS

ColorVision, SRL

Editora ElCaribe, S.A.

Periódico La Información

Editora Listín Diario, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora Hoy, SAS

Publicaciones Ahora, SAS

Universidad de la Tercera 

Edad, INC

Sunix Petroleum, SRL

Editora Hoy, SAS

Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra

Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra

Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra

Sunix Petroleum, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Proveedor

RD$106,200.00

RD$144,913.44

RD$236,000.00       

RD$107,103.00

RD$106,200.00

RD$231,091.20

RD$113,577.36

RD$144,913.44

RD$199,797.60

RD$3,356,600.00

RD$114,700.00

RD$3,290,600.00

RD$133,118.16

RD$518,400.00

RD$518,400.00

RD$162,000.00

RD$3,265,600.00

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

NC

GE

GE

NC

NC

NC

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

NC

RD$4,917,527.00

Escuela de Alta Dirección 

BARNA

24/08/2017

Participación en Master in 

Business Administración (MBA)

0010 -Capacitación

MOPC-PE-135-2017

ENPROCESO
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MOPC-PE-136-2017

MOPC-PE-137-2017             

MOPC-PE-139-2017 

MOPC-PE-139-2017 

MOPC-PE-140-2017 

MOPC-PE-142-2017

MOPC-PE-141-2017

MOPC-PE-145-2017

MOPC-PE-146-2017

MOPC-PE-147-2017

MOPC-PE-147-2017

MOPC-PE-148-2017

MOPC-PE-148-2017

No.

Trámite

8210-Publicidad   

1510-Combustible  

8210 -Publicidad

8210-Publicidad         

8210 -Publicidad

8210-Publicidad

1510-Combustible   

1510-Combustible   

0040 -Componentes de 

Vehiculos

0040 -Componentesde 

Vehiculos

0040 -Componentesde 

Vehiculos

0040 -Componentesde 

Vehiculos

1510-Combustible   

Rubro

Colocación Publicidad Institucional 

en el Programa  _Pégate y Gana 

con el Pacha

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Publicación Convocatoria 

Licitación Pública MOPC-CCC-

LPN-002-2017

Transmisión especial _Resultados 

aAgosto 2016 - Agosto 2017_

Publicación Convocatoria 

Licitación Pública MOPC-CCC-

LPN-002-2017

Colocación Publicidad Institucional 

en el Programa 'Pégate y Gana' 

con el Pacha' por un mes

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Servicios de Mantenimiento y 

Reparación para diferentes 

vehículos del MOPC.

Deducible por reclamación de 

accidente de varias fichas del 

MOPC

Servicios de Mantenimiento y 

Reparación para diferentes 

vehículos del MOPC.

Deducible por reclamación de 

accidente de varias fichas del 

MOPC

Nombre del 

Procedimiento

25/08/2017

25/08/2017                

28/08/2017

28/08/2017

29/08/2017

30/08/2017

30/08/2017

05/09/2017

05/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

06/09/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-250-

2017

MOPC-OC-OR-249-

2017                

MOPC-OC-OR-251-2017  

MOPC-OC-OR-252-2017 

MOPC-OC-OR-253-2017

MOPC-OC-OR-254-2017

MOPC-OC-OR-255-

2017

MOPC-OC-OR-256-

2017

MOPC-OC-OR-257-

2017

MOPC-OC-OR-260-

2017

MOPC-OC-OR-261-

2017

MOPC-OC-OR-265-2017

MOPC-OC-OR-267-2017

MOPC-OC-OR-262-2017

MOPC-OC-OR-266-2017

MOPC-OC-OR-273-2017

MOPC-OC-OR-272-2017

MOPC-OC-OR-269-2017

MOPC-OC-OR-270-2017

Orden de 

Compra

ColorVision, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

Editora ElCaribe, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora Hoy, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

Teleantillas, SAS

ColorVision, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

GR Group Services, SRL

Repuestos José Tomas, SRL

Avelino Abreu, SAS

Laboratorio Diésel 

Gratereaux, SRL

FP Auto Paint, SRL

IFUCO, SRL

Advance Auto Technology, 

SRL

GR Group Services, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Proveedor

RD$236,000.00

RD$3,309,600.00       

RD$50,487.00

RD$54,799.20

RD$67,260.00

RD$59,132.16

RD$516,250.00

RD$3,299,600.00

RD$236,000.00

RD$3,369,600.00

RD$4,458,000.00

RD$44,250.00

RD$62,276.14

RD$45,316.74

RD$28,320.00

RD$71,741.37

RD$132,027.00

RD$21,230.01

RD$101,980.37

Monto 

Adjudicado

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

RD$40,282.50

RD$68,592.00

Pons Auto Paint, SRL

Nosa Pintura Automotriz, 

SRL

06/09/2017

Deducible por reclamación de 

accidente de varias fichas del 

MOPC

0040 -Componentesde 

Vehiculos

MOPC-PE-148-2017

MOPC-OC-OR-274-2017

MOPC-OC-OR-271-2017

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

MP

GE

MP

MP

MP

MP
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MOPC-PE-149-2017

MOPC-PE-150-2017             

MOPC-PE-151-2017 

MOPC-PE-152-2017 

MOPC-PE-153-2017 

MOPC-PE-155-2017

MOPC-PE-154-2017

MOPC-PE-156-2017

MOPC-PE-157-2017

MOPC-PE-158-2017

MOPC-PE-159-2017

MOPC-PE-160-2017

MOPC-PE-161-2017

No.

Trámite

1510-Combustible   

1510-Combustible  

8610-Formacion

Profesional

1510-Combustible        

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible   

1510-Combustible   

1510 -Combustible

1510 -Combustible

9012 -Facilitacionde 

Viajes

8210 -Publicidad

0010-Capacitacion   

Rubro

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Diplomado Análisis y Diseño de 

Edificios Metálicos y en Formaletas

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Participación Maestría en 

Auditoria Integral y Control de 

Gestión

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Boletos Aéreos a la 

Nueva York para varios 

funcionarios

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Cristóbal

Nombre del 

Procedimiento

08/09/2017

08/09/2017                

12/09/2017

14/09/2017

20/09/2017

26/09/2017

20/09/2017

28/09/2017

04/10/2017

10/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

17/10/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-263-

2017

MOPC-OC-OR-268-

2017                

EN PROCESO

MOPC-OC-OR-272-

2017

MOPC-OC-OR-282-

2017

MOPC-OC-OR-285-

2017

MOPC-OC-OR-283-

2017

MOPC-OC-OR-287-

2017

MOPC-OC-OR-289-

2017

MOPC-OC-OR-291-

2017

MOPC-OC-OR-294-

2017

MOPC-OC-OR-293-2017

MOPC-OC-OR-311-2017

MOPC-OC-OR-313-2017

MOPC-OC-OR-314-2017

Orden de 

Compra

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

Asociación Dominicana de 

Especialidades Ambientales 

Públicos Autorizados (ADEAPA)

Sunix Petroleum, SRL

Sunix Petroleum, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

Sunix Petroleum, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Sunix Petroleum, SRL

IncantoTravel, E.I.R.L.

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

EditoraEl Caribe, S.A.

Editora Hoy, SAS

EditoraListon Diario, S.A.

UniversidadAPEC, INC

Proveedor

RD$3,369,600.00

RD$1,486,000.00       

RD$2,016,000.00

RD$3,536,600.00

RD$3,536,600.00

RD$294,847.00

RD$5,551,000.00

RD$3,112,000.00

RD$3,590,600.00

RD$3,478,600.00

RD$106,042.08

RD$3,480,600.00

RD$107,103.00

RD$199,797.60

RD$231,091.20

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

NC

GE

GE

NC

GE

GE

GE

GE

MP

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$113,577.36

RD$144,913.44

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Publicaciones Ahora, SAS

17/10/2017

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en la Prov. San Cristóbal

8210 -Publicidad

MOPC-PE-161-2017

MOPC-OC-OR-312-2017

MOPC-OC-OR-315-2017


[image: image72.emf]RELACIÓN ORDENES DE COMPRAS - MOPC

ENERO - NOVIEMBRE 2017

MOPC-PE-162-2017

MOPC-PE-162-2017             

MOPC-PE-162-2017 

MOPC-PE-163-2017 

MOPC-PE-163-2017 

MOPC-PE-165-2017

MOPC-PE-163-2017

MOPC-PE-166-2017

MOPC-PE-166-2017

MOPC-PE-167-2017

MOPC-PE-167-2017

MOPC-PE-169-2017

MOPC-PE-169-2017

No.

Trámite

8210-Publicidad   

8210-Publicidad  

8210-Publicidad

8210-Publicidad        

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad   

8210-Publicidad 

8210 -Publicidad

8210 -Publicidad

8210-Publicidad

8210 -Publicidad

8210-Publicidad   

Rubro

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas en el DN

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas en el DN

Publicación de Acto de 

Inauguración de Escuelas en el DN

Publicación Acto Inauguración de 

Estancia Infantil en Los 

Guaricanos

Publicación Acto Inauguración de 

Estancia Infantil en Los 

Guaricanos

Publicación Acto Inauguración de 

Estancia Infantil en Los 

Guaricanos

Publicación de obras viales 

entregadas en el 1er. año del 2do 

mandato

Publicación de obras viales 

entregadas en el 1er. año del 2do 

mandato

Publicación de obras viales 

entregadas en el 1er. año del 2do 

mandato

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en Puerto Plata

Publicación Acto de Inauguración 

Estancias Infantiles en Santo 

Domingo

Publicación Acto Inauguración de 

Escuelas en Puerto Plata

Publicación Acto de Inauguración 

Estancias Infantiles en Santo 

Domingo

Nombre del 

Procedimiento

17/10/2017

17/10/2017                

17/10/2017

10/08/2017

17/10/2017

18/10/2017

17/10/2017

17/10/2017

17/10/2017

17/10/2017

17/10/2017

18/10/2017

18/10/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-307-2017

MOPC-OC-OR-305-2017

MOPC-OC-OR-310-2017

MOPC-OC-OR-306-2017                

MOPC-OC-OR-308-2017  

MOPC-OC-OR-309-2017 

MOPC-OC-OR-303-2017

MOPC-OC-OR-299-2017

MOPC-OC-OR-301-2017

MOPC-OC-OR-302-2017

MOPC-OC-OR-316-

2017

MOPC-OC-OR-300-2017

MOPC-OC-OR-304-2017

MOPC-OC-OR-318-2017

MOPC-OC-OR-319-2017

MOPC-OC-OR-320-2017

MOPC-OC-OR-317-2017

MOPC-OC-OR-321-2017

MOPC-OC-OR-295-2017

MOPC-OC-OR-298-2017

MOPC-OC-OR-296-2017

MOPC-OC-OR-297-2017

MOPC-OC-OR-324-2017

MOPC-OC-OR-323-2017

MOPC-OC-OR-325-2017

MOPC-OC-OR-326-2017

Orden de 

Compra

Periódico La Información

Editora Hoy, SAS

Editora ElCaribe, S.A.

Editora Listín Diario, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario

Publicaciones Ahora, SAS

Periódico La Información

Editora ElCaribe, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario

Editora Listín Diario, S.A.

Editora Hoy, SAS

Periódico La Información

Editora Hoy, SAS

Periódico La Información

Editora ElCaribe, S.A.

Publicaciones Ahora, SAS

EditoraEl Nuevo Diario

Editora ElCaribe, S.A.

Publicaciones Ahora, SAS

EditoraEl Nuevo Diario

Editora Hoy, SAS

EditoraEl Nuevo Diario

Editora ElCaribe, S.A.

Editora Hoy, SAS

Publicaciones Ahora, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

Proveedor

RD$106,200.00

RD$199,797.60

RD$107,103.00

RD$231,091.20       

RD$113,577.36

RD$144,913.44

RD$106,200.00

RD$107,103.00

RD$113,577.36

RD$231,091.20

RD$462,182.40

RD$199,797.60

RD$144,913.44

RD$722,160.00

RD$424,800.00

RD$428,340.00

RD$521,560.00

RD$443,680.00

RD$107,103.00

RD$144,913.44

RD$113,577.36

RD$199,797.60

RD$113,577.36

RD$107,103.00

RD$199,797.60

RD$144,913.44

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$5,181,200.00

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

19/10/2017

Adquisición de Combustibles para 

el Suministro General del MOPC

1510 -Combustible

MOPC-PE-170-2017

MOPC-OC-OR-322-

2017


[image: image73.emf]RELACIÓN ORDENES DE COMPRAS - MOPC

ENERO - NOVIEMBRE 2017

MOPC-PE-171-2017

MOPC-PE-172-2017             

MOPC-PE-173-2017 

MOPC-PE-173-2017 

MOPC-PE-175-2017 

MOPC-CCE-PE15-

2017-0086

MOPC-CCE-PE15-

2017-0085

MOPC-CCE-PE15-

2017-0087

MOPC-CCE-PE15-

2017-0088

MOPC-CCE-PE15-

2017-0090

MOPC-CCE-PE15-

2017-0091

MOPC-CCE-PE15-

2017-0093

MOPC-CCE-PE15-

2017-0094

No.

Trámite

1510-Combustible  

8210-Publicidad

0040-Componentesde 

Vehiculos

1510-Combustible       

0040-Componentes de 

Vehiculos

1510-Combustible 

1510-Combustible 

1510-Combustible 

0040-Componentes de 

Vehiculos

9012 -Facilitacionde 

Viajes

1510-Combustible

1510-Combustible

1510-Combustible 

Rubro

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Colocación de Cuñas de Publicidad 

del MOPC

Deducible de Reclamación por 

Accidente de Varias Fichas del 

MOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Deducible de Reclamación por 

Accidente de Varias Fichas del 

MOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el Suministro General delMOPC

Deducible por reclamo de 

accidentes de varias fichas de este 

MOPC

Adquisición de Boletos Aéreos de 

ida y vuelta a la ciudad de Nueva 

York

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Adquisición de Combustible para 

el suministro General delMOPC

Nombre del 

Procedimiento

24/10/2017

27/10/2017                

30/10/2017

30/10/2017

31/10/2017

10/11/2017

03/11/2017

16/11/2017

05/09/2017

21/11/2017

21/11/2017

28/11/2017

29/11/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-OC-OR-327-

2017

MOPC-OC-OR-328-

2017                

MOPC-OC-OR-331-2017  

MOPC-OC-OR-330-2017

MOPC-OC-OR-332-

2017

MOPC-OC-OR-333-

2017

MOPC-2017-00442

MOPC-2017-00425

MOPC-2017-00465

MOPC-2017-00425

MOPC-2017-00481

MOPC-2017-00482

MOPC-2017-00483

MOPC-2017-00480

MOPC-2017-00487

MOPC-2017-00195

Orden de 

Compra

Sunix Petroleum, SRL

SANLLA,SRL

NOSA Pintura Automotriz, SRL

IFUCO, SRL

Pons Auto Paint, SRL

Pons Auto Paint, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

SunixPetroleum,SRL

NOSA Pintura Automotriz, SRL

Pons Auto Paint, SRL

FP Auto Paint, SRL

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, SRL

Incanto Travel,E.I.R.L.

Sunix Petroleum, SRL

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

Proveedor

RD$3,673,400.00

RD$177,000.00       

RD$33,630.00

RD$117,907.65

RD$8,407.50

RD$3,751,400.00

RD$3,886,400.00

RD$3,886,400.00

RD$4,444,200.00

RD$3,667,600.00

RD$39,187.49

RD$85,251.42

RD$309,069.42

RD$3,932,400.00

RD$186,004.00

RD$3,877,400.00

Monto 

Adjudicado

GE         

MP                

MP

MP

GE

GE

GE

GE

GE

MP

GE

MP

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

MP

RD$58,732.14

Productos de Computadoras 

(PROCOMPSA), SRL

08/11/2017

Reparación de la Fibra Óptica que conecta el 

Edificio Antiguo de Peajes con el Edificio en 

donde se aloja Tecnología

2612 -Alambres,Cables y 

Arneses

MOPC-CCE-PEEX-

2017-0012

MOPC-2017-00429
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MOPC-CCE-PEEX-

2017-0013

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0061             

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0062 

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0063 

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0064 

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0066

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0064

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0067

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0068

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0069

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0071

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0072

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0072

No.

Trámite

8611-SistemasEducativos y 

Alternativos

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad   

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

Rubro

Diplomado en Gestión Administrativa 

para Asistentes y Secretarias

Colocación de Cuñas de Publicidad del 

MOPC en el Programa Paso a Paso por 

un mes

Renovación suscripción anual, para el período 2017-

2018, a favor de Editora El Caribe, SA, en la que la 

Dirección de Comunicaciones y Prensa recibirá (6) 

ejemplares de Periódicos El Caribe

Publicación Acto de Inauguración de 

escuelas en la Provincia de Barahona

Colocación de Cuñas de Publicidad del 

MOPC, en el Programa El Control de la 

Noche por un mes

Publicación Acto de Inauguración de 

escuelas en la Provincia de Barahona

Patrocinio Equipo Mauricio Baez para 

el Torneo Baloncesto Superior D,N.

Colocación de Cuñas de Publicidad del MOPC, en el 

programa Tribuna Deportiva desde el 5 de 

Noviembre al 5 de Diciembre 2017

Patrocinio para la realización del 

concierto de la Orquesta Sinfónica del 

Cibao 

Colocación de Cuñas de Publicidad del 

MOPC, en el Programa Tribuna Deportiva 

por un mes

Publicación Acto de Inauguración 

de Escuelas en Santo Domingo

Colocación de cuñas publicitarias del 

MOPC, en el programa PASO A PASO

Publicación Acto de Inauguración 

de Escuelas en Santo Domingo

Nombre del 

Procedimiento

10/11/2017

08/11/2017                

08/11/2017

08/11/2017

08/11/2017

09/11/2017

08/11/2017

09/11/2017

09/11/2017

09/11/2017

10/11/2017

10/11/2017

10/11/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-2017-00448

MOPC-2017-00430

MOPC-2017-00431

MOPC-2017-00428

MOPC-2017-00433

MOPC-2017-00434

MOPC-2017-00435

MOPC-2017-00432

MOPC-2017-00436

MOPC-2017-00437

MOPC-2017-00438

MOPC-2017-00439

MOPC-2017-00441

MOPC-2017-00440

MOPC-2017-00450

MOPC-2017-00443

MOPC-2017-00444

MOPC-2017-00445

MOPC-2017-00446

Orden de 

Compra

Universidad Iberoamericana

J&H Servicios Periodísticos, 

SRL

Editora ElCaribe, S.A.

Katherine Henríquez De 

Medrano

Editora Hoy, SAS

Periódico La  Información

Editora Listin Diario, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

PublicacionesAhora, SAS

Editora ElCaribe, S.A.

Hansel Omar DíazMattheus

Ruddy de Jesús Capellan 

Liriano

Hansel Omar DíazMattheus

J&H Servicios Periodísticos, 

SRL

PublicacionesAhora, SAS

Editora Hoy, SAS

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora ElCaribe, S.A.

Fundación Mauricio Báez 

(FUNDABAEZ) 

Proveedor

RD$190,000.00

RD$88,500.00       

RD$18,600.00

RD$47,200.00

RD$199,797.60

RD$106,200.00

RD$231,091.20

RD$1,000,000.00

RD$113,577.36

RD$144,913.44

RD$107,103.00

RD$35,400.00

RD$100,000.00

RD$35,400.00

RD$88,500.00

RD$144,913.44

RD$199,797.60

RD$113,577.36

RD$107,103.01

Monto 

Adjudicado

NC        

MP               

GE

NC

GE

NC

GE

NC

NC

NC

MP

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$708,000.00

GTB Radiofusores, SRL

10/11/2017

Colocación de cuñas de Publicidad del MOPC en 

transmisión especial del Programa El Gobierno de la 

Mañana desde la provincia El Seibó

8210-Publicidad

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0073

MOPC-2017-00447
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MOPC-CCC-PEPB-

2017-0074

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0074             

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0074 

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0075 

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0075 

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0076

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0076

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0076

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0077

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0078

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0079

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0080

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0080

No.

Trámite

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad   

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

Rubro

Acto de Inauguración Carreteras 

en la Provincia Santiago Rodriguez

Acto de Inauguración Carreteras 

en la Provincia Santiago Rodriguez

Acto de Inauguración Carreteras 

en la Provincia Santiago Rodriguez

Publicación de Convocatoria de Licitación Pública 

Nacional MOPC-CCC-LPN-003-2017 "Adquisición 

de software, accesorios y equipos informáticos"

Publicación de Convocatoria de Licitación Pública 

Nacional MOPC-CCC-LPN-003-2017 "Adquisición 

de software, accesorios y equipos informáticos"

Publicación de Acto de 

Inauguración

Publicación de Acto de 

Inauguración

Publicación de Acto de 

Inauguración

Patrocinio para "Novena versión 

de Expo Monte Plata 2017"

Transmisión Especial "Rendición 

de Cuentas del MOPC"

Publicidad Acto de Inauguración de Escuelas en la  

Provincias de Azua, Elías Piña e Independencia y una 

Estancia Infantil en San José de Ocoa 

Publicación de la Participación del 

MOPC en La 72a Asamblea 

General de la ONU

Publicidad Acto de Inauguración de Escuelas en la  

Provincias de Azua, Elías Piña e Independencia y una 

Estancia Infantil en San José de Ocoa 

Nombre del 

Procedimiento

14/11/2017

14/11/2017                

14/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

16/11/2017

16/11/2017

16/11/2017

21/11/2017

29/11/2017

28/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-2017-00458

MOPC-2017-00459

MOPC-2017-00460

MOPC-2017-00461

MOPC-2017-00462

MOPC-2017-00463

MOPC-2017-00454

MOPC-2017-00455

MOPC-2017-00456

MOPC-2017-00457

MOPC-2017-00470

MOPC-2017-00471

MOPC-2017-00468

MOPC-2017-00469

MOPC-2017-00472

MOPC-2017-00473

MOPC-2017-00479

MOPC-2017-00496

MOPC-2017-00491

MOPC-2017-00505

MOPC-2017-00507

MOPC-2017-00508

MOPC-2017-00509

Orden de 

Compra

Editora Listín Diario, S.A

Editora Hoy, SAS

PublicacionesAhora, SAS

PeriodicoLa Informacion

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora ElCaribe, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora ElCaribe, S.A.

EditoraHoy, SAS

Editora Listín Diario, S.A

PeriodicoLa Informacion

Editora Listín Diario, S.A

EditoraEl Nuevo Diario, S.A

PublicacionesAhora, SAS

JC Sonido, SRL

Cadena de Noticias Television 

(CDN-TV), S.A.

Servicios Informativos 

Nacionales-Noticias SIN, SRL

Editora Hoy, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

PeriodicoLa Informacion

Editora ElCaribe, S.A.

EditoraHoy, SAS

Editora El Caribe, S.A

Proveedor

RD$462,182.40

RD$361,080.00

RD$260,780.00

RD$212,400.00       

RD$221,840.00

RD$214,170.00

RD$54,799.20

RD$50,487.48

RD$67,260.00

RD$59,132.16

RD$199,797.60

RD$107,102.46

RD$106,200.00

RD$231,091.20

RD$113,577.36

RD$144,913.44

RD$590,000.00

RD$1,770,000.00

RD$295,000.00

RD$199,797.60

RD$231,091.20

RD$106,200.00

RD$107,103.00

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

GE

GE

GE

GE

GE

MP

GE

GE

GE

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

GE

RD$144,913.44

RD$113,577.36

PublicacionesAhora, SAS

Editora ElNuevoDiario, S.A.

30/11/2017

Publicidad Acto de Inauguración de Escuelas en la  

Provincias de Azua, Elías Piña e Independencia y una 

Estancia Infantil en San José de Ocoa 

8210-Publicidad

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0080

MOPC-2017-00506

MOPC-2017-00510
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MOPC-CCC-PEPB-

2017-0081

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0081             

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0081

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0082 

MOPC-CCC-PEPB-

2017-0082 

MOPC-CCC-PEPU-

2017-0011

MOPC-CCC-PEPU-

2017-0010

No.

Trámite

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad

8210-Publicidad   

8210-Publicidad

7015-Silvicultura

8610-Formacion 

Profesional

Rubro

Publicación de acto de inauguración de 

escuelas en la provincia Santiago 

Publicación de acto de inauguración de 

escuelas en la provincia Santiago 

Publicación de acto de inauguración de 

escuelas en la provincia Santiago 

Publicación en diferentes periódicos: 

Aviso Encuesta Pública  

Publicación en diferentes periódicos: 

Aviso Encuesta Pública  

Adquisición de deltamethrin EW para 

fumigación domiciliaria e 

intradomiciliaria

Participación de 2 colaboradores del 

MOPC en el "Congreso Internacional 

de Derecho Administrativo"

Nombre del 

Procedimiento

30/11/2017

30/11/2017                

30/11/2017

30/11/2017

30/11/2017

10/11/2017

01/11/2017

Fecha 

Inicio

MOPC-2017-00499

MOPC-2017-00500

MOPC-2017-00501

MOPC-2017-00502                

MOPC-2017-00503  

MOPC-2017-00504

MOPC-2017-00512

MOPC-2017-00513

MOPC-2017-00514

MOPC-2017-00511

MOPC-2017-00450

MOPC-2017-0424

Orden de 

Compra

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora Hoy, SAS

PublicacionesAhora, SAS

Editora Listín Diario, S.A.

PeriodicoLa Informacion

Editora ElCaribe, S.A.

Editora Listín Diario, S.A.

EditoraEl Nuevo Diario, S.A.

Editora ElCaribe, S.A.

PublicacionesAhora, SAS

Bioagro International, SRL

Fundación Institucionalidad y 

Justicia, INC

Proveedor

RD$113,577.36

RD$199,797.60

RD$144,913.44

RD$231,091.20       

RD$106,200.00

RD$107,103.00

RD$34,493.76

RD$42,621.60

RD$58,902.06

RD$42,993.30

RD$19,000.00

RD$12,772,180.00

Monto 

Adjudicado

GE         

GE                

GE

Tipo 

Empresa

PROCESOS DE EXCEPCIÓN

PROCESOS DE EXCEPCIÓN: (180)                                                                                                                         RD$386,735,897.64

GE

GE

GE

GE


9.7 Tipos de Empresas

Los montos invertidos en el año 2017 para la ejecución del Plan de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y los porcentajes realizados por los diferentes proveedores con relación al total programado para el año, se describen a continuación:

9.3.1 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de Empresas en General y a Grandes Empresas (GE)

El MOPC consignó para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios en el año 2017, un total de RD$828,806,156.85 (Ochocientos Veintiocho Millones Ochocientos Seis Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 85/100), de los cuales RD$631,795,418.55 (Seiscientos Treinta y Un Millones Setecientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos con 55/100), corresponden a las contrataciones de Grandes Empresas (GE), lo que representa un 76.0% del total ejecutado.

9.3.2 Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a Empresas MIPYMES

Del total de adjudicaciones realizadas por el MOPC durante el año 2017, corresponden a las Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES), un total de     RD$182,722,787.35 (Ciento Ochenta y Dos Millones Setecientos Veintidós Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos con 35/100), es decir un 22.0% del total ejecutado.

9.3.3 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC)

En los procesos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados por el MOPC a Empresas No Clasificadas (NC), se invirtieron RD$14,287,950.95 (Catorce Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta Pesos con 95/100)  equivalentes al 2.0% del monto total ejecutado durante el presente año. 

9.8 Cantidad de Procesos Convocados Versus Procesos Adjudicados 

Del total de 262 (Doscientos Sesenta y Dos) procesos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios ejecutados por el Ministerio en el año 2017, Ciento Treinta y Uno (131) correspondieron a Grandes Empresas (GE), Ciento Doce (112) a las MIPYMES y Diecinueve (19) a Empresas No Clasificadas (NC).

X. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento a las leyes vigentes sobre el libre acceso a la información de las instituciones públicas, recibió durante el periodo Enero-Diciembre 2017 un total de 202 (Doscientos Dos) solicitudes a través de los diferentes medios disponibles (correo electrónico, personal, comunicaciones, fax, transferencias, etc.), de las cuales Ciento Veintisiete (127),  aproximadamente el 63.0%,  fueron contestadas dentro del plazo establecido en el Artículo 8 de la  Ley 200-04. 

Durante el año 2017, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC, continuó desarrollando el Programa de Capacitación a funcionarios, directores,  encargados y todo el personal del Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para empoderar a los empleados de sus deberes y derechos, acorde a los nuevos avances en el área de acceso a la información.

10.1 Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el periodo

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dispone de la página web, http://mopc.gob.do/, en la cual se presentan las estadísticas institucionales e informaciones más relevantes de los productos y servicios que ofrece el Ministerio, la misma constituye una fuente directa de información actualizada donde instituciones públicas y privadas y los usuarios en sentido general, conocen las funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del Ministerio y su incidencia en los bienes y servicios que entrega a la población dominicana. El MOPC dispone además, de cuentas en las redes sociales, Facebook (http://www.facebook.com/mopcrd) y Twitter (https://twitter.com/MOPCRD). 

Durante el año 2017, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC, gestionó las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, a través de las diferentes áreas competentes de la institución, entre las cuales se destacan:

· Informaciones relativas a Copia de los contratos y adendas suscritos entre el Estado Dominicano y la empresa DEKOLOR, S.R.L. e Informe de los pagos, erogaciones y/o trasferencias bancarias realizadas a favor de esa empresa, desde enero del 2016 hasta la fecha. 

· Informaciones sobre las ofertas económicas presentadas por la empresa ODEBRECHT al momento de licitar y con las cuales lograron obtener la adjudicación de las diferentes licitaciones donde resultaron beneficiados  por el Ministerio de Obras Públicas. 

· Solicitud informaciones siguientes: 1- Listado de obras por provincia iniciadas a raíz de la declaración de estado de emergencia, con los nombres de sus contratistas, montos presupuestados y erogados por obra, y procedimiento de selección de los contratistas o proveedores; 2. Estado actual de ejecución de dichas obras y periodo para el cual se tiene previsto concluirlas; y 3. Copia certificada de los contratos suscritos con los contratistas y proveedores.

· Solicitud de copia certificada de los contratos intervenidos entre el Ministerio de Obras Publicas y las constructoras o consorcio que fueron beneficiados con la Reconstrucción y Mejoramiento de la Carretera Cruce de Piedra Blanca -Juan Adrián - Rancho Arriba - Sabana Larga – Ocoa – Cruce San José de Ocoa entre las Estaciones 118-570 y 118-800. 2- Contrato certificado entre el Ministerio de Obras Públicas y la constructora beneficiada para la Reconstrucción y Ampliación del tramo carretero Puente Los Pilones - Bani, Provincia Peravia.

· Copia de los contratos de arrendamiento del Puente de barcazas que une las márgenes occidental y oriental del Río Ozama, desde y hacia la Avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (Avenida del Puerto), desde su instalación hasta la fecha.

· Solicitud Certificación donde se haga constar si se depositaron los Planos de construcción de conformidad con la Licencia otorgada por este Ministerio, marcada con el Numero 89525, en fecha 22 del mes de julio del Año 2013, para la construcción de la Plaza Comercial Donqueo, ubicada en el Municipio Los Alcarrizos.

· Relación de las obras de construcción realizadas por ese Ministerio en los últimos tres (3) años donde figure: a) Ubicación de la obra, b) Licitantes, c) Ganadores de la licitación, d) Monto de la obra, y, e) Tiempo de ejecución.

· Solicitud informaciones relativas a contrato, presupuesto planificado y presupuesto final, tiempo planificado y tiempo final de los siguientes proyectos: 1. Ciudad Juan Bosch, 2. La Nueva Barquita, 3. Construcción del CAID Santiago, 4. Circunvalación San Pedro de Macorís, 5. Hospital Municipal de Las Salinas, 6. Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) en el municipio de San Ignacio de Sabaneta, 7. Anfiteatro de Puerto Plata, 8. Viviendas en el Rosario, Azua, 9. Nuevo Hospital Público del Municipio Samaná, 10. Elevado de Piedra Blanca, 11. Palacio Municipal de Santo Domingo Este, 12. Boulevard Turístico del Atlántico, 13. Centro Educativo El Cedro, Provincia El Seibó, 14. Construcción Base Naval de Sans Souci, 15. Construcción Unidad de Quemados Hospital Robert Reíd Cabral, 16. Construcción Viviendas Mesopotamia en San Juan, 17. Instalaciones Base Naval Marina de Guerra, Distrito Nacional, 18. Construcción de la Carretera Llano de Pérez-Bajabonico Arriba del Municipio Imbert, 19. Construcción de la Carretera El Naranjal - Rabo de Chivo. 20. Circunvalación Norte de Santiago.

· Registro de las escuelas que se han sorteado hasta la fecha y que son manejadas por el MOPC, con las siguientes especificaciones: 1. Nombre de la Escuela 2. Provincia 3. Municipio 4. Numero de Sorteo 5. Nombre del Ingeniero al que se le adjudicó. 6. Dirección donde se construyó, se está construyendo o se tiene pensado construir el plantel. 
· Entre otras.

Las solicitudes recibidas por la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC durante el año 2017, se resumen en los cuadros Nos. 20 y 21 siguientes:
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Enero

14

Febrero

22

Marzo

25

Abril

17

Mayo 

14

Junio 

15

Julio

22

Diciembre

08

Agosto

27

Septiembre

12

Octubre

16

Noviembre

10
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XI. LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)

11.1 Criterio de Planificación de RRHH

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene como función principal, administrar políticas en materia de gestión del capital humano de la organización, considerando el potencial y las competencias de las personas que la institución requiere en los lugares estratégicos. A su vez, realiza la Organización y Planificación del Personal, llevando a cabo el proceso de Reclutamiento y Selección, la implementación de Planes y Programas de Capacitación, Evaluación del Desempeño y Control del Personal, Prevención de Riesgo Laboral, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Función Pública 41-08.

Para el reclutamiento y selección del personal, el proceso se inicia mediante un levantamiento de los cargos vacantes, identificados a través del organigrama del área, perfil del cargo con los requisitos (descripción de puesto), las aprobaciones correspondientes y la aplicación de las evaluaciones psicométricas y técnicas, para  proceder posteriormente con el ingreso del personal en las categorías de nombrados y/o contratados. Para el caso de las posiciones nuevas que impliquen un cambio en la estructura organizacional, se procede a solicitar la asesoría y autorización del Ministerio de Administración Pública (MAP).

11.2 Criterio Organización del Trabajo

Para lograr una buena Organización del Trabajo en el Ministerio, nos enfocamos en conocer las necesidades y objetivos de las diferentes áreas, definiendo las funciones y responsabilidades de cada posición, seleccionando el personal especializado, respetando los niveles jerárquicos, cumpliendo y difundiendo las disposiciones de la Ley de Función Pública No.41-08 y sus Reglamentos, establecidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

En el presente año, la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos, elaboraron la propuesta de modificación de la estructura organizacional, la cual se encuentra en proceso de revisión, para su posterior validación y aprobación por el órgano rector el Ministerio de Administración Pública (MAP).

11.3 Criterio Gestión del Empleo

La Gestión de Empleo en el Ministerio, se lleva a efecto utilizando el conjunto de políticas y procedimientos relacionados con la selección, movilidad y desvinculación de los servidores públicos. Para que el proceso de contratación se cumpla, recurrimos a los  procedimientos establecidos para la captura de personal, evaluación psicológica, de personalidad y de conocimientos, selección de acuerdo a las evaluaciones, las entrevistas general y técnicas, de acuerdo a las funciones del área. Las evaluaciones de las personas, se realizan tomando en consideración la formación académica del candidato, siempre aplicando la equidad, igualdad de oportunidades y la calidad en el servicio.

Para el proceso de Incorporación del personal a la Carrera Administrativa, conforme a las disposiciones legislativas vigentes, el colaborador debe cumplir con una serie de requisitos, mediante un proceso bajo la responsabilidad del personal técnico del Ministerio de Administración Pública (MAP), el cual consiste en la revisión, análisis y evaluación. En el año 2017, en el MOPC no se realizó el proceso de evaluación, porque estamos a la espera de la revisión de la ley por parte del organismo correspondiente (MAP).

Para la movilidad del personal, se verifica la existencia de la vacante, tanto por transferencia o promoción, se revisa el historial del empleado para analizar y estudiar el desempeño en su puesto y el comportamiento en la institución, se entrevista al candidato y en caso de requerir algún tipo de aplicación de pruebas técnicas, se procede a completar.

En la separación del servidor público al empleo, se trabaja con apego a las disposiciones legislativas establecidas por la Ley Función Pública Núm. No. 41-08, donde especifica el procedimiento de amonestación y desvinculación del colaborador. 

11.4 Criterio Gestión de la Compensación

En cuanto a la gestión de la compensación nos regimos por la Escala Salarial conforme al grupo ocupacional en función del cargo que desempeña el colaborador.

Para los aumentos salariales se toma en consideración, la estructura organizacional y de cargos aprobada por el MAP, los resultados de la evaluación de desempeño en el cumplimiento de los objetivos de la Institución, así como también, la disponibilidad Presupuestaria del Ministerio.

11.5 Criterio Gestión del Desarrollo

La Dirección de Recursos Humanos tiene la responsabilidad del desarrollo del capital humano, a través de la implementación de planes y programas de capacitación, la promoción del colaborador, la incorporación a la Carrera Administrativa y el proceso de Evaluación del Desempeño.

Para definir la capacitación anual, se realiza primeramente la detección de necesidades por área, conforme al cumplimiento de los objetivos de la Institución establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), los resultados en la evaluación de desempeño, la cual debe establecer el tipo de capacitación y la cantidad de empleados que la requiera. 

La Dirección de Recursos Humanos continuó durante el año 2017, la Capacitación del personal del MOPC con la realización de Seminarios, Talleres, Charlas, Cursos, Diplomados, Post-Grados y Maestrías orientados a los funcionarios y servidores públicos, llevando a efecto 57 capacitaciones con la participación de 2,888 servidores.

En cuanto a la Evaluación de Desempeño, anualmente el Área de Reclutamiento, Selección y Evaluación se encarga de clasificarlas por grupo ocupacional y remitirlas a cada departamento. Los resultados son tomados en cuenta para la elaboración del Plan de Capacitación, Promoción de los Colaboradores y para la aprobación de los Bonos de Desempeño para los colaboradores incorporados a la Carrera Administrativa, acorde a la calificación obtenida y la vez, reconocimientos a los servidores con resultados favorables, que no están incorporados a la Carrera. En el año 2017, se realizó la Evaluación de Desempeño a 4,254 funcionarios y servidores del MOPC.

11.6 Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y  Sociales

La calidad de las relaciones humanas y sociales dentro del Ministerio está regida por la Ley de Función Pública No. 41-08 y sus Reglamentos. El MOPC cuenta con una  Asociación de Servidores Públicos, como enlace para solicitar el acceso a los planes y programas de motivación, incentivos y reconocimientos a todos los servidores públicos, para bienestar de los mismos.

La Dirección General de Recursos Humanos, realiza actividades orientadas a fomentar la integración de todos los colaboradores de la asociación, las cuales han sido coordinadas en fechas específicas (Navidad, Día de las Madres, Operativos Médicos, Jornadas de Salud y Odontológicas, entre otras).

11.7 Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos, está organizada en Divisiones, las cuales se detallan a continuación:
· Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal

· Relaciones Laborales

· Capacitación y Desarrollo

· Registro y Control

· Beneficios Laborales,  integrada por las Secciones siguientes:

a) Bienestar Social

b) Dispensario Médico

c) Seguro Médico

· Sección Rectoría de Pasantes

Durante el año 2017, el Dispensario Médico del Ministerio, ofreció asistencia a empleados, sus dependientes y residentes en zonas aledañas, alcanzando un total de 12,339 atenciones. Además, se ofrecieron charlas, campañas de vacunación y consultas especializadas en las áreas de: Otorrinolaringología, Psiquiatría, Pediatría, Ginecología, Psicología, Odontología, entre otras.

La Sección Rectoría de Pasantes del MOPC en el año 2017, recibió 112 solicitudes de pasantías, de las cuales se aprobaron 46 pasantías otorgadas a los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y ramas afines que cumplieron con los reglamentos establecidos para la aprobación de la Certificación de Pasantía. 
Las principales actividades realizadas en la Rectoría de Pasantes del MOPC durante el año 2017, se presentan en el cuadro siguiente:
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ACTIVIDADES REALIZADAS DIVISIÓN 

RECTORÍA DE PASANTES DEL MOPC

•

112

Solicitudes de Pasantia

•

71

Pasantes que Tomaron Posesión

•

40

Pasantes que Terminaron 

Pasantias

•

7

Solicitudes de Pasantias Técnicas

•

24

Solicitudes Certificados de 

Pasantias

•

1,175

Solicitudes Certificados de 

Exención de Pasantias

•

23

Total Pasantes en Nómina


11.8 Logros Gestión Administración Pública (SISMAP) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

En el año 2017, el Ministerio presentó logros significativos en la producción institucional, cuya incidencia con la Gestión Administrativa Pública (SISMAP), se encuentra vinculada con los objetivos generales y las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. A continuación, se presentan las principales acciones implementadas en el MOPC y los avances obtenidos con respecto a lo planeado durante el presente año:

[image: image80.emf]

1.1.1.1 Racionalizar y Normalizar 

la Estructura Organizativa del 

Estado, incluyendo, tanto las 

funciones institucionales como la 

dotación de personal para 

determinar la pulcritud y 

dispersión de funciones y 

organismos, y propiciar el 

mecanismo de los servicios públicos 

a la población en el territorio, 

mediante la adecuada 

descentralización de la provisión de 

los mismos cuando correspon

da.

Estructura 

Orgánica

Estructura 

aprobada

Manual 

Aprobado

Manual de 

Descripción de 

Cargos

Manual de 

Procedimientos

Avances en la evaluación 

de políticas y 

procedimientos de 

RRHH

Avance en auditorias en 

las diferentes 

dependencias del MOPC 

Se basa en las 

necesidades sugeridas de 

la creación de nuevos 

proyectos del MOPC

Auditorias  de 

Personal

Planeación de 

Recursos 

Humanos

100%

100%

80%

60%

100%

ProducciónPública

Producción 

Generada (Enero -

Diciembre 2017)

(%) DeAvance 

Respectoa lo 

Planeado 

Línea(s) de Acción de 

(END) a la que se Vincula 

la Producción Institucional

193

Exclusiones de 

nómina

100%

48

Exclusiones de nómina 

por Jubilación por 

Decreto

100%

44

Inclusión a nómina 

Pensión

100%
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1.1.1.1 Racionalizar y Normalizar la 

Estructura Organizativa del Estado, 

incluyendo, tanto las funciones 

institucionales como la dotación de 

personal para determinar la 

pulcritud y dispersión de funciones 

y organismos, y propiciar el 

mecanismo de los servicios públicos 

a la población en el territorio, 

mediante la adecuada 

descentralización de la provisión de 

los mismos cuando correspon

da.

Exclusión por 

fallecimiento

34

20

Licencias Médicas 

Permanentes válidas por un 

(1) año, otorgadas por el 

MSP

Carta de Retiro Permanente 

por enfermedades 

catastróficas

4

Personal entrevistado:

775

Personal nuevo ingreso:

539

Aplicar concurso para 

incorporar a nuevos 

servidores y/o colaboradores

Reclutamiento y 

Selección de Personal

Proceso de Evaluación para 

la Incorporación a la 

Carrera Administrativa

100%

100%

100%

100%

0%

1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y 

la Carrera Administrativa, 

respetando la equidad de género, 

para dotar a la Administración 

Pública de personal idóneo y 

seleccionado por concurso que actúe 

con apego a la ética, transparencia y 

rendición de cuentas, para asegurar 

mecanismos de ingreso, estabilidad, 

promoción y remuneración por 

resultados, mérito, idoneidad 

profesional y ética.

Implementación política 

salarial de acuerdo a 

funciones y/o cargos

Implantar Política 

Salarial

60%

Servidores evaluados:

4,254

Evaluación de Desempeño 

de los servidores y 

funcionarios de la 

Administración Pública

73%

ProducciónPública

Producción Generada 

(Enero -Diciembre 

2017)

(%) DeAvance 

Respectoa lo 

Planeado 

Línea(s) de Acción de (END) 

a la que se Vincula la 

Producción Institucional
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1.1.1.4 Promover la gestión 

integrada de procesos 

institucionales, basada en 

medición, monitoreo y evaluación 

sistemática

Servidores Públicos 

seleccionados por el MAP 

para entrega de Medalla al 

Mérito, con más de 25 años 

de labor

Servidores propuestos:

150 

Seleccionados:

28

215

RD$ 18,857,284.23

Pagados 

Amonestación

Pagos de 

indemnizaciones y/o 

vacaciones no 

disfrutadas

19%

0.27%

85%

1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y 

la Carrera Administrativa, 

respetando la equidad de género, 

para dotar a la Administración 

Pública de personal idóneo y 

seleccionado por concurso que actúe 

con apego a la ética, transparencia y 

rendición de cuentas, para asegurar 

mecanismos de ingreso, estabilidad, 

promoción y remuneración por 

resultados, mérito, idoneidad 

profesional y ética.

1

Elaboración de Actas de 

Conciliación

100%

6

Asistencias a talleres, 

congresos, charlas 

impartidas por el MAP

100%

Pagos de Bonos por 

Desempeño a servidores 

de la Carrera 

Administrativa

Servidores incorporados evaluados 

para Bono por Desempeño:              

982

Monto:

RD$25,123,813.77

98%

ProducciónPública

Producción Generada 

(Enero -Diciembre 

2017)

(%) DeAvance 

Respectoa lo 

Planeado 

Línea(s) de Acción de (END) 

a la que se Vincula la 

Producción Institucional
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1.1.1.13 Establecer un modelo de 

gestión de calidad certificable, que 

garantice procedimientos funcionales, 

efectivos y ágiles en la prestación de 

servicios públicos y que tome en 

cuenta su articulación en el territorio 

y las necesidades de los distintos 

grupos poblacionales.

Licencias con Subsidio 

de Lactancia

66

Pasantías solicitadas:

112

Pasantías aprobadas:

71

32

Emisión de pasantías

100%

100%

100%

14

Emisión de Licencias sin 

disfrute de sueldo a 

colaboradores en el marco de las 

disposiciones de la Ley 41-08 

Art. Núm. 27

100%

1.1.1.7 Promover una continua 

capacitación de los servicios 

públicos para dotarlos de las 

competencias requeridas para una 

gestión que se orienta a la obtención 

de resultados en beneficio de la 

sociedad y del desarrollo nacional y 

local.

Capacitación en Seminarios, 

talleres, cursos, diplomados y 

charlas a los servidores y 

funcionarios públicos

100%

1,175

Solicitud de Exenciones 

de Pasantías

100%

170

99%

Emisión de permisos 

por estudios

Licencias por 

enfermedad común

Reporte de Maternidad

14

100%

55 Capacitaciones 

impartidas a 2,900 

Servidores

ProducciónPública

Producción Generada 

(Enero -Diciembre 

2017)

(%) DeAvance 

Respectoa lo 

Planeado 

Línea(s) de Acción de (END) 

a la que se Vincula la 

Producción Institucional




XII. FORTALECIMIENTO / CONTROL DE CALIDAD

Durante el año 2017, la Dirección General de Planificación y Desarrollo del MOPC, desarrolló las actividades enmarcadas en la gestión de aseguramiento de la calidad y en las mejoras de procesos, contribuyendo al fortalecimiento institucional, entre las que se destacan: 

· Implementación Modelo de Comunicación Interna;

· Conclusión y difusión del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-2020;

· Definición y Aprobación Estructura Organizacional MOPC hasta nivel directivo;

· Definición y Aprobación Escala Salarial;

· Desarrollo Sistema Actualización Perfiles de Empleados;

· Elaboración Plan de Acción Normas Básicas de Control Interno (NOBACI);

· Revisión, Mejora y Documentación de Procesos; 

· Entre otros.

A continuación se describen los principales procesos implementados para el aseguramiento de la calidad en la institución:

12.1  Implementación Modelo de Comunicación Interna

La implementación del modelo de comunicación interna, introduce cambios importantes en el contenido, la frecuencia y los resultados de la comunicación hacia nuestros empleados, contribuyendo a mejorar su nivel de información, así como su orgullo e identificación con la institución, a fin de garantizar el establecimiento de vías efectivas para ofrecer información de interés a los empleados con un formato único y estandarizado para la remisión de documentos masivos, el cual incluyó elementos novedosos como pantallas informativas ubicadas en diferentes áreas de circulación del Ministerio, renovación de diseño de murales, uso de cintillo y de escritorio general, entre otros.

12.2  Conclusión Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017-2020

La presentación en el año 2017, del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional marca una etapa en la que se importantiza la planificación como habilidad gerencial fundamental, a partir de una herramienta de vital importancia para que todos los que son parte de la institución y la ciudadanía en general, conozcan las realizaciones y proyecciones de la institución para el período 2017-2020.

El desarrollo del PEDI/MOPC 2017-2020, se caracterizó por la integración a través de consultas puntuales de directivos, suplidores, contratistas, y organizaciones profesionales del sector, a fin de garantizar un resultado participativo que integró los puntos de vista y necesidades de los diferentes grupos de interés. A partir de la puesta en operación de este plan, se realizó el despliegue del modelo de planificación del 2018 para el sector gubernamental, el cual requiere la elaboración de los Planes Operativos Anuales de cada Departamento, el Plan de Compras y Contrataciones, la planificación de recursos humanos y el presupuesto de gastos derivado de las actividades y proyectos programados, entre otros aspectos.

12.3  Sistema de Actualización Perfiles de Empleados

La implementación del sistema de actualización de perfiles de los empleados, bajo el concepto de red social interna, constituye una fuente de información para el desarrollo de iniciativas y políticas internas sustentada en un conocimiento real de nuestro capital humano para una gestión más efectiva de nuestro personal.

Durante el año 2017, se realizó el operativo de recolección de informaciones de la empleomanía del MOPC a nivel nacional, con el objetivo de realizar el registro de los perfiles personal, laboral, académico, salud, etc., al mayor porcentaje de empleados, el cual facilitará la elaboración de nuevas tarjetas de identificación para los empleados. Así mismo, se programó que a mediano plazo el sistema se convierta en una red, a través de la cual los empleados interactúen y se compartan informaciones valiosas de la institución.

12.4 Plan de Acción Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

El Plan de Acción Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), implementado en el año 2017, ha logrado cumplir uno de los objetivos de las autoridades del MOPC, al disponer de un registro de todas y cada una de las medidas adoptadas para alcanzar las metas previstas por la institución, en el cual todos los departamentos involucrados, elaboran un informe resumen para documentar a la máxima autoridad. Este Sistema, es una herramienta de consulta, con una metodología sistematizada y uniforme, que permite tener una visión completa del nivel de avance de cada actividad de manera online,  dando cumplimiento a los requerimientos establecidos en las normas de control interno, conteniendo el presupuesto para ejecutar cada actividad, fecha de cumplimiento, Unidad Responsable, Indicador Verificable, Riesgos, Acciones de Mitigación, entre otros aspectos. 

12.5 Revisión, Mejora y Documentación de Procesos

Durante el presente año, la Dirección General de Planificación y Desarrollo  del MOPC, realizó la revisión de diferentes procesos, identificando las oportunidades de mejora y diagramando los procedimientos ES y DEBE SER, para su documentación y formalización como norma interna de trabajo, a partir de la integración y aprobación de los involucrados y la autorización de la máxima autoridad ejecutiva.

Entre los procesos documentados durante el año, se destacan los siguientes:

· Gestión Documental de Obras;

· Pago de Viáticos;

· Tramitación de Planos;

· Suministro Material Asfáltico;

· Fiscalización Operaciones de Peajes;
· Entre otros.
La DGPD participó también en el año 2017, en los procesos institucionales siguientes: a) Elaboración Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial; b) Elaboración Plan de Emergencia ante Huracanes; c) Automatización Licencias de Construcción; d) Automatización Generación Cubicaciones; e) Implementación Proyecto Piloto Centro de Documentación, entre otros.
XIII. PROYECCIONES DEL MOPC PARA EL AÑO 2018

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se plantea grandes desafíos para el año 2018, los cuales se vinculan con los Objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, las Metas Presidenciales para el periodo 2017-2020 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la finalidad de preservar el patrimonio vial de la República Dominicana y continuar con los planes de ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al sector transporte y promover el desarrollo de los principales sectores productivos de la economía dominicana; además, construir, reparar  y mantener los edificios públicos que  alojan las Oficinas Gubernamentales y otras instalaciones que ofrecen servicios a la ciudadanía, tales como: Hospitales, Centros Recreativos, Escuelas, Iglesias, Mercados, Mataderos, Destacamentos Policiales, etc.

13.1 Planes hacia el  año 2018

La programación del MOPC para el año 2018, abarca la continuidad e inicio de  importantes planes y programas que han provocado un impacto significativo por los beneficios que ofrecen a la población a nivel nacional, entre los cuales se destacan: 

· Mejoramiento de la infraestructura Vial 

· Construyendo Caminos hacia el Desarrollo; 
· Programa Preservación,  Recuperación y Seguridad Vial;

· Plan de Infraestructura Escolar;

· Programa de Emergencias de la infraestructura vial; 

· Programa de Construcción y Reconstrucción de Edificaciones Públicas; 

· Programa de Mejoramiento de Viviendas Vulnerables; 

· Entre otros.

Entre los principales proyectos viales programados por el MOPC para el año 2018, se destacan los siguientes:

1. Construcción Circunvalación Santo Domingo,  Tramo III (Villa Mella-Boca Chica) en el Gran Santo Domingo; 

2. Terminación Ampliación Tramo Maimón-Puerto Plata, vía tipo Boulevard y Mejoramiento tramo Maimón-Navarrete, Provincias Santiago y Puerto Plata; 

3. Construcción Nueva Carretera entre Santiago y Puerto Plata;

4. Terminación Reconstrucción Carretera Padre Las Casas-Guayabal,  incluye Puente de 440 metros, tercer puente más largo que tiene el país; 

5. Terminación Rehabilitación Carretera C/002 (15 de Azua) - Entrada Barahona;

6. Terminación Reconstrucción Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar;

7. Terminación Reconstrucción Carretera El Seibo - Sabana de la Mar;

8. Terminación Reconstrucción Carretera Hato Mayor - El Seibo;

9. Reconstrucción Carretera Nagua - Puerto Plata;

10. Construcción Carretera Hato Mayor - El Puerto;

11. Terminación Ampliación y Reconstrucción Autopista Las Américas, tramo  La Caleta- Boca Chica, Etapa II;

12. Terminación Parque Central de Santiago  y Jardín Botánico;

13. Terminación Construcción Avenida Circunvalación de Azua;

14. Terminación Construcción Avenida Circunvalación Boulevard Sur en San Juan de la Maguana;

15. Construcción Avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte;

16. Construcción Avenida Circunvalación de Baní, Provincia Peravia;

17. Construcción Paso a Desnivel en la intersección de las Avenidas 27 de Febrero con Isabel Aguiar (Pintura), Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo;

18. Construcción Tres (3) Elevados en las intersecciones de las Avenidas Charles De Gaulle con Entrada Invivienda, con Carretera de Mendoza y con Entrada Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;

19. Construcción Elevado en el Kilómetro 17 de la Autopista Duarte, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo;

20. Construcción Elevado en el Kilómetro 22 de la Autopista Duarte, entrada La Guáyiga,  Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo;

21. Ampliación y Mejoramiento de las vías de acceso a la Ciudad de Higüey,  Provincia La Altagracia; 

22. Reconstrucción de la Carretera La Yaguiza - Los Zacones - Los Cacaos - San Francisco de Macorís, Provincia Duarte;

23. Terminación Prolongación Circunvalación Norte de Santiago;

24. Terminación Construcción Avenida Ecológica hasta la Ciudad Juan Bosch; Provincia Santo Domingo;

25. Construcción Distribuidor intersección de la Avenida Jacobo Majluta con Entrada Los Casabes;

26. Construcción Entrada de Acceso a la ciudad de Samaná;

Además, el MOPC tiene proyectado para el año 2018, la ejecución de obras de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas, entre las cuales citamos las siguientes:

1. Terminación Programa de Construcción y Reconstrucción de Viviendas y Edificaciones Públicas a Nivel Nacional;

2. Continuación Programa de Diseño, Fiscalización y Supervisión de la Infraestructura Escolar, terminación de 355 planteles para el año 2018 a Nivel Nacional;

3. Construcción y Reparación de Dos (2) Niveles al Edificio que Aloja el Instituto Dominicano de Cardiología (IDC), ubicado en el Sector Los Ríos, Santo Domingo, Distrito Nacional;

4. Construcción y Reparación Instalaciones para los Juegos Deportivos Nacionales  XIV, a efectuarse en las Provincias Hermanas Mirabal, Espaillat, Monseñor Nouel, y Duarte;

5. Construcción Centro de Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID) en Santo Domingo Este; 

6. Construcción Centro de Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID) en San Pedro de Macorís;

7. Construcción Palacio de Justicia Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;

8. Construcción Mercado Nuevo de La Vega, Provincia La Vega; 

9. Construcción Terminales de Autobuses ubicadas en varios puntos del Gran Santo Domingo, tales como: La Caleta, Boca Chica, Avenida 27 de Febrero con Isabel Aguiar (Pintura), próximo al Puente Juan Carlos, etc.; 

10. Construcción Hospital de Las Terrenas, Provincia Samaná; 

11. Diseño, Construcción y Supervisión Proyecto Habitacional Ciudad Juan Bosch en Santo Domingo Este, Etapa II;

12.  Rehabilitación Catedral San Felipe Apóstol en Puerto Plata;

13. Ampliación Hospital Jaime Sánchez, Provincia Barahona; 

14. Construcción Mercado de Barahona;

15. Construcción Infraestructuras adicionales INTEC;

16. Entre otras.

13.2 Plan Operativo Anual (POA) del MOPC para el Año 2018

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al año 2018, contiene los proyectos en ejecución y nuevos programados de acuerdo a los recursos asignados para el año fiscal y los objetivos asumidos por la institución para ejecutar a corto y mediano plazo, dando continuidad al desarrollo económico sostenido de la nación. En el Cuadro No. 24, se presenta el POA 2018 del Ministerio.
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SNIP #

5490

5565

6070

6504

12082

12089

12091

12179

12632

12711

12720

12723

12954

13001

13201

13475

13480

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO 

VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA

CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES 

DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE 

LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., 

ELÍAS PIÑA

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 

CABRAL -PEÑON EN LA PROVINCIA 

BARAHONA

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 

ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION LA 

CIENEGA -CABALLONA -LOS RIELES EN 

SANTO DOMINGO OESTE

RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL 

CRUCE CARRETERA HATO MAYOR -EL 

SEYBO -MARGARIN -CRUCE CARRETERA 

HATO MAYOR -EL SEYBO

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION 

CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y 

NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE

MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA 

Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA 

BANI-CRUCE 15 DE AZUA, PROVINCIAS 

PERAVIA Y AZUA

REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL 

EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT READ 

CABRAL, EN EL DISTRITO NACIONAL

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA 

NAGUA -PUERTO PLATA, PROVINCIA 

MARIA TRINIDAD SANCHEZ

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO 

MAYOR -EL PUERTO, PROVINCIA 

HATO MAYOR

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE 

LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA 

SAN PEDRO DE MACORIS

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE 

PRODUCCION PARA LA RECONVERSION 

AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON 

POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS 

APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA 

SABANA BUEY -PALMAR DE OCOA, PROVINCIA 

PERAVIA

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN 

EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN 

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE -

UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, 

DISTRITO NACIONAL

CONSTRUCCIÓN CARRETERA 

TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, 

PROVINCIA PUERTO PLATA

FUENTE

FONDO GENERAL

FONDO  GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL 

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

OBJETAL

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.1.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.2.1.01/ 2.7.2.4.01

2.7.1.3.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

MONTO (RD$)

25,500,000.00

50,000,000.00

17,000,000.00

17,000,000.00

85,000,000.00

51,000,000.00

17,000,000.00

183,280,000.00

10,000,000.00

51,000,000.00

44,000,000.00

257,060,000.00

57,980,000.00

46,991,500.00

2,508,500.00

34,000,000.00

16,044,843.00

19,403,333.00/ 19,177,810.00

2,320,915.00

21,250,000.00

200,000,000.00
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SNIP #

13482

13633

13634

13635

13636

13637

13641

13642

13643

13644

13652

13710

13750

13755

13756

13784

13796

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS 

ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO 

DOMINGO (INTEC)

RECONSTRUCCIÓN AVENIDA 

ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN 

BOSCH, SANTO DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA 

MATA -COTUI, PROVINCIA 

SÁNCHEZ RAMIREZ

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS 

NIVELES DEL INSTITUTO DE 

CARDIOLOGÍA EN EL MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO NORTE

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  

DISTRITO INDUSTRIAL SANTO 

DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO 

NUEVO, MANOGUAYABO

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE 

JUSTICIA DE SANTO DOMINGO 

ESTE

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA 

BAYAGUANA -EL PUERTO, 

PROVINCIA MONTE PLATA

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS 

TERRENAS, PROVINCIA SAMANA

CONSTRUCCIÓN DE 600 APTOS. EN 

LA MESOPOTAMIA PROV. SJM

CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN 

CIRCUN. NORTE, PROV. STGO.

REMODELACIÓN DE LA CIUDAD 

ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, 

PROVINCIA BARAHONA

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO 

NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y 

ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, 

DISTRITO NACIONAL

AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE 

ACCESO ENTRADA HIGUEY, PROV. 

LA ALTAGRACIA

CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE 

VIVIENDAS EDIFICACIONES 

PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL 

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 

ATENCION INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD -CAID-SANTO 

DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD EN SAN PEDRO DE 

MACORÍS

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA BARAHONA

FUENTE

FONDO  GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

OBJETAL

2.7.2.4.01/2.6.8.5.01

2.7.1.5.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.01

2.7.1.2.01

2.7.1.2.01

2.6.9.2.01

2.7.2.4.01

2.7.1.2.01

2.7.2.4.01

2.7.1.1.01

2.7.2.4.01

2.2.7.1.04

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.2.4.01

2.2.8.7.06

2.7.1.2.01/2.6.9.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01/2.7.1.5.01

2.6.5.8.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

MONTO (RD$)

37,536,546.00/2,481,727.00

2,481,727.00

500,830,000.00

72,000,000.00

85,000,000.00

42,500,000.00

212,500,000.00

30,920,000.00

7,000,000.00

170,000,000.00

255,000,000.00

183,610,000.00

324,650,000.00

29,984,653.00

1,578,140.00

74,217,600.00

3,092,400.00

70,000,000.00/79,000,000.00

21,000,000.00

120,028,505.00/9,000,000.00

19,721,495.00

91,900,000.00

5,000,000.00

274,528,996.00

14,904,510.00
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SNIP #

13797

13799

13800

13802

13803

13806

13807

13811

13812

13814

13816

13818

13819

13820

13823

13826

13827

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA AZUA

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA EL SEIBO

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAN PEDRO DE 

MACORIS

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE PUERTO PLATA

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE LA VEGA

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE MONTECRISTI

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE ELIAS PIÑA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAMANA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA BAHORUCO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE PEDERNALES

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA LA ALTAGRACIA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE MONTE PLATA

FUENTE

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

OBJETAL

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

MONTO (RD$)

350,000,000.00

17,386,382.00

334,720,890.00

10,000,000.00

45,000,000.00

4,684,624.00

619,016,436.00

35,500,000.00

120,140,554.00

6,674,475.00

400,000,000.00

19,968,977.00

292,784,717.00

4,305,658.00

150,000,000.00

9,194,834.00

8,333,105.00

1,000,000.00

67,843,986.00

3,095,238.00

272,149,367.00

18,661,985.00

295,000,000.00

19,904,510.00

30,000,000.00

2,501,884.00

141,589,936.00

10,000,000.00

300,000,000.00

22,929,320.00

498,000,000.00

38,623,731.00

30,000,000.00

9,313,367.00
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SNIP #

13797

13799

13800

13802

13803

13806

13807

13811

13812

13814

13816

13818

13819

13820

13823

13826

13827

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA AZUA

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA EL SEIBO

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAN PEDRO DE 

MACORIS

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE PUERTO PLATA

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE LA VEGA

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE MONTECRISTI

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE ELIAS PIÑA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAMANA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA BAHORUCO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE PEDERNALES

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA LA ALTAGRACIA

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE MONTE PLATA

FUENTE

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

OBJETAL

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

MONTO (RD$)

350,000,000.00

17,386,382.00

334,720,890.00

10,000,000.00

45,000,000.00

4,684,624.00

619,016,436.00

35,500,000.00

120,140,554.00

6,674,475.00

400,000,000.00

19,968,977.00

292,784,717.00

4,305,658.00

150,000,000.00

9,194,834.00

8,333,105.00

1,000,000.00

67,843,986.00

3,095,238.00

272,149,367.00

18,661,985.00

295,000,000.00

19,904,510.00

30,000,000.00

2,501,884.00

141,589,936.00

10,000,000.00

300,000,000.00

22,929,320.00

498,000,000.00

38,623,731.00

30,000,000.00

9,313,367.00
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SNIP #

13828

13829

13830

13831

13832

13833

13834

13835

13836

13837

13839

13942

13943

13944

13945

13946

13947

PROYECTO

REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL 

KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. 

KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL 

DISTRITO NACIONAL 

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA 

AVENIDA 27 DE FEBRERO CON AVENIDA 

ISABEL AGUIAR (PINTURA) EN SANTO 

DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CHARLES 

DE GAULLE CON ENTRADA DE INVIVIENDA 

EN SANTO DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA CHARLES 

DE GAULLE CON CARRETERA DE MENDOZA 

EN SANTO DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN  DE LA AVENIDA CHARLES 

DE GAULLE CON ENTRADA SABANA 

PERDIDA EN SANTO DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL 

KILÓMETRO 17 DE LA AUTOPISTA JUAN 

PABLO DUARTE EN LA PROVINCIA 

SANTO DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL 

KILÓMETRO 22 DE LA AUTOPISTA JUAN 

PABLO DUARTE EN LA PROVINCIA 

SANTO DOMINGO

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE 

LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 

SANTO DOMINGO (PROF. JUAN 

BOSCH)

RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE 

RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN 

PABLO DUARTE

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA 

YAGUIZA-LOS ZACONES-LOS 

CACAOS-SAN FRANCISCO DE 

MACORÍS

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO 

DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE 

CONSTRUCCIÓN DEL 

HOSPITAL MUNICIPAL DE 

PARAISO, PROV. BARAHONA

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL DE ENRIQUILLO, PROV. 

BARAHONA

MEJORAMIENTO DE PLAYS 

DE BASEBALL, PROVINCIA 

BARAHONA

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA 

EL BUEN PASTOR SANTO DOMINGO, 

REPÚBLICA DOMINICANA

RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE 

ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE 

PEAJE PROLONGACIÓN 

CIRCUNVALACIÓN SANTIAGO

FUENTE

CREDITO EXTERNO

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

CREDITO EXTERNO

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

OBJETAL

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.02

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.1.2.01/2.7.1.5.02

2.6.5.8.01

2.7.1.2.01/2.6.3.1.01

2.7.1.5.01

2.7.2.7.01

2.7.2.7.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

MONTO (RD$)

200,330,000.00

20,000,000.00

350,830,000.00

16,510,000.00

180,000,000.00

18,300,000.00

155,527,500.00

28,082,500.00

170,010,000.00

13,600,000.00

163,610,000.00

20,000,000.00

170,000,000.00

13,610,000.00

1,459,067,000.00

76,793,000.00

170,000,000.00

10,000,000.00

1,587,809.00

1,587,809.00

685,440,000.00 

49,000,000.00

74,375,000.00/26,562,500.00

5,312,500.00

74,375,000.00/26,562,500.00

5,312,500.00

14,250,000.00

750,000.00

9,950,000.00

50,000.00

146,889,000.00

7,731,000.00

72,675,000.00

3,825,000.00
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SNIP #

13948

13949

13950

13951

13952

13953

13954

13955

13956

13958

13959

13960

13961

13962

13963

13964

13965

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE 

PEAJE  CIRCUNVALACIÓN AZUA

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE 

PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN 

SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO 

NACIONAL

RECONSTRUCCIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS 

DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES EN LA PROV. 

HERMANAS MIRABAL

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL 

JAIME SÁNCHEZ, PROV. 

BARAHONA

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN 

DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR DE 

AZUA

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN PARROQUIA 

DIVINO NIÑO

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

MUSEO TRAMPOLIN, ZONA COLONIAL, 

SANTO DOMINGO 

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN COMEDOR 

SAUNS SOUCI

PARROQUIA SAGRADO 

CORAZON DE JESUS, 

PROVINCIA LA VEGA

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 

CATEDRAL SAN FELIPE 

APÓSTOL, PROVINCIA PUERTO PLATA

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 

DE LA CASA CURIAL DE

LAS CHARCAS, PROVINCIA AZUA

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 

MONASTERIO DE LAS 

CARMELITAS, PROVINCIA AZUA

CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO 

DE POLICÍA DE SAN PEDRO DE 

MACORÍS                                   

CONSTRUCCIÓN CASA DE 

LOS PERIODISTAS, PUERTO 

PLATA

CONSTRUCCIÓN DE UN 

MERCADO EN LA PROVINCIA 

DE BARAHONA

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 

MUNICIPAL DE HIGUEY, 

PROVINCIA LA ALTAGRACIA

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

FUNDACION QUIEREME 

COMO SOY (ADOSID)

FUENTE

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO  GENERAL

FONDO GENERAL 

OBJETAL

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.6.9.9.01/2.6.2.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01/2.7.1.5.01

2.6.3.1.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01 

2.7.2.4.02

2.7.1.2.01 

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01 

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01 

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01 

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01 

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01 

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.1.2.01 

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

MONTO (RD$)

72,675,000.00

3,825,000.00

181,687,500.00

9,562,500.00

119,000,000.00/42,500,000.00

8,500,000.00

101,150,000.00/7,225,000.00

36,125,000.00

19,000,000.00

1,000,000.00

9,500,000.00

500,000.00

11,400,000.00

600,000.00

9,500,000.00

500,000.00

18,960,041.00

997,897.00

18,359,846.00

966,308.00

9,500,000.00 

500,000.00

9,500,000.00 

500,000.00

6,307,465.00

331,972.00

11,400,000.00

600,000.00

142,500,000.00

7,500,000.00

80,750,000.0

4,250,000.00

32,300,000.00

1,700,000.00
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SNIP #

13966

13967

13968

13969

13970

13972

13973

13974

13975

13976

13977

13978

13979

13981

13982

13983

13984

PROYECTO

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DISPENSARIO MÉDICO PADRE JUAN 

LAMBERT DE LA PARROQUIA SAGRADO 

CORAZÓN, LOS PRADOS

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO 

DOMINGO (UASD)

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS DE CAMBITA, SAN CRISTÓBAL

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 911 

PUERTO PLATA

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACION DE 

LA ESCUELA DE MONTE PLATA

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN PLAZA DE 

LOS PILONES BANI 

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN CLUB 

ENSANCHE DE MIRAMAR

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

AYUDANTIA DEL MOPC EN LA 

PROVINCIA DE PUERTO PLATA

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

AYUDANTIA MOPC EN LA PROVINCIA 

DE SAN PEDRO DE MACORIS

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE 

MECANICA DE SUELO MOPC

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS 

PERIODISTAS LA ALTAGRACIA

CONSTRUCCIÓN DEL 

MATADERO DE LA 

PROVINCIA DE BARAHONA

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO 

NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y 

ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, 

DISTRITO NACIONAL (ETAPA II)

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

AYUDA A ENVEJECIENTES 

(FUNDEMOS)

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

CENTRO COMUNAL -AMPLIACIÓN 

RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, SAN JUAN 

DE LA MAGUANA

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN CODIA, 

PROVINCIA PUERTO PLATA

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS 

EN LA MESOPOTAMIA Y ÁREAS 

COMERCIALES (ETAPA II), PROVINCIA 

SAN JUAN

FUENTE

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL 

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

OBJETAL

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01 

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01 

2.7.1.5.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01/2.7.1.5.01

2.6.5.8.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.3.01

2.7.2.4.02

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.1.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.7.2.4.01

2.7.2.7.01

MONTO (RD$)

18,216,646.00 

958,771.00

47,616,447.00

2,506,129.00

18,806,327.00

989,807.00

42,000,000.00

3,000,000.00

750,000.00

14,250,000.00

19,000,000.00

1,000,000.00

19,000,000.00

1,000,000.00

17,100,000.00

900,000.00

9,500,000.00

500,000.00

10,500,000.00/750,000.00

3,750,000.00

18,339,570.00

965,241.00

95,000,000.00 

5,000,000.00

91,140,347.00

4,796,860.00

32,300,000.00

1,700,000.00

8,206,528.00

5,700,000.00

300,000.00

100,000,000.00

46,000,000.00
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13985

13986

13987

13988

13989

13990

PROYECTO

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

IGLESIA Y LOCALES COMERCIALES VISTA 

DEL RIO SAN JUAN DE LA MAGUANA. (CONST. 

NUEVA)

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN DE AZUA

REHABILITACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN IGLESIA 

CATOLICA DE YASICA EN PUERTO 

PLATA

CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS A 

NIVEL NACIONAL

(PRESENCIA DOMINICANA)                                                                           

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA 

CATOLICA DE LAS  PIÑAS

ACONDICIONAMIENTO DE AREAS 

EXTERIORES HOSPITAL VICENTE 

NOBLE (SUBCENTRO DE SALUD), 

PROVINCIA BARAHONA

FUENTE

FONDE GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

FONDO GENERAL

OBJETAL

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.5.01

2.7.1.3.01

2.7.1.2.01

2.7.1.5.01

2.7.1.1.01

2.7.1.5.01

2.7.2.4.01

2.7.2.4.02

2.6.9.9.01

2.7.2.4.02

MONTO (RD$)

19,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

19,000,000.00

9,500,000.00

500,000.00

24,197,454.00

1,273,550.00

9,500,000.00

500,000.00

121,125,000.00

6,375,000.00


Cuadro No. 1





Cuadro No. 2





Cuadro No. 3





Cuadro No. 4





Cuadro No. 5





Cuadro No. 6





Cuadro No. 7





Cuadro No. 8





Cuadro No. 9





Cuadro No. 10





Cuadro No. 11





Cuadro No. 12





Cuadro No. 13





Cuadro No. 14





Cuadro No. 15





Cuadro No. 16





Cuadro No. 17





Cuadro No. 18





Cuadro No. 19





Cuadro No. 20





Cuadro No. 21





Cuadro No. 22





Cuadro No. 23





Cuadro No. 24








180

