CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES

(CDEEE)

MEMORIA ANUAL 2018

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………...……………01

I. Información Institucional……………………………..………… 05

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). 06

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) …….........16

EDESUR Dominicana, S.A (EDESUR) …………................................21

EDENORTE Dominicana, S.A. (EDENORTE) …………………........25

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) ………..........29

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) ……..36

II. Resultados de la Gestión del año……………………...………….41

2.1 Metas institucionales de impacto a la ciudadanía ......................42 CDEEE……....................................................................................43 EDESUR…….................................................................................61 EDENORTE……...........................................................................76 ETED……......................................................................................84 2.2 Indicadores de gestión- perspectiva estratégica..........................95 2.2.1 Metas presidenciales.........................................................96 CDEEE……....................................................................97 EDESUR……................................................................102 EDENORTE……...........................................................103 ETED……......................................................................105 2.2.2 Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)………………………………………………. 110 CDEEE……...................................................................111 EDESUR…….................................................................112 ETED……......................................................................113 UERS …….....................................................................114 2.2.3 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública…..115

CDEEE……...............................................................116

EDEEste……………….…........................................118

EDESUR………………............................................122

EDENORTE……………..........................................131

ETED………………….............................................139

EGEHID………………….........................................139 UERS………………….............................................142

2.3 Indicadores de Gestión -Perspectiva Operativa …………144

2.3.1 Índice de Transparencia…………………………….......145

CDEEE…………………...........................................146

EDEEste………….....................................................150

EDESUR………………............................................151

EDENORTE…………….….....................................153

ETED………………….............................................156

EGEHID……………............……............................159

2.3.2 Índice de uso Tic e implementación Gobierno Electrónico…………………...……………………… 160

CDEEE…………………...........................................161 EDESUR……………................................................162

EDENORTE………………......................................164

ETED………………….............................................164

EGEHID……………............…….............................166

2.3.3 Normas Básicas de Control Interno …..................……..167

CDEEE……………..................................................168

EDEEste……………………....……………………171

EDESUR………………….......................................171

EDENORTE……….................................................172

ETED…………………............................................175

EGEHID…………....................................................181 UERS………….........................................................184

2.3.4 Gestión Presupuestaria ………………................……..185

2.3.5 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) ...….186

CDEEE………….......................................................187

EDEEste……………….............................................187

EDESUR………………............................................192

EDENORTE…………………..................................195

ETED………………….............................................196

UERS……………….................................................200

2.3.6 Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).......……………..…………...……………..….201

EDESUR………………............................................202

2.3.7 Auditorias y Declaraciones Juradas …….…………..….203

CDEEE…………………...........................................204

EDEEste………………….........................................206

EDESUR………………............................................207

EDENORTE……………..........................................208

ETED………………….............................................209

EGEHID………….....................................................211

2.4 Indicadores de Gestión-perspectiva de los usuarios.…….213

2.4.1 Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1................. ..........214

CDEEE…………......................................................215 EDESUR………………............................................218 EDEEste……………................................................217

EDENORTE……………..........................................219

ETED………………….............................................219 EGEHID………….....................................................219

2.4.2 Entrada de servicios en línea, simplificación de trámites, mejoras de servicios públicos……...................... ..........220

EDESUR……………................................................221

EDENORTE..………................................................221 2.5 Otras acciones desarrolladas……………………….....…….224 EDEEste……………................................................225 EDESUR……………................................................226 EDENORTE……………..........................................230

EGEHID………….....................................................234

III. Gestión Interna…………………..……………….……...………...251 3.1 Desempeño Financiero …………………....................................252 CDEEE …………………..........................................253

EDEEste………………….........................................262

EDESUR………………............................................269

EDENORTE……………..........................................273

ETED………………….............................................289

EGEHID………….....................................................292

UERS…………………….........................................295

3.2 Contrataciones y Adquisiciones…………..................................298 CDEEE …………………..........................................299

EDEEste………………….........................................301

EDESUR………………............................................305

EDENORTE……………..........................................308

ETED………………….............................................312

UERS…………………….........................................319

IV. Reconocimientos …………….……………………………………….320

EDENORTE……………………….……………………………………321

V. Proyecciones al próximo año ………………………….…………….322 CDEEE …………………........................................................................323 EDEEste…………………........................................................................324 EDESUR………………...........................................................................325 EDENORTE…………….........................................................................326 ETED…………………............................................................................327

VI. Anexos………………………………………………………………......329 PACC CDEEE ………….........................................................................330 PACC EDESUR..……….................................... ....................................397 PACC EDENORTE ………….................................................................662 Contribución a los Objetivos del Milenio e Impacto de las ejecutorias en Políticas Transversales de la END……................................................... 744

# RESUMEN EJECUTIVO

A continuación, presentamos una síntesis de las ejecutorias más relevantes para el año 2018 de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y sus empresas relacionadas.  Para los fines, estas empresas incluyen a: EDENORTE, EDESUR, EDEESTE, EGEHID, ETED y la UERS.

A los fines de optimizar y balancear la matriz del parque de generación eléctrica, procurando la diversificación de las fuentes que la conforman; así como, contribuir a la seguridad energética en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), la CDEEE continuó con la construcción de las dos (2) unidades de generación de carbón mineral (Central Termoeléctrica Punta Catalina-CTPC); la cual, para el año 2018 alcanzó una ejecución acumulada aproximada del 96.6%.  A través de este proyecto, se planifica la adición de 752 MW al SENI, aportando con una plantilla en período pico de alrededor 9,000 personas laborando.

En adición, durante el 2018, se realizó el primer encendido de la caldera de vapor de la unidad uno (1) de CTPC. Asimismo, con el propósito de realizar encendido de prueba de CTPC, se recibieron 38,516 toneladas métricas de carbón mineral, procedente de los Estados Unidos de América.

La CDEEE, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) y el Consorcio de la Caoba Dominicana (CONCADOM), como parte de un convenio firmado para la ejecución de un programa forestal que contribuya de manera positiva al entorno ambiental del Municipio Catalina en Baní y del territorio nacional; han sembrado alrededor de 1,700,000 plantas entre caoba y otras especies, sobrepasando la meta de 1.5 millones. De esta manera, se mitigan las emisiones de CO2, al tiempo que se logra coadyuvar al sistema de oxigenación ambiental contemplado en las referidas unidades de generación.

Para contribuir al incremento de la capacidad de generación en base a energías renovables; la CDEEE tiene previsto lanzar un proceso competitivo de selección para la suscripción de nuevos contratos de compra venta de energía para proyectos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, adicionales a los contratos suscritos en el año 2016 y que actualmente se encuentran en ejecución. Lo anterior, atendiendo a las necesidades de contratación y a las características técnicas del SENI, procurando la formalización de contrataciones a precios más eficientes, para así lograr un desarrollo equilibrado de la matriz de generación.

En ese sentido, al 2018 se han realizado iniciativas de apoyo, cuya contribución planificada al sistema eléctrico ascienden aproximadamente a 361.26 MW, que en conjunto con los proyectos ejecutados al año 2016 y 2017, aportarán al país más de 1,000 gigavatios de energía al año, la reducción de 500 mil toneladas anuales de CO2 [tCO2] y la disminución en el consumo de alrededor dos (2.0) millones de barriles de combustible al año. Al respecto, durante el año 2018, entró en operación el proyecto Montecristi Solar, fase I; luego de concluir el último trámite, de acuerdo a la Resolución SIE-061-2015, emitida por la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Con el objetivo general de mejorar la calidad del servicio al cliente mediante la articulación de la ruta de reducción de pérdidas, la expansión del sistema de distribución y transmisión; Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), lideradas y coordinadas por la CDEEE, tienen previsto convocar a Licitación Pública Internacional para la compraventa de potencia y energía eléctrica mediante contratos de largo plazo, con el objetivo de suplir la demanda de energía eléctrica y potencia de estas empresas a fines de asegurar un suministro de energía estable, confiable y a precios razonables.

En consonancia con el propósito de sistematizar la organización en procura de la mejora continua y consolidación de la rectoría eléctrica; las EDE han alcanzado un total de 1,572,786 (89.4%) de clientes que reciben luz 24 horas, de manera permanente. Es importante destacar que para el periodo 2017-2020, la estrategia a ejecutar es realizar inversiones en el orden de US$120-150 millones cada año, logrando una reducción de pérdidas a razón de 2.5% a 3%, anual, esperando llegar a un nivel de pérdidas consolidadas de un 20%.

Con las ejecutorias antes mencionadas, progresamos hacia la consecución de los planes estratégicos de la institución; a través de los cuales se contribuye a grandes avances en las promesas presidenciales pautadas para el 2018, a los fines de asegurar al país un suministro de electricidad confiable, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental, en coherencia con el objetivo correspondiente al Eje Estratégico No. 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

I

# Información Institucional

## Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)

Misión

Liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales para garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente.

Visión

Lograr un sector eléctrico auto sostenible que contribuya al desarrollo del país.

Base legal institucional

Mediante la Ley No. 4115, del 21 de abril del 1955 y sus modificaciones, se creó la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), cuyo patrimonio estaba integrado por el conjunto de bienes de la empresa de servicio público de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica.

La Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97, del 24 de junio del 1997, tuvo por objeto principal dar inicio al proceso de capitalización de diversas empresas propiedad del Estado Dominicano, entre las cuales se encontraba la CDE, bajo la supervisión, coordinación y regulación de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP). Este proceso de “capitalización” se refería a la ejecución de una serie de operaciones, entre las cuales cabe resaltar:

- La creación de tres (3) empresas de distribución de electricidad y dos (2) empresas de generación de energía a base de combustibles fósiles.

- La creación de una empresa de propiedad estatal, que se encargara de la transmisión de energía eléctrica.

- La creación de una empresa de propiedad estatal, que se encargara de administrar las facilidades de generación hidroeléctrica que operan dentro del territorio nacional.

- La aprobación de un nuevo marco normativo destinado a regir la nueva realidad del sector eléctrico dominicano, en sustitución de la Ley No. 4115.

Como consecuencia de este proceso, surgieron tres (3) empresas de distribución de electricidad y dos (2) empresas de generación: la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (EDENORTE, actual EDENORTE Dominicana, S.A.); la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A.  (EDESUR, actual EDESUR Dominicana, S.A.); la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEEste); y las Empresas Generadoras de Electricidad Itabo, S.A. (ITABO) y Haina, S.A. (EGEHAINA), como sociedades comerciales independientes, sujetas a las disposiciones del Código de Comercio Dominicano y sus respectivos Estatutos Sociales.

Con la promulgación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, del 26 de julio del 2001, posteriormente modificada por la Ley No. 186-07, del 6 de agosto de 2007, se creó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), como una institución autónoma de servicio público, continuadora jurídica de la CDE. Conforme el artículo 138 de la Ley No. 125-01, sus funciones principales consisten en:

- Liderar y coordinar los objetivos, estrategias y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal y aquellas en las que el Estado Dominicano es accionista mayoritario o controlador y que se vinculan con el sector eléctrico dominicano.

- Llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y sub-urbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, esto es, a través de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS);

- Administrar y aplicar los contratos de suministro de energía eléctrica suscritos por la antigua CDE con los Productores Independientes de Electricidad (IPPs), esto es, Smith & Enron Cogeneration Limited Partnership (actual Generadora San Felipe) y Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM).

Más adelante, en fecha 19 de junio del año 2002, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto No. 555-02, mediante el cual se instituye el Reglamento para la Aplicación de la Ley No. 125-01, posteriormente modificado por los Decretos Nos. 749-02 y 494-07, de fechas 19 de septiembre del 2002 y 30 de agosto del 2007, respectivamente.

Mediante Decreto No. 647-02, del 21 de agosto del 2002, se reconoce la creación de la CDEEE, como una empresa autónoma de servicio público, con patrimonio propio y personalidad jurídica. De igual modo, a través del Decreto No. 648-02, dictado en esa misma fecha, se estableció el Reglamento para el Funcionamiento de CDEEE.

Mediante el Decreto No. 16-06, del 18 de enero del 2006, posteriormente modificado por el Decreto No. 544-08, del 15 de septiembre del 2008, se instituyó el Reglamento para el Funcionamiento de la UERS.

En fecha 2 de noviembre de 2007, fueron organizadas las Empresas de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), mediante decretos nos. 628-07 y 629-07, iniciando sus operaciones comerciales como entidades independientes el 1ro de enero de 2008. Mediante Decreto No. 373-14, de fecha 9 de octubre de 2014 fueron incorporadas distintas modificaciones al Reglamento Interno de ETED. Asimismo, mediante Decreto No. 102-18, de fecha 6 de marzo de 2018 fueron incorporadas distintas modificaciones al Reglamento Interno de EGEHID.

En fecha 7 de mayo de 2007, fue promulgada la Ley No. 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales y en fecha 27 de mayo del 2008, fue dictado el Decreto No. 202-08, mediante el cual se instituye su Reglamento de Aplicación, posteriormente modificado mediante Decreto No. 717-08, del 29 de octubre del 2008. El artículo 65 del Decreto No. 202-08 habilita a la CDEEE para establecer contratos de suministro de electricidad con las entidades titulares de concesiones definitivas debidamente inscritas en el Registro de Régimen Especial previsto en la Ley No. 57-07, previo cumplimiento de todos los requisitos contenidos en la legislación aplicable a cada tipo de proyecto.

En fecha 30 de noviembre de 2009, el Poder Ejecutivo emitió el Poder Especial No. 297-09, mediante el cual autorizó a la Vicepresidencia Ejecutiva de CDEEE a representar al Estado Dominicano en las Asambleas de Accionistas de las Empresas Distribuidoras EDENORTE, EDESUR y EDEEste, en su condición de Accionista Clase B y propietario del 50% del capital accionario de las Empresas Distribuidoras.

En fecha 30 de diciembre del 2009, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto No. 923-09, a través del cual se estableció a la CDEEE como líder y coordinadora de todas las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas de carácter estatal, así como aquellas en las que el Estado sea propietario mayoritario o controlador y los entes o unidades que dependan de CDEEE o de cualquier otra empresa estatal vinculada al sector eléctrico. A tales fines, se incluye dentro de dicho régimen, a las empresas ETED, EGEHID, EDENORTE, EDESUR y EDEEste y a la UERS. El Decreto No. 923-09 fue luego derogado por el artículo 17 de la Ley No. 100-13, de fecha 30 de julio de 2013, mediante la cual, entre otras cosas, se creó el Ministerio de Energía y Minas como órgano de la Administración Pública dependiente del Poder Ejecutivo, encargado de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica nacional.

En adición, mediante el Artículo 9 de la Ley No. 100-13, se colocó a la CDEEE como una dependencia del Ministerio de Energía y Minas, junto a la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE), la Dirección General de Minería (DGM) y el Servicio Geológico Nacional (SGN). No obstante, en fecha 30 de septiembre de 2013 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 142-13, mediante la cual, entre otras cosas, se modificó la Ley No. 100-13 para prorrogar durante un plazo de cinco (5) años la aplicación de las disposiciones relativas a las atribuciones, facultades y funciones que en la actualidad corresponden a CDEEE y que fueren transferidas al Ministerio de Energía y Minas mediante la Ley No. 100-13.

Mediante Decreto No. 167-13, del 21 de junio de 2013, posteriormente modificado por el Decreto No. 197-13, del 11 de julio de 2013, se declaró de Emergencia Nacional el aumento de la capacidad de generación eléctrica a bajo costo y se autorizó a CDEEE a tomar medidas sobre el particular. Bajo el amparo de este decreto fue celebrado el proceso de Licitación Pública Internacional No. CDEEE-LPI-01-2013, que culminó con la adjudicación, negociación y firma del Contrato De EPC para la ejecución del proyecto “Central Termoeléctrica Punta Catalina”. La vigencia de esta Declaratoria de Emergencia Nacional fue extendida por el Poder Ejecutivo por un período de tres (3) años, mediante el Decreto No. 307-14, de fecha 28 de agosto de 2014, a fin de asegurar la correcta ejecución del Proyecto. Más adelante, su vigencia fue extendida nueva vez por un período de 18 meses, mediante Decreto No. 324-17, de fecha 01 de septiembre de 2017, hasta tanto se concluya con la instalación y puesta en operación del Proyecto e infraestructura relacionada, incluyendo la contratación de la empresa que prestará los servicios de Operación y Mantenimiento (O&M) de la Central; la contratación de las empresas que suministrarán el carbón mineral y cal a ser utilizado por la Central; y la construcción de la línea de transmisión a través de la cual se inyectará la energía generada por la Central al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Mediante la Ley No. 394-14, de fecha 20 de agosto de 2014, el Estado Dominicano, a través de la CDEEE y en conformidad con las previsiones del artículo 219 de la Constitución Dominicana, quedó facultado a participar en la actividad empresarial de generación de electricidad, mediante la promoción, titularidad y propiedad directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector privado, en proyectos de generación eléctrica que tengan como objetivo la modificación de la matriz energética nacional y ampliar la oferta de generación a partir de fuentes de bajos costos e impacto medioambiental.

Mediante Decreto No. 389-14, de fecha 13 de octubre de 2014, el Poder Ejecutivo convocó al Consejo Económico, Social e Institucional para que, en conjunto con las instancias del Gobierno competentes, organizaran el espacio para la discusión y concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.

Finalmente, mediante el Decreto No. 428-14, de fecha 4 de noviembre de 2014, el Poder Ejecutivo declaró de emergencia nacional la necesaria contratación de los servicios y adquisición de los bienes requeridos para la celebración inmediata de los procesos de licitación necesarios para la suscripción de nuevos contratos de suministro de energía de largo plazo para satisfacer la demanda contractual de las empresas distribuidoras de electricidad, con motivo del vencimiento en fecha 31 de julio de 2016, de los contratos de compra venta de energía suscritos a partir del proceso de capitalización de la CDE y modificados a través del denominado “Acuerdo de Madrid”. Posteriormente, su vigencia fue extendida por un período de 18 meses, mediante Decreto No. 325-17, de fecha 01 de septiembre de 2017.

Principales funcionarios de la institución

| Nombre | Posición |
| --- | --- |
| José Rafael Santana Cedeño | Presidente Consejo de Administración |
| Jerges Rubén Jiménez Bichara | Secretario Consejo de Administración |
| Jesús Emilio Melgen Seman | Miembro Consejo de Administración |
| Juan Bautista Gómez Almánzar | Miembro Consejo de Administración |
| José Altagracia Bello Mata | Miembro Consejo de Administración |
| Juan Vicente Rodríguez Nina | Miembro Consejo de Administración |
| Emigdio Euclides Sosa Vázquez | Miembro Consejo de Administración |
| Virgilio Bello Rosa | Miembro Consejo de Administración |
| Rubén Darío Minaya Rodríguez | Miembro Consejo de Administración |

Vicepresidente Ejecutivo

Lic. Jerges Rubén Jiménez Bichara

Contralor General

Lic. Carlos Francisco Contreras Núñez

Director de Seguridad

Gral. Geraldo De Los Santos Mora

Directora Ejecutiva

Lic. Guarynes Méndez Robles

Directora de Servicios Financieros

Lic. Rossana Montilla Espinal

Directora Jurídica

Dra. Altagracia Milagros Santos Ramírez

Director Auditoría Interna

Lic. Danilo Santos Santana

Director Administración

Lic. Leniza Hernández Orozco

Director de Asuntos Internos

Lic. José A. Medina

Director de Asignaciones Especiales

Lic. Ángel Roque Casado Montilla

Director Tecnología e Información

Ing. Rafael Andrés Cueto Stefani

Directora Gestión Humana

Lic. Melanea Mercado Ceballos

Director Responsabilidad Social Corporativa

Dr. Julio César Pimentel

Director Comunicación Estratégica

Lic. Esteban Delgado Quezada

Directora de Gestión de Energía

Lic. Santa Ramos Ozuna

Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)

Lic. Marilyn Brito

Directora de Proyectos

Ing. Edita Alcántara Castro

Unidad Ejecutora de Proyecto Generación Coordinador Técnico

Ing. Pablo de Jesús Rivas

Unidad Ejecutora de Proyecto Generación Coordinador Administrativo

Ing. Carlos Jeremías Santana Montás

Administrador General Central Termoeléctrica Punta Catalina

Dr. Jaime Aristy Escuder

## Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste)

Misión

Ser una empresa distribuidora de energía eléctrica modelo para la región, en términos de calidad del servicio, eficiencia y rentabilidad.

Visión

Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.

Base legal institucional

EDEEste es una sociedad comercial conformada de acuerdo las leyes de República Dominicana, matriculada con el no. de registro mercantil 20706SD, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo Inc. y no. de Registro Nacional de Contribuyentes 1-01-82021-7, emitido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Tiene su domicilio social y establecimiento principal en la Carretera Mella esquina San Vicente de Paúl, Centro Comercial Megacentro, 1er. piso, Paseo de la Fauna, local 53ª, sector Cancino I, Municipio Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, República Dominicana.

El objeto social de la sociedad, de conformidad a los estatutos sociales que la rigen es: “explotar instalaciones de distribución de electricidad para su comercialización y/o su propio uso en un sistema interconectado, así como explotar instalaciones de generación en la forma, modo y porcentajes que se establezcan en la Resolución 235-98 del 29 de octubre de 1998, dictada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, o de cualquier normativa que se dicte para regular el sub-sector eléctrico, así como cualquier otra actividad de lícito comercio que sea conexa, similar o que esté relacionada directamente con el negocio principal de la misma”.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. (EDEEste) fue constituida el 5 de agosto de 1999, como parte de la reestructuración del sector eléctrico nacional, establecida mediante la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, bajo la modalidad de capitalización. En virtud de dicha legislación, en el año 1998 el gobierno dominicano inició la licitación pública internacional para buscar inversionistas privados que pudieran aportar capital necesario para la modernización del sistema eléctrico de la República Dominicana.

El 50% de las acciones de EDEEste fueron adquiridas por AES Corporation para la administración de la empresa por un período de 40 años. El aporte total convenido para ser invertido por AES Corporation fue de 109.3 MMUS$. La inversión realizada en los primeros tres años de gestión de la distribuidora fue de 109 MMUS$.  El 50% restante de las acciones permaneció en manos del Estado Dominicano.

En el mes de noviembre del año 2004, Dominican Energy Holdings, subsidiaria del grupo empresarial norteamericano Trust Company of the West (TCW) adquirió el 50% de las acciones de AES Corporation, convirtiéndose a partir de entonces en el accionista privado de EDEEste conjuntamente con el Estado Dominicano. Al mismo tiempo, mediante un acuerdo de administración con TCW, AES Dominicana se mantuvo administrando la compañía hasta mayo de 2008.

A partir del mes de junio del año 2009, el Estado Dominicano a través del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER), adquirió el 50% de las acciones de manos de la TCW, pasando EDEEste de ser una empresa de capital mixto a convertirse en una sociedad de capital estatal.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A., desde 1999, sirve energía a la zona de concesión, mediante contrato otorgado por el Estado Dominicano denominado Contrato de Derecho para la Explotación de Obras Eléctricas, comprendida desde la acera este de la avenida Máximo Gómez, las provincias de San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia; además de la comunidad de Villa Mella y la provincia de Monte Plata. Su área de concesión es de 11,700 km² del territorio nacional, sirviendo a más de 618,000 clientes.

Marco Legal

- Constitución de la República Dominicana

- Ley-186-07 que introduce modificaciones a la Ley General de Electricidad

- Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales

- Ley 125-01 Ley General de Electricidad

- Reglamento de Aplicación de la Ley General de Electricidad (Decreto No. 555-02 y sus modificaciones)

- Ley 141-97 Ley General de Reforma de la Empresa Pública

- Código de Trabajo de la República Dominicana -Ley 16-92 de fecha 29 de mayo de 1992.

## Principales funcionarios de la institución

| Nombre | Posición |
| --- | --- |
| María Luisa Carbonell | Presidente Consejo de Administración |
| Serafín Rodríguez | Vicepresidente Consejo de Administración |
| Francisco Radhamés Peña | Secretario Consejo de Administración |
| Ramón De los Santos | Vocal Consejo de Administración |
| Pedro César Mota | Vocal Consejo de Administración |
| Camilo Nazir Tejada | Vocal Consejo de Administración |
| Juan Antonio Pérez | Vocal Consejo de Administración |

Administrador Gerente General

Luis Ernesto de León

Director de Distribución

Esteban Torres

Director de Compra de Energía y Regulación

Augusto Bello

Director de Operaciones Técnicas

Erick Montás

Director Comercial

Fralsy Santana

Director Financiero

Hugo Bastardo

Director Planificación y Gestión del Negocio

Rafael Polanco Mercado

Director de Auditoría

Primitivo Ureña

Directora de Recursos

Humanos Sandra Fernández

Director de Recursos

Manuel Viñas

Director Legal

Juan Berroa

Directora de Tecnología e Información

Jean Michel Alpha

Director de Seguridad Física

Edgar Medina

## EDESUR Dominicana, S.A. (EDESUR)

Misión

Satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes en nuestra área de concesión, a través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible.

Visión

Ser un referente nacional en la distribución y comercialización de energía eléctrica sostenible y de calidad, con un capital humano comprometido.

Valores

- Integridad

- Compromiso

- Vocación de Servicio

- Calidad

- Sentido de Urgencia

- Disposición de Trabajo en Equipo

- Actitud Positiva con la Seguridad

## Base legal institucional

EDESUR Dominicana, S.A., fue creada en cumplimiento con la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No. 141-97 de fecha 24 de junio de 1997, como una empresa autónoma de servicio público, la cual queda investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultad de contratar, demandar y ser demandada. Sus funciones consisten en explorar instalaciones de distribución de electricidad para su comercialización y/o su propio uso en un sistema interconectado, explorar instalaciones de distribución en la forma, modo y porcentajes que se establezcan en la Resolución 235-98 de fecha 29 de octubre de 1998 dictada por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, así como cualquier otra actividad de lícito comercio que sea similar o esté relacionada directamente con el negocio principal de la misma.

EDESUR Dominicana, S.A., es una sociedad anónima propiedad del Gobierno Dominicano a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) que posee el 50% del capital y del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) que posee el 49.94%. El restante 0.06% es poseído por accionistas minoritarios (ex-empleados de la empresa capitalizada).

La compañía mantiene sus oficinas administrativas en la Av. Tiradentes No. 47, Torre Serrano, Santo Domingo, Distrito Nacional.

EDESUR Dominicana S.A., tiene el derecho adquirido para la distribución de energía eléctrica en el área geográfica del Sur de la República Dominicana, cuya zona geográfica de responsabilidad está limitada por la Cordillera Central desde la frontera con la República de Haití hasta Bonao y bajando hacia el sur por el río Isabela hasta la acera oeste de la Avenida Máximo Gómez del Distrito Nacional. Las provincias comprendidas en el límite del área geográfica son: parte de la provincia Santo Domingo, con el municipio Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Barahona, Pedernales y Peravia.

* Datos al 30/11/18.

## Principales funcionarios de la institución

Miembros del Consejo:

| Nombre | Posición |
| --- | --- |
| Juan Carlos Segura | Presidente Consejo de Administración |
| Pablo Olmo | Vicepresidente Consejo de Administración |
| José Francisco Martínez | Secretario Consejo de Administración |
| Reynaldo Rincón | Vocal Consejo de Administración |
| Pedro Jiménez | Vocal Consejo de Administración |
| Carlos Martín Vargas | Vocal Consejo de Administración |
| Domingo Dauhajre | Vocal Consejo de Administración |

## EDENORTE Dominicana, S.A. (EDENORTE)

Misión

Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la región norte a través de procesos, infraestructuras y soluciones tecnológicas eficientes, con un personal calificado y comprometido.

Visión

Entregar energía eléctrica con calidad de manera sostenible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la región.

Base legal institucional

La distribución de energía eléctrica en el país está dividida por regiones geográficas entre las empresas EDENORTE, EDESUR y EDEEste, cada una de las cuales posee el monopolio de la distribución en su respectiva área de concesión.

Estas empresas anteriormente estuvieron privatizadas, siendo el accionista mayoritario la empresa española Unión Fenosa, pero en el año 2003 ésta vendió sus acciones al estado y se retiró del mercado energético dominicano, en un momento en que el abastecimiento de energía en el país atravesaba una situación crítica por falta de recursos financieros para adquirir petróleo. A raíz de esta desprivatización el Fondo Monetario Internacional suspendió su ayuda de contingencia al país.

Desde entonces EDENORTE, EDESUR y EDEEste dependen de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que ejerce las funciones de Junta de Accionistas en representación del Estado. En agosto de 2004 asumió la Presidencia de la República el Doctor Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Durante el período agosto 2004 - agosto 2005 EDENORTE era administrativamente dependiente de EDESUR y ambas empresas estuvieron dirigidas por funcionarios nombrados por el Gobierno.

Debido a que este esquema no dio resultados, el Banco Mundial recomendó al Gobierno que recurriera a profesionales internacionales mediante un Contrato de Administración Delegada que les otorgara amplios poderes, que se estableciera el Cash Recovery Index (CRI) como indicador único para medir el desempeño de la empresa, y que se fijaran objetivos en base a dicho indicador. Es así como EDENORTE se convirtió en una empresa autónoma y su administración fue encargada mediante contrato al Ingeniero Manuel Suárez Mendoza, quien ocupó el cargo de Administrador Gerente General.

Una vez finalizado dicho contrato, en el 2007, la empresa pasó a ser administrada por el Ing. Félix Tavárez Martínez; en septiembre 2010, por disposición del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante decreto, el Presidente Leonel Fernández, entregó la administración a Eduardo Saavedra Pizarro.

En agosto de 2012 asumió la presidencia de la República el Lic. Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Designando la administración Gerencia General de Edenorte al Lic. Julio Cesar Correa.

EDENORTE Dominicana S.A. es una sociedad anónima cuyo capital se divide en 32, 410,102 acciones sin valor nominal todas de una misma y única serie, el 100% de las cuales se encuentran suscritas y pagadas.

| Razón Social | Tipo | Cantidad de Acciones |
| --- | --- | --- |
| Corporación Dominicana De Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) | B | 16,206,002 |
| Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (FONPER) | A | 16,198,344 |
| Sub-Total: 2 Accionistas |  | 32,404,346 |
| Otros: 290 Accionistas |  | 5,756 |
| Total: 292 Accionistas |  | 32,410,102 |

Principales funcionarios de la institución

## Conformación del Consejo de Administración

Presidente					Lic. Eliceo Marciano López.

Vicepresidente				Lic. Bélgica M. Ynfante Sánchez

Secretario					Ing. Juan Quilvio Grullón

Vocal						Ing. Charles Jorge

Vocal						Sr. Lorenzo de Js. Escolástico

Vocal						Lic. David Tavárez

Vocal						Sr. Marcelo Bermúdez

Directora Auditoría Interna			Lic. Clemencia Abreu Coste

## Conformación del Directorio

Administrador Gerente General		  Ing. Julio César Correa

Director Finanzas			    	  Lic. Luis Cesar Ruiz García

Director Distribución				  Ing. Edwin Mukai

Directora Comercial				  Lic. Antonia Rojas

Director de Reducción de Pérdidas		  Sr. Joel Molina

Directora Gestión Humana			  Lic. Rhina Polanco

Director de Logística				  Arq. Luis Mieses

Director Tecnología de la Información 	   Ing. Tabaré Álvarez

Director Seguridad y Vigilancia		   Cnl. Andrés Pacheco

Director Planificación y Control de Gestión	   Ing. Gustavo A. Martínez

Director Servicios Jurídicos                  	   Lic. Rafael Martínez

Director Compra de Energía y Regulación      Ing. Gregorio Ortega

Dirección Proyectos Financiados		   Ing. Alfredo Cuello Reyna

## Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)

Misión

Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y otros servicios relacionados, a nivel nacional, con eficiencia, calidad, seguridad y en armonía con la comunidad, el medio ambiente y los recursos naturales.

Visión

Ser reconocida como una empresa auto sostenible, ágil, innovadora e impulsora del desarrollo nacional.

## Base legal institucional

Desde que la electrificación se inició en el país en el siglo XIX, la instalación de redes de transmisión fue una acción ligada de manera esencial al, en ese entonces, limitado y lento proceso.

Fue mediante la Ley No.4115, del 21 de abril de 1995 y sus modificaciones, que se constituyó la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), cuyo patrimonio estaba integrado por el conjunto de bienes para la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Con la promulgación de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública No.121-97, del 21 de junio de 1997, se dio inicio al proceso de capitalización de diversas empresas propiedad del Estado Dominicano, entre las cuales se encontraba la CDE, que operó, a partir de entonces, bajo la supervisión, coordinación y regulación de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP).

El proceso de capitalización representó para la CDE, la ejecución de una serie de operaciones, entre las cuales figuró la creación de distribuidoras de electricidad y de generación de energía, con capital mixto; además de una empresa generadora de energía hidroeléctrica de propiedad exclusivamente estatal, y de una empresa que se encargara específicamente de la transmisión de energía eléctrica.

Asimismo, fue aprobado un nuevo marco normativo destinado a regir la nueva realidad del sector eléctrico dominicano, en sustitución de la Ley No. 41145, del 21 de abril de 1955 y sus modificaciones.

Como consecuencia del proceso, surgieron con nombres propios tres empresas de distribución de electricidad, una de generación y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

Mediante la promulgación de la Ley General de Electricidad No. 125-01, el 26 de julio 2001 quedó creada la Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatales (CDEEE), indicando en su artículo 138 que sus funciones consistirían en liderar y coordinar las empresas eléctricas, ejecutar los programas de electrificación rural y suburbana del Estado a favor de las comunidades de escaso recursos económicos, así como la administración y aplicación de contratos de suministro de energía eléctrica con los productores independientes de Electricidad (IPP).

Más adelante, en fecha 19 de junio del año 2002, el Poder Ejecutivo emitió el decreto No.55-02, que instituye el reglamento para la aplicación de la citada Ley No. 125-01.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, se mantuvo operando como integrante de la CDEEE, hasta que el 2 de noviembre del año 2008 el Poder Ejecutivo dictó el decreto No. 629-07, mediante el cual, con efectividad el 1 de enero de 2008, le traspasa todas las líneas de transmisión y de subestaciones asociadas al sistema de transmisión de electricidad (sistema interconectado) del Estado, convirtiéndola en una empresa propiedad de estrictamente estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, en capacidad de contraer obligaciones comerciales contractuales, según su propio mecanismo de dirección y control.

El objeto principal de la ETED, es en tal virtud, operar el sistema de transmisión nacional interconectado para dar servicio de transporte de electricidad a todo el territorio nacional, para lo cual podrá diseñar, construir, administrar los sistemas de transmisión del Estado, habidos y por haber, ejecutar todo género de proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de las operaciones de transmisión eléctrica de alta tensión.

Según el artículo 4 del decreto de referencia, la política financiera de la ETED, consiste en capitalizar las utilidades netas que obtengan de sus operaciones u de cualquier otra fuente, para la ejecución de los planes nacionales de expansión y de mejoramiento de las redes de alta tensión, mediante acciones dirigidas al logro de la excelencia operativa y administrativa, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el transporte de la energía eléctrica y en cualquier otra actividad relacionada con sus propósitos. La empresa financiará sus actividades con los recursos generados por ella, con los que le fueren asignados en el Anteproyecto de Presupuesto y Ley de Gastos Públicos, con los financiamientos que contraiga y con cualesquier otros fondos especializados que le sean asignados de manera específica.

También establece que como Institución del Estado ejercerá sus funciones administrativas y técnicas con independencia, cumpliendo con las decisiones de su Consejo Directivo y de su Administrador, los cuales actuarán conforme a sus criterios pero con apego a las leyes y reglamentos y a los principios básicos que la rigen, siendo responsables de su gestión en forma total e ineludible, con la obligación de ejecutar los programas o planes de expansión y la realización de sus trabajos y proyectos, así como el mantenimiento y operación del sistema eléctrico interconectado, de acuerdo con los objetivos y propósitos a los cuales se debe en su condición de empresa de servicio público.

Servicios

La misión de la ETED, es proveer servicios de transporte de energía en alta tensión. Por concepto de este servicio la empresa percibe más del 97 % de sus ingresos.

Además, la ETED, provee los siguientes los siguientes servicios asociados de transmisión que, aunque no representan un monto significativo de ingreso tienen un elevado valor estratégico:

Interconexiones

- Interconexión de subestaciones.

- Interconexión de Líneas de Transmisión (L.T.).

- Aprobación de planos y memorias L.T. 69 KV.

- Revisión de memoria técnica.

Planos

- Plano o esquema que muestre claramente la línea existente del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en la que se solicita inyectar (o modificar) la carga/generación que se somete, señalando la distancia, en kilómetros, a las subestaciones existentes más cercanas.

- Plano de ruta con distancias, de la línea de transmisión desde el lugar de interconexión con el SENI hasta la subestación propuesta.

- Plano de localización geográfica, señalando puntos de referencia identificables.

- Presupuesto de desmantelamiento.

- Aprobación de planos y memorias técnicas desvío de L.T.

Otros servicios:

- Instalación de KPF en L.T.

- Movilización L.T. 69 KV.

- Elaboración de estudio de flujo y cortocircuito.

- Renta de canal de telecomunicaciones para señal bajo el Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA).

- Implementación de Servicios de Telecomunicaciones:

- Transmisores y receptores en las bandas de VHF y UHF.

- Amplificadores de radiofrecuencia en las bandas de VHF y UHF Radio Modem.

- Instalación y pruebas de telecomunicaciones.

- Instalación de router y facilidades de comunicaciones.

- Mantenimiento campos de línea.

- Recirculación tratamiento y filtrado de aceite dieléctrico.

- Conexión consola remota para tiempo real.

- Escanear con cámara termográfica

## Principales funcionarios de la institución

| Nombre | Posición |
| --- | --- |
| José Báez Guerrero | Presidente Consejo Directivo |
| Julián Santana Araujo | Secretario Consejo Directivo |
| Edward Mariñez Ogando | Miembro Consejo Directivo |
| Francisco Peña Cabrera | Miembro Consejo Directivo |
| Hiddekel Morrison Amador | Miembro Consejo Directivo |
| José Antonio Paulino Grullón | Miembro Consejo Directivo |
| Ramón Flores García | Miembro Consejo Directivo |
| Rafael Augusto Collado | Miembro Consejo Directivo |
| Danilo Santos Hiciano | Miembro Consejo Directivo |
| Bernardo Rodríguez Gómez | Miembro Consejo Directivo |

Administrador General

Julián Santana Araujo

Contralor

Francisco Ramírez Montilla

Director Financiero

Francisco Ruíz

Directora Jurídica

Jaime Martínez

Director Auditoría Interna

Rafael Contreras

Director Administrativo

Fabio Peña

Director de Ingeniería y Proyectos

Pedro Fanerte

Director de Sistema de Gestión Integral

Ulises García

Director de Mantenimiento Infraestructura

Quircio Valdez

Director Tecnología de Telecomunicaciones

Gorki Encarnación

Director de Operaciones

Norbo Mateo

Director de Mercado Eléctrico

Ruddy Ramírez

## Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

### Misión

Generar energía eléctrica de calidad a un precio competitivo, en armonía con el medio ambiente, con recursos humanos altamente calificados y motivados para la máxima satisfacción de nuestros clientes y las comunidades.

### Visión

Ser el líder en generación de energía eléctrica e impulsor del desarrollo nacional.

### Base legal institucional

El Poder Ejecutivo promulgó el 26 de julio del 2001 la Ley General de Electricidad No. 125-01, mediante la cual se estableció el marco general que regula el sector eléctrico en sus aspectos institucionales y empresariales. Este marco sienta las bases para que el Estado se concentre en las funciones de regular y controlar las actividades de suministro de electricidad, dejando a las empresas con capital público y mixto la prestación del servicio.

Existen instituciones de carácter permanente que conviven en el sector eléctrico. La Comisión Nacional de Energía (CNE), el Organismo Coordinador (OC) y la Superintendencia de Electricidad (SIE), destinadas a contribuir, desarrollar, dirigir y supervisar operaciones del sector en nombre del gobierno y del público en general.

Por su parte, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) fue creada por la Ley No.125-01, que en el párrafo I del artículo 138 establece que "(...) el Poder Ejecutivo creará la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), a la cual se le traspasarán la propiedad y administración de los sistemas de generación hidroeléctrica del Estado habidos y por haber (...)", igualmente define su carácter de empresa de "propiedad estrictamente estatal" con "personería jurídica y patrimonio propio y estarán en capacidad de contraer obligaciones comerciales contractuales según sus propios mecanismos de dirección y control."

A continuación, presentamos las leyes y decretos que componen el marco legal de la EGEHID:

- Ley No. 64-00, sobre medio ambiente y recursos naturales de fecha 18-08-2000.

- Ley No. 125-01, General de Electricidad de fecha 26-07-2001.

- Decreto No. 749-02, Reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad de fecha 19-09-2002.

- Ley No. 202-04, sectorial de áreas protegidas de fecha 22-07-2004.

- Decreto No. 628-07, que crea la EGEHID.

- Ley No. 186-07, que modifica la Ley General de Electricidad, de fecha 06-08-2007.

- Ley No. 57-07 sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovable de energía y de sus regímenes especiales de fecha 09-05-2007.

- Decreto No. 923-09, que instituye a la CDEEE como líder y coordinador de las estrategias, objetivos y actuaciones de las empresas eléctricas estatales o en aquellas en que el Estado tenga participaciones mayoritarias, de fecha 30-12-2009.

## Los principales servicios brindados por EGEHID

### Gobierno a gobierno:

La EGEHID brinda su servicio por encima de un 90% a las empresas públicas Distribuidoras de Energía (EDENORTE, EDESUR y EDEEste). Las mismas reciben la generación hidroeléctrica con el fin de apoyar a la sostenibilidad del sector eléctrico dominicano.

### Gobierno a ciudadanos/ciudadanas

Al mismo tiempo, en el ámbito EGEHID ciudadanos, hizo labores sociales con los ciudadanos que viven alrededor de las centrales hidroeléctricas. Durante el 2018, la Empresa realizó campañas médicas, distribuyó útiles escolares y reconstruyó pequeñas viviendas, todas conforme a las metas sociales de la Institución.

## Principales funcionarios de la EGEHID

Dr. Rafael Antonio Suberví Bonilla

Presidente del Consejo

Dr. Ángel Ramón Puello Báez

Miembro del Consejo

Ing. Roberto Mejía Pujols

Miembro del Consejo

Ing. Juan Isaías Medina de la Rosa

Miembro del Consejo

Lic. Geraldino Uribe González

Miembro del Consejo

Lic. Leónidas Abigail Soto

Miembro del Consejo

Ing. Demetrio Lluberes Vizcaíno

Administrador General

Ing. Porfirio Amos Fernández

Sub-Administrador

Ing. Ramón Emilio Rodríguez

Sub-Administrador

Lic. Geisa Carolina Sánchez Mejía

Directora Administrativa

Ing. Daniel G. Fernández

Director de Telemática

Ing. Claudio Alcántara Tejada

Director de Operaciones

Gral. Elías Narciso Wessin Chávez

Director de Seguridad Militar

Lic. Sonia Agüero Morales

Directora de Gestión Ambiental

Lic. Víctor Elpidio López Puello

Director de Auditoria Interna

Ing. Víctor Pascual Guzmán Félix

Director de Planificación y Desarrollo

Dra. Mary Evangelina Sánchez Suzaña

Directora Jurídica

Ing. Samuel Peralta Molina

Director de Desarrollo Hidroeléctrico

Lic. Selenia Yakelin Roa Tapia

Directora de Servicios Financieros

Ing. Diego Confesor Lassis

Director de Mantenimiento y Rehabilitación Obras Civiles

Ing. Eugenio Ysabel Álvarez

Director de Proyectos de Obras Civiles

Ing. Ernesto A. Caamaño De Los Santos

Director Comercial

Ing. Martín Ramírez Familia

Director de Mantenimiento

Lic. Blasina De León

Sub-directora Administrativa

Lic. Juan Carlos Medina

Sub-director Administrativo

II

# Resultados de la Gestión del año

2.1

## Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía

CDEEE

Metas institucionales de impacto a la ciudadanía

- Resultados acordes al Plan Estratégico Institucional 2017-2020

Para el período 2017-2020 se continuarán las acciones emprendidas para dar cumplimiento a la misión de “Garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente a través del liderazgo en la gestión de las empresas eléctricas estatales”, sobre la base de tres ejes estratégicos y alineados a los indicadores de gestión:

- Modificar la matriz de generación procurando un balance entre las fuentes de generación, por lo que el Eje Estratégico No. 1, lo hemos denominado Balancear la matriz de generación.

- Los esfuerzos para reducir las pérdidas, mejorar la infraestructura actual de distribución y transmisión, los hemos plasmado en el Eje Estratégico No. 2: Optimización de la infraestructura de distribución y transmisión.

- Las instrucciones de robustecer la función de rectoría eléctrica y organizar de manera funcional el sector, continuar con las acciones para mejorar la rentabilidad de las empresas distribuidoras, aumentar la satisfacción del cliente entre otros aspectos serán gestionados desde el Eje Estratégico No.3: Eficiencia de la gestión y fortalecimiento institucional.

Eje Estratégico No. 1: Balancear la Matriz de Generación

Objetivo general: “Asegurar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos, incremento de la seguridad energética, así como el uso de tecnologías ambientalmente sostenibles”. Asimismo, está compuesto por dos líneas de acción que agrupan los resultados esperados, los productos y las metas orientados a su cumplimiento.

En el 2018, se continuaron con las actividades a través de las dos (2) líneas de acción enfocadas en la transformación y expansión una matriz más diversificada; incrementando de la participación de combustibles que sean menos influenciados ante las variaciones de los precios del petróleo incluyendo tecnologías de vanguardia, que representen mayor eficiencia y menores costos de generación.

En la línea de acción No. 1 se presentan los siguientes avances durante el 2018:

| Línea de Acción No. 1: Optimizar el parque de generación e incremento de la seguridad energética en el SENI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resultado Esperado | Producto | Unidad de medida | Programado | Ejecutado a nov. 2018 | Proyección cierre dic. |
| 1 | Capacidad de generación termoeléctrica aumentada | Central Termoeléctrica Punta Catalina | % | NA | 96.6 | 97.2 |
| 2 | Capacidad de generación de energía renovable aumentada | Plan de apoyo a los proyectos de energía renovable | MW | 361.26 | ND | ND |
| 3 |  | Centrales hidroeléctricas construidas y/o repotenciadas | GWh | 10.7 | 1,569 | 1,780 |

- Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC):

Para el mes de noviembre 2018, el proyecto construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) alcanzó un porcentaje de avance de un 96.6 % y para el mes de diciembre proyecta un avance de un 97.2%.

- Plan de apoyo a los proyectos de energía renovable:

Durante este 2018 entró en operación de Montecristi Solar, fase I. El proyecto fue puesto en operación comercial el 20 de noviembre luego de concluir del trámite D (último trámite), de la Resolución SIE-061-2015.

Cabe destacar, que el “Plan de Apoyo a los Proyectos de Energía Renovable” tiene como fin promover e incentivar una mayor producción de energía eléctrica por estas fuentes en la matriz de generación eléctrica.

- Centrales hidroeléctricas construidas y/o repotenciadas:

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID, durante el 2018 entregó al sistema 1,569 GWh.

En la línea de acción No. 2 se presentan los siguientes avances al 2018:

| Línea de Acción No. 2: Gestionar y coordinar el desarrollo de nuevos proyectos de autoabastecimiento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resultado Esperado | Producto | Unidad de medida | Programado | Ejecutado Nov. 2018 | Proyección cierre dic. |
| 4 | Sectores aislados con suministro de energía auto sostenible | Microhidroeléctricas | Cant. | 13 | 1 |  |
|  |  |  | Cant. de familias | 1653 | 119 |  |
| 5 |  | Alto Bandera | kW | NA | NA | NA |

- Microhidroeléctricas

En el 2018* se construyó una (1) micro hidroeléctricas según se detallan a continuación:

| No. | Microhidroeléctrica | Provincia | Inversión (RD$MM) | Capacidad (kW) | Familias beneficiadas | Fecha de inauguración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Micro central Mahoma | Mahoma, San José de Ocoa | 29.8 | 30 | 119 | Junio, 2018 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

*dato a junio 2018.

- Alto Bandera

Actualmente, se está en proceso de formalizar el suministro del servicio. Durante este 2018, se continuaron las acciones para este fin y se enviaron los borradores de contrato de suministro del servicio de energía eléctrica, a fin de obtener las generales de los representantes legales de las empresas privadas e instituciones públicas, para completar el proceso de firma de los mismos. Se espera que las distintas instituciones públicas y empresas privadas, responsables de consumos en el sistema aislado de Alto Bandera, respondan ante el requerimiento de formalización de los contratos correspondientes a los citados suministros.

Eje Estratégico No. 2: Optimización de la infraestructura de distribución y transmisión

Objetivo general: “Mejorar la calidad del servicio al cliente mediante la articulación de la ruta de reducción de pérdidas, la expansión del sistema de distribución y la expansión del sistema de transmisión”. Asimismo, cuenta con tres (3) líneas de acción que agrupan los resultados esperados, los productos y las metas previstas para el cumplimiento del mismo.

En este eje se coordinan las acciones específicas tendentes a reducción de pérdidas y rehabilitación de redes, el mejoramiento del sistema de distribución y expansión de la transmisión.

Línea de acción No.1, a continuación, los avances y descripción de los resultados en el 2018:

| Línea de Acción No. 1: Rehabilitación de redes y reducción de pérdidas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resultado Esperado | Producto | Unidad de medida | Programado | Ejecutado Nov. 2018 | Proyección cierre dic. |
| 1 | Reducción de pérdidas en 11.5 puntos porcentuales al 2020 | Construcción y Rehabilitación de Redes de Distribución | KM de red | 1,682.7 | 883.60 | 1,123.5 |
| 2 |  | Clientes Normalizados | No. de clientes normalizados | ND | 84,075 | 108,924 |
| 3 |  | Macro mediciones | No. de macro mediciones | ND | 61 | 68 |

Al mes de septiembre 2018, las pérdidas se ubican en 28.4.  Esto indica una disminución de 1.9 puntos porcentuales con respecto a las perdidas en el mismo periodo del año anterior.

Para el cumplimiento de esta línea se presentan los principales productos ejecutados por empresas distribuidoras

- Construcción y rehabilitación de redes de distribución:

En relación redes de distribución, se construyeron y rehabilitaron 883.60 km al mes de noviembre de 2018, con una proyección a cierre de diciembre de 1,123.5. A continuación el desglose por empresa distribuidora de electricidad de lo ejecutado:

- EDESUR: 231.5km.

- EDENORTE: 389.60km.

- EDEEste: 263km.

- Clientes Normalizados:

Los clientes normalizados se ubican en 84,075 personas:

- EDESUR: 31,359clientes

- EDENORTE: 22,774 clientes

- EDEEste: 29,942clientes

- Macromediciones:

Mientras que las macromediciones alcanzan 61 distribuidas de la siguiente manera:

- EDESUR: 32 macromediciones

- EDENORTE: 26 macromediciones

- EDEEste: 0

Línea de acción No. 2, se presente los siguientes avances:

| Línea de Acción No. 2: Repotenciación y expansión de la red de distribución |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Resultado Esperado | Producto | Unidad de medida | Programado | Ejecutado Nov. 2018 | Proyección cierre dic. |
| 1 | Abastecimiento de la demanda de energía en media y baja tensión | Estudio situación actual y acciones requeridas para la expansión de la red de distribución | N/A | 1 | 1 | - |
| 2 |  | Construcción y repotenciación de subestaciones de distribución | MVA | 216 | 30 | 40 |

- Estudio situación actual y acciones requeridas para la expansión de la red de distribución:

Este año 2018 fue finalizado un estudio para determinar el estado actual de la infraestructura de distribución, así como las necesidades actuales para la expansión de la distribución al 2030.

En el marco de este estudio, la Unidad Ejecutora del Proyectos junto a la Dirección Ejecutiva se está actualizando el proyecto de mejoramiento del Sistema de Distribución con código SNIP No.13436, el cual tiene como objetivo principal asegurar el suministro confiable y seguro de electricidad en las zonas a intervenir, con criterios de suficiencia, respaldo y redundancia a través de la incorporación de 414 MVA en nuevas subestaciones, incorporación de 640 MVA en subestaciones existentes, construcción de 1,040 nuevos km de troncal de red MT y rehabilitación de 1,273 km de red troncal de MT existente. Este estudio fue realizado a través de los consultores AF-Mercados EMI.

- Construcción y repotenciación de subestaciones de distribución:

En cuanto a la construcción y repotenciación de las subestaciones de distribución, en el 2018 se adicionaron 30 MVA:

- EDESUR: 10 MVA

- EDENORTE: 20 MVA

En la línea de acción No. 3 de este eje, se presentan los siguientes avances:

Durante el 2018, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) finalizó un total de cuatro (4) proyectos que contribuyeron a la expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) El monto total invertido en los cuatro (4) proyectos finalizados asciende a RD$192.22 MM:

- Líneas de transmisión: construcción de dos (2) proyectos de LT que aportaron 13.52 km, en los que se invirtieron RD$95.40MM y

- Subestaciones de transmisión: dos (2) proyectos de construcción y/o ampliación de SE en los que se invirtieron 96.81MM.

Ver siguiente cuadro:

| Proyectos Ejecutados ETED 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto | Nombre del proyecto | Cantidad de proyectos | Aporte al STN (en MVA /km) | Inversión en millones RD$ |
| Construcción y/o repotenciación de subestaciones de transmisión | Subestación Nagua (Equipamiento Campo 138 kV) | 1 | - | 4.29 |
|  | Subestación 138 kV Río San Juan | 1 | - | 92.52 |
| Construcción y reconducción de líneas de transmisión | Construcción L.T 138 kV Desvío. Moca-Salcedo | 1 | 2 Km. | 24.46 |
|  | L.T 69 kv SSEE Rincón-Fantino | 1 | 11 Km | 70.94 |
| Total |  | 4 | 14 km | 192.21 |

Eje Estratégico No. 3: Eficiencia en la gestión y fortalecimiento institucional

Objetivo general: “Sistematizar la organización en procura de la mejora continua y consolidación de la rectoría eléctrica”.

Durante el 2018, desde CDEEE en coordinación con las empresas, así como a lo interno de la institución, se continuó con las acciones para dar cumplimento los resultados esperados y los productos que permitirán unir los esfuerzos con la estrategia del gobierno de encaminar el sector a la transformación y la modernización del Sector.

Línea de acción No. 1: Fortalecimiento de la gestión comercial de las empresas distribuidoras

Con el objetivo de disminuir las pérdidas comerciales administrativas, mejorar los índices e indicadores comerciales, así como de aumentar el flujo de caja de las empresas distribuidoras se implementarán acciones para incrementar la cantidad de clientes 24 horas, mejorar calidad de servicio al cliente, entre otras acciones:

- Clientes comercialmente activos y los clientes 24 horas:

| Resultado Esperado | Producto | Unidad de medida | Programado | Ejecutado Nov. 2018 | Proyección cierre dic. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Facturación incrementada | Clientes comercialmente activos | Cant. | 2,528,360.4 | 2, 456,402 | 2,470,120 |
|  | Clientes 24 horas | Cant. | 1,759,066.5 | 1,572,786 | 1,589,286 |

- En cuanto a los clientes comercialmente activos, en el 2018 se tienen un total de 2,456,402.  A continuación, se detallan por distribuidoras: EDESUR: 799,658; EDENORTE: 992,829 y EDEEste: 663,915.

- Mientras que entre las tres distribuidoras se cuenta con un total de 1,572,786 clientes que reciben luz de manera permanente: EDESUR: 510,102; EDENORTE: 742,461 y EDEEste: 320,223.

En cuanto al producto de clientes 24 horas, es importante resaltar que este año fue conformado el programa RD-24hrs, bajo la coordinación de la Dirección de Proyectos de CDEEE con las empresas distribuidoras. El programa tiene como objetivo definir el mapa de ruta y mancomunar los esfuerzos necesarios junto a los involucrados y el gobierno central, para lograr tener un suministro 24 horas en las provincias y/o municipios cabeceros, localidades de interés, y el país en general. Acorde a los datos oficiales publicados en fecha septiembre 2018 el programa presenta un avance de 84,000 (29%) de 294,000 clientes integrados a servicio 24 horas:

- EDENORTE, presenta una proyección de cumplimiento superior al 100%

- EDESUR, presenta una proyección de cumplimiento de 82%

- EDEEste, presenta una proyección de cumplimiento de 70%. La obtención de la meta comprometida se retrasa debido a la reclasificación de categoría A a las demás B-C y D a más de 52,000 clientes posteriormente.

- Licitación Compra de Energía:

Actualmente, los miembros del Comité de Licitación se encuentran revisando las bases de la licitación (Términos de Referencia), se estima el lanzamiento de la Licitación en diciembre 2018.

Cabe destacar, que desde el año 2017 se ha organizado el proceso para la licitación de nueva generación, para cubrir el período 2022-2037. Este plan busca lograr la contratación de nueva generación a precios eficientes, que aumente la seguridad energética del país, acorde con las necesidades de abastecimiento en el largo plazo.

La licitación de los contratos de largo plazo para la compra de energía de las empresas distribuidoras de electricidad, luego del término de los denominados Acuerdos de Madrid, es el primero en desarrollarse, representando un precedente de gran relevancia en el subsector eléctrico dominicano.

- Programas educativos sobre uso eficiente de la energía:

Durante este 2018 se han sensibilizado más de 399,706 habitantes y se han capacitados 80,869 personas en temas energéticos como el “Uso Eficiente de la Energía”, en el marco de los programas educativos que se imparten a través del Programa de Rehabilitación de Redes coordinado desde la Unidad Ejecutora de Proyectos de CDEEE con los financiamientos de organismos multilaterales.

- Programa de eficiencia energética en Instituciones Gubernamentales No Cortables (IGNC):

Para el 2018 quedarán listos los Términos de Referencia (TDR) por parte de la DGE, lo cual representaría unos avances de 90% del proceso concluido. Para este mismo año se entregarán al Comité de Licitación, según el procedimiento establecido por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas.

Con este programa se pretende impactar 54 suministros de Instituciones Gubernamentales No Cortables; instalar en una primera etapa 35 sistemas de generación solar fotovoltaicos, que disminuyan el consumo de energía eléctrica de la red, 16 bancos de capacitores, para disminuir el consumo de energía reactiva y así eliminar el cargo por bajo factor de potencia en la factura eléctrica y tres (3) sistemas combinados: sistema de generación solar fotovoltaica y banco de capacitores.

Línea de acción No. 2: Fortalecimiento de la gestión la gestión financiera

A continuación, los avances en la línea de acción No. 2 de este eje que corresponde al fortalecimiento de la gestión financiera y cuyos resultados esperados son el saneamiento de la información financiera de la CDEEE y de las EDE y el pago de los compromisos financieros con empresas generadoras/cuenta concentradora:

- Estados financieros auditados y actualizados:

En el 2018 se continuaron los trabajos para el saneamiento de la información financiera. En este año la firma contratada para tales fines entregó los informes correspondientes a los años 2013 y 2014, se prevé que para cierre de año entreguen el informe 2015. Es importante resaltar que desde el año 2014 se contrató los servicios de auditoría de una firma de auditores internacionales Ernst & Young, S.R.L., para auditar los estados financieros desde el 2013-2016.

- Monitoreo de la cuenta concentradora:

El análisis a las cuentas concentradoras en EDENORTE fue retomado a principios del segundo trimestre de 2018 (abril). Se elaboró un plan de trabajo a ejecutarse conjuntamente con el personal técnico de la Gerencia de Tesorería de EDENORTE.  En la primera etapa, se programó el semestre septiembre 2017-febrero 2018, para luego continuar con el resto del esquema.

Al inicio del proceso, se avanzó cerca de un 70%, sin embargo, no fue posible arribar a resultados concluyentes; debido a los requerimientos que surgieron en la auditoría que estaba realizando la Cámara de Cuentas en la CDEEE y Central Termoeléctrica Punta Catalina, respectivamente.

Esperamos retomar las actividades de seguimiento a estas cuentas, a más tardar en febrero de 2019.

Línea de acción No. 3: Robustecer la función de rectoría eléctrica

La línea de acción No. 3, la cual hemos denominado robustecer la función de rectoría eléctrica y se tienen cuatro (4) resultados esperados, funciones actoras del sector definidas y organizadas, patrimonio CDEEE regularizado, integración asegurada y comunicación que promueve el cambio y servicios de inteligencia y seguridad integrados. A continuación, los avances de esta línea de acción:

- Parque vehicular regulado:

Mediante la comunicación CDEEE-IN-2018-000830, de fecha 23 de enero del 2018 la Dirección Jurídica hizo entrega a la Dirección Administrativa de esta CDEEE de: seis (6) originales de actos de entrega de vehículos a favor de EDENORTE, EDESUR, EGEHID, UERS, EDEEste y ETED, firmados por los representantes de dichas empresas; y 42 originales de matrículas de vehículos expedidos a nombre de la CDEEE para ser transferidas a nombre de EGEHID, según fue aprobado por el Consejo de Administración de esta CDEEE, mediante la cuarta resolución, Acta No. 230, de fecha 4 de junio de 2013.

- Fondo documental saneado:

Se realizaron las siguientes actividades: elaboración y aprobación de la plantilla para digitalización; entrenamiento del personal en el sistema ONBASE. Actualmente, se realizan los términos de referencia para la contratación de los servicios de digitalización.

- Cuerpo Especializado de Seguridad:

Documento preparado para ser presentado al VPE y al Consejo de Administración para su evaluación y posterior envió al Ministro de Defensa, para su estudio y puesta en ejecución.

Línea de acción No. 4: Fortalecimiento de las capacidades internas

Esta línea de acción tiene el objetivo de mejorar la competencia, implementar una gestión integral de procesos administrativos y tecnológicos en todo el holding, así como expandir los servicios cooperativos.

Los avances y resultados de la línea de acción no. 4 de este eje se presenta a continuación:

- Centro Tecnológico Corporativo (CTC):

Completada la fase de diseño obra civil, el cual incluye: estudio de suelo, diseño arquitectónico, planos y cálculos estructurales, planos eléctricos, planos sanitarios y el presupuesto ya fue elaborado.

- Instalaciones y Almacén de CoopCDEEE:

Se concluyó el proceso de remodelación y adecuación de las instalaciones que albergan la cooperativa. Asimismo, se formalizó la compra del dominio www.coopcdeeee.com.do.

- Procesos financieros homologados:

Actualización y revisión de los procedimientos del manual de tesorería y actualización de los procedimientos de activos fijos.

- Procesos de gestión humana homologados:

Coordinación del proyecto en la mesa de trabajo de Gestión Humana.

- Resultados acordes a los indicadores de gestión del sector y Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP):

Adicional a los productos y resultados esperados contenidos en el Plan Estratégico, la CDEEE tienen establecido los indicadores de gestión para el monitoreo y seguimiento de los avances tanto de este plan estratégico como del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP):

| Resultados | Indicadores | Ejecución Septiembre 2018 |
| --- | --- | --- |
| Abastecimiento de la demanda de energía sostenible | Satisfacción de la Demanda (%) | 89.5 |
|  | Proporción de clientes en 24 horas (%) | 65.7 |
| Sector eléctrico financieramente auto sostenible | Precio Medio de Compra de Energía EDE (USCents/kWh.) | 13.0 |
|  | Precio Medio de Venta de Energía EDE (USCents/kWh.) | 16.1 |
|  | Pérdidas de energía (%) | 28.4 |
|  | Cobranzas (%) | 95.8 |
|  | Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) (%) | 68.6 |
|  | Déficit corriente (US$ MM) | 539.6 |
|  | Inversiones Propias Distribuidoras (US$MM) | 123.6 |

| Producto | Unidad de medida | Ejecutado Noviembre 2018 |
| --- | --- | --- |
| Suministro de Energía Eléctrica | GWh. | 12,801.96 |
| Clientes en 24 hrs | Cant. | 1,572,786 |
| Clientes comercialmente activos | Cant. | 2,456,402 |
| Construcción y Rehabilitación de Redes de Distribución | km de redes | 883.6 |
| Construcción y repotenciación subestaciones EDE | MVA | 30 |
| Adecuación alumbrado público | Cant. luminarias | 22,529 |
| Construcción y Reconducción de Líneas de Transmisión | km de redes | 155.08 |
| Construcción y Repotenciación Subestaciones en Transmisión | MVA | 0 |
| Paneles solares | No. paneles |  |
| Micro hidroeléctricas construidas e instaladas | Cantidad | 1 |
| Producción de Energía Hidroeléctrica | GWh | 1,569 |

EDESUR

Metas institucionales de impacto a la ciudadanía

Eje Estratégico No. 2: Optimización de la Infraestructura de Distribución y Transmisión.

Con el objetivo de continuar aplicando medidas a favor de la gestión de las distribuidoras para la reducción de las pérdidas, gestionar el incremento de la inversión en redes (rehabilitación de redes), normalizar clientes (usuarios que no facturan convertidos en clientes), aumentar las tele mediciones y los clientes pre-pago, a fin de mejorar los ingresos financieros y garantizar un suministro confiable y sostenido en el mediano y largo plazo a través de la segunda fase del programa de rehabilitación de redes, para el desarrollo de este eje las líneas de acción son las siguientes:

Línea de Acción No. 2.1: Rehabilitación de redes y reducción de pérdidas

Con el objetivo reducir las pérdidas de energía a niveles aceptables y aportar a la sostenibilidad financiera de la Empresa, se elaboró el Plan Estratégico de Reducción de Pérdidas 2018-2022, con tres estrategias básicas de acción: Ejecución de Proyectos de Rehabilitación y Normalización de Suministros, la Rehabilitación de Redes Eléctricas en el Polígono Central en Santo Domingo para el cierre de circuitos 24 horas y el Aseguramiento de la Medida.

Al cierre del año 2018 los resultados de las acciones realizadas, se detallan a continuación:

- Proyectos de Rehabilitación de Redes y Normalización de Suministros, con financiamiento OFID, BID y recursos Propios:

- Como resultado de 11 Proyectos de Rehabilitación de Redes, y dos (2) de Telemedida Subestaciones, iniciados en el año 2017, finalizados en el 2018, con una inversión de US$MM 94.87, se normalizaron 122,469 usuarios, de los cuales 65,497 corresponden al 2018, ingresados en el ciclo comercial de la empresa; de éstos, 34,713 se encuentran en modalidad postpago y 30,784 en modalidad Prepago. Además, se han instalado 303 km de red blindada, de los cuales 18 km se ejecutaron en el 2018; instalación de 5,860 micromedidas (2,195 en el 2018), 77 macromedidas (24 en el 2018) y colocación de 3,324 luminarias (1,930 en el 2018).

Con estos proyectos se ha beneficiado a un total de 388,485 personas con el servicio 24 horas, contribuyendo a la mejora de calidad de vida en las comunidades impactadas, brindándoles redes seguras, un servicio de energía con calidad y una apropiada iluminación que se traduce en una disminución de la delincuencia.

Las comunidades beneficiadas con el servicio 24 horas se detallan a continuación:

- En el 2018 se ejecutan 13 proyectos de Rehabilitación de Circuitos, con recursos propios con un avance de 40% y con una inversión de US$MM 6.69. Como resultado de la implementación de los mismos, se normalizaron 31,359 usuarios, de los cuales 12,779 se encuentran en modalidad postpago y 18,580 en modalidad prepago, con una proyección de 48,775 clientes normalizados al cierre del año 2018. Además, se han instalado 232 km de red blindada, con proyección de cierre de 263 km, 1,590 micromedidas, 32 macromedidas, con una proyección de cierre de 37 instaladas, y la colocación de 1,415 luminarias.

Detalle por proyectos al 30/11/2018, se muestran en la tabla siguiente:

- Proyectos de Rehabilitación de Redes Polígono Central, Santo Domingo

Mediante la ejecución de estos proyectos se rehabilitaron las redes eléctricas del Polígono Central en Santo Domingo, específicamente en zonas no rehabilitadas que se encuentran dentro de circuitos 24 horas, con lo cual mejoramos sustancialmente la calidad del servicio de las zonas impactadas y reducimos las pérdidas de energía.

En el año 2018 se ejecutan 19 proyectos de Rehabilitación de Redes en el Polígono Central, con un avance de 90%; se normalizaron 10,247 usuarios, se instalaron 40 km de red blindada, 23 micromedidas, 1 macro medida y se colocaron 116 luminarias.

- Aseguramiento de la medida

Dentro del aseguramiento de la medida, en el año objeto de este informe, se han instalado 143 macro mediciones en MT y 11,012 micromediciones con el fin de gestionar de manera más efectiva las pérdidas de energía, según detalle en la tabla siguiente:

- Impacto de la Gestión Social de Proyectos

Las actividades de la Gestión Social de Proyectos se enfocaron, principalmente, en reuniones comunitarias, sensibilización del programa puerta a puerta, charlas educativas en escuelas, charlas comunitarias, acompañamiento a brigadas de obras en replanteo de postes, conteo de viviendas, resolución de conflictos, pactos sociales, estudios socioeconómicos, encuestas de percepción, en cuyas actividades estuvieron presentes los actores claves de EDESUR y las comunidades, presentando el Plan de Mejora del Servicio (PMS) y educando a las personas sobre el uso eficiente y correcto de la energía.

Al cierre del año 2018, los resultados de Gestión Social en los proyectos, fueron los siguientes:

- 29,750 personas impactadas en zonas de influencia de los proyectos.

- 131,689 personas sensibilizadas con las charlas educativas sobre ahorro y uso eficiente de la energía, impartidas en centros educativos y a las comunidades.

- Establecimiento de 27 Comités de Seguimiento Eléctrico (COSE) en los proyectos, alcanzado 3,647 personas.

Línea de Acción No. 2.2: Repotenciación y Expansión de Distribución

Dentro de esta línea de acción EDESUR Dominicana, en el ejercicio del año 2018, ha realizado esfuerzos para mejorar la calidad del servicio que ofrece a sus clientes, destacándose los siguientes:

- Repotenciaciones, Adecuaciones o Mejoras de Subestaciones, donde se ha incrementado a 10 MVA la capacidad de potencia instalada como resultado de las siguientes acciones:

- Puesta en servicio nuevo campo MT de la Subestación San Cristóbal Norte, en las celdas modulares 12.5 kV, 1250, quedaron cuatro celdas en explotación para los circuitos SCNO101, SCNO102, SCNO103 y SCNO104, además de dos celdas disponibles para circuitos futuros (SCNO105, SCNO106).

- Puesta en servicio nuevo transformador de potencia 40-50 MVA, 138/12.5 kV, en la Subestación San Cristóbal Norte, en sustitución del transformador de potencia 28-40 MVA, 138/12.5 kV, actualmente instalado en el campo T01 de la Subestación Matadero.

- Puesta en servicio del transformador de potencia 10-14 MVA, 69/12.5 kV, en el campo T01 de la Subestación Vicente Noble, en sustitución del transformador 10-14 MVA, 69/12.5 kV.

- Puesta en servicio del transformador de potencia 16-20 MVA, 69/12.5 kV, en el campo T01 de la Subestación Neyba, en sustitución del transformador de potencia 10-14 MVA, 69/12.5 kV, actualmente instalado en el campo T02 de la Subestación Madre Vieja, con el objetivo de eliminar sobrecarga.

- Puesta en servicio del transformador de potencia 24-30 MVA, 69/12.5 kV, en el campo T01 de la Subestación Azua, en sustitución del transformador de potencia 16-20 MVA, 69/12.5 kV, actualmente instalado en la Subestación Neyba; con el objetivo de eliminar sobrecarga.

- Puesta en servicio del transformador de potencia 28-40 MVA, 138/12.5 kV, de la Subestación Los Prados, en sustitución del transformador de potencia 28-40 MVA, 138/12.5 kV, actualmente instalado en el futuro campo T02 de la Subestación Matadero; con el objetivo de homologar características técnicas con todos los transformadores de potencia instalados (futuro campo T02).

- Puesta en servicio del transformador de potencia 28-40 MVA, 138/12.5 kV, en el campo T01 de la Subestación Matadero, en sustitución del transformador de potencia 28-40 MVA, 138/12.5 kV, actualmente instalado en el campo T03 de la Subestación Los Prados; con el objetivo de homologar características técnicas con todos los transformadores de potencia instalados (futuro campo T02).

- Puesta en servicio del transformador de potencia 10-14 MVA, 69/12.5 kV, en el campo T02 de la Subestación Madre Vieja.

- Instalación de Banco Reguladores:

- VPAN102 3 x 167 KVA, Padre Las Casas.

- Banco de Reguladores 3 x 250 KVA, Subestación Vicente Noble.

- Acciones de Mejoras en el Alumbrado Público; se efectuaron acciones de construcción, adecuación, cambio, instalación y normalización de luminarias, cables, postes y calles, entre las cuales se destacan:

- Iluminación de la Ave. George Washington, desde la Ave. Máximo Gómez hasta la Ave. Abraham Lincoln, acción realizada con el apoyo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

- Supervisión y mantenimiento del Alumbrado de las Avenidas Rómulo Betancourt entre Luperón e Isabel Aguiar, Zona Industrial de Herrera, República de Argentina desde la Ave. Los Próceres hasta la Av. Carlos Pérez Ricart.

Eje Estratégico No.3: Eficiencia de la Gestión y Fortalecimiento Institucional

En este eje estratégico se presentan las líneas de acción que permitirán unir los esfuerzos y estrategias del Gobierno para encaminar al sector eléctrico hacia la transformación y a la modernización, así como dar continuidad a las acciones emprendidas en el período 2013-2016 en materia de Eficiencia de la Gestión.

Las líneas de acción para el desarrollo de este eje, son los siguientes:

- Línea de acción no. 3.1: Fortalecimiento de la Gestión Comercial en las Empresas Distribuidoras

Los logros alcanzados por EDESUR Dominicana en esta línea de acción se detallan a continuación:

- Incremento en los Cobros por venta de energía en un 6% (RD$ 1,746 millones), pasando de RD$ 29,851millones en el año 2017 a RD$ 31,597 millones al cierre del año 2018.

- Avances en los cobros vía nuevos medios de pago:

- Incremento de 33% (3.4 millones) en los cobros por Pagos Recurrentes pasando de RD$ 10.0 millones en el 2017 a RD$ 13.4 millones a octubre 2018.

- RD$ 7 millones en los cobros vía APP “EDESUR Móvil”, aplicativo móvil para pago de facturas.

- RD$ 6 millones en los cobros Kiosco Auto Servicio, nueva modalidad de pago para los clientes con tarjetas de crédito, instalado en las Oficinas Naco y Rómulo.

- Inauguración de nuevas Oficinas Comerciales:

- Plaza Occidental Mall y Galería 360, con el objetivo de acercarse más a los clientes en las zonas impactadas por los Proyectos de Rehabilitación de Redes.

- RD$ 33.0 millones por gestión de cobros de tres (3) firmas externas contratadas, con una deuda asignada con antigüedad mayor a 180 días.

- Incremento de un 62% (195,592) Clientes Telemedidos y 28% (111,234) Clientes 24 horas.

- Disminución de un 10% (10,038) de Clientes en Conexión Directa, lo que permitió a la empresa reemplazar un consumo estimado por el consumo real.

- Fortalecimiento en la cartera de Clientes Óptimos, con un incremento de 9% (35,308), motivando el cobro antes del vencimiento pasando de 372,275 clientes en diciembre 2017 a 407,583 a octubre 2018.

- Incremento en un 201% (62,228) clientes en el envío Teleconsumo en relación a diciembre 2017, reporte que se genera con carácter informativo diario, semanal, quincenal o mensual a solicitud de nuestros clientes, a través del cual se muestra el comportamiento del consumo del cliente, permitiéndoles tener control de sus consumos por día y tomar medidas de control.

- Incremento en un 25% (36,364) en el envío de facturas por email, logrando al cierre de noviembre 2018 un total de 182,430 facturas.

Línea de acción no. 3.2: Fortalecimiento en la Gestión Financiera

En esta línea de acción las gestiones realizadas durante el año 2018 se describen a continuación:

- Gestión Compra de Energía:

- US$MM 53.57 incremento margen beneficio entre los costos de abastecimiento fijados por tarifa versus la gestión de contratos de compras de energía, que permitieron ampliar el margen económico de la empresa abriendo una gran brecha a nuestro Valor Agregado de la Distribución (VAD).

- Ahorros y Costos evitados por US$MM 44.64, según el siguiente detalle:

  - Acuerdo y firma del Contrato de Compra de Energía representando un costo evitado de US$MM 22.25 aprox. durante el ejercicio de este año.

  - Ahorro de US$MM 11.30, US$MM 4.10 en compras de energía y US$MM 7.20 por potencia en punta, a raíz del aumento del margen de beneficio dado que, como estrategia, se incrementó la compra de mercado de contratos en un 2% al prever que se presentarían costos marginales en el Mercado Spot superiores al mercado de contratos, por el cual redujimos la demanda máxima prevista de 750 MW a 700 MW.

  - Saldo neto a favor por US$MM 6.97 (US$MM 5.19 por Potencia Firme y US$MM 1.78 por Derecho de Conexión) en el Mercado Eléctrico Mayorista, por concepto de Reliquidación de Potencia y Derecho de Conexión del año 2017, así como la estrategia de dar seguimiento y mantener la potencia de punta por debajo de los 700 MW que habíamos declarado como máxima para EDESUR Dominicana.

  - Costos evitados por US$MM 4.10 en gestión de Compras de Energía y Peaje.

  - Costos evitados por US$MM 0.02 en aspectos Regulatorios y Tarifas sobre reclamos y consultas de clientes a la Superintendencia de Electricidad (SIE).

- RD$MM 168.04 cobrados por concepto de la Reliquidación de Potencia y Derecho de Conexión de la cartera de Clientes Especiales y UNR.

EDENORTE

Metas institucionales de impacto a la ciudadanía

El plan estratégico y operativo actual de EDENORTE, se basa en la decisión de mejoras sostenidas e innovaciones emprendidas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y en las propias decisiones tomadas al interior de EDENORTE. Los objetivos estratégicos y estrategias establecidas para mejorar en forma significativa, sustentable e incrementar la gestión y resultados de EDENORTE son:

| Objetivo Estratégico | Estrategia |
| --- | --- |
| Reducir las pérdidas de energía | Asegurar la disminución del fraude eléctrico a través del marco regulatorio |
|  | Garantizar la cobertura y blindaje de las redes |
|  | Incrementar la cartera de clientes de manera rentable y sostenible en el tiempo |
|  | Mejorar la eficiencia operativa a través del uso de las tecnologías de medición disponibles |
| Incrementar y eficientizar el cobro | Asegurar la calidad de la facturación |
|  | Crear alianzas estratégicas con instituciones para fortalecer la gestión de pagos |
|  | Incrementar el uso de canales de pago de bajo costo para la empresa y los clientes |
| Garantizar la calidad y seguridad del suministro de energía | Asegurar el desempeño óptimo de las redes a través del uso de herramientas tecnológicas |
|  | Asegurar los controles necesarios en las operaciones de baja tensión |
|  | Implementar planes de expansión de redes |
|  | Garantizar la eficiencia de los mantenimientos correctivos y preventivos |
|  | Asegurar la ejecución de los proyectos de ampliación de redes conforme a los estándares de calidad y expectativas de retorno esperados |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | Asegurar el cumplimiento del 100% de las prerrogativas contenidas en el marco regulatorio |
|  | Asegurar el abastecimiento oportuno y de calidad de materiales y servicios |
|  | Garantizar la calidad de la información para análisis y toma de decisiones |
|  | Mejorar la capacidad de respuesta de los procesos claves por medio de herramientas y metodologías que garanticen su eficiencia y efectividad |
|  | Optimizar los sistemas de control y seguimiento a la gestión |
|  | Integrar los procesos productivos de la empresa a través del uso de plataformas tecnológicas que optimicen el funcionamiento de los mismos |
| Optimizar el sistema de gestión del talento humano | Alinear el plan de capacitación a los objetivos estratégicos de la organización |
|  | Asegurar la satisfacción de los colaboradores |
|  | Eficientizar el sistema de compensación y beneficios |
|  | Fortalecer las relaciones laborales |
|  | Garantizar la integridad física de los colaboradores |
|  | Optimizar y mantener la gestión por competencias |
| Incrementar la calidad del servicio | Ampliar la segmentación del mercado |
|  | Asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos en las normas de calidad vigentes |
|  | Garantizar la fidelización de clientes residenciales y comerciales |
|  | Garantizar la satisfacción del servicio externo e interno |
|  | Optimizar la gestión del servicio a grandes clientes |
| Mejorar la imagen corporativa y la comunicación | Asegurar la difusión oportuna de las informaciones |
|  | Crear acercamientos estratégicos con grupos de interés |
|  | Garantizar el uso eficiente de los diferentes medios de comunicación |
|  | Mejorar la percepción de la imagen de la empresa |

A la fecha se han realizado numerosas acciones y/o proyectos estratégicos que han permitido lograr en un 94.36% el cumplimiento de los objetivos estratégicos y estrategias declaradas. Siendo este porcentaje el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de 2018.

Eje Estrategico no. 2: Reducción de Pérdidas

Como uno de los pilares fundamentales para lograr la recuperación del sector energético mediante la eficientización de la gestión, nos hemos enfocado arduamente en la recuperación sostenida de nuestro mercado de clientes, gracias a la normalización y saneamiento de las redes, impactando de forma positiva los resultados operativos de nuestra organización y mejorando, además, la calidad en el servicio que reciben los clientes.

Al inicio del período de gestión 2012-2018, cerramos el año 2012 con un nivel de pérdidas acumuladas por el orden del 38.43%. En el 2013 dentro del marco del Plan Estratégico CDEEE 2013-2016, la Mesa Técnica de Pérdidas y Distribución de la CDEEE, en coordinación con la empresa, estableció la meta de reducción de pérdidas en 35.62%, lográndose en ese año reducirse al 34.94%, quedando 0.68% por debajo de lo esperado. Gracias a los trabajos de los proyectos de rehabilitación de redes y normalización de clientes que están en proceso, así como los que se esperan poner en marcha en los siguientes meses, los niveles de pérdidas a la finalización del período 2012-2018 se reducirán al 15.42%.

En el 2018, tomando como referencia el cierre del año 2017, se registra un avance en el indicador de las pérdidas de energía con una reducción en 2.5%, pasando de un 38.43% en el 2012 y contando como previsión de cierre en el 2018 con niveles de pérdidas de 23.01%

Línea de Acción No. 1: Controlar la energía servida

Con el objetivo de controlar la energía servida para reducir las pérdidas comerciales, se planificaron acciones y proyectos que permitan localizar oportunamente las pérdidas de energía fruto de fraudes e identificar y medir remotamente los sectores con mayor índice de pérdidas.  El control se obtendrá a través de alcanzar 74,000 medidores tele-medidos y 25 macro mediciones en el 2018.  Adicionalmente se pretende unificar la plataforma de tele medición con el objetivo de gestionar oportunamente y en tiempo real las informaciones necesarias que permitan operar la red con eficiencia; esto mediante la instalación de un Sistema MDM.

| No. | Producto | Meta 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programado | Ejecutado | Proyección de cierre a Diciembre |
| Línea de Acción No. 1: Controlar la energía servida |  |  |  |  |
| 1 | Instalación 500,000 medidores tele medidos | 74,000 | 83,285 | 104,198 |
| 2 | 43,000 macro mediciones | 25 | 26 | 29 |
| 3 | Sistema MDM instalado (EDEs/CDEEE) | - | - | - |

Línea de Acción No. 2: Rehabilitación de Redes y Normalización de Clientes

Para asegurar la energía suministrada se desarrolló el programa de rehabilitación de redes y normalización de clientes, cuya meta al 2018 es de rehabilitar 691 Kms de red de media-baja tensión y normalizar unos 26,913 clientes.  La normalización incluye el fomento dentro de la población de una cultura de pago del servicio y uso eficiente de la energía.

| No. | Producto | Meta 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programado | Ejecutado al 30 de octubre | Proyección de cierre a Diciembre |
| Línea de Acción No. 1: Controlar la energía servida |  |  |  |  |
| 4 | 700,000 clientes normalizados | 26,913 | 22,774 | 24,224 |
| 5 | 4,536 km de redes rehabilitadas | 691 | 56 | 56 |

Parte de las localidades donde se ejecutaron estas actividades fueron en: La  Joya, Baracoa, La  Otra Banda, Villa Liberación, (Santiago), La Herradura, Bella Vista, Villa Hortensia (Santiago) y Los Reyes, Fco del Rosario Sanchez, Los cocos y Jacagua (Santiago).

Línea de Acción No. 3: Expansión de la Distribución

| No. | Producto | Meta 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programado | Ejecutado | Proyección de cierre a Diciembre |
| Línea de Acción no. 3: Expansión de la Distribución |  |  |  |  |
| 6 | 34 subestaciones de distribución construidas | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 27 Subestaciones ampliadas | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 2 Subestaciones móviles | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 1,194 km. de red MT | N/A | 124.42 | 144 |
| 10 | 192 bancos capacitores instalados | N/A | 0 | 0 |
| 11 | 33 bancos reguladores de voltaje instalados | N/A | 0 | 0 |

La subestación construida corresponde a la SSEE de Fantino (20 MVA) con una inversión de 80 millones de pesos.

Eje Estratégico No. 3: Eficiencia en la gestión

El Eje No. 3 es de gestión multidisciplinaria; comercial y de servicio al cliente, uso eficiente de los recursos económicos, servicios tecnológicos al servicio de la producción, marco regulatorio idóneo y fortalecimiento de las instituciones.

- Comercial & Servicio al Cliente: para mejorar la eficacia y eficiencia en la administración de las empresas distribuidoras se planificaron dos (2) líneas de acción: i) Aumentar los ingresos y ii) Mejorar la calidad de atención al cliente.

Línea de acción no. 1: Aumentar los ingresos

| No. | Producto | Meta 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programado | Ejecutado | Proyección de cierre a Dic. |
| Línea de acción no. 1: Aumentar los ingresos |  |  |  |  |
| 1 | Clientes comercialmente activos | 987,011 | 992,829 | 1,001,547 |
| 2 | Incorporación clientes prepago | N/D | 608 | 693 |
| 3 | Cobro alumbrado público a los ayuntamientos y uso de postes a telefónicas | 691,350,034 | 633,193,925 | 765,477,136 |
| 4 | Normalización de 450,000 clientes depurados al ciclo comercial | 867,034 | 885,837 | 897,026 |

N/D: No disponible

Los clientes prepago que se incorporaron pertenecen a la zona de Tamboril y Bella Vista de la provincia de Santiago.

Línea de acción no. 2: Mejorar la calidad de la atención al cliente

| No. | Producto | Meta 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Programado | Ejecutado | Proyección de cierre a Dic. |
| Línea de acción no. 2: Mejorar la calidad de atención al cliente |  |  |  |  |
| 5 | Cumplimiento Norma SIE 019-2012 | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Suministro de energía (GWh) | 4,375.96 | 3,152.45 | 4,222.33 |
| 7 | Clientes 24 hrs. (no. de clientes 24 hrs.) | 719,007 | 742,461 | 758,961 |
| 8 | Alumbrado Público (nuevas luminarias) | 2,500 | 3,214 | 3,714 |

Entre las localidades donde se desarrollaron estos proyectos podemos citar: El municipio de Madrigal, El Cementerio, Pimentel, La Romera, La Cabuya, Cenovi de Pimentel, en la provincia Duarte;  Zafarraya Cayetano Germosen,  Jamao al Norte, Cayo Baez, Cayetano Germosen, La Guama Cayetano Germosen, Barrio Leilama, El Corozo, Santa Rosa, El Higuerito de Moca en la provincia Espaillat; Los Suarez, La Guaranita, Alto del Jobo, Las 7S, Manga Larga parcial, Los Hernandez, Los Abreu, Arroyo Hondo, El Once, El guardia, La Villa Troncal, Los Alpes Jarabacoa, Pino del Puerto Jarabacoa, municipio La Vega de la provincia la Vega; Bo. Hospital, Rio San Juan en la provincia María Trinidad Sánchez; Juma del municipio de Bonao en la provincia Monseñor Nouel; Costa Azul, Cabarete, La Ciénega, Cabarete en la provincia Puerto Plata; Cotuí, Provincia Sanchez Ramirez; La Herradura, Francisco del Rosario Sánchez, Pekín, Baracoa, La Otra Banda, Villa Liberación, Bella Vista, Cerro Papatín, Las Praderas, Reparto Peralta, Res. Silin Mainardi, La Mina, Los Reyes, Buena Vista Gurabo, Vista del Cerro, Urb. Miraflores, Cerros Villa Verde, Urb. Eden, Flor de Gurabo de la provincia Santiago; Gurabito Moncion de la provincia Santiago Rodriguez; Loma De Solimán, Hatillo Palma de la Provincia de Montecristi; El Fundo Villa Los Almácigos y Barrio El Falpo del municipio de Esperanza en la provincia Valverde Mao, entre otros.

ETED

Metas institucionales de impacto a la ciudadanía

El Plan Estratégico Institucional se gestiona a través del Balanced Scorecard o cuadro de mando integrado de la ETED, que muestra un resumen detallado de los resultados en los indicadores principales de gestión, este desempeño comparando la meta planeada con el valor alcanzado. Al cierre del año 2018, el nivel de cumplimiento de la ETED es de un 96.64%, el detalle se muestra en la siguiente.

Cuadro de Mando Integral de la ETED

| Indicador | Unidad Medida | Meta | Alcanzado | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía No Suministrada | MWh | 21.7 | 14.37 | 100.00% |
| Pérdidas de transmisión | % | <3% | 1.6% | 100.00% |
| Gestión de Cobros | % | 100% | 59.5% | 63.04% |
| Regulación frecuencia ±.15 Hz. | % | 99% | 91.86% | 91.86% |
| Regulación frecuencia ±.25 Hz. | % | 100% | 97% | 97% |
| Regulación de voltaje 138 kV | % | 100% | 100% | 100% |
| Regulación de voltaje 345kV | % | 100% | 100% | 100% |
| Regulación de voltaje 69 kV | % | 100% | 98% | 98% |
| % Ejecución programa mejora operación | % | 90% | 99.98% | 99.98% |
| Disponibilidad de líneas 138 kV | % | 100% | 100.00% | 100.00% |
| Disponibilidad de líneas 345 kV | % | 100% | 99.89% | 99.89% |
| Disponibilidad de líneas 69 kV | % | 100% | 100.00% | 100.00% |
| Disponibilidad banco de capacitores | % | 100% | 100.00% | 100.00% |
| Disponibilidad de Auto 345/138 kV | % | 100% | 91.86% | 91.86% |
| Disponibilidad de Auto 138/69 kV | % | 100% | 97% | 97% |
| Disponibilidad de Auto 138/69 kV | % | 100% | 100% | 100% |
| Energía No Suministrada | MWh | 0.87 | 0.87 | 100% |

Perspectiva grupos interés

Como organización del sector público, nuestro grupo de interés incluye al ciudadano dominicano, quien, como elector y contribuyente de impuestos, es el accionista final de las organizaciones del sector público, sean estas empresas o instituciones.

Nuestro grupo de interés espera de nosotros; mejorar la ETED para crear valor al ciudadano a través de la provisión de un servicio de transporte de energía eléctrica de clase mundial, contribuyendo así a su calidad de vida y al desarrollo del país.”

Indicador Energía No Suministrada

| Indicador | Unidad Medida | Meta | Alcanzado | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía No Suministrada | MWh | 21.7 | 14.37 | 100.00% |

Perspectiva cliente

Servimos a dos grupos de clientes, el primer grupo lo integran las Empresas Generadoras de Electricidad y las Empresa Distribuidoras de Electricidad y, el segundo grupo, los Usuarios No Regulados (UNRs). Ellos esperan y merecen recibir un producto y un servicio de transmisión de calidad, confiable, seguro y al menor costo razonable.

Indicador de Perdidas de Transmisión

| Indicador | Unidad Medida | Meta | Alcanzado | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía No Suministrada | % | <3% | 1.6% | 100.00% |

Perspectiva financiera

La Gestión Financiera de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) muestra los resultados en la gestión de cobros a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (MEM-SENI), correspondiente al año 2018.

Indicador Gestión de cobros

| Indicador | Unidad Medida | Meta | Alcanzado | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Cobros | % | 100% | 59.5% | 63.04% |

Perspectiva de procesos internos

La perspectiva operativa comprende la gestión de las áreas misionales de la empresa, involucradas en la provisión del servicio de transporte de energía a los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esta perspectiva muestra el desempeño de la ETED en el desarrollo de la expansión de la infraestructura de transmisión y de telecomunicaciones, la operación del sistema (SENI-STN) y la gestión del mantenimiento de los activos del sistema de transmisión.

Indicadores operativos

| Indicador | Unidad Medida | Meta | Alcanzado | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regulación frecuencia ±.15 Hz. | % | 99% | 90.94% | 91.86% |
| Regulación frecuencia ±.25 Hz. | % | 100% | 96% | 97% |
| Cumplimiento Voltaje 345 kV | % | 100% | 100% | 100% |
| Cumplimiento Voltaje 138 kV | % | 100% | 100% | 100% |
| Cumplimiento Voltaje 69 kV | % | 100% | 98% | 98% |
| Disponibilidad de líneas 138 kV | % | 100% | 99.98% | 99.98% |
| Disponibilidad de líneas 345 kV | % | 100% | 100% | 100.00% |
| Disponibilidad de líneas 69 kV | % | 100% | 99.89% | 99.89% |
| Disponibilidad banco de capacitores | % | 100% | 100.00% | 100.00% |
| Disponibilidad de Auto 345/138 kV | % | 100% | 100.00% | 100.00% |

Meta de expansión del sistema de transmisión

Al cierre del 2018 la ETED finalizó un total de 4 proyectos que contribuyeron a la expansión del STN, aportando 13.52 Km en la construcción de dos (2) proyectos de líneas, en los que se invirtieron RD$ 95.40 MM y dos (2) proyectos de construcción y/o ampliación de subestaciones en los que se invirtieron RD$ 96.81 MM. El monto total invertido en los 4 proyectos finalizados asciende a RD$192.22MM, beneficiando a más de 150,000 habitantes de las provincias de Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Espaillat y Maria Trinidad Sánchez.

A continuación, se muestran detalles de los proyectos finalizados según tipo:

Proyectos de líneas

- Construcción LT-138 KV Desvío Moca-Salcedo: Este proyecto contempló la construcción del desvío de la línea referida, aislada a 138 kV con un 2.52 KM de línea. El monto de la inversión en este proyecto Ascendió a RD$ 24.46 MM. La finalización de este proyecto ha contribuido significativamente a la mejora de la calidad del suministro energético en las provincias Espaillat y la Provincia Hermanas Mirabal, impactando a más de 60,000 habitantes de estas provincias.

- LT-69 kV SSEE-Rincón-Fantino: Con una longitud de 11 Km de línea de transmisión y RD$ 70.94 MM de inversión, la ejecución del proyecto se sustenta en el segundo eje (Reducción de las pérdidas de energía) de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 para la solución de la problemática del sector eléctrico. Con la puesta en marcha de esta línea, la ETED contribuye a la mejora de la confiabilidad operacional y el perfil de tensión en la provincia Sánchez Ramírez e Interconectar la nueva subestación Fantino, con este proyecto la ETED ha impactado a más de 74,000 habitantes de la provincia de Sánchez Ramírez.

Proyectos de Subestación

- Subestación Nagua (Equipamiento Campo 138 kV): La habilitación de este campo forma parte del programa de proyectos de desarrollo de la costa del atlántico, en donde su puesta en marcha ha permitido que la línea a 138 kV Transmisión Nagua – Rio San Juan, anteriormente operada a un nivel de tensión de 69 kV, ahora sea operada en su perfil óptimo de 138 kV, contribuyendo con la mejora del perfil tensión y la confiabilidad del servicio en esta zona turística. Este proyecto tuvo una inversión total de RD$ 4.3 MM y con su puesta en servicio la ETED continúa dando pasos firmes en el dimensionamiento optimo del sistema eléctrico en alta tensión.

- Subestación 138 kV Río San Juan: Con este proyecto la ETED ha contribuido al programa del anillo 138 kV de la Costa Atlántica. Esta subestación ha sido construida en el municipio de Rio San Juan de la provincia María Trinidad Sánchez en los que se invirtieron aproximadamente RD$ 92.5 MM. El proyecto se ha sustentado en el tercer eje (eficiencia de gestión) de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 para la solución de la problemática del sector eléctrico. La construcción de este proyecto ha contribuido con la mejora de la confiabilidad operacional y el perfil de tensión en la provincia María Trinidad Sánchez.

Operación del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)

Calidad de la frecuencia

El artículo 150, del Reglamento establece que la frecuencia debe permanecer estable el 99% del tiempo dentro del rango más exigente de 59.85 y 60.15 Hertz, y el 99.8% del tiempo dentro del rango fijado entre 59.75 y 60.25 Hertz.

El promedio alcanzado durante en el año 2018, para el rango ± 0.15 Hz fue de 94.0% del tiempo dentro del rango que exige el RALGE, lo que arroja una oportunidad de cumplimiento de 5.0% en base a lo que establece la citada normativa.

Calidad de la tensión

Según lo establecido en el artículo 149 del Reglamento para la aplicación de la ley general de electricidad los niveles de tensión de transmisión deben permanecer el 100 % del tiempo dentro de un ± 5 % de su valor nominal. De esta manera los rangos establecidos para los niveles de tensión 345 kV, 138 kV y 69 kV [327.75 kV – 362.25 kV], [131.1 kV – 144.9 kV] y [65.55 kV – 72.45] respectivamente.

La calidad de la tensión promedio en el SENI durante el año 2018, muestra la tensión ejecutada en base a la meta propuesta en las diferentes tensiones, el promedio de 138kv fue de 99.13%, de 345kV fue de 98.60%, y el promedio de 69kv fue de 98.94%.

Proyectos de inversión de mejora de la operación en tiempo real

- Habilitación de Operadores (Puesta en funcionamiento OTS).

- El habilitar y poner en funcionamiento el centro de simulación de entrenamiento para los operadores de ETED permite que ahora los operadores puedan realizar simulaciones de la operación del sistema y mejorar el proceso de toma de decisiones ante situaciones que puedan presentarse. Con la puesta en marcha del OTS la empresa se está posicionando como una empresa de clase mundial. Este sistema fue adquirido en el nuevo SCADA con una inversión que asciende a RD$: 22,908,791.4.

- Recertificación del Centro Control de Energía (CCE) en las Normas ISO 9001:2015

- El Centro Control de Energía en una dependencia de ETED que ha sido certificada por las normas internacionales ISO 9001:2015, durante el 2018 la Dirección de Operaciones trabajo arduamente en el proyecto de recertificación preparando a la organización y los procesos para la auditoria externa al sistema de calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001-2015 y de todos los procesos asociados a la operación en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), el monto total invertido en este proyecto fue de RD$: 4,250,000.00.

- Sistema Integrado de Información (Conciencia Situacional).

- Otro hito importante en la operación del sistema en tiempo real ha sido el disponer en este 2018 del nuevo sistema integrado de información (Conciencia Situacional) que tuvo por objetivo preparar a los operadores para predecir y manejar los cambios en los flujos de potencia; con una visión amplia de la estabilidad y con suficiente antelación, para así poder minimizar la ocurrencia de eventos indeseados en el SENI, el monto total invertido en este proyecto fue de RD$: 21,608,160.00.

- Diseñar e Implementar la Estrategia para la Supervisión, Control y Monitoreo Dinámico del SENI (PMUs).

- El diseño e implementación de la estrategia para la supervisión y monitoreo dinámico del SENI (PMU) se encuentra actualmente en proceso de finalización y tiene como objetivo principal mejorar la precisión y seguimiento para los operadores del centro del control del estado de la red eléctrica y de las condiciones dinámicas del SENI, a través de PMU, y así detectar situaciones que puedan poner en riesgo su estabilidad, el monto a invertir en este proyecto es de RD$: 25,397,136.00.

- Configuración, Sintonización y Puesta en Operación del AGC en el CCE.

- El propósito de este proyecto es contribuir a mejorar la función de monitoreo y despacho en tiempo real de las unidades generadoras, y a mantener los valores de frecuencia dentro del rango establecido, por medio de la disminución o aumento automático de la potencia generada por las centrales generadoras que participen en el servicio auxiliar de Regulación Secundaria de Frecuencia (RSF) después de que un evento provoque el desbalance Carga – Generación, el monto estimado a invertir en este proyecto es de RD$: 17,287,886.18

- Data Warehouse para el SENI.

- Para facilitar el manejo de los datos y la gestión de indicadores la ETED está culminando la adquisición e implementación de un Datawarehouse que permita facilitar la disponibilidad de la información operativa para la toma de decisiones de los operadores en la operación del SENI, facilitando además el acceso a la información operativa del STN al usuario final, mediante interfaces gráficos que faciliten las consultas, la estimación financiera para este proyecto es de RD$: 12,631,600.00.

- Estudio de factibilidad para la implementación de un Centro de Control de Respaldo del CCE.

- Este proyecto tiene como fin permitir que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) cuente con las especificaciones técnicas para el Centro de Control de Respaldo del CCE de acuerdo a Normas, Estándares Internacionales y a Planes de Continuidad del Negocio, la inversión para este proyecto asciende a los RD$: 2,700,000.00.

- Proyecto Implementación   del sistema de aseguramiento de la operación del CCE.

- Para fortalecer el Aseguramiento de la Operación del SENI, a través de una operación confiable y segura mediante la adopción de mejores prácticas en seguridad operacional, así como la elaboración de las guías de restablecimiento del SENI, preparación del plan de continuidad del negocio, y en el establecimiento funcional de los centros de control de ETED, se ha diseñado este proyecto, con un monto total de inversión que asciende a los RD$: 2,700.000.00.

- Aseguramiento de la calidad e ISOTOOL.

- Este proyecto tiene como fin sostener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad del Centro de Control de Energía, así como Desarrollo del liderazgo en el manejo del SGC. El proyecto contempla la adquisición de una herramienta computacional de última generación para el manejo del SGC, la inversión para este proyecto asciende a los RD$: 3,250,000.00.

Meta de energía no suministrada atribuible a la ETED

En esta categoría se presenta la cantidad de energía que no pudo ser suministrada a los clientes de la ETED por las causas de fallas y/o salidas por mantenimiento de los activos del sistema de transmisión.

La ETED ha logrado reducir la energía no suministrada atribuible a transmisión en más de un 50% según lo confirman los datos publicados por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) en sus informes de Operación en Tiempo Real, pasando de 30.74 Gwh en 2016 a 15.24 Gwh en 2018. En cuanto al indicador de disponibilidad de los activos de transmisión, en las líneas a 69 kV se registró una disponibilidad promedio anual de 99.91%, mientras que para las líneas de nivel de tensión este indicador resulto de un 99.99% y a 345 kV, la disponibilidad registrada fue de 10%. Estos valores indican que la empresa ha logrado un incremento sostenido de la disponibilidad de sus activos.

2.2

## Indicadores de Gestión

## (Perspectiva Estratégica)

2.2.1

### Metas Presidenciales

CDEEE

Metas presidenciales

Para la gestión de Gobierno 2016-2020, la CDEEE tiene actualmente tres (3) metas incorporadas en el Sistema de Metas Presidenciales (SIGOB): 1) Finalizar la construcción y supervisar la puesta en operación de la Central Termoeléctrica en Punta Catalina (CTPC); 2) Modernización y rehabilitación de redes eléctricas y pérdidas de energía y 3) Expansión de las redes de transmisión a nivel nacional.

A continuación, los avances de dichas metas durante el 2018:

| METAS PRESIDENCIALES | LOGROS ACUMULADOS ENE-DIC 2018 |
| --- | --- |
| - Finalizar construcción y supervisar puesta operación de la central termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) | Avance de la obra Para el mes de noviembre 2018 el proyecto construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) alcanzó un porcentaje de avance de un 96.6 % y para el mes de diciembre proyecta un avance de un 97.2%. Principales ejecutorias realizadas: - Unidades Generadoras: La Unidad Generadora No. 1 está completamente ensamblada y preparada para el inicio de sus pruebas operativas. Se prevé que empezará a generar electricidad a principio del mes de febrero del 2019. La Unidad Generadora No. 2 está en fase final de ensamblado. - Obras marítimas: Puerto Punta Catalina: Fue puesto en servicio el Puerto Punta Catalina, el cual es una de las obras asociadas a la Central Termoeléctrica Punta Catalina, construido para recibir el carbón mineral que será utilizado por la Central, cuenta con una extensión de 1300 metros correspondientes al puente de acceso y una plataforma de descarga de 335 metros por 27 metros de ancho; el mismo tiene capacidad para recibir dos (2) barcos tipo Panamax de hasta 80 toneladas métricas de carbón; y está dotado de equipos especializados para la recepción y transporte del carbón mineral, de forma amigable con el Medio Ambiente. Esta instalación Portuaria fue puesta en operación en el mes de diciembre 2018, habiendo cumplido con todas las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la operación portuaria. El primer barco carbonero hizo su arribo al Puerto Punta Catalina el 10 de diciembre de 2018, con 38,516 toneladas métricas de carbón mineral, procedente de los Estados Unidos de América. - Obras de toma y descarga de agua de circulación: Las obras de toma de agua de circulación, que incluye un rompe olas, canal de entrada, casa de bombas, y las obras de descarga de agua, que incluyen un reservorio de agua procedente del condensador, un canal de salida o descarga, un segundo reservorio de agua y el emisario submarino, permiten la captación y uso de aguade mar para condensar el vapor en los condensadores de ambas unidades generadoras, y su descarga al mar en condiciones de temperatura muy similares a la temperatura en que fue captada. Estas obras fueron concluidas en este año 2018 y probadas por separado; actualmente están siendo usadas en pruebas sin ninguna incidencia en su funcionamiento. - Sistema de manejo de carbón: La instalación del sistema de manejo y transporte de carbón fue concluida, el mismo fue probado en vacío de forma exitosa y puesto en servicio el 10 de diciembre 2018, con la descarga 38,516 toneladas de carbón mineral. El sistema transportador de carbón consiste en una correa cerrada, con una extensión aproximada 3km, que se extiende desde la Instalación Portuaria Punta Catalina hasta el almacén de carbón. - Líneas de transmisión y subestaciones La Central Termoeléctrica Punta Catalina cuenta con dos (2) líneas de transmisión de electricidad de alta tensión: Una línea a 138Kv, que tiene como función alimentar a la Central con energía procedente de Sistema Eléctrico Interconectado (SENI), para la realización de las pruebas de funcionamiento para la etapa de construcción y para los arranques en frio, una vez la central esté operando. La Línea de Transmisión Eléctrica a 138 Kv fue puesta en servicio a finales del año 2017, y se extiende desde la Subestación Punta Catalina hasta la Subestación Pizarrete. Esta línea tiene una extensión de 4.5 km y una capacidad para transportar electricidad hasta de 400MW. Una línea a 345 Kv, la cual tiene como función evacuar hacia el SENI la energía producida por la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Fue puesta en servicio la Línea de Transmisión Eléctrica a 345 KV en el mes de octubre de 2018. Se extiende desde la Subestación Punta Catalina hasta la Subestación Julio Sauri, para un total de 44.5 km de longitud. Su capacidad de transporte de electricidad es de 1,600 MW. También cuenta con dos (2) subestaciones eléctricas: Una subestación eléctrica a 138Kv, que recibe energía eléctrica transportada a través de la línea a 138Kv, a la cual está conectada, en este momento la capacidad de esta subestación es de 45MW. Una subestación eléctrica a 345Kv, a través de la cual se inyecta la electricidad generada por la Central a la línea de a 345Kv, para transportarla a los demás componentes del SENI. La subestación eléctrica a 345Kv de la Subestación Punta Catalina fue terminada en el mes de julio de 2018, y tiene una capacidad de 800 MW. La Superintendencia de Electricidad (SIE) otorgó el permiso de operación provisional para esta subestación eléctrica en el mes de noviembre de 2018. - Aspectos Ambientales y Sociales Programa para Mitigación de los Impactos Ambientales del Proyecto Punta Catalina Programa Forestal de Mitigación de Impacto Ambiental del Proyecto Punta Catalina, que se desarrolla de manera conjunta por la CDEEE, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Consorcio de la Caoba Dominicana (CONCADOM). Creado con la meta de plantar un mínimo 1,500,000 árboles de caoba y otras especies, se ha desarrollado en las provincias Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata y San Juan de la Maguana. En el año 2018, alcanzó un total aproximado de 1,700,000 plantas sembradas. |
| - Modernización y Rehabilitación de Redes Eléctricas y Pérdidas de Energía | El “Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas" forma parte de los planes de inversión pública para lograr la meta del eje No.2 "Reducción de Pérdidas Técnicas y No técnicas" del Plan Estratégico de la CDEEE. En la actualidad el Programa se encuentra ejecutando las obras bajo financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y del Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional (OFID). Las obras a ser financiadas por el Banco Mundial (BM) se encuentran en fase de licitación. El financiamiento otorgado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) está en proceso de ratificación en el Congreso Nacional. A continuación, se presenta cuadro resumen del alcance planificado con los cuatro financiamientos del Programa: Organismo; Monto Préstamo (MMUS$); Servicios a Normalizar; Cantidad Red de MT a Rehabilitar (km); Cantidad de Circuitos a ser intervenidos. BID; US$ 78.00; 105,153; 410; 29. OFID; US$ 60.00; 86,558; 356; 17. BM; US$ 120.00; 144,650; 738; 26. BEI; US$ 100.00; 77,262; 566; 13. US$ 358.00; 413,623; 2,069; 85. Nota: Plan 2da Etapa 2016 al 2020, Metas replanteadas en el 2018. Los principales logros durante el 2018 por componente del Programa en su 2da Etapa, han sido los siguientes: - Rehabilitación de Redes y Mejora en Sistemas de Medición: en la actualidad, se ha logrado completar en un 100% el término de las obras en cuanto a los proyectos relacionados a los financiamientos del BID y OFID, resultando en 754,20 km de redes media tensión entre las zonas intervenidas de las tres EDE. Asimismo, en este 2018 se dio inicio las obras a intervenir los 26 circuitos del financiamiento BM, como continuidad de la 2da Etapa del Programa. - Gestión Comercial: se han normalizado 180,500 servicios a clientes cada uno con medidores telemedidos, e instalado 121 macromediciones entre todas las zonas intervenidas, total BID + OFID. Además, se han realizado actividades para la adecuación de Oficinas Comerciales de las distribuidoras e instalación de Oficinas Comerciales Móviles. - Gestión Social: se han firmado 17 Pactos Sociales, sensibilizado más de 399,706 habitantes y capacitados 80,869 habitantes en temas energéticos, tal como “Uso Eficiente de Energía”. Además, se están llevando a cabo Reuniones y/o Asambleas Comunitarias con los líderes de las zonas, Comité de Seguimiento por cada circuito, y Charlas a Comunidades y Estudiantes. - Gestión Ambiental: durante el 2018 fue estandarizado el proceso de establecimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) el cual fue integrado entre las empresas distribuidoras, tal como establece el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado en el 2015 para los proyectos financiados por el Banco Mundial. Las herramientas establecidas en el Sistema (procedimientos, instructivos, formatos, etc.), se encuentran en proceso de socialización con los nuevos contratistas adjudicados de los Proyectos BM. Además, se está divulgando la Política Ambiental para el Programa, desarrollando la Matriz de Requisitos Legales, identificando Aspectos Ambientales Significativos (AAS) y capacitando a los actores claves del proceso. |
| - Expansión de las Redes de Transmisión a nivel Nacional | 1- La meta del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional presenta un nivel de desempeño de un 82.30% al mes de octubre 2018, comparando el valor ejecutado respecto al valor planificado. Principales logros del mes de octubre: La meta actual del Plan de Expansión contiene 31 metas intermedias, de las que siete (7) han concluido exitosamente y 24 se encuentra en ejecución normal. Se encuentran en ejecución 11 metas intermedias en la fase de: Montajes electromecánicos, izado de torres y tendido del conductor, obras civiles, adecuaciones de terrenos, gestión derechos de pase y puesta en marcha. Al mes de octubre se han concluido siete (7) metas intermedias. 2- Logros cerrados: Al corte del mes de octubre, se concluyó una meta intermedia: Construcción de la línea de transmisión desde la comunidad de Rincón hasta la comunidad de Fantino. 3- Logros acumulados: Conclusión de siete (7) metas intermedias, tendido de más de 80 Km de línea de transmisión, así como construcción de la subestación Rio San Juan. 4- Logros previstos: culminación de montaje electromecánico para las subestaciones, culminación montajes torres, tendido de conductor para las metas intermedias ejecución. Avance en la gestión de licitaciones, gestión de derecho de pase y adquisición de terrenos. 5- Alertas o restricciones: Conflictos en la gestión del derecho de pase y adquisición de terrenos. |

EDESUR

Metas presidenciales

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos expresados por el excelentísimo Sr. Presidente de la República, en agosto de 2012 en su programa de gobierno, surgen las Metas de la Presidencia, espacio que pretende dar un seguimiento a los avances y las ejecutorias que realizan las instituciones públicas para lograr esos compromisos asumidos por el Presidente.

En ese orden, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), inscribió en el Sistema de Metas de la Presidencia / SIGOB doce (12) metas prioritarias, las cuales están organizadas en función a los tres Ejes definidos en el Plan Estratégico de CDEEE y sus empresas para el período 2017-2020, a continuación, se detallan las mismas:

EDENORTE

Metas presidenciales

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos expresados por el excelentísimo Sr. Presidente en agosto de 2012 en su programa de gobierno, surge Metas de la Presidencia, espacio que pretende dar un seguimiento a los avances y las ejecutorias que realizan las instituciones públicas para lograr esos compromisos asumidos por el Presidente.

En ese orden, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), inscribió en el Sistema de Metas de la Presidencia / SIGOB doce (12) metas prioritarias, las cuales están organizadas en función a los tres Ejes definidos el Plan Estratégico de CDEEE y sus empresas para el período 2013-2016, a continuación se detallan las mismas:

| Eje No.1 Modificación de la matriz de generación & ampliación del parque existente | Eje No.2 Reducción de Pérdidas | Eje No.3 |
| --- | --- | --- |
| Al 2016… - Ampliación del parque de Generación en 1,500 MW. | Al 2016… - Rehabilitación de redes y normalización de 488,000 clientes con Financiamiento EDEs. - Rehabilitación de redes y normalización para 210,000 clientes con Financiamiento Externo. - Instalación de 500,000 medidores telemedidos. - Instalación de 43,000 Macro Mediciones - Mejoramiento del Sistema de Distribución a Nivel Nacional | Al 2016… - Alcanzar unas 700,000 familias beneficiadas con el programa Bonoluz. - Incrementar la satisfacción del cliente de las Empresas Distribuidoras al 85%. - Incrementar 2% ingresos de las Empresas Distribuidoras - Incorporar 50,000 clientes con medidores Prepago. - Reintegrar 450,000 Clientes al Ciclo Comercial. |

ETED

Metas Presidenciales

El Sistema de Seguimiento y Monitoreo a la Gestión Pública (SMMGP) tiene como meta presidencial la expansión del sistema de transmisión, que persigue dos objetivos específicos:

- Expandir la capacidad de transporte de energía eléctrica hacia los centros de distribución, tomando en cuenta la proyección de la demanda de energía y el plan de expansión de la generación a corto, mediano y largo plazo, determinando qué, cuándo y dónde construir y/o implementar los elementos que permitan un funcionamiento económico y confiablemente óptimo del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

- Mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica de alta tensión existente (Líneas de transmisión y Equipos de transformación) que permita aumentar la confiabilidad del servicio energético, la eficiencia de las operaciones del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y el cumplimiento de los estándares regulatorios establecidos en la Ley General del Electricidad y su Reglamento de Aplicación.

Para lograr la meta, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ha definido un proceso sistemático de planificación, ejecución, control y cierre, que contempla la implementación de metodologías estándares del Project Management Institute (PMI), herramientas de seguimiento y monitoreo de los proyectos y procesos de gestión de cambio y lecciones aprendidas.

La meta actual del plan de expansión contiene 31 metas intermedias, 18 están en la fase de planificación en gestión de licitaciones y diseño de ingeniería y 13 metas intermedias en ejecución en las fases de: Montajes electromecánicos, izado de torres y tendido del conductor, obras civiles, adecuaciones de terrenos, gestión derechos de pase y puesta en marcha.

Al cierre del 2018, la ETED la meta presidencial de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional continua su ejecución normal en un 100%. Como se muestra en la gráfica 1, durante todos los trimestres del año esta meta presidencial se mantenido en una ejecución normal del 100%.

Como se ha mencionado anteriormente, esta meta presidencial se compone de 31 metas intermedias que están agrupadas en cuatro (4) categorías: 1) Expandir sistema de transmisión a 138 kV para mejorar la calidad del servicio del transporte de energía, con un total de 10 metas intermedias, 2) Mejorar la confiabilidad del transporte de energía a través de la construcción de subestación de transmisión, con 16 metas intermedias, mejorar el transporte de energía a 69 kV, con tres (3) metas intermedias y por ultimo otros proyectos de expansión del sistema de transmisión, con dos metas intermedias asignadas. Al cierre del 2018, se han concluido seis (6) metas intermedias que han aportado 144 Km de líneas de transmisión y 140 MVA de transformación, las metas concluidas son:

- Construcción de la línea de transmisión desde la comunidad de Rincón hasta la comunidad de Fantino

- Construcción de 54.6 Km de línea de transmisión desde la provincia de Azua hasta la provincia San Juan

- Construcción 76.8 Km de línea de transmisión desde la comunidad de Pizarrete, hasta la provincia Azua

- Construcción de la Subestación 138/69 kV en la comunidad de Cruce de Cabral

- Ampliación de la subestación de San Juan de la Maguana II

- Ampliación de la subestación del Km 15 de Azua

Las metas intermedias que se encuentran en fase de gestión, con una ejecución normal son:

- Líneas de transmisión

- Construir 25.60 Km línea de transmisión desde Puerto Plata hasta la Playa Dorada

- Construir 23.88 Km de Línea de Transmisión 138 kV desde Subestación Hato Mayor a Subestación Seibo

- Construcción Línea de Transmisión 345 kV desde la comunidad de Pedro Brand Hasta la comunidad de Guerra

- Construir la Subestacion 138 kV Rio San Juan

- Construir 19.5 Km de Línea de Transmisión 138 kV Prolongación San Pedro de Macorís – Guerra

- Construir y reconducir línea de transmisión a 138 kV desde Subestación Guerra hasta Hainamosa

- Incursionar en mejores prácticas de expansión soterrada de los Sistemas de Transmisión

- Construir 41 Km de líneas 138 kV desde la comunidad de Duvergé hasta Jimaní, provincia Independencia

- Mejorar calidad del servicio de transmisión Higuey-Uvero Alto construyendo 27 Km de Líneas

- Reconducción de la línea de transmisión 69 kV Cruce Cabral - Barahona

- Construir 25.60 Km línea de transmisión desde Puerto Plata, Caberete hasta Rio San Juan

- Construir 67 Km línea de transmisión a 138 kV desde Juancho hasta pedernales

- Construir 26.3 Km de Línea de transmisión desde la comunidad de San Juan hasta Vallejuelo

- Subestaciones

- Construir Subestación Hato Mayor 138/69 kV y Ampliar las subestaciones de San Pedro II y El Seibo

- Ampliar la subestación de San Juan de la Maguana Conexión vallejuelo 69 kV

- Construir la Subestación 138/69 kV Dajao

- Construir de la Subestación 345/138 kV Bonao III

- Construir la Subestación 138 kV Playa Dorada

- Construir la Subestación138 kV MANZANILLO

- Construir la Subestación138/69 kV La Vega II

- Construir la Subestación 69 kV Villa Altagracia

- Construir Subestación Higuey II-138/69 kV

- Construir la Subestación 138 kV Santiago Norte

- Construir la Subestación138/12.5 kV Pedernales

- Construir la Subestación138/12.5 kV Villa Consuelo

La ETED, atendiendo al compromiso del Estado Dominicano, y en función de las localidades propuestas por el INDOTEL y la infraestructura actual y futura de la empresa, ha diseñado un proyecto dividido en tres (3) diferentes etapas que incluyen el diseño, construcción y puesta en servicio de Nodos ópticos que sirvan como la red troncal del proyecto de República Digital.

Actualmente, se han instalado 12 nodos ópticos que garantizan el acceso a la banda ancha en las comunidades donde se encuentran, así mismo, se han desplegado en todo el país la Red Nacional de Fibra Óptica, que a la fecha alcanza unos 1,200 kilómetros. En procesos se encuentran la instalación de 33 nodos adicionales en los que se están invirtiendo RD$ 950 MM.

2.2.2

### Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública  (SMMGP)

CDEEE

### Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública tiene como finalidad fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente. El mismo está integrado como aparece a continuación:

- Resultados:

- Metas Presidenciales.

- Obras prioritarias.

- Sistema de indicadores:

- Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

- El Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE)

- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

- Cumplimiento de la Ley 200-04 (Acceso a la información)

- Gestión presupuestaria

- Contrataciones Públicas

- Transparencia Gubernamental

Situación de la CDEEE al miércoles 15 de noviembre de 2018:

| Resultado |  |  | Sistema de Indicadores |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | OBRAS | SISMAP |  | ITICGE | NOBACI | Cumplimiento de la Ley 200-04 | Gestión Presupuestaria | Contrataciones Públicas | Transparencia Gubernamental |
| 100% | 100% | 68% |  | 74% | 99% | 80% | No evaluado | 71% | No evaluado |

EDESUR

### Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

Los resultados obtenidos por EDESUR Dominicana en el último monitoreo del ejercicio del año 2018, a los indicadores incluidos en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, se presentan a continuación:

ETED

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública tiene como finalidad fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente. El mismo está integrado como aparece a continuación:

- Resultados:

- Metas Presidenciales.

- Obras prioritarias.

- Sistema de indicadores:

- Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

- El Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE)

- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

- Cumplimiento de la Ley 200-04 (Acceso a la información)

- Gestión presupuestaria

- Contrataciones Públicas

- Transparencia Gubernamental

Situación de la ETED a diciembre de 2018:

UERS

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | OBRAS | SISMAP | ITICGE | NOBACI | Cumplimiento de la Ley 200-04 | Gestión Presupuestaria | Contrataciones Públicas | Transparencia Gubernamental |
| N/A | 100% | 85.40% | 62.82% | 98% | 100% | No Evaluado | 60,67% | No Evaluado |

2.2.3

### Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

#### CDEEE

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

| No. | Indicadores |  |  | Sub-indicadores |  | Área responsable |  | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestión de la Calidad y Servicios | 1 | Autodiagnóstico CAF |  | Contraloría / Gerencia Sistemas y Procesos |  | En proceso |  |
|  |  | 2 | Plan de mejora CAF |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Carta Compromiso al Ciudadano |  |  |  | No aplica logrado 11/9 |  |
|  |  | 4 | Estandarización de Procesos |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios |  | ICODEN / Dirección de Proyectos Gestión Humana |  | Información remitida. En proceso de carga al SISMAP. |  |
|  |  | 6 | Monitoreo sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la institución. |  | Contraloría / Gerencia de Sistemas y Procesos |  | No aplica logrado 11/9 |  |
|  |  | 7 | Índice de satisfacción ciudadana |  |  |  |  |  |
| 2 | Organización de la función de RRHH | 8 | Diagnóstico de la función de RRHH |  | Gestión Humana |  | Información completada. Objetivo logrado. |  |
|  |  | 9 | Administración del sistema de carrera |  |  |  | No aplica Logrado 11/9 |  |
| 3 | Planificación de Recursos Humanos | 10 | Planificación de RRHH |  |  |  | Objetivo logrado. |  |
| 4 | Organización del Trabajo | 11 | Estructura organizativa |  |  |  | Organigrama remitido al MAP. |  |
|  |  | 12 | Manual de organización y funciones |  | Gestión Humana / Contraloría |  |  |  |
|  |  | 13 | Manual de cargos elaborado |  | Gestión Humana |  |  |  |
| 5 | Gestión del empleo | 14 | Sistema de Administración de servidores públicos |  | Gestión Humana / DTI |  | No aplica Logrado 11/9 |  |
|  |  | 15 | Concursos Públicos |  | Gestión Humana |  |  |  |
|  |  | 16 | Nivel de implementación del sistema de carrera administrativa |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | Absentismo |  |  |  | Objetivo logrado |  |
|  |  | 18 | Rotación |  |  |  | Objetivo logrado. |  |
| 6 | Gestión de las compensaciones y beneficios | 19 | Escala salarial aprobada |  | Gestión Humana |  |  |  |
| 7 | Gestión del rendimiento | 20 | Gestión de acuerdos de desempeño |  |  |  | No aplica logrado 11/9 |  |
|  |  | 21 | Evaluación del desempeño por resultados y competencias |  |  |  |  |  |
| 8 | Gestión del desarrollo | 22 | Plan de capacitación |  |  |  |  |  |
| 9 | Gestión de las relaciones laborales y sociales | 23 | Asociación de servidores públicos |  |  |  | No aplica logrado 11/9 |  |
|  |  | 24 | Implicación de las unidades de recursos humanos en la gestión de las relaciones laborales |  |  |  | No aplica. Nota: aún está en rojo en el SISMAP. |  |
|  |  | 25 | Pago de beneficios laborales |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | Encuesta de Clima |  |  |  | Proceso iniciado. Encuestas de clima estarán siendo aplicadas del 11 al 14 de septiembre. |  |

.

#### ..

#### CDEEE

EDEESte

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | # | INDICADOR | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICACION | 1 | PLANIFICACION DE RRHH | Formulario de planificación y/o presupuestación de RRHH correspondiente al año en curso Matriz del POA y presupuesto |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 2 | ESTRUCTURA DE CARGOS | Actualizaciones del Manual de Cargos y/o estructura de cargos aprobados por el MAP N/A |
|  | 3 | ORGANIGRAMA | Actualizaciones de Estructura Organizativa aprobadas por el MAP N/A |
|  | 4 | MANUAL DE FUNCIONES | Actualizaciones de Manual de Funciones aprobadas por el MAP. N/A |
|  | 5 | MAPA DE PROCESOS | Actualizaciones del Mapa de procesos o propuestas de rediseño de procesos. Solicitar a Planificación Estratégica. |
|  | 6 | BASE LEGAL | Normativa aprobada durante el año (leyes, decretos, resoluciones). N/A |
|  | 7 | HISTORIA | N/A |
| GESTION DEL EMPLEO | 8 | CONCURSOS PUBLICOS | Concursos públicos realizados durante el año. N/A |
|  | 9 | SASP (REGISTRO y CONTROL) | Avances en la implementación del SASP. N/A |
|  | 10 | PRUEBAS TECNICAS | Utilización de pruebas técnicas aprobadas por el MAP para los procesos de evaluación interna o concursos públicos. N/A |
|  | 11 | TALLER RECLUTAMIENTO y SELECCIÓN | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. Taller de entrevistas por competencias. Diplomado en Gerencia de Gestión Humana. Gestión del Desempeño y Desarrollo Organizacional. |
|  | 12 | ABSENTISMO | Mediciones realizadas durante el año en cuanto a absentismo laboral. 3792 permisos al cierre de 2018 y 1416 licencias. |
|  | 13 | ROTACION DE PERSONAL | Mediciones realizadas durante el año en cuanto a la rotación del personal. 0.39% al cierre de octubre 2018. |
| GESTION DEL RENDIMIENTO | 14 | EVALUACION DE DESEMPEÑO | Evaluaciones del desempeño realizadas durante el año. Evaluación de desempeño aplicada a todo el personal en julio 2018. |
|  | 15 | EMPLEADOS RECONOCIDOS CON MEDALLA AL MERITO | Empleados reconocidos durante el año por su antigüedad o evaluación del desempeño. N/A |
|  | 16 | TALLER EVALUACION DEL DESEMPEÑO | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. Impartido a todo el personal. |
| GESTION DE LA COMPENSACION | 17 | ESCALA SALARIAL | Revisiones realizadas a la escala salarial con la aprobación del MAP. N/A |
| GESTION DEL DESARROLLO | 18 | NO. DE INCORPORADOS | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año. N/A |
|  | 19 | NO. DE INCORPORADOS x CONCURSO | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año por la vía de concurso. N/A |
|  | 20 | NO. DE INCORPORADOS x EVALUACION | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año por la vía de evaluación interna N/A |
|  | 21 | NO. DE INCORPORABLES | Cantidad actualizada de cargos incorporables N/A |
|  | 22 | DIPLOMADOS, CURSOS y TALLERES | Formación continua impartida a empleados de la institución. Plan de capacitación 2018 |
|  | 23 | POSTGRADOS | Especializaciones, maestrías o doctorados financiados por la institución a favor de sus empleados. Incentivo otorgado en un 21% del presupuesto total |
| GESTION DE RELACIONES HUMANAS y SOCIALES | 24 | REPRESENTANTE COMISION DE PERSONAL | Designación oficial de representante ante las comisiones de personal y la realización de comisiones de personal en coordinación con el MAP N/A |
|  | 25 | ASOCIACION DE EMPLEADOS | Constitución de la asociación de empleados públicos (ASP) de la institución. N/A |
|  | 26 | PAGO DE BENEFICIOS LABORALES | Pago dentro del plazo de los beneficios laborales conforme a la Ley 41-08. N/A |
|  | 27 | TALLER DE RELACIONES LABORALES | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. Taller sobre Ley 87-01 TSS |
|  | 28 | SALUD OCUPACIONAL y RIESGOS LABORALES | Implementación del subsistema de salud ocupación y riesgos laborales en la institución. |
| ORGANIZACIÓN DE LA FUNCION DE RECURSOS HUMANOS | 29 | AUDITORIA DE OFICINA DE RRHH | Resultados de las auditorias de RRHH realizadas por el MAP N/A |
|  | 30 | TALLERES DE FUNCION PUBLICA | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. N/A |
| GESTION DE LA CALIDAD | 31 | AUTODIAGNOSTICO CAF | Realización del autodiagnóstico CAF N/A |
|  | 32 | COMITES DE CALIDAD | Constitución o renovación del Comité de Calidad de la institución. Comité elegido para la implementación de las normas ISO-9001:2015 en nuestro almacén. |
|  | 33 | CARTAS COMPROMISO | Lanzamiento o actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano. N/A |
|  | 34 | TALLERES DE METODOLOGIA CAF | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. N/A |

#### EDESUR

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

En fecha 10 de octubre de 2018 se solicitó al Ministerio de Administración Pública (MAP) la acreditación a EDESUR Dominicana, por no poder satisfacer el cumplimiento de todos los indicadores monitoreados bajo el SISMAP, debido a que EDESUR es una sociedad anónima de capital mixta, y que rige su relación laboral con sus empleados en base al Código de Trabajo instituido mediante Ley No.16-92 del 29 de mayo de 1992.

A la fecha, estamos a la espera de la respuesta del MAP, a los fines del seguimiento del monitoreo de indicadores. No obstante, esto, la gestión de los Recursos Humanos en EDESUR para el ejercicio 2018 se ha realizado de acuerdo a los criterios definidos por el Ministerio de Administración Pública. Dentro de esto, destacamos:

| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | # | INDICADOR | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICACION | 1 | PLANIFICACION DE RRHH | Formulario de planificación y/o presupuestación de RRHH correspondiente al año en curso. Evidencia: - Plan Operativo Anual (POA) - 2018 - Presupuesto Dirección Gestión Humana 2018 |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 2 | ESTRUCTURA DE CARGOS | Actualizaciones del Manual de Cargos y/o estructura de cargos aprobados por el MAP. Evidencia: - No contamos con un Manual de Cargos aprobado por el MAP. Sin embargo, hemos realizado la Actualización de los perfiles de cargos asociados a las unidades sustantivas Dirección de Operaciones y Dirección Técnico Normativa. |
|  | 3 | ORGANIGRAMA | Actualizaciones de Estructura Organizativa aprobadas por el MAP. - No contamos con una Estructura Organizativa aprobada por el MAP. Sin embargo, hemos actualizado nuestro Diseño organizacional, acorde a los lineamentos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 y al Plan Operativo Anual 2018. |
|  | 4 | MANUAL DE FUNCIONES | Actualizaciones de Manual de Funciones aprobadas por el MAP. Evidencia: - No contamos con una Estructura Organizativa aprobada por el MAP. |
|  | 5 | MAPA DE PROCESOS | Actualizaciones del Mapa de procesos o propuestas de rediseño de procesos. Evidencia: - Mapa de Procesos Actualizado (no ha sido remitido al MAP). |
|  | 6 | BASE LEGAL | Normativa aprobada durante el año (leyes, decretos, resoluciones). - No se ha remitido la Base Legal de la empresa al MAP |
|  | 7 | HISTORIA | - No se ha remitido la Historia de EDESUR al MAP |
| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | 8 | CONCURSOS PUBLICOS | Concursos públicos realizados durante el año. - No hemos realizado concursos públicos para la cobertura de vacantes. - De enero a octubre de 2018 se han incorporado 275 empleados para cubrir plazas vacantes en la estructura organizativa y reforzar los distintos equipos de trabajo. Asimismo se han producido 164 retiros de personal motivados por diferentes causas. - En cuanto a los movimientos internos, se han trabajado 555 procesos, a través de revisión de expedientes, de los cuales 174 son promociones, 120 transferencias y 261 promociones y transferencias. |
| PLANIFICACION | 9 | SASP (REGISTRO y CONTROL) | Avances en la implementación del SASP. - Nuestra empresa aún no ha implementado el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP). |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 10 | PRUEBAS TECNICAS | Utilización de pruebas técnicas aprobadas por el MAP para los procesos de evaluación interna o concursos públicos. Evidencias: - Entrevistas basadas en Competencias - Juegos de Roles - Pruebas Técnicas en las áreas requirentes |
|  | 11 | TALLER RECLUTAMIENTO y SELECCIÓN | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. - No tuvimos la participación de empleados en talleres sobre Reclutamiento y Selección de Personal. |
|  | 12 | ABSENTISMO | Mediciones realizadas durante el año en cuanto a absentismo laboral. - Durante el año hemos tenido 1,391 Licencias Médicas |
|  | 13 | ROTACION DE PERSONAL | Mediciones realizadas durante el año en cuanto a la rotación del personal. - 0.3% al cierre del mes de octubre 2018 |
|  | 14 | EVALUACION DE DESEMPEÑO | Evaluaciones del desempeño realizadas durante el año. - No se ha realizado el proceso de Evaluación del Desempeño. Este año hemos trabajado en el rediseño del proceso de Evaluación de Desempeño con el objetivo de contribuir con el mejoramiento continuo del desempeño de los colaboradores, mediante el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora demostradas en el desempeño de sus funciones, además de las responsabilidades individuales asignadas. |
|  | 15 | EMPLEADOS RECONOCIDOS CON MEDALLA AL MERITO | Empleados reconocidos durante el año por su antigüedad o evaluación del desempeño. - Al cierre del mes de octubre de 2018 hemos reconocido a un total de 360 Empleados a través de los Programas “Yo me Comprometo” y “Milla Extra”. El objetivo de estos Programas es reconocer a aquellos empleados que han contribuido a la mejora de la eficiencia y el servicio, comprometidos a lograr mejores resultados, modelando los valores de la empresa. - Se hizo el reconocimiento por antigüedad de 123 empleados que cumplieron 10 y 15 años de labor en la empresa. |
| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | 16 | TALLER EVALUACION DEL DESEMPEÑO | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. - No tuvimos la participación de empleados en talleres sobre Evaluación del Desempeño. |
| PLANIFICACION | 17 | ESCALA SALARIAL | Revisiones realizadas a la escala salarial con la aprobación del MAP. - Nuestra escala salarial no ha sido aprobada por el MAP |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 18 | NO. DE INCORPORADOS | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año. - Nuestra empresa no ha implementado la Carrera Administrativa. |
|  | 19 | NO. DE INCORPORADOS x CONCURSO | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año por la vía de concurso. - Nuestra empresa no ha implementado la Carrera Administrativa. |
|  | 20 | NO. DE INCORPORADOS x EVALUACION | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año por la vía de evaluación interna. - Nuestra empresa no ha implementado la Carrera Administrativa. |
|  | 21 | NO. DE INCORPORABLES | Cantidad actualizada de cargos incorporables - Nuestra empresa no ha implementado la Carrera Administrativa. |
|  | 22 | DIPLOMADOS ,CURSOS y TALLERES | Formación continua impartida a empleados de la institución. - Se implementó el Programa de Capacitación y Entrenamiento, propiciando el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias del personal, apoyando su desarrollo profesional y la mejora en la gestión; contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de la organización. - Al cierre del mes de octubre, se han ejecutado 228 acciones formativas con un total de 2,494 participantes y un Total de Horas de Formación (THF) de 23,298 |
|  | 23 | POSTGRADOS | Especializaciones, maestrías o doctorados financiados por la institución a favor de sus empleados. - Al cierre del mes de Octubre, no se han realizado maestrías ni doctorados financiados por la empresa a favor de los empleados. |
| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | 24 | REPRESENTANTE COMISION DE PERSONAL | Designación oficial de representante ante las comisiones de personal y la realización de comisiones de personal en coordinación con el MAP - No contamos con representantes en las comisiones de personal. |
| PLANIFICACION | 25 | ASOCIACION DE EMPLEADOS | Constitución de la asociación de empleados públicos (ASP) de la institución. - No contamos Asociación de Empleados Públicos. |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 26 | PAGO DE BENEFICIOS LABORALES | Pago dentro del plazo de los beneficios laborales conforme a la Ley 41-08. - Nuestra empresa realiza el pago de Beneficios Laborales de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo de la República Dominicana y las políticas internas de la organización. |
|  | 27 | TALLER DE RELACIONES LABORALES | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. - No tuvimos la participación de empleados en talleres sobre Relaciones Laborales |
|  | 28 | SALUD OCUPACIONAL y RIESGOS LABORALES | Implementación del subsistema de salud ocupación y riesgos laborales en la institución - Nuestra empresa cuenta con el subsistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, desde el cual se realizaron varias acciones con la finalidad de resguardar la integridad física y la salud de nuestros empleados y las instalaciones de la empresa. |
|  | 29 | AUDITORIA DE OFICINA DE RRHH | Resultados de las auditorias de RRHH realizadas por el MAP - Nuestra empresa no ha sido auditada por el MAP |
|  | 30 | TALLERES DE FUNCION PUBLICA | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. - No tuvimos la participación de empleados en talleres sobre Función Pública. |
|  | 31 | AUTODIAGNOSTICO CAF | Realización del autodiagnóstico CAF - En el año 2013, nuestra empresa realizó el autodiagnóstico CAF. |
| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | 32 | COMITES DE CALIDAD | Constitución o renovación del Comité de Calidad de la institución. - En el año 2013, se constituyó el Comité de Calidad formado por dos (2) representantes o delegados de todas las unidades de primer nivel en la organización, quienes fueron seleccionados por los responsables de cada una ellas. Actualmente este Comité es inoperante. |
| PLANIFICACION | 33 | CARTAS COMPROMISO | Lanzamiento o actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano. - Nuestra empresa aún no ha realizado el proceso de lanzamiento de la carta compromiso al ciudadano. |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 34 | TALLERES DE METODOLOGIA CAF | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema. - En el año 2013, se impartió el Taller en la Metodología CAF con el objetivo de facilitar el proceso de autodiagnóstico de la gestión de la organización y la elaboración de planes de mejora, así como la implantación de modelos de excelencia basados en Sistemas de Gestión de Calidad Total. Este taller fue impartido por el señor Luis Puentes, representante del Ministerio de Administración Pública (MAP). |

Estructura Organizativa

DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

ADMINISTRACIÓN GERENCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

DIRECCIÓN DE MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE

DIRECCIÓN DE REGULACION Y COMPRAS DE ENERGIA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA SENIOR DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

#### EDENORTE

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

| Resultado |  | Sistema de Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS | OBRAS | SISMAP |  | ITICGE | NOBACI | Ley 200-04 | Gestión Presupuestaria | Contratac Públicas | Transp Gubernam |  |
| No evaluado | No evaluado | No evaluado |  | 82% | 56% | 76% | No evaluado | No evaluado | No evaluado |  |

| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | # | INDICADOR | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICACION | 1 | PLANIFICACION DE RRHH | - Matriz POA y presupuesto - En elaboración el Manual de Políticas de Evaluación de Desempeño Anual por Competencias. - Expansión del premio Bombillo Dorado, incluyendo las áreas de Distribución y Reducción de Pérdidas, beneficiando a la fecha a más de 863 colaboradores. - Desde el 2016 programa Valoramos Tu Fidelidad, el cual ha alcanzado a la fecha más de 1,224 colaboradores; este programa reconoce a los colaboradores por años de servicio en la empresa. El resultado general arrojo un índice de favorabilidad de 89.14% y un índice de satisfacción de 4.84. Indicadores que muestran tendencia positiva |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 2 | ESTRUCTURA DE CARGOS | Actualizaciones del Manual de Cargos y/o estructura de cargos aprobados por el MAP. |
|  | 3 | ORGANIGRAMA | Actualizaciones de Estructura Organizativa aprobadas por el MAP |
|  | 4 | MANUAL DE FUNCIONES | Actualizaciones de Manual de Funciones aprobadas por el MAP. |
|  | 5 | MAPA DE PROCESOS | Contamos con un mapa de procesos interno y con un mapa de producción incluido en nuestra carta compromiso aprobada por el MAP |
|  | 6 | BASE LEGAL | Contamos con documentación interna: Normas: 34 Procedimientos: 24 |
|  | 7 | HISTORIA | Ver perfil empresa |
| GESTION DEL EMPLEO | 8 | PROMOCIONES | Se prioriza el talento interno de la empresa. Durante el 2017 y lo que va del 2018 se ha promovido un total de 271 colaboradores como se indica en el cuadro: Rotación; Cantidad; % que representa. 2014; 350; 17.96%. 2015; 456; 23.40%. 2016; 422; 21.65%. 2017; 443; 22.73%. A octubre 2018; 278; 14.26%. |
|  | 9 | SASP (REGISTRO y CONTROL) | N/A |
|  | 10 | PRUEBAS TECNICAS | N/A |
|  | 11 | TALLER RECLUTAMIENTO y SELECCIÓN | Se implementó el sistema de reclutamiento y selección basado en el modelo de competencias (conductual). Tenemos un programa de Inducción Corporativa para capacitar a nuestros colaboradores de nuevo ingreso. De igual forma ofrecemos programas de capacitación a los empleados que reciben un cambio de puesto o promoción dentro de la organización. |
|  | 12 | ABSENTISMO | Mediciones realizadas durante el año en cuanto a absentismo laboral. El seguimiento a las licencias médicas por enfermedad común y maternidad se refleja en los créditos a favor de la empresa que la TSS ha otorgado. Hasta octubre 2018 un total de RD$10,286,690.23 (crédito de maternidad – RD$6,651,749.6 / crédito por enfermedad común – RD$ 3,634,940.63) |
|  | 13 | ROTACION DE PERSONAL | El índice de rotación es muy por debajo del índice que indican las mejores prácticas institucionales. Rotación; %. 2014; 0.60%. 2015; 0.57%. 2016; 0.18%. 2017; -0.04%. A octubre 2018; 0.07%. |
| GESTION DEL RENDIMIENTO | 14 | EVALUACION DE DESEMPEÑO | - Evaluaciones de desempeño realizadas a colaboradores de nuevo ingreso, promovidos o transferidos antes del cumplimiento de los 90 días en sus funciones. Los evaluados con una calificación porcentual menor al 70% son remitidos al área de capacitación y desarrollo para seguimiento. durante el año. - Aplicación de un total de 530 evaluaciones de las cuales 420 han sido aprobadas para este año. |
|  | 15 | EMPLEADOS RECONOCIDOS CON MEDALLA AL MERITO | Cinco (5) colaboradores reconocidos durante el año por su antigüedad. |
|  | 16 | TALLER EVALUACION DEL DESEMPEÑO | Taller “Un Día con Gestión Humana” que incluyó además de este punto otros relacionados. |
| GESTION DE LA COMPENSACION | 17 | ESCALA SALARIAL | N/A |
|  |  | PAQUETE BENEFICIOS E INCENTIVO SALARIAL | - Incentivos por los siguientes conceptos: jornada extendida de labor, por disponibilidad, por trabajos extraordinarios o desarrollo de proyectos que van en mejora de los procesos; por antigüedad, avance a salario, por logros de objetivos, por cobertura temporal. - Beneficios Marginales: ambulancia terrestre y aérea, seguro de vida, seguro médico, servicio de salud dental, servicio de apoyo psicológico, servicios de nutrición, acuerdos con centros de estudios médicos especializados, facilidades para la adquisición de lentes. - Facilidades Bancarias: préstamo empleado feliz, sueldo más, alianza estratégica con cooperativas del mercado. - Acuerdos con establecimientos comerciales. - Horas Extras - Valuación de Puestos bajo metodología HAY. |
| GESTION DEL DESARROLLO | 18 | NO. DE INCORPORADOS | N/A |
|  | 19 | NO. DE INCORPORADOS x CONCURSO | N/A |
|  | 20 | NO. DE INCORPORADOS x EVALUACION | N/A |
|  | 21 | NO. DE INCORPORABLES | N/A |
|  |  | INDUCCION | Inducción corporativa al personal de nuevo ingreso, así como capacitación a los empleados que reciben un cambio de puesto o promoción. |
|  | 22 | DIPLOMADOS, CURSOS y TALLERES | Se dispone de un Plan de capacitación 2018 (PAC 2018). Contamos un promedio de 52 cursos internos mensuales, los cuales están direccionados para apoyar los objetivos estratégicos del negocio: 1545 colaboradores capacitados para 582 horas promedio invertidas. Diplomados de Mandos Medios, Habilidades Gerenciales e inteligencia Emocional, se beneficiaron 210 empleados, con un total de 10 diplomados. |
|  |  | ENTRENAMIENTO | - Programa Liderazgo Transformacional, consiste en desarrollar las competencias conductuales de los ejecutivos y mandos medios. Se desarrolló 22 líderes a través de la técnica coaching ejecutivo y 10 equipos a través de la técnica coaching equipo; llegando a 166 empleados. - Equipo de capacitación certificado por Service Quality Institute, en el programa MUEVETE. Este programa motiva a los empleados a trabajar para vencer sus propias limitaciones y a ser productivos en su vida diaria. - Programa POP: desarrolla las habilidades del hacer, reforzando la parte técnica. Se realizaron 9 talleres llegando a 146 participantes. - Programa Desarrollando Competencia: creado con el propósito de trabajar las oportunidades de mejora del personal que pasan por un proceso de evaluación. Se realizaron 9 talleres llegando a 175 participantes. - Programa Líder Diamante: tiene como objetivo desarrollar a los colaboradores mediante la planificación de la sucesión. En esta primera etapa se trabajó con la sucesión de 10 posiciones críticas y se cuenta con 21 participantes. |
|  | 23 | POSTGRADOS | Nuestra empresa apoya a sus empleados en sus estudios superiores de postgrados y maestrías en temas alineados a la carrera que llevan dentro de la organización y cursos especializados de los cuales ha favorecido a 72, llegando a 157 colaboradores durante el año |
| GESTION DE RELACIONES HUMANAS y SOCIALES | 24 | REPRESENTANTE COMISION DE PERSONAL | N/A |
|  | 25 | ASOCIACION DE EMPLEADOS | N/A |
|  | 26 | PAGO DE BENEFICIOS LABORALES | N/A |
|  | 27 | TALLER DE RELACIONES LABORALES | Taller “Un Día con Gestión Humana” que incluyó además de este punto otros relacionados. |
|  | 28 | SALUD OCUPACIONAL y RIESGOS LABORALES | Certificación por el Ministerio de Trabajo del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. Adicionalmente contamos con nuestra Política de Seguridad y Salud establecida y divulgada públicamente. - Incorporación a la estructura de Seguridad y Salud Ocupacional de un médico ocupacional. - Programa Gente Saludable. Busca proveer de técnicas de alimentación, ejercicios y herramientas que promuevan un estilo de vida sana. - Servicio de Asesoría Psicológica (Salud emocional de la empresa) - Evaluaciones periódicas y pre-empleo: con el objetivo de identificar las acciones preventivas a los riesgos inherentes a los puestos de trabajos. - Certificación de choferes: se realiza avaluaciones prácticas, teóricas y medicas de los choferes, previo a la asignación de vehículos. Durante 2018 se han evaluado más de 275 colaboradores y certificado unos 250. - Contratación de los servicios de un Asesor de Seguridad. - Creación de Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST). Se constituyeron 9 Comités distribuidos en todos los sectores de la empresa. - Levantamiento de riesgos para los puestos de la empresa. |
| ORGANIZACIÓN DE LA FUNCION DE RECURSOS HUMANOS | 29 | AUDITORIA DE OFICINA DE RRHH | N/A |
|  | 30 | TALLERES DE FUNCION PUBLICA | N/A |
|  |  | DIRECCION DE RRHH | Esta dirección de RRHH, cuenta con las gerencias de Desarrollo Organizacional, Reclutamiento y Selección, Relaciones Laborales y Atención a Empleados, Compensación y Beneficios, Capacitación y Desarrollo y Seguridad y Salud Ocupacional. Consta de un total de 48 plazas aprobadas, correspondientes a 25 puestos. |
| GESTION DE LA CALIDAD | 31 | AUTODIAGNOSTICO CAF | Lo hemos realizado en los años 2014, 2015, 2016, 2017 ganando Premios de Plata y Oro). |
|  | 32 | COMITES DE CALIDAD | Tenemos un Comité de Calidad, compuesto por diferentes áreas de la empresa. |
|  | 33 | CARTAS COMPROMISO | Realizamos el lanzamiento de nuestro Carta Compromiso en noviembre 2018. |
|  | 34 | TALLERES DE METODOLOGIA CAF | Hemos participado en Talleres del Modelo CAF, para varios integrantes. |

#### ETED

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

La ETED no es evaluada en su gestión de acuerdo al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

#### EGEHID

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

| CLASIFICACION SEGÚN BAROMETRO | # | INDICADOR | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICACIÓN | 1 | PLANIFICACION DE RRHH | Formulario de planificación y/o presupuestación de RRHH correspondiente al año en curso |
| ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | 2 | ESTRUCTURA DE CARGOS | Actualizaciones del Manual de Cargos y/o estructura de cargos aprobados por el MAP |
|  | 3 | ORGANIGRAMA | Actualizaciones de Estructura Organizativa aprobadas por el MAP |
|  | 4 | MANUAL DE FUNCIONES | Actualizaciones de Manual de Funciones aprobadas por el MAP |
|  | 5 | MAPA DE PROCESOS | Actualizaciones del Mapa de procesos o propuestas de rediseño de procesos |
|  | 6 | BASE LEGAL | Normativa aprobada durante el año (leyes, decretos, resoluciones) |
|  | 7 | HISTORIA | N/A |
| GESTIÓN DEL EMPLEO | 8 | CONCURSOS PÚBLICOS | Concursos públicos realizados durante el año |
|  | 9 | SASP (REGISTRO y CONTROL) | Avances en la implementación del SASP |
|  | 10 | PRUEBAS TÉCNICAS | Utilización de pruebas técnicas aprobadas por el MAP para los procesos de evaluación interna o concursos públicos |
|  | 11 | TALLER RECLUTAMIENTO y SELECCIÓN | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema |
|  | 12 | ABSENTISMO | Mediciones realizadas durante el año en cuanto a absentismo laboral |
|  | 13 | ROTACIÓN DE PERSONAL | Mediciones realizadas durante el año en cuanto a la rotación del personal |
| GESTIÓN DEL RENDIMIENTO | 14 | EVALUACION DE DESEMPEÑO | Evaluaciones del desempeño realizadas durante el año |
|  | 15 | EMPLEADOS RECONOCIDOS CON MEDALLA AL MERITO | Empleados reconocidos durante el año por su antigüedad o evaluación del desempeño |
|  | 16 | TALLER EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema |
| GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN | 17 | ESCALA SALARIAL | Revisiones realizadas a la escala salarial con la aprobación del MAP |
| GESTIÓN DEL DESARROLLO | 18 | NO. DE INCORPORADOS | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año |
|  | 19 | NO. DE INCORPORADOS x CONCURSO | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año por la vía de concurso |
|  | 20 | NO. DE INCORPORADOS x EVALUACIÓN | Incorporaciones a la carrera realizadas durante el año por la vía de evaluación interna |
|  | 21 | NO. DE INCORPORABLES | Cantidad actualizada de cargos incorporables |
|  | 22 | DIPLOMADOS, CURSOS y TALLERES | Formación continua impartida a empleados de la institución |
|  | 23 | POSTGRADOS | Especializaciones, maestrías o doctorados financiados por la institución a favor de sus empleados |
| GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS y SOCIALES | 24 | REPRESENTANTE COMISIÓN DE PERSONAL | Designación oficial de representante ante las comisiones de personal y la realización de comisiones de personal en coordinación con el MAP |
|  | 25 | ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS | Constitución de la asociación de empleados públicos (ASP) de la institución |
|  | 26 | PAGO DE BENEFICIOS LABORALES | Pago dentro del plazo de los beneficios laborales conforme a la Ley No. 41-08 |
|  | 27 | TALLER DE RELACIONES LABORALES | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema |
|  | 28 | SALUD OCUPACIONAL y RIESGOS LABORALES | Implementación del subsistema de salud ocupación y riesgos laborales en la institución |
| ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 29 | AUDITORIA DE OFICINA DE RRHH | Resultados de las auditorias de RRHH realizadas por el MAP |
|  | 30 | TALLERES DE FUNCIÓN PUBLICA | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD | 31 | AUTODIAGNÓSTICO CAF | Realización del autodiagnóstico CAF |
|  | 32 | COMITÉS DE CALIDAD | Constitución o renovación del Comité de Calidad de la institución |
|  | 33 | CARTAS COMPROMISO | Lanzamiento o actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano |
|  | 34 | TALLERES DE METODOLOGÍA CAF | Participación de empleados de la institución en talleres sobre este tema |

UERS

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública

| INDICADOR | VALORACIÓN | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Plan de Mejora Modelo CAF | Cierto avance | 75% |
| Estandarización de los procesos | Objetivo logrado | 90% |
| Carta compromiso al ciudadano | N/A | N/A |
| Transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios | Objetivo logrado | 100% |
| Diagnóstico de la función de RRHH | Objetivo logrado | 100% |
| Nivel de administración del sistema de carrera | N/A | N/A |
| Planificación de RRHH | Objetivo logrado | 100% |
| Estructura organizativa | Avance medio | 73% |
| Manual de organización y funciones | Cierto avance | 75% |
| Manual de cargos elaborado | Cierto avance | 60% |
| Concursos públicos | N/A | N/A |
| Nivel de implementación del sistema de carrera administrativa | N/A | N/A |
| Absentismo | Objetivo logrado | 100% |
| Rotación | Objetivo logrado | 100% |
| Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | Poco o ningún avance | 16% |
| Escala salarial aprobada | Objetivo logrado | 100% |
| Gestión de acuerdos de desempeño | Objetivo logrado | 100% |
| Evaluación del desempeño por resultados y competencias | Objetivo logrado | 80% |
| Plan de capacitación | Objetivo logrado | 90% |
| Asociación de servidores públicos | N/A | N/A |
| Implicación de las unidades de RRHH en la gestión de las relaciones laborales | Avance medio | 75% |
| Pago de beneficios laborales | Objetivo logrado | 99% |
| Implementación del sistema de seguridad y salud en el Trabajo | Objetivo logrado | 90% |
| Encuesta de clima | Objetivo logrado | 85% |

2.3

## Indicadores de Gestión

## (Perspectiva Operativa)

2.3.1

### Índice de Transparencia

#### CDEEE

Índice de Transparencia

A los fines de establecer las condiciones para garantizar la estandarización de las informaciones contenidas en las secciones de transparencia de los portales institucionales, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en su calidad de órgano rector en la aplicación de la Ley No. 200-04, emitió la Resolución No. 01/13 Instrucción General sobre Estandarización de Portales de Transparencia Gubernamental.

Dicha instrucción tiene como objetivo que todo apartado de Transparencia, contenido en las páginas gubernamentales, sea estructurado respetando el mapa de sitio detallado en la referida instrucción, indicando, adicionalmente, el contenido puntual de información que deberá hacerse disponible en cada uno de los enlaces desarrollados en dicho mapa.

Al efecto, una de las funciones de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), específicamente del Departamento de División de Registro y Seguimiento OAI y Portales de Transparencia, es evaluar periódicamente y velar que las instituciones gubernamentales estandaricen y mantengan actualizadas las informaciones de publicidad obligatoria, en sus respectivos enlaces de transparencia, acorde a lo establecido en la Ley No. 200-04, su reglamento de aplicación y las normativas vinculadas.

Cabe resaltar que la evaluación a la práctica de transparencia, que lleva a cabo la DIGEIG, evalúa dos (2) niveles:

- En su primer nivel, denominado “Nivel Informacional”, evalúa el grado de información disponible, relativa a la base legal de las instituciones, el seguimiento a leyes y decretos sobre transparencia, estructura orgánica de la institución, plan estratégico, publicaciones oficiales, estadísticas, servicios al público, entre otras informaciones.

- En el segundo nivel, denominado "Nivel Dinámico Informacional", se evalúa el presupuesto, recursos humanos, compras y contrataciones, proyectos y programas, finanzas en general, entre otros parámetros.

Es de interés precisar que en fecha 29 de junio, la Dirección General de Ética Gubernamental DIGEIG, emitió la resolución No. 01-2018 en virtud de la cual se introdujeron cambios a la estructura estandarizada de las secciones de transparencia de los portales institucionales.

Durante el proceso de implementación de la referida resolución, nuestras calificaciones se vieron afectadas, producto de todas las gestiones que debieron realizarse frente a los enlaces para responder a los nuevos requerimientos de información; las consultas sometidas al órgano rector; y los ajustes tecnológicos a nuestra plataforma.

A continuación, los resultados obtenidos en el periodo enero-octubre 2018.

| Evaluaciones 2018 | Nivel 1 | Nivel 2 | Calificación Final |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | 14.28571428571 | 81.730769230769 | 96% |
| Febrero | 14.285714285714 | 78.461538461538 | 93% |
| Marzo | 14.285714285714 | 99.285714285714 | 99% |
| Abril | 14.285714285714 | 99.285714285714 | 99% |
| Mayo | 14.285714285714 | 75.192307692308 | 89% |
| Junio | 14.285714285714 | 78.461538461538 | 93% |
| Julio | 19.5/29 | 33/60 | 57.5/100 |
| Agosto | 18/29 | 54/60 | 77.3/100 |
| Septiembre | 22/29 | 54/60 | 80.4/100 |
| Octubre | 21.5/29 | 51/60 | 82.9/100 |
| Noviembre | -- | -- | -- |
| Diciembre | -- | -- | -- |

*Nota: noviembre-diciembre aún no ha sido evaluado al momento de emitir la presente memoria.

Todo el equipo continúa trabajando en la implementación de mejoras recomendadas por la DIGEIG, con el ánimo de que la CDEEE continúe exhibiendo las calificaciones que acostumbra.

En otro orden de ideas, a seguidas presentamos el detalle las solicitudes de información que fueron recibidas por esta Oficina de Acceso a la Información en el período comprendido entre enero – diciembre del 2018.

Atendiendo a los diferentes tratamientos que las solicitudes podrían recibir, conforme las previsiones de la Ley No. 200-04, identificamos que de las 87 solicitudes recibidas por la OAI-CDEEE:

- Sesenta (60) solicitudes fueron recibidas y canalizadas por la OAI-CDEEE, correspondiendo al 69% de la totalidad de las solicitudes recibidas.

- Veinte y tres (23) solicitudes fueron remitidas a otras instituciones, por no ser el requerimiento competencia de esta CDEEE. Estas corresponden al 26% de la totalidad de las solicitudes recibidas.

- Cuatro (4) solicitudes fueron mixtas. Es decir, que la CDEEE era competente para dar respuesta a una parte del requerimiento formulado. La restante era competencia de otra entidad, por lo que fue remitida a la misma. Esto corresponde al 5% de la totalidad de las solicitudes recibidas.

#### EDEEste

Índice de transparencia

#### EDESUR

Índice de Transparencia

Respecto del monitoreo realizado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), a fin de que el Portal Institucional de EDESUR esté acorde con los estándares de transparencia generalizado en las instituciones estatales, detallamos a continuación las últimas evaluaciones obtenidas durante el año 2018:

Última evaluación:

Dentro de los avances logrados en cumplimiento de la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública, EDESUR Dominicana inauguró la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI), para el fortalecimiento de los niveles de transparencia de la empresa y para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a acceder a las informaciones de las actividades de la empresa y velar porque las mismas se realicen con transparencia.

Siguiendo los lineamientos y directrices de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), la Comisión de Ética Pública (CEP) desarrolló su plan de trabajo, debidamente validado por dicha Dirección, según se detalla a continuación:

#### EDENORTE

Índice de Transparencia

A partir del mes de agosto 2013 y de conformidad con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, quedó conformada en EDENORTE la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI).  Dentro de nuestro esquema organizativo la misma es una dependencia directa de nuestra Administración Gerencia General.

La recepción y tramitación de las solicitudes de acceso a la información es una de las funciones principales de la OAI, de conformidad con el artículo 11 del Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública. Desde su formación hemos recibido y atendido un total de 288 solicitudes, hasta el 15 de noviembre de 2018. A continuación se presenta el resumen de las solicitudes correspondientes al año 2018:

- Solicitudes enero 2018 al 21 de noviembre de 2018

| Recibidas | 51 |
| --- | --- |
| Respondidas | 46 |
| Desestimadas por el solicitante/declinada | 5 |
| Solicitudes de acceso a la Información con mediación o en conflictos, resueltas | 0 |
| Total | 51 |

En el año 2014 dimos inicio al proyecto denominado “Habilitación sección de transparencia de información a través de la página web EDENORTE”. El objetivo general que persigue esta acción es apoyar el cumplimiento de las normativas sobre libre acceso a la información pública y transparencia.

Como resultado contamos con una sección de transparencia en la página Web de la empresa, donde el cliente tiene la facilidad de acceder y tramitar de forma ágil y efectiva sus solicitudes, acorde a los reglamentos establecidos por la ley de aplicación en materia de Libre Acceso a la Información Pública 200-04. Todo esto bajo el marco de la Iniciativa Gobierno Abierto. http://www.edenorte.com.do/transparencia

En lo concerniente a la sección de datos abiertos, estamos en el proceso de actualización del portal de transparencia para que las mismas se visualicen directamente en nuestra página. Actualmente se encuentran disponibles accesando la página de Datos Abiertos Gob. RD en el siguiente link: http://datos.gob.do/dataset?q=edenorte

A continuación detallamos el evolutivo de las calificaciones de las evaluaciones mensuales al Portal de Transparencia, de acuerdo a la Ley 200-04 hasta septiembre 2018:

| Mes | Calificación |
| --- | --- |
| Enero | 85 |
| Febrero | 97 |
| Marzo | 97 |
| Abril | 90 |
| Mayo | 97 |
| Junio | 97 |
| Julio | 65 |
| Agosto | 63 |
| Septiembre | 80 |

#### ETED

Índice de Transparencia

De acuerdo con la medición realizada por la DIGEIG, el índice de transparencia de la ETED para el mes de noviembre 2018 se sitúa en un 96.5% y con proyección a diciembre de 98%. Durante el periodo enero-mayo este indicador se mantuvo con un nivel de desempeño de 100% y luego descendió hasta alcanzar el 96.5% en noviembre. En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento mensual de este indicador.

La recepción y tramitación de las solicitudes de acceso a la información representa una de las funciones esenciales de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Las solicitudes de información que se recibieron y procesaron durante el año 2018 se muestran en la siguiente tabla.

Estadísticas de las solicitudes de información a la OAI por mes

| Mes | Sistema de atención ciudadana 311 | Cantidad de solicitud de Información | Cantidad de respuestas a solicitud de Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | 0 | 4 | 4 |
| Febrero | 0 | 5 | 5 |
| Marzo | 1 | 3 | 3 |
| Abril | 0 | 4 | 4 |
| Mayo | 0 | 5 | 5 |
| Junio | 0 | 3 | 3 |
| Julio | 0 | 6 | 6 |
| Agosto | 0 | 4 | 4 |
| Septiembre | 0 | 5 | 5 |
| Octubre | 0 | 2 | 2 |
| Noviembre | 0 | 7 | 7 |
| Diciembre | 0 | 2 | 2 |

Estadísticas de transparencia

En conformidad con la Resolución No. 3 y la Matriz de Responsabilidad Informacional que estableció la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la ETED registra y lleva un seguimiento a las solicitudes de información por parte de los ciudadanos, por los diversos medios disponibles. En la tabla siguiente se muestra el detalle de las solicitudes recibidas y tramitadas durante el 2018:

Solicitudes de información tramitadas por la OAI

| Medio de solicitud | Recibidas | Resueltas |
| --- | --- | --- |
| Física | 0 | 0 |
| Electrónica | 50 | 50 |
| 311 | 0 | 0 |
| Otras | 0 | 0 |

Tiempo de respuesta a las solicitudes por medio de información

| Medio de solicitud | Menor de 5 días | Mayor a 5 días |
| --- | --- | --- |
| Física | 0 | 0 |
| Electrónica | 5 | 45 |
| 311 | 0 | 0 |
| Otras | 0 | 0 |

Solicitudes declinadas

Durante el 2018, fueron dimitidas tres solicitudes de realizadas a través del portal SAIP, las informaciones solicitadas no procedían a ser entregadas por la naturaleza de la empresa y a su vez por ser informaciones sensibles y de seguridad nacional.

Para continuar fortaleciendo la transparencia de la institución, desde la OAI se ha estado actualizando el portal de Datos abiertos, con informaciones relevantes de la gestión institucional. Este portal contiene las estadísticas de la oficina de acceso a la información, el programa de ayuda asistenciales de la ETED, entre otras informaciones que también se puede encontrar así mismo en el portal de la empresa.

#### EGEHID

Índice de Transparencia

En la actualidad, la EGEHID tiene una evaluación de 81.08. Seguimos trabajando en las certificaciones de la NORTIC.

La Oficina de Acceso a la Información Pública se ha convertido en un instrumento interno y externo de fomento a la transparencia. Durante el año 2018, un total de 17 solicitudes fueron recibidas y tramitadas como establece la Ley No. 200-04 y su reglamento.

Al igual que el pasado año cuando quedó establecida la Matriz de Transparencia, que tiene como objetivo publicar periódicamente la nómina, la ejecución presupuestaria y los egresos por conceptos de compras de bienes y servicios.

Esta empresa se ha convertido en una fuente de información para aspectos académicos y un referente obligado para inversionistas locales e internacionales interesados en el mercado eléctrico dominicano.

2.3.2

### Índice Uso TIC e implementación de Gobierno Electrónico

#### CDEEE

# Índice de Uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico

#### EDESUR

Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico

Durante el año 2018 se realizaron esfuerzos para avanzar en el “Índice de Uso de TIC e implementación del Gobierno Electrónico”. Los resultados obtenidos de la última evaluación realizada por la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC), es la siguiente:

- EDESUR Dominicana vs el país:

- Uso de TIC y Gobierno Electrónico:

EDENORTE

Índice uso TIC e implementación Gobierno Electrónico

Nuestro índice actual es de 82.06 puntos.  Hemos logrado a la certificación de E-1 de nuestras redes, A3 Publicación Datos Abiertos y aprobación de nuestra Carta Compromiso.

ETED

Índice uso TIC e implementación Gobierno Electrónico

El Gobierno Dominicano a través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), ha creado el Índice de Uso TIC e implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (ITICGE), con el objetivo de evaluar de manera sistemática los esfuerzos realizados y en proceso, en lo concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e-Gobierno enfocados principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencias en las instituciones públicas de la República Dominicana.

De acuerdo con las mediciones realizadas por la OPTIC al mes de noviembre la ETED ha alcanzado un desempeño de 70.94% y se proyecta para finales del 2018 este indicador pueda llegar a un 80.4%.

En cuanto a los sub indicadores que componen este índice, se destaca que en el Uso de las TIC el nivel alcanzado por ETED es de 18.30 de 20 puntos, en implementación de E-Gobierno el nivel logrado es de 16.53 de 30, en Gobierno Abierto y e-Participación se obtuvo 17.77 de 25 y en Desarrollo de e-Servicios el valor alcanzado ha sido de 18.34 de 25.

Cabe resaltar, que para el segundo trimestre del año el valor alcanzado por la empresa en el Índice ITICGE fue de 52.4%, debido a los cambios que se introdujeron en el SMMGP. Como se ha mencionado anteriormente el valor actual del índice es de 70.94%, representando una mejora significativa de un 35.4% respecto a su valor anterior.

Los principales proyectos que se han implementado para mejorar este índice han sido: Certificación en la Nortic A3 sobre datos abiertos, Desarrollo de plataforma Web de la empresa y la mejora en el portal de transparencia, Desarrollo de la plataforma de servicios en línea y los proyectos que han mejorado la Gestión y Controles en materia de las TIC dentro de la empresa.

Al finalizar este año se espera que la ETED logre las certificaciones en las Nortic A2 sobre la presencia web y Nortic A5 sobre la disponibilidad de e-Servicios; para el primer trimestre del 2019 se estima la certificación de la Nortic A4 sobre interoperabilidad.

EGEHID

Índice Uso TIC e Implementación Gobierno Electrónico

En la actualidad, la EGEHID está en la fase de pre-evaluación, para luego entrar el punto de evaluación.

2.3.3

### Normas Básicas de Control Interno

#### CDEEE

#### CDEEE

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

El proyecto de implantación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) inició en la CDEEE a partir de noviembre de 2011; ya que la Contraloría General de la República (CGR) había remitido su resolución 001/11, en septiembre del 2011.

La metodología de la Contraloría CDEEE, para coordinar el autodiagnóstico institucional en la Unidad Corporativa, es la de constituir equipos multidisciplinarios para cada componente: ambiente de control (AMC); valoración de riesgos (VAR); actividades de control (ADC); información y comunicación (IyC); y monitoreo y evaluación (MyE). Esta manera de coordinar el proceso garantiza una completa recaudación de evidencias y de información valiosa a través de todos los colaboradores de nuestra institución.

A continuación, el ranking general por componente de control interno, usando la matriz NOBACI proporcionada por la CGR, en torno al nivel de avance del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la CDEEE UC:

| Valoración del Autodiagnóstico de Control Interno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escala de la Contraloría General de la República (CGR) |  |  |  |  |  |
| Componente | ene-2012* | ago-2014* | jun-2015* | dic-2016* | Sep-2018** |
| Ambiente de Control | 9.02 | 9.36 | 9.59 | 9.65 | 93.26 |
| Valoración y Administración de Riesgos | 7.76 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| Actividades de Control | 8.33 | 9.27 | 9.50 | 9.54 | 100.00 |
| Información y Comunicación | 7.71 | 9.24 | 9.40 | 9.42 | 100.00 |
| Monitoreo y Evaluación | 9.75 | 8.38 | 9.31 | 9.87 | 100.00 |

*Medición en base a un rango del 1 al 10

**Medición en base a un rango del 1 al 100

En resumen, el avance en la implantación de las NOBACI, arrojaría un ranking promedio general aproximado de 98.65%, usando la nueva matriz NOBACI. Bajo la metodología de valoración utilizada en el 2018 por la CGR, esto indica un nivel de desarrollo general satisfactorio. Los componentes VAR, ADC, IyC y MyE están implementados al 100% acorde a este órgano rector.

Los resultados más relevantes por componente en torno a NOBACI fueron los siguientes:

| Componente | Resultado |
| --- | --- |
| Ambiente de Control (AMC) | Revisión del Manual de Políticas de Compensación y Beneficios, campaña de difusión y sensibilización sobre el Código de Ética, revisión de la carga de trabajo, proceso de carga de las declaraciones juradas en el Portal de Transparencia con sus constancias, validación de los Manuales de Organización y Funciones Instituciones, entre otros. |
| Valoración de Riesgos (VAR) | Coordinación y ejecución del plan 2018: Estudios de identificación y valoración de riesgos para los proyectos institucionales, objetivos en Planes Operativos Anuales y Plan Estratégico. Proyecto de Alertas Críticas de Riesgos para áreas claves de la empresa. Talleres especializados VAR para enlaces de las direcciones (o equivalentes) de la empresa. Sesiones de asesoría a las direcciones. Taller especializado VAR para ejecución de proyectos de rehabilitación de redes, entre otras actividades de apoyo VAR. |
| Actividades de Control (ADC) | Actualización de políticas de: Gestión de Viáticos Nacionales e Internacionales, Libro Mayor, Tecnología e Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental, Contables homologadas con las EDE, entre otros. Actualización de los procedimientos operacionales de: Archivos, Gestión Humana, Tesorería, Compras y Contrataciones, Cooperativa de Empleados, Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), entre otros. |
| Información y Comunicación (IyC) | N/A |
| Monitoreo y Evaluación (MyE) | N/A |

Adicionalmente, es importante señalar que la Contraloría General de la República (CGR), sostuvo varias reuniones de seguimiento con la Contraloría de la CDEEE donde se les presentó en detalle, los avances de los planes de acción en torno a la implantación de las NOBACI, con el objetivo de lograr el 100% en dicho proyecto.

#### EDEEste

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

#### EDESUR

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

EDESUR Dominicana durante el año 2018 realizó acciones para mejorar los componentes de control interno del accionar de las entidades del sector público hacia la excelencia operacional, pasando de un 16% en el primer trimestre evaluado en enero 2018 a un 92.4% en el último trimestre mes de octubre, realizada por Contraloría General de la República en la NOBACI; según se detalla:

#### EDENORTE

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

La implementación de las Normas Básicas de Control Interno en EDENORTE Dominicana, se retomó a partir de agosto 2017, en vista de las modificaciones consideradas a la Normas y las variaciones en la gestión de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano rector del sistema, tal y como se establece en la Resolución 001/11.

Como parte de la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), a continuación el resumen de actividades desarrolladas durante el período enero - noviembre 2018:

- Impresión, firma y envío del informe de avance del Proyecto NOBACI, a través de la plataforma tecnológica de la contraloría, para el tercer período del año 2017 y, primer y segundo período del 2018.  Destacándose en los resultados el cumplimiento del plazo y un nivel de desarrollo satisfactorio para nuestra empresa.

- Emisión de informe de seguimiento NOBACI, DAI-008-2018 que contiene un resumen de las actividades realizadas durante la implementación de las NOBACI en EDENORTE Dominicana, desde agosto 2017 hasta abril 2018.

- Con el apoyo de la Contraloría de la CDEEE, se realizaron tres (3) talleres sobre la metodología de Valoración y Administración de Riesgo, dirigidos tanto al  personal de auditoría interna como a los enlaces-equipo de implementación de las diferentes áreas de la empresa. Se le ofreció inducción general sobre la implementación de las NOBACI, se le explicó la gestión de proyectos, haciendo ejercicios para la identificación y valoración de riesgos.

- Se completó la metodología de Valoración y Administración de Riesgo (VAR), que contiene el modelo de matriz de riesgo, la política de riesgo y las pautas para la reestructuración del Comité de Riesgo – NOBACI, elementos sobre los que se fundamentaría el proyecto de riesgo propuesto por la DAI para EDENORTE Dominicana.

- Recolección y segregaron de comentarios u observaciones realizados por la CGR a las evidencias colgadas en la plataforma NOBACI, estableciéndose en planes de acción por áreas y se distribuyeron a los fines pertinentes entre los enlaces relacionados.

- Recepción, revisión, compilación y envío de evidencias, colgadas en el Sistema Tecnológico de la CGR, para responder a los comentarios de la CGR. Cerrando los períodos a diciembre con 152, en abril con 133 y para agosto con 89 comentarios, para un porcentaje de validación de 55.43%.

- Emisión de informe de Avance de la implementación de las NOBACI DAI-013-2018, comprende un recuento de las actividades realizadas en EDENORTE Dominicana durante el período Mayo- Agosto 2018.

- EDENORTE a través de la DAI propuso como meta crucialmente importante (MCI) para el período 2018-2020, la implementación de las NOBACI en al menos 95% y la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo Institucional. Actualmente, en coordinación con los Enlaces NOBACI de las áreas, está desarrollando un calendario de visitas a los equipos de trabajo.

#### ETED

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

El control interno de la ETED es un aspecto esencial que fortalece el Gobierno Corporativo, con el propósito de crear los mecanismos necesarios para adecuar la dirección de la empresa bajo la premisa de las siguientes acciones: 1) implementación de directrices y lineamientos a través de las notas de contraloría, con el fin de reducir el riesgo de cumplimiento de los procesos y a nivel del Gobierno Corporativo. Adicionalmente, se han ejecutado diferentes actividades de concientización involucrando al equipo de liderazgo orientadas a las líneas estratégicas de la empresa, y 2) fortalecimiento del cumplimiento regulatorio, a través de documentación e implementación de políticas de control interno.

La gestión de control interno ha estado ejecutando actividades y proyectos en cumplimiento a los requerimientos exigidos por las normas, en los que se han obtenido resultados satisfactorios en los indicadores de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). Esta norma estableces requisitos y directrices en los cinco componentes, citados a continuación:

- Ambiente de Control: Este componente establece mantener un ambiente el cual diseñe, ejecute y de seguimiento al sistema de control interno con el involucramiento de la máxima autoridad y el equipo de liderazgo de la empresa. Garantizando la existencia de políticas y mejores prácticas de gestión humana, filosofía organizacional y un modelo de comportamiento ético entre otros aspectos.

- Valoración y Administración de Riesgo: Los requerimientos exigidos por la NOBACI establece que se deben identificar y evaluar los riesgos vinculados a los objetivos y visión organizacional, a través de la implementación de una metodología basada en gestión y valoración de riesgos estratégicos y corporativos.

- Actividades de Control: Son actividades que permiten mitigar los riesgos identificados y evaluados, soportados con políticas y procedimientos para dar cumplimiento oportuno y de calidad a los procesos.

- Información y Comunicación: Este aspecto consiste en un sistema de información y comunicación para la rendición de cuenta en la ejecución de las operaciones internas de la empresa.

- Monitoreo y Evaluación: Esta actividad contempla la implementación de un sistema de gestión de seguimiento y monitoreo continuo a los procesos y planes de acción, que permitan identificar futuras desviaciones de manera oportuna y obtener un mayor control en las operaciones del negocio. `

Avance en los indicadores NOBACI

Para fortalecer la gestión de Control Interno se han desarrollado una variedad actividades que contribuyen a la consecución de los objetivos de la empresa, estableciendo controles y mediciones que garanticen el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma, así como, identificar y comparar la tendencia de los indicadores y proyectos que impactan el desempeño.

A continuación, la ilustración muestra el desempeño general correspondiente al indicador del desempeño de la NOBACI trimestralmente.

Los proyectos e iniciativas diseñadas en el plan estratégico encaminan el desempeño de este indicador a seguir en aumento y establecer controles de seguimiento que permitan identificar cualquier desviación de manera oportuna.

Con el objetivo de evaluar el comportamiento individual de cada uno de los componentes vinculados al desempeño de la NOBACI, se presentan las gráficas a continuación:

Esta ilustración muestra la tendencia gradual de manera positiva que tuvo el indicador Ambiente de Control, sin embargo, presenta un gran reto y desafío para la empresa obtener resultados aún más satisfactorios en este componente.

Como relación a la valoración y administración de riesgo, se obtuvo un resultado significativo ascendiendo a un 96.55% al cierre del último trimestre. Cabe destacar, que aún se encuentra pendiente la elaboración del Manual de Funciones del Sistema de Gestión Integral, planificado para el año 2019.

Según detalla la ilustración anterior, este componente muestra un avance en las actividades de control a partir del segundo trimestre, este componente mantuvo un desempeño prácticamente lineal con una mínima variación.

Información y comunicación se puede visualizar un desempeño significativo al cierre del trimestre, alcanzando un desempeño de un 85%. Entre el primer y segundo trimestre hubo un avance de un 16.28% aumentando en 1.28% para el cuarto que sería para un 17.56% en total.

Este componente se puede apreciar una tendencia lineal a partir del segundo trimestre, alcanzando un desempeño constante de un 87.50%. Las acciones que dieron cumplimiento a este aspecto van orientada a los procesos de documentación de manuales, políticas, procedimientos y otros documentos de gestión.

Proyectos ejecutados para mejorar el índice NOBACI

Los establecimientos de controles de gestión y monitoreo a los procesos contribuyeron a la mejora del índice de NOBACI, así como, la identificación, documentación y diseño de instrumentos en cada uno de los componentes. Un proyecto fundamental ejecutado por la ETED en el 2018 ha sido la implementación de un sistema de valoración y administración de riesgo (VAR), en donde fueron identificados, clasificados, valorizados y se administran los riesgos de la ETED a los diferentes niveles (estratégicos y operativos).

#### EGEHID

### Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Durante el llenado del autodiagnóstico surgió la iniciativa de crear el Comité de Políticas y Procedimientos (CPP) y en una mesa de trabajo, durante una de las reuniones del Equipo NCI, mientras discutíamos el puntaje que debía asignársele a las diferentes aseveraciones, concluimos con la siguiente afirmación: EGEHID es una Empresa organizada, con un control interno robusto, con resultados operativos tangibles, y esto debe reflejarse en nuestra normativa interna.

Lo anterior se traduce, en que todas las políticas, procedimientos, e instructivos deben estar debidamente documentados, aprobados, socializados y al alcance de todos. Pero, ¿cómo dar cumplimiento a estos requisitos? Históricamente la solución a esta problemática, se lograba contratando una empresa consultora, con una mínima participación de los entes involucrados. Los resultados alcanzados se recogían en unos manuales que no eran aplicables.  ¿Porque, quién mejor que la persona que a diario ejecuta el proceso, para describirlo y mejorarlo?

Teniendo en cuenta todo esto, propusimos a la MAE, en nuestro Primer Informe de Avance en la Implementación, la creación de un Comité de Políticas y Procedimientos (CPP),  con la  presencia de cada una de las áreas funcionales de la Empresa y la misión de dotar a la EGEHID de las políticas y procedimientos necesarios para su buen funcionamiento, ajustados a las NOBACI: creando una cultura  de Ambiente de Control, alineada con los objetivos del Plan Estratégico de EGEHID (PEI)  2014-2021: “Formalizar la documentación de políticas y procedimientos para toda operación (administrativa y financiera)”.

Gracias al apoyo del Administrador, Ing. Demetrio Lluberes, se dieron los primeros pasos para la conformación del CPP con los colaboradores seleccionados. En este encuentro, presentamos el Proyecto de Políticas y Procedimientos EGEHID, el cual funciona bajo la Coordinación General del Equipo NOBACI, el cual fue concebido en 6 etapas: 1ra. Levantamiento de la Información; 2da.  Identificación de Políticas y Procedimientos; 3ra. Ajustes de las Políticas y Procedimientos existentes; 4ta. Elaboración de las Políticas y Procedimientos faltantes; 5ta. Aprobación y 6ta. Socialización y Publicidad.

Adicionalmente, de acuerdo a las normas, deben cumplirse los siguientes requerimientos:

- Creación del Comité de Riesgos: (Norma IV: Información y Comunicación, I y C 2).

- Creación del Comité de Control Interno (Norma I: Ambiente de Control, AMC 33): instancia que evalúa y fija políticas sobre control. (Por ejemplo, las normas secundarias y procedimientos según el art. 14 del Reglamento de la Ley No. 10-07). Se encargará, además, de revisar los informes de auditoría interna y externa, para su análisis, identificación y mitigación de riesgos del control interno institucional.

- Designación del Oficial de Ética, como  la figura operativa del Comité de Ética, entre cuyas funciones se encuentran: monitorear el cumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética, las posibles causas de incumplimiento detectadas, sugerir los planes de acción a ser implementados, realizar talleres y evaluaciones periódicas -que deberán ser firmadas por los empleados- (al menos una vez al año), para garantizar que todo el personal posee la información de todo lo establecido en el Código de Ética Institucional (CEI).

- Designar una persona o área responsable de actualizar la metodología para la VAR.

- Asignar responsabilidad para coordinar el proceso de aplicación de la VAR (incluye planificar su aplicación, establecer tiempo y forma, tramitar y compilar los resultados). Vigilar que se aplique y rinda cuenta, según lo previsto en la VAR y en las normas de la CGR.

- Asignar responsabilidad a los Directores de cada unidad organizacional y al personal con experiencia y conocimiento de las operaciones y el entorno, la tarea de identificar los riesgos, e incluir estas responsabilidades en el Manual de Funciones de la Empresa.

UERS

### Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

| No. | Componente | Evaluación | Nivel de Desarrollo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambiente de Control | 98.88% | Satisfactorio |
| 2 | Valoración y Administración de Riesgos | 100% | Implementado |
| 3 | Actividades de Control | 100% | Implementado |
| 4 | Información y Comunicación | 95.35% | Satisfactorio |
| 5 | Monitoreo y Evaluación | 97.60% | Satisfactorio |

2.3.4

### Gestión Presupuestaria

2.3.5

### Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

#### CDEEE

#### Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

# La CDEEE planificó para el periodo enero-diciembre 2018 un monto total de RD$571,869,808.39 para compras y contrataciones de la institución. Ver en anexos el Plan Anual de Compras y Contrataciones íntegro correspondiente a este periodo.

#### EDEEste

#### Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

Resumen licitaciones realizadas en el periodo

Durante este periodo se han realizado siete (7) licitaciones, de las cuales cuatro (4) ya fueron adjudicadas, por un monto total de: RD$1,485,779,205.70, y de las tres (3) licitaciones restantes, una (1) fue declarada desierta, una (1) cancelada; ambas con un monto de: RD$938,879,495.00. Actualmente, tenemos una (1) licitación en curso, con un monto estimado ascendente a: RD$9,519,190.00.

A continuación, presentamos los detalles:

Tipos de empresas

Del monto total contratado en órdenes de compras y/o pedidos (RD$4,556,517,846.90), un 28% fue ejecutado con MIPYMES (RD$1,255,553,619.39), y un 4% se adjudicó a MIPYMES Mujeres (RD$184,451,290.20) resultando un total de RD$1,440,004,909.59, equivalente a 32% adjudicados a MIPYMES en general.  A continuación, los detalles:

| Tipo de Empresa | Cantidad de Procesos | Montos Contratado | % en base a montos contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPYMES | 104 | 1,255,553,619.39 | 28% |
| MIPYMES Mujeres | 26 | 184,451,290.20 | 4% |
| Diversos | 735 | 3,116,512,937.31 | 68% |
| Total | 865 | 4,556,517,846.90 | 100% |

| MIPYMES | 104 | 1,255,553,619.39 | 28% |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPYMES Mujeres | 26 | 184,451,290.20 | 4% |
| Total de MIPYMES | 130 | 1,440,004,909.59 | 32% |

La cantidad total de procesos clasificados durante este periodo fueron 865, sin embargo, en el cuadro de modalidad detallado más arriba, se reflejan 837; esto debido a que de un proceso adjudicado pueden resultar ganadores varios proveedores los cuales pueden ser MIPYMES en general o proveedor diverso.

Modalidad y montos de compras adjudicados a MIPYMES

| Tipo de Compra | Montos Adjudicados MIPYMES |
| --- | --- |
| Comparación de Precios | 29,526,558.89 |
| Compra Directa | 7,678,506.60 |
| Compra Menor | 2,128,656.35 |
| Extensión de Contrato | 1,068,406,040.42 |
| Licitación Pública | 329,597,689.33 |
| Proveedor Único | 2,667,458.00 |
| Total general | 1,440,004,909.59 |

Rubros e identificación de contratos

- Alimentos y Bebidas

- Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo

- Combustibles

- Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles

- Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento

- Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación

- Cuerda, cadena, cable, alambre y correa

- Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones

- Equipo para servicios de transporte

- Equipos de oficina, accesorios y suministros

- Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad

- Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales

- Etiquetado y accesorios

- Ferretería

- Herramientas y maquinaria general

- Instrumentos de medida, observación y ensayo

- Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos

- Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía

- Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales

- Muebles, mobiliario y decoración

- Ropa, maletas y productos de aseo personal

Descripción de los procesos

Los procesos de compras se realizan bajo las directrices y en cumplimiento de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones. Con especial atención al Art. no. 17, Párrafo I, Párrafo II, donde se indican los umbrales dictados por el Órgano Rector. Se realizaron las siguientes modalidades de selección: Licitaciones Públicas, Comparaciones de Precios, Compras Menores, Compras Directas.

Montos contratados: RD$ 4,556,517,846.85

| Modalidad | Cantidad de Contratos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Bienes | 344 | 1,630,183,847.92 | 38% |
| Obras | 27 | 345,811,114.34 | 8% |
| Servicios | 466 | 2,580,522,884.59 | 54% |
| Total general | 837 | 4,556,517,846.85 | 100% |

#### EDESUR

#### Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

EDESUR Dominicana ha dado cumplimiento a la Resolución No. 1/2018, de fecha 29 de julio de 2018, emitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), publicando en nuestro Portal de Transparencia el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Empresa (sección transparencia); donde se contempla todo el detalle de las necesidades asociadas a bienes, servicios y obras que fueron adquiridos durante el año.

Ver anexo con el detalle del Plan Anual de Compras y Contrataciones 2018

#### EDENORTE

#### Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

EDENORTE Dominicana planificó sus compras y contrataciones para el periodo enero-diciembre 2018 en cumplimiento con la Ley340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Ver en anexos el Plan Anual de Compras y Contrataciones íntegro correspondiente a este periodo.

#### ETED

# Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

La ETED planificó para el periodo enero-diciembre 2018 un monto total de RD$ 5,094,376,570.44 para compras y contrataciones de la institución.

| DATOS DE CABECERA PACC |  |
| --- | --- |
| MONTO ESTIMADO TOTAL | RD$ 5,094,376,570.44 |
| CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS | 50 |
| CAPÍTULO | 6105 |
| SUB CAPÍTULO | 01 |
| UNIDAD EJECUTORA | 0001 |
| UNIDAD DE COMPRA | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
| AÑO FISCAL | 2018 |
| FECHA APROBACIÓN |  |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN |  |
| BIENES | RD$ 1,076,318,379.65 |
| OBRAS | RD$ 3,500,962,323.95 |
| SERVICIOS | RD$ 517,095,866.83 |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA | RD$ - |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | RD$ - |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME |  |
| MIPYME | RD$ 262,890,358.34 |
| MIPYME MUJER | RD$ - |
| NO MIPYME | RD$ 4,831,486,212.10 |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |
| COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | RD$ - |
| COMPRA MENOR | RD$ - |
| COMPARACIÓN DE PRECIOS | RD$ 109,674,380.80 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | RD$ 4,914,250,157.64 |
| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL | RD$ - |
| LICITACIÓN RESTRINGIDA | RD$ - |
| SORTEO DE OBRAS | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO | RD$ - |
| EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR | RD$ - |

El índice de contrataciones públicas mide el nivel de uso del sistema nacional de compras y contrataciones públicas por parte de las instituciones del estado. Al mes de noviembre la ETED ha alcanzado un nivel de desempeño de 84.16% y se proyecta que para diciembre este valor se mantenga constante. La siguiente grafica muestra como la empresa ha mejorado en un 180.5% su valor, pasando de un 30% en el primer trimestre del año a su valor actual de 80.16%.

En cuanto a los sub indicadores que componen el índice de contrataciones públicas, la empresa ha logrado lo siguiente: en planificación de compras el valor registrado es de 15 puntos de un total de 15 que el peso de este sub indicador, en publicaciones de procesos se obtuvo un 15 de 15, en Gestión de procesos el valor obtenido es de 10.16 de 20 puntos, en administración de contratos la puntuación es de 24 de un total 30 y en compra a MIPYMES y Mujeres el valor es de 20 de 20, las oportunidades de mejora para el año 2019 se sitúan en la gestión de procesos y la administración de contratos.

#### UERS

# Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

Resumen de licitaciones realizadas en el periodo

| Fecha Aprobación | Modalidad de Compra | Carátula | Rubros | Total en Pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/06/2018 | Licitación publica | UERS-CCC-LNP-2018-0002 | Vehículos | $ 18,002,831.00 |
| 01/05/2018 | Licitación publica | UERS-CCC-LPN-2018-0001 | Eléctricos | $ 85,747,105.81. |
| 04/06/2018 | Licitación publica | UERS-CCC-CP-2018-0004 | Tecnología | $ 2,008,997.82 |

Resumen de compras y contrataciones

| Modalidad | Cantidad de Procesos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Compras directas | 496 | 24,366,858.86 | 2.701086536 |
| Compras menores | 152 | 52,274,714.20 | 5.79 |
| Comparación de precios | 240 | 719,712,717.36 | 79.78 |
| Licitaciones restringidas | 0 | 0 | 0 |
| Licitaciones publicas | 3 | 105,758,934.63 | 11.72 |
| TOTAL | 891 | 902,113,225.05 | 100 |

Monto contratado

| Modalidad | Cantidad de Contratos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Compras directas | 496 | 24,366,858.86 | 2.701086536 |
| Compras menores | 152 | 52,274,714.20 | 5.79 |
| Comparación de precios | 240 | 719,712,717.36 | 79.78 |
| Licitaciones restringidas | 0 | 0 | 0 |
| Licitaciones publicas | 3 | 105,758,934.63 | 11.72 |
| TOTAL | 891 | 902,113,225.05 | 100 |

2.3.6

### Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

EDESUR

### Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

Durante el ejercicio del año 2018, EDESUR Dominicana ha trabajado para el cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 350-17 en la implementación del Portal Transaccional de Compras Dominicanas, herramienta tecnológica para la gestión de las contrataciones públicas.

Se estima iniciar con la publicación de todos nuestros procesos de compras en el Portal Transaccional, al cierre del año 2018.

2.3.7

### Auditorías y Declaraciones Juradas

#### CDEEE

#### Auditorías y Declaraciones Juradas

La Dirección de Auditoría Interna (DAI) en el período enero - diciembre 2018, realizó actividades de revisión, verificación, opinión y asesoría en casi todas las dependencias de la Unidad Corporativa de la CDEEE. Entre estas, se incluyen la verificación de los registros contables y financieros, aseguramiento en el cumplimiento de normas y procedimientos, identificación y mitigación de riesgos asociados a los procesos, aportes a la mejora de procesos; así como nuestro apoyo en asesoría y asistencia técnica en todas las áreas, siendo nuestro interés fundamental proveerles el apoyo necesario para el éxito en el logro de sus metas.

Asimismo, la DAI colaboró y sirvió de enlace en las ejecutorias de los auditores externos y la Cámara de Cuentas.  Además, les dio seguimiento a los temas relativos a los controles para el manejo de los procesos relacionados al control previo y los desembolsos, a las cuentas por cobrar en la comercialización de energía, mercado de contrato; al registro de las transacciones de los proveedores de servicios a los empleados; el seguimiento a los procesos de asignación, trasiego e inventario de los combustibles; entre otros.

Emitimos un total de 22 informes de auditoría. Esto, sin considerar 11 informes de las actividades recurrentes (arqueos realizados a los fondos de caja y de trabajo que utiliza la CDEEE), con resultado de un 81% de cumplimiento a la meta propuesta para el 2018 (22 de 27 informes).

# Declaraciones juradas

Los funcionarios sobre quienes recaen la responsabilidad de presentar las declaraciones juradas en nuestra institución, todos y cada uno de ellos han cumplido con su obligación legal establecida.

p

#### EDEEste

#### Auditorías y Declaraciones Juradas

| Declaraciones juradas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Funcionario | Enlace publicación: |
| Administrador Gerente General | Luis Ernesto de León | https://www.edeeste.com.do/transparencia/index.php/declaraciones-juradas-patrimonio/#1857-encargado-de-compra |
| Presidenta Consejo de Administración | María Luisa Carbonell |  |
| Vicepresidente Consejo de Administración | Serafín Rodríguez Grullón |  |
| Miembro Consejo de Administración | Ramón Nicolás de los Santos Santana |  |
| Miembro Consejo de Administración | Juan Antonio Pérez |  |
| Miembro Consejo de Administración | Francisco Radhames Peña Peña |  |
| Miembro Consejo de Administración | Camilo Antonio Nazir Tejada |  |
| Director Financiero | Hugo Bastardo |  |
| Encargado de Compras | Elargida Henríquez de Páez |  |

#### EDESUR

#### Auditorías y Declaraciones Juradas

Durante el año 2018 se realizaron auditorías programadas, además de varias investigaciones especiales, acompañamientos con otras áreas operativas, participación en equipos de trabajo, etc. A continuación, citamos las auditorías realizadas en el período:

- 42 Auditorías a procesos comerciales y técnicos programadas.

- 31 Auditorías especiales no programadas.

Estas auditorías incluyeron análisis a procesos de atención al cliente (contratos, cambios de titular, bajas voluntarias y forzadas, etc.), la correcta aplicación de los procedimientos de ejecución, supervisión y pagos de órdenes de servicio, revisión de los registros en las cuentas que conforman los estados financieros; así  como el análisis y revisión de expedientes para la realización de desembolsos.

Declaraciones Juradas de Funcionarios

En cumplimiento de la Ley No. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio por los Funcionarios Públicos, han presentado sus declaraciones juradas a la Cámara de Cuentas los siguientes funcionarios: el Administrador Gerente General y el Gerente de Compras. Las constancias de recepción de dichas declaraciones fueron publicadas en el portal institucional de EDESUR Dominicana, en el siguiente link: http://www.edesur.com.do/transparencia/declaraciones-juradas/.

Al cierre de este informe, se encuentra en proceso de tramitación la Declaración Jurada del nuevo Director de Finanzas.

#### EDENORTE

Auditorías y Declaraciones Juradas

Un aspecto relevante en materia de transparencia lo constituye la publicación de las declaraciones juradas correspondientes a los funcionarios llamados a presentar las mismas en el portal de la empresa. En el caso de EDENORTE actualmente contamos con 3 publicaciones correspondientes a: Administrador Gerente General, Gerente de Compras y Director Financiero. Fue solicitado en noviembre a la Cámara de Cuentas las declaraciones juradas de los miembros del Consejo de Administración y estamos a la espera de las mismas para publicarlas también en el portal de trasparencia.

#### ETED

Auditorías y Declaraciones Juradas

La Dirección de Auditoría Interna (DAI) en el período enero - diciembre 2018, realizó actividades de revisión, verificación, opinión y asesoría en casi Para el año 2018 la planificación de actividades estuvo conformada por auditorias técnicas aplicadas a las áreas operativas, de tecnologías (TI), las financieras, administrativas, de cumplimiento y de gestión.

Durante la Gestión de la ETED durante el año 2018 se elaboraron un total de 101 actividades de auditorías en total, donde 86 de estas fueron ejecutadas en tu totalidad y 15 se encuentran en proceso, así como a su vez de esta misma 29 de las 101 actividades de auditoria se encontraban en el calendario de planificación y 72 estuvieron fuera de la planificación.

Los funcionarios de la ETED que, por la preponderancia de sus funciones, reportan declaración jurada de bienes son los siguientes:

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| Administrador General | Julián Antonio Santana Araujo |
| Director Financiero | Francisco Ruíz |
| Director Administrativo | Fabio Peña |
| Gerente de Logística y Compras | Félix Fermín |

Las actividades desarrolladas en base a las auditorias ejecutadas en el periodo enero – diciembre 2018, fueron las siguientes:

| Área | Cantidad Ejecutada |
| --- | --- |
| Administración General | 5 |
| Consultoría Jurídica | 6 |
| Dirección Administrativa | 7 |
| Dirección de Ingeniería y Proyectos | 42 |
| Dirección de Mantenimiento a Infraestructura | 7 |
| Dirección de Operaciones | 2 |
| Dirección Financiera | 3 |
| DT&T | 2 |
| Gerencia de Comunicación Estratégica | 2 |
| Gerencia de Recursos Humanos | 3 |
| Secretaria General | 2 |
| Otros | 5 |
| Total general | 86 |

Las actividades desarrolladas en base a las auditorias en proceso en el periodo enero – diciembre 2018, fueron las siguientes:

| Área | Cantidad en Proceso |
| --- | --- |
| Dirección Administrativa | 4 |
| Dirección de Ingeniería y Proyectos | 7 |
| Dirección Financiera | 4 |
| Total general | 15 |

#### EGEHID

Auditorías y Declaraciones Juradas

A continuación, presentamos el link de las declaraciones juradas de los principales funcionarios de la EGEHID:

- Ing. Demetrio Lluberes Vizcaíno, Administrador EGEHID

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/Declaraci%C3%B3n%20Jurada%20Ing.%20Demetrio%20Lluberes%20V.pdf

- Ing. Porfirio Amos Fernández, Sub-Administrador EGEHID

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/Declaraci%C3%B3n%20Jurada%20Ing.%20Porfirio%20Amos%20Fern%C3%A1ndez%20M.pdf

- Lic. Ángel Ramón Puello Báez, Miembro del Consejo Administrativo

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/Declaraci%C3%B3n%20Jurada%20Lic.%20Angel%20R.%20Puello%20Baez.pdf

- Ing. Roberto Mejía Pujols, Miembro del Consejo Administrativo

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/Declaraci%C3%B3n%20Jurada%20Ing.%20Roberto%20Mejia%20Pujols.pdf

- Ing. Juan Isaías Medina De La Rosa, Miembro del Consejo Administrativo

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/Declaraci%C3%B3n%20Jurada%20Ing.%20Juan%20Isaias%20Medina%20De%20La%20Rosa.pdf

- Lic. Abigail Soto, Miembro del Consejo Administrativo

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/Declaracion%20Jurada%20Lic.%20Abigail%20Soto.pdf

- Lic. Geraldino González, Miembro del Consejo Administrativo

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/Declaracion%20Jurada%20Geraldino%20Gonzalez.pdf

- Lic. Geisa Sánchez, Gerente de Compras

http://www.egehid.com.do/Transparencia/Oficina%20Acceso%20Informaci%C3%B3n/Declaraciones%20Juradas/DECLARACION%20JURADA%20GEISA%20SANCHEZ.pdf

2.4

## Indicadores de Gestión

## (Perspectiva de los Usuarios)

2.4.1

### Sistema de Atención Ciudadana

### 3-1-1

#### CDEEE

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

En lo que respecta al uso del Sistema 311, sobre Recepción y Canalización de Denuncias, Quejas y Reclamaciones, conforme el Decreto No. 694-09, informamos que, a través de la plataforma de Asistencia Ciudadana 311, en el período comprendido entre el 1ero de enero al 30 de noviembre de 2018, esta institución recibió las quejas, reclamaciones y sugerencias que detallamos a continuación:

| Mes | Quejas | Reclamaciones | Sugerencias | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Febrero | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Marzo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Abril |  |  |  |  |
| Mayo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Junio |  |  |  |  |
| Julio |  |  |  |  |
| Agosto |  |  |  |  |
| Septiembre |  |  |  |  |
| Octubre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Noviembre | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total general | 6 | 1 |  |  |

Resaltamos que de las siete (7) quejas/reclamaciones recibidas, todas refieren a temas relacionados con el servicio energético, las cuales fueron cerradas. En ese orden de ideas, ningún requerimiento formulado a través del Sistema de Atención Ciudadana 311 se encuentra abierto (en proceso):

| Distribuidora | Abierto | Cerrado |  | Declinado | Total General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipio | Quejas/ Reclamaciones | Quejas | Reclamaciones | Sugerencia |  |
| EDEEste |  |  |  |  |  |
| -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDENORTE |  |  |  |  |  |
| Mao | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tamboril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDESUR |  |  |  |  |  |
| San Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total general | 6 |  | 1 |  |  |

#### EDEEste

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

#### EDESUR

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

A través del Sistema 311, el ciudadano puede reportar en cualquier momento su denuncia, queja o reclamación mediante una vía centralizada, única, rápida y directa. A la fecha, EDESUR Dominicana, S.A. ha recibido un total de 52 quejas, 30 reclamaciones y 3 sugerencias, sumando un total de 85 interacciones a través de esta plataforma.

A continuación, se presenta el detalle de los casos recibidos durante el año 2018:

#### EDENORTE

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

Cabe destacar que EDENORTE tiene el acceso a la Línea 311, el cual es un registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias tiene como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes.

#### ETED

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

Con el objetivo de aplicar el decreto No. 694-09, sobre el Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1, la Oficina de Acceso a la Información Pública de ETED revisa periódicamente el usuario asignado a esta institución para darle seguimiento a las quejas, denuncias y/o reclamaciones. En ese sentido, en el año 2018 no se recibieron solicitudes por esa vía.

#### EGEHID

Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

En este año no recibimos ninguna llamada al Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1.

2.4.2

### Entrada de servicios en línea, simplificación de trámites, mejora de servicios públicos

#### EDESUR

### Entrada de servicios en línea, simplificación de trámites, mejora de servicios públicos

Desde enero hasta el mes de octubre de 2018, han sido recibidas un total de 62 solicitudes de información, de las cuales 2 fueron en nuestra Oficina de Acceso a la Información, 2 a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y 58 a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública SAIP. A la fecha no se encuentra ninguna información pendiente de entrega.

#### EDENORTE

### Entrada de servicios en línea, simplificación de trámites, mejora de servicios públicos

En EDENORTE hemos estado trabajando con el proyecto implementación de Ventanilla Única de Permisos de Construcción en la República Dominicana.

Este proyecto es implementado a través del decreto 259-18 el cual tiene como objetivo crear un instrumento multicanal que integre en una sola plataforma digital interconectada todos los trámites que las personas físicas o jurídicas, nacionales y extranjeras, deben realizar ante diversas instituciones de la administración pública para obtener permisos y licencias para el desarrollo de proyectos de construcción de edificaciones en el país.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es el órgano designado en dicho decreto para la gestión de la ventanilla única y encargado del establecimiento y financiamiento de su estructura operativa central.

EDENORTE Dominicana S.A. es una de las 14 instituciones de Administración Pública, integradas en el proyecto de Ventanilla Única y su participación consiste en la evaluación y certificación del diseño eléctrico de los proyectos mayor de 10 KVA, para asegurar el cumplimiento con las normativas establecidas por las Leyes, Reglamentos y sus aplicaciones. tiene que ver la emisión de la aprobación de interconexión de diseños eléctricos.

Actualmente estamos en la etapa de la automatización, en donde la OPTIC iniciaron la automatización del servicio que está relacionado a la Ventanilla Única de Construcción (VUC), llamado “Certificación de Aprobación de Planos” de EDESUR, inmediatamente se tenga modelado del  proceso se iniciará con EDEEste y EDENORTE. La meta que tenemos es que para la finalización del presente año 2018 se tengan estos servicios ya automatizados.

Adicionalmente hemos iniciado con el proyecto de “Mejora y simplificación de Procesos” coordinado por el MAP, bajo el marco de la iniciativa República Digital.

Los procesos propuestos para simplificar son:

- Solicitud de Contrato de servicio de Electricidad

- Solicitud de cambio de voltaje

- Cancelación de contrato (baja de contrato)

En el mes de octubre 2018, a través de la Empresa Deloitte, se realizó el levantamiento de información para la mejora de los procesos mencionados anteriormente. En este mes de noviembre nos estarán presentando, para validar la información levantada anteriormente, el proceso simplificado y las iniciativas que deben ser implementadas para conseguir el mismo. Durante la presentación se abordarán los siguientes puntos:

- Presentación y validación del Mapa de procesos de la institución.

- Presentación y validación del proceso y procedimiento actual.

- Presentación y validación del proceso y procedimiento simplificado.

- Presentación de las iniciativas a ser implementadas para lograr la simplificación.

Adicionalmente ya contamos con los servicios en línea de pago de factura, pre-solicitud de nuevo contrato, factura ecológica, formulario de reclamaciones, reporte de avería y fraude.

2.5

## Otras acciones desarrolladas

EDEEste

## Otras acciones desarrolladas

# Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo

Durante el 2018, podemos destacar como los principales logros de la gestión, el incremento de las cobranzas en RD$1,553.4 MM, lo que representa un mes adicional de cobranza respecto del 2017. La rehabilitación de 320 kilómetros de redes MT-BT en los proyectos de reducción de pérdidas de energía y mejora de calidad del servicio.

En el tablero a continuación, podemos observar un comparativo, versus meta y año anterior, de los resultados de nuestros principales indicadores de gestión.

EDESUR

## Otras acciones desarrolladas

A continuación, se consolidan los Hitos más relevantes alcanzados por EDESUR Dominicana, S. A. durante el año 2018. Se incluyen las acciones de impacto y/o mejora de gestión ejecutadas por la “Nueva EDESUR”:

Fortalecimiento Institucional:

- Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020.

- Elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 2019.

- Redefinición de la estructura de Organizativa de EDESUR bajo un modelo de gestión orientado a resultados, basado en valores y cercano al cliente; enfocada en una primera etapa en las áreas claves del negocio o sustantivas.

- Creación del Comité de Prevención y Atención de Accidentes Eléctricos, reforzando el proceso de análisis de las causas principales de los accidentes eléctricos, definiendo preliminarmente un mapa de puntos vulnerables de red, con propensión a ser sustituidos por razones de seguridad, diseño, presupuesto y programación de una campaña mercadológica educacional, destinada a concienciar a los clientes sobre el buen uso de las instalaciones eléctricas y los peligros de las conexiones ilegales.

- Mejoras en Infraestructura Tecnológica

- Mejoras Red de Datos LAN

Finalización Torre Auto Soportada de Comunicación Loma Manaclar.

- Entrega formal de la fibra óptica Haina-Itabo y conectividad punto a punto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la Subestación UASD. Esto permitió el servicio de video vigilancia 911 Haina-San Cristóbal y del campus de la Universidad.

- Las actividades de Responsabilidad Social Empresa desarrolladas fueron Proyecto “Sur Contigo”, con jornadas de limpieza de playas, reforestación y charlas educativas, nos unimos a las iniciativas “Basura Challenge” y “Atabey Caobatón”, las cuales motivan la limpieza y recogida de desechos sólidos para el beneficio del medio ambiente y a la transformación de un vertedero en un Parque Ecológico de Caoba.

- Estatus visitas sorpresas

EDENORTE

Otras acciones desarrolladas

Ejecuciones no contempladas en el Plan Operativo

| Visita | Fecha | Compromiso | Respon-sable | reporte_ avance | estado | lugar | Presup. Progra-mado | Presup. Ejecuta-do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199ª Visita:Municipio Restauracion, Loma de Cabrera, Santiago De La Cruz, Provincia Dajabón | 18/3/2018 | Electrificar y suministrar energía al Estadio de Beisbol y cancha de Baloncesto, Dajabón | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) | Avances Físicos | En gestión normal | Dajabón | RD$ 90,396.74 | RD$ 50,677.94 |
| 143ª Visita: Provincia Montecristi, Municipio de Guayubín, Comunidad Loma de Solimán | 24/7/2016 | Electrificación de las comunidades de Solimán, Guaba y Loma de Pozo Prieto en Guayubín, Montecristi | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) | Estatus al 19/12/2017: El proyecto está detenido. Estos fondos serán tramitados en Enero 2018. Estatus al 19/1/2018: Se recibió del Ministerio de Administración (seguimiento a Proyectos visitas del Presidente) el 50% (RD$ 5.5 MM) acordado. El 50% restante será cubierto por EDENORTE para la realización de este proyecto. Actualmente este proyecto se encuentra en la fase de diseño. Estatus al 05/02/2018: Este proyecto finalizó la fase del diseño, se encuentra actualmente en revisión del presupuesto (a cotizar con las contratas de mantenimiento). 26/02/2018: El proyecto Loma de Soliman está en proceso de inicio, en la actualidad se está replanteando en el terreno y se tiene previsto iniciar la ejecución el 28-02-2018 y la ejecución tendrá un tiempo de 90 días calendarios por lo que la fecha de entrega prevista es el 29 -05-2018 . 15/03/2018:Fueron iniciado la excavaciones de Loma de Solimán el 28-02-2018 y no ha utilizado presupuesto. El presupuesto se afectará cuando se realicen las cubicaciones. Avances al 15/5/2018 | En gestión normal | Monte Cristi | $ 11,000,000.00 | RD$ 10,042,226.66. |
| 126ª Visita: Provincia La Vega, Distrito Municipal Ranchito, Sección Sabana Rey | 10/1/2016 | Instalar sistema eléctrico para apoyo a proyecto productivo en Sabana Rey, La Vega | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) | 17/11/2017: R.C. Hato Viejo, Cenovi - 90% R.C. La Tina , Cenovi - 90% R.C. Los Gallardos de Sabana Rey Cenovi - 80% R.C. Rio Camú de Sabana Rey Cenovi - 84% 19/12/2017: R.C. Hato Viejo, Cenovi - 100% R.C. La Tina , Cenovi - 100% R.C. Los Gallardos de Sabana Rey Cenovi - 100% R.C. Rio Camú de Sabana Rey Cenovi - 100% 19/1/2018: Hasta el momento se mantiene el mismo estado para estos proyectos, actualmente están en proceso de cuadre de los pendiente para facturar. 26/02/2018: Las Etapas del Proyecto Sabana Rey, fueron finalizadas en terreno, está pendiente finalizar el cuadre de lo ejecutado para actualizar el monto final. | Terminado | La Vega | $ 79,923,483.72 | $ 70,878,962.65 |
| 227 Visita: Electrificación de Luminarias Plany - Estadio de Beisboel de la Comunidad La Lonor de Toma. | 23/11/2018 |  |  |  | Pendiente elaboración presupuesto | Santiago Rodríguez | - | - |
| 199ª Visita: Municipio Restauracion, Loma de Cabrera, Santiago De La Cruz, Provincia Dajabón | 18/3/2018 | Evaluar la reparación del tendido eléctrico y suministro de energía, Municipio Restauración | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) | 15/5/2018 Evaluación y presupuestos realizados. Enviados al Viceministerio de Producción y Desarrollo Comunitario. Pendiente envío de Presupuesto detallado para su aprobación. 8/6/2018 Presupuestos enviados. En espera de aprobación. 29-06-2018 - Presupuestos con detalles fueron enviados 04-05-2018, pendiente de aprobación. | Pendiente aprobación presupuesto | Dajabón | $ 45,135,336.84 | $ - |
| 199ª Visita:Municipio Restauracion, Loma de Cabrera, Santiago De La Cruz, Provincia Dajabón | 18/3/2018 | Someter Evaluación para electrificación de energía para comunidades rurales, Dajabón | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) | 15/5/2018 Evaluación y presupuestos realizados. Enviados al Viceministerio de Producción y Desarrollo Comunitario. Pendiente envío de Presupuesto detallado para su aprobación. 8/6/2018 Presupuestos enviados. En espera de aprobación. 29-06-2018 Presupuestos con detalles fueron enviados 04-05-2018, pendiente de aprobación. | Pendiente aprobación presupuesto | Dajabón | $ 42,703,046.51 | $ - |
| 034ª Visita: Municipio de Sánchez, Provincia de Samaná | 09/06/2013 | Mejorar el sistema eléctrico del municipio Sánchez en Samaná | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) | Se realizó la mejora del servicio energético y condiciones de las redes en las zonas beneficiadas del municipio Sanchez. Proyecto terminado en un 100%. Fecha de entrega: 01/01/2014 | Terminado | Samaná | $ 136,887,008.19 | $ 136,887,008.19 |

EGEHID

Otras acciones desarrolladas

Durante el primer trimestre del año 2018 se pagó un total de RD$89.14 Millones en los Proyectos del Programa de la Visita Sorpresa. A continuación, se detallan dichos proyectos:

| No. | Nombre del Proyecto | Localidad | Monto Contratado | Ejecutado 2017 (RD$) | Ejecutado 2018 (RD$) | Total Ejecutado (RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcción de Línea Eléctrica para la alimentación de Bombeo para Riego y Reforzamiento de Bombeo para el Canal de Riego de la asociación de agricultores de Cuenda; Provincia San Juan de la Maguana 1.- Construcción de Línea Eléctrica para la alimentación de Bombeo para Riego de la comunidad Cuenda-Mog 2.-.Construcción de Reforzamiento de Bombeo para el Canal de Riego de la asociación de agricultores de C. Visita No. 135 | Comunidad, Cuenda de Mogollón, San Juan | 8,176,776.83 | 3,932,987.81 | 5,029,043.44 | 8,962,031.25 |
| 2 | Construcción de un centro de acopio para los Productores de la Asociación Peravia-Valdesia (BLOPEVA), por un valor de RD$4,567,943.91 y la evaluación del proyecto de pozos para la irrigación de las tierras de la parte baja.. Visita No. 139 | Comunidad Iguana Arriba, Municipio de Baní | 7,552,908.14 | 6,797,617.33 | 755,290.81 | 7,552,908.14 |
| 3 | Someter plan de abordaje a las necesidades de electrificación en Las Cañitas, Padre Las Casas. Visita No. 153 | Las Cañitas, Padre Las Casas , Azua | 43,277,889.13 | 27,486,193.47 | 23,826,598.45 | 51,312,791.92 |
| 4 | Proyecto Regio Agrícola a partir de Energías Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Villa Fundación Peravia/Bani. Visita No. 181 | Villa Fundación, Peravia | 25,575,599.65 | 19,995,487.96 | 5,620,111.69 | 25,615,599.65 |
| 5 | Sistema de Riego San Ramón | San Ramón, San Juan | 27,818,489.52 | 27,818,489.52 | 4,430,248.82 | 32,248,738.34 |
| 6 | Sistema de Riego El Batey | El Batey, San Juan | 28,659,319.02 | 25,790,523.14 | 2,865,613.68 | 28,656,136.82 |
| 7 | Sistema de Riego Lateral 1 | El Batey, San Juan | 14,355,361.51 | 11,799,694.48 | - | 11,799,694.48 |
| 8 | Proyecto de Riego Laguna Cardón | Cardón, San Juan | 126,333,938.21 |  | - | - |
| 9 | Construcción de la Presa de Almacenamiento del Rio Yacahueque, Municipio las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana Incluye servicios de Diseño y supervisión. | San Juan | 839,540,209.47 |  | - | - |
| 10 | Proyectos Hidrobombeo, Las Clavellinas, Municipio Los Ríos Bahoruco | Independencia | 74,871,417.18 | 44,253,346.66 | 17,872,374.45 | 62,125,721.11 |
| 11 | Sistema de Riego Lavapiés | San Juan | 32,525,891.95 | 6,505,178.39 | 16,405,630.12 | 22,910,808.51 |
| 12 | Sistema de Riego Prolongación Canal Jinova | San Juan | 13,681,690.24 |  | 7,561,462.08 | 7,561,462.08 |
| 13 | Sistema de Riego Red Principal Comunidad de Iguana Arriba, Municipio de Baní | Peravia | 55,201,994.80 | 11,040,398.96 | - | 11,040,398.96 |
| 14 | Obras complementarias canal Yacaueque | Las Matas de Farfán | 23,847,356.91 |  | 4,769,471.38 | 4,769,471.38 |
| 15 | Construcción de un Dique, en el Canal Río Caña-Matayaya, Elías Piña (Este Proyecto está en etapa de Licitación). Visita No. 182 | Río Caña-Matayaya, |  |  | - | - |
| 16 | Muro de Gavión Rio Guaraney , El Batey | El Batey | 3,200,190.25 |  | - | - |
| 17 | Sistema de Riego El Ciruelo | Hato del Padre | 45,903,833.17 |  | - | - |
| 18 | Sistema de Riego San Ramón Arriba | Mogollón | 15,748,787.23 |  | - | - |
| 19 | Rehabilitación sistemas de Riego Presa Palomino por daños ocurridos durante el paso del Huracán Mathew | D.M. Yaqué | 5,813,610.16 |  | - | - |
| 20 | Proyecto Contra embalse de Sabaneta en Arroyo Loro, Punta Caña (El Cargagual)/ Canal J.J. Puello, Incluye Servicios de Consultoría para realizar Estudios , investigaciones y Evaluaciones el desarrollo hidroeléctrico | Sabaneta | 1,447,993,419.36 |  | - | - |
| 21 | Presa Jinova | Jinova | 800,000,000.00 |  | - | - |
| 22 | Etapa Final Tramo canal 800ml La Loma El Coco | Distrito de El Yaqué, Bohechio. | 10,000,000.00 |  | - | - |
| 23 | Canal San Ramón Modulo 6, arroyo Mogollón | Mogollón | 20,000,000.00 |  | - | - |
| 24 | Sistema de Riego Plaza Casita (Incluye Obras de Toma) | Bohechio | 60,000,000.00 |  | - | - |
| 25 | Sistema de Riego Los Melones | Bohechio | 33,717,911.13 |  | - | - |
| Total |  |  | 3,763,796,593.86 | 185,419,917.72 | 89,135,844.92 | 274,555,762.64 |

GG

## Gestión de Producción

Respecto a la actividad productiva desarrollada la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), obtuvo un buen desempeño en la utilización de sus instalaciones que comprende un total de 27 centrales hidroeléctricas. La EGEHID muestra el reto más fuerte de todas las Generadoras del Sector Eléctrico Dominicano, al ser la única que opera y administra 41 unidades generadoras en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

## Generación Bruta

Durante el año 2018 la energía bruta total generada por las diferentes Centrales Hidroeléctricas de EGEHID fue de 1,790.89 GWh, logrando superar la meta anual en un 14.08%.

A continuación, se presenta la evolución de la generación bruta obtenida durante el período enero-diciembre de los años 2016 - 2018. En el mismo, se visualizan incrementos relativos en el orden de 15.98% respecto al 2016; y de un descenso de 19.07% en relación al año 2017.

Durante el año 2018 la generación tuvo un comportamiento positivo en 8 meses del año. Es preciso señalar que en la generación del mes de febrero fue record en la historia de EGEHID (236.27 GWh), superando la de febrero del 2017 (140.67 GWh) en un 67.96%.

## Gestión de Proyectos

El siguiente gráfico presenta el porcentaje de los montos invertidos de los proyectos importantes realizados y en ejecución en las áreas de Desarrollo Hidroeléctrico, Edificaciones, Mantenimientos de Obras Civiles, Proyectos de Obras Civiles y Proyectos Especiales.

Durante el primer trimestre enero-marzo 2018 se invirtió un total de RD$405.18 MM de los cuales, más del 44% destinado para proyectos de Desarrollo Hidroeléctrico.

| No. | Proyectos | Presupuesto (MM RD$) | Ejecución hasta 2017 (MM RD$) | Ejecución 2018 (MM RD$) | Total Avance Financiero (MM RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desarrollo Hidroeléctrico | 4,505.26 | 3,441.96 | 323.94 | 3,765.90 |
| 2 | Edificaciones | 246.27 | 35.92 | 52.43 | 88.35 |
| 3 | Mantenimiento |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Mantenimiento de Obras Civiles | 1,106.94 | 385.62 | 177.61 | 563.23 |
| 5 | Proyectos Especiales | 3,763.80 | 185.42 | 89.14 | 274.56 |
| Total General |  | 9,622.26 | 4,048.92 | 643.12 | 4,692.04 |

## Proyectos de Desarrollo Hidroeléctrico

A continuación, se presentan los proyectos en estado de ejecución que contribuyen a nuestro lineamiento estratégico de incrementar la generación de energía específicamente en los objetivos estratégicos de la repotenciación de las centrales existente y la diversificación de la matriz en la empresa. El total de la inversión enero-junio en el 2018 en los proyectos de Desarrollo Hidroeléctrico fue de aproximadamente RD$323 millones.

| No. | Proyecto | Monto Contratado | Ejecutado 2017 (RD$) | Ejecutado 2018 (RD$) | Total Ejecutado (RD$) | Avance Físico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto Complementario de Rehabilitación de las Obras Civiles de la Central y Presa de Aguacate (Protección de Talud con Ultraflex y Gavión) | RD$10,274,547.19 | RD$10,013,352.68 | RD$1,370,856.75 | RD$11,384,209.43 | 100% |
| 2 | Proyecto Presa de Uso Múltiple Las Dos Bocas "Sistema de Riego Vallejuelo-Jorgillo" | RD$2,954,315,753.72 | RD$2,949,489,630.26 | RD$142,022,662.02 | RD$3,091,512,292.28 | 99% |
| 3 | Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo (Obras Civiles) | RD$595,921,071.94 | RD$288,805,609.30 | RD$57,811,394.56 | RD$346,617,003.86 | 75% |
| 7 | Proyecto de Riego Laguna Cardón | RD$0.00 | RD$0.00 | RD$159,055.74 | RD$159,055.74 | 75% |
| 5 | Consultoría Externa del Estudio de Alternativas e Hidrología e investigaciones Proyecto Presa Jínova | RD$12,067,201.58 | RD$2,360,245.93 | RD$0.00 | RD$2,360,245.93 | 65% |
| 4 | Construcción de la Presa de Almacenamiento del Rio Yacahueque, Municipio las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana | RD$742,540,209.47 | RD$191,290,613.49 | RD$85,104,568.26 | RD$276,395,181.75 | 22% |
| 6 | Consultoría para Revisión del Estudio Preliminar, Elaboración del Diseño Básico, Aprobación del Diseño Detallado y la Supervisión de la Construcción del Proyecto Contraembalse de la Presa Sabaneta | RD$190,137,974.50 | RD$0.00 | RD$37,472,393.12 | RD$37,472,393.12 | 10% |
| Total |  | RD$4,505,256,758.40 | RD$3,441,959,451.66 | RD$323,940,930.45 | RD$3,765,900,382.11 | - |

## Proyectos de Obras Civiles

Durante el trimestre enero-junio 2018, se hizo una inversión aproximada de RD$52.43 millones en 9 proyectos, de los cuales 5 se han finalizado, los cuales han sido de suma importancia para las centrales hidroeléctricas y para las comunidades aledañas a las mismas.

A continuación, presentamos un resumen de las obras ejecutadas por las obras de edificaciones:

| No. | Proyecto | Provincia | Monto Contratado | Ejecutado 2017 (RD$) | Ejecutado 2018 (RD$) | Total Ejecutado (RD$) | Avance Físico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Construcción de relleno sanitario de desechos sólidos en Arroyo Cano, Bohechío, provincia San Juan de la Maguana. | San Juan | 47,770,028.80 | 35,920,929.89 | 11,849,098.90 | 47,770,028.79 | 100.00% |
| 2 | Construcción cuartel militar presa de Bao, provincia Santiago. | Santiago | 997,447.84 | 0.00 | 519,079.67 | 519,079.67 | 52.04% |
| 3 | Construcción planta de tratamiento y mejoramiento del acueducto Sabaneta, provincia San juan de la Maguana. | San Juan | 48,358,510.41 | 0.00 | 10,237,335.22 | 10,237,335.22 | 21.17% |
| 4 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 1, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,884,525.37 | 0.00 | 1,576,905.07 | 1,576,905.07 | 20.00% |
| 5 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 2, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,884,525.37 | 0.00 | 1,576,905.07 | 1,576,905.07 | 20.00% |
| 6 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 3, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,793,572.49 | 0.00 | 1,558,714.49 | 1,558,714.49 | 20.00% |
| 7 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 4, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,520,713.85 | 0.00 | 1,504,142.77 | 1,504,142.77 | 20.00% |
| 8 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 5, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,884,525.37 | 0.00 | 1,576,905.07 | 1,576,905.07 | 20.00% |
| 9 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 6, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,566,190.29 | 0.00 | 1,513,238.06 | 1,513,238.06 | 20.00% |
| 10 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 7, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,566,190.29 | 0.00 | 1,513,238.06 | 1,513,238.06 | 20.00% |
| 11 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 8, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,839,048.93 | 0.00 | 1,567,809.79 | 1,567,809.79 | 20.00% |
| 12 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 9, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,702,619.61 | 0.00 | 1,540,523.92 | 1,540,523.92 | 20.00% |
| 13 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 10, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,884,525.37 | 0.00 | 1,576,905.74 | 1,576,905.74 | 20.00% |
| 14 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 11, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,930,001.81 | 0.00 | 1,586,000.36 | 1,586,000.36 | 20.00% |
| 15 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 12, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,839,048.93 | 0.00 | 1,567,809.78 | 1,567,809.78 | 20.00% |
| 16 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 13, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,884,525.37 | 0.00 | 1,576,905.74 | 1,576,905.74 | 20.00% |
| 17 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 14, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,930,001.81 | 0.00 | 1,586,000.36 | 1,586,000.36 | 20.00% |
| 18 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 15, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,702,619.61 | 0.00 | 1,540,523.92 | 1,540,523.92 | 20.00% |
| 19 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 16, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,657,143.17 | 0.00 | 1,531,428.63 | 1,531,428.63 | 20.00% |
| 20 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 17, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,748,096.05 | 0.00 | 1,549,619.21 | 1,549,619.21 | 20.00% |
| 21 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 18, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,748,096.05 | 0.00 | 1,549,619.21 | 1,549,619.21 | 20.00% |
| 22 | Construcción de doscientas ochenta y cinco (285), viviendas económicas, divididas en diecinueve (19) lotes, en el Distrito Municipal las Zanjas, provincia San juan de la Maguana. Lote no. 19, en la comunidad El Batey. | San Juan | 7,884,525.37 | 0.00 | 1,576,905.07 | 1,576,905.07 | 20.00% |
| 23 | Construcción de cuartel militar en las Dos Bocas, provincia San Juan de la Maguana. | San Juan | 1,289,857.60 | 0.00 | 257,971.52 | 257,971.52 | 20.00% |
| Total |  |  | 246,266,339.76 | 35,920,929.89 | 52,433,585.63 | 88,354,515.52 | - |

## Proyectos Mantenimiento de Obras Civiles

Con un total de 20 obras, se han invertido aproximadamente RD$177.61 Millones en el primer semestre 2018, logrando realizarse los mantenimientos a las centrales de acuerdo a lo establecido en el plan de acción de la empresa. A continuación, las obras realizadas:

| No. | Proyecto | Provincia | Monto Contratado | Ejecutado 2017 (RD$) | Ejecutado 2018 (RD$) | Total Ejecutado (RD$) | Avance Físico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reconstrucción carretera Los Mineros a Central Hidroeléctrica Jigüey, Distrito Municipal Los Cacaos, San Cristóbal, long. de 5.00 km, ancho promedio 7.00 mt, segunda etapa | San Cristóbal | 51,282,321.99 | 36,733,319.54 | 134,774.50 | 36,868,094.04 | 100.00% |
| 2 | Reconstrucción carretera Los Cacaos hasta cruce Los Mineros desde la est 0+000 hasta est 2+900, provincia San Cristóbal. primera etapa | San Cristóbal | 89,124,319.42 | 61,284,785.29 | 0.00 | 61,284,785.29 | 76.18% |
| 3 | Reconstrucción carretera Central Hidroeléctrica de Panalito hasta la chimenea de equilibrio, prov. Monseñor Nouel (segunda etapa) tramo de la falla. | Monseñor Nouel | 44,587,576.61 | 25,898,032.69 | 5,950,599.67 | 31,848,632.36 | 80.48% |
| 4 | Colocación carpeta de hormigón asfáltico para la construcción camino vecinal y calles internas de las comunidades El Corte, Semana Santa, Doña Ana-La Manigua-La Sierra, municipio Yaguate, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 7,712,431.53 | 4,202,055.82 | 566,097.19 | 4,768,153.01 | 100.00% |
| 5 | Riego de imprimación para asfaltado de calles del Distrito Guanito, provincia San Juan de la Maguana | San Juan | 8,119,801.82 | 6,248,640.01 | 732,446.08 | 6,981,086.09 | 186.18% |
| 6 | Colocación de carpeta asfáltica de las calles distrito Guanito, provincia San Juan. | San Juan | 2,858,881.92 | 571,776.38 | 732,446.08 | 1,304,222.46 | 100.00% |
| 7 | Reparación cauce rio, Berma del Socaz Central Hidroeléctrica Angostura, Santiago, etapa II | Santiago | 49,575,006.28 | 17,822,144.04 | 13,968,106.77 | 39,629,404.83 | 96.61% |
| 8 | Construcción de puente badén en Baiguaque, con alcantarilla de 42'', Central Hidroeléctrica Baiguaque, Santiago, segunda etapa | Santiago | 18,103,655.36 | 7,984,296.89 | 3,175,624.28 | 13,025,580.29 | 80.66% |
| 9 | Reconstrucción tramo carretera loma de Vialo-Los Cacaos, municipio Los Cacaos. | San Cristóbal | 8,685,468.47 | 3,049,550.21 | 3,535,442.52 | 6,584,992.73 | 88.03% |
| 10 | Asfaltado de carretera desde Central Hidroeléctrica Monción hasta presa Monción, etapa I, provincia Santiago Rodríguez | Santiago Rodríguez | 76,102,510.63 | 60,893,407.09 | 3,701,953.02 | 64,595,360.11 | 94.24% |
| 11 | Construcción muro de gaviones en cañadas Las Barías, del canal marcos A. Cabral, Baní, provincia Peravia | Peravia | 25,292,465.69 | 11,684,725.20 | 5,444,753.46 | 17,129,478.66 | 88.08% |
| 12 | Reconstrucción carretera Los Cacaos hasta cruce Los mineros desde la est 2+900 hasta est 5+800, segunda etapa, Los Cacaos, prov. San Cristóbal | San Cristóbal | 47,549,938.43 | 13,710,469.02 | 0.00 | 13,710,469.02 | 0.00% |
| 13 | Rehabilitación tramos carreteros Central Hidroeléctrica Rincón, prov. La Vega | La Vega | 31,578,660.91 | 10,868,710.75 | 14,318,030.50 | 25,186,741.25 | 87.39% |
| 14 | Asfaltado de la carretera cruce Los Cacaos a presa Aguacate, San Cristóbal, tercera etapa. | San Cristóbal | 78,625,684.85 | 30,727,519.76 | 43,296,261.32 | 74,023,781.08 | 96.79% |
| 15 | Construcción losa de hormigón y rampa en entrada, muro contención m1 en canal, m2, m3, m4, m5 y m6 en verja perimetral, Central Hidroeléctrica Nizao-Najayo, prov. San Cristóbal | San Cristóbal | 7,824,816.87 | 1,586,280.66 | 3,590,915.90 | 5,177,196.56 | 67.21% |
| 16 | Construcción muro de gaviones Est. 14+680, construcción columna, viga y losa en Est. 15+400, tramo acceso a la presa Palomino, provincia San Juan de la Maguana | San Juan | 15,486,460.25 | 2,920,173.35 | 4,289,799.96 | 7,209,973.31 | 22.66% |
| 17 | Asfaltado de las calles Distrito Guanito, provincia San Juan. | San Juan | 35,260,486.53 | 10,963,984.86 | 4,008,587.54 | 14,972,572.40 | 42.03% |
| 18 | Asfaltado entrada principal Central Hidroeléctrica Río Blanco, Bonao, provincia Monseñor Nouel | Monseñor Nouel | 49,643,180.11 | 9,928,636.00 | 0.00 | 9,928,636.00 | 0.00% |
| 19 | Reconstrucción carretera Central Hidroeléctrica Pinalito hasta chimenea de equilibrio, Bonao, provincia Monseñor Nouel, tramo faltante en hormigón, segunda etapa | Monseñor Nouel | 72,026,257.95 | 14,405,251.59 | 11,930,215.33 | 26,335,466.92 | 0.00% |
| 20 | Rehabilitación de los tramos de la carretera Boca de Blanco, la Ciénega y el Rodeo, Central Hidroeléctrica Pinalito, provincia Monseñor Nouel | Monseñor Nouel | 52, 486,428.73 | 10,497,285.74 | 0.00 | 10,497,285.74 | 0.00% |
| 21 | Construcción muro de gaviones y reconstrucción tramo carretera Cambita-Pueblecito, Central Hidroeléctrica Aguacate, San Cristóbal. | San Cristóbal | 43,266,399.00 | 10,497,285.74 | 11,897,396.42 | 22,394,682.16 | 41.33% |
| 22 | Construcción y obras de arte para la carretera presa Jigüey-Palo de Caja-Rodadero , San Jose de Ocoa, (tramo de imprimación) | San José De Ocoa | 65,321,559.46 | 13,064,311.89 | 0.00 | 13,064,311.89 | 0.00% |
| 23 | Rehabilitación del camino adyacente a la presa de Jigüey desde el poblado de Cruz de Santa Ana hasta la comunidad de Tatón (tramo de hormigón) | San José De Ocoa | 64,512,202.40 | 12,902,440.48 | 10,031,143.89 | 22,933,584.37 | 22.30% |
| 24 | Construcción tramo puente canal (flume) Aniana Vargas, Central Hidroeléctrica Aniana Vargas, Bonao, prov. Monseñor Nouel. | Monseñor Nouel | 23,607,855.49 |  | 4,234,664.15 | 8,956,235.24 | 0.00% |
| 25 | Construcción muro de protección en mampostería, margen izquierdo del rio Yuna, proyecto aglipo en la sección de Arenoso, provincia San Francisco de Macorís (barrio Los Estudiantes desde Est. 0+720 hasta Est. 2+420). | San Francisco de Macorís | 40,465,576.76 |  | 0.00 | 8,093,115.35 | 0.00% |
| 26 | Servicio de readecuación del área de contraloría, área lobby, Gerencia de Comunicaciones del edificio principal de EGEHID y área usada por transportación en Quita Sueño. | San Cristóbal | 3,865,545.53 | 3,143,166.38 | 0.00 | 3,143,166.38 | 90.34% |
| 27 | Rehabilitación de 23 casetas de comunicación en diferentes centrales de EGEHID. | Distintos Puntos Del País | 3,729,475.26 | 745,895.05 | 1,071,262.18 | 1,817,157.23 | 116.87% |
| 28 | Servicio de remozamiento oficina encargado del taller, encargado del combustible, comedor y cocina, lickers, baños de mecánicos y almacén de piezas pequeñas en la oficina de Quita Sueño | San Cristóbal | 1,622,664.86 | 619,012.57 | 812,716.22 | 1,431,728.79 | 120.29% |
| 29 | Construcción mezzanine en el almacén Quita Sueño, san Cristóbal. | San Cristóbal | 845,390.13 | 133,680.67 | 200,804.31 | 334,484.98 | 47.63% |
| 30 | Remodelación parroquia Santa Cruz, Yaguate, San Cristóbal. | San Cristóbal | 5,077,958.18 | 1,015,591.63 | 2,387,592.32 | 3,403,183.95 | 46.06% |
| 31 | Construcción muro de gaviones en la Central Hidroeléctrica Sabana Yegua | Azua | 9,498,316.57 | 1,519,802.59 | 2,458,528.29 | 3,978,330.88 | 64.10% |
| 32 | Construcción muro combinado de gaviones y hormigón ciclópeo en canal Boca, Central Hidroeléctrica Rosa Julia de la Cruz, Nagua, prov. María Trinidad Sánchez. | María Trinidad Sánchez | 3,319,690.24 |  | 663,938.04 | 663,938.04 | 0.00% |
| 33 | Limpieza y reconstrucción del canal Hernán Cortés, comunidad El Barro, Central Hidroeléctrica Los Toros, provincia de Azua. | Azua | 7,606,837.51 |  | 1,521,367.50 | 1,521,367.50 | 0.00% |
| 34 | Reconstrucción carretera presa de Baiguaque, Santiago | Santiago | 46,150,355.14 |  | 9,230,071.02 | 9,230,071.02 | 0.00% |
| 35 | Reconstrucción carretera Central Hidroeléctrica de Baiguaque, Santiago | Santiago | 65,668,879.56 |  | 13,133,775.91 | 13,133,775.91 | 0.00% |
| 36 | Construcción techo en área de enfriador auxiliar en la casa de máquina, Central Hidroeléctrica Pinalito. | Monseñor Nouel | 1,236,944.17 |  | 247,388.83 | 247,388.83 | 0.00% |
| 37 | Proyecto construcción destacamento militar, Central Hidroeléctrica Pinalito. | Monseñor Nouel | 1,699,748.76 |  | 339,949.75 | 339,949.75 | 0.00% |
| Total |  |  | 1,106,935,324.64 | 385,622,231.89 | 177,606,652.95 | 585,748,384.42 | - |

Por otra parte, a continuación, se detallan los montos registrados en el alquiler de equipos para los diferentes proyectos:

| No. | Proyecto | Provincia | Total (RD$) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encauzamiento cañada arroyo pajarito, municipio Yaguate, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 680,606.60 |
| 2 | Suministro de material de base para rehabilitación camino de Ceyba y Caobal, municipio Yaguate, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 13,433,907.74 |
| 3 | Reconstrucción de caminos vecinales en Villegas - La Rosa y El Zumbón, Central Hidroeléctrica Valdesia, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 779,588.00 |
| 4 | Rehabilitación de las calles de Doña Chucha en Madre Vieja Norte - Cañada Honda - Lavapiés - calle de barrio Don Feliz - Canastica y en la carretera prolongación Salcedo en el fondo, Central Hidroeléctrica Valdesia, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 1,215,990.00 |
| 5 | Reparación de caminos de parcelarios de productores paraje Chiva Prieta Sección Guayacanal municipio De pueblo viejo Central Hidroeléctrica Los Toros de Azua, provincia Azua de Compostela. | Azua | 6,132,267.36 |
| 6 | Mantenimiento de la Berma del canal Hernán Cortés, limpieza y canalización obra de toma canal en rio Jura, comunidad el barro, Central Hidroeléctrica Los Toros, provincia Azua. | Azua | 10,334,531.18 |
| 7 | Mantenimiento del tramo camino de La Cueva de la Mancha de Mana, Central Hidroeléctrica Valdesia, municipio De Yaguate, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 2,902,176.32 |
| 8 | Reconstrucción caminos vecinales sección iguana, Central Hidroeléctrica Valdesia, municipio Baní, provincia Peravia. | Peravia | 628,415.18 |
| 9 | Const. Caminos vecinales las coles, los hozaderos y la colonia, municipio Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 1,929,447.89 |
| 10 | Construcción caminos vecinales que comunican las comunidades de Ermitaño, la Bejuquera, Caminero, Los Ramones, La Lagunita, El Mato y La Peñita en la Sección Mucha Agua, municipio De Cambita, Central Hidroeléctrica Aguacate, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 2,482,897.23 |
| 11 | Colocación, transporte y suministro de material de base en camino de Villegas, Central Hidroeléctrica Aguacate, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 26,167,205.52 |
| 12 | Movimiento de tierra del mantenimiento del camino de la comunidad de Las Auyamas, distrito municipal Nizao, presa de Jigüey, prov. San José de Ocoa. | San José De Ocoa | 6,282,116.60 |
| 13 | Mantenimiento dl camino el baden-monteada Nueva-Meliton-Vallejuelo-Los Naranjos, Central Hidroeléctrica Jigüey, provincia San Cristóbal | San Cristóbal | 3,494,303.49 |
| 14 | Rehabilitación de los caminos de Los Leones, Ingenio Nuevo, Hoyo del Barro, Camino Ingenio Nuevo, Niza, Callejón Los Rosario, Callejones Mojacasabe y Bella Vista (Las Cañitas, Central Hidroeléctrica Valdesia, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 12,310,760.38 |
| 15 | Colocación, transporte y suministro de material de base para ser utilizados en los trabajos de reconstrucción de Los Caminos vecinales del Recodo, La Gina y parajes Aledaños, Baní, Central hidroeléctrica de Valdesia. | Peravia | 0.00 |
| 16 | Suministro y transporte de la grava para ser usada en la imprimación de los caminos a ser asfaltados por el Ministerio de Obras Públicas en camino de Boca de Mana- Mana, camino La Ceyba y Caobal, callejones Moja Cazaba, camino Los Leones, ingenio nuevo, hoyo del barro, Niza, Montaño, camino de Villegas, la Rosay Cambita Streling, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 608,460.20 |
| 17 | Mantenimiento carretera presa de Palomino, provincia San juan | San Juan | 6,835,721.73 |
| 18 | Limpieza de cuencas y acondicionamiento de vías de acceso a Central Hidroeléctrica Pinalito, provincia Monseñor Nouel. | Monseñor Nouel | 13,259,771.43 |
| 19 | Limpieza de escombros en salida de canal de descarga de las turbinas de la Central Hidroeléctrica Jigüey, municipio Los Cacaos, provincia San Cristóbal. | San Cristóbal | 1,446,945.46 |
| 20 | Construcción muro de protección de tierra margen izquierdo del rio Yuna desde la Est.0+000 hasta la Est.0+720 sección Arenoso, provincia Duarte | San Francisco De Macorís | 24,188,487.02 |
| 21 | Reconstrucción tramo de tierra en diferentes puntos de las comunidades de La Guama - La Raya - Las Coles y La Garza, aguas abajo del dique proyecto aglip, sección de Arenoso, provincia San francisco de Macorís. | San Francisco De Macorís | 11,554,256.47 |
| Total |  | 146,667,855.80 |

## Proyectos de Mantenimiento

Con un total de 18 Trabajos/ Obras invirtiendo aproximadamente RD$82.55 Millones se logró realizar los mantenimientos a las centrales de acuerdo a lo establecido en el plan de acción de la empresa.

## Proyectos Especiales

En el período enero-junio 2018 se invirtieron en los proyectos especiales, los cuales se detallan a continuación:

Los proyectos de Electrificaciones Rurales tienen el propósito de llevar la energía eléctrica a las poblaciones rurales que carecen de este importante servicio, contribuyendo así a elevar las condiciones sociales de las personas que habitan en estas comunidades. A continuación, presentamos los proyectos realizados en el primer semestre del 2018 con una inversión en de RD$10.74 MM aproximadamente.

| No. | Nombre del Proyecto | TOTAL EJECUTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proyecto Limón, Valdesia | RD$211,091.78 |
| 2 | Proyecto los Tablones | RD$2,100,084.21 |
| 3 | Proyecto El Limón de Valdesia | RD$781,559.88 |
| 4 | Proyecto Sector de Herrera, Ingenio Nuevo | RD$397,405.12 |
| 5 | Proyecto Santa María, San Cristóbal | RD$465,037.13 |
| 6 | Proyecto Sector 6, Juan Barón, Palenque | RD$0.00 |
| 7 | Proyecto Santa María, San Cristóbal | RD$0.00 |
| 8 | Proyecto Club Deportivo Cambita, Garabito | RD$0.00 |
| 9 | Proyecto Los Breas, Duveaux, Yaguate, S. C. | RD$0.00 |
| 10 | Proyecto La Cerca, Piedra Blanca, Haina | RD$0.00 |
| 11 | Proyecto Bombeo, La Helena l y ll Municipio Cachón Barahona | RD$594,348.30 |
| 12 | Proyecto Iglesia Católica, San Gregorio de Nigua, S. C. | RD$0.00 |
| 13 | Proyecto El Derrumbadero, El Naranjal, San José De Ocoa | RD$174,702.30 |
| 14 | Proyecto Los Rieles Doña Ana, Yaguate, S. C. | RD$0.00 |
| 15 | Proyecto El Callejón, Yaguate, S. C. | RD$0.00 |
| 16 | Proyecto La Manigua, Yaguate, S. C. | RD$0.00 |
| 17 | Proyecto El Carmonial, San Juan De La Maguana | RD$2,698,466.56 |
| 18 | Proyecto El Zumbom, Yaguate, S. C. | RD$135,219.50 |
| 19 | Proyecto La Cuava, S. C. | RD$0.00 |
| 20 | Proyecto El Pinal, San Juan De La Maguana | RD$3,183,325.93 |
| 48 | Instalación banco de transformadores invernadero Cardón | RD$0.00 |
| Total |  | RD$10,741,240.71 |

III

# Gestión Interna

3.1

## Desempeño Financiero

#### CDEEE

## Desempeño Financiero

| PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2017) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) |  |  |  |  |  |  |
| I.I - Favor completar los siguientes campos requeridos: |  |  |  |  |  |  |
| Ministerio |  | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES |  | Unidad Ejecutora | 6105 |  |
| II - INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO UNIDAD CORPORATIVA. |  |  |  |  |  |  |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |
|  |  |  | Cantidad Asignada en 2017, Vigente (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2017 (RD$) |  |  |
| 1 | 1 | SERVICIOS PERSONALES | $ 1,286,541,022.72 | $ 1,267,720,995.11 |  |  |
| 2 | 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | $ 6,010,259,794.65 | $ 16,691,285,328.61 |  |  |
| 3 | 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 230,149,620.80 | $ 49,997,378.02 |  |  |
| 4 | 1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ 121,051,909.53 | $ 85,571,441.96 |  |  |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES EDES | $ 5,050,967,989.80 | $ 58,479,535,763.82 |  |  |
| 5 | 1 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | $ ,511,992,205.62 | $ 104,743,750.50 |  |  |
| 6 | 1 | ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 713,841,247.41 | $ 78,259,259.24 |  |  |
| 9 | 1 | GASTOS FINANCIEROS | $ 20,000,000.00 | $ 92,315,435.18 |  |  |
|  |  | TOTAL | $ 69,944,803,790.53 | $ 76,849,429,352.44 |  |  |

| III - INFORMACIONES DE PRODUCTOS. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.I - Describa Debajo los Productos Relacionados al Programa: |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre de Productos | Unidad de Medida de Productos | Meta de Productos |  |
|  |  |  |  | Meta Programada 2018 (RD$) | Meta Ejecutada 2018 (RD$) |
| 1 | 1 | SERVICIOS PERSONALES |  | 1,286,541,022.72 | 1,267,720,995.11 |
|  |  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS |  | 601,826,604.48 | 688,566,191.40 |
| 1 | 1 | SUELDOS FIJOS | Gastos por concepto de servicios personal permanente y no permanente | 598,465,152.48 | 686,729,445.17 |
| 1 | 1 | SUELDOS FIJOS PERSONAL TRAMITE PENSION |  | 3,361,452.00 | 1,836,746.23 |
| 1 | 1 | SUELDOS PERSONAL TEMPORERO |  | 277,537,212.48 | 151,621,337.18 |
| 1 | 1 | SUELDOS PERSONAL CONT. Y/O IGUALADO |  | 277,537,212.48 | 151,309,337.18 |
| 1 | 1 | SUELDO PERSONAL NOMINAL |  | - | 312,000.00 |
| 1 | 1 | SOBRESUELDOS |  | 196,628,899.92 | 316,763,496.34 |
| 1 | 1 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD |  | 42,367,937.29 | 57,193,788.02 |
| 1 | 1 | COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION |  | 26,698,095.96 | 38,085,641.82 |
| 1 | 1 | PRIMA DE TRANSPORTE |  |  |  |
| 1 | 1 | COMP. POR SERVICIO DE SEGURIDAD |  |  | 44,510,168.63 |
| 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS |  | 126,167,866.67 | 136,211,301.34 |
| 1 | 1 | HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES |  | 1,395,000.00 | 2,676,954.72 |
| 1 | 1 | DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION |  | 58,219,101.48 | 2,034,632.72 |
| 1 | 1 | DIETAS EN EL PAIS |  | 57,582,101.48 | - |
| 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR |  | 637,000.00 | 2,034,632.72 |
| 1 | 1 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES |  | 100,148,485.96 | 55,671,252.06 |
| 1 | 1 | REGALIA PASCUAL |  | 73,195,818.08 | 53,766,370.64 |
| 1 | 1 | PRESTACIONES LABORALES |  | 26,891,773.97 | 65,179.50 |
| 1 | 1 | PAGO DE VACACIONES |  | 60,893.91 | 1,774,522.42 |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |  | 52,180,718.40 | 53,064,085.40 |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD |  |  |  |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES |  | 46,713,452.28 | 47,569,413.86 |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL |  | 5,467,266.12 | 5,494,671.54 |
| 2 | 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | Gastos por servicios de carácter no personal y compra de energía | 16,030,259,794.65 | 16,783,600,763.79 |
| 2 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES |  | 12,296,177.67 | 11,458,018.15 |
| 2 | 1 | RADIO Y COMUNICACIONES |  |  | 1,911.60 |
| 2 | 1 | TELEFONO LOCAL |  | 7,474,351.52 | 6,332,929.76 |
| 2 | 1 | TELEFAX Y CORREOS |  |  | 1,320.00 |
| 2 | 1 | SERVICIO DE INTERNET Y TV. POR CABLE |  | 4,821,826.15 | 5,121,856.79 |
| 2 | 1 | SERVICIOS BASICOS |  | 14,736,219,240.00 | 15,475,700,886.95 |
| 2 | 1 | ELECTRICIDAD |  | 21,600,000.00 | 18,769,602.88 |
| 2 | 1 | ELECTRICIDAD (Compra de Energia) |  | 14,713,807,560.00 | 15,455,900,109.09 |
| 2 | 1 | AGUA |  | 636,000.00 | 342,562.80 |
| 2 | 1 | LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE |  | 120,000.00 | 433,870.19 |
| 2 | 1 | RESIDUOS SOLIDOS |  | 55,680.00 | 254,742.00 |
| 2 | 1 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION |  | 165,221,060.00 | 245,349,174.42 |
| 2 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |  | 146,000,000.00 | 242,973,198.37 |
| 2 | 1 | IMPRESION Y ENCUADERNACION |  | 19,221,060.00 | 2,375,976.05 |
| 2 | 1 | VIATICOS |  | 22,020,725.20 | 17,939,401.39 |
| 2 | 1 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS |  | 5,953,256.00 | 6,798,330.44 |
| 2 | 1 | VIATICOS FUERA DEL PAIS |  | 16,067,469.20 | 11,141,070.95 |
| 2 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE |  | 3,306,524.00 | 1,661,763.52 |
| 2 | 1 | PASAJE |  | 2,833,924.00 | 1,651,035.52 |
| 2 | 1 | ALMACENAJE |  |  |  |
| 2 | 1 | PEAJE |  | 472,600.00 | 10,728.00 |
| 2 | 1 | ALQUILERES |  | 68,643,909.92 | 43,588,764.20 |
| 2 | 1 | EDIFICIOS Y LOCALES |  | 20,097,587.61 | 37,696,036.34 |
| 2 | 1 | EQUIPOS DE PRODUCCION |  | 600,000.00 |  |
| 2 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA |  | 5,189,710.00 |  |
| 2 | 1 | EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION |  | 12,500,000.00 | 4,172,915.03 |
| 2 | 1 | OTROS ALQUILERES |  | 30,256,612.31 | 1,719,812.83 |
| 2 | 1 | SEGUROS |  | 51,405,158.60 | 62,646,123.50 |
| 2 | 1 | SEGUROS DE BIENES INMUEBLES |  |  |  |
| 2 | 1 | SEGUROS DE BIENES MUEBLES |  | 7,468,949.84 | 7,712,526.86 |
| 2 | 1 | SEGUROS DE PERSONAS |  | 43,936,208.76 | 54,933,596.64 |
| 2 | 1 | OTROS SEGUROS |  |  |  |
| 2 | 1 | CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONST. |  | 61,148,975.78 | 21,788,628.80 |
| 2 | 1 | OBRAS MENORES |  | 37,846,496.78 | 2,418,930.88 |
| 2 | 1 | SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO |  | - |  |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P COMPUTACION |  | 4,250,000.00 |  |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE COMUNICACION |  | 3,000,000.00 |  |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES |  | 50,000.00 | 4,200.00 |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE TRANSP. TRACC. Y ELEV |  | 15,502,479.00 | 3,815,460.59 |
| 2 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA |  |  | - |
| 2 | 1 | CONSTRUCCIONES TEMPORALES |  | 500,000.00 | 15,550,037.34 |
| 2 | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |  | 909,998,023.48 | 903,468,002.84 |
| 2 | 1 | GASTOS JUDICIALES |  | 250,850,000.00 | 81,420.00 |
| 9 | 1 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | Gastos Financieros | 15,000,000.00 | 59,053,288.46 |
| 2 | 1 | FUMIGACION |  | 554,551.53 |  |
| 2 | 1 | FESTIVIDAD |  | 38,720,000.00 |  |
| 2 | 1 | ACTUACIONES ARTISTICAS |  | - |  |
| 2 | 1 | AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS |  | 17,833,612.68 | 10,588,737.07 |
| 2 | 1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS |  | 250,300.00 | 1,302,278.40 |
| 2 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |  | 511,284,391.57 | 771,897,446.66 |
| 2 | 1 | SERVICIOS DE CAPACITACION |  | 14,450,000.00 |  |
| 2 | 1 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |  | 29,396,000.00 |  |
| 2 | 1 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |  | 10,570,000.00 | 15,583,922.16 |
| 9 | 1 | INTERESES DE INTITUCIONES FINANCIERAS |  | 5,000,000.00 | 33,262,146.72 |
| 2 | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |  | 16,089,167.70 | 11,463,219.68 |
| 3 | 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Gastos por materiales y suministros consumibles | 230,149,620.80 | 49,997,378.02 |
| 3 | 1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES |  | 26,746,442.96 | 7,987,563.92 |
| 3 | 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |  | 22,246,442.96 | 7,936,021.52 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS |  | 4,500,000.00 | 51,542.40 |
| 3 | 1 | TEXTILES Y VESTUARIO |  | 9,653,331.56 | 911,365.20 |
| 3 | 1 | HILADOS Y TELAS |  |  |  |
| 3 | 1 | ACABADOS TEXTILES |  | 15,474.56 |  |
| 3 | 1 | PRENDAS DE VESTIR |  | 9,259,238.00 | 911,365.20 |
| 3 | 1 | CALZADOS |  | 378,619.00 | 0.00 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS |  | 8,549,263.30 | 7,770,609.36 |
| 3 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO |  | 294,804.80 | 572,752.14 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |  | 6,418,067.50 | 6,903,646.60 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS |  | 1,638,000.00 | 23,788.80 |
| 3 | 1 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS |  | 154,000.00 | 18,000.00 |
| 3 | 1 | TEXTOS DE ENSEÑANZAS |  | - |  |
| 3 | 1 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS |  | 44,391.00 | 252,421.82 |
| 3 | 1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIM. Y CONEXOS |  | 41,133,057.13 | 30,617,250.00 |
| 3 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 36,104,558.63 | 30,504,009.55 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |  | 2,728,498.50 | 97,127.04 |
| 3 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGACIN Y OTROS |  |  |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS |  | 1,500,000.00 | - |
| 3 | 1 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO |  | 800,000.00 | 16,113.41 |
| 3 | 1 | LLANTAS Y NEUMATICOS |  | - |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO |  | 1,735,279.62 | 48,315.79 |
| 3 | 1 | ARTICULOS DE CUERO |  |  |  |
| 3 | 1 | ARTICULO DE CAUCHO |  | 27,621.00 |  |
| 3 | 1 | ARTICULOS DE PLASTICOS |  | 1,707,658.62 | 48,315.79 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS |  | 50,000.00 | - |
| 3 | 1 | PRODUCTOS METALICOS |  | - |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO |  |  |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |  | 50,000.00 |  |
| 3 | 1 | CEMENTO, CAL Y YESO |  |  |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE ARCILLA |  |  |  |
| 3 | 1 | MINERALES |  |  |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS |  | 142,282,246.23 | 2,662,273.74 |
| 3 | 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  | 736,113.30 | 75,966.31 |
| 3 | 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |  | 1,333,851.79 | - |
| 3 | 1 | UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS |  | 1,298,520.00 |  |
| 3 | 1 | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS |  | 56,000.00 | - |
| 3 | 1 | UTLIES DE COCINA Y COMEDOR |  | 467,159.36 | 10,675.52 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES |  | 80,894,252.60 | 40,564.46 |
| 3 | 1 | MAT. Y UTILES DE RELACIONADOS CON INFORMATICA |  | 42,392,582.25 | 866,803.92 |
| 3 | 1 | EQUIPOS MILITARES |  | 8,768,040.00 |  |
| 3 | 1 | UTILES DIVERSOS |  | 6,335,726.93 | 1,668,263.52 |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Gastos por transferencias a favor de instituciones de sector público y privado | 45,172,019,899.33 | 58,565,107,205.78 |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |  | 121,051,909.53 | 85,571,441.96 |
| 4 | 3 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS |  | 43,188,605.85 | 23,465,453.99 |
| 4 | 3 | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS |  | 10,133,803.68 | 4,327,243.61 |
| 4 | 3 | APORTE A INSTITUCIONES SECTOR ELECTRICOS (ORGANISMO COORD., SUP. INT. ELECT. COM. NAC. ENERG) |  | 67,729,500.00 | 57,778,744.36 |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | Transferencias del Gobierno a las EDE para cubrir Déficit de Caja | 45,050,967,989.80 | 58,479,535,763.82 |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. PUB. DESC. Y AUT. |  | 1,153,900,000.00 | 1,075,843,276.82 |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUB. NO FINANC. |  | 26,006,200,000.00 | 32,299,937,834.80 |
| 5 | 1 | TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO- PLANTA C. y Proyectos Edes y ETED. |  | 17,890,867,989.80 | 24,027,911,375.38 |
| 6 | 1 | ACTIVOS NO FINANCIEROS |  | 7,225,833,453.03 | 183,003,009.74 |
| 6 | 1 | MAQUINARIA Y EQUIPO | Inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones | 108,736,676.50 | 27,922,169.76 |
| 6 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |  | - | - |
| 6 | 1 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  | 267,495.60 |
| 6 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE |  |  | - |
| 6 | 1 | EQUIPOS DE COMPUTACION |  | 55,303,235.94 | 0.00 |
| 6 | 1 | ELECTRODOMESTICOS |  | 1,240,250.00 |  |
| 6 | 1 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  | - |
| 6 | 1 | APARATOS DEPORTIVOS |  |  |  |
|  |  | CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO |  | 1,731,000.00 |  |
| 6 | 1 | EQUIPO MEDICO-SANITARIO |  |  |  |
| 6 | 1 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |  | 1,155,000.00 | 1,854,781.44 |
| 6 | 1 | EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA |  | 21,306,824.80 |  |
| 6 | 1 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCCION Y ELEVACION |  | 13,000,000.00 |  |
| 6 | 1 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE |  | 260,000.00 |  |
| 6 | 1 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |  | 912,700.00 |  |
| 6 | 1 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERAC |  | - | - |
| 6 | 1 | EQUIP. GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCES. ELECT |  |  | - |
| 6 | 1 | EQUIPOS VARIOS |  | 13,827,665.76 | 215,892.71 |
| 6 | 1 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |  | 7,025,054,184.26 | 120,943,168.92 |
| 6 | 1 | TERRENOS |  | 337,721,978.64 | 16,199,418.42 |
| 6 | 1 | VIAS DE COMINICACION |  |  |  |
| 6 | 1 | EDIFICACIONES |  | 75,000,000.00 | - |
| 6 | 1 | EXPROPIACION DE BIENES |  |  |  |
| 6 | 1 | OBRA URBANISTICA |  |  |  |
| 5 | 1 | OBRAS DE ENERGIA |  | 6,511,992,205.62 | 104,743,750.50 |
| 5 | 1 | OBRA DE ENERGIA --- |  | - |  |
| 5 | 1 | SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS |  |  |  |
| 6 | 1 | OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |  | 100,340,000.00 |  |
| 6 | 1 | OTROS ACTIVOS |  | 92,042,592.27 | 34,137,671.06 |
| 6 | 1 | EQUIPOS DE SEGURIDAD |  | 27,192,582.27 |  |
| 6 | 1 | PROGRAMA DE COMPUTACION |  | 64,850,010.00 | 34,137,671.06 |
| 6 | 1 | OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES |  | - |  |
|  |  | TOTAL |  | 69,944,803,790.53 | 76,849,429,352.44 |

| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - INGRESOS UNIDAD CORPORATIVA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  |  |  |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |  |  |
|  |  |  | Cantidad Asignada en 2018, Vigente (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | Transferencias del Gobierno | $ 34,359,367,919.00 | $ 59,932,925,390.18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Transferencias Corrientes | $ 17,961,200,000.00 | $ 19,190,246,818.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Transferencias de Capital | $ 5,041,759,811.00 | $ 2,669,350,506.46 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Aplicaciones Financieras-EDES | $ 11,356,408,108.00 | $ 16,714,767,196.80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Transferencias Planta a Carbón | $ - | $ 21,358,560,868.92 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Transferencias Planta Carbón-Cancelación Préstamo Planta c. | $ - | $ - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | Otros Ingresos | $ 14,781,537,060.00 | $ 10,844,912,850.68 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | Ventas de Servicios del Estado | $ 13,981,537,060.00 | $ 10,841,086,033.02 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Renta de Propiedades |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | Ingresos Diversos | $ 800,000,000.00 | $ 3,826,817.66 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | Otras Transferencias | $ 1,505,100,000.00 | $ 1,479,583,295.45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | EGEHID | $ 1,505,100,000.00 | $ 1,479,583,295.45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | ETED | $ - | $ - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | $ 50,646,004,979.00 | $ 72,257,421,536.31 |  |  |  |  |  |  |

| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - CUADRO EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  |
|  |  |  | Cantidad Inicial Asignada en 2018 (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |
|  |  | Fondo 0800 - RECURSOS EXTERNOS |  |  |
| 6 | 3 | Unidad Ejecutora de Proyectos | $ 4,636,933,352.98 | $ 2,669,350,506.46 |
| 6 | 3 | Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica Nivel Nacional | $ 455,157,126.88 | $ 386,206,872.38 |
| 6 | 3 | Programa Reducción de Pérdidas y Rehabilitación Sistema de Distribución | $ 940,500,000.00 |  |
| 6 | 3 | Programa Reducción de Pérdidas y Rehabilitación Sist, Distribución | $ 2,227,500,000.00 | $ 1,023,615,803.72 |
|  |  | Rehabilitación Redes y Normalización Usuarios Servicio Energía | $ 1,013,776,226.10 | $ ,259,527,830.36 |
| 6 | 3 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | $ 404,826,456.79 | $ - |
| 6 | 3 |  | $ - | $ - |
| 6 | 3 | Construcción Subestación Guerra 345/138 kv | $ 404,826,456.79 |  |
|  |  | Subtotal | $ 5,041,759,809.77 | $ 2,669,350,506.46 |
|  |  | Fondo 0100 - FONDO GENERAL |  |  |
| 6 | 3 | Construcción Planta de Generación Termoeléctrica | $ - | $ 21,358,560,868.92 |
| 6 | 3 | Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana | $ - |  |
| 6 | 3 | Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo |  | $ - |
|  |  | Subtotal | $ - | $ 21,358,560,868.92 |
|  |  | Total | $ 5,041,759,809.77 | $ 24,027,911,375.38 |

| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - PASIVOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Cantidad Ejecutada en 2018, (RD$) | Cantidad de Productos Generados por Programa |  |  |
|  |  | Ingresos Corrientes | $ 72,257,421,536.31 |  |  |  |
|  |  | Gastos Corrientes | $ (76,849,429,352.44) |  |  |  |
| 8 | 7 | Total Pasivos | $ (4,592,007,816.12) |  |  |  |

EDEEste

## Desempeño Financiero

| PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2018) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDE Este |  |  |  |  |  |  |
| I.I - Favor completar los siguientes campos requeridos: |  |  |  |  |  |  |
| Ministerio |  | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES |  |  | Unidad Ejecutora | 6105 |
| II - INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |
|  |  |  | Cantidad Asignada en 2018, Vigente (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |  |  |
| 1 | 1 | SERVICIOS PERSONALES | $ - | $ 1,100,034,282.76 |  |  |
| 2 | 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | $ - | $ 34,998,008,913.13 |  |  |
| 3 | 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ - | $ 139,006,331.60 |  |  |
| 4 | 1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $ - | $ - |  |  |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES EDES | $ - | $ - |  |  |
| 5 | 1 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | $ - | $ 381,362,798.12 |  |  |
| 6 | 1 | ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ - | $ 9,234,820,099.92 |  |  |
| 9 | 1 | GASTOS FINANCIEROS | $ - | $ 1,625,283,078.53 |  |  |
|  |  | TOTAL | $ - | $ 47,478,515,504.05 |  |  |

| III - INFORMACIONES DE PRODUCTOS. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III.I - Describa Debajo los Productos Relacionados al Programa: |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre de Productos | Unidad de Medida de Productos | Meta de Productos |  |  |
|  |  |  |  | Meta Programada 2018 (RD$) | Meta Ejecutada 2018 (RD$) |
| 1 | 1 | SERVICIOS PERSONALES |  | - | 1,100,034,282.76 |
|  |  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS |  | - | 813,559,537.78 |
| 1 | 1 | SUELDOS FIJOS | Gastos por concepto de servicios personal permanente y no permanente | - | 813,559,537.78 |
| 1 | 1 | SUELDOS FIJOS PERSONAL TRAMITE PENSION |  | - | - |
| 1 | 1 | SUELDOS PERSONAL TEMPORERO |  | - | - |
| 1 | 1 | SUELDOS PERSONAL CONT. Y/O IGUALADO |  | - | - |
| 1 | 1 | SUELDO PERSONAL NOMINAL |  | - |  |
| 1 | 1 | SOBRESUELDOS |  | - | 24,438,794.77 |
| 1 | 1 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD |  | - | - |
| 1 | 1 | COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION |  | - | - |
| 1 | 1 | PRIMA DE TRANSPORTE |  | - |  |
| 1 | 1 | COMP. POR SERVICIO DE SEGURIDAD |  |  | - |
| 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS |  | - | 24,438,794.77 |
| 1 | 1 | HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES |  |  |  |
| 1 | 1 | DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION |  | - | 390,779.78 |
| 1 | 1 | DIETAS EN EL PAIS |  | - | - |
| 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR |  |  | 390,779.78 |
| 1 | 1 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES |  | - | 110,174,448.91 |
| 1 | 1 | REGALIA PASCUAL |  | - | 75,485,046.05 |
| 1 | 1 | PRESTACIONES LABORALES |  | - | 32,814,452.82 |
| 1 | 1 | PAGO DE VACACIONES |  | - | 1,874,950.04 |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |  | - | 151,470,721.51 |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD |  |  | 71,857,671.99 |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES |  |  | 68,472,835.72 |
| 1 | 1 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL |  |  | 11,140,213.81 |
| 2 | 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | Gastos por servicios de carácter no personal y compra de energía | - | 36,623,291,991.65 |
| 2 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES |  |  | 55,076,787.65 |
| 2 | 1 | RADIO Y COMUNICACIONES |  | - |  |
| 2 | 1 | TELEFONO LOCAL |  | - | 55,076,787.65 |
| 2 | 1 | TELEFAX Y CORREOS |  | - | - |
| 2 | 1 | SERVICIO DE INTERNET Y TV. POR CABLE |  | - | - |
| 2 | 1 | SERVICIOS BASICOS |  | - | 32,402,719,508.34 |
| 2 | 1 | ELECTRICIDAD |  | - | 68,816,449.90 |
| 2 | 1 | ELECTRICIDAD (Compra de Energia) |  |  | 32,321,702,060.42 |
| 2 | 1 | AGUA |  |  | 2,458,053.83 |
| 2 | 1 | LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE |  |  | 9,742,944.19 |
| 2 | 1 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  |
| 2 | 1 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION |  | - | 29,474,363.16 |
| 2 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |  | - | 29,474,363.16 |
| 2 | 1 | IMPRESION Y ENCUADERNACION |  | - | - |
| 2 | 1 | VIATICOS |  | - | 6,992,399.28 |
| 2 | 1 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS |  | - | 6,992,399.28 |
| 2 | 1 | VIATICOS FUERA DEL PAIS |  | - | - |
| 2 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE |  | - | 1,110,998.29 |
| 2 | 1 | PASAJE |  | - | - |
| 2 | 1 | ALMACENAJE |  | - |  |
| 2 | 1 | PEAJE |  | - | 1,110,998.29 |
| 2 | 1 | ALQUILERES |  | - | 204,582,174.65 |
| 2 | 1 | EDIFICIOS Y LOCALES |  | - | 104,690,704.99 |
| 2 | 1 | EQUIPOS DE PRODUCCION |  | - | - |
| 2 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA |  | - |  |
| 2 | 1 | EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION |  | - | 98,713,214.57 |
| 2 | 1 | OTROS ALQUILERES |  | - | 1,178,255.09 |
| 2 | 1 | SEGUROS |  | - | 33,957,070.22 |
| 2 | 1 | SEGUROS DE BIENES INMUEBLES |  | - | 24,503,532.68 |
| 2 | 1 | SEGUROS DE BIENES MUEBLES |  | - |  |
| 2 | 1 | SEGUROS DE PERSONAS |  | - | 216,739.90 |
| 2 | 1 | OTROS SEGUROS |  |  | 9,236,797.64 |
| 2 | 1 | CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONST. |  | - | 202,232,897.87 |
| 2 | 1 | OBRAS MENORES |  | - | 49,043,174.23 |
| 2 | 1 | SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO |  | - |  |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P COMPUTACION |  | - | 90,397,043.27 |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE COMUNICACION |  | - | 2,951,034.60 |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES |  | - | 99,798.62 |
| 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE TRANSP. TRACC. Y ELEV |  | - | 49,785,462.35 |
| 2 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA |  |  | 9,945,584.80 |
| 2 | 1 | CONSTRUCCIONES TEMPORALES |  | - | 10,800.00 |
| 2 | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |  | - | 3,687,145,792.20 |
| 2 | 1 | GASTOS JUDICIALES |  | - | 149,806.80 |
| 9 | 1 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | Gastos Financieros | - | 1,625,283,078.53 |
| 2 | 1 | FUMIGACION |  | - |  |
| 2 | 1 | FESTIVIDAD |  | - | 592,794.50 |
| 2 | 1 | ACTUACIONES ARTISTICAS |  | - |  |
| 2 | 1 | AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS |  | - | 3,014,478.26 |
| 2 | 1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS |  | - |  |
| 2 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |  | - | 1,527,833,635.09 |
| 2 | 1 | SERVICIOS DE CAPACITACION |  | - | 7,056,510.49 |
| 2 | 1 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |  | - |  |
| 2 | 1 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |  | - | 523,215,488.52 |
| 9 | 1 | INTERESES DE INTITUCIONES FINANCIERAS |  | - |  |
| 2 | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |  | - | - |
| 3 | 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Gastos por materiales y suministros consumibles | - | 139,006,331.60 |
| 3 | 1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES |  | - | - |
| 3 | 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |  | - | - |
| 3 | 1 | PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS |  | - | - |
| 3 | 1 | TEXTILES Y VESTUARIO |  | - | 4,134,259.00 |
| 3 | 1 | HILADOS Y TELAS |  | - |  |
| 3 | 1 | ACABADOS TEXTILES |  | - |  |
| 3 | 1 | PRENDAS DE VESTIR |  | - | 1,061,776.24 |
| 3 | 1 | CALZADOS |  | - | 3,072,482.77 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS |  | - | 35,548,906.10 |
| 3 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO |  | - |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |  | - | 35,548,906.10 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS |  | - |  |
| 3 | 1 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS |  | - | - |
| 3 | 1 | TEXTOS DE ENSEÑANZAS |  | - |  |
| 3 | 1 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS |  | - | - |
| 3 | 1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIM. Y CONEXOS |  | - | 89,443,651.94 |
| 3 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0 | - | 89,443,651.94 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |  | - | - |
| 3 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGACIN Y OTROS |  | - | - |
| 3 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS |  |  |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO |  | - | - |
| 3 | 1 | LLANTAS Y NEUMATICOS |  | - |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO |  | - | - |
| 3 | 1 | ARTICULOS DE CUERO |  | - |  |
| 3 | 1 | ARTICULO DE CAUCHO |  | - |  |
| 3 | 1 | ARTICULOS DE PLASTICOS |  | - | - |
| 3 | 1 | PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS |  | - | - |
| 3 | 1 | PRODUCTOS METALICOS |  | - |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO |  | - |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |  | - |  |
| 3 | 1 | CEMENTO, CAL Y YESO |  | - |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS DE ARCILLA |  |  |  |
| 3 | 1 | MINERALES |  |  |  |
| 3 | 1 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS |  | - | 9,879,514.55 |
| 3 | 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  | - | 5,545,747.91 |
| 3 | 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |  | - |  |
| 3 | 1 | UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS |  | - |  |
| 3 | 1 | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS |  | - | - |
| 3 | 1 | UTLIES DE COCINA Y COMEDOR |  | - | 4,333,766.64 |
| 3 | 1 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES |  | - | - |
| 3 | 1 | MAT. Y UTILES DE RELACIONADOS CON INFORMATICA |  | - | - |
| 3 | 1 | EQUIPOS MILITARES |  | - |  |
| 3 | 1 | UTILES DIVERSOS |  | - | - |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Gastos por transferencias a favor de instituciones de sector público y privado | - | - |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |  | - | - |
| 4 | 3 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS |  | - | - |
| 4 | 3 | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS |  | - | - |
| 4 | 3 | APORTE A INSTITUCIONES SECTOR ELECTRICOS (ORGANISMO COORD., SUP. INT. ELECT. COM. NAC. ENERG) |  |  |  |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | Transferencias del Gobierno a las Edes para cubrir Déficit de Caja | - | - |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. PUB. DESC. Y AUT. |  | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUB. NO FINANC. |  | - | - |
| 5 | 1 | TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO |  | - | - |
| 6 | 1 | ACTIVOS NO FINANCIEROS |  | - | 9,616,182,898.04 |
| 6 | 1 | MAQUINARIA Y EQUIPO | Inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones | - | - |
| 6 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |  | - | - |
| 6 | 1 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  |  |
| 6 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE |  |  |  |
| 6 | 1 | EQUIPOS DE COMPUTACION |  | - |  |
| 6 | 1 | ELECTRODOMESTICOS |  | - | 0.00 |
| 6 | 1 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  |  |
| 6 | 1 | APARATOS DEPORTIVOS |  |  |  |
|  |  | CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO |  | - |  |
| 6 | 1 | EQUIPO MEDICO-SANITARIO |  | - |  |
| 6 | 1 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |  | - |  |
| 6 | 1 | EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA |  | - | - |
| 6 | 1 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCCION Y ELEVACION |  | - |  |
| 6 | 1 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE |  | - |  |
| 6 | 1 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |  | - |  |
| 6 | 1 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERAC |  | - |  |
| 6 | 1 | EQUIP. GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCES. ELECT |  | - |  |
| 6 | 1 | EQUIPOS VARIOS |  | - |  |
| 6 | 1 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |  | - | 9,616,182,898.04 |
| 6 | 1 | TERRENOS |  | - | 141,699,731.41 |
| 6 | 1 | VIAS DE COMINICACION |  |  |  |
| 6 | 1 | EDIFICACIONES |  | - | 207,571,438.48 |
| 6 | 1 | EXPROPIACION DE BIENES |  |  |  |
| 6 | 1 | OBRA URBANISTICA |  |  |  |
| 5 | 1 | OBRAS DE ENERGIA |  | - | 381,362,798.12 |
| 5 | 1 | OBRA DE ENERGIA ---Planta Carbón |  | - | 8,885,548,930.03 |
| 5 | 1 | SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS |  |  |  |
| 6 | 1 | OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |  |  |  |
| 6 | 1 | OTROS ACTIVOS |  | - | - |
| 6 | 1 | EQUIPOS DE SEGURIDAD |  | - | - |
| 6 | 1 | PROGRAMA DE COMPUTACION |  |  | - |
| 6 | 1 | OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  | - | 47,478,515,504.05 |

EDESUR

Desempeño financiero

Nota: Datos financieros ejecución presupuestaria, dic 2018 proyectado.

Pasivos año 2018:

Los Pasivos de EDESUR Dominicana al cierre de noviembre, se detallan a continuación:

Se observa que los Pasivos Corrientes representan el 77 % del total de los Pasivos a noviembre 2018, y dentro de éstos, las Cuentas por Pagar un 83%, presentando las cuentas por pagar a Accionistas y Entes Relacionados el 60% de éstas.

#### EDENORTE

#### Desempeño Financiero

A continuación, se presenta el Presupuesto de Gastos Operativos, Inversión no ligada a Proyectos y Proyectos de Inversión correspondiente al año 2018.  Basado en la estrategia y acciones emprendidas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE) y en las propias decisiones tomadas al interior de la empresa contemplada en el Plan Estratégico EDENORTE.

|  | PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2018) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : EDENORTE DOMINICANA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.I - Favor completar los siguientes campos requeridos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ministerio |  | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES |  | Unidad Ejecutora | 6105 |  |  |  |
|  | II - INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO EDENORTE. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |  |  |
|  |  |  |  | Cantidad Asignada en 2018, Vigente (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SERVICIOS PERSONALES | $ 2,096,467,000.00 | $ 2,087,558,240.64 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | $ 28,300,291,811.80 | $ 29,102,675,779.71 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 163,749,399.96 | $ 132,192,335.95 |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | TRANSFERENCI-AS CORRIENTES | $ - | $ 720,721,723.32 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | TRANSFERENCI-AS CORRIENTES EDES | $ - | $ 568,061,577.75 |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | $ 5,170,986,686.41 | $ 4,600,633,774.93 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 167,761,600.00 | $ 186,314,596.29 |  |  |  |  |
|  | 9 | 1 | GASTOS FINANCIEROS | $ - | $ - |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL | $ 35,899,256,498.17 | $ 37,398,158,028.59 |  |  |  |  |
|  | III - INFORMACIONES DE PRODUCTOS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III.I - Describa Debajo los Productos Relacionados al Programa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Código Programa / Subprograma |  | Nombre de Productos | Unidad de Medida de Productos | Meta de Productos |  |  |
|  |  |  |  |  | Meta Programada 2018 (RD$) | Meta Ejecutada 2018 (RD$) |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SERVICIOS PERSONALES |  | 2,096,467,000.00 | 2,087,558,240.64 |  |  |  |  |
|  |  |  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS |  | 1,778,000,000.00 | 1,788,099,293.01 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SUELDOS FIJOS | Gastos por concepto de servicios personal permanente y no permanente | 1,778,000,000.00 | 1,788,099,293.01 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SUELDOS FIJOS PERSONAL TRAMITE PENSION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SUELDOS PERSONAL TEMPORERO |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SUELDOS PERSONAL CONT. Y/O IGUALADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SUELDO PERSONAL NOMINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | SOBRESUELDOS |  | 184,912,000.00 | 170,128,869.43 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | PRIMA POR ANTIGÜEDAD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | PRIMA DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | COMP. POR SERVICIO DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | DIETAS EN EL PAIS |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACI-ON EN EL EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | GRATIFICACIO-NES Y BONIFICACIONES |  | 133,554,999.99 | 129,330,078.20 |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | REGALIA PASCUAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | PRESTACIONES LABORALES |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | PAGO DE VACACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | CONTRIBUCIO-NES A LA SEGURIDAD SOCIAL |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | CONTRIBUCIO-NES AL SEGURO DE SALUD |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | CONTRIBUCIO-NES AL SEGURO DE PENSIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | CONTRIBUCIO-NES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | Gastos por servicios de carácter no personal y compra de energía | 28,300,291,811.80 | 29,102,675,779.71 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS DE COMUNICACIO-NES |  |  | 129,538,676.52 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | RADIO Y COMUNICACIO-NES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | TELEFONO LOCAL |  | 137,149,598.80 | 129,538,676.52 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | TELEFAX Y CORREOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIO DE INTERNET Y TV. POR CABLE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS BASICOS |  | 25,936,078,540.55 | 27,084,277,157.16 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | ELECTRICIDAD |  |  | 61,851,174.34 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | ELECTRICIDAD (Compra de Energia) |  | 25,936,078,540.55 | 27,022,425,982.82 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | AGUA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNA-CION |  | 125,324,808.79 | 108,511,737.00 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA |  | 125,324,808.79 | 108,511,737.00 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | IMPRESION Y ENCUADERNA-CION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | VIATICOS |  | 57,049,192.07 | 22,881,037.40 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS |  | 57,049,192.07 | 22,881,037.40 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | VIATICOS FUERA DEL PAIS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE |  | 6,137,300.00 | 4,545,865.68 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | PASAJE |  | 6,137,300.00 | 4,545,865.68 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | ALMACENAJE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | PEAJE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | ALQUILERES |  | 397,670,792.98 | 382,058,514.17 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | EDIFICIOS Y LOCALES |  | 123,213,099.31 | 93,397,099.88 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | EQUIPOS DE PRODUCCION |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION |  | 175,000,000.00 | 209,896,141.16 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | OTROS ALQUILERES |  | 99,457,693.67 | 78,765,273.13 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SEGUROS |  | 9,300,000.00 | 5,842,814.04 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SEGUROS DE BIENES INMUEBLES |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SEGUROS DE BIENES MUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SEGUROS DE PERSONAS |  | 9,300,000.00 | 5,842,814.04 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | OTROS SEGUROS |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONST. |  | 1,458,142,144.88 | 1,134,129,901.83 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | OBRAS MENORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P COMPUTACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE COMUNICACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | MANT. Y REP. EQUIPOS P EQUIPOS DE TRANSP. TRACC. Y ELEV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | CONSTRUCCIONES TEMPORALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |  | 310,589,032.53 | 230,890,075.91 |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | GASTOS JUDICIALES |  | 310,589,032.53 | 230,890,075.91 |  |  |  |  |
|  | 9 | 1 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | Gastos Financieros |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | FUMIGACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | FESTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | ACTUACIONES ARTISTICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | SERVICIOS DE CAPACITACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 1 | INTERESES DE INTITUCIONES FINANCIERAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Gastos por materiales y suministros consumibles | 163,749,399.96 | 132,192,335.95 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES |  | - | - |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | TEXTILES Y VESTUARIO |  | 30,607,000.00 | 11,523,902.40 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | HILADOS Y TELAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | ACABADOS TEXTILES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRENDAS DE VESTIR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | CALZADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS |  | 1,807,097.96 | 2,361,584.17 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PAPEL DE ESCRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | TEXTOS DE ENSEÑANZAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIM. Y CONEXOS |  | 87,035,000.00 | 85,007,997.11 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |  | 85,035,000.00 | 84,888,102.11 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | INSECTICIDAS, FUMIGACIN Y OTROS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS |  | 2,000,000.00 | 119,895.00 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | LLANTAS Y NEUMATICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | ARTICULOS DE CUERO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | ARTICULO DE CAUCHO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | ARTICULOS DE PLASTICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS METALICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | CEMENTO, CAL Y YESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS DE ARCILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS |  | 44,300,302.00 | 33,298,852.27 |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | MATERIAL DE LIMPIEZA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | UTILES DE DEPORTE Y RECREATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | UTLIES DE COCINA Y COMEDOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | MAT. Y UTILES DE RELACIONADOS CON INFORMATICA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | EQUIPOS MILITARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | UTILES DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Gastos por transferencias a favor de instituciones de sector público y privado | - | 1,288,783,301.07 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |  | - | 720,721,723.32 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | APORTE A INSTITUCIONES SECTOR ELECTRICOS (ORGANISMO COORD., SUP. INT. ELECT. COM. NAC. ENERG) |  |  | 152,660,145.57 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | Transferencias del Gobierno a las Edes para cubrir Déficit de Caja | - | 568,061,577.75 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. PUB. DESC. Y AUT. |  |  | 568,061,577.75 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUB. NO FINANC. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | ACTIVOS NO FINANCIEROS |  | 5,338,748,286.41 | 4,786,948,371.22 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | MAQUINARIA Y EQUIPO | Inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones | 99,261,600.00 | 63,209,528.40 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION |  | 17,094,600.00 | 37,908,592.54 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPOS DE COMPUTACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | ELECTRODOMESTICOS |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | APARATOS DEPORTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPO MEDICO-SANITARIO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA |  | 69,117,000.00 | 25,300,935.86 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCCION Y ELEVACION |  | 13,050,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERAC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIP. GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCES. ELECT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPOS VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |  | 5,188,986,686.41 | 4,632,688,192.08 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | TERRENOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | VIAS DE COMINICACION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EDIFICACIONES |  | 18,000,000.00 | 32,054,417.15 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EXPROPIACION DE BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | OBRA URBANISTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | OBRAS DE ENERGIA |  | 5,170,986,686.41 | 4,600,633,774.93 |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | OBRA DE ENERGIA ---Planta Carbón |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | OTROS ACTIVOS |  | 50,500,000.00 | 91,050,650.74 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | EQUIPOS DE SEGURIDAD |  |  | - |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | PROGRAMA DE COMPUTACION |  | 50,500,000.00 | 91,050,650.74 |  |  |  |  |
|  | 6 | 1 | OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  | 35,899,256,498.17 | 37,398,158,028.59 |  |  |  |  |

Inversión no ligada a proyectos

Incluye todas las inversiones en activos fijos de la empresa que son necesarias por la operativa diaria de la misma, entre las que se encuentra: terreno, mejora de propiedad, mobiliario y equipo, equipo de transporte, equipo de telecomunicaciones, licencias y aplicaciones, Información, entre otros activos.

| Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones no ligadas a proyectos (en US$MM) | 2018 |  |
| --- | --- | --- |
| Renglón | Presupuesto (US$) | Cierre US$ (aproximado) |
| Inversiones No Ligadas a Proyecto | 3.40 | 3.73 |
| Gastos de Personal | 40.46 | 36.11 |
| Reparaciones Y Mantenimientos | 9.88 | 11.96 |
| Alquileres | 8.12 | 8.36 |
| Honorarios y Trabajos Contratado | 1.62 | 1.44 |
| Suministros y Servicios | 36.10 | 30.02 |
| Marketing y Relaciones Publicas | 1.52 | 1.39 |
| Pagos Anticipados | 0.19 | 0.13 |
| Total MMUS$ | 101.28 | 93.15 |

Detalle por Dirección de los Gastos e Inversión no ligada a proyecto

| Dirección/Gerencia | Presupuesto (US$) | Cierre US$ (aproximado) |
| --- | --- | --- |
| Consejo de Administración | 1.05 | 0.85 |
| Gerencia General | 2.85 | 2.78 |
| Dirección Auditoría Interna | 0.71 | 0.60 |
| Dirección Planificación y Control | 5.60 | 0.73 |
| Gerencia Comunicación Estratégica | 1.41 | 1.20 |
| Dirección Tecnología e Información | 6.85 | 7.14 |
| Dirección Servicios Jurídicos | 2.40 | 1.30 |
| Dirección Seguridad | 1.42 | 1.41 |
| Dirección Gestión Humana | 1.61 | 1.66 |
| Dirección Finanzas | 0.96 | 0.84 |
| Dirección Logística | 12.41 | 13.36 |
| Dirección de Distribución | 11.15 | 12.03 |
| Dirección Proyectos Financiados | 1.44 | 1.21 |
| Dirección Reducción de Pérdidas | 8.08 | 7.42 |
| Dirección Compra de Energía | 0.31 | 0.26 |
| Dirección Comercial sin Sectores | 39.76 | 36.75 |
| CENTRO ENGENERAL | 3.28 | 3.61 |
| Total MMUS$ | 101.28 | 93.15 |

Nota: Datos preliminares debido a que la empresa está en periodo de cierre fiscal 2018

Gasto de personal

Corresponden a la plantilla de nómina de la empresa, las altas y bajas. Además, otras premisas tales como: pago incentivos por concepto de logros de las metas u objetivos, actividades de la empresa para los empleados (como actividades deportivas, etc.), pago de dietas, horas extras, capacitación, entre otras.

Gastos de operación

Encierra todos los suministros de bienes de uso y servicios (brigadas, seguridad, alquileres, asesoría legal, honorarios de servicios profesionales, entre otros).

Proyectos de inversión

Esta inversión incluye los montos de materiales y mano de obra para los proyectos necesarios de la Rehabilitación de Redes, Instalación de Medida, Incremento de Clientes y Mejoras en la Tecnología.

| PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : EDENORTE DOMINICANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerio |  |  |  | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES |  |  | Unidad Ejecutora |  | 6105 |  |
| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - CUADRO EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subpro-grama |  |  | Nombre del Programa |  |  | Recursos Asignados al Programa |  |  | Estado Actual del Proyecto |  |
|  |  |  |  |  |  | Cantidad Inicial Asignada en 2018 (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |  |  |  |
|  |  |  | Fondo 0800 - RECURSOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Unidad Ejecutora de Proyectos |  |  | $ 1,581,535,000.00 | $ 27,395,148.22 |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Rehabilitación Redes Distribución Eléctrica |  |  | $ 684,545,000.00 | $ 16,138,679.80 |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Administración Desastres y Recursos Naturales |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Programa Reducción de Pérdidas y Rehabilitación Sistema Distribución |  |  | $ 896,990,000.00 | $ 11,256,468.42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Rehabilitación Redes y Normalización Usuarios Servicio Energía |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |  |  | $ 542,915,000.00 | $ 23,400,000.00 |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Construcción Subestación San Juan de la Maguana |  |  | $ 306,865,000.00 | $ 23,400,000.00 |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Construcción Subestación Guerra 345/138 kv |  |  | $ 236,050,000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Subtotal |  |  | $ 2,124,450,000.00 | $ 50,795,148.22 |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondo 0100 - FONDO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Construcción Planta de Generación Termoeléctrica |  |  |  | $ 193,743,391.02 |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana |  |  | $ - |  |  |  |  |
| 6 | 3 |  | Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo |  |  |  | $ - |  |  |  |
|  |  |  | Subtotal |  |  | $ - | $ 193,743,391.02 |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | $ 2,124,450,000.00 | $ 244,538,539.24 |  |  |  |

A continuación presentamos el cuadro resumido del presupuesto de inversión a nivel de Dirección correspondiente al año 2018:

| Área | Nombre Proyecto | Presupuestado RD$ | Proyectado Cierre RD$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de Distribu-ción | Adecuación de Líneas | 268.31 | 284.15 |
|  | Salvamento de Transformadores | 115.99 | 188.80 |
|  | Mantenimiento Sostenido Alumbrado Público | 22.01 | 21.99 |
|  | Mejora de Redes MT/BT | 589.77 | 557.95 |
|  | Dotación de Equipamiento de Protección Individual | 8.74 | 8.71 |
|  | Mantenimiento general de SSEE | 67.53 | 67.53 |
|  | Construcción S/E Cruce Tavera | 46.16 | 55.39 |
|  | Mantenimiento Area Física SSEE | 23.19 | 27.06 |
|  | Construcción S/E Río San Juan | 20.87 | 25.04 |
|  | Ingeniería de Detalles | 9.49 | 11.30 |
|  | Rehabilitación de Redes en Polígonos | 462.73 | 478.88 |
|  | Obras de Regulación de Clientes | 378.93 | 338.04 |
|  | Proyecto Solomon 1era y 2da cartera | 624.56 | 749.47 |
|  | Arquitectura de Red Jarabacoa | 73.95 |  |
|  | Automatización SSEE Línea Playa Dorada | 12.78 | 12.78 |
|  | Deuda Polígonos 2017 | 226.55 | 77.83 |
|  | Deuda pedidos 2017 | 143.20 | 171.85 |
|  | Adecuación de Líneas | 268.31 | 284.15 |
| Total Dirección de Distribución |  | 3,094.74 | 3,076.76 |

| Área | Nombre Proyecto | Presupuestado RD$ | Proyectado Cierre RD$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Reducción de Pérdidas | Disciplina Mercado Grandes Suministros | 20.16 | 18.13 |
|  | Campaña Normalización de Grandes Suministros | 66.48 | 64.22 |
|  | Instalación Macromedición MT | 17.53 | 16.24 |
|  | Equipamientos y Herramientas | 9.86 | 7.54 |
|  | Disciplina de Mercado | 340.53 | 476.93 |
|  | Campaña de Instalación de Totalizadores | 54.23 |  |
|  | Expansión de Telemedición y Telecorte | 686.32 | 689.73 |
|  | Campaña Normalización de Suministros en Paneles | 118.27 | 126.06 |
|  | Gestión de Totalizadores | 289.21 | 377.64 |
|  | Disciplina Mercado Grandes Suministros | 20.16 | 18.13 |
|  | Campaña Normalización de Grandes Suministros | 66.48 | 64.22 |
|  | Instalación Macromedición MT | 17.53 | 16.24 |
| Total Dirección Reducción de Pérdidas |  | 1,602.59 | 1,776.48 |

| Área | Nombre Proyecto | Presupuestado RD$ | Proyectado Cierre RD$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Proyectos Financiados | Gestión Proyectos Financiados | 56.00 |  |
| Total Dirección Proyectos Financiados |  | 56.00 | - |
| Dirección Comercial | Instalación Centro Técnico | 320.45 | 248.71 |
| Total Dirección Total Dirección Comercial |  | 320.45 | 248.71 |

| Área | Nombre Proyecto | Presupuestado RD$ | Proyectado Cierre RD$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección Tecnología de la Información | Desarrollo e Implementación de Nuevos Sistemas | 9.49 | 9.11 |
|  | Ampliación Sistema de Turnos | 8.63 | 6.86 |
|  | Nuevo Sistema Comercial | 41.07 |  |
|  | Seguridad de la Información | 5.08 | 4.43 |
|  | Normalización de Licencias de SW | 10.55 | 1.72 |
|  | Mejoramiento de la Infraestructura | 14.96 | 14.33 |
|  | Migración Contact Center/upgrade central | 7.42 | 7.41 |
|  | Desarrollo e Implementación de Nuevos Sistemas | 9.49 | 9.11 |
|  | Ampliación Sistema de Turnos | 8.63 | 6.86 |
| Total Dirección Tecnología de la Información |  | 97.20 | 43.87 |
| Total proyectos inversiones Edenorte 2017 RD$ |  | 5,170.99 | 5,145.83 |

| Ingresos PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : EDENORTE DOMINICANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerio |  | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES |  |  |  |  |  |  | Unidad Ejecutora |  |  |  | 6105 |  |  |
| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - INGRESOS EDENORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa |  |  |  | Recursos Asignados al Programa |  |  |  |  |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cantidad Asignada en 2018, Vigente (RD$) |  | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transferencias del Gobierno |  | $ - |  | $ 3,548,653,658.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transferencias Corrientes |  |  |  | $ 3,548,653,658.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otros Ingresos |  | $ - |  | $ 8,603,664,975.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ingresos Diversos |  |  |  | $ 8,603,664,975.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  | $ - |  | $ 12,152,318,633.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : EDENORTE DOMINICANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerio |  |  |  | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES |  |  |  |  |  |  |  | Unidad Ejecutora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - PASIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  |  |  | Nombre del Programa |  | Cantidad Ejecutada en 2018, (RD$) |  |  |  |  |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ingresos Corrientes |  | $ 26,705,572,190.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gastos Corrientes |  | $ (7,172,814,405.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 7 |  | Total Pasivos |  | $ 19,532,757,785.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ETED

Desempeño financiero

La gestión financiera de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) incluye el consolidado de los estados financieros, disponibilidad bancaria y gestión de cobros a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (MEM-SENI), correspondiente al período octubre-noviembre 2018.

Durante el periodo enero – noviembre 2018 la ETED facturó unos RD$5,864.9 MM y la gestión de cobro ascendió a RD$ 3,697.20 MM equivalentes a un 63.04% de lo facturado.

| Mes del año | Facturación (RD$ MM) | Cobros (RD$ MM) |
| --- | --- | --- |
| Enero | $ 528.29 | $ 454.61 |
| Febrero | $ 539.03 | $ 307.84 |
| Marzo | $ 537.59 | $ 429.42 |
| Abril | $ 534.97 | $ 372.88 |
| Mayo | $ 570.75 | $ 423.53 |
| Junio | $ 569.45 | $ 248.86 |
| Julio | $ 544.12 | $ 244.72 |
| Agosto | $ 587.05 | $ 320.49 |
| Septiembre | $ 588.64 | $ 294.96 |
| Octubre | $ 553.10 | $ 329.22 |
| Noviembre | $ 311.94 | $ 270.67 |
| Total | $ 5,864.92 | $ 3,697.22 |

En la siguiente tabla se proporciona información sobre la facturación y el cobro por agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

| Agente del MEM | Facturación (RD$ MM) | Cobros (RD$ MM) |
| --- | --- | --- |
| CDEEE | $ 187.30 | $ - |
| Distribuidoras | $ 1,404.26 | $ 464.11 |
| EGEHID | $ 1,657.31 | $ 340.40 |
| Generadores Privados | $ 2,616.05 | $ 2,892.71 |
| Total | $ 5,864.92 | $ 3,697.22 |

Al mes de noviembre el balance general de las cuentas por cobrar de la ETED ascendió a RD$ 22,304.7, en cambio, las empresas relacionadas (CDEEE, EGEHID y las EDES) totalizan RD$22.141MM, lo que representa un 99.27% del total de las cuentas por cobrar.

| Balance de las cuentas por cobrar | Monto en RD$ MM Noviembre 2018 |
| --- | --- |
| CDEEE | 8,179.3 |
| Distribuidoras | 3,048.8 |
| EGEHID | 10,913.1 |
| Generadores Privados | 163.6 |
| Total Balance de cuentas por cobrar | 22,304.7 |

La planificación presupuestaria para el periodo enero-noviembre 2018 asciende a RD$ 5,590.05 MM con recursos propios y externos, para un total ejecutado de RD$ 4,248.8 MM para el período, representando un 75.9% de lo presupuestado.

EGEHID

Desempeño financiero

| PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO (PERÍODO ENERO – DICIEMBRE 2018) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I - NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) |  |  |  |  |  |  |
| I.I - Favor completar los siguientes campos requeridos: |  |  |  |  |  |  |
| Ministerio |  | CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES |  |  | Unidad Ejecutora | 6105 |
| II - INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO FÍSICO / FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |
|  |  |  | Cantidad Asignada en 2018, Vigente (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |  |  |
| 1 | 1 | 1-SERVICIOS PERSONALES | $ 2,508,438,076.18 | $ 2,195,217,485.52 |  |  |
| 2 | 1 | 2-SERVICIOS NO PERSONALES | $ 504,819,558.29 | $ 711,332,913.43 |  |  |
| 3 | 1 | 3-MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 238,745,581.76 | $ 240,275,336.10 |  |  |
| 4 | 1 | 4-TRANSFERENCIAS | $ 2,102,533,287.52 | $ 2,714,592,611.18 |  |  |
| 6 | 1 | 6-ACTIVOS NO FINANCIEROS FONDOS PROPIOS | $ 813,038,322.54 | $ 1,274,981,748.96 |  |  |
| 8 | 1 | 8-DISMINUCION A PASIVO | $ 816,025.91 | $ - |  |  |
|  |  | TOTAL | $ 6,168,390,852.19 | $ 7,136,400,095.19 |  |  |

| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - INGRESOS EGEHID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  | Cantidad de Productos Generados por Programa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cantidad Asignada en 2018, Vigente (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | Transferencias del Gobierno | $ 44,470,224,307.00 | $ 49,401,240,656.84 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Transferencias Corrientes | $ 31,487,566,435.00 | $ 16,039,951,521.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Transferencias de Capital | $ 2,124,450,000.00 | $ 2,124,450,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Aplicaciones Financieras-EDES | $ 10,858,207,872.00 | $ 10,011,198,013.80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Transferencias Planta a Carbón |  | $ 13,799,590,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | Transferencias Planta Carbón-Préstamos Ext. |  | $ 7,426,051,122.04 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | Otros Ingresos | $ 9,570,100,000.00 | $ 6,355,179,118.14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 | Ventas de Servicios del Estado | $ 8,754,200,000.00 | $ 6,317,016,571.33 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Renta de Propiedades | $ 15,900,000.00 | $ 1,159,694.40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | Ingresos Diversos | $ 800,000,000.00 | $ 37,002,852.41 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | Otras Transferencias | $ 1,936,544,258.57 | $ 3,241,884,452.16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | EGEHID | $ 1,936,544,258.57 | $ 2,185,598,832.37 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 9 | ETED | $ - | $ 1,056,285,619.79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL | $ 55,976,868,565.57 | $ 58,998,304,227.14 |  |  |  |  |  |  |

| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - CUADRO EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Recursos Asignados al Programa |  |
|  |  |  | Cantidad Inicial Asignada en 2018 (RD$) | Cantidad Ejecutada en 2018 (RD$) |
|  |  | Fondo 0800 - RECURSOS EXTERNOS |  |  |
| 6 | 3 | Unidad Ejecutora de Proyectos | $ 1,581,535,000.00 | $ 27,395,148.22 |
| 6 | 3 | Rehabilitación Redes Distribución Eléctrica | $ 684,545,000.00 | $ 16,138,679.80 |
| 6 | 3 | Administración Desastres y Rec. Naturales |  |  |
| 6 | 3 | Programa Reducción de Pérdidas y Reh. Sist, Distribución | $ 896,990,000.00 | $ 11,256,468.42 |
|  |  | Rehabilitación Redes y Normaliz Usuarios Serv. Energía | $ 2,124,450,000.00 |  |
| 6 | 3 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | $ 542,915,000.00 | $ 23,400,000.00 |
| 6 | 3 | Construcción Subestación San Juan de la Maguana | $ 306,865,000.00 | $ 23,400,000.00 |
| 6 | 3 | Construcción Subestación Guerra 345/138 kv | $ 236,050,000.00 |  |
|  |  | Subtotal | $ 2,124,450,000.00 | $ 50,795,148.22 |
|  |  | Fondo 0100 - FONDO GENERAL |  |  |
| 6 | 3 | Construcción Planta de Generación Termoeléctrica | $ - | $ 193,743,391.02 |
| 6 | 3 | Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana | $ 197,730,659.75 | $ 197,730,659.75 |
| 6 | 3 | Proyecto Hidroeléctrico Expansión Hatillo | $ 197,730,659.75 | $ 197,730,659.75 |
|  |  | Subtotal | $ 197,730,659.75 | $ 391,474,050.77 |
|  |  | Total | $ 2,322,180,659.75 | $ 442,269,198.99 |

| II - DESEMPEÑO FISICO Y FINANCIERO DEL PRESUPUESTO - PASIVOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.I - Favor completar los siguientes campos: |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma |  | Nombre del Programa | Cantidad Ejecutada en 2018, (RD$) | Cantidad de Productos Generados por Programa |  |  |
|  |  | Ingresos Corrientes | $ 58,998,304,227.14 |  |  |  |
|  |  | Gastos Corrientes | $ (7,136,400,095.19) |  |  |  |
| 8 | 7 | Total Pasivos | $ 51,861,904,131.95 |  |  |  |

#### UERS

Desempeño Financiero

Desempeño físico y financiero del presupuesto de la UERS 2018

Las actividades financieras de la UERS correspondientes al período enero–diciembre 2018, están resumidas tomando en cuenta la descripción de los objetos del gasto e inversión, según se establece en la ley de presupuesto público de la República Dominicana.  Para su mejor compresión, presentamos las informaciones en el siguiente cuadro:

| Ejecución presupuestaria enero - diciembre 2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Valores en millones de RD$) |  |  |  |  |
| OBJETO DE GASTO E INVERSION | PRESUPUESTO UERS 2018 | MONTO EJECUTADO | BALANCE | CUENTAS POR PAGAR ACUMULADA (Proyectada a Diciembre 2018) |
| Servicios Personales | 383.09 | 378.77 | 4.31 | - |
| Servicios no Personales | 180.47 | 120.85 | 59.62 | 39.66 |
| Materiales y Suministros | 110.48 | 80.46 | 30.03 | 10.76 |
| Transferencias Corrientes | 10.36 | 4.99 | 5.37 | 2.70 |
| Otros activos | 4.25 | 0.26 | 3.99 | - |
| SUB-TOTAL | 688.65 | 585.33 | 103.32 | 53.12 |
| Activos no Financieros |  |  |  |  |
| Mobiliarios y Equipos | 58.06 | 50.83 | 7.23 | 10.66 |
| Obras de Energía | 707.20 | 810.49 | (103.29) | 892.71 |
| Sub-Total (Activos no Financieros) | 765.26 | 861.32 | (96.06) | 903.37 |
| TOTAL GENERAL | 1,453.91 | 1,446.65 | 7.26 | 956.49 |

Partidas presupuestadas para el año 2018

Las inversiones en proyectos (obras de energía), activos financieros y los gastos operativos se planificaron por un monto de RD$1,453.91 MM, componen este monto los siguientes renglones: obras de energía convencional y materiales eléctricos y afines (obras por administración) en un valor de RD$707.20 MM; activos no financieros con un valor de RD$58.06 MM. Además, están consideradas las asignaciones para ejecución de gastos operativos, por un monto de RD$688.65 MM, con el cual la institución realizaría sus actividades administrativas y financieras para el periodo enero a diciembre 2018.

Ejecución presupuestaria en el año 2018

La institución presenta que las inversiones de los proyectos (obras de energía), activos financieros y gastos operativos, en sus diferentes objetos ejecutaron recursos por la suma RD$1,446.65 MM, dicho monto está representado por los siguientes renglones: obras de energía convencional y materiales eléctricos y afines (obras por administración) en un valor de RD$810.49 MM; activos no financieros con un valor de RD$50.83 MM. También están integradas las ejecuciones de gastos operativos, por un valor de RD$585.33MM, monto que permitió a la institución concluir exitosamente el periodo enero - diciembre 2018.

Es importante señalar que las cuentas por pagar acumuladas al año 2018, ascienden a un monto de RD$956.49 MM, en cuyo valor se ha incluido una proyección del mes diciembre 2018.

Ingresos

Los recursos financieros para realizar los proyectos de electrificación rurales y suburbanos; así como también los gastos operativos de la UERS, dependen básicamente del Gobierno Central, por medio de la Unidad Corporativa CDEEE. En este año 2018 el monto total recibido por transferencias asciende a RD$ 1,083.92MM (CDEEE). Los recursos financieros recibidos del Fondo Patrimonial Empresas Reformadas (FONPER), fueron por un valor de RD$290.00MM. Desde EGEHID, se recibieron fondos presupuestarios por un valor de RD$15.20 MM. La sumatoria generalizada es por un monto de RD$1,389.42 MM, que en su totalidad representan los ingresos del año 2018.

3.2

## Contrataciones y Adquisiciones

CDEE

#### CDEEE

Contrataciones y Adquisiciones

# Durante este periodo, la CDEEE no realizó procesos de licitación.

# Resumen de compras y contrataciones realizadas en el periodo

| Modalidad | Cantidad de Procesos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Material gastable | 75 | RD$10,929,040.92 | 9.87 |
| Repuestos | 22 | RD$3,716,001.38 | 3.35 |
| Activo fijo | 40 | RD$25,376,801.90 | 22.91 |
| Otras compras | 527 | RD$58,955,962.12 | 53.22 |
| Mantenimiento vehicular | 36 | RD$1,588,779.27 | 1.43 |
| Combustible | 37 | RD$10,218,512.04 | 9.22 |

| Modalidad | Cantidad de Procesos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Compra directa | 635 | RD$44,420,782.68 | 40.10 |
| Compra menor | 87 | RD$30,127,093.72 | 27.19 |
| Comparación de precios | 15 | RD$36,237,221.23 | 32.71 |
| Licitación | 0 | RD$0.00 | 0.00 |

# Rubro identificación de contratos

| Modalidad | Cantidad de Contratos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Bienes | 244 | RD$53,483,038.91 | 48.28 |
| Servicios | 488 | RD$54,305,591.29 | 49.02 |
| Obras | 5 | RD$2,996,467.43 | 2.7 |

# Compras por tipos de empresas

| Tipo de Empresa | Cantidad de Procesos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal | 530 | RD$85,363,446.99 | 77 |
| MIPYME | 207 | RD$25,421,650.64 | 23 |

#### EDEEste

Contrataciones y Adquisiciones

Resumen licitaciones realizadas en el periodo

Durante este periodo se han realizado siete (7) licitaciones, de las cuales cuatro (4) ya fueron adjudicadas, por un monto total de: RD$1,485,779,205.70, y de las tres (3) licitaciones restantes, una (1) fue declarada desierta, una (1) cancelada; ambas con un monto de: RD$938,879,495.00. Actualmente, tenemos una (1) licitación en curso, con un monto estimado ascendente a: RD$9,519,190.00.

A continuación, presentamos los detalles:

Tipos de empresas

Del monto total contratado en órdenes de compras y/o pedidos (RD$4,556,517,846.90), un 28% fue ejecutado con MIPYMES (RD$1,255,553,619.39), y un 4% se adjudicó a MIPYMES Mujeres (RD$184,451,290.20) resultando un total de RD$1,440,004,909.59, equivalente a 32% adjudicados a MIPYMES en general.  A continuación, los detalles:

| Tipo de Empresa | Cantidad de Procesos | Montos Contratado | % en base a montos contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPYMES | 104 | 1,255,553,619.39 | 28% |
| MIPYMES Mujeres | 26 | 184,451,290.20 | 4% |
| Diversos | 735 | 3,116,512,937.31 | 68% |
| Total | 865 | 4,556,517,846.90 | 100% |

| MIPYMES | 104 | 1,255,553,619.39 | 28% |
| --- | --- | --- | --- |
| MIPYMES Mujeres | 26 | 184,451,290.20 | 4% |
| Total de MIPYMES | 130 | 1,440,004,909.59 | 32% |

La cantidad total de procesos clasificados durante este periodo fueron 865, sin embargo, en el cuadro de modalidad detallado más arriba, se reflejan 837; esto debido a que de un proceso adjudicado pueden resultar ganadores varios proveedores los cuales pueden ser MIPYMES en general o proveedor diverso.

Modalidad y montos de compras adjudicados a MIPYMES

| Tipo de Compra | Montos Adjudicados MIPYMES |
| --- | --- |
| Comparación de Precios | 29,526,558.89 |
| Compra Directa | 7,678,506.60 |
| Compra Menor | 2,128,656.35 |
| Extensión de Contrato | 1,068,406,040.42 |
| Licitación Pública | 329,597,689.33 |
| Proveedor Único | 2,667,458.00 |
| Total general | 1,440,004,909.59 |

Rubros e identificación de contratos

- Alimentos y Bebidas

- Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo

- Combustibles

- Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles

- Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento

- Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación

- Cuerda, cadena, cable, alambre y correa

- Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones

- Equipo para servicios de transporte

- Equipos de oficina, accesorios y suministros

- Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad

- Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales

- Etiquetado y accesorios

- Ferretería

- Herramientas y maquinaria general

- Instrumentos de medida, observación y ensayo

- Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos

- Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía

- Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales

- Muebles, mobiliario y decoración

- Ropa, maletas y productos de aseo personal

Descripción de los procesos

Los procesos de compras se realizan bajo las directrices y en cumplimiento de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones. Con especial atención al Art. no. 17, Párrafo I, Párrafo II, donde se indican los umbrales dictados por el Órgano Rector. Se realizaron las siguientes modalidades de selección: Licitaciones Públicas, Comparaciones de Precios, Compras Menores, Compras Directas.

Montos contratados: RD$ 4,556,517,846.85

| Modalidad | Cantidad de Contratos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Bienes | 344 | 1,630,183,847.92 | 38% |
| Obras | 27 | 345,811,114.34 | 8% |
| Servicios | 466 | 2,580,522,884.59 | 54% |
| Total general | 837 | 4,556,517,846.85 | 100% |

#### EDESUR

Contrataciones y Adquisiciones

Los procesos de compras se realizan bajo las directrices y en cumplimiento de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones, con especial atención al Art. No. 17, Párrafo I, Párrafo II, donde se indican los umbrales dictados por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Durante el año 2018 fueron realizadas las siguientes modalidades de selección: Licitaciones Públicas Nacionales, Procedimientos de Urgencia, Comparaciones de Precios, Compras con Excepciones (Suplidor Único y Exclusivos), Compras Menores y Compras por debajo del Umbral.

Todos los procesos de compras relacionados a estos umbrales fueron publicados en los portales de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Órgano Rector, y el Portal Institucional de EDESUR Dominicana, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley No. 340-06  sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios,  con modificaciones de la Ley No. 449-06, su reglamento de aplicación y reglamentación complementaria.

Los procesos de licitación ejecutados y adjudicados en el 2018 fueron:

- Licitaciones Públicas Nacionales:

- Compras según Umbral de la DGCP:

A continuación se presenta el resumen de las compras y contrataciones realizadas al 26/11/2018, según el umbral de compras:

Nota: están excluidos los procesos gestionados por Compras pero desestimados, declarados desiertos o cancelados, así como también los pendientes de adjudicación.

- Compras según Tipo de Empresa:

Las compras realizadas por tipo de empresa son las siguientes:

#### Nota: La clasificación por tipo de empresa fue validada con la base de datos de la DGII donde se actualiza regularmente la clasificación de cada tipo de empresa. La Base de datos del Ministerio de Industria y Comercio no contiene todas las empresas que regularmente éstos le entregan la Certificación de MiPyme vigente

#### EDENORTE

#### Contrataciones y Adquisiciones

Resumen de Licitaciones

| Fecha Aproba-ción | Modalidad de Compra | Carátula | Rubros | Total en Pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/3/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-01-2018 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE MEDIDAS PARA EDENORTE 2018, PRIMERA CONVOCATORIA. | EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS | RD$ 2,043,862.13 |
| 9/3/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-02-2018 | ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE SUBESTACIONES PARA EDENORTE 2018. PRIMERA CONVOCATORIA. | EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS | RD$ 18,066,861.66 |
| 9/4/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-03-2018 | ADQUISICIÓN MOBILIARIOS PARA EDENORTE DOMINICANA, S.A., PRIMERA CONVOCATORIA | MUEBLES COMERCIALES E INDUSTRIALES | RD$ 3,974,237.05 |
| 19/3/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-04-2018 | CONTRATACIÓN SERVICIO DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE REDES. PRIMERA CONVOCATORIA | SERVICIOS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA | RD$ 15,189,870.00 |
| 8/5/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-05-2018 | SUMINISTRO DE EQ Y MAT PARA AUTO. DE LINEA P. DORADA | EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS. | RD$ 11,527,491.60 |
| 12/3/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-06-2018 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES IMPRESOS PARA EDENORTE DOMINICANA 2018, DIRIGIDA A LAS MIPYMES DE LA ZONA NORTE DE REP. DOM., PRIMERA CONVOCATORIA | SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN/MEDIOS IMPRESOS | RD$ 9,990,137.66 |
| 18/4/2018 | LICITACIÓN PÚBLICAEDN-LPN-07-2018 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EDENORTE 2018. PRIMERA CONVOCATORIA. | ROPA | RD$ 8,804,493.30 |
| 9/4/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-08-2018 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRABAJO Y MATERIALES FERRETEROS, PRIMERA CONVOCATORIA. | FERRETERÍA Y/O EQUIPOS, SUMINISTROS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS | RD$ 9,546,391.84 |
| 10/4/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-09-2018 | “ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS”, PRIMERA CONVOCATORIA. | COMPONENTES PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, DIFUSION O TELECOMUNICANCIONES; EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS | RD$ 13,606,311.71 |
| 24/4/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-10-2018 | ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFIC. | SUMINISTRO DE OFICINA | RD$ 11,860,403.84 |
| 12/4/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-11-2018 | ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, PRIMERA CONVOCATORIA | SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL Y/O SEGURIDAD, VIGILANCIA Y DETECCIÓN, | RD$ 4,131,270.27 |
| 16/4/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-12-2018 | ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA EDENORTE. PRIMERA CONVOCATORIA | INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACION Y ENSAYO | RD$ 3,454,447.59 |
| 15/5/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-14-2018 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS Y ATENCION DE AVERIAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS, PRIMERA CONVOCATORIA | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES Y/O SERVICIOS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA | RD$ 216,781,895.92 |
| 1/8/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-16-2017 | ADQUISICIÓN OFICINAS MÓVILES PARA EDENORTE 2017 | VEHICULOS DE MOTOR | RD$ 14,637,635.92 |
| 1/8/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-18-2017 | ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EDENORTE 2017, 2DA. CONVOCATORIA | PLANIFICADO | RD$ 7,691,176.85 |
| 5/9/2018 | LICITACIÓN PÚBLICA EDN-LPN-19-2018 | ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS, DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS”, SEGUNDA CONVOCATORIA., REF. EDN-LPN-19-2018 | COMPONENTES PARA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, DIFUSION O TELECOMUNICANCIONES; EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS | RD$ 3,507,116.23 |

Resumen de Compras-Contrataciones

| Modalidad | Cantidad de Procesos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Comparación de Precios | 48 | RD$ 595,196,551.69 | 2% |
| Compra Directa | 274 | RD$ 28,381,666.08 | 0.1% |
| Compra Menor | 29 | RD$ 10,099,776.93 | 0.0% |
| Compra Exclusiva | 11 | RD$ 28,997,612,099.86 | 96% |
| Compras Proveedor Único | 49 | RD$ 89,762,902.85 | 0.3% |
| Licitación Pública | 28 | RD$ 354,813,603.57 | 1% |
| Total | 439 | RD$ 30,075,866,600.98 |  |

Resumen de Compras por tipo de empresa

| Tipo de Empresa | Cantidad de Procesos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| EMPRESA EN GENERAL | 264 | RD$ 29,998,129,231.25 | 100% |
| MIPYME | 236 | RD$ 48,556,236.35 | 0.2% |
| No Aplica | 11 | RD$ 29,181,133.38 | 0.1% |
| Total general | 511 | RD$ 30,075,866,600.98 |  |

Resumen de Compras por monto contratado

| Modalidad | Cantidad de Contratos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA | 59 | RD$ 29,602,627,400.63 | 100% |
| ORDEN DE COMPRA | 352 | RD$ 92,869,985.61 | 0.3% |

ETED

Contrataciones y Adquisiciones

Las estadísticas arrojadas por el portal transaccional indican que el monto total del Plan Anual de Compras y Contrataciones de la ETED en el 2018 ascendió a RD$ 2,877,000,299.00. En la siguiente tabla se muestran las cantidades y el monto envuelto en las compras de ETED, según la modalidad:

| Modalidad | Cantidad | Monto RD$ |
| --- | --- | --- |
| Comparación de Precios | 62 | $ 135,574,220.00 |
| Compras Menores | 628 | $ 204,624,515.00 |
| Compras por Debajo del Umbral | 336 | $ 22,499,193.00 |
| Licitación Pública Nacional | 59 | $ 2,448,692,067.00 |
| Procesos de Excepción | 40 | $ 65,610,304.00 |
| Total general | 1125 | $ 2,877,000,299.00 |

Dentro del total de pedidos y órdenes de compra antes mencionado está comprendido por las siguientes modalidades de compras; 62 procesos por Comparación de precios representado un 5% del total, 628 Compras Menores para un 56%, 336 Compras por debajo del umbral, para un 30%, 59 procesos de Licitación Pública Nacional equivalente a un 5% y 40 Procesos de Excepción que representan un 4%, para un total de 1,125 Ordenes y pedidos de compras.

Conforme al tipo de empresa adjudicadas el sistema de compras y contrataciones muestra que las grandes empresas tienen una cantidad de 1,023 órdenes representando un 91% del total de órdenes con un monto de $2,850,128,274.00, las MIPYMES con 68 órdenes representando el 6% y un monto de $19,954,120.00 y las MYPIMES Mujer con 34 órdenes y un monto de $6,917,905.00.

| Tipo de Empresa Adjudicada | Cantidad | Total en Pesos |
| --- | --- | --- |
| Grandes Empresas | 1,023 | $ 2,850,128,274.00 |
| MiPyme | 68 | $ 19,954,120.00 |
| Mipyme Mujer | 34 | $ 6,917,905.00 |
| Total general | 1,125 | $ 2,877,000,299.00 |

Presentando un detalle pormenorizado de las compras de la ETED por modalidad y por tipo de empresa, se puede evidenciar que de los 1,023 procesos adjudicados a empresas grandes, 563 pertenecen a compras menores, 299 a compras por debajo del umbral, 59 a Licitación Pública Nacional, 62 a Comparación de precios y 40 a procesos de excepción, de los 68 procesos adjudicados a MIPYME 45 corresponden a compras menores y 23 a compras por debajo del umbral, por último de los 34 procesos adjudicados a MIPYME Mujer, 20 correspondieron a compras menores y 14 a compras por debajo del umbral.

| Empresa Adjudicada | Modalidad | Cantidad | Total en Pesos |
| --- | --- | --- | --- |
| Grande | Comparación de Precios | 62 | $ 135,574,220.00 |
|  | Compras Menores | 563 | $ 180,105,171.00 |
|  | Compras por Debajo del Umbral | 299 | $ 20,146,512.00 |
|  | Licitación Pública Nacional | 59 | $ 2,448,692,067.00 |
|  | Procesos de Excepción | 40 | $ 65,610,304.00 |
| Total Grande |  | 1,023 | $ 2,850,128,274.00 |
| MIPYME | Compras Menores | 45 | $ 18,516,339.00 |
|  | Compras por Debajo del Umbral | 23 | $ 1,437,781.00 |
| Total MIPYME |  | 68 | $ 19,954,120.00 |
| MIPYME Mujer | Compras Menores | 20 | $ 6,003,005.00 |
|  | Compras por Debajo del Umbral | 14 | $ 914,900.00 |
| Total MIPYME Mujer |  | 34 | $ 6,917,905.00 |

Tomando en consideración la identificación de rubros en los distintos procesos, la cantidad de mayor de compras corresponden a Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones con 101 procesos, seguido por Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) con 66 procesos y Productos de papel con 45 procesos, los demás se detallan en la tabla de abajo.

| Descripción Rubro | Total |
| --- | --- |
| Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 101 |
| Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 66 |
| Productos de papel | 45 |
| Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40 |
| Equipo informático y accesorios | 38 |
| Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | 37 |
| Ropa | 29 |
| Muebles de alojamiento | 27 |
| Recipientes y almacenamiento | 26 |
| Etiquetado y accesorios | 24 |
| Herramientas de mano | 22 |
| Seguridad y protección personal | 21 |
| Suministros de oficina | 20 |
| Instrumentos de medida, observación y ensayo | 19 |
| Adhesivos y selladores | 18 |
| Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades | 18 |
| Colorantes | 17 |
| Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 17 |
| Equipos y suministros dentales | 16 |
| Equipo para perforación y exploración de petróleo y gas | 16 |
| Componentes y sistemas de transporte | 14 |
| Software | 14 |
| Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | 13 |
| Aparatos electrodomésticos | 13 |
| Equipo de laboratorio y científico | 13 |
| Maquinaria y equipo para manejo de materiales | 12 |
| Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes | 12 |
| Alambres, cables y arneses | 12 |
| Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales | 12 |
| Ferretería | 12 |
| Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos | 11 |
| Calefacción, ventilación y circulación del aire | 11 |
| Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches | 10 |
| Combustibles | 9 |
| Suministros de embalaje | 9 |
| Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | 9 |
| Electrónica de consumo | 9 |
| Suministros de aseo y limpieza | 9 |
| Equipos de servicios de alimentación para instituciones | 9 |
| Estructuras permanentes | 9 |
| Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes | 9 |
| Iluminación, artefactos y accesorios | 8 |
| Equipo de perforación y explotación de pozos | 8 |
| Materiales para acabado de exteriores | 8 |
| Maquinaria y equipo de minería y explotación de canteras | 8 |
| Pinturas y bases y acabados | 8 |
| Gestión medioambiental | 8 |
| Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | 8 |
| Componentes estructurales y formas básicas | 7 |
| Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear | 7 |
| Construcción general de edificios | 7 |
| Utensilios de cocina domésticos | 6 |
| Puertas y ventanas y vidrio | 6 |
| Bombas y compresores industriales | 5 |
| Equipos de audio y video para presentación y composición | 5 |
| Equipo de imprenta y publicación | 5 |
| Vehículos de motor | 5 |
| Elementos y gases | 4 |
| Muebles comerciales e industriales | 4 |
| Accesorios de oficina y escritorio | 4 |
| Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 4 |
| Maquinaria, equipo y suministros para talleres | 4 |
| Productos de talabarteria y arreo | 4 |
| Maquinaria y equipo pesado de construcción | 4 |
| Servicios comunitarios y sociales | 3 |
| Productos de examen y control del paciente | 3 |
| Fabricación de maquinaria y equipo de transporte | 3 |
| Publicidad | 3 |
| Materiales de empaque | 3 |
| Materiales explosivos | 3 |
| Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 3 |
| Telas y vestidos médicos | 2 |
| Servicios de apoyo a la fabricación | 2 |
| Alimentos preparados y conservados | 2 |
| Industrias de la madera y el papel | 2 |
| Bebidas | 2 |
| Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros | 2 |
| Productos quirúrgicos | 2 |
| Coleccionables y condecoraciones | 2 |
| Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas | 2 |
| Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 2 |
| Servicios informáticos | 2 |
| Maquinaria y equipo neumático | 2 |
| Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 2 |
| Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo | 2 |
| Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | 2 |
| Equipos deportivos para campos y canchas | 2 |
| Protección contra incendios | 2 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central | 2 |
| Compuestos y mezclas | 2 |
| Medios impresos | 2 |
| Equipo de aseo | 2 |
| Minerales, minerales metálicos y metales | 2 |
| Servicios de asesoría de gestión | 2 |
| Equipo de producción y operación de petróleo y gas | 2 |
| Servicios inmobiliarios | 2 |
| Estructuras prefabricadas | 2 |
| Productos de centro médico | 2 |
| Revestimientos de suelos | 1 |
| Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas | 1 |
| Equipos para deportes de invierno | 1 |
| Equipo de vídeo, filmación o fotografía | 1 |
| Horticultura | 1 |
| Mezcladores y sus partes y accesorios | 1 |
| Condimentos y conservantes | 1 |
| Almacenaje | 1 |
| Clubes | 1 |
| Ceras y aceites | 1 |
| Dispositivo semiconductor discreto | 1 |
| Calzado | 1 |
| Relojes | 1 |
| Maquinaria y equipo hidráulico | 1 |
| Materiales de acabado de interiores | 1 |
| Óptica industrial | 1 |
| Semillas, bulbos, plantulas y esquejes | 1 |
| Orden público y seguridad | 1 |
| Materiales de afilado pulido y alisado | 1 |
| Organizaciones laborales | 1 |
| Servicios de maquinado y procesado | 1 |
| Papel para uso industrial | 1 |
| Servicios de reproducción | 1 |
| Equipo industrial para alimentos y bebidas | 1 |
| Decoraciones y suministros del aula | 1 |
| Producción, gestión y protección de cultivos | 1 |
| Eliminación y tratamiento de desechos | 1 |
| Instalaciones de plomería | 1 |
| Componentes pasivos discretos | 1 |
| Instrumentos musicales, piezas y accesorios | 1 |
| Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 1 |
| Tabaco y productos de fumar y substitutos | 1 |
| Carrocerías y remolques | 1 |
| Aditivos | 1 |
| Seguridad, vigilancia y detección | 1 |
| Transporte de correo y carga | 1 |
| Equipos para deportes acuáticos | 1 |
| Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física | 1 |
| Servicios de aseo y limpieza | 1 |
| Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 1 |
| Servicios de construcción y perforación de pozos | 1 |
| Productos para administración intravenosa y arterial | 1 |
| Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 1 |
| Productos para la esterilización médica | 1 |
| Servicios de pedología | 1 |
| Dispositivos de comunicaciones y accesorios | 1 |
| Servicios de recursos humanos | 1 |
| Industrias de plásticos y productos químicos | 1 |
| Caucho y elastómeros | 1 |
| Protección del orden público | 1 |
| Servicios públicos | 1 |
| Fuentes de energía | 1 |
| Hormigón, cemento y yeso | 1 |
| Fuentes y accesorios de costura | 1 |
| Desechos metálicos y chatarra | 1 |
| Comercialización y distribución | 1 |
| Refrigeración industrial | 1 |
| Tejidos y materiales de cuero | 1 |
| Equipo para servicios de transporte | 1 |
| Tierra y piedra | 1 |
| Formación profesional | 1 |
| Distribución de fluidos y gas | 1 |
| Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente | 1 |
| Medicamentos anti infecciosos | 1 |
| Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos | 1 |
| Total general | 1125 |

#### UERS

Contrataciones y Adquisiciones

Resumen de licitaciones realizadas en el periodo

| Fecha Aprobación | Modalidad de Compra | Carátula | Rubros | Total en Pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/06/2018 | Licitación publica | UERS-CCC-LNP-2018-0002 | Vehículos | $ 18,002,831.00 |
| 01/05/2018 | Licitación publica | UERS-CCC-LPN-2018-0001 | Eléctricos | $ 85,747,105.81. |
| 04/06/2018 | Licitación publica | UERS-CCC-CP-2018-0004 | Tecnología | $ 2,008,997.82 |

Resumen de compras y contrataciones

| Modalidad | Cantidad de Procesos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Compras directas | 496 | 24,366,858.86 | 2.701086536 |
| Compras menores | 152 | 52,274,714.20 | 5.79 |
| Comparación de precios | 240 | 719,712,717.36 | 79.78 |
| Licitaciones restringidas | 0 | 0 | 0 |
| Licitaciones publicas | 3 | 105,758,934.63 | 11.72 |
| TOTAL | 891 | 902,113,225.05 | 100 |

Monto contratado

| Modalidad | Cantidad de Contratos | Monto Contratado | % en base a monto contratado |
| --- | --- | --- | --- |
| Compras directas | 496 | 24,366,858.86 | 2.701086536 |
| Compras menores | 152 | 52,274,714.20 | 5.79 |
| Comparación de precios | 240 | 719,712,717.36 | 79.78 |
| Licitaciones restringidas | 0 | 0 | 0 |
| Licitaciones publicas | 3 | 105,758,934.63 | 11.72 |
| TOTAL | 891 | 902,113,225.05 | 100 |

IV

# Reconocimientos

#### EDENORTE

Reconocimientos

Por la Medalla al Mérito, por antigüedad de servicio fueron reconocidos por el MAP 5 colaboradores de EDENORTE. Como empresa desde el inicio del programa interno de reconocimiento  hemos reconocido un total de 1,224 empleados por antigüedad bajo el programa de reconocimiento interno Valoramos tu Fidelidad, para colaboradores que cumplen 5, 10 y 15 años de servicio.

V

# Proyecciones al próximo año

CDEEE

Proyecciones para el próximo año

| Producto | Unidad de medida | Proyección 2019 |
| --- | --- | --- |
| Suministro de Energía Eléctrica | GWh. | 15,573.0 |
| Clientes en 24 hrs | Cant. | 2,059,968.0 |
| Clientes comercialmente activos | Cant. | 2,774,679.0 |
| Construcción y Rehabilitación de Redes de Distribución | km de redes | 1,771.3 |
| Construcción y repotenciación subestaciones EDES | MVA | 354.0 |
| Adecuación alumbrado público | Cant. Luminarias | 30,163 |
| Construcción y Reconducción de Líneas de Transmisión | km de redes | 155.08 |
| Construcción y Repotenciación Subestaciones en Transmisión | MVA | 280 |
| Paneles solares | No. paneles | 2,850 |
| Micro hidroeléctricas construidas e instaladas | Cantidad | 13 |
| Producción de Energía Hidroeléctrica | GWh | 1,700 |
| Producción de Energía Hidroeléctrica | GWh | 1,700 |

| Resultados | Indicadores | Proyección 2019 |
| --- | --- | --- |
| Abastecimiento de la demanda de energía sostenible | Satisfacción de la Demanda (%) | 89.9 |
|  | Proporción de clientes en 24 horas (%) | 74.2 |
| Sector eléctrico financieramente autosostenible | Precio Medio de Compra de Energía EDE (USCents/kWh.) | 11.5 |
|  | Precio Medio de Venta de Energía EDE (USCents/kWh.) | 17.0 |
|  | Pérdidas de energía (%) | 23.8 |
|  | Cobranzas (%) | 97.8 |
|  | Índice de Recuperación de Efectivo (CRI) (%) | 74.5 |
|  | Déficit corriente (US$ MM) | 105.3 |
|  | Inversiones Propias Distribuidoras (US$MM) | 283.4 |

#### EDEEste

Proyecciones al próximo año

#### EDESUR

Proyecciones al próximo año

En la tabla anexa se muestra la proyección del año 2018 al 2022 de los indicadores del negocio de EDESUR Dominicana:

EDENORTE

Proyecciones al próximo año

| Indicadores | 2019 | 2018 | Variación 2018-2017 | Variación % 2018-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compra Energía Total (GWh) | 4,490.40 | 4,222.33 | 268.07 | 6.35% |
| Facturación Física (GWh) | 3,580.19 | 3,250.89 | 329.31 | 10.13% |
| Compra Monetaria (MMUS$) | 572.65 | 574.93 | -2.28 | -0.40% |
| Facturación Monetaria (MMUS$) | 542.74 | 506.05 | 36.69 | 7.25% |
| Precio de Compra (US$Cents/kWh ) | 12.75 | 13.62 | -0.86 | -6.34% |
| Precio de Venta (US$Cents/kWh ) | 15.16 | 15.57 | -0.41 | -2.61% |
| Total Cobros (MM US$) | 531.94 | 499.85 | 32.09 | 6.42% |
| Porcentaje de Facturación | 79.73% | 76.99% | 2.74% | 2.74% |
| Porcentaje de Pérdidas | 20.27% | 23.01% | -2.74% | -2.74% |
| Porcentaje de Cobranzas | 98.03% | 98.82% | -0.80% | -0.80% |
| Cash Recovery Index | 78.16% | 76.08% | 2.07% | 2.07% |

ETED

Proyecciones al próximo año

Para el año 2019, la ETED tiene programado la finalización de ocho (8) proyectos de construcción de líneas de transmisión, que aportaran al sistema 155.08 Km con una inversión estimada de RD$ 1,207.14MM y 10 proyectos de ampliación y/o construcción de subestaciones que aportaran al sistema unos 280 MVA de transformación, en los que se invertirán RD$ 1,463.47 MM, para un monto total de inversión en 2019 de RD$ 2,670.61MM.

| Producto | Proyección 2019 |
| --- | --- |
| Construcción y repotenciación de subestaciones de transmisión (MVA) | 280 |
| Construcción y reconducción de líneas de transmisión (Km) | 155.08 |

Continuando con el programa de Gobierno, estos proyectos beneficiarán a más de dos (2) millones de habitantes, mejorando la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en alta tensión en las diferentes zonas geográficas del país. A continuación, se muestra la lista de los proyectos a concluir para el año siguiente:

Proyectos de líneas

| Proyectos | Aporte (Km) | Monto en RD$ MM |
| --- | --- | --- |
| Const-Recond. LT-138 kV SE-Guerra-Hainamosa | 9.3 | $424.76 |
| LT 138kV Duvergé - Jimaní | 41 | $226.99 |
| LT-138 Kv AES-Guerra | 2.7 | $23.24 |
| LT-138 kV Hato Mayor-El Seibo | 23.88 | $70.94 |
| LT-138 kV Prol. SPM-Guerra | 20 | $166.33 |
| LT-138 kV Puerto Plata-Playa Dorada | 25.6 | $173.04 |
| LT-69 kV SJM-II-Vallejuelo | 26.3 | $94.84 |
| Reconstrucción L.T 69 kV Cruce de Cabral-Barahona | 6.3 | $27.01 |
| Total general | 155.08 | $1,207.14 |

Proyectos de Subestaciones

| Proyectos | Aporte (MVA) | Monto en RD$ MM |
| --- | --- | --- |
| Amp. Subestación 138/69 kV El Seibo |  | $32.23 |
| Ampliación Subestación 138/69 kV San Pedro II |  | $36.66 |
| Construcción Subestación 345/138 kV Bonao III (Adecuación de Terreno área 73,767 m2) |  | $239.44 |
| Subestación Imbert |  | $70.84 |
| Subestación 138 kV Playa Dorada | 70 | $218.25 |
| Subestación138 kV Manzanillo |  | $97.98 |
| Subestación138/12.5 kV Pedernales (entrada campo de línea) |  | $48.99 |
| Subestación138/12.5 kV Villa Consuelo |  | $136.17 |
| Subestación138/69 kV La Vega II | 140 | $383.93 |
| Subestación 138/69 kV Hato Mayor | 70 | $198.97 |
| Total general | 280 | $1,463.47 |

VI

# Anexos

ANEXOS

Plan Anual de Compras y Contrataciones

CDEEE

| SNCC.F.053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES CDEEE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRIMER TRIMESTRE | CANTIDAD TOTAL |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | COSTO TOTAL UNITARIO |  | COSTO TOTAL POR CÓDIGO DE CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) |  | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |
| 4412 - Suministros de oficina | AZUCAR PARDA | LB | 8500 | 8500 |  | RD$30.45 | 255,780.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | BOTELLON DE AGUA | UN | 8600 | 8600 |  | RD$41.00 | 352,600.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CAFE PAQUETE DE 1 LIBRA | UN | 4200 | 4200 |  | RD$194.26 | 815,892.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CREMORA FRASCO DE 11 OZ. | UN | 525 | 525 |  | RD$111.45 | 58,511.25 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CREMORA FRASCO DE 16 OZ. | UN | 600 | 600 |  | RD$134.99 | 80,994.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | TE FRIO DE 3.86 LB. | UN | 350 | 350 |  | RD$364.58 | 127,603.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | TE VERDE 12/1 | CJ | 60 | 60 |  | RD$303.56 | 18,213.60 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL BOND 8 1/2 X 13 | RMA | 120 | 120 |  | RD$238.00 | 28,560.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL BOND 11 X 17 | RMA | 40 | 40 |  | RD$271.00 | 10,840.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL BOND 8 1/2 X 14 | RMA | 60 | 60 |  | RD$213.00 | 12,780.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL BOND 20 BLANCO 8 1/2 X 11 | RMA | 4000 | 4000 |  | RD$145.50 | 582,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Caja de cartón 24 5/8x12 7/8x10 3/8 | UN | 800 | 800 |  | RD$281.50 | 225,200.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL TIMB. LOGO/ COLOR 8 1/2 X 11 | RMA | 150 | 150 |  | RD$775.00 | 116,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Papel Timbrado en hilo 8.5 x 11 | RMA | 50 | 50 |  | RD$1,084.13 | 54,206.50 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | FOLDER DE 8 1/2 X 11 | CJ | 300 | 300 |  | RD$181.00 | 54,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL DE BAÑO JUMBO EN ROLLO | UN | 7500 | 7500 |  | RD$72.27 | 542,025.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL DE SUMADORA 2 1/2" | UN | 150 | 150 |  | RD$12.08 | 1,812.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL SERVI.P/DISP. D/BAÑO 12/1 | CJ | 500 | 500 |  | RD$3,186.00 | 1,593,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PORTADAS / CARTON DE COLORES | JG | 1000 | 1000 |  | RD$3.47 | 3,470.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SEPARADORES DE CARPETA | CJ | 30 | 30 |  | RD$604.80 | 18,144.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SERVILLETA TIPO FAMILIAR 100/1 | FDA | 600 | 600 |  | RD$51.11 | 30,666.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SERVILLETAS PEQUEÑAS 50/1. | FDA | 500 | 500 |  | RD$10.90 | 5,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA 10" X 13" | C/U | 1500 | 1500 |  | RD$2.91 | 4,365.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA 5 X 8 | C/U | 1500 | 1500 |  | RD$2.34 | 3,510.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE PEQ.TIMBRADO | C/U | 1000 | 1000 |  | RD$8.43 | 8,430.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE BLANCO P/CARTA | C/U | 1000 | 1000 |  | RD$0.32 | 320.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA BL.TIMB.9X12 | C/U | 200 | 200 |  | RD$10.02 | 2,004.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA 14X17.5 | C/U | 200 | 200 |  | RD$9.20 | 1,840.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA 9X12 |  | 1000 | 1000 |  | RD$2.19 | 2,190.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA TIMB.10X15 | C/U | 500 | 500 |  | RD$9.68 | 4,840.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Folder Timbrado CDEEE | C/U | 1500 | 1500 |  | RD$38.40 | 57,600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | VASOS PAPEL 4 OZ. 50/1 | FDA | 2000 | 2000 |  | RD$100.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Vasos PAPEL 7 OZ. 50/1 | FDA | 2400 | 2400 |  | RD$106.50 | 255,600.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LONA PLASTICA 20'' X 30'' | C/U | 10 | 10 |  | RD$1,445.50 | 14,455.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LONA PLASTICA 10" X 12" | C/U | 10 | 10 |  | RD$295.00 | 2,950.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LONA PLASTICA 18" X 24" | C/U | 10 | 10 |  | RD$1,032.50 | 10,325.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CLORO EN PASTILLA | UN | 1500 | 1500 |  | RD$51.92 | 77,880.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | DESINCRUSTANTE | GAL | 70 | 70 |  | RD$1,103.00 | 77,210.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Insecticida Aerosol | C/U | 70 | 70 |  | RD$165.00 | 11,550.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Limpiador Aerosol en Espuma | C/U | 75 | 75 |  | RD$354.00 | 26,550.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | AMBIENTADOR | C/U | 160 | 160 |  | RD$391.76 | 62,681.60 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | BRILLO VERDE | C/U | 300 | 300 |  | RD$15.92 | 4,776.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CEPILLO D/FIBRA DE NYLON | C/U | 25 | 25 |  | RD$40.71 | 1,017.75 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | DETERGENTE EN POLVO 400 gms | LB | 1200 | 1200 |  | RD$52.17 | 62,604.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | ESCOBILLÓN DE MADERA EN NYLON | UN | 12 | 12 |  | RD$886.17 | 10,634.04 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PALA PLASTICA | UN | 50 | 50 |  | RD$88.50 | 4,425.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | ESCOBA PLASTICA (vigente) | C/U | 115 | 115 |  | RD$129.80 | 14,927.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SWAPER #32 C/PALO | C/U | 160 | 160 |  | RD$159.30 | 25,488.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | TOALLAS BLANCAS | C/U | 150 | 150 |  | RD$151.65 | 22,747.50 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | AGENDA DE ESCRITORIO (vigente) | C/U | 15 | 15 |  | RD$118.35 | 1,775.25 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | ARMAZON PENDAFLEX 8 1/2 X 11 | CJ | 35 | 35 |  | RD$150.00 | 5,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | BANDERITAS 4 COLORES,140/1,6/1 | CJ | 150 | 150 |  | RD$135.05 | 20,257.50 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Banditas de Gomas | CJ | 200 | 200 |  | RD$18.53 | 3,706.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | BOLIGRAFO AZUL | C/U | 3000 | 3000 |  | RD$4.73 | 14,190.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | BOLIGRAFO NEGRO | C/U | 1200 | 1200 |  | RD$4.73 | 5,676.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CARPETA DE 1 1/2 PULGADA | C/U | 100 | 100 |  | RD$123.90 | 12,390.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CARPETA DE 1 PULGADA | C/U | 180 | 180 |  | RD$80.85 | 14,553.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CARPETA DE 2 PULGADA | C/U | 180 | 180 |  | RD$151.16 | 27,208.80 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CARPETA DE 4 PULGADA | C/U | 80 | 80 |  | RD$310.50 | 24,840.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CARPETA DE 5 PULGADAS | C/U | 120 | 120 |  | RD$470.00 | 56,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CINTA ADHESIVA 1/2 | C/U | 75 | 75 |  | RD$21.24 | 1,593.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CINTA ADHESIVA 3/4 | ROL | 300 | 300 |  | RD$34.99 | 10,497.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CINTA ADHESIVA TRANSP.2 PULGS. | UN | 150 | 150 |  | RD$47.08 | 7,062.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CLIPS GRANDE | CJ | 200 | 200 |  | RD$24.15 | 4,830.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CLIPS MEDIANO BILLETERO | CJ | 150 | 150 |  | RD$22.99 | 3,448.50 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CLIPS PEQUEÑO | CJ | 300 | 300 |  | RD$8.40 | 2,520.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CLIPS PEQUEÑO BILLETERO | CJ | 300 | 300 |  | RD$14.70 | 4,410.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CORRECTOR LIQUIDO | C/U | 150 | 150 |  | RD$17.32 | 2,598.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | EGA EN PASTA | UN | 25 | 25 |  | RD$16.81 | 420.25 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | ESPIRAL DE 1/2" | C/U | 1000 | 1000 |  | RD$2.66 | 2,660.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | ESPIRAL DE 5/16" (8mm) | UN | 1000 | 1000 |  | RD$1.54 | 1,540.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | FELPA AZUL | UN | 300 | 300 |  | RD$14.00 | 4,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | FELPA ROJA | C/U | 120 | 120 |  | RD$11.00 | 1,320.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | GANCHO PARA FOLDER | CJ | 160 | 160 |  | RD$44.02 | 7,043.20 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | GRAPAS 1/4" STANDARD (VIGENTE) | CJ | 120 | 120 |  | RD$33.00 | 3,960.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | GRAPADORA STANDARD | C/U | 100 | 100 |  | RD$130.00 | 13,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LAPIZ DE CARBON | C/U | 2876 | 2876 |  | RD$2.50 | 7,190.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LIBRETA RAYADA 5 X 8 | C/U | 750 | 750 |  | RD$15.92 | 11,940.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LIBRETA RAYADA 8 1/2x11 | C/U | 600 | 600 |  | RD$30.46 | 18,276.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LIBROS RECORDS 500 PAGINAS | C/U | 60 | 60 |  | RD$199.50 | 11,970.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | LIBROS RECORD 300 PAGIN | C/U | 60 | 60 |  | RD$142.80 | 8,568.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | MASKING TAPE DE 2 PULG | C/U | 30 | 30 |  | RD$76.81 | 2,304.30 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | MARCADOR NEGRO (vigente) | CJ | 10 | 10 |  | RD$96.00 | 960.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PEGAMENTO EN PASTA (GRANDE) | UN | 45 | 45 |  | RD$91.47 | 4,116.15 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PEGAMENTO EN PASTA (PEQUEÑO) | UN | 40 | 40 |  | RD$30.46 | 1,218.40 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PENDAFLEX 8 1/2 X 11 | UN | 90 | 90 |  | RD$330.40 | 29,736.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PENDAFLEX 8-1/2 X 13 | UN | 70 | 70 |  | RD$470.82 | 32,957.40 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PERFORADORAS DE DOS HOYOS (vigente) | C/U | 40 | 40 |  | RD$166.96 | 6,678.40 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PORTA TARJETAS GRANDES | C/U | 25 | 25 |  | RD$544.99 | 13,624.75 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PORTA CLIPS | C/U | 15 | 15 |  | RD$27.26 | 408.90 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PORTA LAPIZ (vigente) | UN | 35 | 35 |  | RD$52.00 | 1,820.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Portadas para Encuadernación Trans. | UN | 1700 | 1700 |  | RD$5.82 | 9,894.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | POST-IT 1-1/2" X 2" | C/U | 200 | 200 |  | RD$9.54 | 1,908.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | POST-IT 3 X 3 | UN | 500 | 500 |  | RD$11.51 | 5,755.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | POST-IT 3X2 | C/U | 350 | 350 |  | RD$11.55 | 4,042.50 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | POST-IT 3X5 | C/U | 200 | 200 |  | RD$24.74 | 4,948.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SACA GRAPA | C/U | 80 | 80 |  | RD$16.00 | 1,280.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SACAPUNTAS ELECTRICO (vigente) | UN | 20 | 20 |  | RD$725.00 | 14,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | TIJERA PARA OFICINA | C/U | 125 | 125 |  | RD$24.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | DISPENSADORES DE TAPE (vigente) | C/U | 20 | 20 |  | RD$56.00 | 1,120.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 | CJ | 25 | 25 |  | RD$525.00 | 13,125.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | MOUSE PAD | C/U | 25 | 25 |  | RD$37.17 | 929.25 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | CD EN BLANCO | C/U | 1000 | 1000 |  | RD$9.34 | 9,340.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | DVD 4.7 GIGA | UN | 200 | 200 |  | RD$10.50 | 2,100.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | DVD 8.5 GIGA | UN | 200 | 200 |  | RD$54.64 | 10,928.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | GUANTE PARA OBREROS | PAA | 30 | 30 |  | RD$313.26 | 6,974.49 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | SOGA DE NYLON 5/8 | LB | 53 | 53 |  | RD$99.12 | 5,253.36 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | SOGA DE NYLON 1/2 | LB | 33.5 | 33.5 |  | RD$99.12 | 3,320.52 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CLAVA DE MADERA DE 2" | LB | 10 | 10 |  | RD$40.11 | 401.10 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Uniforme de personal administrativo Femenino | UN | 1 | 1 |  | RD$15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Uniforme de almacenista | UN | 1 | 1 |  | RD$22,400.00 | 22,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Uniforme de almacenista | UN | 1 | 1 |  | RD$11,200.00 | 11,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Uniformes Trabajo almacén | UN | 1 | 1 |  | RD$8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Botas de Seguridad | UN | 6 | 6 |  | RD$3,500.00 | 21,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cascos | UN | 8 | 8 |  | RD$1,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Capas | UN | 6 | 6 |  | RD$1,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Sillas | UN | 10 | 10 |  | RD$10,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Sillas | UN | 10 | 10 |  | RD$8,500.00 | 85,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cámara Fotográfica | UN | 1 | 1 |  | RD$7,080.00 | 7,080.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Sillas Ejecutivas | UN | 3 | 3 |  | RD$21,000.00 | 63,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Abrigos Mangas largas con logo de la CDEEE bordado | UN | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Equipos de Oficina | UN | 1 | 1 |  | RD$5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Analizador de redes | UN | 1 | 1 |  | RD$550,000.00 | 550,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Computadora Desktop | UN | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Computadora Desktop | UN | 1 | 1 |  | RD$36,450.00 | 36,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Solución de monitoreo de sistema FV parqueo CDEEE | UN | 1 | 1 |  | RD$100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Pantalla para intemperie 50" | UN | 1 | 1 |  | RD$100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL ALTA PRECISIÓN (PT) | UN | 3 | 3 |  | RD$1,791,594.00 | 1,791,594.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Computadora laptop | UN | 1 | 1 |  | RD$45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Tubería Liquida Tight 1 1/2 " | UN | 100 | 100 |  | RD$88.89 | 10,489.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Rollo de tape | UN | 5 | 5 |  | RD$380.00 | 1,900.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | REGLETA COMPROBACION MEDIDOR - DIOVA | UN | 4 | 4 |  | RD$3,241.53 | 12,966.12 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | SILLA EJECUTIVA ORTOPEDICO | UN | 2 | 2 |  | RD$20,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillas Ejecutivas | UN | 1 | 1 |  | RD$63,000.00 | 63,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillas Ejecutivas | UN | 6 | 6 |  | RD$9,000.00 | 54,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillón Fulcron Cod. 22179 | UN | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Capas | UN | 5 | 5 |  | RD$700.00 | 4,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Pizarra Blanca de 1.20 x 2.10 Mts. | UN | 1 | 1 |  | RD$3,400.00 | 3,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Laptop Dell | UN | 1 | 1 |  | RD$36,060.88 | 36,060.88 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Renovación Clasificación EGP-CESPM para la exención de impuestos en la compra de combustible, para obtener la Certificación de exención de impuestos al combustible, por ante el Ministerio de Hacienda | UN | 1 | 1 |  | RD$1,500,050.00 | 1,500,050.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Certificación CESPM para la exención de impuestos en la compra de combustible, por ante el Ministerio de Hacienda | UN | 1 | 1 |  | RD$119,950.00 | 119,950.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Taller Gas Natural vs Renovables No Convencionales | UN | 1 | 1 |  | RD$93,600.00 | 93,600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Curso Regional SMART Grid en Centroamérica y El Caribe | UN | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Mantenimiento planta fotovoltaica | UN | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Mantenimiento planta fotovoltaica | UN | 1 | 1 |  | RD$150,850.00 | 150,850.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Renewable Energy World International Conference | UN | 1 | 1 |  | RD$69,000.00 | 69,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | INTRAS Seminario Especializado | UN | 1 | 1 |  | RD$194,350.00 | 194,350.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Análisis y Valoración de Riesgos en Contratos de Energía | UN | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Evaluación de Proyectos de Inversión | UN | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Liderazgo y Habilidades Gerenciales | UN | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Certified Energy Manager® (CEM®) | UN | 1 | 1 |  | RD$116,250.00 | 116,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Energy Risk Professional (ERP) | UN | 1 | 1 |  | RD$120,900.00 | 120,900.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | INGLES | UN | 1 | 1 |  | RD$42,000.00 | 42,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Maestría en Administración de Proyectos | UN | 1 | 1 |  | RD$1,290,000.00 | 1,290,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Diplomado en Alta Gerencia | UN | 2 | 2 |  | RD$10,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Energy Risk Professional (ERP) | UN | 1 | 1 |  | RD$124,800.00 | 124,800.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | T-shirts de identificación para la brigada de emergencia | unidades | 60 | 60 |  | RD$300.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Mesas de Dominó | Unidad | 10 | 10 |  | RD$1,500.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Juegos de Domino | Unidad | 10 | 10 |  | RD$200.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Bolas de Baloncesto | Unidad | 12 | 12 |  | RD$2,000.00 | 24,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Bolas de baloncesto mini | Unidad | 2 | 2 |  | RD$1,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Mallas de baloncesto | Pares | 6 | 6 |  | RD$350.00 | 2,100.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Bates de béisbol para niños | Unidad | 2 | 2 |  | RD$3,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Pelotas de Béisbol | Unidad | 60 | 60 |  | RD$250.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Mascota cátcher para béisbol pequeña liga | Unidad | 2 | 2 |  | RD$2,500.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Mascotines de primera base niños | Unidad | 1 | 1 |  | RD$2,300.00 | 2,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Pesas para bates | Unidad | 2 | 2 |  | RD$300.00 | 600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Careta de Cátcher para niños | Unidad | 2 | 2 |  | RD$900.00 | 1,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Bates de softbol | Unidad | 1 | 1 |  | RD$13,000.00 | 13,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Pelotas de Softbol | Unidad | 300 | 300 |  | RD$190.00 | 57,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Mascota de Cátcher adulto | Unidad | 1 | 1 |  | RD$3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Mascotín de primera adulto | Unidad | 1 | 1 |  | RD$2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Guantes de softbol | Unidad | 3 | 3 |  | RD$1,800.00 | 5,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Juego de bolas de billar | juegos | 2 | 2 |  | RD$3,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Tiza azul para billar | Caja | 1 | 1 |  | RD$2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Tacos de Madera para billar | Unidad | 10 | 10 |  | RD$700.00 | 7,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Raquetas de Ping Pong | Unidad | 12 | 12 |  | RD$500.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Malla de Ping Pong | Unidad | 1 | 1 |  | RD$300.00 | 300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Juego de ajedrez con tablero | Unidad | 10 | 10 |  | RD$800.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Reloj de ajedrez | Unidad | 4 | 4 |  | RD$700.00 | 2,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Malla de tenis | Unidad | 1 | 1 |  | RD$7,000.00 | 7,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Flotadores | Unidad | 25 | 25 |  | RD$500.00 | 12,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Cascos de Tae Kwon Do | Unidad | 12 | 12 |  | RD$700.00 | 8,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Pares de protectores para piernas de tae kwon do | Unidad | 12 | 12 |  | RD$1,200.00 | 14,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Dumi de tae kwon do | Unidad | 4 | 4 |  | RD$1,500.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Guenteletes tae kwon do | Unidad | 4 | 4 |  | RD$1,000.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Pitos profesionales | Unidad | 12 | 12 |  | RD$285.00 | 3,420.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Cronómetros de mano | Unidad | 5 | 5 |  | RD$800.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Actividad motivacional por el Día del Trabajo o Premios Energía | Unidad | 1 | 1 |  | RD$5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Programa Campamento de Verano para hijos de empleados | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Programa de verano para hijos de empleados, que cursen 4to de Bachillerato (1 mes) | Unidad | 1 | 1 |  | RD$800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Contratación y capacitación Plantas Termoeléctricas 2017. | Unidad | 1 | 1 |  | RD$6,279,920.00 | 6,279,920.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Día de Integración de la familia CDEEE | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Actividad motivacional Cumpleaños hijos de empleados (Trimestral - RD$ 120,000.00) | Unidad | 1 | 1 |  | RD$390,000.00 | 390,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Programa Yo Me Comprometo | Unidad | 1 | 1 |  | RD$200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Jornadas de Sonomamografia (dos días en la Institución y un día en el interior en coordinación con la DRSC) | Unidad | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Pruebas médicas a empleados activos y nuevo ingreso | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Actividades de Integración del Equipo Ejecutivo y por Direcciones | Unidad | 1 | 1 |  | RD$500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Actividad de integración por Dirección | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Programas de grado y post grado | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,250,000.00 | 1,250,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Intercambio Deportivo | Unidad | 1 | 1 |  | RD$270,000.00 | 270,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Intercambio Deportivo | Unidad | 1 | 1 |  | RD$175,000.00 | 175,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Intercambio Deportivo | Unidad | 1 | 1 |  | RD$100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Intercambio Deportivo | Unidad | 1 | 1 |  | RD$200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Intercambio Deportivo | Unidad | 1 | 1 |  | RD$300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Alimentos y bebidas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$650,000.00 | 650,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Prendas de vestir | Unidad | 1 | 1 |  | RD$90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Prendas de vestir | Unidad | 1 | 1 |  | RD$40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Prendas de vestir | Unidad | 1 | 1 |  | RD$145,000.00 | 145,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Prendas de vestir | Unidad | 1 | 1 |  | RD$120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Prendas de vestir | Unidad | 1 | 1 |  | RD$355,000.00 | 355,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8011 - Servicios de recursos humanos | Prendas de vestir | Unidad | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | ATS (Regletas) | Ud | 4 | 4 |  | RD$85,000.00 | 340,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mini-Gbit 10 GB Single modo | Ud | 4 | 4 |  | RD$25,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mini-Gbit 10 GB multimodo | Ud | 25 | 25 |  | RD$25,850.00 | 646,250.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Path cord de Fibra Óptica | Ud | 30 | 30 |  | RD$4,500.00 | 135,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Transceiver Monomodo Fibra to Ethernet | Ud | 4 | 4 |  | RD$35,800.00 | 143,200.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Fibra Óptica multimodo Armada | Pies | 4000 | 4000 |  | RD$85.00 | 340,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Equipo de etiquetar cables | Ud | 1 | 1 |  | RD$40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Módulo de Fibra para Analizador Idel Network | Ud | 1 | 1 |  | RD$220,000.00 | 220,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Cables UTP cat-6 | Caja | 10 | 10 |  | RD$9,300.00 | 93,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Jack Categoría 6 | Ud | 100 | 100 |  | RD$350.00 | 35,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Terminales RJ-45 | Ud | 1000 | 1000 |  | RD$10.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | DIMMs de Memorias para Servidores Actuales Plataforma Windows | Ud | 12 | 12 |  | RD$18,000.00 | 216,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Discos para reemplazo en servidores DELL existentes | Ud | 15 | 15 |  | RD$13,000.00 | 195,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mother Board | Ud | 6 | 6 |  | RD$5,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Power Supply | Ud | 12 | 12 |  | RD$1,300.00 | 15,600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Disco Duro Externos | Ud | 12 | 12 |  | RD$15,000.00 | 180,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Discos Duros (HDD) Internos | Ud | 12 | 12 |  | RD$4,000.00 | 48,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Tarjetas de Red Ethernet | Ud | 8 | 8 |  | RD$970.00 | 7,760.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mouse Ergonómico | Ud | 12 | 12 |  | RD$1,800.00 | 21,600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mouse Ópticos | Ud | 125 | 125 |  | RD$350.00 | 43,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Teclados de 104 | Ud | 40 | 40 |  | RD$1,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Apuntadores | Ud | 6 | 6 |  | RD$2,000.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Bombillas de Proyectores | Ud | 3 | 3 |  | RD$8,500.00 | 25,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Cables para KVM DELL de los Servidores | Ud | 4 | 4 |  | RD$2,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Docking Station o Replicator | Ud | 15 | 15 |  | RD$8,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Conector KVM VGA/ USB/HDMI de 4 puertos | Ud | 4 | 4 |  | RD$3,700.00 | 14,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Hard Drive Docking Station | Ud | 5 | 5 |  | RD$10,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Cintas LTO de Backup | Ud | 250 | 250 |  | RD$3,000.00 | 750,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Repuestos para Laptops, PCs y Otros equipos de usuarios finales | Ud | 100 | 100 |  | RD$6,000.00 | 600,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Memorias Computadoras Para Upgrade de memoria y Sustitución de memorias dañadas de equipos Computadores Personales | Ud | 31 | 31 |  | RD$2,200.00 | 68,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Interruptor de Transferencia Automática (ATS) | Ud | 3 | 3 |  | RD$60,000.00 | 180,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Radio para dos (2) enlace de datos | Ud | 4 | 4 |  | RD$225,000.00 | 900,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Switch de Acceso LAN | Ud | 6 | 6 |  | RD$230,000.00 | 1,380,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Switch de Acceso LAN para COH | Ud | 4 | 4 |  | RD$120,000.00 | 480,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Switch core de Fibra Óptica SFP | Ud | 2 | 2 |  | RD$900,000.00 | 1,800,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Teléfonos Avaya | Ud | 50 | 50 |  | RD$15,500.00 | 775,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Radios de comunicaciones de voz motorolla | Ud | 4 | 4 |  | RD$52,000.00 | 208,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Access Point para Wireless | Ud | 8 | 8 |  | RD$56,000.00 | 448,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Gabinete de telecomunicaciones | Ud | 1 | 1 |  | RD$65,000.00 | 65,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Fiber Distribution Panel (FDP) | Ud | 2 | 2 |  | RD$35,000.00 | 70,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Cámaras para CCTV con licencia | Ud | 20 | 20 |  | RD$32,500.00 | 650,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Equipo para DataStreaming | Ud | 1 | 1 |  | RD$735,000.00 | 735,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Sensores de Temperatura y humedad para Caurtos de Comunicaciones y Data Center | Ud | 8 | 8 |  | RD$50,000.00 | 400,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Laptops | Ud | 15 | 15 |  | RD$75,000.00 | 1,125,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Computadoras Personales (Desktops) | Ud | 50 | 50 |  | RD$40,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Escritorios Virtuales | Ud | 30 | 30 |  | RD$15,000.00 | 450,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servidores para Cluster (Hyper-Convergentes) Plataforma Windows ( 1 Chasis ) | Ud | 6 | 6 |  | RD$1,376,055.79 | 8,256,334.75 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Switch Para Red de Almacenamiento (SAN) | Ud | 2 | 2 |  | RD$715,000.00 | 1,430,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Scanners | Ud | 3 | 3 |  | RD$370,000.00 | 1,110,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Monitores LCD | Ud | 25 | 25 |  | RD$5,000.00 | 125,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Monitores LCD | Ud | 20 | 20 |  | RD$8,000.00 | 160,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Proyectores | Ud | 4 | 4 |  | RD$60,000.00 | 240,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Computadoras para Diseño | Ud | 2 | 2 |  | RD$130,000.00 | 260,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Gabinetes Modulares y Bóveda para Almacenamiento de Medios Ópticos y Magnéticos. | Ud | 0 | 0 |  | RD$2,000,000.00 | 0.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | FortiAnalyzer-200D Appliance | Ud | 2 | 2 |  | RD$250,000.00 | 500,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | FortiNet Firewall para protección Servidores | Ud | 2 | 2 |  | RD$850,000.00 | 1,700,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Sistema de Almacenamiento Centralizado para entorno UNIX. | Ud | 1 | 1 |  | RD$12,250,000.00 | 12,250,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Controladores y dispositivos biométricos para control de acceso y control de entrada de empleados. | Ud | 8 | 8 |  | RD$70,000.00 | 560,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Solución de Respaldo para infraestructura del Super Cluster | Ud | 1 | 1 |  | RD$6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Upgrade de Servidor M10-4 | Ud | 1 | 1 |  | RD$500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Expansión de Sistema de Backup a Discos (incluye Licencias por capacidad de almacenamiento). | Ud | 1 | 1 |  | RD$2,785,000.00 | 2,785,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Impresión | Ud | 1 | 1 |  | RD$4,250,000.00 | 4,250,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento de Switch Cisco | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,800,000.00 | 1,800,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento de UPS y Aires de Precisión | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento Garantía Extendidas de Computadoras, Servidores, Sistemas de Almacenamiento y otros Equipos Informáticos por un año (1) | Ud | 1 | 1 |  | RD$3,500,000.00 | 3,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento Repetidores Mototrbo Motorola | Ud | 1 | 1 |  | RD$450,000.00 | 450,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios Consultoría de SAP | Ud | 1 | 1 |  | RD$12,250,000.00 | 12,250,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios Consultoría para Ampliación Proyecto On-base | Ud | 1 | 1 |  | RD$2,200,000.00 | 2,200,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios Consultoría para Interfases | Ud | 1 | 1 |  | RD$9,800,000.00 | 9,800,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios Consultoría y/o Suscripciones para proyectos internos de sistemas como lo son RRHH, BI, etc. | Ud | 1 | 1 |  | RD$10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Consultoría para Certificación en SAP | Ud | 1 | 1 |  | RD$720,000.00 | 720,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Implementación de software de calidad | Ud | 1 | 1 |  | RD$2,205,000.00 | 2,205,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Instalación Cableado de UPS | Ud | 1 | 1 |  | RD$350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Instalación Cableado de UPS | Ud | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Suscripciones Software Autodesk Collection - Autocad | Ud | 1 | 1 |  | RD$490,000.00 | 490,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Suscripciones Oracle University | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,225,000.00 | 1,225,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Servicios de Suscripciones Gartner | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,225,000.00 | 1,225,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento Certificado Digital para WEB SERVER | Ud | 1 | 1 |  | RD$90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento de Activación de Cores para la Plataforma Actual de Replicación/Ladscapes SAP Sinergia y CDEEE. | Ud | 1 | 1 |  | RD$900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento de Software de Contingencia | Ud | 1 | 1 |  | RD$5,500,000.00 | 5,500,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento del software IBM Cognos | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,470,000.00 | 1,470,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento Licencias Adobe Creative Suite | Ud | 1 | 1 |  | RD$200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento LiveStream | Ud | 1 | 1 |  | RD$600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento Oracle DataBase | Ud | 1 | 1 |  | RD$2,450,000.00 | 2,450,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento Software Corporativo | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licenciamiento Solución de Respaldo Veritas Netbackup | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,700,000.00 | 1,700,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licencias de Software de Procesamiento de Documentos ( Segunda Fase ) | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Licencias Upgrade Central Telefónica | Ud | 1 | 1 |  | RD$2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento Licencia de ACL Desktop | Ud | 1 | 1 |  | RD$80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | MANTENIMIENTO de Hardware/Servicios Software de 2 Equipos Firewall Fortigate 600C + UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) | Ud | 1 | 1 |  | RD$500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento de Licencia de Veritas Backup Exec | Ud | 1 | 1 |  | RD$100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento de Licencias de AUTOCAD | Ud | 1 | 1 |  | RD$4,018,000.00 | 4,018,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | MANTENIMIENTO de Licencias Software de Procesamiento de Documentos On-Base | Ud | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento del Software NAGIOS | Ud | 1 | 1 |  | RD$90,000.00 | 90,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento del Software GFI | Ud | 1 | 1 |  | RD$400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento del software IBM Cognos | Ud | 1 | 1 |  | RD$900,000.00 | 900,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento Licencias de Adobe Acrobat Professional y Standard/ADOBE CREATIVE | Ud | 1 | 1 |  | RD$200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento Software de RRHH y Nóminas | Ud | 1 | 1 |  | RD$836,000.00 | 836,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento Soporte Premier Microsoft | Ud | 1 | 1 |  | RD$7,516,010.00 | 7,516,010.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimientos Licencia de Oracle Data Base | Ud | 1 | 1 |  | RD$375,000.00 | 375,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimientos y True-Up de licencias Plataforma Microsoft | Ud | 1 | 1 |  | RD$15,925,000.00 | 15,925,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Mantenimiento y soporte de software de Monitoreo Solar Wind | Ud | 1 | 1 |  | RD$800,000.00 | 800,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Muebles de oficina y estantería: escritorio modular en metal (Tope color cerezo patas gris oscuro con frente perforado metálico. Línea Edza, med. 36" x 71" x 29") | Unidad | 1 | 1 |  | RD$103,500.00 | 103,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Muebles de oficina y estantería: archivo modular (Color cerezo de 3 gavetas, dos lápiz y una archivo, medidas 19"x16"x25 3/4". Cód. 39201) | Unidad | 1 | 1 |  | RD$60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | muebles de oficina y estantería: silla secretaria (según criterios) | Unidad | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | muebles de oficina y estantería: Archivo lateral de 3 gavetas (según criterios) | Unidad | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alimentos y bebidas para personas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$198,950.00 | 198,950.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | viáticos dentro del país | Unidad | 1 | 1 |  | RD$43,125.00 | 43,125.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | viáticos fuera del país | Unidad | 1 | 1 |  | RD$86,250.00 | 86,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | productos de papel y cartón | Unidad | 1 | 1 |  | RD$105,800.00 | 105,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Productos Artes Graficas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$109,250.00 | 109,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | especies timbradas y valores | Unidad | 1 | 1 |  | RD$8,050.00 | 8,050.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alquiler de maquinaria y equipos de oficina | Unidad | 1 | 1 |  | RD$28,750.00 | 28,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Artículos de plástico | Unidad | 1 | 1 |  | RD$4,025.00 | 4,025.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | becas y viajes de estudios | Unidad | 1 | 1 |  | RD$249,750.00 | 249,750.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Útiles diversos: una guillotina de 12" Base plástico, 10 hojas, entre otros útiles | Unidad | 1 | 1 |  | RD$396,750.00 | 396,750.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | especies timbradas y valores | Unidad | 1 | 1 |  | RD$24,341.00 | 24,341.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | útiles de escritorio, oficina y enseñanza | Unidad | 1 | 1 |  | RD$143,167.12 | 143,167.12 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | útiles de cocina y comedor | Unidad | 1 | 1 |  | RD$156,230.80 | 156,230.80 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Útiles diversos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$807,425.00 | 807,425.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Muebles de oficina, otros | Unidad | 1 | 1 |  | RD$180,450.00 | 180,450.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alimentos y bebidas para personas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$402,500.00 | 402,500.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Prendas de vestir: Uniformes para el equipo de la Gerencia de Eventos y para el coro Confección de Togas, esclavina y polos para el coro CDEEE | Unidad | 1 | 1 |  | RD$287,000.00 | 287,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Impresión y encuadernación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Viáticos dentro del país | Unidad | 1 | 1 |  | RD$103,500.00 | 103,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | peaje | Unidad | 1 | 1 |  | RD$4,500.00 | 4,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Productos Artes Graficas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$28,750.00 | 28,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | productos de papel y cartón | Unidad | 1 | 1 |  | RD$5,750.00 | 5,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | papel de escritorio | Unidad | 1 | 1 |  | RD$8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Productos de Vidrio, loza y porcelana | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Artículos de plástico | Unidad | 1 | 1 |  | RD$3,450.00 | 3,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | útiles de cocina y comedor | Unidad | 1 | 1 |  | RD$80,500.00 | 80,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | útiles diversos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$115,000.00 | 115,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | material de limpieza | Unidad | 1 | 1 |  | RD$109,900.00 | 109,900.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | útiles de escritorio, oficina y enseñanza | Unidad | 1 | 1 |  | RD$70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | electrodomésticos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$40,250.00 | 40,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alimentos y bebidas para personas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$770,500.00 | 770,500.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | papel de escritorio | Unidad | 1 | 1 |  | RD$5,750.00 | 5,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | pasajes | Unidad | 1 | 1 |  | RD$17,250.00 | 17,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | muebles de oficina y estantería: escritorios secretariales, con tope de vidrio | Unidad | 2 | 2 |  | RD$20,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | muebles de oficina y estantería: Sillas para visitas, negras con apoya brazos | Unidad | 2 | 2 |  | RD$5,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | impresión y encuadernación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | viáticos dentro del país | Unidad | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | viáticos fuera del país | Unidad | 1 | 1 |  | RD$40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | especies timbradas y valores | Unidad | 1 | 1 |  | RD$2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | papel de escritorio | Unidad | 1 | 1 |  | RD$6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | útiles de escritorio, oficina y enseñanza | Unidad | 1 | 1 |  | RD$5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | becas extranjeras | Unidad | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alimentos y bebidas para personas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alimentos y Bebidas para personas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | viáticos dentro del país | Unidad | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | viáticos fuera del país | Unidad | 1 | 1 |  | RD$40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Impresión y encuadernación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alimentos y Bebidas para personas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | material de limpieza | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | papel de escritorio | Unidad | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Publicidad, impresión y encuadernación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$103,500.00 | 103,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Publicidad, impresión y encuadernación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$210,560.00 | 210,560.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Alimentos y productos agroforestales | Unidad | 1 | 1 |  | RD$2,737,575.00 | 2,737,575.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Viáticos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$276,500.00 | 276,500.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Viáticos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$190,625.00 | 190,625.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Transporte y almacenaje | Unidad | 1 | 1 |  | RD$982,750.00 | 982,750.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Otros servicios no personales | Unidad | 1 | 1 |  | RD$250,300.00 | 250,300.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Otros servicios no personales | Unidad | 1 | 1 |  | RD$3,940,000.00 | 3,940,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Otros servicios técnicos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Publicidad, impresión y encuadernación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Otros servicios no personales | Unidad | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4412 - Suministros de oficina | Otros servicios no personales | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Isla de Edición | Unidad | 1 | 1 |  | RD$225,000.00 | 225,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Cargador de Baterías | Unidad | 1 | 1 |  | RD$4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Torre para copia de Cds y Dvds | Unidad | 1 | 1 |  | RD$8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Batería para Cámara | Unidad | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Equipos completos para monitoreo. | Unidad | 2 | 2 |  | RD$55,000.00 | 110,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Televisores | Unidad | 2 | 2 |  | RD$9,000.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Memoria USB | Unidad | 2 | 2 |  | RD$700.00 | 1,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Tabla de corte | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Programas de Diseño y Diagramación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$46,650.90 | 46,650.90 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Computadoras | Unidad | 3 | 3 |  | RD$49,650.00 | 148,950.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Archivo grande | Unidad | 1 | 1 |  | RD$8,400.00 | 8,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Softwares Swift Adobe CC: Adobe Photoshop + Dreamwaver +Firewall | 2 Usuarios C/U | 3 | 3 |  | RD$27,594.48 | 82,783.44 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Hard Disk 2tb | Unidad | 1 | 1 |  | RD$7,100.00 | 7,100.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | DJI OSMO+ | Unidad | 1 | 1 |  | RD$27,391.00 | 27,391.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Laptop | Unidad | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | LOGITECH PTZ PRO CAMERA | Unidad | 1 | 1 |  | RD$35,280.00 | 35,280.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | TWEETREACH | Unidad | 1 | 1 |  | RD$110,400.00 | 110,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Publicidad pagada en Facebook e Instagram | Unidad | 1 | 1 |  | RD$138,000.00 | 138,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Publicidad pagada en Twitter | Unidad | 1 | 1 |  | RD$441,600.00 | 441,600.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Programa de Marketing de influenciadores | Unidad | 1 | 1 |  | RD$82,800.00 | 82,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
|  | Acceso a un plan de 50 stock imagen al mes | Unidad | 1 | 1 |  | RD$58,212.00 | 58,212.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Estas remodelaciones incluyen la separación del espacio físico entre el ICODEN, monitoreo, y la gerencia de comunicación digital; habilitación de las líneas telefónicas del área, las cuales actualmente se encuentran desactivadas; habilitación de un escritorio/cubículo extra, con silla. | Unidad | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Parcela 651, D.C. 6/2, Solares No. 1, 2, 3, 5, 16, 35, 36, 37, 38 | Mts² | 8056 | 8056.2 |  | RD$900.00 | 7,250,605.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Parcelas No. 1-B-2-A-2; 1-B-2-1; 1-B-2-A-C-1; 1-B-2-A-C-2; 1-B-2-A-2-B; 1-B-2-A-D, todas del D.C. No. 13, de municipio y provincia de Montecristi. | Mts² | 4E+05 | 417478 |  | RD$190.72 | 79,621,373.64 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Honorarios Abogados Parte Demandante | UN | 1 | 1 |  | RD$10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Contrataciones de Firmas de Abogados | UN | 1 | 1 |  | RD$75,000,000.00 | 75,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Contratos en General | UN | 1 | 1 |  | RD$5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Notarios | UN | 1 | 1 |  | RD$10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Agrimensores | UN | 1 | 1 |  | RD$5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 7013 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | Impresiones | UN | 1 | 1 |  | RD$70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Productos Médicos | UN | 1 | 1 |  | RD$1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Refrigerios | UN | 1 | 1 |  | RD$2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 3116 - Ferretería | Transformador 50 Kva | SET | 20 | 20 |  | RD$60,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Transformador 37kva | UN | 15 | 15 |  | RD$45,000.00 | 675,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Fotoceldas | UN | 3000 | 3000 |  | RD$250.00 | 750,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 3116 - Ferretería | Luminarias Completas | UN | 1000 | 1000 |  | RD$8,000.00 | 8,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 3116 - Ferretería | Material Grafico | UN | 1875 | 1875 |  | RD$800.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 3116 - Ferretería | Servicio de brigadas | UN | 1 | 1 |  | RD$3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillas Semi Ejecutiva | Unidad | 5 | 5 |  | RD$11,000.00 | 55,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Computadora Desktop | Unidad | 4 | 4 |  | RD$55,000.00 | 220,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Calculadoras de escritorio | Unidad | 10 | 10 |  | RD$7,200.00 | 72,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Batería UPS | Unidad | 20 | 20 |  | RD$900.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillas Semi Ejecutiva | Unidad | 15 | 15 |  | RD$11,000.00 | 165,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Archivo Lateral | Unidad | 2 | 2 |  | RD$19,000.00 | 38,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Computadora Desktop | Unidad | 2 | 2 |  | RD$55,000.00 | 110,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Nevera Ejecutiva | Unidad | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Proyector | Unidad | 1 | 1 |  | RD$35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Pantalla proyector | Unidad | 1 | 1 |  | RD$5,500.00 | 5,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillas Semi Ejecutiva | Unidad | 4 | 4 |  | RD$13,500.00 | 54,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Laptop | Unidad | 2 | 2 |  | RD$66,000.00 | 132,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Computadora Desktop | Unidad | 3 | 3 |  | RD$55,000.00 | 165,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Bebedero | Unidad | 1 | 1 |  | RD$55,000.00 | 55,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillas Semi Ejecutiva | Unidad | 4 | 4 |  | RD$11,000.00 | 44,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Botas de goma/jardineros | PAR | 10 | 10 |  | RD$700.00 | 7,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Botas de cuero resistente (punta de acero) | PAR | 10 | 10 |  | RD$3,500.00 | 35,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Botas de piel | PAR | 10 | 10 |  | RD$3,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Herbicida Rayo 35.6 SL | GLS | 60 | 60 |  | RD$4,500.00 | 270,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Herbicida Helmanto Super 26 SL | GLS | 60 | 60 |  | RD$13,000.00 | 780,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Urea al 46% GR | Tonelada | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Amarillo Tráfico | GLS | 60 | 60 |  | RD$1,400.00 | 84,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Gris grafico 14 popular | GLS | 10 | 10 |  | RD$800.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Gris Claro preparada 13c-3d | GLS | 55 | 55 |  | RD$1,100.00 | 60,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Azul Positivo 11 Popular | GLS | 10 | 10 |  | RD$1,100.00 | 11,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Arena del Sur Crema 71 popular (Acrílica) | GLS | 50 | 50 |  | RD$800.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Esmalte Color Aluminio | GLS | 10 | 10 |  | RD$1,150.00 | 9,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Esmalte Dorado Clásico | GLS | 10 | 10 |  | RD$1,200.00 | 8,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura epoxica azul piscina | GLS | 40 | 40 |  | RD$2,500.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura naranja positivo semi gloss | GLS | 40 | 40 |  | RD$1,200.00 | 48,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Blanco Colonial acrílico | GLS | 50 | 50 |  | RD$850.00 | 42,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura amarillo suave | GLS | 30 | 30 |  | RD$800.00 | 24,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Acrílico Blanco 50 | GLS | 30 | 30 |  | RD$800.00 | 24,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura verde foresta | GLS | 40 | 40 |  | RD$850.00 | 34,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura blanco colonial semigloss | GLS | 30 | 30 |  | RD$1,200.00 | 36,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Thinner | GLS | 20 | 20 |  | RD$400.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura blanco colonial semigloss | GLS | 10 | 10 |  | RD$1,200.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Arena del Sur Crema 71 popular (Acrílica) | GLS | 15 | 15 |  | RD$850.00 | 12,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Azul Positivo 11 Popular | GLS | 15 | 15 |  | RD$1,200.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Gris grafico 14 popular | GLS | 15 | 15 |  | RD$800.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Gris Claro preparada 13c-3d | GLS | 15 | 15 |  | RD$800.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Rolos p/Pintura | UD | 5 | 5 |  | RD$300.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bandejas | UD | 5 | 5 |  | RD$250.00 | 1,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brochas de 3" | UD | 10 | 10 |  | RD$150.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brochas de 2" | UD | 10 | 10 |  | RD$200.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sulfato de Aluminio de 40.5 KG | UD | 6 | 6 |  | RD$1,450.00 | 8,700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tanques gas 410-A | UD | 5 | 5 |  | RD$8,500.00 | 42,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Refrigerante ISCEON MO49 | UD | 10 | 10 |  | RD$400.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tanques gas freón 22 | UD | 5 | 5 |  | RD$6,500.00 | 32,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Guantes de obrero (cuero) | PARES | 15 | 15 |  | RD$650.00 | 9,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Guantes de obrero (goma) | PARES | 20 | 20 |  | RD$300.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Diafragma p/válvula fluxómetro. | UD | 4 | 4 |  | RD$600.00 | 2,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tapa de bacineta p/inodoros. | UD | 5 | 5 |  | RD$650.00 | 3,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Juntas de entronque urinal. | UD | 5 | 5 |  | RD$400.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Fundas de Cemento | UD | 35 | 35 |  | RD$350.00 | 12,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cal y Yesol de 25 libras | Unidad | 60 | 60 |  | RD$80.00 | 4,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Minerales ( arena y grava) | METRO | 60 | 60 |  | RD$950.00 | 57,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Inodoros completos. | UD | 4 | 4 |  | RD$5,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Lavamanos completos /kit instalación | UD | 3 | 3 |  | RD$4,000.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Urinal completo/ Kit de instalación | UD | 2 | 2 |  | RD$4,500.00 | 9,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Inodoros de tanque c/pulsor en tapa | UD | 3 | 3 |  | RD$4,500.00 | 13,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Llave de paso de bola, Italiana de 1/2" | UD | 4 | 4 |  | RD$350.00 | 1,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tapas para cisterna | UD | 2 | 2 |  | RD$5,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Palas | UD | 4 | 4 |  | RD$1,000.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Escaleta de Metal de 6 pie | UD | 1 | 1 |  | RD$6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Picos | UD | 4 | 4 |  | RD$1,000.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Llaves de paso empotrar | UD | 5 | 5 |  | RD$400.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Mezcladoras lavamanos. | UD | 3 | 3 |  | RD$900.00 | 2,700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cajas completas de herramientas (Amperímetro) | CAJAS | 2 | 2 |  | RD$41,000.00 | 82,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tape de vinyl eléctrico | ROLLOS | 30 | 30 |  | RD$350.00 | 10,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tomacorriente | UD | 20 | 20 |  | RD$100.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Interruptores | UD | 10 | 10 |  | RD$100.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Braker de 20 Amp | UD | 10 | 10 |  | RD$300.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Braker de 30 Amp | UD | 10 | 10 |  | RD$300.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Braker de 40 Amp | UD | 10 | 10 |  | RD$300.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Braker de 50 Amp | UD | 10 | 10 |  | RD$300.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Canaletas adhesivas de 1" | UD | 5 | 5 |  | RD$300.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Canaletas adhesivas de 1/2" | UD | 5 | 5 |  | RD$300.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cajas p/braker 2 circuitos | UD | 2 | 2 |  | RD$400.00 | 800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cajas p/braker de 4 a 8 circuitos | UD | 2 | 2 |  | RD$1,400.00 | 2,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombillos MH 1000 Watt | UD | 35 | 35 |  | RD$2,700.00 | 94,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombillos bajo consumo 13 W | UD | 150 | 150 |  | RD$350.00 | 52,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombillos bajo consumo 15 W | UD | 25 | 25 |  | RD$300.00 | 7,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombillos bajo consumo 18 Y 19 W | UD | 72 | 72 |  | RD$300.00 | 21,600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombillos bajo consumo 65 W | UD | 5 | 5 |  | RD$500.00 | 2,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombillos Mercurios p/parqueos. | UD | 50 | 50 |  | RD$250.00 | 12,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombillos rosca 14 | UD | 50 | 50 |  | RD$300.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre # 8 | ROLLOS | 2 | 2 |  | RD$13,000.00 | 26,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre # 10 | ROLLOS | 2 | 2 |  | RD$5,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre # 12 | ROLLOS | 3 | 3 |  | RD$6,000.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Capacitores de 35mf | UD | 10 | 10 |  | RD$150.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Capacitores de 40mf | UD | 10 | 10 |  | RD$450.00 | 4,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Capacitores de 50mf | UD | 5 | 5 |  | RD$450.00 | 2,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Capacitores de 60mf | UD | 10 | 10 |  | RD$450.00 | 4,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Capacitores Power Pack | UD | 10 | 10 |  | RD$200.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Contactores de 50 a 220 | UD | 10 | 10 |  | RD$500.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Contactores de 50 a 24 | UD | 10 | 10 |  | RD$500.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Aislante 1/2" | UD | 10 | 10 |  | RD$500.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Aislante 5/8" | UD | 10 | 10 |  | RD$500.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Aislante 7/8" | UD | 10 | 10 |  | RD$600.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Paraguas de piscina | UD | 20 | 20 |  | RD$17,000.00 | 336,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Tumbonas | UD | 50 | 50 |  | RD$9,000.00 | 400,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas Plásticas con Brazos | UD | 100 | 100 |  | RD$1,000.00 | 75,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Manguera de 250 pies de 1/2 pulgada | UD | 4 | 4 |  | RD$2,500.00 | 5,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Zafacones con ruedas | UD | 4 | 4 |  | RD$8,000.00 | 32,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Rastrillos Metal | UD | 6 | 6 |  | RD$400.00 | 2,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Rastrillos Plásticos | UD | 6 | 6 |  | RD$300.00 | 1,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Carretillas | UD | 3 | 3 |  | RD$5,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillones para oficinas (Ejecutivas) | Unidad | 15 | 15 |  | RD$18,000.00 | 270,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas para visitantes | Unidad | 10 | 10 |  | RD$15,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Escritorios para oficina | Unidad | 10 | 10 |  | RD$10,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Fotocopiadoras | UD | 1 | 1 |  | RD$160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Abanicos de Pared | UD | 3 | 3 |  | RD$2,500.00 | 7,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Microondas | UD | 2 | 2 |  | RD$9,000.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Estufa | UD | 2 | 2 |  | RD$8,000.00 | 16,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Estufa de 30 | UD | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Nevera | UD | 2 | 2 |  | RD$50,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bebedero | UD | 5 | 5 |  | RD$8,500.00 | 42,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Neverita Ejecutivas | UD | 2 | 2 |  | RD$50,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Filtro Vegetal | ROLLOS | 2 | 2 |  | RD$2,500.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Capacitores 55+5 | UD | 20 | 20 |  | RD$550.00 | 11,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Capacitores 40+5 | UD | 20 | 20 |  | RD$550.00 | 11,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Unidad de AA de 12,000 BTU *Inverter* | UD | 3 | 3 |  | RD$40,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Unidad de AA de 18,000 BTU *Inverter* | UD | 4 | 4 |  | RD$50,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Unidad de AA completa 5 Ton | UD | 1 | 1 |  | RD$360,000.00 | 360,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Motores para Piscina | Unidad | 2 | 2 |  | RD$54,400.00 | 108,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Thrimel | Unidad | 1 | 1 |  | RD$20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Taladro Martillo | Unidad | 1 | 1 |  | RD$45,000.00 | 45,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Caladora | Unidad | 1 | 1 |  | RD$5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cortadora de Cerámica | Unidad | 1 | 1 |  | RD$5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tinaco de 500 gls | Unidad | 1 | 1 |  | RD$8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bomba para Fumigación de maleza | Unidad | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bombas de agua 3 HP | Unidad | 2 | 2 |  | RD$30,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Termos de 5 galones | Unidad | 5 | 5 |  | RD$2,500.00 | 12,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | 40 pantalones jeans para ayudantes generales, plomero, pintor. | Unidad | 1 | 1 |  | RD$40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | 40 Poloshirt | Unidad | 1 | 1 |  | RD$24,000.00 | 24,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | 6 batas: para 2 técnicos y 1 supervisor | Unidad | 1 | 1 |  | RD$7,200.00 | 7,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Conserjes: juegos de pantalón y camisas para 5 conserjes | Unidad | 1 | 1 |  | RD$15,300.00 | 15,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Adecuación de área y equipamiento para Gimnasio. | Unidad | 1 | 1 |  | RD$7,000,000.00 | 7,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 3116 - Ferretería | Tordo para área de reloj ponchador | Unidad | 1 | 1 |  | RD$40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Adecuación área de lavado Taller de Mecánica | Unidad | 1 | 1 |  | RD$150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Cercar con verjas ciclónicas el área del Taller de Mecánica | Unidad | 1 | 1 |  | RD$350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Piso concreto área de lavado Taller de mecánica | Unidad | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brazo Hidráulico puerta de entrada del COH | Unidad | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Remozamiento de aceras entrada del COH | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sustitución Alucín almacén 1400 | Unidad | 1 | 1 |  | RD$400,000.00 | 400,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Reparación Alucín almacén 1100 | Unidad | 1 | 1 |  | RD$150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Proyecto Señalética COH. | Unidad | 1 | 1 |  | RD$4,248,496.78 | 4,248,496.78 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 3116 - Ferretería | Funcionamiento toma de agua contra incendio | Unidad | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Construcción de Corral para los vehículos del Pool de transportación | Unidad | 1 | 1 |  | RD$350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Construcción de caseta para almacenar gomas gastadas y dañadas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Combustible para planta Eléctrica Diesel | Unidad | 1 | 1 |  | RD$60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Combustible para planta Eléctrica Diesel | Unidad | 1 | 1 |  | RD$80,000.00 | 80,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Construcción de Filtrantes | Unidad | 1 | 1 |  | RD$120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Construcción del Área Infantil | Unidad | 1 | 1 |  | RD$500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Remodelación de las oficinas administrativas y cambios de pisos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Mantenimiento Filtraciones de techos Lona asfáltica (Club) | Unidad | 1 | 1 |  | RD$175,000.00 | 175,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura mantenimiento pintura Club | Unidad | 1 | 1 |  | RD$333,000.00 | 333,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Asfaltado de los parqueos | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,075,000.00 | 1,075,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Reparación de los Baños Oficinas Administrativas COH | Unidad | 1 | 1 |  | RD$300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Mantenimiento Coralina Piscina | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cambio de Huellas VIP, Restaurante, Oficinas y entrada Gran salón | Unidad | 1 | 1 |  | RD$60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Mantenimiento Pintura Piscina | Unidad | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Reparación de los Herrajes VIP y Malla Perimetral | Unidad | 1 | 1 |  | RD$700,000.00 | 700,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Reparación del terreno del estadio de Baseball | Unidad | 1 | 1 |  | RD$3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Reparación de aceras Restaurante y Canchas | Unidad | 1 | 1 |  | RD$300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Limpieza de los Filtrantes | Unidad | 1 | 1 |  | RD$60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Reparación de las canchas de Baloncesto | Unidad | 1 | 1 |  | RD$1,200,000.00 | 1,200,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Portátiles de mediano alcance (tipo WALKIE TALKIE) | un | 8 | 8 |  | RD$12,000.00 | 96,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Pistola 9mm | un | 20 | 20 |  | RD$205,000.00 | 4,100,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Revolver Cal.38 mm | un | 5 | 5 |  | RD$150,000.00 | 750,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Escopeta Cal. 12 | un | 20 | 20 |  | RD$125,000.00 | 2,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Municiones Calibre 9mm | Caja | 40 | 40 |  | RD$3,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Municiones Calibre 38mm | Caja | 10 | 10 |  | RD$4,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Municiones Calibre 12mm | Caja | 35 | 35 |  | RD$2,800.00 | 98,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Camioneta Doble Cabina de Gasoil | UN | 6 | 6 |  | RD$1,510,000.00 | 9,060,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | luz multicolor centella Emergencias | UN | 1 | 1 |  | RD$28,600.00 | 28,600.00 |  |  |  |  |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Motocicleta Tipo Saltamontes | UN | 8 | 8 |  | RD$198,000.00 | 1,584,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 8111 - Servicios informáticos | Trituradora de Papel | UN | 3 | 3 |  | RD$5,060.00 | 15,180.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
|  | Sillón Ejecutivo Giratorio, en piel (sintética) | UN | 5 | 5 |  | RD$12,100.00 | 60,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Silla para visita (4 en 1) | UN | 2 | 2 |  | RD$11,000.00 | 22,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Televisor Smart de 42 Pulgadas | UN | 1 | 1 |  | RD$38,000.00 | 38,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Televisor Smart de 50 Pulgadas | UN | 1 | 1 |  | RD$47,000.00 | 47,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Microondas | UN | 3 | 3 |  | RD$7,000.00 | 21,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Nevera Ejecutiva | UN | 2 | 2 |  | RD$10,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Refrigerador | UN | 1 | 1 |  | RD$27,500.00 | 27,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Neverita Bebedero | UN | 2 | 2 |  | RD$8,000.00 | 16,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sistema de cámara | UN | 2 | 2 |  | RD$30,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Juego de Comedor de 8 sillas | UN | 1 | 1 |  | RD$27,500.00 | 27,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Uniforme para el personal militar | UN | 250 | 250 |  | RD$4,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Batería tipo 15/12 | UN | 24 | 24 |  | RD$5,980.00 | 143,520.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Batería tipo 11/12 | UN | 10 | 10 |  | RD$3,575.00 | 35,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Batería tipo 15/12 Polos Invertidos | UN | 14 | 14 |  | RD$4,750.00 | 66,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Batería tipo 13/12 | UN | 17 | 17 |  | RD$4,806.00 | 81,702.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Batería tipo 17/12 | UN | 11 | 11 |  | RD$6,355.00 | 69,905.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Batería tipo 27/12 | UN | 14 | 14 |  | RD$9,401.00 | 131,614.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite para Toyota Landcruiser Prado y Mazda B2900 | UN | 35 | 35 |  | RD$616.00 | 21,560.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite para Toyota Corolla | UN | 15 | 15 |  | RD$205.00 | 3,075.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite para Toyota Hilux ,Nissan Sentra, Prado y Lexus | UN | 90 | 90 |  | RD$210.00 | 18,900.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite Ssangyong Rexton | UN | 6 | 6 |  | RD$750.00 | 4,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite para Kia Sportage | UN | 10 | 10 |  | RD$390.00 | 3,900.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite para Isuzu D'Max | UN | 10 | 10 |  | RD$290.00 | 2,900.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite para Mitsubishi L200 | UN | 80 | 80 |  | RD$393.00 | 31,440.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aceite para Nissan D21 | UN | 12 | 12 |  | RD$364.00 | 4,368.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Toyota Landcruiser Prado | UN | 20 | 20 |  | RD$380.00 | 7,600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Toyota Corolla | UN | 15 | 15 |  | RD$340.00 | 5,100.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Toyota Hilux | UN | 53 | 53 |  | RD$650.00 | 34,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Kia Sportage | UN | 10 | 10 |  | RD$370.00 | 3,700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Ssangyong Rexton | UN | 10 | 10 |  | RD$680.00 | 6,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Mazda B2900 | UN | 25 | 25 |  | RD$350.00 | 8,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Isuzu D'Max | UN | 15 | 15 |  | RD$525.00 | 7,875.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de aire para Mitsubishi L200 | UN | 50 | 50 |  | RD$430.00 | 21,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de gasoil para Toyota Landcruiser Prado y Mazda B2900 | UN | 35 | 35 |  | RD$406.00 | 14,210.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de gasoil para Toyota Hilux | UN | 40 | 40 |  | RD$469.00 | 18,760.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de gasoil para Isuza D' Max | UN | 15 | 15 |  | RD$257.00 | 3,855.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de gasoil para Kia Sportage | UN | 20 | 20 |  | RD$705.00 | 14,100.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de gasoil para Ssangyong Rexton | UN | 8 | 8 |  | RD$3,960.00 | 31,680.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtros de gasoil para Mitsubishi L200 | UN | 50 | 50 |  | RD$395.00 | 19,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delanteros Toyota Hilux | UN | 14 | 14 |  | RD$2,640.00 | 36,960.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delanteros Isuzu D'Max | UN | 10 | 10 |  | RD$3,176.00 | 31,760.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delanteros Mitsubishi L200 | UN | 15 | 15 |  | RD$1,438.00 | 21,570.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delanteros Toyota Prado | UN | 13 | 13 |  | RD$1,780.00 | 23,140.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delanteros Toyota Corolla | UN | 24 | 24 |  | RD$1,613.00 | 38,712.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos trasero Toyota Corolla | UN | 15 | 15 |  | RD$2,633.00 | 39,495.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos trasero Toyota Prado | UN | 10 | 10 |  | RD$1,561.00 | 15,610.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delantero Toyota Prado | UN | 5 | 5 |  | RD$1,906.00 | 9,530.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos trasero Toyota Hilux | UN | 7 | 7 |  | RD$2,573.00 | 18,011.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos trasero Mitsubishi L200 | UN | 30 | 30 |  | RD$1,610.00 | 48,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delanteros Kia Sportage | UN | 13 | 13 |  | RD$3,409.00 | 44,317.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos trasero Kia Sportage | UN | 10 | 10 |  | RD$1,495.00 | 14,950.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delanteros Ssangyong Rexton | UN | 15 | 15 |  | RD$3,621.00 | 54,315.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos trasero Ssangyong Rexton | UN | 4 | 4 |  | RD$1,593.00 | 6,372.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delantero Mazda B2900 | UN | 20 | 20 |  | RD$3,162.00 | 63,240.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos traseros Daihatsu Delta | UN | 5 | 5 |  | RD$4,758.00 | 23,790.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delantero Daihatsu Delta | UN | 4 | 4 |  | RD$3,162.00 | 12,648.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos delantero Nissan D21 | UN | 6 | 6 |  | RD$1,150.00 | 6,900.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Asbestos de frenos trasero Nissan D21 | UN | 6 | 6 |  | RD$2,500.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bola esférica superior para Mitsubishi L200 y Mazda | UN | 22 | 22 |  | RD$1,285.00 | 28,270.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bola esférica superior para Mazda B2900 (2005) | UN | 14 | 14 |  | RD$2,069.00 | 28,966.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bola esférica inferior para Mazda B2900 (2005) | UN | 20 | 20 |  | RD$2,205.00 | 44,100.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bola esférica inferior RH, para Mitsubishi L200 (2005-2007) | UN | 26 | 26 |  | RD$1,182.00 | 30,732.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bola esférica inferior para Isuzu D' Max | UN | 15 | 15 |  | RD$1,924.00 | 28,860.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bola esférica superior para Isuzu D' Max | UN | 15 | 15 |  | RD$2,360.00 | 35,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bola esférica superior RH y LH Mitsubishi L200 (2005-2007) | UN | 25 | 25 |  | RD$1,849.00 | 46,225.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing Largo de Muelle para Mitsubishi L200 (2005-2007) | UN | 30 | 30 |  | RD$81.00 | 2,430.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing Corto de Muelle para Mitsubishi L200 (2005-2007) | UN | 30 | 30 |  | RD$76.00 | 2,280.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing de Muelle para Isuzu D' Max | UN | 15 | 15 |  | RD$203.00 | 3,045.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing de Muelle para Isuzu KB | UN | 10 | 10 |  | RD$123.00 | 1,230.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing de Catre para Mitsubishi L200, 2005 | UN | 100 | 100 |  | RD$123.00 | 12,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing de Catre de cabeza Hilux y Prado (original) | UN | 30 | 30 |  | RD$123.00 | 3,690.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing de Catre de Centro Hilux y Prado (original) | UN | 30 | 30 |  | RD$123.00 | 3,690.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing Barra Estabilizadora de centro Mits. L200, 2006 | UN | 70 | 70 |  | RD$123.00 | 8,610.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing Barra Estabilizadora de extremo Mits. L200, 2006 | UN | 70 | 70 |  | RD$123.00 | 8,610.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bushing Barra Estabilizadora #10 Mits. L200, 2006 | UN | 150 | 150 |  | RD$123.00 | 18,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Monocorrea Toyota Corolla | UN | 10 | 10 |  | RD$1,888.00 | 18,880.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Monocorrea Toyota Hilux | UN | 10 | 10 |  | RD$1,595.00 | 15,950.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Monocorrea Toyota Prado | UN | 15 | 15 |  | RD$1,770.00 | 26,550.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Monocorrea Ssangyong Rexton | UN | 10 | 10 |  | RD$1,770.00 | 17,700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa Distribución Mazda (2005) | UN | 7 | 7 |  | RD$1,350.00 | 9,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa Distribución Mitsubishi 4D56 (2005) | UN | 8 | 8 |  | RD$1,289.00 | 10,312.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa alternador Mazda 2900 (2005) | UN | 20 | 20 |  | RD$485.00 | 9,700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa compresor aire acondicionado, Mazda 2900 (2005) | UN | 10 | 10 |  | RD$385.00 | 3,850.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Mono correa Kia | UN | 8 | 8 |  | RD$1,770.00 | 14,160.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa alter. Mitsubishi L200 (2005) 4M40 | UN | 15 | 15 |  | RD$265.00 | 3,975.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa aire acond. Isuzu KB y D'Max (2003) | UN | 10 | 10 |  | RD$720.00 | 7,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa Compresor aire acond. Mit. L200, 4M40 | UN | 10 | 10 |  | RD$403.00 | 4,030.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa compresor aire acond. Prado 2006 | UN | 10 | 10 |  | RD$403.00 | 4,030.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa Balanceadores Mitsubishi 4D56 (2005) | UN | 10 | 10 |  | RD$1,223.00 | 12,230.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa Alternador Mitsubishi L200 (2005) | UN | 24 | 24 |  | RD$265.00 | 6,360.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa Aire Acondicionado Mitsubishi L200 (2005) | UN | 20 | 20 |  | RD$402.00 | 8,040.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Correa Alternador Isuzu KB y D' Max 2003 | UN | 10 | 10 |  | RD$685.00 | 6,850.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Terminal corto para Mitsubishi L200 | UN | 20 | 20 |  | RD$675.00 | 13,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Terminal largo para Mitsubishi L200 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,397.00 | 27,940.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Terminal corto para Mazda B2900 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Terminal largo para Mazda B2900 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,972.00 | 39,440.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Terminal corto D Max, 2006 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Brazo Pigman Mitsubishi L200 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Zeta de Guía Mitsubishi L200 | UN | 10 | 10 |  | RD$1,229.00 | 12,290.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cubre polvo ext. Int. Punta de Eje Mits.L200, 2005 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cubre polvo exterior Punta de Eje Toyota Hilux, 2011 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cubre polvo interior Punta de Eje Toyota Hilux, 2011 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cubre polvo cremallera Hilux, D Max y Prado | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Rotula de Cremallera Toyota Hilux, 2011 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Rotula de Cremallera Isuzu D Max, 2006 | UN | 20 | 20 |  | RD$1,229.00 | 24,580.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bombillos 1 contacto 1073-12V | UN | 80 | 80 |  | RD$12.00 | 960.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bombillos 2 contactos 1034-12V | UN | 150 | 150 |  | RD$9.00 | 1,350.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bombillos H4 de 90-100W | UN | 75 | 75 |  | RD$92.00 | 6,900.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bombillos halógeno H8 | UN | 205 | 205 |  | RD$210.00 | 43,050.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bombillos de Muelitas 12V | UN | 60 | 60 |  | RD$38.00 | 2,280.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bomba transferencia Mitsubishi L200 2005-2007 | UN | 10 | 10 |  | RD$1,226.00 | 12,260.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cabezote batería positivo vehículo pesado | UN | 20 | 20 |  | RD$116.00 | 2,320.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cabezote batería negativo vehículo pesado | UN | 15 | 15 |  | RD$120.00 | 1,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera de metal 1/4" | UN | 40 | 40 |  | RD$46.00 | 1,840.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera de metal 3/8" | UN | 40 | 40 |  | RD$24.00 | 960.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Aspa de ventilador L200 2005-2007 | UN | 20 | 20 |  | RD$600.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Kit bomba de agua limpia vidrios | UN | 20 | 20 |  | RD$658.00 | 13,160.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Calentadores Mitsubishi L200, 2005-2007 (original) | UN | 30 | 30 |  | RD$435.00 | 13,050.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Calentadores Mazda B2900, 2005 (original) | UN | 20 | 20 |  | RD$500.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de bocinas universal de dos tonos | UN | 15 | 15 |  | RD$38.00 | 531.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Selecone Uretano | UN | 30 | 30 |  | RD$40.00 | 1,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cable de millero Mitsubishi L200 | UN | 6 | 6 |  | RD$500.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Rodamiento Eje Mando Mitsibishi L200 | UN | 10 | 10 |  | RD$400.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Rodamiento Eje Mando Hilux | UN | 10 | 10 |  | RD$400.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Manguera para combustible de 3/8" | PIE | 75 | 75 |  | RD$38.00 | 2,850.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Manguera de enfriamiento 5/8" | PIE | 75 | 75 |  | RD$38.00 | 2,850.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera acero inoxidable de 1/2" | UN | 40 | 40 |  | RD$100.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera acero inoxidable de 3/4" | UN | 60 | 60 |  | RD$100.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera acero inoxidable de 1" | UN | 30 | 30 |  | RD$100.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera acero inoxidable de 2" | UN | 30 | 30 |  | RD$100.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera acero inoxidable de 2 1/2" | UN | 30 | 30 |  | RD$100.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Escobillas de limpia vidrio 18" | UN | 150 | 150 |  | RD$200.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Escobillas de limpia vidrio 20" | UN | 175 | 175 |  | RD$150.00 | 26,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Escobillas de limpia vidrio 22" | UN | 50 | 50 |  | RD$275.00 | 13,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cabezotes de batería, positivo (dos tornillos) | UN | 40 | 40 |  | RD$91.00 | 3,640.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cabezotes de batería, negativo (dos tornillos) | UN | 40 | 40 |  | 88.00 | 3,520.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cabezotes de batería, positivo (un tornillo) | UN | 30 | 30 |  | RD$162.00 | 4,860.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cabezotes de batería, negativo (un tornillo) | UN | 48 | 48 |  | RD$158.00 | 7,584.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera de Metal 1/4" | UN | 20 | 20 |  | RD$46.00 | 920.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera de Metal 3/8" | UN | 50 | 50 |  | RD$24.00 | 1,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Abrazadera de Metal 1/2" | UN | 40 | 40 |  | RD$30.00 | 1,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tensor correa de válvula motor 4D56 | UN | 10 | 10 |  | RD$839.00 | 8,390.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tensor correa de balanceadores motor MD56 | UN | 10 | 10 |  | RD$1,068.00 | 10,680.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tensor correa de Distribución B2900, Motor W9 | UN | 6 | 6 |  | RD$1,813.00 | 10,878.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cintilla plástica (tie wrap) | UN | 700 | 700 |  | RD$21.00 | 14,700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Selecone ultra grey | UN | 60 | 60 |  | RD$182.00 | 10,920.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Vinyl Eléctrico | UN | 60 | 60 |  | RD$136.00 | 8,160.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Aceite penetrante WD40 | UN | 30 | 30 |  | RD$227.00 | 6,810.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Limpiador de contactos 18 oz | UN | 25 | 25 |  | RD$258.00 | 6,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Kit bomba de agua de limpiavidrios | UN | 25 | 25 |  | RD$658.00 | 16,450.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Manguera Superior para radiador Hyundai | UN | 4 | 4 |  | RD$850.00 | 3,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Manguera Inferior para radiador Hyundai | UN | 4 | 4 |  | RD$1,063.00 | 4,252.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gas Freón R134A (Tanque de 30 libras) | UN | 8 | 8 |  | RD$6,800.00 | 54,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Aceite para Refrigeración R134A (Galón) | UN | 6 | 6 |  | RD$2,425.00 | 14,550.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtro para Aire Acondicionado 134A (Block) | UN | 12 | 12 |  | RD$747.00 | 8,964.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtro para Aire Acondicionado 516" | UN | 10 | 10 |  | RD$498.00 | 4,980.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 1/4" | UN | 50 | 50 |  | RD$25.00 | 1,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 5/16" | UN | 50 | 50 |  | RD$25.00 | 1,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12.\, 13/32" | UN | 75 | 75 |  | RD$25.00 | 1,875.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 1/2" | UN | 50 | 50 |  | RD$25.00 | 1,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 5/8" | UN | 50 | 50 |  | RD$25.00 | 1,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 1/4" | UN | 25 | 25 |  | RD$25.00 | 625.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 5/16" | UN | 25 | 25 |  | RD$25.00 | 625.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 13/32" | UN | 25 | 25 |  | RD$25.00 | 625.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 1/2" | UN | 25 | 25 |  | RD$25.00 | 625.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Oring R12, 5/8" | UN | 25 | 25 |  | RD$25.00 | 625.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gusanillo R12 | UN | 30 | 30 |  | RD$100.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gusanillo R134A | UN | 30 | 30 |  | RD$100.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtro antipolen | UN | 50 | 50 |  | RD$400.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtro antipolen | UN | 15 | 15 |  | RD$400.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtro para Aire Acondicionado 1/4 | UN | 10 | 10 |  | RD$496.00 | 4,960.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtro para Aire Acondicionado lítico 1500 | UN | 10 | 10 |  | RD$295.00 | 2,950.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Filtro para Aire Acondicionado lítico 1300 | UN | 10 | 10 |  | RD$266.00 | 2,660.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Agua destilada para batería (botella de 1 litro) | CJ | 3 | 3 |  | RD$515.00 | 1,545.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Disco de Cluth L200 2005-2007 | UN | 6 | 6 |  | RD$1,400.00 | 8,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Plato de Clutch L200 2005-2007 | UN | 6 | 6 |  | RD$2,050.00 | 12,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Collarin de Clutch L200 2005-2007 | UN | 6 | 6 |  | RD$985.00 | 5,910.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Disco de Cluth Toyota Hilux 2009 (original) | UN | 6 | 6 |  | RD$3,145.00 | 18,870.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Plato de Clutch Toyota Hilux 2009 (original) | UN | 6 | 6 |  | RD$3,500.00 | 21,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Collarin de Clutch Toyota Hilux 2009 (original) | UN | 6 | 6 |  | RD$1,550.00 | 9,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Disco de Cluth Mits. Rosa 2003 | UN | 1 | 1 |  | RD$3,145.00 | 3,145.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Plato de Clutch Mits. Rosa 2003 | UN | 1 | 1 |  | RD$3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Collarin de Clutch Mits. Rosa 2003 | UN | 1 | 1 |  | RD$1,550.00 | 1,550.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bomba de Clutch Mit. L200 Superior,4D56 Y 4M40 | UN | 10 | 10 |  | RD$2,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bomba de Clutch Mit. L200 Inferior,4D56 | UN | 10 | 10 |  | RD$1,500.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bomba de Clutch Mit. L200 Inferior,4M40 | UN | 10 | 10 |  | RD$1,500.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Conjunto de bomba superior de clutch Mit.L200 | UN | 20 | 20 |  | RD$2,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Conjunto de bomba inferior de clutch Mit.L200 | UN | 15 | 15 |  | RD$350.00 | 5,250.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Thinner de Pintura | GL | 30 | 30 |  | RD$413.00 | 12,390.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Makitape Verde | UN | 50 | 50 |  | RD$260.00 | 13,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Masilla | GL | 10 | 10 |  | RD$777.00 | 7,770.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija Orbital #40 | UN | 40 | 40 |  | RD$82.00 | 3,280.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija Orbital #80 | UN | 40 | 40 |  | RD$82.00 | 3,280.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija de Ferre en Pliego #40 | UN | 30 | 30 |  | RD$59.00 | 1,770.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija de Ferre en Pliego #80 | UN | 30 | 30 |  | RD$59.00 | 1,770.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija de Agua #150 (grinco) | UN | 50 | 50 |  | RD$47.00 | 2,350.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija de Agua #220 (grinco) | UN | 50 | 50 |  | RD$47.00 | 2,350.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija de Agua #360 (grinco) | UN | 50 | 50 |  | RD$47.00 | 2,350.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Lija de Agua #1500 (grinco) | UN | 75 | 75 |  | RD$59.00 | 4,425.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Guayo de Ferre | UN | 25 | 25 |  | RD$295.00 | 7,375.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Espatula Plastica para Ferre | UN | 40 | 40 |  | RD$177.00 | 7,080.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Espatula Plastica para Masilla | UN | 25 | 25 |  | RD$177.00 | 4,425.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Esmeril Fino | GL | 4 | 4 |  | RD$5,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cera Hand Gale | GL | 4 | 4 |  | RD$4,500.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma tipo 700X16 | UN | 10 | 10 |  | RD$424.00 | 4,240.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma tipo 6.00/6.90-9 | UN | 2 | 2 |  | RD$308.00 | 616.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma tipo 1000 X 20 | UN | 10 | 10 |  | RD$980.00 | 9,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma tipo 410 X18 P/MOTOCICLETA | UN | 20 | 20 |  | RD$352.00 | 7,040.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma tipo 275-21 P/MOTOCICLETA | UN | 20 | 20 |  | RD$320.00 | 6,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma montacargas 700-12 | UN | 2 | 2 |  | RD$513.00 | 1,026.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma montacargas 28.9-15 | UN | 2 | 2 |  | RD$500.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Tubo para goma montacargas 650-10 | UN | 2 | 2 |  | RD$324.00 | 648.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 185/65 R15 | UN | 20 | 20 |  | RD$3,400.00 | 68,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 285/65 R17 | UN | 8 | 8 |  | RD$15,073.00 | 120,584.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 185/65 R14 | UN | 6 | 6 |  | RD$2,400.00 | 14,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 6.00X9-12PR | UN | 2 | 2 |  | RD$3,500.00 | 7,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 265/65 R17 | UN | 20 | 20 |  | RD$7,800.00 | 156,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 265/70 R16 | UN | 60 | 60 |  | RD$7,500.00 | 450,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 205 R16C | UN | 70 | 70 |  | RD$5,250.00 | 367,500.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 750 X 16 TRACCION | UN | 8 | 8 |  | RD$8,244.00 | 65,952.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 700 X16 TRACCION | UN | 8 | 8 |  | RD$5,664.00 | 45,312.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 1100 X 20 | UN | 8 | 8 |  | RD$20,480.00 | 163,840.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 235/75 R15 | UN | 20 | 20 |  | RD$6,097.00 | 121,940.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 195 R14C | UN | 30 | 30 |  | RD$4,012.00 | 120,360.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 235/60 R16 | UN | 12 | 12 |  | RD$6,255.00 | 75,060.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 245/70 R16 | UN | 8 | 8 |  | RD$7,800.00 | 62,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 255/60 R16 | UN | 16 | 16 |  | RD$6,260.00 | 100,160.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 255/65 R18 | UN | 8 | 8 |  | RD$9,972.00 | 79,776.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 2.75-21 45P DEL | UN | 15 | 15 |  | RD$1,695.00 | 25,425.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Goma delantera montacargas 700-12 | UN | 2 | 2 |  | RD$6,100.00 | 12,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Goma delantera montacargas 28.9-15 | UN | 2 | 2 |  | RD$8,800.00 | 17,600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Goma trasera montacargas 650-10 | UN | 2 | 2 |  | RD$4,600.00 | 9,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Gomas 410-18 Trasera de motocicleta DT125 | UN | 20 | 20 |  | RD$2,200.00 | 44,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Aceite de dos tiempos | CTO | 200 | 200 |  | RD$157.00 | 31,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Aceite de motor 20W50 (API SL/CJ4) | GL | 770 | 770 |  | RD$640.00 | 492,800.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Líquido de Frenos DOT4 | PINTA | 400 | 400 |  | RD$125.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Colana 50/50 | GL | 350 | 350 |  | RD$138.00 | 48,300.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Aceite Trans. Automática Dexron III | GL | 55 | 55 |  | RD$771.00 | 42,405.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Grasa copillas XHP tm 220 | LBS | 120 | 120 |  | RD$300.00 | 36,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Grasa trans. mecánica y diferencial 85w140 | GL | 55 | 55 |  | RD$928.00 | 51,040.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Aspiradora de 5 galones | UN | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Manómetro para dispensar refrigerante R134A | UN | 1 | 1 |  | RD$4,000.00 | 4,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Bomba manual para dispensar grasa de transmisión y diferencial de 5 gls | UN | 1 | 1 |  | RD$15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de extractor de Tornillo de un 16 hasta 5/8 | UN | 1 | 1 |  | RD$1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Calibrador de válvula de hoja | UN | 1 | 1 |  | RD$1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Extensiones eléctricas de 75 pie/ 110 voltios | UN | 2 | 2 |  | RD$5,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Cepillos de Alambre | UN | 12 | 12 |  | RD$200.00 | 2,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Pinzas para introducir clips de ojo | UN | 1 | 1 |  | RD$600.00 | 600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Pinzas para extraer clips de ojo | UN | 1 | 1 |  | RD$600.00 | 600.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Pinzas de corte | UN | 2 | 2 |  | RD$500.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Pinzas de punta | UN | 2 | 2 |  | RD$500.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Llave ajustable pico de cotorra de 10" | UN | 1 | 1 |  | RD$700.00 | 700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Llave ajustable pico de cotorra de 12" | UN | 1 | 1 |  | RD$700.00 | 700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Llave ajustable pico de cotorra de 14" | UN | 1 | 1 |  | RD$700.00 | 700.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Alicate mecánico de 10" | UN | 3 | 3 |  | RD$500.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Alicate presión de 10" | UN | 3 | 3 |  | RD$800.00 | 2,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de destornillador de estrías y plano de 12 piezas | UN | 2 | 2 |  | RD$3,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Maseta de 2 libras | UN | 1 | 1 |  | RD$500.00 | 500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Maseta de 3 libras | UN | 1 | 1 |  | RD$500.00 | 500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de destornilladores de cubo tipo T desde 8mm hasta 14mm | UN | 1 | 1 |  | RD$1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de cubo largo de entrada 3/8 desde 8mm hasta 17mm | UN | 1 | 1 |  | RD$2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de cubo largo de entrada 1/2 desde 8mm hasta 17mm | UN | 1 | 1 |  | RD$3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de cubo corto de entrada 3/8 desde 8mm hasta 17mm | UN | 1 | 1 |  | RD$3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de cubo corto de entrada 1/2 desde 8mm hasta 17mm | UN | 1 | 1 |  | RD$3,500.00 | 3,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Chicharras entrada 3/8 | UN | 3 | 3 |  | RD$1,500.00 | 4,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Chicharras entrada 1/2 | UN | 5 | 5 |  | RD$2,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Chicharras entrada 1/8 | UN | 1 | 1 |  | RD$1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Desgonce de 1/2 | UN | 2 | 2 |  | RD$1,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Desgonce de 3/8 | UN | 2 | 2 |  | RD$1,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Extensión de 3/8 X 10" | UN | 2 | 2 |  | RD$500.00 | 1,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Extensión de 3/8 X 5" | UN | 3 | 3 |  | RD$500.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Extensión de 1/2 X 10" | UN | 2 | 2 |  | RD$700.00 | 1,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Extensión de 1/2 X 5" | UN | 2 | 2 |  | RD$700.00 | 1,400.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de botadores de un 16 a 3/8 | UN | 1 | 1 |  | RD$1,500.00 | 1,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de barrena de cobalto para metal de un 16 a 5/8 | UN | 1 | 1 |  | RD$2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de llaves combinadas desde 8mm hasta 19mm | UN | 3 | 3 |  | RD$5,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Pistola neumática con entrada de 1/2 | UN | 2 | 2 |  | RD$3,500.00 | 7,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Pistola neumática con entrada de 3/4 | UN | 1 | 1 |  | RD$6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Palote de fuerza articulado de 1/2 X 14 | UN | 2 | 2 |  | RD$3,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Juego de cubo de impacto con entrada de 1/2, desde 12mm a 22mm | UN | 2 | 2 |  | RD$5,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Torres o Burros para vehículos medianos | UN | 2 | 2 |  | RD$3,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Máquina para lavado de piezas | UN | 1 | 1 |  | RD$20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Compra dispositivos para peaje. | UN | 1 | 1 |  | RD$360,000.00 | 360,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Compra de GPS | UN | 15 | 15 |  | RD$17,000.00 | 255,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Minibús Ejecutivo 15 pasajeros | UN | 1 | 1 |  | RD$2,500,000.00 | 2,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Compra de camionetas doble cabina | UN | 5 | 5 |  | RD$2,100,000.00 | 10,500,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Botas en piel | UN | 60 | 60 |  | RD$3,500.00 | 210,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Botas de cuero resistente (punta de acero) | UN | 14 | 14 |  | RD$4,500.00 | 63,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Mantenimiento y Reparación de vehículos | UN | 1 | 1 |  | RD$2,500,000.00 | 2,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Uniformes para mecánicos | UN | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Uniformes para personal administrativo femenino | UN | 1 | 1 |  | RD$15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 2517 - Componentes y sistemas de transporte | Uniformes para choferes | UN | 1 | 1 |  | RD$110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cubículos de 1.05 Tecnología Tope haya y paneles color metálicos. Soporte y mesa de ayuda | UN | 10 | 10 |  | RD$20,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas Técnicas | UN | 8 | 8 |  | RD$8,500.00 | 68,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Mesa de Reuniones 6 posiciones (Salón Reuniones de Tecnología) | UN | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas para mesa de reuniones Tecnología | UN | 8 | 8 |  | RD$8,500.00 | 68,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Escritorio Ejecutivo (Director de TI) | UN | 1 | 1 |  | RD$25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillón Ejecutivo (Director de TI) | UN | 1 | 1 |  | RD$12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Credenza (Director de TI) | UN | 1 | 1 |  | RD$20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Mesa de reuniones de 4 posiciones Director de TI | UN | 1 | 1 |  | RD$14,000.00 | 14,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas para mesa de reuniones Director de TI | UN | 4 | 4 |  | RD$7,000.00 | 28,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cubículos de 1.20 m | UN | 4 | 4 |  | RD$15,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Escritorio 1.20 color haya | UN | 1 | 1 |  | RD$15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Archivos pequeños para escritorios y cubículos | UN | 16 | 16 |  | RD$5,000.00 | 80,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cubículos para completar área de DRSC | UN | 6 | 6 |  | RD$15,000.00 | 90,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas Técnicas para cubículos de DRSC | UN | 6 | 6 |  | RD$8,500.00 | 51,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Escritorio Gerencial para Gerente legal de PC | UN | 1 | 1 |  | RD$15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillón Ergonómico para Gerente Legal de PC | UN | 1 | 1 |  | RD$12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillón Ergonómico para Asistente de Adm. General de PC | UN | 1 | 1 |  | RD$12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas Técnicas para cubículos en área de Punta Catalina | UN | 20 | 20 |  | RD$8,500.00 | 170,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Mesa de Reuniones para Salón de Consejo para 18 posiciones | UN | 1 | 1 |  | RD$150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Sillones para mesa de reuniones de Sala de Consejo | UN | 25 | 25 |  | RD$20,000.00 | 500,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Counter para Lobby de Entrada Visitantes | UN | 1 | 1 |  | RD$150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas para counter de recepción | UN | 4 | 4 |  | RD$7,500.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Mobiliario para salón Negroni (Sillas Tipo Hoteleras aluminio y tapicería) | UN | 100 | 100 |  | RD$10,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Escritorios Ejecutivos varios | UN | 15 | 15 |  | RD$25,000.00 | 375,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Sillones Ejecutivos Ergonómicos con soporte lumbar | UN | 15 | 15 |  | RD$12,000.00 | 180,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Sillas de visitantes | UN | 40 | 40 |  | RD$8,500.00 | 340,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Mesas para comedor y club | UN | 50 | 50 |  | RD$6,500.00 | 325,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Sillas para comedor de empleados y club | UN | 650 | 650 |  | RD$4,000.00 | 2,600,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Compresores 12000 BTU, 220 Voltios Freón 410 | UN | 4 | 4 |  | RD$7,500.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Compresores 24000 BTU, 220 Voltios Freón 410 | UN | 4 | 4 |  | RD$10,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Compresores 5T, 220 Voltios Freón 410 | UN | 6 | 6 |  | RD$35,000.00 | 210,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Compresores 10T, semi hermético, Freón 22 | UN | 8 | 8 |  | RD$200,000.00 | 1,600,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Capacitores 50+5 microfaradias | UN | 100 | 100 |  | RD$800.00 | 80,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Capacitores 35+5 microfaradias | UN | 25 | 25 |  | RD$500.00 | 12,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Gas Freón 410 | UN | 50 | 50 |  | RD$5,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Gas Freón 22 | UN | 30 | 30 |  | RD$4,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Rejillas plásticas 2X4 | UN | 60 | 60 |  | RD$400.00 | 24,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Rollos Filtro Vegetales | UN | 20 | 20 |  | RD$5,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Filtros secadores 163 | UN | 40 | 40 |  | RD$800.00 | 32,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Planchas de P3 | UN | 100 | 100 |  | RD$1,800.00 | 180,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Tape de aluminio de 2 pulgas | UN | 100 | 100 |  | RD$600.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Aislante térmico 7/8 | UN | 200 | 200 |  | RD$90.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Aislante térmico 1/2 | UN | 200 | 200 |  | RD$90.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Aislante térmico 3/8 | UN | 200 | 200 |  | RD$90.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Aislante térmico 1-1/8 | UN | 200 | 200 |  | RD$90.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Varrilla de Plata | UN | 40 | 40 |  | RD$650.00 | 26,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Cemento de contacto | UN | 4 | 4 |  | RD$1,500.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Abanico para condensadores 1/4 HP | UN | 4 | 4 |  | RD$4,000.00 | 16,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Abanico para condensadores 3/4 HP | UN | 6 | 6 |  | RD$5,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Abanico para condensadores 1 pulg HP | UN | 3 | 3 |  | RD$7,000.00 | 21,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Abanico para evaporadores 1/4 HP | UN | 4 | 4 |  | RD$4,000.00 | 16,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Abanico para evaporadores 3/4 HP | UN | 6 | 6 |  | RD$5,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Abanico para evaporadores 1 pulg HP | UN | 3 | 3 |  | RD$7,000.00 | 21,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Unidades de AC 5T | UN | 12 | 12 |  | RD$18,000.00 | 216,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Unidades de AC 10T | UN | 4 | 4 |  | RD$650,000.00 | 2,600,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Fabricación serpentines para Unidades de AC de 10 y 20 T | UN | 90 | 90 |  | RD$100,000.00 | 9,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 3116 - Ferretería | Unidades de AC Precisión 2 | UN | 2 | 2 |  | RD$1,280,000.00 | 2,560,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre Estándar No 8 | UN | 5000 | 5000 |  | RD$14.00 | 70,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre Estándar No 10 | UN | 5000 | 5000 |  | RD$9.15 | 45,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre Estándar No 12 | UN | 5000 | 5000 |  | RD$7.00 | 35,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre 14-2 de goma | UN | 2500 | 2500 |  | RD$20.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre 14-4 de goma | UN | 2500 | 2500 |  | RD$22.00 | 55,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre 12-3 de goma | UN | 2500 | 2500 |  | RD$28.00 | 70,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alambre 10-3 de goma | UN | 2500 | 2500 |  | RD$31.00 | 77,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brakers Industrial de barra trifasico 60 amp | UN | 2 | 2 |  | RD$4,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brakers Industrial de barra trifasico 75 amp | UN | 2 | 2 |  | RD$5,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brakers Industrial de barra trifasico 100 amp | UN | 2 | 2 |  | RD$6,000.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brakers Industrial de barra trifasico 125 amp | UN | 2 | 2 |  | RD$6,000.00 | 12,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Brakers Industrial de barra trifasico 2500 amp | UN | 1 | 1 |  | RD$180,000.00 | 180,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Contactores trifásicos con Bovinas 24 voltios | UN | 4 | 4 |  | RD$5,500.00 | 22,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Contactores monofásicos con Bovinas 24 voltios | UN | 4 | 4 |  | RD$1,500.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Lámparas 2X4 parabólicas con tubo led | UN | 21 | 21 |  | RD$5,000.00 | 105,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Lámparas 2X2 parabólicas con tubo led | UN | 24 | 24 |  | RD$4,500.00 | 108,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Braker 20 amperes gruesos | UN | 24 | 24 |  | RD$300.00 | 7,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Braker 30 amperes gruesos | UN | 24 | 24 |  | RD$300.00 | 7,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sistema de variadores de velocidad para bombas de agua | UN | 1 | 1 |  | RD$18,000.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Termostatos Digitales | UN | 10 | 10 |  | RD$6,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Escaleras tipos tijeras 8 pies | UN | 3 | 3 |  | RD$8,960.00 | 26,880.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Escaleras tipo tijeras 6 pies | UN | 4 | 4 |  | RD$7,040.00 | 28,160.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tomacorrientes | UN | 200 | 200 |  | RD$224.00 | 44,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tapas Ciegas | UN | 100 | 100 |  | RD$102.40 | 10,240.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Canaletas | UN | 200 | 200 |  | RD$768.00 | 153,600.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Tubos MT | UN | 150 | 150 |  | RD$896.00 | 134,400.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Tubos PVC | UN | 150 | 150 |  | RD$217.60 | 32,640.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cajas Legrand | UN | 80 | 80 |  | RD$198.40 | 15,872.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cajas eléctricas 2 x 4 metálicas | UN | 80 | 80 |  | RD$57.60 | 4,608.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Registros eléctricos | UN | 20 | 20 |  | RD$1,024.00 | 20,480.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Lámpara parabólicas led 2 x 4 | UN | 40 | 40 |  | RD$6,144.00 | 245,760.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | lámparas parabólicas 2 X 2 | UN | 40 | 40 |  | RD$4,864.00 | 194,560.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Cortadora de Grama | UN | 2 | 2 |  | RD$22,500.00 | 45,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Trimer | UN | 4 | 4 |  | RD$16,500.00 | 66,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Máquina de Lavado a Presión | UN | 1 | 1 |  | RD$32,500.00 | 32,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Banca de Sierra | UN | 1 | 1 |  | RD$15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pulidora | UN | 1 | 1 |  | RD$8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Prensa | UN | 4 | 4 |  | RD$1,500.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Juego de Mechas para emboquillar | UN | 1 | 1 |  | RD$6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Caladora | UN | 1 | 1 |  | RD$8,000.00 | 8,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Guillotina | UN | 1 | 1 |  | RD$10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Vibradoras para pulido | UN | 2 | 2 |  | RD$7,000.00 | 14,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Taladro | UN | 1 | 1 |  | RD$5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Cepillo Eléctrico | UN | 1 | 1 |  | RD$7,000.00 | 7,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Alicates Eléctricos | UN | 24 | 24 |  | RD$2,500.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Amperímetros | UN | 6 | 6 |  | RD$25,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Taladro SDS | UN | 1 | 1 |  | RD$30,000.00 | 30,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Detector de fugas para AC | UN | 3 | 3 |  | RD$7,000.00 | 21,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Luxómetro | UN | 2 | 2 |  | RD$20,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Medidor de temperatura | UN | 4 | 4 |  | RD$15,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Sistema de tratamiento agua en el Edificio | UN | 1 | 1 |  | RD$600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Bombas de agua Centrifuga de 10 HP | UN | 2 | 2 |  | RD$60,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Bomba Sumergible 2 HP | UN | 1 | 1 |  | RD$40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Transfer alto bandera | UN | 1 | 1 |  | RD$350,000.00 | 350,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Bebederos | UN | 21 | 21 |  | RD$7,000.00 | 147,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Neveritas Ejecutivas | UN | 11 | 11 |  | RD$12,000.00 | 132,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Horno Microondas | UN | 10 | 10 |  | RD$8,500.00 | 85,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Lavadora secadora vertical | UN | 1 | 1 |  | RD$70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Aspiradoras Seco/Húmedo | UN | 2 | 2 |  | RD$35,000.00 | 70,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Maquinas Lavapiso Fregadora | UN | 2 | 2 |  | RD$350,000.00 | 700,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Botas dieléctricas | UN | 24 | 24 |  | RD$6,000.00 | 144,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Lentes | UN | 48 | 48 |  | RD$350.00 | 16,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Guantes | UN | 48 | 48 |  | RD$350.00 | 16,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Arnés | UN | 3 | 3 |  | RD$2,000.00 | 6,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Fajas para cargar | UN | 45 | 45 |  | RD$800.00 | 36,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Botas Seguridad SSGG | UN | 24 | 24 |  | RD$6,000.00 | 144,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura acrílica | UN | 120 | 120 |  | RD$850.00 | 102,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Pintura Amarillo Trafico | UN | 25 | 25 |  | RD$1,500.00 | 37,500.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Esmalte Industrial | UN | 10 | 10 |  | RD$1,500.00 | 15,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | masilla 1/4 | UN | 10 | 10 |  | RD$300.00 | 3,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Thinner | UN | 25 | 25 |  | RD$350.00 | 8,750.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Checker Horizontales 1-1/2 | UN | 4 | 4 |  | RD$1,200.00 | 4,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Checker Verticales 1-1/2 | UN | 4 | 4 |  | RD$1,200.00 | 4,800.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Válvulas fluxómetros para inodoros | UN | 12 | 12 |  | RD$7,000.00 | 84,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Palanca fluxómetros para inodoros | UN | 24 | 24 |  | RD$2,800.00 | 67,200.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Automático Industriales para bomba de agua | UN | 6 | 6 |  | RD$3,000.00 | 18,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Mangueras para jardín diferentes tamaños | UN | 24 | 24 |  | RD$5,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Reguiletes | UN | 24 | 24 |  | RD$2,500.00 | 60,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Banderas Nacionales (Diferentes tamaños) (200) | UN | 48 | 48 |  | RD$1,500.00 | 72,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 3116 - Ferretería | Tarjetón de Identificación de Parqueo Autorizado (200) Unidad Corporativa | UN | 1 | 1 |  | RD$200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 3116 - Ferretería | Tarjetón de Identificación de Parqueo Autorizado (200) Liga de la Farándula | UN | 1 | 1 |  | RD$200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Lavado de cisterna | UN | 1 | 1 |  | RD$50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | COMPRA DIRECTA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Fumigación | UN | 1 | 1 |  | RD$420,000.00 | 420,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Mantenimiento Ascensores | UN | 1 | 1 |  | RD$360,000.00 | 360,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Mantenimiento a Generadores eléctricos | UN | 1 | 1 |  | RD$160,000.00 | 160,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación Dirección de Gestión Humana en 1er Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$2,550,000.00 | 2,550,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cambio de Plafones Pasillo 1er Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación de Dirección Administrativa 2do Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación Área de Tesorería 2do Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$1,800,000.00 | 1,800,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación área de Lobby 3er Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$1,050,000.00 | 1,050,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación de Jurídica 3er Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$2,850,000.00 | 2,850,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cambio de Puertas de 4to Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación de área de Jurídica en 5to Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$2,500,000.00 | 2,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación de área de Asesores 5to Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cambio de plafones del pasillo 5to Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$150,000.00 | 150,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cambio Puertas 5to Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$300,000.00 | 300,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación de área de Contraloría 6to Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$1,800,000.00 | 1,800,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cambio Huellas Escalera Sur Edificio | UN | 1 | 1 |  | RD$4,050,000.00 | 4,050,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación de Seguridad Militar | UN | 1 | 1 |  | RD$1,450,000.00 | 1,450,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Remozamiento de caseta de bombas | UN | 1 | 1 |  | RD$740,000.00 | 740,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cambio de sistemas de ductos aires acondicionados de fibra a P3 | UN | 1 | 1 |  | RD$6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación Área de Oficinas COH | UN | 1 | 1 |  | RD$2,156,496.70 | 2,156,496.70 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación de Taller de Pintura COH | UN | 1 | 1 |  | RD$500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Área Infantil COH | UN | 1 | 1 |  | RD$1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación cocina 3er Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación Cocina 2do nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Adecuación Cocina 6to Nivel | UN | 1 | 1 |  | RD$250,000.00 | 250,000.00 |  |  |  | COMPRA MENOR |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Ductería de AC en P3(3450 pies cúbicos) | UN | 1 | 1 |  | RD$6,037,500.00 | 6,037,500.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Puesta a tierra del edificio UC | UN | 1 | 1 |  | RD$4,000,000.00 | 4,000,000.00 |  |  |  | LICITACION PUBLICA |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | 2do. Nivel Seguridad Militar | UN | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cortinas venecianas de madera | UN | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Cortinas venecianas de aluminio | UN | 1 | 1 |  | RD$1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  |  |  | COMPARACION DE PRECIOS |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  | 571,869,808.39 |  |  |  |  |  |

Plan Anual de Compras y Contrataciones

EDESUR

|  | PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EDESUR DOMINICANA |  |
| --- | --- | --- |
|  | AÑO 2018 |  |
| SNCC.F.069 |  |  | Capítulo | 6105 |  |  |  |
| Version: 1.0.0 |  |  | Sub Capítulo | 01 |  |  |  |
|  |  |  | Unidad Ejecutora | 0001 |  |  |  |
| Cantidad Procesos Registrados | 230 |  | Unidad de Compra | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur |  |  |  |
| Monto Estimado Total | RD$ 3,196,921,679 |  | Código de la Unidad de Compra | 000815 |  |  |  |
|  |  |  | Año Fiscal | 2018 |  |  |  |
|  |  |  | Fecha Aprobación | 31/01/2018 |  |  |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN002 | Adquisición de Materiales de Redes y Subestaciones | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 26101766 | Reguladores | Unidad | 3 |  | RD$ 635,551.67 | RD$ 1,906,655.01 |  |
| 27112707 | Cuchillas eléctricas | Unidad | 8 |  | RD$ 9,617.00 | RD$ 76,936.00 |  |
| 30101501 | Ángulos de aleación ferrosa | Unidad | 218 |  | RD$ 1,825.45 | RD$ 397,947.92 |  |
| 30101501 | Ángulos de aleación ferrosa | Unidad | 5 |  | RD$ 1,537.21 | RD$ 7,686.05 |  |
| 30101501 | Ángulos de aleación ferrosa | Unidad | 221 |  | RD$ 133.11 | RD$ 29,417.76 |  |
| 30102901 | Postes de cemento o concreto | Unidad | 40 |  | RD$ 144,980.82 | RD$ 5,799,232.94 |  |
| 30102901 | Postes de cemento o concreto | Unidad | 100 |  | RD$ 18,954.46 | RD$ 1,895,445.58 |  |
| 30102901 | Postes de cemento o concreto | Unidad | 100 |  | RD$ 26,877.16 | RD$ 2,687,715.50 |  |
| 30102903 | Postes de metal | Unidad | 30 |  | RD$ 5,745.81 | RD$ 172,374.28 |  |
| 31151505 | Cable de acero | Metro | 11000 |  | RD$ 295.00 | RD$ 3,245,000.00 |  |
| 32111701 | Células fotovoltaicas | Unidad | 8834 |  | RD$ 299.37 | RD$ 2,644,599.24 |  |
| 39111603 | Alumbrado de la vía pública | Unidad | 6000 |  | RD$ 367.59 | RD$ 2,205,561.60 |  |
| 39111603 | Alumbrado de la vía pública | Unidad | 1200 |  | RD$ 5,411.79 | RD$ 6,494,153.60 |  |
| 39111813 | Brazos de lámparas | Unidad | 500 |  | RD$ 2,784.80 | RD$ 1,392,400.00 |  |
| 39111813 | Brazos de lámparas | Unidad | 305 |  | RD$ 1,169.62 | RD$ 356,732.88 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 5 |  | RD$ 381,740.25 | RD$ 1,908,701.25 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 2 |  | RD$ 429,339.00 | RD$ 858,678.00 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 6 |  | RD$ 513,642.00 | RD$ 3,081,852.00 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 1 |  | RD$ 800,000.00 | RD$ 800,000.00 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 1 |  | RD$ 159,878.16 | RD$ 159,878.16 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 35 |  | RD$ 46,458.00 | RD$ 1,626,030.00 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 30 |  | RD$ 123,066.29 | RD$ 3,691,988.84 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 33 |  | RD$ 64,473.54 | RD$ 2,127,626.69 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 10 |  | RD$ 59,350.71 | RD$ 593,507.08 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 10 |  | RD$ 88,648.68 | RD$ 886,486.80 |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 10 |  | RD$ 200,784.08 | RD$ 2,007,840.80 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 4 |  | RD$ 475,696.00 | RD$ 1,902,784.00 |  |
| 39121612 | Fusibles de cuchilla | Unidad | 600 |  | RD$ 3,187.25 | RD$ 1,912,351.45 |  |
| 39121705 | Grapas para cables | Unidad | 781 |  | RD$ 378.04 | RD$ 295,252.67 |  |
| 43222612 | Interruptores de red | Unidad | 2 |  | RD$ 2,115,000.00 | RD$ 4,230,000.00 |  |
| 43222612 | Interruptores de red | Unidad | 4 |  | RD$ 1,128,000.00 | RD$ 4,512,000.00 |  |
| 46121601 | Dispositivos electrónicos de seguridad o armado | Unidad | 19 |  | RD$ 672,261.87 | RD$ 12,772,975.60 |  |
| 46121601 | Dispositivos electrónicos de seguridad o armado | Unidad | 2 |  | RD$ 3,849,234.10 | RD$ 7,698,468.21 |  |
| 49161617 | Postes para red | Unidad | 15 |  | RD$ 108,059.99 | RD$ 1,620,899.80 |  |
| 49161617 | Postes para red | Unidad | 15 |  | RD$ 93,630.51 | RD$ 1,404,457.65 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 83,403,637.36 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN001 | Renta de Terminales TPO/TPL | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 15,649,200.00 | RD$ 15,649,200.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 15,649,200.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN003 | Contratación Servicios para Impresión y Multifuncionales | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 10-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 1 |  | RD$ 21,815,571.30 | RD$ 21,815,571.30 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 21,815,571.30 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN004 | Contratación de los Servicios de Transporte de Personal | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,925,000.00 | RD$ 1,925,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,980,000.00 | RD$ 1,980,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 5,060,000.00 | RD$ 5,060,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,980,000.00 | RD$ 1,980,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,925,000.00 | RD$ 1,925,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,925,000.00 | RD$ 1,925,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 2,249,500.00 | RD$ 2,249,500.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,650,000.00 | RD$ 1,650,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,505,625.00 | RD$ 1,505,625.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 511,500.00 | RD$ 511,500.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,100,000.00 | RD$ 1,100,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,158,300.00 | RD$ 1,158,300.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 2,227,500.00 | RD$ 2,227,500.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,364,000.00 | RD$ 1,364,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,806,816.00 | RD$ 1,806,816.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,155,000.00 | RD$ 1,155,000.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,875,500.00 | RD$ 1,875,500.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 980,100.00 | RD$ 980,100.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 3,432,000.00 | RD$ 3,432,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 35,810,841.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN005 | Contratación de Servicios de Reparación de Transformadores | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 05-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 04-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 12 |  | RD$ 3,750,000.00 | RD$ 45,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 45,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN006 | Contratación de Servicios para Cambio de Tecnología Medidores KDIE102 HNUV103 | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 18,838,002.95 | RD$ 18,838,002.95 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 18,838,002.95 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN007 | Adquisión de Equipos Informáticos | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 03-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 20101601 | Pantallas | Unidad | 20 |  | RD$ 13,500.00 | RD$ 270,000.00 |  |
| 20101601 | Pantallas | Unidad | 5 |  | RD$ 8,500.00 | RD$ 42,500.00 |  |
| 39121108 | Accesorios del panel de control o distribución | Unidad | 10 |  | RD$ 137,000.00 | RD$ 1,370,000.00 |  |
| 39121501 | Interruptores de seguridad | Unidad | 4 |  | RD$ 425,000.00 | RD$ 1,700,000.00 |  |
| 43191509 | Teléfonos análogos | Unidad | 45 |  | RD$ 15,544.00 | RD$ 699,480.00 |  |
| 43202206 | Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento | Unidad | 11 |  | RD$ 35,000.00 | RD$ 385,000.00 |  |
| 43211501 | Servidores de computador | Unidad | 1 |  | RD$ 270,000.00 | RD$ 270,000.00 |  |
| 43211501 | Servidores de computador | Unidad | 2 |  | RD$ 2,200,000.00 | RD$ 4,400,000.00 |  |
| 43211507 | Computadores de escritorio | Unidad | 200 |  | RD$ 65,250.00 | RD$ 13,050,000.00 |  |
| 43211507 | Computadores de escritorio | Unidad | 20 |  | RD$ 9,000.00 | RD$ 180,000.00 |  |
| 43211508 | Computadores personales | Unidad | 16 |  | RD$ 81,900.00 | RD$ 1,310,400.00 |  |
| 43212107 | Impresoras de plotter | Unidad | 1 |  | RD$ 125,000.00 | RD$ 125,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 6 |  | RD$ 13,500.00 | RD$ 81,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 4 |  | RD$ 25,000.00 | RD$ 100,000.00 |  |
| 45111609 | Proyectores multimedia | Unidad | 9 |  | RD$ 133,333.33 | RD$ 1,200,000.00 |  |
| 45111616 | Proyectores de video | Unidad | 1 |  | RD$ 29,500.00 | RD$ 29,500.00 |  |
| 45121504 | Cámaras digitales | Unidad | 40 |  | RD$ 14,256.33 | RD$ 570,253.00 |  |
| 45121504 | Cámaras digitales | Unidad | 5 |  | RD$ 4,500.00 | RD$ 22,500.00 |  |
| 45121515 | Cámaras grabadoras o video cámaras manuales | Unidad | 3 |  | RD$ 1,163,785.76 | RD$ 3,491,357.28 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 2 |  | RD$ 90,000.00 | RD$ 180,000.00 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 6 |  | RD$ 90,000.00 | RD$ 540,000.00 |  |
| 52161518 | Receptores de sistemas de posicionamiento global | Unidad | 1 |  | RD$ 17,416.80 | RD$ 17,416.80 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 30,034,407.08 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN008 | Adquisición de Equipos de Antena y Telecomunicaciones | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 13-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24101712 | Bandas transportadoras | Unidad | 10 |  | RD$ 2,419.00 | RD$ 24,190.00 |  |
| 26111704 | Cargadores de baterías | Unidad | 20 |  | RD$ 1,662.61 | RD$ 33,252.18 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 5 |  | RD$ 1,556.75 | RD$ 7,783.75 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 5 |  | RD$ 2,802.15 | RD$ 14,010.75 |  |
| 41106402 | Bases misceláneas | Unidad | 50 |  | RD$ 500.00 | RD$ 25,000.00 |  |
| 41106402 | Bases misceláneas | Unidad | 100 |  | RD$ 123.90 | RD$ 12,390.00 |  |
| 41106402 | Bases misceláneas | Unidad | 201 |  | RD$ 2,000.00 | RD$ 402,000.00 |  |
| 43202206 | Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento | Unidad | 1 |  | RD$ 127,404.60 | RD$ 127,404.60 |  |
| 43221706 | Antenas de radio | Unidad | 34 |  | RD$ 84,000.00 | RD$ 2,856,000.00 |  |
| 43221706 | Antenas de radio | Unidad | 1 |  | RD$ 84,000.00 | RD$ 84,000.00 |  |
| 43221706 | Antenas de radio | Unidad | 5 |  | RD$ 4,130.00 | RD$ 20,650.00 |  |
| 43222817 | Repetidores de telecomunicaciones | Unidad | 2 |  | RD$ 1,028,806.14 | RD$ 2,057,612.28 |  |
| 43222817 | Repetidores de telecomunicaciones | Unidad | 8 |  | RD$ 88,500.00 | RD$ 708,000.00 |  |
| 43222817 | Repetidores de telecomunicaciones | Unidad | 1 |  | RD$ 313,733.45 | RD$ 313,733.45 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 16 |  | RD$ 24,156.25 | RD$ 386,500.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 30,279.75 | RD$ 30,279.75 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 18,924.84 | RD$ 18,924.84 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 15,708.19 | RD$ 15,708.19 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 161,990.40 | RD$ 161,990.40 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,450,000.00 | RD$ 1,450,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 513,693.93 | RD$ 513,693.93 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 50 |  | RD$ 60.00 | RD$ 3,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 9,266,124.11 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN009 | Migración de Red de Datos LTE (Enernet) Zona Santo Domingo | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43232910 | Software inalámbrico | Unidad | 170 |  | RD$ 91,518.54 | RD$ 15,558,151.10 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 15,558,151.10 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN010 | Adquisición de Módulos de Medida, Conductores, Medidores y Materiales para su Instalación | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 03-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 235468 |  | RD$ 56.26 | RD$ 13,248,449.26 |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 134717 |  | RD$ 43.48 | RD$ 5,857,737.11 |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 365372 |  | RD$ 8.11 | RD$ 2,962,486.60 |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 20000 |  | RD$ 9.50 | RD$ 190,000.00 |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 136288 |  | RD$ 8.19 | RD$ 1,116,483.29 |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 100000 |  | RD$ 6.08 | RD$ 607,700.00 |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 261380 |  | RD$ 8.49 | RD$ 2,219,068.11 |  |
| 24141504 | Sellos de seguridad a prueba de manipulación | Unidad | 7200 |  | RD$ 8.11 | RD$ 58,392.00 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 378 |  | RD$ 5,406.66 | RD$ 2,043,718.00 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 2000 |  | RD$ 186.33 | RD$ 372,667.60 |  |
| 27111605 | Picas | Unidad | 1711 |  | RD$ 491.29 | RD$ 840,602.05 |  |
| 27112110 | Pinzas de anillo de retención | Unidad | 5372 |  | RD$ 35.97 | RD$ 193,212.47 |  |
| 30101809 | Conductos de cobre | Metro | 318908 |  | RD$ 64.08 | RD$ 20,436,879.22 |  |
| 30101809 | Conductos de cobre | Metro | 50333 |  | RD$ 232.16 | RD$ 11,685,473.21 |  |
| 30101809 | Conductos de cobre | Metro | 3000 |  | RD$ 129.80 | RD$ 389,400.00 |  |
| 30161801 | Armarios | Unidad | 107 |  | RD$ 18,358.19 | RD$ 1,964,326.18 |  |
| 31151505 | Cable de acero | Metro | 5000 |  | RD$ 46.35 | RD$ 231,764.98 |  |
| 31161501 | Tornillos de perno | Unidad | 19828 |  | RD$ 600.61 | RD$ 11,908,923.02 |  |
| 31162806 | Cubiertas de tornillos | Unidad | 99464 |  | RD$ 225.02 | RD$ 22,381,295.98 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 5756 |  | RD$ 131.77 | RD$ 758,488.10 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 500 |  | RD$ 2,950.00 | RD$ 1,475,000.00 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 10 |  | RD$ 197,532.00 | RD$ 1,975,320.00 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 18 |  | RD$ 82,800.90 | RD$ 1,490,416.20 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 7 |  | RD$ 65,562.18 | RD$ 458,935.28 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 9 |  | RD$ 160,933.97 | RD$ 1,448,405.73 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 40 |  | RD$ 160,933.97 | RD$ 6,437,358.80 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 8 |  | RD$ 160,933.97 | RD$ 1,287,471.76 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 1714 |  | RD$ 2,720.46 | RD$ 4,662,863.70 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 90 |  | RD$ 3,212.79 | RD$ 289,151.10 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 9 |  | RD$ 2,935.08 | RD$ 26,415.70 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 9 |  | RD$ 305,729.00 | RD$ 2,751,561.00 |  |
| 39121002 | Transformadores de suministro de potencia | Unidad | 5 |  | RD$ 315,482.00 | RD$ 1,577,410.00 |  |
| 39121203 | Conductos eléctricos | Metro | 21578 |  | RD$ 165.62 | RD$ 3,573,697.13 |  |
| 39121203 | Conductos eléctricos | Metro | 223 |  | RD$ 349.28 | RD$ 77,889.44 |  |
| 39121203 | Conductos eléctricos | Metro | 231 |  | RD$ 2,163.41 | RD$ 499,746.90 |  |
| 39121203 | Conductos eléctricos | Metro | 229 |  | RD$ 756.88 | RD$ 173,325.52 |  |
| 39121303 | Cajas eléctricas | Unidad | 14955 |  | RD$ 311.41 | RD$ 4,657,151.25 |  |
| 39121303 | Cajas eléctricas | Unidad | 7559 |  | RD$ 376.42 | RD$ 2,845,358.78 |  |
| 39121303 | Cajas eléctricas | Unidad | 51 |  | RD$ 2,797.48 | RD$ 142,671.53 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 13430 |  | RD$ 8.72 | RD$ 117,090.17 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 7 |  | RD$ 66,100.00 | RD$ 462,700.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 500 |  | RD$ 5,664.00 | RD$ 2,832,000.00 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 15107 |  | RD$ 25.54 | RD$ 385,893.98 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 29663 |  | RD$ 85.02 | RD$ 2,521,968.10 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 4910 |  | RD$ 98.58 | RD$ 484,037.23 |  |
| 39121701 | Soportes eléctricos | Unidad | 2686 |  | RD$ 16.84 | RD$ 45,234.70 |  |
| 40141919 | Conductos o red de conductos de aluminio | Metro | 134300 |  | RD$ 45.73 | RD$ 6,141,081.71 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 1 |  | RD$ 284,458.97 | RD$ 284,458.97 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 35 |  | RD$ 91,245.18 | RD$ 3,193,581.42 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 15340 |  | RD$ 1,293.28 | RD$ 19,838,868.46 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 125 |  | RD$ 46,787.00 | RD$ 5,848,375.00 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 356 |  | RD$ 24,857.15 | RD$ 8,849,146.97 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 1401 |  | RD$ 31,500.00 | RD$ 44,131,500.00 |  |
| 52101511 | Tapetes de caucho o vinilo | Unidad | 1299 |  | RD$ 217.92 | RD$ 283,073.35 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Metro | 4000 |  | RD$ 78.02 | RD$ 312,086.40 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 13 |  | RD$ 58,037.85 | RD$ 754,492.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Metro | 3500 |  | RD$ 8.32 | RD$ 29,120.00 |  |
| 60124403 | Alambre de aluminio | Metro | 209 |  | RD$ 42.48 | RD$ 8,878.32 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 231,840,803.77 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN011 | Adquisición de Subestación Móvil | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 03-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 88,500,000.00 | RD$ 88,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 88,500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN012 | Adquisición de Preimpresos de Facturas | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 1 |  | RD$ 6,454,198.80 | RD$ 6,454,198.80 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 6,454,198.80 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN013 | Contratación de Servicios de Brigadas Comercial | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 18-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 12 |  | RD$ 139,359.88 | RD$ 1,672,318.56 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 24 |  | RD$ 259,873.68 | RD$ 6,236,968.32 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 611 |  | RD$ 112,561.47 | RD$ 68,775,059.25 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 156 |  | RD$ 82,098.98 | RD$ 12,807,440.91 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 53 |  | RD$ 110,000.00 | RD$ 5,830,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 48 |  | RD$ 135,032.60 | RD$ 6,481,564.85 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 50 |  | RD$ 152,538.16 | RD$ 7,626,907.75 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 288 |  | RD$ 233,484.64 | RD$ 67,243,574.97 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 41937.07292 |  | RD$ 57.93 | RD$ 2,429,540.95 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 429 |  | RD$ 102.67 | RD$ 44,046.64 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 135840.3125 |  | RD$ 544.86 | RD$ 74,014,380.16 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 266.4375 |  | RD$ 641.02 | RD$ 170,792.42 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 14451 |  | RD$ 185.51 | RD$ 2,680,770.99 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 30030 |  | RD$ 475.02 | RD$ 14,264,703.60 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 11412.4 |  | RD$ 346.39 | RD$ 3,953,117.50 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 31768 |  | RD$ 267.45 | RD$ 8,496,487.92 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 14578.59792 |  | RD$ 247.50 | RD$ 3,608,223.54 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 120 |  | RD$ 65.18 | RD$ 7,822.13 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 6183 |  | RD$ 453.50 | RD$ 2,804,017.82 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1275.6175 |  | RD$ 417.56 | RD$ 532,653.08 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 753 |  | RD$ 146.96 | RD$ 110,664.19 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 3827 |  | RD$ 378.42 | RD$ 1,448,221.53 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 7556.800417 |  | RD$ 188.43 | RD$ 1,423,907.55 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 19519.42625 |  | RD$ 85.48 | RD$ 1,668,559.50 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1716 |  | RD$ 163.82 | RD$ 281,109.37 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 4330 |  | RD$ 339.09 | RD$ 1,468,255.63 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 51178.84167 |  | RD$ 95.41 | RD$ 4,883,007.42 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 22815.34871 |  | RD$ 265.77 | RD$ 6,063,712.91 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 84 |  | RD$ 147.47 | RD$ 12,387.38 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1069.71875 |  | RD$ 413.73 | RD$ 442,572.89 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 451.83125 |  | RD$ 44.62 | RD$ 20,160.66 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 777.320417 |  | RD$ 84.20 | RD$ 65,447.36 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 116 |  | RD$ 263.60 | RD$ 30,577.07 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 12368.11417 |  | RD$ 225.24 | RD$ 2,785,803.30 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 4559.91875 |  | RD$ 297.40 | RD$ 1,356,141.31 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 311,740,919.43 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN014 | Brigadas de Distribución | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 12-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 13-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 24 |  | RD$ 17,526,760.24 | RD$ 420,642,245.80 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 178 |  | RD$ 165,285.28 | RD$ 29,420,780.10 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 150 |  | RD$ 1,180.00 | RD$ 177,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 266 |  | RD$ 1,111,721.82 | RD$ 295,718,005.37 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 745,958,031.27 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN015 | Servicios de Conserjería y Suministro Materiales de Limpieza | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 21-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 30,778,103.68 | RD$ 30,778,103.68 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 30,778,103.68 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN016 | Contratación servicios de Brigadas de Normalización de Clientes de la Dirección de Perdidas y Proyectos | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 12 |  | RD$ 24,760.00 | RD$ 297,120.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 6 |  | RD$ 89,545.00 | RD$ 537,270.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 480 |  | RD$ 114,998.08 | RD$ 55,199,078.40 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 132 |  | RD$ 139,545.45 | RD$ 18,420,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 4 |  | RD$ 115,000.00 | RD$ 460,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 2400 |  | RD$ 121,518.10 | RD$ 291,643,440.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 504 |  | RD$ 91,038.76 | RD$ 45,883,535.83 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1056 |  | RD$ 124,251.14 | RD$ 131,209,207.92 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 48 |  | RD$ 115,000.00 | RD$ 5,520,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 96 |  | RD$ 115,000.00 | RD$ 11,040,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 12 |  | RD$ 179,199.17 | RD$ 2,150,390.04 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 38,236,153.70 | RD$ 38,236,153.70 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 600,596,195.89 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN017 | Adquisición de Equipos | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 13-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 20122004 | Accesorios de prueba | Unidad | 1 |  | RD$ 2,300,000.00 | RD$ 2,300,000.00 |  |
| 26111704 | Cargadores de baterías | Unidad | 1 |  | RD$ 814,001.76 | RD$ 814,001.76 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 137 |  | RD$ 558.44 | RD$ 76,506.28 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 105 |  | RD$ 78.12 | RD$ 8,202.18 |  |
| 26131510 | Central térmica | Unidad | 9 |  | RD$ 779,744.00 | RD$ 7,017,696.00 |  |
| 27112105 | Pinzas | Unidad | 27 |  | RD$ 315,407.42 | RD$ 8,516,000.45 |  |
| 30161801 | Armarios | Unidad | 2 |  | RD$ 1,306,832.84 | RD$ 2,613,665.69 |  |
| 31211903 | Equipo para protección | Unidad | 6 |  | RD$ 192,151.20 | RD$ 1,152,907.20 |  |
| 32101519 | Detectores | Unidad | 1 |  | RD$ 212,400.00 | RD$ 212,400.00 |  |
| 32121701 | Rectificadores | Unidad | 2 |  | RD$ 556,960.00 | RD$ 1,113,920.00 |  |
| 39121108 | Accesorios del panel de control o distribución | Unidad | 4 |  | RD$ 420,196.25 | RD$ 1,680,785.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 4,010,112.00 | RD$ 4,010,112.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 208,860.00 | RD$ 208,860.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 4,344,288.00 | RD$ 4,344,288.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 50 |  | RD$ 41,120.00 | RD$ 2,056,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 20 |  | RD$ 20,050.56 | RD$ 401,011.20 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 617,720.00 | RD$ 1,235,440.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 8 |  | RD$ 408,395.00 | RD$ 3,267,160.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 1,699,201.00 | RD$ 1,699,201.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 945,076.37 | RD$ 945,076.37 |  |
| 40101902 | Deshumidificadores | Unidad | 10 |  | RD$ 407,808.00 | RD$ 4,078,080.00 |  |
| 40142115 | Tubería de plástico | Unidad | 430 |  | RD$ 9,185.81 | RD$ 3,949,900.00 |  |
| 40161501 | Filtros al vacío | Unidad | 1500 |  | RD$ 208.86 | RD$ 313,290.00 |  |
| 40161501 | Filtros al vacío | Unidad | 25 |  | RD$ 60,151.68 | RD$ 1,503,792.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 10 |  | RD$ 424,800.00 | RD$ 4,248,000.00 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 3 |  | RD$ 368,047.28 | RD$ 1,104,141.85 |  |
| 41114410 | Estaciones meteorológicas | Unidad | 2 |  | RD$ 531,000.00 | RD$ 1,062,000.00 |  |
| 41115303 | Analizadores de frecuencia | Unidad | 1 |  | RD$ 2,673,408.00 | RD$ 2,673,408.00 |  |
| 41115303 | Analizadores de frecuencia | Unidad | 1 |  | RD$ 4,010,112.00 | RD$ 4,010,112.00 |  |
| 41115610 | Celdas de conductividad | Unidad | 4 |  | RD$ 1,824,000.00 | RD$ 7,296,000.00 |  |
| 41115610 | Celdas de conductividad | Unidad | 1 |  | RD$ 1,950,000.00 | RD$ 1,950,000.00 |  |
| 41122004 | Jeringas para muestras | Unidad | 2 |  | RD$ 14,898.68 | RD$ 29,797.36 |  |
| 43201404 | Tarjetas de interface de red | Unidad | 1 |  | RD$ 179,341.12 | RD$ 179,341.12 |  |
| 43201404 | Tarjetas de interface de red | Unidad | 1 |  | RD$ 192,282.09 | RD$ 192,282.09 |  |
| 43222612 | Interruptores de red | Unidad | 2 |  | RD$ 2,242,000.00 | RD$ 4,484,000.00 |  |
| 43222821 | Panel de conexiones | Unidad | 8 |  | RD$ 875,000.00 | RD$ 7,000,000.00 |  |
| 46171613 | Detectores de gas | Unidad | 1 |  | RD$ 696,200.00 | RD$ 696,200.00 |  |
| 41111917 | Probadores digitales | Unidad | 1 |  | RD$ 944,000.00 | RD$ 944,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 89,387,577.54 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN018 | Adquisición de Materiales | Bienes | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 19-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-12-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 27,038,514.46 | RD$ 27,038,514.46 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 27,038,514.46 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP001 | Adquisición de Etiquetas | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 44102412 | Cartuchos de etiquetas adhesivas | Unidad | 24 |  | RD$ 991.10 | RD$ 23,786.40 |  |
| 55121610 | Etiquetas numeradas consecutivamente | Unidad | 18500 |  | RD$ 165.00 | RD$ 3,052,500.00 |  |
| 55121610 | Etiquetas numeradas consecutivamente | Unidad | 2500 |  | RD$ 106.20 | RD$ 265,500.00 |  |
| 55121613 | Etiquetas de códigos de color | Unidad | 5000 |  | RD$ 4.07 | RD$ 20,350.00 |  |
| 55121613 | Etiquetas de códigos de color | Unidad | 10000 |  | RD$ 3.48 | RD$ 34,800.00 |  |
| 55121613 | Etiquetas de códigos de color | Unidad | 5000 |  | RD$ 6.00 | RD$ 30,000.00 |  |
| 55121613 | Etiquetas de códigos de color | Unidad | 5000 |  | RD$ 6.00 | RD$ 30,000.00 |  |
| 55121613 | Etiquetas de códigos de color | Unidad | 5000 |  | RD$ 6.00 | RD$ 30,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,486,936.40 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP002 | Adquisición de Formularios | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 14111604 | Tarjetas de presentación | Caja | 110 |  | RD$ 501.50 | RD$ 55,165.00 |  |
| 14111815 | Tarjetas de identificación | Unidad | 500 |  | RD$ 9.85 | RD$ 4,925.00 |  |
| 55101520 | Hojas o folletos de instrucciones | Unidad | 502 |  | RD$ 400.00 | RD$ 200,800.00 |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 150000 |  | RD$ 4.00 | RD$ 600,000.00 |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 50240 |  | RD$ 1.42 | RD$ 71,359.99 |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 60 |  | RD$ 82.60 | RD$ 4,956.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 360 |  | RD$ 673.52 | RD$ 242,467.20 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 600 |  | RD$ 236.00 | RD$ 141,600.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 480 |  | RD$ 150.57 | RD$ 72,273.60 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 740 |  | RD$ 185.85 | RD$ 137,529.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 3442 |  | RD$ 328.07 | RD$ 1,129,217.70 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 500 |  | RD$ 115.00 | RD$ 57,500.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 25 |  | RD$ 123.90 | RD$ 3,097.50 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 30 |  | RD$ 153.40 | RD$ 4,602.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 30 |  | RD$ 153.40 | RD$ 4,602.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 720 |  | RD$ 195.82 | RD$ 140,990.40 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 50 |  | RD$ 100.00 | RD$ 5,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,876,085.39 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP003 | Adquisición de Equipos de Prueba y Ensayo | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 07-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 27112105 | Pinzas | Unidad | 17 |  | RD$ 52,772.94 | RD$ 897,140.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 70,800.00 | RD$ 70,800.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 6 |  | RD$ 85,026.67 | RD$ 510,160.00 |  |
| 41113601 | Amperímetros | Unidad | 2 |  | RD$ 20,962.21 | RD$ 41,924.42 |  |
| 41113630 | Multímetros | Unidad | 3 |  | RD$ 18,633.33 | RD$ 55,900.00 |  |
| 41113648 | Voltiamperímetro empotrable | Unidad | 50 |  | RD$ 27,145.59 | RD$ 1,357,279.50 |  |
| 45121501 | Cámaras fijas | Unidad | 2 |  | RD$ 253,445.46 | RD$ 506,890.91 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,440,094.83 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP005 | Adquisición de Herramientas | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 22101619 | Máquinas pulidoras | Unidad | 1 |  | RD$ 2,123.81 | RD$ 2,123.81 |  |
| 23101502 | Taladros | Unidad | 1 |  | RD$ 59,000.00 | RD$ 59,000.00 |  |
| 23101510 | Pulidoras | Unidad | 1 |  | RD$ 8,162.16 | RD$ 8,162.16 |  |
| 23171511 | Herramientas de soldadura | Unidad | 1 |  | RD$ 32,450.00 | RD$ 32,450.00 |  |
| 23171511 | Herramientas de soldadura | Unidad | 2 |  | RD$ 12,390.00 | RD$ 24,780.00 |  |
| 23181604 | Máquina cortadora | Unidad | 5 |  | RD$ 4,800.00 | RD$ 24,000.00 |  |
| 24111507 | Bolsas de herramientas | Unidad | 2 |  | RD$ 4,130.00 | RD$ 8,260.00 |  |
| 24111507 | Bolsas de herramientas | Unidad | 2 |  | RD$ 12,470.33 | RD$ 24,940.67 |  |
| 24111507 | Bolsas de herramientas | Unidad | 2 |  | RD$ 2,150.00 | RD$ 4,300.00 |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 20 |  | RD$ 2,283.40 | RD$ 45,667.98 |  |
| 25172906 | Reflectores | Unidad | 2 |  | RD$ 447.08 | RD$ 894.16 |  |
| 26111704 | Cargadores de baterías | Unidad | 12 |  | RD$ 5,310.00 | RD$ 63,720.00 |  |
| 26111704 | Cargadores de baterías | Unidad | 1 |  | RD$ 1,883.89 | RD$ 1,883.89 |  |
| 27111508 | Sierras | Unidad | 30 |  | RD$ 25.00 | RD$ 750.00 |  |
| 27111701 | Destornilladores | Unidad | 8 |  | RD$ 1,100.00 | RD$ 8,800.00 |  |
| 27111701 | Destornilladores | Unidad | 26 |  | RD$ 2,407.96 | RD$ 62,606.90 |  |
| 27111702 | Llaves para tuercas | Unidad | 4 |  | RD$ 117.27 | RD$ 469.07 |  |
| 27112103 | Pinza de mano | Unidad | 5 |  | RD$ 350.00 | RD$ 1,750.00 |  |
| 27112103 | Pinza de mano | Unidad | 4 |  | RD$ 886.25 | RD$ 3,545.00 |  |
| 27112104 | Tenazas | Unidad | 10 |  | RD$ 425.00 | RD$ 4,250.00 |  |
| 27112105 | Pinzas | Unidad | 10 |  | RD$ 2,008.86 | RD$ 20,088.60 |  |
| 27112105 | Pinzas | Unidad | 20 |  | RD$ 2,377.15 | RD$ 47,543.02 |  |
| 27112113 | Alicates de articulación movible o de ranura | Unidad | 27 |  | RD$ 3,645.75 | RD$ 98,435.25 |  |
| 27112113 | Alicates de articulación movible o de ranura | Unidad | 4 |  | RD$ 502.11 | RD$ 2,008.44 |  |
| 27112113 | Alicates de articulación movible o de ranura | Unidad | 4 |  | RD$ 453.69 | RD$ 1,814.76 |  |
| 27112113 | Alicates de articulación movible o de ranura | Unidad | 4 |  | RD$ 411.24 | RD$ 1,644.96 |  |
| 27112707 | Cuchillas eléctricas | Unidad | 6 |  | RD$ 289.33 | RD$ 1,736.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 5 |  | RD$ 590.00 | RD$ 2,950.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 3 |  | RD$ 1,180.00 | RD$ 3,540.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 3 |  | RD$ 4,830.83 | RD$ 14,492.49 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 1 |  | RD$ 1,865.58 | RD$ 1,865.58 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 1 |  | RD$ 2,301.00 | RD$ 2,301.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 8 |  | RD$ 365.25 | RD$ 2,922.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 2 |  | RD$ 790.60 | RD$ 1,581.20 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 3 |  | RD$ 2,964.50 | RD$ 8,893.51 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 1 |  | RD$ 1,770.00 | RD$ 1,770.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 20 |  | RD$ 13,201.08 | RD$ 264,021.60 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 2 |  | RD$ 3,304.00 | RD$ 6,608.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 4 |  | RD$ 377.60 | RD$ 1,510.40 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 3 |  | RD$ 1,137.01 | RD$ 3,411.03 |  |
| 27131504 | Martillo neumático | Unidad | 5 |  | RD$ 325.00 | RD$ 1,625.00 |  |
| 30161907 | Escaleras | Unidad | 1 |  | RD$ 11,800.00 | RD$ 11,800.00 |  |
| 30161907 | Escaleras | Unidad | 1 |  | RD$ 30,444.00 | RD$ 30,444.00 |  |
| 32121705 | Inversores | Unidad | 16 |  | RD$ 9,136.89 | RD$ 146,190.18 |  |
| 39121303 | Cajas eléctricas | Unidad | 5 |  | RD$ 2,700.00 | RD$ 13,500.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 37 |  | RD$ 5,589.78 | RD$ 206,821.86 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 248.00 | RD$ 496.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 221 |  | RD$ 6,500.00 | RD$ 1,436,500.00 |  |
| 41111717 | Binoculares | Unidad | 3 |  | RD$ 5,787.62 | RD$ 17,362.86 |  |
| 41111717 | Binoculares | Unidad | 13 |  | RD$ 2,078.46 | RD$ 27,020.00 |  |
| 46171505 | Llaves | Unidad | 15 |  | RD$ 4,830.83 | RD$ 72,462.45 |  |
| 47121610 | Máquina para lavar pisos | Unidad | 2 |  | RD$ 8,882.41 | RD$ 17,764.82 |  |
| 47121610 | Máquina para lavar pisos | Unidad | 2 |  | RD$ 16,000.00 | RD$ 32,000.00 |  |
| 60121405 | Marcos ajustables | Unidad | 5 |  | RD$ 200.00 | RD$ 1,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,886,478.65 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP006 | Adquisición de Fusibles y Materiales de Protección Eléctrica | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 32121603 | Resistores o varistores variables | Unidad | 10 |  | RD$ 5,900.00 | RD$ 59,000.00 |  |
| 32121603 | Resistores o varistores variables | Unidad | 14 |  | RD$ 7,670.00 | RD$ 107,380.00 |  |
| 32121603 | Resistores o varistores variables | Unidad | 14 |  | RD$ 5,774.57 | RD$ 80,843.92 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 21 |  | RD$ 208.86 | RD$ 4,386.06 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 10 |  | RD$ 9,342.06 | RD$ 93,420.60 |  |
| 39121501 | Interruptores de seguridad | Unidad | 67 |  | RD$ 1,498.05 | RD$ 100,369.64 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 9 |  | RD$ 535.47 | RD$ 4,819.24 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 40 |  | RD$ 476.20 | RD$ 19,048.03 |  |
| 39121611 | Fusibles de cerámicas | Unidad | 188 |  | RD$ 542.38 | RD$ 101,966.57 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 43 |  | RD$ 85.54 | RD$ 3,678.13 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 191 |  | RD$ 79.55 | RD$ 15,194.50 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 174 |  | RD$ 122.39 | RD$ 21,295.96 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 253 |  | RD$ 116.35 | RD$ 29,436.07 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 837 |  | RD$ 154.31 | RD$ 129,157.56 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 1647 |  | RD$ 164.19 | RD$ 270,420.68 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 142 |  | RD$ 208.86 | RD$ 29,658.12 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 107 |  | RD$ 274.28 | RD$ 29,348.46 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 6 |  | RD$ 5,245.10 | RD$ 31,470.60 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 12 |  | RD$ 5,455.14 | RD$ 65,461.68 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 752.84 | RD$ 75,284.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 300 |  | RD$ 752.84 | RD$ 225,852.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 42 |  | RD$ 631.12 | RD$ 26,507.17 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 50 |  | RD$ 244.45 | RD$ 12,222.44 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 63 |  | RD$ 401.01 | RD$ 25,263.71 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 300 |  | RD$ 147.50 | RD$ 44,250.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 15 |  | RD$ 39,700.11 | RD$ 595,501.63 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,201,236.76 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP007 | Adquisición de Empalmes y Terminales | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 31162803 | Grilletes | Unidad | 38 |  | RD$ 206.30 | RD$ 7,839.49 |  |
| 31162810 | Empalmes o placas de unión | Unidad | 104 |  | RD$ 869.02 | RD$ 90,378.57 |  |
| 31162810 | Empalmes o placas de unión | Unidad | 36 |  | RD$ 750.00 | RD$ 27,000.00 |  |
| 31162810 | Empalmes o placas de unión | Unidad | 295 |  | RD$ 903.60 | RD$ 266,563.20 |  |
| 31162810 | Empalmes o placas de unión | Unidad | 70 |  | RD$ 1,052.09 | RD$ 73,646.16 |  |
| 31162810 | Empalmes o placas de unión | Unidad | 3 |  | RD$ 1,052.09 | RD$ 3,156.26 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 897 |  | RD$ 140.53 | RD$ 126,059.83 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 151 |  | RD$ 6,394.78 | RD$ 965,611.71 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 800 |  | RD$ 13.92 | RD$ 11,139.20 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 1000 |  | RD$ 8.63 | RD$ 8,632.88 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 180 |  | RD$ 767.00 | RD$ 138,060.00 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 568 |  | RD$ 311.04 | RD$ 176,669.60 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 537 |  | RD$ 312.18 | RD$ 167,638.55 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 122 |  | RD$ 305.27 | RD$ 37,242.91 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 100 |  | RD$ 370.61 | RD$ 37,061.44 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 469 |  | RD$ 1,282.45 | RD$ 601,469.05 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 735 |  | RD$ 126.84 | RD$ 93,229.05 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 2645 |  | RD$ 281.42 | RD$ 744,358.01 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 100 |  | RD$ 47.20 | RD$ 4,720.00 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 70 |  | RD$ 413.00 | RD$ 28,910.00 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 179 |  | RD$ 25.85 | RD$ 4,627.15 |  |
| 39121705 | Grapas para cables | Unidad | 13430 |  | RD$ 1.93 | RD$ 25,949.45 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,639,962.51 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP008 | Adquisición de Celda Siemens | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 14-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 11-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 41115610 | Celdas de conductividad | Unidad | 1 |  | RD$ 2,880,000.00 | RD$ 2,880,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,880,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP009 | Adquisición de Artículos Ferreteros | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 12131604 | Antorchas | Unidad | 10 |  | RD$ 1,947.00 | RD$ 19,470.00 |  |
| 15121806 | Aceites penetrantes | Centímetro | 120 |  | RD$ 215.78 | RD$ 25,893.90 |  |
| 20122503 | Unidades de tubería flexible | Unidad | 200 |  | RD$ 354.00 | RD$ 70,800.00 |  |
| 21101510 | Cañerías o tuberías de riego | Unidad | 109 |  | RD$ 283.73 | RD$ 30,926.30 |  |
| 21101513 | Discos | Unidad | 300 |  | RD$ 66.54 | RD$ 19,962.00 |  |
| 23101508 | Cortadoras | Unidad | 6 |  | RD$ 35.65 | RD$ 213.90 |  |
| 23171502 | Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas | Unidad | 720 |  | RD$ 58.00 | RD$ 41,760.00 |  |
| 23171511 | Herramientas de soldadura | Unidad | 4 |  | RD$ 531.00 | RD$ 2,124.00 |  |
| 23171511 | Herramientas de soldadura | Unidad | 4 |  | RD$ 453.12 | RD$ 1,812.48 |  |
| 23171534 | Fundentes de soldadura fuerte | Unidad | 133 |  | RD$ 699.85 | RD$ 93,080.37 |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 2124 |  | RD$ 30.00 | RD$ 63,720.00 |  |
| 24122004 | Tapones o tapas | Unidad | 2686 |  | RD$ 7.79 | RD$ 20,932.75 |  |
| 24122004 | Tapones o tapas | Unidad | 6 |  | RD$ 49.56 | RD$ 297.36 |  |
| 26111704 | Cargadores de baterías | Unidad | 1 |  | RD$ 30,680.00 | RD$ 30,680.00 |  |
| 26121609 | Cable de redes | Unidad | 6000 |  | RD$ 4.00 | RD$ 24,000.00 |  |
| 26121609 | Cable de redes | Unidad | 3000 |  | RD$ 4.00 | RD$ 12,000.00 |  |
| 26121609 | Cable de redes | Unidad | 3000 |  | RD$ 4.00 | RD$ 12,000.00 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 887 |  | RD$ 32.75 | RD$ 29,049.25 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 4775 |  | RD$ 32.08 | RD$ 153,166.00 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 9994 |  | RD$ 31.48 | RD$ 314,568.88 |  |
| 26121634 | Cable de cobre | Metro | 696 |  | RD$ 32.75 | RD$ 22,794.00 |  |
| 27112003 | Rastrillos | Unidad | 10 |  | RD$ 400.00 | RD$ 4,000.00 |  |
| 27112004 | Palas | Unidad | 5 |  | RD$ 207.00 | RD$ 1,035.00 |  |
| 31161722 | Tuercas de unión | Unidad | 134 |  | RD$ 10.62 | RD$ 1,423.08 |  |
| 31162504 | Soportes para accesorios eléctricos | Unidad | 1062 |  | RD$ 70.00 | RD$ 74,340.00 |  |
| 31201515 | Cintas de papel | Unidad | 30 |  | RD$ 80.48 | RD$ 2,414.42 |  |
| 31201525 | Cinta de vinilo | Unidad | 30 |  | RD$ 73.04 | RD$ 2,191.20 |  |
| 31201525 | Cinta de vinilo | Unidad | 40 |  | RD$ 873.20 | RD$ 34,928.00 |  |
| 31201525 | Cinta de vinilo | Unidad | 10 |  | RD$ 118.00 | RD$ 1,180.00 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 120 |  | RD$ 81.24 | RD$ 9,748.80 |  |
| 31231310 | Tubería de acero | Unidad | 1239 |  | RD$ 90.00 | RD$ 111,510.00 |  |
| 31241802 | Filtros de gradiente | Unidad | 5 |  | RD$ 535.00 | RD$ 2,675.00 |  |
| 39121203 | Conductos eléctricos | Metro | 13430 |  | RD$ 33.35 | RD$ 447,938.89 |  |
| 39121303 | Cajas eléctricas | Unidad | 177 |  | RD$ 660.00 | RD$ 116,820.00 |  |
| 39121303 | Cajas eléctricas | Unidad | 2686 |  | RD$ 23.26 | RD$ 62,483.52 |  |
| 39121308 | Cajas de toma de corriente | Unidad | 1062 |  | RD$ 36.00 | RD$ 38,232.00 |  |
| 39121308 | Cajas de toma de corriente | Unidad | 3748 |  | RD$ 26.58 | RD$ 99,635.36 |  |
| 39121308 | Cajas de toma de corriente | Unidad | 20 |  | RD$ 236.00 | RD$ 4,720.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 213.59 | RD$ 427.19 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 213.59 | RD$ 427.19 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 531.00 | RD$ 5,310.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 531.00 | RD$ 5,310.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 885.00 | RD$ 8,850.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 354.00 | RD$ 3,540.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 1,121.00 | RD$ 11,210.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 1,156.40 | RD$ 11,564.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 2,183.00 | RD$ 21,830.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 1,003.00 | RD$ 10,030.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 1,239.00 | RD$ 12,390.00 |  |
| 39121601 | Breakers de circuito | Unidad | 10 |  | RD$ 1,941.10 | RD$ 19,411.00 |  |
| 39121705 | Grapas para cables | Unidad | 8850 |  | RD$ 5.00 | RD$ 44,250.00 |  |
| 40142115 | Tubería de plástico | Unidad | 368 |  | RD$ 442.77 | RD$ 162,940.30 |  |
| 40142115 | Tubería de plástico | Unidad | 29 |  | RD$ 2,112.20 | RD$ 61,253.80 |  |
| 40142310 | Tapa de tubería | Unidad | 20 |  | RD$ 29.50 | RD$ 590.00 |  |
| 40142317 | Codo de tubería | Unidad | 2832 |  | RD$ 22.00 | RD$ 62,304.00 |  |
| 43222612 | Interruptores de red | Unidad | 20 |  | RD$ 283.20 | RD$ 5,664.00 |  |
| 43222612 | Interruptores de red | Unidad | 1082 |  | RD$ 89.54 | RD$ 96,878.00 |  |
| 46181504 | Guantes de protección | Unidad | 30 |  | RD$ 30.00 | RD$ 900.00 |  |
| 47121903 | Accesorios para limpiadores de vapor o presión | Unidad | 120 |  | RD$ 3,101.21 | RD$ 372,145.08 |  |
| 47131820 | Limpiadores derivados del petróleo | Galón | 65 |  | RD$ 442.52 | RD$ 28,764.00 |  |
| 52101511 | Tapetes de caucho o vinilo | Unidad | 30 |  | RD$ 75.00 | RD$ 2,250.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Metro | 200 |  | RD$ 58.46 | RD$ 11,691.44 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 100 |  | RD$ 7.08 | RD$ 708.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 100 |  | RD$ 14.16 | RD$ 1,416.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Metro | 26650 |  | RD$ 12.99 | RD$ 346,094.01 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 100 |  | RD$ 29.50 | RD$ 2,950.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 100 |  | RD$ 37.76 | RD$ 3,776.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,319,400.47 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| EX001 | Contratación de los Servicios de Publicación en Periódicos | Servicios | Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 55101519 | Publicaciones periódicas | Unidad | 31 |  | RD$ 130,876.19 | RD$ 4,057,161.80 |  |
| 82111902 | Servicios de boletines informativos de interés especial | Unidad | 1 |  | RD$ 102,000.00 | RD$ 102,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 4,159,161.80 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| EX002 | Contratación de Servicios para Publicidad en Medios Radiales y Digitales | Servicios | Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 12-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82101601 | Publicidad en radio | Unidad | 1 |  | RD$ 10,008,000.00 | RD$ 10,008,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 10,008,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| EX003 | Contratación Publicidad en Medios | Servicios | Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82101801 | Servicios de campañas publicitarias | Unidad | 1 |  | RD$ 600,000.00 | RD$ 600,000.00 |  |
| 82101801 | Servicios de campañas publicitarias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,000,000.00 | RD$ 1,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,600,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| EX004 | Colocación de Publicidad en Revistas | Servicios | Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 06-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82101503 | Publicidad en revistas | Unidad | 1 |  | RD$ 246,000.00 | RD$ 246,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 246,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SE001 | Contratación Servicios de Capacitación | Servicios: Consultorías | Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-12-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-12-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 86101705 | Capacitación administrativa | Unidad | 1 |  | RD$ 5,666,667.00 | RD$ 5,666,667.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,666,667.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SE002 | Contratación Servicios de Capacitación | Servicios: Consultorías | Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 86101705 | Capacitación administrativa | Unidad | 1 |  | RD$ 7,000,000.00 | RD$ 7,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 7,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SE003 | Contratación Servicios de Capacitación | Servicios: Consultorías | Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 86101705 | Capacitación administrativa | Unidad | 1 |  | RD$ 5,666,667.00 | RD$ 5,666,667.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,666,667.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SE004 | Contratación Servicios de Capacitación | Servicios: Consultorías | Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 31-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 86101705 | Capacitación administrativa | Unidad | 1 |  | RD$ 5,666,667.00 | RD$ 5,666,667.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,666,667.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SE005 | Adquisición de Terrenos Subestaciones | Servicios | Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 30222202 | Subestación | Unidad | 1 |  | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 50,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 50,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SE006 | Adquisición de Terrenos Subestaciones | Servicios | Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 30222202 | Subestación | Unidad | 1 |  | RD$ 3,240,000.00 | RD$ 3,240,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,240,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP010 | Adquisición de Letreros | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 41122808 | Bandejas para propósitos generales | Unidad | 6 |  | RD$ 4,200.00 | RD$ 25,200.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 4 |  | RD$ 2,478.00 | RD$ 9,912.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 10 |  | RD$ 377.60 | RD$ 3,776.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 2 |  | RD$ 1,003.00 | RD$ 2,006.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 2000 |  | RD$ 29.81 | RD$ 59,613.60 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 20 |  | RD$ 3,658.00 | RD$ 73,160.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 2 |  | RD$ 2,478.00 | RD$ 4,956.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 3000 |  | RD$ 29.81 | RD$ 89,420.40 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 200 |  | RD$ 29.81 | RD$ 5,961.36 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 20 |  | RD$ 849.60 | RD$ 16,992.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 10 |  | RD$ 731.60 | RD$ 7,316.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 6 |  | RD$ 2,478.00 | RD$ 14,868.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 10 |  | RD$ 531.00 | RD$ 5,310.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 30 |  | RD$ 684.40 | RD$ 20,532.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 10 |  | RD$ 1,003.00 | RD$ 10,030.00 |  |
| 55121727 | Letreros | Unidad | 16 |  | RD$ 1,357.00 | RD$ 21,712.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 370,765.36 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP011 | Adquisición de Bridas de Sujeción Plástica | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 10141601 | Bridas | Unidad | 18802 |  | RD$ 2.14 | RD$ 40,295.54 |  |
| 10141601 | Bridas | Unidad | 17364 |  | RD$ 8.19 | RD$ 142,290.74 |  |
| 10141601 | Bridas | Unidad | 9614 |  | RD$ 9.20 | RD$ 88,449.04 |  |
| 26121624 | Cable plano o de cinta | Unidad | 2000 |  | RD$ 377.60 | RD$ 755,200.00 |  |
| 26121624 | Cable plano o de cinta | Unidad | 10 |  | RD$ 236.00 | RD$ 2,360.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 10 |  | RD$ 236.00 | RD$ 2,360.00 |  |
| 31191507 | Cintas abrasivas | Unidad | 120 |  | RD$ 29.50 | RD$ 3,540.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 708.00 | RD$ 1,416.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2000 |  | RD$ 306.80 | RD$ 613,600.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 20 |  | RD$ 268.00 | RD$ 5,360.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,654,871.32 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP012 | Adquisición de Conectores | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 22-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 21-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 3250 |  | RD$ 206.98 | RD$ 672,680.95 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 1140 |  | RD$ 287.53 | RD$ 327,784.88 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 1118 |  | RD$ 287.53 | RD$ 321,459.21 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 352 |  | RD$ 160.13 | RD$ 56,364.35 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 447 |  | RD$ 287.10 | RD$ 128,333.33 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 461 |  | RD$ 390.42 | RD$ 179,984.54 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 86 |  | RD$ 243.67 | RD$ 20,955.62 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 84 |  | RD$ 236.01 | RD$ 19,824.99 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 4626 |  | RD$ 291.37 | RD$ 1,347,865.05 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 802 |  | RD$ 143.89 | RD$ 115,400.59 |  |
| 39121409 | Conectores de cables eléctricos | Unidad | 108 |  | RD$ 115.81 | RD$ 12,508.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,203,161.51 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP013 | Adquisición Monitores de Energía | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 480,000.00 | RD$ 480,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 20 |  | RD$ 100,000.00 | RD$ 2,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,480,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP014 | Adquisición de Artículos de Seguridad Ambiental | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 41113910 | Kits de probadores del suelo | Unidad | 1 |  | RD$ 37,651.44 | RD$ 37,651.44 |  |
| 41116205 | Kits de pruebas rápidas | Unidad | 3 |  | RD$ 170,754.02 | RD$ 512,262.07 |  |
| 41116205 | Kits de pruebas rápidas | Unidad | 75 |  | RD$ 4,110.36 | RD$ 308,277.36 |  |
| 43222503 | Equipos de seguridad de evaluación de vulnerabilidad | Unidad | 1 |  | RD$ 72,365.74 | RD$ 72,365.74 |  |
| 43222503 | Equipos de seguridad de evaluación de vulnerabilidad | Unidad | 1 |  | RD$ 36,837.46 | RD$ 36,837.46 |  |
| 47131905 | Kits para derrames | Unidad | 50 |  | RD$ 1,003.00 | RD$ 50,150.00 |  |
| 47131905 | Kits para derrames | Unidad | 19 |  | RD$ 15,000.00 | RD$ 285,000.00 |  |
| 60104911 | Campanas eléctricas o accesorios | Unidad | 1 |  | RD$ 221,745.60 | RD$ 221,745.60 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,524,289.67 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP015 | Renovación de Licencias | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 12-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 30,000.00 | RD$ 30,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 101,452.33 | RD$ 101,452.33 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 73,632.00 | RD$ 73,632.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 312,800.00 | RD$ 312,800.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 517,884.33 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP016 | Instalación y Suministro de sistema de Videovigilancia y Renovación Onguard | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 508,915.47 | RD$ 508,915.47 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 19 |  | RD$ 12,390.00 | RD$ 235,410.00 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 5 |  | RD$ 36,169.71 | RD$ 180,848.57 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 4 |  | RD$ 64,428.00 | RD$ 257,712.00 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 1 |  | RD$ 52,640.98 | RD$ 52,640.98 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 9 |  | RD$ 92,170.86 | RD$ 829,537.76 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 272,829.75 | RD$ 272,829.75 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,337,894.53 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP017 | Adecuación Subestaciones Zona Sur | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | ENRIQUILLO |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Bahoruco |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 04-08-2018 |  |  | Municipio | Neyba |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 97,835.79 | RD$ 97,835.79 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,476,661.43 | RD$ 1,476,661.43 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 246,870.43 | RD$ 246,870.43 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 106,949.25 | RD$ 106,949.25 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,928,316.91 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP018 | Contratación de Servicios de para Estudio de Factibilidad almacén EDESUR | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 07-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80131802 | Servicios de avalúo de inmuebles | Unidad | 1 |  | RD$ 1,377,500.00 | RD$ 1,377,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,377,500.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP019 | Adecuación de Oficinas en Sector Azua | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | VALDESIA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Azua |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 22-03-2018 |  |  | Municipio | Azua de Compostela |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,476,180.60 | RD$ 1,476,180.60 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,476,180.60 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP020 | Adecuaciones Oficina Sector Bani | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | VALDESIA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Azua |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 22-03-2018 |  |  | Municipio | Estebanía |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 182,498.98 | RD$ 182,498.98 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 182,498.98 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CO021 | Adecuación y Mantenimiento PE y OOCC San Juan y Barahona | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 07-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 6,169,759.25 | RD$ 6,169,759.25 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 2,358,219.20 | RD$ 2,358,219.20 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 8,527,978.45 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP022 | Adecuación Oficinas Sector San Cristobal | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 07-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | VALDESIA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | San Cristóbal |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-03-2018 |  |  | Municipio | San Cristóbal |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,008,461.77 | RD$ 1,008,461.77 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,008,461.77 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP023 | Adquisición de Electrodomésticos | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 32101514 | Amplificadores | Unidad | 1 |  | RD$ 34,107.90 | RD$ 34,107.90 |  |
| 40151510 | Bombas de agua | Unidad | 1 |  | RD$ 25,000.00 | RD$ 25,000.00 |  |
| 41103011 | Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores | Unidad | 1 |  | RD$ 8,218.41 | RD$ 8,218.41 |  |
| 41103011 | Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores | Unidad | 10 |  | RD$ 4,602.00 | RD$ 46,020.00 |  |
| 41103011 | Refrigeradores para propósitos generales o neveras congeladores | Unidad | 2 |  | RD$ 5,000.00 | RD$ 10,000.00 |  |
| 47131707 | Secadores de manos institucionales | Unidad | 6 |  | RD$ 16,000.00 | RD$ 96,000.00 |  |
| 48101711 | Dispensadores de agua embotellada o accesorios | Unidad | 10 |  | RD$ 11,800.00 | RD$ 118,000.00 |  |
| 48101711 | Dispensadores de agua embotellada o accesorios | Unidad | 7 |  | RD$ 11,800.00 | RD$ 82,600.00 |  |
| 50161509 | Azucares naturales o productos endulzantes | Unidad | 20 |  | RD$ 250.00 | RD$ 5,000.00 |  |
| 52141502 | Hornos microondas para uso doméstico | Unidad | 5 |  | RD$ 35,000.00 | RD$ 175,000.00 |  |
| 52141502 | Hornos microondas para uso doméstico | Unidad | 7 |  | RD$ 6,781.39 | RD$ 47,469.73 |  |
| 52141526 | Cafeteras para uso doméstico | Unidad | 35 |  | RD$ 7,944.60 | RD$ 278,061.00 |  |
| 52161542 | Pantallas de plasma | Unidad | 4 |  | RD$ 60,000.00 | RD$ 240,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,165,477.04 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP004 | Adquisición de Tornillos y Tarugos | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 06-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 31131803 | Piezas de aleación ferrosa forjadas a martinete | Unidad | 18500 |  | RD$ 24.92 | RD$ 461,020.00 |  |
| 31131803 | Piezas de aleación ferrosa forjadas a martinete | Unidad | 25 |  | RD$ 808.40 | RD$ 20,209.99 |  |
| 31161503 | Clavo-tornillo | Unidad | 4000 |  | RD$ 1.00 | RD$ 4,000.00 |  |
| 31161503 | Clavo-tornillo | Unidad | 8000 |  | RD$ 1.00 | RD$ 8,000.00 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 8753 |  | RD$ 0.35 | RD$ 3,063.55 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 4 |  | RD$ 139.87 | RD$ 559.49 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 27 |  | RD$ 138.60 | RD$ 3,742.19 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 321 |  | RD$ 117.95 | RD$ 37,860.78 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 1532 |  | RD$ 8.32 | RD$ 12,752.01 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 61 |  | RD$ 59.10 | RD$ 3,605.12 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 338 |  | RD$ 88.74 | RD$ 29,992.57 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 112 |  | RD$ 143.77 | RD$ 16,101.71 |  |
| 31161504 | Tornillos de máquina | Unidad | 60000 |  | RD$ 2.48 | RD$ 148,800.00 |  |
| 31161507 | Tornillos roscadores | Unidad | 25681 |  | RD$ 5.44 | RD$ 139,748.89 |  |
| 31161507 | Tornillos roscadores | Unidad | 50 |  | RD$ 138.41 | RD$ 6,920.63 |  |
| 31161507 | Tornillos roscadores | Unidad | 2686 |  | RD$ 11.96 | RD$ 32,136.59 |  |
| 31161611 | Pernos de sujeción | Unidad | 613 |  | RD$ 95.56 | RD$ 58,581.05 |  |
| 31161714 | Tuercas de inserción | Unidad | 1306 |  | RD$ 71.52 | RD$ 93,410.26 |  |
| 31161714 | Tuercas de inserción | Unidad | 210000 |  | RD$ 1.36 | RD$ 285,600.00 |  |
| 31161730 | Tuercas cuadradas | Unidad | 310 |  | RD$ 206.50 | RD$ 64,015.26 |  |
| 31162414 | Abrazadera | Unidad | 50 |  | RD$ 236.00 | RD$ 11,800.00 |  |
| 31162806 | Cubiertas de tornillos | Unidad | 8850 |  | RD$ 0.76 | RD$ 6,726.00 |  |
| 31162806 | Cubiertas de tornillos | Unidad | 13430 |  | RD$ 11.96 | RD$ 160,622.80 |  |
| 31162806 | Cubiertas de tornillos | Unidad | 8770 |  | RD$ 0.67 | RD$ 5,898.70 |  |
| 31162806 | Cubiertas de tornillos | Unidad | 12280 |  | RD$ 0.67 | RD$ 8,259.53 |  |
| 39121701 | Soportes eléctricos | Unidad | 624 |  | RD$ 217.21 | RD$ 135,536.17 |  |
| 45101904 | Alargadores | Unidad | 142 |  | RD$ 219.00 | RD$ 31,097.92 |  |
| 53141504 | Hebillas | Unidad | 18500 |  | RD$ 13.57 | RD$ 251,045.00 |  |
| 53141504 | Hebillas | Unidad | 683 |  | RD$ 13.05 | RD$ 8,912.52 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,050,018.73 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP024 | Adecuaciones Oficinas Sector Santo Domingo | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 08-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Santo Domingo |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 10-03-2018 |  |  | Municipio | Santo Domingo Este |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 803,413.79 | RD$ 803,413.79 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 803,413.79 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP025 | Adquisición de Neumáticos | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 140 |  | RD$ 3,590.01 | RD$ 502,601.40 |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 50 |  | RD$ 4,315.00 | RD$ 215,750.00 |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 8 |  | RD$ 6,253.01 | RD$ 50,024.08 |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 4 |  | RD$ 6,595.01 | RD$ 26,380.04 |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 16 |  | RD$ 16,034.97 | RD$ 256,559.52 |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 18 |  | RD$ 6,065.00 | RD$ 109,170.00 |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 8 |  | RD$ 6,136.00 | RD$ 49,088.00 |  |
| 31162702 | Ruedas | Unidad | 4 |  | RD$ 4,000.00 | RD$ 16,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,225,573.04 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP026 | Adquisición de Baterías | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 04-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 10 |  | RD$ 12,578.80 | RD$ 125,788.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 10 |  | RD$ 12,000.00 | RD$ 120,000.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 10 |  | RD$ 9,061.00 | RD$ 90,610.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 20 |  | RD$ 4,680.01 | RD$ 93,600.20 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 10 |  | RD$ 9,594.29 | RD$ 95,942.87 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 10 |  | RD$ 4,030.01 | RD$ 40,300.10 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 2 |  | RD$ 11,959.30 | RD$ 23,918.60 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 31 |  | RD$ 10,764.00 | RD$ 333,684.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 6 |  | RD$ 5,850.00 | RD$ 35,100.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 16 |  | RD$ 7,125.01 | RD$ 114,000.16 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 18 |  | RD$ 3,510.01 | RD$ 63,180.18 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 20 |  | RD$ 5,664.00 | RD$ 113,280.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 48 |  | RD$ 7,000.00 | RD$ 336,000.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 94 |  | RD$ 6,773.20 | RD$ 636,680.80 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,222,084.91 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP027 | Adquisición de Materiales de Cafetería | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 02-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 30221003 | Cafetería | Unidad | 600 |  | RD$ 71.98 | RD$ 43,188.00 |  |
| 50131703 | Productos de leche o mantequilla congelados | Libra | 84 |  | RD$ 140.42 | RD$ 11,795.28 |  |
| 50131703 | Productos de leche o mantequilla congelados | Litro | 600 |  | RD$ 49.00 | RD$ 29,400.00 |  |
| 50161509 | Azucares naturales o productos endulzantes | Libra | 6000 |  | RD$ 27.72 | RD$ 166,320.00 |  |
| 50161509 | Azucares naturales o productos endulzantes | Libra | 4200 |  | RD$ 24.22 | RD$ 101,724.00 |  |
| 50201706 | Café | Libra | 7800 |  | RD$ 211.12 | RD$ 1,646,736.00 |  |
| 50201712 | Bebidas de té | Caja | 6 |  | RD$ 254.81 | RD$ 1,528.86 |  |
| 52151504 | Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | Paquete | 15000 |  | RD$ 27.26 | RD$ 408,900.00 |  |
| 52151704 | Cucharas para uso doméstico | Paquete | 900 |  | RD$ 21.17 | RD$ 19,053.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,428,645.14 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP028 | Adquisición de Materiales de Cafetería | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 16-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 10-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 30221003 | Cafetería | Paquete | 600 |  | RD$ 71.98 | RD$ 43,188.00 |  |
| 50131703 | Productos de leche o mantequilla congelados | Unidad | 84 |  | RD$ 140.42 | RD$ 11,795.28 |  |
| 50131703 | Productos de leche o mantequilla congelados | Litro | 600 |  | RD$ 49.00 | RD$ 29,400.00 |  |
| 50161509 | Azucares naturales o productos endulzantes | Libra | 6000 |  | RD$ 27.72 | RD$ 166,320.00 |  |
| 50161509 | Azucares naturales o productos endulzantes | Libra | 4200 |  | RD$ 24.22 | RD$ 101,724.00 |  |
| 50201706 | Café | Libra | 7800 |  | RD$ 211.12 | RD$ 1,646,736.00 |  |
| 50201712 | Bebidas de té | Caja | 6 |  | RD$ 254.81 | RD$ 1,528.86 |  |
| 52151504 | Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico | Paquete | 15000 |  | RD$ 27.26 | RD$ 408,900.00 |  |
| 52151704 | Cucharas para uso doméstico | Paquete | 900 |  | RD$ 21.17 | RD$ 19,053.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,428,645.14 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP029 | Adquisición de Materiales de Limpieza | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 14111704 | Papel higiénico | Unidad | 2220 |  | RD$ 490.00 | RD$ 1,087,800.00 |  |
| 14111705 | Servilletas de papel | Unidad | 2160 |  | RD$ 490.00 | RD$ 1,058,400.00 |  |
| 14111705 | Servilletas de papel | Paquete | 600 |  | RD$ 62.54 | RD$ 37,524.00 |  |
| 24101510 | Contenedor de basura plástico | Unidad | 12 |  | RD$ 590.00 | RD$ 7,080.00 |  |
| 24101510 | Contenedor de basura plástico | Unidad | 6 |  | RD$ 921.88 | RD$ 5,531.28 |  |
| 24101510 | Contenedor de basura plástico | Unidad | 18 |  | RD$ 206.50 | RD$ 3,717.00 |  |
| 47131701 | Dispensadores de toallas de papel | Unidad | 12 |  | RD$ 1,722.80 | RD$ 20,673.60 |  |
| 47131701 | Dispensadores de toallas de papel | Unidad | 12 |  | RD$ 691.48 | RD$ 8,297.76 |  |
| 47131704 | Dispensadores institucionales de jabón o loción | Unidad | 12 |  | RD$ 690.30 | RD$ 8,283.60 |  |
| 47131706 | Dispensadores de ambientadores | Unidad | 120 |  | RD$ 59.00 | RD$ 7,080.00 |  |
| 47131706 | Dispensadores de ambientadores | Unidad | 144 |  | RD$ 59.00 | RD$ 8,496.00 |  |
| 47131810 | Productos para el lavaplatos | Galón | 360 |  | RD$ 81.42 | RD$ 29,311.20 |  |
| 52152102 | Vasos para beber para uso doméstico | Unidad | 6 |  | RD$ 4,130.00 | RD$ 24,780.00 |  |
| 53131608 | Jabones | Galón | 420 |  | RD$ 81.42 | RD$ 34,196.40 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,341,170.84 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP030 | Adquisición de Materiales de Limpieza | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 02-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 14111704 | Papel higiénico | Unidad | 2220 |  | RD$ 490.00 | RD$ 1,087,800.00 |  |
| 14111705 | Servilletas de papel | Unidad | 2160 |  | RD$ 490.00 | RD$ 1,058,400.00 |  |
| 14111705 | Servilletas de papel | Paquete | 600 |  | RD$ 62.54 | RD$ 37,524.00 |  |
| 24101510 | Contenedor de basura plástico | Unidad | 12 |  | RD$ 590.00 | RD$ 7,080.00 |  |
| 24101510 | Contenedor de basura plástico | Unidad | 6 |  | RD$ 921.88 | RD$ 5,531.28 |  |
| 24101510 | Contenedor de basura plástico | Unidad | 18 |  | RD$ 206.50 | RD$ 3,717.00 |  |
| 47131701 | Dispensadores de toallas de papel | Unidad | 12 |  | RD$ 1,722.80 | RD$ 20,673.60 |  |
| 47131701 | Dispensadores de toallas de papel | Unidad | 12 |  | RD$ 691.48 | RD$ 8,297.76 |  |
| 47131704 | Dispensadores institucionales de jabón o loción | Unidad | 12 |  | RD$ 690.30 | RD$ 8,283.60 |  |
| 47131706 | Dispensadores de ambientadores | Unidad | 120 |  | RD$ 59.00 | RD$ 7,080.00 |  |
| 47131706 | Dispensadores de ambientadores | Unidad | 144 |  | RD$ 59.00 | RD$ 8,496.00 |  |
| 47131810 | Productos para el lavaplatos | Galón | 360 |  | RD$ 81.42 | RD$ 29,311.20 |  |
| 52152102 | Vasos para beber para uso doméstico | Unidad | 6 |  | RD$ 4,130.00 | RD$ 24,780.00 |  |
| 53131608 | Jabones | Galón | 420 |  | RD$ 81.42 | RD$ 34,196.40 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,341,170.84 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU001 | Adquisición de Medición en Altura | Bienes | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 20122312 | Colectores de cable de recuperación | Unidad | 338 |  | RD$ 21,153.66 | RD$ 7,149,936.14 |  |
| 39121309 | Cajas eléctricas especiales | Unidad | 338 |  | RD$ 43,155.78 | RD$ 14,586,653.37 |  |
| 41113640 | Medidores de vatios | Unidad | 2686 |  | RD$ 1,692.95 | RD$ 4,547,253.95 |  |
| 41113640 | Medidores de vatios | Unidad | 2332 |  | RD$ 2,672.89 | RD$ 6,233,175.28 |  |
| 41113640 | Medidores de vatios | Unidad | 1122 |  | RD$ 3,138.19 | RD$ 3,521,047.08 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 36,038,065.82 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU002 | Adquisición de Materiales TWACs | Bienes | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 31-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 15 |  | RD$ 8,215.16 | RD$ 123,227.40 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 5 |  | RD$ 106,401.64 | RD$ 532,008.19 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 11 |  | RD$ 34,950.30 | RD$ 384,453.32 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 60 |  | RD$ 7,080.00 | RD$ 424,800.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 20 |  | RD$ 354,000.00 | RD$ 7,080,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 1,422,115.46 | RD$ 2,844,230.91 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 1,542,267.71 | RD$ 3,084,535.41 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 1,770,000.00 | RD$ 3,540,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 3 |  | RD$ 1,422,115.46 | RD$ 4,266,346.37 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 15 |  | RD$ 83,273.05 | RD$ 1,249,095.73 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 14 |  | RD$ 177,000.00 | RD$ 2,478,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 45 |  | RD$ 177,000.00 | RD$ 7,965,000.00 |  |
| 40101802 | Intercambiadores de calor | Unidad | 10 |  | RD$ 328,141.90 | RD$ 3,281,419.05 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 15 |  | RD$ 9,333.54 | RD$ 140,003.11 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 1000 |  | RD$ 17,700.00 | RD$ 17,700,000.00 |  |
| 43222814 | Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones | Unidad | 16 |  | RD$ 196,160.67 | RD$ 3,138,570.80 |  |
| 43222814 | Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones | Unidad | 1 |  | RD$ 1,372,627.38 | RD$ 1,372,627.38 |  |
| 43222814 | Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones | Unidad | 10 |  | RD$ 233,199.64 | RD$ 2,331,996.36 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 61,936,314.02 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU003 | Renovación Licencia ACL | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 70,328.94 | RD$ 70,328.94 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 70,328.94 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU004 | Renovación Licencias ITRON | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 271,212.38 | RD$ 271,212.38 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 2,437,285.73 | RD$ 2,437,285.73 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,708,498.10 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU005 | Renovación SCADA | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 07-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 2,761,000.00 | RD$ 2,761,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,761,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU006 | Renovación Test Harnes | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 24-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 16-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 27,500.00 | RD$ 27,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 27,500.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU007 | Renovación Software TWACs | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 25-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 22-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 2,406,429.70 | RD$ 2,406,429.70 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,406,429.70 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU008 | Renovación Anual Fortalecimiento Seguridad | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,500,000.00 | RD$ 1,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU009 | Renovación Software GAMs | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 05-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 04-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 128,000.00 | RD$ 128,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 128,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU010 | Mantenimiento IGEA | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 10-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,000,000.00 | RD$ 1,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU011 | Renovación Mantenimiento Citrix XenDesktop Enterprise Edition | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 10-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 3,091,400.00 | RD$ 3,091,400.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,091,400.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU012 | Modificación de Script Contact Center | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 16-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 121,680.00 | RD$ 121,680.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 121,680.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU013 | Reparación de Radios Teledesing | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 160,000.00 | RD$ 160,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 160,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU014 | Renovación Digsilent | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 24,400.00 | RD$ 24,400.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 24,400.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU015 | Renovación Eflow | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,406,967.19 | RD$ 1,406,967.19 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,406,967.19 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU016 | Renovación EIKON | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 257,406.91 | RD$ 257,406.91 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 257,406.91 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU017 | Renovación Hexing | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 766,500.00 | RD$ 766,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 766,500.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU018 | Licenciamiento IP Office y Soporte ChatBots | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 277,536.00 | RD$ 277,536.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 2,500,000.00 | RD$ 2,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,777,536.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU019 | Renovación MicroFocus | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 812,250.00 | RD$ 812,250.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 812,250.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU020 | Licencias Pervasive | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 265,300.00 | RD$ 265,300.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 265,300.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU021 | Mantenimiento Data Variable | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 440,250.00 | RD$ 440,250.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 440,250.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU022 | Mantenimiento Oracle Database | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 7,301,100.00 | RD$ 7,301,100.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 5,544,800.00 | RD$ 5,544,800.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 6 |  | RD$ 1,150,000.00 | RD$ 6,900,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 19,745,900.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU023 | Renovación Veritas | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 17-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 391,000.00 | RD$ 391,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 289,000.00 | RD$ 289,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 63,750.00 | RD$ 63,750.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 743,750.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU024 | Renovación Licencias IDERA | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 335,150.00 | RD$ 335,150.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 335,150.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU025 | Renovación Contrato de Mantenimiento de Hardware y Software para el AS/400 | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 26-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 23-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 597,650.00 | RD$ 597,650.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 597,650.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU026 | Renovación Software Calidad y procesos | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 247,800.00 | RD$ 247,800.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 247,800.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU027 | Renovación QlikView | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 420,000.00 | RD$ 420,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 420,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU028 | Renovación Nevada | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 25-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 27-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 347,325.00 | RD$ 347,325.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 347,325.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU029 | Contratación Servicios Intervención Cambiadores Bajo Carga Trafos | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121001 | Transformadores de distribución de potencia | Unidad | 1 |  | RD$ 10,195,200.00 | RD$ 10,195,200.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 10,195,200.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU030 | Licenciamiento Plataforma Cortafuegos | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 24-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43211501 | Servidores de computador | Unidad | 1 |  | RD$ 14,139,930.00 | RD$ 14,139,930.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 14,139,930.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| SU031 | Upgrade Software Easy Power 100 Nodos | Servicios | Excepción - Proveedor Único |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 2,924,040.00 | RD$ 2,924,040.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,924,040.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM001 | Adquisición Contenedor de 40' | Bienes | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 31-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 41104017 | Contenedores para muestras | Unidad | 1 |  | RD$ 132,353.75 | RD$ 132,353.75 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 132,353.75 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM002 | Renovación Licencias Backup exec | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 05-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 10 |  | RD$ 37,500.00 | RD$ 375,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 375,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM003 | Adquisición Materiales Proyecto Sur Contigo Siembra | Bienes | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | ENRIQUILLO |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Barahona |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-05-2018 |  |  | Municipio | Santa Cruz de Barahona |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 40161501 | Filtros al vacío | Unidad | 5 |  | RD$ 350.00 | RD$ 1,750.00 |  |
| 46182501 | Repelentes para ataques caninos | Unidad | 130 |  | RD$ 120.00 | RD$ 15,600.00 |  |
| 47121701 | Bolsas de basura | Unidad | 100 |  | RD$ 100.00 | RD$ 10,000.00 |  |
| 47121701 | Bolsas de basura | Unidad | 100 |  | RD$ 100.00 | RD$ 10,000.00 |  |
| 47121701 | Bolsas de basura | Unidad | 100 |  | RD$ 25.00 | RD$ 2,500.00 |  |
| 47131502 | Pañitos o toallas para limpiar | Unidad | 130 |  | RD$ 33.00 | RD$ 4,290.00 |  |
| 47131611 | Recogedor de basura | Unidad | 50 |  | RD$ 252.00 | RD$ 12,600.00 |  |
| 52152102 | Vasos para beber para uso doméstico | Unidad | 2 |  | RD$ 135.00 | RD$ 270.00 |  |
| 52161520 | Micrófonos | Unidad | 260 |  | RD$ 250.00 | RD$ 65,000.00 |  |
| 53102504 | Guantes o mitones | Unidad | 100 |  | RD$ 255.00 | RD$ 25,500.00 |  |
| 53131627 | Limpiador de manos | Unidad | 130 |  | RD$ 60.00 | RD$ 7,800.00 |  |
| 53131627 | Limpiador de manos | Unidad | 10 |  | RD$ 150.00 | RD$ 1,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 156,810.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM004 | Implementación Data Center Operation | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 13-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 12-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 295,560.00 | RD$ 295,560.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 24,156.25 | RD$ 24,156.25 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 319,716.25 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM005 | Adquisición servicios de Audiovisuales | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 300,000.00 | RD$ 300,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 300,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM006 | Adquisición de Materiales para Carnets | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 30102015 | Lámina de plástico | Unidad | 700 |  | RD$ 6.84 | RD$ 4,790.80 |  |
| 30102015 | Lámina de plástico | Unidad | 1470 |  | RD$ 267.62 | RD$ 393,407.28 |  |
| 30102015 | Lámina de plástico | Unidad | 300 |  | RD$ 267.62 | RD$ 80,287.20 |  |
| 30102015 | Lámina de plástico | Unidad | 2 |  | RD$ 5,225.04 | RD$ 10,450.08 |  |
| 31162605 | Ganchos de suspensión | Unidad | 2330 |  | RD$ 3.69 | RD$ 8,605.62 |  |
| 41122703 | Cintas de seguridad | Unidad | 9 |  | RD$ 6,053.40 | RD$ 54,480.60 |  |
| 41122703 | Cintas de seguridad | Unidad | 2 |  | RD$ 3,759.48 | RD$ 7,518.96 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 559,540.54 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM008 | Adquisición de Bolsas Plásticas de Alta Seguridad | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24111503 | Bolsas plásticas | Unidad | 23200 |  | RD$ 20.38 | RD$ 472,816.00 |  |
| 24111503 | Bolsas plásticas | Unidad | 1500 |  | RD$ 27.14 | RD$ 40,710.00 |  |
| 24111503 | Bolsas plásticas | Unidad | 300 |  | RD$ 82.60 | RD$ 24,780.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 538,306.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM009 | Servicios de Alquiler de Baños Portátiles | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 41103703 | Baños múltiples | Unidad | 6 |  | RD$ 36,000.00 | RD$ 216,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 216,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM010 | Talonario, Tarjeta Presentación y Almohadilla para sellos | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 31181602 | Sellos de caucho | Unidad | 10 |  | RD$ 1,534.00 | RD$ 15,340.00 |  |
| 31181602 | Sellos de caucho | Unidad | 100 |  | RD$ 1,032.50 | RD$ 103,250.00 |  |
| 31181602 | Sellos de caucho | Unidad | 100 |  | RD$ 1,876.20 | RD$ 187,620.00 |  |
| 31181602 | Sellos de caucho | Unidad | 130 |  | RD$ 767.00 | RD$ 99,710.00 |  |
| 60121702 | Almohadilla para sellos de estampación de caucho | Unidad | 40 |  | RD$ 127.44 | RD$ 5,097.60 |  |
| 60121702 | Almohadilla para sellos de estampación de caucho | Unidad | 40 |  | RD$ 470.00 | RD$ 18,800.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 429,817.60 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM011 | Servicios de Hospedaje Santo Domingo | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 55,000.00 | RD$ 55,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 297,000.00 | RD$ 297,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 352,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM012 | Servicios de Hospedaje Bani | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | VALDESIA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Azua |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Estebanía |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 385,000.00 | RD$ 385,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 275,000.00 | RD$ 275,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 660,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM014 | Servicios de Hospedaje Azua | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | VALDESIA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Azua |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Azua de Compostela |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 495,000.00 | RD$ 495,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 55,000.00 | RD$ 55,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 550,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM015 | Servicios de Hospedaje San Juan | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | EL VALLE |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Elías Piña |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | El Llano |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal | Guanito |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 308,000.00 | RD$ 308,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 220,000.00 | RD$ 220,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 165,000.00 | RD$ 165,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 693,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM017 | Servicios de Hospedaje Pedernales | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | ENRIQUILLO |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Pedernales |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-05-2018 |  |  | Municipio | Pedernales |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 66,000.00 | RD$ 66,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 88,000.00 | RD$ 88,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 154,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM019 | Adquisición de Megáfonos y Micrófonos | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 52161520 | Micrófonos | Unidad | 6 |  | RD$ 23,664.00 | RD$ 141,984.00 |  |
| 52161520 | Micrófonos | Unidad | 6 |  | RD$ 3,422.00 | RD$ 20,532.00 |  |
| 52161533 | Megáfonos | Unidad | 2 |  | RD$ 35,400.00 | RD$ 70,800.00 |  |
| 52161533 | Megáfonos | Unidad | 11 |  | RD$ 3,049.12 | RD$ 33,540.36 |  |
| 52161533 | Megáfonos | Unidad | 10 |  | RD$ 2,050.00 | RD$ 20,500.00 |  |
| 52161533 | Megáfonos | Unidad | 2 |  | RD$ 3,500.00 | RD$ 7,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 294,356.36 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM020 | Adquisición de Artículos Deportivo | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 25172608 | Tableros | Unidad | 4 |  | RD$ 475.00 | RD$ 1,900.00 |  |
| 46171603 | Temporizadores de reloj | Unidad | 4 |  | RD$ 2,600.00 | RD$ 10,400.00 |  |
| 46181505 | Rodilleras de protección | Unidad | 30 |  | RD$ 555.00 | RD$ 16,650.00 |  |
| 46181605 | Zapatos de seguridad | Unidad | 40 |  | RD$ 3,600.00 | RD$ 144,000.00 |  |
| 46182001 | Máscaras o accesorios | Unidad | 1 |  | RD$ 900.00 | RD$ 900.00 |  |
| 49161506 | Bates de béisbol | Unidad | 12 |  | RD$ 5,520.00 | RD$ 66,240.00 |  |
| 49161603 | Pelotas de básquetbol | Unidad | 6 |  | RD$ 1,475.00 | RD$ 8,850.00 |  |
| 49201514 | Pelotas para ejercicios | Unidad | 288 |  | RD$ 280.00 | RD$ 80,640.00 |  |
| 49201514 | Pelotas para ejercicios | Unidad | 12 |  | RD$ 1,395.00 | RD$ 16,740.00 |  |
| 49221505 | Mallas o redes para deportes | Unidad | 1 |  | RD$ 4,500.00 | RD$ 4,500.00 |  |
| 53102504 | Guantes o mitones | Unidad | 8 |  | RD$ 2,200.00 | RD$ 17,600.00 |  |
| 53102504 | Guantes o mitones | Unidad | 1 |  | RD$ 2,200.00 | RD$ 2,200.00 |  |
| 53102504 | Guantes o mitones | Unidad | 80 |  | RD$ 150.00 | RD$ 12,000.00 |  |
| 53121601 | Bolsos o carteras | Unidad | 1 |  | RD$ 1,300.00 | RD$ 1,300.00 |  |
| 60102409 | Fichas para juegos de matemáticas | Unidad | 4 |  | RD$ 505.00 | RD$ 2,020.00 |  |
| 60141102 | Juegos de mesa | Unidad | 7 |  | RD$ 350.00 | RD$ 2,450.00 |  |
| 60141111 | Accesorios para juegos | Unidad | 1 |  | RD$ 925.00 | RD$ 925.00 |  |
| 60141111 | Accesorios para juegos | Unidad | 1 |  | RD$ 4,860.00 | RD$ 4,860.00 |  |
| 60141111 | Accesorios para juegos | Unidad | 2 |  | RD$ 3,915.00 | RD$ 7,830.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 402,005.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM021 | Adquisición de Uniformes Deportivos | Bienes | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 05-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 53102516 | Gorras | Unidad | 100 |  | RD$ 300.00 | RD$ 30,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 15 |  | RD$ 1,652.00 | RD$ 24,780.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 12 |  | RD$ 1,652.00 | RD$ 19,824.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 30 |  | RD$ 1,652.00 | RD$ 49,560.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 124,164.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM022 | Contratación Servicios Coordinador Deportivo | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 750,000.00 | RD$ 750,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 750,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM024 | Contratación Servicios de Suministro e instalación Alfombras COR | Servicios | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 21-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 16-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 52101502 | Alfombras | Unidad | 1 |  | RD$ 209,486.82 | RD$ 209,486.82 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 209,486.82 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM025 | Contratación Servicios de Pruebas de Laboratorio Clínico | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 400,000.00 | RD$ 400,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 400,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM026 | Contratación de Servicios de Suministro de Coronas Fúnebres | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 24-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 10161707 | Arreglo de flores cortadas | Unidad | 1 |  | RD$ 70,000.00 | RD$ 70,000.00 |  |
| 10161707 | Arreglo de flores cortadas | Unidad | 30 |  | RD$ 300.00 | RD$ 9,000.00 |  |
| 42151503 | Coronas o formas de coronas | Unidad | 1 |  | RD$ 150,000.00 | RD$ 150,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 229,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM028 | Elaboración e Impresión Informes Administrador | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 17-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82121503 | Impresión digital | Unidad | 1 |  | RD$ 118,000.00 | RD$ 118,000.00 |  |
| 82121503 | Impresión digital | Unidad | 1 |  | RD$ 323,880.00 | RD$ 323,880.00 |  |
| 82121503 | Impresión digital | Unidad | 1 |  | RD$ 58,120.00 | RD$ 58,120.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM030 | Contratación Servicios Director del Coro EDESUR | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 27-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 24-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 333,333.30 | RD$ 333,333.30 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 333,333.30 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM032 | Contratación de Servicios de Iluminación para Campaña Contra el Cáncer | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 05-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121534 | Luces indicadoras o indicadores luminosos | Unidad | 1 |  | RD$ 209,000.00 | RD$ 209,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 209,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM033 | Contratación de empresa encuestadora | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región |  |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia |  |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-05-2018 |  |  | Municipio |  |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80141512 | Encuestas para investigaciones de mercados en el lugar | Unidad | 1 |  | RD$ 700,000.00 | RD$ 700,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 700,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM034 | Adquisición de Tramerías | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-11-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43211501 | Servidores de computador | Unidad | 3 |  | RD$ 120,950.00 | RD$ 362,850.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 362,850.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM035 | Adquisición de Contenedores para Punto Verde | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-11-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24111803 | Tanques de almacenamiento | Unidad | 15 |  | RD$ 3,540.00 | RD$ 53,100.00 |  |
| 24111803 | Tanques de almacenamiento | Unidad | 3 |  | RD$ 29,500.00 | RD$ 88,500.00 |  |
| 46171603 | Temporizadores de reloj | Unidad | 2 |  | RD$ 24,190.00 | RD$ 48,380.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 189,980.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM013 | Adquisición Servicios de Autobuses | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 22-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 62,000.00 | RD$ 62,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 62,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM036 | Adquisición de Materiales de Cocina | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 13101723 | Termoplástico | Unidad | 50 |  | RD$ 1,313.24 | RD$ 65,662.00 |  |
| 23131512 | Bandejas de agua | Unidad | 20 |  | RD$ 750.00 | RD$ 15,000.00 |  |
| 48101907 | Jarras para servicio de comidas | Unidad | 57 |  | RD$ 195.58 | RD$ 11,148.00 |  |
| 52121604 | Manteles | Unidad | 2 |  | RD$ 2,000.00 | RD$ 4,000.00 |  |
| 52121604 | Manteles | Unidad | 4 |  | RD$ 4,500.00 | RD$ 18,000.00 |  |
| 52121604 | Manteles | Unidad | 30 |  | RD$ 50.00 | RD$ 1,500.00 |  |
| 52151704 | Cucharas para uso doméstico | Unidad | 150 |  | RD$ 45.00 | RD$ 6,750.00 |  |
| 52152101 | Tazas de café o té para uso doméstico | Unidad | 150 |  | RD$ 101.58 | RD$ 15,237.00 |  |
| 52152104 | Copas para uso doméstico | Unidad | 200 |  | RD$ 109.07 | RD$ 21,814.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 159,111.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM037 | Adquisición de Cintas de Seguridad Industrial | Bienes | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 31201516 | Cinta reflectiva | Unidad | 10 |  | RD$ 6,490.00 | RD$ 64,900.00 |  |
| 31201522 | Cinta de transferencia adhesiva | Pie | 30 |  | RD$ 2,478.00 | RD$ 74,340.00 |  |
| 31201525 | Cinta de vinilo | Unidad | 15 |  | RD$ 3,500.00 | RD$ 52,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 191,740.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM038 | Servicios de Alquileres Varios | Servicios | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121534 | Luces indicadoras o indicadores luminosos | Unidad | 1 |  | RD$ 94,000.00 | RD$ 94,000.00 |  |
| 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Unidad | 1 |  | RD$ 200,000.00 | RD$ 200,000.00 |  |
| 78101802 | Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional | Unidad | 1 |  | RD$ 355,000.00 | RD$ 355,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 649,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM040 | Adquisición Reloj de Asistencia | Bienes | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 46171603 | Temporizadores de reloj | Unidad | 40 |  | RD$ 17,000.00 | RD$ 680,000.00 |  |
| 76121501 | Recolección o destrucción o transformación o eliminación de basuras | Unidad | 1 |  | RD$ 656,946.80 | RD$ 656,946.80 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,336,946.80 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM039 | Servicios para el Diseño Edificio Nueva EDESUR | Servicios | Compras Menores |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 500,000.00 | RD$ 500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU001 | Adquisición de Tintas para Plotter | Bienes | Compras por debajo del Umbral |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 10-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 12171703 | Tintas | Unidad | 6 |  | RD$ 3,339.40 | RD$ 20,036.40 |  |
| 12171703 | Tintas | Unidad | 6 |  | RD$ 3,339.40 | RD$ 20,036.40 |  |
| 12171703 | Tintas | Unidad | 6 |  | RD$ 3,339.40 | RD$ 20,036.40 |  |
| 12171703 | Tintas | Unidad | 6 |  | RD$ 3,339.40 | RD$ 20,036.40 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 80,145.60 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU002 | Servicios de Hospedaje San Cristobal | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | VALDESIA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | San Cristóbal |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-03-2018 |  |  | Municipio | San Cristóbal |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 33,000.00 | RD$ 33,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 33,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU004 | Servicios de Hospedaje Rio Limpio | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 28-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 33,000.00 | RD$ 33,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 33,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU005 | Adquisición de Escaleras Rodantes | Bienes | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 30191501 | Escaleras | Unidad | 1 |  | RD$ 23,364.00 | RD$ 23,364.00 |  |
| 30191501 | Escaleras | Unidad | 1 |  | RD$ 32,450.00 | RD$ 32,450.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 55,814.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU006 | Alarma para puerta de Salida | Bienes | Compras por debajo del Umbral |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 31162402 | Cerraduras | Unidad | 1 |  | RD$ 23,019.20 | RD$ 23,019.20 |  |
| 46171602 | Alarmas de seguridad | Unidad | 1 |  | RD$ 16,120.22 | RD$ 16,120.22 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 39,139.42 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU007 | Adquisición de Agazajo | Bienes | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 03-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 23-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 50202203 | Vino | Unidad | 80 |  | RD$ 847.42 | RD$ 67,793.60 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 67,793.60 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU008 | Servicios de Hospedaje San Jose de Ocoa | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | VALDESIA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | San José de Ocoa |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | San José de Ocoa |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 55,000.00 | RD$ 55,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 22,000.00 | RD$ 22,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 77,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU009 | Servicios de Hospedaje Neyba | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | ENRIQUILLO |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Bahoruco |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Neyba |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 22,000.00 | RD$ 22,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 22,000.00 | RD$ 22,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 44,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU010 | Servicios de Hospedaje Santiago | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | CIBAO NORTE |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Santiago |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Santiago de los Caballeros |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 22,000.00 | RD$ 22,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Unidad | 1 |  | RD$ 22,000.00 | RD$ 22,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 44,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU011 | Adquisición de Marco de Madera | Bienes | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 60121402 | Marcos de secciones de madera | Unidad | 400 |  | RD$ 200.00 | RD$ 80,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 80,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU011 | Servicio de Carnet de Empleados | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 04-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 1 |  | RD$ 100,000.00 | RD$ 100,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 100,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP092 | Adquisición de Uniformes para Personal de Oficinas Comerciales | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 53102502 | Corbatas o pañoletas o bufandas | Unidad | 800 |  | RD$ 600.00 | RD$ 480,000.00 |  |
| 53102502 | Corbatas o pañoletas o bufandas | Unidad | 280 |  | RD$ 600.00 | RD$ 168,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 1200 |  | RD$ 800.00 | RD$ 960,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 420 |  | RD$ 800.00 | RD$ 336,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 350 |  | RD$ 2,376.00 | RD$ 831,600.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 20 |  | RD$ 2,700.00 | RD$ 54,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 100 |  | RD$ 2,700.00 | RD$ 270,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 1200 |  | RD$ 1,560.00 | RD$ 1,872,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 420 |  | RD$ 1,740.00 | RD$ 730,800.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,702,400.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP093 | Adecuación Platea para Depósito Trafos CRET | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 09-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 16-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 3,121,176.50 | RD$ 3,121,176.50 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,121,176.50 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP094 | Contratación de Obras para Reubicaciones de Troncales PALA102 y PALA103 | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 25-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 03-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 22,282,570.98 | RD$ 22,282,570.98 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 22,282,570.98 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP095 | Obra Civil para los Terrenos de Subestaciones | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 11 |  | RD$ 531,000.00 | RD$ 5,841,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 11 |  | RD$ 531,000.00 | RD$ 5,841,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 11,682,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP096 | Desdoblamiento Circuitos Sobrecargados | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 13-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 55,447,129.00 | RD$ 55,447,129.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 55,447,129.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP097 | Adquisición de Etiquetas | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 24-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 6000 |  | RD$ 290.00 | RD$ 1,740,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,740,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP098 | Contratación Servicios Transporte de Transformadores de Potencia | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 12 |  | RD$ 354,000.00 | RD$ 4,248,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 4,248,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP099 | Contratación Servicios de Alquiler de Vehículos | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 78111808 | Alquiler de vehículos | Unidad | 12 |  | RD$ 433,750.00 | RD$ 5,205,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,205,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP101 | Software Upgrade Activación Re-cierre Automático Interruptores Circuitos Clase B, C y D | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 927,634.62 | RD$ 927,634.62 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 927,634.62 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP102 | Adecuación de Terrenos de Subestaciones | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 5 |  | RD$ 5,476,059.00 | RD$ 27,380,295.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 27,380,295.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP103 | Contratación Servicios para Acústica Transformadores | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 2 |  | RD$ 1,699,200.00 | RD$ 3,398,400.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,398,400.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP104 | Contratación Servicios para Acústica Transformadores | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 2 |  | RD$ 1,699,200.00 | RD$ 3,398,400.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,398,400.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP105 | Calibración de Equipos de Prueba | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 5,569,600.00 | RD$ 5,569,600.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,569,600.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP106 | Contratación Servicios Voz Institucional | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 83111510 | Servicio de respuesta de voz interactiva | Unidad | 12 |  | RD$ 118,000.00 | RD$ 1,416,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,416,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP107 | Contratación Servicios para Lanzamientos | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 970,000.00 | RD$ 970,000.00 |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 9 |  | RD$ 222,200.00 | RD$ 1,999,800.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,969,800.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP108 | Refrigerios para Charlas | Servicios | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 31-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 100 |  | RD$ 22,000.00 | RD$ 2,200,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,200,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP109 | Contratación Servicios de Alquiler de Carpas, Sillas, alquiler de pantalla, sonido, catering para Proyecto Sur Contigo Aprende | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 455,000.00 | RD$ 455,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 455,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP084 | Adecuación Subestaciones para Instalaciones TWACs | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 10 |  | RD$ 59,000.00 | RD$ 590,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 590,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP064 | Adquisición Materiales Para Móvil Subestación TWACs | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1 |  | RD$ 2,000,000.00 | RD$ 2,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP100 | Servicios de Limpieza de Ductos | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 06-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Unidad | 1 |  | RD$ 1,875,000.00 | RD$ 1,875,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,875,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP110 | Contratación de los Servicios de Grabación | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 6 |  | RD$ 214,912.67 | RD$ 1,289,476.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,289,476.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP111 | Contratación de los Servicios de Grabación | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 2,324,520.00 | RD$ 2,324,520.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,324,520.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP112 | Adquisición de Servicios de Reparaciones | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 72102103 | Servicios de exterminación o fumigación | Unidad | 1 |  | RD$ 2,509,275.50 | RD$ 2,509,275.50 |  |
| 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Unidad | 1 |  | RD$ 215,000.00 | RD$ 215,000.00 |  |
| 72102305 | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Unidad | 1 |  | RD$ 125,000.00 | RD$ 125,000.00 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 125,000.00 | RD$ 125,000.00 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 85,600.00 | RD$ 85,600.00 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 375,000.00 | RD$ 375,000.00 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 383,530.20 | RD$ 383,530.20 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,818,405.70 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP113 | Adquisición de Estaciones Modulares | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 13-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43222630 | Unidades de acceso multi estaciones | Unidad | 133 |  | RD$ 26,247.12 | RD$ 3,490,866.96 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,490,866.96 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP114 | Adquisición de Estaciones Modulares | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43222630 | Unidades de acceso multi estaciones | Unidad | 102 |  | RD$ 26,247.12 | RD$ 2,677,206.24 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,677,206.24 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP116 | Adquisición de Mobiliarios | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 1 |  | RD$ 41,342.10 | RD$ 41,342.10 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 5 |  | RD$ 57,397.55 | RD$ 286,987.75 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 7 |  | RD$ 11,479.51 | RD$ 80,356.58 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 167 |  | RD$ 4,050.00 | RD$ 676,350.00 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 7 |  | RD$ 4,050.00 | RD$ 28,350.00 |  |
| 56111507 | Paquetes de muebles para personal modulares | Unidad | 4 |  | RD$ 35,000.00 | RD$ 140,000.00 |  |
| 56112103 | Sillas para visitantes | Unidad | 27 |  | RD$ 3,959.64 | RD$ 106,910.16 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 3 |  | RD$ 6,694.66 | RD$ 20,083.98 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 3 |  | RD$ 5,866.96 | RD$ 17,600.88 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 13 |  | RD$ 12,744.00 | RD$ 165,672.00 |  |
| 56112106 | Sillas altas (taburetes) | Unidad | 8 |  | RD$ 5,278.14 | RD$ 42,225.12 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,605,878.57 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP115 | Adquisición de Mobiliarios | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24102004 | Estanterías para almacenaje | Unidad | 5 |  | RD$ 8,667.69 | RD$ 43,338.45 |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 3 |  | RD$ 41,353.10 | RD$ 124,059.30 |  |
| 43222630 | Unidades de acceso multi estaciones | Unidad | 55 |  | RD$ 26,247.12 | RD$ 1,443,591.47 |  |
| 48102101 | Mostradores | Unidad | 2 |  | RD$ 28,320.00 | RD$ 56,640.00 |  |
| 56101502 | Sofás | Unidad | 2 |  | RD$ 45,912.62 | RD$ 91,825.24 |  |
| 56101702 | Gabinetes de archivo o accesorios | Unidad | 5 |  | RD$ 13,546.40 | RD$ 67,732.00 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 3 |  | RD$ 10,030.00 | RD$ 30,090.00 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 10 |  | RD$ 9,647.60 | RD$ 96,475.97 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 5 |  | RD$ 11,479.51 | RD$ 57,397.55 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 5 |  | RD$ 14,246.59 | RD$ 71,232.94 |  |
| 56101706 | Mesas de conferencia | Unidad | 2 |  | RD$ 5,011.46 | RD$ 10,022.92 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 68 |  | RD$ 4,050.00 | RD$ 275,400.00 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 55 |  | RD$ 4,050.00 | RD$ 222,749.78 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 5 |  | RD$ 6,649.30 | RD$ 33,246.50 |  |
| 56112103 | Sillas para visitantes | Unidad | 15 |  | RD$ 3,686.56 | RD$ 55,298.36 |  |
| 56112103 | Sillas para visitantes | Unidad | 10 |  | RD$ 4,824.14 | RD$ 48,241.35 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 10 |  | RD$ 6,694.66 | RD$ 66,946.59 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 20 |  | RD$ 5,866.96 | RD$ 117,339.20 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 5 |  | RD$ 12,119.45 | RD$ 60,597.25 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 33 |  | RD$ 11,386.46 | RD$ 375,753.30 |  |
| 56112105 | Sillas para descansar | Unidad | 5 |  | RD$ 17,700.00 | RD$ 88,500.00 |  |
| 56112106 | Sillas altas (taburetes) | Unidad | 10 |  | RD$ 5,278.14 | RD$ 52,781.40 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,489,259.58 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP117 | Adquisición de Materiales de Comunicación | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 25173303 | Sistemas de computador | Unidad | 1 |  | RD$ 850,000.00 | RD$ 850,000.00 |  |
| 25173303 | Sistemas de computador | Unidad | 1 |  | RD$ 32,000.00 | RD$ 32,000.00 |  |
| 39121108 | Accesorios del panel de control o distribución | Unidad | 50 |  | RD$ 9,800.00 | RD$ 490,000.00 |  |
| 43191614 | Convertidores de voz para teléfonos | Unidad | 10 |  | RD$ 26,500.00 | RD$ 265,000.00 |  |
| 43201553 | Convertidores de transceptores y medios | Unidad | 5 |  | RD$ 44,262.00 | RD$ 221,310.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 176,000.00 | RD$ 176,000.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 600 |  | RD$ 835.20 | RD$ 501,120.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,535,430.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP031 | Adecuación de OOCC Santo Domingo | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 1 |  | RD$ 41,342.10 | RD$ 41,342.10 |  |
| 39121103 | Paneles | Unidad | 9 |  | RD$ 2,171.20 | RD$ 19,540.80 |  |
| 48102101 | Mostradores | Unidad | 1 |  | RD$ 24,000.00 | RD$ 24,000.00 |  |
| 56101502 | Sofás | Unidad | 2 |  | RD$ 30,474.56 | RD$ 60,949.12 |  |
| 56101502 | Sofás | Unidad | 2 |  | RD$ 45,912.62 | RD$ 91,825.24 |  |
| 56101519 | Mesas | Unidad | 1 |  | RD$ 5,310.00 | RD$ 5,310.00 |  |
| 56101702 | Gabinetes de archivo o accesorios | Unidad | 1 |  | RD$ 13,546.40 | RD$ 13,546.40 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 17 |  | RD$ 9,647.60 | RD$ 164,009.16 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 4 |  | RD$ 11,479.51 | RD$ 45,918.04 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 4 |  | RD$ 11,479.51 | RD$ 45,918.05 |  |
| 56101703 | Escritorios | Unidad | 8 |  | RD$ 11,479.51 | RD$ 91,836.10 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 14 |  | RD$ 4,050.00 | RD$ 56,700.00 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 25 |  | RD$ 4,050.00 | RD$ 101,250.00 |  |
| 56111507 | Paquetes de muebles para personal modulares | Unidad | 8 |  | RD$ 35,000.00 | RD$ 280,000.00 |  |
| 56112103 | Sillas para visitantes | Unidad | 16 |  | RD$ 4,824.14 | RD$ 77,186.16 |  |
| 56112103 | Sillas para visitantes | Unidad | 44 |  | RD$ 4,790.80 | RD$ 210,795.20 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 15 |  | RD$ 6,694.66 | RD$ 100,419.89 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 35 |  | RD$ 5,866.96 | RD$ 205,343.60 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 2 |  | RD$ 12,119.45 | RD$ 24,238.90 |  |
| 56112104 | Sillas para ejecutivos | Unidad | 10 |  | RD$ 12,744.00 | RD$ 127,440.00 |  |
| 56112106 | Sillas altas (taburetes) | Unidad | 17 |  | RD$ 5,278.14 | RD$ 89,728.38 |  |
| 56112106 | Sillas altas (taburetes) | Unidad | 13 |  | RD$ 5,278.14 | RD$ 68,615.82 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 4,136,932.50 | RD$ 4,136,932.50 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,843,902.00 | RD$ 1,843,902.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 839,816.62 | RD$ 839,816.62 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 475,000.00 | RD$ 475,000.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 3,790,642.34 | RD$ 3,790,642.34 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 10,714,116.00 | RD$ 10,714,116.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 395,000.00 | RD$ 395,000.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 750,000.00 | RD$ 750,000.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 750,000.00 | RD$ 750,000.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 246,900.28 | RD$ 246,900.28 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,917,266.00 | RD$ 1,917,266.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,099,185.17 | RD$ 1,099,185.17 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 28,904,673.87 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP032 | Adquisición de Materiales de Oficina | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 11111606 | Pizarra | Unidad | 24 |  | RD$ 560.00 | RD$ 13,440.00 |  |
| 11111606 | Pizarra | Unidad | 24 |  | RD$ 1,450.00 | RD$ 34,800.00 |  |
| 11111606 | Pizarra | Unidad | 12 |  | RD$ 3,480.00 | RD$ 41,760.00 |  |
| 11111606 | Pizarra | Unidad | 12 |  | RD$ 2,300.00 | RD$ 27,600.00 |  |
| 11111606 | Pizarra | Unidad | 12 |  | RD$ 280.00 | RD$ 3,360.00 |  |
| 11111606 | Pizarra | Unidad | 24 |  | RD$ 967.44 | RD$ 23,218.56 |  |
| 14111514 | Blocs o cuadernos de papel | Unidad | 168 |  | RD$ 398.00 | RD$ 66,864.00 |  |
| 14111526 | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos | Unidad | 1080 |  | RD$ 12.90 | RD$ 13,932.00 |  |
| 14111526 | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos | Unidad | 1080 |  | RD$ 26.01 | RD$ 28,090.80 |  |
| 14111526 | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos | Unidad | 360 |  | RD$ 177.94 | RD$ 64,058.40 |  |
| 14111526 | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos | Unidad | 120 |  | RD$ 84.94 | RD$ 10,192.80 |  |
| 14111526 | Papel libretas o libros de mensajes telefónicos | Unidad | 300 |  | RD$ 132.16 | RD$ 39,648.00 |  |
| 14111530 | Papel de notas autoadhesivas | Unidad | 96 |  | RD$ 11.51 | RD$ 1,104.96 |  |
| 14122102 | Papel kraft terminado o satinado en máquina | Paquete | 24 |  | RD$ 1,066.72 | RD$ 25,601.28 |  |
| 23131512 | Bandejas de agua | Unidad | 24 |  | RD$ 1,233.10 | RD$ 29,594.40 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 24 |  | RD$ 1,758.20 | RD$ 42,196.80 |  |
| 30101915 | Bobina de plástico | Paquete | 180 |  | RD$ 420.00 | RD$ 75,600.00 |  |
| 30151509 | Armazones | Unidad | 12 |  | RD$ 129.80 | RD$ 1,557.60 |  |
| 31161816 | Espaciadores y separadores | Caja | 60 |  | RD$ 523.92 | RD$ 31,435.20 |  |
| 31161816 | Espaciadores y separadores | Caja | 60 |  | RD$ 178.66 | RD$ 10,719.60 |  |
| 31162001 | Chinches | Caja | 12 |  | RD$ 13.81 | RD$ 165.72 |  |
| 31201517 | Cinta para empaquetar | Unidad | 1440 |  | RD$ 33.00 | RD$ 47,520.00 |  |
| 31201517 | Cinta para empaquetar | Unidad | 36 |  | RD$ 647.82 | RD$ 23,321.52 |  |
| 31201522 | Cinta de transferencia adhesiva | Unidad | 1200 |  | RD$ 23.20 | RD$ 27,840.00 |  |
| 31201522 | Cinta de transferencia adhesiva | Unidad | 29 |  | RD$ 832.11 | RD$ 24,131.12 |  |
| 31201522 | Cinta de transferencia adhesiva | Unidad | 5 |  | RD$ 580.00 | RD$ 2,900.00 |  |
| 31211507 | Pinturas en aerosol | Unidad | 144 |  | RD$ 57.56 | RD$ 8,288.64 |  |
| 31211507 | Pinturas en aerosol | Unidad | 144 |  | RD$ 139.39 | RD$ 20,072.16 |  |
| 41111604 | Reglas | Unidad | 180 |  | RD$ 4.89 | RD$ 880.20 |  |
| 44101602 | Máquinas perforadoras o para unir papel | Unidad | 2 |  | RD$ 885.00 | RD$ 1,770.00 |  |
| 44101602 | Máquinas perforadoras o para unir papel | Unidad | 36 |  | RD$ 153.00 | RD$ 5,508.00 |  |
| 44101602 | Máquinas perforadoras o para unir papel | Unidad | 24 |  | RD$ 195.88 | RD$ 4,701.12 |  |
| 44101707 | Unidades de grapadoras | Unidad | 12 |  | RD$ 460.20 | RD$ 5,522.40 |  |
| 44101801 | Calculadoras o accesorios | Unidad | 12 |  | RD$ 126.45 | RD$ 1,517.40 |  |
| 44101802 | Máquinas sumadoras | Unidad | 48 |  | RD$ 3,062.10 | RD$ 146,980.80 |  |
| 44102004 | Láminas creativas | Caja | 12 |  | RD$ 457.84 | RD$ 5,494.08 |  |
| 44102412 | Cartuchos de etiquetas adhesivas | Caja | 12 |  | RD$ 451.26 | RD$ 5,415.12 |  |
| 44102412 | Cartuchos de etiquetas adhesivas | Caja | 12 |  | RD$ 470.82 | RD$ 5,649.84 |  |
| 44103201 | Máquina de tarjetas de tiempo | Unidad | 120 |  | RD$ 205.00 | RD$ 24,600.00 |  |
| 44103502 | Tapas de encuadernación | Unidad | 600 |  | RD$ 3.00 | RD$ 1,800.00 |  |
| 44103502 | Tapas de encuadernación | Unidad | 300 |  | RD$ 5.75 | RD$ 1,725.00 |  |
| 44103502 | Tapas de encuadernación | Unidad | 600 |  | RD$ 4.68 | RD$ 2,808.00 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 180 |  | RD$ 151.04 | RD$ 27,187.20 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 120 |  | RD$ 272.58 | RD$ 32,709.60 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 120 |  | RD$ 155.76 | RD$ 18,691.20 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 60 |  | RD$ 324.50 | RD$ 19,470.00 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 60 |  | RD$ 2.95 | RD$ 177.00 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 60 |  | RD$ 3.70 | RD$ 222.00 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 120 |  | RD$ 126.26 | RD$ 15,151.20 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 120 |  | RD$ 509.76 | RD$ 61,171.20 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 120 |  | RD$ 108.56 | RD$ 13,027.20 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 60 |  | RD$ 239.54 | RD$ 14,372.40 |  |
| 44103504 | Alambres o espirales de encuadernación | Unidad | 60 |  | RD$ 434.24 | RD$ 26,054.40 |  |
| 44111503 | Organizadores o bandejas para el escritorio | Unidad | 24 |  | RD$ 702.10 | RD$ 16,850.40 |  |
| 44111503 | Organizadores o bandejas para el escritorio | Unidad | 180 |  | RD$ 190.00 | RD$ 34,200.00 |  |
| 44111503 | Organizadores o bandejas para el escritorio | Unidad | 24 |  | RD$ 83.99 | RD$ 2,015.76 |  |
| 44111605 | Cajas para efectivo o tiquetes | Unidad | 36 |  | RD$ 683.22 | RD$ 24,595.92 |  |
| 44111609 | Detectores de billetes falsos o suministros | Unidad | 48 |  | RD$ 1,400.00 | RD$ 67,200.00 |  |
| 44111904 | Tableros de cartas o accesorios | Unidad | 300 |  | RD$ 43.00 | RD$ 12,900.00 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 24 |  | RD$ 737.50 | RD$ 17,700.00 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 24 |  | RD$ 525.10 | RD$ 12,602.40 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 24 |  | RD$ 2.20 | RD$ 52.80 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 12 |  | RD$ 1,486.80 | RD$ 17,841.60 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 24 |  | RD$ 1,566.73 | RD$ 37,601.52 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 12 |  | RD$ 554.60 | RD$ 6,655.20 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 48 |  | RD$ 1,191.50 | RD$ 57,192.00 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 48 |  | RD$ 1,423.08 | RD$ 68,307.84 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 36 |  | RD$ 1,829.00 | RD$ 65,844.00 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 12 |  | RD$ 622.92 | RD$ 7,475.04 |  |
| 44121503 | Sobres | Caja | 84 |  | RD$ 1,047.82 | RD$ 88,016.88 |  |
| 44121505 | Sobres especiales | Caja | 48 |  | RD$ 737.50 | RD$ 35,400.00 |  |
| 44121506 | Sobres estándar | Caja | 36 |  | RD$ 351.10 | RD$ 12,639.60 |  |
| 44121605 | Dispensadores de cinta | Unidad | 180 |  | RD$ 57.01 | RD$ 10,261.80 |  |
| 44121613 | Removedores de grapas (saca ganchos) | Unidad | 360 |  | RD$ 15.33 | RD$ 5,518.80 |  |
| 44121615 | Grapadoras | Unidad | 360 |  | RD$ 206.50 | RD$ 74,340.00 |  |
| 44121615 | Grapadoras | Unidad | 12 |  | RD$ 460.20 | RD$ 5,522.40 |  |
| 44121615 | Grapadoras | Unidad | 24 |  | RD$ 1,062.00 | RD$ 25,488.00 |  |
| 44121615 | Grapadoras | Caja | 2400 |  | RD$ 24.61 | RD$ 59,064.00 |  |
| 44121618 | Tijeras | Unidad | 180 |  | RD$ 21.64 | RD$ 3,895.20 |  |
| 44121619 | Tajalápices manuales | Unidad | 60 |  | RD$ 3.36 | RD$ 201.60 |  |
| 44121619 | Tajalápices manuales | Unidad | 12 |  | RD$ 411.82 | RD$ 4,941.84 |  |
| 44121622 | Humidificadores | Unidad | 600 |  | RD$ 19.51 | RD$ 11,706.00 |  |
| 44121628 | Contenedores o dispensadores de clips | Unidad | 180 |  | RD$ 15.00 | RD$ 2,700.00 |  |
| 44121701 | Bolígrafos | Caja | 72 |  | RD$ 125.00 | RD$ 9,000.00 |  |
| 44121701 | Bolígrafos | Caja | 1200 |  | RD$ 36.00 | RD$ 43,200.00 |  |
| 44121701 | Bolígrafos | Caja | 600 |  | RD$ 36.00 | RD$ 21,600.00 |  |
| 44121701 | Bolígrafos | Caja | 240 |  | RD$ 45.95 | RD$ 11,028.00 |  |
| 44121701 | Bolígrafos | Caja | 48 |  | RD$ 183.06 | RD$ 8,786.88 |  |
| 44121701 | Bolígrafos | Caja | 48 |  | RD$ 11.60 | RD$ 556.80 |  |
| 44121701 | Bolígrafos | Caja | 48 |  | RD$ 155.76 | RD$ 7,476.48 |  |
| 44121708 | Marcadores | Caja | 600 |  | RD$ 90.00 | RD$ 54,000.00 |  |
| 44121708 | Marcadores | Caja | 600 |  | RD$ 90.00 | RD$ 54,000.00 |  |
| 44121708 | Marcadores | Caja | 600 |  | RD$ 90.00 | RD$ 54,000.00 |  |
| 44121708 | Marcadores | Caja | 36 |  | RD$ 164.72 | RD$ 5,929.92 |  |
| 44121708 | Marcadores | Unidad | 540 |  | RD$ 43.66 | RD$ 23,576.40 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 36 |  | RD$ 113.28 | RD$ 4,078.08 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 60 |  | RD$ 90.00 | RD$ 5,400.00 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 60 |  | RD$ 90.00 | RD$ 5,400.00 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 60 |  | RD$ 90.00 | RD$ 5,400.00 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 60 |  | RD$ 141.60 | RD$ 8,496.00 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 60 |  | RD$ 90.00 | RD$ 5,400.00 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 60 |  | RD$ 90.00 | RD$ 5,400.00 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 36 |  | RD$ 164.72 | RD$ 5,929.92 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 120 |  | RD$ 113.68 | RD$ 13,641.60 |  |
| 44121716 | Resaltadores | Caja | 36 |  | RD$ 164.72 | RD$ 5,929.92 |  |
| 44121804 | Borradores | Unidad | 36 |  | RD$ 24.00 | RD$ 864.00 |  |
| 44121804 | Borradores | Caja | 60 |  | RD$ 235.25 | RD$ 14,115.00 |  |
| 44121904 | Repuestos de tinta | Unidad | 420 |  | RD$ 18.88 | RD$ 7,929.60 |  |
| 44121904 | Repuestos de tinta | Unidad | 24 |  | RD$ 23.01 | RD$ 552.24 |  |
| 44121904 | Repuestos de tinta | Unidad | 36 |  | RD$ 28.99 | RD$ 1,043.64 |  |
| 44121904 | Repuestos de tinta | Unidad | 24 |  | RD$ 677.32 | RD$ 16,255.68 |  |
| 44121904 | Repuestos de tinta | Unidad | 240 |  | RD$ 20.06 | RD$ 4,814.40 |  |
| 44122002 | Protectores de hojas | Caja | 360 |  | RD$ 128.62 | RD$ 46,303.20 |  |
| 44122003 | Carpetas | Unidad | 240 |  | RD$ 79.39 | RD$ 19,053.60 |  |
| 44122003 | Carpetas | Unidad | 240 |  | RD$ 117.00 | RD$ 28,080.00 |  |
| 44122003 | Carpetas | Unidad | 180 |  | RD$ 131.00 | RD$ 23,580.00 |  |
| 44122003 | Carpetas | Unidad | 240 |  | RD$ 87.00 | RD$ 20,880.00 |  |
| 44122003 | Carpetas | Unidad | 120 |  | RD$ 63.80 | RD$ 7,656.00 |  |
| 44122003 | Carpetas | Unidad | 240 |  | RD$ 1,091.50 | RD$ 261,960.00 |  |
| 44122003 | Carpetas | Unidad | 180 |  | RD$ 305.00 | RD$ 54,900.00 |  |
| 44122009 | Archivos para tarjetas rotativas o de presentación | Unidad | 48 |  | RD$ 377.60 | RD$ 18,124.80 |  |
| 44122009 | Archivos para tarjetas rotativas o de presentación | Unidad | 24 |  | RD$ 270.00 | RD$ 6,480.00 |  |
| 44122011 | Folders | Caja | 12 |  | RD$ 2,850.00 | RD$ 34,200.00 |  |
| 44122011 | Folders | Unidad | 24 |  | RD$ 244.76 | RD$ 5,874.24 |  |
| 44122011 | Folders | Caja | 12 |  | RD$ 2,850.00 | RD$ 34,200.00 |  |
| 44122011 | Folders | Caja | 480 |  | RD$ 175.21 | RD$ 84,100.80 |  |
| 44122022 | Accesorios de carpetas de folders | Paquete | 120 |  | RD$ 36.79 | RD$ 4,414.80 |  |
| 44122022 | Accesorios de carpetas de folders | Unidad | 12 |  | RD$ 264.99 | RD$ 3,179.88 |  |
| 44122022 | Accesorios de carpetas de folders | Unidad | 12 |  | RD$ 312.04 | RD$ 3,744.48 |  |
| 44122104 | Clips para papel | Caja | 72 |  | RD$ 46.02 | RD$ 3,313.44 |  |
| 44122104 | Clips para papel | Caja | 96 |  | RD$ 14.16 | RD$ 1,359.36 |  |
| 44122104 | Clips para papel | Caja | 120 |  | RD$ 68.44 | RD$ 8,212.80 |  |
| 44122104 | Clips para papel | Caja | 120 |  | RD$ 20.00 | RD$ 2,400.00 |  |
| 44122104 | Clips para papel | Caja | 1800 |  | RD$ 20.28 | RD$ 36,504.00 |  |
| 44122104 | Clips para papel | Caja | 1320 |  | RD$ 7.72 | RD$ 10,190.40 |  |
| 44122107 | Grapas | Caja | 12 |  | RD$ 75.00 | RD$ 900.00 |  |
| 44122107 | Grapas | Unidad | 12 |  | RD$ 22.81 | RD$ 273.72 |  |
| 44122107 | Grapas | Unidad | 12 |  | RD$ 79.00 | RD$ 948.00 |  |
| 44122107 | Grapas | Caja | 12 |  | RD$ 46.14 | RD$ 553.68 |  |
| 44122107 | Grapas | Caja | 12 |  | RD$ 61.36 | RD$ 736.32 |  |
| 44122107 | Grapas | Caja | 12 |  | RD$ 76.70 | RD$ 920.40 |  |
| 44122107 | Grapas | Unidad | 12 |  | RD$ 35.99 | RD$ 431.88 |  |
| 46171603 | Temporizadores de reloj | Unidad | 36 |  | RD$ 30.00 | RD$ 1,080.00 |  |
| 46191503 | Recubrimientos o plastilinas o sellantes resistentes al calor | Unidad | 12 |  | RD$ 2,602.17 | RD$ 31,226.04 |  |
| 53141507 | Broches | Caja | 72 |  | RD$ 43.00 | RD$ 3,096.00 |  |
| 55121505 | Porta etiquetas o accesorios | Unidad | 48 |  | RD$ 102.90 | RD$ 4,939.20 |  |
| 55121505 | Porta etiquetas o accesorios | Unidad | 12 |  | RD$ 460.20 | RD$ 5,522.40 |  |
| 56101708 | Archivadores móviles | Unidad | 60 |  | RD$ 54.38 | RD$ 3,262.80 |  |
| 60102007 | Murales de palabras | Unidad | 24 |  | RD$ 967.64 | RD$ 23,223.36 |  |
| 60102007 | Murales de palabras | Unidad | 24 |  | RD$ 1,657.64 | RD$ 39,783.36 |  |
| 60102007 | Murales de palabras | Unidad | 24 |  | RD$ 1,100.00 | RD$ 26,400.00 |  |
| 60103107 | Bandas elásticas para tableros geométricos | Caja | 4200 |  | RD$ 16.51 | RD$ 69,342.00 |  |
| 60121301 | Guillotinas para cortar papel | Unidad | 24 |  | RD$ 2,398.49 | RD$ 57,563.76 |  |
| 60121518 | Lápices de grafito | Caja | 600 |  | RD$ 30.00 | RD$ 18,000.00 |  |
| 60121535 | Borradores de goma | Unidad | 720 |  | RD$ 3.29 | RD$ 2,368.80 |  |
| 82121902 | Encuadernación espiral | Unidad | 24 |  | RD$ 4,206.70 | RD$ 100,960.80 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,484,398.40 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP033 | Adecuación Subestaciones Santo Domingo | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,861,382.50 | RD$ 1,861,382.50 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 659,217.20 | RD$ 659,217.20 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 62,607.83 | RD$ 62,607.83 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,583,207.53 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP034 | Adquisición de Filtros y Materiales para Mantenimiento de Vehículos y Plantas Eléctricas | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 25-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 04-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 11101502 | Lija o esmeril | Unidad | 20 |  | RD$ 26.90 | RD$ 538.00 |  |
| 11101502 | Lija o esmeril | Unidad | 20 |  | RD$ 24.29 | RD$ 485.80 |  |
| 11101716 | Estaño | Paquete | 5 |  | RD$ 150.00 | RD$ 750.00 |  |
| 12352310 | Siliconas | Miligramo | 50 |  | RD$ 150.00 | RD$ 7,500.00 |  |
| 15121501 | Aceite motor | Litro | 150 |  | RD$ 150.00 | RD$ 22,500.00 |  |
| 15121505 | Aceite de transformador o aislador | Unidad | 50 |  | RD$ 97.94 | RD$ 4,897.00 |  |
| 15121508 | Aceite de transmisión | Miligramo | 200 |  | RD$ 141.60 | RD$ 28,320.00 |  |
| 15121514 | Lubricantes espray | Unidad | 60 |  | RD$ 150.00 | RD$ 9,000.00 |  |
| 15121806 | Aceites penetrantes | Galón | 4 |  | RD$ 23,594.10 | RD$ 94,376.40 |  |
| 15121806 | Aceites penetrantes | Unidad | 3 |  | RD$ 58,471.68 | RD$ 175,415.05 |  |
| 15121806 | Aceites penetrantes | Unidad | 12 |  | RD$ 28,118.22 | RD$ 337,418.64 |  |
| 23111604 | Hidrotratador de lubricantes | Unidad | 100 |  | RD$ 153.40 | RD$ 15,340.00 |  |
| 23111604 | Hidrotratador de lubricantes | Unidad | 20 |  | RD$ 118.00 | RD$ 2,360.00 |  |
| 25102106 | Cabezote | Unidad | 100 |  | RD$ 75.00 | RD$ 7,500.00 |  |
| 25102106 | Cabezote | Unidad | 100 |  | RD$ 60.00 | RD$ 6,000.00 |  |
| 25171502 | limpiaparabrisas para automóviles | Unidad | 200 |  | RD$ 112.10 | RD$ 22,420.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 8 |  | RD$ 1,100.00 | RD$ 8,800.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 76 |  | RD$ 1,600.00 | RD$ 121,600.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 14 |  | RD$ 1,800.00 | RD$ 25,200.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 4 |  | RD$ 1,400.00 | RD$ 5,600.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 4 |  | RD$ 1,100.00 | RD$ 4,400.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 8 |  | RD$ 1,600.00 | RD$ 12,800.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 38 |  | RD$ 1,600.00 | RD$ 60,800.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 38 |  | RD$ 1,800.00 | RD$ 68,400.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 8 |  | RD$ 1,800.00 | RD$ 14,400.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 2 |  | RD$ 1,121.00 | RD$ 2,242.00 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 1 |  | RD$ 814.20 | RD$ 814.20 |  |
| 25171713 | Almohadillas de discos de freno | Unidad | 2 |  | RD$ 1,298.00 | RD$ 2,596.00 |  |
| 25174004 | Refrigerante de motor | Unidad | 100 |  | RD$ 67.85 | RD$ 6,785.00 |  |
| 25174004 | Refrigerante de motor | Unidad | 400 |  | RD$ 260.00 | RD$ 104,000.00 |  |
| 25174004 | Refrigerante de motor | Unidad | 200 |  | RD$ 295.00 | RD$ 59,000.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 8 |  | RD$ 578.20 | RD$ 4,625.60 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 5 |  | RD$ 613.60 | RD$ 3,068.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 2 |  | RD$ 342.20 | RD$ 684.40 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 20 |  | RD$ 601.80 | RD$ 12,036.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 8 |  | RD$ 365.80 | RD$ 2,926.40 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 23 |  | RD$ 590.00 | RD$ 13,570.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 2 |  | RD$ 2,200.00 | RD$ 4,400.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 12 |  | RD$ 2,400.00 | RD$ 28,800.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 4 |  | RD$ 650.00 | RD$ 2,600.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 64 |  | RD$ 650.00 | RD$ 41,600.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 12 |  | RD$ 650.00 | RD$ 7,800.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 4 |  | RD$ 650.00 | RD$ 2,600.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 16 |  | RD$ 750.00 | RD$ 12,000.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 38 |  | RD$ 750.00 | RD$ 28,500.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 4 |  | RD$ 650.00 | RD$ 2,600.00 |  |
| 26111802 | Correas de distribución de engranaje | Unidad | 10 |  | RD$ 1,416.00 | RD$ 14,160.00 |  |
| 27112114 | Pinzas de corte diagonal | Unidad | 2 |  | RD$ 450.00 | RD$ 900.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 1 |  | RD$ 2,400.00 | RD$ 2,400.00 |  |
| 31201525 | Cinta de vinilo | Paquete | 50 |  | RD$ 100.00 | RD$ 5,000.00 |  |
| 31201602 | Pastas | Unidad | 5 |  | RD$ 1,194.75 | RD$ 5,973.75 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 1,475.00 | RD$ 2,950.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 100 |  | RD$ 2.95 | RD$ 295.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Paquete | 100 |  | RD$ 1.77 | RD$ 177.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 10 |  | RD$ 250.75 | RD$ 2,507.50 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 4 |  | RD$ 3,000.00 | RD$ 12,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 2,400.00 | RD$ 4,800.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 20 |  | RD$ 35.40 | RD$ 708.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 11.80 | RD$ 1,180.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 11.80 | RD$ 1,180.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 11.80 | RD$ 1,180.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 11.80 | RD$ 1,180.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 23.60 | RD$ 2,360.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 23.60 | RD$ 2,360.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 100 |  | RD$ 23.60 | RD$ 2,360.00 |  |
| 40141745 | Fusibles de alta temperatura | Unidad | 50 |  | RD$ 23.60 | RD$ 1,180.00 |  |
| 40151607 | Compresores refrigerantes | Unidad | 100 |  | RD$ 338.66 | RD$ 33,866.00 |  |
| 40161508 | Filtros de bolsa | Unidad | 8 |  | RD$ 400.00 | RD$ 3,200.00 |  |
| 40161508 | Filtros de bolsa | Unidad | 124 |  | RD$ 212.40 | RD$ 26,337.60 |  |
| 40161508 | Filtros de bolsa | Unidad | 10 |  | RD$ 250.75 | RD$ 2,507.50 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 15 |  | RD$ 353.08 | RD$ 5,296.13 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 15 |  | RD$ 290.28 | RD$ 4,354.20 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 16 |  | RD$ 823.77 | RD$ 13,180.35 |  |
| 40161508 | Filtros de bolsa | Unidad | 10 |  | RD$ 290.28 | RD$ 2,902.80 |  |
| 40161508 | Filtros de bolsa | Unidad | 20 |  | RD$ 306.80 | RD$ 6,136.00 |  |
| 40161517 | Filtros de luz | Unidad | 1 |  | RD$ 146.99 | RD$ 146.99 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 25 |  | RD$ 460.20 | RD$ 11,505.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 15 |  | RD$ 435.42 | RD$ 6,531.30 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 16 |  | RD$ 250.00 | RD$ 4,000.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 12 |  | RD$ 700.00 | RD$ 8,400.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 4 |  | RD$ 400.00 | RD$ 1,600.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 20 |  | RD$ 250.00 | RD$ 5,000.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 4 |  | RD$ 550.00 | RD$ 2,200.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 4 |  | RD$ 250.00 | RD$ 1,000.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 24 |  | RD$ 450.00 | RD$ 10,800.00 |  |
| 40161504 | Filtros de aceite | Unidad | 1 |  | RD$ 369.00 | RD$ 369.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 4 |  | RD$ 147.50 | RD$ 590.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 76 |  | RD$ 295.00 | RD$ 22,420.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 12 |  | RD$ 342.20 | RD$ 4,106.40 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 10 |  | RD$ 493.48 | RD$ 4,934.76 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 64 |  | RD$ 400.00 | RD$ 25,600.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 20 |  | RD$ 350.00 | RD$ 7,000.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 16 |  | RD$ 550.00 | RD$ 8,800.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 16 |  | RD$ 450.00 | RD$ 7,200.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 8 |  | RD$ 550.00 | RD$ 4,400.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 8 |  | RD$ 550.00 | RD$ 4,400.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 64 |  | RD$ 550.00 | RD$ 35,200.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 8 |  | RD$ 900.00 | RD$ 7,200.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 4 |  | RD$ 650.00 | RD$ 2,600.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 6 |  | RD$ 550.00 | RD$ 3,300.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 152 |  | RD$ 450.00 | RD$ 68,400.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 4 |  | RD$ 870.84 | RD$ 3,483.36 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 4 |  | RD$ 870.84 | RD$ 3,483.36 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 10 |  | RD$ 445.10 | RD$ 4,450.96 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 10 |  | RD$ 387.04 | RD$ 3,870.40 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 10 |  | RD$ 338.66 | RD$ 3,386.60 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 4 |  | RD$ 650.00 | RD$ 2,600.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 16 |  | RD$ 550.00 | RD$ 8,800.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 10 |  | RD$ 362.85 | RD$ 3,628.50 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 1 |  | RD$ 369.00 | RD$ 369.00 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 15 |  | RD$ 580.56 | RD$ 8,708.40 |  |
| 40161505 | Filtros de aire | Unidad | 10 |  | RD$ 483.80 | RD$ 4,838.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 20 |  | RD$ 330.40 | RD$ 6,608.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 4 |  | RD$ 177.00 | RD$ 708.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 8 |  | RD$ 350.00 | RD$ 2,800.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 16 |  | RD$ 450.00 | RD$ 7,200.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 8 |  | RD$ 800.00 | RD$ 6,400.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 32 |  | RD$ 350.00 | RD$ 11,200.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 15 |  | RD$ 483.80 | RD$ 7,257.00 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 10 |  | RD$ 387.04 | RD$ 3,870.40 |  |
| 40161513 | Filtros de combustible | Unidad | 10 |  | RD$ 435.42 | RD$ 4,354.20 |  |
| 41116203 | Accesorios para monitores o medidores | Unidad | 2 |  | RD$ 7,000.00 | RD$ 14,000.00 |  |
| 44101719 | Accesorios de copiado o escaneado | Unidad | 1 |  | RD$ 40,000.00 | RD$ 40,000.00 |  |
| 46171505 | Llaves | Unidad | 2 |  | RD$ 2,500.00 | RD$ 5,000.00 |  |
| 47131827 | Limpiadores o removedores de manchas | Unidad | 5 |  | RD$ 205.00 | RD$ 1,025.00 |  |
| 47131827 | Limpiadores o removedores de manchas | Unidad | 20 |  | RD$ 2,336.14 | RD$ 46,722.80 |  |
| 50202301 | Agua | Galón | 20 |  | RD$ 90.00 | RD$ 1,800.00 |  |
| 41121515 | Bombillos de pipetas | Unidad | 200 |  | RD$ 17.70 | RD$ 3,540.00 |  |
| 41121515 | Bombillos de pipetas | Unidad | 200 |  | RD$ 21.24 | RD$ 4,248.00 |  |
| 41121515 | Bombillos de pipetas | Unidad | 50 |  | RD$ 14.16 | RD$ 708.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,035,463.75 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP035 | Adquisición Materiales de Papelería | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 14111507 | Papel para impresora o fotocopiadora | Resma | 180 |  | RD$ 1,000.00 | RD$ 180,000.00 |  |
| 14111507 | Papel para impresora o fotocopiadora | Caja | 1500 |  | RD$ 1,357.00 | RD$ 2,035,500.00 |  |
| 14111507 | Papel para impresora o fotocopiadora | Resma | 84 |  | RD$ 188.80 | RD$ 15,859.20 |  |
| 14111507 | Papel para impresora o fotocopiadora | Resma | 36 |  | RD$ 814.20 | RD$ 29,311.20 |  |
| 14111509 | Papel membreteado | Unidad | 72 |  | RD$ 1,062.00 | RD$ 76,464.00 |  |
| 14111515 | Papel para sumadora o máquina registradora | Unidad | 1680 |  | RD$ 25.92 | RD$ 43,545.60 |  |
| 14111515 | Papel para sumadora o máquina registradora | Unidad | 720 |  | RD$ 10.50 | RD$ 7,560.00 |  |
| 14111524 | Papel folio | Unidad | 36 |  | RD$ 340.00 | RD$ 12,240.00 |  |
| 14111527 | Papel autocopiante | Unidad | 13200 |  | RD$ 22.72 | RD$ 299,904.00 |  |
| 14121810 | Papeles carbón | Caja | 120 |  | RD$ 199.99 | RD$ 23,998.80 |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 1500 |  | RD$ 51.53 | RD$ 77,295.00 |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 1000 |  | RD$ 109.32 | RD$ 109,320.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,910,997.80 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP036 | Adquisición Materiales de Papelería | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 14111507 | Papel para impresora o fotocopiadora | Caja | 1500 |  | RD$ 1,357.00 | RD$ 2,035,500.00 |  |
| 14111515 | Papel para sumadora o máquina registradora | Unidad | 1680 |  | RD$ 25.92 | RD$ 43,545.60 |  |
| 14111515 | Papel para sumadora o máquina registradora | Unidad | 720 |  | RD$ 10.50 | RD$ 7,560.00 |  |
| 14111527 | Papel autocopiante | Unidad | 13200 |  | RD$ 22.72 | RD$ 299,904.00 |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 1000 |  | RD$ 51.53 | RD$ 51,530.00 |  |
| 24112404 | Caja | Unidad | 1000 |  | RD$ 109.32 | RD$ 109,320.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,547,359.60 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP037 | Adquisición Equipos y Materiales de Refrigeración | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 23101508 | Cortadoras | Unidad | 3 |  | RD$ 362.50 | RD$ 1,087.50 |  |
| 23101508 | Cortadoras | Unidad | 3 |  | RD$ 130.39 | RD$ 391.17 |  |
| 23101508 | Cortadoras | Unidad | 3 |  | RD$ 245.06 | RD$ 735.18 |  |
| 23101508 | Cortadoras | Unidad | 2 |  | RD$ 362.50 | RD$ 725.00 |  |
| 23101508 | Cortadoras | Unidad | 2 |  | RD$ 3,017.24 | RD$ 6,034.48 |  |
| 23101508 | Cortadoras | Unidad | 2 |  | RD$ 3,799.60 | RD$ 7,599.20 |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 20 |  | RD$ 41.30 | RD$ 826.00 |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 20 |  | RD$ 75.23 | RD$ 1,504.60 |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 20 |  | RD$ 57.82 | RD$ 1,156.40 |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 20 |  | RD$ 49.56 | RD$ 991.20 |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 20 |  | RD$ 33.04 | RD$ 660.80 |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 20 |  | RD$ 235.71 | RD$ 4,714.20 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 30 |  | RD$ 245.06 | RD$ 7,351.80 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 20 |  | RD$ 250.75 | RD$ 5,015.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 20 |  | RD$ 130.39 | RD$ 2,607.80 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 15 |  | RD$ 2,347.68 | RD$ 35,215.20 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 10 |  | RD$ 3,961.85 | RD$ 39,618.50 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 10 |  | RD$ 4,613.80 | RD$ 46,138.00 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 3 |  | RD$ 3,500.00 | RD$ 10,500.00 |  |
| 40101701 | Aires acondicionados | Unidad | 6 |  | RD$ 160,000.00 | RD$ 960,000.00 |  |
| 40151601 | Compresores de aire | Unidad | 7 |  | RD$ 7,000.00 | RD$ 49,000.00 |  |
| 40151601 | Compresores de aire | Unidad | 5 |  | RD$ 7,000.00 | RD$ 35,000.00 |  |
| 40151601 | Compresores de aire | Unidad | 5 |  | RD$ 10,000.00 | RD$ 50,000.00 |  |
| 40151601 | Compresores de aire | Unidad | 2 |  | RD$ 35,000.00 | RD$ 70,000.00 |  |
| 41103311 | Manómetros | Unidad | 4 |  | RD$ 2,155.28 | RD$ 8,621.12 |  |
| 41104305 | Condensadores (espesantes) | Unidad | 5 |  | RD$ 172,000.00 | RD$ 860,000.00 |  |
| 41104305 | Condensadores (espesantes) | Unidad | 6 |  | RD$ 170,000.00 | RD$ 1,020,000.00 |  |
| 41112209 | Termostatos | Unidad | 20 |  | RD$ 1,121.00 | RD$ 22,420.00 |  |
| 42272220 | Accesorios para ventiladores | Unidad | 15 |  | RD$ 1,885.51 | RD$ 28,282.65 |  |
| 40151616 | Kits de compresores | Unidad | 20 |  | RD$ 386.16 | RD$ 7,723.20 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,283,919.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP038 | Adquisición de Camión SSGG | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 04-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 25101611 | Camiones de carga | Unidad | 1 |  | RD$ 2,000,000.00 | RD$ 2,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP039 | Adquisición de Materiales de Plomería y Pintura | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 13102008 | Fluoropolímeros ptfe | Unidad | 28 |  | RD$ 36.83 | RD$ 1,031.36 |  |
| 20111702 | Tapones o anclajes de tubos | Unidad | 8 |  | RD$ 3.28 | RD$ 26.24 |  |
| 24111810 | Tanques de almacenamiento de agua | Unidad | 1 |  | RD$ 28,618.00 | RD$ 28,618.00 |  |
| 24111810 | Tanques de almacenamiento de agua | Unidad | 1 |  | RD$ 2,370.62 | RD$ 2,370.62 |  |
| 24111810 | Tanques de almacenamiento de agua | Unidad | 1 |  | RD$ 3,289.84 | RD$ 3,289.84 |  |
| 24111810 | Tanques de almacenamiento de agua | Unidad | 1 |  | RD$ 7,837.56 | RD$ 7,837.56 |  |
| 24111813 | Tanques de lavado | Unidad | 5 |  | RD$ 1,810.58 | RD$ 9,052.88 |  |
| 24111813 | Tanques de lavado | Unidad | 5 |  | RD$ 2,562.91 | RD$ 12,814.55 |  |
| 24111813 | Tanques de lavado | Unidad | 10 |  | RD$ 1,635.90 | RD$ 16,359.00 |  |
| 24122003 | Botellas de cristal | Unidad | 14 |  | RD$ 100.30 | RD$ 1,404.20 |  |
| 25102106 | Cabezote | Unidad | 50 |  | RD$ 29.50 | RD$ 1,475.00 |  |
| 26101730 | Ejes de brazo oscilante | Unidad | 10 |  | RD$ 435.42 | RD$ 4,354.20 |  |
| 27111702 | Llaves para tuercas | Unidad | 4 |  | RD$ 112.34 | RD$ 449.36 |  |
| 27111708 | Llaves para tubos | Unidad | 3 |  | RD$ 205.00 | RD$ 615.00 |  |
| 27111708 | Llaves para tubos | Unidad | 3 |  | RD$ 243.54 | RD$ 730.62 |  |
| 27111708 | Llaves para tubos | Unidad | 2 |  | RD$ 305.04 | RD$ 610.08 |  |
| 27111708 | Llaves para tubos | Unidad | 4 |  | RD$ 205.82 | RD$ 823.28 |  |
| 27111708 | Llaves para tubos | Unidad | 4 |  | RD$ 288.64 | RD$ 1,154.56 |  |
| 27111708 | Llaves para tubos | Unidad | 2 |  | RD$ 160.72 | RD$ 321.44 |  |
| 27111708 | Llaves para tubos | Unidad | 2 |  | RD$ 699.46 | RD$ 1,398.92 |  |
| 27111720 | Llave manual en t para grifos | Unidad | 8 |  | RD$ 1,312.00 | RD$ 10,496.00 |  |
| 27111909 | Espátulas | Unidad | 3 |  | RD$ 98.39 | RD$ 295.18 |  |
| 30103205 | Rejilla de hierro | Unidad | 6 |  | RD$ 1,395.94 | RD$ 8,375.64 |  |
| 30103205 | Rejilla de hierro | Unidad | 8 |  | RD$ 413.00 | RD$ 3,304.00 |  |
| 30111601 | Cemento | Unidad | 80 |  | RD$ 53.30 | RD$ 4,264.00 |  |
| 30111601 | Cemento | Unidad | 40 |  | RD$ 205.00 | RD$ 8,200.00 |  |
| 30111601 | Cemento | Unidad | 6 |  | RD$ 212.75 | RD$ 1,276.50 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 3 |  | RD$ 3,773.64 | RD$ 11,320.92 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 50 |  | RD$ 97.73 | RD$ 4,886.38 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 20 |  | RD$ 747.95 | RD$ 14,958.93 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 40 |  | RD$ 48.38 | RD$ 1,935.20 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 100 |  | RD$ 147.50 | RD$ 14,750.00 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 10 |  | RD$ 1,373.99 | RD$ 13,739.92 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 10 |  | RD$ 1,340.13 | RD$ 13,401.26 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 40 |  | RD$ 885.35 | RD$ 35,414.16 |  |
| 30171514 | Cerradores de puertas | Unidad | 15 |  | RD$ 1,388.51 | RD$ 20,827.59 |  |
| 30181504 | Lavamanos | Unidad | 8 |  | RD$ 1,722.00 | RD$ 13,776.00 |  |
| 30181505 | Inodoros o excusados | Unidad | 6 |  | RD$ 2,562.91 | RD$ 15,377.46 |  |
| 30181505 | Inodoros o excusados | Unidad | 4 |  | RD$ 3,392.50 | RD$ 13,570.00 |  |
| 30181507 | Cerramientos para bañeras o duchas | Unidad | 2 |  | RD$ 3,198.00 | RD$ 6,396.00 |  |
| 30181513 | Tapas de inodoro | Unidad | 10 |  | RD$ 580.56 | RD$ 5,805.60 |  |
| 30181513 | Tapas de inodoro | Unidad | 25 |  | RD$ 468.12 | RD$ 11,703.04 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 2 |  | RD$ 926.30 | RD$ 1,852.60 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 10 |  | RD$ 926.30 | RD$ 9,263.00 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 50 |  | RD$ 410.00 | RD$ 20,500.00 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 5 |  | RD$ 2,045.65 | RD$ 10,228.27 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 5 |  | RD$ 2,531.10 | RD$ 12,655.50 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 10 |  | RD$ 1,351.10 | RD$ 13,511.00 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 10 |  | RD$ 914.50 | RD$ 9,145.00 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 8 |  | RD$ 1,734.60 | RD$ 13,876.80 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 5 |  | RD$ 1,475.00 | RD$ 7,375.00 |  |
| 31211504 | Pinturas de revestimiento | Unidad | 8 |  | RD$ 1,475.00 | RD$ 11,800.00 |  |
| 31211904 | Brochas | Unidad | 5 |  | RD$ 61.50 | RD$ 307.50 |  |
| 31211904 | Brochas | Unidad | 5 |  | RD$ 82.00 | RD$ 410.00 |  |
| 31211917 | Cubiertas para rodillos de pintura | Unidad | 12 |  | RD$ 94.30 | RD$ 1,131.60 |  |
| 32141103 | Elementos de rejilla | Unidad | 10 |  | RD$ 197.14 | RD$ 1,971.36 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 4 |  | RD$ 245.18 | RD$ 980.72 |  |
| 40141607 | Válvulas de bola | Unidad | 8 |  | RD$ 108.10 | RD$ 864.80 |  |
| 40141716 | Sifones en P | Unidad | 10 |  | RD$ 95.07 | RD$ 950.71 |  |
| 40141716 | Sifones en P | Unidad | 8 |  | RD$ 100.04 | RD$ 800.32 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 9 |  | RD$ 25.41 | RD$ 228.71 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 12.49 | RD$ 99.91 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 34.44 | RD$ 275.52 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 4.10 | RD$ 32.80 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 43.89 | RD$ 351.16 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 6.56 | RD$ 52.48 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 6.57 | RD$ 52.55 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 3.28 | RD$ 26.24 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 8 |  | RD$ 14.75 | RD$ 118.01 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 9 |  | RD$ 28.69 | RD$ 258.23 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 3 |  | RD$ 17.22 | RD$ 51.66 |  |
| 40141719 | Adaptadores para plomería | Unidad | 3 |  | RD$ 23.78 | RD$ 71.34 |  |
| 40141731 | Boquillas | Unidad | 9 |  | RD$ 59.04 | RD$ 531.36 |  |
| 40141731 | Boquillas | Unidad | 9 |  | RD$ 59.04 | RD$ 531.36 |  |
| 40142005 | Mangueras para manipular material | Unidad | 40 |  | RD$ 101.67 | RD$ 4,066.87 |  |
| 40142005 | Mangueras para manipular material | Unidad | 2 |  | RD$ 129.94 | RD$ 259.88 |  |
| 40142008 | Mangueras de agua | Unidad | 9 |  | RD$ 137.29 | RD$ 1,235.64 |  |
| 40142318 | Niples de tubería | Unidad | 4 |  | RD$ 9.84 | RD$ 39.36 |  |
| 40151510 | Bombas de agua | Unidad | 3 |  | RD$ 6,000.00 | RD$ 18,000.00 |  |
| 40151510 | Bombas de agua | Unidad | 3 |  | RD$ 10,000.00 | RD$ 30,000.00 |  |
| 40151510 | Bombas de agua | Unidad | 2 |  | RD$ 16,000.00 | RD$ 32,000.00 |  |
| 40151510 | Bombas de agua | Unidad | 2 |  | RD$ 4,130.00 | RD$ 8,260.00 |  |
| 40151510 | Bombas de agua | Unidad | 2 |  | RD$ 4,350.00 | RD$ 8,700.00 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 8 |  | RD$ 250.16 | RD$ 2,001.28 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 8 |  | RD$ 204.85 | RD$ 1,638.80 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 3 |  | RD$ 365.71 | RD$ 1,097.14 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 3 |  | RD$ 250.92 | RD$ 752.76 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 3 |  | RD$ 232.06 | RD$ 696.18 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 3 |  | RD$ 305.86 | RD$ 917.58 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 30 |  | RD$ 236.00 | RD$ 7,080.00 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 6 |  | RD$ 6,171.94 | RD$ 37,031.61 |  |
| 42272214 | Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos | Unidad | 4 |  | RD$ 388.70 | RD$ 1,554.80 |  |
| 46171501 | Candados | Unidad | 20 |  | RD$ 580.56 | RD$ 11,611.20 |  |
| 46171501 | Candados | Unidad | 20 |  | RD$ 584.10 | RD$ 11,682.00 |  |
| 46171505 | Llaves | Unidad | 16 |  | RD$ 388.22 | RD$ 6,211.52 |  |
| 46171505 | Llaves | Unidad | 2 |  | RD$ 337.95 | RD$ 675.90 |  |
| 47131705 | Accesorios para urinales o inodoros | Unidad | 8 |  | RD$ 38.54 | RD$ 308.32 |  |
| 47131705 | Accesorios para urinales o inodoros | Unidad | 8 |  | RD$ 615.00 | RD$ 4,920.00 |  |
| 47131705 | Accesorios para urinales o inodoros | Unidad | 20 |  | RD$ 1,393.58 | RD$ 27,871.60 |  |
| 47131705 | Accesorios para urinales o inodoros | Unidad | 20 |  | RD$ 1,392.40 | RD$ 27,848.00 |  |
| 47131705 | Accesorios para urinales o inodoros | Unidad | 60 |  | RD$ 74.89 | RD$ 4,493.60 |  |
| 47131820 | Limpiadores derivados del petróleo | Unidad | 8 |  | RD$ 145.96 | RD$ 1,167.68 |  |
| 52141520 | Mezcladoras para uso doméstico | Unidad | 6 |  | RD$ 2,316.50 | RD$ 13,899.00 |  |
| 52141520 | Mezcladoras para uso doméstico | Unidad | 2 |  | RD$ 1,410.10 | RD$ 2,820.20 |  |
| 52141520 | Mezcladoras para uso doméstico | Unidad | 18 |  | RD$ 1,803.60 | RD$ 32,464.77 |  |
| 52141520 | Mezcladoras para uso doméstico | Unidad | 6 |  | RD$ 2,365.90 | RD$ 14,195.40 |  |
| 52141520 | Mezcladoras para uso doméstico | Unidad | 10 |  | RD$ 1,329.64 | RD$ 13,296.38 |  |
| 60122703 | Accesorios para esmaltar | Unidad | 5 |  | RD$ 488.05 | RD$ 2,440.24 |  |
| 23153409 | Multihusillo fijo de corredera roscada | Unidad | 20 |  | RD$ 83.21 | RD$ 1,664.27 |  |
| 30111601 | Cemento | Unidad | 4 |  | RD$ 325.54 | RD$ 1,302.16 |  |
| 40142317 | Codo de tubería | Unidad | 4 |  | RD$ 4.10 | RD$ 16.40 |  |
| 40142317 | Codo de tubería | Unidad | 4 |  | RD$ 4.91 | RD$ 19.65 |  |
| 40142320 | Uniones de tubería | Unidad | 4 |  | RD$ 2.46 | RD$ 9.84 |  |
| 41104210 | Disolventes | Unidad | 10 |  | RD$ 270.65 | RD$ 2,706.49 |  |
| 56101504 | Asientos | Unidad | 106 |  | RD$ 109.41 | RD$ 11,597.46 |  |
| 12141911 | Silicona si | Unidad | 8 |  | RD$ 136.94 | RD$ 1,095.52 |  |
| 27121602 | Cilindros hidráulicos | Unidad | 40 |  | RD$ 1,051.26 | RD$ 42,050.40 |  |
| 56101904 | Bases o patas o extensiones de patas para muebles | Unidad | 10 |  | RD$ 174.17 | RD$ 1,741.70 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 842,557.59 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP040 | Servicios de Hospedaje Barahona | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Paquete | 1 |  | RD$ 440,000.00 | RD$ 440,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Paquete | 1 |  | RD$ 275,000.00 | RD$ 275,000.00 |  |
| 90111503 | Hospedajes de cama y desayuno | Paquete | 1 |  | RD$ 275,000.00 | RD$ 275,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 990,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP041 | Adquisición de Bonos de Compra | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 31-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 49101705 | Certificados | Unidad | 2000 |  | RD$ 1,000.00 | RD$ 2,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP042 | Contratación de Servicios de Catering | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 3,500,000.00 | RD$ 3,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP043 | Contratación de Servicios de Catering | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 19-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 23-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 75,000.00 | RD$ 75,000.00 |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 550,000.00 | RD$ 550,000.00 |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 2,500,000.00 | RD$ 2,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,125,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP044 | Adquisición de Artículos de Protección de Personal | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 50 |  | RD$ 354.00 | RD$ 17,700.00 |  |
| 40142504 | Filtros (coladores) de vapor | Unidad | 15 |  | RD$ 930.30 | RD$ 13,954.50 |  |
| 42295435 | Protectores o escudos para oídos | Unidad | 10 |  | RD$ 1,888.92 | RD$ 18,889.20 |  |
| 43222503 | Equipos de seguridad de evaluación de vulnerabilidad | Unidad | 15 |  | RD$ 3,563.60 | RD$ 53,454.00 |  |
| 43222503 | Equipos de seguridad de evaluación de vulnerabilidad | Unidad | 1 |  | RD$ 10,328.13 | RD$ 10,328.13 |  |
| 46161508 | Conos o delineadores de tráfico | Unidad | 6 |  | RD$ 1,032.19 | RD$ 6,193.14 |  |
| 46181504 | Guantes de protección | Unidad | 20 |  | RD$ 9,670.00 | RD$ 193,400.00 |  |
| 46181504 | Guantes de protección | Unidad | 10 |  | RD$ 13,000.00 | RD$ 130,000.00 |  |
| 46181504 | Guantes de protección | Unidad | 200 |  | RD$ 665.42 | RD$ 133,083.00 |  |
| 46181504 | Guantes de protección | Unidad | 5 |  | RD$ 7,670.00 | RD$ 38,350.00 |  |
| 46181507 | Chalecos de seguridad | Unidad | 74 |  | RD$ 349.28 | RD$ 25,846.72 |  |
| 46181525 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | Unidad | 200 |  | RD$ 1,000.00 | RD$ 200,000.00 |  |
| 46181604 | Botas de seguridad | Unidad | 200 |  | RD$ 4,000.00 | RD$ 800,000.00 |  |
| 46181605 | Zapatos de seguridad | Unidad | 100 |  | RD$ 5,267.00 | RD$ 526,700.00 |  |
| 46181704 | Cascos de seguridad | Unidad | 200 |  | RD$ 956.39 | RD$ 191,278.00 |  |
| 46181811 | Lentes protectores | Unidad | 10 |  | RD$ 300.00 | RD$ 3,000.00 |  |
| 46181811 | Lentes protectores | Unidad | 200 |  | RD$ 683.24 | RD$ 136,648.00 |  |
| 46182306 | Arneses o cinturones de seguridad | Unidad | 10 |  | RD$ 23,000.00 | RD$ 230,000.00 |  |
| 47131832 | Productos anti polvo | Unidad | 20 |  | RD$ 916.40 | RD$ 18,328.00 |  |
| 53102504 | Guantes o mitones | Unidad | 10 |  | RD$ 950.00 | RD$ 9,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,756,652.69 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP045 | Adquisición de Extintores y Servicio de Mantenimiento | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 50 |  | RD$ 1,770.00 | RD$ 88,500.00 |  |
| 46191601 | Extintores | Unidad | 40 |  | RD$ 5,310.00 | RD$ 212,400.00 |  |
| 46191601 | Extintores | Unidad | 20 |  | RD$ 5,310.00 | RD$ 106,200.00 |  |
| 46191601 | Extintores | Unidad | 20 |  | RD$ 10,620.00 | RD$ 212,400.00 |  |
| 46191601 | Extintores | Unidad | 10 |  | RD$ 73,160.00 | RD$ 731,600.00 |  |
| 73152101 | Servicio de mantenimiento de equipo industrial | Unidad | 1 |  | RD$ 480,000.00 | RD$ 480,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,831,100.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP046 | Contratación Servicios de Mensajería | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 06-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 15101505 | Combustible diesel | Unidad | 1 |  | RD$ 199,056.00 | RD$ 199,056.00 |  |
| 20102301 | Transporte de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 1,018,771.27 | RD$ 1,018,771.27 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 946,915.26 | RD$ 946,915.26 |  |
| 80161504 | Servicios de oficina | Unidad | 1 |  | RD$ 215,957.61 | RD$ 215,957.61 |  |
| 80161504 | Servicios de oficina | Unidad | 1 |  | RD$ 671,876.04 | RD$ 671,876.04 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,052,576.18 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP047 | Contratación Servicios de Monitoreo de Medios | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 83101808 | Monitoreo de la calidad de la energía | Unidad | 12 |  | RD$ 85,000.00 | RD$ 1,020,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,020,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP048 | Contratación de Grabación y edición de comercial para colocación en medio | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 04-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 2 |  | RD$ 765,592.00 | RD$ 1,531,184.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,531,184.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP049 | Contratación Servicios para Planificación 2019 (POA 2019) | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 31-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 90101603 | Servicios de cáterin | Unidad | 1 |  | RD$ 2,500,000.00 | RD$ 2,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP050 | Contratación Expansión BI | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 24-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 81111805 | Mantenimiento o soporte de sistemas patentados o autorizados | Paquete | 1 |  | RD$ 3,300,000.00 | RD$ 3,300,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,300,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP051 | Adquisición de Formularios | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 82111801 | Servicios de edición | Unidad | 250000 |  | RD$ 1.00 | RD$ 250,000.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 1845 |  | RD$ 290.28 | RD$ 535,566.60 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 500 |  | RD$ 236.00 | RD$ 118,000.00 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 1244 |  | RD$ 512.21 | RD$ 637,195.08 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 516 |  | RD$ 150.57 | RD$ 77,694.12 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 2010 |  | RD$ 150.57 | RD$ 302,645.70 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 996 |  | RD$ 127.26 | RD$ 126,747.72 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 516 |  | RD$ 150.57 | RD$ 77,694.12 |  |
| 82121507 | Impresión de papelería o formularios comerciales | Unidad | 600 |  | RD$ 104.43 | RD$ 62,658.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,188,201.34 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP052 | Contratación Servicios de Auditoria de Campo | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80101507 | Servicios de asesoramiento sobre tecnologías de la información | Unidad | 1 |  | RD$ 2,500,000.00 | RD$ 2,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP053 | Contratación Servicios de Mantenimiento EDESUR | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 72101505 | Servicios de cerrajería | Unidad | 1 |  | RD$ 50,672.57 | RD$ 50,672.57 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 50,672.57 | RD$ 50,672.57 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 287,144.57 | RD$ 287,144.57 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 743,197.70 | RD$ 743,197.70 |  |
| 80111701 | Servicios de contratación de personal | Unidad | 1 |  | RD$ 557,398.27 | RD$ 557,398.27 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,689,085.68 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP054 | Adecuación Provincia San Cristobal | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,340,895.20 | RD$ 1,340,895.20 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 2,221,861.31 | RD$ 2,221,861.31 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 432,870.00 | RD$ 432,870.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,995,626.51 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP055 | Proyecto de Eficiencia de Espacios T. Serrano y T. Cristal | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 1,893,131.54 | RD$ 1,893,131.54 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 3,700,259.00 | RD$ 3,700,259.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,593,390.54 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP056 | Contratación Servicios de Consultoría | Servicios: Consultoría basada en la calidad de los servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80101504 | Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica | Unidad | 1 |  | RD$ 3,752,500.00 | RD$ 3,752,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,752,500.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP057 | Contratación Servicios de Consultoría | Servicios: Consultoría basada en la calidad de los servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-10-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80101504 | Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica | Unidad | 1 |  | RD$ 3,447,500.00 | RD$ 3,447,500.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,447,500.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP058 | Adquisición de Células Fotovoltaicas (Fotoceldas) | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 12-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 32111701 | Células fotovoltaicas | Unidad | 10099 |  | RD$ 297.50 | RD$ 3,004,444.43 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,004,444.43 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP059 | Adquisición de Bases Cortacircuitos | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 12-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121612 | Fusibles de cuchilla | Unidad | 650 |  | RD$ 5,165.31 | RD$ 3,357,451.53 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,357,451.53 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP060 | Equipos de Prueba y Ensayo | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 20122004 | Accesorios de prueba | Unidad | 1 |  | RD$ 200,000.00 | RD$ 200,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 3 |  | RD$ 25,000.00 | RD$ 75,000.00 |  |
| 41113601 | Amperímetros | Unidad | 5 |  | RD$ 3,000.00 | RD$ 15,000.00 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 1 |  | RD$ 129,800.00 | RD$ 129,800.00 |  |
| 41113637 | Medidores de voltaje o de corriente | Unidad | 2 |  | RD$ 140,000.00 | RD$ 280,000.00 |  |
| 41113642 | Probador de circuitos | Unidad | 2 |  | RD$ 40,000.00 | RD$ 80,000.00 |  |
| 41113642 | Probador de circuitos | Unidad | 1 |  | RD$ 236,000.00 | RD$ 236,000.00 |  |
| 41116203 | Accesorios para monitores o medidores | Unidad | 2 |  | RD$ 98,736.00 | RD$ 197,472.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,213,272.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP061 | Adquisición de Materiales para Trabajos con Tensión | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 04-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 27112105 | Pinzas | Unidad | 3 |  | RD$ 120,970.58 | RD$ 362,911.74 |  |
| 27112105 | Pinzas | Unidad | 2 |  | RD$ 177,000.00 | RD$ 354,000.00 |  |
| 31211912 | Varillas telescópicas | Unidad | 6 |  | RD$ 25,621.64 | RD$ 153,729.84 |  |
| 31211912 | Varillas telescópicas | Unidad | 9 |  | RD$ 31,191.11 | RD$ 280,720.00 |  |
| 32101519 | Detectores | Unidad | 154 |  | RD$ 16,745.91 | RD$ 2,578,870.29 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,730,231.87 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP062 | Adquisición de Lámparas y Bombillos | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 30151601 | Plafones de tejado | Unidad | 53 |  | RD$ 1,367.95 | RD$ 72,501.28 |  |
| 39101605 | Lámparas fluorescentes | Unidad | 18 |  | RD$ 7,800.00 | RD$ 140,400.00 |  |
| 41121515 | Bombillos de pipetas | Unidad | 885 |  | RD$ 180.00 | RD$ 159,300.00 |  |
| 41121515 | Bombillos de pipetas | Unidad | 400 |  | RD$ 236.00 | RD$ 94,400.00 |  |
| 39111801 | Balastos de lámparas | Unidad | 300 |  | RD$ 393.51 | RD$ 118,052.94 |  |
| 39121701 | Soportes eléctricos | Unidad | 400 |  | RD$ 295.00 | RD$ 118,000.00 |  |
| 39121701 | Soportes eléctricos | Unidad | 400 |  | RD$ 354.00 | RD$ 141,600.00 |  |
| 42281506 | Dispositivos o accesorios eléctricos para limpieza de instrumentos | Unidad | 200 |  | RD$ 236.00 | RD$ 47,200.00 |  |
| 42281704 | Limpiadores o detergentes para instrumentos | Unidad | 300 |  | RD$ 179.01 | RD$ 53,701.80 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 945,156.02 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP063 | Adquisición de Generadores de Emergencia | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24101602 | Montacargas | Unidad | 1 |  | RD$ 679,680.00 | RD$ 679,680.00 |  |
| 26111601 | Generadores diesel | Unidad | 6 |  | RD$ 160,000.00 | RD$ 960,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,639,680.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP065 | Adquisición de Pin de Reconocimiento y Bordados | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 53141505 | Botones | Unidad | 520 |  | RD$ 35.00 | RD$ 18,200.00 |  |
| 53102516 | Gorras | Unidad | 130 |  | RD$ 470.00 | RD$ 61,100.00 |  |
| 53121601 | Bolsos o carteras | Unidad | 130 |  | RD$ 400.00 | RD$ 52,000.00 |  |
| 60101402 | Botones de premio | Unidad | 1000 |  | RD$ 800.00 | RD$ 800,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 931,300.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP066 | Adquisición de Materiales de Comunicación | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 11101716 | Estaño | Unidad | 4 |  | RD$ 2,086.00 | RD$ 8,344.00 |  |
| 23171511 | Herramientas de soldadura | Unidad | 300 |  | RD$ 300.00 | RD$ 90,000.00 |  |
| 26111702 | Pilas alcalinas | Unidad | 25 |  | RD$ 196.00 | RD$ 4,900.00 |  |
| 26111701 | Baterías recargables | Unidad | 10 |  | RD$ 6,800.00 | RD$ 68,000.00 |  |
| 26111701 | Baterías recargables | Unidad | 5 |  | RD$ 6,000.00 | RD$ 30,000.00 |  |
| 26111701 | Baterías recargables | Unidad | 8 |  | RD$ 6,000.00 | RD$ 48,000.00 |  |
| 26111701 | Baterías recargables | Unidad | 6 |  | RD$ 6,000.00 | RD$ 36,000.00 |  |
| 26111701 | Baterías recargables | Unidad | 5 |  | RD$ 6,000.00 | RD$ 30,000.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 1 |  | RD$ 7,000.00 | RD$ 7,000.00 |  |
| 26111704 | Cargadores de baterías | Unidad | 60 |  | RD$ 700.00 | RD$ 42,000.00 |  |
| 26121607 | Cable de fibra óptica | Unidad | 5 |  | RD$ 1,357.00 | RD$ 6,785.00 |  |
| 26121609 | Cable de redes | Unidad | 1 |  | RD$ 6,000.00 | RD$ 6,000.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 5 |  | RD$ 4,500.00 | RD$ 22,500.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 30 |  | RD$ 994.00 | RD$ 29,820.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 30 |  | RD$ 1,197.00 | RD$ 35,910.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 500 |  | RD$ 300.00 | RD$ 150,000.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 30 |  | RD$ 1,758.00 | RD$ 52,740.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 30 |  | RD$ 761.00 | RD$ 22,830.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 50 |  | RD$ 743.00 | RD$ 37,150.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 25 |  | RD$ 109.00 | RD$ 2,725.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 25 |  | RD$ 195.00 | RD$ 4,875.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 100 |  | RD$ 94.00 | RD$ 9,400.00 |  |
| 26121636 | Cables de alimentación | Unidad | 250 |  | RD$ 91.00 | RD$ 22,750.00 |  |
| 27113202 | Kit de herramientas para ajustar rodamiento | Unidad | 2 |  | RD$ 1,000.00 | RD$ 2,000.00 |  |
| 31161507 | Tornillos roscadores | Unidad | 500 |  | RD$ 163.98 | RD$ 81,990.00 |  |
| 31161507 | Tornillos roscadores | Unidad | 25 |  | RD$ 2.00 | RD$ 50.00 |  |
| 31162304 | Regletas de montaje | Unidad | 125 |  | RD$ 400.00 | RD$ 50,000.00 |  |
| 31162414 | Abrazadera | Unidad | 8 |  | RD$ 65.00 | RD$ 520.00 |  |
| 32121501 | Capacitores fijos | Unidad | 300 |  | RD$ 50.33 | RD$ 15,100.00 |  |
| 39121108 | Accesorios del panel de control o distribución | Unidad | 1 |  | RD$ 74,625.56 | RD$ 74,625.56 |  |
| 39121108 | Accesorios del panel de control o distribución | Unidad | 1 |  | RD$ 135,280.30 | RD$ 135,280.30 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 25 |  | RD$ 96.00 | RD$ 2,400.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 15 |  | RD$ 90.00 | RD$ 1,350.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 100 |  | RD$ 3,615.23 | RD$ 361,523.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 110 |  | RD$ 2,789.09 | RD$ 306,800.00 |  |
| 39121405 | Terminales de cable o alambre | Unidad | 3 |  | RD$ 590.00 | RD$ 1,770.00 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 50 |  | RD$ 300.00 | RD$ 15,000.00 |  |
| 40142115 | Tubería de plástico | Unidad | 5 |  | RD$ 468.00 | RD$ 2,340.00 |  |
| 40142613 | Conectores de tubo | Unidad | 10 |  | RD$ 300.00 | RD$ 3,000.00 |  |
| 40142613 | Conectores de tubo | Unidad | 10 |  | RD$ 500.00 | RD$ 5,000.00 |  |
| 40142613 | Conectores de tubo | Unidad | 6 |  | RD$ 2,500.00 | RD$ 15,000.00 |  |
| 40142613 | Conectores de tubo | Unidad | 5 |  | RD$ 885.00 | RD$ 4,425.00 |  |
| 40142613 | Conectores de tubo | Unidad | 10 |  | RD$ 300.00 | RD$ 3,000.00 |  |
| 43191614 | Convertidores de voz para teléfonos | Unidad | 1 |  | RD$ 7,324.00 | RD$ 7,324.00 |  |
| 43201402 | Tarjetas de módulos de memoria | Unidad | 5 |  | RD$ 21,350.00 | RD$ 106,750.00 |  |
| 43201402 | Tarjetas de módulos de memoria | Unidad | 25 |  | RD$ 2,200.00 | RD$ 55,000.00 |  |
| 43201402 | Tarjetas de módulos de memoria | Unidad | 25 |  | RD$ 4,100.00 | RD$ 102,500.00 |  |
| 43201402 | Tarjetas de módulos de memoria | Unidad | 75 |  | RD$ 2,200.00 | RD$ 165,000.00 |  |
| 43201402 | Tarjetas de módulos de memoria | Unidad | 10 |  | RD$ 4,100.00 | RD$ 41,000.00 |  |
| 43201803 | Unidades de disco duro | Unidad | 25 |  | RD$ 4,000.00 | RD$ 100,000.00 |  |
| 43201803 | Unidades de disco duro | Unidad | 50 |  | RD$ 3,700.00 | RD$ 185,000.00 |  |
| 43202206 | Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento | Unidad | 3 |  | RD$ 8,200.00 | RD$ 24,600.00 |  |
| 43222817 | Repetidores de telecomunicaciones | Unidad | 4 |  | RD$ 1,392.00 | RD$ 5,568.00 |  |
| 46171501 | Candados | Unidad | 201 |  | RD$ 2,000.00 | RD$ 402,000.00 |  |
| 46171621 | Grabadoras de video o audio de vigilancia | Unidad | 25 |  | RD$ 80.00 | RD$ 2,000.00 |  |
| 46171621 | Grabadoras de video o audio de vigilancia | Unidad | 25 |  | RD$ 113.00 | RD$ 2,825.00 |  |
| 56101530 | Gabinetes de almacenamiento | Unidad | 1 |  | RD$ 50,300.00 | RD$ 50,300.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 2 |  | RD$ 1,200.00 | RD$ 2,400.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 5 |  | RD$ 26,971.44 | RD$ 134,857.20 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 1500 |  | RD$ 323.00 | RD$ 484,500.00 |  |
| 60104912 | Alambres o cables eléctricos | Unidad | 4 |  | RD$ 650.00 | RD$ 2,600.00 |  |
| 60141204 | Triciclos o carretillas | Unidad | 2 |  | RD$ 5,000.00 | RD$ 10,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,733,127.06 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP067 | Implementación software de administración de eventos | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 05-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43211501 | Servidores de computador | Unidad | 1 |  | RD$ 3,500,000.00 | RD$ 3,500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP068 | Mantenimiento Plataforma Infraestructura Services Desk | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,942,725.00 | RD$ 1,942,725.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,942,725.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP069 | Adquisición Licenciamiento Mc Afee | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 31-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 283 |  | RD$ 353.50 | RD$ 100,040.50 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 936,650.00 | RD$ 936,650.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,036,690.50 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP070 | Adquisición Renovación Servidores DELL | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 19-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 18-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 252,532.00 | RD$ 252,532.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 3,247,468.00 | RD$ 3,247,468.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,500,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP071 | Renovación Solar Winds | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 700,000.00 | RD$ 700,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 502,546.75 | RD$ 502,546.75 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,202,546.75 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP072 | Renovación Annual Control-M | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 12-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 2,100,000.00 | RD$ 2,100,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,100,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP073 | Comparación de Precios Obra Civil SSEE Paraíso | Obras | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 50,000,000.00 | RD$ 50,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 50,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP074 | Licenciamiento BI | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 05-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,367,915.38 | RD$ 1,367,915.38 |  |
| 81111508 | Servicios de implementación de aplicaciones | Unidad | 15 |  | RD$ 133,333.33 | RD$ 2,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,367,915.38 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP075 | Adquisición Equipos y Materiales de Refrigeración | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 25174004 | Refrigerante de motor | Unidad | 3 |  | RD$ 9,711.40 | RD$ 29,134.20 |  |
| 39121529 | Contactores | Unidad | 30 |  | RD$ 414.71 | RD$ 12,441.30 |  |
| 39121529 | Contactores | Unidad | 28 |  | RD$ 1,196.87 | RD$ 33,512.36 |  |
| 39121529 | Contactores | Unidad | 20 |  | RD$ 231.00 | RD$ 4,620.00 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 2 |  | RD$ 175,000.00 | RD$ 350,000.00 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 20 |  | RD$ 3,420.31 | RD$ 68,406.20 |  |
| 40101604 | Ventiladores | Unidad | 20 |  | RD$ 3,442.79 | RD$ 68,855.80 |  |
| 40101701 | Aires acondicionados | Unidad | 1 |  | RD$ 48,734.00 | RD$ 48,734.00 |  |
| 40101701 | Aires acondicionados | Unidad | 4 |  | RD$ 45,000.00 | RD$ 180,000.00 |  |
| 40101701 | Aires acondicionados | Unidad | 2 |  | RD$ 450,000.00 | RD$ 900,000.00 |  |
| 40101701 | Aires acondicionados | Unidad | 8 |  | RD$ 160,000.00 | RD$ 1,280,000.00 |  |
| 40151601 | Compresores de aire | Unidad | 6 |  | RD$ 16,200.00 | RD$ 97,200.00 |  |
| 40151601 | Compresores de aire | Unidad | 5 |  | RD$ 35,000.00 | RD$ 175,000.00 |  |
| 40151607 | Compresores refrigerantes | Unidad | 30 |  | RD$ 2,914.60 | RD$ 87,438.00 |  |
| 76111602 | Limpieza de conductos de aire | Unidad | 20 |  | RD$ 396.19 | RD$ 7,923.80 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,343,265.66 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP076 | Diseño y Construcción de Punto Verde | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 24-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 70131702 | Evaluación de tierras | Unidad | 1 |  | RD$ 285,000.00 | RD$ 285,000.00 |  |
| 80111618 | Servicios temporales de construcción | Unidad | 1 |  | RD$ 500,000.00 | RD$ 500,000.00 |  |
| 93142009 | Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | Unidad | 1 |  | RD$ 5,000,000.00 | RD$ 5,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,785,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP077 | Adquisición de UPS | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 10 |  | RD$ 7,500.00 | RD$ 75,000.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 50 |  | RD$ 1,300.00 | RD$ 65,000.00 |  |
| 26111703 | Baterías para vehículos | Unidad | 150 |  | RD$ 1,500.00 | RD$ 225,000.00 |  |
| 32121705 | Inversores | Unidad | 1 |  | RD$ 172,000.00 | RD$ 172,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 10 |  | RD$ 100,000.00 | RD$ 1,000,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 2 |  | RD$ 50,000.00 | RD$ 100,000.00 |  |
| 81111812 | Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador | Unidad | 1 |  | RD$ 150,000.00 | RD$ 150,000.00 |  |
| 81111812 | Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador | Unidad | 1 |  | RD$ 400,000.00 | RD$ 400,000.00 |  |
| 81111812 | Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador | Unidad | 1 |  | RD$ 250,000.00 | RD$ 250,000.00 |  |
| 81111814 | Servicio de colocación | Unidad | 1 |  | RD$ 65,000.00 | RD$ 65,000.00 |  |
| 81111814 | Servicio de colocación | Unidad | 3 |  | RD$ 65,000.00 | RD$ 195,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,697,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP078 | Adquisición de UPS | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 20-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121011 | Fuentes ininterrumpibles de potencia | Unidad | 2 |  | RD$ 600,000.00 | RD$ 1,200,000.00 |  |
| 39121011 | Fuentes ininterrumpibles de potencia | Unidad | 2 |  | RD$ 470,000.00 | RD$ 940,000.00 |  |
| 43201509 | Módulos de intercambio de comunicación de datos | Unidad | 1 |  | RD$ 600,000.00 | RD$ 600,000.00 |  |
| 39121011 | Fuentes ininterrumpibles de potencia | Unidad | 3 |  | RD$ 50,000.00 | RD$ 150,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,890,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP079 | Servicios de Cableado Estructurado | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 15-07-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 465 |  | RD$ 8,000.00 | RD$ 3,720,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,720,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP080 | Servicios de Cableado Estructurado | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 10-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43232910 | Software inalámbrico | Unidad | 3 |  | RD$ 16,708.00 | RD$ 50,124.00 |  |
| 43232910 | Software inalámbrico | Unidad | 1 |  | RD$ 16,708.80 | RD$ 16,708.80 |  |
| 46171619 | Sistemas de seguridad o de control de acceso | Unidad | 428 |  | RD$ 8,000.00 | RD$ 3,424,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,490,832.80 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP081 | Implementación Sistema de Aires de precisión | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 24-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 2 |  | RD$ 1,021,008.33 | RD$ 2,042,016.67 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,042,016.67 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP082 | Renovación Smartnet | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 355,599.82 | RD$ 355,599.82 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,115,088.22 | RD$ 1,115,088.22 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,470,688.04 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP083 | Plataforma Telecomunicaciones ITCs | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 05-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 09-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 34 |  | RD$ 101,851.85 | RD$ 3,462,962.90 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,462,962.90 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP085 | Mantenimiento Plataforma Telecomunicaciones | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-02-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 27-03-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,495,543.50 | RD$ 1,495,543.50 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 500,000.00 | RD$ 500,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 500,000.00 | RD$ 500,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,495,543.50 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP086 | Renovación garantías equipos Dell (hardware) | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-07-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 1,442,532.00 | RD$ 1,442,532.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 1,442,532.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP087 | Adquisición de UPS | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 22-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 26-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121011 | Fuentes ininterrumpibles de potencia | Unidad | 1 |  | RD$ 1,800,000.00 | RD$ 1,800,000.00 |  |
| 39121108 | Accesorios del panel de control o distribución | Unidad | 2 |  | RD$ 122,500.00 | RD$ 245,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,045,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP088 | Renovación plataforma del CPD | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 25-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 42272220 | Accesorios para ventiladores | Unidad | 2 |  | RD$ 45,000.00 | RD$ 90,000.00 |  |
| 43231512 | Software de manejo de licencias | Unidad | 1 |  | RD$ 2,608,087.91 | RD$ 2,608,087.91 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,698,087.91 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP089 | Adquisición de Obsequios Día de las Madres | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 14-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 14111601 | Papel o bolsas o cajas de regalo | Unidad | 1220 |  | RD$ 2,049.18 | RD$ 2,499,999.60 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,499,999.60 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP090 | Adquisición de Obsequios Día del Padre | Bienes | Comparación de Precios |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 30-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 29-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 14111601 | Papel o bolsas o cajas de regalo | Unidad | 1900 |  | RD$ 1,315.79 | RD$ 2,500,001.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,500,001.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP091 | Adquisición de Uniformes para el Personal Operativo y Coro de EDESUR | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 15-03-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 1 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-04-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 53103001 | Camisetas (t-shirts) para hombre | Unidad | 1500 |  | RD$ 275.00 | RD$ 412,500.00 |  |
| 53103001 | Camisetas (t-shirts) para hombre | Unidad | 130 |  | RD$ 400.00 | RD$ 52,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 1200 |  | RD$ 850.00 | RD$ 1,020,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 100 |  | RD$ 1,000.00 | RD$ 100,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 800 |  | RD$ 950.00 | RD$ 760,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 540 |  | RD$ 500.00 | RD$ 270,000.00 |  |
| 60101811 | Vestimentas | Unidad | 50 |  | RD$ 3,600.00 | RD$ 180,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 2,794,500.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU013 | Servicios de Laminado de Ventanas | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 05-06-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 30-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 60111405 | Decoraciones para adherir a las ventanas | Unidad | 1 |  | RD$ 95,000.00 | RD$ 95,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 95,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CM041 | Suministro e Instalación de Alfombras y Cortinas | Bienes | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 31-08-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 52101502 | Alfombras | Unidad | 1 |  | RD$ 194,841.60 | RD$ 194,841.60 |  |
| 52101502 | Alfombras | Unidad | 1 |  | RD$ 258,000.00 | RD$ 258,000.00 |  |
| 52131501 | Cortinas | Unidad | 1 |  | RD$ 204,700.00 | RD$ 204,700.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 657,541.60 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP042 | Adquisición de Sistema D/Extracción y Filtraje D/Gases | Bienes | Compras Menores |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 06-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 41103310 | Instrumentos para medir la concentración de gas o vapor | Unidad | 1 |  | RD$ 472,000.00 | RD$ 472,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 472,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN020 | Actividades de Integración | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 05-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80141607 | Gestión de eventos | Unidad | 18 |  | RD$ 500,000.00 | RD$ 9,000,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 9,000,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN019 | Servicio Conservación Planta Física Subestaciones | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 05-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 76111701 | Servicios de limpieza de terrenos en obras | Unidad | 1 |  | RD$ 5,336,298.00 | RD$ 5,336,298.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 5,336,298.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| LPN021 | Alquiler salón de eventos, catering, pantallas, decoración, sonido, audiovisuales | Servicios | Licitación Pública |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 05-11-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 80141607 | Gestión de eventos | Unidad | 1 |  | RD$ 7,420,000.00 | RD$ 7,420,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 7,420,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP118 | Sistema de Control de Asistencia | Servicios | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 05-09-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 10-10-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 4 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 26101751 | Controles electrónicos de motor | Unidad | 1 |  | RD$ 4,501,282.56 | RD$ 4,501,282.56 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 4,501,282.56 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CDU014 | Suministro e Instalación Tanques de Agua 120 Gls Torre Serrano | Servicios | Compras por debajo del Umbral |  | Sí |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 01-04-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 01-05-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 24111810 | Tanques de almacenamiento de agua | Unidad | 2 |  | RD$ 58,000.00 | RD$ 116,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 116,000.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP120 | Materiales de Aseguramiento de Energía | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-05-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-06-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 2 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 38 |  | RD$ 230.00 | RD$ 8,740.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 1000 |  | RD$ 64.40 | RD$ 64,400.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 450 |  | RD$ 4,200.00 | RD$ 1,890,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 500 |  | RD$ 682.02 | RD$ 341,010.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 2000 |  | RD$ 2.00 | RD$ 4,000.00 |  |
| 41111928 | Sensores de corriente | Unidad | 1000 |  | RD$ 475.00 | RD$ 475,000.00 |  |
| 43202206 | Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento | Unidad | 500 |  | RD$ 1,440.00 | RD$ 720,000.00 |  |
| 43222612 | Interruptores de red | Unidad | 500 |  | RD$ 322.96 | RD$ 161,480.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,664,630.00 |  |
| NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN | FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN | OBJETO DE CONTRATACIÓN | PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  | DESTINADO A MIPYMES | CÓDIGO SNIP |  |
| CP119 | Materiales de Aseguramiento de Energía | Bienes | Comparación de Precios |  | No |  |  |
| FECHA DE NECESSIDAD | FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA | 20-08-2018 | LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA |  | Región | OZAMA O METROPOLITANA |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Provincia | Distrito Nacional |  |
|  | FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN | 19-09-2018 |  |  | Municipio | Distrito Nacional |  |
|  | TRIMESTRE | 3 |  |  | Distrito Municipal |  |  |
| CÓDIGO CATÁLOGO | ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL ESTIMADA |  | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | MONTO TOTAL ESTIMADO |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 550 |  | RD$ 4,200.00 | RD$ 2,310,000.00 |  |
| 39121311 | Accesorios eléctricos | Unidad | 500 |  | RD$ 682.02 | RD$ 341,010.00 |  |
| 43202206 | Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento | Unidad | 500 |  | RD$ 1,440.00 | RD$ 720,000.00 |  |
| 43222612 | Interruptores de red | Unidad | 500 |  | RD$ 322.96 | RD$ 161,480.00 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL COMPRA ESTIMADA | RD$ 3,532,490.00 |  |

Plan Anual de Compras y Contrataciones

EDENORTE

| CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O CONTRATACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | COSTO TOTAL UNITARIO | AREA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 - Ferretería | JUEGO DE BARRENAS P/ METAL 1/16-1/2" | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 944.00 | 1,888.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BRIDA DE SUJECION PLASTICA 9 mm X 305 mm | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 5.00 | 2,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | AGUA DESTILADA | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 50.00 | 5,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BORNERA SECCI.CORRIENTE Y TEN. 500V.57A | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 50.00 | 50,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HILOS | Metro |  | 25,000 |  |  | 25,000 | 150.00 | 3,750,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BRIDA DE SUJECION PLASTICA 5 mm X 152 mm | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 5.00 | 10,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | BULTO PARA HERRAMIENTAS | Unidad |  | 13 |  |  | 13 | 5,900.00 | 76,700.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO AWG 6 DE 3 HILOS | Metro |  | 23,769 |  |  | 23,769 | 37.87 | 900,041.71 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | ARMARIO INSTALACIÓN PUNTO FRONTERA | Unidad |  | 9 |  |  | 9 | 35,636.00 | 320,724.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | LUMINARIA APS 240V 250W | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 5,143.17 | 10,286,336.46 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 15-30/5 | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 69,620.00 | 696,200.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MODULO TRANSF 1F 12.5KV R 5-10/5 | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 69,620.00 | 1,044,300.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 15-30/5 | Unidad |  | 40 |  |  | 40 | 118,000.00 | 4,720,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 25-50/5 | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 118,000.00 | 2,360,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 5-10/5 | Unidad |  | 46 |  |  | 46 | 118,000.00 | 5,428,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 75-150/5 | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 118,000.00 | 236,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PARARRAYO 3KV OXIDO METALICO | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 1,298.00 | 7,788.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | PARARRAYO AUTOVALVULA 34.5KV-10KA | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 19,897.84 | 119,387.04 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 300DAN 10.5M | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 15,330.21 | 4,599,062.51 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 10.5M | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 18,690.93 | 5,607,278.58 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3010 - Materiales estructurales: formas básicas | POSTE HORMIGON ARMADO VIB 500DAN 12M | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 20,963.28 | 6,288,984.17 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | PULIDORA | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,347.36 | 2,347.36 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | RELE CONTACTOR 125VDC 4 CONTACTO NC/NO | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 2,000.00 | 40,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | RELE CONTACTOR 48VDC 4 CONTACTO NC/NO | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 2,000.00 | 40,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SECCIONADOR 13,2KV 600AMP | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 13,621.91 | 4,086,573.35 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SECCIONADOR MONOPOLAR 14.4KV 1200AMP | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 29,028.00 | 870,840.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRAF 1F PM 50KVA LF/FF/7200/120-240V | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 118,471.27 | 592,356.33 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRAF 1F PM 75KVA LF/FF/7200/120-240V | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 144,027.92 | 720,139.62 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 25 KVA | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 54,708.46 | 5,470,845.59 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 50 KVA | Unidad |  | 250 |  |  | 250 | 90,057.14 | 22,514,284.95 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRANSF TP 1Ø CSP 7.2KV 75 KVA | Unidad |  | 250 |  |  | 250 | 120,001.46 | 30,000,364.52 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | VOLTISTIK | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 116,250.00 | 116,250.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3010 - Materiales estructurales: formas básicas | INT. VD4M1712-31,1250A, 17.5KV, 31.5KA | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 1,800,000.00 | 3,600,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3010 - Materiales estructurales: formas básicas | INTERRUPTOR 69 KV | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 5,428,000.00 | 5,428,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3010 - Materiales estructurales: formas básicas | CELDA MT 15 KV | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 1,960,000.00 | 9,800,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GABINETE PROTECCION SS/AA | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 150,000.00 | 750,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | LANTRONIX UDS2100 | Unidad |  | 68 |  |  | 68 | 16,756.00 | 1,139,408.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | POSTE METALICO CHAPA 300 DAN 10,5 M | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 30,090.00 | 1,504,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | RELEY PROTECC DIF TRANSF DESV 125 VCC 5A | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 290,000.00 | 1,450,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | OUTBOUND MODULATION UNIT (OMU) | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 1,122,451.99 | 2,244,903.98 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | OUTBOUND PICK-UP (IPU) | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 22,033.55 | 132,201.30 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | EQUIPO PRUEBA D/MEDIDORES (PRTU) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 465,647.71 | 465,647.71 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | RELEY SOB INTEN 3F+N OCILO 125VCC 5A | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 161,000.00 | 1,610,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | EQUIPO CONTROL & RECIEVING UNIT (CRU) | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 838,877.34 | 3,355,509.36 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PELADORA CABLES URD | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 17,700.00 | 17,700.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOTELLA GAS SF6 | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 118,000.00 | 354,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE 1/0AWG THHN-THWN 600V | Metro |  | 4,255 |  |  | 4,255 | 466.10 | 1,983,255.50 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CABLE ACERO GALVANIZADO P/RETENIDA 3/8" | Metro |  | 30,000 |  |  | 30,000 | 38.56 | 1,156,942.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE CU MULTIFIBRA #10AWG | Metro |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 20.00 | 60,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CABLE CU MULTIFIBRA #14AWG | Metro |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 15.00 | 22,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | CABLE ENGOMADO #12/3 AWG THHN | Metro |  | 500 |  |  | 500 | 89.74 | 44,870.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3010 - Materiales estructurales: formas básicas | CANALETA PLASTICA 2"X2" | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 700.00 | 35,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONDUCTOR TRIPLEX 4/0 AWG - N2/0 | Metro |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 293.34 | 2,933,362.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONDUCTOR DE COBRE #2-0 AWG TIPO THHN | Metro |  | 6,410 |  |  | 6,410 | 276.04 | 1,769,399.73 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE CU 4/3 AWG | Metro |  | 4,600 |  |  | 4,600 | 556.96 | 2,562,016.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONDUCTOR TRIPLEX 2/0 AWG - N2/0 | Metro |  | 150,000 |  |  | 150,000 | 211.42 | 31,713,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | DISOLVENTE (THINNER) | G/L |  | 30 |  |  | 30 | 285.60 | 8,567.86 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TAPE D/VINILO | Rollo |  | 700 |  |  | 700 | 200.00 | 140,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TUBERÍA LIQUID TIGHT DE 2" | Metro |  | 1,678 |  |  | 1,678 | 354.26 | 594,447.61 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE CONTROL SJTW 14AWG X 12 HILOS | Metro |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 500.00 | 1,500,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 4 HILOS | Metro |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 250.00 | 500,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE CU MULTIFIBRA #2 AWG | Metro |  | 200 |  |  | 200 | 100.00 | 20,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE DUPLEX # 2 | Metro |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 103.84 | 1,038,400.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE COBRE DESNUDO 350 MCM | Metro |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 1,374.98 | 4,124,949.60 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CABLE CONTROL SJTW 4 HILOS # 12 | Metro |  | 1,513 |  |  | 1,513 | 120.07 | 181,658.35 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE CONTROL SJTW 10AWG X 2 HILOS | Metro |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 225.00 | 450,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE CONTROL 4 X 8 AWG | Metro |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 165.20 | 165,200.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE COBRE DESNUDO 4/0 19 HILOS AWG | Metro |  | 2,500 |  |  | 2,500 | 850.00 | 2,125,003.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE AZUL #14AWG | Metro |  | 1,200 |  |  | 1,200 | 23.87 | 28,645.68 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE MARRON #14AWG | Metro |  | 1,200 |  |  | 1,200 | 23.87 | 28,645.68 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | Guante Poly Nitrino | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 68.47 | 2,054.10 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL DE COMPRESION TIPO PIN 2/0 | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 547.52 | 1,095,031.15 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TERMINAL DE COMPRESION TIPO PIN 477 MCM | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 339.57 | 679,139.56 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | AISLADOR POLIMÉRICO T/SUSPENSIÓN 13.2KV | Unidad |  | 2,500 |  |  | 2,500 | 596.89 | 1,492,237.08 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | AISLADOR PORC. TIPO CARRETE ANSI 53-2 | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 22.51 | 22,507.32 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-1 | Unidad |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 649.21 | 3,246,057.08 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | AISLADOR PORC.TIPO LINE POST ANSI 57-3 | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 1,641.38 | 492,414.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | ALICATE PRESION | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 470.80 | 1,883.19 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4"X21/4" D 5/8" | Unidad |  | 20,000 |  |  | 20,000 | 21.80 | 436,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | Unidad |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 2.41 | 24,142.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | ARO DE SEGURIDAD CON TORNILLO | Unidad |  | 107,805 |  |  | 107,805 | 87.32 | 9,413,532.60 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | BAQUELITA CL100 | Unidad |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 118.00 | 590,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BARRENA 5/8" P/CONCRETO 5/8 X 22 | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 5,900.00 | 29,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BARRENA P/METAL 5/8" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 325.28 | 6,505.60 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BASE CIRCULAR PARA MEDIDOR SOCKET TIPO RESIDENCIAL | Unidad |  | 65,610 |  |  | 65,610 | 368.16 | 24,154,977.60 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 16S | Unidad |  | 370 |  |  | 370 | 2,383.32 | 881,827.22 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOMBILLO APM 175W | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 126.26 | 252,520.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOMBILLO APS 150W | Unidad |  | 7,000 |  |  | 7,000 | 448.22 | 3,137,561.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOMBILLO APS 250W | Unidad |  | 8,000 |  |  | 8,000 | 476.12 | 3,808,964.48 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOMBILLO METAL HALIDE 1000W | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 1,728.95 | 51,868.50 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOMBILLO P/LUZ PILOTO | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 200.00 | 20,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | BRIDA SUJECCIÓN 360 X 9 MM | Unidad |  | 184,498 |  |  | 184,498 | 3.88 | 716,258.14 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 300MCM | Unidad |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 119.24 | 357,708.15 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CAJA AISLANTE CONECTOR CUÑA HASTA 556MCM | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 242.99 | 485,984.31 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CAJA D/HERRAMIENTA | Unidad |  | 7 |  |  | 7 | 11,800.00 | 82,600.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CELULA FOTOELECTRICA 240V/1000W | Unidad |  | 13,000 |  |  | 13,000 | 529.73 | 6,886,471.15 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CEPILLO D/ALAMBRE | Unidad |  | 16 |  |  | 16 | 177.00 | 2,832.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | COLLAR AMARRE EN FACHADA | Unidad |  | 157,296 |  |  | 157,296 | 30.00 | 4,718,187.90 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C 240 V | Unidad |  | 109,673 |  |  | 109,673 | 25.84 | 2,834,169.67 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECT A PRUEBA D/AGUA P/C 120 V | Unidad |  | 99,683 |  |  | 99,683 | 30.49 | 3,039,454.29 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR AMOVIBLE PARA ESTRIBO | Unidad |  | 1,100 |  |  | 1,100 | 603.57 | 663,927.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | CONECTOR CUÑA PRESIÓN AWG 4/0-4/0 | Unidad |  | 5,108 |  |  | 5,108 | 182.85 | 933,997.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | CONECTOR CUÑA PRESIÓN 4/0AWG -1/0AWG | Unidad |  | 474 |  |  | 474 | 273.88 | 129,818.17 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM -1/0AWG | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 423.71 | 211,857.20 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | CONECTOR CUÑA PRESION 477MCM -4/0AWG | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 500.00 | 250,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR CUÑA C/ESTRIBO (1/0 – 2/0) AWG | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 334.92 | 334,919.40 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECTOR CURVO LIQUID TAIGHT 2" | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 219.48 | 10,974.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECTOR CURVO PARA TUBERÍA LIQUID TIGHT 1” | Unidad |  | 286 |  |  | 286 | 142.49 | 40,750.71 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR PARA NEUTRO DESNUNO PARA ACOMETIDA EN BT | Unidad |  | 59,279 |  |  | 59,279 | 96.76 | 5,735,836.04 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR DE PERFORACION PARA CONDUCTOR AISLADO | Unidad |  | 119,470 |  |  | 119,470 | 92.04 | 10,996,018.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | CONECTOR PERNO PARTIDO 4/0 CU | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 354.00 | 17,700.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 1" | Unidad |  | 699 |  |  | 699 | 60.40 | 42,222.54 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 2" | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 116.43 | 11,643.06 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR RECTO TUBERIA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 3/4'' | Unidad |  | 94 |  |  | 94 | 76.85 | 7,223.61 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | ETIQUETA P/CT TP | Unidad |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 42.06 | 420,552.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TIRANTE 5/8" | Unidad |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 183.95 | 551,837.73 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FLEJE GALV 1-1/4''X1/4''X28'' ORIF 9/16" | Unidad |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 179.47 | 538,418.27 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLE EXPULSIÓN 40 A TIPO K | Unidad |  | 1,014 |  |  | 1,014 | 120.23 | 121,913.42 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 10.4 A TIPO D | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 141.64 | 283,282.60 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 140 A TIPO K | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 645.48 | 193,643.31 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4618 - Seguridad y protección personal | FUSIBLE EXPULSIÓN 200 A TIPO K | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 659.86 | 197,957.69 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 21 A TIPO D | Unidad |  | 700 |  |  | 700 | 148.12 | 103,682.27 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4618 - Seguridad y protección personal | FUSIBLE EXPULSION TIPO K 25AMPS | Unidad |  | 400 |  |  | 400 | 100.27 | 40,106.78 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4618 - Seguridad y protección personal | FUSIBLE EXPULSION TIPO K 30AMP | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 273.76 | 273,760.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 32.0 A TIPO D | Unidad |  | 800 |  |  | 800 | 166.73 | 133,387.20 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4618 - Seguridad y protección personal | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 3.5 A TIPO D | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 116.82 | 233,640.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4618 - Seguridad y protección personal | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 100 A TIPO K | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 248.40 | 124,202.38 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | FUSIBLE EXPULSION TIPO K 50AMPS | Unidad |  | 700 |  |  | 700 | 300.00 | 210,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 5512 - Etiquetado y accesorios | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 5.2 A TIPO D | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 127.20 | 254,408.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | FUSIBLE EXPULSION TIPO K 60 AMPS | Unidad |  | 700 |  |  | 700 | 300.00 | 210,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 65 A TIPO K | Unidad |  | 700 |  |  | 700 | 204.97 | 143,477.85 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4618 - Seguridad y protección personal | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 7 A TIPO D | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 124.49 | 248,984.72 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 14.0 A TIPO D | Unidad |  | 600 |  |  | 600 | 116.36 | 69,815.88 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | Unidad |  | 4,000 |  |  | 4,000 | 491.07 | 1,964,268.46 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GRAPA CONEXION DOBLE S/TOR | Unidad |  | 6,000 |  |  | 6,000 | 154.34 | 926,064.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | Guantes Aislado 15KV | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 6,015.40 | 24,061.62 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | HEBILLA PARA FLEJE DE SUJECION DE 12.7 mm (1-2'') | Unidad |  | 6,900 |  |  | 6,900 | 4.53 | 31,265.28 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | JUEGO D/CUBO 6-32MM | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 6,903.00 | 27,612.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | JUEGO DESTORNILLADOR 10 PZAS | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 13,544.28 | 40,632.83 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | JUEGO LLAVE ALLEN | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 1,371.07 | 5,484.28 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22MM | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 1,670.88 | 6,683.52 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MAZO D/GOMA 1 LIBRAS | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 407.10 | 814.20 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MOLDURA PLASTICA P/TIERRA 1/2" X 8" | Unidad |  | 13,000 |  |  | 13,000 | 107.50 | 1,397,474.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X12'' | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 87.09 | 174,182.16 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8"X14'' | Unidad |  | 1,200 |  |  | 1,200 | 101.19 | 121,426.25 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PINZA DE RETENCION DOBLE | Unidad |  | 150,551 |  |  | 150,551 | 64.90 | 9,770,759.90 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | Protector de Guante Aislado | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 2,950.00 | 11,800.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SOPORTE DOB UND AC GALV ¼" EN CRUCETA | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 265.95 | 265,953.12 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SOPORTE DE ANCLAJE EN FACHADA | Unidad |  | 64,233 |  |  | 64,233 | 11.74 | 754,159.65 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | SOPORTE TIPO HORQILLA P/AISL T/CARRETE | Unidad |  | 400 |  |  | 400 | 94.69 | 37,875.64 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | SOPORTE TIPO L AC GALV ¼" | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 458.23 | 458,231.76 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | SOPORTE VERTICAL AISLADOR TIPO POSTE | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 905.00 | 1,357,506.56 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TARUGO EXPANSIÓN DE PLOMO 1/2" | Unidad |  | 10,234 |  |  | 10,234 | 37.68 | 385,656.93 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TERMINAL ABIERTO AISLADO 10-12 2.5MM | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 3.74 | 3,740.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TERMINAL ABIERTO AISLADO 14-18 1.5MM | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 3.74 | 3,740.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | TERMINAL AISL AMARILLO N° 10-12 T/PIN | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 1.19 | 1,190.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TERMINAL AISL AZUL N° 14-16 TIPO PIN | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 0.59 | 590.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL COMPRESION BIMET 4/0AWG | Unidad |  | 814 |  |  | 814 | 250.00 | 203,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL DE COMPRESION TIPO PIN 4/0 | Unidad |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 420.09 | 2,100,459.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL OJO AMARILLO 10-12 CERR 2.5MM | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 4.07 | 8,140.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8" | Unidad |  | 2,500 |  |  | 2,500 | 226.77 | 566,922.95 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1 1/2" X 5/16" | Unidad |  | 13,734 |  |  | 13,734 | 2.94 | 40,353.24 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TORNILLO HEX PAS AC GALV 3/8"X2'' | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 17.35 | 34,699.87 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8"X12'' | Unidad |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 82.50 | 825,044.20 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8" X 14" | Unidad |  | 4,000 |  |  | 4,000 | 120.28 | 481,125.33 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TUBO ABIERTO SEÑ Y PROT 2"X8' | Unidad |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 230.10 | 690,300.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TUBO GALVANIZADO DE 2" X 10' | Unidad |  | 7,136 |  |  | 7,136 | 826.00 | 5,894,336.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 100 AMPS | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 2,239.62 | 2,239,620.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8" | Unidad |  | 8,000 |  |  | 8,000 | 2.73 | 21,806.40 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TUERCA OJO AC GALV P/TORNILLO 5/8" | Unidad |  | 7,000 |  |  | 7,000 | 82.18 | 575,263.95 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | VARILLA ANCLAJE DOBLE 3/4'' X 8' | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 998.45 | 499,223.19 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4'' X 8' | Unidad |  | 3,500 |  |  | 3,500 | 944.12 | 3,304,435.53 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TORNILLO DE MAQUINA DE 1/2" X 2" | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 47.14 | 70,704.86 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | Unidad |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 329.57 | 988,696.71 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BORNA AT P/TRANSF POTENCIA 138 KV | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 118,000.00 | 118,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 2 POLO 6A. 250V. MAS CONTACTO AUXILIAR | Unidad |  | 180 |  |  | 180 | 1,154.00 | 207,720.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL DB9 MACHO | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 14.40 | 432.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL DB9 HEMBRA | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 40.00 | 1,200.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | PARARRAYO 10 KV OXIDO METALICO | Unidad |  | 4,530 |  |  | 4,530 | 2,011.80 | 9,113,464.79 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TORNILLO ESP ROSCA CORRIDA 1/2" X 12" | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 87.14 | 130,710.96 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 2 POLO 63 A MAS CONTACTO AUXILIAR | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 359.90 | 7,198.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BORNA INTERCONEXION P/CABLE 2.5mm | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 50.00 | 50,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CRUCETA ACERO GALV 22-0" 1/4 X 4" X 2" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 816.28 | 16,325.54 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECTOR CUÑA PRESION 4/0 AWG – 2/0 AWG | Unidad |  | 3,050 |  |  | 3,050 | 294.67 | 898,743.50 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG – 2/0 AWG | Unidad |  | 6,050 |  |  | 6,050 | 138.86 | 840,109.59 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG – 1/0 AWG | Unidad |  | 4,000 |  |  | 4,000 | 170.00 | 680,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG – # 2 | Unidad |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 101.24 | 303,732.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TUBO Y BASE CORTACIRCUITO 15KV 200 AMPS | Unidad |  | 410 |  |  | 410 | 3,492.43 | 1,431,897.05 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR CUÑA PRESION 477 MCM - 2/0 AW | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 378.30 | 567,450.20 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PULSADOR C/LUZ PILOTO ROJO | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 1,000.00 | 100,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | PULSADOR C/LUZ PILOTO VERDE | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 1,000.00 | 100,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | RIEL DIN CON RANURA P/BORNERA | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 180.00 | 9,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR COMPRESION CU P/CABLE 350MCM | Unidad |  | 600 |  |  | 600 | 200.72 | 120,430.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL CON OJO AZUL 16-14 | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 5.02 | 10,040.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 3P 10A | Unidad |  | 22 |  |  | 22 | 1,082.06 | 23,805.32 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SEPARADOR BORNA D/CONTROL | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 15.00 | 1,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | SELECTOR LOCAL REMOTO 2 CONTACTOS NC/NO | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 600.00 | 120,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | Guantes de proteccion Mecanica | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 99.12 | 19,824.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | RESINA EPOCI (H-1917) | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 251.26 | 2,512.60 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | KIT RESP EQPO SUB EST (MIRA SPARE) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | ABRAZADERAS TIPO OMEGA DE 1 1/2" | Unidad |  | 4,215 |  |  | 4,215 | 4.15 | 17,502.45 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TORNILLO HEX AC INOX. 1/2" X 2" COMPLETO | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 354.00 | 177,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CINCEL PLANO SDS-MAX | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 814.02 | 2,442.07 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | FERUL 1.5 MM | Unidad |  | 3,000 |  |  | 3,000 | 20.00 | 60,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | FERUL 2.5 MM | Unidad |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 20.00 | 40,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BARRENA P/METAL 9/16" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 270.81 | 5,416.20 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SOPORTE DE CAJA DE DERIVACIÓN EN FORMA DE L | Unidad |  | 295 |  |  | 295 | 885.00 | 261,075.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TERMINAL DE OJO BIMETÁLICO P/CABLE 2/0 AWG | Unidad |  | 816 |  |  | 816 | 88.21 | 71,975.28 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TUBO IMC 1 1/2" X 10' | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 1,575.00 | 2,362,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BASE CL 200 INDUSTRIAL FORMA 9S | Unidad |  | 25 |  |  | 25 | 3,272.14 | 81,803.50 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TORNILLO AC INOX CAB HE 1/2 X 3 COMPLETO | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 354.00 | 106,200.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | PIE DE REY DIGITAL | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 5,900.00 | 17,700.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | INDICADOR DE CONSUMO (DISPLAY) (*) | Unidad |  | 8,732 |  |  | 8,732 | 1,675.93 | 14,634,262.38 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TORNILLO AC GALV 1/2" X 2 | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 47.20 | 23,600.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | PENETRANTE | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 200.00 | 2,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MED IND SOCK RF 480V C200 FM16S FTE3F | Unidad |  | 47 |  |  | 47 | 28,320.00 | 1,331,040.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK RF 240V C20 4S FTE1F | Unidad |  | 511 |  |  | 511 | 10,692.66 | 5,463,951.51 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED IND SOCK GPRS 480V C200 FM16S FTE3F | Unidad |  | 574 |  |  | 574 | 54,518.03 | 31,293,348.99 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MEDIDOR SCHNEIDER ION 8650, TIPO C | Unidad |  | 24 |  |  | 24 | 262,606.64 | 6,302,559.36 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MED RE SOCK RF 120V C100 1S FTE1F | Unidad |  | 1,211 |  |  | 1,211 | 9,608.74 | 11,636,184.14 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK RF 240V C200 2S FTE1F | Unidad |  | 1,693 |  |  | 1,693 | 9,103.70 | 15,412,409.34 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MED RE SOCK TC-RF 240V C200 2S FTE1F | Unidad |  | 2,964 |  |  | 2,964 | 13,579.68 | 40,250,159.66 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED IND SOCK GPRS 480V C200 FM12S FTE1F | Unidad |  | 72 |  |  | 72 | 46,201.72 | 3,326,523.84 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SELLO DOBLE ANCLA COLOR AZUL | Unidad |  | 571,500 |  |  | 571,500 | 9.46 | 5,408,447.40 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | SELLO ENDURO SEAL GRIS | Unidad |  | 6,000 |  |  | 6,000 | 11.65 | 69,900.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | SELLO DE SEGURIDAD ROTO SEAL MARRÓN | Unidad |  | 54,000 |  |  | 54,000 | 6.77 | 365,752.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SELLO TOOLLESS ROTO SEAL NARANJA | Unidad |  | 400,000 |  |  | 400,000 | 8.76 | 3,502,240.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | SELLO TOOLLESS ROTO SEAL ROJO | Unidad |  | 20,000 |  |  | 20,000 | 9.75 | 194,936.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 1512 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | SELLOS TIPO PIN AMARILLO | Unidad |  | 50,000 |  |  | 50,000 | 43.66 | 2,183,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SELLO DE SEGURIDAD TIPO PIN | Unidad |  | 152,000 |  |  | 152,000 | 43.66 | 6,636,320.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | POSTE METALICO CHAPA 500 DAN 12 M | Unidad |  | 29 |  |  | 29 | 54,280.04 | 1,574,121.16 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BATERIA 12V 12H a 50°C P/UPS/ITC | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 1,800.00 | 180,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BATERIA CICLO PROFUNDO 12V | Unidad |  | 12 |  |  | 12 | 34,692.00 | 416,304.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | TERMINAL COMPRESION CU P/CABLE 350 MCM | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 355.42 | 355,416.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4512 - Equipo de vídeo, filmación o fotografía | CAMARA D/TERMOGRAFIA | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 1,401,840.00 | 2,803,680.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | FLEJE 10 X 0,4 | Metro |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 40.00 | 200,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 1512 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | ACEITE DIELECTRICO | Tq |  | 50 |  |  | 50 | 29,500.00 | 1,475,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLE 2 A DE OMU (251-100) | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 2,746.45 | 41,196.75 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | PATCH PANEL 24 PUERTOS | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 2,500.00 | 37,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TAPON PVC 2'' | Unidad |  | 4,000 |  |  | 4,000 | 21.11 | 84,459.68 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GRASA CONTACO ELECTRICA BIMETALICA CU | LB |  | 5 |  |  | 5 | 1,416.00 | 7,080.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR PALA/CABLE 4/0-559 MCM | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 5,310.00 | 159,300.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 4 POLO 100A MAS CONTACTO AUX DIN | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 1,000.00 | 10,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BASE P/MODULO D/TRANSFORMADOR PT/CT'S | Unidad |  | 34 |  |  | 34 | 108,607.20 | 3,692,644.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | MEDIDOR RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 383,400.00 | 383,400.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GABINETE PARA TELEMEDIDA CENTRALIZADA, 12 SALIDAS | Unidad |  | 14 |  |  | 14 | 30,396.86 | 425,555.98 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE DIN TC-485-PLC 120V C100 1S FTE1F | Unidad |  | 7,092 |  |  | 7,092 | 2,628.92 | 18,644,281.35 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2611 - Transmisión de baterías, generadores y energía cinética | MED RE DIN TC-485-PLC 240V C200 2S FTE1F | Unidad |  | 2,131 |  |  | 2,131 | 3,012.30 | 6,419,213.54 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MED RE SOCK TC-RF 120V C100 1S FTE1F | Unidad |  | 2,361 |  |  | 2,361 | 7,210.98 | 17,025,123.78 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | LIMA RABO RATON 1/2 X 12 | Unidad |  | 8 |  |  | 8 | 92.31 | 738.49 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | PATCH CORD STP CAT6 - 3' | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 200.00 | 40,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | REGLETA ELÉCTRICA P/GABINETE | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 3,000.00 | 30,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MEDIDOR DE RUPTURA DIELECTRICA 60KV | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 303,444.00 | 303,444.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE SERIAL C/RJ45-RJ45 P/MODEM SPARKLE | Metro |  | 113 |  |  | 113 | 354.00 | 40,002.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONDUCTOR CONCENTRICO DE AL 6X3 AWG | Metro |  | 594,367 |  |  | 594,367 | 129.93 | 77,225,985.44 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONDUCTOR CONCÉNTRICO DE AL 8X2 AWG | Metro |  | 710,758 |  |  | 710,758 | 60.06 | 42,689,547.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR UNION TIPO MANGUITO P/COND AWG6 | Unidad |  | 50,000 |  |  | 50,000 | 39.10 | 1,955,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK GPRS 240V C200 2S FTE1F | Unidad |  | 340 |  |  | 340 | 18,124.80 | 6,162,432.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK PLC 120V C100 1S FTE1F | Unidad |  | 2,281 |  |  | 2,281 | 7,590.85 | 17,314,732.27 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK PLC 120V C200 12S FTE1F | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 11,459.16 | 1,145,916.41 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK PLC 240V C20 4S FTE1F | Unidad |  | 1,480 |  |  | 1,480 | 10,991.02 | 16,266,711.82 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK TC-RF 120V C200 12S FTE1F | Unidad |  | 284 |  |  | 284 | 13,579.68 | 3,856,627.98 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED RE SOCK TC-PLC 120V C100 1S FTE1F | Unidad |  | 18,672 |  |  | 18,672 | 11,095.18 | 207,169,202.83 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MED RE SOCK TC-PLC 120V C200 12S FTE1F | Unidad |  | 598 |  |  | 598 | 12,865.30 | 7,693,451.79 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | MED RE SOCK TC-PLC 240V C200 2S FTE1F | Unidad |  | 20,057 |  |  | 20,057 | 12,153.36 | 243,759,997.68 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MED IND SOCK PLC 480V C200 FM16S FTE3F | Unidad |  | 189 |  |  | 189 | 28,320.00 | 5,352,480.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GABINETE PARA TELEMEDIDA CENTRALIZADA, 18 SALIDAS | Unidad |  | 476 |  |  | 476 | 44,362.98 | 21,116,778.05 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MED IND BOTT GPRS 480V C20 FM9A FTE3F | Unidad |  | 315 |  |  | 315 | 37,205.42 | 11,719,708.43 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | MODULO D/PANTAL LA 120 V | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 626.81 | 188,043.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | MODULO D/PANTAL LA 240 V | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 626.81 | 125,362.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MODULO D/COLECTOR GPRS | Unidad |  | 584 |  |  | 584 | 22,564.87 | 13,177,886.02 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TARUGO PLASTICO 5/16" X 1 1/2" | Unidad |  | 178,374 |  |  | 178,374 | 1.18 | 210,481.32 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | DISCO DE CORTE PARA PULIDORA (PEQUEÑO) | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 118.00 | 8,260.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | INTERRUPTOR 12.5 KV | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 2,360,000.00 | 11,800,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | KIT ACCESS POINT RF | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,053,067.40 | 1,053,067.40 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | TORNILLO TIRAFONDO NO. 14 X 1 1/2" | Unidad |  | 192,593 |  |  | 192,593 | 1.30 | 249,985.71 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLE DE EXPULSIÓN 15 A TIPO K | Unidad |  | 9 |  |  | 9 | 72.40 | 651.64 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLES DEL OMU 1 A | Unidad |  | 28 |  |  | 28 | 415.89 | 11,644.95 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLES DEL OMU 5 A | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 2,746.45 | 13,732.25 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLES MTU LPS-RK-200SP | Unidad |  | 11 |  |  | 11 | 10,441.96 | 114,861.58 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLES MTU LPS-RK-400SP | Unidad |  | 11 |  |  | 11 | 19,382.21 | 213,204.29 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CONECTOR RJ45 | Unidad |  | 360 |  |  | 360 | 6.56 | 2,361.89 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | LLAVE PARA PERNO DE SEGURIDAD | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 2,006.00 | 200,600.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | FUSIBLES MTU LPS-RK-300SP | Unidad |  | 11 |  |  | 11 | 22,974.60 | 252,720.60 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 1/2"X16" CON 4 TUERCAS | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 88.21 | 17,641.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | AMPLIFICADOR SEÑAL DE DATOS DE CELULAR | Unidad |  | 44 |  |  | 44 | 30,781.82 | 1,354,400.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | ARMARIO COMBINADO P/MEDIDOR Y CT'S C/LIMIT SWITCH | Unidad |  | 328 |  |  | 328 | 40,748.01 | 13,365,346.56 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | ARMARIO COMBINADO P/MEDIDOR C/LIMIT SWITCH | Unidad |  | 265 |  |  | 265 | 33,904.00 | 8,984,560.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | UPS MEDIDOR INDUSTRIAL BOTTOM | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 33,925.00 | 2,374,750.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CELDA DE ENTRADA BARRAS 15 kV | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,205,000.00 | 2,205,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | ITC 3F C/MEDIDA Y COM | Unidad |  | 48 |  |  | 48 | 1,200,000.00 | 57,600,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 2 POLO 2A MAS CONTACTO AUX DIN | Unidad |  | 80 |  |  | 80 | 1,700.00 | 136,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 2 POLO 10A MAS CONTACTO AUX DIN | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 1,150.00 | 34,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GUARDA MOT 3 POLO 6/10A CONTACTO AUX DIN | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 1,800.00 | 36,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PATCH CORD 6 PIE CAT6A | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 350.00 | 52,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | BATERIA 12V 26A,Amp Hr(MDPS-12260NB)NOJA | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 3,220.00 | 96,600.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BATERIA 12V 7.2/20Amp Hr(MD 12MD-7.2)G&W | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 920.00 | 18,400.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 3P 30A MAS CONTACTO AUX DIN | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 650.00 | 19,500.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BLOQUE DE CONTACTO P/INT ABB MOD VD4 | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 17,500.00 | 525,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOBINA APERTURA P/ INT ABB MOD VD4 | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 45,000.00 | 1,350,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BOBINA CIERRE P/ INT ABB MOD VD4 | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 45,000.00 | 450,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TARJETA P/INT 12.5kV AREVA | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 138,000.00 | 276,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | CAJA PLASTICA EXT P/BREAKER 3P | Unidad |  | 40 |  |  | 40 | 800.00 | 32,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | ALARMERO ENT Y SAL DIG | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 110,400.00 | 1,104,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 1 P 10A + CONT AUX TIPO DIN | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 500.00 | 5,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BREAKER 1 P 6A + CONT AUX TIPO DIN | Unidad |  | 21 |  |  | 21 | 342.20 | 7,186.20 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BARRA METAL P/ INTERCONEX BORNAS 2.5MM | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 500.00 | 10,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | INDENTIFICADOR BORNAS (LETRAS) | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 500.00 | 25,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | INDENTIFICADOR BORNAS (NUMERO) | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 500.00 | 25,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MEDIDOR ANALISIS ELECTRICO | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | KIT MANTA TERMOCONTRAIBLE | KIT |  | 541 |  |  | 541 | 129.80 | 70,221.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | LLAVE CERRADURA ELECTROMECÁNICA | Unidad |  | 56 |  |  | 56 | 12,154.00 | 680,624.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MODEM 3G P /COLECTOR HEXING | Unidad |  | 47 |  |  | 47 | 11,800.00 | 554,600.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | LIMIT SWITCH P /ARMARIO INDUSTRIAL | Unidad |  | 787 |  |  | 787 | 271.40 | 213,591.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | ANALIZADOR 3F | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 427,460.10 | 427,460.10 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MAQUINA UNIVERSAL | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 6,484,225.00 | 6,484,225.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BALANZA | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 4,555.25 | 4,555.25 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | OHMIMETRO | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 180,274.38 | 180,274.38 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MEDIDOR 1F TTR | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 328,320.00 | 328,320.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | MICROSCOPIO | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 11,330.40 | 11,330.40 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TERMOMETRO | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 2,386.88 | 7,160.64 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | VATIMETRO | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 25,493.40 | 50,986.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | MODULO TRANSF 3F 12.5KV R 200-400/5 | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 118,000.00 | 236,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | BREAKER 3P 6 AMP C/CONTACTO AUX | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 2,100.00 | 63,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | MANGA DE CORTE | Unidad |  | 200,000 |  |  | 200,000 | 11.80 | 2,360,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BASE P/MODULO D/TRANSFORMADOR PT/CT'S 1F | Unidad |  | 19 |  |  | 19 | 59,000.00 | 1,121,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | CABLE RJ45-DB15 MACHO | Metro |  | 226 |  |  | 226 | 354.00 | 80,004.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CABLE RJ45-DB9 MACHO | Metro |  | 113 |  |  | 113 | 354.00 | 40,002.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SISTEMA DE CIERRE VELCRO | Unidad |  | 38 |  |  | 38 | 1,770.00 | 67,260.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | CONECT N MACH P/CABLE HELIAX 1/2" CU | Unidad |  | 43 |  |  | 43 | 472.00 | 20,296.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE HELIAX 1/2" | Metro |  | 68 |  |  | 68 | 1,257.88 | 85,535.84 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | CABLE ENGOMADO #18/3 AWG THHN | Metro |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 44.78 | 447,800.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CAJA DE DERIVACION ACOMETIDA 5-10 SALIDAS | Unidad |  | 790 |  |  | 790 | 2,596.00 | 2,050,840.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRAF CORRIENTE (OUTDOOR) 200-5/400-5 NÚCLEO PARTIDO | Unidad |  | 2,660 |  |  | 2,660 | 7,867.00 | 20,926,220.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CONECTOR PERNO PARTIDO #4 CU | Unidad |  | 2,122 |  |  | 2,122 | 56.58 | 120,064.88 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CERRADURA ELECTRONICA TIPO CASQUILLO-PERNO | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 9,558.00 | 9,558,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4618 - Seguridad y protección personal | Guantes de gomas para trabajar con aceite | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 413.00 | 6,195.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | INTERRUPTOR ABB ACOPLAMIENTO BARRAS Y ACCESORIOS | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 2,450,000.00 | 14,700,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | Seccionador bajo carga monofásico inteligente | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 240,000.00 | 7,200,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SECCIONADOR BAJO CARGA | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 450,000.00 | 4,500,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | DETECTOR PASO DE FALLA CON COMUNICACIÓN | Unidad |  | 400 |  |  | 400 | 58,800.00 | 23,520,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 5511 - Material electrónico de referencia | INTERRUPTOR SECC TELEC 36KV 600AMP | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 700,000.00 | 1,400,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BATERIA CICLO PROFUNDO 12V.115A. | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 30,000.00 | 1,500,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | LIMPIADOR DE POLOS DE BATERIA | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 200.00 | 2,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TARJETA DE CONTROL INTERRUPTOR ABB-RMA | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 138,000.00 | 414,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | Conector de Tierra Cu Doble 4/0 | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 177.00 | 8,850.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRANSF DE INTENSIDAD CXH-72-200-400 | Unidad |  | 9 |  |  | 9 | 300,000.00 | 2,700,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | TRANSF DE INTENSIDAD CXE-36- 200-400 | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 200,000.00 | 1,200,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BATERIA 3.6 V, 1.5 AH NIMH | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 110.00 | 165,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Cámara Digital | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 7,670.00 | 46,020.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MTU 300 KVA 12.5/7.2Kv 3-Y | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 1,098,186.47 | 2,196,372.94 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MODEM DE COMUNICACIÓN HSPA+ 3G GSM GRPS | Unidad |  | 1,235 |  |  | 1,235 | 11,853.10 | 14,638,578.50 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | INVERSOR 1000 WATTS 12VDC 120VAC (1K) | Unidad |  | 12 |  |  | 12 | 12,348.44 | 148,181.28 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | SWITCH ETHERNET 24 PUERTO (cisco 3010) | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 138,000.00 | 1,380,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MAQUINA DISCO RADIAL | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 23,600.00 | 23,600.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4412 - Suministros de oficina | MASKING TAPE DE 2" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 70.00 | 1,399.95 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | DESENGRASANTE | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 299.00 | 5,980.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | TEFLON 3/4" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 11.80 | 236.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BROCHA PINTURA | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 35.40 | 708.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | BROCHA 2 1/2" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 43.48 | 869.66 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | SILICAGEL GRANULADO | KG |  | 200 |  |  | 200 | 354.00 | 70,800.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | MASCARILLA PROTECCION | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 8.26 | 2,478.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | SPRAY PINTURA GALVANIZADA | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 244.26 | 7,327.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | BANDEJA P/GABINETE DE 7' | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 3,500.00 | 35,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | BATA AZUL MARINO | Unidad |  | 16 |  |  | 16 | 708.00 | 11,328.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | Bomba Manual de Sacar Aceite | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 17,700.00 | 35,400.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | COVER DB9 TIPO D | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 21.71 | 651.30 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | ANTENA GSM P/MODEM | Unidad |  | 94 |  |  | 94 | 413.00 | 38,822.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | UNION IMC 2" | Unidad |  | 1,026 |  |  | 1,026 | 107.47 | 110,268.73 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2317 - Maquinaria, equipo y suministros para talleres | Maquina para Soldar | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 17,700.00 | 17,700.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4412 - Suministros de oficina | CABLE SERIAL PARA MODEM | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 400.00 | 60,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CABLE USB-12 | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 690.00 | 20,700.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | CABLE UTP PARA INTEMPERIE | Rollo |  | 14 |  |  | 14 | 6,550.21 | 91,702.95 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | RESISTENCIA 0.25 Ω /30VA – P/ CT | Unidad |  | 36 |  |  | 36 | 2,224.30 | 80,074.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | RESISTENCIA 2000 Ω/ 30VA – P/ PT | Unidad |  | 36 |  |  | 36 | 2,224.30 | 80,074.80 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | RELAY CONTROL 2P 120V 10A 8PIN | Unidad |  | 24 |  |  | 24 | 312.00 | 7,488.09 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BASE RELAY 8PIN | Unidad |  | 24 |  |  | 24 | 149.51 | 3,588.14 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | RESISTENCIA 100 OHMIO /100VA – P/ PT | Unidad |  | 36 |  |  | 36 | 3,227.93 | 116,205.31 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | RESISTENCIA 300 OHMIO /100VA – P/ PT | Unidad |  | 36 |  |  | 36 | 3,274.97 | 117,898.99 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | Medidor de Relación de Espiras (TTR) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 545,379.66 | 545,379.66 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 2711 - Herramientas de mano | TALADRO PORTATIL 120 V | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 11,241.74 | 11,241.74 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | DISCO DE CORTE GRANDE | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 236.00 | 4,720.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3116 - Ferretería | DISCO PULIDORA | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 127.44 | 6,372.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | HAND HELD TERMINAL HHU | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 75,667.50 | 378,337.50 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4321 - Equipo informático y accesorios | SOFTWARE ANALISIS PROTOCOLO | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 276,000.00 | 276,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | SOFTWARE CORRIDA FALLAS RED ELECTRICA | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 700,000.00 | 700,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | VARIAC 66A | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 743,808.00 | 743,808.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | VARIAC 20A | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 112,224.00 | 112,224.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 5511 - Material electrónico de referencia | REGULADOR DE VOLT 0-480V | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 9,025.00 | 18,050.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4321 - Equipo informático y accesorios | CONVERTIDOR 125 VDC-125VAC | Unidad |  | 11 |  |  | 11 | 135,000.00 | 1,485,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | GABINETE COMUNICACIONES 24U | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 68,500.00 | 685,000.00 | INVERSIONES DD +DRP+DC |
| 4323 - Software | Adquisición e implementación de nuevos Sistemas de Información | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 9,130,665.17 | 9,130,665.17 | TI |
| 4323 - Software | Servicio de Ampliación Sistema de turnos (15 oficinas) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 8,627,500.00 | 8,627,500.00 | TI |
| 4323 - Software | Servicio de implementación Sistema Comercial | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 148,450,608.04 | 148,450,608.04 | TI |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | AIRE ACONDICIONADO PRECISIÓN CPD | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,343,017.64 | 2,343,017.64 | TI |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | UPS 40 KVA (expandible a 80 KVA) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,500,758.00 | 2,500,758.00 | TI |
| 4323 - Software | Servicios de instalación | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 238,698.41 | 238,698.41 | TI |
| 4323 - Software | Licencia Dell kace k1000 Agent | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 2,604.03 | 520,805.20 | TI |
| 4323 - Software | Liencia Symantec EndPoint Protection | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 3,697.50 | 1,848,750.00 | TI |
| 4323 - Software | ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,465,000.00 | 2,465,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Aqua Studio | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 24,650.00 | 147,900.00 | TI |
| 4323 - Software | JetBrains All Product Pack (3) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 98,600.00 | 98,600.00 | TI |
| 4323 - Software | YOUTRACK STAND-ALONE, pack 100 usuarios | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 73,950.00 | 73,950.00 | TI |
| 4323 - Software | Asana Premium (30 usuarios) | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 14,790.00 | 443,700.00 | TI |
| 4323 - Software | Ultra Edit | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 6,409.00 | 64,090.00 | TI |
| 4323 - Software | Toad | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 98,600.00 | 295,800.00 | TI |
| 4323 - Software | Licencias Idea | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 123,250.00 | 616,250.00 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIAS SOFTWARE ONBASE | Unidad |  | 38 |  |  | 38 | 93,670.00 | 3,559,460.00 | TI |
| 4323 - Software | Licencia WBS Schedule Pro | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 19,177.70 | 19,177.70 | TI |
| 4323 - Software | FortiAnalyzer | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 386,000.00 | 386,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Nutanix | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 8,874,000.00 | 8,874,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Servicio de Implemenación | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 986,000.00 | 986,000.00 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA SERVER EDITION | Unidad |  | 28 |  |  | 28 | 27,603.07 | 772,885.96 | TI |
| 4323 - Software | UPGADE LICENCIA OFFICE WORKER | Unidad |  | 960 |  |  | 960 | 1,001.78 | 961,704.96 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA OFFICE WORKER | Unidad |  | 78 |  |  | 78 | 4,395.59 | 342,855.86 | TI |
| 4323 - Software | UPGADE LICENCIA TELEFONO IP | Unidad |  | 230 |  |  | 230 | 721.75 | 166,002.96 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA TELEFONOS IP | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 2,734.67 | 54,693.42 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA POWER USER | Unidad |  | 40 |  |  | 40 | 1,700.36 | 68,014.28 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA SIP TRUNK | Unidad |  | 380 |  |  | 380 | 721.75 | 274,265.76 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA TELEFONOS TERCEROS | Unidad |  | 25 |  |  | 25 | 1,700.36 | 42,508.93 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA DE AGENTES BLENDED | Unidad |  | 40 |  |  | 40 | 7,018.84 | 280,753.64 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA DE SUPERVISORES | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 3,257.25 | 13,029.00 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA MULTIMEDIA (CORREO Y WEBCHAT) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 7,565.58 | 7,565.58 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA DE REPORT CREATION USER | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 84,585.00 | 84,585.00 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA WFOS ESTANDAR | Unidad |  | 40 |  |  | 40 | 13,421.93 | 536,877.00 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA SIP TRUNK AVAYA | Unidad |  | 120 |  |  | 120 | 2,132.23 | 255,867.00 | TI |
| 4323 - Software | LICENCIA DE TELEFONOS IP AVAYA | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 874.58 | 43,729.10 | TI |
| 4323 - Software | SOPORTE 1 AÑO | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 885,773.10 | 885,773.10 | TI |
| 4323 - Software | IMPLEMENTACION | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 699,567.00 | 699,567.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Switch 48 Puertos | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 170,000.00 | 850,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Switch 24 Puertos | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 150,000.00 | 1,500,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Gabinete de 12U Puerta de Vidrio Templado | Unidad |  | 25 |  |  | 25 | 30,000.00 | 750,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Router Cisco SFP | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 80,000.00 | 480,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Repetidor Mtr8000 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 484,000.00 | 484,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte anual NetSight (xtreme Networks) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 950,000.00 | 950,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte anual Nexus | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 511,500.00 | 511,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte anual Nice focus | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 750,000.00 | 750,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte anual Gextor | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 443,700.00 | 443,700.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte anual Callcenter | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,218,500.00 | 2,218,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte anual Centrales Avaya | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,454,350.00 | 1,454,350.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte anual Turbonet Enterprice | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 96,047.00 | 96,047.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Caja de Cable UTP | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 6,000.00 | 120,000.00 | TI |
| 4319 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | Patch panel 24 Ptos | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 7,000.00 | 140,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Patch panel 48 Ptos | Unidad |  | 7 |  |  | 7 | 7,500.00 | 52,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Bandeja de Gabinete | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 7,650.00 | 153,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Licencia Test Harness DNP3 Protocolo | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 123,250.00 | 246,500.00 | TI |
| 4323 - Software | Licencia Trbo Watch | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 505,288.00 | 505,288.00 | TI |
| 4323 - Software | Licencia OTAP CPS | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Upgrade Trbonet | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 48,940.50 | 48,940.50 | TI |
| 4323 - Software | Licencia IPSC srl 8000 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 21,179.00 | 21,179.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Servicio Llave en Mano de Adecuaciones Salida de Data y Eléctricas | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | TI |
| 8311 - Servicios de medios de telecomunicaciones | Mantenimiento de Repetidoras | Unidad |  | 12 |  |  | 12 | 80,000.00 | 960,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Cintas de Backup LTO | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 2,465.00 | 246,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | ETIQUETA ADHESIVA P/CINTA BACKUP | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 98.60 | 9,860.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | HBA Dual port para T5 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 110,925.00 | 110,925.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Port Ugrade 8 SWL 8 GB Brocade SFP | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 266,750.00 | 533,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Certificados SSL | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 54,230.00 | 108,460.00 | TI |
| 4323 - Software | SPE E3 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 28,719,631.77 | 28,719,631.77 | TI |
| 4323 - Software | SPE E5 STEP-UP FROM SPE E3 SHRDSVR ALNG | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 159,844.70 | 159,844.70 | TI |
| 4323 - Software | O365E1 SHRDSVR ALNG SUBSVL MVL PERUSR | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 4,376,399.19 | 4,376,399.19 | TI |
| 4323 - Software | SQLSVRENTCORE ALNG LICSAPK MVL 2LIC CORE | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 802,445.18 | 802,445.18 | TI |
| 4323 - Software | SQLSVRENTCORE ALNG SA MVL 2LIC CORELIC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 343,975.88 | 343,975.88 | TI |
| 4323 - Software | SYSCTRDATACTRCORE ALNG LICSAPK MVL 2LIC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,217,793.57 | 1,217,793.57 | TI |
| 4323 - Software | SYSCTRDATACTRCORE ALNG SA MVL 2LIC COREL | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 181,388.11 | 181,388.11 | TI |
| 4323 - Software | SYSCTRSTDCORE ALNG LICSAPK MVL 2LIC CORE | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 500,598.90 | 500,598.90 | TI |
| 4323 - Software | SYSCTRSTDCORE ALNG SA MVL 2LIC CORELIC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 22,801.69 | 22,801.69 | TI |
| 4323 - Software | WINRMTDSKTPSRVCSCAL ALNG SA MVL DVCCAL | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 235,492.13 | 235,492.13 | TI |
| 4323 - Software | WINSVRDCCORE ALNG SA MVL 2LIC CORELIC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 463,877.80 | 463,877.80 | TI |
| 4323 - Software | WINSVRDCCORE ALNG SASU MVL 2LIC WINSVRST | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,671,757.72 | 2,671,757.72 | TI |
| 4323 - Software | WINSVRSTDCORE ALNG SA MVL 2LIC CORELIC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 239,372.84 | 239,372.84 | TI |
| 4323 - Software | AZUREMONETARYCOMMIT SHRDSVR ALNG SUBSVL | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 464,621.19 | 464,621.19 | TI |
| 4323 - Software | True UP Microsoft | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 3,697,500.00 | 3,697,500.00 | TI |
| 4323 - Software | ORACLE Active DataGuard | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 682,410.60 | 682,410.60 | TI |
| 4323 - Software | Licencia PERVASIVE PSQL v11 SERVER FOR W 32B | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 142,970.00 | 142,970.00 | TI |
| 4323 - Software | SolarWindws Storage Monitoring | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 739,500.00 | 739,500.00 | TI |
| 4323 - Software | Incremento licencias MV90 - Itron (Telemedidas) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,553,000.00 | 1,553,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Incremento licencias Twacs (Aclara-TNS) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,332,000.00 | 1,332,000.00 | TI |
| 4323 - Software | ADOBE INDESIGN CC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 22,185.00 | 22,185.00 | TI |
| 4323 - Software | ADOBE DREAMWEAVER | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 22,185.00 | 22,185.00 | TI |
| 4323 - Software | ADOBE ILLUSTRATOR CS6 | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 22,185.00 | 66,555.00 | TI |
| 4323 - Software | ADOBE PHOTOSHOP CS6 | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 22,185.00 | 110,925.00 | TI |
| 4323 - Software | ADOBE PREMIERE PRO CC | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 22,185.00 | 44,370.00 | TI |
| 4323 - Software | ADOBE AFTER EFFECTS CC | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 22,185.00 | 44,370.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Licencia Survey Monkey (GGHH) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 17,255.00 | 17,255.00 | TI |
| 4323 - Software | Proshow Producer | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 12,325.00 | 24,650.00 | TI |
| 4323 - Software | Sony Vega PRO | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 32,538.00 | 65,076.00 | TI |
| 4323 - Software | IBM SPSS | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte EMC DataDomain 2500 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 665,550.00 | 665,550.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte EMC DataDomain 2200 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 517,650.00 | 517,650.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Equipos SUN-Hitachi | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,908,700.00 | 2,908,700.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimeinto Librerías Quantum | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 130,645.00 | 261,290.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte EMC VNX 3200 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 172,550.00 | 172,550.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte EMC VNX 5300 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 542,300.00 | 542,300.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Blade (chasis y servidores) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,791,364.80 | 1,791,364.80 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Software Scada (Survalent) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,746,375.81 | 2,746,375.81 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Mantenimineto Digsilent 14.1 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 49,300.00 | 49,300.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Vmware 41682374 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 862,750.00 | 862,750.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento VMware 440942304 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 147,752.10 | 147,752.10 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte EMC Networker | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 779,464.55 | 779,464.55 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Citrix Xendesktop | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,386,463.90 | 1,386,463.90 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Matenimiento de Control M | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Oracle 5430460 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,019,279.19 | 2,019,279.19 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Oracle 5516654 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,337,558.30 | 1,337,558.30 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Oracle 6419245 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 4,670,336.90 | 4,670,336.90 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Oracle 3139601 | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 7,224,372.70 | 7,224,372.70 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento MV90 (Telemedidas) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,986,000.00 | 2,986,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Mantenimiento On Ramp-OTV (Sw de Telemedidas) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,396,500.00 | 1,396,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento de KACE | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 745,958.30 | 745,958.30 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Mantenimiento y Soporte Twacs (Aclara-TNS) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,269,918.70 | 1,269,918.70 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte licencias COBOL (MicroFocus) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,026,179.50 | 1,026,179.50 | TI |
| 4323 - Software | Servicio de Resguardo de cintas Dominican WatchMan | Unidad |  | 12 |  |  | 12 | 50,000.00 | 600,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Servicios a Servidores y Almacenamientos | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 250,000.00 | 1,000,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Implementar Share Point/Nuevo Intranet | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | TI |
| 4323 - Software | Soporte Implementación Project Server | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,232,500.00 | 1,232,500.00 | TI |
| 4323 - Software | Servicio de Multicómputos | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,350,820.00 | 1,350,820.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte Fortigate 1000C | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 717,438.00 | 1,434,876.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte Fortigate 1000D | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 576,810.00 | 1,153,620.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte Sandbox | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 576,760.70 | 576,760.70 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte FortiWeb | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 144,695.50 | 144,695.50 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Licencias Symantec End Point Protection | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,084,600.00 | 1,084,600.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Symantec End Point Protection | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,276,870.00 | 1,276,870.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Router Inalámbrico Wifi | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 27,341.78 | 82,025.34 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | COMPUTADOR DESKTOP | Unidad |  | 28 |  |  | 28 | 45,000.00 | 1,260,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | PUNTERO LASER | Unidad |  | 22 |  |  | 22 | 2,000.00 | 44,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | LECTOR DE HUELLAS | Unidad |  | 26 |  |  | 26 | 12,000.00 | 312,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | BOCINA AMPLIFICADA DE 10 PULG | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | PANTALLA P/PROYECCION | Unidad |  | 9 |  |  | 9 | 5,500.00 | 49,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | JUEGO DE BOCINA 5.1 DE 500 WATT | Unidad |  | 8 |  |  | 8 | 21,300.00 | 170,400.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | CAMARA FOTOGRAFICA | Unidad |  | 44 |  |  | 44 | 5,600.00 | 246,400.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | IMPRESORA A COLOR | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 9,200.00 | 55,200.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | PANTALLA PARA LAPTOP | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 3,700.00 | 18,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | TECLADO PARA LAPTOP | Unidad |  | 16 |  |  | 16 | 2,500.00 | 40,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Lector de Codigo 2D | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 22,171.00 | 221,710.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Kit de Herramientas | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 5,900.00 | 29,500.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Disco Duro Externo 4TB | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 8,000.00 | 48,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | PC de Escritorio I7 16G ram | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 211,000.00 | 422,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Drone | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 184,566.75 | 184,566.75 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Stan de información auto servicio | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 100,000.00 | 500,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Accesorios para Dron | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 4,863.96 | 4,863.96 | TI |
| 4323 - Software | ASISTENTE DIGITAL PERSONAL PDA | Unidad |  | 110 |  |  | 110 | 77,897.62 | 8,568,738.20 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Sistema de Cálculo de MT (Distribución). Sustituye actual | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento SGD/SGS | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 31,842,000.00 | 31,842,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Open SGC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 24,212,000.00 | 24,212,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Open SGT | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte On Base - Sistema de Digitalización | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Licenciamiento de Sistemas de Gestión de Proyectos (SGP) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 850,000.00 | 850,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento SPN | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 558,000.00 | 558,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Aplicaciones de Lectura (Consult-It) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,068,000.00 | 1,068,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Mejoras de Sistemas SGD/SGS/SGC | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Sistema de Transportación | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,237,000.00 | 1,237,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Sistema de Facturación UNR | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 728,000.00 | 728,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento Sistema de Control Ayuntamientos | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 408,000.00 | 408,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Mantenimiento y Mejoras (Caja Web, MPD, Emenet, Otros) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte Sistema de Tiempo y Asistencia | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Programación de Telecorte de Hexing | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Uso del sistema Tranxa (pagos recurrentes - cobros domiciliados) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 415,000.00 | 415,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte plataforma Payara | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 645,000.00 | 645,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte Página Web | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte Sistema Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 970,000.00 | 970,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Sistema de Administración de Emails | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 970,000.00 | 970,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Incorporar nuevas funcionalidades/servicios a plataforma Hay | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte plataforma Hay (whatsapp y messenger). Soporte y licencias | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 276,080.00 | 276,080.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte IGEA | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 970,000.00 | 970,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Soporte y Mantenimiento 5 Licencias IDEA | Unidad |  | 8 |  |  | 8 | 24,650.00 | 197,200.00 | TI |
| 4323 - Software | Servicios de Programadores Externos | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | TI |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Alquiler de PDA (817) | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 22,163,000.00 | 22,163,000.00 | TI |
| 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | Sillón de oficina para dos personas, material: piel Sintética, detalles cromados en los brazos y patas. | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 20,060.00 | 100,300.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | Mesa de centro con tope de cristal, Med.: 24" x 43" x 18” | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 5,242.74 | 26,213.70 | DIRECCION COMERCIAL |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | RepoSición de espejitos | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 550.00 | 38,500.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 6014 - Juguetes y juegos | Juego de Cuentas | Unidad |  | 7 |  |  | 7 | 690.00 | 4,830.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | Silla para niños | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 1,532.82 | 30,656.40 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | Mesa para niños | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 3,841.00 | 19,205.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | Reposición plaquitas de identificación | Unidad |  | 250 |  |  | 250 | 295.00 | 73,750.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5510 - Medios impresos | Libretas rayadas | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 70.80 | 10,620.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 4411 - Accesorios de oficina y escritorio | Botón Personalizado | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 44.83 | 6,724.50 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5510 - Medios impresos | Brouchures | Unidad |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 5.31 | 26,550.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5510 - Medios impresos | Protocolos de servicio | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 41.30 | 41,300.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5510 - Medios impresos | Volante para espejitos | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 8.28 | 2,484.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 5510 - Medios impresos | Tope de mesa (rotulación para mesa) | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 325.00 | 1,625.00 | DIRECCION COMERCIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | MASCARILLA P/PARTICULADO N95 | Unidad |  | 250 |  |  | 250 | 250.00 | 62,500.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | JUEGO DE BARRENAS P/ METAL 1/16-1/2" | Unidad |  | 75 |  |  | 75 | 5,516.50 | 413,737.50 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | BARRENA PARA METAL DE 1/16" | Unidad |  | 34 |  |  | 34 | 123.90 | 4,212.60 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | DESTORNILLADOR PLANO AISL.DE 6" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 700.00 | 14,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | ESCALERA FIBRA D/VIDRIO 32' T/EXTENSION | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 20,500.00 | 102,500.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | ESCALERA FIBRA D/VIDRIO TIPO TIJERA 6' | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 6,800.00 | 27,200.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | PULIDORA | Unidad |  | 7 |  |  | 7 | 9,971.00 | 69,797.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | VOLTIO AMPERIMETRO FLUKE 337" | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 30,437.51 | 608,750.20 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 337 | Unidad |  | 35 |  |  | 35 | 15,316.40 | 536,074.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | GUANTE POLY NITRILO | Unidad |  | 540 |  |  | 540 | 165.00 | 89,100.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | ALICATE AISLADO P/ELECTRICISTA | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 791.78 | 3,958.90 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2612 - Alambres, cables o arneses | ALICATE PRESION | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 475.00 | 33,250.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | CAJA D/HERRAMIENTA | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 3,200.00 | 224,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CAPA P/AGUA | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 882.64 | 264,792.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CASCO PROTECCION | Unidad |  | 220 |  |  | 220 | 750.75 | 165,165.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | CEPILLO DE ALAMBRE | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 82.00 | 820.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CONO REFELCTANTE P/SEGURIDAD 28" | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 1,121.00 | 56,050.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | DESTORNILLADOR ESTRIA | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 1,386.50 | 2,773.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | DESTORNILLADOR ESTRIA 4" | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 520.00 | 15,600.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GUANTE AISLADO AT 15KV | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 8,142.00 | 814,200.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | JUEGO D/CUBO 6-32MM | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 9,676.00 | 19,352.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | JUEGO DESTORNILLADOR 10 PZAS | Unidad |  | 9 |  |  | 9 | 2,775.30 | 24,977.70 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | JUEGO LLAVE ALLEN 1.5MM X 10MM | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 970.00 | 4,850.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | LLAVE AJUSTABLE 10" | Unidad |  | 73 |  |  | 73 | 464.26 | 33,890.98 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | MANOMETRO | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | MARCO D/SEGUETA | Unidad |  | 60 |  |  | 60 | 980.90 | 58,854.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | MARTILLO (AISLADO) P/LINIERO | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 700.00 | 49,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | MAZO D/GOMA 1 LIBRAS | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 700.00 | 49,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | CALIBRADOR PIE REY | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 9,895.10 | 9,895.10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | PINZA PUNTA LARGA | Unidad |  | 76 |  |  | 76 | 480.00 | 36,480.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | SET D/DESTORNILLADOR | Unidad |  | 51 |  |  | 51 | 19,000.00 | 969,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | SPOTLIGHT DE 12V | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 8,088.00 | 24,264.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | TALADRO CON MARTILLO 3/4" | Unidad |  | 11 |  |  | 11 | 27,795.00 | 305,745.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | ODOMETRO | Unidad |  | 13 |  |  | 13 | 9,437.00 | 122,680.99 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CASCO PROTECCION DIELECTRICO | Unidad |  | 250 |  |  | 250 | 780.99 | 195,247.50 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | CINTA METRICA 8MTS | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 530.00 | 37,100.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | ALICATE D/CORTE DIAGONAL 7" | Unidad |  | 60 |  |  | 60 | 1,450.00 | 87,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | CIZALLA DE CORTE ASILADA | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 5,000.00 | 350,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | LLAVE DE TORQUE | Unidad |  | 8 |  |  | 8 | 5,000.00 | 40,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | GUANTES D/PROTECCION MECANICA | Unidad |  | 800 |  |  | 800 | 300.00 | 240,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | TRAJE IMPERMEABLE P/AGUA | Unidad |  | 255 |  |  | 255 | 915.00 | 233,325.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | LENTE DE PROTECCION Y SEGURIDAD | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 259.69 | 77,907.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | NIVEL 12" | Unidad |  | 11 |  |  | 11 | 273.48 | 3,008.28 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | DESTORNILLADOR PLANO | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 1,270.00 | 12,700.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | LINTERNA RESISTENTE AL AGUA | Unidad |  | 71 |  |  | 71 | 1,593.00 | 113,103.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | PIE DE REY DIGITAL | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 14,396.00 | 14,396.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | CINCEL D/PUNTA 10 X 34 | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 680.00 | 47,600.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | JUEGO DE LIMA 5 PIEZAS | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 1,287.82 | 7,726.92 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | LLAVE AJUSTABLE 15" | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 2,478.00 | 14,868.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | JUEGO D/CUBO 14 PZAS | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 5,528.30 | 110,566.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | MANGUERA P/ MANOMETRO EN JGO 60 | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 659.99 | 2,639.96 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | JUEGO EXPANCIONADORES PARA TUBERIAS | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 880.00 | 2,640.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | BARRENA MULTI MATERIALES 3/16"X 31/2 | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 115.00 | 2,300.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | PRENSA MECANICA DE MESA DE TRABAJO, 6" | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 7,905.30 | 7,905.30 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | DREMEL | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 3,000.00 | 15,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | GAUSSIMETRO | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 32,450.00 | 64,900.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | VARA TELESCOPICA AISLADA 90KV/2 SECCIONES | Unidad |  | 35 |  |  | 35 | 33,040.00 | 1,156,400.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | SOLDADOR TIPO CAUTIN DE 30 WATTS | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 767.00 | 1,534.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | BINOCULAR 8-16X40 | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 2,920.00 | 17,520.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | FAJA D/PROTECCION | Unidad |  | 220 |  |  | 220 | 590.19 | 129,841.80 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CHALECO REFLEXTANTE | Unidad |  | 318 |  |  | 318 | 900.00 | 286,200.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | BOTA D/SEGURIDAD | Unidad |  | 390 |  |  | 390 | 3,500.00 | 1,365,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | MASCARILLA CON FILTRO DESECHABLE | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 1,516.30 | 45,489.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CAMISA M/LARGA EN DRIL CON CINTA REFL 3M | Unidad |  | 560 |  |  | 560 | 1,700.00 | 952,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | PANTALON LARGO/DRIL ESTILO EDEE CINTA 3M | Unidad |  | 1,400 |  |  | 1,400 | 1,500.00 | 2,100,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | ESTROBO P/CINTURON LINIERO ELECTRICISTA | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 5,900.00 | 118,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | TERCERA MANO PARA SOLDAR | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 6,490.00 | 19,470.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | MULTIMETRO FLUKE 117 | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 27,000.00 | 54,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | MARTILLO DE RESORTE | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 23,600.00 | 23,600.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | GORRA CUBRE NUCA | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 289.10 | 86,730.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | PANTALON JEANS CON CINTA REFLECTIVA | Unidad |  | 1,781 |  |  | 1,781 | 1,450.00 | 2,582,450.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CAMISA DE SEGURIDAD AZUL C/ CINTA REFLAC | Unidad |  | 1,671 |  |  | 1,671 | 1,300.00 | 2,172,300.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | BOTAS DE PROTECCION PARA MOTORISTA | Unidad |  | 265 |  |  | 265 | 4,800.44 | 1,272,116.60 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | GUANTES DE PROTECCION PARA MOTORISTAS | Unidad |  | 450 |  |  | 450 | 1,416.00 | 637,200.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CAMISA DE SEGURIDAD BLANCA CON CINTA REFLAC | Unidad |  | 1,700 |  |  | 1,700 | 1,300.00 | 2,210,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CAMISA DE SEGURIDAD NARANJA CON CINTAREFLAC | Unidad |  | 18 |  |  | 18 | 1,300.00 | 23,400.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | BINOCULAR 7X35 | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 1,900.00 | 57,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CINTA SEG INDIC PELIGRO 3"X1000' ROJO | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 450.00 | 4,500.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | SOGA 1/2'' D/NYLON | Unidad |  | 25 |  |  | 25 | 2,035.00 | 50,875.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | SPRAY PINTURA COLOR ROJO | Unidad |  | 45 |  |  | 45 | 150.00 | 6,750.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | CINTA REFLECTIVA 2'' | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 3,600.13 | 18,000.65 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | HOJA D/SEGUETA 12" | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 177.00 | 12,390.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | TAPE DE GOMA | Unidad |  | 240 |  |  | 240 | 981.50 | 235,560.10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 5512 - Etiquetado y accesorios | SEÑAL PISO MOJADO | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 900.00 | 180,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | JUEGO LLAVE ALLEN 0.7MM-10MM TRUPER 30/1 | Unidad |  | 70 |  |  | 70 | 680.00 | 47,599.90 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | DESENGRASANTE | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 427.04 | 21,352.10 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | BROCHA PINTURA | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 177.91 | 17,790.86 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4412 - Suministros de oficina | PORTA CARNET | Unidad |  | 1,075 |  |  | 1,075 | 500.00 | 537,500.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | LANILLA | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 125.00 | 6,250.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | OVEROL DE SEGURIDAD | Unidad |  | 28 |  |  | 28 | 1,800.00 | 50,400.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | ALFOMBRA ERGONOMICA | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 4,324.70 | 17,298.80 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3116 - Ferretería | PROTECTOR PARA POLO DE BATERIA | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 371.23 | 37,122.80 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | SOLDADOR EST, SOLDADURA, AIRE,EXT.HUMO | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 17,700.00 | 53,100.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | CAJA HERRAMIENTAS 12 GAVETAS | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 4,500.00 | 13,500.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | TALADRO DESTORNILLADOR | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 26,927.60 | 53,855.20 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | PORTA GUANTES | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 500.00 | 150,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 3120 - Adhesivos y selladores | CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 1" | Unidad |  | 11 |  |  | 11 | 2,173.18 | 23,904.98 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | CASCO PROTECTOR P/MOTORISTA | Unidad |  | 245 |  |  | 245 | 3,240.00 | 793,800.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | BULTO PARA EL PERSONAL TERRENO | Unidad |  | 25 |  |  | 25 | 2,030.00 | 50,750.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 2711 - Herramientas de mano | BULTO NYLON,LONA D/ALGODON 19.7X5.9X14.6 | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 2,000.00 | 300,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | ALCOHOLIMETRO | Unidad |  | 3 |  |  | 3 | 6,300.00 | 18,900.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 4618 - Seguridad y protección personal | BOQUILLAS PARA ALCOHOLIMETRO | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 1,600.00 | 8,000.00 | SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 5214 - Aparatos electrodomésticos | CAFETERA ELECTRICA | UN |  | 30 |  |  | 30 | 3,359.76 | 100,792.80 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | MESA PLASTICA | UN |  | 41 |  |  | 41 | 5,000.00 | 205,000.00 | GGCA |
| 5214 - Aparatos electrodomésticos | MICROONDA | UN |  | 25 |  |  | 25 | 9,746.59 | 243,664.75 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | SILLA PLASTICA APILABLE | UN |  | 63 |  |  | 63 | 1,800.00 | 113,400.00 | GGCA |
| 5216 - Electrónica de consumo | BOMBILLO FLUORESCENTE 13W/T2/HLX/6500/CS | UN |  | 40,000 |  |  | 40,000 | 123.31 | 4,932,400.00 | GGCA |
| 2610 - Fuentes de energía | BATERIA DE 9 VOLTIOS | UN |  | 400 |  |  | 400 | 195.00 | 78,000.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | CODIGO DE ETICA | UN |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 55.00 | 82,500.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | GUÍA DE RELACIONES LABORALES P/GERENTES | UN |  | 30 |  |  | 30 | 330.40 | 9,912.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | PRE IMPRESO FACTURA COMERCIAL | UN |  | 11,700,000 |  |  | 11,700,000 | 0.75 | 8,775,000.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | MANUAL DE NUEVO INGRESO | UN |  | 1,200 |  |  | 1,200 | 85.00 | 102,000.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | PLANILLA D/ REGISTRO DE EFECTIVO POR DENOMINACION | UN |  | 4,000 |  |  | 4,000 | 93.22 | 372,880.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | UN |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 20.00 | 20,000.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO | UN |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 85.00 | 127,500.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | SELLO PRETINTADO | UN |  | 300 |  |  | 300 | 1,900.00 | 570,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | SELLO PRETINTADO RECTANGULAR | UN |  | 100 |  |  | 100 | 1,900.00 | 190,000.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | SOBRE CON LOGO 9 X 12 | UN |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 5.95 | 11,900.00 | GGCA |
| 1411 - Productos de papel | VALE MANUAL SALIDA D/ALMACEN | TAL |  | 400 |  |  | 400 | 84.92 | 33,969.84 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | IMPRESIONES PLANIFICACION | UN |  | 3,604 |  |  | 3,604 | 500.00 | 1,802,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | ARCHIVO ARCODEON | UN |  | 50 |  |  | 50 | 370.00 | 18,500.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | BOLIGRAFO AZUL | CJ |  | 500 |  |  | 500 | 37.00 | 18,500.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | BOLIGRAFO NEGRO | CJ |  | 100 |  |  | 100 | 39.00 | 3,900.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | BOLIGRAFO ROJO | CJ |  | 100 |  |  | 100 | 152.95 | 15,295.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | BORRADOR | UN |  | 120 |  |  | 120 | 30.00 | 3,600.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | CARPETA TRES ARGOLLAS 3" | UN |  | 200 |  |  | 200 | 168.00 | 33,600.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | CARPETA TRES ARGOLLAS 4" | UN |  | 400 |  |  | 400 | 375.00 | 150,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | CINTA ADHESIVA 3/4" | ROL |  | 600 |  |  | 600 | 65.00 | 39,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | CINTA P/IMPRESORA CARNET | UN |  | 31 |  |  | 31 | 3,982.00 | 123,442.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | CINTA P/ EMPAQUE TRANSPARENTE 2" | UN |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 85.00 | 85,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | FOLDERS 8 1/2 X 11 | CJ |  | 160 |  |  | 160 | 200.00 | 32,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | GRAPADORA | UN |  | 500 |  |  | 500 | 310.00 | 155,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | GRAPADORA (160 HOJAS) | UN |  | 48 |  |  | 48 | 910.05 | 43,682.40 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | GRAPA P/160 PAGINA 23/20 | CJ |  | 150 |  |  | 150 | 78.00 | 11,700.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | LABEL PARA ETIQUETA DE ACTIVO FIJO | UN |  | 1 |  |  | 1 | 129,735.00 | 129,735.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | LIBRETA RAYADA 5¨X 8¨ | UN |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 22.50 | 33,750.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | LIBRETA RAYADA 8 1/2" X 11" | UN |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 36.00 | 54,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL BOND BLANCO 81/2" X 11" | CJ |  | 5,050 |  |  | 5,050 | 1,600.00 | 8,080,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL CARBON | CJ |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 465.52 | 465,520.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL P/IMPRESORA MATRIACIAL ERC-38 | ROL |  | 54,000 |  |  | 54,000 | 26.00 | 1,404,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PAPEL P/PLOTER HP | UN |  | 100 |  |  | 100 | 520.00 | 52,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PERFORADO DE 2 HOYOS | UN |  | 25 |  |  | 25 | 171.94 | 4,298.50 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PLASTICO P/CARNET | UN |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 5.86 | 8,790.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PORTA CARNET | UN |  | 2,000 |  |  | 2,000 | 19.49 | 38,980.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | PORTADA P/ENCUADERNAR | UN |  | 700 |  |  | 700 | 8.62 | 6,034.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | REGLA 12" | UN |  | 120 |  |  | 120 | 5.60 | 672.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA 6 1/2" X 9 1/2" | UN |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 1.29 | 1,935.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA 10" X 15" | UN |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 4.00 | 20,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | SOBRE MANILA 14" X 16" | UN |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 9.90 | 9,900.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | TABLILLA C/GRANCHO 8 1/2 X 11 | UN |  | 600 |  |  | 600 | 60.00 | 36,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | TIJERA | UN |  | 150 |  |  | 150 | 65.00 | 9,750.00 | GGCA |
| 4617 - Seguridad, vigilancia y detección | VALIJAS D/PLASTICO DESECHABLES | UNIDAD |  | 106,848 |  |  | 106,848 | 26.34 | 2,814,376.32 | GGCA |
| 4617 - Seguridad, vigilancia y detección | VALIJAS D/PLASTICO (MONEDAS) | UNIDAD |  | 16,800 |  |  | 16,800 | 26.34 | 442,512.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETA | UN |  | 25 |  |  | 25 | 8,395.59 | 209,889.75 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | CONTADORAS DE BILLETES | UN |  | 20 |  |  | 20 | 33,040.00 | 660,800.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | CONTADORAS DE MONEDA | UN |  | 10 |  |  | 10 | 38,500.00 | 385,000.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | CREDENZA | UN |  | 40 |  |  | 40 | 5,841.00 | 233,640.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | CUERPO D/GAVETA P/ESCRITORIO | UN |  | 30 |  |  | 30 | 4,341.15 | 130,234.50 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | ENCUADERNADORA | UN |  | 4 |  |  | 4 | 7,000.00 | 28,000.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | ESCRITORIO | UN |  | 30 |  |  | 30 | 7,607.60 | 228,228.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | LAMPARA VERIFICADORA DE BILLETES | UN |  | 200 |  |  | 200 | 6,000.00 | 1,200,000.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | LOCKER DE 4 PUERTAS | UN |  | 2 |  |  | 2 | 9,026.25 | 18,052.50 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | MAQUINA AGILIZADORA DE DEPOSITO | UN |  | 4 |  |  | 4 | 432,000.00 | 1,728,000.00 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | MAQUINA CONTADORA DE BILLETES DIGITAL SB | UN |  | 4 |  |  | 4 | 136,800.00 | 547,200.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | MESA D/REUNION P/ OCHO PERSONA | UN |  | 2 |  |  | 2 | 22,000.00 | 44,000.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | SILLA D/ESPERA | UN |  | 100 |  |  | 100 | 3,085.50 | 308,550.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | SILLA D/VISITA | UN |  | 70 |  |  | 70 | 6,397.91 | 447,853.70 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | SILLA SECRETARIAL | UN |  | 80 |  |  | 80 | 7,393.31 | 591,464.80 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | SILLON EJECUTIVO | UN |  | 12 |  |  | 12 | 10,124.40 | 121,492.80 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | SILLON ERGONOMICO MULTI FUNCIONAL | UN |  | 12 |  |  | 12 | 30,000.00 | 360,000.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | SILLON SEMI-EJECUTIVO | UN |  | 46 |  |  | 46 | 7,917.80 | 364,218.80 | GGCA |
| 4412 - Suministros de oficina | TRITURADORA | UN |  | 3 |  |  | 3 | 94,000.00 | 282,000.00 | GGCA |
| 5611 - Muebles comerciales e industriales | MODULO P/CAJA | UN |  | 10 |  |  | 10 | 99,272.35 | 992,723.50 | GGCA |
| 5310 - Ropa | CAMISA MANGA LARGA CON LOGO (BLANCA - HOMBRE) | UN |  | 1,100 |  |  | 1,100 | 640.86 | 704,946.00 | GGCA |
| 5310 - Ropa | CAMISA MANGA LARGA CON LOGO (BLANCA - MUJER) | UN |  | 2,500 |  |  | 2,500 | 642.46 | 1,606,150.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | AZUCAR BLANCA | LB |  | 1,320 |  |  | 1,320 | 21.00 | 27,720.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | AZUCAR CREMA | LB |  | 11,880 |  |  | 11,880 | 21.00 | 249,480.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | AZUCAR PARA DIETA | CA |  | 12 |  |  | 12 | 1,015.00 | 12,180.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | AZUCARERA | UD |  | 5 |  |  | 5 | 100.00 | 500.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | BANDEJA CROMADA | UN |  | 3 |  |  | 3 | 600.00 | 1,800.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | CAFE | LB |  | 9,000 |  |  | 9,000 | 235.35 | 2,118,150.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | COPAS DE CRISTAL P/AGUA | UN |  | 24 |  |  | 24 | 60.00 | 1,440.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | CREMORA | UN |  | 240 |  |  | 240 | 300.00 | 72,000.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | CUCHARITA P/ POSTRE | UN |  | 30 |  |  | 30 | 46.00 | 1,380.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | CUCHARON P/COCINA | UN |  | 6 |  |  | 6 | 250.00 | 1,500.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | CUCHILLO P/ CORTAR | UN |  | 6 |  |  | 6 | 130.00 | 780.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | ESCURRIDOR P/PLATOS | UN |  | 6 |  |  | 6 | 180.00 | 1,080.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | JARRA P/AGUA DE CRISTAL | UN |  | 6 |  |  | 6 | 505.00 | 3,030.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | PLATOS | UN |  | 24 |  |  | 24 | 104.51 | 2,508.24 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | SERVILLETA | PAQ |  | 200 |  |  | 200 | 98.60 | 19,720.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | SET CUBIERTOS 32 PIEZAS | UN |  | 1 |  |  | 1 | 4,950.00 | 4,950.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | TE FRIO | UN |  | 400 |  |  | 400 | 440.89 | 176,356.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | VASO D/CRISTAL | UN |  | 24 |  |  | 24 | 32.18 | 772.32 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | VASOS DESECHABLES NO 5 | CJ |  | 120 |  |  | 120 | 1,500.00 | 180,000.00 | GGCA |
| 5215 - Utensilios de cocina domésticos | VASOS DESECHABLES NO 7 | CJ |  | 300 |  |  | 300 | 1,650.00 | 495,000.00 | GGCA |
| 8210 - Publicidad | Volantes | Paquete de 500 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 1,197.70 | 47,908.00 |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Grabación de audios para perifoneo | servicio |  | 80 |  |  | 80 | 1,375.00 | 110,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Cargadores portátiles | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 649.00 | 194,700.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bocina Bluetooth | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 799.00 | 239,700.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Reloj de pared | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 140.00 | 42,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Memoria 8 GB | Unidad |  | 550 |  |  | 550 | 450.00 | 247,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Chupis | Unidad |  | 700 |  |  | 700 | 430.00 | 301,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Camisetas promocionales | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 345.15 | 517,725.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Camisetas sublimadas | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 383.50 | 19,175.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Gorras con logo | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 460.38 | 230,190.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Laptop 15 pulgs. | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 30,000.00 | 600,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | Tablet 8 pulgs. | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 10,500.00 | 210,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Smart Tv 32 pulgs. | Unidad |  | 20 |  |  | 20 | 16,000.00 | 320,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Smartphone | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 10,000.00 | 300,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Jeepeta | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 1,200,000.00 | 2,400,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 5214 - Aparatos electrodomésticos | Smart TV de 55 Pulgada ( sala entretenimiento ) | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 56,000.00 | 560,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 5610 - Muebles de alojamiento | Sillon Reclinable ( sala entretenimiento ) | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 18,000.00 | 180,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 5214 - Aparatos electrodomésticos | Home Teather - Blu Ray ( sala entretenimiento ) | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 26,000.00 | 260,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Lanzamiento de la campaña | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Cierre de la campaña | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Jingle para Radio | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Banner para arañitas | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 1,180.00 | 35,400.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Afiche 17x22 pulg.Campaña promocional | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 64.90 | 9,735.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Afiche 11x17 pulg. Campaña promocional | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 75.52 | 22,656.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Afiche 11x17 pulg. - Linea 311 | Unidad |  | 135 |  |  | 135 | 64.90 | 8,761.50 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | sticker para vehículo | Unidad |  | 500 |  |  | 500 | 59.00 | 29,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | cheque simbólico | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 422.99 | 845.98 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | bajante 30x20 pies - campaña promocional | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 31,388.00 | 31,388.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | bajante 16x10 pies - campaña promocional | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 9,912.00 | 9,912.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | bajante 24x12 pies - campaña promocional | Unidad |  | 1 |  |  | 1 | 18,172.00 | 18,172.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Impresiones en papel bond 8.5 x11 pulg (para habladores) | Unidad |  | 260 |  |  | 260 | 21.24 | 5,522.40 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Rotulación de vehículo | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 31,624.00 | 63,248.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Impresión de invitaciones | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 45.00 | 45,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4323 - Software | Encuesta Modelo CAF | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4323 - Software | Encuesta de satisfacción de clientes - CIER 2018 | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4323 - Software | Encuesta a clientes en las oficinas comerciales y móviles - Evaluación Representantes de servicio (Gente Brillante) | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Apoyo a torneos de baloncesto, ciclismo, equipos deportivos, seminarios, congresos entre otros | varios |  | 1 |  |  | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Montaje y refrigerio para la jornada de salud | servicio |  | 2 |  |  | 2 | 80,000.00 | 160,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Estuche con logo | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 88.50 | 88,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Lapicero con logo | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 47.50 | 47,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Lapiz | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 20.16 | 20,160.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Regla con logo | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 30.30 | 30,300.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Sacapuntas | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 9.44 | 9,440.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Mascotas | Unidad |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 78.00 | 390,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4412 - Suministros de oficina | Borrador | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 25.00 | 25,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Mochilas escolares | Unidad |  | 1,000 |  |  | 1,000 | 401.10 | 401,100.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Montaje y refrigerio entrega de útiles escolares | servicio |  | 8 |  |  | 8 | 23,500.00 | 188,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Apoyo actividades culturales | servicio |  | 3 |  |  | 3 | 100,000.00 | 300,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Montaje y refrigerio encuentro con voluntariado | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Carteras de piel | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 1,475.00 | 147,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Lapiceros Cross grabados | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 1,350.00 | 202,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Montaje y refrigerio - aniversario EDENORTE | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 345,000.00 | 345,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Montaje y refrigerio - seminario para comunicadores | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Buzones de Sugerencias - estándar | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 6,600.00 | 330,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Buzones de Sugerencias - grande | Unidad |  | 8 |  |  | 8 | 8,000.00 | 64,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Servicio de reparación de buzones | servicio |  | 20 |  |  | 20 | 1,000.00 | 20,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Pensamiento estratégico ( misión, visión y valores ) - confección pequeños | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 3,300.00 | 49,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Pensamiento estratégico ( misión, visión y valores ) - confección grandes | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 6,600.00 | 330,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Servicio de mano de obra sustitución vinyl adhesivo pensamiento estratégico | servicio |  | 116 |  |  | 116 | 241.38 | 28,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Letreros externos 3 x 6 pies (Aludobon reflectivo) | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 35,000.00 | 1,050,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Habladores(Paga aquí tu luz en acrílico) | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 350.00 | 17,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Letreros externos de estafetas | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 420.00 | 42,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Confección e instalación de letreros externos Adosados | Unidad |  | 16 |  |  | 16 | 40,000.00 | 640,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Señalizaciones de oficinas en cintra | Unidad |  | 134 |  |  | 134 | 350.75 | 47,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Murales de Oficinas en Acrilicos | Unidad |  | 10 |  |  | 10 | 7,100.00 | 71,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Stickers ( hale y empuje ) | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 30.00 | 1,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Stickers ( horarios ) | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 100.00 | 5,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Porta Brochure | Unidad |  | 25 |  |  | 25 | 1,450.00 | 36,250.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Seguridad y Prohibido | Unidad |  | 50 |  |  | 50 | 55.00 | 2,750.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante institucional 20 x 10 pies | Unidad |  | 4 |  |  | 4 | 20,000.00 | 80,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante institucional 10 x 10 pies | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 10,000.00 | 60,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante institucional 5 x 3.3 pies | Unidad |  | 5 |  |  | 5 | 5,000.00 | 25,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante institucional 5 x 10 pies | unidad |  | 8 |  |  | 8 | 5,000.00 | 40,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante institucional para arañita 46 x 78 pulgadas | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 3,000.00 | 45,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante deportivo 19.8 x 3.6 pies | unidad |  | 2 |  |  | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante deportivo 10 x 6.5 pies | unidad |  | 4 |  |  | 4 | 8,000.00 | 32,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante deportivo 10 x 2.11 pies | unidad |  | 4 |  |  | 4 | 6,500.00 | 26,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante deportivo 9.4 x 1.10 pies | unidad |  | 4 |  |  | 4 | 5,000.00 | 20,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bajante informativo para arañita 46 x 78 pulgadas - APP EDENORTE | unidad |  | 30 |  |  | 30 | 3,000.00 | 90,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Protectores delimitador deportivo (módulos de basketball ) | Unidad |  | 8 |  |  | 8 | 40,000.00 | 320,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Street banners | Unidad |  | 30 |  |  | 30 | 7,969.78 | 239,093.54 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Rotulación One Way Visión | Servicio |  | 5 |  |  | 5 | 20,000.00 | 100,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Brochure Triptico ( protocolo de servicio ) | Unidad |  | 825 |  |  | 825 | 200.00 | 165,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Stand de Información - Canales Alternos | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 15,000.00 | 225,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Participación en feria | Servicio |  | 2 |  |  | 2 | 300,000.00 | 600,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Refrigerio - feria del libro | Servicio |  | 3 |  |  | 3 | 30,000.00 | 90,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Montaje para ferias | Servicio |  | 2 |  |  | 2 | 241,500.00 | 483,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Camisetas para estudiantes Feria del Libro | Unidad |  | 150 |  |  | 150 | 400.00 | 60,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Volantes para Ferias | Unidad |  | 6,000 |  |  | 6,000 | 2.50 | 15,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Impresión de memoria y portadas | Unidad |  | 15 |  |  | 15 | 3,333.33 | 49,999.95 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Confección de habladores en cintra con catálogo de servicios | Unidad |  | 35 |  |  | 35 | 2,571.43 | 90,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Brochures de servicio linea 311 | Unidad |  | 40,000 |  |  | 40,000 | 3.50 | 140,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Brochures de servicio prepago | Unidad |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 3.50 | 17,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Brochure de servicio - estafetas digitales | Unidad |  | 10,000 |  |  | 10,000 | 3.50 | 35,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Brochures y volantes para oficinas comerciales | Unidad |  | 70,000 |  |  | 70,000 | 2.84 | 198,738.50 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Impresión de Boletin | Unidad |  | 20,000 |  |  | 20,000 | 32.50 | 650,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| - | Montaje y refrigerio - Jornadas de reforestación | Servicio |  | 4 |  |  | 4 | 130,000.00 | 520,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Fundas plásticas | Paquetes |  | 30 |  |  | 30 | 400.00 | 12,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Guantes | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 4.00 | 1,200.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Mascarillas | Cajas |  | 3 |  |  | 3 | 150.00 | 450.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Repelentes | Unidad |  | 13 |  |  | 13 | 550.00 | 7,150.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Protectores solares | Unidad |  | 6 |  |  | 6 | 1,200.00 | 7,200.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Rastrillos | unidad |  | 15 |  |  | 15 | 400.00 | 6,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Ferias | Servicio |  | 3 |  |  | 3 | 5,555.56 | 16,666.67 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Jornada de Salud | Servicio |  | 2 |  |  | 2 | 5,555.56 | 11,111.11 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Jornada de Reforestacion | Servicio |  | 3 |  |  | 3 | 5,555.56 | 16,666.67 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Jornada de Limpieza de Playa | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 5,555.56 | 5,555.56 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Entrega de Utiles Escolares | Servicio |  | 11 |  |  | 11 | 5,555.56 | 61,111.11 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Encuentro con voluntarios | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 5,555.56 | 5,555.56 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Encuentro con mujeres comunicadoras | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 5,555.56 | 5,555.56 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Seminario para comunicadores | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 5,555.56 | 5,555.56 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Aniversario EDENORTE | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 5,555.56 | 5,555.56 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Soporte fotografico para otras actividades requeridas | Servicio |  | 16 |  |  | 16 | 5,555.56 | 88,888.89 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Fotos Actividad de Rehabilitacion de Redes | Servicio |  | 5 |  |  | 5 | 5,555.56 | 27,777.78 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Mantenimiento del portal web | servicio |  | 1 |  |  | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Grabación de audio para videos | Servicio |  | 20 |  |  | 20 | 5,000.00 | 100,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Jornada de Salud | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Jornada de Reforestacion | Servicio |  | 3 |  |  | 3 | 60,000.00 | 180,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Jornada de Limpieza de Playa | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 60,000.00 | 60,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Entrega de Utiles Escolares | Servicio |  | 4 |  |  | 4 | 60,000.00 | 240,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Encuentro con voluntarios | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Seminario para comunicadores | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Aniversario EDENORTE | Servicio |  | 1 |  |  | 1 | 55,000.00 | 55,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Videos para otras actividades requeridas | Servicio |  | 16 |  |  | 16 | 50,000.00 | 800,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Grabación testimoniales de rehabilitación de redes | Servicio |  | 7 |  |  | 7 | 40,000.00 | 280,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Video Actividad de Rehabilitación de Redes | Servicio |  | 5 |  |  | 5 | 50,000.00 | 250,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Montaje de actividades institucionales | servicio |  | 9 |  |  | 9 | 197,222.22 | 1,775,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Globos corporativos | Unidad |  | 1,500 |  |  | 1,500 | 30.00 | 45,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Lapiceros Grabados a full color | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 50.00 | 10,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Lapiceros Ejecutivos con Estuches | Unidad |  | 175 |  |  | 175 | 708.00 | 123,900.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Llaveros Ejecutivos | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 145.00 | 14,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bultos de comida con el logo impreso | Unidad |  | 350 |  |  | 350 | 250.00 | 87,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Portacartera | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 365.00 | 73,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Gorras con logo | Unidad |  | 350 |  |  | 350 | 240.00 | 84,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Polos Corporativos | Unidad |  | 460 |  |  | 460 | 470.00 | 216,200.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Mochilas promocionales con logo | Unidad |  | 205 |  |  | 205 | 690.00 | 141,450.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Bolso viaje | Unidad |  | 300 |  |  | 300 | 442.00 | 132,600.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Cangureras Manos que Iluminan | Unidad |  | 600 |  |  | 600 | 250.00 | 150,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Toallas Manos que Iluminan | Unidad |  | 600 |  |  | 600 | 80.00 | 48,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Polos -Manos que Iluminan | Unidad |  | 600 |  |  | 600 | 460.25 | 276,150.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Gorras - Manos que Iluminan | Unidad |  | 600 |  |  | 600 | 236.00 | 141,600.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Souvenirs - Manos que Iluminan | Unidad |  | 200 |  |  | 200 | 250.00 | 50,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Polos negro -Staff CE | Unidad |  | 100 |  |  | 100 | 551.00 | 55,100.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 5310 - Ropa | Camisa manga larga negra - Staff CE | Unidad |  | 60 |  |  | 60 | 1,500.00 | 90,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Confección traje de Voltio | Unidad |  | 2 |  |  | 2 | 150,000.00 | 300,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Agendas | Unidad |  | 450 |  |  | 450 | 600.00 | 270,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 4513 - Medios fotográficos y de grabación | Impresión de portada y encuadernación | Unidad |  | 125 |  |  | 125 | 300.00 | 37,500.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |
| 8210 - Publicidad | Calendarios | unidad |  | 5,000 |  |  | 5,000 | 72.00 | 360,000.00 | GERENCIA COMUNICACION ESTRATEGICA |

Contribución a los Objetivos del Milenio e Impacto de las ejecutorias en Políticas Transversales de la END

EDENORTE

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| 1.Erradicar la Pobreza extrema y hambre Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre | Artículo 14. Cohesión Territorial.- En el diseño y gestión de las políticas públicas deberá incorporarse la dimensión de la cohesión territorial y asegurar la necesaria coordinación y articulación entre dichas políticas, a fin de promover un desarrollo territorial más equilibrado mediante la dotación de infraestructura, servicios y capacidades necesarias para impulsar el desarrollo de las regiones y los municipios menos prósperos y promociona estrategias regionales de desarrollo y competitividad que aprovechen la diversidad regional, con el concurso de los gobiernos locales y actores sociales, económicos y políticos de cada región. |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |
| NA |  |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| 2.Lograr la Enseñanza primaria universal | NA |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |
| NA |  |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| 3.Promover la Igualdad de género, empoderamiento de la mujer | Artículo 12. Enfoque de Género.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género. |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |
| Desde la CDEEE y las empresas se brindan oportunidades de empleos en igualdad de condiciones tanto a hombres como mujeres y se evalúan las habilidades técnicas y profesionales, así como sus competencias de todos los candidatos para las posiciones vacantes sin ningún tipo de discriminación de género. Dada la naturaleza de las operaciones de las empresas resulta la proporción de 63% hombres y 37% mujeres. El art. 27 del Código de Ética de CDEEE contempla que las decisiones tomadas por la institución serán efectuadas sin discriminar por motivos de edad, discapacidad, sexo, raza, religión, nacionalidad, estado civil, orientación sexual, militancia de partido político, servicio o función militar. Dentro de los principios sobre los cuales se rige el código está el de Equidad: Disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que es justo. |  |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| 4.Reducir la Mortalidad infantil en niños menores de 5 años 5.Mejorar la Salud materna 6.Combatir el VIH/SIDA y otras enfermedades | NA |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |
| No aplica |  |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| 7.Garantizar la Sostenibilidad del medio ambiente Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010 Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales | Artículo 13. Sostenibilidad Ambiental.- Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgos. |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |
| De su lado las empresas distribuidoras vienen estableciendo el programa de envío de facturas de consumo por correo electrónico, contribuyendo al medio ambiente con el ahorro en el consumo de papel. Adicionalmente hemos creado desde abril 2016 el voluntariado Manos que Iluminan y a la fecha hemos realizado 9 jornadas con la participación de 749 colaboradores y un total de 13,086 árboles plantados. |  |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| 8.Fomentar una Alianza mundial para el Desarrollo Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones | NA |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |
| No aplica |  |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| NA | Artículo 15. Participación Social.- Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad. |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |

| Objetivos de Desarrollo del Milenio | Políticas Transversales de la END |
| --- | --- |
| NA | Artículo 16. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.- En el diseño y ejecución de los programas, proyectos y actividades en que se concretan las políticas públicas, deberá promoverse el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento para mejorar la gestión pública y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información, mediante la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos y la facilitación del acceso a los mismos. |
| Contribución desde CDEEE y las empresas |  |
| Las empresas del sector eléctrico acatando la ley 200-04 ponen a disposición de la población las informaciones de gestión en los portales de transparencia: http://transparencia.cdeee.gob.do/ http://www.edeeste.com.do/index.php/transparencia/ http://www.edenorte.com.do/transparencia http://www.transp.eted.gov.doLos usuarios tienen la oportunidad de monitorear la clasificación y evolutivo del circuito al que pertenece a través de: www.circuitos.gob.do |  |

Empresa Edenorte Dominicana, S.A. (EDENORTE)

Empresa Edesur Dominicana, S.A. (EDESUR)

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. (EDEESTE)

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS)

Dato estimado a noviembre 2018. Para diciembre 2018, se proyecta un avance acumulado de            97.2%

A noviembre de 2018. Para diciembre de 2018, se proyecta un total de 1,589,286 (90.34%).

La Dirección de Auditoría interna funge como órgano supervisor por parte del Consejo de Administrador en el correcto ordenamiento de los procesos administrativos y las transacciones comerciales.