RENDICIÓN DE CUENTAS

QUE AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

LIC. DANILO MEDINA SÁNCHEZ

Presenta el Señor

GONZALO CASTILLO TERRERO,

Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Relativa a las Actividades Realizadas 

por el Ministerio a su Cargo en el Año

2018
[image: image112.jpg]PROCESOS DE MODALIDAD DE COMPRAS
ANO 2018

RDS$548,440,516.85
RDS$418,266,779.49

RD$16,874,499.32 RD$1,119,781.14





Tabla de contenido
5I.
INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL


51.1
Misión y Visión de la Institución


51.2
Breve Reseña de la Base Legal Institucional


81.3
Principales Funcionarios de la Institución


9II.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2018


9a.
Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía


13b.
Indicadores de Gestión


131.
Perspectiva Estratégica


13i.
Metas Presidenciales Año 2018


17ii.
Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)


18iii.
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)


222.
Perspectiva Operativa


22i.
Índice de Transparencia


29ii.
Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico


29iii.
Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)


33iv.
Gestión Presupuestaria


331.
Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2018


352.
Ejecución Física - Financiera por Programa en el Año 2018


363.
Ejecución Física Financiera por Producto en el Año 2018


494.
Ejecución Física y Financiera  por Proyectos Año 2018….


70vi.
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)


71vii.
Comisiones de Veeduría Ciudadana


71viii.
Auditorías y Declaraciones Juradas


733.
Perspectiva de los Usuarios


73i.
Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1


74ii.
Entrada de Servicios en Línea, Simplificación de Trámites, Mejora de Servicios Públicos


76c.
Otras Acciones Desarrolladas


76i.
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030


78ii.
Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)


781.
Género


782.
Sostenibilidad Ambiental


793.
Cohesión Territorial


804.
Participación en Políticas Públicas


825.
Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2018


86iii.
Obras en Ejecución MOPC Año 2018


90III.
GESTIÓN INTERNA


90a.
Desempeño Financiero


90i.
Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública


91ii.
Plan Operativo Anual


105iii.
Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual


107iv.
Avances en el PNPSP y en la END


111v.
Ejecutorias No Contempladas en el Poa 2018


127b.
Contrataciones y Adquisiciones


167I.
Proyecciones al Próximo Año


168a.
Plan Operativo Anual (POA) del MOPC Año 2019



 
I. INFORMACIÓN BASE INSTITUCIONAL
1.1 Misión y Visión de la Institución 
Misión: Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.
Visión: Construir la más avanzada, moderna y segura infraestructura de vías y edificaciones de la región, con una eficiente red de servicios, que permita al país su desarrollo y competitividad, el acceso e inclusión de todo su territorio en las fuentes y procesos de producción, y facilite la convivencia entre sus comunidades.
1.2 Breve Reseña de la Base Legal Institucional
· Decreto Núm. 340, del 4 de mayo del 1854, que reorganiza el Ministerio de Guerra, Marina y Obras Públicas.
· Reglamento Núm. 5269, del 30 de julio de 1913, Gaceta Oficial Núm. 2428, que describe la organización del Departamento de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones.

· Ley Núm.1146, de 25 de Mayo de 1929, Gaceta Oficial Núm.4098, que crea la Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas y le asigna sus funciones.

· Ley Núm. 1474, del 22 de Marzo de 1938, Gaceta Oficial Núm. 5142, sobre Vías de Comunicaciones mediante la cual se apodera a Obras Públicas de todo lo concerniente a las Vías Nacionales.

· Decreto Núm. 5406, del 28 de diciembre de 1959, Gaceta Oficial Núm. 8438, que la denomina Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

· Ley Núm. 55, de 22 de Noviembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.8958, establece la creación de Oficinas de Programación en los diferentes Ministerios e Instituciones Autónomas, con la finalidad de que brinden asesoría a los ejecutivos de dichas instituciones.
· Ley Núm. 165 del 28 de marzo de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8987, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre. Constitución Política de la República, reformada el 14 de agosto del 1994, Gaceta Oficial Núm. 9890.
· Ley Núm. 8, del 15 de noviembre del 1978, Gaceta Oficial Núm. 9489, que adscribe la Comisión Aeroportuaria a la Secretaría de Estado de Obra Públicas y Comunicaciones.
· Ley Núm. 687, del 27 de julio de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9593, que crea la Dirección General de Reglamentos y Sistemas. 
· Decreto No. 44, del 17 de febrero de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10008, que crea la Dirección General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales.   
· Ley Núm. 498-06 del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema nacional de Planificación e Inversión Pública, por la cual se cambia la nomenclatura de la Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones por Dirección General de Planificación y Desarrollo.
· Decreto No 896-09, del 15 de diciembre del 2009, que crea la Dirección General de Estudios, Diseños de Infraestructura y Presupuestos y la Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial y deroga el Decreto 326-87 del 18 de junio de 1987, en sus artículos 1, 2, 3,5 y 6, así como el Decreto No. 435-96 del 12 de septiembre de 1996, en todas sus partes.

· Decreto Núm. 56-10, del 8 de Febrero del 2010 cambia la denominación de Secretarías de Estado a Ministerios, cambiando así de Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

· Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

1.3 Principales Funcionarios de la Institución 
[image: image113.jpg]Ministerio de
Obras Publicas
y Comunicaciones

RENDICION
DE CUENTAS





[image: image1.emf]Nombre Funcionario 

Gonzalo Castillo Terrero

Ramón Antonio Pepín Del Rosario 

Euclides Sánchez Almánzar

Henry Serraff

Enrique Agustín Lied Guerrero

Carmen Leyda Mora Ramírez

Juan Carlos Montas Artero

Freddy Miguel Caba Taveras

María del Rosario Amezquita

Selma Milquella Méndez Risk

Domingo Lora Ogando

Miguel Ángel Logroño Di Vanna

Rafael A. Germosén Andújar

Gilberto Molina De Aza

Iván Isaías Vásquez Reyes

Maira Mota Pacheco

Eyla Vargas

Delsa Tactuk

Karina Ysmel De Pool

Tammy Villar López

Ernesto Musa Saba

Aracelis Castillo Rodríguez

Winston Vanderhorst

Director Especial del Programa Nacional de Señalización 

Vial

Director General de Control, Mantenimiento y Supervisión 

del Sistema de Peajes Nacionales

Director General Mantenimiento de Carreteras y Caminos 

Vecinales

Director General Oficina Coordinadora del Fideicomiso  

RD Vial

Directora General de Planificación y Desarrollo

Director General de Reglamentos y Sistemas

Directora General de Edificaciones

Asesor del Ministro y Coordinador Gral. Proyectos 

Financiados con Rec. Ext del  MOPC

Director General Administrativa y Financiera

Director General Planificación de Inversiones

Director General de Supervisión y Fiscalización

Director General Tecnología y Comunicaciones

Director General Equipos y Transporte

Viceministro Área de Supervisión y Fiscalización de Obras

Viceministro Área de Planta Física

Viceministro Área de Diseño, Infraestructura y Presupuesto

Director General de Gabinete

Director General Recursos Humanos

Director General Legal

Cargos 

Ministro

Viceministro Área de Edificaciones

Viceministro

Viceministro Área de Mantenimiento Vial


II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2018
a. Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía
· Actualizar el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) para el cuatrienio 2017-2020, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública, de acuerdo a las necesidades de la población, identificándose estas acciones con los objetivos nacionales establecidos en las Metas Presidenciales, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), instrumento básico para la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

· Preparar  y ejecutar un (1) Plan Operativo Anual (POA) para el año fiscal 2018, integrando ciento once (111) proyectos prioritarios y financieramente sustentables, alineado con las directrices económicas, sociales y medioambientales que contribuirán a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y de los Ejes Estratégicos 1, 2, 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

· Intervención de 6,413.08 kilómetros de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales, durante el año 2018, con el objetivo de preservar el patrimonio vial de la República Dominicana (estimado en un valor activo superior a los 8,600 millones de dólares), para incrementar la accesibilidad a los espacios geográficos del país y reducir los impactos ambientales negativos que provocan enfermedades a la población residente en el área de influencia de las obras, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030.

· Se proporcionó 482,000 Asistencias Viales durante el año 2018, en el Programa de protección y de Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC (COMIPOL), desarrollando un sistema de patrullaje, vigilancia, protección y asistencia vial a los usuarios con cobertura en las carreteras principales, en las estaciones de peajes y en los principales corredores urbanos del Gran Santo Domingo y Santiago, lo cual coadyuva con el Plan de Seguridad Nacional, beneficiando a ciudadanos, empresas y al gobierno central y contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.

· Diseñar, Fiscalizar y Supervisar en el año 2018, un total de 841 planteles de escuelas y guarderías infantiles con 11,829 aulas a nivel nacional, continuando la ejecución del Programa de Infraestructura Escolar, de acuerdo al Plan Estratégico del Gobierno para el cuatrienio 2017-2020, beneficiando aproximadamente unos 391,819 niños y adolescentes en toda la geografía nacional, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.

· Supervisar y controlar el sistema de peajes nacionales, a través de Fiducia RD-Vial, con  ingreso o recaudación total en el año 2018 de RD$3,904,208,971.70, implementando medidas tecnológicas y de gestión administrativa para incrementar la seguridad y reducir el tiempo en el paso de los usuarios por las estaciones, garantizando los recursos necesarios para la ejecución de importantes proyectos viales, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.

· Señalizar aproximadamente 8,090 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, a fin de establecer controles y mejoras en las vías para una operación segura y eficiente de los usuarios, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030.

· Intervención de 12,546 metros cuadrados de edificaciones públicas mediante la ejecución del Programa de Construcción, Reparación y Mantenimiento de Edificaciones Públicas al servicio de la población para realizar actividades gubernamentales, educativas, salud, deportivas, religiosas, habitacionales, comunitarias, militares, entre otras, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.

· Intervención de ciento setenta y ocho (178) viviendas en el año 2018 en varias provincias del país,  mediante la ejecución del Proyecto Mejora y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables, con el objetivo de mejorar las viviendas vulnerables utilizando materiales de construcción de calidad y proporcionando los accesos a los servicios básicos y sociales, mejorando la calidad de vida y el estado de bienestar social de las familias beneficiadas, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030. 

· Se proporcionaron  1,516,482 asistencias sociales durante el año 2018, dentro del Plan de Asistencia Social del MOPC, desarrollando amplios operativos a nivel nacional, entre los cuales citamos: a) operativos médicos; b) combate de plagas tropicales; c) distribución de agua potable; d) asistencia en zonas declaradas de emergencia; e) limpieza de playas; e) recogida de basura, entre otros, los cuales benefician un gran porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.  

· Se proporcionaron  respuestas a 28 denuncias, quejas o reclamaciones enviadas durante el año 2018, a través de la plataforma de comunicación o Unidad de Atención Ciudadana del Programa de Línea 311 y el portal www.311.gob.do, referentes a cualquier inquietud sobre la institución o de un servidor público de la misma, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.  

· Se otorgaron 45 permisos para la ejecución de proyectos de Ventanilla Única de Viviendas de Bajo Costo a empresas privadas, ciudadanos e instituciones públicas que dispongan del contrato de Fideicomiso con la institución fiduciaria de su elección registrado en la Cámara de Comercio y de Producción de la República y cumplan los requerimientos unificados para la aprobación de los mismos,  contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.  
· Se otorgaron durante el año 2018, aproximadamente 117 licencias de construcción para la ejecución de proyectos privados de edificaciones que cumplan con los requerimientos unificados para la aprobación de los mismos,  aportando a la agilización de los procesos y comodidad de los usuarios, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030. 
· Entre otros.

b. Indicadores de Gestión

1.  Perspectiva Estratégica
i. Metas Presidenciales Año 2018
Las ejecutorias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones están directamente vinculadas con las Metas Presidenciales integradas en los contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Programa de Gobierno del Presidente Lic. Danilo Medina (2016-2020) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020.

En cumplimiento a las metas presidenciales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2018, desarrolló un extenso Plan de Construcción, Reconstrucción y Conservación de Carreteras, Avenidas, Calles  y Caminos Vecinales, así como también, obras varias de gran interés comunitario producto de las visitas sorpresas que realiza el Lic. Danilo Medina Sánchez, Presidente Constitucional de la República Dominicana en toda la geografía nacional, destacándose durante el año 2018: las cuales han impactado positivamente a la población residente en el área de influencia de las mismas, mejorando la calidad de vida y la distribución de los ingresos con la implementación de las políticas ejecutadas por el Ministerio.

También en el año 2018, el Ministerio continuó la ejecución de los Programas de Infraestructura Escolar y de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas a nivel nacional, cuyas acciones están directamente vinculadas con las metas presidenciales y los Objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2017-2020. 

Los logros acumulados por el MOPC durante el año 2018, relacionados con las  metas presidenciales para el cuatrienio 2017-2020, se presentan en el cuadro siguiente:
[image: image114.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

5490

CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO 

VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 25,500,000.00 6,375,000.00 10,200,000.00 3,825,000.00 5,100,000.00

5565

CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS 

CALLES DEL MUNICIPIO DE 

COMENDADOR Y REHAB. DE LA 

CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, 

PROV., ELÍAS PIÑA.

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 50,000,000.00 12,500,000.00 20,000,000.00 7,500,000.00 10,000,000.00

6070

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 

CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA 

BARAHONA

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 17,000,000.00 4,250,000.00 6,800,000.00 2,550,000.00 3,400,000.00

6504

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 

ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION 

LA CIENEGA - CABALLONA - LOS 

RIELES EN SANTO DOMINGO OESTE

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 17,000,000.00 4,250,000.00 6,800,000.00 2,550,000.00 3,400,000.00

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

[image: image2.emf]Meta(s) Presidenciales 

Logros 

Acumulados  

Ene-Dic. 2018

Restricciones que 

Inciden en el 

Cumplimiento de la 

Mmeta

% de Avance 

Respecto de lo 

Planeado 

Acciones 

Pendientes de 

Ejecución

1.1 Kilómetros de Construcción,  Reconstrucción y Mantenimiento 

de Carreteras

762.00 Recursos Económicos  34% 1,499.00

1.2 Kilómetros Reconstrucción  y Mantenimiento  de Carreteras  y 

Caminos Vecinales

1,291.00 Recursos Económicos 72% 496.00

1.3 Kilómetros Reconstrucción y Asfaltados de Calles  y Avenidas 3,854.00 Recursos Económicos 180% -1,717.00

1.4 Metros Lineales Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento  

de Puentes y Obras Hidralucas

1,514.00 Recursos Económicos 42% 686.00

2.1 Supervisión Construcción de 10,000 Aulas Escolares   1,387.00 Las expropiaciones  69% 613.00

3.1 Metros Lineales en Carreteras a Nivel Nacional 2,200.00  Recursos Económicos  15% 5,800.00

4.1 Kilómetros en Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento 

Menor de  2,000.0  km de Caminos Vecinales

506.00 Recursos Económicos  26% 1,460.00

5.1 Kilómetros Señalización  Vertical y Horizontal  ( Carreteras, 

Avenidas y Calles a Nivel Nacional)

8,087.00 Recursos Económicos  164% -3,157.00

5.2  KilómetrosPlan Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial 

del MOPC para protección  y seguridad vial en todas las carreteras 

principales  y estaciones de Peajes  (1,342.0 km)

1,826.00

Recursos Económicos y 

Personal Idóneo

73% 674.00

6.1 Metros Cuadrados de Construcción y Reparación de 

Edificaciones 

31,364.90

Recursos Económicos y 

Las expropiaciones 

24% 100,263.70

5- Plan de Seguridad Nacional 

6- Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones 

EVOLUCIÓN DE LAS METAS PRESIDENCIALES 

 ENERO - DICIEMBRE  2018

1-Ampliar,mejoraryconservarlainfraestructuravinculadaaltransporte,parapromoverelsectorturismocomola

locomotora del desarrollo del país con el objetivo de atraer hasta 10 millones de turistas al año en la presente década

2-  Terminación   del programa  de infraestructura escolar  e inicio del sistema de la era digital

3-Canalizar 21.00 km de  Cauce de Ríos en el Período 2017-2020

4-Impulsar la provisión de infraestructura para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del país 


	[image: image115.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

13475

REMODELACIÓN CAMPAMENTO 

DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA 

NACIONAL, DISTRITO NACIONAL

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 21,250,000.00 5,312,500.00 8,500,000.00 3,187,500.00 4,250,000.00

13480

CONSTRUCCIÓN CARRETERA 

TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, 

PROVINCIA PUERTO PLATA

CREDITO EXTERNO 2.7.2.4.01 200,000,000.00 50,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00

2.7.2.4.01 37,536,546.00 9,384,136.50 15,014,618.40 5,630,481.90 7,507,309.20

2.6.8.5.01 2,481,727.00 620,431.75 992,690.80 372,259.05 496,345.40

2.7.1.5.01 2,481,727.00 620,431.75 992,690.80 372,259.05 496,345.40

13633

RECONSTRUCCIÓN AVENIDA 

ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN 

BOSCH, SANTO DOMINGO

CREDITO EXTERNO 2.7.2.4.01 500,830,000.00 125,207,500.00 200,332,000.00 75,124,500.00 100,166,000.00

13634

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA 

MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ 

RAMIREZ

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 72,000,000.00 18,000,000.00 28,800,000.00 10,800,000.00 14,400,000.00

13635

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS 

NIVELES DEL INSTITUTO DE 

CARDIOLOGÍA EN EL MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO NORTE

FONDO GENERAL 2.7.1.2.01 85,000,000.00 21,250,000.00 34,000,000.00 12,750,000.00 17,000,000.00

13636

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  

DISTRITO INDUSTRIAL SANTO 

DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO 

NUEVO, MANOGUAYABO

FONDO GENERAL 2.7.1.2.01 42,500,000.00 10,625,000.00 17,000,000.00 6,375,000.00 8,500,000.00

13637

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE 

JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE

CREDITO EXTERNO 2.6.9.2.01 212,500,000.00 53,125,000.00 85,000,000.00 31,875,000.00 42,500,000.00

13641

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA 

BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA 

MONTE PLATA

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 30,920,000.00 7,730,000.00 12,368,000.00 4,638,000.00 6,184,000.00

2.7.1.2.01 7,000,000.00 1,750,000.00 2,800,000.00 1,050,000.00 1,400,000.00

2.7.2.4.01 170,000,000.00 42,500,000.00 68,000,000.00 25,500,000.00 34,000,000.00

13642

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS 

TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ

FONDO GENERAL

13482

CONSTRUCCIÓN  DE 

INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN 

EL CAMPUS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO 

(INTEC)

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RESUMEN VISITAS SORPRESAS/MOPC TERMINADAS EN EL AÑO 2018

	
	
	
	
	

	Visita No.
	Provincia
	Instrucción 
	% Ejecución 
	Presupuesto programado  (RD$)

	28
	Puerto Plata
	Construcción Carretera Palmar  Grande - La Quebrada Honda hasta  Boca de Rio Grande
	100%
	101,800,616.00

	 
	 
	 
	 
	 

	31
	María  Trinidad Sánchez
	Rehabilitación 16.0 kms. de Caminos Vecinales de Mata Bonita – Los Memisos y Los Memisos - La Gorda 
	98%
	354,101,741.88

	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Samaná
	Rehabilitación 9.0 kms. de Caminos Vecinales Naranjitos – Cabeza de Toro y Cabeza de Toro - Las Garitas, 
	75%
	37,397,224.17

	 
	 
	 
	 
	 

	116
	Hermanas Mirabal
	Construcción de un puente en esta Comunidad Distrito Municipal Blanco Arriba 
	97%
	70,939,791.85

	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Montecristi
	Asfaltado de 7.0 kms. de  las Calles de la Comunidad de Villa Sinda 
	100%
	58,311,197.88

	 
	 
	 
	 
	 

	192
	Santiago
	Asfaltar 6.0 Kms. de la Carretera Colorado hasta Amaceyes Arriba  y Puente
	100%
	57,419,887.81

	 
	 
	 
	 
	 

	151
	Barahona
	Reiniciar Trabajos de la Escuela Los Patos
	100%
	39.312.015,28


ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)
El SMMGP  es una herramienta tecnológica creada para medir el desempeño del gobierno, para alcanzar los objetivos institucionales que contribuyan a las metas de desarrollos nacionales y sostenibles de la gestión pública, registrando los resultados de las políticas o acciones implementadas para aplicar y evaluar las medidas correctivas necesarias para subsanar las desviaciones o superar las limitaciones encontradas. 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones actualmente aplica esta herramienta para fortalecer la gestión del gobierno de la República Dominicana como medida de rendimiento de las instituciones involucradas en el sistema de monitoreo y medición de gestión por resultados.  Uno de los instrumentos de medición del SMMGP, son los indicadores de gestión pública mediante los que se entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en la entrega de los productos generados durante un período de tiempo determinado. 
Los resultados de la evaluación del Ministerio en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública por Indicadores, se presentan a continuación:
[image: image3.png]RESLILTAD

INSTITUCIONES
oBRAS

MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS.
Y

COMUNICACIONES

75% 86%

72%




iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

En el año 2018, en el MOPC se realizó el proceso de evaluación del desempeño por competencias establecido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) en las seis (6) dependencias como un plan piloto, para el próximo año ser aplicado en las demás dependencias del Ministerio.  Las demás áreas fueron evaluadas mediante la evaluación por factores. 

· Criterio Gestión de la Compensación

En cuanto a la gestión de la compensación nos regimos por la Escala Salarial conforme a grupo ocupacional en función del cargo que desempeña el colaborador.

Para los aumentos salariales se toma en consideración, la estructura organizacional y de cargos aprobada por el MAP; resultados de la evaluación de desempeño en el cumplimiento a los objetivos de la Institución, así como también la disponibilidad Presupuestaria del Ministerio y por supuesto la aprobación de la máxima autoridad.

· Criterio Gestión del Desarrollo

La Dirección de Recursos Humanos tiene la responsabilidad del desarrollo del capital humano, a través de la implementación de planes y programas de capacitación, la promoción del colaborador, la incorporación a la Carrera Administrativa y el proceso de Evaluación del Desempeño.
Para definir la capacitación anual, se realiza una Detección de Necesidades de Capacitación por área, conforme al cumplimiento de los objetivos de la Institución establecidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), los resultados en la evaluación de desempeño; la cual debe establecer el tipo de capacitación y la cantidad de empleados que lo requiera. 

La Dirección de Recursos Humanos continuó durante el año 2018, la Capacitación de los Colaboradores del MOPC con la realización de Seminarios, Talleres, Charlas, Cursos, Diplomados, Post-Grados y Maestrías orientados a los funcionarios y servidores públicos, llevando a efecto 71 capacitaciones con la participación de 4,144 Servidores.

En cuanto a la Evaluación de Desempeño, anualmente el Área de Reclutamiento, Selección y Evaluación se encarga de clasificarlas por grupo ocupacional y enviarlas a cada departamento. Los resultados son tomados en cuenta para la elaboración del Plan de Capacitación, Promoción de los Colaboradores y para la aprobación de los Bonos de Desempeño para los colaboradores incorporados a la Carrera Administrativa, acorde a la calificación obtenida, y la vez reconocimientos a los servidores con resultados favorables, que no están incorporados a la Carrera. En el año 2018, se realizó la Evaluación de Desempeño a 4,168 funcionarios y servidores del MOPC.

Durante el año 2018, el Dispensario Médico del Ministerio, ofreció asistencia a empleados, sus dependientes y residentes en zonas aledañas, alcanzando un total de 5,879 atenciones en el área de salud y 2,172 en el área de Odontología. Además, se ofrecieron charlas, campañas de vacunación y consultas especializadas en las áreas de: Otorrinolaringología, Psiquiatría, Pediatría, Ginecología, Psicología, Odontología, entre otras.
[image: image116.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

12082

RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL 

CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL 

SEYBO - MARGARIN - CRUCE 

CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 85,000,000.00 21,250,000.00 34,000,000.00 12,750,000.00 17,000,000.00

12089

CONSTRUCCIÓN DE LA 

INTERCONEXION CARRETERA ZONA 

FRANCA GUERRA Y NUEVA 

AUTOPISTA DEL NORDESTE

CREDITO EXTERNO 2.7.2.4.01 51,000,000.00 12,750,000.00 20,400,000.00 7,650,000.00 10,200,000.00

12091

MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y 

YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL

FONDO GENERAL 2.7.2.1.01 17,000,000.00 4,250,000.00 6,800,000.00 2,550,000.00 3,400,000.00

2.7.2.4.01 183,280,000.00 45,820,000.00 73,312,000.00 27,492,000.00 36,656,000.00

2.7.2.4.02 10,000,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

12632

REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA 

DEL EDIFICIO QUE ALOJA LA UNIDAD 

DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ROBERT 

READ CABRAL, EN EL DISTRITO 

NACIONAL

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 51,000,000.00 12,750,000.00 20,400,000.00 7,650,000.00 10,200,000.00

12711

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA 

NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA 

MARIA TRINIDAD SANCHEZ

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 44,000,000.00 11,000,000.00 17,600,000.00 6,600,000.00 8,800,000.00

12720

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO 

MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA 

HATO MAYOR

CREDITO EXTERNO 2.7.2.4.01 257,060,000.00 64,265,000.00 102,824,000.00 38,559,000.00 51,412,000.00

12723

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE 

LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA 

SAN PEDRO DE MACORIS

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 57,980,000.00 14,495,000.00 23,192,000.00 8,697,000.00 11,596,000.00

2.7.2.4.01 46,991,500.00 11,747,875.00 18,796,600.00 7,048,725.00 9,398,300.00

2.7.2.4.02 2,508,500.00 627,125.00 1,003,400.00 376,275.00 501,700.00

2.7.2.4.01 34,000,000.00 8,500,000.00 13,600,000.00 5,100,000.00 6,800,000.00

2.7.2.4.01 16,044,843.00 4,011,210.75 6,417,937.20 2,406,726.45 3,208,968.60

2.7.2.1.01 19,403,333.00 4,850,833.25 7,761,333.20 2,910,499.95 3,880,666.60

2.7.2.4.01 19,177,810.00 4,794,452.50 7,671,124.00 2,876,671.50 3,835,562.00

2.7.1.3.01 2,320,915.00 580,228.75 928,366.00 348,137.25 464,183.00

13201

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y 

RESILIENCIA A LOS DESASTRES 

NATURALES EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA 

PROVINCIA SANTO DOMINGO

FONDO GENERAL

12954

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE 

PRODUCCION PARA LA 

RECONVERSION AGRICOLA DE SAN 

JUAN DE LA MAGUANA

CREDITO EXTERNO

13001

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE 

HORMIGON POSTENSADO Y 

PROTECCION DE LOS APROCHES 

SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA 

SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, 

PROVINCIA PERAVIA

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

12179

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA 

SALIDA BANI-CRUCE 15 DE AZUA, 

PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA

FONDO GENERAL

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

La Sección Rectoría de Pasantes del MOPC en el año 2018, recibió 155 solicitudes de pasantías, de las cuales se aprobaron 90 pasantías otorgadas a los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y ramas afines que cumplieron con los reglamentos establecidos para la aprobación de la Certificación de Pasantía. 
[image: image4.emf]PRODUCCIÓN 

PÚBLICA

PRODUCCIÓN 

GENERADA ENERO-

DICIEMBRE 2018

% DE AVANCE 

RESPECTO A 

LO PLANEADO

LÍNEA (S) DE ACCIÓN DE (END) A LA QUE 

SE VINCULA LA PRODUCCIÓN 

INSTITUCIONAL

Estructura Orgánica Estructura aprobada 100%

Manual de Descripción de 

Cargos

Manual Aprobado 100%

Manual de Procedimientos

Avances en la evaluación de políticas 

y procedimientos de RRHH



80%

Auditorías de Personal

Avance en auditorias en las diferentes 

dependencias del MOPC 

80%

Planeación de Recursos 

Humanos

Se basa en las necesidades sugeridas 

de la creación de nuevos proyectos 

del MOPC

100%

Exclusiones de Nómina 145 100%

Exclusiones de Nómina por 

Jubilación mediante Decretos

63 100%

Inclusión Nómina Pensión 43 100%

Exclusión por Fallecimiento 42 100%

Licencias Médicas 

Permanentes Válidas por Un 

(1) Año otorgadas por el MSP

20 100%

LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2018

1.1.1.1 Racionalizar y Normalizar la Estructura Organizativa del 

Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la 

dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de 

funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los servicios 

públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada 

descentralización de la provisión de los mismos cuando 

corresponda.


[image: image5.emf]PRODUCCIÓN 

PÚBLICA

PRODUCCIÓN 

GENERADA ENERO-

DICIEMBRE 2018

% DE AVANCE 

RESPECTO A 

LO PLANEADO

LÍNEA (S) DE ACCIÓN DE (END) A LA QUE 

SE VINCULA LA PRODUCCIÓN 

INSTITUCIONAL

Servidores Públicos 

seleccionados por el MAP 

para entrega de Medalla al 

Mérito, con más de 25 años de 

labor

140 servidores propuestos y           

27 seleccionados

100%

1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, 

basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática.

Implantar Política Salarial

Implementación política salarial de  

acuerdo a funciones y/o cargos

10%

Reclutamiento y Selección de 

Personal

Personal entrevistado: 527             

Personal nuevo ingreso: 434

100%

Evaluación de Desempeño de 

los servidores y funcionarios 

de la Administración Pública

Servidores Evaluados                         

4,168

75%

Proceso de Evaluación para la 

Incorporación a la Carrera 

Administrativa

Aplicar Concurso para Incorporar a 

Nuevos Servidores y/o 

Colaboradores

0%

Elaboración de Actas de 

Conciliación

5 100%

Amonestaciones 182 23%

Pagos de indemnizaciones y/o 

vacaciones no disfrutadas

RD$16,972,345.42 pagados 85%

Pagos de Bonos por 

Desempeño a Servidores de la 

Carrera Administrativa

Servidores incorporados evaludaos 

para Bono por Desempeño: 893, 

Monto Pagado: RD$24,514,767.72

98%

Capacitación en Seminarios, 

talleres, cursos, diplomados y 

charlas a los servidores y 

funcionarios públicos

71 Capacitaciones impartidas a 

4,144 Servidores

100%

Emisión de pasantías

155 pasantias solicitadas y 90 

pasantías aprobadas

100%

Solicitud de Exenciones  de 

pasantías

1,382 100%

Emisión de Licencias sin 

disfrute de sueldo a 

Colaboradores en el Marco de 

las disposiciones de la Ley 41-

08 Art. Núm. 27

11 100%

Emisión de permisos por 

estudios

9 100%

Licencias por Enfermedad 

Común

181 99%

Devoluciones Subsidios por 

Enfermedad Común 

RD$3,833,298.97  100%

Licencias con Subsidio de 

Lactancia

38 100%

Reporte de Maternidad 108 100%

1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, 

que garantice procedimientos funcionales, efectivos y agiles en la 

prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su 

articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos 

poblacionales.



LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2018

1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, 

respetando la equidad de género, para dotar a la Administración 

Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe 

con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para 

asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y 

remuneración por resultados, merito, idoneidad profesional y ética.

1.1.1.7 Promover una continua capacitación de los servicios 

públicos para dotarles de las competencias requeridas para una 

gestión que se orienta a la obtención de resultados en beneficio de 

la sociedad y del desarrollo nacional y local.


2. Perspectiva Operativa
i. Índice de Transparencia

La Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento a las leyes vigentes sobre el libre acceso a la información de las instituciones públicas, recibió durante el periodo Enero-Diciembre 2018 un total de 278 (Doscientos Setenta y Ocho) solicitudes a través de los diferentes medios disponibles (correo electrónico, personal, comunicaciones, fax, transferencias, etc.), de las cuales Ciento Treinta y Tres (133),  aproximadamente el 48.0%,  fueron contestadas dentro del plazo establecido en el Artículo 8 de la  Ley 200-04. 

Durante el año 2018, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC, continuó desarrollando el Programa de Capacitación a funcionarios, directores,  encargados y todo el personal del Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para empoderar a los empleados de sus deberes y derechos, acorde a los nuevos avances en el área de acceso a la información.

La Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC, gestionó durante este año las respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, a través de las diferentes áreas competentes de la institución, entre las cuales se destacan:
· Informaciones relativas a Copia de los Planos Arquitectónicos y Licencia de Construcción depositados ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, relativos a los proyectos ubicados dentro del complejo turísticos de Hoteles Riú, desarrollados por las sociedades comerciales Puerto Plata Caribe Beach, S.R.L, Dominican Hotel, S.R.L. y/o Hoteles Riú (Riusa II, S.A.).

· Solicitud entrega de listado general a nivel nacional de todos los Proyectos de Construcción, relativos a los Fideicomisos de Desarrollo Inmobiliario y Viviendas de Bajo Costo que en virtud de la ley 189-11, se desarrollan en la República Dominicana, los cuales hayan sido calificados como “Proyectos de Bajo Costo” por ustedes desde enero del año 2012 hasta la fecha. 

· 1-Las autorizaciones, permisos o cartas de no objeción otorgados a la empresa Polyplas Dominicana para el almacenamiento de combustibles en la planta ubicada en el sector de Villas Agrícolas, tanto de gas natural como de cualquier otro tipo de combustible, desde su primera emisión a la fecha. 2-El soporte documental que sustenta el otorgamiento de las autorizaciones antes indicadas a la empresa Polyplas Dominicana, incluyendo-sin que esto sea limitativo-los oficios de no objeción emitidos por otras instituciones estatales o municipales, o departamentos internos de ese mismo ministerio, planos de ubicación de tanques de almacenamiento combustible, cumplimiento de normas de seguridad, planos de evacuación de cada una de las áreas de dicha planta, protocolos de seguridad aprobados, ubicación de equipos de detección y supresión de incendios, salidas de emergencia, planos de la planta, actas del resultado de la inspección en los lugares, tanto de la planta como del entorno, etc. 3-Listado y copias de la normativa aplicable a la empresa  Polyplas Dominicana, así como a cualquier otra empresa, para la instalación de tanques de almacenamiento de gas natural y cualquier otro combustible, así como para la aprobación de los sistemas de seguridad y prevención, supresión de incendios y evacuación de personal en caso de siniestro. 4-Planos del sector Villas Agrícolas, con el listado de empresas y/o industrias en las cuales existen taques almacenamiento y/o distribución de combustible y el estatus actual de los permisos y/o licencias y/o autorizaciones de dichas plantas otorgados por ese Ministerio.

· 1-Composición de las empresas del Consorcio Carretera Bávaro-Sabana de la Mar; 2-Contrato de ejecución de obra, suscrito entre el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio Carretera Bávaro-Sabana de la Mar; 3-Presupuesto asignado para el pago de expropiaciones de terrenos privados, como consecuencia de la ejecución de dicha obra, entidad responsable del pago de estas expropiaciones y pagos realizados por este concepto; 4-Decreto de expropiación de terrenos privados, en relación a esta obra; 5-Relación de pagos ejecutados a propietarios de terrenos expropiados y la entidad ejecutora de dichos pagos; 6-Resolución del Congreso Dominicano, aprobando dicho contrato; 7 Resolución de adjudicación de las obras, resultante del proceso de licitación;
· Información documentada relativa al proyecto Suministro, Transporte y Aplicación de Materiales para la Señalización Horizontal  a Nivel Nacional. Ref. MOPC-CCC-LPN-005-2016. Contratada por MOPC al Grupo AG & Asociados donde se incluya: 1-Copia del Contrato, 2-Orden de compra, 3-Pago de anticipo, 4-Cubicaciones, 5-Relación de Pagos, 6-Estado Económico a la fecha, 7-Cualquier otro documento relativo al contrato de esta obra.
· Cuáles contratos ha contraído ese Ministerio con las empresas CONCREDOM, Ingeniería Estrella, Acero Estrella, Cemento Panam y Laminado Estrella, desde el año 2000 hasta el año 2018. En virtud de qué hicieron, montos (toda información económica) y si hubo adendas en esos contratos y montos de esas adendas.
· Desembolso y/o pagos autorizados en favor de la Constructora Norberto Odebrecht y/o consorciados para las obras: 1- Acueducto de la Línea Noroeste, 2- Ampliación del Acueducto de la Línea, 3- Hidroeléctrica Pinalito, 4- Hidroeléctrica Palomino, 5- Acueducto de Samaná, 6-  Acueducto Hermanas Mirabal, 7- Carretera Constanza  - Tramo Cruce Autopista Duarte - Casabito - Constanza, 8- Autopista El Coral, 9- Corredor Duarte I, 10- Carretera Bávaro-Uvero Alto - Miches-Sabana de la Mar y Construcción de Terminal Portuaria Sabana de la Mar, 11- Carretera El Río- Jarabacoa, 12- Corredor Duarte II, 13- Circunvalación La Romana, 14- Carretera Cibao-Sur, 15- Corredor Ecológico de Pontezuela - Ecovías Santiago, 16- Boulevard Turístico del Este, 17- Carretera San Pedro de Macorís-La Romana, 18- Central Termoeléctrica Punta Catalina.
· 1) Detalles del Proyecto del Parque Central de Santiago (Diseño, Infraestructura, Vialidad, Planos, Presupuesto General); 2) Acta de Adjudicación mediante la cual es asignada la construcción del Parque Central de Santiago; 3) Detalle de las partidas y desembolso destinados hasta la fecha (9/01/2018) al proyecto del Parque Central de Santiago. 
· Proyecto Circunvalación Santo Domingo, necesitamos del Tramo I: -Volumen específico de diseño, -Nivel de servicio, -Periodo de diseño, -Proyección del crecimiento, -Asfalto utilizado y espesor, -Cantidad de puentes, -Cantidad de pasos a desnivel, -Cantidad de alcantarillas, -Planos del tramo, -Velocidad de diseño, -Peralte, -Radio de diseño, -Porcentaje de no visibilidad. Del Tramo II de la Autopista Circunvalación Santo Domingo necesitamos: -Velocidad de diseño, -Peralte, -Radio de diseño, -Porcentaje de no visibilidad.
· Entre otras.

Las solicitudes recibidas por la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC durante el año 2018, se resumen en los cuadros siguientes:
[image: image117.jpg]Ministerio de

—N@B e ez . === RENDICION'DE: CUENTAS:2018 liL
| —




[image: image6.emf]FASE CANTIDAD

ENERO 25

FEBRERO 20

MARZO 25

ABRIL 26

MAYO 28

JUNIO 13

JULIO 28

AGOSTO 30

SEPTIEMBRE 15

OCTUBRE 25

NOVIEMBRE 25

DICIEMBRE 18

TOTAL 278

RESUMEN DE SOLICITUDES POR MES A LA OFICINA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ÉTICA Y TRANSPARENCIA DEL MOPC

ENERO - DICIEMBRE 2018

25

0

20

0

25

0

26

0

28

0

13

0

28

0

30

0

15

0

25

0

25

0

18

0

5

10

15

20

25

30

35

RESUMEN DE SOLICITUD POR MES

GRÁFICO #5


[image: image7.emf]CONDICIÓN CANTIDAD (%)

ENTREGADA 245 88

PENDIENTE 26 9

DESESTIMADA 3 1

TRANSFERIDA 4 1

RECHAZADA 0 0

TOTAL

278 100

RESUMEN DE SOLICITUDES OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ÉTICA Y TRANSPARENCIA DEL MOPC

ENERO - DICIEMBRE 2018

ENTREGADA

PENDIENTE

DESESTIMADA

TRANSFERIDA

RECHAZADA

245

26

3

4

0

65%

32%

1%

2%

0%

RESUMEN SOLICITUD DE INFORMACIÓN 


ii. Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el sistema de Gobierno Electrónico están siendo implementadas por las organizaciones gubernamentales de la República Dominicana, con la finalidad de reducir la brecha informativa entre el gobierno, las empresas y los ciudadanos, mediante el uso del internet para que los usuarios puedan acceder a la información o realizar cualquier tipo de petición a los distintos entes gubernamentales y de esa manera prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 
Los resultados de la evaluación del índice de uso de tecnología de información y comunicación (TIC) y el Sistema de Gobierno Electrónico en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se presentan a continuación:

[image: image8.emf]Subindicador Meta Valor actual

Uso de las TIC 20 16.45

Implementación de E-GOB 30 19.35

Desarrollo de e-servicios 25 16.77

Gobierno abierto y E-participación 25 19.5


iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

El MOPC continuó durante el año 2018, aplicando el Sistema de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), cuya herramienta permite tener un registro de las medidas adoptadas para alcanzar las metas previstas por la institución para un período específico, en el cual todos los departamentos involucrados elaboran un informe resumen para documentar a la máxima autoridad, conteniendo el presupuesto para ejecutar cada actividad, fecha de cumplimiento, Unidad Responsable, Indicador Verificable, Riesgos, Acciones de Mitigación, entre otros aspectos.

A continuación, se presenta el resumen de las actividades implementadas en el sistema de control interno durante el año 2018:
[image: image9.emf]Ene. 2018 Dic. 2018

Revisado y aprobado 60 76 16 26.7

Conobservaciónpendientede

ajustes

53 52 -1

Sin evaluar 91 76 -15 -16.5

Totales 204 204 -16

Estatus Requerimientos 

MOPC

Cantidad de Requerimientos

Avance %

Avance  de Cumplimiento del MOPC  de los requerimientos establecidos por la 

Contraloría General de la República en las NOBACI

Enero - Diciembre 2018


[image: image10.emf]Estatus cada 

Requerimiento

Estatus CGR

Cantidad 

Requerimientos

No Sin Evaluar 50

Si Con Observaciones 51

Si Revisado 76

Si Sin Evaluar 27

204

Estatus Requerimientos NOBACI en el MOPC

TOTAL

Pendientes

De evidencias a presentar por el 

MOPC *

De Revisión y Ajustes por el MOPC **

Sin evidencias pendientes ***

Presentadas las evidencias por el 

MOPC y pendientes de evaluación por 

la CGR ****


Notas:
1. De los 204 requerimientos que tienen las NOBACI, el MOPC ha presentado evidencias a la CGR, en 154 requerimientos,  que sustentan el proceso de instalación de las NOBACI en el Ministerio, habiendo obtenido una mejora neta del 25.6%, respecto a febrero del 2018. Este porcentaje variará en los próximos días del presente mes de febrero, dado el hecho de que la a la Contraloría General de la República tiene pendiente la revisión y validación de otros 27 requerimientos de los que ya el MOPC ha presentado evidencias suficientes que avalan el avance, específicamente en la matriz de Valoración y Administración de Riesgos, a partir de la implantación del nuevo procedimiento aprobado, difundido y socializado por la Máxima autoridad del MOPC. De igual forma, en los próximos días será difundido, socializado y puesto en ejecución el nuevo Procedimiento de Monitoreo y Evaluación del Control Interno del MOPC, recientemente firmado por el Ministro, con el que se responderá a15 de los 16 requerimientos que contiene la matriz de Monitoreo y Evaluación de las NOBACI.

2. ** Aunque la CGR mantiene bajo observación 51 de los 150 requerimientos que han sido puestos en marcha por el MOPC, nos encontramos en la etapa de responder dichas observaciones con nuevos procedimientos ya instalados.

3. *** Hay 76 requerimientos sobre los que, tanto la CGR como el MOPC, no tienen pendiente ninguna objeción, por lo que el sistema los considera definitivamente validados.

4. **** Esos 27 requerimientos han sido sustentados con dos nuevos procedimientos sometidos a la CGR y aunque fue colocado como evidencia válida en la plataforma de la NOBACI de la CGR, se nos ha solicitado identificar las partes de la norma que de forma específica se asocia al cumplimiento de cada requerimiento, por lo que nos encontramos en esa fase actualmente, con la posibilidad de finalizar ese proceso el viernes próximo.

[image: image11.emf]Ene. 2018 Dic. 2018 Ene. 2018Dic. 2018

SI NO

Ambiente de Control 64 79 25 10 -64 -25 89

Actividades de Control 9 17 18 10 -9 -18 27

Información y Comunicación 20 30 23 13 -20 -23 43

Valoración y Administración de 

Riesgos

5 28 24 1 -5 -24 29

Monitoreo y Evaluación 0 0 16 16 0 -16 16

Totales 98 154 106 50 -98 -106 204

Balance de Nivel de Avances de las NOBACI en el MOPC, según dependencias involucradas

Enero - Diciembre 2018

Matrices NOBACI

Cantidad de requerimientos por Matriz, según el estatus MOPC en el 

portal de la CGR

Total por 

Matriz

Diferencia Ene. - Dic. 

2018

SI NO



[image: image12.emf]Ene. 2018 Dic. 2018 Ene. 2018 Dic. 2018 Ene. 2018 Dic. 2018

Ambiente de Control 44 52 8 39 26 -13 6 11 5 89

Actividades de Control 4 7 3 1 5 4 22 15 -7 27

Información y Comunicación 10 13 3 9 17 8 24 13 -11 43

Valoración y Administración de 

Riesgos

2 4 2 4 4 0 23 21 -2 29

Monitoreo y Evaluación 0 0 0 0 0 0 16 16 0 16

Totales 60 76 16 53 52 -1 91 76 -15 204

Diferencia 

Ene. - Dic. 

2018

Diferencia 

Ene. - Dic. 

2018

Revisado Con Observación Sin evaluar

Enero - Diciembre 2018

Avances de las NOBACI en el MOPC, según matriz y evaluación de estatus por la  Contraloría General de la República

Matrices NOBACI

Cantidad de requerimientos, según el estatus CGR en el portal de la CGR

Totales

Diferencia 

Ene. - Dic. 

2018


Actualmente se lleva una de Matriz de Planificación de Implementación de las NOBACI en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde se presenta un registro trimestral de las Acciones de Mejoras y Seguimientos orientadas a la Formulación y Actualización de Nuevos Manuales y Procedimientos; así como también las Acciones de Difusión, Planificación y Seguimiento de estas Mejoras.
iv. Gestión Presupuestaria
1. Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2018
La ejecución presupuestaria del  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2018, se canalizó acorde a la asignación de recursos financieros, cumpliendo en  gran medida con las metas trazadas conforme al programa de inversión en infraestructura física y servicios previsto.

La institución utilizó en el año 2018, recursos ascendentes a la suma de RD$35,765,851,564.18 (Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Cinco Mil millones  Ochocientos  Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos con 18/100), de los cuales el 45%, RD$15,990,053,554.22 (Quince Mil Novecientos Noventa Millones Cincuenta y Tres Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 22/100), corresponden a inversión en obras (activos no financieros de Infraestructura Vial y Edificaciones, para dar respuestas a los diferentes servicios (Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Infraestructura, Patrullaje y Asistencia Vial  a los  usuarios de transporte por Carreteras y Avenidas, entre otros), desarrollados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año fiscal en curso.

La distribución general de los egresos según los conceptos se presenta en el gráfico siguiente: 
 [image: image13.emf]OBJETO DESCRIPCIÓN VALORES (RD$)

1 Obras (Activos No Financieros) RD$15,990,053,554.22

2 Disminución de Pasivos RD$10,627,216,782.60

3 Transferencias Corrientes RD$3,084,298,920.13

4 Servicios Personales RD$3,903,410,428.31

5 Transferencias de Capital RD$909,183,916.10

6 Contratación de Servicios RD$702,520,678.49

7 Materiales y Suministros RD$478,932,450.38

8 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$70,234,833.95

TOTAL GENERAL RD$35,765,851,564.18

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018



EJECUCION  PRESUPUESTARIA  POR  OBJETO  DEL  GASTO

PERIODO  ENERO -NOVIEMBRE 2014      

Obras (Activos No 

Financieros)

Disminución de 

Pasivos

Transferencias 

Corrientes

Servicios 

Personales

Transferencias de 

Capital

Contratación de 

Servicios

Materiales y 

Suministros

Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2018

FONDO100


2. Ejecución Física - Financiera por Programa en el Año 2018

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), utilizó  los recursos asignados en el Presupuesto Nacional de Inversión Pública para el año 2018, distribuidos acorde a los programas vigentes en el Sistema Nacional de Inversión  Pública  y a las metas de producción programadas para el logro de los objetivos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público con la actualización correspondiente al año en curso,  los cuales se presentan en el cuadro siguiente:

[image: image14.emf]CANTIDAD ASIGNADA 

EN 2018, VIGENTE 

(RD$)

CANTIDAD 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

11 0 CONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 3,595,880,000.00 1,516,188,528.66 9

12 0 RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS 4,823,936,590.00 8,107,892,058.76 22

13 0

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA

RECONVERSION AGRICOLA 

49,500,000.00 17,278,347.25 1

14 0 CONSTRUCCION DE CARRETERAS 251,000,000.00 1,431,547,550.54 2

15 0 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS 1,118,930,128.00 853,802,201.99 12

18 0 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES 85,000,000.00 0.00 1

20 0 CONSTRUCCION DE PUENTES 122,044,843.00 42,926,729.84 2

21 0 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES 367,386,382.00 712,478,122.00 1

23 0 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION   DE PUENTES 17,000,000.00 0.00 1

24 0 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 2,791,294,533.00 726,341,998.97 32

25 0 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES 1,186,625,466.00 56,629,549.96 27

33 0

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS

DESASTRESNATURALESENELÁMBITODEINFRAESTRUCTURAS

VIALES 

40,902,058.00 134,492,701.51 1

34 0

OBRAS DE EMERGENCIAS X DAÑOS, DESASTRESNATURALES

INFRAESTRUCTURAS VIALES Y OTROS

0.00 2,390,475,764.74 72

14,449,500,000.00 15,990,053,554.22 183



TOTAL GENERAL (RD$)

PRESUPUESTO FISICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2018



NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

CANTIDAD DE 

PRODUCTOS 

GENERADOS 

POR 

PROGRAMA


3. Ejecución Física Financiera por Producto en el Año 2018

[image: image15.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

5490 11 00

CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO VILLA

HERMOSA, PROV. LA ROMANA

25,500,000.00 0.00

13830 11 00

CONSTRUCCIÓNDELELEVADOENLAINTERSECCIÓN

DELAAVENIDACHARLESDEGAULLECONENTRADA

DE INVIVIENDA EN SANTO DOMINGO ESTE

180,000,000.00 0.00

13830 11 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 18,300,000.00 0.00

13831 11 00

CONSTRUCCIÓNDELELEVADOENLAINTERSECCIÓN

DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON

CARRETERA DE MENDOZA EN SANTO DOMINGO ESTE

155,527,500.00 0.00

13831 11 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 28,082,500.00 0.00

13832 11 00

CONSTRUCCIÓNDELELEVADOENLAINTERSECCIÓN

DELAAVENIDACHARLESDEGAULLECONENTRADA

SABANA PERDIDA EN SANTO DOMINGO ESTE

170,010,000.00 0.00

13832 11 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 13,600,000.00 0.00

13833 11 00

CONSTRUCCIÓNDELELEVADOENELKILÓMETRO17

DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN LA

PROVINCIA SANTO DOMINGO

163,610,000.00 0.00

13833 11 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 20,000,000.00 0.00

13834 11 00

CONSTRUCCIÓNDELELEVADOENELKILÓMETRO22

DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN LA

PROVINCIA SANTO DOMINGO

170,000,000.00 0.00

13834 11 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 13,610,000.00 0.00

13835 11 00

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA

CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN

BOSCH)

1,459,067,000.00 1,228,351,350.26

13835 11 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 76,793,000.00 0.00

13829 11 00

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA

AVENIDA 27 DE FEBRERO CON AVENIDA ISABEL

AGUIAR (PINTURA) EN SANTO DOMINGO

350,830,000.00 0.00

13829 11 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 16,510,000.00 0.00

13839 11 00

CONSTRUCCIÓNDELAAVENIDACIRCUNVALACIÓN

DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA

DUARTE

685,440,000.00 287,837,178.40

13839 11 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 49,000,000.00 0.00

3,595,880,000.00 1,516,188,528.66 TOTAL PROGRAMA 11



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image16.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

5565 12 00

CONSTRUCCIÓN YRECONST. DELAS CALLESDEL

MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA

CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV.,ELÍAS

PIÑA.

50,000,000.00 2,868,266.71

13633 12 00

RECONSTRUCCIÓNAVENIDAECOLÓGICAHASTALA

CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO

500,830,000.00 380,000,000.00

13633 12 00

RECONSTRUCCIÓNAVENIDAECOLÓGICAHASTALA

CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO

(SUPERVISION)

0.00 0.00

13750 12 00

AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA 

ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY

74,217,600.00 70,091,270.36

13750 12 00 Otros servicios técnicos profesionales 3,092,400.00 0.00

13796 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA BARAHONA

0.00 186,217,855.00

13796 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA BARAHONA

0.00 6,640,012.50

13796 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA BARAHONA

274,528,996.00 342,888,983.50

13796 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 14,904,509.16

13796 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 14,904,510.00 0.00

13799 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

0.00 179,998,994.18

13799 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

334,720,890.00 409,720,859.53

13799 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 10,000,000.00

13799 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 10,000,000.00 0.00

13803 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

120,140,554.00 270,140,554.00

13803 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 6,674,475.00 6,674,473.34



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image17.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13800 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA EL SEIBO

45,000,000.00 270,000,000.00

13800 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA EL SEIBO

0.00 50,000,000.00

13800 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 4,684,624.00

13800 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 4,684,624.00 0.00

13827 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA MONTE PLATA

30,000,000.00 223,280,000.00

13827 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA MONTE PLATA

0.00 50,000,000.00

13827 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 9,313,367.00

13827 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 9,313,367.00 0.00

13802 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA DE SANTIAGO

0.00 483,000,000.00

13802 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA DE SANTIAGO

619,016,436.00 979,420,289.00

13802 12 00 SUPERVISION 35,500,000.00 1,279,488.46

13802 12 00 SUPERVISION 0.00 34,220,511.54

13806 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA PUERTO PLATA

0.00 0.00

13806 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA PUERTO PLATA

0.00 130,000,000.00

13806 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA PUERTO PLATA

400,000,000.00 516,474,678.95

13806 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA PUERTO PLATA

0.00 31,575,607.13

13806 12 00 Infraestructura terrestre y obras anexas 19,968,977.00 8,053,314.00

13806 12 00 Infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 11,915,662.92

13807 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA LA VEGA

0.00 100,000,000.00

13807 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA LA VEGA

292,784,717.00 342,784,716.70

13807 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 4,305,658.00

13807 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 4,305,658.00 0.00

13826 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

0.00 444,299,716.00

13826 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

498,000,000.00 764,810,607.00

13826 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 38,623,731.00

13826 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 38,623,731.00 0.00



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image18.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13823 12 00

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA

PROVINCIA LA ALTAGRACIA

0.00 120,549,790.02

13823 12 00

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA

PROVINCIA LA ALTAGRACIA

300,000,000.00 374,999,999.92

13823 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 22,929,320.00

13823 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 22,929,320.00 0.00

13820 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA PEDERNALES

141,589,936.00 241,589,936.00

13820 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 9,964,378.61

13820 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 10,000,000.00 0.00

13819 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

30,000,000.00 80,000,000.00

13819 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 2,501,884.00 2,501,884.00

13816 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA DE SAMANA

0.00 80,542,270.00

13816 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA DE SAMANA

272,149,367.00 347,149,366.77

13816 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 18,661,985.00

13816 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 18,661,985.00 0.00

13814 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA

67,843,986.00 67,843,986.00

13814 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 3,095,238.00 3,095,238.00

13812 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA MONTECRISTI

8,333,105.00 141,333,105.00

13812 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 1,000,000.00 1,000,000.00

13811 12 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ

150,000,000.00 199,999,999.15

13811 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 9,194,834.00 9,194,834.00

13828 12 00

REPARACIÓNDELDISTRIBUIDORDELKILÓMETRO9

DELAAVENIDAJOHNF.KENNEDYCONAVENIDA

LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL

200,330,000.00 0.00

13828 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 20,000,000.00 0.00

13836 12 00

RECONSTRUCCIÓNDELACAPADERODADURADELA

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE

170,000,000.00 8,348,216.31

13836 12 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 10,000,000.00 0.00

4,823,936,590.00 8,107,892,058.76



TOTAL PROGRAMA 12



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image19.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

12954 13 01

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA 

RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA

MAGUANA

46,991,500.00 14,725,950.90

12954 13 01 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 2,508,500.00 2,552,396.35

49,500,000.00 17,278,347.25

12089 14 00

CONSTRUCCIÓNDELAINTERCONEXIONCARRETERA

ZONAFRANCAGUERRAYNUEVA AUTOPISTADEL

NORDESTE

51,000,000.00 50,999,999.54

13480 14 00

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO

LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA

0.00 1,180,547,551.00

13480 14 00

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO

LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA

200,000,000.00 200,000,000.00

13480 14 00

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO

LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA

0.00 0.00

251,000,000.00 1,431,547,550.54

12139 15 00

RECONSTRUCCIÓNCARRETERACRUCE15DEAZUA

–ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA,

BAHORUCO Y BARAHONA

0.00 257,391,877.12

12179 15 00

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 

15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA

183,280,000.00 0.00

12179 15 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 10,000,000.00 0.00

6070 15 00

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - 

PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA

17,000,000.00 0.00

12720 15 00

RECONSTRUCCIÓNCARRETERAHATOMAYOR -EL

PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR

257,060,000.00 48,807,018.83

12711 15 00

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO

PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ

44,000,000.00 0.00

12631 15 00

RECONSTRUCCIÓNDELACARRETERAENRIQUILLO-

PEDERNALES EN LAS PROVINCIAS BARAHONA Y

PEDERNALES

0.00 200,000,000.00



TOTAL PROGRAMA 13



TOTAL PROGRAMA 14

CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image20.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13641 15 00

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL

PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA

30,920,000.00 0.00

13644 15 00

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN

CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO

183,610,000.00 0.00

6504 15 00

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ANTIGUA

ANGELITA INTERSECCION LA CIENEGA - CABALLONA - 

LOSRIELESENCABALLONA-LOSRIELESENSANTO

DOMINGO OESTE

17,000,000.00 17,000,000.00

12723 15 00

RECONSTRUCCIÓNCARRETERADELOSLLANOS-AL

PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

57,980,000.00 15,698,796.11

13837 15 00

RECONSTRUCCIÓNDELACARRETERALAYAGUIZA-

LOSZACONES-LOSCACAOS-SANFRANCISCODE

MACORÍS

1,587,809.00 0.00

13837 15 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 1,587,809.00 0.00

13818 15 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA BAHORUCO

295,000,000.00 295,000,000.00

13818 15 00 Infraestructura terrestre y obras anexas 19,904,510.00 19,904,509.93

1,118,930,128.00 853,802,201.99

12082 18 00

RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE

CARRETERAHATOMAYOR-ELSEYBO-MAGARIN-

CRUCE CARRETERA

85,000,000.00 0.00

85,000,000.00 0.00

13001 20 00

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON

POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES

SOBRE EL RIO OCOA,

34,000,000.00 0.00

13001 20 00 Infraestructura terrestre y obras anexas 16,044,843.00 0.00

13634 20 00

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI,

PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ

72,000,000.00 42,926,729.84

122,044,843.00 42,926,729.84



TOTAL PROGRAMA 20



TOTAL PROGRAMA 15

TOTAL PROGRAMA 18



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image21.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13797 21 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA DE  AZUA

0.00 345,091,740.00

13797 21 00

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALEN

LA PROVINCIA DE  AZUA

350,000,000.00 350,000,000.00

13797 21 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 16,329,014.90

13797 21 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 17,386,382.00 1,057,367.10

367,386,382.00 712,478,122.00

12091 23 00

MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, 

PROV. SAN CRISTOBAL

17,000,000.00 0.00

17,000,000.00 0.00

13482 24 00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO

TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)

37,536,546.00 0.00

13482 24 00 Estudios de preinversión 2,481,727.00 0.00

13482 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 2,481,727.00 0.00

13635 24 00

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

85,000,000.00 50,191,804.79

13636 24 00

CONSTRUCCIÓNDELPARQUE DISTRITOINDUSTRIAL

SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO,

42,500,000.00 12,455,498.59

13637 24 00

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO

DOMINGO ESTE

212,500,000.00 0.00

13642 24 00

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS,

PROVINCIA SAMANÁ

7,000,000.00 0.00

13642 24 00

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS,

PROVINCIA SAMANÁ

170,000,000.00 0.00

13643 24 00

CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA

MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN

255,000,000.00 109,090,521.91

13710 24 00

CONSTRUCCIÓNLABORATORIONACIONALDETAMIZ

NEONATAL YALTO RIESGOEN SANTODOMINGO,

DISTRITO

29,984,653.00 0.00

13710 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,578,140.00 0.00



TOTAL PROGRAMA 23



TOTAL PROGRAMA 21

CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image22.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13755 24 00

CONSTRUCCIÓN  Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

79,000,000.00 0.00

13755 24 00

CONSTRUCCIÓN  Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

0.00 20,103,667.04

13755 24 00

CONSTRUCCIÓN  Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

70,000,000.00 102,645,340.48

13755 24 00

CONSTRUCCIÓN  Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

0.00 124,856,758.73

13755 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 21,000,000.00 0.00

13784 24 00

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 

PARA LA DISCAPACIDAD EN SAN PEDRO DE MACORÍS

91,900,000.00 0.00

13784 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 5,000,000.00 0.00

13756 24 00

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO

ESTE.

120,028,505.00 59,993,571.84

13756 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 9,000,000.00 0.00

13756 24 00 Otros equipos 19,721,495.00 0.00

13984 24 00

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA

MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II)

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

0.00 24,731,809.84

13984 24 00

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA

MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II)

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

0.00 0.00

13984 24 00

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA

MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II)

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

100,000,000.00 0.00

13984 24 00 Obras urbanísticas 46,000,000.00 0.00

13988 24 00

CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS A NIVEL

NACIONAL (PRESENCIA DOMINICANA)

24,197,454.00 3,679,356.66

13988 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,273,550.00 0.00

13942 24 00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE

PARAISO, PROVINCIA BARAHONA

74,375,000.00 0.00

13942 24 00 Equipo médico y de laboratorio 26,562,500.00 0.00

13942 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 5,312,500.00 0.00

13943 24 00

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE

ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA

74,375,000.00 0.00

13943 24 00 Equipo médico y de laboratorio 26,562,500.00 0.00

13943 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 5,312,500.00 0.00



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image23.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13947 24 00

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNDE ESTACIÓNDE

PEAJE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN SANTIAGO

0.00 0.00

13947 24 00

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNDE ESTACIÓNDE

PEAJE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN SANTIAGO

72,675,000.00 0.00

13947 24 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 3,825,000.00 0.00

13948 24 00

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE

PEAJE CIRCUNVALACIÓN AZUA

0.00 0.00

13948 24 00

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE

PEAJE CIRCUNVALACIÓN AZUA

72,675,000.00 0.00

13948 24 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 3,825,000.00 0.00

13949 24 00

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNDEESTACIONESDE

PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO

DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL

0.00 132,415,961.27

13949 24 00

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNDEESTACIONESDE

PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO

DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL

181,687,500.00 0.00

13949 24 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 9,562,500.00 0.00

13951 24 00

AMPLIACIÓNDELHOSPITALJAIMESÁNCHEZENLA

PROVINCIA BARAHONA

101,150,000.00 0.00

13951 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 7,225,000.00 0.00

13951 24 00 Equipo médico y de laboratorio 36,125,000.00 0.00

13952 24 00

CONSTRUCCIÓN , REHABILITACION Y

REMODELACIÓN DELA IGLESIAEL BUENPASTOR,

PROVINCIA AZUA.

19,000,000.00 3,724,524.46

13952 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,000,000.00 0.00

13956 24 00

CONSTRUCCIÓNPARROQUIASAGRADOCORAZONDE

JESUS, PROVINCIA LA VEGA

18,960,041.00 3,434,291.24

13956 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 997,897.00 0.00

13958 24 00

CONSTRUCCIÓNYREHABILITACIONCATEDRALSAN

FELIPE APÓSTOL, PROVINCIA PUERTO PLATA.

18,359,846.00 3,632,050.35

13958 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 966,308.00 0.00

13959 24 00

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CASA 

CURIAL DE LAS CHARCAS, PROVINCIA AZUA.

9,500,000.00 0.00

13959 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 500,000.00 0.00

13960 24 00

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MONASTERIO DE 

LAS CARMELITAS, PROVINCIA AZUA

9,500,000.00 0.00

13960 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 500,000.00 0.00



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image24.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13961 24 00

CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE POLICÍA DE

SAN PEDRO DE MACORÍS.

6,307,465.00 1,448,309.00

13961 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 331,972.00 0.00

13962 24 00

CONSTRUCCIÓNCASADELOSPERIODISTAS,PUERTO

PLATA.

11,400,000.00 2,578,862.72

13962 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 600,000.00 0.00

13963 24 00

CONSTRUCCIÓNDEUNMERCADOENLAPROVINCIA

DE BARAHONA

0.00 0.00

13963 24 00

CONSTRUCCIÓNDEUNMERCADOENLAPROVINCIA

DE BARAHONA

142,500,000.00 0.00

13963 24 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 7,500,000.00 0.00

13964 24 00

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE

HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

80,750,000.00 0.00

13964 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 4,250,000.00 0.00

13965 24 00

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO FUNDACION QUIEREME

COMO SOY (ADOSID)

32,300,000.00 32,300,000.00

13965 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,700,000.00 0.00

13969 24 00

REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 911 EN LA

PROVINCIA PUERTO PLATA

42,000,000.00 6,759,670.05

13969 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 3,000,000.00 0.00

13969 24 00 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento 15,000,000.00 0.00

13978 24 00

CONSTRUCCIÓNDELMATADERODELAPROVINCIA

BARAHONA

95,000,000.00 0.00

13978 24 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 5,000,000.00 0.00

13979 24 00

CONSTRUCCIÓNLABORATORIONACIONALDETAMIZ

NEONATAL YALTO RIESGOEN SANTODOMINGO,

DISTRITO NACIONAL (ETAPA II)

91,140,347.00 0.00

13979 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 4,796,860.00 0.00

13981 24 00

CONSTRUCCIÓNEDIFICIOAYUDAAENVEJECIENTES

(FUNDEMOS)

32,300,000.00 32,300,000.00

13981 24 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,700,000.00 0.00

2,791,294,533.00 726,341,998.97



TOTAL PROGRAMA 24



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image25.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

12632 25 00

REHABILITACIÓNCIVILYELECTRICADELEDIFICIO

QUEALOJALAUNIDADDEQUEMADOSDELHOSPITAL

ROBERT READ

0.00 0.00

12632 25 00

REHABILITACIÓNCIVILYELECTRICADELEDIFICIO

QUEALOJALAUNIDADDEQUEMADOSDELHOSPITAL

ROBERT READ

51,000,000.00 0.00

13475 25 00

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE -

UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO

NACIONAL

0.00 0.00

13475 25 00

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE -

UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO

NACIONAL

21,250,000.00 0.00

13652 25 00

CONSTRUCCIÓNDELACIUDADESPERANZADELOS

BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA

324,650,000.00 0.00

13652 25 00

CONSTRUCCIÓNDELACIUDADESPERANZADELOS

BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA

0.00 36,084,208.29

13652 25 00

CONSTRUCCIÓNDELACIUDADESPERANZADELOS

BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA

0.00 0.00

13990 25 00

REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS EXTERIORES DEL

HOSPITALVICENTENOBLE(SUBCENTRODESALUD)

PROVINCIA

121,125,000.00 0.00

13990 25 00

REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS EXTERIORES DEL

HOSPITALVICENTENOBLE(SUBCENTRODESALUD)

PROVINCIA

0.00 0.00

13990 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 6,375,000.00 0.00

13985 25 00

REHABILITACIÓN Y CONTRUCCION IGLESIA,

LOCALES COMERCIALES EN VISTA DEL RIO,

PROVINCIA SAN JUAN DE LA

19,000,000.00 3,659,905.05

13985 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,000,000.00 0.00

13987 25 00

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE

YÁSICA, PUERTO PLATA

9,500,000.00 0.00

13987 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 500,000.00 0.00

13972 25 00

REHABILITACIÓNYCONSTRUCCIÓNPLAZADELOS

PILONES BANÍ

19,000,000.00 0.00

13972 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,000,000.00 0.00

13973 25 00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CLUB

ENSANCHE DE MIRAMAR

19,000,000.00 0.00

13973 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,000,000.00 0.00



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image26.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13989 25 00

REHABILITACIÓN DELA IGLESIACATÓLICA DELA

PIÑA

0.00 1,079,401.07

13989 25 00

REHABILITACIÓN DELA IGLESIACATÓLICA DELA

PIÑA

9,500,000.00 0.00

13989 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 500,000.00 0.00

13974 25 00

REHABILITACIÓNYCONSTRUCCIÓNAYUDANTÍADEL

MINISTERIODEOBRASPÚBLICASENLAPROVINCIA

DE PUERTO

17,100,000.00 0.00

13974 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 900,000.00 0.00

13975 25 00

REHABILITACIÓNYCONSTRUCCIÓNAYUDANTÍADEL

MINISTERIODEOBRASPÚBLICASENLAPROVINCIA

DE SAN PEDRO

9,500,000.00 0.00

13975 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 500,000.00 0.00

13976 25 00

REHABILITACIÓNY CONSTRUCCIÓNLABORATORIO

DEMECANICADESUELODELMINISTERIODEOBRAS

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

10,500,000.00 0.00

13976 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 750,000.00 0.00

13976 25 00 Otros equipos 3,750,000.00 0.00

13944 25 00

MEJORAMIENTODEPLAYSDEBASEBALL,PROVINCIA

BARAHONA

14,250,000.00 0.00

13944 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 750,000.00 0.00

13945 25 00

REHABILITACIÓNDELAIGLESIAELBUENPASTOREN

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

0.00 0.00

13945 25 00

REHABILITACIÓNDELAIGLESIAELBUENPASTOREN

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

9,950,000.00 0.00

13945 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 50,000.00 0.00

13946 25 00

RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA

PROVINCIA SAMANÁ

146,889,000.00 0.00

13946 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 7,731,000.00 0.00

13950 25 00

RECONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURA Y

ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS

DEPORTIVOS NACIONALES

119,000,000.00 0.00

13950 25 00

RECONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURA Y

ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS

DEPORTIVOS NACIONALES

0.00 0.00

13950 25 00 Aparatos deportivos 42,500,000.00 0.00

13950 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 8,500,000.00 0.00

13953 25 00

RECONSTRUCCIÓN PARROQUIA DIVINO NIÑO EN

SANTO DOMINGO

9,500,000.00 0.00

13953 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 500,000.00 0.00

13954 25 00

REHABILITACIÓN MUSEO TRAMPOLIN ZONA

COLONIA, DISTRITO NACIONAL

11,400,000.00 1,660,845.00

13954 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 600,000.00 0.00



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image27.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13955 25 00

RECONSTRUCCIÓNDELCOMEDORENSANSSOUCI

SANTO DOMINGO

9,500,000.00 0.00

13955 25 00

RECONSTRUCCIÓNDELCOMEDORENSANSSOUCI

SANTO DOMINGO

0.00 1,323,266.16

13955 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 500,000.00 0.00

13966 25 00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DISPENSARIO

MEDICOPADREJUANLAMBERTDELAPARROQUIA

SAGRARIO

18,216,646.00 0.00

13966 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 958,771.00 0.00

13967 25 00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA

ESTUDIANTIL DE LAUNIVERSIDAD AUTÓNOMADE

SANTO DOMINGO

47,616,447.00 7,897,410.88

13967 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 2,506,129.00 0.00

13968 25 00

REHABILITACIÓN CONTRUCCION PARROQUIA

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE CAMBITA,

PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

18,806,327.00 0.00

13968 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 989,807.00 0.00

13970 25 00

REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE

LA ESCUELA DE MONTE PLATA

14,250,000.00 3,387,113.50

13970 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 750,000.00 0.00

13977 25 00

REHABILITACIÓNY CONSTRUCCIÓNCASA DELOS

PERIODISTAS LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

18,339,570.00 0.00

13977 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 965,241.00 0.00

13982 25 00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION CENTRO

COMUNAL AMPLIACION RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, 

SAN JUAN DE LA MAGUANA

0.00 1,537,400.01

13982 25 00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION CENTRO

COMUNAL AMPLIACION RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, 

SAN JUAN DE LA MAGUANA

8,206,528.00 0.00

13983 25 00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓNDE CODIAEN

PUERTO PLATA

5,700,000.00 0.00

13983 25 00 Supervisión de infraestructura terrestre y obras anexas 300,000.00 0.00



CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


[image: image28.emf]META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

EJECUTADA EN 

2018 (RD$)

13986 25 00

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION,

REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE

FORMACION DE AZUA, PROVINCIA AZUA

19,000,000.00 0.00

13986 25 00 Supervisión e inspección de obras en edificaciones 1,000,000.00 0.00

1,186,625,466.00 56,629,549.96

13201 33 00

CONSTRUCCIÓNDECAPACIDADESYRESILIENCIAA

LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE

19,177,810.00 99,846,240.08

13201 33 00 Obras hidraúlicas y sanitarias 19,403,333.00 34,646,461.43

13201 33 00 Obras para edificación de otras estructuras 2,320,915.00 0.00

40,902,058.00 134,492,701.51

N/A 34 00

OBRAS DE EMERGENCIAS X DAÑOS, DESASTRES

NATURALES INFRAESTRUCTURAS VIALES Y OTROS

2,390,475,764.74

2,390,475,764.74

14,449,500,000.00 15,990,053,554.22

TOTAL GENERAL PROGRAMAS

TOTAL PROGRAMA 34



TOTAL PROGRAMA 25

TOTAL PROGRAMA 33

CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DE PRODUCTOS

META PRODUCTOS 

INFORMACIONES DE PRODUCTOS

PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

ENERO - DICIEMBRE 2018

SNIP


4. Ejecución Física y Financiera  por Proyectos de Inversión Año 2018
La ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año fiscal 2018, se incluyen en el cuadro siguiente:
[image: image29.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

5490

CONSTRUCCION CALLES DEL BARRIO VILLA 

HERMOSA, PROV. LA ROMANA

Kms. de 

carretera 

9.64 164,317,791.00 1100410051 25,000,000.00 1.47 0.00 0.00% 0.00

13830

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN 

DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON ENTRADA 

DE INVIVIENDA EN SANTO DOMINGO ESTE

Kms. de 

carretera 

3.78 1,109,200,000.00 1100420051 198,300,000.00 0.68 0.00 0.00% 0.00

13831

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN 

DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON 

CARRETERA DE MENDOZA EN SANTO DOMINGO ESTE

Kms. de 

carretera 

3.78 1,123,300,000.00 1100430051 183,610,000.00 0.62 0.00 0.00% 0.00

13832

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA INTERSECCIÓN  

DE LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE CON ENTRADA 

SABANA PERDIDA EN SANTO DOMINGO ESTE

Kms. de 

carretera 

3.46 601,600,000.00 1100440051 183,610,000.00 1.06 0.00 0.00% 0.00

13833

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL KILÓMETRO 17 

DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN LA 

PROVINCIA SANTO DOMINGO

Kms. de 

carretera 

3.53 1,377,100,000.00 1100450051 183,610,000.00 0.47 0.00 0.00% 0.00

13834

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL KILÓMETRO 22 

DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE EN LA 

PROVINCIA SANTO DOMINGO

Kms. de 

carretera 

3.52 1,358,300,000.00 1100460051 183,610,000.00 0.48 0.00 0.00% 0.00

13835

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN 

BOSCH)

Kms. de 

carretera 

20 9,120,000,000.00 1100470051 1,535,860,000.00 3.37 1,228,351,350.26 79.98% 2.69

13829

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA 

27 DE FEBRERO CON AVENIDA ISABEL AGUIAR 

(PINTURA) EN SANTO DOMINGO

Kms. de 

carretera 

4.65 1,175,000,000.00 1100480051 367,340,000.00 1.45 0.00 0.00% 0.00

13839

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 

DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE

Kms. de 

carretera 

15 2,073,771,083.04 1100490051 734,440,000.00 5.31 287,837,178.40 39.19% 2.08

67.36 

18,102,588,874.04 9 

3,595,380,000.00  14.90  1,516,188,528.66  42.17%

4.78

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018

TOTAL PROGRAMA 11


[image: image30.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

5565

CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA 

CARRETERA LAS

Cantidad de 

km

12.07 168,979,675.00 1200100051 50,000,000.00 3.57 2,868,266.71 5.74% 0.20

13633

RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA 

CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO

Kms. de 

carretera 

17.40 845,840,000.00 1200380051 500,830,000.00 10.30 380,000,000.00 75.87% 7.82

13750

AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA 

ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY (Ampliación 

Accesos a Entrada)

Kms. de 

carretera 

9.10 200,000,000.00 1200400051 77,310,000.00 3.52 70,091,270.36 90.66% 3.19

13796

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA BARAHONA

Kms. de 

carretera 

55.00 770,000,000.00 1200410051 289,433,506.00 20.67 550,651,360.16 190.25% 39.33

13799

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

Kms. de 

carretera 

55.00 770,000,000.00 1200420051 344,720,890.00 24.62 599,719,853.71 173.97% 42.84

13800

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA EL SEIBO

Kms. de 

carretera 

51.43 720,000,000.00 1200440051 49,684,624.00 3.55 324,684,624.00 653.49% 23.19

13802

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA SANTIAGO

Kms. de 

carretera 

182.53 2,555,386,253.99 1200470051 654,516,436.00 46.75 1,497,920,289.00 228.86% 106.99

13803

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

Kms. de 

carretera 

42.49 594,893,288.36 1200430051 126,815,029.00 9.06 276,815,027.34 218.28% 19.77

13806

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA PUERTO PLATA

Kms. de 

carretera 

93.22 1,305,146,381.65 1200490051 419,968,977.00 30.00 698,019,263.00 166.21% 49.86

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018


[image: image31.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13807

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA LA VEGA

Kms. de 

carretera 

270.30 3,784,231,949.20 1200500051 297,090,375.00 21.22 447,090,374.70 150.49% 31.94

13811

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ

Kms. de 

carretera 

35.05 490,745,050.50 1200620051 159,194,834.00 11.37 209,194,833.15 131.41% 14.94

13812

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA MONTECRISTI

Kms. de 

carretera 

54.46 762,413,039.58 1200610051 9,333,105.00 0.67 142,333,105.00 1525.03% 10.17

13814

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA ELIAS PIÑA

Kms. de 

carretera 

56.25 787,501,081.49 1200590051 70,939,224.00 5.07 70,939,224.00 100.00% 5.07

13816

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA DE SAMANA

Kms. de 

carretera 

54.69 765,615,070.88 1200580051 290,811,352.00 20.77 446,353,621.77 153.49% 31.88

13819

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

Kms. de 

carretera 

63.85 893,910,344.00 1200570051 32,501,884.00 2.32 82,501,884.00 253.84% 5.89

13820

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA PEDERNALES

Kms. de 

carretera 

51.72 724,067,737.03 1200560051 151,589,936.00 10.83 251,554,314.61 165.94% 17.97

13823

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

Kms. de 

carretera 

124.00 1,735,973,737.03 1200540051 322,929,320.00 23.07 518,479,109.94 160.55% 37.03

13826

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA SANTO DOMINGO

Kms. de 

carretera 

166.67 2,333,338,150.51 1200510051 536,623,731.00 38.33 1,247,734,054.00 232.52% 89.12

13827

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA MONTE PLATA, INSPECCION DE LA 

EJECUCION

Kms. de 

carretera 

57.88 810,355,427.80 1200450051 39,313,367.00 2.81 282,593,367.00 718.82% 20.19

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018


[image: image32.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13828

REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 

DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA 

LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL

Kms. de 

carretera 

1.89 432,400,000.00 1200630051 220,330,000.00 0.96 0.00 0.00% 0.00

13836

RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA 

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE

Kms. de 

carretera 

146.3 1,377,100,000.00 1200640051 180,000,000.00 19.12 8,348,216.31 4.64% 0.89

1,455.00

22,827,897,187.02 21 

4,823,936,590.00 308.58 8,107,892,058.76 1.68 558.28

12954

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA 

RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA 

MAGUANA

Kms. de 

carretera 

N/A 215,000,000.00 1301160051 49,500,000.00 0.00 17,278,347.25 34.91% 0.00

215,000,000.00 1 

49,500,000.00 0.00 17,278,347.25 0.35 0.00

12089

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA 

ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL 

NORDESTE

Kms. de 

carretera 

47.07 557,514,560.00 1400100051 51,000,000.00 4.31 50,999,999.54 100.00% 4.31

13480

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO 

LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA

Kms. de 

carretera 

48.80 2,281,372,187.98 1400280051 200,000,000.00 4.28 1,380,547,551.00 690.27% 29.53

95.87 2,838,886,747.98 2  251,000,000.00  8.58  1,431,547,550.54570.34% 33.84

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018

TOTAL PROGRAMA 12

TOTAL PROGRAMA 13

TOTAL PROGRAMA 14


[image: image33.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

12139

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -

ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, 

BAHORUCO Y BARAHONA

Kms. de 

carretera 

58.00 1,248,111,143.92 1500160051 0.00 0.00 257,391,877.12 11.96

12179

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SALIDA BANI-CRUCE 

15 DE AZUA, PROVINCIAS PERAVIA Y AZUA

Kms. de 

carretera 

47.30 1,177,583,066.39 1500480051 193,280,000.00 7.76 0.00 0.00% 0.00

12635

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENRIQUILLO - 

PEDERNALES EN LAS PROVINCIAS BARAHONA Y 

PEDERNALES

Kms. de 

carretera 

45.00 980,000,000.00 1501470051 0.00 0.00 200,000,000.00 9.18

6070

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - 

PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA

Kms. de 

carretera 

6.00 31,100,000.00 1500650051 17,000,000.00 3.28 0.00 0.00% 0.00

12720

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL 

PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR

Kms. de 

carretera 

24.00 516,660,039.00 1501320051 257,060,000.00 11.94 48,807,018.83 18.99% 2.27

12711

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO 

PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ

Kms. de 

carretera 

145.00 3,226,278,709.61 1501420051 44,000,000.00 1.98 0.00 0.00% 0.00

13641

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL 

PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA

Kms. de 

carretera 

23.50 613,888,000.00 1501810051 30,920,000.00 1.18 0.00 0.00% 0.00

13644

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN 

CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO

Kms. de 

carretera 

4.80 440,583,014.00 1501830051 183,610,000.00 2.00 0.00 0.00% 0.00

6504

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ANTIGUA 

ANGELITA INTERSECCION LA CIENEGA - CABALLONA - 

LOS RIELES EN SANTO DOMINGO OESTE

Kms. de 

carretera 

8.80 74,894,965.83 1501840051 17,000,000.00 2.00 17,000,000.00 100.00% 2.00

12723

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LOS LLANOS-AL 

PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

Kms. de 

carretera 

15.00 190,000,000.00 1501850051 57,980,000.00 4.58 15,698,796.11 27.08% 1.24

13837

RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA YAGUIZA - 

LOS ZACONES - LOS CACAOS - SAN FRANCISCO DE 

MACORÍS

Kms. de 

carretera 

9.60 180,000,000.00 1501860051 3,175,618.00 0.17 0.00 0.00% 0.00

13818

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA BAHORUCO

Kms. de 

carretera 

51.43 720,000,000.00 1501870051 314,904,509.93 22.49 314,904,509.93 100.00% 22.49

438.43 9,399,098,938.75 12  1,118,930,127.93  57.38  853,802,201.99 76.31% 49.14

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018

TOTAL PROGRAMA 15


[image: image34.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

12082

RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE 

CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - 

CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO

Kms. de 

carretera 

20.98 136,517,909.00 1800170051 85,000,000.00 13.06 0.00 0.00% 0.00

20.98 136,517,909.00 18  85,000,000.00  13.06  0.00 0.00% 0.00

13001

CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO 

Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO 

OCOA,CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE 

OCOA, PROVINCIA PERAVIA

Kms. de 

carretera 

0.20 109,835,592.00 2000360051 50,044,843.00 0.09 0.00 0.00% 0.00

13634

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, 

PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ

Kms. de 

Puentes

0.28 600,000,000.00 2000550051 72,000,000.00 0.03 42,926,729.84 59.62% 0.02

0.48 600,000,000.00 2  122,044,843.00  0.12  42,926,729.84 35.17% 0.02

13797

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 

LA PROVINCIA DE  AZUA

Kms. de 

Rios

137.14 1,920,000,000.00 2100260051 367,386,382.00 26.24 712,478,122.00 193.93% 50.89

137.14 1,920,000,000.00 1  367,386,382.00  26.24  712,478,122.00193.93% 50.89

12091

MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, 

PROV. SAN CRISTOBAL

Kms. de 

Rios

3.11 640,887,181.00 2100260051 17,000,000.00 0.08 0.00 0.00% 0.00

3.11 640,887,181.00 1  17,000,000.00  0.08  0.00 0.00% 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018

TOTAL PROGRAMA  21

TOTAL PROGRAMA 20

TOTAL PROGRAMA 18

TOTAL PROGRAMA  23


[image: image35.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13482

CONSTRUCCIÓN  DE INFRAESTRUCTURAS 

ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)

M2 28,570.00 955,650,000.00 2400410051 42,500,000.00 1,270.58 0.00 0.00% 0.00

13635

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL 

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

M2 4,609.11 378,971,200.00 2400580051 85,000,000.00 1,033.78 50,191,804.79 59.05% 610.44

13636

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  DISTRITO INDUSTRIAL 

SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO,

M2 5,044.73 6,540,000,000.00 2400590051 42,500,000.00 32.78 12,455,498.59 29.31% 9.61

13637

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO 

DOMINGO ESTE

M2 28,400.00 398,173,516.00 2400600051 212,500,000.00 15,156.71 0.00 0.00% 0.00

13642

CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, 

PROVINCIA SAMANÁ

M2 2,915.99 239,758,837.00 2400610051 177,000,000.00 2,152.71 0.00 0.00% 0.00

13643

CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA 

MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN

M2 36,000.00 610,400,000.00 2400620051 255,000,000.00 15,039.32 109,090,521.91 42.78% 6,433.91

13710

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ 

NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, 

DISTRITO

M2 540.00 42,974,135.00 2400650051 31,562,793.00 396.61 0.00 0.00% 0.00

13755

CONSTRUCCIÓN  Y RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y 

EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

M2 64,000.00 1,600,000,000.00 2400660051 170,000,000.00 6,800.00 247,605,766.25 145.65% 9,904.23

13784

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 

PARA LA DISCAPACIDAD -CAID- SAN PEDRO DE 

MACORIS

M2 5,500.00 524,809,952.00 2400670051 96,900,000.00 1,015.51 0.00 0.00% 0.00

13756

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL 

PARA LA DISCAPACIDAD -CAID- SANTO DOMINGO 

ESTE

M2 5,500.00 524,809,952.00 2400680051 148,750,000.00 1,558.90 59,993,571.84 40.33% 628.73

13984

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA 

MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) 

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

M2 10,600.00 180,000,000.00 2400700051 146,000,000.00 8,597.78 24,731,809.84 16.94% 1,456.43


[image: image36.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13988

CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL 

(PRESENCIA DOMINICANA)

M2 1,860.00 25,471,004.00 2400710051 25,471,004.00 1,860.00 3,679,356.66 14.45% 268.68

13942

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE 

PARAISO, PROVINCIA BARAHONA

M2 510.00 106,250,000.00 2400720051 106,250,000.00 510.00 0.00 0.00%

13943

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE 

ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA

M2 510.00 106,250,000.00 2400730051 106,250,000.00 510.00 0.00 0.00% 0.00

13947

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE 

PEAJE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN SANTIAGO

M2 39,875.19 185,624,392.11 2400740051 76,500,000.00 16,433.47 0.00 0.00% 0.00

13948

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE 

CIRCUNVALACIÓN AZUA

M2 42,222.50 196,551,435.74 2400750051 76,500,000.00 16,433.47 0.00 0.00% 0.00

13949

CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE 

PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO 

DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONA

M2 81,169.00 3,291,476,014.94 2400760051 191,250,000.00 4,716.29 132,415,961.27 69.24% 3,265.43

13951

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL JAIME SÁNCHEZ EN LA 

PROVINCIA BARAHONA

M2 510.00 144,500,000.00 2400770051 144,500,000.00 510.00 0.00 0.00% 0.00

13952

CONSTRUCCIÓN , REHABILITACION Y REMODELACIÓN 

DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROVINCIA AZUA.

M2 1,297.28 21,627,166.31 2400780051 20,000,000.00 1,199.68 3,724,524.46 18.62% 223.41

13956

CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE 

JESUS, PROVINCIA LA VEGA

M2 924.00 20,060,111.93 2400790051 19,957,938.00 919.29 3,434,291.24 17.21% 158.19

13958

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION CATEDRAL SAN 

FELIPE APÓSTOL, PROVINCIA PUERTO PLATA.

M2 1,401.37 19,326,154.00 2400800051 19,326,154.00 1,401.37 3,632,050.35 18.79% 263.37

13959

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CASA 

CURIAL DE LAS CHARCAS, PROVINCIA AZUA.

M2 241.00 10,000,000.00 2400810051 10,000,000.00 241.00 0.00 0.00% 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018


[image: image37.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13960

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MONASTERIO DE 

LAS CARMELITAS, PROVINCIA AZUA

M2 1,204.00 20,848,353.39 2400820051 10,000,000.00 577.50 0.00 0.00% 0.00

13961

CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE POLICÍA DE SAN 

PEDRO DE MACORÍS.

M2 125.00 6,639,437.11 2400830051 6,639,437.00 125.00 1,448,309.00 21.81% 27.27

13962

CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS PERIODISTAS, PUERTO 

PLATA.

M2 564.21 12,751,121.73 2400840051 12,000,000.00 530.97 2,578,862.72 21.49% 114.11

13963

CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO EN LA PROVINCIA 

DE BARAHONA

M2 14,197.40 211,158,082.95 2400850051 150,000,000.00 10,085.38 0.00 0.00% 0.00

13964

CONSTRUCCIÓN DEL  MERCADO MUNICIPAL  DE 

HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

M2 16,145.00 189,985,264.99 2400860051 85,000,000.00 7,223.32 0.00 0.00% 0.00

13965

CONSTRUCCIÓN  EDIFICIO FUNDACION QUIEREME 

COMO SOY (ADOSID)

M2 1,555.85 34,000,000.00 2400870051 34,000,000.00 1,555.85 32,300,000.00 95.00% 1,478.06

13969

REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 911 EN LA 

PROVINCIA PUERTO PLATA

M2 800.00 60,000,000.00 2400880051 60,000,000.00 800.00 6,759,670.05 11.27% 90.13

13978

CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO DE LA PROVINCIA 

BARAHONA

M2 235.00 100,000,000.00 2400890051 100,000,000.00 235.00 0.00 0.00% 0.00

13979

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ 

NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, 

DISTRITO NACIONAL (ETAPA II)

M2 425.00 110,000,000.00 2400900051 95,937,207.00 370.67 0.00 0.00% 0.00

13981

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AYUDA A ENVEJECIENTES 

(FUNDEMOS)

M2 510.00 34,000,000.00 2400910051 34,000,000.00 510.00 32,300,000.00 95.00% 484.50

16,902,066,131.20 32  2,791,294,533.00  119,802.94  726,341,998.97 26.02% 31,174.75

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018

397,961.63 TOTAL PROGRAMA 24


[image: image38.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

2,791,294,533.00 726,341,998.97

12632

REHABILITACIÓN CIVIL Y ELECTRICA DEL EDIFICIO 

QUE ALOJA LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL 

HOSPITAL ROBERT READ

M2 1,601.00 137,264,075.00 2500200051 51,000,000.00 594.85 0.00 0.00% 0.00

13475

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - 

UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO 

NACIONAL

M2 5,749.74 200,000,000.00 2500210051 21,250,000.00 610.91 0.00 0.00% 0.00

13652

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS 

BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA

M2 21,000.00 200,000,000.00 2500280051 324,650,000.00 6,300.00 36,084,208.29 0.00% 0.00

13990

REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS EXTERIORES DEL 

HOSPITAL VICENTE NOBLE (SUBCENTRO DE SALUD) 

PROVINCIA

M2 308.11 127,500,000.00 2500290051 127,500,000.00 308.11 0.00 0.00% 0.00

13985

REHABILITACIÓN  Y CONTRUCCION IGLESIA, LOCALES 

COMERCIALES EN VISTA DEL RIO, PROVINCIA SAN 

JUAN DE LA

M2 408.11 169,861,362.50 2500300051 20,000,000.00 48.05 3,659,905.05 18.30% 8.79

13987

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE 

YÁSICA, PUERTO PLATA

M2 100.00 10,000,000.00 2500310051 10,000,000.00 100.00 0.00 0.00% 0.00

13972

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LOS 

PILONES BANÍ

M2 225.00 20,000,000.00 2500320051 20,000,000.00 225.00 0.00 0.00% 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018


[image: image39.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13973

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CLUB ENSANCHE 

DE MIRAMAR

M2 260.00 20,000,000.00 2500330051 20,000,000.00 260.00 0.00 0.00% 0.00

13989

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA 

PIÑA

M2 125.00 10,000,000.00 2500340051 9,500,000.00 118.75 1,079,401.07 11.36% 13.49

13974

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AYUDANTÍA DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA 

DE PUERTO

M2 180.00 20,000,000.00 2500350051 18,000,000.00 162.00 0.00 0.00% 0.00

13975

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AYUDANTÍA DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA 

DE SAN PEDRO

M2 160.00 10,000,000.00 2500360051 10,000,000.00 160.00 0.00 0.00% 0.00

13976

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN LABORATORIO 

DE MECANICA DE SUELO DEL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

M2 180.00 20,000,000.00 2500370051 15,000,000.00 135.00 0.00 0.00% 0.00

13944

MEJORAMIENTO DE PLAYS DE BASEBALL, PROVINCIA 

BARAHONA

M2 200.00 15,000,000.00 2500380051 15,000,000.00 200.00 0.00 0.00% 0.00

13945

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR EN 

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

M2 210.00 10,000,000.00 2500390051 10,000,000.00 210.00 0.00 0.00% 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018


[image: image40.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13946

RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA 

PROVINCIA SAMANÁ

Kms. de 

carretera 

4.00 250,000,000.00 2500400051 154,620,000.00 2.47 0.00 0.00% 0.00

13950

RECONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURA Y 

ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES

M2 450.00 221,079,664.96 2500410051 170,000,000.00 346.03 0.00 0.00% 0.00

13953

RECONSTRUCCIÓN PARROQUIA DIVINO NIÑO EN 

SANTO DOMINGO

M2 125.00 10,000,000.00 2500420051 10,000,000.00 125.00 0.00 0.00% 0.00

13954

REHABILITACIÓN MUSEO TRAMPOLIN ZONA 

COLONIA, DISTRITO NACIONAL

M2 235.00 9,615,721.74 2500430051 12,000,000.00 293.27 1,660,845.00 13.84% 40.59

13955

RECONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN SANS SOUCI 

SANTO DOMINGO

M2 115.00 8,531,459.54 2500440051 10,000,000.00 134.80 1,323,266.16 13.23% 17.84

13966

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DISPENSARIO 

MEDICO PADRE JUAN LAMBERT DE LA PARROQUIA 

SAGRARIO

M2 238.00 20,000,000.00 2500450051 19,175,417.00 228.19 0.00 0.00% 0.00

13967

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA 

ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

SANTO DOMINGO

M2 196.00 60,990,911.76 2500460051 50,122,576.00 161.07 7,897,410.88 15.76% 25.38

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018


[image: image41.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13968

REHABILITACIÓN CONTRUCCION PARROQUIA 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE CAMBITA, 

PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

M2 165.00 20,000,000.00 2500470051 19,796,134.00 163.32 0.00 0.00% 0.00

13970

REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 

LA ESCUELA DE MONTE PLATA

M2 153.00 15,000,000.00 2500480051 15,000,000.00 153.00 3,387,113.50 22.58% 34.55

13977

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS 

PERIODISTAS LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

M2 128.00 20,000,000.00 2500490051 19,304,811.00 123.55 0.00 0.00% 0.00

13982

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION CENTRO 

COMUNAL AMPLIACION RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, 

SAN JUAN DE LA MAGUANA

M2 275.00 8,538,800.26 2500500051 8,206,528.00 264.30 1,537,400.01 18.73% 49.51

13983

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CODIA EN 

PUERTO PLATA

M2 162.00 6,000,000.00 2500510051 6,000,000.00 162.00 0.00 0.00% 0.00

13986

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION, REMODELACION 

Y AMPLIACION DEL CENTRO DE FORMACION DE 

AZUA, PROVINCIA AZUA

M2 236.00 20,000,000.00 2500520051 20,000,000.00 236.00 0.00 0.00% 0.00

1,639,381,995.76 25  1,186,125,466.00  11,825.66  56,629,549.96  4.77% 190.15

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018

33,188.96 TOTAL PROGRAMA 25


[image: image42.emf]SNIP DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

COSTO TOTAL DEL 

PROYECTO (RD$)

PROGRAMATICA

META 

PROGRAMADA 2018 

(RD$)

META 

PROGRAMADA 

2018 (KM)

META EJECUTADA 

EN 2018 (RD$)

% 

AVANCE 

FISICO

INDICADORES 

MAS 

RELEVANTE

13968

REHABILITACIÓN CONTRUCCION PARROQUIA 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE CAMBITA, 

PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.

M2 165.00 20,000,000.00 2500470051 19,796,134.00 163.32 0.00 0.00% 0.00

13970

REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 

LA ESCUELA DE MONTE PLATA

M2 153.00 15,000,000.00 2500480051 15,000,000.00 153.00 3,387,113.50 22.58% 34.55

13977

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS 

PERIODISTAS LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA

M2 128.00 20,000,000.00 2500490051 19,304,811.00 123.55 0.00 0.00% 0.00

13982

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION CENTRO 

COMUNAL AMPLIACION RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, 

SAN JUAN DE LA MAGUANA

M2 275.00 8,538,800.26 2500500051 8,206,528.00 264.30 1,537,400.01 18.73% 49.51

13983

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CODIA EN 

PUERTO PLATA

M2 162.00 6,000,000.00 2500510051 6,000,000.00 162.00 0.00 0.00% 0.00

13986

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION, REMODELACION 

Y AMPLIACION DEL CENTRO DE FORMACION DE 

AZUA, PROVINCIA AZUA

M2 236.00 20,000,000.00 2500520051 20,000,000.00 236.00 0.00 0.00% 0.00

1,639,381,995.76 25  1,186,125,466.00  11,825.66  56,629,549.96  4.77% 190.15

56,629,549.96

13201

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A 

LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE 

INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA 

SANTO DOMINGO

Kms. de 

carretera 

26.18 377,099,875.00 3300110051 40,902,058.00 2.84 134,492,701.51 328.82% 9.34

26.18 377,099,875.00 33  40,902,058.00  2.84  134,492,701.51328.82%

  

14,448,499,999.93 13,599,577,789.48 94.12%

34 0.00  2,390,475,764.74

0.00  0.00

14,448,499,999.93  15,990,053,554.22

TOTAL PROGRAMA 33

POA 2018

TOTAL PROGRAMA 34

ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES 

INVERSION EN OBRAS 

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN CON INDICADORES FÍSICOS AÑO 2018

33,188.96 TOTAL PROGRAMA 25


5. Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos 

Durante el año 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones percibió ingresos o recaudos por otros conceptos externos al presupuesto asignado para la ejecución fiscal,  los cuales corresponden a ingresos por el cobro de peajes a nivel nacional, servicios prestados a la ciudadanía por la emisión de licencias de construcción para las edificaciones privadas a nivel nacional, ingresos cuenta colectora (venta de Manuales y Reglamentos, Licitaciones, etc.), ingresos por Captación Directa (Gastos de Inspección obras en ejecución, Supervisión Programa de Infraestructura Escolar, Servicios de alquiler del Club Recreativo y Cultural del MOPC), entre otros.    

Las tarifas de peajes vigentes en el año 2018 en las plazas gestionadas por la Oficina Coordinadora del Fideicomiso, se muestran en el cuadro siguiente 
[image: image43.emf]Categoría I Tarifa (RD$ Categoría II Tarifa (RD$ Categoría III Tarifa (RD$ Categoría IV Tarifa (RD$ Categoría V Tarifa (RD$

AÑO 2018

60.00 120.00 180.00 240.00 300.00

60.00 120.00 180.00 240.00 300.00

60.00 120.00 180.00 240.00 300.00

100.00 200.00 300.00 400.00 600.00

60.00 120.00 180.00 240.00 300.00

100.00 200.00 300.00 400.00 600.00

100.00 200.00 300.00 400.00 600.00

100.00 200.00 300.00 400.00 600.00

100.00 200.00 300.00 400.00 600.00

TARIFAS DE PEAJES  EN LAS PLAZAS  GESTIONADAS POR LA OFICINA COORDINADORA GENERAL  DEL  FIDEICOMISO  RD VIAL 

Estaciones de Peajes

60.00 120.00 180.00 240.00 300.00


Las principales actividades que generaron ingresos al Ministerio durante al año 2018, se detallan a continuación:
[image: image44.emf]REGIÓN ESTACIONES DE PEAJE 

INGRESOS  POR 

COBRO DE 

PEAJE(RD$)

Las Américas 669,752,416.15

Duarte 457,682,791.07

Sánchez 472,408,633.43

6 de Noviembre 381,306,653.00

Circunvalación de Santo Domingo (Tramo I) 370,435,038.65

Circunvalación de Santo Domingo (Tramo II) 205,230,268.00

Coral (I) 311,669,369.30

Coral (II) 408,198,698.80

La Romana 358,019,184.30

CIBAO NORTE

Santiago 269,505,919.00

3,904,208,971.70

5,717,800.00

1,157,282,333.42

1,163,000,133.42

RD$5,067,209,105.12

Sub-Total (RD$)   

TOTAL GENERAL INGRESOS=======> 

Aportes Fiscales Corrientes

Ingresos Cuenta Colectora (Manuales, Reglamentos, Licitaciones y 

Licencias de Construcción)

ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES

Captación Directa (Gastos de inspección obras en ejecución,

supervisión programa de infraestructura escolar, servicios de alquiler del 

Club Deportivo y Cultural del MOPC, otros.)

INGRESOS GENERADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ENERO - DICIEMBRE 2018

OZAMA O 

METROPOLITANA

YUMA

Sub-Total (RD$)   

OTROS INGRESOS (RD$)


6. Pasivos 

El balance de cuentas por pagar a contratistas de obras y proveedores de bienes y servicios del MOPC, considerando las transacciones (cubicaciones y pagos),  realizadas durante el año 2018 y el monto de las deudas contraídas hasta el 31 de Diciembre del año 2018, se presenta en el cuadro siguiente:

[image: image45.emf]Cubicado Pagado

RD$9,633,924,881.12 15,306,640,221.27 16,335,121,367.45 RD$8,605,443,734.94

USD 253,057,657.69 128,037,707.75 267,160,286.55 USD 113,935,078.89

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES



ANÁLISIS CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2018

VALORES EN RD$  y US$

Balance por Pagar 

hasta  31/12/2017

Transacciones Año 2018

Balance Total por 

Pagar al 

31/12/2018                                    


v. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

Durante el año 2018, el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, llevó a efecto un total de 535 (Quinientos Treinta y Cinco) procesos, aplicando las modalidades de Licitación Pública Nacional (LPN), Compras Menores (CM), Compras Directas (CD), Comparación de Precios (CP), Procesos de Emergencia (PE) y Procesos Excepción (PEX) para la adquisición de bienes, servicios, y obras, con una inversión ascendente a la suma de RD$2,002,741,689.52 (Dos Mil Dos Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos con 52/100). 
a. Plan de Compras Publicado Año 2018 

El Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2018, fue publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC), conteniendo los códigos del catálogo de bienes y servicios (CBS), los costos totales, los procedimientos de selección y la fuente de financiamiento para la ejecución de los mismos.

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para el año 2018, se presenta a continuación:

[image: image46.emf]SNCC.F.053

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O 

CONTRATACIÓN

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

CANTIDA

D TOTAL

PRECIO 

UNITARIO 

ESTIMADO

COSTO TOTAL 

UNITARIO

1017 - Abonos, nutrientes para plantas y herbicidas Abono Urea Saco 50 50 100 100

300           

1,500.00                      RD$450,000.00

1019 - Productos para el control de plagas y malas hierbas  PRODUCTOS FUMIGACION Galón 25 25 25 25

100           

5,500.00                      RD$550,000.00

1111 - Tierra y piedra Arena Itabo M3 50                50                  50                  50                 

200           

1,570.00                      RD$314,000.00

1112 - Productos no comestibles de planta y silvicultura Maderas varias Unidad 800              800                800                800               

3,200        

400.00                         RD$1,280,000.00

1214 - Elementos y gases Acetileno Unidad 5                 5                    5                    5                   

20             

6,600.00                      RD$132,000.00

1214 - Elementos y gases Oxígeno  Tanque 15                15                  15                  15                 

60             

850.00                         RD$51,000.00

1410 - Materiales de papel Resma DE PAPEL 11" X14" Unidad 2                 2                    2                    2                   

8               

210.00                         RD$1,680.00

1411 - Productos de papel Resma de papel 8 ½ por 14 pulgadas Caja              20                   20                   10                   10   

60             

210.00                         RD$12,600.00

1510 - Combustibles Gasoil  Galón 5,000           5,000              5,000              5,000             

20,000       

250.00                         RD$5,000,000.00

1512 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos Grasa engranage Caja 40                10                  10                  10                 

70             

24,495.98                    RD$1,714,718.60

2315 - Maquinaria, equipo y Suministros de procesos industriales Equipo de Soldadura Unidad 1                 1                    1                    1                   

4               

249,659.25                   RD$998,637.00

2317 - Maquinaria, equipo y suministros para talleres Motosoldadora EW 200 Unidad 1                

1               

240,000.00                   RD$240,000.00

2410 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales Carrito de carga, montacarga y correa de seguridad Unidad 1                 1                    1                    1                   

2               

8,000.00                      RD$16,000.00

2411 - Recipientes y almacenamiento Termo para agua de 10 galones Unidad 5                 5                   

10             

3,450.00                      RD$34,500.00

2412 - Materiales de envasado Botellón de Agua (5 gls), VACÍO

Unidad

110              110                110                110               

440           

100.00                         RD$44,000.00

2510 - Vehículos de motor Camión Daihatsu Unidad 2                

2               

1,600,000.00                RD$3,200,000.00

2517 - Componentes y sistemas de transporte

Amortiguador delantero Unidad 2                 2                    1                    1                   

6               

8,280.28                      RD$49,681.68

2518 - Carrocerías y remolques   Equipo pesado Cola (usada) Unidad 1                

1               

600,000.00                  

                 600,000.00 

2610 - Fuentes de energía Alternador Unidad 25                -                  -                  -                 

25             

54,693.05                   

               1,367,326.25 

2611 - Transmisión de baterías, generadores y energía cinética Cargador de Pilas Recargables AA Unidad 2                 -                  1                    -                 

3               

760.00                        

                     2,280.00 

2613 - Generación de energía Fan-relay Unidad

6                 6                    6                    6                   

24             

270.00                        

                     6,480.00 

2613 - Generación de energía Freezer para nevera ejecutiva Unidad

3                 3                    3                    3                   

12             

1,600.00                     

                   19,200.00 

2711 - Herramientas de mano Arnés para cuerpo completo Unidad 4                   

4               

8,000.00                     

                   32,000.00 

2712 - Maquinaria y equipo hidráulico Montacargas Unidad 1                

1               

2,301,708.40               

               2,301,708.40 

3011 - Hormigón, cemento y yeso Arena M3 48                48                  48                  48                 

192           

1,570.00                     

                 301,440.00 

3013 - Productos de construcción estructurales

Acero para Badenes Quintal             186    279                234                232                931           

2,200.00                     

               2,048,200.00 

3015 - Materiales para acabado de exteriores Impermeabilizante de techo M2 1,164          

1,164        

493.00                        

                 573,852.00 

3016 - Materiales de acabado de interiores Armario para 200 llaves + llaveros Unidad 1                

1               

5,000.00                     

                     5,000.00 

3019 - Equipo de apoyo Para Construcción y Mantenimiento Barrena plástica 25" x 45" pulgadas, rotuladas MOPC en material reflectivo Unidad 500              250                250               

1,000        

220.00                        

                 220,000.00 

3116 - Ferretería Blower de aire acondicionado  Unidad 2                 2                    2                    2                   

8               

16,586.20                   

                 132,689.60 

3120 - Adhesivos y Selladores Adhesivo líquido Blanco (Ega) (1 Galón) Unidad 2                 2                    2                    2                   

8               

1,638.35                     

                   13,106.80 

3121 - Pinturas y tapa poros y acabados Brocha de 1" Cubeta 50                50                  50                  50                 

200           

50.00                          

                   10,000.00 

3910 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas Mantenimiento luminarias e instalaciones electricas Unidad 60               

60             

500.00                        

                   30,000.00 

3911 - Iluminación, artefactos y accesorios Azucarera

Unidad

               1    -                  -                  -                  1               

200.00                        

                        200.00 

4010 - Calefacción, ventilación y circulación del aire Aire Acondicionado Unidad                   1   

1               

100,000.00                  

                 100,000.00 

4014 - Distribución de fluidos y gas Gusanillo para valvula de servicios Unidad

26                26                  26                  26                 

104           

50.00                          

                     5,200.00 

4015 - Bombas y compresores industriales Compresor AC. Copeland 5 Ton. Trifásico 220/3/60 

Hz. 

Unidad 1                

1               

46,000.00                   

                   46,000.00 

4016 - Filtrado y purificación industrial

Filtro admisión 16546-25600

Unidad 8                 8                    7                    7                   

30             

500.00                        

                   15,000.00 

4111 - Instrumentos de medida, observación y ensayo

Equipo de levantamientos topográficos

Unidad 2 0

2               

                 700,000.00 

               1,400,000.00 

4214 - Suministros y productos de tratamiento y cuidado del enfermo Aciclovir Crema 25 25 25 25

100           

250.00                        

                   25,000.00 

4215 - Equipos y suministros dentales Aceite Lubricantes para Turbinas Caja 4

4               

767.00                        

                     3,068.00 

4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones Antena VHF en la banda 135 a 156 MHZ Unidad 1                   

1               

60,000.00                   

                   60,000.00 

4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones Mini UHF Crimping plus para cable RG-8/XLMR-240 Unidad 200             

200           

40.00                          

                     8,000.00 

4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones Radios Motorola DEM200, en la banda de UHF 403..470Mhz Unidad 200             

200           

8,000.00                     

               1,600,000.00 

4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones Repetidor Motorola MTR3000 Unidad 6                   

6               

150,000.00                  

                 900,000.00 

4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones Repetidor VHF en la banda 135 a 156 MHZ Unidad 2                

2               

70,000.00                   

                 140,000.00 

4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones Sinclair de UHF Unidad 6                   

6               

55,000.00                   

                 330,000.00 

4320 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones Sistema de Drones o camaras de seguridad para las vias Unidad 1                   

1               

10,000,000.00             

             10,000,000.00 

4321 - Equipo informático y accesorios Adquisición de Computadoras de Escritorio Unidad 1                

1               

50,000.00                   

                   50,000.00 

4322 - Datos-voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios Adecuación de Torres y equipos de comunicaciones Unidad 1                   

1               

15,000,000.00             

             15,000,000.00 

4323 - Software Adquisición de Software Air View Unidad 1                   

1               

55,860.00                   

                   55,860.00 

4410 - Maquinaria, Suministros y accesorios de oficina Maquina de Escribir Unidad 4                 -                  -                  -                 

4               

1,000.00                     

                     4,000.00 

4411 - Accesorios de oficina y escritorio Armazón p/Archivo 8 1/2 x 11 Unidad

6                 6                    6                    6                   

24             

218.40                        

                     5,241.60 

4412 - Suministros de oficina Adhesivo en pasta (UHU Stick o similar) Unidad 7                 -                  -                  7                   

14             

182.90                        

                     2,560.60 

FECHA DE NECESIDAD

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO _____2018_________


[image: image47.emf]SNCC.F.053

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

CÓDIGO DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS (CBS) 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA O 

CONTRATACIÓN

UNIDAD DE 

MEDIDA

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

CANTIDA

D TOTAL

PRECIO 

UNITARIO 

ESTIMADO

COSTO TOTAL 

UNITARIO

4617 - Seguridad, vigilancia y detección Cámaras seguridad  Unidad 1                

1               

820,000.00                  

                 820,000.00 

4618 - Seguridad y protección personal Capas Impermeables de Lluvia Unidad 150             

150           

300.00                        

                   45,000.00 

4712 - Equipo de limpieza Cubeta Plástica de 5 galones Unidad 60                60                  60                  60                 

240           

335.00                        

                   80,400.00 

4713 - Suministros de limpieza

Ácido Muriático

Galón

128              128                128                128               

512           

110.92                        

                   56,791.04 

5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería

Azúcar Libra 120 120 120 120

480           

37.00                          

                   17,760.00 

5020 - Bebidas Agua en botellita Fardo 1,750           1,750              1,750              1,750             

7,000        

110.00                        

                 770,000.00 

5212 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas Almohadas  Unidad 200              200                200                200               

800           

110.00                        

                   88,000.00 

5214 - Aparatos electrodomésticos Aire Acondicionado Unidad 9                 9                    -                  -                 

18             

27,000.00                   

                 486,000.00 

5215 - Utensilios de cocina domésticos Bandeja metal (longitud: 38 cm ancho: 58 cm) Unidad  3                

3               

350.00                        

                     1,050.00 

5310 - Ropa Camisa color verde manga corta, 60% algodón - 

40% poliéster, 75% algodón - 25% poliéster o 100% algodón, Oxford, de alta calidad, costuras reforzadas, puntada pequeña, adecuadas para su alta durabilidad sometiéndose a uso continuo. Con el logo MOPC bordado.

Unidad 1,500          

1,500        

110.00                        

                 165,000.00 

5510 - Medios impresos Impresos varios Unidad            2,500              2,500              2,500   

7,500        

100.00                        

                 750,000.00 

5610 - Muebles de alojamiento Archivo de 5 Gavetas, Gris Unidad                4    2                    2                    4                    12             

9,241.76                     

                 110,901.12 

7210 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones Remodelación del Edificio de la Dirección General de Equipos y Transporte Unidad 1                 -                  -                  -                 

1               

15,000,000.00             

             15,000,000.00 

7210 - Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones Remodelación área física oficinas Unidad                   1   

1               

2,000,000.00               

               2,000,000.00 

7314 - Industrias de fibras, textiles y de tejidos

Bandera Republica Dominicana  2 x 1/2 Unidad 500              500                500               

1,500        

110.00                        

                 165,000.00 

7317 - Fabricación de productos eléctricos e instrumentos de precisión Sistema de Energia Electrica Unidad 10                 

10             

445,000.00                  

               4,450,000.00 

7818 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIONES DE TRANSPORTES

Desabolladura y pintura  Unidad 7                 6                    6                    6                    25             

22,000.00                   

                 550,000.00 

8010 - Servicios de asesoría de gestión Análisis de Ambiente Laboral  (Iluminación , Ruidos y Gases 

)

Unidad 1                

1               

250,000.00                  

                 250,000.00 

4410 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina Buzón de sugerencias Unidad 1                

1               

2,000.00                     

                     2,000.00 

8111 - Servicios informáticos Creación de Data Center Unidad 1                   

1               

15,000,000.00             

             15,000,000.00 

8610 - Formación profesional Capacitación Gestión de Riesgo Unidad                1   

1               

30,000.00                   

                   30,000.00 

9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) Refrigerio Unidad            1,500              1,500              1,500   

4,500        

150.00                        

                 675,000.00 

9012 - Facilitación de viajes Viajes Benchmark Unidad                1                     3                     3                     3   

10             

200,000.00                  

               2,000,000.00 

9212 - Seguridad y protección personal Arnés para cuerpo completo Unidad 20                10                  10                  10                 

50             

8,000.00                     

                 400,000.00 

 Total General   909,678,004.29 

FECHA DE NECESIDAD

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO _____2018_________


vi. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

a.1 Plan de Compras y Contrataciones Publicado Vs. Plan de Compras Ejecutado

.

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para la adquisición de bienes y servicios (exceptuando la construcción de obras) para el año 2018, ascendió a RD$909,678,004.29 (Novecientos Nueve Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Cuatro Pesos con 29/100) y el Plan de Compras ejecutado (sin la inversión en obras) alcanzó la suma de RD$668,698,581.54 (Seiscientos Sesenta y Ocho Millones Noventa y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Un Pesos con 54/100).
a. Desviaciones del Plan de Compras 

b.1 Número y Monto de Adquisiciones Planificadas y Ejecutadas

La institución planificó las adquisiciones de bienes y servicios para el año 2018, agrupadas en setenta y dos (72) códigos de catálogos de bienes y servicios con un monto total de RD$909,678,004.29 (Novecientos Nueve Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Cuatro Pesos con 29/100) y se ejecutaron quinientos veintiséis (526) con los diferentes procedimientos de selección por un valor de RD$2,002,741,689.53 (Dos Mil Dos Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos con 53/100).

vii. Comisiones de Veeduría Ciudadana

Actualmente no está en operación la Comisión de Veeduría asignada al MOPC por causas ajenas a las autoridades de la institución.
viii. Auditorías y Declaraciones Juradas

Auditorias
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, institución Rectora del Control y Fiscalización de los Recursos Públicos del Estado Dominicano, lleva efecto auditoria en el presente año a la ejecución presupuestaria del MOPC para los años fiscales 2013, 2014 y 2015.
Declaraciones Juradas

Las Declaraciones Juradas de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibidas hasta la fecha, han sido publicadas en nuestro Portal de Trasparencia de la institución (www.mopc.gob.do). Todos los funcionarios han sido llamados a realizar las declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, según las Leyes No. 82-79 y No. 311-14 sobre Declaración Juradas de Bienes y de Patrimonio, respectivamente.

Las Declaraciones Juradas recibidas, se presentan en el cuadro siguiente:
[image: image48.emf]NOMBRE DEL FUNCIONARIO POSICIÓN ACTUAL ESTADO

Gonzalo Castillo  Ministro MOPC Publicado

Ramón Pepín Viceministro MOPC Publicado

Carmen Leyda Mora Viceministro MOPC Publicado

Euclides R. Sánchez Viceministro MOPC Publicado

Enrique Lied Viceministro MOPC Publicado

Juan Carlos Montas Viceministro MOPC Publicado

Henry Serraff Viceministro MOPC Publicado

Domingo Lora Director Administrativo y Financiero Publicado

María Scheker

Directora de la Unidad de Compras 

y Contrataciones

Publicado

Carolín Agramonte

Directora de la Unidad de Compras 

y Contrataciones

Pendiente recepción 

a esta oficina


3. Perspectiva de los Usuarios
i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

El Sistema 311 de Registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias tiene como finalidad permitirle al ciudadano realizar sus denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes.

El sistema cuenta con dos modalidades de servicio, una plataforma de comunicación o Unidad de Atención Ciudadana a través del Programa de Línea 311 y el portal www.311.gob.do, para recibir las demandas de servicios de la población.

Durante el periodo Enero-Diciembre del año 2018, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC a través de la Línea 311, ha recibido un total de veintiocho (28) ingresos, de los cuales veinticinco (25) corresponden a quejas, uno (1) a denuncia y dos (2) a sugerencias.

Al corte de este informe, el Sistema 311 de registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias, de las solicitudes recibidas, 27 fueron  respondidas, quedando 1 solicitud pendiente de responder. El siguiente grafico presenta el resumen de solicitudes recibidas en al año y su estado a la fecha:

[image: image49.emf]Respondidas, 

27,  (96%)

Pendientes, 1, 

(4%)

, Sin Contestar, 

0, (0%)

Resumen de Solicitudes por Estado


ii. Entrada de Servicios en Línea, Simplificación de Trámites, Mejora de Servicios Públicos
El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento del compromiso permanente del gobierno con la ciudadanía, implementó el uso de las TIC y Gobierno Electrónico ofreciendo a los ciudadanos  las herramientas siguientes:
· Portal digital de paso rápido en los puestos de peaje, a través de la Dirección Electrónica www.pasorapido.gob.do con funciones adicionales y modernas para los usuarios.
· Inclusión de Módulo de Registro de PyMEs Paso Rápido, que permite a las PyMes las facilidades de adquirir y administrar su paso rápido en los peajes.
· Portal digital de servicios que ofrece la Dirección de Tramitación de Planos, a través de la Dirección Electrónica http://mopc.gob.do/servicios/direccion-oficina-central-de-tramitacion-de-planos, generando un fuerte impacto y logrando una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de varios tipos de procesos.
· Portal digital de la Oficina de Ética, Transparencia y Acceso a la Información Pública,  a través de la Dirección Electrónica http://mopc.gob.do/transparencia.

· Aplicación Móvil Repórtalo, donde el usuario puede reportar daños en línea en la Infraestructura Vial desde cualquier punto del país.
· Entre otros.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dispone de la página web, http://mopc.gob.do/, en la cual se presentan las estadísticas institucionales e informaciones más relevantes de los productos y servicios que ofrece el Ministerio, la misma constituye una fuente directa de información actualizada donde instituciones públicas y privadas y los usuarios en sentido general, conocen las funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del Ministerio y su incidencia en los bienes y servicios que entrega a la población dominicana. El MOPC dispone además, de cuentas en las redes sociales, Facebook (http://www.facebook.com/mopcrd) y Twitter (https://twitter.com/MOPCRD). 

En el año 2018, la institución continuó recibiendo visitas de los ciudadanos por los diferentes medios digitales y/o redes disponibles, las cuales se resumen a continuación:

[image: image50.emf]Redes

Cantidad Visitas (Enero – Dic. 

2018)

Facebook 26,136 followers 

Instagram 64,592 followers 

Twitter 165,062  followers 


c. Otras Acciones Desarrolladas

i. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030

Durante el año 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó  contribuyendo en forma significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, los  cuales son un llamado universal a la adopción de medidas para crear ciudades y comunidades sostenibles, igualdad de género,  fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, industria, innovación e infraestructura, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz, justicia e instituciones sólidas, entre otras.

La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, requiere la colaboración del gobierno, el sector privado, la sociedad civil y de los ciudadanos para unificar esfuerzos y elegir las mejores opciones que contribuyan con el desarrollo humano de manera sostenible, tomando en cuenta las necesidades y asegurar que dejaremos un mejor planeta a las generaciones futuras. El MOPC desarrolló en sus ejecutorias durante el año 2018, objetivos acordes a los definidos como sostenibles por la PNUD, con la implementación de acciones que han beneficiado gran parte de los ciudadanos.

Durante el año 2018, el MOPC ejecutó proyectos de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación de carreteras, calles, avenidas, caminos vecinales, reparación de Puentes, Canalización de Ríos y Cañadas, Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas, viviendas en condiciones deplorables, obras varias para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras ante la ocurrencia de fenómenos atmosféricos, entre otras, con las cuales se benefició una población objetivo aproximada de 3.6 millones de personas, lo que ha impactado favorablemente en el saneamiento ambiental y en la reducción de enfermedades, principalmente en los niños y envejecientes.

Las acciones desarrolladas por el MOPC en el año 2018, se estima generaron 25,625 empleos directos e indirectos en las áreas de influencia de las mismas, factor principal para reducir la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de la población económicamente más deprimida  del país.
ii. Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

1. Género
Las ejecutorias del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2018, promovieron la construcción de una cultura de igualdad y equidad de género, en procura de beneficiar con los resultados de los bienes y servicios tanto a hombres como a mujeres; además, procurando una participación igualitaria en la ejecución de sorteos y procesos de licitaciones para la ejecución de las obras públicas a nivel nacional y en la captación de personal para optar por empleos en el plano institucional, con la creación de mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin ningún tipo de discriminación. 

2. 
Sostenibilidad Ambiental 

Los proyectos de inversión que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumplen con las normas que establece la Ley No. 64-00, referente a la Conservación, Mejoramiento y Restauración del Medio Ambiente y Recursos Naturales, asegurando un uso sostenible. De esta forma, antes de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión, se gestionan los permisos o licencias ambientales correspondientes, para establecer los impactos negativos a mitigar durante el proceso constructivo de la obras.

En el año 2018, se realizaron varias obras  de canalización de ríos, protección de taludes de puentes y carreteras y continúan en ejecución obras destinadas a reducir la vulnerabilidad y los impactos negativos en el cambio 
climático. 

3. Cohesión Territorial 

La ejecución de proyectos de construcción de nuevos ejes viales durante el año 2018, proporcionó la cohesión territorial al aumentar la movilidad y reducir el tiempo de recorrido entre las regiones enlazadas, generando las condiciones favorables para el intercambio comercial de forma segura, rápida y confortable, reduciendo los costos operacionales de los vehículos, el tiempo de viaje, el número de accidentes y los impactos ambientales negativos.

Entre las obras terminadas y en ejecución por el MOPC durante el año 2018, que contribuyen a  incrementar la integración o cohesión territorial del país con la intervención de la infraestructura vil del país, se destacan: Construcción de Circunvalaciones de Santo Domingo, Azua, San Juan y Prolongación Circunvalación Sur de Santiago,  entre otras.
4. Participación en Políticas Públicas
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones continuó durante el año 2018, participando en el ejercicio de políticas públicas interinstitucionales, entre las cuales se destacan la ejecución de los planes siguientes:

· Plan de Asistencia Vial en los principales corredores urbanos y vías principales interurbanas, conjuntamente con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de la Policía Nacional;

· Plan de Seguridad Ciudadana con el Ministerio de Defensa (MIDEF);

· Sistema Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad 911 con las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Policía Nacional, Indotel, Optic, Liga Municipal, Defensa Civil, Dominicana GOB; 

· Sistema Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el sistema de Gobierno Electrónico en coordinación de las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, Optic y todas las instituciones gubernamentales; 
· Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), instrumento para controlar y evaluar las acciones desarrolladas por las instituciones gubernamentales.

· Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP),  proceso de evaluación del desempeño por competencias establecido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para las instituciones gubernamentales.

· Plan de Infraestructura Escolar a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de Educación (MINERD);

· Participación en Planes de construcción y reparación de viviendas en proyectos especiales  en coordinación con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI);

· Medidas de Control Medio-Ambientales con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARENA);

· Plan de Mejora de la infraestructura vial con el Ministerio de Turismo (MITUR) y los Ayuntamientos;

· Participación en la ejecución de la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e internacional, tránsito y seguridad vial con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT);

· Entre otras.
5.  Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2018

Durante el año 2018, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  (MOPC),  continuó sus ejecutorias en el desarrollo de políticas del subsector transporte  terrestre  que impacten favorablemente a los usuarios recurrentes del subsector infraestructura vial. Entre las medidas de políticas sectoriales implementadas por la institución en el año en curso, se destacan:

a.1)  Mejora progresiva de la red vial pavimentada urbana e interurbana y apoyo al mantenimiento de la red terciaria, específicamente  carreteras locales y caminos vecinales.  Fortaleciendo la multimodalidad en el sistema de transporte, a través de la aplicación de la logística pertinente.

a.2) Aumentar la movilidad de los usuarios de transporte en las principales ciudades del país.

a.3) Aumentar la seguridad personal y vial en los corredores Urbanos y Rurales que opera la  Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del MOPC.

a.4) Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales. 

En la mejora progresiva de la red vial en el año 2018, se intervinieron alrededor de  6,413 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales a nivel nacional, sin incluir el componente señalización vial.
Para el incremento de la movilidad urbana se ejecutan mejoras en las principales ciudades del país, las cuales contribuyen a mejorar  la movilidad y seguridad de los usuarios, entre las cuales se destacan:
a) Construcción Terminal Interurbana de Pasajeros en Boca Chica, Provincia Santo   Domingo; 

b) Construcción Elevado La Caleta, Municipio Boca Chica, Provincia Santo  Domingo; 

c) Construcción Prolongación Avenida Hatuey, Provincia Santiago; 

d) Construcción Elevado de Cienfuegos, Provincia Santiago;

e) Construcción 
Prolongación Circunvalación Santiago, Provincia Santiago;

f) Construcción Circunvalación Santo Domingo, Provincia Santo Domingo;

g) Construcción Circunvalación San Juan, Provincia San juan de la Maguana;
h) Construcción Circunvalación Azua, Provincia Azua;

i) Entre otras.

La seguridad vial de los usuarios en los principales corredores rurales y urbanos del país es una fortaleza del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al atender unos 482,241 usuarios en los recorridos dentro del sistema vial del país en el año 2018, por causas diferentes.
En la evaluación de vulnerabilidad y riesgos de las infraestructuras vial y de edificaciones ante la ocurrencia de fenómenos naturales, el MOPC continuó implementando en el año 2018, las políticas sectoriales necesarias para proveer acciones oportunas a corto y mediano plazo que permitan disminuir los efectos de posibles daños en la población afectada. Entre las acciones implementadas, se destacan:

a) Asistencia continua a los refugiados desde su permanencia en los refugios hasta el regreso de los desplazados a su hogar.

b) Identificación de los puntos críticos en las vías.

c) Habilitación de las vías alternas  y mantenimiento del tránsito en las vías existentes.

d) Desvíos temporales, aplicación de medidas de seguridad, señalización adecuada y remoción de materiales. Restauración del paso definitivo.

e) Saneamiento y restablecer el sistema de drenaje.  

f) Colocar sacos, muros u otros  dispositivos que operen como barreras temporales.

g) Sustitución y/o reforzamiento de los muros de contención.

h)  Limpieza de alcantarilla, relleno y compactación en aproche y construcción de alcantarilla cajón.

i) Canalización de ríos y rellenos compactados en aproches de puentes.

j) Identificar y mitigar  los  impactos negativos  al medio ambiente provocados  por los desastres naturales (erosión de los suelos,  contaminación  de las aguas y afectación de la capa vegetal) 

k) Reparación y/o construcción (en caso de daños irreparables)   de viviendas, hospitales, escuelas, iglesias y oficinas gubernamentales afectadas por los desastres naturales.

Las principales medidas de políticas sectoriales implementadas en la institución durante el periodo Enero - Diciembre 2018, se presentan en el cuadro siguiente:

[image: image51.emf]Institución Medida Política

Instrumento (Ley, 

Decreto, Resolución, 

Resolución 

Administrativa, Norma, 

Disposiciones 

Administrativas)

Objetivo (s) 

Específico (s) END a 

cuyo logro contribuye 

la medida de política

Línea (s) de acción de 

END a la que se vincula 

la medida de política

Mejora progresiva de la red vial 

interurbana pavimentada y apoyo al 

mantenimiento de la Red terciaria. 

Fortalecimiento la multimodalidad del 

transporte y aumento de la Logística.

LeyNo.4378del10de

Febrerode1956quecrea

laSecretaríadeEstadode

Obras Públicas y

Comunicaciones.

Mejora de la Movilidad Urbana en 

las principales ciudades del  país.

Aumento de la Seguridad Personal y 

Vial en los Corredores Urbanos y 

Rurales que opera la COMIPOL del 

MOPC.

*Decreto No. 175-01

sobre Vulnerabilidad de

fecha 23/02/2001.

*Ley No. 147-02, sobre

evaluaciónydiagnósticode

las infraestructura vial y

edificaciones, de fecha

02/09/2002.

MEDIDAS DE POLÍTICAS SECTORIALES ENERO-DICIEMBRE 2018

Ministerio 

de Obras 

Públicas y 

Comunicaci

ones

Ley No. 63-17, de 

Movilidad, Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial de la 

República Dominicana.

Expandir la cobertura, 

mejorar la calidady 

competitividad de la 

infraestructura y 

servicios de transporte y 

logística orientándolos a 

la integración del 

territorio, al apoyo del 

desarrollo productivo y 

a la inserción en los 

mercados 

internacionales.

Desarrollar una dotación de 

infraestructura y servicios 

logísticos que integreel 

territorio nacional y apoye a 

la producción y 

comercialización de bienes y 

servicios, con el propósito 

de reducir costos, elevar la 

productividad y crear 

mayores oportunidades de 

empleos

Fortalecer las instituciones 

que integran el Sistema 

Nacional dePrevención, 

Mitigación y Respuesta ante 

Desastres y su coordinación 

para que puedan desarrollar 

su labor con eficacia.

Ponderar el análisis técnico con los 

procedimientos internacionalmente 

vigentes sobre la vulnerabilidad y 

riesgos para reducir los impactos en 

la infraestructura de transporte frente 

a la ocurrencia de fenómenos 

naturales.


iii. Obras en Ejecución MOPC Año 2018
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dentro de sus ejecutorias del año 2018, tiene importantes proyectos de infraestructura vial y de edificaciones a nivel nacional, los cuales al no concluirse su proceso constructivo, continúan en ejecución para los siguientes años fiscales. Entre los cuales se destacan: 

· Construcción Tramo III de la Avenida de Circunvalación Santo Domingo (Profesor Juan Bosch), con una longitud de 20.2 Kms. Prov. Santo Domingo;

· Rehabilitación Carretera Barahona – Enriquillo, con una longitud de 52.0 km, Provincia Barahona; 

· Reconstrucción Carretera Hato Mayor – Sabana de la Mar, con una longitud de 41.8 km, Provincia Hato Mayor; 

· Reconstrucción Carretera Hato Mayor – El Puerto, con una longitud de 20.5 km, Provincia Hato Mayor; 
· Construcción de la  Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, con una longitud de 15.0  km, Provincia Duarte;
· Construcción Prolongación Circunvalación Norte, con una longitud de 5.6 km, Provincia Santiago; 

· Reconstrucción Carretera Turística Gregorio Luperón, con una longitud de 41.0 kms., Provincias Santiago y Puerto Plata; 

· Ampliación y Reconstrucción Carretera Navarrete - Puerto Plata, con una longitud de 44.0 km, Provincias Santiago y Puerto Plata;   

· Reconstrucción Carretera Nagua – Puerto Plata, con una longitud de 145.0 kms., Multiprovincial; 

· Construcción Interconexión Zona Franca de Guerra - Cruce Autopista del Nordeste, con una longitud de 7.50 kms., Provincia Monte Plata;
· Reconstrucción Avenida Ecológica Hasta La Ciudad Juan Bosch, con una longitud de 10 kms., Provincia Santo Domingo;
· Reconstrucción Carretera Cabral – Peñón, con una longitud de 7.10.kms., Provincia Barahona; 

· Construcción Avenida Circunvalación de Azua, con una longitud de 13.0 kms., Provincia Azua; 

· Reconstrucción Carretera Bayaguana - El Puerto, con una longitud de 23.5 kms., Provincia Monte Plata; 
· Reconstrucción Capa de Rodadura de la Autopista Duarte,  con una longitud de  142.0 kms., Multiprovincial;

· Entre otras;

También, el MOPC continuó durante el año 2018, la ejecución de importantes obras de infraestructura de edificaciones, las cuales por su gran magnitud no han sido concluidas, entre las que citamos:
· Construcción Proyectos Rehabilitación Urbana de San Juan de la Maguana, Habitacional Residencial Vistas del Río (Fases I y II) que integra Cincuenta y Seis (56) Edificios con un total de 896 apartamentos, distribuidos en 700 apartamentos y 196 viviendas unifamiliares para ubicar los desalojados de La Mesopotamia y Tenguerengue, respectivamente, Municipio San Juan de la Maguana; 
· Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y El Distrito Nacional; 

· Construcción Hospital Las Terrenas, Provincia Samaná; 
· Construcción Edificio de Dos (2) Niveles del Instituto de Cardiología, Provincia Santo Domingo;

· Construcción Laboratorio Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo, ubicado en el Hospital Infantil Robert Read Cabral, Distrito Nacional.

· Construcción Centro Integral para la Discapacidad (CAID) en Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;
· Construcción y Reconstrucción de Viviendas y Edificaciones Publicas a nivel nacional

· Construcción Edificio de Dos (2) Niveles del Instituto de Cardiología, Provincia Santo Domingo;

· Construcción Parque Distrito Industrial Santo domingo Oeste (DISDO) en Hato Nuevo, Provincia Santo Domingo;

· Remodelación Campamento Duarte - Universidad Policía Nacional, Distrito Nacional;

· Entre otras;
III. GESTIÓN INTERNA

a. Desempeño Financiero

1. Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública   

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), integra en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) para el periodo 2017-2020, los proyectos de inversión más rentables para el país desde el punto de vista socio-económico y ambiental, estableciendo prioridades, objetivos, metas y requerimientos de recursos para llevar a efecto los programas a ser ejecutados en el horizonte temporal del cuatrienio vigente y debidamente alineados con el Plan de Gobierno del Presidente Constitucional Lic. Danilo Medina Sánchez y las Metas Presidenciales, relacionados con la END 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública del país. 

La institución en el año 2018, logró un avance significativo al efectuar las acciones programadas en el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del MOPC para el cuatrienio 2017-2020 con una inversión total en obras por valor de RD$15,990,053,554.22 (Quince Mil Novecientos Noventa Millones Cincuenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 22/100), incluyendo las obras programadas en el POA 2018 y las obras de emergencia que continuó ejecutando para la terminación de la infraestructura vial afectada por fenómenos atmosféricos, en cumplimiento de su compromiso con la nación y contribuyendo al logro de las metas trazadas por la institución. 

El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) del MOPC,  es el instrumento base para la preparación del Plan Nacional Plurianual del Sector Publico (PNPSP).

2. Plan Operativo Anual

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), desarrolló el Plan Operativo Anual (POA) correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018, el cual integra los proyectos prioritarios para la institución sobre la base de la política presupuestaria anual, con una inversión programada en obras ascendente a la suma de RD$14,449,500,000.00 (Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Mil Pesos con 00/100), de los cuales se ejecutaron un monto de RD$13,599,577,789.48 (Trece Mil Quinientos Noventa y Nueve Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Nueve Pesos con 48/100), lo que representa un 94% ejecutado con respecto a lo programado.

En el área de vialidad, la producción planeada fueron 8,150 kilómetros de los cuales se realizó un 74% de lo planeado, aproximadamente 6,030 kilómetros, identificándose significativamente la producción del MOPC con el Eje 3 de la END 2030  y el Objetivo Específico 3.3.6, el cual describe: “Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales”.

Mientras que en el área de edificaciones, el MOPC programó en el POA 2018, aproximadamente 119,084 m², con una intervención de 23,581 m², lo que representa una ejecución aproximada de un 20 % de la meta planificada, correspondientes a  la Construcción y Reparación de Oficinas Públicas, Mercados, Hospitales, Iglesias, Clubes, Viviendas Vulnerables, Estadios, Estaciones de Bomberos, Destacamentos Policiales, Ayudantías, etc.,  identificándose significativamente la producción del MOPC con el Eje 1 de la END 2030.
La ejecución de las obras contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) 2018, han beneficiado aproximadamente a 6.6 millones de personas, generando unos 14,638 empleos, lo cual ha impactado significativamente por la mejora de la calidad de vida de la población residente en el área de influencia de las obras realizadas. 




[image: image52.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

13643

CONSTRUCCIÓN DE 600 

APARTAMENTOS EN LA 

MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN

CREDITO EXTERNO 2.7.1.1.01 255,000,000.00 63,750,000.00 102,000,000.00 38,250,000.00 51,000,000.00

13644

CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN 

CIRCUNVALACIÓN NORTE, 

PROVINCIA SANTIAGO

FONDO GENERAL 2.7.2.4.01 183,610,000.00 45,902,500.00 73,444,000.00 27,541,500.00 36,722,000.00

13652

REMODELACIÓN DE LA CIUDAD 

ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, 

PROVINCIA BARAHONA

CREDITO EXTERNO 2.2.7.1.04 324,650,000.00 81,162,500.00 129,860,000.00 48,697,500.00 64,930,000.00

2.7.1.2.01 29,984,653.00 7,496,163.25 11,993,861.20 4,497,697.95 5,996,930.60

2.7.1.5.01 1,578,140.00 394,535.00 631,256.00 236,721.00 315,628.00

2.7.2.4.01 74,217,600.00 18,554,400.00 29,687,040.00 11,132,640.00 14,843,520.00

2.2.8.7.06 3,092,400.00 773,100.00 1,236,960.00 463,860.00 618,480.00

2.7.1.2.01 70,000,000.00 17,500,000.00 28,000,000.00 10,500,000.00 14,000,000.00

2.6.9.2.01 79,000,000.00 19,750,000.00 31,600,000.00 11,850,000.00 15,800,000.00

2.7.1.5.01 21,000,000.00 5,250,000.00 8,400,000.00 3,150,000.00 4,200,000.00

2.7.1.2.01 120,028,505.00 30,007,126.25 48,011,402.00 18,004,275.75 24,005,701.00

2.7.1.5.01 9,000,000.00 2,250,000.00 3,600,000.00 1,350,000.00 1,800,000.00

2.6.5.8.01 19,721,495.00 4,930,373.75 7,888,598.00 2,958,224.25 3,944,299.00

2.7.1.2.01 91,900,000.00 22,975,000.00 36,760,000.00 13,785,000.00 18,380,000.00

2.7.1.5.01 5,000,000.00 1,250,000.00 2,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00

13756

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE 

ATENCION INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD -CAID- SANTO 

DOMINGO ESTE.

FONDO GENERAL

13784

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 

DISCAPACIDAD EN SAN PEDRO DE 

MACORÍS

FONDO GENERAL

13750

AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO 

DE LA ENTRADA A HIGUEY, 

PROVINCIA LA ALTAGRACIA

FONDO GENERAL

13755

CONSTRUCCIÓN  Y 

RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y 

EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL 

NACIONAL

FONDO GENERAL

13710

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO 

NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y 

ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, 

DISTRITO NACIONAL

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES


[image: image53.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.2.4.01 274,528,996.00 68,632,249.00 109,811,598.40 41,179,349.40 54,905,799.20

2.7.2.4.02 14,904,510.00 3,726,127.50 5,961,804.00 2,235,676.50 2,980,902.00

2.7.2.4.01 350,000,000.00 87,500,000.00 140,000,000.00 52,500,000.00 70,000,000.00

2.7.2.4.02 17,386,382.00 4,346,595.50 6,954,552.80 2,607,957.30 3,477,276.40

2.7.2.4.01 334,720,890.00 83,680,222.50 133,888,356.00 50,208,133.50 66,944,178.00

2.7.2.4.02 10,000,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

2.7.2.4.01 45,000,000.00 11,250,000.00 18,000,000.00 6,750,000.00 9,000,000.00

2.7.2.4.02 4,684,624.00 1,171,156.00 1,873,849.60 702,693.60 936,924.80

2.7.2.4.01 619,016,436.00 154,754,109.00 247,606,574.40 92,852,465.40 123,803,287.20

2.7.2.4.02 35,500,000.00 8,875,000.00 14,200,000.00 5,325,000.00 7,100,000.00

2.7.2.4.01 120,140,554.00 30,035,138.50 48,056,221.60 18,021,083.10 24,028,110.80

2.7.2.4.02 6,674,475.00 1,668,618.75 2,669,790.00 1,001,171.25 1,334,895.00

2.7.2.4.01 400,000,000.00 100,000,000.00 160,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00

2.7.2.4.02 19,968,977.00 4,992,244.25 7,987,590.80 2,995,346.55 3,993,795.40

2.7.2.4.01 292,784,717.00 73,196,179.25 117,113,886.80 43,917,707.55 58,556,943.40

2.7.2.4.02 4,305,658.00 1,076,414.50 1,722,263.20 645,848.70 861,131.60

13806

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE PUERTO PLATA

CREDITO EXTERNO

13807

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE LA VEGA

CREDITO EXTERNO

13802

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTIAGO

CREDITO EXTERNO

13803

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAN PEDRO DE 

MACORIS

FONDO GENERAL

13799

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAN CRISTÓBAL

CREDITO EXTERNO

13800

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA EL SEIBO

FONDO GENERAL

13796

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA BARAHONA

CREDITO EXTERNO

13797

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA AZUA

CREDITO EXTERNO

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES


[image: image54.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.2.4.01 150,000,000.00 37,500,000.00 60,000,000.00 22,500,000.00 30,000,000.00

2.7.2.4.02 9,194,834.00 2,298,708.50 3,677,933.60 1,379,225.10 1,838,966.80

2.7.2.4.01 8,333,105.00 2,083,276.25 3,333,242.00 1,249,965.75 1,666,621.00

2.7.2.4.02 1,000,000.00 250,000.00 400,000.00 150,000.00 200,000.00

2.7.2.4.01 67,843,986.00 16,960,996.50 27,137,594.40 10,176,597.90 13,568,797.20

2.7.2.4.02 3,095,238.00 773,809.50 1,238,095.20 464,285.70 619,047.60

2.7.2.4.01 272,149,367.00 68,037,341.75 108,859,746.80 40,822,405.05 54,429,873.40

2.7.2.4.02 18,661,985.00 4,665,496.25 7,464,794.00 2,799,297.75 3,732,397.00

2.7.2.4.01 295,000,000.00 73,750,000.00 118,000,000.00 44,250,000.00 59,000,000.00

2.7.2.4.02 19,904,510.00 4,976,127.50 7,961,804.00 2,985,676.50 3,980,902.00

2.7.2.4.01 30,000,000.00 7,500,000.00 12,000,000.00 4,500,000.00 6,000,000.00

2.7.2.4.02 2,501,884.00 625,471.00 1,000,753.60 375,282.60 500,376.80

2.7.2.4.01 141,589,936.00 35,397,484.00 56,635,974.40 21,238,490.40 28,317,987.20

2.7.2.4.02 10,000,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

2.7.2.4.01 300,000,000.00 75,000,000.00 120,000,000.00 45,000,000.00 60,000,000.00

2.7.2.4.02 22,929,320.00 5,732,330.00 9,171,728.00 3,439,398.00 4,585,864.00

2.7.2.4.01 498,000,000.00 124,500,000.00 199,200,000.00 74,700,000.00 99,600,000.00

2.7.2.4.02 38,623,731.00 9,655,932.75 15,449,492.40 5,793,559.65 7,724,746.20

13826

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

CREDITO EXTERNO

13820

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE PEDERNALES

FONDO GENERAL 

13823

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA

CREDITO EXTERNO

13818

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA BAHORUCO

CREDITO EXTERNO

13819

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE MONSEÑOR NOUEL

FONDO GENERAL 

13814

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE ELIAS PIÑA

FONDO GENERAL 

13816

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SAMANA

CREDITO EXTERNO

13811

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE SANCHEZ RAMIREZ

FONDO GENERAL 

13812

MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA 

PROVINCIA DE MONTECRISTI

FONDO GENERAL 

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES


[image: image55.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.2.4.01 30,000,000.00 7,500,000.00 12,000,000.00 4,500,000.00 6,000,000.00

2.7.2.4.02 9,313,367.00 2,328,341.75 3,725,346.80 1,397,005.05 1,862,673.40

2.7.2.4.01 200,330,000.00 50,082,500.00 80,132,000.00 30,049,500.00 40,066,000.00

2.7.2.4.02 20,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00

2.7.2.4.01 350,830,000.00 87,707,500.00 140,332,000.00 52,624,500.00 70,166,000.00

2.7.2.4.02 16,510,000.00 4,127,500.00 6,604,000.00 2,476,500.00 3,302,000.00

2.7.2.4.01 180,000,000.00 45,000,000.00 72,000,000.00 27,000,000.00 36,000,000.00

2.7.2.4.02 18,300,000.00 4,575,000.00 7,320,000.00 2,745,000.00 3,660,000.00

2.7.2.4.01 155,527,500.00 38,881,875.00 62,211,000.00 23,329,125.00 31,105,500.00

2.7.2.4.02 28,082,500.00 7,020,625.00 11,233,000.00 4,212,375.00 5,616,500.00

2.7.2.4.01 170,010,000.00 42,502,500.00 68,004,000.00 25,501,500.00 34,002,000.00

2.7.2.4.02 13,600,000.00 3,400,000.00 5,440,000.00 2,040,000.00 2,720,000.00

2.7.2.4.01 163,610,000.00 40,902,500.00 65,444,000.00 24,541,500.00 32,722,000.00

2.7.2.4.02 20,000,000.00 5,000,000.00 8,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00

2.7.2.4.01 170,000,000.00 42,500,000.00 68,000,000.00 25,500,000.00 34,000,000.00

2.7.2.4.02 13,610,000.00 3,402,500.00 5,444,000.00 2,041,500.00 2,722,000.00

2.7.2.4.01 1,459,067,000.00 364,766,750.00 583,626,800.00 218,860,050.00 291,813,400.00

2.7.2.4.02 76,793,000.00 19,198,250.00 30,717,200.00 11,518,950.00 15,358,600.00

2.7.2.4.01 170,000,000.00 42,500,000.00 68,000,000.00 25,500,000.00 34,000,000.00

2.7.2.4.02 10,000,000.00 2,500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00

13836

RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE 

RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN 

PABLO DUARTE

FONDO GENERAL 

13834

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL 

KILÓMETRO 22 DE LA AUTOPISTA 

JUAN PABLO DUARTE EN LA 

PROVINCIA SANTO DOMINGO

FONDO GENERAL 

13835

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA 

AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO 

DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)

CREDITO EXTERNO

13832

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN  DE LA AVENIDA 

CHARLES DE GAULLE CON ENTRADA 

SABANA PERDIDA EN SANTO 

DOMINGO ESTE

FONDO GENERAL 

13833

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN EL 

KILÓMETRO 17 DE LA AUTOPISTA 

JUAN PABLO DUARTE EN LA 

PROVINCIA SANTO DOMINGO

FONDO GENERAL 

13830

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 

CHARLES DE GAULLE CON ENTRADA 

DE INVIVIENDA EN SANTO DOMINGO 

ESTE

FONDO GENERAL 

13831

CONSTRUCCIÓN DEL ELEVADO EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA 

CHARLES DE GAULLE CON 

CARRETERA DE MENDOZA EN SANTO 

DOMINGO ESTE

FONDO GENERAL 

13828

REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL 

KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. 

KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN 

EL DISTRITO NACIONAL 

CREDITO EXTERNO

13829

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL 

EN LA AVENIDA 27 DE FEBRERO CON 

AVENIDA ISABEL AGUIAR (PINTURA) 

EN SANTO DOMINGO

CREDITO EXTERNO

13827

MEJORAMIENTO VIAL EN LA 

PROVINCIA DE MONTE PLATA

FONDO GENERAL 

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES




[image: image56.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.2.4.02 1,587,809.00 396,952.25 635,123.60 238,171.35 317,561.80

2.7.2.4.02 1,587,809.00 396,952.25 635,123.60 238,171.35 317,561.80

2.7.2.4.01 685,440,000.00 171,360,000.00 274,176,000.00 102,816,000.00 137,088,000.00

2.7.2.4.02 49,000,000.00 12,250,000.00 19,600,000.00 7,350,000.00 9,800,000.00

2.7.1.2.01 74,375,000.00 18,593,750.00 29,750,000.00 11,156,250.00 14,875,000.00

2.7.1.5.01 26,562,500.00 6,640,625.00 10,625,000.00 3,984,375.00 5,312,500.00

2.6.5.8.01 5,312,500.00 1,328,125.00 2,125,000.00 796,875.00 1,062,500.00

2.7.1.2.01 74,375,000.00 18,593,750.00 29,750,000.00 11,156,250.00 14,875,000.00

2.6.3.1.01 26,562,500.00 6,640,625.00 10,625,000.00 3,984,375.00 5,312,500.00

2.7.1.5.01 5,312,500.00 1,328,125.00 2,125,000.00 796,875.00 1,062,500.00

2.7.2.7.01  14,250,000.00 3,562,500.00 5,700,000.00 2,137,500.00 2,850,000.00

2.7.2.4.02  750,000.00 187,500.00 300,000.00 112,500.00 150,000.00

2.7.2.4.01 9,950,000.00 2,487,500.00 3,980,000.00 1,492,500.00 1,990,000.00

2.7.2.4.02 50,000.00 12,500.00 20,000.00 7,500.00 10,000.00

2.7.2.4.01  146,889,000.00 36,722,250.00 58,755,600.00 22,033,350.00 29,377,800.00

2.7.2.4.02  7,731,000.00 1,932,750.00 3,092,400.00 1,159,650.00 1,546,200.00

13945

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA EL 

BUEN PASTOR SANTO DOMINGO, 

REPÚBLICA DOMINICANA

FONDO GENERAL

13946

RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE 

ACCESO A LA PROVINCIA 

SAMANÁ

FONDO GENERAL

13943

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL DE ENRIQUILLO, PROV. 

BARAHONA.

FONDO GENERAL

13944

MEJORAMIENTO DE PLAYS DE 

BASEBALL, PROVINCIA BARAHONA

FONDO GENERAL

13839

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA 

CIRCUNVALACIÓN DE SAN 

FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA 

DUARTE 

CREDITO EXTERNO

13942

CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL DE PARAISO, PROV. 

BARAHONA.

FONDO GENERAL

13837

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA 

YAGUIZA-LOS ZACONES-LOS CACAOS-

SAN FRANCISCO DE MACORÍS

FONDO GENERAL 

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES


[image: image57.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.2.4.01  72,675,000.00 18,168,750.00 29,070,000.00 10,901,250.00 14,535,000.00

2.7.2.4.02  3,825,000.00 956,250.00 1,530,000.00 573,750.00 765,000.00

2.7.2.4.01  72,675,000.00 18,168,750.00 29,070,000.00 10,901,250.00 14,535,000.00

2.7.2.4.02 3,825,000.00 956,250.00 1,530,000.00 573,750.00 765,000.00

2.7.2.4.01  181,687,500.00 45,421,875.00 72,675,000.00 27,253,125.00 36,337,500.00

2.7.2.4.02  9,562,500.00 2,390,625.00 3,825,000.00 1,434,375.00 1,912,500.00

2.6.9.9.01 119,000,000.00 29,750,000.00 47,600,000.00 17,850,000.00 23,800,000.00

2.6.2.2.01 42,500,000.00 10,625,000.00 17,000,000.00 6,375,000.00 8,500,000.00

2.7.1.5.01 8,500,000.00 2,125,000.00 3,400,000.00 1,275,000.00 1,700,000.00

2.7.1.2.01  101,150,000.00 25,287,500.00 40,460,000.00 15,172,500.00 20,230,000.00

2.7.1.5.01  7,225,000.00 1,806,250.00 2,890,000.00 1,083,750.00 1,445,000.00

2.6.3.1.01  36,125,000.00 9,031,250.00 14,450,000.00 5,418,750.00 7,225,000.00

2.7.1.2.01  19,000,000.00 4,750,000.00 7,600,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00

2.7.1.5.01  1,000,000.00 250,000.00 400,000.00 150,000.00 200,000.00

2.7.1.2.01  9,500,000.00 2,375,000.00 3,800,000.00 1,425,000.00 1,900,000.00

2.7.2.4.02  500,000.00 125,000.00 200,000.00 75,000.00 100,000.00

2.7.1.2.01  11,400,000.00 2,850,000.00 4,560,000.00 1,710,000.00 2,280,000.00

2.7.2.4.02  600,000.00 150,000.00 240,000.00 90,000.00 120,000.00

13953

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

PARROQUIA DIVINO NIÑO

FONDO GENERAL

13954

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

MUSEO TRAMPOLIN, ZONA 

COLONIAL, SANTO DOMINGO 

FONDO GENERAL

13951

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL JAIME 

SÁNCHEZ, PROV. BARAHONA

FONDO GENERAL

13952

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

REMODELACIÓN DE LA IGLESIA EL 

BUEN PASTOR DE AZUA.

FONDO GENERAL

13949

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE 

PASAJEROS INTERURBANA EN EL 

GRAN SANTO DOMINGO Y EL 

DISTRITO NACIONAL

FONDO GENERAL

13950

RECONSTRUCCIÓN DE LAS 

INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS 

DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS 

DEPORTIVOS NACIONALES EN LA 

PROV. HERMANAS MIRABAL

FONDO GENERAL

13947

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE 

PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN 

SANTIAGO

FONDO GENERAL

13948

CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE  

CIRCUNVALACIÓN AZUA

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES



[image: image58.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.2.4.01  9,500,000.00 2,375,000.00 3,800,000.00 1,425,000.00 1,900,000.00

2.7.2.4.02 500,000.00 125,000.00 200,000.00 75,000.00 100,000.00

2.7.1.2.01  18,960,041.00 4,740,010.25 7,584,016.40 2,844,006.15 3,792,008.20

2.7.1.5.01 997,897.00 249,474.25 399,158.80 149,684.55 199,579.40

2.7.1.2.01  18,359,846.00 4,589,961.50 7,343,938.40 2,753,976.90 3,671,969.20

2.7.1.5.01  966,308.00 241,577.00 386,523.20 144,946.20 193,261.60

2.7.1.2.01  9,500,000.00 2,375,000.00 3,800,000.00 1,425,000.00 1,900,000.00

2.7.1.5.01  500,000.00 125,000.00 200,000.00 75,000.00 100,000.00

2.7.1.2.01  9,500,000.00 2,375,000.00 3,800,000.00 1,425,000.00 1,900,000.00

2.7.1.5.01  500,000.00 125,000.00 200,000.00 75,000.00 100,000.00

2.7.1.2.01 6,307,465.00 1,576,866.25 2,522,986.00 946,119.75 1,261,493.00

2.7.1.5.01 331,972.00 82,993.00 132,788.80 49,795.80 66,394.40

2.7.1.2.01  11,400,000.00 2,850,000.00 4,560,000.00 1,710,000.00 2,280,000.00

2.7.1.5.01  600,000.00 150,000.00 240,000.00 90,000.00 120,000.00

2.7.2.4.01  142,500,000.00 35,625,000.00 57,000,000.00 21,375,000.00 28,500,000.00

2.7.2.4.02  7,500,000.00 1,875,000.00 3,000,000.00 1,125,000.00 1,500,000.00

2.7.1.2.01 80,750,000.00 20,187,500.00 32,300,000.00 12,112,500.00 16,150,000.00

2.7.1.5.01  4,250,000.00 1,062,500.00 1,700,000.00 637,500.00 850,000.00

13964

CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 

MUNICIPAL DE HIGUEY, 

PROVINCIA LA ALTAGRACIA

FONDO GENERAL

13962

CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS 

PERIODISTAS, PUERTO PLATA

FONDO GENERAL

13963

CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO EN 

LA PROVINCIA DE BARAHONA

FONDO GENERAL

13960

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 

MONASTERIO DE LAS 

CARMELITAS, PROVINCIA AZUA

FONDO GENERAL

13961

 CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE 

POLICÍA DE SAN PEDRO DE MACORÍS.                                   

FONDO GENERAL

13958

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 

CATEDRAL SAN FELIPE 

APÓSTOL, PROVINCIA PUERTO PLATA.

FONDO GENERAL

13959

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN 

DE LA CASA CURIAL DE

LAS CHARCAS, PROVINCIA AZUA.



FONDO GENERAL

13955

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

COMEDOR SAUNS SOUCI

FONDO GENERAL

13956

PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE 

JESUS, PROVINCIA LA VEGA

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES



[image: image59.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.1.2.01 32,300,000.00 8,075,000.00 12,920,000.00 4,845,000.00 6,460,000.00

2.7.1.5.01  1,700,000.00 425,000.00 680,000.00 255,000.00 340,000.00

2.7.1.2.01  18,216,646.00 4,554,161.50 7,286,658.40 2,732,496.90 3,643,329.20

2.7.1.5.01 958,771.00 239,692.75 383,508.40 143,815.65 191,754.20

2.7.1.2.01  47,616,447.00 11,904,111.75 19,046,578.80 7,142,467.05 9,523,289.40

2.7.1.5.01  2,506,129.00 626,532.25 1,002,451.60 375,919.35 501,225.80

2.7.1.2.01  18,806,327.00 4,701,581.75 7,522,530.80 2,820,949.05 3,761,265.40

2.7.1.5.01  989,807.00 247,451.75 395,922.80 148,471.05 197,961.40

2.7.1.2.01  42,000,000.00 10,500,000.00 16,800,000.00 6,300,000.00 8,400,000.00

2.7.1.5.01  3,000,000.00 750,000.00 1,200,000.00 450,000.00 600,000.00

2.6.5.5.01  15,000,000.00 3,750,000.00 6,000,000.00 2,250,000.00 3,000,000.00

2.7.1.5.01  750,000.00 187,500.00 300,000.00 112,500.00 150,000.00

2.7.1.2.01  14,250,000.00 3,562,500.00 5,700,000.00 2,137,500.00 2,850,000.00

2.7.1.2.01  19,000,000.00 4,750,000.00 7,600,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00

2.7.1.5.01  1,000,000.00 250,000.00 400,000.00 150,000.00 200,000.00

13970

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

AMPLIACION DE LA ESCUELA DE 

MONTE PLATA

FONDO GENERAL

13972

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

PLAZA DE LOS PILONES BANI 

FONDO GENERAL

13968

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS DE CAMBITA, SAN CRISTÓBAL

FONDO GENERAL

13969

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DE 911 PUERTO PLATA

FONDO GENERAL

13966

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

DISPENSARIO MÉDICO PADRE JUAN 

LAMBERT DE LA PARROQUIA 

SAGRADO CORAZÓN, LOS PRADOS

FONDO GENERAL

13967

REHABILITACIÓN Y COSNTRUCCION 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO 

DOMINGO (UASD). 

FONDO GENERAL

13965

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

FUNDACION QUIEREME COMO SOY 

(ADOSID)

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES



[image: image60.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

2.7.1.2.01  19,000,000.00 4,750,000.00 7,600,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00

2.7.1.5.01  1,000,000.00 250,000.00 400,000.00 150,000.00 200,000.00

2.7.1.2.01  17,100,000.00 4,275,000.00 6,840,000.00 2,565,000.00 3,420,000.00

2.7.1.5.01 900,000.00 225,000.00 360,000.00 135,000.00 180,000.00

2.7.1.2.01  9,500,000.00 2,375,000.00 3,800,000.00 1,425,000.00 1,900,000.00

2.7.1.5.01  500,000.00 125,000.00 200,000.00 75,000.00 100,000.00

2.7.1.2.01  10,500,000.00 2,625,000.00 4,200,000.00 1,575,000.00 2,100,000.00

2.7.1.5.01 750,000.00 187,500.00 300,000.00 112,500.00 150,000.00

2.6.5.8.01  3,750,000.00 937,500.00 1,500,000.00 562,500.00 750,000.00

2.7.1.2.01 18,339,570.00 4,584,892.50 7,335,828.00 2,750,935.50 3,667,914.00

2.7.1.5.01  965,241.00 241,310.25 386,096.40 144,786.15 193,048.20

2.7.1.3.01  95,000,000.00 23,750,000.00 38,000,000.00 14,250,000.00 19,000,000.00

2.7.2.4.02  5,000,000.00 1,250,000.00 2,000,000.00 750,000.00 1,000,000.00

2.7.1.2.01  91,140,347.00 22,785,086.75 36,456,138.80 13,671,052.05 18,228,069.40

2.7.1.5.01 4,796,860.00 1,199,215.00 1,918,744.00 719,529.00 959,372.00

2.7.1.2.01  32,300,000.00 8,075,000.00 12,920,000.00 4,845,000.00 6,460,000.00

2.7.1.5.01  1,700,000.00 425,000.00 680,000.00 255,000.00 340,000.00

13979

CONSTRUCCIÓN LABORATORIO 

NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y 

ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, 

DISTRITO NACIONAL (ETAPA II)

FONDO GENERAL

13981

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO AYUDA A 

ENVEJECIENTES (FUNDEMOS)

FONDO GENERAL

13977

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

CASA DE LOS PERIODISTAS LA 

ALTAGRACIA

FONDO GENERAL

13978

CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO DE 

LA PROVINCIA DE BARAHONA

FONDO GENERAL

13975

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

AYUDANTIA MOPC EN LA PROVINCIA 

DE SAN PEDRO DE MACORIS

FONDO GENERAL

13976

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

LABORATORIO DE MECANICA DE 

SUELO MOPC

FONDO GENERAL

13973

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

CLUB ENSANCHE DE MIRAMAR

FONDO GENERAL

13974

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

AYUDANTIA DEL MOPC EN LA 

PROVINCIA DE PUERTO PLATA

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES



i. [image: image61.emf]SNIP PROYECTO

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

OBJETAL MONTO (RD$)

1er. Trimestre 

(Enero - Marzo)

2do. Trimestre 

(Abril - Junio)

3er.Trimestre                                  

                      (Julio - 

Septiembre)

4to .Trimestre 

(Octubre - 

Diciembre)

13982

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  

CENTRO COMUNAL AMPLIACIÓN 

RESIDENCIAL VISTA DEL RÍO SAN 

JUAN DE LA MAGUANA. 

FONDO GENERAL 2.7.1.1.01 8,206,528.00 2,051,632.00 3,282,611.20 1,230,979.20 1,641,305.60

2.7.2.4.01 5,700,000.00 1,425,000.00 2,280,000.00 855,000.00 1,140,000.00

2.7.2.4.02  300,000.00 75,000.00 120,000.00 45,000.00 60,000.00

2.7.2.4.01  100,000,000.00 25,000,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00

2.7.2.7.01  46,000,000.00 11,500,000.00 18,400,000.00 6,900,000.00 9,200,000.00

2.7.1.2.01  19,000,000.00 4,750,000.00 7,600,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00

2.7.1.5.01  1,000,000.00 250,000.00 400,000.00 150,000.00 200,000.00

2.7.1.5.01  1,000,000.00 250,000.00 400,000.00 150,000.00 200,000.00

2.7.1.3.01  19,000,000.00 4,750,000.00 7,600,000.00 2,850,000.00 3,800,000.00

2.7.1.2.01  9,500,000.00 2,375,000.00 3,800,000.00 1,425,000.00 1,900,000.00

2.7.1.5.01  500,000.00 125,000.00 200,000.00 75,000.00 100,000.00

2.7.1.1.01  24,197,454.00 6,049,363.50 9,678,981.60 3,629,618.10 4,839,490.80

2.7.1.5.01  1,273,550.00 318,387.50 509,420.00 191,032.50 254,710.00

2.7.2.4.01  9,500,000.00 2,375,000.00 3,800,000.00 1,425,000.00 1,900,000.00

2.7.2.4.02  500,000.00 125,000.00 200,000.00 75,000.00 100,000.00

2.6.9.9.01  121,125,000.00 30,281,250.00 48,450,000.00 18,168,750.00 24,225,000.00

2.7.2.4.02  6,375,000.00 1,593,750.00 2,550,000.00 956,250.00 1,275,000.00

3,612,375,000.00 5,779,800,000.00 2,167,425,000.00 2,889,900,000.00

TOTAL INSTITUCIÓN RD$14,449,500,000.00

13989

REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA 

CATOLICA DE LAS  PIÑAS

FONDO GENERAL

13990

ACONDICIONAMIENTO DE AREAS 

EXTERIORES HOSPITAL VICENTE 

NOBLE (SUBCENTRO DE SALUD), 

PROVINCIA BARAHONA

FONDO GENERAL

13987

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

IGLESIA CATOLICA DE YASICA EN 

PUERTO PLATA

FONDO GENERAL

13988

CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS A 

NIVEL NACIONAL

(PRESENCIA DOMINICANA)                                                                           

FONDO GENERAL

13985

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

IGLESIA Y LOCALES COMERCIALES 

VISTA DEL RIO SAN JUAN DE LA 

MAGUANA. (CONST. NUEVA)

FONDO GENERAL

13986

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN DE AZUA.

FONDO GENERAL

13983

REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

CODIA PUERTO PLATA

FONDO GENERAL

13984

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS 

EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS 

COMERCIALES (ETAPA II), PROVINCIA 

SAN JUAN

FONDO GENERAL

APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2018

(108) PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sistema Nacional de Inversión Pública

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Listado de Proyectos en el Presupuesto Nacional 2018

INSTITUCION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES


3. Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual

Las ejecutorias del Plan Operativo Anual del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el año 2018, surgido del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) 2017-2020, integraron un total de ciento once (111) proyectos, de los cuales se concluyeron aproximadamente Cuarenta y Cinco (45) productos específicos de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación Obras Viales, lo que representa un cumplimiento de un 41 % de lo planeado.

Entre los proyectos contemplados en el POA 2018, correspondientes a Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales a nivel nacional, se intervino una longitud total de 4,192 kilómetros, concluyendo 1,886 kms. durante el año.  Entre los principales proyectos terminados se destacan: 

· Reconstrucción Carretera Azua - Peralta, Provincia Azua;

· Reconstrucción Carretera Sánchez - Los Negros, Provincia Azua; 

· Reconstrucción Carretera Majagual - Fuente del Rodeo, Provincia Bahoruco; 

· Reconstrucción Carretera Santa María-Palo Blanco-La Aviación, Provincia Dajabón;

· Reconstrucción Carretera Manuel Bueno - La Jagua - Las Luisas - Ceba de Gone - Yaya Pica, Provincia Dajabón; 

· Reconstrucción Carretera Las Pajas – Guineal, Provincia Duarte;

· Reconstrucción Carretera Bejucal - Guineo – García, Provincia La Altagracia;

· Reconstrucción Carretera Higüey - San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia;

· Reconstrucción Ampliación Carretera Hato Mayor – El Seibo, Provincias hato Mayor y el Seibo;

· Construcción Prolongación Avenida Hatuey,  Provincia Santiago; 

· Construcción Prolongación Circunvalación Norte de Santiago,  Provincia Santiago;

· Construcción Parque Central de Santiago  (Vías de Acceso y Ciclovías)l; 

· Construcción Elevado de Cienfuegos, Provincia Santiago;

· Reconstrucción Carretera Navarrete-Esperanza, Provincias Santiago y Valverde; 

· Reconstrucción Carretera Mao-Esperanza, Provincia Valverde; 

· Reconstrucción Carretera Esperanza-Cruce de Guayacanes, Provincia Valverde; 

· Reconstrucción Carretera Monción-El Rubio, Provincia Santiago; 

· Reconstrucción Carretera Los Quemados-Cacique-Monción, Provincia Santiago; 

· Reconstrucción Carretera La Caída de Mao-Cruce de Manga, Provincia Montecristi;

· Reconstrucción Carretera Guayubín – Cruce de la Solitaria, Provincia Montecristi; 

· Reparación Puente Estanzuela - La Piedra, Provincia Duarte;

· Rehabilitación Puentes Cacique y Jamao, Provincia Espaillat; 

· Rehabilitación Puente Hermanos Patiño, Provincia Santiago; 

· Rehabilitación Puente La Catalina, Provincia Puerto Plata;  

· Rehabilitación Menor y Mantenimiento por Niveles de Servicio, Lotes 3 y 4, Programa de Desarrollo Productivo y Competitividad, Provincia San Juan;
 

· Reparación Palco Séptimo Cielo del Estadio de Baseball Juan Marichal (Quisqueya), Distrito Nacional;

· Mejoramiento de la infraestructura vial, Provincias Elías Piña, Pedernales, Bahoruco, Barahona, Azua, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Montecristi, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Samaná, La Altagracia, El Seybo; 

· Entre otros. 

Por otra parte, se concluyeron varias obras programadas en el Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio correspondiente al año 2018 para la construcción y reparación de edificaciones públicas y el programa de viviendas vulnerables, con un área intervenida de alrededor 23,581 metros cuadrados, entre las obras terminadas se destacan:

· 1,040 Viviendas Rehabilitadas.

· 105 Viviendas Construidas.

· 122 Remozamientos de Instalaciones Deportivas.

· Entre otros.
4. Avances en el PNPSP y en la END

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el periodo 2017-2020, incluye la ejecución de importantes proyectos que llevó a efecto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC, conforme al PNPSP que alinea todas las instituciones del sector público a las metas presidenciales con la visión y propósitos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, instrumento que establece el horizonte de desarrollo como país en el largo plazo y traza acciones generales para alcanzar las metas programadas.

Las acciones desarrollados por el MOPC en el Año 2018, se vinculan con el logro de los objetivos de los cuatro (4) ejes estratégicos, destacándose el mayor porcentaje de los proyectos priorizados en los ejes 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.  Dentro de los servicios que provee el Ministerio se destaca el de proporcionar una infraestructura pública eficiente y oportuna, los cuales son los cimientos que impulsan el sector económico del país, contribuyendo además a fomentar el comercio internacional.

En el Año 2018, se logró un avance significativo en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, de acuerdo a la línea base establecida  para el cuatrienio 2017-2020 con resultados tangibles de los logros alcanzados, presentando mayores porcentajes de avance la Reconstrucción y Asfaltado de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales, como se muestra en el cuadro  siguiente:

[image: image62.emf]Productos Línea Base

Resultados Metas 

Logradas (2017-

2020)

Porcentaje (%) 

de  Avance Total

KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN,  

RECONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

6,007 762 12.69%

KILÓMETROS RECONSTRUCCIÓN  DE 

CAMINOS VECINALES 

8,600 506 5.88%

KILÓMETROS DE  RECONSTRUCCIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y 

AVENIDAS

4,866 3,854 79.20%

KILÓMETROS  MANTENIMIENTO  DE 

CARRETERAS Y  CAMINOS 

VECINALES 

14,114 1,291 9.15%

METROS LINEALES DE 

CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE PUENTES Y 

OBRAS HIDRAILICAS

36,600 975 2.66%

KILÓMETROS DE SEÑALIZACIÓN 

VIAL REALIZADOS 

16,500 8,087 49.01%

NÚMERO DE AULAS ESCOLARES Y 

ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS 

Y SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA 

DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

7,435 1,387 18.66%



OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA END 2030 A LA QUE APUNTA LA 

PRODUCCIÓN EN EL MOPC


En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de los principales productos generados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el Año 2018.

[image: image63.emf]Kilómetros  Beneficiarios

 Empleos 

Generados

Construcción y Reconstrucción  Carreteras 762.20 137,196 3,348

Construcción y Reconstrucción Caminos

Vecinales

505.80 20,934 1,181

Construcción, Reconstrucción y

Mantenimiento de Calles y Avenidas

3,854.00 1,387,440 725

MantenimientodeCarreterasyCaminos

Vecinales 

1,291.00 256,820 788

* Puentes y Obras  Hidráulicas  (975 ml) 0.98 309,778 305

* Señalización (km) 8,087.00 2,894,793 3,801

Totales 6,413.00 5,006,961.00 10,148.00



  Enero - Diciembre 2018

Proyectos Infraestructuras Viales Terminados                                                                                                                              

Tipo de Intervención  

Cantidad 


5. Ejecutorias no contempladas en el POA 2018         

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ejecutó importantes obras no contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) 2018, las cuales requieren una producción continua y sostenible para el logro de los objetivos programados por la institución. Entre los principales bienes y servicios proporcionados por la institución en el año en curso, citamos el mejoramiento de la infraestructura vial secundaria y terciaria, operativos médicos y sociales, asistencia y seguridad vial en los corredores urbanos e interurbanos del país, contribuyendo con esas ejecutorias a satisfacer necesidades inmediatas de la población. 

A continuación, se detallan los Planes y Programas que contienen las ejecutorias adicionales al  Plan Operativo Anual durante el año 2018:

· Plan Nacional de Asfaltado de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales.

· Programa de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar.

· Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo.

· Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones (Oficinas Públicas, Ayudantías, Hospitales, Centros Culturales y Deportivos, etc.).

· Plan de Seguridad Vial en Corredores Urbanos y Carreteras Principales.

· Plan Nacional de Señalización Vial.

· Plan de Mantenimiento de Túneles y Elevados 

1. Plan Nacional de Rehabilitación  y Mantenimiento de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales

Durante el año 2018, el MOPC intervino aproximadamente unos 1,988.28 kilómetros de Rehabilitación  y Mantenimiento de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales, entre los cuales se destacan: 

· Reconstrucción Carretera La Torre a la Presa de Taveras, Provincia La Vega;

· Reconstrucción Carretera Pedro Sánchez Miranda - Autopista Duarte, Provincia La Vega; 

· Reconstrucción Carretera Miches, Provincia El Seibo;

· Reconstrucción Carretera San José de Las Matas-Inoa-La Ventana Vieja de Guaco, San José de Las Matas, , Provincia Santiago;

· Reconstrucción Carretera Guaigui – Guarey, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega;

· Reconstrucción Carretera La Guiza- Las Guaránas, Provincia Duarte;

· Reconstrucción Carretera Cruce de Guayacanes El Mamey, Provincia Valverde;

· Reconstrucción Carretera Pueblo Viejo - Las Terreras, Provincia Azua; 

· Reconstrucción Carretera Pizarrete-Las Barías Autopista Duarte (Tramo Bonao), Calles del Municipio de Maimón, Calles del Municipio Piedra Blanca, Vía de Acceso al Politécnico, Provincia Monseñor Nouel;

· Reconstrucción Carretera Villa Sombrero-Matanzas, Provincia Peravia;

· Reconstrucción Carretera Sabana Iglesia-El Caimito, Provincia Santiago; 

· Reconstrucción Carretera   Moca - Salcedo, Carretera Hermanas Mirabal y Calle Club de Leones y Sánchez, Calles Municipio de Tenares, Provincia Hermanas Mirabal;

· Reconstrucción Carretera Santiago- San José de Las Matas, (Tramo I Santiago- La Cuesta), Provincia Santiago; 

· Construcción Terminal Interurbana de Pasajeros en Boca Chica, Provincia Santo   Domingo;

· Rehabilitación Av. Duarte, Municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón;


· Reconstrucción Autopista Duarte (tramo Navarrete - Cruce de Esperanza), Provincia Santiago;


· Rehabilitación Calles Urbanización El Millón, entre los cuales se destacan: Calle Biblioteca Nacional (entre Gustavo Mejía Ricart y Guarocuya), Calle Guarocuya entre Avenidas Luperón y Núñez de Cáceres), Calle 27 Oeste (entre Núñez de Cáceres y Teodoro Chaseriau) y Av. Núñez de Cáceres casi esquina 27 de Febrero (sentido Norte-Sur), Distrito Nacional;

· Reconstrucción Asfaltado Calles Urbanización Bella Vista, destacándose:  Av Anacaona esquina Las Ninfas, Calle Helios esquina La Ceiba y Av. Jiménez Moya esquina Sarasota,  Distrito Nacional;

· Asfaltado Calles Urbanización Gazcue, destacándose:  Calle Pedro Henríquez Ureña esquinas Leopoldo Navarro y Rosa Duarte, Av. Máximo Gómez (entre Bolívar y César Nicolás Pensón), Av  27 de Febrero esquina Leopoldo Navarro, Av. Independencia (entre Lincoln y Pasteur), Calle Pasteur (casi esquinas Bolivar y Pedro A Lluberes), Manuel de Jesús Galván (entre Rodriguez Objío y Pedro Henríquez Ureña), Calle Dr. Delgado esquina México, Jose Joaquín Pérez ( Incluye esquina con calle Santiago) y calle  Moisés Garcia, Distrito Nacional;

· Asfaltado Calles Zona Universitaria, destacándose: Av. Tiradentes esquina México, Av. Independencia (entre Lincoln y Parque Independencia), Av. George Washington (entre Alma Mater y Máximo Gómez, Av. Ortega y Gasset (Salida del túnel de la UASD), Calle Santo Tomas de Aquino casi esquina Santiago, calle Santiago (entre Santo Tomas de Aquino y Máximo Gómez) y Av. Independencia esquina Padre Pina, Distrito Nacional;

· Asfaltado Calles Ensanche La Fe, destacándose: Calle Homero Blanco Frombona (frente al edificio de Peajes), Calle Luis Amiama Tió esquina Luis Pérez Garcia, Calle Alexander Fleming esquina Máximo Gómez y Av. Ortega y Gasset esquina Américo Lugo, Distrito Nacional;

· Asfaltado Calles Santiago de Los Caballeros, destacándose: Calle1ra. de Los Salados, Asfaltado Cancha en el Ensanche Mella I, Calle Jesus de Galíndez de Cerro Alto, Calle Cabral y Báez y Calles 9 de Los Rieles, Calle Tigaiga  El Dorado, Calle Jesus de Galíndez de Gurabo, Calles Bartolomé Colon y entrada de El Ejido, Calles Imbert y Hermanas Mirabal, Calle Mirador de Gurabo, Calles Hermanas Mirabal y Ulises Espaillat, Sabana Larga, Don Miguel Sang, Calle Verde, Hato Mayor, Las Carmelitas, 27 de Febrero, Erik Ekman, Calle Alto de La Piña (Carrijal), Calle 1 de El Dorado y Carretera de Las Charcas, etc.

· Reconstrucción Carretera Quebrada Honda- Palmar Grande, Provincia Puerto Plata;

· Reconstrucción Carretera La Cuesta- San José de Las Matas, Tramo II, Provincia Santiago;

· Asfaltado Calles Barrios San Felipe de Puerto Plata, Calles del Centro de la Ciudad y Calles del Sector Torre Alta, Provincia Puerto Plata;


· Reconstrucción Carretera Rio San Juan – Payita, Provincia María Trinidad Sánchez;

· Reconstrucción Tramo de Camino Maguana al Medio – Higüerito - Hato Nuevo, Provincia San Juan;

· Construcción y Reconstrucción  de Caminos Vecinales Maguana Abajo - Maguana al Medio - Maguana Arriba y Ramales, Provincia San Juan;

· Reparación Camino de Acceso al poblado Las Charcas de María Nova, Provincia San Juan;

· Reconstrucción Camino de Acceso al poblado La Ceiba, Pedro Corto, Provincia San Juan;

· Reconstrucción Camino Vecinal Km. 17 -  El Ahogado - La 70, Distrito Municipal Palo Verde, Castañuelas, Provincia Montecristi;

· Reconstrucción Calles de Villa González, Provincia Santiago;

· Pavimentación Calles Barrio Hoyo Oscuro, Barrio San Miguel, Barrio Corbano Norte, Barrio Santomé, Distrito Municipal Pedro Corto, Provincia San Juan;

· Construcción Calles Proyecto Habitacional Carrizal, Provincia Azua;

· Entre otros.

2. Mantenimiento Vial a Nivel Nacional
 En el componente Mantenimiento Vial  (preventivo y correctivo), se intervinieron más de 2,500 kms. de mantenimientos de vías que incluyen la limpieza, desbroce, embellecimiento de las áreas verde y señalización horizontal a nivel nacional. Además, se realizaron labores de Construcción de 68 kms. de contenes y aceras y la Construcción y Reconstrucción de 2,000 imbornales y filtrantes, también la sustitución de  450 tapas de alcantarillas, destacándose las obras siguientes:

· Mantenimiento rutinario (limpieza de muros New Jersey, canaletas, cunetas, aceras y contenes) y desbroce de malezas, en una longitud aproximada de 10,310 kms. en Carreteras y Avenidas a nivel nacional, entre las cuales citamos: Avenida Jacobo Majluta – Av. Antonio Guzmán - Enlace Circunvalación, Circunvalación Santo Domingo Tramo II, Autopista Duarte desde Km 9 – km 25 - Villa Altagracia - Bonao, Carretera Jarabacoa - Constanza, Autopista Duarte (tramo La Vega - Circunvalación Norte Santiago - Autopista Joaquín Balaguer, entre otros.

· Construcción y colocación de bordillos y contenes en calles del  Municipio Bánica, Provincia Elías Piña;

· Limpieza y acondicionamiento de la vía, cunetas, embellecimiento y mantenimiento del paisajismo en el Tramo Carretera Padre las Casas - Guayabal, Provincia Azua; 

· Reparación de aceras y bordillos y reconstrucción de contenes en Expreso V Centenario. Distrito Nacional;

· Construcción de contenes y cunetas, aplicación de asfalto para la mejora de las calles del municipio de San Pedro de Macorís;

· Limpieza y acondicionamiento y aplicación de pintura en señalizaciones horizontales en calles del municipio Barahona;

· Instalación de tapas para imbornales, reparación muros bajos y construcción de bordillos, en distintos Corredores del Distrito Nacional; 

· Construcción de Contenes en distintos Municipios de la Provincia San Pedro de Macorís; 

· Reconstrucción de Puente Alcantarilla y  Construcción de Muros de Gaviones en la provincia San Cristóbal; 

· Trabajos de paisajismo, limpieza y acondicionamiento, acondicionamiento de aceras y contenes en Estadio Quisqueya, Distrito Nacional;

· Limpieza de aceras y contenes, limpieza de imbornales, desbroce de maleza, poda de árboles, retiro de vertederos, colocación de tapas de imbornales y labores de albañilería en la Ave.  San Martin, Distrito Nacional;

· Entre otras.

3. Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo

El programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo del MOPC abarca la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales en todo el territorio nacional, con el objetivo de mantener la red de caminos en buenas condiciones y facilitar el traslado de los productos agrícolas de manera rápida, económica y segura a los centros de comercialización. En el Año 2018, el MOPC intervino aproximadamente unos 232.0 kilómetros de Caminos Vecinales rehabilitados, entre los que se destacan: 

· Habilitación Camino Vecinal Las Palmas,  Provincia Barahona;

· Habilitación Camino Vecinal Las Salinas – Lemba, Provincia Barahona;

· Rehabilitación Camino Vecinal  El Aguacate El Pino, Provincia Dajabón;

· Reconstrucción Camino Carretero la Candelaria Magarín, Provincia El Seibo;

· Rehabilitación Camino de Acceso Villa Esperanza, La Soledad, Provincia Espaillat;

· Construcción Carretera Hondo Valle- La Descubierta, Provincia Elías Piña /  Independencia;

· Habilitación Camino Vecinal  Los Pomos - Paso Hondo, Provincia Hermanas Mirabal;

· Reconstrucción Camino Vecinal  Los Mosquitos, Provincia Monte Plata;

· Reconstrucción Camino Vecinal  Batey Los Frías- La Guazuma , Provincia Monte     Plata;

· Rehabilitación Carretera Nizao - Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa;

· Reconstrucción Carretera Los Llanos - El Puerto, Provincia San Pedro de Macorís;

· Rehabilitación Camino de Sierra Prieta (Mina de Cirilo), Provincia Santo Domingo; 

· Rehabilitación Camino Vecinal  La  Jagua – Los Cerritos, Provincia San Juan de la Maguana;

· Entre otros.

4. Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia vial

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el Año 2018, continuó desarrollando el Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial, el cual ha impactado de manera significativa en la seguridad de los usuarios de las vías intervenidas, así como en la economía de los afectados  y la protección del patrimonio bajo la responsabilidad de la institución,  proporcionando asistencia en el año en curso a unos  482,241  casos, de los cuales se observa en el cuadro siguiente que los  mayores índices de asistencia lo representan los servicios de mecánica,  neumáticos y combustible:  
Cantidad de Asistencias   o  Eventos  acaecidos por mes Registrados por COMIPOL durante el Año 2018


[image: image64.emf]Asistencias

Cantidad            

(Ene. Dic. 2018)

Accidentes 8,144

Heridos 4,438

Fallecidos 443

Ambulancia 4,207

Seguridad 25,218

Mecánica 204,864

Neumáticos 147,059

Talleres 25,878

Combustible 62,918

Grúas 3,953

TOTAL

487,122


El programa de Protección y Asistencia Vial que ejecuta el Ministerio, con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad en la red vial principal del país y prevenir lesiones y muertes por accidentes de tránsito, se vincula con el Eje Estratégico No.1 de la END 2030, el cual especifica: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad…”. 

La colaboración que ofrece el MOPC en forma gratuita, contribuye a la economía personal y a la seguridad de los usuarios, lo que  representa un ahorro en la población beneficiada por los servicios recibidos, superior a los 550 millones de pesos. 

Además, el Ministerio  continuó desarrollando el Programa de Asistencias y Control de Tránsito en Áreas Urbanas, conjuntamente con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad en la República Dominicana, en las arterias principales del Distrito Nacional y las Provincias Santo Domingo y Santiago. La experiencia de esta asistencia contribuyó a un ahorro superior a los 18 millones de pesos en la población afectada, sin ponderar el valor agregado que representa para el afectado recibir  asistencia de un personal entrenado y miembro de una institución respetable.

5. Plan Nacional de Señalización Vial

En el Año 2018, el MOPC efectuó trabajos de señalización vial en aproximadamente 8,087  kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales a nivel nacional; además, se realizó la colocación de reductores de velocidad (estoperoles), delineadores de piso y de corona y señales de guía para la circulación en horas nocturnas “ojos de gato” en las principales calles y avenidas construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, destacándose las obras siguientes:

· Señalización Horizontal en la Provincia de San Pedro de Macorís;

· Señalización Horizontal en la Provincia de Monte Plata;

· Señalización Horizontal en el Municipio de Nigua, Provincia San Cristóbal;

· Supervisión Señalización Horizontal Municipio de San Juan (Zona Urbana), Provincia San Juan;

· Inspección Estructural Elevado Cienfuegos, Provincia Santiago;

· Señalización Horizontal en el Elevado del Aeropuerto Internacional de Las Américas, Provincia Santo Domingo;

· Señalización Puente Flotante, Provincia Santo Domingo;

· Señalización Malecón Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este;

· Señalización Puntos de Conflictos Barahona, Cruce UASD, Provincia Barahona;

· Señalización Carriles Exclusivos Peajes Autovía del Coral, Provincia La Altagracia;

· Señalización Horizontal en los Peajes de la Circunvalación Juan Bosch, Santo   

Domingo;

· Señalización Horizontal en la Fortaleza de Santiago, Provincia Santiago;

· Señalización Horizontal y colocación de Reductores de velocidad en casco urbano   

Cabrera, Municipio Nagua, Provincia María T. Sánchez;

· Señalización parqueos Instituciones: Señalización Horizontal en la Plaza de la    

Salud, Distrito Nacional;

· Entre otras.

6. Programa de Mantenimiento de Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel 

Durante el Año 2018 el MOPC continúo desarrollando periódicamente los operativos de mantenimiento de las infraestructuras de los Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel del Gran Santo Domingo, cuyos trabajos incluyen limpieza integral de las estructuras de los muros tipo New Jersey con camiones-cisternas, además de las  placas reflectivas, señales verticales y horizontales, pintura de componentes, control de maleza en el entorno, correcciones en el sistema eléctrico y reposiciones de luminarias, entre otros. Entre las infraestructuras intervenidas se detallan: 

· Elevado  V Centenario con Av. Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional;

· Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Ortega y Gasset, Distrito Nacional;

· Paso a Desnivel Av. John F. Kennedy con Av. Lope De Vega y Av. Tiradentes, Distrito Nacional; 

· Elevado   Av. John F. Kennedy con Av. Abraham Lincoln,  Distrito Nacional;

· Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Winston Churchill,  Distrito Nacional;

· Elevado Av. John F. Kennedy con Calle Dr. Defilló, Distrito Nacional;

· Elevado John F. Kennedy Con Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional;

· Paso a Desnivel Av. 27 de Febrero con Av. Máximo Gómez, Distrito Nacional;

· Túnel Av. 27 de Febrero con Av. Winston Churchill y Av. Abraham Lincoln

· Paso a Desnivel Av. Núñez de Cáceres con Autopista. 30 de Mayo, Distrito Nacional;

· Elevado Av. Gregorio Luperón con Autopista 30 de Mayo, Distrito Nacional

· Paso a Desnivel Av. Reyes Católicos con Av. Del Zoológico

· Puente flotante : resane y aplicación de pintura en muros new jersey y barandas, Distrito Nacional;

· Elevado Autopista Las Américas Ruta 66, Provincia Santo Domingo;

· Elevado V Centenario con Calle Tunti Cáceres, Distrito Nacional;

· Paso a Desnivel Av. Konrad Adenauer ( Av. Charles de Gaulle) con Av. Hermanas Mirabal, Santo Domingo Este; 

· Elevado Ave. Charles de Gaulle con Carretera Mella,  Santo Domingo Este;

· Túnel Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional;

· Elevado Avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, Distrito Nacional; 

· Paso a desnivel Avenida Hermanas Mirabal con Charles De Gaulle, Provincia Santo Domingo;

· Paso a Desnivel Marginal Avenida Las Américas con Avenida 25 de Febrero, Provincia Santo Domingo;

· Puente Gregorio Luperón (Sabana Perdida) : Soporte Operativo Señalización

· Elevado de Manoguayabo, Provincia Santo Domingo ; 

· Paso a Desnivel Charles De Gaulle con Avenida Ecológica, Provincia Santo Domingo;

· Elevado Acceso a Los Alcarrizos Autopista Duarte, Provincia Santo Domingo;

· Entre otros.

7. Programa Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el marco del Programa de Infraestructura Escolar y en coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD, el MOPC realizó en el año 2018, las acciones de Diseño, Supervisión y Fiscalización de sesenta y seis (66) planteles escolares, equivalentes a 1,287 aulas construidas y/o rehabilitadas de los niveles inicial, básico y medio a nivel nacional, con miras a continuar disminuyendo el déficit de aulas y posibilitando la tanda extendida en toda la geografía nacional; además, participó en el Diseño y Supervisión de Diez (10) Estancias Infantiles, equivalentes a cien (100) aulas para el desarrollo del Plan Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia “Quisqueya Empieza Contigo”, con la finalidad de albergar niños y niñas en edades de 0-5 años. Entre las obras más importantes del Programa de Infraestructura Escolar que concluyeron en el año 2018, se detallan las siguientes:

· Construcción Estancia Florián, Provincia Bahoruco; 

· Construcción Escuelas Básica Polo, Provincia Barahona; 

· Construcción Liceo Villa  Verde, Provincia  La Romana; 

· Construcción Básica  Aquilina de Jesús  Oviles Fernández - El Higüerito, Provincia Espaillat; 

· Construcción Básica Villa Blanca,  Provincia San Pedro de Macorís;

· Construcción Polideportivo Piedra Blanca, Monseñor Nouel;

· Construcción Liceo Gurabo 3, Provincia Santiago;

· Construcción Básica Villa Liberación, Provincia Santiago; 

· Construcción Básica Rosario Evangelina Solano, Provincia Santo Domingo; 

· Construcción Liceo Santiago de la Cruz  - Coral Grande, Provincia Dajabón; 

· Construcción Básica Capotillo, Distrito Nacional; 

· Construcción Liceo El Bosque, Provincia Monte Plata ; 

· Entre otras.
[image: image65.emf]PRODUCTOS

LÍNEA 

BASE

PRODUCCIÓN 

PLANEADA 

2018

PRODUCCIÓN 

GENERADA 

2018

PORCENTAJE 

(%) DE 

AVANCE

KILÓMETROS DE CONSTRUCCIÓN,

RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DE CARRETERAS

6,007 2,261 762 33.70%

KILÓMETROS RECONSTRUCCIÓN DE

CAMINOS VECINALES 

8,600 1,966 506 25.73%

KILÓMETROS DE RECONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE CALLES Y

AVENIDAS

4,866 2,137 3,854 180.35%

KILÓMETROS MANTENIMIENTO DE

CARRETERAS Y  CAMINOS VECINALES 

14,114 1,787 1,291 72.26%

METROS LINEALES DECONSTRUCCIÓN

RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DE PUENTES Y OBRAS HIDRAILICAS

36,600 2,300 975 42.39%

KILÓMETROS DE SEÑALIZACIÓN VIAL

REALIZADOS 

16,500 4,930 8,087 164.04%

NÚMERO DE AULAS ESCOLARES Y

ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS Y

SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

7,435 2,000 1,387 69.35%

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO–DICIEMBRE 2018


b. Contrataciones y Adquisiciones
El proceso de contrataciones y adquisiciones llevado a efecto durante el año 2018 por el Ministerio, para la adquisición de bienes y servicios,  se describe a continuación:

1. Número y Monto de Adquisiciones Realizadas por Modalidad 

En síntesis, el MOPC realizó durante el año 2018, los procesos de compras por modalidad, descritos a continuación: 

· Veintiséis (17) Licitaciones Públicas Nacionales, por valor de RD$1,018,040,112.72 (Mil Dieciocho Millones Cuarenta Mil Ciento Doce Pesos con 72/100);

· Cuarenta y Siete (47) por Comparación de Precios, por un monto de RD$418,266,779.49 (Cuatrocientos Dieciocho Millones Doscientos Sesenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Nueve Pesos con 49/100);

· Treinta y Ocho (38) por Compras Menores, por la suma de RD$16,874,499.32 (Dieciséis Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos con 32/100);

· Cuatrocientos Seis (406) por Procesos Excepción, por un monto de RD$548,440,516.85 (Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Quinientos Dieciséis Pesos con 85/100);

· Dieciocho (18) por Compras Directas por valor de RD$1,119,781.14 (Un Millón Ciento Diecinueve Mil Setecientos Ochenta y Un Pesos con 14/100);
· Cuarenta y cuatro  (45) procesos de compras anulados.
2. Resumen de Compras y Contrataciones por Tipo de Modalidad realizadas en el año 2018

Los procesos de Compras y Contrataciones realizados en el año 2018 y los montos contratados por tipo de modalidad,  se presentan en el cuadro siguiente:


[image: image66.emf]MODALIDAD CANTIDADES % MONTO RD$

LP 17 51% 1,018,040,112.72                         

PE 406 27% 548,440,516.85                            

CP 47 21% 418,266,779.49                            

CM 38 1% 16,874,499.32                              

CD 18 0% 1,119,781.14                                

100% 2,002,741,689.52 RD$  

RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE MODALIDAD

AÑO 2018



526



[image: image67]
3. Resumen de Compras y Contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2018  

El Ministerio de Obras Publicas y comunicaciones (MOPC) realizó compras y contrataciones en el año 2018, de acuerdo a la clasificación de los proveedores en las categorías siguientes: a) Grandes Empresas (GE); b) Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES); y, c) Empresas No Clasificadas (NC), cuyos montos contratados por tipo de empresas, se presentan en el cuadro siguiente:

[image: image68.emf]MODALIDAD CANTIDADES MONTO RD$

GRANDES EMPRESAS (GE) 356 1,685,891,931.68                         

MIPYME (MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA (MP)

155 288,367,409.19                            

NO CLASIFICADA (NC) 15 28,482,348.65                              

2,002,741,689.52 RD$  

RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE EMPRESAS

AÑO 2018



526


[image: image69.png]PROCESOS DE MODALIDAD POR TIPO|

GE DE EMPRESAS
RDS1,685,891,931.68 ANO 2018

MP
RDS288,367,409.19

NC
RDS28,482,348.65

A





4. Relación Órdenes de Compras Año 2018

La relación de órdenes de compras llevadas a efecto por el Ministerio durante el año 2018, por tipo de rubro, proveedor contratado, montos y tipo de empresa, se presentan a continuación: 

[image: image70.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

26-jul-18

Construccion General de 

Edificios 

MOPC-2018-00409

Construcción de Estaciones de Pasajeros 

Interurbana en el Gran Santo Domingo y el 

Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Este)

Ingeniería Estrella, SA

662,079,806.33       

GE

31-ago-18 Materiales Educativos MOPC-2018-00498

Adquisición de Mochilas para el año Escolar 2018

Logomotion, SRL

20,815,200.00        

GE

31-ago-18 MOPC-2018-00499 Cecomsa, SRL

17,668,063.04        

GE

31-ago-18 MOPC-2018-00500

Compu-Office Dominicana, 

SRL

461,659.54              MP

04-sep-18 Estructuras Permanentes  MOPC-2018-00508

Rehabilitación urbana en San Juan de la Maguana, 

Residencial Vistas del Río (Fase II)”.

Marvar & Asociados, SRL

123,659,049.21       

GE

05-sep-18 MOPC-2018-00511

Importadora de Productos para 

oficinas, SA 

(IMPROFICINAS)

41,724.26              

GE

05-sep-18 MOPC-2018-00512 Empresas Integradas, SAS

92,294.46              

GE

05-sep-18 MOPC-2018-00513 Oficina Universal, SA

343,145.18             

MP

05-sep-18 MOPC-2018-00514

Muebles y Equipos para Oficina 

León Gonzalez, SRL

455,126.00             

GE

05-sep-18 MOPC-2018-00515 Flow, SRL

3,851,902.31          

GE

04-oct-18 MOPC-2018-00526 Oficina Universal, SA

13,688.00              

GE

04-oct-18 MOPC-2018-00527 Empresas Integradas, SAS

60,023.01              

GE

04-oct-18 MOPC-2018-00528

Compu-Office Dominicana, 

SRL

118,180.54             

GE

04-oct-18 MOPC-2018-00529 Grupo Astro, SRL

204,352.00             

GE

04-oct-18 MOPC-2018-00530

Importadora de Productos para 

oficinas, SA 

(IMPROFICINAS)

514,215.68             

GE

04-oct-18 MOPC-2018-00531 Offitek, SRL

3,743,940.14          

GE

29-nov-18

Construccion General de 

Edificios

MOPC-2018-00707

Construcción Estación de Peaje Circunvalación 

Santiago

Constructora Mar, SRL

183,917,743.02       

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA

Equipo informático y 

accesorios

Adquisición de Equipos de Comunicaciones

Muebles de alojamiento

Adquisición de Mobiliarios para diferentes áreas del 

MOPC

Suministro de Oficina 

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE 

OFICINA PARA USO DEL MOPC



TOTAL ORDENES DE COMPRAS (17)

RD$1,018,040,112.72 


[image: image71.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

03-abr-18 Servicios informáticos MOPC-2018-00124

Contratación de Servicios de Reparación de Fibra 

Óptica que conecta la Dirección General de TI y 

Laboratorio de Suelo.

Productos de Computadoras 

(PROCOMPSA), SRL

96,547.60             MP

05-abr-18

Accesorios de oficina y 

escritorio

MOPC-2018-00128 Adquisición de Buzones de sugerencias Logo marca, SA 118,000.00           MP

16-abr-18

Equipo informático y 

accesorios

MOPC-2018-00198

Contratación servicio de Reparación de Plotter 

HP Designjet 1050c Plus

Inmagoka, SRL 30,031.00             MP

19-abr-18 Aparatos electrodomésticos MOPC-2018-00318

Adquisición de Electrodomésticos para ser 

utilizados en diferentes áreas del MOPC

Actualidades VD, SRL 81,226.30             MP

19-abr-18 Productos lácteos y huevos MOPC-2018-00208

Adquisición de cartones de leche para el uso del 

personal de la Comisión Militar

Topicverse, SRL 23,800.00             MP

27-abr-18

Seguridad, vigilancia y 

detección

MOPC-2018-00269

Adquisición de Cámara Fotográfica compatible 

con máquina de impresión de Carnets

Identificaciones Corporativas, 

SRL (IDCORP)

31,824.60             MP

25-may-18 Servicios de Reproducción MOPC-2018-00331

Contratación de Servicio de impresión de carnets 

full color a una cara con laminado

Identificaciones JMB, SRL 89,278.80             MP

15-jun-18

Productos de examen y 

control del paciente 

MOPC-2018-00350

Adquisición de electrocardiógrafo para ser 

utilizado en la consulta de cardiología de la Unidad 

Médica del MOPC

Santana Milena (SAMI), SRL 108,600.00           MP

02-jul-18 Medios Impresos  MOPC-2018-00378

Adquisición de folletos con el código de ética y 

conducta del MOPC

Distribuidora y Servicios 

Diversos DISOPE, SRL

19,764.71             MP

10-jul-18 Formación Profesional  MOPC-2018-00382

Participación de 5 empleados en Congreso 

Internacional de las Alianzas Privadas

Asociación de Fiduciarias 

Dominicanas Asofidom, INC

30,000.00             MP

24-ago-18 Software MOPC-2018-00497

Adquisición de licencias Adobe para ser utilizadas 

en las Direcciones de Prensa y Planificación y 

Desarrollo

Cecomsa, SRL 25,218.82             GE

28-sep-18 Iluminación Pasajistica MOPC-2018-00518

Alquiler de luces rosadas para ser utilizadas en la 

parte frontal del MOPC durante la campaña de 

concientización contra el cáncer de mama.

Trap Group, SRL 99,946.00             MP

02-oct-18 Medios Impresos MOPC-2018-00520 Servicio de Impresión de invitaciones Inversiones Srem, SRL 99,710.00             MP

02-oct-18 Medios Impresos MOPC-2018-00532

Servicio de impresión de Banner para la 

colocación de la parte frontal de este MOPC con 

motivo de campaña de concienciación contra el 

cáncer de mama que se desarrolla en el Despacho 

de la primera Dama de la Republica

Inversiones Srem, SRL 30,975.00             MP

02-oct-18 Suministros de arte  MOPC-2018-00523 Servicio de enmarcado de fotografías El Arte Español, SRL 46,160.21             MP

02-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00521

Contratación renovación suscripción anual de 

periódico rendición 

Editora El Caribe, S.A. 18,600.00             GE

18-oct-18

Convertidores rotativos   

eléctricos

MOPC-2018-00691 Alquiler de Planta Eléctrica Berdilant Group, SRL 54,280.00             MP

23-oct-18 Agencias de viajes MOPC-2018-00695

Adquisición de boletos aéreos hacia la ciudad de 

México, a participar en Expo fire Protection & 

international forum México

Incanto Travel, E.I.R.L 115,818.10           MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: COMPRAS DIRECTAS



TOTAL ORDENES DE COMPRAS (18)

                  1,119,781.14 

I


[image: image72.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

18-ene-18

maquinaria, equipo y 

suministros de procesos 

industriales 

MOPC-2018-00004

Adquisición De Equipos De Soldadura Y 

Taladros Para Uso Del MOPC

Grupo Céspedes Reyna 

GCR,SRL

          894,912.00 

MP

01-feb-18

Servicios profesionales de 

ingeniería

MOPC-2018-00017 Servicio Profesionales De Ingeniería. Aldatis Technology, SRL        2,459,793.11 

MP

27-mar-18

Lubricantes, aceites, grasas y 

anticorrosivos

MOPC-2018-00108

Adquisición de Lubricantes y Coolant para ser 

Utilizados En Vehículos, Maquinarias Y Equipos 

Del MOPC

Premium & CO, SRL        1,723,508.00 

GE

28-mar-18 MOPC-2018-00109 Genere Import, SRL           533,799.81 

MP

MOPC-2018-00110 Grupo Cometa, SAS        1,583,299.30 

NC

03-abr-18 MOPC-2018-00120

Soludiver, Soluciones Diversas, 

SRL

          341,329.80 

MP

03-abr-18 MOPC-2018-00121 Brexman Dominicana, SRL             67,801.86 

MP

03-abr-18 MOPC-2018-00122 Best Supply, SRL        1,617,830.64 

MP

03-abr-18 MOPC-2018-00123

Compu-Office Dominicana, 

SRL

          443,074.90 

MP

11-abr-18 Bebidas  MOPC-2018-00179

Adquisición De Botellones De Agua Llenos Y 

Vacíos Para El Uso Del MOPC

Agua Cristal, SA        2,860,005.00 

GE

23-abr-18 Ropa MOPC-2018-00214

Adquisición De Uniformes Para Protocolo Del 

MOPC

Printmerd, SRL        1,195,417.88 

MP

21-jun-18 Herramienta de mano MOPC-2018-00365

Adquisición De Herramientas De Mano Para Uso 

Del Mopc Dirigido Exclusivamente A Mipymes

Distribuidora Mejía Lora, SRL        2,121,578.64 

MP

21-jun-18 Servicios fotográficos  MOPC-2018-00366

Contratación De Servicio De Producción Del 

Programa “Rendición De Cuentas Del MOPC 

Agosto 2018” Dirigido Exclusivamente A 

MIPYMES

3&Media, SRL        3,800,000.01 

MP

12-jul-18 Estructuras prefabricadas MOPC-2018-00385

Construcción De Verjas Perimetrales Del Distrito 

Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO)

AP Constructora, SA      62,277,492.93 

MP

MOPC-2018-00386 Constructora Desman, SRL      18,396,783.35 

MP

MOPC-2018-00387 Itrans, SRL      12,894,313.69 

MP

MOPC-2018-00388

Injivi Ingenieros Contratistas, 

SRL

       7,241,545.01 

MP

13-jul-18 MOPC-2018-00389

Oscar Medina Construcciones, 

SRL

     18,299,525.26 

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

Componentes y sistemas de 

transporte

Adquisición De Neumáticos Para Ser Utilizados 

En Vehículos, Maquinarias Y Equipos Del 

MOPC.

Suministros de oficina

Suministros De Oficina Para Distintas Áreas Del 

MOPC

13-jul-18 Estructuras prefabricadas

Construcción De Diferentes Edificaciones En Las 

Provincias De Puerto Plata, Santo Domingo Este, 

San Pedro De Macorís Y San Juan De La 

Maguana


[image: image73.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

MOPC-2018-00405 Artiex, SRL      18,160,251.76 

MP

MOPC-2018-00406

Roberto Carlos Santiago 

Holguín

     17,171,456.24 

MP

MOPC-2018-00407

Cabacon Servicios de 

Ingeniería, SRL

       6,616,330.82 

GE

MOPC-2018-00408

Evelyn Altagracia Sánchez 

García

       8,304,229.16 

MP

26-jul-18

Componentes estructurales y 

formas básicas

MOPC-2018-00410

Adquisición De Artículos Para Montaje De 

Eventos Para Ser Utilizados Por El Mopc

Remarx Investments, SRL        1,059,349.90 

MP

27-jul-18

Construcción general de 

edificios

MOPC-2018-00414

Rehabilitación Y Construcción De Infraestructuras 

De Residencia Estudiantil De La Universidad 

Autónoma De Santo Domingo (UASD)

Juan Tomas Rodriguez Flaquer      39,487,054.47 

MP

06-ago-18 Estructuras permanentes  MOPC-2018-00417

Construcción De Centro Comunal Residencial 

Vistas Del Río San Juan De La Maguana

Constructora Lusama, SRL        7,687,000.04 

MP

MOPC-2018-00422 Grupo Cometa, SAS        1,323,059.54 

NC

MOPC-2018-00423 Torclow, SRL           786,840.52 

MP

14-ago-18 Restaurantes y catering MOPC-2018-00426

Contratación De Servicios De Catering Para 

Actividades Del Mopc Dirigido Exclusivamente A 

Mipymes

Sabe MG, SRL        3,215,175.50 

MP

14-ago-18

Materiales de acabado de 

interiores 

MOPC-2018-00432

Adquisición De Materiales Varios (Segunda 

Convocatoria)

Brexman Dominicana, SRL        1,887,435.23  MP

14-ago-18

Lubricantes, aceites, grasas y 

anticorrosivos

MOPC-2018-00440

Adquisición De Lubricantes Y Coolant Para Ser 

Utilizados En Vehículos, Maquinarias Y Equipos 

Del MOPC Dirigido Exclusivamente A 

MIPYMES

Lubricantes Internacionales 

(LUBRI INTER), SRL

       3,462,780.80  GE

15-ago-18 Hormigón, cemento y yeso MOPC-2018-00449

Adquisición De Fundas De Cemento Para Ser 

Utilizado En Los Diferentes Trabajos De 

Albañilería Que Realiza El Programa De 

Mantenimiento De Carreteras

Inversiones Yang, SRL        4,207,769.67  GE

27-ago-18

Equipo de entrenamiento 

físico 

MOPC-2018-00496

Adquisición De Artículos Deportivos Para El 

Centro Recreativo Y Cultural Del MOPC

Fitness Soluciones MA & CE, 

SRL

       2,486,909.00  GE

MOPC-2018-00502

Abastecimientos Comerciales 

FJJ, SRL

          440,848.00 

MP

MOPC-2018-00503 Neoagro, SRL        1,559,138.72 

MP

MOPC-2018-00504 E&C Multiservices, EIRL           365,859.00 

MP

MOPC-2018-00505 Comercial Rego, SRL             87,489.92 

MP

MOPC-2018-00506 GTG Industrial, SRL             67,833.00 

MP

MOPC-2018-00507 Sowey Comercial, E.I.R.L           265,382.00 

MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

25-jul-18 Estructuras permanentes 

Rehabilitación De Infraestructuras En Las 

Provincias Puerto Plata, La Vega, Santo Domingo 

Y Distrito Nacional

13-ago-18

Baterías y generadores y 

transmisión de energía 

cinética

Adquisición De Baterías Para Uso Del MOPC

03-sep-18 Suministros de aseo y limpieza

Adquisición De Suministro De Limpieza Para Ser 

Utilizados En Diferentes Áreas Del Mopc Dirigido 

Exclusivamente A Mipymes


[image: image74.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

04-sep-18

Seguridad, vigilancia y 

detención

MOPC-2018-00509

Adquisición De Paneles De Luces De Seguridad 

(Centellas) Para Ser Utilizadas En Las Unidades 

De Patrullas De Carreteras Del Programa De 

Protección Y Asistencia Vial Del MOPC

Torclow, SRL        2,247,900.00  MP

28-sep-18

Construcción general de 

edificaciones

MOPC-2018-00519

Rehabilitación Y Construcción De Nuevo Modulo 

Escuela Minerva Mirabal, Monte Plata

Constructora CMG, SRL      16,935,567.51  GE

08-oct-18 Bebidas  MOPC-2018-00534

Adquisición De Botellones De Agua Potable 

Llenos Y Vacíos Para El Uso Del MOPC

Agua Cristal, SA        3,170,999.76  GE

18-oct-18

Construcción general de 

edificaciones

MOPC-2018-00678

Construcción, Rehabilitación Y Remodelación De 

La Iglesia El Buen Pastor, Provincia Azua

Oscar Medina Construcciones, 

SRL

     18,622,622.34  NC

29-oct-18

Servicios de reproducción

MOPC-2018-00697

Contratación Para El Diseño E Impresión De 

Unidades De Libros Del MOPC

Mercado Media Network, SRL       3,799,999.84  GE

12-nov-18 Estructuras permanentes  MOPC-2018-00704

Construcción De Centro De Acopio Para El 

Sistema Nacional De Atención A Emergencias Y 

Seguridad 9-1-1, Provincia Puerto Plata

Oscar Medina Construcciones, 

SRL

     33,798,356.27  GE

MOPC-2018-00705

Vinicio Repuestos y Servicios, 

SRL

          619,033.90 

MP

MOPC-2018-00706 Grupo Cometa, SAS        3,184,114.82 

MP

14-dic-18

construcción general de 

edificios

MOPC-2018-00713

Reconstrucción Carretera De Los Llanos – El 

Puerto, Provincia San Pedro De Macorís

Constructora Yunes, SRL      78,493,980.57  GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: COMPARACIÓN DE PRECIOS

22-nov-18

Componentes y sistemas de 

transporte

Adquisición De Neumáticos Y Repuestos Para 

Vehículos Y Maquinarias Para Uso Del Mopc

TOTAL ORDENES DE COMPRAS (47)

RD$418,266,779.49


[image: image75.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

07-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00042

Adquisición de combustible para el suministro del 

MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporación

3,750,600.00          

GE

02-mar-18 Publicidad 

MOPC-OC-OR-1-2018

Publicidad a favor de Corporación Dominicana de 

Radio y Televisión por Transmisión de Programa 

Especial

Corporación Dominicana de 

Radio y Televisión, SRL ( Color 

Visión )

1,298,000.00          

GE

02-mar-18 Publicidad 

MOPC-OC-OR-2-2018

Publicidad por el patrocinio Platinum en 

suplemento especial 'Construction Summit by 

Revista Mercado'

Mercado Media Network, SRL 840,396.00             

MP

07-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00043

Adquisición de combustible para el suministro del 

MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,022,400.00          

GE

07-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00044

Adquisición de combustible para el suministro del 

MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

3,816,600.00          

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00046

Publicación de Asistencia Vial de la Comisión 

Militar y Policial MOPC

Editora El Nuevo Diario, SA 443,680.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00047

Publicación de Asistencia Vial de la Comisión 

Militar y Policial MOPC

Editora El Caribe, S.A. 428,340.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00048

Publicación de Asistencia Vial de la Comisión 

Militar y Policial MOPC

Editora Hoy, SAS 722,160.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00049

Publicación de Asistencia Vial de la Comisión 

Militar y Policial MOPC

Publicaciones Ahora, SAS 521,560.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00050

Publicación de Asistencia Vial de la Comisión 

Militar y Policial MOPC

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

424,800.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00051

Publicación de Asistencia Vial de la Comisión 

Militar y Policial MOPC

Editora Listín Diario, SA 924,364.80             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00052

Publicación del Artículo: Declaratoria del MOPC 

y Medio Ambiente sobre el Parque Central de 

Santiago

Grupo Diario Libre, SA 298,209.60             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00053

Publicación de Acto de entrega de Vehículos para 

el Programa de Asistencia Vial

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00054

Publicación de Acto de entrega de Vehículos para 

el Programa de Asistencia Vial

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00055

Publicación Artículo Sobre: Premiación al 

Personal y Celebración del Millón de Asistencia

Grupo Diario Libre, SA 391,400.10             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00056

Publicación Acto de Entrega de Vehículos para el 

Programa de Asistencia Vial

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image76.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00057

Publicación Acto de Entrega de Vehículos para el 

Programa de Asistencia Vial

Editora El Caribe, S.A. 214,170.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00058

Publicación Acto de Entrega de Vehículos para el 

Programa de Asistencia Vial

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00059

Publicación Acto de Entrega de Vehículos para el 

Programa de Asistencia Vial

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00060

Publicación del Artículo: 1 Millón de Asistencias 

del Programa de Protección y Asistencia vial del 

MOPC

Grupo Diario Libre, SA 391,400.10             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00061

Publicación Acto de Inauguración de Carretera 

Padre Las Casas- Bohechio

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00062

Publicación Acto de Inauguración de Carretera 

Padre Las Casas- Bohechio

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00063

Publicación Acto de Inauguración de Carretera 

Padre Las Casas- Bohechio

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00064

Publicación Acto de Inauguración de Carretera 

Padre Las Casas- Bohechio

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00065

Publicación Acto de Inauguración de Carretera 

Padre Las Casas- Bohechio

Editora El Caribe, S.A. 214,170.94             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00066

Publicación Acto de Inauguración de Carretera 

Padre Las Casas- Bohechio

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00067

Publicación de Acto de Inauguración de Escuelas 

en la Provincia Santo Domingo

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00068

Publicación de Acto de Inauguración de Escuelas 

en la Provincia Santo Domingo

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00069

Publicación de Acto de Inauguración de Escuelas 

en la Provincia Santo Domingo

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00070

Publicación de Acto de Inauguración de Escuelas 

en la Provincia Santo Domingo

Editora Listín Diario, SA 231,091.20             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00071

Publicación de Acto de Inauguración de Escuelas 

en la Provincia Santo Domingo

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00072

Publicación de Acto de Inauguración de Escuelas 

en la Provincia Santo Domingo

Editora El Caribe, S.A. 107,103.00             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image77.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00073

Acto de Inauguración de la Carretera Bayaguana-

Sierra de Agua-Los Hidalgos 1 Pagina F/C

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00074

Acto de Inauguración de la Carretera Bayaguana-

Sierra de Agua-Los Hidalgos 1 Pagina F/C

Editora El Caribe, S.A. 214,170.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00075

Acto de Inauguración de la Carretera Bayaguana-

Sierra de Agua-Los Hidalgos 1 Pagina F/C

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00076

Acto de Inauguración de la Carretera Bayaguana-

Sierra de Agua-Los Hidalgos 1 Pagina F/C

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00077

Acto de Inauguración de la Carretera Bayaguana-

Sierra de Agua-Los Hidalgos 1 Pagina F/C

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

12-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00078

Acto de Inauguración de la Carretera Bayaguana-

Sierra de Agua-Los Hidalgos 1 Pagina F/C

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

14-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00079

Adquisición de combustible para el suministro del 

MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

4,028,900.00          

GE

19-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00085

Adquisición de combustible para el suministro del 

MOPC

Sunix Petroleum, SRL 3,734,600.00          

GE

21-ago-18 Facilitación de viaje 

MOPC-2018-00086

Facilitación de Boletos Aéreos a Madrid, España, 

Lisboa y Portugal con motivo del XXXV Reunión 

del Consejo (DIRCAIBEA)

Incanto Travel, E.I.R.L 874,909.00             

MP

22-mar-18 Capacitación 

MOPC-2018-00087

Capacitación en el curso "In Design"

SDQ TRAINING CENTER, 

SRL

9,975.00                

MP

16-mar-18 Publicidad 

MOPC-OC-OR-3-2018

Producción General del Programa de 'Rendición 

de Cuentas del MOPC. Febrero 2018

3&Media, S.R.L 3,528,200.00          

MP

23-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00094

Adquisición de combustible para el suministro del 

MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

3,778,600.00          

GE

23-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00095

Combustible para el suministro general en 

múltiples operaciones del MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

2,011,200.00          

GE

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00097

Acto de Inauguración de la Carretera Padre Las 

Casas-Guayabal

Grupo Diario Libre, SA 402,582.96             

GE

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00098

Acto de Inauguración del Parque Central Santiago

Grupo Diario Libre, SA 402,582.96             

GE

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00099

Acto de Inauguración de Escuelas en la Provincia 

de Puerto Plata media Pagina F/C

Grupo Diario Libre, SA 201,291.48             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image78.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00100

Publicidad de Memorias del Ministerio de Obras 

Publicas parte 1

Grupo Diario Libre, SA 807,651.00             

GE

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00101

Publicidad de Memorias del Ministerio de Obras 

Publicas parte 2

Grupo Diario Libre, SA 807,651.00             

GE

27-mar-18 Facilitación de viaje 

MOPC-2018-00102

Adquisición de Boletos Aéreos hacia la ciudad de 

Houston, TX, USA con motivo del World of 

Asphalt, show & conference

Incanto Travel, E.I.R.L 94,769.01              

MP

27-mar-18 Facilitación de viaje 

MOPC-2018-00103

Adquisición de Boleto Aéreo hacia Madrid-Santo 

Domingo, en la ciudad de Salamanca

Incanto Travel, E.I.R.L 114,942.00             

MP

26-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00104

Publicación del articulo "Lanzamientos de 

Operativo de la Comisión Militar y Policial del 

MOPC en las 4 zonas del país.

Grupo Diario Libre, SA 391,400.10             

GE

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00105

Colocación de cuñas de publicidad del MOPC, 

en el programa, En Meridiano y En Noticias

Grupo Enjoy, SRL 472,000.00             

MP

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00106

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

la Provincia Azua

Grupo Diario Libre, SA 177,061.95             

GE

27-mar-18 Publicidad 

MOPC-2018-00107

Acto de Publicación Felicitación MOPC por el 

Millón de Asistencia en el Periódico Diario Libre 

por una pagina full color

Grupo Diario Libre, SA 391,400.10             

GE

29-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00112

Adquisición de Combustible para el Suministro 

General del MOPC.

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

1,706,000.00          

GE

29-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00113

Combustible para el suministro general en 

múltiples operaciones del MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

2,900,200.00          

GE

29-mar-18 Capacitación 

MOPC-2018-00114

Participación de 10 Directores del MOPC en la 

Actividad women s Leadeschip summit 2018

Mercado Media Network, SRL 98,207.00              

MP

29-mar-18 Combustible

MOPC-2018-00117

Adquisición de Combustible para el Suministro 

General del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 3,804,600.00          

GE

02-abr-18 Formación Profesional 

MOPC-OC-OR-6-2018

Participación en Master in Business 

Administraction (MBA) participación de 5 

Empleados del MOPC.

Escuela de Alta Dirección Barna 4,917,527.00          

NC

04-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00125

Deducible por reparación de Vehículo

GR Group Services, SRL 13,739.00              

MP

04-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00126

Deducible por reparación de Vehículo

PONS AUTO PAINT, SRL 13,739.92              

MP

06-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00127

Participación de 4 Colaboradores en el 1er 

encuentro Sobre la Litosfera de la Isla de la 

Española .

Sociedad Dominicana de 

Geología (SODOGEO), INC

16,000.00              

NC

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image79.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

06-abr-18 Combustible

MOPC-2018-00131

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC.

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

3,956,600.00          

GE

09-abr-18 Facilitación de viajes 

MOPC-2018-00132

Adquisición de Boleto Aéreo hacia Quito, 

Ecuador con motivo de participar en las 

acreditaciones internacionales "Líder certificado en 

servicio al Cliente"

Incanto Travel, E.I.R.L 46,981.00              

MP

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00133

Publicación en diferentes periódicos de la 

"Celebración de un millón de asistencias del 

Programa de Protección y Asistencia Vial del 

MOPC"

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00134

Publicación en diferentes periódicos de la 

"Celebración de un millón de asistencias del 

Programa de Protección y Asistencia Vial del 

MOPC"

Editora El Caribe, S.A. 214,170.00             

GE

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00135

Publicación en diferentes periódicos de la 

"Celebración de un millón de asistencias del 

Programa de Protección y Asistencia Vial del 

MOPC"

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00136

Publicación en diferentes periódicos de la 

"Celebración de un millón de asistencias del 

Programa de Protección y Asistencia Vial del 

MOPC"

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00137

Publicación en diferentes periódicos de la 

"Celebración de un millón de asistencias del 

Programa de Protección y Asistencia Vial del 

MOPC"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00138

Publicación en diferentes periódicos de la 

"Celebración de un millón de asistencias del 

Programa de Protección y Asistencia Vial del 

MOPC"

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00139

Colocación de cuñas publicitarias del MOPC en 

el canal punta cana TV y en la emisora Koll 106.9 

durante un mes

EDITORA BAVARO, SRL 581,740.00             

MP

10-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00141

Colocación de cuñas de publicidad del MOPC en 

los programas de Radio Cadena Comercial, 

S.R.L.

Radio Cadena Comercial, SRL 3,451,488.48          

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00147

Reparaciones de varios vehículos de este 

Ministerio

Vinicio Repuestos y Servicios, 

SRL

2,517,205.50          

MP

11-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00149

Participación del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones en la transmisión especial del 

programa "El Gobierno de la Mañana" desde la 

zona turística de Punta Cana

GTB Radiodifusores, SRL 708,000.00             

GE

11-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00153

Publicación Declaratoria de Ministerios MOPC y 

Medio Ambiente sobre Parque Central en 

Santiago

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

11-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00154

Publicación Declaratoria de Ministerios MOPC y 

Medio Ambiente sobre Parque Central en 

Santiago

Editora El Caribe, S.A. 214,170.00             

GE

11-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00155

Publicación Declaratoria de Ministerios MOPC y 

Medio Ambiente sobre Parque Central en 

Santiago

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

11-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00157

Publicación Declaratoria de Ministerios MOPC y 

Medio Ambiente sobre Parque Central en 

Santiago

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image80.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

11-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00158

Publicación Declaratoria de Ministerios MOPC y 

Medio Ambiente sobre Parque Central en 

Santiago

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00159

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

El Mundo Hidráulico, SRL 566,400.00             

MP

11-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00160

Publicación Declaratoria de Ministerios MOPC y 

Medio Ambiente sobre Parque Central en 

Santiago

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00161

Deducible por reparación de Vehículo

GR Group Services, SRL 86,881.87              

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00162

Deducible por reparación de Vehículo

Ifuco, SRL 157,030.16             

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00163

Deducible por reparación de Vehículo

Nosa Pintura Automotriz, SRL 16,860.01              

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00164

Deducible por reparación de Vehículo

Auto Gil Pintura, SRL 20,025.00              

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00166

Deducible por reparación de Vehículo

FP AUTO PAINT, SRL 331,895.67             

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00167

Deducible por reparación de Vehículo

SANTO DOMINGO MOTORS 

COMPANY, SA

11,153.23              

GE

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00172

Deducible por reparación de Vehículo

PONS AUTO PAINT, SRL 71,960.05              

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00174

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Electro Servicios Reyes, SRL 55,902.50              

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00175

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Laboratorio Diésel Gratereaux, 

SRL

77,113.00              

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00176

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Vinicio Repuestos y Servicios, 

SRL

1,598,973.41          

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00177

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

El Mundo Hidráulico, SRL 566,400.00             

MP

11-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00178

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Grupo Cometa, SAS 416,000.01             

MP

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00180

Publicación Lanzamiento Operativo de la 

Comisión Militar y Policial MOPC en las 4 zonas 

del País

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image81.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00181

Publicación Lanzamiento Operativo de la 

Comisión Militar y Policial MOPC en las 4 zonas 

del País

Editora El Caribe, S.A. 214,170.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00182

Publicación Lanzamiento Operativo de la 

Comisión Militar y Policial MOPC en las 4 zonas 

del País

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00183

Publicación Lanzamiento Operativo de la 

Comisión Militar y Policial MOPC en las 4 zonas 

del País

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00184

Publicación Lanzamiento Operativo de la 

Comisión Militar y Policial MOPC en las 4 zonas 

del País

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00185

Publicación Lanzamiento Operativo de la 

Comisión Militar y Policial MOPC en las 4 zonas 

del País

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00187

Publicación Premiación Personal y Celebración 

del Millón de Asistencias

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00188

Publicación Premiación Personal y Celebración 

del Millón de Asistencias

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00189

Publicación Premiación Personal y Celebración 

del Millón de Asistencias

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00190

Publicación Premiación Personal y Celebración 

del Millón de Asistencias

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00191

Publicación Premiación Personal y Celebración 

del Millón de Asistencias

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

12-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00192

Publicación Premiación Personal y Celebración 

del Millón de Asistencias

Editora El Caribe, S.A. 214,170.00             

GE

12-abr-18 Combustible

MOPC-2018-00193

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,106,900.00          

GE

13-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00194

Colocación de cuñas publicitarias del Ministerio 

de Obras Publicas y Comunicaciones por dos 

meses

Katherine Henríquez De 

Medrano

94,400.00              

MP

13-abr-18 Combustible

MOPC-2018-00195

Adquisición de combustible para el suministro 

general en múltiples operaciones del MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

1,746,000.00          

GE

16-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00197

Publicidad por participación del MOPC en el 

"10mo Torneo de Baloncesto Superior Santo 

Domingo Oeste"

MEDIOS MR, SRL 200,000.01             

MP

17-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00199

Servicios de Mantenimiento o Reparaciones de 

Transportes

El Mundo Hidráulico, SRL 2,127,540.00          

MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image82.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

17-abr-18 Combustible

MOPC-2018-00200

Adquisición de combustible para el suministro 

general del MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

3,974,600.00          

GE

17-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00201

Deducibles por reparaciones de vehículos del 

MOPC

FP AUTO PAINT, SRL 423,606.26             

MP

17-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00202

Deducibles por reparación de Vehículos

Nosa Pintura Automotriz, SRL 52,800.01              

MP

17-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00203

Deducibles por reparación de Vehículos

Viamar, SA 21,230.01              

GE

17-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00204

Deducibles por reparación de Vehículos

PONS AUTO PAINT, SRL 368,627.65             

GE

18-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00205

Publicidad participación de MOPC en la 

programa el Zol de la Tarde desde el elevado de  

la caleta, Boca Chica

OZAMA 

COMUNICACIONES SRL

649,000.00             

MP

20-abr-18 Facilitación de viajes 

MOPC-2018-00207

Boletos Aéreos hacia Bogotá, Colombia, VI 

Congreso Colombiano de Derecho Procesal 

Constitucional

Incanto Travel, E.I.R.L 83,579.99              

MP

20-abr-18 Combustible

MOPC-2018-00209

Adquisición de combustible para el suministro 

general del MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

7,153,400.00          

GE

20-abr-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00212

Mantenimiento y Reparación de equipos de 

transporte

Viamar, SA 97,674.11              

GE

23-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00213

Colocación de Publicidad del MOPC Por los 

Siguientes Medios , Nexxo TV Canal de Noticias 

y Variedades Taurix Mundo canal con 

Programación de Telemundo, RTI Colombia 

,Globo Visión y Novelas,

Relevant Media, SRL 389,400.00             

MP

23-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00215

Participacion del MOPC. en la producción 

especial, Concierto de Yolandita Monge con 

motivo del día de las Madres

Vibra Productions, SRL 708,000.00             

MP

23-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00216

Transmisión en vivo de la Cumbre de Las 

Américas 2018 en diferentes programas

Servicios Informativos 

Nacionales - Noticias SIN, SRL

590,000.00             

GE

24-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00217

Colocación de cuñas publicitarias del Ministerio 

de Obras Publicas y Comunicaciones en 

programas meridianos y en noticias

Grupo Enjoy, SRL 472,000.00             

MP

24-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00220

Colocación de cuñas de publicidad del MOPC en 

el programa Blanca Morena

Corporación Dominicana de 

Radio y Televisión, SRL ( Color 

Visión )

424,800.00             

GE

24-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00222

Transmisión del programa especial "Rendición de 

cuentas del MOPC 2018"

Tele operadora Nacional, SRL 354,000.00             

GE

25-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00225

Participación del Ministerio en el programa "El 

Gobierno de la Mañana"

GTB Radiodifusores, SRL 708,000.00             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image83.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

25-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00227

Colocación de Cuñas de publicidad del MOPC 

Transmitido los domingos

J&H Servicios Periodísticos, 

SRL

88,500.00              

MP

25-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00228

Publicidad por la participación del MOPC. en 

cadena radial

J&H Servicios Periodísticos, 

SRL

472,000.00             

MP

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00231

Participación del Ministerio de Obras Publicas y 

Comunicaciones en la transmisión especial "Un día 

en Santiago"

GTB Radiodifusores, SRL 590,000.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00232

Publicación de acto de inauguración de puente y 

elevado en la Caleta, Boca Chica

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00233

Publicación de acto de inauguración de puente y 

elevado en la Caleta, Boca Chica

Editora El Caribe, S.A. 214,170.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00234

Publicación de acto de inauguración de puente y 

elevado en la Caleta, Boca Chica

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00235

Publicación de acto de inauguración de puente y 

elevado en la Caleta, Boca Chica

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00236

Publicación de acto de inauguración de puente y 

elevado en la Caleta, Boca Chica

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00237

Publicación de acto de inauguración de puente y 

elevado en la Caleta, Boca Chica

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00242

2 Transmisiones especial de la Rendición de 

cuentas del MOPC. 2018 "Tele Antillas canal 2 y 

Coral 39"

TELESISTEMA 

DOMINICANO, SAS

767,000.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00243

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00244

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00245

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00246

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora El Caribe, S.A. 107,103.03             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00247

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora Listín Diario, SA 231,091.20             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00248

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image84.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00249

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Azua

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00250

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Azua

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00251

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Azua

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00252

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Azua

Editora Listín Diario, SA 231,091.20             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00253

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Azua

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

26-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00254

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Azua

Editora El Caribe, S.A. 107,102.46             

GE

26-abr-18 Formación Profesional

MOPC-OC-OR-8-2018

Diplomado Análisis y Diseño de Edificios 

Metálicos y en Formaletas

Asociación Dominicana de 

Especialidades Ambientales 

Públicos Autorizados 

(ADEAPA)

2,016,000.00          

MP

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00258

Publicidad a través de medios de comunicación, 

Acto de Inauguración de Escuelas en la provincia 

de Espaillat

Editora El Caribe, S.A. 107,103.03             

GE

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00259

Publicidad a través de medios de comunicación, 

Acto de Inauguración de Escuelas en la provincia 

de Espaillat

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00260

Publicidad a través de medios de comunicación, 

Acto de Inauguración de Escuelas en la provincia 

de Espaillat

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

27-abr-18 Combustible

MOPC-2018-00261

Adquisición de Combustible para el suministro 

general de MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,218,900.00          

GE

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00262

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00263

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00264

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora Listín Diario, SA 231,091.20             

GE

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00265

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00266

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora El Caribe, S.A. 107,103.00             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image85.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

27-abr-18 Publicidad 

MOPC-2018-00267

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. La Vega

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

27-abr-18 Combustible

MOPC-2018-00268

Adquisición de Combustible para ser utilizados en 

diferentes Provincias del MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

2,155,200.00          

GE

01-may-18 Publicidad 

MOPC-2018-00270

Publicación en diferentes periódicos la felicitación 

al MOPC por el Millón de Asistencias

Editora Listín Diario, SA 462,182.40             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00238

Publicidad por participación del MOPC en la 

trasmisión especial "Carnaval de Santiago 2018".

MEDIOS UNIDOS DEL 

CIBAO (MUCI), SRL

4,720,000.00          

MP

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00275

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Santiago

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00276

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Santiago

Editora Listín Diario, SA 231,091.20             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00277

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Santiago

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00278

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Santiago

Editora El Caribe, S.A. 107,103.00             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00279

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Santiago

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00280

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Santiago

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00288

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Monseñor Nouel

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00289

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Monseñor Nouel

Editora El Caribe, S.A. 107,103.00             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00290

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Monseñor Nouel

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00291

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Monseñor Nouel

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

01-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00292

Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la 

Prov. Monseñor Nouel

Editora Listín Diario, SA 231,091.20             

GE

01-may-18 Combustible

MOPC-2018-00300

Adquisición de combustible para el suministro 

general del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,042,600.00          

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image86.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

10-may-18 Capacitación

MOPC-2018-00315

Participación en el Programa de Alta 

Especialización en Administración y Política Fiscal

CENTRO DE 

CAPACITACION EN 

POLITICA Y GESTION 

FISCAL

505,433.58             

NC

11-may-18 Combustible

MOPC-2018-00316

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

4,310,900.00          

GE

14-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00319

Participación del MOPC transmisión especial en 

el programa El Patrón de la Tarde

Radio Cadena Comercial, SRL 590,000.00             

GE

15-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00320

Participación del MOPC en el programa especial, 

10 provincias del sur, transmitido por el canal Tele 

57 UHF y 18 emisoras de radio

Empresas Radiofónicas, SRL 413,000.00             

MP

15-may-18 Combustible

MOPC-2018-00321

Adquisición de Combustible para el suministro 

general en la múltiples operaciones del MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

4,430,400.00          

GE

16-may-18 Combustible

MOPC-2018-00322

Adquisición de Combustibles para el suministro 

gral. del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,321,900.00          

GE

18-may-18 Capacitación

MOPC-2018-00323

Contratación Capacitación en el Curso Diseño 

Editorial

Brother Escuela Para Creativos 

Dominicana, SRL

5,880.00                

NC

22-may-18 Capacitación

MOPC-2018-00324

Participación en Maestría Gerencia de la 

Comunicación Corporativa

Universidad Apec, INC 43,921.91              

NC

24-may-18 Publicidad

MOPC-2018-00329

Colocación de Cuñas Publicitarias

Radio Cadena Comercial, SRL 472,000.00             

GE

24-may-18 Combustible

MOPC-2018-00330

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

4,462,900.00          

GE

29-may-18 Combustible

MOPC-2018-00332

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Isla Dominicana de Petróleo 

Corporation

4,511,900.00          

GE

29-may-18 Combustible

MOPC-2018-00333

Adquisición de tickets de combustible, para 

abastecimiento de las patrullas de Carreras de la 

Comisión Militar y Policial

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

600,000.00             

GE

22-jun-18 Combustible

MOPC-2018-00369

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,318,900.00          

GE

22-jun-18 Combustible

MOPC-2018-00368

Adquisición de Combustible para ser utilizados en 

diferentes Provincias del MOPC

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

5,722,600.00          

GE

12-jun-18 Combustible

MOPC-2018-00347

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,301,900.00          

GE

04-jun-18

Servicios de reparar o pintar 

la carrocería de vehículos

MOPC-2018-00343

Reparación de Equipos de Transporte

Reid & Compañia, SA 76,082.60              

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image87.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

15-jun-18 Combustible

MOPC-2018-00349

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

4,122,600.00          

GE

04-jun-18 Combustible

MOPC-2018-00338

Adquisición de Combustible para el Suministro 

General del MOPC

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

4,502,400.00          

GE

06-jun-18 Capacitación 

MOPC-2018-00345

Participación de 3 colaboradores de la Dirección 

de TIC, en el curso "Asterisk Básico"

Cano Consulting, SRL 42,000.00              

MP

03-jul-18 Capacitación 

MOPC-2018-00374

Participación de 5 grupos de colaboradores del 

MOPC. en "Charla Las 5S de la calidad" .

Skills, SRL 325,000.00             

NC

03-jul-18 Combustible

MOPC-2018-00376

Combustible para ser utilizado en el Suministro 

General del MOPC.

Sunix Petroleum, SRL 4,252,900.00          

GE

09-jul-18 Publicidad 

MOPC-2018-00381

Patrocinio para la competencia internacional 

"Xterra de Duatlones y Carreteras Pedestres 

(Trail run)

Caribbean Multixport SP SRL 472,000.00             

MP

11-jul-18 Combustible

MOPC-2018-00383

Adquisición de combustibles (Gasolina y Gasoil) 

para el suministro general de este MOPC.

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

4,390,900.00          

GE

11-jul-18 Combustible

MOPC-2018-00384

Adquisición de Combustible para el Suministro 

General del MOPC

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

5,939,200.00          

GE

16-jul-18 Capacitación 

MOPC-2018-00391

Participación en "El curso Diseño de sitios Web" 

de un Colaborador del MOPC.

SDQ Training Center, SRL 9,975.00                

NC

16-jul-18 Capacitación 

MOPC-2018-00392

Contratación de institución, empresa o persona 

física para las secciones del taller "atención al 

ciudadano y calidad en el servicio"

Instituto Nacional de 

Administración Pública

60,000.00              

NC

20-jul-18 Combustible

MOPC-2018-00395

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,321,900.00          

GE

25-jul-18 Combustible

MOPC-2018-00404

Adquisición de combustibles (Gasolina y Gasoil) 

para el suministro general de este MOPC.

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

4,281,900.00          

GE

27-jul-18 Combustible

MOPC-2018-00411

Adquisición de Combustible para ser distribuido 

en diferentes Ayudantias del MOPC

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

4,153,800.00          

GE

27-jul-18 Combustible

MOPC-2018-00412

Adquisición de Combustible para el Suministro 

general del MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

3,612,000.00          

GE

03-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00415

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 4,281,900.00          

GE

09-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00418

Adquisición de combustibles (Gasolina y Gasoil) 

para el suministro general de este MOPC.

Sunix Petroleum, SRL 4,301,900.00          

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image88.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

10-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00421

Adquisición de combustible (Gasoil) para el 

suministro general de este MOPC.

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

5,875,200.00          

GE

14-ago-18 Capacitación

MOPC-2018-00427

Contratación Capacitación Diplomado en" 

Gestión Financiera"

Sigmatec, SRL 18,000.00              

NC

14-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00428

Deducibles por reparación de vehículos del 

MOPC

Viapaint, SAS 21,229.99              

MP

14-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00429

Deducibles por reparación de vehículos del 

MOPC

Nosa Pintura Automotriz, SRL 25,222.50              

MP

14-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00430

Deducibles por reparación de vehículos del 

MOPC

Ifuco, SRL 270,190.28             

MP

14-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00431

Deducibles por reparación de vehículos del 

MOPC

PONS AUTO PAINT, SRL 550,558.26             

MP

14-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00433

Adquisición de Combustible

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

4,347,900.00          

GE

14-ago-18 Facilitación de viajes 

MOPC-2018-00434

Adquisición de Boletos Aéreos para varios 

colaboradores de este MOPC

Incanto Travel, E.I.R.L 793,905.00             

MP

16-jul-18 Facilitación de viajes 

MOPC-2018-00437

Adquisición de Pasajes Aéreos para varios 

colaboradores del MOPC

Incanto Travel, E.I.R.L 222,766.00             

MP

15-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00452

Reparación de Vehículos, maquinarias y equipos 

del MOPC

Viamar, SA 317,748.57             

GE

15-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00453

Reparación de Vehículos, maquinarias y equipos 

del MOPC

Reid & Compañia, SA 78,470.00              

GE

15-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00455

Reparación de Vehículos, maquinarias y equipos 

del MOPC

Implementos y Maquinarias 

(IMCA), S.A.

236,853.36             

GE

15-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00458

Reparación de Vehículos, maquinarias y equipos 

del MOPC

El Mundo Hidráulico, SRL 1,264,960.00          

MP

15-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00459

Reparación de Vehículos, maquinarias y equipos 

del MOPC

Grupo Cometa, SAS 2,742,990.07          

MP

15-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00460

Reparación de Vehículos, maquinarias y equipos 

del MOPC

Electro Servicios Reyes, SRL 2,180,535.89          

MP

15-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00461

Reparación de Vehículos, maquinarias y equipos 

del MOPC

Vinicio Repuestos y Servicios, 

SRL

1,192,748.72          

MP

15-ago-18 Facilitación de viajes 

MOPC-2018-00464

Adquisición de Boletos Aéreos para varios 

colaboradores de este MOPC

Incanto Travel, E.I.R.L 612,960.01             

MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image89.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

22-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00468

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

4,327,900.00          

GE

22-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00469

Adquisición de Combustible para ser distribuido 

en diferentes Ayudantias del MOPC

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

4,017,200.00          

GE

22-ago-18 Publicidad 

MOPC-2018-00470

Publicación en el periódico: "Felicitación al 

MOPC por el millón de asistencias"

Grupo Diario Libre, SA 547,960.14             

GE

22-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00471

Adquisición de combustibles (Gasolina y Gasoil) 

para el suministro general de este MOPC.

Sunix Petroleum, SRL 4,281,900.00          

GE

22-ago-18 Publicidad 

MOPC-2018-00477

Colocación de cuñas publicitarias en el programa 

almas extraordinarias

CONDESATV, SRL 295,000.00             

MP

23-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00478

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

62,696,100.00        

GE

23-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00480

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

73,145,450.00        

GE

23-ago-18 Combustible

MOPC-2018-00489

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC

Sunix Petroleum, SRL 73,145,450.00        

GE

23-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00482

Reparaciones de vehículos del MOPC

El Mundo Hidráulico, SRL 2,892,888.00          

MP

23-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00484

Reparaciones de vehículos del MOPC

Viamar, SA 375,408.91             

GE

23-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00485

Reparaciones de vehículos del MOPC

Magna Motors, SA 2,738,417.06          

GE

23-ago-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00486

Reparaciones de vehículos del MOPC

Electro Servicios Reyes, SRL 3,653,972.37          

MP

23-ago-18 Publicidad 

MOPC-2018-00492

Contratación Publicación lanzamiento del 

operativo de la Comisión militar y policial del 

MOPC ,en las 4 Zonas del País.

Grupo Diario Libre, SA 547,960.14             

GE

23-ago-18 Publicidad 

MOPC-2018-00493

Adquisición de Servicio Publicitarios

Kauai Medios & Comunications, 

SRL

590,000.00             

MP

10-sep-18

Servicios de mantenimiento o 

reparaciones de transportes

MOPC-2018-00517

Deducibles por reparación de vehículos del 

MOPC

Nosa Pintura Automotriz, SRL 21,018.75              

MP

03-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00521

Contratación renovación suscripción anual de 

periódico

Editora Del Caribe, SA 18,600.00              

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image90.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

03-oct-18 Capacitación

MOPC-2018-00522

Contratación capacitación Seminario "Gestión de 

riegos Institucional" para 35 empleados del 

MOPC

Aden, SRL 794,740.00             

MP

05-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00533

Contratación Colocación de Publicidad del 

MOPC

Corporación Dominicana de 

Radio y Televisión, SRL (Color 

Visión)

826,000.00             

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00535

Publicación convocatoria a LPN para la 

Rehabilitación Urbana en San Juan de la Maguana 

, Residencial Vistas del Río en su Fase II

Editora Del Caribe, SA 50,487.48              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00536

Publicación convocatoria a LPN para la 

Rehabilitación Urbana en San Juan de la Maguana 

, Residencial Vistas del Río en su Fase II

Editora El Nuevo Diario, SA 54,799.20              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00537

Publicación convocatoria a LPN para la 

Rehabilitación Urbana en San Juan de la Maguana 

, Residencial Vistas del Río en su Fase II

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00538

Publicación convocatoria a LPN para la 

Rehabilitación Urbana en San Juan de la Maguana 

, Residencial Vistas del Río en su Fase II

Editora Hoy, SAS 57,171.00              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00540

Publicación en Diferentes Periódicos

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00541

Publicación en Diferentes Periódicos

Editora Hoy, SAS 67,260.00              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00542

Publicación en Diferentes Periódicos

Editora El Nuevo Diario, SA 54,799.20              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00543

Publicación en Diferentes Periódicos

Editora Del Caribe, SA 50,487.48              

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00544

Publicidad a través de diferentes Medios de 

Comunicación "Memoria del MOPC."

Editora Hoy, SAS 1,731,579.20          

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00545

Publicidad a través de diferentes Medios de 

Comunicación "Memoria del MOPC."

Editora Del Caribe, SA 1,156,706.61          

GE

11-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00546

Publicidad a través de diferentes Medios de 

Comunicación "Memoria del MOPC."

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

920,400.00             

GE

12-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00548

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos 

Informáticos y Accesorios

Editora El Nuevo Diario, SA 54,799.20              

GE

12-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00549

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos 

Informáticos y Accesorios

Editora Del Caribe, SA 50,487.48              

GE

12-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00550

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos 

Informáticos y Accesorios

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

12-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00551

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos 

Informáticos y Accesorios

Editora Hoy, SAS 67,260.00              

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN




[image: image91.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00552

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de Espaillat, a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00553

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de Espaillat, a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00554

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de Espaillat, a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00555

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de Espaillat, a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00556

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de Espaillat, a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00557

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de Espaillat, a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora Del Caribe, SA 107,103.03             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00564

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes Periódicos

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00565

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes Periódicos

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00566

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes Periódicos

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00567

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes Periódicos

Editora Del Caribe, SA 107,103.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00568

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes Periódicos

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00569

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes Periódicos

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00570

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia La Vega a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00571

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia La Vega a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00572

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia La Vega a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00573

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia La Vega a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image92.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00574

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia La Vega a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00575

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia La Vega a través de diferentes 

Medios de Comunicación.

Editora Del Caribe, SA 107,103.01             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00576

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes periódicos

Editora Del Caribe, SA 107,103.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00577

Publicación en diferentes periódicos: "La 

calificación por excelencia a RD Vial"

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00578

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes periódicos

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00579

Publicación en diferentes periódicos: "La 

calificación por excelencia a RD Vial"

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00580

Publicación en diferentes periódicos: "La 

calificación por excelencia a RD Vial"

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00581

Publicación en diferentes periódicos: "La 

calificación por excelencia a RD Vial"

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00582

Publicación en diferentes periódicos: "La 

calificación por excelencia a RD Vial"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00583

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes periódicos

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00584

Publicación en diferentes periódicos: "La 

calificación por excelencia a RD Vial"

Editora Del Caribe, SA 107,102.46             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00585

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes periódicos

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00586

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes periódicos

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00587

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

Santo Domingo a través de diferentes Medios de 

Comunicación.

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00588

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

diferentes periódicos

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00589

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

Santo Domingo a través de diferentes Medios de 

Comunicación.

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00590

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

Santo Domingo a través de diferentes Medios de 

Comunicación.

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image93.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00591

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

Santo Domingo a través de diferentes Medios de 

Comunicación.

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00592

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

Santo Domingo a través de diferentes Medios de 

Comunicación.

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00593

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

Santo Domingo a través de diferentes Medios de 

Comunicación.

Editora Del Caribe, SA 107,103.01             

GE

15-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00594

Contratación renovación suscripción anual de 

periódico

Editora Listin Diario, SA 58,649.99              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00600

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00601

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00602

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00603

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00604

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00605

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora Del Caribe, SA 107,103.00             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00606

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mobiliarios para 

distintas áreas del MOPC

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00607

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mobiliarios para 

distintas áreas del MOPC

Editora Del Caribe, SA 50,487.48              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00608

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mobiliarios para 

distintas áreas del MOPC

Editora Hoy, SAS 67,260.00              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00609

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mobiliarios para 

distintas áreas del MOPC

Editora El Nuevo Diario, SA 54,799.20              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00610

Publicación en diferentes periódicos de "Aviso de 

expresión de interés"

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00611

Publicación en diferentes periódicos de "Aviso de 

expresión de interés"

Editora Hoy, SAS 67,260.00              

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image94.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00612

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos de 

Comunicaciones

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00613

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos de 

Comunicaciones

Editora El Nuevo Diario, SA 54,799.20              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00614

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos de 

Comunicaciones

Editora Del Caribe, SA 50,487.48              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00615

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Equipos de 

Comunicaciones

Editora Hoy, SAS 57,171.00              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00616

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Suministros de 

Oficina para uso del MOPC

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00617

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Suministros de 

Oficina para uso del MOPC

Editora Del Caribe, SA 50,487.48              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00618

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Suministros de 

Oficina para uso del MOPC

Editora El Nuevo Diario, SA 54,799.20              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00619

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Suministros de 

Oficina para uso del MOPC

Editora Hoy, SAS 57,171.00              

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00620

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia Peravia"

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00621

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia Peravia"

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00622

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia Peravia"

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00623

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia Peravia"

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00624

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia Peravia"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

16-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00625

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia Peravia"

Editora Del Caribe, SA 107,102.46             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00626

Publicidad Programa Especial de Rendición de 

Cuentas del MOPC.

TELESISTEMA 

DOMINICANO, SAS

295,000.00             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00628

Contratación Participación del MOPC en la 

Transmisión especial de la Z101

GTB Radiodifusores, SRL 826,000.00             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00629

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia de La 

Romana"

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image95.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00630

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia de La 

Romana"

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00631

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia de La 

Romana"

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00632

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia de La 

Romana"

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00633

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia de La 

Romana"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00634

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia de La 

Romana"

Editora Del Caribe, SA 107,102.46             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00635

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia Santo 

Domingo"

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00636

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia Santo 

Domingo"

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00637

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia Santo 

Domingo"

Editora Del Caribe, SA 107,102.46             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00638

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia Santo 

Domingo"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00639

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia Santo 

Domingo"

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

17-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00640

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia Santo 

Domingo"

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00641

Publicidad primer Picazo terminal de Autobuses a 

través de diferentes medios de comunicación

Editora Listin Diario, SA 462,182.40             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00642

Publicidad primer Picazo terminal de Autobuses a 

través de diferentes medios de comunicación

Editora Del Caribe, SA 214,170.94             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00643

Publicidad primer Picazo terminal de Autobuses a 

través de diferentes medios de comunicación

Editora Hoy, SAS 361,080.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00644

Publicidad primer Picazo terminal de Autobuses a 

través de diferentes medios de comunicación

Publicaciones Ahora, SAS 260,780.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00645

Publicidad primer Picazo terminal de Autobuses a 

través de diferentes medios de comunicación

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

212,400.00             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image96.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00646

Publicidad primer Picazo terminal de Autobuses a 

través de diferentes medios de comunicación

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00647

Publicación en periódico "Felicitación al MOPC 

por el Millón de Asistencias"

Editora El Nuevo Diario, SA 221,840.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00648

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

Santo Domingo

Editora Del Caribe, SA 107,103.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00649

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

Santo Domingo

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00650

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

Santo Domingo

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00651

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

Santo Domingo

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00652

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

Santo Domingo

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00653

Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en 

Santo Domingo

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00654

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia de 

Bahoruco"

Editora Del Caribe, SA 107,102.46             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00655

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia de 

Bahoruco"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00656

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia de 

Bahoruco"

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00657

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia de 

Bahoruco"

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00658

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia de 

Bahoruco"

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00659

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia de 

Bahoruco"

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00660

Publicación Transmisión del Programa Especial 

"Rendición de Cuentas del MOPC 2-2018

Teleradio America, S.A. 450,000.00             

MP

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00661

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mochilas para el 

año escolar 2018

Editora Listin Diario, SA 59,132.16              

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00662

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mochilas para el 

año escolar 2018

Editora Del Caribe, SA 50,487.48              

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image97.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00663

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mochilas para el 

año escolar 2018

Editora El Nuevo Diario, SA 54,799.20              

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00664

Publicación convocatoria a Licitación Pública 

Nacional para la Adquisición de Mochilas para el 

año escolar 2018

Editora Hoy, SAS 67,260.00              

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00665

Publicación Acto de Inauguración de Estancia 

Infantil en Azua en diferentes Periódicos

Editora Del Caribe, SA 107,103.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00666

Publicación Acto de Inauguración de Estancia 

Infantil en Azua en diferentes Periódicos

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00667

Publicación Acto de Inauguración de Estancia 

Infantil en Azua en diferentes Periódicos

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00668

Publicación Acto de Inauguración de Estancia 

Infantil en Azua en diferentes Periódicos

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00669

Publicación Acto de Inauguración de Estancia 

Infantil en Azua en diferentes Periódicos

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00670

Publicación Acto de Inauguración de Estancia 

Infantil en Azua en diferentes Periódicos

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00672

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia 

Monseñor Nouel

Editora Del Caribe, SA 107,102.46             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00673

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia 

Monseñor Nouel

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00674

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia 

Monseñor Nouel

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00675

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia 

Monseñor Nouel

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00676

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia 

Monseñor Nouel

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

18-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00677

Publicación en diferentes periódicos: "Acto de 

inauguración de escuelas en la provincia 

Monseñor Nouel

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

19-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00685

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Editora El Nuevo Diario, SA 113,577.36             

GE

19-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00686

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Editora Hoy, SAS 199,797.60             

GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN


[image: image98.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

19-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00687

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Publicaciones Ahora, SAS 144,913.44             

GE

19-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00688

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Editora Listin Diario, SA 231,091.20             

GE

19-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00689

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La Información)

106,200.00             

GE

19-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00690

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Editora Del Caribe, SA 107,102.46             

GE

22-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00692

Publicidad del MOPC en diferentes medios 

nacionales e internacionales.

Relevant Media, SRL 165,200.00             

MP

23-oct-18 Facilitación de viajes

MOPC-2018-00695

Adquisición de boletos aéreos hacia la ciudad de 

México, a participar en Expo fire Protection & 

international forum Mexico

Incanto Travel, E.I.R.L 115,818.10             

MP

25-oct-18 Publicidad 

MOPC-2018-00696

Patrocinio para libro

Mirabal Sports Agency, SRL 300,000.00             

MP

29-oct-18 Capacitación

MOPC-2018-00698

Capacitación: "Jornada del Derecho 

Administrativo y Público General"

FUNDACION 

INSTITUCIONALIDAD Y 

JUSTICIA, INC

500,000.00             

NC

30-oct-18 Capacitación

MOPC-2018-00699

Participación en el Máster en Diseño, Gestión y 

Dirección de Proyectos (1 colaborador del 

MOPC.)

Funiber RD, SRL 222,390.00             

MP

30-oct-18 Capacitación

MOPC-2018-00700

Participación en el Diplomado Seguridad Social 

Dominicana Ley 87-01 (4 colaborador del 

MOPC.)

Capacitación Especializada 

CAES, SRL

76,000.00              

MP

30-oct-18 Capacitación

MOPC-2018-00701

Capacitación: "Diplomado de Archivista"

Archivo General De La Nación 105,000.00             

NC

30-oct-18 Capacitación

MOPC-2018-00702

Participación de tres (03) colaboradores del 

MOPC en el Diplomado sobre Contratación 

Pública

Datacursos Gaceta Judical, SRL 75,000.00              

MP

06-nov-18 Publicidad 

MOPC-2018-00703

Publicación Transmisión del Programa Especial " 

Rendición de Cuentas del MOPC 2-2018

Comunicaciones Colorin, SRL 247,800.00             

GE

30-nov-18 Capacitación 

MOPC-2018-00708

Participación de 16 colaboradores de este 

Ministerio en "XVII Congreso Internacional de 

Protocolo"

Marketing Gimmicks, SRL 288,000.00             

MP

06-dic-18 Publicidad 

MOPC-2018-00709

Patrocinio para la celebración del "Mundial China 

2019"

All Star Sports Marketing, SRL 354,000.00             

MP

11-dic-18 Publicidad 

MOPC-2018-00711

Transmisión del programa especial "Rendición de 

cuentas del MOPC"

CIVC Corporación Multimedios, 

EIRL

236,000.00             

MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: PROCESO POR EXCEPCIÓN

TOTAL ORDENES DE COMPRAS (406)

RD$548,440,516.85


[image: image99.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

16-ene-18

Aparatos electrodomésticos

MOPC-2018-00003 AVG Comercial, SRL             32,219.90  MP

16-ene-18

Aparatos electrodomésticos

MOPC-2018-00002

Soludiver, Soluciones Diversas, 

SRL

          174,876.00  MP

28-feb-18 MOPC-2018-00041

Adquisición De Artículos De Plomería Para El 

Uso Del MOPC

EPX Dominicana, SRL             50,875.00  MP

08-mar-18 MOPC-2018-00083 Reid & Compañia, SA           423,441.82  GE

16-mar-18 MOPC-2018-00082

Vinicio Repuestos y Servicios, 

SRL

          302,788.77  MP

16-mar-18 MOPC-2018-00084 Premium & CO, SRL           202,771.20  MP

16-mar-18 MOPC-2018-00045

Adquisición De Baterías Para Ser Utilizados En 

Vehículos, Maquinarias Y Equipos Del MOPC

Grupo Cometa, SAS           674,280.26  GE

22-mar-18 MOPC-2018-00088 Adquisición De Cordones Porta Carnet Identificaciones JMB, SRL           559,615.00  MP

22-mar-18 MOPC-2018-00092

Raciones Alimenticias Secas Para El Personal 

Que Labora Para La Comisión Militar Y Policial 

Del Mop

Topicverse, SRL           522,050.00  MP

23-mar-18 MOPC-2018-00096

Adquisición De Alimentos Y Bebidas Para 

Suministro Del MOPC

AVG Comercial, SRL           748,827.50  MP

02-abr-18 MOPC-2018-00118

Adquisición De Sistemas De Bocinas Portátil Para 

Ser Utilizados En Diferentes Eventos Del MOPC

Construnnova Soluciones y 

Suministros, SRL

          119,998.92  MP

02-abr-18 MOPC-2018-00119

Adquisición De Sticker Para Ser Utilizado En 

Diferentes Eventos Del Mopc. (Según Modelo)

Printmerd, SRL           901,284.00  MP

11-abr-18 MOPC-2018-00186

Adquisición De Licenciamiento Anti-Ransoware 

Para El MOPC

Cecomsa, SRL           706,372.40  GE

12-abr-18 MOPC-2018-00173

Adquisición De Artículos Publicitarios Para Ser 

Utilizados En Diferentes Eventos Que Realiza El 

MOPC

Inversiones Srem, SRL           797,444.00  MP

25-abr-18 MOPC-2018-00229

Adquisición De Utensilios Y Pintura Para El Uso 

General Del MOPC

Comercial Ferretero E. Pérez, 

SRL

          195,189.70  MP

25-abr-18 MOPC-2018-00240

Adqusición De Materiales De Herreria Para Uso 

Del Mopc

Dies Trading, SRL           204,804.34  MP

26-abr-18 MOPC-2018-00230

Contratación De Servicios De Montaje De Evento 

Para Actividad Del Mopc

Maria Graciela Corona Castro           446,629.98  NC

04-may-18 MOPC-2018-00314

Contratación De Colocación Digital Sobre 

Contenido Informativo Del Mopc

Advanced Media Center, SRL           799,999.81  MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: COMPRAS MENORES

Adquisición De Electrodomésticos Para El Uso 

De Dif. Dptos. Del Mopc.

Adquisición De Filtros Para Ser Utilizados En 

Vehículos, Maquinarias Y Equipos Del Mopc


[image: image100.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

11-may-18 MOPC-2018-00317

Adquisición De Kit De Impresora De Etiquetas 

Con Códigos De Barra Para Uso Del Mopc

Gadintermec, SRL           236,894.02  MP

14-jun-18 MOPC-2018-00364

Adquisición De Equipo De Vídeo, Filmación O 

Fotografía Para Uso Del MOPC

Suplidora Gomez Perez, 

Sugopeca s.r.l.

          134,756.00  MP

20-jun-18 MOPC-2018-00363

Adquisición De Equipo De Vídeo, Filmación O 

Fotografía Para Uso Del MOPC

AVL TECH, SRL           474,950.00  MP

20-jun-18 MOPC-2018-00348

Adquisición De Instrumentos De Medidas, 

Observación Y Ensayo Para El Mopc

Soluciones Topográfica JP, 

SRL

          615,370.00  MP

25-jun-18 MOPC-2018-00370

Diseño E Instalación De Stand Para Ser Utilizado 

En Actividades Del MOPC

3&Media, S.R.L           375,000.01  MP

26-jun-18 MOPC-2018-00371

Adquisición De Etiquetas De Códigos De Barras 

Para El Sistema De Registro De Visitantes Del 

Mopc

Gadintermec, SRL           160,480.00  MP

13-jul-18 MOPC-2018-00390

Segunda Convocatoria "Adquisición De Blocks Y 

Varillas Para Ser Utilizados En El Proyecto 

Agrario En La Romana"

AVG Comercial, SRL           237,032.50  MP

24-jul-18 MOPC-2018-00403

Adquisición De Artículos Promocionales Para La 

Campaña Institucional 5’s Del Mopc (Segunda 

Convocatoria)

Suplidora Industrial 

Dominicana, SRL

          644,280.00  MP

14-ago-18 MOPC-2018-00438

Adquisición De Materiales Ferreteros Para La 

Dirección De Plagas Tropicales En La Fortaleza 

De Baní, Provincia Peravia

B&F MERCANTIL, SRL           261,488.00  MP

05-sep-18 MOPC-2018-00516

Adquisición De Gorras Para El Mopc (Segunda 

Convocatoria)

Unimag, SRL           413,000.00  MP

03-oct-18 MOPC-2018-00525

Adquisición De Copas Centrífugas Para Martillos 

Demoledores Para Uso Del Mopc

EPX Dominicana, SRL           701,982.00  MP

04-oct-18 MOPC-2018-00539

Adquisición De Herramientas Y Artículos De 

Ferretería Para Uso Del Mopc Exclusivamente 

Para Mipymes

Dies Trading, SRL           303,909.00  MP

11-oct-18 MOPC-2018-00524

Adquisición De Electrodomésticos Para El Uso 

Del Mopc Dirigido Exclusivamente A Mipymes

AVG Comercial, SRL           591,622.00  MP

18-oct-18 MOPC-2018-00671

Adquisición De Bombillas Y Transformadores 

Eléctricos Para El Mantenimiento Del Sistema De 

Iluminación De Los Túneles De Las Avenidas 

Ortega Y Gasset Y Nuñez De Cáceres"Segunda 

Convocatoria

Escuderia MT, SRL           420,708.94  GE

07-dic-18 MOPC-2018-00710

Adquisición De Materiales Varios Para El Uso 

Del Mopc "Segunda Convocatoria

Dac Diseño Arquitectura y 

Construcción, SRL

          544,543.38  GE

11-dic-18 MOPC-2018-00712

Adquisición De Puertas Y Ventanas Para Ser 

Utilizadas En Los Trabajos Que Realiza La 

Dirección General De Control De Plagas 

Tropicales Del MOPC

Amaram Enterprise, SRL           819,466.34  MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



MODALIDAD: COMPRAS MENORES


[image: image101.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

20-dic-18 MOPC-2018-00715

Adquisición De Azúcar Y Café Para Suministro 

Del MOPC

Gasper Servicios Multiples, 

SRL

          830,154.00  MP

20-dic-18 MOPC-2018-00716

Montaje De Arbolito De Navidad En El Área De 

Recepción De Este MOPC.

Arteluz, SRL           380,550.00  MP

26-dic-18 MOPC-2018-00717

Adquisición De Aire Acondicionado Para La 

Oficina Del Centro Cultural Y Recreativo Del 

Mopc (Dirigido Exclusivamente A Mipymes )

K Supplies, SRL           286,644.53  MP

31-dic-18 MOPC-2018-00718

Adquisición De Raciones Alimenticias Para 

Personal Que Labora Para La Comisión Militar Y 

Policial Del Mopc

GTG Industrial, SRL           578,200.00  GE

22-mar-18 MOPC-2018-00089

Adquisición de alimentos y bebidas para 

suministro del MOPC"

Abastecimientos Comerciales 

FJJ, SRL

                     1.00  GE

22-mar-18 MOPC-2018-00090

Adquisición de alimentos y bebidas para 

suministro del MOPC"

Ocean Beef, E.I.R.L                      2.00  GE

22-mar-18 MOPC-2018-00091

Adquisición de alimentos y bebidas para 

suministro del MOPC"

AVG Comercial, SRL                      1.00  MP

22-mar-18 MOPC-2018-00093

Adquisición de alimentos y bebidas para 

suministro del MOPC"

AVG Comercial, SRL                      2.00  MP

28-mar-18 MOPC-2018-00111

Adquisición de Neumáticos para ser utilizados en 

Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC.

HYL, SA                      3.00  MP

17-jul-18 MOPC-2018-00393

Servicios de Reparación de Plantas Eléctricas y 

Maquinarias del MOPC. Dirigido a MIPYMES

Sistema de Inyección Diesel, 

SRL SINDIESEL

                     4.00  MP

23-jul-18 MOPC-2018-00396

Adquisición de Suministro de Limpieza para ser 

utilizados en diferentes Áreas del MOPC dirigido 

exclusivamente a MIPYMES

Abastecimientos Comerciales 

FJJ, SRL

                     5.00  MP

23-jul-18 MOPC-2018-00397

Adquisición de Suministro de Limpieza para ser 

utilizados en diferentes Áreas del MOPC dirigido 

exclusivamente a MIPYMES

Neoagro, SRL                      6.00  MP

23-jul-18 MOPC-2018-00398

Adquisición de Suministro de Limpieza para ser 

utilizados en diferentes Áreas del MOPC dirigido 

exclusivamente a MIPYMES

E&C Multiservices, EIRL                      7.00  MP

23-jul-18 MOPC-2018-00399

Adquisición de Suministro de Limpieza para ser 

utilizados en diferentes Áreas del MOPC dirigido 

exclusivamente a MIPYMES

Comercial Rego, SRL                      8.00  MP

23-jul-18 MOPC-2018-00400

Adquisición de Suministro de Limpieza para ser 

utilizados en diferentes Áreas del MOPC dirigido 

exclusivamente a MIPYMES

GTG Industrial, SRL                      9.00  MP

23-jul-18 MOPC-2018-00402

Adquisición de Suministro de Limpieza para ser 

utilizados en diferentes Áreas del MOPC dirigido 

exclusivamente a MIPYMES

Sowey Comercial, E.I.R.L                    10.00  MP

15-ago-18 MOPC-2018-00446 Adquisición de Equipos de Comunicaciones

Compu-Office Dominicana, 

SRL

                   11.00  MP

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)



TOTAL ORDENES DE COMPRAS (38)

RD$16,874,499.32

ORDENES DE COMPRAS ANULADAS

MODALIDAD: COMPRAS MENORES


[image: image102.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

15-ago-18 MOPC-2018-00445 Adquisición de Equipos de Comunicaciones ONMAK, SRL                    12.00  MP

15-ago-18 MOPC-2018-00443 Adquisición de Equipos de Comunicaciones Cecomsa, SRL                    13.00  MP

15-ago-18 MOPC-2018-00442 Adquisición de Equipos de Comunicaciones Cecomsa, SRL                    14.00  MP

03-sep-18 MOPC-2018-00501 Adquisición de azúcar y café para uso del MOPC Fernandez Garrido, S.A.S                    15.00  MP

02-feb-18 Combustible MOPC-2018-00020

Adquisición de combustible para el suministro del 

MOPC

Isla Dominicana de Petroleo 

Corporation

                     3.00  GE

05-abr-18 Combustible MOPC-2018-00129

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC.

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

                     4.00  GE

05-abr-18 Combustible MOPC-2018-00130

Adquisición de Combustible para el suministro 

general del MOPC.

Gulfstream Petroleum 

Dominicana, S de RL

                     5.00  GE

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00143

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Laboratorio Diésel Gratereaux, 

SRL

                   16.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00144

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

El Mundo Hidráulico, SRL                    17.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00145

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Grupo Cometa, SAS                    18.00  MP

10-abr-18 Publicidad  MOPC-2018-00146

Colocación de Publicidad del Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones de 20 Spots en 10 

programas

CADENA DE NOTICIAS 

TELEVISION, (CDN-TV) S. 

A.

                     6.00  GE

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00150

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Vinicio Repuestos y Servicios, 

SRL

                   19.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00152

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Vinicio Repuestos y Servicios, 

SRL

                   20.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00156

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Laboratorio Diésel Gratereaux, 

SRL

                   21.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00168

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Electro Servicios Reyes, SRL                    22.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00169

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Laboratorio Diésel Gratereaux, 

SRL

                   23.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00170

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

El Mundo Hidráulico, SRL                    24.00  MP

29-mar-18

Serv. De Mant.  Rep. De 

transporte 

MOPC-2018-00171

Reparaciones de vehículos livianos y pesados del 

MOPC

Grupo Cometa, SAS                    25.00  MP

15-ago-18 Capacitación MOPC-2018-00465

Capacitación para la maestría "Master in Business 

Administration (MBA)"

Escuela de Alta Dirección 

Barna

NC

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)

ORDENES DE COMPRAS ANULADAS


[image: image103.emf]FECHA RUBRO No. DE ORDEN DESCRIPCION

PROVEEDOR 

CONTRATADO

VALOR (RD$) TIPO EMP.

12-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00558

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora El Nuevo Diario, SA                      7.00  GE

12-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00559

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora Hoy, SAS                      8.00  GE

12-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00560

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Publicaciones Ahora, SAS                      9.00  GE

12-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00561

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora Listin Diario, SA                    10.00  GE

12-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00562

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La 

Información)

                   11.00  GE

12-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00563

Publicidad Acto de Ignauguración de Escuelas en 

la Provincia de San Pedro de Macoris, a través de 

diferentes Medios de Comunicación.

Editora Del Caribe, SA                    12.00  GE

16-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00627

Publicación Transmisión del Programa Especial " 

Rendición de Cuentas del MOPC 2-2018

Colorin, SA                    26.00  MP

16-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00679

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Editora El Nuevo Diario, SA                    14.00  GE

16-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00680

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Editora Hoy, SAS                    15.00  GE

16-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00681

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Publicaciones Ahora, SAS                    16.00  GE

16-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00682

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Editora Listin Diario, SA                    17.00  GE

16-oct-18 Publicidad  MOPC-2018-00683

Publicación en diferentes periódicos: "Actos de 

inauguración de escuelas en la provincia San 

Cristóbal"

Nueva Editora La Información, 

SRL (Periódico La 

Información)

                   18.00  GE

RELACIÓN DE ORDENES DE COMPRAS - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PERÍODO (ENERO - DICIEMBRE 2018)

ORDENES DE COMPRAS ANULADAS

TOTAL ORDENES DE COMPRAS ANULADAS (44)

RD$0.00

GRAN TOTAL ORDES DE COMPRAS (XX)

RD$2,002,741,689.52


5. Tipos de Empresas

Los montos invertidos en el año 2018 para la ejecución del Plan de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y los porcentajes realizados por los diferentes proveedores con relación al total programado para el año, se describen a continuación:

5.1 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de Empresas en General y a Grandes Empresas (GE)

El MOPC consignó para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios en el año 2018, un total de RD$2,002,741,689.53 (Dos Mil Dos Millones Setecientos Cuarenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos con 53/100)), de los cuales RD$1,685,891,931.68

(Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Novecientos Treinta y Un Pesos con 68/100), corresponden a las contrataciones de Grandes Empresas (GE), lo que representa un 84.0% del total ejecutado.

5.2 Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a Empresas MIPYMES

Del total de adjudicaciones realizadas por el MOPC durante el año 2018, corresponden a las Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES), un total de RD$288,367,409.19 (Doscientos Ochenta y Ocho Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Nueve Pesos con 19/100), es decir un 14.0% del total ejecutado.

5.3 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC)

En los procesos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados por el MOPC a Empresas No Clasificadas (NC), se invirtieron RD$28,482,348.65  (Veintiocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos con 65/100)  equivalentes al 2.0% del monto total ejecutado durante el presente año. 

5.4 Cantidad de Procesos Convocados Versus Procesos Adjudicados 

Del total de 526 (Quinientos Veintiséis) procesos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios ejecutados por el Ministerio en el año 2017, Trescientos Cincuenta y Seis (356) correspondieron a Grandes Empresas (GE), Ciento Cincuenta y Cinco (155) a las MIPYMES y Quince (15) a Empresas No Clasificadas (NC).

I. Proyecciones al Próximo Año

Las proyecciones del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) para el Año 2019, muestran la continuidad de los planes que han provocado gran impacto en la población, los cuales se  vinculan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, las Metas Presidenciales para el periodo 2017-2020 y el Plan de Gobierno del Lic. Danilo Medina Sánchez, entre los cuales se destacan:

a. Mejoramiento de la Infraestructura Vial
b. Construyendo Caminos hacia el Desarrollo
c. Programa Preservación, Recuperación y Seguridad Vial; 

d. Plan de Señalización Vial;
e. Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana
f. Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes para Reducir Riesgos de Desastres por el Cambio Climático a Nivel Nacional;  
g. Programa de Construcción y Reconstrucción de Edificaciones Públicas;
h. Plan de Infraestructura Escolar; 

i. Entre otros.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), proyecta para el corto y mediano plazo la terminación de los proyectos en ejecución e iniciar nuevos proyectos en los sectores de transporte, edificaciones y de índoles sociales, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la familia dominicana. Dentro de los proyectos del sector transporte que tienen prioridad en el corto plazo se encuentran: 
· Continuación de la Etapa III para la Terminación de la Av. Circunvalación Santo Domingo; 

· Construcción  de Tres (3) Estaciones de Pasajeros Interurbanos en el Gran Santo Domingo;

· Terminación de la Av. Circunvalación Ciudad de Azua, Av. Circunvalación Ciudad de Bani;

· Terminación Reconstrucción y Mejoramiento Carretera Cruce de Navarrete–Imbert-Maimón;

· Construcción Paso a Desnivel, Av. 27 de Febrero – Av. Isabel Aguiar;

· Construcción Terminal Interurbana de Pasajeros Autopista 6 de Noviembre

· Construcción Pasos Peatonales y de Motocicletas a Nivel Nacional;

· Recuperación de la Cobertura Integral en las Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana;

· Entre otros.

a. Plan Operativo Anual (POA) del MOPC para el Año 2019

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al año 2019, contiene los proyectos nuevos y de arrastre programados de acuerdo a los recursos asignados en el Presupuesto de Inversión Pública para el próximo año fiscal para el cumplimiento de  los objetivos asumidos por la institución a corto y mediano plazo, dando continuidad al desarrollo económico sostenido de la nación.  A  continuación, se presenta el Plan Operativo Anual del MOPC para el año 2019:
[image: image104.emf]20,700,773,658.00

240,000,000.00

13 00 14 0051 Reconstrucción Carretera Guerra-Bayaguana, 10 0100 100 2.7.2.4.01 240,000,000.00

180,000,000.00

15 00 03 0051

Construcción Puente sobre río Inaje y Cruce Las Lanas - Manuel 

Bueno

10 0100 100 2.7.2.4.01 180,000,000.00

225,000,000.00

13 00 19 0051

Reconstrucción de la Carretera Cruce 15 de Azua - Entrada de 

Barahona

10 0100 101 2.7.2.4.01 225,000,000.00

250,000,000.00

13 00 15 0051 CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN 10 0100 100 2.7.2.4.01 100,000,000.00

13 00 15 0051 CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN 60 0814 300 2.7.2.4.01 150,000,000.00

750,000,000.00

11 00 28 0052 Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. Etapa 10 0100 100 2.7.2.4.01 312,500,000.00

11 00 28 0052 Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. Etapa 60 0814 300 2.7.2.4.01 400,000,000.00

11 00 28 0053

Supervisión de la Construcción de la Circunvalación de Azua, 1ra. 

Etapa

10 0100 100 2.7.2.4.01 37,500,000.00

650,000,000.00

11 00 23 0053 Construcción de la Avenida de Circunvalación de Baní 10 0100 100 2.7.2.4.01 267,500,000.00

11 00 23 0053 Construcción de la Avenida de Circunvalación de Baní 60 0814 300 2.7.2.4.01 350,000,000.00

11 00 23 0055

Supervision de la Construcción de la Avenida de Circunvalación de 

Baní

10 0100 100 2.7.2.4.02 32,500,000.00

200,000,000.00

13 00 05 0051 Reconstrucción de Carretera 10 0100 100 2.7.2.4.01 200,000,000.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

4178

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA

6131

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

12139

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA 

12624

CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI



12628

CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA



12630

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA



12711

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 


[image: image105.emf]20,700,773,658.00

400,000,000.00

13 00 06 0051 Carretera Hato Mayor - El Puerto 10 0100 100 2.7.2.4.01 200,000,000.00

13 00 06 0051 Carretera Hato Mayor - El Puerto 60 0814 300 2.7.2.4.01 200,000,000.00

250,000,000.00

15 00 04 0051 Rehabilitación Puente Flotante 10 0100 100 2.7.2.4.01 100,000,000.00

15 00 04 0051 Rehabilitación Puente Flotante 60 0814 300 2.7.2.4.01 150,000,000.00

180,000,000.00

11 00 02 0053 Adquisicion e instalacion de equipos de riego 60 0405 300 2.6.1.2.01 180,000,000.00

45,000,000.00

20 00 01 0051 Construcción de Obras Viales, Provincia Santo Domingo 10 0100 100 2.7.2.4.01 21,099,218.00

20 00 01 0052 Construcción de Obras Hidráulicas, Provincia Santo Domingo 10 0100 100 2.7.2.1.01 21,347,336.00

20 00 01 0053 Construcción de Puente, Provincia Santo Domingo 11 0100 100 2.7.1.3.01 2,553,446.00

40,000,000.00

17 00 03 0051 Remodelar el Campamento Duarte 10 0100 100 2.7.1.2.01 40,000,000.00

500,000,000.00

13 00 08 0051

Construcción Carretera Turística Gurabo - Montellano

10 0100 100 2.7.2.4.01 200,000,000.00

13 00 08 0051

Construcción Carretera Turística Gurabo - Montellano

60 0814 300 2.7.2.4.01 300,000,000.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

12720

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR



12743

REHABILITACIÓNPUENTEFLOTANTEENLAAVENIDAFRANCISCOCAAMAÑOCONAVENIDABARCELO(FRENTEALAFORTALEZAOZAMA),

SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL



12954

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA 

13201

CONSTRUCCIÓNDECAPACIDADESYRESILIENCIAALOSDESASTRESNATURALESENELÁMBITODEINFRAESTRUCTURASVIALESENLA

PROVINCIA SANTO DOMINGO



13475

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL

13480

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA


[image: image106.emf]20,700,773,658.00

800,000,000.00

11 00 51 0051 Construcción Avenida 10 0100 100 2.7.2.4.01 250,000,000.00

11 00 51 0051 Construcción Avenida 60 0814 300 2.7.2.4.01 550,000,000.00

100,000,000.00

15 00 02 0051 Construcción de Puente 10 0100 100 2.7.2.4.01 100,000,000.00

125,000,000.00

17 00 05 0051 Construcción Edificación Instituto de Cardiología 10 0100 100 2.7.1.2.01 125,000,000.00

125,000,000.00

17 00 06 0051 Construcción de Parque Industrial 10 0100 100 2.7.1.2.01 125,000,000.00

1,400,000,000.00

17 00 07 0051 Construcción Palacio de Justicia SDE 10 0100 100 2.7.1.2.01 400,000,000.00

17 00 07 0051 Construcción Palacio de Justicia SDE 60 0814 300 2.7.1.2.01 1,000,000,000.00

200,000,000.00

13 00 09 0051 Construcción Carretra Bayaguana - El Puerto 10 0100 100 2.7.2.4.01 200,000,000.00

125,000,000.00

17 00 10 0051 Reconstrucción Ciudad Esperanza 10 0100 100 2.7.1.1.01 90,600,276.00

17 00 10 0051 Reconstrucción Ciudad Esperanza 10 0100 100 2.7.1.2.01 34,399,724.00

250,000,000.00

13 00 17 0051 Construcción Carretera 10 0100 100 2.7.2.4.01 87,500,000.00

13 00 17 0051 Construcción Carretera 60 0814 300 2.7.2.4.01 150,000,000.00

13 00 17 0052 Inspección de Obras 10 0100 100 2.7.2.4.02 12,500,000.00

340,000,000.00

11 00 53 0051 Rehabilitación Carretera 10 0100 100 2.7.2.4.01 123,000,000.00

11 00 53 0051 Rehabilitación Carretera 60 0814 300 2.7.2.4.01 200,000,000.00

11 00 53 0052 Inspección Construcción 10 0100 100 2.7.2.4.02 17,000,000.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

13633

RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO



13634

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ

13635

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

13636

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO

13637

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE



13641

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA

13652

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA



13683

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA PUERTO PLATA



13688

REHABILITACIÓNAUTOPISTALASAMERICAS(TRAMOLACALETA-BOCACHICA-DISTRIBUIDORPUENTECAUCEDO-DISTRIBUIDOR

SEMÁFORO BOCA CHICA


[image: image107.emf]20,700,773,658.00

100,000,000.00

11 00 52 0051 Ampliación Accesos a Entrada 10 0100 100 2.7.2.4.01 95,000,000.00

11 00 52 0052 Inspección trabajos de construcción accesos en Entrada 10 0100 100 2.2.8.7.06 5,000,000.00

510,000,000.00

17 00 12 0051 Construcción viviendas y edificaciones 10 0100 100 2.6.9.2.01 42,250,000.00

17 00 12 0051 Construcción viviendas y edificaciones 10 0100 100 2.7.1.2.01 53,387,900.00

17 00 12 0051 Construcción viviendas y edificaciones 60 0814 300 2.6.9.2.01 200,000,000.00

17 00 12 0051 Construcción viviendas y edificaciones 60 0814 300 2.7.1.2.01 188,862,100.00

17 00 12 0052 Inspección de las obras construcción y reconstrucción 10 0100 100 2.7.1.5.01 25,500,000.00

150,000,000.00

17 00 13 0051 Construccion Edificacion 10 0100 100 2.7.1.2.01 121,037,148.00

17 00 13 0052 Inspeccion Obras 10 0100 100 2.7.1.5.01 9,075,630.00

17 00 13 0053 Equipamiento de la Instalación Física 10 0100 100 2.6.5.8.01 19,887,222.00

278,647,872.00

12 00 07 0051 Construcción de Infraestructura vial 10 0100 100 2.7.2.4.01 250,934,552.00

12 00 07 0052 Inspección del proceso de ejecución 10 0100 100 2.7.2.4.02 27,713,320.00

353,695,862.00

12 00 08 0051 Rehabiliatación de puentes en la provincia de Azua 10 0100 100 2.7.2.4.01 336,011,069.00

12 00 08 0052

Supervisar el Mejoramiento de 1.80 kilometros de puentes en la 

provincia de Azua

10 0100 100 2.7.2.4.02 17,684,793.00

331,874,991.00

12 00 09 0051 Obras de Infraestructura vial San Cristóbal 10 0100 100 2.7.2.4.01 175,145,916.00

12 00 09 0051 Obras de Infraestructura vial San Cristóbal 60 0814 300 2.7.2.4.01 150,000,000.00

12 00 09 0052 Supervisión de Obras de Infraestructura vial San Cristóbal 10 0100 100 2.7.2.4.02 6,729,075.00

47,833,145.00

12 00 10 0051 Construcción Infraestructura Vial 10 0100 100 2.7.2.4.01 45,441,488.00

12 00 10 0052 Inspeccionar las obras de mejoramiento vial 10 0100 100 2.7.2.4.02 2,391,657.00

630,126,119.00

12 00 01 0051 Rehabilitación de carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 198,619,813.00

12 00 01 0051 Rehabilitación de carreteras 60 0814 300 2.7.2.4.01 400,000,000.00

12 00 01 0052 Supervisar  las obras en ejecución 10 0100 100 2.7.2.4.02 31,506,306.00

122,089,313.00

12 00 12 0051 Construcción obras viales 10 0100 100 2.7.2.4.01 115,984,847.00

12 00 12 0052 Inspección de ejecución 10 0100 100 2.7.2.4.02 6,104,466.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

13750

AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY



13755

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL



13756

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.



13796

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA



13797

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  AZUA



13799

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL



13800

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO



13802

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO



13803

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS


[image: image108.emf]20,700,773,658.00

404,318,986.00

12 00 13 0051 Reconstrucción de Carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 184,103,037.00

12 00 13 0051 Reconstrucción de Carreteras 60 0814 300 2.7.2.4.01 200,000,000.00

12 00 13 0052 Supervisíon de la Obra 10 0100 100 2.7.2.4.02 20,215,949.00

286,019,411.00

12 00 02 0051 Construcción de la infraestructura vial 10 0100 100 2.7.2.4.01 271,718,440.00

12 00 02 0052 Inpección de la ejecución 10 0100 100 2.7.2.4.02 14,300,971.00

153,262,496.00

12 00 15 0051 Reconstrucción de Carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 144,410,304.00

12 00 15 0052 Supervisíon de la Obra 10 0100 100 2.7.2.4.02 8,852,192.00

8,985,311.00

12 00 03 0051 Construcción obra vial 10 0100 100 2.7.2.4.01 8,536,045.00

12 00 03 0052 Inspección de la ejecución 10 0100 100 2.7.2.4.02 449,266.00

68,295,700.00

12 00 17 0051 Rehabilitación de carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 65,486,558.00

12 00 17 0052 Supervisión e impección de Obras 10 0100 100 2.7.2.4.02 2,809,142.00

279,974,373.00

12 00 18 0051 Rehabilitacion de carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 115,975,654.00

12 00 18 0051 Rehabilitacion de carreteras 60 0814 300 2.7.2.4.01 150,000,000.00

12 00 18 0052 Supervisión monitoreo y seguimiento de la calidad de la obra 10 0100 100 2.7.2.4.02 13,998,719.00

303,169,708.00

12 00 04 0051 Reconstrucción de Carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 284,006,932.00

12 00 04 0052 Supervisíon de la Obra 10 0100 100 2.7.2.4.01 19,162,776.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

13806

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA



13807

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA



13811

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ



13812

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI



13814

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA



13816

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA



13818

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO


[image: image109.emf]20,700,773,658.00

31,290,713.00

12 00 20 0051 Reconstrucción de Carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 28,882,060.00

12 00 20 0052 Supervisíon de la Obra 10 0100 100 2.7.2.4.02 2,408,653.00

145,940,992.00

12 00 21 0051 Construcción y Mejora de la Infraestructura vial en la provincia 10 0100 100 2.7.2.4.01 136,313,638.00

12 00 21 0052 Inspección de Obras 10 0100 100 2.7.2.4.02 9,627,354.00

516,626,643.00

12 00 05 0051 Reconstrucción de Carreteras 10 0100 100 2.7.2.4.01 179,442,211.00

12 00 05 0051 Reconstrucción de Carreteras 60 0814 300 2.7.2.4.01 300,000,000.00

12 00 05 0052 Supervisíon de la Obra 10 0100 100 2.7.2.4.02 37,184,432.00

37,848,365.00

12 00 23 0051 Construcción obras viales 10 0100 100 2.7.2.4.01 35,955,951.00

12 00 23 0052 Inspección de obras 10 0100 100 2.7.2.4.02 1,892,414.00

200,000,000.00

12 00 06 0051 Construcción obra vial a desnivel 10 0100 100 2.7.2.4.01 190,000,000.00

12 00 06 0052 Inspección de la ejecución del proyecto 10 0100 100 2.7.2.4.02 10,000,000.00

4,000,000,000.00

11 00 47 0051 Construcción avenida circunvalación 10 0100 100 2.7.2.4.01 632,500,000.00

11 00 47 0051 Construcción avenida circunvalación 60 0814 300 2.7.2.4.01 2,500,000,000.00

11 00 47 0051 Construcción avenida circunvalación 60 0814 301 2.7.2.4.01 567,500,000.00

11 00 47 0051 Construcción avenida circunvalación 70 0900 399 2.7.2.4.01 100,000,000.00

11 00 47 0052 Inspección de la ejecución 10 0100 100 2.7.2.4.02 200,000,000.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

13819

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL



13820

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES



13826

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO



13827

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA



13828

REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL



13835

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)


[image: image110.emf]20,700,773,658.00

650,000,000.00

13 00 11 0051 Reconstrucción capa de rodadura 10 0100 100 2.7.2.4.01 314,983,557.00

13 00 11 0051 Reconstrucción capa de rodadura 60 0814 300 2.7.2.4.01 300,000,000.00

13 00 11 0052 Inspección de la ejecución del proyecto 10 0100 100 2.7.2.4.02 35,016,443.00

700,000,000.00

11 00 49 0051 Construcción avenida circunvalación 10 0100 100 2.7.2.4.01 236,000,000.00

11 00 49 0051 Construcción avenida circunvalación 60 0814 300 2.7.2.4.01 400,000,000.00

11 00 49 0052 Inspección de la ejecución 10 0100 100 2.7.2.4.02 64,000,000.00

1,261,773,658.00

13 00 07 0051

PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA 

VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS 

60 0814 300 2.2.8.7.04 7,101,326.00

13 00 07 0052

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA 

VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 

60 0814 300 2.2.8.7.04 5,506,505.00

13 00 07 0054

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA 

VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  DE LA 

60 0814 300 2.2.8.7.04 6,110,876.00

13 00 07 0055

PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA 

VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS 

60 0814 300 2.1.1.2.06 115,593,643.00

13 00 07 0056

PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA 

VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS 

60 0814 300 2.7.2.6.01 200,722,172.00

13 00 07 0057

PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA 

VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 

60 0814 300 2.2.8.7.04 4,931,223.00

14 00 01 0053

CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL 

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA 

60 0814 300 2.2.8.7.01 7,161,290.00

259,000,000.00

20 00 02 0052 Construcción de viviendas 60 0800 406 2.7.1.1.01 259,000,000.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

13836

RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE



13839

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE



RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.



13932

MEJORAMIENTODEOBRASPÚBLICASRESILIENTESPARAREDUCIRRIESGOSDEDESASTRESENELCONTEXTODELCAMBIOCLIMÁTICOA

NIVEL NACIONAL

13928


[image: image111.emf]20,700,773,658.00

50,000,000.00

13 00 13 0051 Reconstrucción de Carretera de Acceso a Samaná. 10 0100 100 2.7.2.4.01 47,500,000.00

13 00 13 0052 Supervisión de la Construcción de Carretera de Acceso a Samaná. 10 0100 100 2.7.2.4.02 2,500,000.00

600,000,000.00

17 00 19 0051

Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran  

Santo Domigo y el Distrito Nacional

10 0100 100 2.7.1.2.01 270,042,500.00

17 00 19 0051

Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran  

Santo Domigo y el Distrito Nacional

60 0814 300 2.7.1.2.01 299,957,500.00

17 00 19 0052

Supervisión de la Construcción de Estaciones de Pasajeros  

Interurbana en el gran  Santo Domigo y el Distrito Nacional

10 0100 100 2.7.2.4.02 30,000,000.00

75,000,000.00

17 00 50 0051

Construccion de Apartamento en la Mesoportamia y Areas 

Comerciales (Etapa II) Provincia San Juan de La Maguana

10 0100 100 2.7.1.1.01 71,250,000.00

17 00 50 0052

Supervision de la Construccion de Apartamento en la Mesoportamia 

y Areas Comerciales (Etapa II) Provincia San Juan de La Maguana

10 0100 100 2.7.1.5.01 3,750,000.00

240,000,000.00

17 00 50 0051 Construccion Avenida del Nuevo Camino 10 0100 100 2.7.2.4.01 216,000,000.00

17 00 50 0052 Inspeccion de la Ejecucion 10 0100 100 2.7.2.4.02 24,000,000.00

250,000,000.00

15 00 05 0051 Construccion de Puentes Peatonales 10 0100 100 2.7.2.4.01 68,750,000.00

15 00 05 0051 Construccion de Puentes Peatonales 60 0814 300 2.7.2.4.01 50,000,000.00

15 00 05 0052 Construccion de Puentes para Motocicletas 10 0100 100 2.7.2.4.01 18,750,000.00

15 00 05 0052 Construccion de Puentes para Motocicletas 60 0814 300 2.7.2.4.01 100,000,000.00

15 00 05 0053 Supervision en la Construccion de Puentes Peatonales 10 0100 100 2.7.2.4.02 6,250,000.00

15 00 05 0054 Supervision en la Construccion de Puentes para Motocicletas 10 0100 100 2.7.2.4.02 6,250,000.00

40,000,000.00

15 00 06 0051 Reparacion de Puentes 10 0100 100 2.7.2.4.01 40,000,000.00

140,000,000.00

17 00 51 0051 2da. Etapa Centro de Atencion Integral a Ninos Discapacitados 10 0100 100 2.7.1.2.01 140,000,000.00

100,000,000.00

13 00 18 0051 Rehabilitacion Carretera Rancho Arriba - Sabana Larga 10 0100 100 2.7.2.4.01 90,000,000.00

13 00 18 0052 Supervision de Obras 10 0100 100 2.7.2.4.02 10,000,000.00

CODIGO SNIP NOMBRE PROYECTO

COD. 

PROG.

COD.  

SUB 

COD. 

PROY

COD 

ORG 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

TOTAL PLAN

Institución: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

COD. 

ACT. 

ACTIVIDAD/OBRA

COD. 

FTE. 

COD. 

FTE. 

COD REF

13946

RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ



13949

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL



13984

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA



14109

CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO



14110

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL



14111

REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL

14112

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

14113

REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA


Cuadro No. 1





Cuadro No. 2





Cuadro No. 3





Cuadro No. 4





Cuadro No. 5





Cuadro No. 6





Cuadro No. 7





Cuadro No. 8





Cuadro No. 9





Cuadro No. 10





Cuadro No. 11





Cuadro No. 12





Cuadro No. 13





Cuadro No. 14





Cuadro No. 15





Cuadro No. 16





Cuadro No. 17





Cuadro No. 18





Cuadro No. 19





Cuadro No. 20





Cuadro No. 21





Cuadro No. 22





Cuadro No. 23





Cuadro No. 24





Cuadro No. 25





Cuadro No. 26





Cuadro No. 27








2

