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I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Misión y Visión de la Institución 
Misión: Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.

Visión: Construir la más avanzada, moderna y segura infraestructura de vías y edificaciones de la región, con una eficiente red de servicios, que permita al país su desarrollo y competitividad, el acceso e inclusión de todo su territorio en las fuentes y procesos de producción, y facilite la convivencia entre sus comunidades.
1.2 Breve Reseña de la Base Legal Institucional
· Decreto Núm. 340, del 4 de mayo del 1854, que reorganiza el Ministerio de Guerra, Marina y Obras Públicas.
· Reglamento Núm. 5269, del 30 de julio de 1913, Gaceta Oficial Núm. 2428, que describe la organización del Departamento de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones.

· Ley Núm.1146, de 25 de Mayo de 1929, Gaceta Oficial Núm.4098, que crea la Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas y le asigna sus funciones.
· Ley Núm. 1474, del 22 de Marzo de 1938, Gaceta Oficial Núm. 5142, sobre Vías de Comunicaciones mediante la cual se apodera a Obras Públicas de todo lo concerniente a las Vías Nacionales.

· Decreto Núm. 5406, del 28 de diciembre de 1959, Gaceta Oficial Núm. 8438, que la denomina Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. 

· Ley Núm. 55, de 22 de Noviembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.8958, establece la creación de Oficinas de Programación en los diferentes Ministerios e Instituciones Autónomas, con la finalidad de que brinden asesoría a los ejecutivos de dichas instituciones.

· Ley Núm. 165 del 28 de marzo de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8987, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre. Constitución Política de la República, reformada el 14 de agosto del 1994, Gaceta Oficial Núm. 9890.

· Ley Núm. 8, del 15 de noviembre del 1978, Gaceta Oficial Núm. 9489, que adscribe la Comisión Aeroportuaria a la Secretaría de Estado de Obra Públicas y Comunicaciones.

· Ley Núm. 687, del 27 de julio de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9593, que crea la Dirección General de Reglamentos y Sistemas. 

· Decreto No. 44, del 17 de febrero de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10008, que crea la Dirección General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales.  

· Ley Núm. 498-06 del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema nacional de Planificación e Inversión Pública, por la cual se cambia la nomenclatura de la Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones por Dirección General de Planificación y Desarrollo.

· Decreto No 896-09, del 15 de diciembre del 2009, que crea la Dirección General de Estudios, Diseños de Infraestructura y Presupuestos y la Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial y deroga el Decreto 326-87 del 18 de junio de 1987, en sus artículos 1, 2, 3,5 y 6, así como el Decreto No. 435-96 del 12 de septiembre de 1996, en todas sus partes.

· Decreto Núm. 56-10, del 8 de Febrero del 2010 cambia la denominación de Secretarías de Estado a Ministerios, cambiando así de Secretaria de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

· Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2019
a. Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía

Las ejecutorias en el año 2019 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se llevaron a efecto dando cumplimiento a sus funciones de construir, rehabilitar y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias y los servicios requeridos para el desarrollo socioeconómico sostenible del país, identificándose estas acciones con los Objetivos Nacionales establecidos en las Metas Presidenciales, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A continuación, se presentan las principales metas institucionales logradas en el presente año fiscal:

· Programación de las inversiones a realizar durante el año 2019 en los distintos sectores que el Ministerio desarrolla sus funciones, específicamente infraestructura de transporte, seguridad y asistencia vial, reducción de riesgos ante la ocurrencia de desastres naturales, infraestructura de edificaciones públicas,  infraestructura de edificaciones para los servicios sociales, entre otras.

· Actualización del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) 2017-2020, correspondiente al año 2019, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública, de acuerdo a las necesidades de la población, instrumento básico para la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

· Preparación del Plan Operativo Anual (POA) para el año fiscal 2019, obteniendo como producto cincuenta y seis (56) proyectos prioritarios y financieramente sustentables, de los cuales cuarenta y cuatro (44) corresponden a la infraestructura vial y veintidós (22) a la infraestructura de edificaciones, alineados con las directrices económicas, sociales y medioambientales que contribuirán a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, de los Ejes Estratégicos 1, 2, 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

· Desarrollar las actividades en las alternativas técnicas factibles y evaluadas, correspondientes a 5,207 kilómetros de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales para mejorar de forma continua la red vial del país, con el objetivo de preservar el patrimonio vial de la República Dominicana (estimado en un valor activo superior a los 8,600 millones de dólares), permitiendo incrementar la movilidad  y accesibilidad a los distintos espacios geográficos del país y reducir los impactos ambientales negativos en el área de influencia de las obras, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030.

· Ejecución del Programa de Protección y Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC (COMIPOL), ofreciendo durante el año 2019 aproximadamente 465,796 asistencias viales en todo el territorio nacional. El desarrollo de estas actividades se efectuó mediante el patrullaje, vigilancia, protección y asistencia a los usuarios con cobertura en las carreteras principales, en las estaciones de peajes y en los principales corredores urbanos del Gran Santo Domingo y Santiago, lo cual coadyuva con el Plan de Seguridad Nacional y contribuye con los objetivos del Eje 1 de la END 2030. 

· Supervisión, Mantenimiento  y Control del Sistema de Peajes Nacionales, a través de Fiducia RD-Vial, con la finalidad de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de importantes proyectos viales y proporcionar el mantenimiento oportuno a las estaciones de peaje de nuestro país, con un ingreso o recaudación total en el año 2019 ascendente a RD$4,346,634,957.37 (Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos con 37/100); implementando además, medidas tecnológicas y de gestión administrativa para incrementar la seguridad y reducir el tiempo en el paso de los usuarios por las estaciones, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030. 

· Fiscalización y Supervisión continua de las obras contempladas en el Programa de Infraestructura Escolar para garantizar que se cumplan las normas y reglamentos establecidos para la construcción y reparación de aulas y de guarderías infantiles de acuerdo al Plan Estratégico del Gobierno para el cuatrienio 2017-2020, ejecutando durante el año 2019 un total de 71 planteles escolares y guarderías infantiles, (distribuidos en 58 y 13, respectivamente) generando 1,113 aulas (983 de escuelas y 130 de guarderías)  a nivel nacional, beneficiando aproximadamente unos 37,343 niños y adolescentes en toda la geografía nacional, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030. 

· Ejecución del Programa de Construcción, Reparación y Mantenimiento de Edificaciones Públicas al servicio de la población, con la realización de las distintas alternativas diseñadas y evaluadas en aproximadamente unos 106,332 metros cuadrados durante el año 2019, abarcando infraestructuras gubernamentales, educativas, salud, deportivas, religiosas, habitacionales, comunitarias, militares, entre otras, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.

· Señalización de aproximadamente 7,887 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, con el propósito de establecer controles y mejoras en las vías para una operación segura y eficiente de los usuarios, contribuyendo  con el Objetivo Estratégico 3.1  del Plan Estratégico del MOPC 2017-2020 y con el  Eje 3 de la END 2030.

· Ejecución del Programa de Servicios Sociales del MOPC dirigido a  la población de escasos recursos a nivel nacional,  proporcionando durante el año 2019 alrededor de   2,905,632 asistencias sociales, experimentando el programa un incremento de 92% respecto al año 2018. Las asistencias se  desarrollan a través de  amplios operativos, entre los cuales citamos: a) 192,805 operativos médicos; b) 164,267 intervenciones odontológicas; c) eliminación 126,633 criaderos de mosquitos en diferentes localidades del país; 2,548,560 viviendas fumigadas, entre otras actividades realizadas dentro del programa, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.  

· Ejecución del Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables a nivel nacional, durante el año 2019, se repararon 143 viviendas vulnerables, utilizando materiales de construcción de calidad y proporcionando los accesos a los servicios básicos y sociales, beneficiando directamente a 625 personas con la mejora de la calidad de vida y el estado de bienestar social de las familias beneficiadas, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030. 

· Planificación y control del sistema vial nacional, implementando mejoras técnicas en los puntos críticos de la red de carreteras, acorde a los estudios geotécnicos, diseños de pavimentos y estructurales, evaluaciones de los accesos y derecho de vía, que garanticen el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, la seguridad pública y la continuidad del flujo vehicular y peatonal, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030. En el año 2019, se evaluaron 432 casos correspondientes a estudios y diseños de proyecto viales.
· Ejecución de obras de construcción, reparación y mantenimiento de Puentes  y Obras Hidráulicas (muros de gaviones, alcantarillas y canalización de Ríos y Cañadas), con una intervención en el año 2019 de 7,353.5 metros lineales a nivel nacional, complementando la infraestructura vial de la nación, las cuales beneficiaron aproximadamente a 754,688 personas y generaron 2,229 empleos.
· Ejecución del Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias, en coordinación con otras instituciones gubernamentales involucradas, para prevenir a través de la evaluación de riesgo, estrategias para manejarlo y mitigación del riesgo ante una amenaza y proporcionar soluciones para proteger las personas y la infraestructura ante la ocurrencia de fenómenos naturales. En el año 2019, se concluyó un diagnóstico de todas las edificaciones-oficinas de la institución para verificar su vulnerabilidad y coordinó con el programa BID-MOPC,  proporcionar a la población e interesados las informaciones georreferenciadas del sistema vial nacional, entre otros datos  importantes para el desarrollo técnico y económico del país; además realizó el plan operativo de eventos hidro-meteorológicos, entre otras acciones, contribuyendo al Eje 4 de la END 2030.

· Certificar la ejecución de los proyectos de edificaciones privadas a nivel nacional con la emisión de la Licencia de Construcción y vigilar el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones y planos que constituyen los proyectos para garantizar la seguridad a los ciudadanos. En el año 2019, se otorgaron 1,376 licencias de construcción para la ejecución de proyectos privados de edificaciones que cumplen con los requerimientos unificados para la aprobación de los mismos,  aportando a la agilización de los procesos y comodidad de los usuarios, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030. 

· Coordinar, velar y evaluar el cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), para el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones ambientales,  garantizando  a la ciudadanía la reducción de los impactos negativos provocados en la fase de ejecución y operación de las obras. Estas actividades se vinculan con el Eje 4 de la END 2030. En el año 2019, se gestionaron 121 permisos de proyectos del MOPC, de los cuales a la fecha se han obtenido 82 autorizaciones.

· Construir, rehabilitar y conservar la infraestructura vial adyacente a la infraestructura turística del sector privado en todo el territorio nacional, para proveer una accesibilidad apropiada y apoyar el desarrollo y rentabilidad comercial de la industria turística, lo cual incrementa el número de empleos y la calidad de vida de las personas. En el año 2019, el MOPC realizó acciones de rehabilitación y conservación de 540.62 km de carreteras adyacentes a los principales polos turísticos del país.

· Garantizar la calidad en la ejecución de obras de ingeniería y arquitectura para los proyectos de edificaciones privadas a nivel nacional, mediante las inspecciones por etapas de ejecución  que se realizan a los proyectos con licencia de construcción o inicio de obra,  para el seguimiento del proceso constructivo, garantizando que todo se ejecute acorde a lo estipulado en las especificaciones técnicas y en los planos aprobados.  Durante el año 2019, el MOPC realizó 14,787 inspecciones por etapas a proyectos con permisos de construcción en toda la geografía nacional. Además, se efectúan inspecciones por solicitud de quejas y denuncias de los ciudadanos, cuando se les presentan situaciones de peligro entre vecinos causados por obras ilegales, vicios de construcción, etc. 
· Otorgar permisos para la ejecución de proyectos de Ventanilla Única de Viviendas de Bajo Costo a empresas privadas, ciudadanos e instituciones públicas que dispongan del contrato de Fideicomiso con la institución fiduciaria de su elección registrado en la Cámara de Comercio y de Producción de la República y cumplan los requerimientos unificados para la aprobación de los mismos. Durante el año 2019, se otorgaron 54 permisos,  contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.  

· Autorizar permisos para realizar trabajos de excavaciones en las vías públicas, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos mínimos para que las labores de excavaciones, rellenos, compactación, etc., se realicen con los controles necesarios para que no interfieran en el libre tránsito de vehículos y peatones. En el año 2019, el MOPC otorgó treinta (30) permisos para excavaciones en las vías públicas en todo el territorio nacional,  contribuyendo al Eje 4 de la END 2030.

· Desarrollar y fortalecer los procesos asociados a una efectiva evaluación de las instituciones públicas, con la implementación de los Sistemas de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Gobierno Electrónico, entre otros. En el año 2019, el MOPC continuó fortaleciendo los procesos institucionales de las diferentes áreas que lo integran; específicamente las áreas de servicios a la población, han experimentado mejoras significativas en los procesos con indicadores de eficacia al disminuir el tiempo de proporcionar respuesta a los usuarios.  Además, a través de la plataforma de comunicación o Unidad de Atención Ciudadana del Programa de Línea 311 y el portal www.311.gob.do, se proporcionaron respuestas a 34 denuncias, quejas o reclamaciones enviadas, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.  

b.  Indicadores de Gestión

1.  Perspectiva Estratégica
La implementación por parte del Gobierno Dominicano de mecanismos modernos de evaluación de la gestión pública en el direccionamiento estratégico, ha permitido evaluar y monitorear de manera continua los avances y dificultades que presentan las metas en cada una de las instituciones involucradas, mejorando la calidad de las políticas públicas en beneficio de la población. 
Los logros alcanzados durante el año 2019 desde la perspectiva estratégica por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), acorde a la programación, ejecución y seguimiento de las Metas Presidenciales, del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) y del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), se detallan a  continuación:

i. Metas Presidenciales 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones continuó en el año 2019, centralizando e impulsando en sus ejecutorias las Metas Presidenciales como una prioridad de la institución, gestionando el logro de los objetivos y resultados de las mismas en conjunto con una red conformada por todas las instituciones del gobierno central, utilizando los procesos conferidos en el Programa de Gobierno del Presidente Lic. Danilo Medina (Gestión 2016-2020), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el período 2017-2020.

Durante el año 2019, el MOPC continuó importantes obras de interés comunitario, acorde a la programación, ejecución y seguimiento de las Metas Presidenciales, vinculadas también a las promesas y compromisos asumidos por el Presidente de la República en las visitas sorpresas que realiza en toda la geografía nacional, destacándose las metas siguientes: 

a) Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al transporte, para promover el sector turismo como la locomotora del desarrollo del país con el objetivo de atraer hasta 10 millones de turistas al año en la presente década; 

b) Impulsar la provisión de infraestructura para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del país;  

c)  Expansión del Plan de Seguridad Nacional;

d) Terminación del Programa de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar e inicio de la era digital; 

e) Canalizar 21,000 metros lineales de cauce de ríos en el periodo 2017-2020; 

f) Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones;

g) Entre otros.

La institución en el año 2019, desplegó un extenso plan de obras y servicios a nivel nacional,  contemplados en las Metas Presidenciales, los cuales han contribuido de manera progresiva al desarrollo económico y de la infraestructura alcanzado en los últimos años, proporcionando mejor calidad de vida a la población residente en el área de influencia de las obras. 
La evolución de los principales logros alcanzados por la institución durante el año 2019, relacionados con las Metas Presidenciales correspondientes al cuatrienio 2017-2020, se presenta en el cuadro siguiente:
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Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Leyenda del Progreso

3er. Trimestre

00%-39% Incipiente

40%-79% Mediano

80%-99% Satisfactorio 100% Completado
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11 0

DESARROLLODELAINFRAESTRUCTURASFISICADECALLES

Y AVENIDAS

RD$7,580,000,000.00 RD$4,960,341,621.65

9

12 0 MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y ASISTENCIA VIAL 

RD$4,200,000,000.00 RD$5,096,901,682.43

18

13 0

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE

CARRETERAS

RD$3,065,000,000.00 RD$1,968,418,007.99

11

14 0

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE

CAMINOS VECINALES 

RD$518,000,000.00 RD$0.00

1

15 0 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE PUENTES

RD$820,000,000.00 RD$129,992,520.66

5

16 0

DESARROLLODELAINFRAESTRUCTURASFISICADEOBRAS

HIDRAULICAS Y DRENAJE

RD$0.00 RD$0.00

0

17 0

CONSTRUCCION,RECONSTRUCCION YREHABILITACIONDE

EDIFICACIONES 

RD$3,290,000,000.00 RD$1,334,607,896.21

10

18 0

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE

MUELLES Y PUERTOS

RD$0.00 RD$0.00

0

19 0 GESTION DEL SISTEMAS DE  PEAJES 

RD$0.00 RD$0.00

0

20 0

REDUCCIONDEVULNERABILIDADESENINFRAESTRUCTURAS

ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES 

RD$304,000,000.00 RD$44,662,250.19 2

21 0 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES  PUBLICAS

RD$0.00 RD$244,015,661.55

0

22 0 EMBELLECIMIENTOS DE AVENIDAS  Y CARRETERAS 

RD$0.00 RD$0.00

0

RD$19,777,000,000.00 RD$13,778,939,640.68 56

PRESUPUESTO FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

CÓDIGO 

PROGRAMA/ 

SUBPROGRAMA

NOMBRE DEL PROGRAMA

RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

CANTIDAD DE 

PRODUCTOS 

GENERADOS 

POR 

PROGRAMA



TOTAL GENERAL (RD$)



Además, el MOPC continuó el control y seguimiento durante el año 2019, de importantes obras instruidas por el presidente Danilo Medina en las visitas sorpresas que realiza a las comunidades más vulnerables del país, mediante las cuales el gobierno proporciona mejoras en la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales del país.  A continuación, se presenta el resumen de las obras que por su naturaleza de visita sorpresa, se encuentran en el proceso de evaluación previo a su ejecución:
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12628

CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION DE AZUA (1ERA.

ETAPA), PROVINCIA AZUA

km 13.50 1,699,999,600.00 11 00 28 750,000,000.00 5.96 137,036,917.58 18.27% 1.09

12630

CONSTRUCCIÓNDELAAVENIDADECIRCUNVALACION

DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA

km 14.00 4,010,058,000.00 11 00 23 650,000,000.00 2.27 200,000,000.00 30.77% 0.70

12954

CONSTRUCCIÓNDESISTEMASDEPRODUCCIONPARA

LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA

MAGUANA 

km 0.00 248,329,807.00 11 00 02 180,000,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00

13633

RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA

CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO

km 17.40 4,467,668,887.61 11 00 51 800,000,000.00 3.12 600,113,186.45 75.01% 2.34

13688

REHABILITACIÓNAUTOPISTALASAMERICAS(TRAMO

LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE

CAUCEDO - DISTRIBUIDOR SEMÁFORO BOCA CHICA

km 9.60 1,712,446,339.00 11 00 53 340,000,000.00 1.91 0.00 0.00% 0.00

13750

AMPLIACIÓNDELASVIASDEACCESODELAENTRADA

A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY

km 6.60 370,810,547.46 11 00 52 100,000,000.00 1.78 86,075,644.90 86.08% 1.53

13835

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA

CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN

BOSCH)

km 22.00 8,347,856,863.92 11 00 47 4,000,000,000.00 10.54 3,899,385,527.90 97.48% 10.28

13839

CONSTRUCCIÓNDELAAVENIDACIRCUNVALACIÓNDE

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE

km 11.00 1,439,185,892.02 11 00 49 700,000,000.00 5.35 37,730,344.82 5.39% 0.29

14109 CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO km 6.00 240,000,000.00 17 00 50 240,000,000.00 6.00 0.00 0.00% 0.00

13796

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA BARAHONA

km 230.71 315,964,000.00 12 00 07 278,647,872.00 224.97 350,839,374.13 125.91% 283.26
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	Visita No.
	
	Provincia
	
	Instrucción

	25
	
	Elías Piña
	
	 Empalme de (21Km) en la Comunidad Rio Limpio

	
	
	
	
	

	30
	
	Azua
	
	Puente de la comunidad de Ysura

	
	
	
	
	

	55
	
	Independencia
	
	Calles sin asfaltar y Carretera de Puerto Escondido, 

	
	
	
	
	

	58
	
	Bahoruco
	
	 Caminos Vecinales de zona cafetalera de Neiba, Barrio Caamaño

	
	
	
	
	

	64
	
	Hato Mayor
	
	Caminos Vecinales desde el KM 6 hasta Caída de Piedra, El Cuey, El Seibo

	
	
	
	
	 

	102
	
	Bahoruco
	
	Problema de filtración de las casas del Estado en la Comunidad de Mencía, 

	
	
	
	
	 

	117
	
	Santo Domingo
	
	 Carretera Mata Gorda-Mata San Juan-Mancebo que da acceso a los proyectos productivos, Comunidad Mancebo, Municipio de Villa Mella

	
	
	
	
	 

	126
	
	La Vega
	
	Puentes Comunidad, Sabana Rey

	
	
	
	
	 

	127
	
	Bahoruco
	
	Calles Comunidad El Salado, Municipio Galván, 

	
	
	
	
	 

	127
	
	Bahoruco
	
	Calles del Batey 2, Distrito Municipal El Salado


	Visita No.
	
	Provincia
	
	Instrucción

	144
	
	Monte Plata
	
	Carretera La Guásuma, Distrito Municipal Peralvillo, Monte Plata

	
	
	
	
	 

	151
	
	Barahona y Pedernales
	
	 intervención calles y Caminos Vecinales para mejorar drenaje en Jaquimeyes, Barahona

	
	
	
	
	 

	151
	
	Barahona y Pedernales
	
	Calles, Caminos Vecinales e Interparcelarios Los Blancos-Enriquillo, Barahona

	
	
	
	
	 

	153
	
	Azua
	
	Construcción de caminos y carreteras para Las Cañitas, Padre Las Casas

	
	
	
	
	 

	168
	
	Dajabón
	
	Construcción del tramo carretero Cruce de Lara, Manuel Bueno, Dajabón

	
	
	
	
	 

	169
	
	Samaná
	
	Carretera "Loma de la Travesada", Rincón, Samaná

	
	
	
	
	 

	176
	
	San Pedro de Macorís
	
	Construcción Puente sobre el Río Soco

	
	
	
	
	 

	183
	
	San Juan
	
	Asfaltado de caminos y construcción de puentes, en la comunidad de Pajonal

	
	
	
	
	

	203
	
	Santiago
	
	Caminos Vecinales del Distrito Municipal Pedro García, Santiago

	
	
	
	
	

	221
	
	Azua
	
	Calles y Caminos Vecinales en Tábara Arriba, Azua


	Visita No.
	
	Provincia
	
	Instrucción

	
	
	
	
	

	233
	
	Santiago Rodríguez
	
	Asfaltado Calles El Pino, Plan I y II, Dajabón

	
	
	
	
	

	235
	
	La Altagracia
	
	 Carreteras de Acceso a Los Memisos, Río Llano y El Mamey

	
	
	
	
	

	235
	
	La Altagracia
	
	Tramo Carretero Santana-Hato de Mango

	
	
	
	
	

	237
	
	Santiago
	
	Carretera El Toro, Santiago

	
	
	
	
	

	241
	
	Santiago
	
	Carretera Los Limones-Las Lagunas-Donajá-Jamamucitos

	
	
	
	
	

	257
	
	Barahona e Independencia
	
	Carretera (5kms) Salina-Angostura, Barahona

	
	
	
	
	

	258
	
	El Seibo
	
	Asfaltado Tramo Carretero Las Cuchillas-Las Dos Bocas

	
	
	
	
	

	260
	
	Montecristi
	
	Asfaltado de las calles de Hatillo Palma

	
	
	
	
	

	260
	
	Montecristi
	
	Asfaltado y Construcción de Aceras-Contenes en La Reforma


	Visita No.
	
	Provincia
	
	Instrucción

	
	
	
	
	

	264
	
	Azua
	
	Caminos Vecinales, aceras, contenes y asfaltado calles en Orégano Grande, Azua

	
	
	
	
	

	265
	
	Azua
	
	Electrificación Play de Sabana Yegua

	
	
	
	
	

	265
	
	Azua
	
	Asfaltado de los Barrios pendientes del Distrito Municipal Villarpando

	
	
	
	
	

	265
	
	Azua
	
	Polideportivo (antigua cancha municipal) Sabana Yegua

	
	
	
	
	

	269
	
	María Trinidad Sánchez
	
	Puente hacia las playas de Arroyo Salado, La Boca y Los Coquitos

	
	
	
	
	


ii. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), registró en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), los resultados de las políticas y/o acciones implementadas durante el año 2019 para alcanzar los objetivos institucionales programados que contribuyan al logro de las metas de desarrollo nacional, forjando el uso eficiente del gasto público, con la finalidad de fortalecer la gestión del Gobierno Constitucional del periodo 2016-2020.

La puesta en marcha del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, como instrumento de medición del rendimiento de las instituciones, garantiza hacer más transparentes los actos gubernamentales a partir del perfeccionamiento de los mecanismos de control y evaluación bajo un estricto criterio que incorpora eficiencia, eficacia y calidad. Los resultados obtenidos por el MOPC en las evaluaciones periódicas correspondientes al año 2019, muestran indicadores de altos niveles, indicando los logros o resultados obtenidos en la entrega de productos y servicios generados durante el período de tiempo evaluado.  

Los resultados de las valoraciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)  en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública durante el año 2019, se presentan a continuación:
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13797

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE  AZUA

km 343.41 1,048,498,190.51 12 00 08 353,695,862.00 236.52 88,423,965.50 114.74% 271.39

13799

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

km 351.50 1,101,082,018.25 12 00 09 331,874,991.00 233.16 82,968,747.75 152.16% 354.78

13800

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA EL SEIBO

km 292.87 720,000,000.00 12 00 10 47,833,145.00 189.46 11,958,286.25 218.25% 229.92

13802

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE SANTIAGO

km 575.24 2,555,386,253.99 12 00 01 630,126,119.00 279.05 157,531,529.75 129.72% 361.97

13803

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

km 273.62 594,893,288.36 12 00 12 122,089,313.00 200.89 30,522,328.25 173.91% 349.36

13806

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA PUERTO PLATA

km 400.77 1,421,323,308.96 12 00 13 404,318,986.00 244.31 101,079,746.50 124.67% 304.57

13807

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA LA VEGA

km 764.29 3,784,231,949.20 12 00 02 286,019,411.00 226.11 71,504,852.75 60.01% 135.70

13811

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ

km 266.09 545,958,514.24 12 00 15 153,262,496.00 205.68 38,315,624.00 133.27% 274.10

13812

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA MONTECRISTI

km 299.39 762,413,039.58 12 00 03 8,985,311.00 183.49 2,246,327.751204.03% 222.67

13814

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA

km 121.15 787,501,081.49 12 00 17 68,295,700.00 192.61 17,073,925.00 188.07% 362.25
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13816

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE SAMANA

km 299.89 765,615,070.88 12 00 18 279,974,373.00 225.18 69,993,593.25 116.32% 261.93

13818

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA BAHORUCO

km 292.87 720,000,000.00 12 00 04 303,169,708.00 228.75 75,792,427.00 99.89% 228.50

13819

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

km 319.62 893,910,344.00 12 00 20 31,290,713.00 186.92 7,822,678.25 85.60% 159.99

13820

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA PEDERNALES

km 293.50 724,067,737.03 12 00 21 145,940,992.00 204.56 36,485,248.00 93.36% 190.97

13826

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SANTO DOMINGO

km 541.08 2,333,338,150.51 12 00 05 516,626,643.00 261.58 129,156,660.75 141.12% 369.15

13827

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA MONTE PLATA

km 306.77 810,355,427.80 12 00 23 37,848,365.00 187.93 9,462,091.25 93.87% 176.40

13828

REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9

DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA

LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL

km 0.82 432,400,000.00 12 00 06 200,000,000.00 0.38 50,000,000.00 14.20% 0.05

4178

RECONSTRUCCIÓNCARRETERAGUERRA-BAYAGUANA,

PROV. MONTE PLATA

km 24.20 208,227,602.65 13 00 14 240,000,000.00 27.89 87,963,824.05 36.65% 10.22

12139

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -

ENTRADABARAHONAPROVINCIASAZUA,BAHORUCOY

BARAHONA 

km 58.00 1,799,739,992.10 13 00 19 225,000,000.00 7.25 148,461,562.01 65.98% 4.78

12624

CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN,

PROVINCIA MONTECRISTI

km 40.20 65,647,292.00 13 00 15 250,000,000.00 153.09 243,482,858.66 97.39% 149.10
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iii. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), permite medir los niveles de desarrollo de la gestión pública, a través de nueve (9) Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y sus Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de Profesionalización del Empleo Público, Fortalecimiento Institucional y Calidad. 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el desempeño de sus funciones de administrar políticas en materia de gestión del capital humano y del fortalecimiento institucional, continuó durante el año 2019, aplicando los diferentes criterios de calidad y servicios, planificación, organización y gestión, detallados a continuación:

1. Criterio Gestión de la Calidad y Servicios 

a. Implementación Normas ISO 9001, Versión 2015

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) implementó durante el año 2019, la Norma ISO 9001:2015, aplicada internacionalmente con el objetivo de establecer políticas, procesos y procedimientos que garanticen mejorar la calidad de los productos o servicios que proporciona a la ciudadanía. 

Con la ejecución en el MOPC del Proyecto ISO, se inicia la preparación de las áreas involucradas para la certificación bajo la versión de la norma ISO 9001:2015 en el año próximo, lo que supone un gran cambio en la cultura de la empresa. El alcance del proyecto se definió considerando las áreas de mayor contacto con la ciudadanía y cuyos entregables resultan de gran impacto para las áreas sustantivas, incluyéndose para esta etapa las siguientes direcciones:

· Dirección de Supervisión y Fiscalización

· Dirección de Servicios Técnicos

· Dirección de Equipos y Transportes

· Dirección del Fideicomiso RD VIAL

Durante el año 2019,  se concluyó la etapa de diagnóstico con la realización de talleres de entrenamientos para que el personal de las áreas involucradas disponga de las herramientas requeridas para los trabajos de preparación de la etapa actual, siendo los más relevantes los siguientes: a) Sensibilización ISO; b) Gestión por Procesos; c) Requisitos Norma ISO 9001, Versión 2015; d) Requisitos Desarrollo Documental; e) Seguimiento y Medición de Procesos; f) Evaluación y Mejora; g) Gestión de Riesgo, entre otros.

b. Elaboración Carta Compromiso MOPC

En el año 2019, se inició el proceso de aprobación de la Carta Compromiso del MOPC, documento a través del cual la institución informa al ciudadano/cliente sobre los servicios que gestionan, como acceder y obtener esos servicios y los compromisos de calidad establecidos para su prestación. Para estos fines, fueron seleccionados los servicios más demandados por los ciudadanos, atendiendo a la matriz de determinación de atributos de la calidad, en los que se valoran tiempo de respuesta, accesibilidad, fiabilidad, profesionalidad y amabilidad, los cuales citamos a continuación:

· Asistencia Vial;

· Mantenimiento Vial


· Paso Rápido

· Licencias de Construcción

· Inspección de Edificaciones por etapas


c.  Creación INTRANET

Durante al año 2019, la institución puso a disposición de sus colaboradores la INTRANET,  nueva herramienta de comunicación interna, a partir del trabajo en equipo de las áreas Planificación y Desarrollo, Tecnología de la Información y Recursos Humanos. Esta plataforma permite a los empleados del MOPC obtener cualquier información de interés laboral en un único lugar, accediendo de forma rápida y permanente a una de las siguientes opciones: servicios digitales de Recursos Humanos, buzón de sugerencias internas, foros de discusión sobre temas de interés de los empleados, acceso al correo institucional, enlace con Portales Institucionales y direcciones relacionadas (RD Vial, COMIPOL, Cooperativa, etc.).

d. Gestión Planes de Acción CAF

En el marco común de evaluación de las organizaciones del sector público de nuestro país, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó durante el año 2019, implementado técnicas de gestión de la calidad para mejorar el rendimiento y la mejora organizacional en la institución, en relación con la prestación de los bienes y servicios públicos ofertados a la ciudadanía.

En el año 2019, el MOPC avanzó en el Plan de Acción CAF correspondiente al periodo actual, en los criterios siguientes:
· Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación, 

· Talleres de trabajo sobre Planificación Estratégica por Dirección,

· Levantamiento de las fuentes estadísticas del MOPC, 

· Manual de Recursos Humanos, identificando las políticas, procesos y subprocesos de la Dirección,

· Cumplimiento de los requerimientos establecidos por la DIGEIG colocando en el Portal Institucional del MOPC las informaciones requeridas por los usuarios en un 91%,

· Acceso de la ciudadanía a los servicios que ofrece el Ministerio a través de la digitalización (ej. tramitación de planos, oficina de acceso a la información, etc.),

· Preparación del Plan de Acción para el periodo 2019-2020,

· Entre otros.

2. Criterio Organización de la Función de Recursos Humanos

Los criterios de organización de las funciones desarrolladas por la Dirección de Recursos Humanos del MOPC, están estructurados de acuerdo a los productos y servicios que ofrece y a la división territorial (Distritos, Ayudantías y Campamentos) que comprende la institución en las diferentes zonas geográficas del país. 

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, integra varias áreas las cuales se detallan a continuación:
· Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal

· Relaciones Laborales

· Capacitación y Desarrollo

· Registro y Control

· Rectoría de Pasantes

· Beneficios Laborales,  integra las secciones siguientes:

a) Bienestar Social

b) Dispensario Médico

c) Seguro Médico

Durante el año 2019, el Dispensario Médico del Ministerio, ofreció asistencia a empleados, sus dependientes y residentes en zonas aledañas, alcanzando un total de 5,284 personas atendidas en el área de salud y 1,982 personas recibieron atención en el área de Odontología. Además, se ofrecieron charlas, campañas de vacunación y consultas especializadas en las áreas de: Otorrinolaringología, Psiquiatría, Pediatría, Ginecología, Psicología, entre otras. 

La Sección Rectoría de Pasantes del MOPC en el año 2019, recibió 181 solicitudes de pasantías, de las cuales se aprobaron 89, otorgadas a los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y ramas afines que cumplieron con los reglamentos establecidos para la aprobación de la Certificación de Pasantía.  Se realizaron 901 Exenciones de Pasantías, para fines de solicitud de Exequátur al Poder Ejecutivo.  

A continuación, se presentan los logros alcanzados por el MOPC durante el año 2019, y los impactos acorde a los Ejes, Objetivos y Líneas de Acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030:
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PROG.

COD.  

SUB 

PROG.

COD. 

PROY

12711

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO

PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 

km 145.00 3,226,278,709.61 13 00 05 200,000,000.00 8.99 33,793,422.62 16.90% 1.52

12720

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL

PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR

km 24.00 947,317,390.09 13 00 06 400,000,000.00 10.13 190,470,890.74 47.62% 4.83

13480

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO

LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA

km 48.80 2,838,243,414.90 13 00 08 500,000,000.00 8.60 495,958,366.22 99.19% 8.53

13641

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL

PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA

km 23.50 378,080,274.41 13 00 09 200,000,000.00 12.43 110,511,758.03 55.26% 6.87

13683

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE -

PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA),

PROVINCIA PUERTO PLATA

km 9.10 816,873,555.00 13 00 17 250,000,000.00 2.79 9,258,574.59 3.70% 0.10

13836

RECONSTRUCCIÓNDELACAPADERODADURADELA

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE

km 292.00 3,865,019,018.90 13 00 11 650,000,000.00 49.11 608,516,751.07 93.62% 45.97

13946

RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA

PROVINCIA SAMANÁ

km 3.00 720,760,279.80 13 00 13 50,000,000.00 0.21 0.00 0.00

14113

REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA -

SABANA LARGA

km 23.00 3,659,974,362.00 13 00 18 100,000,000.00 0.63 40,000,000.00 40.00% 0.25

13928

RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN

CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA R.D.

km 1,167.18 1,261,773,658.00 14 00 07 1,261,773,658.00 1,167.18 0.00 0.00% 0.00

6131

CONSTRUCCIÓNPUENTESOBRERIO INAJEY CRUCE

LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON

ml 6.20 10,985,302.00 15 00 03 180,000,000.00 101.59 0.00 0.00%
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LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

	ENERO - NOVIEMBRE 2019

	
	
	
	

	Producción Pública
	Producción Generada Enero-Diciembre 2018
	% de Avance Respecto a lo Planeado
	Línea (S) de Acción de (END) a la que se vincula la Producción Institucional

	Estructura Orgánica
	Estructura aprobada
	100%
	1.1.1.1 Racionalizar y Normalizar la Estructura Organizativa del Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización de la provisión de los mismos cuando corresponda

	Manual de Descripción de Cargos
	Manual Aprobado
	100%
	

	Manual de Procedimientos
	Avances en la evaluación de políticas y procedimientos de RRHH
	80%
	

	Auditorías de Personal
	Avance en auditorias en las diferentes dependencias del MOPC 
	85%
	

	Planeación de Recursos Humanos
	Se basa en las necesidades sugeridas de la creación de nuevos proyectos del MOPC
	100%
	

	Exclusiones de Nómina
	282
	100%
	

	Exclusiones de Nómina por Jubilación mediante Decretos
	55
	100%
	

	Inclusión Nómina Pensión
	38
	100%
	

	Exclusión por Fallecimiento
	31
	100%
	

	Licencias Médicas Permanentes Válidas por Un (1) Año otorgadas por el MSP
	24
	100%
	


	Producción Pública
	Producción Generada Enero-Diciembre 2018
	% de Avance Respecto a lo Planeado
	Línea (S) de Acción de (END) a la que se vincula la Producción Institucional

	Servidores Públicos seleccionados por el MAP para entrega de Medalla al Mérito, con más de 25 años de labor
	55 servidores propuestos y 16 seleccionados
	29%
	1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática

	Implantar Política Salarial
	Implementación política salarial de  acuerdo a funciones y/o cargos
	70%
	1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, para asegurar mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, merito, idoneidad profesional y ética

	Reclutamiento y Selección de Personal
	Personal entrevistado: 648             Personal nuevo ingreso: 478
	100%
	

	Evaluación de Desempeño de los servidores y funcionarios de la Administración Pública
	Servidores Evaluados                         4,212
	75%
	

	Proceso de Evaluación para la Incorporación a la Carrera Administrativa
	Aplicar Concurso para Incorporar a Nuevos Servidores y/o Colaboradores
	0%
	

	Elaboración de Actas de Conciliación
	3
	100%
	

	Amonestaciones
	167
	21%
	

	Pagos de indemnizaciones y/o vacaciones no disfrutadas
	RD$6,430,478.25 pagados
	85%
	

	Pagos de Bonos por Desempeño a Servidores de la Carrera Administrativa
	Servidores incorporados evaluados para Bono por Desempeño: 864, Monto Pagado: RD$25,689,637.78
	98%
	


	Producción Pública
	Producción Generada Enero-Diciembre 2018
	% de Avance Respecto a lo Planeado
	Línea (S) de Acción de (END) a la que se vincula la Producción Institucional

	Capacitación en Seminarios, talleres, cursos, diplomados y charlas a los servidores y funcionarios públicos
	34 Capacitaciones impartidas a 3,891 Servidores
	100%
	1.1.1.7 Promover una continua capacitación de los servicios públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se orienta a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

	Emisión de pasantías
	181 pasantías solicitadas y 89 pasantías aprobadas
	100%
	

	Solicitud de Exenciones  de pasantías
	901
	100%
	

	Emisión de Licencias sin disfrute de sueldo a Colaboradores en el Marco de las disposiciones de la Ley 41-08 Art. Núm. 27
	4
	100%
	1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y agiles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales

	Emisión de permisos por estudios
	58
	100%
	

	Licencias por Enfermedad Común
	1,425
	99%
	

	Devoluciones Subsidios por Enfermedad Común 
	RD$1,212,033.82 
	100%
	

	Licencias con Subsidio de Lactancia
	47
	100%
	

	Reporte de Maternidad
	123
	100%
	


Además, en el año 2019, se realizó la preparación y revisión del Manual de Organización y Funciones del Ministerio, correspondiente a la estructura organizacional aprobada en el 2018, desarrollando las actividades siguientes: a) Conformación equipos contraparte; b) Preparación de plantillas para el levantamiento de informaciones; c) Registro de informaciones en el formato del Ministerio de Administración Pública (MAP); d)  Corrección de las observaciones realizadas por el MAP, entre otras.
3. Criterio de Planificación de RRHH

El Ministerio, continuó en el año 2019, considerando el potencial y las competencias de las personas que la institución requiere en los lugares estratégicos. A su vez, realizó el proceso de Organización y Planificación del Personal, llevando a cabo el proceso de Reclutamiento y Selección, la implementación de Planes y Programas de Capacitación, Evaluación del Desempeño y el Registro y Control del Personal, las Relaciones y los Riesgos Laborales; así como las actividades de asistencia social, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Función Pública No. 41-08.

4. Criterio Organización del Trabajo

Para lograr una buena Organización del Trabajo en el Ministerio, nos enfocamos en conocer las necesidades y objetivos de las diferentes áreas, definiendo las funciones y responsabilidades de cada posición, seleccionando el personal especializado, respetando los niveles jerárquicos, cumpliendo y difundiendo las disposiciones de la Ley de Función Pública No.41-08 y sus Reglamentos, establecidas por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

En el presente año, la Dirección de Recursos Humanos implementó la modificación de la nueva Estructura Organizacional del MOPC, la cual fue aprobada por el Órgano Rector el Ministerio de Administración Pública (MAP) y fue cargada al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SAPS).
5. Criterio Gestión del Empleo

Para la Gestión del Empleo en el Ministerio, la DGRH llevó a efecto la práctica del conjunto de políticas y procedimientos que tienen que ver con la selección, movilidad y desvinculación de los servidores públicos. Para cumplir con el proceso de contratación, se aplicaron procedimientos de evaluación establecidos para la captura de personal, los cuales se realizan de acuerdo a la formación académica del candidato, siempre aplicando la equidad, igualdad de oportunidades y la calidad en el servicio.

En el año 2019, en el MOPC se realizó el proceso de evaluación del desempeño por resultados establecido por el MAP en todas las dependencias del Ministerio, mediante la elaboración de Acuerdos de Desempeño para cada colaborador.  

6. Criterio Gestión de las Compensaciones y Beneficios

En cuanto a la gestión de la compensación nos regimos por la Escala Salarial, aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), conforme a los grupos ocupacionales en función del cargo que desempeña el colaborador, esta escala fue actualizada en el transcurso del año en curso, tal como lo establecen las disposiciones legales del MAP.

Para los aumentos salariales se toma en consideración, la estructura organizacional y de cargos aprobada por el MAP, los resultados de la evaluación de desempeño en el cumplimiento a los objetivos de la institución, así como también, la disponibilidad presupuestaria del Ministerio y por supuesto la aprobación de la máxima autoridad.

7. Criterio Gestión del Rendimiento

En el año 2019, se realizó en la institución la Evaluación de Desempeño, con un total de  4,212 funcionarios y servidores del MOPC, lo que equivale al 75% del personal de la institución.

8. Criterio Gestión Del Desarrollo

Durante el año 2019, la Dirección de Recursos Humanos, continuó la capacitación con la realización de Seminarios, Talleres, Charlas, Cursos, Diplomados, Post-Grados y Maestrías orientados a los funcionarios y servidores públicos del MOPC, cumpliendo con su responsabilidad del desarrollo del capital humano. Durante el año se desarrollaron 34 actividades de capacitación con la participación de 3,891 servidores.

9. Criterio Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales

En el MOPC, la calidad de las relaciones humanas y sociales se rige por la Ley de Función Pública No. 41-08 y sus Reglamentos. Coordinamos con la Asociación de Servidores Públicos de la institución, el acceso a los planes y programas de motivación, incentivos y reconocimientos a nuestros servidores públicos. Además, esta Dirección realiza actividades en fechas especiales, orientadas a fomentar la integración de los empleados del MOPC.

Los resultados de las valoraciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)  en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), durante el año 2019, se presentan a continuación:
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12743

REHABILITACIÓNPUENTEFLOTANTEENLAAVENIDA

FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO

(FRENTEALAFORTALEZAOZAMA),SANTODOMINGOY

DISTRITO NACIONAL

ml 647.10 23,652,320.00 15 00 04 250,000,000.00 647.10 0.00 0.00% 0.00

13634

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI,

PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ

ml 280.00 448,664,914.18 15 00 02 100,000,000.00 62.41 77,428,124.09 77.43% 48.32

14110

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE

MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL

ml 70.00 96,993,186.72 15 00 05 250,000,000.00 180.43 23,750,000.00 9.50% 17.14

14111 REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL ml 485.00 86,026,677.37 15 00 06 40,000,000.00 225.51 28,814,396.57 72.04% 162.45

13475

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE -

UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL

m² 5,749.74 200,000,000.00 17 00 03 40,000,000.00 1,149.95 0.00 0.00% 0.00

13635

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

m² 4,609.11 259,959,023.97 17 00 05 125,000,000.00 2,216.27 0.00

13636

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL

SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO,

MANOGUAYABO

m² 5,044.73 713,496,679.46 17 00 06 125,000,000.00 883.80 0.00

13637

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO

DOMINGO ESTE

m² 28,400.00 2,112,908,521.48 17 00 07 1,400,000,000.00 18,817.66 422,581,704.00 30.18% 5,680.00

13652

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS

BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA

m² 21,000.00 555,646,422.68 17 00 10 125,000,000.00 4,724.23

13755

CONSTRUCCIÓNYRECONSTRUCCIÓNDEVIVIENDASY

EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

m² ######## 1,600,000,000.00 17 00 12 510,000,000.00 106,245.75 318,368,463.85 62.43% 66,324.11
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13756

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.

m² 15,800.00 353,003,020.27 17 00 13 150,000,000.00 6,713.82 121,037,147.91 80.69% 5,417.48

13949

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS

INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL

DISTRITO NACIONAL

m² 98,168.00 2,393,251,242.09 17 00 19 600,000,000.00 24,611.21 401,488,494.67 66.91% 16,468.53

13984

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA

MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II)

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

m² 58,562.00 334,810,748.00 17 00 50 75,000,000.00 13,118.31 71,132,085.78 94.84% 12,441.77

14112

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE

ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS

DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

m² 3,917.00 252,631,255.65 17 00 51 140,000,000.00 2,170.67 0.00 0.00% 0.00

13201

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A

LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE

INFRAESTRUCTURASVIALESENLAPROVINCIASANTO

DOMINGO

km 1.46 99,821,811.51 20 00 01 45,000,000.00 0.66 44,662,250.19 99.25% 0.65

13932

MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES

PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL

CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL

NACIONAL

Ml 3.10 259,000,000.00 20 00 02 259,000,000.00 9.57 0.00 0.00% 0.00
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2. Perspectiva Operativa
i. Índice de Transparencia

La Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo principal objetivo es garantizar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública, amparada por la Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05, continuó durante el año 2019 promoviendo una cultura de transparencia para colaborar en el desarrollo de una administración pública más eficiente, a través del suministro a los interesados de informaciones completas, efectivas y oportunas sobre  las acciones y servicios realizados por la institución. 

En cumplimiento a las leyes vigentes sobre el libre acceso a la información pública, la OAIP del MOPC, recibió durante el periodo Enero - Octubre del 2019 un total de 355  (Trescientas Cincuenta y Cinco) solicitudes a través de los diferentes medios disponibles (correo electrónico, personal, comunicaciones, fax, transferencias, etc.), de las cuales 227 (Doscientas Veintisiete), aproximadamente el 64%, fueron contestadas dentro del plazo establecido en el Artículo 8 de la  Ley 200-04, quince (15) días hábiles y prórroga en forma excepcional por otros diez (10) días adicionales; también, unas 75 (Setenta y Cinco) solicitudes  se contestaron fuera del plazo establecido, lo que representa el 21%,  53 (Cincuenta y Tres) se encuentran actualmente pendientes de contestar, alrededor de un 15%, para un total de un 100% de solicitudes atendidas y/o procesadas.  A continuación, presentamos las estadísticas correspondientes a dicho periodo: 

a. [image: image14.png]Y Direccion General
( CONTRATACIONES

Transparencia e loualdad de Oportunidades



Solicitudes del año  2019 por Estado Actual 
[image: image15.emf]REGIÓN ESTACIONES DE PEAJE 

INGRESOS  POR 

COBRO DE 

PEAJE(RD$)

Las Américas 656,924,340.33

Duarte 446,768,765.18

Sánchez 466,848,445.19

6 de Noviembre 360,038,210.01

Circunvalación de Santo Domingo

(Tramo I)

414,536,768.05

Circunvalación de Santo Domingo

(Tramo II)

267,001,056.98

Coral (I) 302,380,213.30

Coral (II) 406,833,798.20

La Romana 362,782,346.59

CIBAO NORTE Santiago 269,177,212.86

3,953,291,156.69

32,686,295,133.49

7,097,250.00

1,476,783,943.63

34,170,176,327.12

RD$38,123,467,483.81

INGRESOS GENERADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y COMUNICACIONES

ENERO - NOVIEMBRE 2019

OZAMA O 

METROPOLITANA

YUMA

Sub-Total (RD$)   

OTROS INGRESOS (RD$)

Aportes Fiscales Corrientes

Ingresos Cuenta Colectora (Manuales, Reglamentos, Licitaciones y 

Licencias de Construcción)

ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES

CaptaciónDirecta(Gastosdeinspecciónobrasenejecución,supervisión

programa de infraestructura escolar, servicios de alquiler del Club

Deportivo y Cultural del MOPC, otros.)

Sub-Total (RD$)   

TOTAL GENERAL INGRESOS=======> 

Ingresos Presupuestarios


[image: image16.emf]TARIFA

CANT. 

VEHICULOS

TARIFA

CANT. 

VEHICULOS

TARIFA

CANT. 

VEHICULOS

TARIFA

CANT. 

VEHICULOS

TARIFA

CANT. 

VEHICULOS

Las Américas

60.00 7,468,020 120.00 764,247 180.00 155,930 240.00 345,398 300.00 13,295

Duarte

60.00 4,383,798 120.00 811,192 180.00 119,957 240.00 251,371 300.00 12,852

Sánchez

60.00 4,961,886 120.00 682,966 180.00 213,217 240.00 197,199 300.00 3,144

6 de Noviembre 

60.00 4,267,864 120.00 541,702 180.00 105,757 240.00 80,337 300.00 679

Circunv.  Juan Bosch I 100.00 2,010,489 200.00 350,406 300.00 154,562 400.00 229,780 600.00 8,279

Circunv.   Juan Bosch II 100.00 1,205,313 200.00 282,453 300.00 169,248 400.00 86,326 600.00 7,514

Coral I

60.00 3,317,306 120.00 512,065 180.00 100,029 240.00 91,210 300.00 5,139

Coral II

100.00 2,744,290 200.00 397,134 300.00 57,069 400.00 81,448 600.00 4,135

La Romana

100.00 2,411,735 200.00 285,033 300.00 88,736 400.00 82,329 600.00 6,885

Circunv. Santiago

100.00 1,568,558 180.00 214,292 300.00 85,789 400.00 93,774 600.00 10,044

TOTAL



CATEGORIA I



34,339,258 71,966



ESTACIONES 

PEAJE

CATEGORIA V



CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV

1,250,294 1,539,170 4,841,491



TARIFAS Y TRÁFICO ANUAL EN LAS PLAZAS DE PEAJES   GESTIONADAS POR LA OFICINA COORDINADORA GENERAL  

DEL  FIDEICOMISO  RD VIAL 

ENERO - NOVIEMBRE 2019

[image: image17.emf]CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV CATEGORIA V

Solicitudes del año  2019 por Estado Actual 

b. Solicitudes por Dirección, Departamento y/o área
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c. [image: image20.emf]Redes Cantidad Visitas

Porcentaje 

Crecimiento

Facebook 22,973 followers 10.5

Instagram 72,542 followers 56

Twitter 1,355 followers

1er. Año - 

Cuenta Nueva

Redes Cantidad Visitas

Porcentaje 

Crecimiento

Facebook 2,895 followers 10

Instagram 16,059 followers 46

Twitter 10,805 followers 19

Redes Cantidad Visitas

Porcentaje 

Crecimiento

Facebook 3,432 followers 27

Instagram 13,300 followers 85

Twitter 13,188 followers 19

MOPC

Estadísticas visitas de los ciudadanos por los diferentes 

medios digitales y/o redes disponibles

Enero - Noviembre 2019

RD VIAL

COMIPOL

Solicitudes entregadas por plazos de Ley 

	Mes 
	Solicitudes Recibidas 
	Tiempo Respuesta  (15 días) 
	Tiempo Respuesta (fuera de plazo)
	Prorrogadas no contestadas
	Pendientes  o en proceso 

	Enero 
	24
	14
	8
	-
	2

	 

	Febrero
	21
	12
	6
	-
	3

	 
	 

	Marzo
	61
	36
	22
	-
	3

	 
	 

	Abril
	34
	21
	11
	-
	2

	 
	 

	Mayo
	29
	23
	3
	-
	3

	 
	 

	Junio
	35
	31
	3
	-
	1

	 
	 

	Julio
	31
	21
	7
	-
	3

	 
	 

	Agosto
	29
	23
	2
	-
	4

	 
	 

	Septiembre
	46
	22
	11
	1
	12

	 
	 

	Octubre
	45
	24
	2
	-
	19

	 
	 

	Totales
	355
	227
	75
	1
	52


La OTAIP del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, continuó contribuyendo a las iniciativas de Gobierno Abierto, con la aplicación del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), plataforma diseñada en coordinación con otras entidades gubernamentales para que los ciudadanos a través de una ventanilla única de ingreso puedan utilizar los servicios en línea, sobre las funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del Estado y su incidencia en los bienes y servicios que entrega a la población dominicana. En el sub-portal de Transparencia del MOPC, se mantiene a disposición de la sociedad de forma permanente y actualizada las informaciones de interés público, las cuales cumplen con los requisitos de la Resolución 1-2013 y el mismo es evaluado mensualmente por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEID).

ii. Índice de Uso TIC e implementación Gobierno Electrónico (iTICge)

Con la implementación en la República Dominicana de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el sistema de Gobierno Electrónico, se dispone de una herramienta de medición sistemática de los esfuerzos y avances en materia de TIC, gobierno electrónico, atención ciudadana, gobierno abierto, e-Participación, infraestructura tecnológica, estándares y servicios en línea, que garantiza la optimización del manejo de los recursos humanos y tecnológicos, evalúa los niveles de participación de los ciudadanos en las políticas públicas y el crecimiento institucional en materia de servicios electrónicos disponibles para el ciudadano.  

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la actualidad, exhibe presencia Web y cumple con los estándares exigidos en las normas implementadas para el uso de Gobierno Electrónico, dirigidas al mejoramiento constante de los procesos y servicios, lo que permite evidenciar que los ciudadanos pueden acceder a la información o realizar cualquier tipo de petición mediante el uso del internet.


Durante el año 2019, el posicionamiento del MOPC en el marco del uso de TIC y Gobierno Electrónico (iTICge), de acuerdo a la evaluación efectuada por la Oficina Presidencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), presenta la siguiente puntuación:

Presidencial de las Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), presenta la siguiente puntuación:

iii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) del Sector Público Dominicano, creadas mediante la Ley No. 10-07 y su Reglamento, constituyen el marco fundamental para el establecimiento y desarrollo de un control interno moderno y eficaz en las instituciones y organismos bajo el ámbito de la Contraloría General de la República. En el año 2019, en el MOPC, se implementaron cinco (5) matrices de gestión, con doscientos cuatro (204) requerimientos de carácter obligatorio, distribuidos de la manera siguiente:

•
Ambiente de Control: 89 requerimientos.

•
Actividades de Control: 27 requerimientos.

•
Información y Comunicación: 43 requerimientos.

•
Valoración y Administración de Riesgos: 29 requerimientos.

•
Monitoreo y Evaluación: 16 requerimientos

De manera específica, la distribución de los 204 requerimientos, descansó durante el año 2018-2019, en las siguientes dependencias del MOPC:
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1.1 Kilómetros Construcción   de Carreteras 24.62

Recursos 

Económicos 

67% 36.90 12.28

1.2 Kilómetros Reconstrucción y

Mantenimiento  de Carreteras  

2,273.82

Recursos 

Económicos

117% 1,951.30 -322.52

1.3KilómetrosReconstrucciónyAsfaltados

de Calles  y Avenidas

1,814.79

Recursos 

Económicos

122% 1,484.60 -330.19

1.4 Metros Lineales Construcción,

Reconstrucción y Mantenimiento de

Puentes 

227.91

Recursos 

Económicos

19% 1,217.00 989.09

2.1 Supervisión Construcción de 10,000

Aulas Escolares  

1,113.00 Las expropiaciones  49% 2,279.00 1,166.00

3.1MetrosLinealesenCarreterasaNivel

Nacional

7,125.57

 Recursos 

Económicos 

70% 10,230.50 3,104.93

4.1 Kilómetros en Construcción,

ReconstrucciónyMantenimientoMenorde

2,000.0  km de Caminos Vecinales

680.55

Recursos 

Económicos 

39% 1,723.90 1,043.35

5.1KilómetrosSeñalización (Carreteras,

Avenidas y Calles a Nivel Nacional)

3,943.80

Recursos 

Económicos 

82% 4,801.40 857.60

5.2 KilómetrosPlanAsistenciaVialdela

ComisiónMilitaryPolicialdelMOPCpara

protección yseguridad vialen todaslas

carreteras principales y estaciones de

Peajes  (1,342.0 km)

2,843.00

Recursos 

Económicos y 

Personal Idóneo

83% 3,411.60 568.60

6.1MetrosCuadradosdeConstruccióny

Reparación de Edificaciones 

106,331.88

Recursos 

Económicos 

59% 180,657.70 131,520.00

5- Plan de Seguridad Nacional 

6- Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones 



EVOLUCIÓN DE LAS METAS PRESIDENCIALES 

 Enero - Noviembre 2019

1-Ampliar,mejoraryconservarlainfraestructuravinculadaaltransporte,parapromoverelsectorturismo

comolalocomotoradeldesarrollodelpaísconelobjetivodeatraerhasta10millonesdeturistasalañoenla

presente década

2- Construir 29 mil aulas nuevas en el sistema de infraestructura escolar 

3-Canalizar 21 km de  Cauce de Ríos en el Período 2017-2020

4-Impulsar la provisión de infraestructura para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del 

Cantidad de Requerimientos de la NOBACI según dependencias involucradas del MOPC

	Enero - Noviembre 2019

	 
	 

	Dependencia
	 Cantidad Requerimientos

	
	

	Despacho del Ministro
	5

	
	

	Gabinete
	5

	
	

	Dirección Adscrita al Despacho
	4

	
	

	Planificación y Desarrollo
	122

	
	

	Planificación de Inversiones
	7

	
	

	Recursos Humanos
	44

	
	

	Tecnología
	22

	
	

	Administración y Finanzas
	4

	
	

	Transparencia y Acceso a la Información
	16

	
	

	Comunicaciones
	8

	
	

	Documentación
	11

	
	

	Comisión Militar y Policial
	2

	
	

	Comité de Mejora Continúa
	1

	
	

	Gestión Ambiental y Riesgo
	3

	
	

	Jurídica
	8

	
	

	Unidad de Compras y Contrataciones
	1

	
	

	Total (*)
	263


 Nota:

En varios requerimientos hay más de una dependencia responsable, es por eso que la cantidad total es mayor a la establecida por la NOBACI de 204.
Dichos procedimientos se registran trimestralmente con las acciones de mejoras y seguimiento adoptadas por las unidades responsables, con el objetivo de alcanzar las metas previstas por la institución para un período específico. El MOPC durante el año 2019, presentó un avance del 85.5%, respecto al 2018, en los requerimientos reconocidos y validados por el MOPC, por parte de la Contraloría General de la República. 
	Avance  de Cumplimiento del MOPC  de los requerimientos establecidos por la Contraloría General de la República en la NOBACI
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Enero - Noviembre 2019

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Estatus Requerimientos MOPC
	Cantidad de Requerimientos
	Avance
	%

	
	Dic. 2018
	Nov. 2019
	
	

	Revisado y aprobado
	76
	141
	65
	85.5

	Con observación pendiente de ajustes
	52
	25
	-27
	-51.9

	Sin evaluar
	76
	38
	-38
	-50.0

	Totales
	204
	204
	-65
	 


En la última evaluación del año 2019, la calificación obtenida por el MOPC en el cumplimiento integral de las normas de control interno alcanzó un 68.46 %. 
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iv. Gestión Presupuestaria

1. Ejecución Presupuestaria del MOPC en el Año 2019

En el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), canalizó los recursos financieros disponibles, utilizando la asignación presupuestaria y los ingresos por captación propia de la institución para gestionar a través de sus ejecutorias el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana. La ejecución presupuestaria del MOPC por objeto del gasto correspondiente al periodo Enero-Noviembre del 2019, constituida por activos no financieros (obras), disminución de pasivos, servicios personales, transferencias de capital, contratación de servicios, entre otros; permitió cubrir en  gran medida las metas trazadas en los programas de inversión y en los servicios previstos para el cumplimiento de sus funciones en el presente año fiscal. 

Los recursos utilizados por la institución durante el año 2019, ascendieron a la suma de RD$33,027,361,758.93 (Treinta y Tres Mil Veintisiete Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos con 93/100), de los cuales el 43%, RD$13,991,338,133.72 (Trece Mil Novecientos Noventa y Un Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Cientos Treinta y Tres Pesos con 72/100), corresponden a inversión en obras (activos no financieros de infraestructura vial y edificaciones) y servicios desarrollados por  el MOPC durante el año, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida y el estado de bienestar social de la población dominicana.
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MEDIDAS DE POLÍTICAS SECTORIALES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

(MOPC)

ENERO-NOVIEMBRE 2019

Ministerio 

de Obras 

Públicas y 

Comunica

ciones 

(MOPC)

La distribución general de los egresos según los conceptos se presenta en el gráfico siguiente: 

	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

	
	PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 2019
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	OBJETO
	DESCRIPCIÓN
	VALORES (RD$)
	

	 
	1
	Obras (Activos No Financieros)
	RD$13,991,338,133.72
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	2
	Disminución de Pasivos
	RD$5,616,427,767.76
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	3
	Contratación de Servicios
	RD$4,008,725,840.95
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	4
	Transferencias Corrientes
	RD$4,008,013,147.57
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	5
	Servicios Personales
	RD$3,830,594,510.42
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	6
	Transferencias de Capital
	RD$942,667,314.82
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	7
	Materiales y Suministros
	RD$393,231,706.14
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	8
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
	RD$156,363,337.55
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	TOTAL GENERAL
	RD$33,027,361,758.93
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CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION DE AZUA (1ERA.

ETAPA), PROVINCIA AZUA

750,000,000.00 187,500,000.00 187,500,000.00 187,500,000.00 187,500,000.00

12630

CONSTRUCCIÓNDELAAVENIDADECIRCUNVALACION

DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA

650,000,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00

12954

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMASDE PRODUCCIONPARA

LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA

MAGUANA 

180,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00

13633

RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA

CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO

800,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

13688

REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO

LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE

CAUCEDO - DISTRIBUIDOR SEMÁFORO BOCA CHICA

340,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00

13750

AMPLIACIÓNDELASVIASDEACCESODELAENTRADA

A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY

100,000,000.00 14,285,714.29 14,285,714.29 14,285,714.29 14,285,714.29

13835

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA

CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN

BOSCH)

4,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

13839

CONSTRUCCIÓNDELAAVENIDACIRCUNVALACIÓNDE

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE

700,000,000.00 175,000,000.00 43,750,000.00 10,937,500.00 2,734,375.00

14109 CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO 240,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

13796

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA BARAHONA

278,647,872.00 69,661,968.00 69,661,968.00 69,661,968.00 69,661,968.00

1er. Trimestre (Enero 

- Marzo)

(56) Proyectos de Inversión

2do. Trimestre (Abril 

- Junio)

3er. Trimestre (Julio -

Septiembre)

4to. Trimestre 

(Octubre-Diciembre)



CODIGO 

SNIP

NOMBRE PROYECTO

MONTO 

APROBADO  2019 

(RD$)



Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

Viceministerio de Planificación 

Dirección General de Inversión Publica

Presupuesto General de Estado 2019

SIGEF

Apropiación Presupuestaria Año 2019
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MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE  AZUA

353,695,862.00 88,423,965.50 22,105,991.38 5,526,497.84 1,381,624.46

13799

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SAN CRISTÓBAL

331,874,991.00 82,968,747.75 82,968,747.75 82,968,747.75 82,968,747.75

13800

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA EL SEIBO

47,833,145.00 11,958,286.25 11,958,286.25 11,958,286.25 11,958,286.25

13802

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE SANTIAGO

630,126,119.00 157,531,529.75 39,382,882.44 9,845,720.61 2,461,430.15

13803

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

122,089,313.00 30,522,328.25 30,522,328.25 30,522,328.25 30,522,328.25

13806

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA PUERTO PLATA

404,318,986.00 101,079,746.50 25,269,936.63 6,317,484.16 1,579,371.04

13807

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA LA VEGA

286,019,411.00 71,504,852.75 71,504,852.75 71,504,852.75 71,504,852.75

13811

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ

153,262,496.00 38,315,624.00 38,315,624.00 38,315,624.00 38,315,624.00

13812

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA MONTECRISTI

8,985,311.00 2,246,327.75 2,246,327.75 2,246,327.75 2,246,327.75

13814

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA

68,295,700.00 17,073,925.00 17,073,925.00 17,073,925.00 17,073,925.00

1er. Trimestre (Enero 

- Marzo)

2do. Trimestre (Abril 

- Junio)

3er. Trimestre (Julio -

Septiembre)

4to. Trimestre 

(Octubre-Diciembre)



CODIGO 

SNIP

NOMBRE PROYECTO

MONTO 

APROBADO  2019 

(RD$)



2. Ejecución Financiera por Programa en el Año 2019

Un aspecto muy relevante en la gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, fue la tendencia a consignar un alto porcentaje de los recursos financieros asignados a la institución, a la conclusión de los proyectos de inversión priorizados en el Plan Operativo Anual (POA) del presente año.

Los recursos asignados al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la ejecución de las metas de producción programadas para el logro de las ejecutorias del año 2019, se presentan en el cuadro siguiente:
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MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA DE SAMANA

279,974,373.00 69,993,593.25 17,498,398.31 4,374,599.58 1,093,649.89

13818

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA BAHORUCO

303,169,708.00 75,792,427.00 18,948,106.75 4,737,026.69 1,184,256.67

13819

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL

31,290,713.00 7,822,678.25 7,822,678.25 7,822,678.25 7,822,678.25

13820

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA PEDERNALES

145,940,992.00 36,485,248.00 36,485,248.00 36,485,248.00 36,485,248.00

13826

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA SANTO DOMINGO

516,626,643.00 129,156,660.75 129,156,660.75 129,156,660.75 129,156,660.75

13827

MEJORAMIENTODELAINFRAESTRUCTURAVIALENLA

PROVINCIA MONTE PLATA

37,848,365.00 9,462,091.25 9,462,091.25 9,462,091.25 9,462,091.25

13828

REPARACIÓNDELDISTRIBUIDORDELKILÓMETRO9DE

LAAVENIDAJOHNF.KENNEDYCONAVENIDALUPERÓN

EN EL DISTRITO NACIONAL

200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

4178

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA,

PROV. MONTE PLATA

240,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

12139

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -

ENTRADABARAHONAPROVINCIASAZUA,BAHORUCOY

BARAHONA 

225,000,000.00 56,250,000.00 14,062,500.00 3,515,625.00 878,906.25

12624

CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN,

PROVINCIA MONTECRISTI

250,000,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00

1er. Trimestre (Enero 

- Marzo)

2do. Trimestre (Abril 

- Junio)

3er. Trimestre (Julio -

Septiembre)

4to. Trimestre 

(Octubre-Diciembre)



CODIGO 

SNIP

NOMBRE PROYECTO

MONTO 

APROBADO  2019 

(RD$)
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RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO

PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ 

200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

12720

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL

PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR

400,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00

13480

CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO

LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA

500,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00

13641

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL

PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA

200,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

13683

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE -

PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA),

PROVINCIA PUERTO PLATA

250,000,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00

13836

RECONSTRUCCIÓNDELACAPADERODADURADELA

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE

650,000,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00

13946

RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA

PROVINCIA SAMANÁ

50,000,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00

14113

REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA -

SABANA LARGA

100,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

13928

RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN

CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA R.D.

1,261,773,658.00 315,443,414.50 315,443,414.50 315,443,414.50 315,443,414.50

6131

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE

LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON

180,000,000.00 78,860,853.63 78,860,853.63 78,860,853.63 78,860,853.63

1er. Trimestre (Enero 

- Marzo)

2do. Trimestre (Abril 

- Junio)

3er. Trimestre (Julio -

Septiembre)

4to. Trimestre 

(Octubre-Diciembre)



CODIGO 

SNIP

NOMBRE PROYECTO

MONTO 

APROBADO  2019 

(RD$)


3. Ejecución Financiera por Producto en el Año 2019

La ejecución financiera por producto con los recursos asignados versus lo ejecutado durante el año 2019, se muestra en el cuadro siguiente:
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REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA

FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO

(FRENTEALAFORTALEZAOZAMA),SANTODOMINGOY

DISTRITO NACIONAL

250,000,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00

13634

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI,

PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ

100,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00

14110

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE

MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL

250,000,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00 62,500,000.00

14111 REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL 40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

13475

REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE -

UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL

40,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

13635

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

125,000,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00

13636

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL

SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO,

MANOGUAYABO

125,000,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00

13637

CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO

DOMINGO ESTE

1,400,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00

1er. Trimestre (Enero 

- Marzo)

2do. Trimestre (Abril 

- Junio)

3er. Trimestre (Julio -

Septiembre)

4to. Trimestre 

(Octubre-Diciembre)



CODIGO 

SNIP

NOMBRE PROYECTO

MONTO 

APROBADO  2019 

(RD$)


	INFORMACIONES DE PRODUCTOS

	PRESUPUESTO FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

	ENERO - NOVIEMBRE 2019

	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1100230053
	Construcción Avenida Circunvalación Baní,  Provincia Peravia
	km
	650,000,000.00
	200,000,000.00

	

	1100280052
	Construcción Circunvalación Azua (1ra. Etapa), Provincia Azua
	km
	750,000,000.00
	137,036,917.58

	

	1100470051
	Construcción Tramo III Avenida Circunvalación Santo Domingo (Prof. Juan Bosch)
	km
	4,000,000,000.00
	3,899,385,527.90

	

	1100490051
	Construcción Avenida Circunvalación San Francisco De Macorís, Provincia Duarte
	km
	700,000,000.00
	37,730,344.82

	 

	1100510051
	Reconstrucción Avenida Ecológica hasta La Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo
	km
	800,000,000.00
	600,113,186.45

	

	1100520051
	Ampliación de las Vías de Acceso de la entrada a Higüey, Municipio Higüey
	km
	100,000,000.00
	86,075,644.90

	

	1100530051
	Rehabilitación Autopista Las Américas (Tramo La Caleta - Boca Chica - Distribuidor Puente Caucedo)
	km
	340,000,000.00
	-

	

	1100540051
	Construcción Avenida del Nuevo Camino
	km
	240,000,000.00
	-

	

	TOTAL PROGRAMA (11)
	RD$7,580,000,000.00 
	RD$4,960,341,621.65 

	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1200070051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Barahona
	km
	278,647,872.00
	350,839,374.13

	

	1200080051
	Mejoramiento Infraestructura Vial,  Provincia Azua
	km
	353,695,862.00
	405,842,611.08

	

	1200090051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia San Cristóbal
	km
	331,874,991.00
	504,986,592.70

	

	1200100051
	Mejoramiento Infraestructura Vial,  Provincia El Seibo
	km
	47,833,145.00
	104,397,804.44

	

	1200010051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Santiago
	km
	630,126,119.00
	817,385,167.20

	

	1200120051
	Mejoramiento Infraestructura Vial,  Provincia San Pedro de Macorís
	km
	122,089,313.00
	212,323,682.39

	

	1200130051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Puerto Plata
	km
	404,318,986.00
	504,059,098.17

	

	1200020051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia La Vega
	km
	286,019,411.00
	171,651,059.54

	

	1200150051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Sánchez Ramírez
	km
	153,262,496.00
	204,246,522.75

	

	1200030051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Montecristi
	km
	8,985,311.00
	108,185,570.87

	

	1200170051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Elías Piña
	km
	68,295,700.00
	128,446,171.00

	

	1200180051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Samaná
	km
	279,974,373.00
	325,667,411.55

	


	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1200040051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Bahoruco
	km
	303,169,708.00
	302,844,830.88

	

	1200200051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Monseñor Nouel
	km
	31,290,713.00
	26,783,549.00

	

	1200210051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Pedernales
	km
	145,940,992.00
	136,245,080.93

	

	1200050051
	Mejoramiento Infraestructura Vial, Provincia Santo Domingo
	km
	516,626,643.00
	729,070,497.02

	

	1200230051
	Mejoramiento Infraestructura Vial,  Provincia Monte Plata
	km
	37,848,365.00
	35,526,435.04

	

	1200060051
	Reparación Distribuidor del Kilómetro 9 de la Avenida John F. Kennedy Con Avenida Luperón 
	km
	200,000,000.00
	28,400,223.74

	

	TOTAL PROGRAMA (12)
	RD$4,200,000,000.00
	RD$5,096,901,682.43 


	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1300050051
	Reconstrucción Carretera Nagua - Puerto Plata, Prov. MTS
	km
	200,000,000.00
	33,793,422.62

	

	1300060051
	Reconst. Carretera Hato Mayor - El Puerto, Provincia Hato Mayor
	km
	400,000,000.00
	190,470,890.74

	

	1300080051
	Const. Carret. Turística Gregorio Luperón, Provincia Puerto Plata
	km
	500,000,000.00
	495,958,366.22

	

	1300090051
	Reconst. Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata
	km
	200,000,000.00
	110,511,758.03

	

	1300110051
	Reconst. Capa de Rodadura de la Aut. Juan Pablo Duarte
	km
	650,000,000.00
	608,516,751.07

	

	1300130051
	Reconstrucción Entrada de Acceso a la Provincia Samaná
	km
	50,000,000.00
	0.00

	

	1300140051
	Reconst. Carret. Guerra-Bayaguana, Prov. Monte Plata
	km
	240,000,000.00
	87,963,824.05

	

	1300150051
	Conservación Carretera Mao - Guayubin, Provincia Montecristi
	km
	250,000,000.00
	243,482,858.66

	

	1300170051
	Const. Carret. Navarrete - Puerto Plata (Tramo Maimón - Puerto Plata), Provincia Puerto Plata
	km
	250,000,000.00
	9,258,574.59

	

	1300180051
	Rehab. Carret. Rancho Arriba - Sabana Larga, Prov. SJO
	km
	100,000,000.00
	40,000,000.00

	

	1300190051
	Reconst. Carret. C/15 De Azua -Entrada Barahona Provincias Azua, Bahoruco y Barahona
	km
	225,000,000.00
	148,461,562.01

	

	TOTAL PROGRAMA (13)
	RD$3,065,000,000.00
	RD$1,968,418,007.99 


	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1400010051
	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación  y  Análisis
	km
	7,161,290.00
	0.00

	

	1400010051
	Construcción de Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en los Municipios Hondo Valle y Juan Santiago, Provincia Elías Piña
	km
	66,838,710.00
	0.00

	

	1400010052
	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación  y  Análisis
	km
	7,161,290.00
	0.00

	

	1400010052
	Construcción de Caminos Vecinales para el Proyecto de Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en el Distrito Municipal Sabaneta, Provincia San Juan
	km
	66,838,710.00
	0.00

	

	1400010053
	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación  y  Análisis
	km
	7,161,290.00
	0.00

	

	1400010053
	Construcción de Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible, Provincia Barahona
	km
	                   66,838,710.00 
	                                     0.00  

	

	1400010054
	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación  y  Análisis
	km
	7,161,290.00
	0.00

	

	

	

	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1400010054
	Const. Caminos Vec. Proyecto Recuperación de la Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en la Sierra de Neyba, Bahoruco
	km
	66,838,710.00
	0.00

	
	
	
	
	

	1400010055
	Est. Ingeniería, Arquitectura, Investigación  y  Análisis
	km
	7,161,290.00
	0.00

	
	
	
	
	

	1400010055
	Const. Caminos Vecinales Proy. Recuperación Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en Los Fríos, El Montazo Arroyo Cano, Los Montacitos, Prov. Azua y San Juan
	km
	66,838,710.00
	0.00

	

	1400010056
	Est. Ingeniería, Arquitectura, Investigación  y  Análisis
	km
	7,161,290.00
	0.00

	

	1400010056
	Const. Caminos Vecinales  Proy. Recuperación Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en Las Canitas, Cuenca Alta de la Presa Sabana Yegua, Padre Las Casas, Provincia Azua
	km
	66,838,710.00
	0.00

	

	1400010057
	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigación  y  Análisis
	km
	7,161,290.00
	0.00

	

	1400010057
	Const. Caminos Vecinales Proy. Recuperación Cobertura Vegetal para el Desarrollo Sostenible en la Sierra de Neyba, Prov. Independencia
	km
	66,838,710.00
	0.00

	

	TOTAL PROGRAMA (14)
	RD$518,000,000.00
	RD$0.00 

	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1500020051
	Construcción del Puente La Mata - Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez
	Ml
	100,000,000.00
	77,428,124.09

	

	1500030051
	Construcción Puente Sobre Rio Inaje y Cruce Las Lanas - Manuel Bueno, Provincia Dajabón
	Ml
	180,000,000.00
	0.00

	

	1500040051
	Rehabilitación Puente Flotante en la Avenida Francisco Caamaño con Avenida Barceló (Frente a la Fortaleza Ozama), Santo Domingo y Distrito Nacional
	Ml
	250,000,000.00
	0.00

	

	1500050051
	Construcción de Puentes Peatonales 
	Ml
	118,750,000.00
	23,750,000.00

	

	1500050052
	Construcción de Puentes para Motocicletas
	Ml
	118,750,000.00
	0.00

	

	1500050053
	Supervisión Construcción Puentes Peatonales 
	Ml
	6,250,000.00
	0.00

	

	1500050054
	Supervisión Construcción de Puentes  para Motocicletas
	Ml
	6,250,000.00
	0.00

	

	1500060051
	Reparación de Puentes a Nivel Nacional
	Ml
	40,000,000.00
	28,814,396.57

	

	TOTAL PROGRAMA (15)
	RD$820,000,000.00 
	RD$129,992,520.66 

	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019  (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1700030051
	Remodelación Campamento Duarte - Universidad Policía Nacional, D.N.
	M²
	40,000,000.00
	0.00

	

	1700050051
	Construcción Edificio de Dos Niveles del Instituto de Cardiología, Santo Domingo
	M²
	125,000,000.00
	0.00

	

	1700060051
	Construcción del Parque  Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), en Hato Nuevo
	M²
	                 125,000,000.00 
	                                                      0.00        

	

	1700070051
	Construcción Palacio de Justicia Santo Domingo Este
	M²
	1,400,000,000.00
	422,581,704.00

	

	1700100051
	Construcción de la Ciudad Esperanza Los Barrancones, Provincia Barahona
	M²
	125,000,000.00
	0.00

	

	1700120051
	Construcción y Reconstrucción Viviendas y Edificaciones Públicas a Nivel Nacional
	M²
	                 510,000,000.00 
	                  318,368,463.85 

	

	1700130051
	Construcción Centro Atención Integral para la Discapacidad CAID- Santo Domingo Este
	M²
	                 150,000,000.00 
	                  121,037,147.91 

	

	1700190051
	Construcción Estaciones de Pasajeros Interurbanas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional
	M²
	                 600,000,000.00 
	                  401,488,494.67 

	

	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	1700500051
	Construcción Apartamento Mesopotamia y Áreas Comerciales (Etapa II) Provincia San Juan 
	M²
	75,000,000.00
	71,132,085.78

	

	1700510051
	Construcción 2da. Etapa Centros Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID), Coordinado con el Despacho de la Primera Dama
	M²
	140,000,000.00
	0.00

	

	TOTAL PROGRAMA (17)
	RD$3,290,000,000.00
	RD$1,334,607,896.21 


	Código Programa / Subprograma
	Nombre de Productos
	Unidad de Medida de Productos
	Meta de Productos

	
	
	
	Meta Programada 2019 (RD$)
	Meta Ejecutada 2019 (RD$)

	2000010051
	Construcción Capacidades y Resiliencia a los Desastres Naturales 
	Ml
	                   45,000,000.00 
	                   44,662,250.19 

	

	2000020052
	Construcción de Viviendas, Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes para Reducir Riesgos de Desastres en el Contexto del Cambio Climático  a Nivel Nacional
	Ml
	                 259,000,000.00 
	                                     -   

	

	TOTAL PROGRAMA (20)
	RD$304,000,000.00 
	RD$44,662,250.19 


4. Ejecución Física y Financiera  por Proyectos de Inversión Año 2019

La ejecución física y financiera de los proyectos de inversión pública a cargo del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año fiscal 2019, de cada una de las metas programadas y ejecutadas con el porcentaje de avance físico y los indicadores más relevantes del año, se presentan en el cuadro siguiente: 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS

BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA

125,000,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00 31,250,000.00

13755

CONSTRUCCIÓNYRECONSTRUCCIÓNDEVIVIENDASY

EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL

510,000,000.00 127,500,000.00 127,500,000.00 127,500,000.00 127,500,000.00

13756

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL

PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.

150,000,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00

13949

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS

INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL

DISTRITO NACIONAL

600,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

13984

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA

MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II)

PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA

75,000,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00

14112

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE

ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS

DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL

DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA

140,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

13201

CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A

LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE

INFRAESTRUCTURASVIALESENLAPROVINCIASANTO

DOMINGO

45,000,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00

13932

MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES

PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL

CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL

NACIONAL

259,000,000.00 64,750,000.00 64,750,000.00 64,750,000.00 64,750,000.00

1er. Trimestre (Enero 

- Marzo)

2do. Trimestre (Abril 

- Junio)

3er. Trimestre (Julio -

Septiembre)

4to. Trimestre 

(Octubre-Diciembre)



CODIGO 

SNIP

NOMBRE PROYECTO

MONTO 

APROBADO  2019 

(RD$)
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Obras (Activos No

Financieros)

Disminución de Pasivos Contratación de Servicios Transferencias Corrientes Servicios Personales Transferencias de Capital Materiales y Suministros

Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles

Series1

RD$13,991,338,133.72 RD$5,616,427,767.76 RD$4,088,725,840.95 RD$4,008,013,147.57 RD$3,830,594,510.42 RD$942,667,314.82 RD$393,231,706.14 RD$156,363,337.55

Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto

Enero- Noviembre 2019

(Fondo 100- RD$)
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LP 32 44% RD$11,002,315,571.83

PE 478 51% RD$12,697,299,316.73

CP 54 5% RD$1,119,161,722.99

CM 22 0% RD$11,316,786.05

CD 14 0.0% RD$844,895.69

100% RD$24,830,938,293.29
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Enero - Noviembre 2019

LP

PE

CP

CM

LP PE CP CM

Series1 32 478 54 22

Series2 RD$11,002,315,571.83 RD$12,697,299,316.73 RD$1,119,161,722.99 RD$11,316,786.05

Procesos Modalidad de Compras

Enero -Noviembre 2019
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Enero - Noviembre 2019

GRANDES EMPRESAS 

(476)

RD$16,570,972,078.45

NO CLASIFICADAS

(224)

RD$8,240,184,160.45

MIPYME (MICRO, 

PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 

(MP)

(24)

RD$19,782,054.39
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5. Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos 

Los ingresos percibidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, por conceptos externos al presupuesto asignado a la institución para la ejecución fiscal del presente año, se describen a continuación: 

a) Ingresos por pagos en las estaciones de peajes como derecho de circulación por las principales carreteras de nuestro país;

b) Ingresos por pagos de impuestos por servicios varios suministrados a la ciudadanía, tales como: 1) Emisión y Renovación de Licencias de Construcción para las edificaciones privadas a nivel nacional; 2) Emisión y Renovación de Licencias de Maestros de Obras de Edificaciones; 3) Pagos por permiso de instalación y construcción de estaciones de gasolina y envasadoras de gas; 4) Pago de inspecciones por etapas de construcción a edificaciones privadas y por inspección final; 5) Pagos por adquisición de los Manuales y Reglamentos Técnicos que regulan el Diseño y Construcción de las obras en el área de la Ingeniería, Arquitectura y ramas afines; 6) Pagos por el derecho de las empresas y/o consorcios a participar en Licitaciones Públicas, entre otros;

c) Ingresos por Captación Directa (Gastos de Inspección de obras en ejecución, Supervisión Programa de Infraestructura Escolar, Servicios de alquiler del Club Recreativo y Cultural del MOPC), etc.    

Con respecto a los ingresos percibidos en el año 2019, por concepto de las recaudaciones en las plazas de peaje gestionadas por la Oficina Coordinadora del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la red vial principal de la República Dominicana-RD-Vial, el  ingreso  recibido  por concepto de pago de peajes de enero a noviembre del año 2019,es de RD$3,953,291,156.69 (Tres Mil Novecientos Cincuenta y Tres Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 69/100), captados en la operación de diez (10)  Estaciones de Peajes.  

En general, durante el año 2019 todas las estaciones experimentaron crecimiento en sus ingresos, alcanzando las recaudaciones un incremento de 11.3% respecto al año 2018, siendo la Estación de Peaje Las Américas, la de mayor valor de ingreso con un 16.6 % del total de los ingresos reportados en el año. El aumento de la movilidad de la población para desarrollar sus actividades, evidencia el comportamiento económico que verificó el país durante el año.

A continuación, se presentan las tarifas vigentes por tipo de vehículo en el año 2019, en las plazas de peajes  gestionadas por RD-Vial:  
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El resumen de los principales ingresos generados por la institución durante al año 2019, se presentan a continuación: 
Pasivos 

El resumen del balance de cuentas por pagar a contratistas de obras y proveedores de bienes y servicios del MOPC, considerando las transacciones (cubicaciones y pagos) realizadas durante el año 2019, y el monto de  las deudas contraídas hasta el 09 de Diciembre del año 2019, se presenta en el cuadro a continuación:


	ANÁLISIS CUENTAS POR PAGAR AL 09/12/2019

	VALORES EN RD$  y US$

	
	
	
	
	
	
	

	Balance por Pagar hasta  31/12/2018
	 
	Transacciones Año 2019
	 
	Balance Total por Pagar al 09/12/2019                                    

	
	 
	Cubicado
	 
	Pagado
	 
	

	RD$8,605,444,003.53
	 
	23,710,996,344.74
	 
	20,296,823,701.74
	 
	RD$12,019,616,646.53

	 

	USD 108,898,586.01
	
	275,339,412.52
	 
	357,581,722.10
	
	USD 26,656,276.43


v. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento de los procedimientos dictados en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, sus modificaciones contenidas en la Ley No. 449‐06 y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto No. 543-12, que viabiliza una gestión transparente de las entidades del Gobierno Central, efectuó durante el año 2019 un total de 600 (Seiscientos) procesos, aplicando las modalidades de Licitación Pública Nacional (LPN), Compras Menores (CM), Compras Directas (CD), Comparación de Precios (CP), Procesos de Emergencia (PE) y Procesos Excepción (PEX) para la adquisición de bienes, servicios y obras, con una inversión ascendente a la suma de RD$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100). 

a. Plan de Compras Publicado Año 2019 

El Plan Anual de Compras y Contrataciones del MOPC correspondiente al año 2019, fue elaborado y publicado, conteniendo las apropiaciones presupuestarias aprobadas, las fuentes de financiamiento, el proceso de compra y contratación previsto, la fecha requerida, los recursos necesarios y los códigos del catálogo de bienes y servicios (CBS) para la ejecución de los mismos.

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para el año 2019, se presenta a continuación:   MODIFICAR PCC PARA EL AÑO 2019

	
DATOS DE CABECERA PACC

	

	MONTO ESTIMADO TOTAL
	
	RD$20,619,094,235.53 

	

	CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS
	
	142

	

	CAPÍTULO 
	
	0211

	

	SUB CAPÍTULO
	
	01

	

	UNIDAD EJECUTORA
	
	0001

	

	UNIDAD DE COMPRA 
	
	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

	

	AÑO FISCAL 
	
	2019

	

	FECHA APROBACIÓN
	
	 

	

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN

	

	BIENES
	
	RD$1,045,672,925.15 

	

	OBRAS
	
	RD$18,690,059,635.00 

	

	SERVICIOS
	
	RD$883,361,675.38 

	

	SERVICIOS: CONSULTORÍA
	
	RD$0.00 

	

	SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
	
	RD$0.00 

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME

	

	MIPYME
	
	RD$146,618,641.29 

	

	MIPYME MUJER
	
	RD$1,338,120.00 

	

	NO MIPYME
	
	RD$20,471,137,474.24 

	

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO

	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
	
	RD$18,200.00 

	

	COMPRAS MENORES
	
	RD$3,655,101.50 

	

	COMPARACIÓN DE PRECIOS
	
	RD$7,096,935,886.87 

	

	LICITACIÓN PÚBLICA
	
	RD$13,429,133,827.16 

	

	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
	
	RD$0.00 

	

	LICITACIÓN RESTRINGIDA
	
	RD$0.00 

	

	SORTEO DE OBRAS
	
	RD$0.00 

	

	EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD 
	
	RD$1,338,120.00 

	

	EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR
	
	RD$0.00 

	

	EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
	
	RD$0.00 

	

	EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN  DE MONUMENTOS HISTÓRICOS
	
	RD$0.00 

	

	EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO
	
	RD$0.00 

	

	EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO
	
	RD$0.00 

	

	EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR
	
	RD$0.00 


vi. Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

a. Plan de Compras y Contrataciones Publicado Vs. Plan de Compras Ejecutado

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para la adquisición de bienes y servicios (incluyendo la construcción de obras) para el año 2019, ascendió a RD$ RD$20,619,094,235.53 (Veinte Mil Seiscientos Diecinueve Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos treinta y Cinco Pesos con 53/100) y el Plan de Compras ejecutado  alcanzó la suma de RD$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100), lo que representa un incremento de un 20.4 % del monto total ejecutado con respecto al planeado.

b. Desviaciones del Plan de Compras 

b.1 Número y Monto de Adquisiciones Planificadas y Ejecutadas

La institución planificó las adquisiciones de bienes y servicios para el año 2019, agrupadas en Ciento Cuarenta y Dos  (142) códigos de catálogos de bienes y servicios con un monto total de RD$20,619,094,235.53 (Veinte Mil Seiscientos Diecinueve Millones Noventa y Cuatro Mil Doscientos treinta y Cinco Pesos con 53/100) y se ejecutaron Seiscientos (600) con los diferentes procedimientos de selección por un valor de RD$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100).
vii. Comisiones de Veeduría Ciudadana

La comisión de veeduría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), creada por el Poder Ejecutivo, sobre la base del Decreto No. 188-14 de fecha 14 de junio de 2014, es una entidad independiente, encargada de observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones que se realizan en dicho ministerio, está integrada por representantes de instituciones de la sociedad civil. 

En el año 2019, no se reportaron procedimientos realizados por la Comisión de Veeduría asignada al MOPC.
viii. Auditorías y Declaraciones Juradas

a. Auditorías

Durante el año 2019, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, institución Rectora del Control y Fiscalización de los Recursos Públicos del Estado Dominicano, llevó a efecto ocho (8) auditorías relativas a la ejecución de los proyectos siguientes:

1. Trabajos varios en las Provincias Santiago y Puerto Plata, Reconstrucción Carretera Don Juan - Las Canas, Construcción Muro de Gaviones sobre el Río Puñal, Reconstrucción de Calles de Jánico -Sajoma, Las Palomas, Las Charcas, Arroyo Hondo-Camino El Limón; 
2. Trabajos varios en las Provincias Hato Mayor y Puerto Plata, Construcción Puente Metálico sobre el Río Chavón, Carretera Sabana de la Mar-Hato Mayor; y en la Provincia Puerto Plata, Construcción de diez (10) Puentes Peatonales en la Comunidad de Río Grande;

3. Trabajos varios Provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, Construcción Puente Cajón La Guiza, Matalarga, El Gato, sobre El Río Cenoví, Construcción Muro de Gaviones en varios puntos críticos de la Carretera San Francisco de Macorís; 

4. Trabajos Varios en las Provincias Puerto Plata, Santiago, Valverde, Montecristi, Construcción de Puente Cajón sobre Rio Bajabonico Arriba - Las Lajas; Construcción de Puente Arroyo Paso del Jobo Tramo Luperón - La Culebra; Reconstrucción Camino Vecinal Villa Isabela; entre otras.
b. Declaraciones Juradas

Las Declaraciones Juradas de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibidas hasta la fecha, han sido publicadas en nuestro Portal de Trasparencia de la institución (www.mopc.gob.do). Todos los funcionarios han sido llamados a realizar las declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, según las Leyes No. 82-79 y No. 311-14 sobre Declaración Juradas de Bienes y de Patrimonio, respectivamente.
Las Declaraciones Juradas recibidas y actualizadas durante el año 2019, se presentan en el cuadro siguiente:
Declaraciones Juradas Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
	Nombre Funcionario 
	 
	Cargos 
	 
	Estado

	Ramón Antonio Pepín Del Rosario 
	
	Ministro
	
	Publicado

	 
	
	 
	
	 

	Euclides Sánchez Almánzar
	
	Viceministro
	
	Publicado

	 
	
	 
	
	 

	Henry  Osvaldo Sarraff
	
	Viceministro
	
	Publicado

	 
	
	 
	
	 

	Enrique Agustín Lied Guerrero
	
	Viceministro
	
	Publicado

	 
	
	 
	
	 

	Carmen Leyda Mora Ramírez
	
	Viceministra
	
	Publicado

	 
	
	 
	
	 

	Pedro Peña Rubio
	
	Viceministro
	
	Pendiente Recepción

	 
	
	 
	
	 

	Domingo Lora Ogando
	
	Director Gral. Administrativo y Financiero
	
	Publicado

	 
	
	 
	
	 

	Carolin I. Agramonte De La Cruz
	
	Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones
	
	Publicado


3. Perspectiva de los Usuarios

i. Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1

En el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) continuó  proporcionando a la población los beneficios del Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1, a través de una plataforma de comunicación o Unidad de Atención Ciudadana a través del Programa de Línea 311 y el portal www.311.gob.do, para recibir las demandas de servicios, también denuncias, quejas o reclamaciones referentes a cualquier entidad o servidor del Gobierno de la República Dominicana, para que las mismas puedan ser canalizadas a los organismos correspondientes.

El sistema cuenta con dos modalidades de servicio: vía telefónica (gratis desde cualquier parte del país) y vía internet (portal www.311.gob.do)

Durante el periodo Enero-Diciembre del año 2019, la Oficina de Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC a través de la Línea 311 de registro de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias ha recibido un total de veintiocho (34) ingresos, de los cuales veintiocho (28) corresponden a quejas, cuatro (4) a denuncias y dos (2) a sugerencias.

Del total de 34 solicitudes recibidas, 27 fueron  respondidas, quedando 7 pendientes de responder. Los siguientes gráficos presenta el resumen de solicitudes recibidas en al año y su estado a la fecha:



[image: image1.png]




ii. Entrada de Servicios en Línea, Simplificación de Trámites, Mejora de Servicios Públicos

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento del compromiso permanente del gobierno con la ciudadanía, continuó durante el año 2019, ofreciendo los servicios de las TIC y Gobierno Electrónico ofreciendo a los ciudadanos  las herramientas siguientes:

· Página web del Ministerio, http://mopc.gob.do/, en la cual se presentan las estadísticas institucionales e informaciones más relevantes de los productos y servicios que ofrece el Ministerio, conteniendo las funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del Ministerio y su incidencia en los bienes y servicios que entrega a la población dominicana.

· Portal digital de paso rápido en los puestos de peaje, a través de la dirección electrónica www.pasorapido.gob.do con funciones adicionales y modernas para los usuarios. Además, incluye el Módulo de Registro de PyMEs Paso Rápido, que permite a las agrupaciones de Pequeñas y Medianas Empresas, las facilidades de adquirir y administrar su paso rápido en los peajes de nuestro país.

· Portal digital de servicios que ofrece la Dirección de Tramitación de Planos, a través de la dirección electrónica http://mopc.gob.do/servicios/direccion-oficina-central-de-tramitacion-de-planos, lo que ha generado mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de varios tipos de procesos, impactando positivamente en la ciudadanía.
· Portal digital de servicios que ofrece la Dirección General de Reglamentos y Sistemas (DGRS), a través de la dirección electrónica http://mopc.gob.do/servicios/direcciónreglamentosysistemas, a través de la cual los usuarios pueden adquirir o descargar los reglamentos técnicos que regulan a nivel nacional el diseño y construcción de las obras en el área de la ingeniería, arquitectura y ramas afines, de forma libre de costo en su versión digital o mediante la compra de ejemplares que se ofrecen en forma física en la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del MOPC, lo cual ha impactado positivamente en los usuarios.

· Geo-portal a través de la dirección electrónica www.mopc.gob.do/geoportal, que permite a la población e interesados en general, visualizar el Sistema de Información Geográfica de la red vial de nuestro país, además, presenta informaciones relativas a la cantidad de kilómetros de carreteras, caminos vecinales, puentes y obras hidráulicas, por categoría y condición actual, ofreciendo otras opciones como medición, georreferenciación e información general de la infraestructura vial existente de la República Dominicana. 

· Portal digital de la Oficina de Ética, Transparencia y Acceso a la Información Pública,  a través de la Dirección Electrónica http://mopc.gob.do/transparencia.

· Aplicación Móvil Repórtalo, donde el usuario puede reportar daños en línea en la Infraestructura Vial desde cualquier punto del país, entre otros.

También el MOPC dispone de cuentas en las redes sociales, Facebook (http://www.facebook.com/mopcrd), Instagram y Twitter (https://twitter.com/MOPCRD). 

En el año 2019, la institución continuó recibiendo visitas de los ciudadanos por los diferentes medios digitales y/o redes disponibles, las cuales se resumen a continuación:


c. Otras Acciones Desarrolladas

i. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030
El MOPC desarrolló en sus ejecutorias durante el año 2019, objetivos acordes a los definidos como sostenibles en la Agenda 2030 de la ONU y los países miembros, adoptando acciones integradas en la optimización de los recursos disponibles, con la implementación de los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible que abarcan el fin a la pobreza, la protección del planeta,  igualdad de género, educación de calidad, justicia e instituciones sólidas ciudades y comunidades sostenibles y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, entre otras. 

Durante el año 2019, el MOPC ejecutó las políticas y los programas necesarios para alcanzar los ODS a nivel global que contribuyan al cambio y a mejorar la calidad de vida para todos, siendo los más relevantes: a) Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación de Carreteras, Calles, Avenidas, Caminos Vecinales; b) Construcción y Reconstrucción de Puentes; c) Canalización de Ríos y Cañadas; d) Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas; e) Construcción y Reparación de Viviendas en condiciones deplorables; f) Obras Varias para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras ante la ocurrencia de fenómenos atmosféricos, entre otros; los cuales han beneficiado una población objetivo aproximada de 5.9 millones de personas, impactando favorablemente la construcción de infraestructuras resilientes, asentamientos humanos adecuados y seguros, el saneamiento ambiental, la reducción de enfermedades, entre otros.

ii. Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

1. Género

Las ejecutorias del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, promovieron la construcción de una cultura de igualdad y equidad de género; además, procurando una participación igualitaria en la ejecución de sorteos y procesos de licitaciones para la ejecución de las obras públicas a nivel nacional y en la captación de personal para optar por empleos en el plano institucional, con la creación de mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin ningún tipo de discriminación. 

Durante el año 2019, en el MOPC se ejecutaron varias actividades del programa de Sensibilización de Equidad de Género y temas asociados. Estas actividades se efectuaron en fechas que se asociaban a los temas elegidos para darle un repunte y realce a las mismas, con una participación de 771 empleados; entre las cuales se destacan: a) Mujeres en la construcción; b) Empoderarse de la Lactancia Materna; c) Construyendo una vía para la detención del cáncer de mama; entre otras.

2. Sostenibilidad Ambiental 

Los proyectos de inversión que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cumplen con las normas que establece la Ley No. 64-00, referente a la Conservación, Mejoramiento y Restauración del Medio Ambiente y Recursos Naturales, asegurando un uso sostenible. De esta forma, antes de iniciar la ejecución de los proyectos de inversión, se gestionan los permisos o licencias ambientales correspondientes, para establecer los impactos negativos a mitigar durante el proceso constructivo de las obras.

En el año 2019, en el MOPC se adoptaron medidas para combatir el cambio climático y sus efectos, fortaleciendo la resiliencia ante la posibilidad de una catástrofe. Se ejecutaron varias obras  de canalización de ríos, protección de taludes de puentes y carreteras y continúan en ejecución obras destinadas a reducir la vulnerabilidad y los impactos negativos en el cambio climático. 

3. Cohesión Territorial 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), desarrolla durante el año 2019, proyectos de construcción de nuevos ejes viales, tales como: Construcción de la Avenida de Circunvalación de Azua, Construcción del Tramo III de la Avenida de Circunvalación Santo Domingo (Juan Bosch), Construcción de la Avenida de Circunvalación San Juan y Prolongación Circunvalación Sur de Santiago, etc., proporcionando cohesión territorial al aumentar la movilidad y reducir el tiempo de recorrido entre las regiones enlazadas, generando las condiciones favorables para el intercambio comercial de forma segura, rápida y confortable, reduciendo los costos operacionales de los vehículos, el tiempo de viaje, el número de accidentes y los impactos ambientales negativos.

4. Participación en Políticas Públicas

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2019, continuó participando en la implementación de políticas públicas interinstitucionales, entre las cuales se destacan la ejecución de los planes siguientes:

· Programa de Protección y Asistencia Vial en los principales corredores urbanos y vías principales interurbanas, conjuntamente con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT);

· Plan de Seguridad Ciudadana con la Comisión Policial del MOPC (COMIPOL) en coordinación con el Ministerio de Defensa (MIDEF);

· Sistema Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad 911 con las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Policía Nacional, INDOTEL, OPTIC, Liga Municipal, Defensa Civil, Dominicana GOB; 

· Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales en coordinación con otros organismos de emergencias, tales como: Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Defensa Civil, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Oficinal Nacional de Meteorología (ONAMET), entre otras.

· Sistema Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el sistema de Gobierno Electrónico en coordinación de las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, OPTIC y todas las instituciones gubernamentales; 
· Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), instrumento para controlar y evaluar las acciones desarrolladas por las instituciones gubernamentales involucradas, actualmente proporciona seguimiento a 285 metas con 423 indicadores que integran las obras gestionadas por el Gobierno Dominicano.

· Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP),  proceso de evaluación del desempeño por competencias establecido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para las instituciones gubernamentales.
· Plan de Infraestructura Escolar a nivel nacional en coordinación con el Ministerio de Educación (MINERD);

· Participación en Planes de construcción y reparación de viviendas en proyectos especiales  en coordinación con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI);
· Medidas de Control Medio-Ambientales, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARENA);

· Plan de Mejora de la infraestructura vial de zonas turísticas en toda la geografía nacional, en coordinación con el Ministerio de Turismo (MITUR) y los Ayuntamientos Municipales;

· Participación en la ejecución de la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e internacional, tránsito y seguridad vial conjuntamente con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT); entre otras.

5.  Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2019

Durante el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  (MOPC),  continuó sus ejecutorias en el desarrollo de políticas del subsector transporte  terrestre  que impacten favorablemente a los usuarios recurrentes del subsector infraestructura vial. Entre las medidas de políticas sectoriales implementadas por la institución en el año en curso, se destacan:

a.1) Mejora progresiva de la red vial pavimentada urbana e interurbana y apoyo al mantenimiento de la red terciaria, específicamente a carreteras locales y caminos vecinales, fortaleciendo la multimodalidad en el sistema de transporte, a través de la aplicación de la logística pertinente.

a.2) Fortalecer la accesibilidad territorial, básicamente en los centros rurales y urbanos estratégicos para el desarrollo y seguridad de los usuarios.

a.3) Mejorar la movilidad urbana, con el incremento de la oferta vial en los centros urbanos de las principales ciudades del país.

a.4) Sostenibilidad e incremento de la seguridad personal y vial en los corredores Urbanos y Rurales que opera la  Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del MOPC.

a.5) Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales. 

En lo relativo a la mejora progresiva de la red vial, durante el año 2019, se concluyeron  proyectos viales de gran trascendencia nacional para el desarrollo de los sectores turismo, transporte, agropecuaria e industrial, contribuyendo con la intervención de aproximadamente 5,206 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales a proporcionar beneficios a los usuarios, tales como: reducción de los costos de operación vehicular, tiempo de viaje, contaminación ambiental, así como el número de accidentes e incremento de la seguridad y el confort en el desplazamiento por las vías, lo que representa un impulso económico de las zonas por donde atraviesan las vías y por ende una mejora de la calidad de vida de los residentes en la zona de influencia de las obras. 

También, el MOPC en el año 2019 continuó la ejecución de obras estratégicas para el incremento de la movilidad en los centros urbanos de las principales ciudades del país, las cuales contribuyen a disminuir la congestión del tráfico y los costos de transporte y mercancías, entre las cuales se destacan: 

a) Construcción Circunvalación Santo Domingo (Tramo III), con una longitud de 26.0 km (desde el Cruce de Punta Villa Mella hasta la Autopista del Nordeste), Provincia Santo Domingo, con un 90 % de avance físico;

b) Construcción Circunvalación Sur de Azua, con una longitud de 13.0 km ( desde la entrada de la ciudad de Azua (Tortuguero) hasta la salida de la ciudad (después de Los Jovillos), Provincia Azua, con un 75 % de avance físico;  

c) Construcción Circunvalación Sur-Norte de San Juan, con una longitud de 2.3 km ( desde la Circunvalación Sur de San Juan hasta enlazar con la Circunvalación Norte de San Juan), Provincia San Juan de la Maguana, con un 100 % de avance físico;

d) Construcción Circunvalación Sur de San Francisco de Macorís, con una longitud de 11.0 km, Tramo I(desde el km 0 de la Avenida Presidente Antonio Guzmán  hasta el Cruce Carretera San Francisco de Macorís-Pimentel), Provincia Duarte, con un 5% de avance físico;

e) Construcción 
Prolongación Circunvalación Santiago con una longitud de 6.0 km ( desde Autopista Joaquín Balaguer en el Distribuidor de la Circunvalación Norte  hasta el sector Cienfuegos) Provincia Santiago,  con un 75% de avance físico;

f) Construcción de la Avenida de Circunvalación Sur de Baní, con una longitud de 19.0 km (desde la entrada a la ciudad de Bani (Paya) hasta la salida (Sombrero) Provincia Peravia,  con un 5% de avance físico;
g) Construcción Avenida Expreso Nuevo Camino (Prof. Juan Bosch), Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, con una longitud de 7.0 km (desde el Distribuidor Los Alcarrizos en la Circunvalación Santo Domingo hasta el Cruce con la Autopista Duarte), Provincia Santo Domingo,  con un 7% de avance físico;

h) Construcción Terminales Interurbanas de Pasajeros Este, Mamá Tingó y Cibao, Provincia Santo  Domingo,  con un 15% de avance físico;  entre otras.

El Programa de Asistencia y Seguridad vial de los usuarios en las principales vías del país, continúa siendo uno de los servicios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que mayor impacto ha causado en la ciudadanía, al atender a la fecha aproximadamente 1,975,518 asistencias viales en todo el territorio nacional, de las cuales corresponden al año 2019, unas 465,796 asistencias por diferentes causas. 
En la evaluación de vulnerabilidad y riesgos de las infraestructuras vial y de edificaciones ante la ocurrencia de fenómenos naturales, el MOPC continuó implementando en el año 2019, las políticas sectoriales necesarias para proveer acciones oportunas a corto y mediano plazo que permitan disminuir los efectos de posibles daños en la población afectada. Entre las acciones implementadas, se destacan las siguientes:

a) Asistencia continúa a los refugiados desde su permanencia en los refugios hasta el regreso de los desplazados a su hogar;
b) Identificación de los puntos críticos en las vías;
c) Desvíos temporales, aplicación de medidas de seguridad, señalización adecuada y remoción de materiales. Restauración del paso definitivo;
d) Saneamiento y restablecimiento del sistema de drenaje;

e) Colocación de sacos, muros u otros  dispositivos que operen como barreras temporales;
f) Sustitución y/o reforzamiento de los muros de contención;
g)  Limpieza de alcantarilla, relleno y compactación en aproche y construcción de alcantarilla cajón;
h) Canalización de ríos y rellenos compactados en aproches de puentes;
i) Identificar y mitigar  los  impactos negativos  al medio ambiente provocados  por los desastres naturales (erosión de los suelos,  contaminación  de las aguas y afectación de la capa vegetal); 
j) Reparación y/o construcción (en caso de daños irreparables) de viviendas vulnerables, hospitales, escuelas, destacamentos, iglesias y oficinas gubernamentales afectadas por los desastres naturales; entre otras.
Las principales medidas de políticas sectoriales implementadas en la institución durante el periodo Enero - Diciembre 2019, se presentan en el cuadro siguiente:




6. Proyectos de Fortalecimiento Institucional

Durante el año 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desarrolló importantes proyectos de fortalecimiento institucional, entre los cuales se destacan los siguientes:

a.  Formulación Sistema Estadístico Sectorial

En el año 2019, se continuaron las labores para la creación del Sistema Estadístico Sectorial bajo las normativas regionales e internacionales existentes. En este sentido, se realizaron las siguientes actividades: a) levantamiento del 100% de las informaciones; b) directorio de productores del MOPC; c) informe de producción estadística del MOPC (diagnóstico y propuesta perfiles de mejora).

b. Evaluación Anual 5S

Durante el año 2019, el MOPC realizó la segunda jornada de evaluaciones aplicando la metodología de las 5'S, la cual permite la organización y sistematización de los procesos a través del tiempo, facilitando las operaciones, reduciendo pérdidas de material y optimizando el tiempo empleado en las tareas, obteniendo un resultado promedio de 81 puntos, reflejando esta puntuación un proceso de mejora e el MOPC por la aplicación de esta herramienta de calidad.

III. GESTIÓN INTERNA
a. Desempeño Financiero
1. Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública   

El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) del MOPC para el cuatrienio  2017-2020, constituye la herramienta de priorización de los proyectos de inversión pública en función de la programación de recursos y tomando en consideración los techos presupuestarios definidos para la institución para cada ejercicio fiscal del periodo vigente. 

La estructuración del PNPIP del MOPC para el periodo 2017-2020, contempló la inversión requerida para llevar a efecto los programas y servicios que ofrece la institución en infraestructura física del sub-sector transporte terrestre y de edificaciones, integrando las obras priorizadas de acuerdo a las necesidades de la población, alineadas con el Plan de Gobierno del Presidente Constitucional Lic. Danilo Medina Sánchez y las Metas Presidenciales, relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030, tomando como referencia el marco legal para el sistema de planificación de la gestión pública del país.

La institución logró un significativo avance en el desarrollo de las acciones programadas en el PNPIP (2017-2020) correspondiente al año 2019, con una inversión total en obras y servicios por valor de RD$13,991,338,133.72 (Trece Mil Novecientos Noventa y Un Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 72/100), incluyendo las obras programadas en el Plan Operativo Anual (POA) del MOPC para el año 2019 en cumplimiento de su compromiso con la nación y contribuyendo al logro de las metas trazadas por la institución.

El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del MOPC,  es el instrumento base para la preparación del Plan Nacional Plurianual del Sector Publico (PNPSP) y para la preparación de los Planes Estratégicos, Planes Sectoriales y Planes Institucionales, detallados a continuación:

2. Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019,  integró los objetivos planteados por la institución sobre la base de la política presupuestaria anual, canalizando los recursos en coordinación con la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), con una producción planeada en el área de vialidad de aproximadamente 5,207 kilómetros, de los cuales se intervinieron 4,806 kilómetros de la infraestructura vial del país, lo que representa el 92% de la longitud total planeada, identificándose estas funciones en forma precisa  con el Eje Estratégico No. 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. 

Mientras que en el área de edificaciones, el MOPC programó en el POA 2019, aproximadamente 180,658 m², con una intervención de aproximadamente 106,332 m² de edificaciones a nivel nacional, lo que representa el 59% de la meta planificada, identificándose estas funciones en forma precisa  con el Eje Estratégico No. 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030; además, se efectuaron actividades de Diseño y Supervisión de las obras  incluidas en el Programa Nacional de Infraestructura Escolar, con la terminación de 1,113 aulas construidas y rehabilitadas para una obtención de la producción planeada de un 49%.

El comportamiento de la producción generada por las obras realizadas en el año 2019, presenta los beneficiarios cuantificados en aproximadamente 5.9 millones de personas, generando unos 57,267 empleos directos y 28,676 indirectos, lo cual ha impactado significativamente en los residentes del área de influencia de las obras realizadas y en los usuarios de las mismas. 
La matriz del Plan Operativo Anual (POA) del Ministerio correspondiente al año 2019, se presenta a continuación:











3. Análisis del Cumplimiento del Plan Operativo Anual

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al año 2019, integró un total de cincuenta y seis (56) productos específicos, de los cuales concluyeron veintidós (22)  proyectos, lo que representa un cumplimiento integral aproximado de un 39% con respecto a lo planeado.

Con relación a la producción generada en el subsector transporte terrestre, correspondiente a la mejora de la red vial a nivel nacional, se incluyeron en el POA del MOPC del año 2019,  cuarenta y cuatro (44) proyectos de Construcción, Reconstrucción y Conservación, de los cuales se concluyeron veinte (20) proyectos viales, para un cumplimiento de la meta de un 45% con respecto a lo planeado.   

3.1 Proyectos del POA concluidos en el año 2019

3.1.1 Construcción, Reconstrucción y Rehabilitación de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales

a. Reconstrucción Carretera Hato Mayor – Yerba Buena, Provincia Hato Mayor, con una longitud de 5.80 km, un valor presupuestado de RD$225,225,563.06 (Doscientos Veinticinco Millones Doscientos Veinticinco  Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos con 06/100);

 

b. Reconstrucción Carretera Bejucal – Guineo García, Provincia La Altagracia, con una longitud de 5.88 km, un valor presupuestado de RD$97,597,602.03 (Noventa y Siete Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Seiscientos Dos Pesos con 03/100);

c. Terminación Reconstrucción Carretera Manabao - La Ciénega, Provincia La Vega, con una longitud de 11.50 km, un valor presupuestado de  RD$1,171,779,479.09 (Mil Ciento Setenta y Un  Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos con 09/100);

d. Terminación Reconstrucción Carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor, con una longitud de 40.45 km, un valor presupuestado de RD$772,057,118.80 (Setecientos Setenta y Dos  Millones Cincuenta y Siete Mil Ciento Dieciocho Pesos con 80/100);

e. Terminación Reconstrucción Carretera Copey – Agrario - Caño Blanco, Provincia Montecristi, con una longitud de 21.0 km, un valor presupuestado de RD$161,135,675.89 (Ciento Sesenta y Un Millones Ciento Treinta y Siete;

f. Terminación Reconstrucción Carreteras Navarrete-Esperanza, Mao-Esperanza, Esperanza-Cruce de Guayacanes, Monción-El Rubio, Los Quemados-Cacique- Monción, y La Caída de Mao-Cruce de Manga, en las Provincias Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi, con una longitud de 96.0 km;
g. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia Barahona, incluye varias obras viales con una longitud de 230.71 km, un valor presupuestado de RD$315,964,000.00 (Trescientos Quince Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos con 00/100);

h. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia San Cristóbal, incluye varias obras viales con una longitud de 351.50 km, un valor presupuestado de  RD$1,101,082,018.25 (Mil Ciento Un Millones Ochenta y Dos Mil Dieciocho Pesos con 25/100);

i. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia San Pedro de Macorís, incluye varias obras viales con una longitud de 273.62 km, un valor presupuestado de RD$594,893,288.36 (Quinientos Noventa y Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos con 36/100);

j. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia Elías Piña, incluye varias obras viales con una longitud de 121.15 km, un valor presupuestado de  RD$787,501,081.49 (Setecientos Ochenta y Siete Millones Quinientos Un Mil Ochenta y Un  Pesos con 49/100);

k. Mejoramiento de la Infraestructura Vial, Provincia
 Sánchez Ramírez,  incluye varias obras viales con una longitud de 266.09 km, un valor presupuestado de RD$545,958,514.24 (Quinientos Cuarenta y Cinco  Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Catorce Pesos con 24/100);

l. Reconstrucción Camino Vecinal El Naranjito - Cabeza de Toro - Las Garitas, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de  4.00 km, un valor presupuestado de RD$132,196,011.34 (Ciento Treinta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Once Pesos con 34/100);

m. Reconstrucción Camino Vecinal Palmilla - Monte Rojo, Tramo I, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de  4.00 km, un valor presupuestado de RD$133,853,316.05 (Ciento Treinta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Dieciséis Pesos con 05/100);

n. Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático  a Nivel Nacional, con un valor presupuestado de  RD$259,000,000.00 (Doscientos Cincuenta y Nueve  Millones de Pesos con 00/100);

o. Construcción  Puente Cotuí - La Mata, Provincia Sánchez Ramírez, con una longitud de 0.28 km, un valor presupuestado de RD$448,664,914.18 (Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Catorce Pesos con 18/100); entre otros.

3.2 Mantenimiento  de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales

En el componente mantenimiento vial (preventivo y correctivo), se intervinieron alrededor de 2,775 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales, cuyas labores se distribuyeron de la manera siguiente: 

3.2.1 Rehabilitación de Carpeta Asfáltica y Bacheo en las principales carreteras del país
· Autopista 06 de Noviembre, Región Sur,

· Autopista del Coral, Región Este,

· Carretera Sánchez, Región Sur, 
· Carretera Higüey – Miches, Región Este,

· Boulevard Juan Dolio, Región Este,

· Circunvalación Norte de Santiago, Región Norte,

· Avenida Presidente Antonio Guzmán, Región Norte, 

· Autovía del Este,  Región Este, 

· Entre otras.

3.2.2 Mantenimiento Rutinario en Corredores Urbanos del Distrito Nacional y Santo Domingo (construcción badenes, imbornales, aceras y contenes, etc.)
·  Operativo Avenida Jacobo Majluta, Municipio Santo Domingo Norte;

· Operativo Avenida Expreso V Centenario, Distrito Nacional;

· Operativo Avenida Cayetano Germosén, Distrito Nacional;

· Operativo en la Ruta Presidencial, Distrito Nacional;

· Operativo en las vías de acceso al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional;

· Operativo en la Avenida Lope de Vega, Distrito Nacional;

· Operativo en calles del Sector Piantini, Distrito Nacional;

· Operativo en las calles del Sector Los Alcarrizos, Municipio Santo Domingo Norte;

· Operativo en Avenida  27 de Febrero, Distrito Nacional;

· Operativo en Avenida Anacaona, Distrito Nacional;

· Operativo en calles del Ensanche Naco, Distrito Nacional;

· Operativo en calles del sector Bella Vista, Distrito Nacional;

· Operativo en calles del Sector El Vergel, Distrito Nacional;

· Operativo en Autopista  30 de Mayo, Distrito Nacional;

· Entre otras.
3.2.2.1 Rehabilitación áreas de estacionamientos
· Construcción de Acceso en Parqueos de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Provincia Barahona; 

· Construcción áreas de parqueos del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Municipio Santo Domingo Este;

· Construcción áreas de parqueos Biblioteca en Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís; 

· Entre otras.
3.2.2.2 Trabajos de Paisajismo en carreteras a nivel nacional

· Intervención de 259,694 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la Autopista 6 de Noviembre con Circunvalación Santo Domingo, Municipio Haina, Provincia San Cristóbal;

· Intervención de 185,099 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la Carretera Sánchez con Circunvalación Santo Domingo, Municipio Haina, Provincia San Cristóbal;

· Intervención de 217,810 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la Circunvalación Santo Domingo con Autopista Duarte, Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo;

· Intervención de 34,124 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en la entrada al Merca Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo;

· Intervención de 38,304 m² de trabajos de paisajismo en Distribuidor de Tráfico, ubicado en  la Autopista Las Américas, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;

· Intervención de 85,910 m² de trabajos de paisajismo en el Municipio de Pedro Santana, Provincia San Pedro de Macorís;

· Intervención de 10,494 m² de trabajos de paisajismo en operativos en la ciudad de Barahona, Provincia Barahona; 

· Entre otras.

3.2.2.3 Construcción y Rehabilitación de Puentes y Obras Hidráulicas

· Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones,  Provincia María Trinidad Sánchez, por un valor presupuestado de RD$96,790,858.18 (Noventa y Seis Millones Setecientos Noventa Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos con 18/100);
· Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones, Provincia Sánchez Ramírez, por un valor presupuestado de RD$21,819,491.66 (Veintiún Millones Ochocientos Diecinueve  Mil Cuatrocientos Noventa y Un Pesos con 66/10);
· Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones,  Provincia La Altagracia, por un valor presupuestado de RD$19,596,094.20 (Diecinueve Millones Quinientos Noventa y Seis  Mil  Noventa y Cuatro Pesos con 20/100);
· Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones,  Provincia La Vega, por un valor presupuestado de RD$15,806,305.98 (Quince Millones Ochocientos Seis  Mil  Trescientos Cinco Pesos con 98/100);
· Trabajos varios de canalización, encaches y muros de gaviones,  Provincias Santiago y Puerto Plata, por un valor presupuestado de RD$95,841,883.66 (Noventa y Cinco Millones Ochocientos Cuarenta y Un  Mil  Ochocientos Ochenta y Tres Pesos con 66/100); entre otros.

Además, se realizaron labores de Reparación y Reposición de Barandas de Hormigón en los puentes siguientes: a) Reconstrucción Barandas de Hormigón Puente Hatillo, Provincia Azua; b) Reconstrucción Barandas de Hormigón Puente sobre el Río Yuna, Autopista Duarte, Provincia Monseñor Nouel; c) Reposición de Barandas Puente El Pontón, Provincia La Vega; d) Reconstrucción Barandas de Hormigón Puente sobre el Río Maimón, Provincia Monseñor Nouel; e)Colocación de Pilotillos, Puentes El Cajuilito y Puente sobre el Río Nigua, Autopista 6 de Noviembre, Provincia San Cristóbal; f)

En el año 2019, también se ejecutaron labores de mantenimiento rutinario, desarrollándose las actividades siguientes: a) Encachado de Muros de Gaviones; b) Control de Vegetación y Corte de Malezas; c) Limpieza de Muros tipo New Jersey, en las principales carreteras del país; d) limpieza de imbornales en zonas urbanas del Gran Santo Domingo; e) eliminación de desechos sólidos y de vertederos improvisados, entre otras.

3.2.2.4 Señalización Vial a nivel nacional

En el Año 2019, el MOPC efectuó trabajos de señalización vial en 7,887 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, a fin de establecer controles y mejoras en las vías para una operación segura y eficiente de los usuarios, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030. También el Plan Nacional de Señalización Vial realizó la colocación de reductores de velocidad (estoperoles), delineadores de piso y de corona y señales de guía para la circulación en horas nocturnas “ojos de gato” en las principales calles y avenidas construidas, rehabilitadas y mantenidas por el Ministerio en toda la geografía nacional, destacándose las obras siguientes:
· Señalización Horizontal y Vertical Puesto Interagencial Copey, Provincia Montecristi;

· Señalización Horizontal y Vertical Centro Municipio de San Juan, Provincia  San Juan;

· Señalización Horizontal Carretera Jaibón-La Caya, Municipio Laguna Salada, Provincia Montecristi;  

· Remozamiento tramo para recorrido de los 10k, Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE), Gran Santo Domingo;



· Señalización Horizontal Acceso balneario del Rio Soco, Provincia  San Pedro de Macorís;

· Señalización Horizontal Acceso Escuela Matanza, Provincia Santiago;


· Señalización Horizontal tramo de la  carretera Hato Mayor- Cruce de Manabao, Provincia Hato Mayor; 

· Señalización Horizontal en Estaciones de Peaje Coral I y II, Provincia La Romana;

· Señalización Horizontal Base Aérea San Isidro. Municipio Domingo Este;

· Señalización Puesto Interagencial Enriquillo, Provincia Barahona;

· Colocación de Reductores en el acceso al Hospital de la Mujer, Provincia Barahona;

· Señalización Puente Flotante, Gran Santo Domingo;

· Señalización Horizontal Iglesia Santa Lucia, Provincia Hato Mayor; 

· Señalización Calle Duarte, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo;

· Entre otras.

3.2.2.5 Mantenimiento de Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, continuó desarrollando de forma continua los operativos de mantenimiento de las infraestructuras de los Túneles, Elevados y Pasos a Desnivel del Gran Santo Domingo, con una inversión aproximada de RD$20,664,850.00 (Veinte Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta Pesos con 00/100), cuyos trabajos incluyen limpieza integral de las estructuras de los muros tipo New Jersey con camiones-cisternas, además, colocación de las  placas reflectivas, señales verticales y horizontales, pintura de los componentes, control de maleza en el entorno, correcciones en el sistema eléctrico y reposiciones de luminarias, entre otros. A continuación, se resumen las infraestructuras intervenidas en el presente año: 
· Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Ortega y Gasset, Distrito Nacional;

· Paso a Desnivel Av. John F. Kennedy con Av. Lope De Vega y Av. Tiradentes, Distrito Nacional; 

· Elevado   Av. John F. Kennedy con Av. Abraham Lincoln,  Distrito Nacional;

· Elevado Av. John F. Kennedy con Av. Winston Churchill,  Distrito Nacional;

· Elevado Av. John F. Kennedy con Calle Dr. Defilló, Distrito Nacional;

· Elevado John F. Kennedy Con Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional; Elevado  V Centenario con Av. Juan Pablo Duarte, Distrito Nacional;

· Paso a Desnivel Av. 27 de Febrero con Av. Máximo Gómez, Distrito Nacional;

· Túnel Av. 27 de Febrero con Av. Winston Churchill,  Distrito Nacional;

· Túnel Av. 27 de Febrero con Av. Abraham Lincoln,  Distrito Nacional;

· Paso a Desnivel Av. Núñez de Cáceres con Autopista. 30 de Mayo, Distrito Nacional;

· Elevado Av. Gregorio Luperón con Autopista 30 de Mayo, Distrito Nacional

· Paso a Desnivel Av. Reyes Católicos con Av. Del Zoológico

· Puente flotante : resane y aplicación de pintura en muros new jersey y barandas, Distrito Nacional;

· Elevado Autopista Las Américas Ruta 66, Provincia Santo Domingo;

· Paso a Desnivel Av. Konrad Adenauer ( Av. Charles de Gaulle) con Av. Hermanas Mirabal, Santo Domingo Este; 

· Elevado Ave. Charles de Gaulle con Carretera Mella,  Santo Domingo Este;

· Túnel Av. Núñez de Cáceres, Distrito Nacional;

· Elevado Acceso a Los Alcarrizos Autopista Duarte, Provincia Santo Domingo;

· Entre otros.
3.2.3 Construcción y Reparación Obras de Edificaciones

En el aspecto de las obras de edificaciones programadas en el Plan Operativo Anual  (POA) del MOPC del año 2019, para la construcción y reparación de edificaciones públicas, se ejecutaron aproximadamente 106,332 m², lo que representa un cumplimiento de la meta de un 59% ejecutado con respecto a lo planeado. Entre las principales obras de edificaciones terminadas, se destacan: 

· Construcción de Iglesia y Doce (12) Locales Comerciales en Vista del Rio, Provincia San Juan, con un área aproximada de 1,248 m², un valor presupuestado de RD$24,969,204.46 (Veinticuatro Millones Novecientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Cuatro Pesos  con 00/100);

· Construcción Centro Comunal en Vista del Rio, Provincia San Juan,
con un área aproximada de 294.00 m², un valor presupuestado de RD$19,993,513.24 (Diecinueve Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Quinientos Trece Pesos  con 24/100);

·  Construcción varios lotes del Proyecto Habitacional Revitalización Urbana Residencial Vista del Río, ubicado en el sector La Mesopotamia, municipio San Juan de la Maguana, con un valor presupuestado de aproximadamente RD$670,346,937.95 (Seiscientos Setenta Millones Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos con 95/100);


· Entre otras.
4. Avances en el PNPSP y en la END

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el periodo 2017-2020, incluye la ejecución de importantes proyectos que llevó a efecto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC, conforme al PNPSP que alinea todas las instituciones del sector público a las metas presidenciales con la visión y propósitos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, instrumento que establece el horizonte de desarrollo como país en el largo plazo y traza acciones generales para alcanzar las metas programadas.

Las acciones desarrollados por el MOPC en el Año 2019, se vinculan con el logro de los objetivos de los cuatro (4) ejes estratégicos, destacándose el mayor porcentaje de los proyectos priorizados en los ejes 2, 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.  Dentro de los bienes y servicios ofrecidos por el MOPC durante el cuatrienio, se destacan el mejoramiento de una red vial rehabilitada, ampliada y con mayor capacidad, haciendo más eficiente los costos de transporte y mejorando la competitividad de los bienes transportados; además de proporcionar una infraestructura de edificaciones públicas adecuada, moderna  y segura, los cuales son los cimientos que impulsan el sector económico del país, contribuyendo además a fomentar el comercio local e internacional.

En el año 2019, el MOPC logró un avance significativo en las obras contempladas en  el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP), de acuerdo a la línea base establecida para el cuatrienio 2017-2020 en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) con resultados tangibles de las metas alcanzadas, presentando mayores porcentajes de avance la Reconstrucción y Asfaltado de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales, como se muestra en el cuadro  siguiente:

	OBJETIVO ESPECIFÍCIO DE LA END 2030 A LA QUE APUNTA LA PRODUCCIÓN DEL MOPC

	Enero - Noviembre 2019

	PRODUCCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	LÍNEA BASE
	RESULTADOS METAS LOGRADAS (2017-2020)
	PORCENTAJE (%) DE AVANCE

	 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
	Km
	493.0
	80.6
	16.35%

	 

	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS    
	Km
	5,514.0
	4,585.9
	83.17%

	 

	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES
	Km
	8,600.0
	2,760.5
	32.10%

	 

	 RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS
	Km
	4,866.0
	7,805.8
	160.41%

	 

	PUENTES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS
	Ml
	15,600.0
	4,712.9
	30.21%

	 

	SEÑALIZACIÓN VIAL 
	Km
	16,500.0
	20,504.6
	124.27%

	 

	 CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE RÍOS Y CAÑADAS
	Ml
	21,000.0
	15,085.6
	72%

	 

	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES VARIAS
	M²
	352,000.0
	180,657.7
	51.32%

	 

	 AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS Y SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
	Número
	7,435.00
	6,269.00
	84.32%


En el cuadro siguiente, se presenta un resumen de los principales productos generados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el Año 2019.

	CANTIDAD DE PRODUCTOS PRINCIPALES TERMINADOS POR EL

        MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

	                                        ENERO - NOVIEMBRE 2019

	PRODUCCIÓN
	 
	UNIDAD DE MEDIDA
	 
	CANT.
	 
	EMPLEOS
	 
	BENEFICIARIOS

	
	 
	
	 
	
	 
	DIRECTOS
	INDIRECTOS
	 
	DIRECTOS
	INDIRECTOS

	Construcción  Carreteras
	 
	Km
	 
	24.6
	 
	332
	166
	 
	149,837
	224,756

	Reconstrucción Mantenimiento Carreteras    
	 
	Km
	 
	2,273.8
	 
	17,428
	8,714
	 
	660,015
	990,022

	Reconstrucción y Mantenimiento Caminos Vecinales
	 
	Km
	 
	680.6
	 
	2,175
	1,087
	 
	26,395
	138,845

	Reconstrucción y Asfaltado De Calles y Avenidas
	 
	Km
	 
	1,814.8
	 
	15,192
	7,596
	 
	653,040
	979,560

	Puentes Construidos y Rehabilitados
	 
	Ml
	 
	227.9
	 
	71
	36
	 
	72,313
	108,470

	Señalización Vial 
	 
	Km
	 
	7,887.6
	 
	3,707
	1,854
	 
	2,823,417
	4,464,344

	 Construcción Muros de Gaviones y Canalización de Ríos y Cañadas
	 
	Ml
	 
	7,125.6
	 
	2,229
	1,115
	 
	754,688
	1,132,031

	Construcción y Reparación Edificaciones
	 
	M²
	 
	180,657.7
	 
	15,816
	7,908
	 
	699,029
	1,048,543

	diseño y supervisión construcción de aulas escolares y estancias infantiles
	 
	Número
	 
	1,113.0
	 
	317
	202
	 
	38,955
	120,761

	TOTALES
	 
	km
	 
	4,801
	 
	57,267
	28,676
	 
	5,877,687
	 

	
	 
	M²
	 
	180,658
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	Aulas
	 
	1,113
	 
	 
	 
	 
	 
	 


5. Otras Ejecutorias del MOPC no contempladas en el POA 2019         

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha continuado durante el año 2019, desarrollando importantes obras no contempladas en el Plan Operativo Anual (POA) del presente año, las cuales requieren una producción continua y sostenible para el logro de las metas institucionales y su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 2017-2020), con el objetivo de continuar mejorando la calidad y condiciones del sistema vial, proporcionando los servicios a la ciudadanía, mediante los Programas de Protección y Asistencia Vial y el Plan de Asistencia Social, incrementando la cobertura de los programas iniciados y por ende la cantidad de beneficiarios en toda la geografía nacional. 
De igual manera, el MOPC ha continuado ejecutando el Programa de Diseño y Supervisión de la Infraestructura Escolar, contribuyendo las citadas ejecutorias a satisfacer necesidades inmediatas de la población dominicana.

Entre las principales obras y servicios proporcionados por la institución en el año en curso, a través de las acciones desarrolladas con recursos de captación propia, se incluyen importantes obras viales concluidas y en proceso de ejecución, operativos médicos y sociales,  asistencia y seguridad vial en los corredores urbanos e interurbanos del país, entre los cuales citamos a continuación:

5.1 Construcción Obras Viales  

· Construcción de la Avenida de Circunvalación Boulevard Sur, Provincia San Juan, con una longitud de 2.32 km, un valor presupuestado de RD$1,407,584,257.10 (Mil Cuatrocientos Siete Millones Quinientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos con 10/100), FIDUCIA – RD Vial;
· Rehabilitación y Ampliación de la Carretera Navarrete- Cruce de Maimón - Puerto Plata, con una longitud de 45.10 km, un valor presupuestado de RD$3,485,357,506.34 (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos Seis Pesos con 34/100), FIDUCIA – RD Vial;
· Rehabilitación de la Carretera Barahona-Enriquillo, con una longitud de 52.00 km, un valor presupuestado de RD$778,601,310.46 (Setecientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Un Mil Trescientos Diez Pesos con 46/100), FIDUCIA – RD Vial; entre otras.

5.2  
Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial

La Comisión Militar y Policial, adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene como eje principal el Programa de Protección y Asistencia Vial con sus  funciones de vigilar, proteger y proporcionar asistencia y seguridad a los usuarios que se desplacen por los 2,843 kilómetros de carreteras principales que abarca actualmente en toda la geografía nacional.

Durante el año 2019, el MOPC continuó desarrollando el Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial, con el objetivo de fortalecer la prevención, aumentar los niveles de seguridad y reducir significativamente los accidentes de tránsito, garantizando la protección a los usuarios que se desplazan por las principales vías del país.  Para la ejecución  programan, se disponen de 18 centros asistenciales,  utilizando unidades de patrullas, 24 talleres-gomeros móviles, 18 grúas y 24 ambulancias, de las cuales 12 cuentan con el sistema de transporte vital avanzado (TVA), 05 camiones de extricación y rescate, llevando a cabo desde el año 2012 hasta la fecha 1,928,423 asistencias viales, de las cuales corresponden 465,796 asistencias al año en curso, siendo los  mayores índices de asistencia los servicios de mecánica, neumáticos y combustible.

	Cantidad de Asistencias o Eventos Acaecidos Registrados por COMIPOL
Enero – Noviembre 2019 


	Asistencias
	 
	Cantidad            (Ene. Nov. 2019)

	 

	Accidentes
	 
	7,192

	 

	Ambulancia
	 
	3,583

	 

	Seguridad
	 
	21,972

	 

	Mecánica
	
	201,873

	 

	Neumáticos
	 
	148,858

	 

	Talleres
	 
	15,416

	 

	Combustible
	 
	61,950

	 

	Grúas
	 
	4,952

	 

	TOTAL
	 
	465,796


El programa de Protección y Asistencia Vial que ejecuta el Ministerio, con el objetivo de aumentar los niveles de seguridad en la red vial principal del país y prevenir lesiones y muertes por accidentes de tránsito, se vincula con el Eje Estratégico No.1 de la END 2030, el cual especifica: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad…”. 

Además, la Comisión Militar y Policial del MOPC, cuenta con planes de Contingencias ante fenómenos hidrometeorológicos y huracanes, contribuyendo a realizar las operaciones del Ministerio de Defensa y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en todos los operativos establecidos en sus planes, ejecutando en el año 2019, operaciones de mitigación, respuesta y recuperación, con el apoyo de brigadas de mantenimiento y equipos pesados del MOPC, en las regiones Este, Noreste, Sureste, Suroeste y la zona fronteriza.

La COMIPOL realizó también el Programa de Servicios Sociales, beneficiando durante  el año 2019, aproximadamente unas 2,905,632 de personas, experimentando el programa un incremento de 92% respecto al año 2018. Las asistencias se  desarrollan a través de  amplios operativos, entre los cuales citamos: a) 192,805 personas por servicios de atenciones médicas; b) 164,267 por servicios odontológicos; c) 2,548,560 viviendas fumigadas; y, d) 126, 633 criaderos de mosquitos eliminados en diferentes localidades del país.

También durante el año 2019, la COMIPOL continuó apoyando el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 desde sus inicios en el Gran Santo Domingo, con ocho (8) corredores establecidos en las principales vías y para garantizar la seguridad vial en las carreteras, nuestras unidades laboran conjuntamente con las brigadas de protección animal y mantenimiento de carreteras para retirar animales cuadrúpedos que se encuentren sueltos próximos al derecho de vía.

La colaboración que ofrece el MOPC en forma gratuita, contribuye a la economía personal y a la seguridad de los usuarios, lo que representa un ahorro en la población beneficiada por los servicios recibidos, superior a los 750 millones de pesos. 

5.3 Programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo

El programa Construyendo Caminos hacia el Desarrollo del MOPC abarca la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales en todo el territorio nacional, con el objetivo de mantener la red de caminos en buenas condiciones y facilitar el traslado de los productos agrícolas de manera rápida, económica y segura a los centros de comercialización. Entre los Caminos Vecinales intervenidos durante el año 2019, se destacan los siguientes: 

· Reconstrucción Camino Vecinal El Naranjito - Cabeza de Toro - Las Garitas, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de 4.00 km, un valor presupuestado de RD$132,196,011.34 (Ciento Treinta y Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Once Pesos con 34/100);
· Reconstrucción Camino Vecinal Palmilla - Monte Rojo, Tramo I, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de  4.00 km, un valor presupuestado de RD$133,853,316.05 (Ciento Treinta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Dieciséis Pesos con 05/100);

· Reconstrucción Camino Vecinal Jaragua - Las Cañitas - Yerba Buena, Provincia Bahoruco, con una longitud de 15.00 km, un valor presupuestado de RD$72,013,949.82 (Setenta y Dos Millones Trece Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Pesos con 82/100);

· Reconstrucción Caminos Vecinales La Cuchilla,
Las Charcas - El Limón, Las Palmillas, Montaña Redonda, Los Dieguillos, Las Palmillas y Arroyo Tabaco, Provincia El Seibo,  con una longitud de  32.45 km, un valor presupuestado de RD$155,790,178.12 (Ciento Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Noventa Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos con 12/100);

· Reconstrucción Camino Vecinal Pedro Santana, Provincia Elías Piña,  con una longitud de  22.00 km, un valor presupuestado de RD$105,620,459.74 (Ciento Cinco Millones Seiscientos Veinte Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Pesos con 74/100);

· Reconstrucción Camino Vecinal Los Pomos - Paso Hondo y Camino Jayabo - Los Cocos, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal,  con una longitud de  9.60 km, un valor presupuestado de RD$47,529,206.88 (Cuarenta y Siete Millones Quinientos Veintinueve Mil Doscientos Seis Pesos con 88/100);

· Reconstrucción Camino Vecinal Calimete - Mamey Macho, Hato Damas   y Carvajal - San Francisco, Provincia San Cristóbal,  con una longitud de  10.50 km, un valor presupuestado de RD$50,409,764.88 (Cincuenta Millones Cuatrocientos Nueve Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Pesos con 88/100);

· Entre  otros.

5.4 Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables 

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones continuó en el año 2019, la ejecución del Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables a nivel nacional, realizando acciones de mejoras significativas en viviendas que se encontraban en condiciones deplorables, interviniendo en el año 143 (Ciento Cuarenta y Tres) viviendas con un área total de 4,962 m² y una inversión aproximada en el año de RD$219,480,000.00 (Novecientos Diecinueve Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos con 00/100), beneficiando directamente a unas 615 personas, los cuales podrán vivir dignamente sin condiciones de riesgo. 

Las mejoras ejecutadas a las viviendas consistieron en sustituir materiales destruidos  por otros de mejor calidad, utilizando los procedimientos de construcción adecuados que ofrezcan resistencias a fenómeno naturales y proporcionando accesos a los servicios básicos y sociales a sus residentes, mejorando la calidad de vida y bienestar de las familias beneficiarias. Estas actividades se enmarcan en los objetivos estratégicos 2.2.5 y 2.2.6 del Plan Estratégico del MOPC (2017-2020) y coadyuvan con el Eje No.2 de la END 2030.

5.5 Programa Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Escolar

En el marco del Programa de Infraestructura Escolar y en coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD, la institución realizó en el año 2019, las acciones de Diseño, Supervisión y Fiscalización de setenta y un (71) planteles escolares (58 Escuelas y 13 Estancias Infantiles), equivalentes a 1,113 aulas construidas y/o rehabilitadas de los niveles inicial, básico y medio a nivel nacional (983 aulas de escuelas y 130 aulas de estancias), con miras a continuar con el logro de los objetivos planteados en las Metas Presidenciales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. Entre las obras más importantes del Programa de Infraestructura Escolar que concluyeron en el año 2019, se detallan las siguientes:

· Construcción Escuela Básica Los Jobillos, Provincia Azua, con un valor presupuestado de RD$61,727,575.91 (Sesenta y Un Millones Setecientos Veintisiete Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos con  91/100);
· Construcción Escuela Básica Getsemaní, Provincia Duarte, con un valor presupuestado de RD$87,426,128.76 (Ochenta y Siete Millones Cuatrocientos Veintiséis Mil Ciento Veintiocho Pesos con 76/100);
· Construcción Escuela Básica Cristal San Pedro, Provincia Altagracia con un valor presupuestado de RD$90,334,806.18 (Noventa Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Seis Pesos con 18/100);

· Construcción Politécnico en Arte Quisqueya, Provincia La Romana, con un valor presupuestado de RD$73,774,156.93 (Setenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos con 93/100);
· Construcción Talleres Instituto Politécnico Loyola, Provincia San Cristóbal,  con un valor presupuestado de RD$78, 055,784.76 (Setenta y Ocho Millones Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos con 76/100);

· Construcción Centro Educativo Especial, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD$98,163,798.97 (Noventa y Ocho Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho Pesos con 97/100);

· Construcción Escuela Básica La Canela, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD$91,288,606.88 (Noventa  y Un Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Seis Pesos con 88/100);

· Construcción Escuela Básica La Ureña Norte, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de  RD$79,908,008.31 (Setenta y Nueve Millones Novecientos Ocho Mil Ocho Pesos con 31/100);

· Construcción Escuela Básica Respaldo Alma Rosa, Provincia Santo Domingo con un valor presupuestado de RD$79,914,360.46 (Setenta y  Nueve Millones Novecientos Catorce Mil Trescientos Sesenta Pesos con 46/100 );

· Construcción Liceo Paraíso, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$79,351,321.32 (Setenta y Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Veintiún Pesos con 32/100); entre otros. 
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UNIDAD 

DE 

MEDIDA

LÍNEA 

BASE

PRODUCCIÓN 

PLANEADA 

2019

PRODUCCIÓN 

GENERADA 

2019

PORCENTAJE 

(%) DE 

AVANCE

 CONSTRUCCIÓN DE 

CARRETERAS

Km 493.0 36.9 24.6 67%

RECONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS    

Km 5,514.0 1,951.3 2,273.8 117%

RECONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 

VECINALES

Km 8,600.0 1,723.9 680.6 39%

 RECONSTRUCCIÓN Y 

ASFALTADO DE CALLES Y 

AVENIDAS

Km 4,866.0 1,484.6 1,814.8 122%

PUENTES CONSTRUIDOS Y 

REHABILITADOS

Ml 15,600.0 1,217.0 227.9 19%

SEÑALIZACIÓN VIAL  Km 16,500.0 4,801.4 7,887.6 164%

 CONSTRUCCIÓN MUROS DE 

GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE 

RÍOS Y CAÑADAS

Ml 21,000.0 10,230.5 7,125.6 70%

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 

DE EDIFICACIONES VARIAS

M² 352,000.0 180,657.7 106,331.9 59%

 AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS 

INFANTILES, DISEÑADAS Y 

SUPERVISADAS EN EL 

PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Número 7,435.00 2,279.00 1,113.00 49%
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6. Principales Obras en Ejecución del MOPC Año 2019

Durante el año 2019, las ejecutorias bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se llevaron a efecto alineadas de manera prioritaria con el Tercer Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y el objetivo específico que postula: “Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales”,  y en cumplimiento a las Metas Presidenciales, las cuales presentaron un avance significativo en el año en curso. Los principales proyectos en ejecución,  se resumen en el cuadro siguiente:

	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 

	PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCION 

	ENERO - NOVIEMBRE 2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOMBRE PROYECTO
	 
	PROV.
	 
	LONG/ AREA (KM / M²)
	 
	INICIO
	 
	FIN
	 
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO (RD$ / US$)

	CONSTRUCCIÓN PROLONGACION DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE SANTIAGO
	
	 SANTIAGO
	
	4.04 
	
	11/24/15
	
	1/5/2020
	
	694,261,378.70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA
	 
	AZUA
	 
	13.50 
	
	8/16/2013
	
	8/16/2020
	
	1,699,999,600.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)
	
	SANTO DOMINGO
	
	22.00 
	
	2/23/2018
	
	12/1/2019
	
	8,347,856,863.92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE
	
	DUARTE
	
	15.00 
	
	2/1/2017
	
	-
	
	2,073,771,683.04

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO
	
	SANTO DOMINGO
	
	17.00 
	
	1/1/2018
	
	8/16/2020
	
	4,467,668,887.61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO -
	
	SANTO DOMINGO
	
	12.00 
	
	9/7/2015
	
	8/16/2020
	
	USS 83,335,277.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NOMBRE PROYECTO
	 
	PROV.
	 
	LONG/ AREA (KM / M²)
	 
	INICIO
	 
	FIN
	 
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO (RD$ / US$)

	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
	
	MARIA TRINIDAD SANCHEZ
	
	145.00 
	
	2/1/2013
	
	-
	
	3,226,278,709.61

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR
	
	HATO MAYOR
	
	22.26 
	
	8/16/2017
	
	8/16/2020
	
	947,317,390.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA
	
	SANTIAGO
	
	40.50 
	
	5/16/2013
	
	5/16/2020
	
	2,848,243,414.88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE
	
	MULTI PROVINCIAL
	
	292.00 
	
	8/16/2018
	
	-
	
	3,865,019,018.90

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA
	
	MONTE PLATA
	
	23.50 
	
	8/16/2015
	
	-
	
	378,080,274.41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE NAVARRETE-PUERTO PLATA
	
	PUERTO PLATA
	
	46.80 
	
	8/16/2016
	
	8/16/2020
	
	3,485,357,506.34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA
	
	MONSEÑOR NOUEL
	
	23.00 
	
	5/16/2013
	
	-
	
	3,659,974,632.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y
	
	BARAHONA
	
	58.00 
	
	5/16/2013
	
	-
	
	1,799,739,992.10


	NOMBRE PROYECTO
	 
	PROV.
	 
	LONG/ AREA (KM / M²)
	 
	INICIO
	 
	FIN
	 
	MONTO TOTAL DEL PROYECTO (RD$ / US$)

	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DEL LABORATORIO DE TAMIZ NEONATAL PARA OPERAR EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL ROBERT READ CABRAL
	
	SANTO DOMINGO
	
	965.00
	
	4/7/2016
	
	-
	
	348,658,833.36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
	
	SANTO DOMINGO
	
	4,609.11
	
	8/16/2017
	
	-
	
	259,959,023.97

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN CIUDAD ESPERANZA LOS BARRANCONES 
	
	BARAHONA
	
	21,000 
	
	8/16/2015
	
	-
	
	555,646,422.68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE STO. DGO. ESTE
	
	SANTO DOMINGO
	
	28,400
	
	8/16/2018
	
	-
	
	2,112,908,521.48

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN  Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL
	
	NIVEL NACIONAL
	
	333,320 
	
	5/16/2013
	
	-
	
	1,600,000,000.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL
	
	SANTO DOMINGO
	
	98,168
	
	2/1/2019
	
	-
	
	2,393,251,242.09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) 
	
	SAN JUAN
	
	58,562
	
	8/16/2015
	
	-
	
	334,810,748.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS (CAID), COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA
	
	SANTO DOMINGO
	
	3,917
	
	2/1/2019
	
	-
	
	252,631,255.65


6.1 Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar en proceso de ejecución 

Las obras en ejecución del Programa de Infraestructura Escolar, supervisadas y fiscalizadas durante el año 2019, totalizaron seiscientos veintidós  (622) planteles para los niveles, básica, media, politécnico y estancias infantiles, equivalentes a ocho mil trescientas cuarenta y dos (8,342) aulas, los cuales beneficiaran a 275,974 niños de diferentes provincias del país.

Entre las obras más importantes del Programa de Infraestructura Escolar en  ejecución  durante el año 2019, se detallan las siguientes:
· Construcción Básica La Bomba, Provincia de Azua, con un valor presupuestado de RD$84,234,909.43 (Ochenta y  Cuatro Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Nueve Pesos con 43 /100);
· Construcción de Centro Educativo Especial Provincia, Bahoruco, con un valor presupuestado de RD$91,476,842.31 (Noventa y Un Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y  Dos Pesos 31/100);

· Centro de Educación Especial, Provincia Dajabón, con un valor presupuestado de RD$99,458,902.04 (Noventa y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Dos Pesos con  04/100);
· Construcción Liceo La Milagrosa, Provincia Espaillat, con un valor presupuestado de RD$91,050,854.09 (Noventa y Un Millones Cincuenta Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Pesos  con 09/100);

· Construcción Liceo Sabana de la Mar Norte, Provincia Hato Mayor, con un valor presupuestado de RD$90,894,524.71 (Noventa Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Quinientos Veinticuatro Pesos con 71/100); 

· Construcción Centro Educativo Especial, Provincia La Altagracia, con un valor presupuestado de RD$96,566,228.74 (Noventa y Seis Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Veintiocho Pesos con 74/100);

· Construcción Centro Educativo Especial, Provincia Monte Cristi, con un valor presupuestado de RD$98,451,911.78 (Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Once Pesos con 78/100);

· Instituto Preparatorio de Menores-Sc-“Refor”-1era Etapa, Provincia San Cristóbal, con un valor presupuestado de RD$103,595,367.02 (Ciento Tres Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos con 02/100)

· Construcción Politécnico Modalidad en Artes Porvenir,  Provincia San Pedro de Macorís, con un valor presupuestado de RD$141,946,199.65 (Ciento Cuarenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos con  65/100);

· Centro Educativo Especial, Provincia Sánchez Ramírez, con un valor presupuestado de RD$96,435,687.46 (Noventa y Seis Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos con 46/100);

· Construcción Básica La Barranquita, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD$90,722,688.24 (Noventa Millones Setecientos Veintidós Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos con  24/100):

· Construcción Politécnico Navarrete, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD$116,376,688.13 (Ciento Dieciséis Millones Trescientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y  Ocho Pesos con 13/100);

· Construcción Politécnico Moviarte Ozama, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$141,877,288.64 (Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos con  64/100);

· Construcción Liceo Curno - UASD, Provincia Valverde, con un valor presupuestado de RD$92,640,433.44 (Noventa y Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos con 44/100); entre otros. 

6.2 Obras Iniciadas por el MOPC en el Año 2019

Además, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, se iniciaron varios proyectos de infraestructura vial y de edificaciones en todo el territorio nacional, entre los cuales se destacan los siguientes: 

· Carretera Las Pajas - Guineal, Provincia Duarte con una longitud de 7.80 km, un valor presupuestado de RD$364,592,478.91 (Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos con 91/100);
· Carretera Villa Cafetalera, Provincia Espaillat, con una longitud de  3.30 km , un valor presupuestado de RD$103,683,734.52 (Ciento Tres Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos con 52/100);

· Carretera Palmar Arriba, Provincia Santiago,  con una longitud de  6.40 km , un valor presupuestado de RD$51,084,892.91 (Cincuenta y Un  Millones Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos Pesos con 91/100);

· Reparación de los Puentes Peatonales en la intersección de las Avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy, y en la intersección de las Avenidas Máximo Gómez con Ave. 27 De Febrero,  un valor presupuestado de RD$96,993,186.72 (Noventa y Seis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Ciento Ochenta y Seis Pesos con 72/100);

· Reconstrucción del Puente Yuna, Provincia Monseñor Nouel,  con una longitud de  0.26 km, un valor presupuestado de RD$161,947,067.96 (Ciento Sesenta y Un Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Sesenta y Siete Pesos con 96/100);

· Reconstrucción del Puente en la Carretera principal de Blanco Arriba, Provincia Hermanas Mirabal,  con una longitud de  0.40 km, un valor presupuestado de RD$63,211,468.08 (Sesenta y Tres Millones Doscientos Once Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos con 08/100);

· Reconstrucción del Puente Paso del Jobo, Provincia Puerto Plata, con una longitud de 0.02 km, un valor presupuestado de RD$69,550,549.04 (Sesenta y Nueve Millones Quinientos Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Pesos con 04/100);

· Construcción de la Entrada de Samaná, Provincia Samaná,  con una longitud de  3.00 km, un valor presupuestado de RD$720,760,279.80 (Setecientos Veinte Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 80/100);
· Construcción  de Terminal Interurbana Multimodal del Cibao en el Gran Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$653,280,989.87 (Seiscientos Cincuenta y Tres Millones Doscientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta y Nueve Pesos con 87/100);


· Construcción  de Terminal Interurbana del Norte en el Gran Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$400,213,865.78 (Cuatrocientos Millones Doscientos Trece Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos con 78/100); entre otras.

6.2.1 Programa Diseño, Supervisión y Fiscalización de Infraestructura Escolar en proceso de  iniciadas en el año 2019

También, entre las obras más importantes Diseñadas, Supervisadas y Fiscalizadas del Programa de Infraestructura Escolar que  iniciaron  en  el año 2019, citamos las siguientes:

· Construcción Básica Fundación Los Girasoles, Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD$82,757,582.79 (Ochenta y Dos Millones Setecientos Cincuenta Siete Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos con 79/100);

· Construcción Liceo Cristo Rey 1, Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD$79,367,201.72 (Setenta y Nueva Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Un Pesos con 72/100);

· Construcción Escuela Primaria Villa Real (Centro de Educación Especial), Provincia La Romana, con un valor presupuestado de RD$86,389,149.14 (Ochenta y Seis Millones Trecientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos con 14/100);
· Construcción Escuela Básica Plaza Educativa Manoguayabo (Básica Marcos Castañer Fé y Alegría), Provincia San Cristóbal, con un valor presupuestado de RD$83,392,863.25 (Ochenta y Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con 25/100);

· Construcción Escuela Básica Canca La Hoya,  Provincia Santiago, con un valor presupuestado de RD$50,264,799.00 (Cincuenta Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Nueva Pesos con 00/100);

· Construcción Básica Guaricano Noroeste, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$68,251,387.64 (Sesenta y Ocho Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Ochenta y Siete Pesos con 64/100);

El resumen de las obras en ejecución e iniciadas en el año 2019, correspondientes a la Infraestructura Escolar, se presenta en el cuadro siguiente:


Cantidad de Planteles de la Infraestructura Escolar en Ejecución e Iniciados en el año 2019
	Tipo de Intervención 
	 
	En ejecución 
	
	Iniciadas

	
	 
	Planteles
	Aulas
	Niños Beneficiados
	
	Planteles
	Aulas
	Niños Beneficiados

	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Construcción de Escuelas 
	 
	493
	7,052
	275,974
	
	24
	318
	12,712

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	Construcción de Estancias 
	 
	129
	1,290
	
	
	7
	70
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 Totales 
	 
	622
	8,342
	
	
	31
	388
	


Notas:

· Las obras en ejecución se refieren a las iniciadas en años anteriores.

· Las obras iniciadas son las que empezaron en el año 2019.

b. Contrataciones y Adquisiciones

El proceso de contrataciones y adquisiciones llevado a efecto durante el año 2019 por el Ministerio, para la adquisición de bienes y servicios, se describe a continuación:

1. Número y Monto de Adquisiciones Realizadas por Modalidad 

En síntesis, el MOPC realizó durante el año 2019, los procesos de compras por modalidad, descritos a continuación: 

· Treinta y Dos (32) Licitaciones Públicas Nacionales, por valor de RD$11,002,315,571.83 (Once Mil Dos Millones Trescientos Quince Mil Quinientos Setenta y Un Pesos con 83/100);

· Cincuenta y Cuatro (54) por Comparación de Precios, por un monto de RD$1,119,161,722.99 (Un Mil Ciento Diecinueve Millones Ciento Sesenta y Un Mil Setecientos Veintidós Pesos con 99/100);

· Veintidós (22) por Compras Menores, por la suma de RD$11,316,786.05 (Once Mil Trescientos Dieciséis Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Pesos con 05/100);

· Cuatrocientos Setenta y Ocho (478) por Procesos Excepción, por un monto de RD$12,697,299,316.73 (Doce Mil Seiscientos Noventa y Siete Millones Doscientos Noventa  y Nueve Mil Trescientos Dieciséis Pesos con 73/100);

· Catorce (14) por Compras Directas por valor de RD$844,895.69 (Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Cinco Pesos con 69/100);

· Cuarenta y Ocho  (48) procesos de compras anulados.
1.1 Resumen de compras y contrataciones por tipo de modalidad realizadas en el año 2019

La cantidad de procesos de Compras y Contrataciones realizados en el MOPC durante el  año 2019, por tipo de modalidad y los montos contratados,  se presentan en el cuadro siguiente:



1.2 Resumen de Licitaciones realizadas por el MOPC en el año 2019

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó durante el año 2019, treinta y dos (32) procesos de licitaciones en la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN), para la adquisición de los bienes y servicios, destacándose los siguientes:

· Adquisición de Camionetas de Transmisión Mecánica y Automática,   Minibuses y Motocicletas para ser utilizados en trabajos del MOPC. Monto adjudicado RD$124,973,386.89 (Ciento Veinticuatro Millones Novecientos Setenta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos con 89/100).

· Adquisición de Neumáticos, Piezas y Partes para ser utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC.
Monto adjudicado RD$85,459,381.03 (Ochenta y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos con 03/100).

· Adquisición de Combustible para el MOPC. Monto adjudicado RD$378,999,999.90 (Trescientos Sesenta y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos con 90/100);

· Diseño y Construcción de la Avenida Circunvalación de Bani, Provincia Peravia. Monto adjudicado RD$2,199,326,653.73 (Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Millones Trescientos Veintiséis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Pesos con 73/100);
· Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, Terminal Interurbana del Sur. Monto adjudicado RD$677,676,580.11 (Seiscientos Setenta y Siete Millones Seiscientos Setenta y Seis  Mil Quinientos Ochenta Pesos con 11/100);

· Construcción del Tribunal Constitucional de Santo Domingo Oeste. Monto adjudicado RD$738,849,679.73 (Setecientos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Cuarenta y Nueve  Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos con 73/100);

· Construcción Mercados Municipales en las Provincias Barahona y La Altagracia. Monto adjudicado RD$343,865,677.12 (Trescientos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Sesenta y Cinco Mil  Seiscientos Setenta y Siete Pesos con 12/100);

· Construcción Puentes Peatonales y Motorizados en Regiones Norte y Sur del País. Monto adjudicado RD$337,593,227.92 (Trescientos Treinta y Siete Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos Veintisiete Pesos con 92/100);


· Construcción Proyecto Ciudad Esperanza Etapa II, Provincia Barahona. Monto adjudicado RD$252,332,774.00 (Doscientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Treinta y Dos Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos con 00/100);

  

· Adquisición de Camiones Grúas y Ambulancia para el MOPC. Monto adjudicado RD$106,408,780.87 (Ciento Seis Millones Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos con 87/100); entre otros.

El cuadro siguiente, presenta los procesos de Licitación Pública Nacional efectuados por el MOPC en el año 2019:

Relación Ordenes de Compras – 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Período (Enero – Noviembre 2019)

	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	7-Jan-19
	2019-00002
	Reconstrucción de la Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata
	Moll Constructora
	378,080,274.41
	GE

	9-Jan-19
	2019-00003
	Diseño y Reconstrucción Entrada de Acceso a la Provincia Samaná 
	Malespin Constructora, S.R.L.
	720,760,279.80
	GE

	10-Jan-19
	2019-00004
	Adquisición de Fundas de Cemento para uso del MOPC
	Comercial Rego, S.R.L.
	63,722,360.00
	NC

	31-Jan-19
	2019-00020
	Adquisición Equipos de Comunicaciones
	Radio Net, S.R.L.
	1,615,884.20
	NC

	
	2019-00021
	
	Grupo Eléctrico Scento, S.R.L.
	594,578.40
	NC

	
	2019-00022
	
	
	163,796.21
	NC

	
	2019-00023
	
	CECOMSA, S.R.L.
	23,790,800.31
	GE

	
	2019-00024
	
	
	6,391,053.14
	GE

	
	2019-00025
	
	Square Solution, S.R.L.
	17,021,500.00
	NC

	4-Feb-19
	2019-00026
	Adquisición de Artículos de Limpieza para uso del MOPC
	Brexman Dominicana, S.R.L.
	369,310.66
	NC

	
	2019-00027
	
	Empresas Integradas, S.A.S.
	28,676.36
	NC

	
	2019-00028
	
	Forgosa, S.R.L.
	790,228.36
	NC

	
	2019-00029
	
	Gastables del Caribe S.R.L., GADECA
	107,734.00
	NC

	
	2019-00030
	
	GTG Industrial, S.R.L.
	961,576.10
	NC

	
	2019-00031
	
	Neoagro, S.R.L.
	2,053,995.75
	NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	25-Feb-19
	2019-00054
	Contratación de servicio para el Suministro, Almacenamiento, Transporte y Aplicación de Materiales para la Señalización Horizontal a Nivel Nacional
	Constructora Mar, S.R.L.
	147,298,608.00
	GE

	
	2019-00055
	
	Mantenimiento Vial, S.R.L.
	277,563,000.00
	NC

	
	2019-00056
	
	Grupo AG & Asociados, S.R.L.
	83,235,256.00
	NC

	26-Feb-19
	2019-00067
	Servicios de Instalación y Montaje para Distintos Eventos del MOPC en las Provincias de la República Dominicana
	Arteluz, S.R.L.
	9,998,376.00
	NC

	
	2019-00068
	
	
	9,998,376.00
	NC

	
	2019-00069
	
	
	4,995,943.00
	NC

	4-Mar-19
	2019-00084
	Adquisición de Drums y Letreros para ser utilizados en la Señalización de Seguridad del Personal y Equipos del MOPC
	Sheng International Group, S.R.L.
	3,374,086.10
	NC

	14-Mar-19
	2019-00186
	Servicio de Des-Rotulación y Rotulación de Unidades Vehiculares del MOPC
	Graphic Market, S.R.L.
	9,930,880.00
	NC

	19-Mar-19
	2019-00207
	Adquisición de Software y Servicios para Ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC para Ventanilla Única
	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.
	223,728.00
	MP

	
	2019-00208
	
	
	1,324,550.00
	MP

	
	2019-00209
	
	Signos Framework, S.R.L.
	11,635,000.00
	NC

	
	2019-00210
	
	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.
	409,035.20
	MP

	
	2019-00211
	
	Novosit, S.R.L.
	98,209,622.99
	NC

	
	2019-00213
	Adquisición Equipos Informáticos para Ampliación Dirección Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC. Ventanilla Única de Construcción (VUC)
	CECOMSA, S.R.L.


	7,345,919.84
	GE

	
	2019-00214
	
	
	2,278,163.51
	GE

	
	2019-00215
	
	
	17,168,992.92
	GE

	
	2019-00216
	
	
	83,147.43
	GE

	
	2019-00217
	
	
	615,119.84
	GE

	
	2019-00218
	
	
	2,176,369.56
	GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	19-Mar-19
	2019-00219
	Adquisición Equipos Informáticos para Ampliación Dirección Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC- Ventanilla Única de Construcción (VUC)
	Sistemas & Tecnología, S.R.L.
	750,922.50
	NC

	
	2019-00220
	
	CECOMSA, S.R.L.
	4,373,362.69
	GE

	
	2019-00221
	
	
	1,089,431.46
	GE

	
	2019-00222
	
	
	2,113,473.18
	GE

	
	2019-00223
	
	
	2,815,534.24
	GE

	
	2019-00224
	
	Kyodom, S.R.L.
	3,558,908.20
	NC

	
	2019-00225
	
	
	817,603.18
	NC

	
	2019-00226
	
	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.
	608,090.58
	MP

	10-Apr-19
	2019-00240
	Adquisición Suministros de Oficina para uso del MOPC
	Offitek, S.R.L.
	2,334,893.53
	NC

	
	2019-00241
	
	Brexman Dominicana, S.R.L.
	6,483,677.80
	NC

	
	2019-00242
	
	Importadora de Productos para Oficinas, S.A. (IMPROFICINAS)
	767,552.13
	NC

	
	2019-00243
	
	Forgosa, S.R.L.
	310,721.50
	NC

	
	2019-00244
	
	Compu-Office Dominicana, S.R.L.
	467,356.36
	NC

	12-Apr-19
	2019-00245
	Adquisición de Camionetas de Transmisión Mecánica y Automática, Minibuses y Motocicletas para ser Utilizadas en los Trabajos del MOPC
	Viamar, S.A.
	64,988,999.71
	GE

	
	2019-00246
	
	Santo Domingo Motors Company, S.A.
	45,704,387.73
	GE

	
	2019-00247
	
	Magna Motors, S.A.
	14,279,999.45
	GE

	24-Apr-19
	2019-00257
	Adquisición de Baterías para ser Utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC
	Grupo Cometa, S.A.S
	17,393,637.97
	NC

	25-Apr-19
	2019-00258
	Adquisición de Combustible para uso del MOPC
	Sigma Petroleum Corp., S.R.L..
	126,333,333.30
	NC

	
	2019-00259
	
	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.R.L
	126,333,333.30
	GE

	
	2019-00260
	
	Isla Dominicana de Petróleo Corporation
	126,333,333.30
	GE

	18-Jun-19
	2019-00316
	Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Cibao, los Alcarrizos)
	Consorcio Construcciones Modernas
	653,280,989.87
	NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	24-Jun-19
	2019-00347
	Confección de Set de Tanques Plásticos Con Base Metálica para ser utilizados Como Estaciones Verdes en diferentes Puntos a Nivel Nacional
	Mar & Luna Ingenieros, S.R.L.
	20,886,000.00
	NC

	1-Jul-19
	2019-00397
	Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Norte, Mamá Tingó)
	Consorcio Construcciones Modernas
	400,213,865.78
	NC

	 3-Jul-19
	2019-00420
	Construcción de Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.
	Consorcio Rizek & Asociados- Ingeniería Metálica
	2,112,908,521.48
	GE

	
	2019-00427
	Diseño y Construcción de la Avenida Circunvalación de Bani, Provincia Peravia
	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.
	2,199,326,653.73
	NC

	18-Jul-19
	2019-00548
	Construcción del Tribunal Constitucional de Santo Domingo Oeste
	Proyectos Industriales, S.R.L.
	738,849,679.73
	NC

	
	2019-00561
	Contratación de Servicios para la Supervisión Externa de diferentes Proyectos del MOPC ubicados en San Francisco de Macorís y Dos (2) en el Gran Santo Domingo
	EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, S.A.
	34,721,243.57
	NC

	
	2019-00562
	
	Tecnoamérica, S.R.L.
	78,168,864.00
	NC

	
	2019-00563
	
	P&R Ingeniería, S.A.
	9,007,592.86
	NC

	
	2019-00564
	Adquisición de Filtros para ser utilizados en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC
	Grupo Cometa, S.A.S.
	37,680.00
	NC

	
	2019-00565
	
	
	31,400.00
	NC

	
	2019-00566
	
	Reid & Compañía, S.A.
	55,008.91
	GE

	
	2019-00567
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	125,339.88
	NC

	
	2019-00568
	
	
	15,840.04
	NC

	19-Jul-19
	2019-00575
	
	
	107,380.09
	NC

	
	2019-00576
	
	Reid & Compañía, S.A.
	60,565.91
	GE

	
	2019-00577
	
	
	466,251.04
	GE

	
	2019-00578
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	109,000.33
	NC

	
	2019-00579
	
	
	16,919.97
	NC

	
	2019-00580
	
	
	296,960.55
	NC

	
	2019-00581
	
	Reid & Compañía, S.A.
	144,748.66
	GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	19-Jul-19
	2019-00582
	Adquisición de Filtros para ser utilizados en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC
	Grupo Cometa, S.A.S.
	226,359.92
	NC

	
	2019-00583
	
	
	124,760.08
	NC

	
	2019-00584
	
	Reíd & Compañía, S.A.
	529,442.94
	GE

	
	2019-00585
	
	
	2,434,783.68
	GE

	
	2019-00586
	
	
	1,127,371.26
	GE

	
	2019-00587
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	200,560.26
	NC

	
	2019-00588
	
	
	348,001.30
	NC

	
	2019-00589
	
	Reíd & Compañía, S.A.
	1,893,050.59
	GE

	
	2019-00590
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	220,619.88
	NC

	
	2019-00591
	
	
	240,240.96
	NC

	
	2019-00592
	
	
	112,000.20
	NC

	
	2019-00593
	
	
	250,520.00
	NC

	
	2019-00594
	
	
	1,701,199.40
	NC

	
	2019-00595
	
	
	44,238.18
	NC

	
	2019-00596
	
	
	57,880.00
	NC

	
	2019-00597
	
	Reid & Compañía, S.A.
	992,207.55
	GE

	
	2019-00598
	
	
	236,697.90
	GE

	
	2019-00599
	
	
	549,069.29
	GE

	
	2019-00600
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	167,680.00
	NC

	
	2019-00601
	
	Reid & Compañía, S.A.
	47,561.36
	GE

	
	2019-00602
	
	
	2,406,074.28
	GE

	
	2019-00604
	
	
	4,177,143.36
	GE

	
	2019-00605
	
	
	39,277.34
	GE

	
	2019-00606
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	2,006,230.81
	NC

	
	2019-00607
	
	
	53,240.60
	NC

	
	2019-00608
	
	
	157,598.36
	NC

	
	2019-00609
	
	
	101,280.91
	NC

	
	2019-00610
	
	
	627,136.46
	NC

	
	2019-00611
	
	
	197,783.60
	NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	19-Jul-19
	2019-00612
	Adquisición de Filtros para ser utilizados en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC
	Grupo Cometa, S.A.S.
	11,280.00
	NC

	
	2019-00613
	
	
	13,680.00
	NC

	
	2019-00614
	
	
	18,440.28
	NC

	
	2019-00615
	
	
	7,680.00
	NC

	
	2019-00616
	
	
	16,960.00
	NC

	
	2019-00617
	
	
	19,680.13
	NC

	
	2019-00618
	
	
	2,900.00
	NC

	
	2019-00619
	
	
	7,080.36
	NC

	
	2019-00620
	
	
	2,840.00
	NC

	
	2019-00621
	
	
	4,830.00
	NC

	
	2019-00622
	
	
	116,000.00
	NC

	
	2019-00623
	
	
	106,200.64
	NC

	
	2019-00624
	
	
	48,490.64
	NC

	
	2019-00625
	
	
	2,262,315.35
	NC

	
	2019-00626
	
	
	52,815.00
	NC

	
	2019-00627
	
	Reid & Compañía, S.A.
	762,591.52
	GE

	
	2019-00628
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	125,720.00
	NC

	
	2019-00629
	
	
	41,139.72
	NC

	
	2019-00630
	
	
	132,440.00
	NC

	
	2019-00631
	
	Reid & Compañía, S.A.
	1,369,267.28
	GE

	
	2019-00632
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	290,850.00
	NC

	
	2019-00633
	
	
	303,399.71
	NC

	24-Jul-19
	2019-00636
	Construcción de Mercados Municipales en la Provincia de Barahona y la Provincia La Altagracia


	Consorcio MT2Infra
	187,583,422.40
	NC

	
	2019-00637
	
	Consorcio GPS
	156,282,254.72
	NC

	25-Jul-19
	2019-00638
	Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Sur)
	Consorcio Strukturat alba Sánchez
	677,676,580.11
	NC

	20-Aug-19
	2019-00665
	Construcción Estación de Peaje Circunvalación Azua
	Consorcio Malespin - Pinsa
	198,156,597.77
	NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	6-Sep-19
	2019-00677
	Diseño y Confección de Mobiliario Especial para Varios departamentos del MOPC.
	Smartcon, S.R.L.
	3,959,490.00
	NC

	9-Sep-19
	2019-00679
	Construcción de Ochos (8) Puentes Peatonales y Motorizados en las Regiones Norte y Sur del País
	Consorcio Autopista Las Américas
	159,565,338.48
	NC

	
	2019-00680
	
	Moll-Strukturat
	178,027,889.44
	NC

	13-Sep-19
	2019-00721
	Adquisición de Lubricantes para ser Utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC
	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.
	11,342,160.00
	GE

	
	2019-00722
	
	Ingeniería Equipos y Repuestos Sier, S.R.L.
	230,336.00
	NC

	
	2019-00723
	
	Grupo Cometa, S.A.S.
	16,102,498.01
	NC

	
	2019-00724
	
	RJ Soluciones, S.R.L.
	10,007,876.84
	NC

	
	2019-00725
	
	Reid & Compañía, S.A.
	2,391,299.50
	GE

	
	2019-00726
	
	Premium & CO, S.R.L.
	6,430,050.10
	GE

	16-Sep-19
	2019-00731
	Construcción del Centro de Laboratorios del Programa Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo, Santo Domingo, D.N.
	Constructora Mar, S.R.L.
	309,011,336.42
	GE

	3-Oct-19
	2019-00745
	Adquisición de Botellones de Cloro y Repelentes para los Operativos de la Comisión Militar y Policial del MOPC
	Structura Antillana, S.R.L.
	4,625,600.00
	NC

	
	2019-00746
	
	SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, S.R.L.
	12,885,600.00
	NC

	14-Oct-19
	2019-00748
	Adquisición de Madera para ser Utilizada por los Distintos departamentos del MOPC
	Structura Antillana, S.R.L.
	6,087,873.11
	NC

	
	2019-00749
	
	Empresas Integradas, S.A.S.
	666,652.80
	NC

	31-Oct-19
	2019-00765
	Adquisición de Mobiliario para El Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC
	Inversiones Koralia, S.R.L.
	6,954,330.00
	NC

	
	2019-00767
	
	Comercial Rego, S.R.L.
	2,236,448.81
	NC

	
	2019-00768
	
	Flow, S.R.L.


	169,495.20
	NC

	
	2019-00769
	
	
	14,931,149.72
	NC

	
	2019-00770
	
	Muebles Omar, Sa
	3,945,713.50
	NC

	
	2019-00771
	
	Inversiones Koralia, S.R.L.
	5,670,372.00
	NC

	
	2019-00772
	
	Muebles Omar, Sa
	20,167,203.00
	NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	14-Nov-19
	2019-00784
	Construcción del Proyecto Ciudad Esperanza Etapa II Provincia Barahona
	Constructora Mar, S.R.L.
	106,165,545.29
	GE

	
	2019-00785
	
	Oscar Medina Construcciones, S.R.L.
	83,524,130.69
	GE

	
	2019-00786
	
	
	62,643,098.02
	GE

	15-Nov-19
	2019-00787
	Adquisición de Mobiliario para el Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC
	Inversiones Koralia, S.R.L.
	11,259,796.00
	NC

	
	2019-00788
	
	Muebles Omar, Sa
	15,623,542.20
	NC

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL ORDENES PROCESOS LPN (156)
	RD$11,002,315,571.83


1.3 Relación Órdenes de Compras Año 2019

La relación de órdenes de compras llevadas a efecto por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2019, por tipo de rubro, proveedor contratado, montos y tipo de empresa, se presentan a continuación:


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	25-Jan-19
	2019-00018
	Participación de Directores y Representantes del MOPC en Talleres de Capacitación para la elaboración del (POA)
	GRH Consultores, S.R.L.
	300,000.00
	NC

	6-Feb-19
	2019-00033
	Participación de varios colaboradores de este MOPC en la charla: Retos del Hombre y de la Mujer de Hoy
	Visual, Diseños & Gráficos, S.R.L.
	50,000.00
	NC

	8-Feb-19
	2019-00034
	Publicidad por la Transmisión de Programa Especial Rendición de Cuentas del MOPC 2018
	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.
	7,965,000.00
	NC

	
	2019-00035
	Publicidad por Cobertura Especial de la Z101 Fin de Semana en New york
	GTB Radiodifusores, S.R.L.
	1,770,000.00
	GE

	
	2019-00037
	Transmisión de Programa Especial: Rendición de Cuentas del MOPC 2018
	Teleoperadora Nacional, S.R.L.
	708,000.00
	GE

	
	2019-00038
	Patrocinio para la celebración de Dominicana Moda 2018
	SM Salón de la Moda Dominicana, S.R.L.
	500,000.00
	NC

	
	2019-00039
	Transmisión de Programa Especial: Rendición de Cuentas del MOPC 2018
	Interamerica Broadcasting & Production Company, S.A.
	1,062,000.00
	GE

	12-Feb-19
	2019-00041
	Segundo Concurso Nacional de Artesanía para Árboles de Navidad.


	Heriberta Hilaria Santana Cruz de Campusano
	223,020.00
	NC

	
	2019-00042
	
	Claudia Ángeles Rodríguez
	223,020.00
	NC

	
	2019-00043
	
	Asociación de Artesanos Ciudad Corazón, ASOARCO, INC
	223,020.00
	NC

	
	2019-00044
	
	Cristina Narcisa Núñez de Zachi
	223,020.00
	  NC

	
	2019-00045
	
	Giseiry Burgos Silvestre
	223,020.00
	  NC

	
	2019-00046
	Publicidad del MOPC en Torneo de Fútbol
	Cibao Futbol Club, CFC, S.R.L.
	590,000.00
	  NC

	13-Feb-19
	2019-00047
	Adquisición de Deltamethrin EW para fumigación
	Bioagro Internacional, S.R.L.
	12,966,500.00
	  NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	18-Feb-19
	2019-00048
	Servicio Renovación de Contrato
	Centro Diesel Cendi, S.R.L.
	3,955,217.28
	NC

	21-Feb-19
	2019-00051
	Contratación Participación del MOPC en transmisión especial desde la Fortaleza San Felipe, Puerto Plata
	GTB Radiodifusores, S.R.L.
	826,000.00
	GE

	
	2019-00052
	Participación de 50 Colaboradores Pertenecientes a la Dirección General de Edificaciones Escolares. Curso Microsoft Project
	Escuela de Calidad Morrison, S.R.L.
	252,000.00
	NC

	
	2019-00053
	Adquisición de Perfilador de subsuelos topas
	Simrad Spain SL
	3,934,727.04
	NC

	25-Feb-19
	2019-00057
	Participación del MOPC en la Producción Especial: Pavel Núñez Oratoria y Otras Historias
	Vibra Productions, S.R.L.
	708,000.00
	MP

	26-Feb-19
	2019-00058
	Participación del MOPC en la Transmisión Salvando Vidas
	GTB Radiodifusores, S.R.L.
	2,360,000.00
	GE

	
	2019-00059
	Publicidad del MOPC en Torneo Organizado por la Liga Dominicana de Fútbol
	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.
	1,770,000.00
	NC

	
	2019-00060
	Participación del MOPC en Transmisión Especial desde el Parqueo de UNICARIBE
	GTB Radiodifusores, S.R.L.
	944,000.00
	GE

	
	2019-00061
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Puente en Montellano
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00062
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00063
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00064
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00065
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	  GE

	
	2019-00066
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,102.46
	   GE

	28-Feb-19
	2019-00070
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en la provincia Santo Domingo
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	   GE

	
	2019-00071
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	   GE

	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	28-Feb-19
	2019-00072
	Publicación en diferentes periódicos: acto de Inauguración de las Escuelas en la provincia Santo Domingo
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00073
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00074
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00075
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.01
	GE

	
	2019-00076
	Publicación de Convocatoria a LPN para la Construcción de estación de peaje en la Circunvalación azua
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00077
	
	Editora del Caribe, S.A.
	50,487.48
	GE

	
	2019-00078
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	54,799.20
	GE

	
	2019-00079
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	57,171.00
	GE

	1-Mar-19
	2019-00080
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional LPN-2018-0010, para la Construcción Estación de Peaje en la Circunvalación de Santiago
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00081
	
	Editora del Caribe, S.A.
	50,487.48
	GE

	
	2019-00082
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	60,888.00
	GE

	
	2019-00083
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	57,171.00
	GE

	4-Mar-19

	2019-00085
	Publicación en diferentes periódicos Acto de Inauguración de Escuelas en la provincia Elías Piña 
	
	199,797.60
	GE

	
	2019-00086
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00087
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00088
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00089
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00090
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00093
	Publicación en diferentes periódicos campaña Piensa Antes de Tirar la Basura 
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	  GE

	
	2019-00094
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	  GE

	
	2019-00095
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	  GE

	
	2019-00096
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	  GE

	
	2019-00097
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	  GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	4-Mar-19
	2019-00098
	Publicación en diferentes periódicos campaña Piensa Antes de Tirar la Basura 
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.01
	GE

	5-Mar-19
	2019-00099
	Publicación en diferentes periódicos la Campaña Seguridad Vial
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00100
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00101
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00102
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00103
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00104
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00105
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0025
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00106
	
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00107
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0024
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00108
	
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	6-Mar-19
	2019-00109
	Publicación en el periódico del artículo: el Pacto por la vida
	Editora Listín Diario, S.A.
	462,182.40
	GE

	
	2019-00110
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Comparación de Precios CP-CCC-2018-0049
	Editora Hoy, S.A.S.
	194,346.00
	GE

	
	2019-00111
	
	
	134,520.00
	GE

	
	2019-00112
	Contratación de Transmisión Especial por televisión del Programa Rendición de Cuentas del 2018
	Grupo Enjoy, S.R.L.
	700,000.00
	MP

	
	2019-00113
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuela en la prov. San Cristóbal
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00114
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	   GE

	
	2019-00115
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	   GE

	
	2019-00116
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	  GE

	
	2019-00117
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	  GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	6-Mar-19
	2019-00118
	Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural Escuelas en Santo Domingo
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00119
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00120
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00121
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00122
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00123
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	7-Mar-19
	2019-00124
	Publicación en diferentes periódicos del acto Inaugural de Estancia Infantil y Liceo, Provincia La Romana
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00125
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00126
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00127
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00128
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00129
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00131
	Publicación de Convocatoria en diferentes periódicos LPN -CCC-2018-00018
	Editora Hoy, S.A.S.
	164,433.00
	GE

	
	2019-00132
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	54,026.60
	GE

	
	2019-00133
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	26,550.00
	GE

	8-Mar-19
	2019-00134
	Publicación de Convocatoria a LPN-CCC-2018-0017 para la Construcción de Estación de Pasajeros (Terminal Interurbana del Norte, Mamá Tingo)
	Editora Hoy, S.A.S.
	97,173.00
	GE

	
	2019-00135
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00136
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	26,550.00
	    GE

	
	2019-00137
	
	Editora del Caribe, S.A.
	50,487.48
	   GE

	
	2019-00138
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0019
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	26,550.00
	   GE

	
	2019-00139
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	97,173.00
	   GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	8-Mar-19


	2019-00140
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0019
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	54,026.60
	GE

	
	2019-00141
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00142
	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Escuela, Provincia La Vega
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00143
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00144
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00145
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00146
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00147
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00148
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Pública Nacional LPN-CCC-2018-0023
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00149
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00150
	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Escuelas en la Provincia San Cristóbal
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00151
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00152
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00153
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00154
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00155
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	11-Mar-19
	2019-00156
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019- 0003
	Editora del Caribe, S.A.
	112,194.40
	GE

	
	2019-00157
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	215,940.00
	GE

	12-Mar-19
	2019-00159
	Publicación en periódicos: Convocatoria a Licitación CCC-LPN-2019- 0001. Adquisición de Camionetas Minibuses y Motocicletas para trabajos del MOPC
	
	215,940.00
	       GE

	
	2019-00160
	
	Editora del Caribe, S.A.
	112,194.40
	      GE

	
	2019-00161
	Publicación en periódicos: Convocatoria a proceso CCC-CP-2019- 0001 Reparación Puente sobre el Río Higüamo Provincia San Pedro de Macorís
	Editora Hoy, S.A.S.
	107,616.00
	      GE

	
	2019-00162
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	118,264.32
	      GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	13-Mar-19
	2019-00163
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Moca
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00164
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00165
	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Carretera en la Provincia de Santiago Rodríguez
	Editora Listín Diario, S.A.
	462,182.40
	GE

	
	2019-00166
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	361,080.00
	GE

	
	2019-00167
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	260,780.00
	GE

	
	2019-00168
	
	Editora del Caribe, S.A.
	214,170.94
	GE

	
	2019-00169
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	283,200.00
	GE

	
	2019-00170
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Moca
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00171
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00172
	Publicación en el periódico: Impresión de encarte de 8 páginas
	Editora del Caribe, S.A.
	249,186.83
	GE

	
	2019-00173
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Moca
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.41
	GE

	
	2019-00174
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00175
	Colocación de cuñas publicitarias de este Ministerio en la radio
	Radio Cadena Comercial, S.R.L.
	794,376.00
	MP

	
	2019-00176
	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural Escuela, Provincia de San Juan
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00177
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00178
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00179
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00180
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	      GE

	
	2019-00181
	Publicación en diferentes periódicos Acto Inaugural de Escuela, Provincia La Romana
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	      GE

	
	2019-00182
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	      GE

	
	2019-00184
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	     GE

	
	2019-00185
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	     GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	14-Mar-19
	2019-00187
	Publicidad Convocatoria Construcción Carretera La Penda, Provincia La Vega
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00188
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	118,264.32
	GE

	15-Mar-19


	2019-00192
	Transmisión especial por radio de la promoción Primer Picazo de Ciudad Esperanza en Barahona
	Empresas Radiofónicas, S.R.L.
	295,000.00
	MP

	
	2019-00193
	Publicación Llamado a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-005
	Editora Listín Diario, S.A.
	118,264.32
	GE

	
	2019-00194
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00195
	Publicación Llamado a Licitación Pública Nacional LPN-2019-009
	
	215,940.00
	GE

	
	2019-00196
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	104,412.30
	GE

	
	2019-00197
	Publicación en diferentes periódicos impresión de encarte sobre aviso de Tramitación de Planos
	Editora Listín Diario, S.A.
	1,576,857.60
	GE

	
	2019-00198
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	1,180,000.00
	GE

	
	2019-00199
	
	Editora del Caribe, S.A.
	176,787.95
	GE

	
	2019-00200
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	211,084.30
	GE

	19-Mar-19
	2019-00227
	Capacitación para la maestría Master in Business Administration (MBa)
	Escuela de alta Dirección Barna
	7,242,307.50
	GE

	
	2019-00228
	Publicación en el periódico: Acto Inauguración de Escuela, Provincia La Romana
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	10-Apr-19
	2019-00231
	Transmisión por Radio y Televisión del Programa Rendición de Cuentas del MOPC 2018
	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.
	1,888,000.00
	NC

	
	2019-00232
	
	TELEANTILAS, S.A.S.
	560,500.00
	NC

	
	2019-00233
	
	TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.S.
	1,239,000.00
	GE

	
	2019-00234
	
	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)
	3,422,000.00
	GE

	
	2019-00235
	
	Frecuencias Dominicanas, S.A.S.
	259,600.00
	         NC

	
	2019-00236
	
	Comunicaciones Colorín, S.R.L.
	371,700.00
	      GE

	
	2019-00237
	
	Teleoperadora Nacional, S.R.L.
	531,000.00
	      GE

	
	2019-00238
	
	CIVC Corporación Multimedios, EIRL
	472,000.00
	       MP

	
	2019-00239
	
	Obi TV, S.R.L.
	472,000.00
	       NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	26-Apr-19
	2019-00262
	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC
	Corporación de Asfaltos, S.R.L. (COA)
	150,000,000.00
	GE

	
	2019-00263
	
	IEMCA Division Construcciones Civiles S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00264
	
	Constructora Rizek & Asociados, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00265
	
	Malespín Constructora, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00266
	
	Antillean Construction Corporation, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00267
	
	Constructora AG, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00268
	
	Constructora Caliche, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00269
	
	Multhierros & Construcciones, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00270
	
	Moll, S.A.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00271
	
	Ingeniería Estrella, S.A.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00272
	
	Ingeniería e Inversiones Globisa, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00273
	
	Alba Sánchez & Asociados, S.A.S.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00274
	
	Saipan, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00275
	
	Ingenieros, Arquitectos, Daniel Medina & Asocs, S.A.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00276
	
	Pepsoltech Construcciones, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00277
	
	Asfalto del Norte, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00278
	
	Consorcio de Asfalto & Construcciones ASFALCON, EIRL
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00279
	
	Gil + Gil Constructora, S.R.L.
	300,000,000.00
	 GE

	
	2019-00280
	
	Constructora Aguilera Quezada, S.R.L.
	300,000,000.00
	     GE

	
	2019-00281
	
	Constructora R Sánchez Ellis, S.R.L.
	300,000,000.00
	     GE

	
	2019-00282
	
	IDC Construcción S.R.L.
	300,000,000.00
	     GE

	
	2019-00283
	
	Multicon. Construcción en General, S.R.L.
	300,000,000.00
	     GE

	20-May-19
	2019-00286
	Colocación Publicidad del MOPC en el Programa El Día
	Wind Telecom, S.A.
	778,800.00
	       NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	23-May-19
	2019-00292
	Publicación en diferentes periódicos: aviso para la Construcción del Palacio de Justicia Santo Domingo Este


	Editora Hoy, S.A.S.
	67,260.00
	GE

	
	2019-00293
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00294
	
	Editora del Caribe, S.A.
	50,487.48
	GE

	
	2019-00295
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	54,026.60
	GE

	
	2019-00296
	Publicación en diferentes Periódicos la Promoción MOPC RECICLAJE DE BASURA
	Editora Listín Diario, S.A.
	462,182.40
	GE

	
	2019-00297
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	361,080.00
	GE

	
	2019-00298
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	260,780.00
	GE

	
	2019-00299
	
	Editora del Caribe, S.A.
	214,170.00
	GE

	
	2019-00300
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional
	Editora Hoy, S.A.S.
	75,579.00
	GE

	
	2019-00301
	
	
	67,260.00
	GE

	
	2019-00302
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00303
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	26,550.00
	GE

	3-Jun-19
	2019-00308
	Publicidad del Ministerio de la Presidencia en los portales digitales
	Editora Hoy, S.A.S.
	1,086,584.67
	GE

	
	2019-00309
	Publicación de 12 spots del Ministerio con mensajes de Educación Vial
	Cesar Augusto Victoria Suazo
	3,933,333.12
	NC

	7-Jun-19
	2019-00310
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo Norte
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00311
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00312
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00313
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00314
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	19-Jun-19
	2019-00317
	Patrocinio Colocación Publicación del MOPC en el libro All Star Red Sox
	Mirabal Sports agency, S.R.L.
	125,000.00
	         MP

	
	2019-00318
	Colocación publicidad del MOPC en medios canales y sistemas de cable
	Relevant Media, S.R.L.
	826,000.00
	          MP

	
	2019-00319
	Colocación publicidad del MOPC en el Programa La Paradita de las 12
	La paradita de las 12, S.R.L.
	849,600.00
	          NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	21-Jun-19
	2019-00322
	Contratación colocación publicidad del MOPC en el programa el Pueblo Cuestiona
	Servicios Múltiples Veloz, S.R.L.
	1,062,000.00
	NC

	
	2019-00323
	Colocación de Publicidad del MOPC en el Maratón de Londres
	Vivian Peña Izquierdo
	500,000.00
	NC

	
	2019-00324
	Colocación de Publicidad del MOPC en el Programa el Gobierno de la Mañana
	GTB Radiodifusores, S.R.L.
	1,180,000.00
	GE

	
	2019-00325
	Colocación de Publicidad del MOPC en el Programa la Plata Forma Digital el Nuevo Diario TV
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	177,000.00
	GE

	
	2019-00326
	Contratación Servicios de Publicidad del MOPC en portal Web Nuria Digital Multimedia
	Producciones Video Provideo, S.R.L.
	7,080,000.00
	NC

	24-Jun-19
	2019-00327
	Contratación de Servicio de Formación Profesional para colaboradores del MOPC
	Escuela de alta Dirección Barna
	1,933,537.50
	GE

	
	2019-00328
	Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicación por el MOPC
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00329
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00330
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00331
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00332
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00333
	Contratación Acto de Inauguración de Escuelas en las Provincias Santiago Rodríguez y Dajabón
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00334
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	141,600.00
	GE

	
	2019-00335
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00336
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00337
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	        GE

	
	2019-00338
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	        GE

	
	2019-00339
	Contratación Colocación Publicidad del MOPC en el Programa Pégate y Gana con el Pacha
	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)
	3,000,000.00
	         GE

	
	2019-00340
	Contratación Transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC 2018
	Caribbean Traveling Network (CTN), S.A.S.
	236,000.00
	          NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	24-Jun-19
	2019-00341
	Contratación colocación publicidad del MOPC en el Programa Con Jatnna)
	Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)
	1,062,000.00
	GE

	25-Jun-19
	2019-00348
	Contratación de Publicidad para Acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo Este
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00349
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00350
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00351
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00352
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00353
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	141,600.00
	GE

	
	2019-00354
	Contratación de Publicidad por participación del MOPC en Edición Especial
	Mercado Media Network, S.R.L.
	295,000.00
	NC

	
	2019-00355
	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia Barahona
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00356
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00357
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00358
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00359
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00360
	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia Santo Domingo
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00361
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00362
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00363
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	             GE

	
	2019-00364
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	               GE

	26-Jun-19
	2019-00365
	Contratación por colocación de Publicidad del MOPC en Programa Radial
	Ianna Janirys Breton de Tavarez
	991,200.00
	              NC

	
	2019-00366
	Contratación Colocación Espacios Publicitarios (Vallas) del MOPC a Nivel Nacional
	Luces Industriales, S.R.L.
	30,615,000.00
	              NC

	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	26-Jun-19
	2019-00367
	Contratación de servicio de Capacitación para colaboradores del MOPC.
	Centro Vida y Familia Ana Simo, S.R.L.
	79,200.00
	NC

	
	2019-00369
	Publicidad a favor de Mercado Media Network, S.R.L., por la participación del MOPC mediante Patrocinio Platinium para el Evento Construction Summit 2019
	Mercado Media Network, S.R.L.
	954,384.00
	NC

	
	2019-00370
	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Prov. San Juan de la Maguana
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00371
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00372
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00373
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00374
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00375
	Publicación Acto Inauguración de Escuela, Provincia San Pedro de Macorís
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00376
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00377
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00378
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00379
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00385
	Publicación Acto Inauguración de Escuela Santa María Cabrera, Provincia Santo Domingo
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00386
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00387
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00388
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	     GE

	
	2019-00389
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.02
	     GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	28-Jun-19
	2019-00390
	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Villa Altagracia
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00391
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00392
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00393
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00394
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00395
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	141,600.00
	GE

	
	2019-00396
	Contratación Transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC 2019
	Carivisión, S.R.L.
	236,000.00
	GE

	1-Jul-19
	2019-00398
	Publicación en diferentes periódicos: RECUERDA LA BASURA VA AL ZAFACÓN
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00399
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00400
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00401
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00402
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00403
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00404
	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia La Vega
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00405
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00406
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00407
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00408
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	       GE

	2-Jul-19
	2019-00409
	Publicación Aviso de Reparación del Puente de la Bicicleta
	Editora Hoy, S.A.S.
	34,753.95
	      GE

	
	2019-00410
	
	
	75,579.00
	      GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	2-Jul-19
	2019-00411
	Publicación Aviso de Reparación del Puente de la Bicicleta
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	42,020.69
	GE

	
	2019-00412
	
	Editora del Caribe, S.A.
	39,268.04
	GE

	
	2019-00413
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	18,585.00
	GE

	
	2019-00414
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	34,493.76
	GE

	
	2019-00415
	Publicación en diferentes periódicos: Aviso Tramitación de Planos
	
	231,091.20
	GE

	
	2019-00416
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00417
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00418
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00419
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	3-Jul-19
	2019-00422
	Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicación.
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00423
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00424
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00425
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00426
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00429
	Publicidad del MOPC en el canal CTN TV
	Carivisión, S.R.L.
	1,622,500.00
	GE

	
	2019-00431
	Contratación de Publicación Entrega de Centro Integral y Centro de Desarrollo
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00432
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00433
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	       GE

	
	2019-00434
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	      GE

	
	2019-00435
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	      GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	3-Jul-19
	2019-00436
	Transmisión de publicidad a través de la radio
	Madel Medios, S.R.L.
	354,000.00
	NC

	4-Jul-19
	2019-00437
	Acto de Inauguración de Carretera
	Editora Listín Diario, S.A.
	462,182.40
	GE

	
	2019-00439
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	260,780.00
	GE

	
	2019-00440
	
	Editora del Caribe, S.A.
	214,170.94
	GE

	
	2019-00441
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	221,840.00
	GE

	
	2019-00442
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	283,200.00
	GE

	
	2019-00443
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria al Proceso CCC-CP-2019-0010
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	93,971.07
	GE

	
	2019-00444
	
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00445
	Contratación Acto de Publicación del Proceso CCC-CP-2019-0016 en dos medios de Circulación Nacional
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00446
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	70,800.00
	GE

	
	2019-00447
	Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en el Programa Boston y Yankees en Londres
	Kio' S, S.R.L.
	236,000.00
	NC

	
	2019-00448
	Contratación transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC
	Grupo Enjoy, S.R.L.
	500,000.00
	MP

	8-Jul-19
	2019-00449
	Colocación de cuñas publicitarias del MOPC en emisoras radiales
	Megamedios, S.R.L.
	10,608,672.00
	NC

	
	2019-00450
	Publicidad con el fin de publicar: Comparación de precios CCC-2019-015
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00451
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	109,598.40
	GE

	
	2019-00453
	Publicación convocatoria Construcción
	Editora Listín Diario, S.A.
	118,264.32
	       GE

	
	2019-00454
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	       GE

	
	2019-00456
	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Higüey, Provincia  La Altagracia
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	       GE

	
	2019-00457
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	      GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	8-Jul-19


	2019-00458
	Publicación Acto inauguración de Escuelas en Higüey, Provincia La Altagracia
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00459
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00460
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00461
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	141,600.00
	GE

	
	2019-00462
	Publicidad del MOPC en programas de televisión
	María Elena Núñez & Asociados, S.R.L.
	424,800.00
	NC

	9-Jul-19
	2019-00463
	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC
	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.
	300,000,000.00
	NC

	
	2019-00464
	
	Ingeniera Pavimentos Superpave, IPS, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00465
	
	Constructora Mansan,S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00466
	
	A.R.I Servicios Múltiples, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	10-Jul-19
	2019-00469
	Contratación de Servicio de Capacitación en Diplomado para colaboradores del MOPC
	Iván Matías Fernández
	392,700.00
	NC

	
	2019-00470
	Participación de empleados del MOPC en la Semana del Derecho y los Negocios organizada por FINJUS
	Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS)
	590,000.00
	NC

	
	2019-00471
	Colocación Institucional del MOPC durante el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional
	Pio Deportes Radio TV, S.R.L.
	400,000.00
	NC

	
	2019-00472
	Participación del MOPC en la producción especial Z SEMANA SANTA DOMINICANA 2019
	GTB Radiodifusores, S.R.L.
	2,360,000.00
	GE

	11-Jul-19
	2019-00473
	Publicidad del Ministerio en Transmisión Especial: la Semana de las Madres
	
	354,000.00
	GE

	
	2019-00474
	Colocación de publicidad del MOPC en diferentes plataformas en línea
	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.
	2,596,000.00
	       NC

	
	2019-00475
	Colocación de Publicidad por participación del MOPC en Transmisión Especial.
	GTB Radiodifusores, S.R.L.
	944,000.00
	       GE

	
	2019-00476
	Participación del MOPC en la transmisión del evento EXPO MANGO 2019
	Producciones Cumbre, S.R.L.
	354,000.00
	     NC

	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	11-Jul-19
	2019-00479
	Contratación publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia CCC-CP-2019-014
	Editora Hoy, S.A.S.
	350,460.00
	GE

	12-Jul-19
	2019-00481
	Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en Transmisión Especial
	Cereus Holding, S.R.L.
	708,000.00
	NC

	
	2019-00483
	Contratación publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia CCC-LPN-2019-010
	Editora Hoy, S.A.S.
	215,940.00
	GE

	
	2019-00484
	
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00485
	Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en programa
	V&V Comunicaciones y Eventos, S.R.L.
	8,354,400.00
	NC

	
	2019-00486
	Publicidad Institucional del MOPC en espacios televisivos
	Saludos Comunicaciones Frías, S.R.L.
	2,140,000.00
	NC

	
	2019-00487
	Colocación de cuñas publicitarias en canal de televisión
	Xmedios, S.R.L. (XMESA)
	849,600.00
	NC

	
	2019-00488
	Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicación
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00489
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	109,598.40
	GE

	
	2019-00490
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	462,182.40
	GE

	
	2019-00491
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	221,840.00
	GE

	
	2019-00492
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	361,080.00
	GE

	
	2019-00493
	
	Editora del Caribe, S.A.
	214,170.94
	GE

	
	2019-00494
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	260,780.00
	GE

	
	2019-00495
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	212,400.00
	GE

	
	2019-00496
	Participación del MOPC. en Clásico de Baloncesto Boyón Domínguez
	Producciones Boyon Domínguez, S.R.L.
	400,000.00
	       NC

	15-Jul-19
	2019-00497
	Publicidad a favor de diferentes periódicos por Inauguración de Escuelas en la Provincia Espaillat
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	       GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	15-Jul-19
	2019-00498
	Publicidad a favor de diferentes periódicos por Inauguración de Escuelas en la Provincia Espaillat
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00499
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00500
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00501
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00509
	Contratación de Publicidad Acto de Inauguración Escuelas en Villa Bisonó
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00510
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	
	2019-00511
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00512
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00513
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00514
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	16-Jul-19
	2019-00515
	Contratación de Publicidad, Comparación de Precios CCC-CP-2018-0043
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00516
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	57,171.00
	GE

	
	2019-00517
	
	Editora del Caribe, S.A.
	50,487.48
	GE

	
	2019-00518
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	54,799.20
	GE

	
	2019-00519
	Publicidad en diferentes periódicos para publicitar: Comparación de precios CCC-LPN-2018-021
	Editora Hoy, S.A.S.
	164,433.00
	GE

	
	2019-00520
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00521
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	54,026.60
	GE

	
	2019-00529
	Contratación de Publicidad Rendición de cuentas MOPC asistencia Vial
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	443,680.00
	GE

	
	2019-00530
	
	Editora del Caribe, S.A.
	650,647.47
	GE

	
	2019-00531
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	738,774.40
	GE

	
	2019-00532
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	1,724,829.60
	     GE

	
	2019-00533
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	613,600.00
	      GE

	
	2019-00534
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	1,001,395.20
	       GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	16-Jul-19


	2019-00535
	Contratación de Publicidad del Proceso CCC-LPN-2018-0022
	Editora Hoy, S.A.S.
	164,433.00
	GE

	
	2019-00536
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00537
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	54,026.60
	GE

	
	2019-00538
	Publicación en diferentes periódicos para convocatoria de Licitación Pública Nacional para Adquisición de suministros de limpieza para uso del MOPC
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00539
	
	Editora del Caribe, S.A.
	50,487.48
	GE

	
	2019-00540
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	49,648.50
	GE

	
	2019-00541
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	54,799.20
	GE

	17-Jul-19
	2019-00542
	Publicación Acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00543
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00544
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00545
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00546
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	GE

	18-Jul-19
	2019-00549
	Publicación de Convocatoria Licitación Pública Nacional CC-LPN-2018-014
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00550
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	154,344.00
	GE

	
	2019-00551
	
	Editora del Caribe, S.A.
	50,487.48
	GE

	
	2019-00552
	Publicación de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2018-015, para la Adquisición de fundas de cemento para uso del MOPC
	
	50,487.48
	GE

	
	2019-00553
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	54,026.60
	GE

	
	2019-00554
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	51,453.90
	GE

	
	2019-00555
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	59,132.16
	GE

	
	2019-00556
	Publicación Versión 2 RECUERDA LA BASURA AL ZAFÁCON, no a las calles.
	
	231,091.20
	GE

	
	2019-00557
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00558
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	      GE

	
	2019-00559
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	      GE

	
	2019-00560
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	106,200.00
	       GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	19-Jul-19
	2019-00569
	Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Santiago
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00570
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00571
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00572
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00573
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00574
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	141,600.00
	GE

	22-Jul-19
	2019-00634
	Publicidad en diferentes periódicos para Convocatoria de Licitación Pública para la Adquisición de Baterías
	Editora del Caribe, S.A.
	112,194.40
	GE

	
	2019-00635
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	215,940.00
	GE

	26-Jul-19
	2019-00641
	Contratación Suministro de Hormigón asfaltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC.
	Asfalto del Cibao, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	1-Aug-19
	2019-00643
	
	Constructora Mar, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	en edición
	2019-00655
	Colocación Publicidad del MOPC en diferentes programas
	Cadena de Noticias Televisión, CDNTV, S.A.
	15,576,000.00
	NC

	
	2019-00657
	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC.
	Constructora Caliche, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00658
	
	Byotransfalto HAC, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00659
	
	Inversiones Boavista, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00660
	
	Empresa Constructora de Obras Viales ECOVIAL, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	3-Sep-19
	2019-00668
	
	Faneyte & Genao, (FAGENCA), S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00669
	
	Antigua Investments, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00670
	
	Ingecompsa, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00671
	
	Moll, S.A.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00672
	
	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.
	300,000,000.00
	       NC

	6-Sep-19
	2019-00678
	
	Constructora Aguilera Quezada, S.R.L.
	300,000,000.00
	       GE

	10-Sep-19
	2019-00681
	Pago final Participación Maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión
	Universidad APEC, INC
	117,049.44
	       NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	10-Sep-19
	2019-00683
	Publicidad en diferentes medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de referencia CCC-LPN-2019-004
	Editora Listín Diario, S.A.
	118,264.32
	GE

	
	2019-00684
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	GE

	
	2019-00685
	Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de la Escuela Básica Victoriano Fortuna en Santo Domingo
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00686
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00687
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00688
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	141,600.00
	GE

	
	2019-00690
	Publicación en periódicos Aviso Dirección General de Edificaciones
	
	70,800.00
	GE

	
	2019-00691
	
	Editora del Caribe, S.A.
	66,939.04
	GE

	
	2019-00692
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	72,456.72
	GE

	
	2019-00693
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	99,898.80
	GE

	
	2019-00694
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	115,545.60
	GE

	11-Sep-19
	2019-00695
	Publicación Convocatoria Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0015 en diferentes periódicos
	Editora Hoy, S.A.S.
	215,940.00
	GE

	
	2019-00696
	
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00697
	Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00698
	Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos
	
	231,091.20
	GE

	
	2019-00699
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00700
	Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos
	
	199,797.60
	GE

	
	2019-00701
	Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	      GE

	
	2019-00702
	Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos
	
	144,913.44
	      GE

	
	2019-00703
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	      GE

	
	2019-00704
	Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos
	
	107,103.00
	      GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	11-Sep-19
	2019-00705
	Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00706
	Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos
	
	113,577.36
	GE

	
	2019-00707
	Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)


	141,600.00
	GE

	
	2019-00708
	Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos
	
	141,600.00
	GE

	12-Sep-19
	2019-00709
	Publicación acto de inauguración de Estancias Infantiles y Escuela Básica en Higüey, Provincia La Altagracia
	Editora Listín Diario, S.A.
	231,091.20
	GE

	
	2019-00710
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	199,797.60
	GE

	
	2019-00711
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	144,913.44
	GE

	
	2019-00712
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	113,577.36
	GE

	
	2019-00713
	
	Editora del Caribe, S.A.
	107,103.00
	GE

	
	2019-00714
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	141,600.00
	GE

	13-Sep-19
	2019-00715
	Publicación Convocatoria Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0017 en diferentes periódicos
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	109,598.40
	GE

	
	2019-00716
	
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00717
	Publicidad en diferentes medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de Referencia CCC-LPN-2019-0019
	
	100,974.96
	GE

	
	2019-00718
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	109,598.40
	GE

	
	2019-00719
	Publicación en periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0018
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	GE

	
	2019-00720
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	109,598.40
	GE

	16-Sep-19
	2019-00727
	Publicación en periódicos Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0020
	Editora del Caribe, S.A.
	100,974.96
	      GE

	
	2019-00728
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	109,598.40
	      GE

	
	2019-00729
	Publicación de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-014
	
	109,598.40
	      GE

	
	2019-00730
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	134,520.00
	       GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	17-Sep-19
	2019-00732
	Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Comparación de precios CCC-CP-2019-0008
	Editora Hoy, S.A.S.
	215,940.00
	GE

	
	2019-00733
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	104,412.30
	GE

	18-Sep-19
	2019-00734
	Publicación de Rendición de Cuentas MOPC, Obras Viales y Escuelas, en diferentes periódicos
	Editora Listín Diario, S.A.
	1,001,395.20
	GE

	
	2019-00735
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S.
	738,774.40
	GE

	
	2019-00736
	
	Editora del Caribe, S.A.
	650,647.47
	GE

	
	2019-00737
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	443,680.00
	GE

	
	2019-00738
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	613,600.00
	GE

	
	2019-00739
	
	Editora Hoy, S.A.S.
	1,724,829.60
	GE

	9-Oct-19
	2019-00747
	Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en programa
	V&V Comunicaciones y Eventos, S.R.L.
	8,354,400.00
	NC

	24-Oct-19
	2019-00757
	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC
	Constructora Caliche, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	25-Oct-19
	2019-00758
	
	Byotransfalto HAC, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00759
	
	Inversiones Boavista, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	
	2019-00760
	
	Empresa Constructora de Obras Viales ECOVIAL, S.R.L.
	300,000,000.00
	GE

	15-Nov-19
	2019-00789
	Participación del MOPC en Temporada de Béisbol Otoño Invernal 2019-2020
	Pio Deportes Radio TV, S.R.L.
	8,850,000.00
	NC

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL ORDENES PROCESOS POR EXCEPCIÓN (478)
	RD$12,697,299,316.73 



	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	3-Jan-19
	2019-00001
	Construcción Monasterio de las Carmelitas, Provincia azua
	Project and Construction services PCS, S.R.L.
	    17,604,058.26 
	NC

	10-Jan-19
	2019-00005
	Adquisición de Generador Eléctrico para Túnel de Las Américas
	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.R.L.
	     1,136,647.70 
	GE

	
	2019-00006
	Servicios de Montaje y Logística para Actividad Navideña
	Arteluz, S.R.L.
	     2,759,871.32 
	NC

	14-Jan-19

	2019-00007
	Contratación de Servicio de Producción del Programa Rendición de Cuentas del MOPC Febrero 2019
	 3&Media, S.R.L. 
	     3,800,000.01 
	MP

	
	2019-00008
	Construcción y Reconstrucción de Infraestructuras en las Provincias Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Puerto Plata
	 Madison Construcciones, S.R.L. 
	    15,198,044.15 
	NC

	
	2019-00009
	
	Constructora Ureña, S.R.L.
	    12,480,310.32 
	NC

	
	2019-00010
	
	Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, S.R.L. (AMINA)
	    26,842,818.69 
	NC

	14-Mar-19
	2019-00190
	Adquisición Artículos Ferreteros para ser utilizados en los diferentes Operativos del MOPC
	Structura Antillana, S.R.L.
	     2,766,202.17 
	NC

	
	2019-00191
	
	Torclow, S.R.L.
	      291,533.99 
	MP

	19-Mar-19
	2019-00212
	Reparación de Puentes en el Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo
	Proyectos Industriales, S.R.L.
	    96,993,186.72 
	NC

	10-Apr-19
	2019-00230
	Reparación del Puente Sobre el Río Higüamo, Carretera Santo Domingo-San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís
	
	    38,042,927.71 
	NC

	16-Apr-19
	2019-00248
	Contratación de Servicio para la Conceptualización y Producción del Evento Plan de Movilidad Sostenible Que llevará a cabo el MOPC
	Pabna, S.R.L.
	     3,800,000.00 
	     NC

	23-Apr-19
	2019-00250
	Construcción de la Carretera La Penda, Provincia La Vega
	Ingeniería Estrella, S.A.
	    52,540,750.91 
	     GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	26-Apr-19
	2019-00261
	Contratación de Servicios de Capacitación y Asesoría para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Iso-9001-2015 en el MOPC.
	Serviguide, SL
	2,582,776.00
	NC

	17-May-19
	2019-00285
	Servicios de Reparación de Plantas eléctricas y Maquinarias del MOPC. dirigido a MIPyMEs
	Sistema de Inyección Diesel, S.R.L. SINDIESEL
	3,386,341.29
	NC

	21-May-19
	2019-00287
	Construcción del Matadero Municipal de Santa Cruz Barahona, Provincia Barahona
	Project and Construction services PCS, S.R.L.
	62,934,778.51
	NC

	
	2019-00289
	Construcción y Reparación de Puente
	Proyectos Industriales, S.R.L.
	57,457,925.52
	NC

	
	2019-00290
	
	
	36,722,105.38
	NC

	26-Jun-19
	2019-00368
	Rehabilitación y Construcción Plaza Los Pilones, Provincia Azua
	Project and Construction services PCS, S.R.L.
	84,407,983.82
	NC

	8-Jul-19
	2019-00455
	Reparación y Construcción en Juntas de Puentes en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional
	Proyectos Industriales, S.R.L.
	102,304,376.54
	NC

	10-Jul-19
	2019-00467
	Construcción Suministro y Remodelación de Oficinas del MOPC
	Oscar Medina Construcciones, S.R.L.
	16,679,408.47
	GE

	
	2019-00468
	
	Medina-Ortiz Ingenieros Asociados, S.R.L.
	9,684,320.68
	GE

	12-Jul-19
	2019-00482
	Construcción del Centro de Servicios y Remodelación de los Departamentos de Inspección, Planificación y Desarrollo, Transparencia y Coordinación de servicios
	Constructora Yunes, S.R.L.
	55,430,847.25
	GE

	16-Jul-19
	2019-00527
	Construcción Viviendas y Parque en el Municipio San Luis, Provincia Santo Domingo Este y Remodelación de la Dirección de Equipos y Transporte Sede Central del MOPC
	Constructora Yunes, S.R.L.
	       19,996,022.40 
	    GE

	
	2019-00528
	
	Medina-Ortíz Ingenieros Asociados, S.R.L.
	       21,400,515.19 
	    GE

	30-Jul-19
	2019-00642
	Contratación de Servicio de Producción del Programa Rendición de Cuentas del MOPC Agosto 2019
	3&Media, S.R.L.
	        3,800,000.00 
	    MP


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	5-Aug-19
	2019-00644
	Remodelación y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata, San Pedro de Macorís
	Héctor Darío García Paulino
	        5,600,067.16 
	NC

	
	2019-00645
	
	Constructora Lusama, S.R.L.
	        8,373,961.54 
	NC

	
	2019-00646
	
	Servicios Ingenieriles y Mineros (SERVINGMI), S.R.L.
	          409,156.15 
	NC

	
	2019-00647
	
	Oscar Medina Construcciones, S.R.L.
	       14,956,788.72 
	GE

	
	2019-00648
	
	Peña Durán & Asociados, S.R.L.
	        7,439,712.43 
	NC

	
	2019-00649
	
	Century Tower, S.R.L.
	       11,077,454.81 
	NC

	6-Aug-19
	2019-00650
	Adquisición de Equipos y Suministros Odontológicos para ser utilizados en el Dispensario Médico del MOPC
	Grupo Z Healthcare Products Dominicana, S.R.L.
	           90,695.00 
	NC

	
	2019-00651
	
	Comercial Machi, S.R.L.
	          510,627.30 
	NC

	
	2019-00652
	
	Manolito Dental, S.R.L.
	          504,780.60 
	NC

	en edición
	2019-00656
	Adquisición de Botellas de Agua Rotuladas para los diferentes Operativos de la Comisión Militar y Policial del MOPC
	Agua Cristal, SAS
	        1,430,000.00 
	GE

	15-Aug-19
	2019-00662
	Adquisición de Instrumento de Medición
	Torclow, S.R.L.
	          879,200.54 
	MP

	
	2019-00663
	
	Soluciones Mecánicas SM, S.R.L.
	           59,802.40 
	NC

	20-Aug-19
	2019-00664
	Diseño y Construcción del Puente Sobre el Río Yubazo, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal
	Proyectos Industriales, S.R.L.
	       54,508,226.22 
	NC

	5-Sep-19
	2019-00673
	Contratación de servicio para la Producción de Spot Publicitario del MOPC y correspondiente Versión de Radio, Televisión y Digital para ser Difundido en los Medios de Comunicación
	Bengala RD Audiovisual, S.R.L.
	        3,885,000.00 
	     NC


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	5-Sep-19
	2019-00674
	Contratación de servicios de Catering (Alimentos y Bebidas) para actividades del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs Mujer


	Soluciones Diversas Metropolitana SDM, S.R.L.
	        1,498,600.00 
	GE

	
	2019-00675
	
	A Fuego Lento, S.R.L.
	          318,246.00 
	MP

	
	2019-00676
	
	Sabe MG, S.R.L.
	        1,483,260.00 
	MP

	2-Oct-19
	2019-00740
	Adquisición de servicio para el Levantamiento y Suministro de Sistemas de Seguridad y Contraincendios para Sede Central del MOPC
	Structura Antillana, S.R.L.
	        1,778,082.53 
	NC

	2-Oct-19
	2019-00741
	
	
	          184,334.88 
	NC

	2-Oct-19
	2019-00742
	Construcción y Reparación de Puente
	Proyectos Industriales, S.R.L.
	       57,457,925.52 
	NC

	2-Oct-19
	2019-00743
	
	
	       36,722,105.38 
	NC

	2-Oct-19
	2019-00744
	Rehabilitación y Construcción Plaza los Pilones, Provincia azua
	Project and Construction services PCS, S.R.L.
	       84,407,983.82 
	NC

	25-Oct-19
	2019-00761
	Adquisición Materiales Ferreteros
	Structura Antillana, S.R.L.
	          987,785.25 
	NC

	25-Oct-19
	2019-00762
	Adquisición Materiales Ferreteros
	Dac Diseño arquitectura y Construcción, S.R.L.
	        2,429,597.32 
	NC

	29-Oct-19
	2019-00763
	Contratación de servicio para la Producción de Spot Publicitario del MOPC y correspondiente Versión de Radio, Televisión y Digital para ser Difundido en los Medios de Comunicación
	Bengala RD audiovisual, S.R.L.
	        3,061,510.00 
	NC

	11-Nov-19
	2019-00779
	Construcciones de Viviendas Económicas, Centro Comunal y de los Parqueos Centro de atención Integral para la Discapacidad
	Constructora Serinar, S.R.L.
	       37,827,484.16 
	NC

	11-Nov-19
	2019-00780
	
	Pericles Antonio Andújar de La Vega
	        7,391,819.01 
	NC

	14-Nov-19
	2019-00783
	
	Constructora Yunes, S.R.L.
	       22,843,763.25 
	     GE

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	TOTAL ORDENES COMPARACIÓN DE PRECIOS (54)
	RD$1,119,161,722.99 



	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	23-Jan-19
	2019-00017
	Adquisición de Materiales para Confección de Tarimas dirigido exclusivamente a MIPyMEs
	Abastecimientos Comerciales FJJ, S.R.L.
	           702,454.00 
	MP

	31-Jan-19
	2019-00019
	Adquisición de Utensilios de Cocina para el uso del MOPC
	AVG Comercial, S.R.L.
	           490,644.00 
	NC

	18-Feb-19
	2019-00049
	Adquisición de Impresoras para uso administrativo del MOPC
	Kyodom, S.R.L.
	            75,443.65 
	NC

	19-Feb-19
	2019-00050
	Servicio de Impresión y Rotulación de Cd para la Difusión del Manual de Identidad del MOPC
	Grupo LFA, S.R.L.
	            88,890.58 
	NC

	 11-Mar-19 
	2019-00158
	Adquisición Murales Informativo y Cuadros Acrílico
	Grupo Franji, S.R.L.
	           672,083.48 
	NC

	22-Apr-19
	2019-00249
	Adquisición de Azúcar y Café para Suministro del MOPC
	Soludiver, Soluciones Diversas, S.R.L.
	           519,680.00 
	NC

	3-May-19
	2019-00284
	Contratación de Servicios para el Montaje de la Actividad del Día de las Secretarias (dirigido a MIPyMEs)
	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.
	           859,010.50 
	NC

	17-Jun-19
	2019-00315
	Adquisición de Material Gastable para uso de las Áreas Administrativas del MOPC
	Brexman Dominicana, S.R.L.
	           987,329.60 
	NC

	15-Jul-19
	2019-00508
	Contratación de Servicios para el Montaje de Campamento de Verano 2019 en el Club Recreativo y Cultural del MOPC
	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.
	           978,300.00 
	NC

	26-Jul-19
	2019-00639
	Adquisición de Computadoras de Escritorio para ser utilizados en el Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física
	Waxdrim Solutions, S.R.L.
	           913,874.60 
	     NC

	
	2019-00640
	
	Compu-Office Dominicana, S.R.L.
	            53,094.27 
	     NC

	8-Aug-19
	2019-00654
	Adquisición de Toners para las Impresoras de diferentes departamentos del MOPC. dirigido exclusivamente a MIPyMEs
	Centroxpert STE, S.R.L.
	511,554.36
	   MP


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	27-Aug-19
	2019-00666
	Adquisición de Pinturas, Bases y acabados para Varios departamentos del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs
	Gilgami Group, S.R.L.
	            559,386.02 
	MP

	29-Aug-19
	2019-00667
	Adquisición de Luminarias, artefactos y accesorios para Varios departamentos del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs
	Maroctac Comercial, S.R.L.
	            381,548.33 
	MP

	30-Oct-19
	2019-00764
	Contratación Servicios Agenda de Viaje para la Adquisición de Boletos aéreos
	Agencia de Viajes Milena Tours, S.R.L.
	           1,000,000.00 
	NC

	5-Nov-19
	2019-00773
	Adquisición de artículos Promocionales y Coleccionables (Medallas y Trofeos) para Juegos Interdepartamentales del MOPC
	Printmerd, S.R.L.
	            747,707.00 
	NC

	
	2019-00774
	
	Logomarca, SAS
	            124,277.60 
	NC

	
	2019-00775
	Servicio de Montaje, alquiler y alimentos para la Eucaristía del 85 aniversario del MOPC llevado a cabo en la Catedral Primada de América (dirigido exclusivamente a MIPyMEs)
	Disla Uribe Koncepto, S.R.L.
	            630,002.00 
	NC

	6-Nov-19
	2019-00776
	Servicio de alquiler y Montaje para Juegos Interdepartamentales del MOPC (dirigido exclusivamente a MIPyMEs) Segunda Convocatoria
	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.
	            554,364.00 
	NC

	21-Nov-19
	2019-00790
	Adquisición de aparatos electrodomésticos para cubrir las necesidades de las diferentes Áreas del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs
	Soludiver, Soluciones Diversas, S.R.L.
	            140,774.00 
	NC

	
	2019-00791
	
	Celna Enterprises, S.R.L.
	            218,108.96 
	    NC

	
	2019-00792
	
	Wendy's Muebles, S.R.L.
	            108,259.10 
	     NC

	
	
	
	
	
	

	TOTAL ORDENES PROCESOS POR COMPRAS MENORES (22)
	RD$11,316,786.05 



	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	14-Jan-19
	2019-00011
	Adquisición Equipos de Comunicaciones
	Radio Net, S.R.L.
	   1,615,884.20 
	NC

	
	2019-00012
	
	Grupo Eléctrico Scento, S.R.L.
	     594,578.40 
	NC

	
	2019-00013
	
	
	     163,796.21 
	NC

	
	2019-00014
	
	CECOMS.A., S.R.L.
	  23,790,800.31 
	GE

	
	2019-00015
	
	
	   6,391,053.14 
	GE

	
	2019-00016
	
	Square Solution, S.R.L.
	  17,021,500.00 
	NC

	8-Feb-19
	2019-00036
	Patrocinio para la Celebración de Dominicana Moda 2018
	SM Salón de la Moda Dominicana, S.R.L.
	         500.00 
	NC

	12-Feb-19
	2019-00040
	Publicidad del MOPC en Torneo de Fútbol
	Cibao Futbol Club, CFC, S.R.L.
	     500,000.00 
	NC

	13-Mar-19
	2019-00183
	Publicación en diferentes Periódicos Acto Inaugural de Escuela en la Provincia de la Romana
	Publicaciones Ahora, S.A.S
	     260,780.00 
	GE

	19-Mar-19
	2019-00201
	Adquisición de software y servicios para ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y preparación del MOPC para Ventanilla Única
	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.


	     223,728.00 
	MP

	
	2019-00202
	
	
	   1,324,550.00 
	  MP

	
	2019-00203
	
	Signos Framework, S.R.L.
	  11,635,000.00 
	  NC

	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	19-Mar-19
	2019-00204
	Adquisición de software y servicios para ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y preparación del MOPC para Ventanilla Única
	Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.
	     409,035.20 
	MP

	
	2019-00205
	
	Novosit, S.R.L.
	  98,209,622.99 
	NC

	24-Apr-19
	2019-00252
	Adquisición de Mobiliario para el Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC
	Inversiones Koralia, S.R.L.


	     644,280.00 
	NC

	
	2019-00253
	
	
	   9,549,976.00 
	NC

	
	2019-00254
	
	Comercial Rego, S.R.L.
	   5,910,038.02 
	NC

	
	2019-00255
	
	Muebles Omar, S.A.
	  14,745,634.00 
	NC

	
	2019-00256
	
	Flow, S.R.L.
	  12,744,054.53 
	NC

	24-May-19
	2019-00304
	Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC
	A.R.I Servicios Múltiples, S.R.L.
	 300,000,000.01 
	GE

	
	2019-00305
	
	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.
	 300,000,000.00 
	NC

	
	2019-00306
	
	Ingeniería, Pavimentos SUPERPAVE IPS, S.R.L.
	 300,000,000.00 
	NC

	
	2019-00307
	
	Constructora Mansan, S.R.L.
	 300,000,000.00 
	GE

	21-Jun-19
	2019-00320
	Colocación de Publicidad del MOPC en el Maratón de Londres
	Vivian Peña Izquierdo


	     500,000.00 
	NC

	
	2019-00321
	
	
	     500,000.00 
	NC

	24-Jun-19
	2019-00342
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	     106,200.00 
	GE


	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	24-Jun-19
	2019-00343
	Publicación Acto Inauguración de Escuela en San Pedro de Macorís
	Editora del Caribe, S.A.
	     107,103.00 
	GE

	
	2019-00344
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	     231,091.20 
	GE

	
	2019-00345
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S
	     199,797.60 
	GE

	
	2019-00346
	
	
	     144,913.44 
	GE

	26-Jun-19
	2019-00380
	Publicación Acto Inauguración de Escuela Santa María Cabrera en la Provincia Santo Domingo
	Editora Listín Diario, S.A.
	     231,091.20 
	GE

	
	2019-00381
	
	Editora Hoy, S.A.S
	     199,797.60 
	GE

	
	2019-00382
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S
	     144,913.44 
	GE

	
	2019-00384
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	     106,200.00 
	GE

	3-Jul-19
	2019-00428
	Publicidad del MOPC en el canal CTN TV
	Caribbean Traveling Network (CTN), S.A.S
	   1,622,500.00 
	NC

	11-Jul-19
	2019-00477
	Contratación Publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia MOPC-CCC-CP-2019-014
	Editora Hoy, S.A.S
	     134,520.00 
	GE

	
	2019-00478
	
	
	     215,940.00 
	GE

	15-Jul-19
	2019-00502
	Contratación de Publicidad Acto de Inauguración Escuelas en Villa Bisonó
	
	     199,797.60 
	GE

	
	2019-00503
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S
	     144,913.44 
	GE

	
	2019-00504
	
	Editora El Nuevo Diario, S.A.
	     113,577.36 
	GE

	
	2019-00505
	
	Editora del Caribe, S.A.
	     107,103.00 
	GE

	
	2019-00506
	
	Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)
	     106,200.00 
	GE

	
	2019-00507
	
	Editora Listín Diario, S.A.
	     288,864.00 
	GE

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	FECHA
	ORDEN No.
	DESCRIPCION
	PROVEEDOR CONTRATADO
	VALOR (RD$)
	TIPO EMP.

	16-Jul-19
	2019-00522
	Contratación de Publicidad del Proceso MOPC-CCC-LPN-2018-0022
	Editora Listín Diario, S.A.
	      59,132.16 
	GE

	
	2019-00524
	
	Editora Hoy, S.A.S
	      67,260.00 
	GE

	
	2019-00525
	
	
	      97,173.00 
	GE

	
	2019-00526
	
	Publicaciones Ahora, S.A.S
	      54,026.60 
	GE

	10-Sep-19
	2019-00682
	Publicidad en diferentes Medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de Referencia MOPC-CCC-LPN-2019-004
	Editora Listín Diario, S.A.
	     118,264.32 
	GE

	

	TOTAL ORDENES PROCESOS ANULADAS (48)
	RD$1,411,535,189.97 


1.4 Resumen de compras y contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2019 

Los procesos de compras y contrataciones realizados por la institución durante el año 2019, alcanzaron la suma de setecientos veinticuatro (724), de acuerdo a la clasificación de los proveedores en las categorías siguientes: a) Grandes Empresas (GE); b) Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES); y, c) Empresas No Clasificadas (NC), por un monto total de RD$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos  Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres pesos con 00/100), cuyos valores contratados y cantidad de procesos por tipo de empresas, se presentan en el cuadro siguiente:

	RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE EMPRESAS

	Enero - Noviembre  2019

	
	
	
	
	

	MODALIDAD
	 
	CANTIDADES
	 
	MONTO RD$

	GRANDES EMPRESAS (GE)
	 
	476
	 
	RD$16,570,972,078.45 

	MIPYME (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (MP)
	 
	24
	 
	RD$19,782,054.39 

	NO CLASIFICADA (NC)
	 
	224
	 
	RD$8,240,184,160.45 

	724
	 
	RD$24,830,938,293.29 



1.5 Inversión por Tipo de Empresas

En el año 2019, los montos invertidos en el MOPC por tipo de empresas, acorde al Plan de Compras y Contrataciones y los porcentajes realizados por los diferentes proveedores con relación al total programado para el año, se describen a continuación:

1.5.1 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios de Empresas en General y a Grandes Empresas (GE)

El MOPC consignó para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios en el año 2019, un total de RD$24,830,938,293.29 (Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos con 29/100), de los cuales RD$16,570,972,078.45 (Dieciséis Mil Quinientos Setenta Millones Novecientos Setenta y Dos Mil Setenta y Ocho Pesos con 45/100), corresponden a las contrataciones de Grandes Empresas (GE), lo que representa un 67.0% del total ejecutado.
1.5.2 Monto y Porcentaje del Presupuesto Ejecutado destinado a Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios a Empresas MIPYMES

Del total de adjudicaciones realizadas por el MOPC durante el año 2019, corresponden a las Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES), un total de RD$19,782,054.39 (Diecinueve Millones Setecientos Ochenta y Dos Mil Cincuenta y Cuatro Pesos con 39/100), es decir un 0.08% del total ejecutado.

1.5.3 Monto y porcentaje del Presupuesto Ejecutado dedicado a las Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados a Empresas No Clasificadas (NC)

Durante el año 2019, en los procesos de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios adjudicados por el MOPC a Empresas No Clasificadas (NC), se invirtieron RD$8,240,184,160.45 (Ocho Mil Doscientos Cuarenta Millones Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta Pesos con 45/100)  equivalentes al 33.0% del monto total ejecutado en el presente año. 

1.6 Cantidad de Procesos Convocados Versus Procesos Adjudicados 

Del total de 724 (Setecientos Veinticuatro) procesos de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios ejecutados por el Ministerio en el año 2019, 476 (Cuatrocientos Setenta y Seis) correspondieron a Grandes Empresas (GE), Veinticuatro (24) a las MIPYMES y Doscientos Veinticuatro (224) a Empresas No Clasificadas (NC).

IV. Proyecciones al Próximo Año

Los desafíos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el año 2020, se vinculan con el Plan de Gobierno del Lic. Danilo Medina Sánchez (2016-2020), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), proyectando continuar el plan de ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al transporte; además, garantizar la operatividad de las edificaciones públicas y los servicios que han provocado un impacto significativo en la población, entre los cuales se destacan: 
4.1 Planes hacia el  año 2020

Las proyecciones del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) para el año 2020, abarcan la continuidad e inicio de importantes planes y programas que proporcionarán  un incremento de la calidad de vida de la población dominicana, siendo los más relevantes: 

a. Terminación Tramo III de la Avenida de Circunvalación Santo Domingo y/o Juan Bosch, Provincia Santo Domingo, con una longitud de 22.0 km, un valor presupuestado de  RD$8,347,856,863.92 (Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con 92/100);
b. Construcción Plan Nacional de Parqueos de Uso Público de la República Dominicana (PARQUEAT_RD) Fase I, Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD$900,000,000.00 (Novecientos Millones de Pesos con 00/100);

c. Construcción Avenida de Circunvalación de Bani, Provincia Peravia, con un valor presupuestado de  RD$2,199,326,653.73 (Dos Mil Ciento Noventa y Nueve Millones Trescientos  Veintiséis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres  Pesos con 73/100);

d. Terminación Reconstrucción de la Capa de Rodadura de la Autopista Juan Pablo Duarte, con un valor presupuestado de  RD$3,865,019,018.90  (Tres Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Millones Diecinueve Mil Dieciocho Pesos con 90/100); 

e. Terminación Construcción Prolongación Circunvalación Norte de Santiago, Provincia Santiago, con un valor presupuestado de  RD$694,261,378.70   (Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos con 70/100);

f. Construcción / Reconstrucción Avenida Ecológica hasta la Ciudad Juan Bosch, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de  RD$4,467,668,887.61 (Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Siete Pesos con 61/100);

g. Construcción de la Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, con un valor presupuestado de RD$2,073,771,683.04   (Dos Mil Setenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos con 04/100);

 

h. Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD$ 2,439,008,577.59 (Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve Millones Ocho Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos con 59/100);
 

i. Terminación Ampliación y Reconstrucción Autopista Las Américas, Tramo La Caleta- Boca Chica (Fases I Y II), con un valor presupuestado de RD$ 4,166,763,884.00 (Cuatro Mil Cientos Sesenta y Seis Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro Pesos con 00/100);


j. Reconstrucción Carretera Enriquillo - Pedernales, Provincias Barahona y Pedernales, con un valor presupuestado de RD$1,866,259,380.90 (Mil Ochocientos Sesenta y Seis Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta Pesos con 90/100);


 

k. Reconstrucción Carretera Nagua - Puerto Plata, Provincias María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, con un valor presupuestado de  RD$3,226,278,709.61 (Tres Mil Doscientos Veintiséis Millones Doscientos  Setenta y Ocho Mil Setecientos Nueve  Pesos con 61/100);

l. Terminación Reconstrucción Carretera Turística Gregorio Luperón, Provincias Santiago y Puerto Plata,
con un valor presupuestado de RD$ 2,851,715,234.98  (Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Un Millones Setecientos Quince Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos con 98/100); 

m. Construcción Carretera Villa Elisa - Punta Rusia, Provincia Montecristi, con un valor presupuestado de  RD$363,000,000.10 (Trescientos Sesenta y Tres Millones de Pesos con 00/100); 


n. Terminación Construcción Carretera Rancho Arriba - Sabana Larga, Provincia Monseñor Nouel, con un valor presupuestado de RD$3,659,974,632.00 (Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos Pesos con 00/100); 


o. Distribuidor Entrada Carretera  Autopista Del Nordeste (Samaná) con Autopista Las Américas, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$728,000,000.00  (Setecientos Veintiocho Millones de Pesos con 00/100); 

p. Construcción de la Entrada de Samaná, Provincia Samaná, con un valor presupuestado de RD$720,760,279.80 (Setecientos Veinte Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 80/100); 
q. Construcción de Puentes Peatonales y de Motocicletas a Nivel Nacional, con un valor presupuestado de RD$250,000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones de Pesos con 00/100); entre otros.

Además, para el año 2020, el MOPC tiene proyectado la terminación de importantes obras de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas, entre las cuales citamos las siguientes:

1. Terminación Construcción y Reparación de Dos (2) Niveles al Edificio que aloja el Instituto Dominicano de Cardiología (IDC), ubicado en el Sector Los Ríos, Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$259,959,023.97   (Doscientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Veintitrés Pesos con 97/100); 

2. Terminación Construcción Palacio de Justicia ubicado en el municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con un valor presupuestado de RD$2,112,908,521.48 (Dos Mil Ciento Doce Millones Novecientos  de Pesos con 00/100); 


3. Terminación Programa de Construcción y Reconstrucción de Viviendas y Edificaciones Públicas a Nivel Nacional, con un valor presupuestado de RD$1,600, 000,000.00  (Mil Seiscientos Millones de Pesos con 00/100); 


4. Construcción del Edificio del Tribunal Constitucional, Provincia Santo Domingo,  con un valor presupuestado de RD$738,849,679.73 (Setecientos Treinta y Ocho Millones ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos con 73/100); 
 

5. Remodelación de la Ciudad Esperanza, Los Barrancones, Provincia Barahona, con un valor presupuestado de RD$555,646,422.68   (Quinientos Cincuenta y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós  Pesos con 00/100); 

6. Construcción de 600 Apartamentos en la Mesopotamia, Provincia San Juan, con un valor presupuestado de RD$1,055,935,512.69 (Mil Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Doce Pesos con 69/100);
 
7. Construcción Hospital de Las Terrenas, Provincia Samaná; con un valor presupuestado de RD$336,163,900.38   (Trescientos Treinta y Seis Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Novecientos Pesos con 38/100); 


8. Construcción Centro de Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID) en Santo Domingo Este; con un valor presupuestado de RD$353,003,020.27   (Trescientos Cincuenta y Tres Millones Tres Mil Veinte Pesos con 27/100); 


9. Construcción Estación de Peaje en la  Circunvalación Azua,
 con un valor presupuestado de RD$720,760,279.80 (Setecientos Veinte Millones Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos con 80/100); entre otras.
También,  el Ministerio continuará en el próximo año, la ejecución de los planes que han proporcionado impactos positivos a la población a nivel nacional, entre los cuales se destacan:
· Mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional

· Construyendo Caminos hacia el Desarrollo; 

· Programa Preservación,  Recuperación y Seguridad Vial;

· Programa de Diseño, Fiscalización y Supervisión de la Infraestructura Escolar, proyectando la terminación de 523 planteles con 6,876 aulas para el año 2020 a nivel nacional; 

· Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias a nivel nacional;

· Plan de Señalización Vial;

· Recuperación de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana

· Programa de Construcción y Reconstrucción de Edificaciones Públicas; 

· Programa de Mejoramiento de Viviendas Vulnerables; 

· Entre otros.

4.1.1 Plan Operativo Anual (POA) del MOPC para el Año 2020

El Plan Operativo Anual (POA) del MOPC correspondiente al año 2020, contiene un total de 142 proyectos (nuevos y en ejecución) programados de acuerdo a los recursos asignados a la institución en el Presupuesto Nacional de Inversión Pública para el próximo año fiscal, por un monto ascendente a RD$19,144,979,317.00 (Diecinueve Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Diecisiete Pesos con 00/100), para la consecución de los objetivos asumidos a corto y mediano plazo por la institución, dando continuidad al desarrollo económico sostenido de la nación.  En el Cuadro siguiente, se presenta el POA del Ministerio para el año 2020.

	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

	Plan Operativo Anual de Inversión Pública Año 2020

	
	
	

	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	1002
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ  MARTIN GARCIA  GUAYUBIN, PROVINCIA  MONTECRISTI
	           50,000,000.00 

	 
	 
	 

	1087
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SABANA LARGA-RANCHO ARRIBA-SAN JOSE DE OCOA  Y   RECONST. CARRET. JUAN ADRIAN - RANCHO ARRIBA PARTE A Y B, PROV., SAN JOSE DE OCOA
	           50,000,000.00 

	 
	 
	 

	1729
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - SABANA DE LA MAR, PROV., HATO MAYOR
	         300,000,000.00 

	 
	 
	 

	4178
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA
	           50,000,000.00 

	 
	 
	 

	5490
	CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA
	           80,000,000.00 

	 
	 
	 

	5565
	CONSTRUCCIÓN Y RECONST. DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COMENDADOR Y REHAB. DE LA CARRETERA LAS MATAS-ELÍAS PIÑA, PROV., ELÍAS PIÑA.
	       5,000,000.00 

	 
	 
	 

	6070
	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CABRAL - PEÑON EN LA PROVINCIA BARAHONA
	    45,000,000.00 

	 
	 
	 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	6131
	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON
	         150,000,000.00 

	 
	 
	 

	6504
	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ANTIGUA ANGELITA INTERSECCION LA CIENEGA - CABALLONA - LOS RIELES EN SANTO DOMINGO OESTE
	           15,000,000.00 

	 
	 
	 

	12082
	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO - MAGARIN - CRUCE CARRETERA HATO MAYOR - EL SEYBO
	             5,000,000.00 

	 
	 
	 

	12089
	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION CARRETERA ZONA FRANCA GUERRA Y NUEVA AUTOPISTA DEL NORDESTE
	           15,000,000.00 

	 
	 
	 

	12091
	MEJORAMIENTO DE LOS RIOS NIGUA Y YUBAZO, PROV. SAN CRISTOBAL
	           10,000,000.00 

	 
	 
	 

	12139
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA –ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA
	         100,000,000.00 

	 
	 
	 

	12624
	CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI
	         100,000,000.00 

	 
	 
	 

	12628
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA
	         500,000,000.00 

	 
	 
	 

	12630
	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA
	         300,000,000.00 

	 
	 
	 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	12631
	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENRIQUILLO - PEDERNALES EN LAS PROVINCIAS BARAHONA Y PEDERNALES
	           80,000,000.00 

	 
	 
	 

	12711
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ
	           80,000,000.00 

	 
	 
	 

	12720
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR
	         300,000,000.00 

	 
	 
	 

	12723
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA DE LOS LLANOS-AL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
	           60,000,000.00 

	 
	 
	 

	12743
	REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA FRANCISCO CAAMAÑO  CON AVENIDA BARCELO (FRENTE A LA FORTALEZA OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL
	         135,000,000.00 

	 
	 
	 

	12831
	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS (CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA.
	           13,104,326.00 

	 
	 
	 

	13001
	CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HORMIGON POSTENSADO Y PROTECCION DE LOS APROCHES SOBRE EL RIO OCOA, CARRETERA SABANA BUEY - PALMAR DE OCOA, PROVINCIA PERAVIA
	           20,000,000.00 

	 
	 
	 

	13475
	REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL
	           20,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13480
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA
	         412,204,316.00 

	 
	 
	 

	13491
	REMODELACIÓN OFICINAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISTRITO NACIONAL
	         200,000,000.00 

	 
	 
	 

	13633
	RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO
	         600,000,000.00 

	 
	 
	 

	13634
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ
	           30,000,000.00 

	 
	 
	 

	13635
	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA
	         150,000,000.00 

	 
	 
	 

	13636
	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO
	           15,000,000.00 

	 
	 
	 

	13637
	CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE
	         500,000,000.00 

	 
	 
	 

	13641
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA
	         100,000,000.00 

	 
	 
	 

	13642
	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ
	         290,000,000.00 

	 
	 
	 

	13643
	CONSTRUCCIÓN DE 600 APARTAMENTOS EN LA MESOPOTAMIA, PROVINCIA SAN JUAN
	         180,652,063.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13644
	CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SANTIAGO
	           40,011,690.00 

	 
	 
	 

	13652
	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA
	         451,216,603.00 

	 
	 
	 

	13750
	AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY
	         100,000,000.00 

	 
	 
	 

	13755
	CONSTRUCCIÓN  Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL
	         180,000,000.00 

	 
	 
	 

	13756
	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.
	         235,350,531.00 

	 
	 
	 

	13796
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13797
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  AZUA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13798
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13799
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL
	           62,500,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13800
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13801
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA ESPAILLAT.
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13802
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13803
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13804
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA VALVERDE
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13805
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE DUARTE
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13806
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13807
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13808
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PERAVIA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13809
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA INDEPENDENCIA
	           62,500,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13810
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA HERMANAS MIRABAL
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13811
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13812
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13813
	MEJORAMIENTO DE LDE LA  INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA   DE HATO MAYOR
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13814
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13815
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA ROMANA.
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13816
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13817
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DAJABON
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13818
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13819
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
	           62,500,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13820
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13821
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13822
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13823
	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA 
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13824
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO NACIONAL
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13825
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN JUAN
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13826
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13827
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA
	           62,500,000.00 

	 
	 
	 

	13828
	REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL
	           20,000,000.00 

	
	
	

	13835
	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)
	      3,500,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13836
	RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE
	         125,000,000.00 

	
	
	

	13837
	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA YAGUIZA - LOS ZACONES - LOS CACAOS - SAN FRANCISCO DE MACORÍS
	             2,000,000.00 

	
	
	

	13838
	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO EN EL MUNICIPIO LA VEGA
	         200,000,000.00 

	
	
	

	13839
	CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE
	         500,000,000.00 

	
	
	

	13928
	RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - MOPC.
	      1,942,406,817.00 

	
	
	

	13932
	MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  A NIVEL NACIONAL
	           57,572,500.00 

	
	
	

	13946
	RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ
	         200,000,000.00 

	
	
	

	13947
	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE PEAJE PROLONGACIÓN CIRCUNVALACIÓN SANTIAGO
	           80,000,000.00 

	
	
	

	13948
	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE PEAJE CIRCUNVALACIÓN AZUA
	         145,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13949
	 CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL
	      1,500,000,000.00 

	
	
	

	13952
	CONSTRUCCIÓN , REHABILITACION Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR, PROVINCIA AZUA.
	           10,000,000.00 

	
	
	

	13954
	REHABILITACIÓN MUSEO TRAMPOLIN ZONA COLONIA, DISTRITO NACIONAL
	             3,000,000.00 

	
	
	

	13955
	RECONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN SANS SOUCI SANTO DOMINGO
	             2,000,000.00 

	
	
	

	13956
	CONSTRUCCIÓN PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, PROVINCIA LA VEGA
	           10,000,000.00 

	
	
	

	13958
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION CATEDRAL SAN FELIPE APÓSTOL, PROVINCIA PUERTO PLATA.                                            
	             5,000,000.00 

	
	
	

	13960
	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION MONASTERIO DE LAS CARMELITAS, PROVINCIA AZUA
	             8,000,000.00 

	
	
	

	13961
	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO DE POLICÍA DE SAN PEDRO DE MACORÍS.                                   
	             3,000,000.00 

	
	
	

	13962
	CONSTRUCCIÓN CASA DE LOS PERIODISTAS, PUERTO PLATA
	             7,910,068.00 

	
	
	

	13963
	CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA
	           80,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13964
	CONSTRUCCIÓN DEL  MERCADO MUNICIPAL  DE HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA  
	           80,000,000.00 

	
	
	

	13967
	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 
	             5,000,000.00 

	
	
	

	13969
	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE 911 EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA
	           20,000,000.00 

	
	
	

	13970
	REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA DE MONTE PLATA
	             5,000,000.00 

	
	
	

	13972
	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PLAZA DE LOS PILONES BANÍ
	           25,000,000.00 

	
	
	

	13974
	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AYUDANTÍA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA
	           20,000,000.00 

	
	
	

	13976
	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE MECANICA DE SUELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
	             5,000,000.00 

	
	
	

	13978
	CONSTRUCCIÓN DEL MATADERO DE LA PROVINCIA BARAHONA
	           50,000,000.00 

	
	
	

	13979
	CONSTRUCCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL (ETAPA II)
	         300,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	13982
	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL AMPLIACION RESIDENCIAL VISTA DEL RIO, SAN JUAN DE LA MAGUANA
	             3,000,000.00 

	
	
	

	13984
	CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
	         310,078,938.00 

	
	
	

	13985
	REHABILITACIÓN  Y CONTRUCCION IGLESIA, LOCALES COMERCIALES EN VISTA DEL RIO, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA
	             4,000,000.00 

	
	
	

	13987
	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE YÁSICA, PUERTO PLATA
	           20,000,000.00 

	
	
	

	13988
	CONSTRUCCIÓN DE 31 VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL (PRESENCIA DOMINICANA)
	           14,717,426.00 

	
	
	

	13989
	REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA PIÑA
	             2,000,000.00 

	
	
	

	14109
	CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO
	         100,000,000.00 

	
	
	

	14110
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL
	         135,000,000.00 

	
	
	

	14111
	REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL
	           50,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	14279
	AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN TRES (3) EDIFICIOS DE PARQUEOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
	         404,754,036.00 

	
	
	

	14290
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA LA PENDA ENTRE LA AUTOPISTA DUARTE Y LA AVENIDA RAMON CACERES, PROVINCIA LA VEGA
	           20,000,000.00 

	
	
	

	14291
	REPARACIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO HIGUAMO CARRETERA STO DGO - SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SPM
	           30,000,000.00 

	
	
	

	14293
	CONSTRUCCIÓN PUENTE  SOBRE EL RIO TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA
	           30,000,003.00 

	
	
	

	14294
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA JACAGUA- PALO ALTO, PROVINCIA SANTIAGO
	           50,000,000.00 

	
	
	

	14296
	CONSTRUCCIÓN PUENTE CAMBITA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL
	           60,000,000.00 

	
	
	

	14297
	CONSTRUCCIÓN  ACERAS Y CONTENES, BADENES E IMBORNALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR Y ESTE
	           60,000,000.00 

	
	
	

	14299
	CONSTRUCCIÓN  CARRETERA EL CARRIZAL  (ENTRE LA CARRETERA SANCHEZ Y LA FRONTERA DOMINICO - HAITIANO), PROVINCIA ELIAS PIÑA
	           20,000,000.00 

	
	
	

	14300
	CONSTRUCCIÓN PUENTE METALICO SOBRE EL RIO JACUBA EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA 
	           25,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	14303
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA UVERAL  (ENTRE LAS CARRETERAS LAS PALOMAS Y LAS PALOMAS B), MUNICIPIO LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO
	           18,000,000.00 

	
	
	

	14304
	REHABILITACIÓN PUENTE METALICO NISIBON,PROVINCIA LA ALTAGRACIA 
	             6,000,000.00 

	
	
	

	14305
	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION LA OTRA BANDA (ENTRE LAS CARRETERAS HIGUEY - LA OTRA BANDA -VERON), PROVINCIA LA ALTAGRACIA 
	         100,000,000.00 

	
	
	

	14307
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA - EL CACIQUE, PROVINCIA MONTE PLATA
	           35,000,000.00 

	
	
	

	14308
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA LUISA- PORTILLO, PROVINCIA MONTE PLATA
	           25,000,000.00 

	
	
	

	14309
	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HACIENDA ESTRELLA - HATILLO - EL PRADO Y PUENTE SOBRE RIO SAVITA, PROVINCIA  MONTE PLATA                      
	           90,000,000.00 

	
	
	

	14310
	CONSTRUCCIÓN OBRAS ADICIONALES EN CIUDAD JUAN BOSCH
	           80,000,000.00 

	
	
	

	14311
	CONSTRUCCIÓN DISTRIBUIDOR ENTRADA CARRETERA  AUTOPISTA DEL NORDESTE (SAMANA) CON AUTOPISTA LAS AMERICAS, PROVINCIA SANTO DOMINGO
	         146,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	14312
	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL COMUNIDAD LOS PLATANOS- ZUMBADOR, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL
	           18,000,000.00 

	
	
	

	14313
	RECONSTRUCCIÓN CAMINO FANTINO - SIERRA PRIETA - COMEDERO, MUNICIPIO FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
	           25,000,000.00 

	
	
	

	14314
	RECONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL - CRUCE DE HONDURAS - VUELTA GRANDE, TAMAYO, PROVINCIA NEYBA
	           15,000,000.00 

	
	
	

	14315
	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL EL CUMBI - RIO ABAJO, ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO PLATA
	           10,000,000.00 

	
	
	

	14316
	REHABILITACIÓN CARRETERA LA SIERRA PRIETA EN VILLA MELLA. PROVINCIA SANTO DOMINGO
	           10,000,000.00 

	
	
	

	14318
	CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL LAS CAOBAS-LOS CAIMONIES-SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ
	           12,000,000.00 

	
	
	

	14320
	CONSTRUCCIÓN MONASTERIO LAS CARMELITAS, MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ
	           10,000,000.00 

	
	
	

	14321
	CONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA ELISA - PUNTA RUSIA - LA ENSENADA, PROVINCIA MONTECRISTI
	         180,000,000.00 


	CODIGO SNIP
	NOMBRE PROYECTO
	MONTO ASIGNADO (RD$)

	14322
	CONSTRUCCIÓN  MALECON DE OJEDA, PROVINCIA SAN JUAN
	           20,000,000.00 

	
	
	

	14323
	CONSTRUCCIÓN  VIVIENDAS ECONOMICAS EN EL MEMISO (68), PROVINCIA AZUA
	           20,000,000.00 

	
	
	

	14324
	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ONAMET
	         100,000,000.00 

	
	
	

	14325
	NORMALIZACIÓN PROGRAMA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
	             2,000,000.00 

	
	
	

	14326
	REPARACIÓN PROGRAMA DE REPARACION DE PUENTES
	             2,000,000.00 

	
	
	

	14328
	RECUPERACION PROGRAMA DE RESILENCIA 
	             2,000,000.00 

	
	
	

	14329
	REHABILITACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
	             2,000,000.00 

	
	
	

	
	
	

	Total Proyectos de Inversión (142)
	RD$19,144,979,317.00
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		Martina Cabrera Serrano		Director General de Supervisión y Fiscalización

		Gilberto Molina De Aza		Director General Tecnología y Comunicaciones

		Iván Isaías Vásquez Reyes		Director General Equipos y Transporte

		Mercedes Holguin Taveras		Director General Estudios, Diseños y Presupuesto Vial

		Eyla Vargas		Director General Oficina Coordinadora del Fideicomiso  RD Vial

		Delsa Tactuk		Directora General de Planificación y Desarrollo

		Karina Ysmel De Pool		Director General de Reglamentos y Sistemas

		Tammy Villar López		Directora General de Edificaciones

		Ernesto Musa Saba		Asesor del Ministro y Coordinador Gral. Proyectos Financiados con Rec. Ext del  MOPC

		Luis Manuel Feliz José		Director General de la Comisión Militar y Policial

		Cidenia Figari Pineda		Directora Tecnica

		Axel Alejandro Pimentel Arbaje		Director Pavimentación Vial



CUADRO #1



#2EVOLUCIONMETAS PRESIDENCIALES

		

				EVOLUCIÓN DE LAS METAS PRESIDENCIALES

				Enero - Noviembre 2019

				Meta(s) Presidenciales		Logros Acumulados  Ene-Dic. 2019		Restricciones que Inciden en el Cumplimiento de la Meta		% de Avance Respecto de lo Planeado		Metas Respecto de lo Planeado		Acciones Pendientes de Ejecución

				1-Ampliar, mejorar y conservar la infraestructura vinculada al transporte, para promover el sector turismo como la locomotora del desarrollo del país con el objetivo de atraer hasta 10 millones de turistas al año en la presente década

				1.1 Kilómetros Construcción   de Carreteras		24.62		Recursos Económicos		67%		36.90		12.28

				1.2 Kilómetros Reconstrucción  y Mantenimiento  de Carreteras		2,273.82		Recursos Económicos		117%		1,951.30		-322.52

				1.3 Kilómetros Reconstrucción y Asfaltados de Calles  y Avenidas		1,814.79		Recursos Económicos		122%		1,484.60		-330.19

				1.4 Metros Lineales Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento  de Puentes		227.91		Recursos Económicos		19%		1,217.00		989.09

				2- Construir 29 mil aulas nuevas en el sistema de infraestructura escolar

				2.1 Supervisión Construcción de 10,000 Aulas Escolares		1,113.00		Las expropiaciones		49%		2,279.00		1,166.00

				3-Canalizar 21 km de  Cauce de Ríos en el Período 2017-2020

				3.1 Metros Lineales en Carreteras a Nivel Nacional		7,125.57		Recursos Económicos		70%		10,230.50		3,104.93

				4-Impulsar la provisión de infraestructura para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del país

				4.1 Kilómetros en Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento Menor de  2,000.0  km de Caminos Vecinales		680.55		Recursos Económicos		39%		1,723.90		1,043.35

				5- Plan de Seguridad Nacional

				5.1 Kilómetros Señalización  ( Carreteras, Avenidas y Calles a Nivel Nacional)		3,943.80		Recursos Económicos		82%		4,801.40		857.60

				5.2  Kilómetros Plan Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC para protección  y seguridad vial en todas las carreteras principales  y estaciones de Peajes  (1,342.0 km)		2,843.00		Recursos Económicos y Personal Idóneo		83%		3,411.60		568.60

				6- Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones

				6.1 Metros Cuadrados de Construcción y Reparación de Edificaciones		106,331.88		Recursos Económicos		59%		180,657.70		131,520.00





# 3 VISITAS SORPRESAS

		

				RESUMEN OBRAS VISITAS SORPRESAS/MOPC

				ENERO - NOVIEMBRE 2019

				Visita No.				Provincia				Instrucción

				25				Elías Piña				Empalme de (21Km) en la Comunidad Rio Limpio

				30				Azua				Puente de la comunidad de Ysura

				55				Independencia				Calles sin asfaltar y Carretera de Puerto Escondido,

				58				Bahoruco				Caminos Vecinales de zona cafetalera de Neiba, Barrio Caamaño

				64				Hato Mayor				Caminos Vecinales desde el KM 6 hasta Caída de Piedra, El Cuey, El Seibo

				102				Bahoruco				Problema de filtración de las casas del Estado en la Comunidad de Mencía,

				117				Santo Domingo				Carretera Mata Gorda-Mata San Juan-Mancebo que da acceso a los proyectos productivos, Comunidad Mancebo, Municipio de Villa Mella

				126				La Vega				Puentes Comunidad, Sabana Rey

				127				Bahoruco				Calles Comunidad El Salado, Municipio Galván,

				127				Bahoruco				Calles del Batey 2, Distrito Municipal El Salado

				144				Monte Plata				Carretera La Guásuma, Distrito Municipal Peralvillo, Monte Plata

				151				Barahona y Pedernales				intervención calles y Caminos Vecinales para mejorar drenaje en Jaquimeyes, Barahona

				151				Barahona y Pedernales				Calles, Caminos Vecinales e interparcelarios Los Blancos-Enriquillo, Barahona

				153				Azua				Construcción de caminos y carreteras para Las Cañitas, Padre Las Casas

				168				Dajabón				Construcción del tramo carretero Cruce de Lara, Manuel Bueno, Dajabón

				169				Samaná				Carretera "Loma de la Travesada", Rincón, Samaná

				176				San Pedro de Macorís				Construcción Puente sobre el Río Soco

				183				San Juan				Asfaltado de caminos y construcción de puentes, en la comunidad de Pajonal

				203				Santiago				Caminos Vecinales del Distrito Municipal Pedro García, Santiago

				221				Azua				Calles y Caminos Vecinales en Tábara Arriba, Azua

				233				Santiago Rodríguez				Asfaltado Calles El Pino, Plan I y II, Dajabón

				235				La Altagracia				Carreteras de Acceso a Los Memisos, Río Llano y El Mamey

				235				La Altagracia				Tramo Carretero Santana-Hato de Mango

				237				Santiago				Carretera El Toro, Santiago

				241				Santiago				Carretera Los Limones-Las Lagunas-Donajá-Jamamucitos

				257				Barahona e Independencia				Carretera (5kms) Salina-Angostura, Barahona

				258				El Seibo				Asfaltado Tramo Carretero Las Cuchillas-Las Dos Bocas

				260				Montecristi				Asfaltado de las calles de Hatillo Palma

				260				Montecristi				Asfaltado y Construcción de Aceras-Contenes en La Reforma

				264				Azua				Caminos Vecinales, aceras, contenes y asfaltado calles en Orégano Grande, Azua

				265				Azua				Electrificación Play de Sabana Yegua

				265				Azua				Asfaltado de los Barrios pendientes del Distrito Municipal Villarpando

				265				Azua				Polideportivo (antigua cancha municipal) Sabana Yegua

				269				María Trinidad Sánchez				Puente hacia las playas de Arroyo Salado, La Boca y Los Coquitos





#4 LOGROS GESTION PUBLICA SISMA

		

				LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

				ENERO - NOVIEMBRE 2019

				PRODUCCIÓN PÚBLICA		PRODUCCIÓN GENERADA ENERO-DICIEMBRE 2018		% DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO		LÍNEA (S) DE ACCIÓN DE (END) A LA QUE SE VINCULA LA PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

				Estructura Orgánica		Estructura aprobada		100%		1.1.1.1 Racionalizar y Normalizar la Estructura Organizativa del Estado, incluyendo, tanto las funciones institucionales como la dotación de personal para determinar la pulcritud y dispersión de funciones y organismos, y propiciar el mecanismo de los serv

				Manual de Descripción de Cargos		Manual Aprobado		100%				70

				Manual de Procedimientos		Avances en la evaluación de políticas y procedimientos de RRHH		80%						65

				Auditorías de Personal		Avance en auditorias en las diferentes dependencias del MOPC		85%

				Planeación de Recursos Humanos		Se basa en las necesidades sugeridas de la creación de nuevos proyectos del MOPC		100%

				Exclusiones de Nómina		282		100%

				Exclusiones de Nómina por Jubilación mediante Decretos		55		100%

				Inclusión Nómina Pensión		38		100%

				Exclusión por Fallecimiento		31		100%

				Licencias Médicas Permanentes Válidas por Un (1) Año otorgadas por el MSP		24		100%

				Servidores Públicos seleccionados por el MAP para entrega de Medalla al Mérito, con más de 25 años de labor		55 servidores propuestos y 16 seleccionados		29%		1.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática.

				Implantar Política Salarial		Implementación política salarial de  acuerdo a funciones y/o cargos		70%		1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas,

				Reclutamiento y Selección de Personal		Personal entrevistado: 648             Personal nuevo ingreso: 478		100%

				Evaluación de Desempeño de los servidores y funcionarios de la Administración Pública		Servidores Evaluados                         4,212		75%

				Proceso de Evaluación para la Incorporación a la Carrera Administrativa		Aplicar Concurso para Incorporar a Nuevos Servidores y/o Colaboradores		0%

				Elaboración de Actas de Conciliación		3		100%

				Amonestaciones		167		21%

				Pagos de indemnizaciones y/o vacaciones no disfrutadas		RD$6,430,478.25 pagados		85%

				Pagos de Bonos por Desempeño a Servidores de la Carrera Administrativa		Servidores incorporados evaluads para Bono por Desempeño: 864, Monto Pagado: RD$25,689,637.78		98%

				Capacitación en Seminarios, talleres, cursos, diplomados y charlas a los servidores y funcionarios públicos		34 Capacitaciones impartidas a 3,891 Servidores		100%		1.1.1.7 Promover una continua capacitación de los servicios públicos para dotarles de las competencias requeridas para una gestión que se orienta a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

				Emisión de pasantías		181 pasantias solicitadas y 89 pasantías aprobadas		100%

				Solicitud de Exenciones  de pasantías		901		100%

				Emisión de Licencias sin disfrute de sueldo a Colaboradores en el Marco de las disposiciones de la Ley 41-08 Art. Núm. 27		4		100%		1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y agiles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos

				Emisión de permisos por estudios		58		100%

				Licencias por Enfermedad Común		1,425		99%

				Devoluciones Subsidios por Enfermedad Común		RD$1,212,033.82		100%

				Licencias con Subsidio de Lactancia		47		100%

				Reporte de Maternidad		123		100%
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GRAFICO #3 SOLICITUDES ESTATUS

		

				Entregadas		86%

				Pendientes		14%

				Rechazadas		0%

																										ENTREGADAS		PENDIENTES		RECHAZADAS

																										86%		14%		0%





GRAFICO #3 SOLICITUDES ESTATUS

		



Solicitudes por Estatus
Enero - Octubre 2019
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GRAFICO #4 SOLICITUDES POR MES
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GRAFICO #5 SOLIC.X DEPENDENCIA
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GRAFICO #5 SOLIC.X DEPENDENCIA

		



Solicitudes X Dependencia
Enero - Octubre 2019



#5 SOLIC. ENTREGADAS X PLAZOS

		

		Mes		Solicitudes Recibidas		Tiempo Respuesta  (15 días)		Tiempo Respuesta (fuera de plazo)		Prorrogadas no contestadas		Pendientes  o en proceso

		Enero		24		14		8				2

		Febrero		21		12		6				3

		Marzo		61		36		22				3

		Abril		34		21		11				2

		Mayo		29		23		3				3

		Junio		35		31		3				1

		Julio		31		21		7				3

		Agosto		29		23		2				4

		Septiembre		46		22		11		1		12

		Octubre		45		24		2				19

		Totales		355		227		75		1		52





#6 NOBACI REQ.AREAS

		

										Cantidad de Requerimientos de la NOBACI según dependencias involucradas del MOPC

		Cantidad de Requerimientos de la NOBACI según dependencias involucradas del MOPC								Enero - Noviembre 2019

		Enero - Noviembre 2019

										Dependencia		Cantidad Requerimientos

		Dependencia		Cantidad Requerimientos

										Despacho del Ministro		5

		Despacho del Ministro		5.00

										Gabinete		5

		Gabinete		5.00

										Dirección Adscrita al Despacho		4

		Dirección Adscrita al Despacho		4.00

										Planificación y Desarrollo		122

		Planificación y Desarrollo		122.00

										Planificación de Inversiones		7

		Planificación de Inversiones		7.00

										Recursos Humanos		44

		Recursos Humanos		44.00

										Tecnología		22

		Tecnología		22.00

										Administración y Finanzas		4

		Administración y Finanzas		4.00

										Transparencia y Acceso a la Información		16

		Transparencia y Acceso a la Información		16.00

										Comunicaciones		8

		Comunicaciones		8.00

										Documentación		11

		Documentación		11.00

										Comisión Militar y Policial		2

		Comisión Militar y Policial		2.00

										Comité de Mejora Continúa		1

		Comité de Mejora Continúa		1.00

										Gestión Ambiental y Riesgo		3

		Gestión Ambiental y Riesgo		3.00

										Jurídica		8

		Jurídica		8.00

										Unidad de Compras y Contrataciones		1

		Unidad de Compras y Contrataciones		1.00

										Total (*)		263

		Total (*)		263.00





#7 NOBACI 1

		

				Avance  de Cumplimiento del MOPC  de los requerimientos establecidos por la Contraloría General de la República en las NOBACI

				Enero - Noviembre 2019

				Estatus Requerimientos MOPC		Cantidad de Requerimientos				Avance		%

						Dic. 2018		Nov. 2019

				Revisado y aprobado		76		141		65		85.5

				Con observación pendiente de ajustes		52		25		-27		-51.9

				Sin evaluar		76		38		-38		-50.0

				Totales		204		204		-65

				Estatus Requerimientos NOBACI en el MOPC

				Estatus cada Requerimiento		Estatus CGR		Cantidad Requerimientos		Pendientes

				No		Sin Evaluar		50		De evidencias a presentar por el MOPC *

				Si		Con Observaciones		51		De Revisión y Ajustes por el MOPC **

				Si		Revisado		76		Sin evidencias pendientes ***

				Si		Sin Evaluar		27		Presentadas las evidencias por el MOPC y pendientes de evaluación por la CGR ****

				TOTAL				204





#8 NOBACI

		

		Matriz de Resumen Seguimiento Trimestral

		Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

		3er. Trimestre

		Componentes de Control Interno		Institución				Contraloría General de la República

				Calificación		Progreso		Evaluación		Progreso		Observaciones CGR

		Ambiente de Control		82.02%				79.78%				3

		Valoración y Administración de Riesgos		93.10%				93.10%				0

		Actividades de Control		62.96%				51.85%				3

		Información y Comunicación		74.42%				48.84%				12

		Monitoreo y Evaluación		87.50%				68.75%				4

		% Totales		80.00%				68.46%				22

		Leyenda del Progreso



00%-39% Incipiente

40%-79% Mediano

80%-99% Satisfactorio

100% Completado



#9 y GRAFICO#6 EJEC PRESUP

		

						EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

								PERIODO ENERO - NOVIEMBRE 2019

								OBJETO		DESCRIPCIÓN		VALORES (RD$)

								1		Obras (Activos No Financieros)		RD$13,862,920,571.63

								2		Disminución de Pasivos		RD$5,318,104,889.24

								3		Contratación de Servicios		RD$4,070,566,733.38

								4		Transferencias Corrientes		RD$3,378,010,678.07

								5		Servicios Personales		RD$3,292,609,077.09

								6		Transferencias de Capital		RD$869,787,271.74

								7		Materiales y Suministros		RD$371,322,312.45								13599577789.48

								8		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		RD$144,689,801.47

										TOTAL GENERAL		RD$31,308,011,335.07



EJECUCION  PRESUPUESTARIA  POR  OBJETO  DEL  GASTO
PERIODO  ENERO - NOVIEMBRE 2014

CUADRO #9



#9 y GRAFICO#6 EJEC PRESUP

		



Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto
Enero- Noviembre 2019
(Fondo 100- RD$)



#10 PRESUP.FINANC.XPROGRAMA

		

				PRESUPUESTO FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

				ENERO - NOVIEMBRE 2019

				CÓDIGO PROGRAMA/ SUBPROGRAMA				NOMBRE DEL PROGRAMA		RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA				CANTIDAD DE PRODUCTOS GENERADOS POR PROGRAMA

										CANTIDAD ASIGNADA EN 2019, VIGENTE (RD$)		CANTIDAD EJECUTADA EN 2019 (RD$)

				11		0		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA  DE CALLES Y AVENIDAS		RD$7,580,000,000.00		RD$4,960,341,621.65		9

				12		0		MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y ASISTENCIA VIAL		RD$4,200,000,000.00		RD$5,096,901,682.43		18

				13		0		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE CARRETERAS		RD$3,065,000,000.00		RD$1,968,418,007.99		11

				14		0		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE CAMINOS VECINALES		RD$518,000,000.00		RD$0.00		1

				15		0		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE PUENTES		RD$820,000,000.00		RD$129,992,520.66		5

				16		0		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE OBRAS HIDRAULICAS Y DRENAJE		RD$0.00		RD$0.00		0

				17		0		CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION  Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES		RD$3,290,000,000.00		RD$1,334,607,896.21		10

				18		0		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURAS FISICA DE MUELLES Y PUERTOS		RD$0.00		RD$0.00		0

				19		0		GESTION DEL SISTEMAS DE  PEAJES		RD$0.00		RD$0.00		0

				20		0		REDUCCION DE VULNERABILIDADES EN INFRAESTRUCTURAS ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES		RD$304,000,000.00		RD$44,662,250.19		2

				21		0		EMERGENCIAS Y CALAMIDADES  PUBLICAS		RD$0.00		RD$244,015,661.55		0

				22		0		EMBELLECIMIENTOS DE AVENIDAS  Y CARRETERAS		RD$0.00		RD$0.00		0

				TOTAL GENERAL (RD$)						RD$19,777,000,000.00		RD$13,778,939,640.68		56





#11 INFORMACIONES X PROUDCTOS

		

				INFORMACIONES DE PRODUCTOS

				PRESUPUESTO FÍSICO - FINANCIERO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

				ENERO - NOVIEMBRE 2019

				Código Programa / Subprograma				Nombre de Productos						Unidad de Medida de Productos				Meta de Productos

																		Meta Programada 2019		Meta Ejecutada 2019

				1100230053				CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA		CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA		CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA		km				650,000,000.00		200,000,000.00

				1100280052				CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA		CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA		CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA		km				750,000,000.00		137,036,917.58

				1100470051				CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)		CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)		CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)		km				4,000,000,000.00		3,899,385,527.90

				1100490051				CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE		CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE		CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE		km				700,000,000.00		37,730,344.82

				1100510051				RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO		RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO		RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO		km				800,000,000.00		600,113,186.45

				1100520051				AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY		AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY		AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY		km				100,000,000.00		86,075,644.90

				1100530051				REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO -		REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO -		REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO -		km				340,000,000.00		- 0

				1100540051				CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO		CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO		CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO		km				240,000,000.00		- 0

				TOTAL PROGRAMA (11)														RD$7,580,000,000.00		RD$4,960,341,621.65

				1200070051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA		km				278,647,872.00		350,839,374.13

				1200080051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  AZUA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  AZUA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  AZUA		km				353,695,862.00		405,842,611.08

				1200090051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		km				331,874,991.00		504,986,592.70

				1200100051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO		km				47,833,145.00		104,397,804.44

				1200010051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		km				630,126,119.00		817,385,167.20

				1200120051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		km				122,089,313.00		212,323,682.39

				1200130051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA		km				404,318,986.00		504,059,098.17

				1200020051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA		km				286,019,411.00		171,651,059.54

				1200150051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ		km				153,262,496.00		204,246,522.75

				1200030051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI		km				8,985,311.00		108,185,570.87

				1200170051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA		km				68,295,700.00		128,446,171.00

				1200180051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA		km				279,974,373.00		325,667,411.55

				1200040051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI		km				303,169,708.00		302,844,830.88

				1200200051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		km				31,290,713.00		26,783,549.00

				1200210051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES		km				145,940,992.00		136,245,080.93

				1200050051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		km				516,626,643.00		729,070,497.02

				1200230051				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA		km				37,848,365.00		35,526,435.04

				1200060051				REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL		REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL		REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL		km				200,000,000.00		28,400,223.74

				TOTAL PROGRAMA (12)														RD$4,200,000,000.00		RD$5,096,901,682.43

				1300050051				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ		km				200,000,000.00		33,793,422.62

				1300060051				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR		km				400,000,000.00		190,470,890.74

				1300080051				CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA		CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA		CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA		km				500,000,000.00		495,958,366.22

				1300090051				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA		km				200,000,000.00		110,511,758.03

				1300110051				RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE		RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE		RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE		km				650,000,000.00		608,516,751.07

				1300130051				RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ		RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ		RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ		km				50,000,000.00		- 0

				1300140051				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA		km				240,000,000.00		87,963,824.05

				1300150051				CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI		CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI		CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI		km				250,000,000.00		243,482,858.66

				1300170051				CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA		km				250,000,000.00		9,258,574.59

				1300180051				REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA		REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA		REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA		km				100,000,000.00		40,000,000.00

				1300190051				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y		km				225,000,000.00		148,461,562.01

				TOTAL PROGRAMA (13)														RD$3,065,000,000.00		RD$1,968,418,007.99

				1400010051				ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		km				7,161,290.00		- 0

				1400010051				CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS HONDO VALLE Y JUAN SANTIAGO, PROVINCIA ELIAS PIÑA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS HONDO VALLE Y JUAN SANTIAGO, PROVINCIA ELIAS PIÑA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS MUNICIPIOS HONDO VALLE Y JUAN SANTIAGO, PROVINCIA ELIAS PIÑA		km				66,838,710.00		- 0

				1400010052				ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		km				7,161,290.00		- 0

				1400010052				CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANETA, DE LA PROVINCIA SAN JUAN		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANETA, DE LA PROVINCIA SAN JUAN		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO MUNICIPAL SABANETA, DE LA PROVINCIA SAN JUAN		km				66,838,710.00		- 0

				1400010053				ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		km				7,161,290.00		- 0

				1400010053				CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA E DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA BARAHONA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA E DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA BARAHONA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA E DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA BARAHONA		km				66,838,710.00		- 0

				1400010054				ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		km				7,161,290.00		- 0

				1400010054				CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE NEYBA, BAHORUCO		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE NEYBA, BAHORUCO		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE NEYBA, BAHORUCO		km				66,838,710.00		- 0

				1400010055				ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		km				7,161,290.00		- 0

				1400010055				CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS FRIOS, EL MONTAZO ARROYO CANO, LOS MONTACITOS EN LAS PROVINCIAS AZUA Y SAN		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS FRIOS, EL MONTAZO ARROYO CANO, LOS MONTACITOS EN LAS PROVINCIAS AZUA Y SAN		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS FRIOS, EL MONTAZO ARROYO CANO, LOS MONTACITOS EN LAS PROVINCIAS AZUA Y SAN		km				66,838,710.00		- 0

				1400010056				ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		km				7,161,290.00		- 0

				1400010056				CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS CANITAS,CUENCA ALTA DE LA PRESA SABANA YEGUA,PADRE LAS CASA,PROVINCIA AZUA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS CANITAS,CUENCA ALTA DE LA PRESA SABANA YEGUA,PADRE LAS CASA,PROVINCIA AZUA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS CANITAS,CUENCA ALTA DE LA PRESA SABANA YEGUA,PADRE LAS CASA,PROVINCIA AZUA		km				66,838,710.00		- 0

				1400010057				ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQ., INVEST.  Y  ANALISIS		km				7,161,290.00		- 0

				1400010057				CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE NEYBA, PROVINCIA INDEPENDENCIA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE NEYBA, PROVINCIA INDEPENDENCIA		CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES PARA EL PROYECTO RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SIERRA DE NEYBA, PROVINCIA INDEPENDENCIA		km				66,838,710.00		- 0

				1700030051				REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL		REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL		REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL		M²		M²		40,000,000.00		- 0

				1700050051				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA		M²		M²		125,000,000.00		- 0

				1700060051				CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO,		CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO,		CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE  DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO,		M²		M²		125,000,000.00		- 0

				1700070051				CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE		CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE		CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE		M²		M²		1,400,000,000.00		422,581,704.00

				1700100051				CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA		CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA		CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA		M²		M²		125,000,000.00		- 0

				1700120051				CONSTRUCCIÓN  Y RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL		CONSTRUCCIÓN  Y RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL		CONSTRUCCIÓN  Y RECUNSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL		M²		M²		510,000,000.00		318,368,463.85

				1700130051				CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.		CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.		CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.		M²		M²		150,000,000.00		121,037,147.91

				1700190051				CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL		CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL		CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL		M²		M²		600,000,000.00		401,488,494.67

				1700500051				CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE		CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE		CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE		M²		M²		75,000,000.00		71,132,085.78

				1700510051				CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID), COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA		CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID), COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA		CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID), COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA		M²		M²		140,000,000.00		- 0

				TOTAL PROGRAMA (17)														RD$3,290,000,000.00		RD$1,334,607,896.21

				2000010051				CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE		CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE		CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE		Ml				45,000,000.00		44,662,250.19

				2000020052				CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  A NIVEL NACIONAL		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  A NIVEL NACIONAL		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS, MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  A NIVEL NACIONAL		Ml				259,000,000.00		- 0

				TOTAL PROGRAMA (20)														RD$304,000,000.00		RD$44,662,250.19





#12 EJEC.FISICA-FINANCIERA

		

				EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR PROYECTOS DE INVERSION CON INDICADORES FISICOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

				ENERO - NOVIEMBRE 2019

				CODIGO SNIP		NOMBRE PROYECTO		MEDIDAS		META		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (RD$)		PROGRAMATICA						META PROGRAMADA 2019 (RD$)		META PROGRAMADA 2019 (km/ml)		META EJECUTADA 2019 (RD$)		% AVANCE FISICO		INDICADORES MAS RELEVANTES

														COD. PROG.		COD.  SUB PROG.		COD. PROY

				12628		CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION DE AZUA (1ERA. ETAPA), PROVINCIA AZUA		km		13.50		1,699,999,600.00		11		00		28		750,000,000.00		5.96		137,036,917.58		18.27%		1.09

				12630		CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA		km		14.00		4,010,058,000.00		11		00		23		650,000,000.00		2.27		200,000,000.00		30.77%		0.70

				12954		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA		km		0.00		248,329,807.00		11		00		02		180,000,000.00		0.00		0.00		0.00%		0.00

				13633		RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO		km		17.40		4,467,668,887.61		11		00		51		800,000,000.00		3.12		600,113,186.45		75.01%		2.34

				13688		REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO - DISTRIBUIDOR SEMÁFORO BOCA CHICA		km		9.60		1,712,446,339.00		11		00		53		340,000,000.00		1.91		0.00		0.00%		0.00

				13750		AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY		km		6.60		370,810,547.46		11		00		52		100,000,000.00		1.78		86,075,644.90		86.08%		1.53

				13835		CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)		km		22.00		8,347,856,863.92		11		00		47		4,000,000,000.00		10.54		3,899,385,527.90		97.48%		10.28

				13839		CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE		km		11.00		1,439,185,892.02		11		00		49		700,000,000.00		5.35		37,730,344.82		5.39%		0.29

				14109		CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO		km		6.00		240,000,000.00		17		00		50		240,000,000.00		6.00		0.00		0.00%		0.00

				13796		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA		km		230.71		315,964,000.00		12		00		07		278,647,872.00		224.97		350,839,374.13		125.91%		283.26

				13797		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  AZUA		km		343.41		1,048,498,190.51		12		00		08		353,695,862.00		236.52		88,423,965.50		114.74%		271.39

				13799		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		km		351.50		1,101,082,018.25		12		00		09		331,874,991.00		233.16		82,968,747.75		152.16%		354.78

				13800		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO		km		292.87		720,000,000.00		12		00		10		47,833,145.00		189.46		11,958,286.25		218.25%		229.92

				13802		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		km		575.24		2,555,386,253.99		12		00		01		630,126,119.00		279.05		157,531,529.75		129.72%		361.97

				13803		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		km		273.62		594,893,288.36		12		00		12		122,089,313.00		200.89		30,522,328.25		173.91%		349.36

				13806		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA		km		400.77		1,421,323,308.96		12		00		13		404,318,986.00		244.31		101,079,746.50		124.67%		304.57

				13807		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA		km		764.29		3,784,231,949.20		12		00		02		286,019,411.00		226.11		71,504,852.75		60.01%		135.70

				13811		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ		km		266.09		545,958,514.24		12		00		15		153,262,496.00		205.68		38,315,624.00		133.27%		274.10

				13812		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI		km		299.39		762,413,039.58		12		00		03		8,985,311.00		183.49		2,246,327.75		1204.03%		222.67

				13814		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA		km		121.15		787,501,081.49		12		00		17		68,295,700.00		192.61		17,073,925.00		188.07%		362.25

				13816		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA		km		299.89		765,615,070.88		12		00		18		279,974,373.00		225.18		69,993,593.25		116.32%		261.93

				13818		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO		km		292.87		720,000,000.00		12		00		04		303,169,708.00		228.75		75,792,427.00		99.89%		228.50

				13819		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		km		319.62		893,910,344.00		12		00		20		31,290,713.00		186.92		7,822,678.25		85.60%		159.99

																				20700773658

				13820		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES		km		293.50		724,067,737.03		12		00		21		145,940,992.00		204.56		36,485,248.00		93.36%		190.97

				13826		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		km		541.08		2,333,338,150.51		12		00		05		516,626,643.00		261.58		129,156,660.75		141.12%		369.15

				13827		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA		km		306.77		810,355,427.80		12		00		23		37,848,365.00		187.93		9,462,091.25		93.87%		176.40

				13828		REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL		km		0.82		432,400,000.00		12		00		06		200,000,000.00		0.38		50,000,000.00		14.20%		0.05

				4178		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA		km		24.20		208,227,602.65		13		00		14		240,000,000.00		27.89		87,963,824.05		36.65%		10.22

				12139		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA		km		58.00		1,799,739,992.10		13		00		19		225,000,000.00		7.25		148,461,562.01		65.98%		4.78

				12624		CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI		km		40.20		65,647,292.00		13		00		15		250,000,000.00		153.09		243,482,858.66		97.39%		149.10

				12711		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ		km		145.00		3,226,278,709.61		13		00		05		200,000,000.00		8.99		33,793,422.62		16.90%		1.52

				12720		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR		km		24.00		947,317,390.09		13		00		06		400,000,000.00		10.13		190,470,890.74		47.62%		4.83

				13480		CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA		km		48.80		2,838,243,414.90		13		00		08		500,000,000.00		8.60		495,958,366.22		99.19%		8.53

				13641		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA		km		23.50		378,080,274.41		13		00		09		200,000,000.00		12.43		110,511,758.03		55.26%		6.87

				13683		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA PUERTO PLATA		km		9.10		816,873,555.00		13		00		17		250,000,000.00		2.79		9,258,574.59		3.70%		0.10

				13836		RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE		km		292.00		3,865,019,018.90		13		00		11		650,000,000.00		49.11		608,516,751.07		93.62%		45.97

				13946		RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ		km		3.00		720,760,279.80		13		00		13		50,000,000.00		0.21		0.00				0.00

				14113		REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA		km		23.00		3,659,974,362.00		13		00		18		100,000,000.00		0.63		40,000,000.00		40.00%		0.25

				13928		RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA R.D.		km		1,167.18		1,261,773,658.00		14		00		07		1,261,773,658.00		1,167.18		0.00		0.00%		0.00

				6131		CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON		ml		6.20		10,985,302.00		15		00		03		180,000,000.00		101.59		0.00		0.00%

				12743		REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO (FRENTE A LA FORTALEZA OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL		ml		647.10		23,652,320.00		15		00		04		250,000,000.00		647.10		0.00		0.00%		0.00

				13634		CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ		ml		280.00		448,664,914.18		15		00		02		100,000,000.00		62.41		77,428,124.09		77.43%		48.32

				14110		CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL		ml		70.00		96,993,186.72		15		00		05		250,000,000.00		180.43		23,750,000.00		9.50%		17.14

				14111		REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL		ml		485.00		86,026,677.37		15		00		06		40,000,000.00		225.51		28,814,396.57		72.04%		162.45

				13475		REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL		m²		5,749.74		200,000,000.00		17		00		03		40,000,000.00		1,149.95		0.00		0.00%		0.00

				13635		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA		m²		4,609.11		259,959,023.97		17		00		05		125,000,000.00		2,216.27						0.00

				13636		CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO		m²		5,044.73		713,496,679.46		17		00		06		125,000,000.00		883.80						0.00

				13637		CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE		m²		28,400.00		2,112,908,521.48		17		00		07		1,400,000,000.00		18,817.66		422,581,704.00		30.18%		5,680.00

				13652		CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA		m²		21,000.00		555,646,422.68		17		00		10		125,000,000.00		4,724.23

				13755		CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL		m²		333,320.00		1,600,000,000.00		17		00		12		510,000,000.00		106,245.75		318,368,463.85		62.43%		66,324.11

				13756		CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.		m²		15,800.00		353,003,020.27		17		00		13		150,000,000.00		6,713.82		121,037,147.91		80.69%		5,417.48

				13949		CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL		m²		98,168.00		2,393,251,242.09		17		00		19		600,000,000.00		24,611.21		401,488,494.67		66.91%		16,468.53

				13984		CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA		m²		58,562.00		334,810,748.00		17		00		50		75,000,000.00		13,118.31		71,132,085.78		94.84%		12,441.77

				14112		CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA		m²		3,917.00		252,631,255.65		17		00		51		140,000,000.00		2,170.67		0.00		0.00%		0.00

				13201		CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		km		1.46		99,821,811.51		20		00		01		45,000,000.00		0.66		44,662,250.19		99.25%		0.65

				13932		MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  A NIVEL NACIONAL		Ml		3.10		259,000,000.00		20		00		02		259,000,000.00		9.57		0.00		0.00%		0.00





#13 -G10TARIFA Y TRAFICO PEAJES

		

				TARIFAS Y TRÁFICO ANUAL EN LAS PLAZAS DE PEAJES   GESTIONADAS POR LA OFICINA COORDINADORA GENERAL  DEL  FIDEICOMISO  RD VIAL

				ENERO - NOVIEMBRE 2019

				ESTACIONES PEAJE				CATEGORIA I						CATEGORIA II						CATEGORIA III						CATEGORIA IV						CATEGORIA V

								TARIFA		CANT. VEHICULOS				TARIFA		CANT. VEHICULOS				TARIFA		CANT. VEHICULOS				TARIFA		CANT. VEHICULOS				TARIFA		CANT. VEHICULOS

				Las Américas				60.00		7,468,020				120.00		764,247				180.00		155,930				240.00		345,398				300.00		13,295

				Duarte				60.00		4,383,798				120.00		811,192				180.00		119,957				240.00		251,371				300.00		12,852

				Sánchez				60.00		4,961,886				120.00		682,966				180.00		213,217				240.00		197,199				300.00		3,144

				6 de Noviembre				60.00		4,267,864				120.00		541,702				180.00		105,757				240.00		80,337				300.00		679

				Circunv.  Juan Bosch I				100.00		2,010,489				200.00		350,406				300.00		154,562				400.00		229,780				600.00		8,279

				Circunv.   Juan Bosch II				100.00		1,205,313				200.00		282,453				300.00		169,248				400.00		86,326				600.00		7,514

				Coral I				60.00		3,317,306				120.00		512,065				180.00		100,029				240.00		91,210				300.00		5,139

				Coral II				100.00		2,744,290				200.00		397,134				300.00		57,069				400.00		81,448				600.00		4,135

				La Romana				100.00		2,411,735				200.00		285,033				300.00		88,736				400.00		82,329				600.00		6,885

				Circunv. Santiago				100.00		1,568,558				180.00		214,292				300.00		85,789				400.00		93,774				600.00		10,044

				TOTAL				34,339,258						4,841,491						1,250,294						1,539,170						71,966

																																						CATEGORIA		CANTIDAD VEHICULOS

																																						Categoria I		34,339,258

																																						Categoría II		4,841,491

																																						Categoria III		1,250,294

																																						Categoría IV		1,539,170

																																						Categoría V		71,966
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#14 INGRESOS PEAJE y APORTES FI

		

				INGRESOS GENERADOS POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

				ENERO - NOVIEMBRE 2019

				REGIÓN				ESTACIONES DE PEAJE				INGRESOS  POR COBRO DE PEAJE(RD$)

				OZAMA O METROPOLITANA				Las Américas				656,924,340.33

								Duarte				446,768,765.18

								Sánchez				466,848,445.19

								6 de Noviembre				360,038,210.01

								Circunvalación de Santo Domingo (Tramo I)				414,536,768.05

								Circunvalación de Santo Domingo (Tramo II)				267,001,056.98

				YUMA				Coral (I)				302,380,213.30

								Coral (II)				406,833,798.20

								La Romana				362,782,346.59

				CIBAO NORTE				Santiago				269,177,212.86

				Sub-Total (RD$)								3,953,291,156.69

				OTROS INGRESOS (RD$)

				Aportes Fiscales Corrientes

				Ingresos Presupuestarios								32,686,295,133.49

				Ingresos Cuenta Colectora (Manuales, Reglamentos, Licitaciones y Licencias de Construcción)								7,097,250.00

				ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES

				Captación Directa (Gastos de inspección obras en ejecución, supervisión programa de infraestructura escolar, servicios de alquiler del Club Deportivo y Cultural del MOPC, otros.)								1,476,783,943.63

				Sub-Total (RD$)								34,170,176,327.12

				TOTAL GENERAL INGRESOS=======>								RD$38,123,467,483.81



CUADRO #14



#15 CUENTAS X PAGAR

		

				MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

				ANÁLISIS CUENTAS POR PAGAR AL 09/12/2019

				VALORES EN RD$  y US$

				Balance por Pagar hasta  31/12/2018				Transacciones Año 2019								Balance Total por Pagar al 09/12/2019

								Cubicado				Pagado

				RD$8,605,444,003.53				23,710,996,344.74				20,296,823,701.74				RD$12,019,616,646.53

				[$USD] 108,898,586.01				275,339,412.52				357,581,722.10				[$USD] 26,656,276.43





#16 PLAN ANUAL COMPRAS

		

				DATOS DE CABECERA PACC

				MONTO ESTIMADO TOTAL				RD$20,619,094,235.53

				CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS				142

				CAPÍTULO				0211

				SUB CAPÍTULO				01

				UNIDAD EJECUTORA				0001

				UNIDAD DE COMPRA				Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

				AÑO FISCAL				2019

				FECHA APROBACIÓN

				MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN

				BIENES				RD$1,045,672,925.15

				OBRAS				RD$18,690,059,635.00

				SERVICIOS				RD$883,361,675.38

				SERVICIOS: CONSULTORÍA				RD$0.00

				SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS				RD$0.00

				MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME

				MIPYME				RD$146,618,641.29

				MIPYME MUJER				RD$1,338,120.00

				NO MIPYME				RD$20,471,137,474.24

				MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO

				COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL				RD$18,200.00

				COMPRA MENOR				RD$3,655,101.50

				COMPARACIÓN DE PRECIOS				RD$7,096,935,886.87

				LICITACIÓN PÚBLICA				RD$13,429,133,827.16

				LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL				RD$0.00

				LICITACIÓN RESTRINGIDA				RD$0.00

				SORTEO DE OBRAS				RD$0.00

				EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD				RD$1,338,120.00

				EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR				RD$0.00

				EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL				RD$0.00

				EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN  DE MONUMENTOS HISTÓRICOS				RD$0.00

				EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO				RD$0.00

				EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO				RD$0.00

				EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR				RD$0.00





#17 DECLARACIONES JURADAS

		

				Nombre Funcionario				Cargos				Estado

				Ramón Antonio Pepín Del Rosario				Ministro				Publicado

				Euclides Sánchez Almánzar				Viceministro				Publicado

				Henry  Osvaldo Sarraff				Viceministro				Publicado

				Enrique Agustín Lied Guerrero				Viceministro				Publicado

				Carmen Leyda Mora Ramírez				Viceministro				Publicado

				Pedro Peña Rubio				Viceministro				Pendiente Recepción

				Domingo Lora Ogando				Director Gral. Administrativo y Financiero				Publicado

				Carolin I. Agramonte De La Cruz				Directora Unidad Operativa de Compras y Contrataciones				Publicado
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#18 CUADRO REDES SOCIALES

		



Solicitudes X Estado
Enero - Noviembre 2019



#19MEDIDAS POLITCAS SECTORIALES

		

				Estadísticas visitas de los ciudadanos por los diferentes medios digitales y/o redes disponibles

				Enero - Noviembre 2019

				MOPC

				Redes				Cantidad Visitas				Porcentaje Crecimiento

				Facebook				22,973 followers				10.5

				Instagram				72,542 followers				56

				Twitter				1,355 followers				1er. Año - Cuenta Nueva

				RD VIAL

				Redes				Cantidad Visitas				Porcentaje Crecimiento

				Facebook				2,895 followers				10

				Instagram				16,059 followers				46

				Twitter				10,805 followers				19

				COMIPOL

				Redes				Cantidad Visitas				Porcentaje Crecimiento

				Facebook				3,432 followers				27

				Instagram				13,300 followers				85

				Twitter				13,188 followers				19





#20 PLAN OPERATIVO ANUAL

		

				MEDIDAS DE POLÍTICAS SECTORIALES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

				ENERO-NOVIEMBRE 2019

				Institución		Medidas de políticas		Instrumento (Ley, decreto, resolución, resolución administrativa, norma, disposiciones administrativas)		Objetivo (s) específico (s) END a cuyo logro contribuye la medida de política		Línea (s) de acción de END a la que se vincula la medida de política

				Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)		Mejora progresiva de la red vial interurbana pavimentada y apoyo al mantenimiento de la red terciaria. Fortalecimiento la multimodalidad del transporte y aumento de la logística		Ley No. 4378 del 10 de Febrero de 1956 que crea la Secretaría de Estado de Obras  Públicas  y Comunicaciones		Expandir la cobertura, mejorar la calidady competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística orientándolos a la integracón del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción en los mercados internacionales		Desarrollar una dotación de infraestructura y servicios logísticos que integre el territorio nacional y apoye a la producción y comercialización de bienes y servicios. con el propósito de reducir costos, elevar la productividad y crear mayores oportunidad

						Fortalecer la accesibilidad territorial, basicamente el los centros rurales y urbanos estrategicos para el desarrollo y seguridad de los usuarios		Ley No. 63-17, de Movilidad. Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana

						Mejora de la Movilidad Urbana en las Ciudades de Santo Domingo y Santiago

						Sostenibilidad e Incremento de la Seguridad Personal y Vial en los Corredores Urbanos y Rurales que opera la COMIPOL del MOPC

						Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales		Decreto No. 175-01 sobre   Vulnerabilidad de fecha 23/02/2001				Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres y su coordinación para que puedan desarrollar su labor con eficacia

								Ley No. 147-02 sobre evaluación y diagnóstico de las  infraestructura vial y edificaciones,  de fecha 02/09/2002





ASISTENCIAS COMIPOL

		

								Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

								Viceministerio de Planificación

								Dirección General de Inversión Publica

								Presupuesto General de Estado 2019

								SIGEF

								Apropiación Presupuestaria Año 2019

								(56) Proyectos de Inversión

				CODIGO SNIP				NOMBRE PROYECTO				MONTO APROBADO  2019 (RD$)				1er. Trimestre (Enero - Marzo)				2do. Trimestre (Abril - Junio)				3er. Trimestre (Julio -Septiembre)				4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)

				12628				CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION DE AZUA (1ERA. ETAPA), PROVINCIA AZUA				750,000,000.00				187,500,000.00				187,500,000.00				187,500,000.00				187,500,000.00

				12630				CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA				650,000,000.00				162,500,000.00				162,500,000.00				162,500,000.00				162,500,000.00

				12954				CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRICOLA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA				180,000,000.00				45,000,000.00				45,000,000.00				45,000,000.00				45,000,000.00

				13633				RECONSTRUCCIÓN AVENIDA ECOLÓGICA HASTA LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO				800,000,000.00				200,000,000.00				200,000,000.00				200,000,000.00				200,000,000.00

				13688				REHABILITACIÓN AUTOPISTA LAS AMERICAS (TRAMO LA CALETA - BOCA CHICA - DISTRIBUIDOR PUENTE CAUCEDO - DISTRIBUIDOR SEMÁFORO BOCA CHICA				340,000,000.00				85,000,000.00				85,000,000.00				85,000,000.00				85,000,000.00

				13750				AMPLIACIÓN DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA ENTRADA A HIGUEY, MUNICIPIO HIGUEY				100,000,000.00				14,285,714.29				14,285,714.29				14,285,714.29				14,285,714.29

				13835				CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO III DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN SANTO DOMINGO (PROF. JUAN BOSCH)				4,000,000,000.00				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00				1,000,000,000.00

				13839				CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE				700,000,000.00				175,000,000.00				43,750,000.00				10,937,500.00				2,734,375.00

				14109				CONSTRUCCIÓN AVENIDA DEL NUEVO CAMINO				240,000,000.00				60,000,000.00				60,000,000.00				60,000,000.00				60,000,000.00

				13796				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BARAHONA				278,647,872.00				69,661,968.00				69,661,968.00				69,661,968.00				69,661,968.00

				13797				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  AZUA				353,695,862.00				88,423,965.50				22,105,991.38				5,526,497.84				1,381,624.46

				13799				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL				331,874,991.00				82,968,747.75				82,968,747.75				82,968,747.75				82,968,747.75

				13800				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA EL SEIBO				47,833,145.00				11,958,286.25				11,958,286.25				11,958,286.25				11,958,286.25

				13802				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO				630,126,119.00				157,531,529.75				39,382,882.44				9,845,720.61				2,461,430.15

				13803				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS				122,089,313.00				30,522,328.25				30,522,328.25				30,522,328.25				30,522,328.25

				13806				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA				404,318,986.00				101,079,746.50				25,269,936.63				6,317,484.16				1,579,371.04

				13807				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA LA VEGA				286,019,411.00				71,504,852.75				71,504,852.75				71,504,852.75				71,504,852.75

				13811				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ				153,262,496.00				38,315,624.00				38,315,624.00				38,315,624.00				38,315,624.00

				13812				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTECRISTI				8,985,311.00				2,246,327.75				2,246,327.75				2,246,327.75				2,246,327.75

				13814				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE  PROVINCIA ELIAS PIÑA				68,295,700.00				17,073,925.00				17,073,925.00				17,073,925.00				17,073,925.00

				13816				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA DE SAMANA				279,974,373.00				69,993,593.25				17,498,398.31				4,374,599.58				1,093,649.89

				13818				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA BAHORUCO				303,169,708.00				75,792,427.00				18,948,106.75				4,737,026.69				1,184,256.67

				13819				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL				31,290,713.00				7,822,678.25				7,822,678.25				7,822,678.25				7,822,678.25

												20700773658

				13820				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA PEDERNALES				145,940,992.00				36,485,248.00				36,485,248.00				36,485,248.00				36,485,248.00

				13826				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO				516,626,643.00				129,156,660.75				129,156,660.75				129,156,660.75				129,156,660.75

				13827				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA PROVINCIA MONTE PLATA				37,848,365.00				9,462,091.25				9,462,091.25				9,462,091.25				9,462,091.25

				13828				REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR DEL KILÓMETRO 9 DE LA AVENIDA JOHN F. KENNEDY CON AVENIDA LUPERÓN EN EL DISTRITO NACIONAL				200,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00

				4178				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA GUERRA-BAYAGUANA, PROV. MONTE PLATA				240,000,000.00				60,000,000.00				60,000,000.00				60,000,000.00				60,000,000.00

				12139				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE 15 DE AZUA -ENTRADA BARAHONA PROVINCIAS AZUA, BAHORUCO Y BARAHONA				225,000,000.00				56,250,000.00				14,062,500.00				3,515,625.00				878,906.25

				12624				CONSERVACIÓN CARRETERA MAO - GUAYUBIN, PROVINCIA MONTECRISTI				250,000,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00

				12711				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA NAGUA - PUERTO PLATA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ				200,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00

				12720				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA HATO MAYOR - EL PUERTO, PROVINCIA HATO MAYOR				400,000,000.00				100,000,000.00				100,000,000.00				100,000,000.00				100,000,000.00

				13480				CONSTRUCCIÓN CARRETERA TURISTICA GREGORIO LUPERÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA				500,000,000.00				125,000,000.00				125,000,000.00				125,000,000.00				125,000,000.00

				13641				RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAYAGUANA - EL PUERTO, PROVINCIA MONTE PLATA				200,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00				50,000,000.00

				13683				CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NAVARRETE - PUERTO PLATA (TRAMO MAIMÓN - PUERTO PLATA), PROVINCIA PUERTO PLATA				250,000,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00

				13836				RECONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LA AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE				650,000,000.00				162,500,000.00				162,500,000.00				162,500,000.00				162,500,000.00

				13946				RECONSTRUCCIÓN ENTRADA DE ACCESO A LA PROVINCIA SAMANÁ				50,000,000.00				12,500,000.00				12,500,000.00				12,500,000.00				12,500,000.00

				14113				REHABILITACIÓN CARRETERA RANCHO ARRIBA - SABANA LARGA				100,000,000.00				25,000,000.00				25,000,000.00				25,000,000.00				25,000,000.00

				13928				RECUPERACION DE LA COBERTURA VEGETAL EN CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA R.D.				1,261,773,658.00				315,443,414.50				315,443,414.50				315,443,414.50				315,443,414.50

				6131				CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO INAJE Y CRUCE LAS LANAS - MANUEL BUENO, PROVINCIA DAJABON				180,000,000.00				78,860,853.63				78,860,853.63				78,860,853.63				78,860,853.63

				12743				REHABILITACIÓN PUENTE FLOTANTE EN LA AVENIDA FRANCISCO CAAMAÑO CON AVENIDA BARCELO (FRENTE A LA FORTALEZA OZAMA), SANTO DOMINGO Y DISTRITO NACIONAL				250,000,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00

				13634				CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LA MATA - COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMIREZ				100,000,000.00				25,000,000.00				25,000,000.00				25,000,000.00				25,000,000.00

				14110				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y DE MOTOCICLETAS A NIVEL NACIONAL				250,000,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00				62,500,000.00

				14111				REPARACIÓN DE PUENTES A NIVEL NACIONAL				40,000,000.00				10,000,000.00				10,000,000.00				10,000,000.00				10,000,000.00

				13475				REMODELACIÓN CAMPAMENTO DUARTE - UNIVERSIDAD POLICIA NACIONAL, DISTRITO NACIONAL				40,000,000.00				10,000,000.00				10,000,000.00				10,000,000.00				10,000,000.00

				13635				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DOS NIVELES DEL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA				125,000,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00

				13636				CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DISTRITO INDUSTRIAL SANTO DOMINGO OESTE (DISDO), EN HATO NUEVO, MANOGUAYABO				125,000,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00

				13637				CONSTRUCCIÓN PALACIO DE JUSTICIA DE SANTO DOMINGO ESTE				1,400,000,000.00				350,000,000.00				350,000,000.00				350,000,000.00				350,000,000.00

				13652				CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ESPERANZA DE LOS BARRANCONES, PROVINCIA BARAHONA				125,000,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00				31,250,000.00

				13755				CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL				510,000,000.00				127,500,000.00				127,500,000.00				127,500,000.00				127,500,000.00

				13756				CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD CAID- SANTO DOMINGO ESTE.				150,000,000.00				37,500,000.00				37,500,000.00				37,500,000.00				37,500,000.00

				13949				CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE PASAJEROS INTERURBANA EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL				600,000,000.00				150,000,000.00				150,000,000.00				150,000,000.00				150,000,000.00

				13984				CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO EN LA MESOPOTAMIA Y AREAS COMERCIALES (ETAPA II) PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA				75,000,000.00				18,750,000.00				18,750,000.00				18,750,000.00				18,750,000.00

				14112				CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA				140,000,000.00				35,000,000.00				35,000,000.00				35,000,000.00				35,000,000.00

				13201				CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES Y RESILIENCIA A LOS DESASTRES NATURALES EN EL ÁMBITO DE INFRAESTRUCTURAS VIALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO				45,000,000.00				11,250,000.00				11,250,000.00				11,250,000.00				11,250,000.00

				13932				MEJORAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO  A NIVEL NACIONAL				259,000,000.00				64,750,000.00				64,750,000.00				64,750,000.00				64,750,000.00





Hoja1

				Cantidad de Asistencias o Eventos Acaecidos Registrados por COMIPOL

				Enero - Noviembre 2019

								Asistencias				Cantidad            (Ene. Nov. 2019)

								Accidentes				7,192

								Ambulancia				3,583

								Seguridad				21,972

								Mecánica				201,873

								Neumáticos				148,858

								Talleres				15,416

								Combustible				61,950

								Grúas				4,952

								TOTAL				465,796





ORDENES LPN

		

				COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO–NOVIEMBRE 2019

				PRODUCCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		LÍNEA BASE		PRODUCCIÓN PLANEADA 2019		PRODUCCIÓN GENERADA 2019		PORCENTAJE (%) DE AVANCE

				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS		Km		493.0		36.9		24.6		67%

				RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS		Km		5,514.0		1,951.3		2,273.8		117%

				RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES		Km		8,600.0		1,723.9		680.6		39%

				RECONSTRUCCIÓN Y ASFALTADO DE CALLES Y AVENIDAS		Km		4,866.0		1,484.6		1,814.8		122%

				PUENTES CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS		Ml		15,600.0		1,217.0		227.9		19%

				SEÑALIZACIÓN VIAL		Km		16,500.0		4,801.4		7,887.6		164%

				CONSTRUCCIÓN MUROS DE GAVIONES Y CANALIZACIÓN DE RÍOS Y CAÑADAS		Ml		21,000.0		10,230.5		7,125.6		70%

				CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES VARIAS		M²		352,000.0		180,657.7		106,331.9		59%

				AULAS ESCOLARES Y ESTANCIAS INFANTILES, DISEÑADAS Y SUPERVISADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR		Número		7,435.00		2,279.00		1,113.00		49%



Norah Tatis:
SE LO SUMARON 8.6 KM PARA DECIR Q TERMINA LA CIRCIUVALACION DE SD Y DE SJM



EXCEPCION

		

				FECHA		ORDEN No.		DESCRIPCION		PROVEEDOR CONTRATADO		VALOR (RD$)		TIPO EMP.

		1		7-Jan-19		2019-00002		Reconstrucción de la Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata		Moll  Constructora		378,080,274.41		GE		1

		2		9-Jan-19		2019-00003		Diseño y Reconstrucción Entrada de Acceso a la Provincia Samaná		Malespin Constructora, S.R.L.		720,760,279.80		GE		2

		3		10-Jan-19		2019-00004		Adquisición de Fundas de Cemento para uso del MOPC		Comercial Rego, S.R.L.		63,722,360.00		NC		3

		4		31-Jan-19		2019-00020		Adquisición Equipos de Comunicaciones		Radio Net, S.R.L.		1,615,884.20		NC		4

		5				2019-00021				Grupo eléctrico Scento, S.R.L.		594,578.40		NC

		6				2019-00022						163,796.21		NC

		7				2019-00023				CECOMSA, S.R.L.		23,790,800.31		GE

		8				2019-00024				CECOMSA, S.R.L.		6,391,053.14		GE

		9				2019-00025				Square Solution, S.R.L.		17,021,500.00		NC

		10		4-Feb-19		2019-00026		Adquisición de artículos de limpieza para uso del MOPC		Brexman Dominicana, S.R.L.		369,310.66		NC		5

		11				2019-00027				Empresas Integradas, SaS		28,676.36		NC

		12				2019-00028				Forgosa, S.R.L.		790,228.36		NC

		13				2019-00029				Gastables del Caribe S.R.L., GADECA		107,734.00		NC

		14				2019-00030				GTG Industrial, S.R.L.		961,576.10		NC

		15				2019-00031				Neoagro, S.R.L.		2,053,995.75		NC

		16		25-Feb-19		2019-00054		Contratación de servicio para el Suministro, Almacenamiento, Transporte y Aplicación de Materiales para la Señalización Horizontal a Nivel Nacional		Constructora Mar, S.R.L.		147,298,608.00		GE		6

		17				2019-00055				Mantenimiento Vial, S.R.L.		277,563,000.00		NC

		18				2019-00056				Grupo AG & Asociados, S.R.L.		83,235,256.00		NC

		19		26-Feb-19		2019-00067		Servicios de Instalación y Montaje para Distintos Eventos del MOPC en las Provincias de la República Dominicana		Arteluz, S.R.L.		9,998,376.00		NC		7

		20				2019-00068						9,998,376.00		NC

		21				2019-00069						4,995,943.00		NC

		22		4-Mar-19		2019-00084		Adquisición de Drums y Letreros para ser utilizados en la Señalización de Seguridad del Personal y Equipos del MOPC		Sheng International Group, S.R.L.		3,374,086.10		NC		8

		23		14-Mar-19		2019-00186		Servicio de des-Rotulacion y Rotulacion de Unidades Vehiculares del MOPC		Graphic Market, S.R.L.		9,930,880.00		NC		9

		24		19-Mar-19		2019-00207		Adquisición de Software y Servicios para Ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC para Ventanilla Única		Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.		223,728.00		MP		10

		25				2019-00208						1,324,550.00		MP

		26				2019-00209				Signos Framework, S.R.L.		11,635,000.00		NC

		27				2019-00210				Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.		409,035.20		MP

		28				2019-00211				Novosit, S.R.L.		98,209,622.99		NC

		29				2019-00213		Adquisición Equipos Informáticos para ampliación Dirección Tramitación de Planos en Dif. Provincias y Distrito Nacional (Sede Central) y Preparación del MOPC. Ventanilla Única de Construcción (Vuc)		CECOMSA, S.R.L.		7,345,919.84		GE		11

		30				2019-00214				CECOMSA, S.R.L.		2,278,163.51		GE

		31				2019-00215				CECOMSA, S.R.L.		17,168,992.92		GE

		32				2019-00216				CECOMSA, S.R.L.		83,147.43		GE

		33				2019-00217				CECOMSA, S.R.L.		615,119.84		GE

		34				2019-00218				CECOMSA, S.R.L.		2,176,369.56		GE

		35				2019-00219				Sistemas & Tecnología, S.R.L.		750,922.50		NC

		36				2019-00220				CECOMSA, S.R.L.		4,373,362.69		GE

		37				2019-00221						1,089,431.46		GE

		38				2019-00222						2,113,473.18		GE

		39				2019-00223						2,815,534.24		GE

		40				2019-00224				Kyodom, S.R.L.		3,558,908.20		NC

		41				2019-00225						817,603.18		NC

		42				2019-00226				Productos de Computadoras (PROCOMPSA), S.R.L.		608,090.58		MP

		43		10-Apr-19		2019-00240		Adquisición Suministros de Oficina para uso del MOPC		Offitek, S.R.L.		2,334,893.53		NC		12

		44				2019-00241				Brexman Dominicana, S.R.L.		6,483,677.80		NC

		45				2019-00242				Importadora de Productos para Oficinas, S.A. (IMPROFICINAS)		767,552.13		NC

		46				2019-00243				Forgosa, S.R.L.		310,721.50		NC

		47				2019-00244				Compu-Office Dominicana, S.R.L.		467,356.36		NC

		48		12-Apr-19		2019-00245		Adquisición de Camionetas de Transmisión Mecánica y Automática, Minibuses y Motocicletas para ser Utilizadas en los Trabajos del MOPC		Viamar, S.A.		64,988,999.71		GE		13

		49				2019-00246				Santo Domingo Motors Company, S.A.		45,704,387.73		GE

		50				2019-00247				Magna Motors, Sa		14,279,999.45		GE

		51		24-Apr-19		2019-00257		Adquisición de Baterías para ser Utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC		Grupo Cometa, SaS		17,393,637.97		NC		14

		52		25-Apr-19		2019-00258		Adquisición de Combustible para uso del MOPC		Sigma Petroleum Corp, S.R.L..		126,333,333.30		NC		15

		53				2019-00259				Gulfstream Petroleum Dominicana, S.R.L		126,333,333.30		GE

		54				2019-00260				Isla Dominicana de Petróleo Corporation		126,333,333.30		GE

		55		18-Jun-19		2019-00316		Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Cibao, los alcarrizos)		Consorcio Construcciones Modernas		653,280,989.87		NC		16

		56		24-Jun-19		2019-00347		Confección de Set de Tanques Plásticos Con Base Metálica para ser utilizados Como Estaciones Verdes en diferentes Puntos a Nivel Nacional		Mar & Luna Ingenieros, S.R.L.		20,886,000.00		NC		17

		57		1-Jul-19		2019-00397		Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Norte, Mamá Tingó)		Consorcio Construcciones Modernas		400,213,865.78		NC		18

		58				2019-00420		Construcción de Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.		Consorcio Rizek & Asociados- Ingeniería Metalica		2,112,908,521.48		GE		19

		59		3-Jul-19		2019-00427		Diseño y Construcción de la Avenida Circunvalación de Bani, Provincia Peravia		Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.		2,199,326,653.73		NC		20

		60		18-Jul-19		2019-00548		Construcción del Tribunal Constitucional de Santo Domingo Oeste		Proyectos Industriales, S.R.L.		738,849,679.73		NC		21

		61				2019-00561		Contratación de Servicios para la Supervisión Externa de diferentes Proyectos del MOPC ubicados en San Francisco de Macoris y Dos (2) en el Gran Santo Domingo		EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, S.A.		34,721,243.57		NC		22

		62				2019-00562				Tecnoamérica, S.R.L.		78,168,864.00		NC

		63				2019-00563				P&R Ingeniería, S.A.		9,007,592.86		NC

		64				2019-00564		Adquisición de Filtros para ser utilizados en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC		Grupo Cometa, S.A.S.		37,680.00		NC		23

		65				2019-00565						31,400.00		NC

		66				2019-00566				Reid & Compañia, S.A.		55,008.91		GE

		67				2019-00567				Grupo Cometa, S.A.S.		125,339.88		NC

		68				2019-00568						15,840.04		NC

		69		19-Jul-19		2019-00575						107,380.09		NC

		70				2019-00576				Reid & Compañia, S.A.		60,565.91		GE

		71				2019-00577						466,251.04		GE

		72				2019-00578				Grupo Cometa, S.A.S.		109,000.33		NC

		73				2019-00579						16,919.97		NC

		74				2019-00580						296,960.55		NC

		75				2019-00581				Reid & Compañia, S.A.		144,748.66		GE

		76		19-Jul-19		2019-00582				Grupo Cometa, S.A.S.		226,359.92		NC

		77				2019-00583						124,760.08		NC

		78				2019-00584				Reid & Compañia, S.A.		529,442.94		GE

		79				2019-00585						2,434,783.68		GE

		80				2019-00586						1,127,371.26		GE

		81				2019-00587				Grupo Cometa, S.A.S.		200,560.26		NC

		82				2019-00588						348,001.30		NC

		83				2019-00589				Reid & Compañia, S.A.		1,893,050.59		GE

		84				2019-00590				Grupo Cometa, S.A.S.		220,619.88		NC

		85				2019-00591						240,240.96		NC

		86				2019-00592						112,000.20		NC

		87				2019-00593						250,520.00		NC

		88				2019-00594						1,701,199.40		NC

		89				2019-00595						44,238.18		NC

		90				2019-00596						57,880.00		NC

		91				2019-00597				Reid & Compañia, S.A.		992,207.55		GE

		92				2019-00598						236,697.90		GE

		93				2019-00599						549,069.29		GE

		94				2019-00600				Grupo Cometa, S.A.S.		167,680.00		NC

		95				2019-00601				Reid & Compañia, S.A.		47,561.36		GE

		96				2019-00602						2,406,074.28		GE

		97				2019-00604						4,177,143.36		GE

		98				2019-00605						39,277.34		GE

		99				2019-00606				Grupo Cometa, S.A.S.		2,006,230.81		NC

		100				2019-00607						53,240.60		NC

		101				2019-00608						157,598.36		NC

		102				2019-00609						101,280.91		NC

		103				2019-00610						627,136.46		NC

		104				2019-00611						197,783.60		NC

		105		19-Jul-19		2019-00612				Grupo Cometa, S.A.S.		11,280.00		NC

		106				2019-00613						13,680.00		NC

		107				2019-00614						18,440.28		NC

		108				2019-00615						7,680.00		NC

		109				2019-00616						16,960.00		NC

		110				2019-00617						19,680.13		NC

		111				2019-00618						2,900.00		NC

		112				2019-00619						7,080.36		NC

		113				2019-00620						2,840.00		NC

		114				2019-00621						4,830.00		NC

		115				2019-00622						116,000.00		NC

		116				2019-00623						106,200.64		NC

		117				2019-00624						48,490.64		NC

		118				2019-00625						2,262,315.35		NC

		119				2019-00626						52,815.00		NC

		120				2019-00627				Reid & Compañia, S.A.		762,591.52		GE

		121				2019-00628				Grupo Cometa, S.A.S.		125,720.00		NC

		122				2019-00629						41,139.72		NC

		123				2019-00630						132,440.00		NC

		124				2019-00631				Reid & Compañia, S.A.		1,369,267.28		GE

		125				2019-00632				Grupo Cometa, S.A.S.		290,850.00		NC

		126				2019-00633						303,399.71		NC

		127		24-Jul-19		2019-00636		Construcción de Mercados Municipales en la Provincia de Barahona y la Provincia La altagracia		Consorcio MT2Infra		187,583,422.40		NC		24

		128				2019-00637				Consorcio GPS		156,282,254.72		NC

		129		25-Jul-19		2019-00638		Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Sur)		Consorcio Strukturat alba Sánchez		677,676,580.11		NC		25

		130		20-Aug-19		2019-00665		Construcción Estación de Peaje Circunvalación Azua		Consorcio Malespin - Pinsa		198,156,597.77		NC		26

		131		6-Sep-19		2019-00677		Diseño y Confección de Mobiliario Especial para Varios departamentos del MOPC.		Smartcon, S.R.L.		3,959,490.00		NC		27

		132		9-Sep-19		2019-00679		Construcción de Ochos (8) Puentes Peatonales y Motorizados en las Regiones Norte y Sur del Pais		Consorcio Autopista Las Américas		159,565,338.48		NC		28

		133		9-Sep-19		2019-00680				Moll-Strukturat		178,027,889.44		NC

		134		13-Sep-19		2019-00721		Adquisición de Lubricantes para ser Utilizadas en Vehículos, Maquinarias y Equipos del MOPC		Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.		11,342,160.00		GE		29

		135		13-Sep-19		2019-00722				Ingeniería Equipos y Repuestos Sier, S.R.L.		230,336.00		NC

		136		13-Sep-19		2019-00723				Grupo Cometa, S.A.S.		16,102,498.01		NC

		137		13-Sep-19		2019-00724				RJ Soluciones, S.R.L.		10,007,876.84		NC

		138		13-Sep-19		2019-00725				Reid & Compañia, S.A.		2,391,299.50		GE

		139		13-Sep-19		2019-00726				Premium & CO, S.R.L.		6,430,050.10		GE

		140		16-Sep-19		2019-00731		Construcción del Centro de Laboratorios del Programa Nacional de Tamiz Neonatal y alto Riesgo, Santo Domingo, D.N.		Constructora Mar, S.R.L.		309,011,336.42		GE		30

		141		3-Oct-19		2019-00745		Adquisición de Botellones de Cloro y Repelentes para los Operativos de la Comision Militar y Policial del MOPC.		Structura Antillana, S.R.L.		4,625,600.00		NC		31

		142		3-Oct-19		2019-00746				SBS, Suplidores de Bienes y Servicios, S.R.L.		12,885,600.00		NC

		143		14-Oct-19		2019-00748		Adquisición de Madera para ser Utilizada por los Distintos departamentos del MOPC		Structura Antillana, S.R.L.		6,087,873.11		NC		32

		144		14-Oct-19		2019-00749				Empresas Integradas, S.A.S.		666,652.80		NC

		145		31-Oct-19		2019-00765		Adquisición de Mobiliario para El Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC		Inversiones Koralia, S.R.L.		6,954,330.00		NC		33

		146		31-Oct-19		2019-00767				Comercial Rego, S.R.L.		2,236,448.81		NC

		147		31-Oct-19		2019-00768				Flow, S.R.L.		169,495.20		NC

		148		31-Oct-19		2019-00769				Flow, S.R.L.		14,931,149.72		NC

		149		31-Oct-19		2019-00770				Muebles Omar, Sa		3,945,713.50		NC

		150		31-Oct-19		2019-00771				Inversiones Koralia, S.R.L.		5,670,372.00		NC

		151		31-Oct-19		2019-00772				Muebles Omar, Sa		20,167,203.00		NC

		152		14-Nov-19		2019-00784		Construcción del Proyecto Ciudad Esperanza Etapa II Provincia Barahona		Constructora Mar, S.R.L.		106,165,545.29		GE		34

		153		14-Nov-19		2019-00785				Oscar Medina Construcciones, S.R.L.		83,524,130.69		GE

		154		14-Nov-19		2019-00786						62,643,098.02		GE

		155		15-Nov-19		2019-00787		Adquisición de Mobiliario para el Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC		Inversiones Koralia, S.R.L.		11,259,796.00		NC

		156		15-Nov-19		2019-00788				Muebles Omar, Sa		15,623,542.20		NC

				TOTAL ORDENES PROCESOS ANULADAS								RD$11,002,315,571.83





COMPARACION PRECIOS

		

				FECHA		ORDEN No.		DESCRIPCION		PROVEEDOR CONTRATADO		VALOR (RD$)		TIPO EMP.

		1		25-Jan-19		2019-00018		Participación de Directores y Representantes del MOPC en Talleres de Capacitacion para la elaboracion del (POA)		GRH Consultores, S.R.L.		300,000.00		NC

		2		6-Feb-19		2019-00033		Participación de varios colaboradores de este MOPC en la charla:  Retos del Hombre y de la Mujer de Hoy		Visual, Diseños & Graficos, S.R.L.		50,000.00		NC

		3		8-Feb-19		2019-00034		Publicidad por la Transmisión de programa especial Rendicion de Cuentas del MOPC 2018		Cadena de Noticias Television, CDNTV, S.A.		7,965,000.00		NC

		4				2019-00035		Publicidad por Cobertura Especial de la Z101 Fin de Semana en New york		GTB Radiodifusores, S.R.L.		1,770,000.00		GE

		5				2019-00037		Transmisión de programa especial: Rendición de Cuentas del MOPC 2018		Teleoperadora Nacional, S.R.L.		708,000.00		GE

		6				2019-00038		Patrocinio para la celebración de Dominicana Moda 2018		SM Salon de la Moda Dominicana, S.R.L.		500,000.00		NC

		7				2019-00039		Transmisión de programa especial: Rendición de cuentas del MOPC 2-2018		Interamerica Broadcasting & Production Company, Sa		1,062,000.00		GE

		8		12-Feb-19		2019-00041		Segundo Concurso Nacional de Artesania para Arboles de Navidad.		Heriberta Hilaria Santana Cruz de Campusano		223,020.00		NC

		9				2019-00042		Segundo Concurso Nacional de Artesania para Arboles de Navidad.		Claudia Angeles Rodriguez		223,020.00		NC

		10				2019-00043		Segundo Concurso Nacional de Artesania para Arboles de Navidad.		Asociación de Artesanos Ciudad Corazón, ASOARCO, INC		223,020.00		NC

		11				2019-00044		Segundo Concurso Nacional de Artesania para Arboles de Navidad.		Cristina Narcisa Nuñez de Zachi		223,020.00		NC

		12				2019-00045		Segundo Concurso Nacional de Artesania para Arboles de Navidad.		Giseiry Burgos Silvestre		223,020.00		NC

		13				2019-00046		Publicidad del MOPC en Torneo de Fútbol		Cibao Futbol Club, CFC, S.R.L.		590,000.00		NC

		14		13-Feb-19		2019-00047		Adquisición de Deltamethrin EW para fumigación		Bioagro Internacional, S.R.L.		12,966,500.00		NC

		15		18-Feb-19		2019-00048		Servicio Renovación de Contrato		Centro Diesel Cendi, S.R.L.		3,955,217.28		NC

		16		21-Feb-19		2019-00051		Contratación Participación del MOPC en transmisión especial desde la Fortaleza San Felipe, Puerto Plata		GTB Radiodifusores, S.R.L.		826,000.00		GE

		17				2019-00052		Participación de 50 Colaboradores Pertenecientes a la Dirección General de Edificaciones Escolares. Curso Microsoft Project		Escuela de Calidad Morrison, S.R.L.		252,000.00		NC

		18				2019-00053		Adquisicion de Perfilador de subsuelos topas		Simrad Spain SL		3,934,727.04		NC

		19		25-Feb-19		2019-00057		Participación del MOPC en la Producción Especial: Pavel Nuñez Oratoria y Otras Historias		Vibra Productions, S.R.L.		708,000.00		MP

		20		26-Feb-19		2019-00058		Participación del MOPC en la Transmisión Salvando Vidas		GTB Radiodifusores, S.R.L.		2,360,000.00		GE

		21		26-Feb-19		2019-00059		Publicidad del MOPC en Torneo Organizado por la Liga Dominicana de Fútbol		Cadena de Noticias Television, CDNTV, S.A.		1,770,000.00		NC

		22		26-Feb-19		2019-00060		Participación del MOPC en Transmisión Especial desde el Parqueo de UNICARIBE		GTB Radiodifusores, S.R.L.		944,000.00		GE

		23		26-Feb-19		2019-00061		Publicación en diferentes periódicos: acto de inauguración de Puente en Montellano		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		24		26-Feb-19		2019-00062				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		25		26-Feb-19		2019-00063				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		26		26-Feb-19		2019-00064				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		27		26-Feb-19		2019-00065				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		28		26-Feb-19		2019-00066				Editora del Caribe, S.A.		107,102.46		GE

		29		28-Feb-19		2019-00070		Publicación en diferentes periódicos: acto de Inauguración de Escuelas en la provincia Santo Domingo		Editora el Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		30		28-Feb-19		2019-00071				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		31		28-Feb-19		2019-00072		Publicación en diferentes periódicos: acto de Inauguración de las Escuelas en la provincia Santo Domingo		Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		32		28-Feb-19		2019-00073				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		33		28-Feb-19		2019-00074				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		34		28-Feb-19		2019-00075				Editora del Caribe, S.A.		107,103.01		GE

		35		28-Feb-19		2019-00076		Publicación de Convocatoria a LPN para la Construcción de estación de peaje en la Circunvalación azua		Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		36		28-Feb-19		2019-00077				Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		37		28-Feb-19		2019-00078				Editora El Nuevo Diario, S.A.		54,799.20		GE

		38		28-Feb-19		2019-00079				Editora Hoy, S.A.S.		57,171.00		GE

		39		1-Mar-19		2019-00080		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Publica Nacional LPN-2018-0010, para la Construcción Estación de Peaje en la Circunvalación de Santiago		Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		40		1-Mar-19		2019-00081				Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		41		1-Mar-19		2019-00082				Editora El Nuevo Diario, S.A.		60,888.00		GE

		42		1-Mar-19		2019-00083				Editora Hoy, S.A.S.		57,171.00		GE

		43		4-Mar-19		2019-00085		Publicación en diferentes periódicos acto de Inauguración de Escuelas en la provincia elías Piña		Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		44		4-Mar-19		2019-00086				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		45		4-Mar-19		2019-00087				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		46		4-Mar-19		2019-00088				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		47		4-Mar-19		2019-00089				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		48		4-Mar-19		2019-00090				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		49		4-Mar-19		2019-00093		Publicación en diferentes periódicos campaña Piensa antes de tirar la Basura		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		50		4-Mar-19		2019-00094				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		51		4-Mar-19		2019-00095				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		52		4-Mar-19		2019-00096				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		53		4-Mar-19		2019-00097				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		54		4-Mar-19		2019-00098				Editora del Caribe, S.A.		107,103.01		GE

		55		5-Mar-19		2019-00099		Publicación en diferentes periódicos la Campaña Seguridad Vial		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		56		5-Mar-19		2019-00100				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		57		5-Mar-19		2019-00101				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		58		5-Mar-19		2019-00102				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		59		5-Mar-19		2019-00103				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		60		5-Mar-19		2019-00104				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		61		5-Mar-19		2019-00105		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Publica Nacional LPN-CCC-2018-0025		Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		62		5-Mar-19		2019-00106				Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		63		5-Mar-19		2019-00107		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Publica Nacional LPN-CCC-2018-0024		Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		64		5-Mar-19		2019-00108				Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		65		6-Mar-19		2019-00109		Publicación en el periódico del artículo: el Pacto por la vida		Editora Listin Diario, S.A.		462,182.40		GE

		66		6-Mar-19		2019-00110		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Comparación de Precios CP-CCC-2018-0049		Editora Hoy, S.A.S.		194,346.00		GE

		67		6-Mar-19		2019-00111				Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		68		6-Mar-19		2019-00112		Contratación de Transmisión especial por televisión del programa Rendición de Cuentas del 2-2018		Grupo enjoy, S.R.L.		700,000.00		MP

		69		6-Mar-19		2019-00113		Publicación en diferentes periódicos: acto de inauguración de Escuela en la prov. San Cristobal		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		70		6-Mar-19		2019-00114				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		71		6-Mar-19		2019-00115				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		72		6-Mar-19		2019-00116				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		73		6-Mar-19		2019-00117				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		74		6-Mar-19		2019-00118		Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural Escuelas en Santo Domingo		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		75				2019-00119				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		76				2019-00120				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		77				2019-00121				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		78				2019-00122				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		79				2019-00123				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		80		7-Mar-19		2019-00124		Publicación en diferentes periódicos del acto Inaugural de Estancia infantil y Liceo en la provincia la Romana		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		81				2019-00125				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		82				2019-00126				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		83				2019-00127				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		84				2019-00128				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		85				2019-00129				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		86				2019-00131		Publicación de Convocatoria en diferentes periódicos LPN -CCC-2018-00018		Editora Hoy, S.A.S.		164,433.00		GE

		87				2019-00132				Publicaciones Ahora, S.A.S.		54,026.60		GE

		88				2019-00133				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		26,550.00		GE

		89		8-Mar-19		2019-00134		Publicación de Convocatoria a LPN-CCC-2018-0017 para la Construcción de estaciones de pasajeros (Terminal Interurbana del Norte, Mamá Tingo)		Editora Hoy, S.A.S.		97,173.00		GE

		90				2019-00135				Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		91				2019-00136				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		26,550.00		GE

		92				2019-00137				Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		93				2019-00138		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Publica Nacional LPN-CCC-2018-0019		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		26,550.00		GE

		94				2019-00139				Editora Hoy, S.A.S.		97,173.00		GE

		95		8-Mar-19		2019-00140		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Publica Nacional LPN-CCC-2018-0019		Publicaciones Ahora, S.A.S.		54,026.60		GE

		96				2019-00141				Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		97		8-Mar-19		2019-00142		Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural Escuela en provincia La Vega		Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		98		8-Mar-19		2019-00143				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		99		8-Mar-19		2019-00144				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		100		8-Mar-19		2019-00145				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		101		8-Mar-19		2019-00146				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		102		8-Mar-19		2019-00147				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		103		8-Mar-19		2019-00148		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a la Licitación Publica Nacional LPN-CCC-2018-0023		Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		104		8-Mar-19		2019-00149				Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		105		8-Mar-19		2019-00150		Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural Escuelas en San Cristóbal		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		106		8-Mar-19		2019-00151				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		107		8-Mar-19		2019-00152				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		108		8-Mar-19		2019-00153				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		109		8-Mar-19		2019-00154				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		110		8-Mar-19		2019-00155				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		111		11-Mar-19		2019-00156		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Publica Nacional CCC-LPN-2019- 0003		Editora del Caribe, S.A.		112,194.40		GE

		112		11-Mar-19		2019-00157				Editora Hoy, S.A.S.		215,940.00		GE

		113		12-Mar-19		2019-00159		Publicación en periódicos: Convocatoria a Licitación CCC-LPN-2019- 0001. Adquisición de Camionetas Minibuses y Motocicletas para trabajos del MOPC		Editora Hoy, S.A.S.		215,940.00		GE

		114		12-Mar-19		2019-00160				Editora del Caribe, S.A.		112,194.40		GE

		115		12-Mar-19		2019-00161		Publicación en periódicos: Convocatoria a proceso CCC-CP-2019- 0001 Reparación Puente sobre el Río Higuamo provincia San Pedro de Macoris		Editora Hoy, S.A.S.		107,616.00		GE

		116		12-Mar-19		2019-00162				Editora Listin Diario, S.A.		118,264.32		GE

		117		13-Mar-19		2019-00163		Publicación en diferentes periódicos: acto de Inauguración de Escuelas en Moca		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		118		13-Mar-19		2019-00164				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		119		13-Mar-19		2019-00165		Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural Carretera en la provincia de Santiago Rodríguez		Editora Listin Diario, S.A.		462,182.40		GE

		120		13-Mar-19		2019-00166				Editora Hoy, S.A.S.		361,080.00		GE

		121		13-Mar-19		2019-00167				Publicaciones Ahora, S.A.S.		260,780.00		GE

		122		13-Mar-19		2019-00168				Editora del Caribe, S.A.		214,170.94		GE

		123		13-Mar-19		2019-00169				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		283,200.00		GE

		124		13-Mar-19		2019-00170		Publicación en diferentes periódicos: acto de Inauguración de Escuelas en Moca		Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		125		13-Mar-19		2019-00171				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		126		13-Mar-19		2019-00172		Publicación en el periódico: Impresión de encarte de 8 páginas		Editora del Caribe, S.A.		249,186.83		GE

		127		13-Mar-19		2019-00173		Publicación en diferentes periódicos: acto de Inauguración de Escuelas en Moca		Editora del Caribe, S.A.		107,103.41		GE

		128		13-Mar-19		2019-00174				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		129		13-Mar-19		2019-00175		Colocación de cuñas publicitarias de este Ministerio en la radio		Radio Cadena Comercial, S.R.L.		794,376.00		MP

		130		13-Mar-19		2019-00176		Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural Escuela en la provincia de San Juan		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		131		13-Mar-19		2019-00177				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		132		13-Mar-19		2019-00178				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		133		13-Mar-19		2019-00179				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		134		13-Mar-19		2019-00180				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		135		13-Mar-19		2019-00181		Publicación en diferentes periódicos acto Inaugural de Escuela en la provincia de la Romana		Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		136		13-Mar-19		2019-00182				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		137		13-Mar-19		2019-00184				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		138		13-Mar-19		2019-00185				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		139		14-Mar-19		2019-00187		Publicidad Convocatoria construccion Carretera la Penda , Provincia La Vega.		Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		140		14-Mar-19		2019-00188				Editora Listin Diario, S.A.		118,264.32		GE

		141		15-Mar-19		2019-00192		Transmisión especial por radio de la promoción Primer Picazo de Ciudad Esperanza en Barahona		Empresas Radiofónicas, S.R.L.		295,000.00		MP

		142		15-Mar-19		2019-00193		Publicacion Llamado a Licitacion Publica Nacional CCC-LPN-2019-005		Editora Listin Diario, S.A.		118,264.32		GE

		143		15-Mar-19		2019-00194				Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		144		15-Mar-19		2019-00195		Publicacion Llamado a Licitacion Publica Nacional LPN-2019-009		Editora Hoy, S.A.S.		215,940.00		GE

		145		15-Mar-19		2019-00196				Publicaciones Ahora, S.A.S.		104,412.30		GE

		146		15-Mar-19		2019-00197		Publicación en diferentes periódicos impresión de encarte sobre aviso de Tramitación de Planos		Editora Listin Diario, S.A.		1,576,857.60		GE

		147		15-Mar-19		2019-00198				Editora Hoy, S.A.S.		1,180,000.00		GE

		148		15-Mar-19		2019-00199				Editora del Caribe, S.A.		176,787.95		GE

		149		15-Mar-19		2019-00200				Editora El Nuevo Diario, S.A.		211,084.30		GE

		150		19-Mar-19		2019-00227		Capacitación para la maestría Master in Business administration (MBa)		Escuela de alta Dirección Barna		7,242,307.50		GE

		151		19-Mar-19		2019-00228		Publicación en el periódico: acto de inauguración de Escuela en la provincia de la Romana		Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		152		10-Apr-19		2019-00231		Transmisión por Radio y Televisión del programa Rendición de Cuentas del MOPC 2019		Cadena de Noticias Television, CDNTV, S.A.		1,888,000.00		NC

		153		10-Apr-19		2019-00232				TELEANTILAS, S.A.S.		560,500.00		NC

		154		10-Apr-19		2019-00233				TELESISTEMA DOMINICANO, S.A.S.		1,239,000.00		GE

		155		10-Apr-19		2019-00234				Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)		3,422,000.00		GE

		156		10-Apr-19		2019-00235				Frecuencias Dominicanas, S.A.S.		259,600.00		NC

		157		10-Apr-19		2019-00236				Comunicaciones Colorin, S.R.L.		371,700.00		GE

		158		10-Apr-19		2019-00237				Teleoperadora Nacional, S.R.L.		531,000.00		GE

		159		10-Apr-19		2019-00238				CIVC Corporación Multimedios, EIRL		472,000.00		MP

		160		10-Apr-19		2019-00239				Obi TV, S.R.L.		472,000.00		NC

		161		26-Apr-19		2019-00262		Contratación Suministro de Hormigón asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC		Corporación de Asfaltos, S.R.L. (COA)		150,000,000.00		GE

		162		26-Apr-19		2019-00263				IEMCA DIVISION CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.		300,000,000.00		GE

		163		26-Apr-19		2019-00264				Constructora Rizek & Asociados, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		164		26-Apr-19		2019-00265				Malespin Constructora, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		165		26-Apr-19		2019-00266				Antillean Construction Corporation, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		166		26-Apr-19		2019-00267				Constructora AG, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		167		26-Apr-19		2019-00268				Constructora Caliche, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		168		26-Apr-19		2019-00269				Multhierros & Construcciones, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		169		26-Apr-19		2019-00270				Moll, S.A.		300,000,000.00		GE

		170		26-Apr-19		2019-00271				Ingeniería Estrella, S.A.		300,000,000.00		GE

		171		26-Apr-19		2019-00272				Ingeniería e Inversiones Globisa, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		172		26-Apr-19		2019-00273				Alba Sánchez & asociados, SaS		300,000,000.00		GE

		173		26-Apr-19		2019-00274				Saipan, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		174		26-Apr-19		2019-00275				Ingenieros, Arquitectos, Daniel Medina & Asocs, S.A.		300,000,000.00		GE

		175		26-Apr-19		2019-00276				Pepsoltech Construcciones, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		176		26-Apr-19		2019-00277				Asfalto del Norte, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		177		26-Apr-19		2019-00278				Consorcio de Asfalto & Construcciones ASFALCON, EIRL		300,000,000.00		GE

		178		26-Apr-19		2019-00279				Gil + Gil Constructora, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		179		26-Apr-19		2019-00280				Constructora Aguilera Quezada, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		180		26-Apr-19		2019-00281				Constructora R Sanchez Ellis, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		181		26-Apr-19		2019-00282				IDC Construcción S.R.L.		300,000,000.00		GE

		182		26-Apr-19		2019-00283				Multicon. Construcción en General, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		183		20-May-19		2019-00286		Colocación Publicidad del MOPC. en el programa el Dia		Wind Telecom, S.a		778,800.00		NC

		184		23-May-19		2019-00292		Publicación en diferentes periódicos: aviso para la Construcción del Palacio de Justicia Santo Domingo Este		Editora Hoy, S.A.S.		67,260.00		GE

		185		23/05/2019		2019-00293		Publicación en diferentes periódicos: aviso para la Construcción del Palacio de Justicia Santo Domingo Este		Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		186		23-May-19		2019-00294				Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		187		23-May-19		2019-00295				Publicaciones Ahora, S.A.S.		54,026.60		GE

		188		23-May-19		2019-00296		Publicación en diferentes Periódicos la Promoción MOPC RECICLAJE DE BASURA		Editora Listin Diario, S.A.		462,182.40		GE

		189		23-May-19		2019-00297				Editora Hoy, S.A.S.		361,080.00		GE

		190		23-May-19		2019-00298				Publicaciones Ahora, S.A.S.		260,780.00		GE

		191		23-May-19		2019-00299				Editora del Caribe, S.A.		214,170.00		GE

		192		23-May-19		2019-00300		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Licitación Publica Nacional		Editora Hoy, S.A.S.		75,579.00		GE

		193		23-May-19		2019-00301				Editora Hoy, S.A.S.		67,260.00		GE

		194		23-May-19		2019-00302				Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		195		23-May-19		2019-00303				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		26,550.00		GE

		196		3-Jun-19		2019-00308		Publicidad del Ministerio de la Presidencia en los portales digitales		Editora Hoy, S.A.S.		1,086,584.67		GE

		197		3-Jun-19		2019-00309		Publicación de 12 spots del Ministerio con mensajes de Educación Vial		Cesar Augusto Victoria Suazo		3,933,333.12		NC

		198		7-Jun-19		2019-00310		Publicación en diferentes periódicos: acto de inauguración de Escuelas en Santo Domingo Norte		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		199		7-Jun-19		2019-00311				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		200		7-Jun-19		2019-00312				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		201		7-Jun-19		2019-00313				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		202		7-Jun-19		2019-00314				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		203		19-Jun-19		2019-00317		Patrocinio colocación publicación del MOPC en el libro all Star Red Sox		Mirabal Sports agency, S.R.L.		125,000.00		MP

		204		19-Jun-19		2019-00318		Colocación publicidad del MOPC en medios canales y sistemas de cable		Relevant Media, S.R.L.		826,000.00		MP

		205		19-Jun-19		2019-00319		Colocación publicidad del MOPC en el Programa la paradita de las 12		la paradita de las 12, S.R.L.		849,600.00		NC

		206		21-Jun-19		2019-00322		Contratación colocación publicidad del MOPC en el programa  el Pueblo Cuestiona		servicios Múltiples Veloz, S.R.L.		1,062,000.00		NC

		207		21-Jun-19		2019-00323		Colocación de publicidad del MOPC. en el Maratón de Londres		Vivian Peña Izquierdo		500,000.00		NC

		208		21-Jun-19		2019-00324		Colocación de publicación del MOPC. en el programa el Gobierno de la Mañana		GTB Radiodifusores, S.R.L.		1,180,000.00		GE

		209		21-Jun-19		2019-00325		Colocación de publicación del MOPC. en el programa la Plata Forma Digital el Nuevo Diario TV		Editora El Nuevo Diario, S.A.		177,000.00		GE

		210		21-Jun-19		2019-00326		Contratación servicios de publicidad del MOPC en portal Web Nuria Digital Multimedia		Producciones Video Provideo, S.R.L.		7,080,000.00		NC

		211		24-Jun-19		2019-00327		Contratación de servicio de formación profesional para colaboradores del MOPC.		Escuela de alta Dirección Barna		1,933,537.50		GE

		212		24-Jun-19		2019-00328		Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicacion por el MOPC.		Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		213		24-Jun-19		2019-00329				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		214		24-Jun-19		2019-00330				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		215		24-Jun-19		2019-00331				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		216		24-Jun-19		2019-00332				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		217		24-Jun-19		2019-00333		Contratación acto de Inauguración de Escuelas en las Provincias Santiago Rodriguez y Dajabón		Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		218		24-Jun-19		2019-00334				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		219		24-Jun-19		2019-00335				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		220		24-Jun-19		2019-00336				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		221		24-Jun-19		2019-00337				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		222		24-Jun-19		2019-00338				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		223		24-Jun-19		2019-00339		Contratación colocación publicidad del MOPC en el programa  Pégate y Gana con el Pacha		Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)		3,000,000.00		GE

		224		24-Jun-19		2019-00340		Contratación transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC 2019		Caribbean Traveling Network (CTN), SaS		236,000.00		NC

		225		24-Jun-19		2019-00341		Contratación colocación publicidad del MOPC en el programa  Con Jatnna)		Corporación Dominicana de Radio y Televisión, S.R.L. (Color Visión)		1,062,000.00		GE

		226		25-Jun-19		2019-00348		Contratación de Publicidad para acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo Este		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		227		25-Jun-19		2019-00349				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		228		25-Jun-19		2019-00350				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		229		25-Jun-19		2019-00351				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		230		25-Jun-19		2019-00352				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		231		25-Jun-19		2019-00353				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		232		25-Jun-19		2019-00354		Contratación de Publicidad por participación del MOPC en Edición Especial.		Mercado Media Network, S.R.L.		295,000.00		NC

		233		25-Jun-19		2019-00355		Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia Barahona		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		234		25-Jun-19		2019-00356				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		235		25-Jun-19		2019-00357				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		236		25-Jun-19		2019-00358				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		237		25-Jun-19		2019-00359				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		238		25-Jun-19		2019-00360		Publicación acto inauguración de Escuelas en la Provincia Santo Domingo		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		239		25-Jun-19		2019-00361				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		240		25-Jun-19		2019-00362				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		241		25-Jun-19		2019-00363				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		242		25-Jun-19		2019-00364				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		243		26-Jun-19		2019-00365		Contratación por colocación de Publicidad del MOPC. en Programa Radial.		Ianna Janirys Breton de Tavarez		991,200.00		NC

		244		26-Jun-19		2019-00366		Contratación colocación espacios publicitarios (Vallas) del MOPC a Nivel Nacional		Luces Industriales, S.R.L.		30,615,000.00		NC

		245		26-Jun-19		2019-00367		Contratación de servicio de Capacitación para colaboradores del MOPC.		Centro Vida y Familia ana Simo, S.R.L.		79,200.00		NC

		246		26-Jun-19		2019-00369		Publicidad a favor de Mercado Media Network, S.R.L., por la participación del MOPC mediante Patrocinio Platinium para el Evento Construction Summit 2019		Mercado Media Network, S.R.L.		954,384.00		NC

		247		26-Jun-19		2019-00370		Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Prov. San Juan de la Maguana		Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		248		26-Jun-19		2019-00371				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		249		26-Jun-19		2019-00372				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		250		26-Jun-19		2019-00373				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		251		26-Jun-19		2019-00374				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		252		26-Jun-19		2019-00375		Publicación Acto Inauguración de Escuela, Provincia San Pedro de Macoris		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		253		26-Jun-19		2019-00376				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		254		26-Jun-19		2019-00377				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		255		26-Jun-19		2019-00378				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		256		26-Jun-19		2019-00379				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		257		26-Jun-19		2019-00385		Publicación Acto Inauguración de Escuela Santa Maria Cabrera,  Provincia Santo Domingo		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		258		26-Jun-19		2019-00386				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		259		26-Jun-19		2019-00387				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		260		26-Jun-19		2019-00388				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		261		26-Jun-19		2019-00389				Editora del Caribe, S.A.		107,103.02		GE

		262		28-Jun-19		2019-00390		Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Villa Altagracia		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		263		28-Jun-19		2019-00391				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		264		28-Jun-19		2019-00392				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		265		28-Jun-19		2019-00393				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		266		28-Jun-19		2019-00394				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		267		28-Jun-19		2019-00395				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		268		28-Jun-19		2019-00396		Contratación Transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC 2019		Carivisión, S.R.L.		236,000.00		GE

		269		1-Jul-19		2019-00398		Publicación en diferentes periódicos: RECUERDA LA BASURA VA AL ZAFACON		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		270		1-Jul-19		2019-00399				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		271		1-Jul-19		2019-00400				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		272		1-Jul-19		2019-00401				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		273		1-Jul-19		2019-00402				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		274		1-Jul-19		2019-00403				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		275		1-Jul-19		2019-00404		Publicación Acto Inauguración de Escuelas en la Provincia La Vega		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		276		1-Jul-19		2019-00405				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		277		1-Jul-19		2019-00406				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		278		1-Jul-19		2019-00407				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		279		1-Jul-19		2019-00408				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		280		2-Jul-19		2019-00409		Publicación Aviso de Reparación del Puente de la Bicicleta		Editora Hoy, S.A.S.		34,753.95		GE

		281		2-Jul-19		2019-00410				Editora Hoy, S.A.S.		75,579.00		GE

		282		2-Jul-19		2019-00411		Publicación Aviso de Reparación del Puente de la Bicicleta		Publicaciones Ahora, S.A.S.		42,020.69		GE

		283		2-Jul-19		2019-00412				Editora del Caribe, S.A.		39,268.04		GE

		284		2-Jul-19		2019-00413				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		18,585.00		GE

		285		2-Jul-19		2019-00414				Editora Listin Diario, S.A.		34,493.76		GE

		286		2-Jul-19		2019-00415		Publicación en diferentes periódicos: Aviso Tramitación de Planos		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		287		2-Jul-19		2019-00416				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		288		2-Jul-19		2019-00417				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		289		2-Jul-19		2019-00418				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		290		2-Jul-19		2019-00419				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		291		3-Jul-19		2019-00422		Contratación de Publicidad a traves de diferentes medios de Comunicación.		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		292		3-Jul-19		2019-00423				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		293		3-Jul-19		2019-00424				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		294		3-Jul-19		2019-00425				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		295		3-Jul-19		2019-00426				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		296		3-Jul-19		2019-00429		Publicidad del MOPC en el canal CTN TV		Carivisión, S.R.L.		1,622,500.00		GE

		297		3-Jul-19		2019-00431		Contratación de Publicación Entrega de Centro Integral y Centro de desarrollo.		Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		298		3-Jul-19		2019-00432				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		299		3-Jul-19		2019-00433				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		300		3-Jul-19		2019-00434				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		301		3-Jul-19		2019-00435				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		302		3-Jul-19		2019-00436		Transmisión de publicidad a través de la radio		Madel Medios, S.R.L.		354,000.00		NC

		303		4-Jul-19		2019-00437		Acto de Inauguración de Carretera		Editora Listin Diario, S.A.		462,182.40		GE

		304		4-Jul-19		2019-00439				Publicaciones Ahora, S.A.S.		260,780.00		GE

		305		4-Jul-19		2019-00440				Editora del Caribe, S.A.		214,170.94		GE

		306		4-Jul-19		2019-00441				Editora El Nuevo Diario, S.A.		221,840.00		GE

		307		4-Jul-19		2019-00442				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		283,200.00		GE

		308		4-Jul-19		2019-00443		Publicación en diferentes periódicos: convocatoria al proceso CCC-CP-2019-0010		Publicaciones Ahora, S.A.S.		93,971.07		GE

		309		4-Jul-19		2019-00444				Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		310		4-Jul-19		2019-00445		Contratación acto de Publicacion del Proceso CCC-CP-2019-0016 en dos medios de Circulación Nacional		Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		311		4-Jul-19		2019-00446				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		70,800.00		GE

		312		4-Jul-19		2019-00447		Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en el programa Boston y yankees en Londres		Kio' S, S.R.L.		236,000.00		NC

		313		4-Jul-19		2019-00448		Contratación transmisión del Programa Rendición de Cuentas MOPC		Grupo enjoy, S.R.L.		500,000.00		MP

		314		8-Jul-19		2019-00449		Colocación de cuñas publicitarias del MOPC en emisoras radiales		Megamedios, S.R.L.		10,608,672.00		NC

		315		8-Jul-19		2019-00450		Publicidad con el fin de publicar: Comparación de precios CCC-2019-015		Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		316		8-Jul-19		2019-00451				Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40		GE

		317		8-Jul-19		2019-00453		Publicación convocatoria Construcción.		Editora Listin Diario, S.A.		118,264.32		GE

		318		8-Jul-19		2019-00454		Publicación convocatoria Construcción.		Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		319		8-Jul-19		2019-00456		Publicación acto inauguración de Escuelas en Higuey, Prov. La altagracia		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		320		8-Jul-19		2019-00457		Publicación acto inauguración de Escuelas en Higuey, Prov. La altagracia		Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		321		8-Jul-19		2019-00458		Publicación acto inauguración de Escuelas en Higuey, Prov. La Altagracia		Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		322		8-Jul-19		2019-00459				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		323		8-Jul-19		2019-00460				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		324		8-Jul-19		2019-00461				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		325		8-Jul-19		2019-00462		Publicidad del MOPC en programas de televisión		Maria Elena Nuñez & asociados, S.R.L.		424,800.00		NC

		326		9-Jul-19		2019-00463		Contratación Suministro de Hormigón Asfaltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC		Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISa), S.R.L.		300,000,000.00		NC

		327		9-Jul-19		2019-00464				Ingeniera Pavimentos Superpave, IPS, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		328		9-Jul-19		2019-00465				Constructora Mansan,S.R.L.		300,000,000.00		GE

		329		9-Jul-19		2019-00466				a.R.I servicios Multiples, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		330		10-Jul-19		2019-00469		Contratación de servicio de Capacitación en Diplomado para colaboradores del MOPC		Ivan Matias Fernández		392,700.00		NC

		331		10-Jul-19		2019-00470		Participación de empleados del MOPC en la Semana del Derecho y los Negocios organizada por FINJUS		Fundación Institucionalidad y Justicia, INC (FINJUS)		590,000.00		NC

		332		10-Jul-19		2019-00471		Colocación Institucional del MOPC durante el Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional		Pio deportes Radio TV, S.R.L.		400,000.00		NC

		333		10-Jul-19		2019-00472		Participación del MOPC en la producción especial  Z SEMANA SANTA DOMINICANA 2019		GTB Radiodifusores, S.R.L.		2,360,000.00		GE

		334		11-Jul-19		2019-00473		Publicidad del Ministerio en Transmisión Especial: la Semana de las Madres		GTB Radiodifusores, S.R.L.		354,000.00		GE

		335		11-Jul-19		2019-00474		Colocación de publicidad del MOPC en diferentes plataformas en linea		Cadena de Noticias Television, CDNTV, S.A.		2,596,000.00		NC

		336		11-Jul-19		2019-00475		Colocación de Publicidad por participación del MOPC en Transmisión Especial.		GTB Radiodifusores, S.R.L.		944,000.00		GE

		337		11-Jul-19		2019-00476		Participación del MOPC en la transmisión del evento EXPO MaNGO 2019		Producciones Cumbre, S.R.L.		354,000.00		NC

		338		11-Jul-19		2019-00479		Contratación publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia CCC-CP-2019-014		Editora Hoy, S.A.S.		350,460.00		GE

		339		12-Jul-19		2019-00481		Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en Transmisión Especial		Cereus Holding, S.R.L.		708,000.00		NC

		340		12-Jul-19		2019-00483		Contratación publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia CCC-LPN-2019-010		Editora Hoy, S.A.S.		215,940.00		GE

		341		12-Jul-19		2019-00484				Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		342		12-Jul-19		2019-00485		Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en programa		V&V Comunicaciones y Eventos, S.R.L.		8,354,400.00		NC

		343		12-Jul-19		2019-00486		Publicidad Institucional del MOPC en espacios televisivos		Saludos Comunicaciones Frías, S.R.L.		2,140,000.00		NC

		344		12-Jul-19		2019-00487		Colocación de cuñas publicitarias en canal de televisión		Xmedios, S.R.L. (XMESa)		849,600.00		NC

		345		12-Jul-19		2019-00488		Contratación de Publicidad a través de diferentes medios de Comunicación		Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		346		12-Jul-19		2019-00489				Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40		GE

		347		12-Jul-19		2019-00490				Editora Listin Diario, S.A.		462,182.40		GE

		348		12-Jul-19		2019-00491				Editora El Nuevo Diario, S.A.		221,840.00		GE

		349		12-Jul-19		2019-00492				Editora Hoy, S.A.S.		361,080.00		GE

		350		12-Jul-19		2019-00493				Editora del Caribe, S.A.		214,170.94		GE

		351		12-Jul-19		2019-00494				Publicaciones Ahora, S.A.S.		260,780.00		GE

		352		12-Jul-19		2019-00495				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		212,400.00		GE

		353		12-Jul-19		2019-00496		Participación del MOPC. en Clasico de Baloncesto Boyon Dominguez		Producciones Boyon Dominguez, S.R.L.		400,000.00		NC

		354		15-Jul-19		2019-00497		Publicidad a favor de diferentes periódicos por inauguración de Escuelas en la provincia Espaillat		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		355		15-Jul-19		2019-00498		Publicidad a favor de diferentes periódicos por Inauguración de Escuelas en la Provincia Espaillat		Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		356		15-Jul-19		2019-00499				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		357		15-Jul-19		2019-00500				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		358		15-Jul-19		2019-00501				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		359		15-Jul-19		2019-00509		Contratación de Publicidad Acto de Inauguración Escuelas en Villa Bisonó		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		360		15-Jul-19		2019-00510				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		361		15-Jul-19		2019-00511				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		362		15-Jul-19		2019-00512				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		363		15-Jul-19		2019-00513				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		364		15-Jul-19		2019-00514				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		365		16-Jul-19		2019-00515		Contratación de Publicidad, Comparación de Precios CCC-CP-2018-0043		Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		366		16-Jul-19		2019-00516				Editora Hoy, S.A.S.		57,171.00		GE

		367		16-Jul-19		2019-00517				Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		368		16-Jul-19		2019-00518				Editora El Nuevo Diario, S.A.		54,799.20		GE

		369		16-Jul-19		2019-00519		Publicidad en diferentes periódicos para publicitar: Comparación de precios CCC-LPN-2018-021		Editora Hoy, S.A.S.		164,433.00		GE

		370		16-Jul-19		2019-00520				Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		371		16-Jul-19		2019-00521				Publicaciones Ahora, S.A.S.		54,026.60		GE

		372		16-Jul-19		2019-00529		Contratación de Publicidad Rendición de cuentas MOPC asistencia Vial		Editora El Nuevo Diario, S.A.		443,680.00		GE

		373		16-Jul-19		2019-00530				Editora del Caribe, S.A.		650,647.47		GE

		374		16-Jul-19		2019-00531				Publicaciones Ahora, S.A.S.		738,774.40		GE

		375		16-Jul-19		2019-00532				Editora Hoy, S.A.S.		1,724,829.60		GE

		376		16-Jul-19		2019-00533				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		613,600.00		GE

		377		16-Jul-19		2019-00534				Editora Listin Diario, S.A.		1,001,395.20		GE

		378		16-Jul-19		2019-00535		Contratación de Publicidad del Proceso CCC-LPN-2018-0022		Editora Hoy, S.A.S.		164,433.00		GE

		379		16-Jul-19		2019-00536				Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		380		16-Jul-19		2019-00537				Publicaciones Ahora, S.A.S.		54,026.60		GE

		381		16-Jul-19		2019-00538		Publicación en diferentes periódicos para convocatoria de Licitación Pública Nacional para Adquisición de suministros de limpieza para uso del MOPC		Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		382		16-Jul-19		2019-00539				Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		383		16-Jul-19		2019-00540				Editora Hoy, S.A.S.		49,648.50		GE

		384		16-Jul-19		2019-00541				Editora El Nuevo Diario, S.A.		54,799.20		GE

		385		17-Jul-19		2019-00542		Publicación acto de Inauguración de Escuelas en Santo Domingo		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		386		17-Jul-19		2019-00543				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		387		17-Jul-19		2019-00544				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		388		17-Jul-19		2019-00545				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		389		17-Jul-19		2019-00546				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		390		18-Jul-19		2019-00549		Publicación de convocatoria Licitación Pública Nacional CC-LPN-2018-014		Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		391		18-Jul-19		2019-00550				Editora Hoy, S.A.S.		154,344.00		GE

		392		18-Jul-19		2019-00551				Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		393		18-Jul-19		2019-00552		Publicación de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2018-015, para la Adquisición de fundas de cemento para uso del MOPC		Editora del Caribe, S.A.		50,487.48		GE

		394		18-Jul-19		2019-00553				Publicaciones Ahora, S.A.S.		54,026.60		GE

		395		18-Jul-19		2019-00554				Editora Hoy, S.A.S.		51,453.90		GE

		396		18-Jul-19		2019-00555				Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		397		18-Jul-19		2019-00556		Publicación Versión 2 RECUERDA LA BASURA AL ZAFÁCON, no a las calles.		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		398		18-Jul-19		2019-00557				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		399		18-Jul-19		2019-00558				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		400		18-Jul-19		2019-00559				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		401		18-Jul-19		2019-00560				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		106,200.00		GE

		402		19-Jul-19		2019-00569		Publicación Acto Inauguración de Escuelas en Santiago		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		403		19-Jul-19		2019-00570				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		404		19-Jul-19		2019-00571				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		405		19-Jul-19		2019-00572				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		406		19-Jul-19		2019-00573				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		407		19-Jul-19		2019-00574				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		408		22-Jul-19		2019-00634		Publicidad en diferentes periódicos para Convocatoria de Licitación Pública para la Adquisición de Baterías		Editora del Caribe, S.A.		112,194.40		GE

		409		22-Jul-19		2019-00635				Editora Hoy, S.A.S.		215,940.00		GE

		410		26-Jul-19		2019-00641		Contratación Suministro de Hormigón asfaltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC.		Asfalto del Cibao, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		411		1-Aug-19		2019-00643				Constructora Mar, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		412		en edición		2019-00655		Colocación Publicidad del MOPC en diferentes programas		Cadena de Noticias Television, CDNTV, S.A.		15,576,000.00		NC

		413		en edición		2019-00657		Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC.		Constructora Caliche, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		414		en edición		2019-00658				Byotransfalto HAC, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		415		en edición		2019-00659				Inversiones Boavista, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		416		en edición		2019-00660				Empresa Constructora de Obras Viales ECOVIAL, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		417		3-Sep-19		2019-00668				Faneyte & Genao, (FaGenCa), S.R.L.		300,000,000.00		GE

		418		3-Sep-19		2019-00669				antigua Investments, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		419		3-Sep-19		2019-00670				Ingecompsa, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		420		3-Sep-19		2019-00671				Moll, Sa		300,000,000.00		GE

		421		3-Sep-19		2019-00672				Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), S.R.L.		300,000,000.00		NC

		422		6-Sep-19		2019-00678				Constructora Aguilera Quezada, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		423		10-Sep-19		2019-00681		Pago final Participación Maestría en auditoria Integral y Control de Gestión		Universidad apec, INC		117,049.44		NC

		424		10-Sep-19		2019-00683		Publicidad en diferentes medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de referencia CCC-LPN-2019-004		Editora Listin Diario, S.A.		118,264.32		GE

		425		10-Sep-19		2019-00684				Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		426		10-Sep-19		2019-00685		Publicación en diferentes periódicos: Acto de Inauguración de la Escuela Básica Victoriano Fortuna en Santo Domingo		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		427		10-Sep-19		2019-00686				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		428		10-Sep-19		2019-00687				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		429		10-Sep-19		2019-00688				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		430		10-Sep-19		2019-00690		Publicación en periódicos Aviso Dirección General de Edificaciones		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		70,800.00		GE

		431		10-Sep-19		2019-00691				Editora del Caribe, S.A.		66,939.04		GE

		432		10-Sep-19		2019-00692				Publicaciones Ahora, S.A.S.		72,456.72		GE

		433		10-Sep-19		2019-00693				Editora Hoy, S.A.S.		99,898.80		GE

		434		10-Sep-19		2019-00694				Editora Listin Diario, S.A.		115,545.60		GE

		435		11-Sep-19		2019-00695		Publicación Convocatoria Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0015 en diferentes periódicos		Editora Hoy, S.A.S.		215,940.00		GE

		436		11-Sep-19		2019-00696				Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		437		11-Sep-19		2019-00697		Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		438		11-Sep-19		2019-00698		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los alcarrizos		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		439		11-Sep-19		2019-00699				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		440		11-Sep-19		2019-00700		Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos		Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		441		11-Sep-19		2019-00701		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los alcarrizos		Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		442		11-Sep-19		2019-00702		Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos		Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		443		11-Sep-19		2019-00703				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		444		11-Sep-19		2019-00704		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los alcarrizos		Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		445		11-Sep-19		2019-00705		Publicación Acto de Entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		446		11-Sep-19		2019-00706		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos		Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		447		11-Sep-19		2019-00707		Publicación acto de entrega de Casas en la Provincia de Barahona en diferentes periódicos.		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		448		11-Sep-19		2019-00708		Publicación en periódicos Acto de Inauguración Estancia Infantil en Los Alcarrizos		Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		449		12-Sep-19		2019-00709		Publicación acto de inauguración de Estancias Infantiles y Escuela Básica en Higuey, Provincia La Altagracia		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		450		12-Sep-19		2019-00710				Editora Hoy, S.A.S.		199,797.60		GE

		451		12-Sep-19		2019-00711				Publicaciones Ahora, S.A.S.		144,913.44		GE

		452		12-Sep-19		2019-00712				Editora El Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		453		12-Sep-19		2019-00713				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		454		12-Sep-19		2019-00714				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		141,600.00		GE

		455		13-Sep-19		2019-00715		Publicación Convocatoria Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0017 en diferentes periódicos		Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40		GE

		456		13-Sep-19		2019-00716				Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		457		13-Sep-19		2019-00717		Publicidad en diferentes medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de Referencia CCC-LPN-2019-0019		Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		458		13-Sep-19		2019-00718				Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40		GE

		459		13-Sep-19		2019-00719		Publicación en periódicos: Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0018		Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		460		13-Sep-19		2019-00720				Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40		GE

		461		16-Sep-19		2019-00727		Publicación en periódicos Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-0020		Editora del Caribe, S.A.		100,974.96		GE

		462		16-Sep-19		2019-00728				Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40		GE

		463		16-Sep-19		2019-00729		Publicación de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional CCC-LPN-2019-014		Editora El Nuevo Diario, S.A.		109,598.40		GE

		464		16-Sep-19		2019-00730				Editora Hoy, S.A.S.		134,520.00		GE

		465		17-Sep-19		2019-00732		Publicación en diferentes periódicos: Convocatoria a Comparación de precios CCC-CP-2019-0008		Editora Hoy, S.A.S.		215,940.00		GE

		466		17-Sep-19		2019-00733				Publicaciones Ahora, S.A.S.		104,412.30		GE

		467		18-Sep-19		2019-00734		Publicación de Rendición de Cuentas MOPC, Obras Viales y Escuelas, en diferentes periódicos		Editora Listin Diario, S.A.		1,001,395.20		GE

		468		18-Sep-19		2019-00735				Publicaciones Ahora, S.A.S.		738,774.40		GE

		469		18-Sep-19		2019-00736				Editora del Caribe, S.A.		650,647.47		GE

		470		18-Sep-19		2019-00737				Editora El Nuevo Diario, S.A.		443,680.00		GE

		471		18-Sep-19		2019-00738				Nueva Editora La Información, S.R.L. (Periódico La Información)		613,600.00		GE

		472		18-Sep-19		2019-00739				Editora Hoy, S.A.S.		1,724,829.60		GE

		473		9-Oct-19		2019-00747		Colocación de Publicidad Institucional del MOPC en programa		V&V Comunicaciones y Eventos, S.R.L.		8,354,400.00		NC

		474		24-Oct-19		2019-00757		Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC		Constructora Caliche, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		475		25-Oct-19		2019-00758				Byotransfalto HAC, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		476		25-Oct-19		2019-00759				Inversiones Boavista, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		477		25-Oct-19		2019-00760				Empresa Constructora de Obras Viales ECOVIAL, S.R.L.		300,000,000.00		GE

		478		15-Nov-19		2019-00789		Participación del MOPC en Temporada de Beisbol Otoño Invernal 2019-2020		Pio Deportes Radio TV, S.R.L.		8,850,000.00		NC

				TOTAL ORDENES PROCESOS POR EXCEPCIÓN (478)								RD$12,697,299,316.73





ORDENES ANULADAS

		

				FECHA		ORDEN No.		DESCRIPCION		PROVEEDOR CONTRATADO		VALOR (RD$)		TIPO EMP.

		1		3-Jan-19		2019-00001		Construcción Monasterio de las Carmelitas, Provincia azua		Project and Construction services PCS, S.R.L.		17,604,058.26		NC

		2		10-Jan-19		2019-00005		Adquisición de Generador Eléctrico para Túnel de Las Américas		Implementos y Maquinarias (IMCA), S.R.L.		1,136,647.70		GE

		3		10-Jan-19		2019-00006		Servicios de Montaje y Logística para Actividad Navideña		Arteluz, S.R.L.		2,759,871.32		NC

		4		14-Jan-19		2019-00007		Contratación de Servicio de Producción del Programa Rendición de Cuentas del MOPC Febrero 2019		3&Media, S.R.L.		3,800,000.01		MP

		5		14-Jan-19		2019-00008		Construcción y Reconstrucción de Infraestructuras en las Provincias Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Puerto Plata		Madison Construcciones, S.R.L.		15,198,044.15		NC

		6		14-Jan-19		2019-00009		Construcción y Reconstrucción de Infraestructuras en las Provincias Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Puerto Plata		Constructora Ureña, S.R.L.		12,480,310.32		NC

		7		14-Jan-19		2019-00010		Construcción y Reconstrucción de Infraestructuras en las Provincias Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Puerto Plata		Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, S.R.L. (AMINA)		26,842,818.69		NC

		8		14-Mar-19		2019-00190		Adquisición Articulos Ferreteros para ser utilizados en los diferentes Operativos del MOPC		Structura Antillana, S.R.L.		2,766,202.17		NC

		9		14-Mar-19		2019-00191		Adquisición Articulos Ferreteros para ser utilizados en los diferentes Operativos del MOPC		Torclow, S.R.L.		291,533.99		MP

		10		19-Mar-19		2019-00212		Reparación de Puentes en el Distrito Nacional, Provincia Santo Domingo		Proyectos Industriales, S.R.L.		96,993,186.72		NC

		11		10-Apr-19		2019-00230		Reparación del Puente Sobre el Río Higuamo, Carretera Santo Domingo-San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís		Proyectos Industriales, S.R.L.		38,042,927.71		NC

		12		16-Apr-19		2019-00248		Contratación de servicio para la Conceptualización y Producción del Evento Plan de Movilidad Sostenible Que llevará a cabo el MOPC		Pabna, S.R.L.		3,800,000.00		NC

		13		23-Apr-19		2019-00250		Construcción de la Carretera la Penda, Provincia La Vega		Ingeniería Estrella, Sa		52,540,750.91		GE

		14		26-Apr-19		2019-00261		Contratación de servicios de Capacitación y asesoria para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Iso-9001-2015 en el MOPC.		serviguide, SL		2,582,776.00		NC

		15		17-May-19		2019-00285		Servicios de Reparación de Plantas eléctricas y Maquinarias del MOPC. dirigido a MiPyMEs		Sistema de Inyección Diesel, S.R.L. SINDIESel		3,386,341.29		NC

		16		21-May-19		2019-00287		Construcción del Matadero Municipal de Santa Cruz Barahona, Provincia Barahona		Project and Construction services PCS, S.R.L.		62,934,778.51		NC

		17		21-May-19		2019-00289		Construcción y Reparación de Puente		Proyectos Industriales, S.R.L.		57,457,925.52		NC

		18		21-May-19		2019-00290		Construcción y Reparación de Puente		Proyectos Industriales, S.R.L.		36,722,105.38		NC

		19		26-Jun-19		2019-00368		Rehabilitacion y Construccion Plaza los Pilones, Provincia azua		Project and Construction services PCS, S.R.L.		84,407,983.82		NC

		20		8-Jul-19		2019-00455		Reparación y Construcción en Juntas de Puentes en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.		Proyectos Industriales, S.R.L.		102,304,376.54		NC

		21		10-Jul-19		2019-00467		Construcción Suministro y Remodelacion de Oficinas del MOPC		Oscar Medina Construcciones, S.R.L.		16,679,408.47		GE

		22		10-Jul-19		2019-00468		Construcción Suminitro y Remodelacion de Oficinas del MOPC		Medina-Ortíz Ingenieros asociados, S.R.L.		9,684,320.68		GE

		23		12-Jul-19		2019-00482		Construcción del Centro de servicios y Remodelación de los departamentos de Inspección, Planificación y desarrollo, Transparencia y Coordinación de servicios		Constructora Yunes, S.R.L.		55,430,847.25		GE

		24		16-Jul-19		2019-00527		Construcción Viviendas y Parque en el Municipio San Luis, Provincia Santo Domingo Este y Remodelación de la Dirección de Equipos y Transporte Sede Central del MOPC		Constructora Yunes, S.R.L.		19,996,022.40		GE

		25		16-Jul-19		2019-00528		Construcción Viviendas y Parque en el Municipio San Luis, Provincia Santo Domingo Este y Remodelación de la Dirección de Equipos y Transporte Sede Central del MOPC		Medina-Ortíz Ingenieros asociados, S.R.L.		21,400,515.19		GE

		26		30-Jul-19		2019-00642		Contratación de servicio de Producción del Programa Rendición de Cuentas del MOPC agosto 2019		3&Media, S.R.L.		3,800,000.00		MP

		27		5-Aug-19		2019-00644		Remodelacion y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata San Pedro de Macoris		Héctor Darío García Paulino		5,600,067.16		NC

		28		5-Aug-19		2019-00645		Remodelacion y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata San Pedro de Macoris		Constructora Lusama, S.R.L.		8,373,961.54		NC

		29		5-Aug-19		2019-00646		Remodelacion y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata San Pedro de Macoris		Servicios Ingenieriles y Mineros (SERVINGMI), S.R.L.		409,156.15		NC

		30		5-Aug-19		2019-00647		Remodelacion y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata San Pedro de Macoris		Oscar Medina Construcciones, S.R.L.		14,956,788.72		GE

		31		5-Aug-19		2019-00648		Remodelacion y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata San Pedro de Macoris		PEÑa DURaN & aSOCIados, S.R.L.		7,439,712.43		NC

		32		5-Aug-19		2019-00649		Remodelacion y acondicionamiento de Varias Infraestructuras en Santo Domingo, Puerto Plata San Pedro de Macoris		Century Tower, S.R.L.		11,077,454.81		NC

		33		6-Aug-19		2019-00650		Adquisición de Equipos y Suministros Odontológicos para ser utilizados en el Dispensario Médico del MOPC.		Grupo Z Healthcare Products Dominicana, S.R.L.		90,695.00		NC

		34		6-Aug-19		2019-00651		Adquisición de Equipos y Suministros Odontológicos para ser utilizados en el Dispensario Médico del MOPC.		Comercial Machi, S.R.L.		510,627.30		NC

		35		6-Aug-19		2019-00652		Adquisición de Equipos y Suministros Odontológicos para ser utilizados en el Dispensario Médico del MOPC.		Manolito Dental, S.R.L.		504,780.60		NC

		36		en edición		2019-00656		Adquisición de Botellas de Agua Rotuladas para los diferentes Operativos de la Comisión Militar y Policial del MOPC		Agua Cristal, SAS		1,430,000.00		GE

		37		15-Aug-19		2019-00662		Adquisición de Instrumento de Medición		Torclow, S.R.L.		879,200.54		MP

		38		15-Aug-19		2019-00663		Adquisición de Instrumento de Medición		Soluciones Mecanicas SM, S.R.L.		59,802.40		NC

		39		20-Aug-19		2019-00664		Diseño y Construcción del Puente Sobre el Río yubazo, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristobal		Proyectos Industriales, S.R.L.		54,508,226.22		NC

		40		5-Sep-19		2019-00673		Contratación de servicio para la Producción de Spot Publicitario del MOPC y correspondiente Versión de Radio, Television y Digital para ser Difundido en los Medios de Comunicación		Bengala RD audiovisual, S.R.L.		3,885,000.00		NC

		41		5-Sep-19		2019-00674		Contratación de servicios de Catering (alimentos y Bebidas) para actividades del MOPC dirigido Exclusivamente a MiPyMEs Mujer		Soluciones Diversas Diversas Metropolitana SDM, S.R.L.		1,498,600.00		GE

		42		5-Sep-19		2019-00675		Contratación de servicios de Catering (alimentos y Bebidas) para actividades del MOPC dirigido Exclusivamente a MiPyMEs Mujer		a Fuego Lento, S.R.L.		318,246.00		MP

		43		5-Sep-19		2019-00676		Contratación de servicios de Catering (alimentos y Bebidas) para actividades del MOPC dirigido Exclusivamente a MiPyMEs Mujer		Sabe MG, S.R.L.		1,483,260.00		MP

		44		2-Oct-19		2019-00740		Adquisición de servicio para el Levantamiento y Suministro de Sistemas de Seguridad y Contraincendios para Sede Central del MOPC		Structura antillana, S.R.L.		1,778,082.53		NC

		45		2-Oct-19		2019-00741		Adquisición de servicio para el Levantamiento y Suministro de Sistemas de Seguridad y Contraincendios para Sede Central del MOPC		Structura antillana, S.R.L.		184,334.88		NC

		46		2-Oct-19		2019-00742		Construcción y Reparación de Puente		Proyectos Industriales, S.R.L.		57,457,925.52		NC

		47		2-Oct-19		2019-00743		Construcción y Reparación de Puente		Proyectos Industriales, S.R.L.		36,722,105.38		NC

		48		2-Oct-19		2019-00744		Rehabilitacion y Construccion Plaza los Pilones, Provincia azua		Project and Construction services PCS, S.R.L.		84,407,983.82		NC

		49		25-Oct-19		2019-00761		Adquisición Materiales Ferreteros		Structura Antillana, S.R.L.		987,785.25		NC

		50		25-Oct-19		2019-00762		Adquisición Materiales Ferreteros		Dac Diseño arquitectura y Construcción, S.R.L.		2,429,597.32		NC

		51		29-Oct-19		2019-00763		Contratación de servicio para la Producción de Spot Publicitario del MOPC y correspondiente Versión de Radio, Television y Digital para ser Difundido en los Medios de Comunicación		Bengala RD audiovisual, S.R.L.		3,061,510.00		NC

		52		11-Nov-19		2019-00779		Construcciones de Viviendas Económicas, Centro Comunal y de los Parqueos Centro de atención Integral para la Discapacidad		Constructora serinar, S.R.L.		37,827,484.16		NC

		53		11-Nov-19		2019-00780		Construcciones de Viviendas Económicas, Centro Comunal y de los Parqueos Centro de atención Integral para la Discapacidad		Pericles antonio andújar de La Vega		7,391,819.01		NC

		54		14-Nov-19		2019-00783		Construcciones de Viviendas Económicas, Centro Comunal y de los Parqueos Centro de atención Integral para la Discapacidad		Constructora yunes, S.R.L.		22,843,763.25		GE

												1,119,161,722.99





ORDENES COMPRAS MENORES

		

				FECHA		RUBRO		ORDEN No.		DESCRIPCION		PROVEEDOR CONTRATADO		VALOR (RD$)		TIPO EMP.

		1		14-Jan-19		Comunicaciones		2019-00011		Adquisición Equipos de Comunicaciones		Radio Net, S.R.L.		1,615,884.20		NC

		2				Comunicaciones		2019-00012				Grupo Eléctrico Scento, S.R.L.		594,578.40		NC

		3				Comunicaciones		2019-00013						163,796.21		NC

		4				Comunicaciones		2019-00014				CECOMS.A., S.R.L.		23,790,800.31		GE

		5				Comunicaciones		2019-00015						6,391,053.14		GE

		6				Comunicaciones		2019-00016				Square Solution, S.R.L.		17,021,500.00		NC

		7		8-Feb-19		Publicidad		2019-00036		Patrocinio para la Celebración de Dominicana Moda 2018		SM S.A.lon de la Moda Dominicana, S.R.L.		500.00		NC

		8		12-Feb-19		Publicidad		2019-00040		Publicidad del MOPC en Torneo de Fútbol		Cibao Futbol Club, CFC, S.R.L.		500,000.00		NC

		9		13-Mar-19		Publicidad		2019-00183		Publicación en diferentes Periódicos Acto Inaugural de Escuela en la Provincia de la Romana		Publicaciones ahora, S.A.S		260,780.00		GE

		10		19-Mar-19		Informática		2019-00201		Adquisición de software y servicios para ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y preparación del MOPC para Ventanilla Única		Productos de Computadoras (PROCOMPS.A.), S.R.L.		223,728.00		MP

		11				Informática		2019-00202				Productos de Computadoras (PROCOMPS.A.), S.R.L.		1,324,550.00		MP

		12				Informática		2019-00203				Signos Framework, S.R.L.		11,635,000.00		NC

		13		19-Mar-19		Informática		2019-00204		Adquisición de software y servicios para ampliación de la Dirección de Tramitación de Planos en diferentes Provincias y el Distrito Nacional (Sede Central) y preparación del MOPC para Ventanilla Única		Productos de Computadoras (PROCOMPS.A.), S.R.L.		409,035.20		MP

		14				Informática		2019-00205				Novosit, S.R.L.		98,209,622.99		NC

		15		24-Apr-19		Mobiliario de Oficinas		2019-00252		Adquisición de Mobiliario para el Tribunal Constitucional y Varias Oficinas de la Sede del MOPC		Inversiones Koralia, S.R.L.		644,280.00		NC

		16				Mobiliario de Oficinas		2019-00253				Inversiones Koralia, S.R.L.		9,549,976.00		NC

		17				Mobiliario de Oficinas		2019-00254				Comercial Rego, S.R.L.		5,910,038.02		NC

		18				Mobiliario de Oficinas		2019-00255				Muebles Omar, S.A.		14,745,634.00		NC

		19				Mobiliario de Oficinas		2019-00256				Flow, S.R.L.		12,744,054.53		NC

		20		24-May-19		Suministro HAC		2019-00304		Contratación Suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) para ser utilizado por el MOPC		A.R.I servicios Multiples, S.R.L.		300,000,000.01		GE

		21				Suministro HAC		2019-00305				Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCIS.A.), S.R.L.		300,000,000.00		NC

		22				Suministro HAC		2019-00306				Ingeneria, Pavimentos SUPERPAVE IPS, S.R.L.		300,000,000.00		NC

		23				Suministro HAC		2019-00307				Constructora ManS.A.n,S.R.L.		300,000,000.00		GE

		24		21-Jun-19		Publicidad		2019-00320		Colocación de Publicidad del MOPC en el Maratón de Londres		Vivian Peña Izquierdo		500,000.00		NC

		25				Publicidad		2019-00321				Vivian Peña Izquierdo		500,000.00		NC

		26		24-Jun-19		Publicidad		2019-00342				Nueva Editora la Información, S.R.L. (Periódico la Información)		106,200.00		GE

		27		24-Jun-19		Publicidad		2019-00343		Publicación Acto Inauguración de Escuela en San Pedro de Macoris		Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		28				Publicidad		2019-00344				Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		29				Publicidad		2019-00345				Publicaciones ahora, S.A.S		199,797.60		GE

		30				Publicidad		2019-00346						144,913.44		GE

		31		26-Jun-19		Publicidad		2019-00380		Publicación Acto Inauguración de Escuela Santa Maria Cabrera en la Provincia Santo Domingo		Editora Listin Diario, S.A.		231,091.20		GE

		32				Publicidad		2019-00381				Editora Hoy, S.A.S		199,797.60		GE

		33				Publicidad		2019-00382				Publicaciones ahora, S.A.S		144,913.44		GE

		34				Publicidad		2019-00384				Nueva Editora la Información, S.R.L. (Periódico la Información)		106,200.00		GE

		35		3-Jul-19		Publicidad		2019-00428		Publicidad del MOPC en el canal CTN TV		Caribbean Traveling Network (CTN), S.A.S		1,622,500.00		NC

		36		11-Jul-19		Publicidad		2019-00477		Contratación Publicidad de Convocatoria, Proceso de Referencia MOPC-CCC-CP-2019-014		Editora Hoy, S.A.S		134,520.00		GE

		37				Publicidad		2019-00478						215,940.00		GE

		38		15-Jul-19		Publicidad		2019-00502		Contratación de Publicidad Acto de Inauguración Escuelas en Villa Bisonó				199,797.60		GE

		39				Publicidad		2019-00503				Publicaciones ahora, S.A.S		144,913.44		GE

		40				Publicidad		2019-00504				Editora el Nuevo Diario, S.A.		113,577.36		GE

		41				Publicidad		2019-00505				Editora del Caribe, S.A.		107,103.00		GE

		42				Publicidad		2019-00506				Nueva Editora la Información, S.R.L. (Periódico la Información)		106,200.00		GE

		43				Publicidad		2019-00507				Editora Listin Diario, S.A.		288,864.00		GE

		44		16-Jul-19		Publicidad		2019-00522		Contratación de Publicidad del Proceso MOPC-CCC-LPN-2018-0022		Editora Listin Diario, S.A.		59,132.16		GE

		45				Publicidad		2019-00524				Editora Hoy, S.A.S		67,260.00		GE

		46				Publicidad		2019-00525						97,173.00		GE

		47				Publicidad		2019-00526				Publicaciones ahora, S.A.S		54,026.60		GE

		48		10-Sep-19		Publicidad		2019-00682		Publicidad en diferentes Medios de Comunicación, Convocatoria al Proceso de Referencia MOPC-CCC-LPN-2019-004		Editora Listin Diario, S.A.		118,264.32		GE

				TOTAL ORDENES PROCESOS ANULADAS										RD$1,411,535,189.97





CUADRO #17 PROCESO MODALCOMPRAS

		

						FECHA		ORDEN No.		DESCRIPCION		PROVEEDOR CONTRATADO		VALOR (RD$)		TIPO EMP.

				1		23-Jan-19		2019-00017		Adquisición de Materiales para Confección de Tarimas dirigido Exclusivamente a MIPyMEs		Abastecimientos Comerciales FJJ, S.R.L.		702,454.00		MP

				2		31-Jan-19		2019-00019		Adquisición de Utensilios de Cocina para el uso del MOPC		AVG Comercial, S.R.L.		490,644.00		NC

				3		18-Feb-19		2019-00049		Adquisición de Impresoras para uso administrativo del MOPC		Kyodom, S.R.L.		75,443.65		NC

				4		19-Feb-19		2019-00050		Servicio de Impresión y Rotulación de Cd para la Difusión del Manual de Identidad del MOPC		Grupo LFa, S.R.L.		88,890.58		NC

				5		 11/03/2019		2019-00158		Adquisición Murales Informativo y Cuadros acrílico		Grupo Franji, S.R.L.		672,083.48		NC

				6		22-Apr-19		2019-00249		Adquisición de azúcar y Café para Suministro del MOPC		Soludiver, Soluciones Diversas, S.R.L.		519,680.00		NC

				7		3-May-19		2019-00284		Contratación de servicios para el Montaje de la actividad del Día de las Secretarias (dirigido a MIPyMEs)		Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.		859,010.50		NC

				8		17-Jun-19		2019-00315		Adquisición de Material Gastable para uso de las Áreas administrativas del MOPC		Brexman Dominicana, S.R.L.		987,329.60		NC

				9		15-Jul-19		2019-00508		Contratación de servicios para el Montaje de Campamento de Verano 2019 en el Club Recreativo y Cultural del MOPC		Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.		978,300.00		NC

				10		26-Jul-19		2019-00639		Adquisición de Computadoras de Escritorio para ser utilizados en el Departamento de Diseño y Construcción de Planta Física.		Waxdrim Solutions, S.R.L.		913,874.60		NC

				11		26-Jul-19		2019-00640				Compu-Office Dominicana, S.R.L.		53,094.27		NC

				12		8-Aug-19		2019-00654		Adquisición de Toners para las Impresoras de diferentes departamentos del MOPC.  dirigido Exclusivamente a MIPyMEs		Centroxpert STE, S.R.L.		511,554.36		MP

				13		27-Aug-19		2019-00666		Adquisición de Pinturas, Bases y acabados para Varios departamentos del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs		Gilgami Group, S.R.L.		559,386.02		MP

				14		29-Aug-19		2019-00667		Adquisición de Luminarias, artefactos y accesorios para Varios departamentos del MOPC. dirigido exclusivamente a MIPyMEs.		Maroctac Comercial, S.R.L.		381,548.33		MP

				15		30-Oct-19		2019-00764		Contratación servicios agenda de Viaje para la Adquisición de Boletos aéreos		Agencia de Viajes Milena Tours, S.R.L.		1,000,000.00		NC

				16		5-Nov-19		2019-00773		Adquisición de artículos Promocionales y Coleccionables (Medallas y Trofeos) para Juegos Interdepartamentales del MOPC		Printmerd, S.R.L.		747,707.00		NC

				17		5-Nov-19		2019-00774				Logomarca, SAS		124,277.60		NC

				18		5-Nov-19		2019-00775		Servicio de Montaje, alquiler y alimentos para la Eucaristia del 85 aniversario del MOPC llevado a cabo en la Catedral Primada de América (dirigido Exclusivamente a MIPyMEs)		Disla Uribe Koncepto, S.R.L.		630,002.00		NC

				19		6-Nov-19		2019-00776		Servicio de alquiler y Montaje para Juegos Interdepartamentales del MOPC (dirigido Exclusivamente a MIPyMEs) Segunda Convocatoria		Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, S.R.L.		554,364.00		NC

				20		21-Nov-19		2019-00790		Adquisición de aparatos electrodomésticos para cubrir las necesidades de las diferentes Áreas del MOPC dirigido exclusivamente a MIPyMEs		Soludiver, Soluciones Diversas, S.R.L.		140,774.00		NC

				21		21-Nov-19		2019-00791				Celna enterprises, S.R.L.		218,108.96		NC

				22		21-Nov-19		2019-00792				Wendy's Muebles, S.R.L.		108,259.10		NC

						TOTAL ORDENES PROCESOS POR EXCEPCIÓN (478)								RD$11,316,786.05





		

										RESUMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES POR TIPO DE MODALIDAD

										Enero - Noviembre 2019

										MODALIDAD		CANTIDADES		%		MONTO RD$

										LP		32		44%		RD$11,002,315,571.83

										PE		478		51%		RD$12,697,299,316.73

										CP		54		5%		RD$1,119,161,722.99

										CM		22		0%		RD$11,316,786.05

										CD		14		0.0%		RD$844,895.69

										600				100%		RD$24,830,938,293.29



CUADRO #17



		



Procesos Modalidad de Compras
Enero - Noviembre 2019
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