Presidencia de la República Dominicana

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)

ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

MEMORIAS DE RENDICIÓN

DE CUENTAS

2019

Santo Domingo, D.N.

ÍNDICE DE CONTENIDO

|  |  | PÁGINA |
| --- | --- | --- |
| - RESUMEN EJECUTIVO |  | 5 |
| - INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A- MISIÓN B- VISIÓN C- BASE LEGAL INFORMÁTICA D- PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |  | 9 |
| - RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO - METAS INSTITUCIONALES - INDICADORES DE LA GESTIÓN - METAS PRESIDENCIALES - SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (SMMGP) - SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP) C. PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN - ÍNDICE DE TRASPARENCIA - NORMAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI) - PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) - GESTIÓN INTERNA - DESEMPEÑO FINANCIERO - PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO - AVANCES EN EL PNPSP Y EN LA END - COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2018 - EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PERÍODO 2018 - SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS - INFORME DE SITUACIÓN EDIFICACIONES ESCOLARES Y ESTANCIAS - EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN: INGRESOS Y RECAUDACIONES POR OTROS CONCEPTOS RESUMEN DE DEUDAS PENDIENTES POR PAGAR AL 31/12/18 - CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO POBREZA EXTREMA Y HAMBRE ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL IGUALDAD DE GÉNERO, EMPODERAMIENTO DE LA MUJER MORTALIDAD INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SALUD MATERNA VIH/SIDA Y OTRAS ENFERMEDADES SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO |  | 13 50 51 52 53 68 69 78 85 125 127 |
| B- CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES - RESUMEN DE PROCESOS DE LICITACIONES 2018 |  | 130 |
| - RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS, PROVEEDORES Y RUBRO - COMPRAS MENORES |  |  |
| VI. DATOS SOLICITADOS EN LA UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - INFORME DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 3. LOGROS DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN VII. PROYECTOS INAUGURADOS VII. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO VIII. ANEXOS |  | 175 179 181 184 |

I. RESUMEN EJECUTIVO

MEMORIAS DE RENDICION DE CUENTAS

2019

SANTO DOMINGO, D.N

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo, comprometida con la gestión del Gobierno Central, presenta el Informe de las ejecutorias bajo su cargo, basado en un desglose Técnico-Financiero de lo ejecución institucional durante el año 2019.

La OISOE, como ente estatal, tiene el compromiso de contribuir con los objetivos del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, al asumir la supervisión y construcción de diferentes infraestructuras, a la vez que aporta en el cumplimiento de las metas de gobierno propuestas a la Nación.

La inversión total por concepto de proyectos ejecutados durante el año 2019 provenientes del Tesoro Nacional, asciende a la suma de RD$ 10,476,516,398.93 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS DIECISEIS MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS).

La distribución de estos fondos destinados a la inversión de los proyectos que ejecuta esta oficina, se presenta en el siguiente detalle, según su línea de acción:

|  | PROYECTOS EN EJECUCION 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD DE PROYECTOS | LÍNEA DE ACCIÓN |  | MONTO INVERTIDO 2018 (RD$) |
| 3 |  | Proyectos Habitacionales | 103,863,047.31 |
| 48 |  | Proyectos Viales | 5,035,090,928.16 |
| 7 |  | Proyectos Acción Comunitaria | 20,976,881.34 |
| 32 |  | Proyectos de Salud | 5,244,772,287.76 |
| 1 |  | Proyectos Culturales | 7,271,965.92 |
| 5 |  | Proyectos Religiosos | 0.00 |
| 3 |  | Proyectos Educación Superior | 8,890,033.16 |
| 1 |  | Proyectos Educación | 0.00 |
| 3 |  | Infraestructura Deportiva | 0.00 |
| 3 |  | Restauración de Monumentos | 46,942,007.98 |
| 4 |  | Proyectos Institucionales | 8,709,247.30 |
| 110 Proyectos Ejecutados con una Inversión de |  |  | RD$ 10,476,516,398.93 |
| 31 Pagos a Proyectos período (2016-2019) |  |  | 2,475,748,092.23 |
| Total |  |  | 12,952,264,491.16 |

En lo relativo a Metas Presidenciales, se avanzó de la siguiente forma:

| CANTIDAD DE BENEFICIARIOS | SUPERVISON DE PROYECTOS DE EDUCACION |
| --- | --- |
| 75,285 | 110 CENTROS EDUCATIVOS |
| 5,250 | 15 ESTANCIAS INFANTILES |

PROYECTOS EN METAS PRESIDENCIALES

| BENEFICIARIOS | INTERVRNVION PROYECTOS DE SALUD | MONTO INVERTIDO 2019 (RD$) |
| --- | --- | --- |
| 855,215 | 10 CENTROS DE DIAGNOSTICOS | 739,322,078.48 |
| 2,196,299 | 22 CENTROS HOSPITALARIOS | 8,056,669,506.85 |

| BENEFICIARIOS | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HABITACIONAL | MONTO INVERTIDO 2019 (RD$) |
| --- | --- | --- |
| 800 | UN (1) PROYECTO HABITACIONAL | 19,708,445.18 |

Durante el citado período, han sido entregados a la ciudadanía proyectos de gran trascendencia nacional, contribuyendo al aumento de la inversión en servicios sociales y fortaleciendo las capacidades y oportunidades de la población más necesitada, logrando avances relevantes, especialmente en los sectores de mayor impacto social, tales como sector salud, al aportar unos 141,763.06 M2 de infraestructuras óptimas destinadas a la atención primaria, general y especializada.  En lo relativo al sector educación, aportamos con la supervisión al proceso constructivo de 125 nuevos centros educativos y estancias infantiles, mientras en infraestructuras viales, contribuimos con aproximadamente 1,760.14 Km, así como la construcción de unidades habitacionales, de las cuales serán beneficiadas 357 familias. Este conjunto de infraestructuras va mejorando la calidad de vida de manera directa de 4,937,206.61 habitantes de la República Dominicana. La inversión en los proyectos inaugurados por esta Oficina en 2019 asciende a la suma de RD$ 1,356,088,812.59.

Las ejecutorias bajo la responsabilidad de OISOE están alineadas de manera prioritaria con el Segundo Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), cumpliendo con una de las principales metas propuestas por la gestión actual de Gobierno, que consiste en continuar el cambio hacia “una vida digna y saludable para toda la población”.  Estas y otras obras, son de gran importancia para la población dominicana, aportando OISOE a un conjunto de proyectos en los que se invirtieron los recursos asignados, garantizando instalaciones óptimas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, y generando valor público en lo relativo al sector.

II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

A-Misión:

Coordinar, ejecutar y supervisar la construcción de obras de infraestructuras gubernamentales, a través de un marco de transparencia y compromiso con las necesidades de desarrollo del país y sus ciudadanos, mediante el empleo de las mejores prácticas de la ingeniería y el respeto al medio ambiente.

B-Visión:

Ser la institución que promueva la ejecución y fiscalización de proyectos de infraestructuras en el sector público, prioritarios para satisfacer las necesidades urbanas y rurales, enfocadas en el desarrollo sostenido de nuestra nación.

C-Base Legal Informática:

El Decreto 1261-86-484 del 15 de diciembre del 1986, designa al Ing. Rafael Vitelio Bisonó como encargado de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de las Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo, la cual  surge con el objetivo de coordinar y fiscalizar la construcción de obras realizadas por el Gobierno Dominicano bajo la instrucción inmediata de la Presidencia de la República Dominicana, y motivada por  el Proyecto de construcción del Faro a Colón y la celebración de los 500 años del Descubrimiento y Evangelización de América.

Mediante el Decreto 590-87, el 25 de noviembre del 1987 se designa al Ing. Bienvenido Martínez Brea, como encargado de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

Luego mediante el Decreto No. 446-00 del 16 de agosto del 2000 se unifica la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Adscrita al Poder Ejecutivo.

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado actualmente está actualmente bajo la responsabilidad del Ingeniero Francisco Pagán Rodríguez, Director General de la institución, desde el mes de agosto del año 2015.

D-Principales Funcionarios de la OISOE:

| FUNCIONARIOS Y/O ENCARGADOS DE ÁREAS |  |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN GENERAL | ING. FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | ING. VÍCTOR MATÍAS ENCARNACIÓN |
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | LIC. ROBERTO GONZALEZ VIÑAS |
| DIRECCIÓN JURÍDICA | LIC. LINA DE LA CRUZ VARGAS |
| OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (OAI) | LIC. ELIANNY CABA |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | LIC. FELIPE ARIAS |
| DEPARTAMENTO FINANCIERA | LIC. WILFREDO RAMÍREZ |
| DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | LIC. KATTY ALCEQUIEZ NUÑEZ |
| DIRECCIÓN DE LICITACIONES | DR. ERIC HAZIM |
| DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS | ING. AQUILES CHRISTOPHER SÁNCHEZ |
| DIRECCIÓN DE SUPERV. DE EDIF. ESCOLARES | ARQ. ANDRY ESPINAL GÓMEZ |
| DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD | ING. LEÓNIDAS VALDEZ |
| SUB-DIRECCIÓN D.N. Y PROV. S.D. Y REGIÓN SUR | ING. LUIS CONRADO RUIZ V. |
| SUB-DIRECCIÓN REGIÓN NORTE Y NORDESTE | ARQ. RAFAEL ANTONIO CRUZ TAVÁREZ |
| SUB-DIRECCIÓN REGIONAL ESTE | ING. ALBA IRIS ZABALA LORENZO |
| SUB-DIRECCIÓN ELÉCTRICA | ING. MARIA FERNANDA DORE DESPRADEL |
| SUB-DIRECCIÓN DISEÑO | ARQ. INGRID MERCEDES GARCÍA |
| SUB-DIRECCIÓN PRESUPUESTO | ING. FRAKLYN ORTEGA LÓPEZ |
| SUB-DIRECCIÓN CUBICACIONES | ING. WILFREDO GONZÁLEZ CASTILLO |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | LIC.PEDRO JIMÉNEZ |
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ING. JUAN CARLOS QUINCHE |

III.  RESULTADOS DE LA GESTION DEL AÑO

- Metas Institucionales de impacto a la ciudadanía

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría de infraestructura, podemos identificar que según la naturaleza de las actividades que realiza la misma, sus aportes se sitúan dentro del Segundo y Tercer Eje de la Ley 1-12 estableciendo la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 que procura:

“Una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda Digna y Servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”.

“Una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, mediante una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

- Indicadores de Gestión

- METAS PRESIDENCIALES

1. Perspectiva Estratégica

1.1 Metas Presidenciales

Un total de 158 proyectos de compromisos de gobierno, han sido ejecutados durante el año 2019 por la OISOE, de los cuales se incluyen un (1) proyecto de carácter habitacional, 32 centros de salud, y 125 centros educativos y atención a la primera infancia, estos últimos, bajo la supervisión de la institución. Actuamos dentro de estas metas de gobierno, que a su vez han sido traducidas en metas institucionales que como ente estatal nos hace partícipe. Fueron concluidas seis (6) obras.

| METAS PRESIDENCIALES | LOGROS ACUMULADOS ENE-DIC 2019 | RESTRICCIONES QUE IMPIDEN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % EJECUTADO TOTAL HASTA 2019 | % DE AVANCE TOTAL HASTA 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS POR NIVEL) EN SAN MIGEL, LA VEGA. | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 69% | 96% |
|  | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRON EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL |  | 99% | 100% |
|  | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA |  | 70% | 100% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 60% | 77% |
|  | SUBCENTRO DE ENGOMBE |  | 55% | 80% |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA |  | 75% | 65% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 90% | 90% |
|  | TRABAJOS DE REMODELACIÓN HOSPITAL DR. ARTURO GRULLÓN |  | 15% | 60% |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA |  | 25% | 71% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D. | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | / | 42% |
|  | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME |  | 75% | 100% |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, |  | 45% | 44% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 25% | 30% |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA |  | 90% | 100% |
|  | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN |  | 50% | 100% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | HOSPITAL LA ESPERANZA | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 5% | 32% |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN |  | 7% | 50% |
|  | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA |  | 40% | 45% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 25% | 30% |
|  | HOSPITAL DR. JAIME MOTA |  | 55% | 60% |
|  | HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA |  | 7% | 90% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 90% | 100% |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA |  | 20% | 20% |
|  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE |  | 93% | 93% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 70% | 75% |
|  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES |  | 45% | 85% |
|  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO |  | 55% | 92% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 93% | 92% |
|  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL |  | 75% | 60% |
|  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO |  | 75% | 78% |
| CONDICIONES DE VIDA DIGNA PARA TODOS Y TODAS | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO. | Falta de organización técnica de las Instituciones, prolongación del procedimiento de licitaciones y contrataciones, la omisión del riesgo. | 45% | 55% |
|  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA |  | 71% | 85% |
|  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH |  | 20% | 20% |

- SISTEMA DE MONITOREO MEDICION DE LA GESTION PUBLICA (SMMGP)

- SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (SISMAP)

- PERSPECTIVA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN

- ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

EVALUACIONES AL SUB PORTAL DE TRANSPARENCIA

Durante el año 2019 el sub portal de transparencia fue sometido a las evaluaciones mensuales por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), alcanzando las siguientes calificaciones durante los meses comprendidos enero-noviembre, cabe resaltar que el mes correspondiente a noviembre aún se encuentra en proceso de evaluación por el órgano rector.

- NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI)

3.	PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)

- PERSPECTVA DE LOS USUARIOS

- SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA 3-1-1

Durante el periodo enero – diciembre 2019, se   registraron quince (15) casos en total, dichos casos fueron resueltos dentro del plazo legal establecido en la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

IV.  GESTION INSTERNA DE LA INSTITUCIÓN

A. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN

PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO (PNPSP)

- Avances en el PNPSP y en la END:

La OISOE como unidad ejecutora de proyectos, en su mayoría de infraestructuras, que podemos identificar según la naturaleza de las actividades que realiza, sus aportes se orientan dentro del Segundo y Tercer Eje de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, que procura “una Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada Educación, Salud, Vivienda Digna y Servicios Básicos de Calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial” y “una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, basada en una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

- Análisis del Cumplimiento de la END

| OBJETIVO ESPECIFICO | PRODUCTO |  | CANTIDAD OBRAS |
| --- | --- | --- | --- |
| END | PROGRAMA |  |  |
| 3.3.6 | 11 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y AVENIDAS | 19 |
| 3.3.6 | 12 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 18 |
| 3.3.6 | 20 | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES | 11 |
| 2.2.1 | 15 | CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DE CENTROS DE SALUD | 32 |
| 3.3.3 | 16 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3 |
| 2.6.1 |  | PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 1 |
| 2.6.1 | 17 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS RELIGIOSOS | 5 |
| 2.7.1 |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 4 |
| 2.6.1 | 19 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA RECREACIÓN Y CULTURA | 4 |
| 2.3.2 |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCIÓN COMUNITARIA | 6 |
| 2.5.1 | 21 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (EDIFICIOS) | 3 |
| 1.1.1 | 22 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS A INSTITUCIONES | 4 |

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION PUBLICA ENERO-DICIEMBRE 2019

| COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ENERO-DICIEMBRE 2019 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCIÓN PÚBLICA | UNIDAD DE MEDIDA | LÍNEA BASE 2018 | PRODUCCIÓN PLANEADA 2019 | PRODUCCIÓN GENERADA ENE-DIC 2019 | % DE AVANCE RESPECTO A LO PLANEADO |
| HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA | Mt² | RD$ 245,918,062.37 | RD$ 411,302,944.00 | 1,282,795,879.28 | 311.89% |
| HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | Mt² | RD$ 73,902,638.54 | RD$ 13,819,638.00 | 39,977,121.14 | 289.28% |
| SUBCENTRO DE ENGOMBE | Mt² | RD$ 63,850,982.82 | RD$ 29,686,630.00 | 71,141,598.86 | 239.64% |
| LABORATORIO Y PET-CT (CICLOTRON) EN EL INSTITUTO ONCOLOGICO ROSA EMILIA TAVAREZ | Mt² | RD$ 20,762,844.77 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH | Mt² | RD$ 19,163,171.31 | - | 0.00 | No Aplica |
| HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA | Mt² | RD$ - | 51,183,845.00 | 10,000,000.00 | 19.54% |
| HOSPITAL LA ESPERANZA | Mt² | RD$ 48,689,807.87 | 103,393,163.00 | 20,000,000.00 | 19.34% |
| HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN | Mt² | RD$ 109,444,897.00 | 167,767,491.00 | 137,280,911.42 | 81.83% |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS | Mt² | RD$ 327,408.76 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE | Mt² | RD$ 2,932,008.16 | RD$ - | 3,733,387.18 | No Aplica |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES | Mt² | RD$ 11,037,675.15 | RD$ - | 11,087,881.07 | No Aplica |
| REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ | Mt² | RD$ 75,048,780.10 | RD$ 271,646,528.00 | 877,122,587.66 | 322.89% |
| CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D. | Mt² | RD$ - | RD$ 1,440,000,000.00 | 1,186,660,662.86 | 27.93% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA | Mt² | RD$ 20,946,351.37 | RD$ 17,914,345.00 | 52,442,529.17 | 292.74% |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO | Mt² | RD$ - | RD$ - | 29,099,263.11 | No Aplica |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA | Mt² | RD$ 12,878,408.30 | RD$ - | 6,465,735.18 | No Aplica |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME | Mt² | RD$ 149,360,590.85 | RD$ 34,103,932.00 | 29,610,161.26 | 86.82% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, | Mt² | RD$ 59,332,703.05 | RD$ 700,000,000.00 | 360,882,263.35 | 51.55% |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA | Mt² | RD$ 9,049,113.47 | RD$ - | 86,249,067.22 | No Aplica |
| HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | Mt² | RD$ 155,912,284.83 | RD$ 38,773,359.00 | 101,674,314.99 | 262.23% |
| HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | Mt² | RD$ 28,462,945.44 | RD$ 25,591,922.00 | 35,649,780.88 | 139.30% |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO | Mt² | RD$ 5,000,000.00 | RD$ - | 369,744.64 | No Aplica |
| HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN | Mt² | RD$ - | RD$ 206,000,000.00 | 62,179,841.08 | 30.18% |
| HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA | Km | RD$ 101,196,583.62 | RD$ 32,181,748.00 | 56,040,482.71 | 174.14% |
| HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA | Mt² | RD$ - | RD$ 20,473,538.00 | 88,651,291.70 | 433.00% |
| HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ | Mt² | RD$ - | RD$ 35,379,176.00 | 16,793,059.00 | 47.47% |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO. | Mt² | RD$ 1,258,873.53 | RD$ - | 2,309,639.69 | No Aplica |
| HOSPITAL DR. JAIME MOTA | Mt² | RD$ 151,622,637.63 | 23,032,730.00 | 206,058,997.61 | 894.64% |
| HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA | Mt² | RD$ - | RD$ 270,000,000.00 | 269,408,517.35 | 99.78% |
| HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | Mt² | RD$ 119,242,704.29 | RD$ 31,834,192.00 | 196,356,576.39 | 616.81% |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA | Mt² | RD$ - | RD$ - | 4,730,992.96 | No Aplica |
| REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) | Mt² | RD$ 3,320,359.60 | - | 8,709,247.30 | No Aplica |
| CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACIONES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO. | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONVENIO DE COOPERACION PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERIA DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACION DE LA ANTIGUA CARCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL. | Mt² | RD$ - | - | - | No Aplica |
| PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE LOS NIVELES 1RO, 2DO Y 3RO DE LA SEDE CENTRAL DEL 9-1-1 SANTO DOMINGO, ADEMÁS DEL AMUEBLAMIENTO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, DATA Y SEGURIDAD DEL 4TO NIVEL DE LA MISMA, R.D. | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y TECHADO DE CANCHA CEFIJUFA | Mt² | RD$ - | - | 20,000,000.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ZONA COLONIAL, D. N | Mt² | RD$ - | - | 30,000,000.00 | No Aplica |
| OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| REMODELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N. | Mt² | RD$ 2,142,336.00 | - | 3,500,000.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO | Mt² | RD$ - | - | 5,390,033.16 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIAPLES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO. | KM | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACION, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO | KM | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE VILLA LIBERACION | KM | RD$ - | - | - | No Aplica |
| CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO. | KM | RD$ - | - | - | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO | KM | RD$ - | - | - | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACION ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (CALLES DE VALLE DEL ESTE). | KM | RD$ - | - | - | No Aplica |
| TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO | KM | RD$ - | - | - | No Aplica |  |
| RECONST. CALLES BARRIO LA PIÑA Y LA PIÑITA, CALLES BO. LA ESPERANZA, CALLES BO. LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO | KM | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BOS. LOS LIBERTADORES Y LA UNION, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO | KM | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO. | KM | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS JUANA SALTITOPA Y 24 DE ABRIL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, PROVINCIA, SANTO DOMINGO. | KM | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES EN EL BARRIO CIUDAD SATELITE DE SANTO DOMINGO NORTE | KM | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL | Mt² | RD$ 51,322,043.28 | - | 45,640,983.68 | No Aplica |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALON PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACIONES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO. | Mt² | RD$ - | - | 0.00 | No Aplica |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION | Mt² | RD$ - | - | 1,301,024.30 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO | Mt² | RD$ 39,753,056.16 | - | 84,154,602.13 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS | KM | RD$ 845,916,893.20 | - | 35,106,815.56 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.) CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ | KM |  | - | 11,572,321.78 | No Aplica |
| SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLON - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLON, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | - | 0.00 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUÁRANAS, PROVINCIA, DUARTE, R.D. | Km | RD$ 23,703,597.92 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUÁRANAS, TRAMO B PROVINCIA, DUARTE, R.D. | Km |  |  | 0.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN CAMINO VECINAL VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCE DEL HOSPITAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL, R.D. | Km | RD$ 162,352,775.08 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS - EL FUNDO | Km | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS - EL PERÚ | Km | RD$ 81,775,787.05 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJÓN TERO | Km | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CARRETERA BONAGUA - LA PLAYITA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ) | Km | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN CALLES EN BARRIOS DE VALVERDE MAO | Mt² | RD$ 40,282,978.28 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN CARRETERA CHIRINO - MONTE PLATA | Mt² | RD$ 170,000,000.00 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA KM. 6 Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA LOS MAMEYES EN MICHES, PROV. EL SEYBO, R.D. | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. ORDEN DE CAMBIO: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, CUNETAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN: EL CERCADO, EL PINAR, JUAN SANTIAGO, LOS GUINEOS Y HONDO VALLE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D. | KM | RD$ - | RD$ - | 19,000,000.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL CERCADO LA COLONIA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA | KM | RD$ - | RD$ - | 35,106,815.56 | No Aplica |
| AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA EL LLANO | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ | KM | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS | Mt² | RD$ - | RD$ - | 4,085,261.28 | No Aplica |
| DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAÍS. (1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMÉRICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLÓGICO DE LA VEGA) PARA SER EJECUTADO EN EL PUENTE PEATONAL AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERÍA LAS MARÍAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA. | Mt² | RD$ 19,461,834.20 | RD$ - | 4,085,261.28 | No Aplica |
| ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO | Mt² | RD$ 2,795,264.77 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO | Mt² | RD$ 402,636.03 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSÉ DE OCOA (POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCIA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE |  | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE |  | RD$ - | RD$ - | 13,384,023.73 | No Aplica |
| BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | KM | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | KM | RD$ 49,471,690.28 | RD$ - | 128,358,780.61 | No Aplica |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CEIBA REBENTON (TRAMO II) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | KM | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REHABILITACIÓN DE CAMNIO LA CEIBA REBENTON (TRAMO I) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA R. D | KM | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R. D | ML | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA I, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) | KM | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA 3, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) | KM | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC40 LOS TITAS EN HACIENDA ESTRELLA ETAPA 1 STO. DGO. NORTE (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA SANDY) | KM | RD$ - | RD$ - | 4,926,386.66 | No Aplica |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON, CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGEZ R. | Mt² | RD$ 40,282,978.28 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. ORDEN DE CAMBIO: CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIRCUNVALACIÓN NORTE, PROVINCIA SAN JUAN, | Mt² | RD$ - | RD$ - | 4,498,758,056.42 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ. | Mt² | RD$ - | RD$ - | 150,707,205.28 | No Aplica |
| ACUEDUCTO CUIDAD JUAN BOSCH, LA CANELA, HATO DEL YAQUE | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APTOS. POR NIVEL) EN SAN ,MIGUEL | Mt² | RD$ 63,976,971.97 | RD$ - | 19,708,445.18 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO(CTC) LAS GUÁRANAS, PROVINCIA DUARTE, R.D. | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO MONTELLANO | Mt² | RD$ 1,117,673.08 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO IMBERT | Mt² | RD$ 1,451,647.84 | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA, R.D. | Km | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| PROYECTO NUEVO SANTUARIO DEL CRISTO DE LOS MILAGROS BAYAGUANA, PROVINCIA DE MONTE PLATA | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | Mt² | RD$ - | RD$ - | - | No Aplica |
| TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRÍOS TRAMO IV (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10) | Mt² | RD$ - | RD$ - | 100,000,000.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS EN MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D. | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |
| CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.) | Mt² | RD$ - | RD$ - | 0.00 | No Aplica |

EJECUCION FINANCIERA DEL PERIODO

ENERO-DICIEMBRE 2019

| INVERSIÓN POR PROVINCIAS RD$ |  |
| --- | --- |
| SANTO DOMINGO | 1,878,695,371.17 |
| SANTIAGO | 1,029,224,767.33 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 0.00 |
| LA VEGA | 107,715,972.64 |
| DUARTE | 1,186,660,662.86 |
| HERMANAS MIRABAL | 0.00 |
| ESPAILLAT | 29,610,161.26 |
| MONSEÑOR NOUEL | 360,882,263.35 |
| PUERTO PLATA | 223,573,163.09 |
| VALVERDE | 20,369,744.64 |
| SANTIAGO RODRÍGUEZ | 0.00 |
| DAJABÓN | 62,179,841.08 |
| SAN PEDRO | 56,040,482.71 |
| MONTE PLATA | 56,040,482.71 |
| SEYBO | 26,374,664.61 |
| BARAHONA | 206,058,997.61 |
| BAHORUCO | 269,408,517.35 |
| SAN CRISTÓBAL | 201,087,569.35 |
| SAN JUAN | 136,083,696.90 |
| PERAVIA | 0.00 |
| SAN JOSÉ DE OCOA | 0.00 |
| ELIAS PIÑA | 10,000,000.00 |
| MULTIPROVINCIAL | 4,672,550,522.98 |
| TOTAL | 10,476,516,398.93 |

SITUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS 2019

| SANTO DOMINGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROYECTO | MONTO EJECUTADO | PAGADO AÑO 2019 (RD $) |
| CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRON EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL | RD$ 3,454,743.53 | / |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH | RD$ 26,294,615.08 | / |
| HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA | RD$ 162,706,263.61 | 1,282,795,879.28 |
| HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | RD$ 213,242,018.66 | 39,977,121.14 |
| SUBCENTRO DE ENGOMBE | RD$ 142,864,983.62 | 71,141,598.86 |
| HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA | RD$ 53,275,998.55 | 88,651,291.70 |
| PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE LOS NIVELES 1RO, 2DO Y 3RO DE LA SEDE CENTRAL DEL 9-1-1 SANTO DOMINGO, ADEMÁS DEL AMUEBLAMIENTO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, DATA Y SEGURIDAD DEL 4TO NIVEL DE LA MISMA, R.D. | / | / |
| OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO | RD$ 14,698,198.63 | / |
| TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | RD$ 27,029,176.50 | / |
| REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | RD$ 11,612,294.48 | 8,709,247.30 |
| REMODELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N. | RD$ 8,975,278.03 | 3,500,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL | RD$ 389,106,028.49 | / |
| TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO | RD$ 48,087,296.33 | 5,390,033.16 |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION | RD$ 48,993,949.57 | 1,301,024.30 |
| RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL | RD$ 69,781,977.00 | 45,640,983.68 |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACION DE LA ANTIGUA CARCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL. | RD$ 87,301,744.50 | / |
| CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO) | RD 395,203,757.55 | 84,154,602.13 |
| CONVENIO DE COOPERACION PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERIA DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO | RD$ 17,918,264.12 | / |
| CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALON PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO | / | / |
| CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACIONES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO . | RD$ 100,475,115.81 | / |
| CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y TECHADO DE CANCHA CEFIJUFA | RD$ 20,543,512.21 | 20,000,000.00 |
| REHABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE VILLA LIBERACION | / | / |
| CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ZONA COLONIAL, D. N | RD$ 115,762,452.34 | 30,000,000.00 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | RD$ 454,388,683.45 | 128,358,780.61 |
| CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R. D | / | / |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA I, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) | RD$ 2,782,417.08 | / |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA 3, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) | RD$ 2,327,858.49 | / |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC40 LOS TITAS EN HACIENDA ESTRELLA ETAPA 1 STO. DGO. NORTE (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA SANDY) | RD$ 18,964,112.98 | 4,926,386.66 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CEIBA REBENTON (TRAMO II) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | RD$ 5,848,821.73 | / |
| REHABILITACIÓN DE CAMNIO LA CEIBA REBENTON (TRAMO I) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA R. D | RD$ 5,471,813.68 | / |
| BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | RD$ 13,654,640.71 | / |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHE, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.) CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ | RD 19,569,462.92 | 11,572,321.78 |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS | RD$ 33,638,707.83 | 4,085,261.28 |
| CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE | RD 452,671,208.89 | / |
| RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCIA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE | RD 67,761,278.47 | / |
| CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIAPLES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO. | RD 13,654,640.71 | / |
| CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACION, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO | RD$ 61,756,596.85 | 13,384,023.73 |
| CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO. | RD$ 20,762,058.66 | / |
| CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO | RD$ 9,365,344.97 | / |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACION ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (CALLES DE VALLE DEL ESTE). | RD$ 6,150,463.05 | / |
| TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO | RD$ 1,477,036.14 | / |
| RECONST. CALLES BARRIO LA PIÑA Y LA PIÑITA, CALLES BO. LA ESPERANZA, CALLES BO. LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO | RD$ 2,106,510.51 | / |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BOS. LOS LIBERTADORES Y LA UNION, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO | RD$ 1,190,603.30 | / |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO. | RD$ 3,236,277.30 | / |
| RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS JUANA SALTITOPA Y 24 DE ABRIL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, PROVINCIA, SANTO DOMINGO. | RD$ 866,345.56 | / |
| CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS | / | 35,106,815.56 |
| CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES EN EL BARRIO CIUDAD SATELITE DE SANTO DOMINGO NORTE | / | / |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHEZ, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D. CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ | RD$ 19,569,462.92 | / |
| SANTIAGO |  |  |
| ACUEDUCTO CUIDAD JUAN BOSCH, LA CANELA, HATO DEL YAQUE | / |  |
| REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ | RD$ 2,495,428,166.61 | 877,122,587.66 |
| TRABAJOS DE REMODELACIÓN HOSPITAL DR. ARTURO GRULLÓN | RD$ 137,323,411.81 | 137,280,911.42 |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE | RD$ 48,491,811.04 | 3,733,387.18 |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS | RD$ 51,344,059.98 | / |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES | RD$ 46,290,499.68 | 11,087,881.07 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ |  |  |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSÉ-RINCON, CALLE SAN JOSÉ, CALLEJÓN LOS CERROS | RD$ 126,447,653.05 | / |
| LA VEGA |  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APTOS. POR NIVEL) EN SAN, MIGUEL | RD$ 216,802,243.96 | 19,708,445.18 |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO | RD$ 23,158,906.83 | 29,099,263.11 |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA | RD$ 56,746,525.35 | 6,465,735.18 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA | RD$ 24,843,744.92 | 52,442,529.17 |
| DUARTE |  |  |
| CONSTRUCCIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R.D. | RD$ 402,254,105.55 | 1,186,660,662.86 |
| CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO(CTC) LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE | RD$ 2,305,367.49 | / |
| RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE. | / | / |
| RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, (TRAMO B), PROVINCIA DUARTE. | / | / |
| HERMANAS MIRABAL |  |  |
| RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCE DEL HOSPITAL, VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | / | / |
| ESPAILLAT |  |  |
| CONSTRUCION CARRETERA LAS MORAS-EL PERU | RD$ 314,924,546.46 | / |
| CONSTRUCION CARRETERA LAS MORAS-EL FUNDO | RD$ 314,924,546.46 | / |
| RECONSTRUCCIÓN CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJON DE TERO | RD$ 629,849,092.93 | / |
| CARRETERA BONAGUA - LA PLAYITA (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE) | RD$ 97,838,253.20 | / |
| HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME | RD$ 288,654,811.23 | 29,610,161.26 |
| MONSEÑOR NOUEL |  |  |
| CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR | RD$ 21,483,045.94 | / |
| HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, | RD$ 225,417,771.60 | 360,882,263.35 |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | RD$ 25,624,930.58 |  |
| PUERTO PLATA |  |  |
| TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO IMBERT | RD$ 5,305,693.60 | / |
| TERMINACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO MONTELLANO | RD$ 9,335,763.36 | / |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA | RD$ 106,640,666.47 | 86,249,067.22 |
| HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | RD$ 211,948,943.40 | 101,674,314.99 |
| HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | RD$ 38,692,846.99 | 35,649,780.88 |
| VALVERDE |  |  |
| RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIO DESIDERIO ARIAS. | RD$ 108,296,496.02 | / |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO | RD$ 48,352,914.23 | 369,744.64 |
| HOSPITAL LA ESPERANZA | / | 20,000,000.00 |
| SANTIAGO RODRÍGUEZ |  |  |
| RECONSTRCCION DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON, CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGUEZ. | RD$ 117,122,205.65 | / |
| DAJABÓN |  |  |
| HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN | RD$ 53,788,791.58 | 62,179,841.08 |
| SAN PEDRO |  |  |
| HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA | RD$ 285,529,079.63 | 56,040,482.71 |
| MONTE PLATA |  |  |
| SANTUARIO CRISTO DE LOS MILAGROS, BAYAGUANA, PROVINCIA MONTEPLATA | RD$ 635,137,008.04 | / |
| RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MONTE PLATA-CHIRINO Y CAMINO AL CEMENTERIO, PROV. MONTE PLATA, R.D. | RD$ 97,263,377.10 | / |
| REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA | RD$ 18,817,383.96 | / |
| SEIBO |  |  |
| TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO | RD$ 14,171,120.49 | 7,271,965.92 |
| CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA KM. 6 Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA LOS MAMEYES EN MICHES, PROV. EL SEYBO, R.D. | RD$ 2,374,942.40 | / |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO. | RD$ 26,632,419.96 | 2,309,639.69 |
| HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ | RD$ 46,280,153.63 | 16,793,059.00 |
| BARAHONA |  |  |
| HOSPITAL DR. JAIME MOTA | RD$ 229,486,817.93 | 206,058,997.61 |
| BAHORUCO |  |  |
| HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA | RD$ 217,371,157.26 | 269,408,517.35 |
| SAN CRISTÓBAL |  |  |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA | RD$ 49,807,870.37 | 4,730,992.96 |
| HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | RD$ 330,550,983.77 | 196,356,576.39 |
| SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLON - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLON, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | RD$ 37,370,144.26 | / |
| SAN JUAN |  |  |
| TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | RD$ 11,756,423.15 | 976,881.34 |
| TERMINACIÓN CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRIOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10) | RD$ 332,921,193.09 | 100,000,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL CERCADO LA COLONIA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA | RD$ 22,473,097.07 | 35,106,815.56 |
| CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS EN MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D. | RD$ 6,757,679.88 | / |
| PERAVIA |  |  |
| AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EL LLANO | RD$ 3,319,682.72 | / |
| ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO. | RD$ 3,561,960.00 | / |
| CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.) | / | / |
| REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO | RD$ 1,222,018.17 | / |
| CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES | RD$ 1,074,887.35 | / |
| SAN JOSÉ DE OCOA |  |  |
| REHABILITACION DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA, SAN JOSE DE OCOA (POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA | RD$ 202,546,430.22 | / |
| ELIAS PIÑA |  |  |
| HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA | / | 10,000,000.00 |
| MULTIPROVINCIAL |  |  |
| CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. | RD$ 4,498,758,056.42 | 4,498,758,056.42 |
| CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES, ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ. | RD$ 8,196,617,412.87 | 150,707,205.28 |
| CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES CARRETERAS, CALLES, ACERAS Y CONTENES DE DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS. | RD$ 19,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS. 1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMERICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE LA VEGA. (PUENTE PEATONAL AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERIA LAS MARIAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.) | RD$ 47,373,750.84 | 4,085,261.28 |
| TOTAL |  | 10,476,516,398.93 |

INFORME DE SITUACION EDIFICACIONES ESCOLARES Y ESTANCIAS 2019

| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | REGION | PROVINCIA | BENEFICIARIOS | ESTATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTROS EDUCATIVOS |  |  |  |  |  |
| BASICA AGUA DE LUIS | 11,246,715.86 | NORTE | MONTE CRISTI | 140 | ACTIVA |
| RANCHADERO | 10,330,111.48 | NORTE | MONTE CRISTI | 245 | ACTIVA |
| LICEO LOS DERRAMADEROS | 37,189,086.47 | NORTE | MONTE CRISTI | 210 | ACTIVA |
| LICEO EL COPEY | 37,173,333.95 | NORTE | MONTE CRISTI | 210 | ACTIVA |
| BASICA ANA MERCEDES CASTRO | 60,370,545.26 | NORTE | MONTE CRISTI | 560 | ACTIVA |
| CRUCE DE LOS BASILIOS | 12,220,979.83 | NORDESTE | DUARTE | 175 | ACTIVA |
| RAFAEL EDUARDO VALERIO REYES | 15,981,082.82 | NORDESTE | DUARTE | 315 | ACTIVA |
| BASICA LA HIGUERA | 65,964,748.69 | ESTE | EL SEIBO | 770 | ACTIVA |
| LICEO EL CEDRO | 43,466,652.70 | ESTE | EL SEIBO | 385 | ACTIVA |
| BASICA MAJAGUA | 52,256,424.84 | ESTE | EL SEIBO | 560 | ACTIVA |
| BASICA ESPEJO SANTA RITA | 52,268,910.19 | ESTE | EL SEIBO | 595 | ACTIVA |
| BASICA LOS MAMEYES | 39,443,154.94 | ESTE | EL SEIBO | 560 | ACTIVA |
| BASICA LA HIGUERA | 65,964,748.69 | ESTE | EL SEIBO | 770 | ACTIVA |
| BASICA KILOMETRO 6 | 47,874,268.70 | ESTE | EL SEIBO | 350 | ACTIVA |
| LICEO MICHES OESTE | 63,566,275.85 | ESTE | EL SEIBO | 595 | ACTIVA |
| LICEO VICENTILLO | 40,096,192.05 | ESTE | EL SEIBO | 175 | ACTIVA |
| BASICA LEONEL ROBERTO RODRIGUEZ | 15,441,592.78 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 420 | ACTIVA |
| SAN VICENTE DE PAUL | 23,112,610.14 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 735 | ACTIVA |
| BÁSICA PALO BONITO | 60,942,807.40 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 840 | ACTIVA |
| LICEO EL LLANO | 73,883,934.00 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 945 | TERMINADA |
| BASICA VILLA CERRO ESTE | 70,194,006.03 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 945 | ACTIVA |
| BASICA HATO MANA | 39,204,064.88 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 350 | TERMINADA |
| BASICA PUNTA CANA 1 | 70,186,256.67 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 840 | ACTIVA |
| LICEO FRIUSA | 66,650,849.44 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 945 | ACTIVA |
| BASICA VILLA CERRO ESTE | 70,194,006.03 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 945 | ACTIVA |
| BASICA GUAYACANES 1 | 45,431,176.05 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 700 | ACTIVA |
| BASICA BATEY ESPERANZA | 19,970,151.62 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 840 | ACTIVA |
| ANTONIO PAREDES MENA | 22,304,525.87 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 945 | TERMINADA |
| BÁSICA BARRIO SAN CARLOS | 69,021,715.36 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 840 | ACTIVA |
| BÁSICA EL GUAYABAL | 59,501,665.16 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 630 | ACTIVA |
| BÁSICA VILLA CESARINA | 69,017,840.68 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 840 | TERMINADA |
| BÁSICA BARRIO LA CARRETERA | 69,025,590.04 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 840 | ACTIVA |
| LICEO VILLA MARANATA | 73,622,756.05 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 840 | ACTIVA |
| LICEO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS 2 | 73,641,004.89 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 840 | ACTIVA |
| BÁSICA BATEY CAMPIÑA | 37,931,498.64 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 315 | ACTIVA |
| LICEO PORVENIR II | 73,616,933.45 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 840 | TERMINADA |
| BÁSICA RIO SAN JUAN 1 | 41,367,093.83 | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 455 | ACTIVA |
| PEDRO MARIA BURGOS | 19,666,995.96 | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 315 | ACTIVA |
| LICEO COPEYITO | 33,494,971.72 | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 140 | ACTIVA |
| BASICA EL CHUCHO | 51,472,522.30 | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 385 | TERMINADA |
| POLITÉCNICO PERALVILLO | 33,250,771.81 | ESTE | MONTE PLATA | 280 | ACTIVA |
| RAMÓN MARTÍNEZ | 17,762,217.75 | ESTE | MONTE PLATA | 350 | ACTIVA |
| JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ | 21,854,689.31 | ESTE | MONTE PLATA | 245 | TERMINADA |
| DOMINICA | 22,277,141.17 | ESTE | MONTE PLATA | 630 | TERMINADA |
| RIO BOYA | 12,923,258.73 | ESTE | MONTE PLATA | 350 | INACTIVA |
| BASICA LA RAYA | 11,890,901.89 | NORDESTE | DUARTE | 175 | ACTIVA |
| OTACILIO A. DE PEÑA PAEZ | 24,939,591.77 | NORDESTE | DUARTE | 595 | ACTIVA |
| BASICA JOSE CASTILLO REYES | 21,358,457.72 | NORDESTE | DUARTE | 280 | ACTIVA |
| BASICA BARRIO NUEVO KILOMETRO 13 | 68,262,969.49 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 840 | ACTIVA |
| BASICA GENESIS | 68,233,605.54 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 945 | ACTIVA |
| BASICA BRISAS DEL ESTE | 68,240,317.90 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 980 | INAUGURADA |
| BASICA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 68,268,414.21 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 980 | INAUGURADA |
| POLITECNICO ITLA (LICEO GUARICANO I) | 72,811,756.72 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 840 | INAUGURADA |
| BASICA FANCUNDO LAVATTA RAMIREZ | 5,532,962.89 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 420 | ACTIVA |
| MARIA TERESA MIRABAL | 23,764,774.35 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 455 | ACTIVA |
| ZONA FRANCA | 60,543,764.24 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | INAUGURADA |
| BÁSICA ESPEJO ABIGAIL MEJÍA - LA CUABA | 68,104,418.28 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | TERMINADA |
| LICEO PANTOJA VIEJO | 72,815,617.30 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | ACTIVA |
| BASICA LA REDENCION | 68,115,880.26 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | ACTIVA |
| BASICA PALAMARA | 32,398,285.34 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 175 | ACTIVA |
| LICEO EXPERIMENTAL UASD | 79,365,613.68 | SANTO DOMINGO | DISTRITO NACIONAL | 840 | ACTIVA |
| BASICA CERCA DEL RIO SALADO | 70,335,164.87 | ESTE | LA ROMANA | 1680 | ACTIVA |
| BASICA SAN RAFAEL | 39,642,311.91 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 1260 | ACTIVA |
| CENTRO MODELO DE INICIAL | 28,343,378.24 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 420 | ACTIVA |
| BÁSICA LOS COQUITOS | 68,239,406.98 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 875 | TERMINADA |
| BASICA EL TORO | 68,229,737.91 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 875 | TERMINADA |
| LICEO PRADOS DE LA CAÑA | 72,821,408.17 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 910 | ACTIVA |
| BASICA PERLA ANTILLANA | 68,245,210.15 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 875 | INAUGURADA |
| POLITECNICO PERLA ANTILLANA | 72,831,059.62 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 875 | ACTIVA |
| LICEO LA GRUA | 79,349,733.28 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 840 | ACTIVA |
| LICEO EL TAMARINDO | 72,815,617.30 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 910 | ACTIVA |
| POETA JOSE MARTI | 11,290,305.79 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 210 | INACTIVA |
| LICEO LOS PALMEROS | 72,815,617.30 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 1015 | ACTIVA |
| BASICA LOS PALMEROS | 68,239,406.98 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 945 | ACTIVA |
| LICEO KELVYN OBRERO | 72,817,547.59 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 910 | ACTIVA |
| BASICA ESPEJO LA MILAGROSA | 68,252,943.69 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 945 | ACTIVA |
| POLITECNICO DE VILLA TAPIA | 33,095,391.80 | NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | 280 | ACTIVA |
| BASICA GONZALO | 61,136,428.84 | ESTE | MONTE PLATA | 700 | ACTIVA |
| BASICA RIO ARRIBA | 47,061,660.80 | ESTE | MONTE PLATA | 700 | TERMINADA |
| BÁSICA ROSA DUARTE | 56,781,163.87 | ESTE | MONTE PLATA | 350 | ACTIVA |
| BÁSICA SALOMÉ UREÑA | 39,191,784.11 | ESTE | MONTE PLATA | 315 | TERMINADA |
| BASICA FRANCISCO ANTONIO DEL ROSARIO MUÑOZ | 68,891,889.04 | ESTE | MONTE PLATA | 840 | ACTIVA |
| LICEO LA CUABA | 35,604,853.73 | ESTE | MONTE PLATA | 210 | ACTIVA |
| BÁSICA MARANÓN I | 68,234,527.03 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 840 | ACTIVA |
| BASICA CAMPECHITO NORTE | 68,239,407.07 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 840 | TERMINADA |
| BASICA CHAPARRAL OESTE | 68,251,009.87 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 840 | ACTIVA |
| LICEO EL TAMARINDO COLONIA DE LOS DOCTORES | 79,392,610.36 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 840 | ACTIVA |
| LICEO PEDRO BRAND 1 | 57,524,086.60 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | INACTIVA |
| BASICA LAS MERCEDES | 68,115,880.26 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | INACTIVA |
| BASICA VALLE ENCANTADO | 68,121,671.13 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | ACTIVA |
| BASICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ- EL BRISAL | 68,307,090.51 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | ACTIVA |
| BÁSICA LANDIA | 68,104,298.52 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 840 | ACTIVA |
| LICEO LA REFORMA | 45,987,498.12 | NORDESTE | DUARTE | 350 | ACTIVA |
| BASICA SUR (SAN MARTIN) | 70,785,191.41 | NORDESTE | DUARTE | 840 | ACTIVA |
| BASICA EL CIRUELO | 70,775,451.83 | NORDESTE | DUARTE | 840 | ACTIVA |
| BASICA SAN FELIPE ARRIBA | 39,349,964.13 | NORDESTE | DUARTE | 315 | ACTIVA |
| BASICA CRISTO REY | 70,775,451.83 | NORDESTE | DUARTE | 840 | ACTIVA |
| LICEO YERBA BUENA | 43,550,777.25 | ESTE | HATO MAYOR | 875 | TERMINADA |
| LICEO SALCEDO 2 | 51,472,552.29 | NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | 910 | ACTIVA |
| RANCHO ARRIBA | 19,039,186.82 | NORDESTE | HERMANAS MIRABAL | 490 | ACTIVA |
| BASICA LOS COCOS | 39,134,316.99 | ESTE | LA ROMANA | 350 | ACTIVA |
| LICEO VILLA ZORRILLA | 73,762,490.59 | ESTE | LA ROMANA | 840 | ACTIVA |
| LICEO KM 10 ½, LAS AMERICAS | 57,524,086.61 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 735 | ACTIVA |
| BASICA CAMBITA GARABITOS | 69,290,816.83 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 945 | ACTIVA |
| LICEO LAS PALMAS | 79,354,497.40 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 840 | INAUGURADA |
| BÁSICA MANDIGA (SUSTITUCIÓN DE LA TOMÁS TAVERAS) | 68,171,858.67 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 945 | ACTIVA |
| BASICA VALLE DE LAS AMERICAS | 68,252,943.69 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 945 | ACTIVA |
| BÁSICA EL NARANJO | 68,112,139.44 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 875 | INACTIVA |
| BASICA MAO 4 | 71,379,751.08 | NORTE | VALVERDE | 910 | ACTIVA |
| POLITECNICO SAGRADO CORAZON DE JESUS | 53,703,860.49 | NORTE | VALVERDE | 1855 | TERMINADA |
| ESTANCIAS INFANTILES |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO | REGION | PROVINCIA | BENEFICIARIOS | ESTATUS |
| ESTANCIA INFANTIL HERMANAS MIRABAL | 32,825,944.50 | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 350 | ACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL PEDRO JUSTO GRARRIÓN | 32,825,944.50 | ESTE | SAN PEDRO DE MACORÍS | 350 | ACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL MONTE PLATA | 32,825,944.50 | ESTE | MONTE PLATA | 350 | ACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL SAVICA -HIGUEY | 32,825,944.50 | ESTE | LA ALTAGRACIA | 350 | INACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL HATO MAYOR | 32,825,944.50 | ESTE | HATO MAYOR | 350 | INACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL JUAN SALTITOPA - LA PIÑA | 32,825,944.50 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 350 | INACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL LOS ALCARRIZOS - LA SALIDA | 32,825,944.50 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 350 | INACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL LOS MULOS - VILLA HERMOSA | 32,825,944.50 | ESTE | LA ROMANA | 350 | INACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL MONTECRISTI | 32,825,944.50 | NORTE | MONTE CRISTI | 350 | ACTIVA |
| BLOQUE DE BARRIOS LA COMPUERTA-BUENOS AIRES-CAÑADA PIEDRA | 32,825,944.50 | NORTE | VALVERDE | 350 | TERMINADA |
| ESTANCIA INFANTIL EL FACTOR | 32,825,944.50 | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 350 | INACTIVA |
| ESTANCIA INFANTIL NAGUA | 32,825,944.50 | NORDESTE | MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ | 350 | INAUGURADA |
| MUNICIPIO GUAYMATE | 32,825,944.50 | ESTE | LA ROMANA | 350 | ACTIVA |
| MEJORAMIENTO SOCIAL | 32,825,944.50 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 350 | INAUGURADA |

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

| Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vice-Ministerio de Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección General de Inversión Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Captura de Datos de la Ejecución Físico Financiera de los Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Formuladora 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Proyecto |  |  |  | Información Geográfica | Ejecución Financiera |  |  |  |  |  |  | Indicadores Físicos |  |  |  |  | Beneficiarios |  |  | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO |  |  |
| ID |  |  | Código |  |  |  |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Presupuestado | Distribución | % | Fuentes Nacionales |  |  |  | Crédito Externo |  | (Indicador más Relevante) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SNIP |  |  |  |  |  |  |  |  | Geográfica | Formulación | Monto | Descripción de la fuente |  | pagado 2019 | Monto | Organismo Financiador | Unidad de Medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SANTUARIO CRISTO DE LOS MILAGROS, BAYAGUANA, PROVINCIA MONTEPLATA | 2013 | / | 836,257,483.72 | MONTE PLATA |  |  |  |  | 3,733,387.18 | 3,733,387.18 | 60 | MT2 |  |  |  |  | MONTE PLATA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MONTE PLATA-CHIRINO Y CAMINO AL CEMENTERIO, PROV. MONTE PLATA, R.D. | 2012 | / | 377,417,371.18 | MONTE PLATA |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | MONTE PLATA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 85 CASAS EN POBLADO LA PISTA DE JUAN SÁNCHEZ, PROV. MONTE PLATA | 2015 | / | 23,955,621.60 | MONTE PLATA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | MONTE PLATA |  |  | PARALIZADA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROVINCIA SANTA CRUZ DEL SEYBO | 2011 | / | 23,911,619.42 | SANTA CRUZ DEL SEYBO |  | 7,271,965.92 | 20 |  | 7,271,965.92 |  |  | MT2 |  |  |  |  | EL SEIBO |  |  | PARALIZADA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA KM. 6 Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO ESCUELA BASICA LOS MAMEYES EN MICHES, PROV. EL SEYBO, R.D. | 2012 | / | 2,440,501.63 | MICHES |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | MICHES |  |  | TERMINADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE ACCESO Y PARQUEOS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL SEYBO, PROV. EL SEYBO, R.D. | 2012 | / | 26,562,676.28 | SEYBO |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | EL SEIBO |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO(CTC) LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE | 2012 | / | 13,430,557.63 | DUARTE |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | LAS GUARANAS |  |  | TERMINADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE. | 2015 | / | 71,110,793.75 | DUARTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | LAS GUARANAS |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCE DEL HOSPITAL, VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | 2012 | / | 202,840,970.58 | DUARTE |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | EL PALMAR |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN EDIFICIO CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO CTC, HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | 2009 | / | 12,867,114.80 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | 976,881.34 | 20 |  | 976,881.34 |  |  | MT2 |  |  |  |  | HATO DEL PADRE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN CARRETERA BATEY - LAS CHARCAS DE GARABITO, CARRETERA MOGOLLON - EL BATEY, CARRETERA LUCERO HASTA MOGOLLON, CARRETERA LAS CHARCAS -LAS ZANJAS, CARRETERA LAVAPIE-SAN JUAN, CARRETERA LAS CHARCAS - LAVAPIE PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA | 2016 | / | 301,600,512.87 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REPARACIÓN PLAY BARRIO EL FUNDO Y REPARACIÓN CANCHA BALONCESTO BARRIO EL FUNDO | 2016 | / | 1,307,276.67 | PERAVIA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | PERAVIA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13283 |  |  |  |  | CANCHA DE BALONCESTO CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL PROF. ANA REYES | 2016 | / | 1,364,196.83 | PERAVIA |  | 859,909.88 | 10 |  | 859,909.88 |  |  | MT2 |  |  |  |  | PERAVIA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
| Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS. 1- PUENTE PEATONAL JUAN CARLOS, AUTOPISTA LAS AMERICAS, 2- PUENTE PEATONAL AUTOPISTA DUARTE KM. 22, LA GUAYIGA, 3- PUENTE PEATONAL HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DE LA VEGA. (PUENTE PEATONAL AUTOPISTA SANCHEZ, FRENTE A LA DULCERIA LAS MARIAS, PAYA - BANI, PROVINCIA PERAVIA.) | 2013 | / | 56,774,841.04 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | 60 |  | 4,085,261.28 | 4,085,261.28 |  | KM |  |  |  |  | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO - LOS MONTACITOS - LOS FRIOS TRAMO I Y II (DESDE EST. 0+000 HASTA EST. 8+970), PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA) | 2012 | / | 488,916,458.24 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES, CUNETAS Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN: EL CERCADO, EL PINAR, JUAN SANTIAGO, LOS GUINEOS Y HONDO VALLE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D. | 2012 | / | 6,548,854,504.70 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | 19,000,000.00 | 20 |  | 19,000,000.00 |  |  | KM |  |  |  |  | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CARRETERA EL CERCADO LA COLONIA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA | 2017 | / | 200,000,000.00 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | 35,106,815.56 | 20 |  | 35,106,815.56 |  |  | KM |  |  |  |  | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES, ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ. | 2009 | / | 10,845,751,995.54 | MULTIPROVINCIAL |  |  |  |  | 150,707,205.28 | 150,707,205.28 | 60 | KM |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN LICEO DE 12 AULAS EN MOGOLLON, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D. | 2009 | / | 29,096,971.04 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | MOGOLLON |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACION DE LA CARRETERA EL PINAL-LA ISLETA , SAN JOSE DE OCOA (POR DAÑOS OCACIONADOS POR LA TORMENTA SANDY), PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA | 2012 | / | 207,864,420.43 | SAN JOSE DE OCOA |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | EL PINAL |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EL LLANO | 2013 | / | 4,633,897.30 | PERAVIA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | EL LLANO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN CARRETERA ARROYO CANO- LOS MOTANCITOS- LOS FRIOS TRAMO III (DESDE EST. 9+187 HASTA EST. 10+8.10) | 2015 | / | 59,232,462.43 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | ARROYO CANO |  |  | TERMINADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CAFETERÍA PLAY EL LLANO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN EL PLAY EL LLANO (ELECTRIFICACIÓN DEL PLAY DE SOFTBALL DEL LLANO - BANI, PROV. PERAVIA, R.D.) | 2016 | / | 497,601.91 | PERAVIA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | EL LLANO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ASFALTO CALLE ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO DE ACCESO INTERNO CEMENTERIO MUNICIPAL DEL LLANO. | 2016 | / | 78,272,861.50 | PERAVIA |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | PERAVIA |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE VARIOS CAMINOS VECINALES, CALLES Y CARRETERAS EN LA PROV. PERAVIA (PARA SER EJECUTADOS EN EL PROYECTO 2DA ETAPA CARRETERA ARROYO CANO – LOS MONTONCITOS – LOS FRÍOS TRAMO IV DESDE EST. 10+810 HASTA EST. 12+910, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA, CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA Y LAS CALLES CORVANO - HATO DEL PADRE, PROVINCIA SAN JUAN, R.D) | 2017 | / | 78,257,126.02 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  | 100,000,000.00 | 10 |  | 100,000,000.00 |  |  | KM |  |  |  |  | SAN JUAN DE LA MAGUANA |  |  | TERMINADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REMODELACION DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES DE LA UASD, (UASD-SEDE CENTRAL), D.N. | 2006 | / | 289,324,199.32 | D.N |  | 3,500,000.00 | 20 |  | 3,500,000.00 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD - SEDE CENTRAL) DISTRITO NACIONAL | 2006 | / | 1,479,560,444.22 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE PARQUEO DE LA ZONA COLONIAL, D. N | 2013 | / | 343,891,854.71 | D.N |  | 30,000,000.00 | 20 |  | 30,000,000.00 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MONUMENTO HISTÓRICO IGLESIA SANTA BÁRBARA, ZONA COLONIAL, DISTRITO NACIONAL | 2017 | / | 99,368,442.00 | D.N |  | 45,640,983.68 | 20 |  | 45,640,983.68 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE IGLESIAS, CAPILLAS Y SALON PARROQUIAL PARA LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO | / | / | 30,000,000.00 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES DE CEFIJUFA Y PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHADO DE LA CANCHA DE CEFIJUFA | 2016 | / | 108,482,016.90 | D.N |  | 20,000,000.00 | 20 |  | 20,000,000.00 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA RESTAURACION DE LA ANTIGUA CARCEL REAL Y CONVERTIRLA EN EL MUSEO DE LA CATEDRAL. | / | / | 66,902,000.00 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION | / | / | 48,993,949.57 | D.N |  |  |  |  | 1,301,024.30 | 1,301,024.30 | 60 | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONVENIO DE COOPERACION PARA LA REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALOJARA LA LIBRERIA DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO | / | / | 17,918,264.12 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MUSEOGRAFIA DE LA ANTIGUA CARCEL REAL, D.N. | / | / | 66,902,000.00 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN Y AMUEBLAMIENTO DE LOS NIVELES 1RO, 2DO Y 3RO DE LA SEDE CENTRAL DEL 9-1-1 SANTO DOMINGO, ADEMÁS DEL AMUEBLAMIENTO Y SISTEMAS ELÉCTRICOS, DATA Y SEGURIDAD DEL 4TO NIVEL DE LA MISMA, R.D. | / | / | 25,828,233.29 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE EN LA UASD, SANTO DOMINGO | 2012 | / | 74,587,821.06 | D.N |  | 5,390,033.16 | 20 |  | 5,390,033.16 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | OCHO ESTACIONES DE SISMO DEL INSTITUTO DE SISMOLOGÍA DE LA UASD, PROVINCIA, SANTO DOMINGO | 2012 | / | 24,402,378.81 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | 2013 | / | 72,922,304.23 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO Y PET-CT PARA ALBERGAR EL EQUIPO CICLOTRON EN EL INSTITUTO ROSA EMILIA TAVARES (INCART), DISTRITO NACIONAL | 2015 | / | 234,939,346.76 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | 2017 | / | 16,601,798.01 | D.N |  | 8,709,247.30 | 20 |  | 8,709,247.30 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | 2012 | / | 463,403,800.09 | D, N |  | 128,358,780.61 | 20 |  | 128,358,780.61 |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | EJECUCIÓN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN ESCALINATA LOS SAN JUANEROS EN EL SECTOR LOS TRINITARIOS, VILLA MELLA, PROV. SANTO DOMINGO NORTE, R.D | 2009 | / | 783,570.56 | D.N |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA I, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) | 2012 | / | 100,924,704.67 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO CRUCE BARRACO CASTILLO-MATA MAMON, LA VICTORIA ETAPA 3, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE (POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY) | 2012 | / | 49,831,281.10 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES INTERPARCELARIOS PROYECTO AC40 LOS TITAS EN HACIENDA ESTRELLA ETAPA 1 STO. DGO. NORTE (POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA SANDY) | 2012 | / | 173,106,761.92 | SANTO DOMINGO NORTE |  | 4,926,386.66 | 20 |  | 4,926,386.66 |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINOS LA CEIBA REBENTON (TRAMO II) EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 2012 | / | 119,609,879.02 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMNIO LA CEIBA REBENTON (TRAMO I)EN SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA R.D | 2012 | / | 77,486,041.41 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BACHEO DE CALLES BARRIOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | 2014 | / | 25,783,753.14 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE LA CARRETERA SANCHE, DE SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.) CONTRUCCION DE LA CARRETERA SANCHEZ | 2017 | / | 93,987,042.28 | SANTO DOMINGO NORTE |  | 11,572,321.78 | 20 |  | 11,572,321.78 |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS | 2013 | / | 56,774,841.04 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  | 4,085,261.28 | 4,085,261.28 | 96 | KM |  |  |  |  | R.D |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CEIBA-REVENTON, EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | 2012 | / | 310,865,619.07 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL P/EJECUCION DE LAS SIGTES OBRAS: ESTACIONAMIENTO, SISTEMA DE CARGAS ELÉCTRICAS Y AIRE ACODICC. EN LA CATEDRAL Y REPARACIÓN INSTALACIONES IGLESIA SANTA MARIA MADRE DE DIOS, CARRETERA DE MENDOZA. PROV. STO. DGO. | / | / | 117,621,360.00 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONST. Y RECONST. CALLES BARRIOS: BRISA ORIENTAL, LOS MOLINOS, CANCINO ADENTRO, BARRIO ADENTRO, LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA, MIL FLORES, LOS FRAILES I Y II, MI HOGAR, ALMA ROSA I Y II, VILLA FARO. Y OTROS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE | 2013 | / | 849,238,484.94 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES CALLE 12 DE OCTUBRE (LOS MINA VIEJO), RESPALDO OZAMA, SEGURA Y SANDOVAL, FERNANDO NAVARRETE, HORACIO ORTIZ, C/GREGORIO GARCIA, KATANGA, JUAN PABLO II, RES. NOVATERRA Y OTRAS, SANTO DOMINGO ESTE | 2014 | / | 80,443,401.47 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CALLES DEL BARRIO NUEVO AMANECER, RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIAPLES DEL MUNICIPIO SAN LUIS, PROV. SANTO DOMINGO. | 2014 | / | 25,783,753.14 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONST. CALLES PRINCIPALES, ACERAS Y CONTENES BO. LA PERLA, VILLA LIBERACION, PROV. STO. DGO. ESTE, BO. LOS TRES BRAZOS, MIRADOR DEL OZAMA Y MIL FLORES, LOS UREÑAS, PROV. SANTO DOMINGO | 2014 | / | 142,063,364.98 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  | 13,384,023.73 | 13,384,023.73 | 10 |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BO. VILLA ESFUERZO, CONST. CALLES PRINCIPALES BO. LA CAÑA - SOLARES, CONST. Y RECONST. CALLES PRINCIPALES BARRIO CANCINO ADENTRO, PROV. STO. DGO. | 2014 | / | 150,440,576.08 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES BARRIO NUEVO DE LOS FRAILES II. RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO MENDOZA, Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PRINCIPALES BARRIO EL BONITO. MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO | 2014 | / | 46,057,766.15 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES PRINCIPALES URBANIZACION ANA TEREZA DE BALAGUER, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO (CALLES DE VALLE DEL ESTE). | 2014 | / | 30,518,670.85 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DE LA COLONIAL DEL BRONX, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO | 2014 | / | 23,383,360.25 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | TERMINADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO) | 2010 | / | 528,564,859.15 | SANTO DOMINGO ESTE |  | 84,154,602.13 | 20 |  | 84,154,602.13 |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONST. CALLES BARRIO LA PIÑA Y LA PIÑITA, CALLES BO. LA ESPERANZA, CALLES BO. LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO | 2013 | / | 71,971,422.85 | SANTO DOMINGO OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BOS. LOS LIBERTADORES Y LA UNION, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO | 2013 | / | 19,171,572.42 | SANTO DOMINGO OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO OESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO. | 2013 | / | 38,598,555.79 | SANTO DOMINGO OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO OESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS JUANA SALTITOPA Y 24 DE ABRIL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA, PROVINCIA, SANTO DOMINGO. | 2013 | / | 30,606,853.08 | SANTO DOMINGO OESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO OESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR NUEVO AMANECER, KM. 18, LOS ALCARRIZOS | 2010 | / | / | SANTO DOMINGO OESTE |  | 35,106,815.56 | 20 |  | 35,106,815.56 |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO OESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES EN EL BARRIO CIUDAD SATELITE DE SANTO DOMINGO NORTE | 2018 | / | 191,940,948.91 | SANTO DOMINGO NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO NORTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13279 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) MUNICIPIO MAO, PROV. VALVERDE. | 2013 | / | 77,336,788.92 | VALVERDE |  |  |  |  | 369,744.64 | 369,744.64 | 60 |  |  |  |  |  | VALVERDE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13280 |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) EN JARABACOA, PROV. LA VEGA. | 2013 | / | 85,981,873.96 | LA VEGA |  | 6,465,735.18 | 10 |  | 6,465,735.18 |  |  |  |  |  |  |  | LA VEGA |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13252 |  |  |  | TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA (CDAP) DE PALMARITO, PROV. LA VEGA. | 2018 | / | 59,232,462.43 | LA VEGA |  | 9,936,769.00 | 10 |  | 29,472,379.11 | 19,162,494.11 | 60 |  |  |  |  |  | LA VEGA |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,116.00 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13262 |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES | 2013 | / | 74,684,734.18 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  | 11,087,881.07 | 10 |  | 11,087,881.07 |  |  |  |  |  |  |  | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13258 |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA | 2013 | / | 78,272,861.50 | SAN CRISTOBAL |  | 4,730,992.96 | 10 |  | 4,730,992.96 |  |  |  |  |  |  |  | HAINA |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH | 2013 | / | 56,033,825.58 | SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13266 |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE | 2013 | / | 78257126.02 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  |  |  |  | 3,733,387.18 | 3,733,387.18 | 60 |  |  |  |  |  | NAVARRETE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVAREZ JUSTO, LOS SALADOS | 2013 | / | 80,152,937.53 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13253 |  |  |  |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL SEIBO. | 2013 | / | 74,684,734.18 | SEIBO |  | 2,309,639.69 | 10 |  | 2,309,639.69 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SEIBO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO | 2013 | / | 77,336,788.92 | MAO |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | MAO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | 2013 | / | 74,684,734.18 | BONAO |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | BONAO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN | 2016 | / | 564,404,168.91 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  | 92,666,801.42 | 10 |  | 137,280,911.42 | 44,614,110.00 | 60 | MT2 |  |  |  |  | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ | 2016 | / | 182,247,183.34 | SEIBO |  | 16,793,059.00 | 10 |  | 16,793,059.00 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SEIBO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13527 |  |  |  |  | HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA | 2016 | 2019 | 347,974,721.06 | D.N |  | 611,302,287.94 | 10 |  | 884,363,611.28 | 273,061,323.34 | 60 | MT2 |  |  |  |  | D.N |  |  | INAUGURADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13533 |  |  |  |  | HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | 2016 | / | 683,933,578.09 | SAN CRISTOBAL |  | 196,356,576.39 | 10 |  | 196,356,576.39 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SAN CRISTOBAL |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13518 |  |  |  |  | HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA | 2016 | / | 579,823,459.70 | SAN PEDRO |  | 56,040,482.71 | 10 |  | 56,040,482.71 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SAN PEDRO |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13536 |  |  |  |  | HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS | 2016 | / | 436,472,077.76 | SANTO DOMINGO OESTE |  | 19,977,121.14 | 10 |  | 39,977,121.14 | 20,000,000.00 | 60 |  |  |  |  |  | SANTO DOMINGO OESTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13532 |  |  |  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA | 2016 | 2019 | 106,640,666.47 | PUERTO PLATA |  | 61,249,545.57 | 10 |  | 86,249,067.22 | 24,999,521.65 | 60 | MT2 |  |  |  |  | PUERTO PLATA |  |  | INAUGURADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Provincial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13530 |  |  |  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA | 2016 | / | 181,006,911.76 | LA VEGA |  | 52,442,529.17 | 10 |  | 52,442,529.17 |  |  |  |  |  |  |  | LA VEGA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13529 |  |  |  |  | HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME | 2016 | / | 288,654,811.23 | ESPAILLAT |  | 29,610,161.26 | 10 |  | 29,610,161.26 |  |  |  |  |  |  |  | ESPAILLAT |  |  | INAUGURADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13536 |  |  |  |  | SUBCENTRO DE ENGOMBE |  |  | 336,006,046.47 | SANTO DOMINGO OESTE |  | 71,141,598.86 | 10 |  | 71,141,598.86 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO OESTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13532 |  |  |  |  | HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | 2016 | / | 439,069,006.97 | PUERTO PLATA |  | 65,674,314.99 | 10 |  | 101,674,314.99 | 36,000,000.00 | 60 | MT2 |  |  |  |  | PUERTO PLATA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13528 |  |  |  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BANICA | 2017 | / | 171,876,014.37 | ELIAS PIÑA |  | 10,000,000.00 | 10 |  | 10,000,000.00 |  |  | MT2 |  |  |  |  | ELIAS PIÑA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA | 2016 | / | 210,557,960.96 | PUERTO PLATA |  | 35,649,780.88 | 10 |  | 35,649,780.88 |  |  | MT2 |  |  |  |  | PUERTO PLATA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13536 |  |  |  |  | HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA | 2016 | / | 223,075,829.90 | SANTO DOMINGO ESTE |  | 88,651,291.70 | 10 |  | 88,651,291.70 |  |  | MT2 |  |  |  |  | SANTO DOMINGO ESTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13526 |  |  |  | HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN | 2016 | / | 301,783,924.68 | DAJABON |  | 62,179,841.08 | 10 |  | 62,179,841.08 |  |  | MT2 |  |  |  |  | DAJABON |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13522 |  |  |  |  | HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA | 2016 | / | 681,369,500.95 | BAHORUCO |  | 269,408,517.35 | 10 |  | 269,408,517.35 |  |  | MT2 |  |  |  |  | NEIBA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13525 |  |  |  |  | HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, | 2012 | / | 1,591,877,174.13 | BONAO |  | 225,714,615.35 | 10 |  | 360,882,263.35 | 135,167,648.00 | 60 | MT2 |  |  |  |  | MONSEÑOR NOUEL |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13537 |  |  |  |  | HOSPITAL LA ESPERANZA | 2017 | / | 269,338,011.28 | VALVERDE |  | 20,000,000.00 | 10 |  | 20,000,000.00 |  |  | MT2 |  |  |  |  | VALVERDE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13520 |  |  |  |  | HOSPITAL DR. JAIME MOTA | 2016 | / | 460,558,458.82 | BARAHONA |  | 23,032,730.00 | 10 |  | 206,058,997.61 | 183,026,267.61 | 60 | MT2 |  |  |  |  | BARAHONA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CARRETERAS LAS MORAS EL PERU | 2012 | / | 291,298,197.12 | ESPAILLAT |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | ESPAILLAT |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN CARRETERA LAS MORAS-EL FUNDO | 2012 | / | 283,926,196.34 | ESPAILLAT |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | ESPAILLAT |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN CALLES BARRIOS KALAC II, BARRIO LAS FLORES Y CALLEJON DE TERO | 2012 | / | 65,800,993.93 | ESPAILLAT |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | ESPAILLAT |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTO TIPO SM (BLOQUE DE 4 NIVELES, 2 APARTAMENTOS POR NIVEL) EN SAN MIGUEL, LA VEGA | 2015 | / | 194,195,040.10 | LA VEGA |  | 19,708,445.18 | 20 |  | 19,708,445.18 |  |  | MT2 |  |  |  |  | LA VEGA |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CONSTRUCCIÓN ESTADO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR | 2016 | / | 73,193,892.79 | BONAO |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  | BONAO |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CARRETERA BONAGUA - LA PLAYITA | 2012 | / | 140,310,595.40 | ESPAILLAT |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | ESPAILLAT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO IMBERT | 2017 | / | 8,034,672.45 | PUERTO PLATA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  |  |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLOGICO COMUNITARIO MONTELLANO | 2011 | / | 14,372,041.50 | PUERTO PLATA |  |  |  |  |  |  |  | MT2 |  |  |  |  |  |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | REMOZAMIENTO GENERAL, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEDICO, HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ | 2013 | / | 2,505,630,698.93 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  | 330,327,302.93 | 10 |  | 877,122,587.66 | 546,795,284.73 | 60 | MT2 |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Acueducto Ciudad Juan Bosch, La Canela, Hato del Yaque | / | / | / | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  |  |  |  |  |  |  | MT3 |  |  |  |  | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SABANETA-SAN JOSE-RINCON CALLES SAN JOSE, CALLEJON LOS CERROS, SANTIAGO RODRIGUEZ | 2012 | / | 260,295,354.32 | SANTIAGO RODRIGUEZ |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | SANTIAGO RODRIGUEZ |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN BARRIOS DESIDERIO ARIAS | 2012 | / | 66,886,744.57 | VALVERDE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | VALVERDE |  |  | PARALIZADO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13656 |  |  |  |  | HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL | 2018 | / | 1,648,584,078.28 | SAN FRANCISCO DE MACORIS |  | 1,021,807,552.55 | 10 |  | 1,186,660,662.86 | 164,853,110.31 | 60 | MT |  |  |  |  | SAN FRANCISCO DE MACORIS |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO CARRETERO PIMENTEL-LOS LIMONES-LAS GUARANAS, (TRAMO B), PROVINCIA DUARTE. | 2015 | / | 47,407,195.83 | DUARTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | DUARTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PIMENTEL - LOS LIMONES - LAS GUARANAS (TRAMO C) Y EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LAS GUARANAS - LA ENEA, PROVINCIA DUARTE, R.D. | 2016 | / | 189,061,667.76 | DUARTE |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | DUARTE |  |  | EJECUCION |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN CARRETERA VILLA TAPIA-EL PALMAR-CRUCE DEL HOSPITAL, VILLA TAPIA, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL | 2012 | / | 202,840,970.58 | HERMANAS MIRABAL |  |  |  |  |  |  |  | KM |  |  |  |  | HERMANAS MIRABAL |  |  | EJECUCION |  |  |

8. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN

| OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCION DEL PRESUPUESTO |  |  |  |  |
| DE Enero-Diciembre 2019 |  |  |  |  |
| Balance Inicial | 13,737,922,890.00 |  |  |  |
| Modificaciones Presupuestarias | (-1,753,516,012.38) |  |  |  |
| Vigente | 11,984,406,877.62 |  |  |  |
| Ejecutado | 11,480,108,416.00 |  |  |  |
| % Ejecutado | 95% |  |  |  |
| EJECUCION POR PROGRAMA |  |  |  |  |
| Programa | Ejecutado | Vigente | % Ejecutado | NO Ejecutado |
| 01- Actividad Central (SIN OBRAS) | 1,219,008,067 | 1,410,232,006 | 87% | 191,223,939 |
| 01-Actividad Central (OBRAS) | 663,375,494 | 679,744,313 | 97% | 16,368,819 |
| 15- Construcción Reconstrucción de Centros de Salud | 8,325,973,605 | 8,579,389,126 | 97% | 253,415,521 |
| 96-Deuda Pública | 1,271,751,250 | 1,315,041,432 | 96% | 43,290,182 |
| TOTAL | 11,480,108,416 | 11,984,406,877 | 95% | 504,298,461 |
| EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |
| Programa | Ejecutado | Vigente | % Ejecutado | NO Ejecutado |
| 10- Fondo General | 7,340,136,459 | 7,396,364,803 | 99% | 56,228,344 |
| 20- Captacion Directa | 1,328,880,781 | 1,555,341,447 | 85% | 226,460,666 |
| 60-Bonos Externos | 2,811,091,176 | 3,032,700,627 | 92% | 221,609,451 |
| TOTAL | 11,480,108,416 | 11,984,406,877 | 95% | 504,298,461 |
| CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2019 |  |  |  |  |
| Proveedores |  | 55,810,064.70 |  |  |
| Contratistas |  | 0.00 |  |  |

9. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad.

En nuestro país estamos trabajando arduamente para lograr éxitos notables en materia de reducción de la pobreza, empoderamiento de las mujeres y un mayor acceso a los servicios esenciales como educación, salud y agua potable. A medida que avanzamos y trabajamos en un gobierno inclusivo, vamos acumulando esfuerzos y una experiencia que puede ser utilizada con mayor énfasis para acelerar el progreso.

Los ODM proporcionan un marco a toda la comunidad nacional e internacional para trabajar juntos hacia un objetivo común, asegurándose de que el desarrollo humano llegue a todos en todas partes. República Dominicana junto a otros países pobres se han comprometido a gobernar mejor e invertir en sus poblaciones con sistemas de salud y educación óptimos. Los países ricos se han comprometido a apoyarlos a través de la asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema comercial más justo.

La OISOE trabaja con la intención principal de realizar proyectos que contribuyan al cambio, a fin de apoyar los Objetivos a nivel global, nacional y regional, medir el progreso hacia su logro y ayudar a nuestro gobierno a establecer la capacidad informática, las políticas y los programas necesarios para alcanzarlos y crear así calidad de vida digna para todos.   Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.

- Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

- Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

- Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.

- Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

- Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

- Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

- Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

- Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

B. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

  - RESUMEN DE PROCESOS DE LICITACIONES

| 2019 | Licitación Publica | Descripción | Estatus | Comparación de precios | Descripción | Estatus | Excepción por exclusividad | Descripción | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OISOE-LPN-001-2019 | para la construcción del “Hospital del Distrito Municipal Turístico Verón Puta Cana, Provincia La Altagracia.” | Concluida | OISOE-CP-001-2019 | para la contratación del “Suministro de Almuerzo y Cena para las áreas de Servicios Generales, Seguridad y Mensajería de la Institución”. | Cancelada | OISOE-PEEX-001-2019. | “Bonos para del día de las secretarias, día de las madres y día de los padres, 2019, para empleados de la OISOE”. | Concluida |
|  | OISOE-LPN-002-2019 | para la contratación de la construcción del Hospital Municipal Villa Hermosa Provincia La Romana. | Concluida | OISOE-CP-002-2019, | para la adquisición de “Tickets de Combustible Prepagado para la Institución. | Concluida | OISOE-PEEX-002-2019 | “Licencias de Autocad para uso de la OISOE”. | Concluida |
|  | OISOE-LPN-003-2019, (OISOE-B&S-CCC-LPN-003-2019,) | para la contratación de ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PRE-PAGADOS. | Concluida | OISOE-CP-003-2019, | para la adquisición de “17 Computadoras de escritorio y 3 Laptops, para uso de la OISOE”. | Concluida | OISOE-PEEX-003-2019. | “Adquisición de Bonos Navideños 2019, para Empleados de la OISOE.” | Concluida |
|  | OISOE-LPN-004-2019 | para la contratación de la construcción del Hospital Municipal de Dajabón, Provincia Dajabón. | Concluida | OISOE-CP-004-2019, | para la contratación del “Suministro de Almuerzo y Cena para las áreas de Servicios Generales, Seguridad y Mensajería de la Institución”. | Concluida |  |  |  |
|  | OISOE-B&S-CCC-LPN-005-2019, | “Suministro de Almuerzo y Cena para las áreas de Servicios Generales, Seguridad, Mensajería y de Catering de la institución”. | Concluida | OISOE-CP-0005-2019, | Compra de Cincuenta y Cinco (55) computadoras completas con monitor de 27 pulgadas y tres (3) laptops, para diferentes departamentos de la OISOE. | Cancelada |  |  |  |
|  | OISOE-LPN-006-2019, | OISOE-LPN-006-2019, Construcción UASD Hato Mayor. | En proceso | OISOE-CP-0006-2019, | para la compra de Cuarenta y Cinco (45) Computadoras Completas con Monitores de 27 Pulgadas y Dos (02) Laptops. | Concluida |  |  |  |
|  | OISOE-LPN-007-2019 | “Fiesta de Navidad 2019, para Empleados de la OISOE” | Concluida | OISOE-CP-007-2019 | contratación de Reparación Mayor del Puerto de Manzanillo, Provincia Montecristi, Republica Dominicana. | Concluida |  |  |  |
|  |  |  |  | OISOE-CP-008-2019, | “Remodelación y Reparación de la Parroquia San José de los Llanos, de la Provincia de San Pedro de Macorís”. | Concluida |  |  |  |
|  |  |  |  | OISOE-CP-009-2019, | "Compra de un Software de Backup, Librería de Backup y una Renovación de Licencia Fortigate por un año, para la OISOE" | Concluida |  |  |  |
|  |  |  |  | OISOE-CP-0010-2019 | "Contratación de Servicios para Habilitación de Centro de Datos (DATACENTER)”. | Concluida |  |  |  |
|  |  |  |  | OISOE-CP-0011-2019 | “Construcción de la Iglesia del Asilo de Ancianos San Francisco de Asís, Santo Domingo, República Dominicana” | Cancelada |  |  |  |
|  |  |  |  | OISOE-CP-0012-2019 | Para la contratación de la construcción de: “Módulo Iglesia, Módulo de Unidad de atención primaria (UNAD), Módulo del Destacamento Policía Nacional Tipo II y Paisajismo zona de servicios de los proyectos (Iglesia, Unidad de atención primaria UNAD y Destacamento Policial) del Proyecto Construcción Poblado Montegrande, Provincia Barahona, República Dominicana” | En proceso |  |  |  |
|  |  |  |  | OISOE-CP-0013-2019 | Para la contratación de: “Construcción Acueducto y Alcantarillado, para el proyecto Construcción Poblado Grande Montegrande, Provincia Barahona, República Dominicana” | Cancelada |  |  |  |
|  |  |  |  | OISOE-CP-0014-2019 | "Adquisición de Equipamiento de Redes para el Data center de la Institución”. | En proceso |  |  |  |

  - RESUMEN DE COMPRAS REALIZADAS, PROVEEDORES Y RUBROS-COMPRAS MENORES

| No. | CODIGO DE PROCESO | FECHA DEL PROCESO | DESCRIPCION DEL PROCESO | ADJUDICADO | MONTO CONTRATADO RD$ | AVALADO EN LA O/C No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OISOE B&S-UC-CD-2018-0231 | 03 ene 2019 | ADQUISICION HOJA TEMPLADA DE CRISTAL PARA SER INSTALAD EN ESTA INSTITUCION | EDDY JAVIER DIAZ PÉREZ | $57,017.60 | 00001/2019 |
| 2 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0001 | 30 ene 2019 | LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA | AGUA PLANETA AZUL, SA. | $41,600.00 | 00004/2019 |
| 3 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0002 | 04 feb 2019 | ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN ESTA INSTITUCION | CASA JARABACOA, SRL | $102,660.00 | 00005/2019 |
| 4 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0001 | 02 feb 2019 | ESTUDIO AMBIENTAL DEL PUERTO BAHIA MANZANILLO PROVINCIA MONTE CRISTI | ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES, SRL (EMPACA) | $899,999.99 | 00007/2019 |
| 5 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0003 | 06 feb 2019 | ADQUISICION RESMA DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION | MAROCTAC COMERCIAL | $109,799.00 | 00008/2019 |
| 6 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0001 | 08 feb 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA Y TELEVISIVA, PARA LA DIFUSION DELAS EJECUCIONES DE OBRAS DE LA OISOE | MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO | $169,000.00 | 00009/2019 |
| 7 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0003 | 08 feb 2019 | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL. | $803,108.00 | 00010/2019 |
| 8 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0006 | 18 feb 2019 | ADQUISICION DE TICKETS Y COMBUSTIBLES AL GRANEL PARA USO DE ESTA INSTITUCION | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO | $587,300.00 | 00014/2019 |
| 10 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0011 | 21 feb 2019 | ADQUISICION DE LIBROS DE LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMERICA, PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA CONSULTORIA JURIDICA DE ESTA INSTITUCION | GARCIA LLALLACACHI SUMINISTROS, SRL. | $150,000.00 | 00016/2019 |
| 11 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0008 | 21 feb 2019 | ADQUISICION DE VARIOS TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION | AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM) | $638,924.07 | 00017/2019 |
| 12 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0010 | 21 feb 2019 | ADQUISICION DE TELEFONOS IP Y DISCO DUROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION | 360 SOLUCIONES TECNOLOGICAS, SRL. | $401,012.83 | 00018/2019 |
| 13 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0007 | 22 feb 2019 | ADQUISICION DE ORDENADORES COMPLETOS Y LAPPTOS PARA USO DE LA INSTITUCION | DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL. | $609,499.97 | 00019/2019 |
| 14 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0007 | 22/02/2019 | ADQUISICION DE ORDENADORES COMPLETOS Y LAPPTOS PARA USO DE LA INSTITUCION | INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL. | $228,840.36 | 00020/2019 |
| 15 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0006 | 25 feb 2019 | ADQUISICION DE CORONA DE FLORES, PARA OFRENDARLA EN EL ALTAR DE LA PATRIA. | FLORISTERIA ZUNIFLOR | $15,576.00 | 00021/2019 |
| 16 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0007 | 25 feb 2019 | ADQUISICION DE VARIOS CARNET PARA EL ACCESO DELSISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA DE LA INSITITUCION | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL | $7,080.00 | 00022/2019 |
| 17 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0008 | 25 feb 2019 | SERVICIO DE CAPACITACION FINANCIERA, PARA LA RECOLECCION, ACTUALIZACION Y REGISTRO CONTABLES. | CANDIDO LEOVIGILDO RAMIREZ RAMIREZ | $115,000.00 | 00023/2019 |
| 18 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0012 | 01 ma 2019 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PARA AMUEBLAR LA SALA DE LACTANCIA DE ESTA INSTITUCION | GAT OFFICE, SRL | $171,620.62 | 00024/2019 |
| 19 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0009 | 04 mar 2019 | SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA LA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE LA MUJER E INAUGURACION DE LA SALA DE LACTANCIA DE ESTA INSTITUCION | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL. | $78,470.00 | 00025/2019 |
| 20 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0013 | 07 mar 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | $206,538.18 | 00026/2019 |
| 21 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0014 | 12 mar 2019 | ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL | CIELOS ACUSTICOS, SRL. | $302,823.87 | 00027/2019 |
| 22 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0002 | 12 mar 2019 | SERVICIO DE RADIO DIFUSION PARA LA TRANSMISION ESPECIAL DEL PROGRAMA RADIAL SOL DE LA TARDE, DESDE LA IGLESIA SANTA BARBARA | OZAMA COMUNICACIONES | $649,000.00 | 00028/2019 |
| 23 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0015 | 15 mar 2019 | ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL. | $289,366.34 | 00031/2019 |
| 24 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0003 | 18 mar 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $147,830.40 | 00032/2019 |
| 25 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0003 | 18 mar 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION | EDITORA HOY, SAS. | $116,820.00 | 00033/2019 |
| 26 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0018 | 18 mar 2019 | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION | COMIENDO CON MAMA IRMA, SRL. | $872,964.00 | 00034/2019 |
| 27 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0017 | 18 mar 2019 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. | $56,459.24 | 00035/2019 |
| 28 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0017 | 18 mar 2019 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION | CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL. | $1,180.00 | 00036/2019 |
| 29 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0017 | 18 mar 2019 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION | SERGIO AUGUSTO NOVA | $89,267.00 | 00037/2019 |
| 30 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0017 | 18 mar 2019 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA. | $168,792.01 | 00038/2019 |
| 31 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0010 | 19 mar 2019 | ADQUISICION DE PLAFONES PARA USO DE ESTA INSTITUCION | CIELOS ACUSTICOS, SRL. | $62,693.35 | 00039/2019 |
| 32 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0011 | 20 mar 2019 | SERVICIO DE CATERING, PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA ESPECIAL Z101 DESDE LA MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL. | $64,900.00 | 00040/2019 |
| 33 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0021 | 25 mar 2019 | ADQUISICION DE CARPETAS TIMBRADAS EN EL LOMO, TAPA Y FONDO, PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE ARCHIVO GENERAL Y NOMINA DE ESTA INSTITUCION | IMPRESOS OTILIO, SRL. | $157,789.60 | 00041/2019 |
| 34 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0023 | 25 mar 2019 | COMPRA Y LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION | AGUA PLANETA AZUL, SA. | $255,840.00 | 00042/2019 |
| 35 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0019 | 26 mar 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION | PROLIMDES COMERCIAL, SRL. | $121,835.00 | 00043/2019 |
| 36 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0024 | 26 mar 2019 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO DE ESTA INSTITUCION | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. | $136,201.50 | 00044/2019 |
| 37 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0013 | 26 mar 2019 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y RECARGAS DE LOS EXTINTORES DE ESTA INSTITUCION | EXTINTORES DEL CARIBE, SRL. | $8,466.50 | 00045/2019 |
| 38 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0012 | 27 mar 2019 | ADQUISICION DE PILAS PARA USO DE LA INSTITUCION | SUPLIDORA RENMA, SRL | $11,493.20 | 00046/2019 |
| 39 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0022 | 27 mar 2019 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | TECNOLOGIA AGRICOLA AVANZADA TECNAGRA, SRL. | $166,380.00 | 00047/2019 |
| 40 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0020 | 27 mar 2019 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER INSTALADAS EN VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | DAF TRADING, SRL. | $660,280.80 | 00048/2019 |
| 41 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0014 | 02 abr 2019 | PAGO DE DEDUCIBLE POR REPARACIÓN CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL06970 | SANTO DOMINGO COMPANY, SA. | $21,850.00 | 00049/2019 |
| 42 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0015 | 08 abr 2019 | REPARACINES DE TAPIZADOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $83,898.00 | 00050/2019 |
| 43 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0016 | 12 abr 2019 | ADQUISICION DE CARTUCHOS Y CINTAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM) | $67,313.76 | 00052/2019 |
| 44 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0018 | 12 abr 2019 | PAGO DE DEDUCIBLE PARAS LAS CAMIONETAS NISSAN FRONTIER PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA. | $30,284.41 | 00053/2019 |
| 45 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0017 | 12 abr 2018 | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION | MAROCTAC COMERCIAL, SRL. | $99,946.00 | 00054/2019 |
| 46 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0025 | 15 abr 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | SELER INDUSTRIAL, SRL. | $217,278.54 | 00055/2019 |
| 47 | OISOE B&S-DAF-CM-20190026 | 15 abr 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | EDWIN RICHARD MENDEZ CUEVAS | $219,465.84 | 00056/2019 |
| 48 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0019 | 16 abr 2019 | PAGO SUSCRIPCION ANNUAL DE PERIODICOS | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $37,950.00 | 00057/2019 |
| 49 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0019 | 16 abr 2019 | PAGO SUSCRIPCION ANNUAL DE PERIODICOS | EDITORA DEL CARIBE | $9,300.00 | 00058/2019 |
| 50 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004 | 16 abr 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION | EDITORA HOY, SAS. | $895,620.00 | 00059/2019 |
| 51 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004 | 16 abr 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION | PUBLICACIONES AHORA, SAS. | $306,800.00 | 00060/2019 |
| 52 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004 | 16 abr 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $661,285.91 | 00061/2019 |
| 53 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004 | 16 abr 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION | EDITORA EL CARIBE, SA. | $267,712.50 | 00062/2019 |
| 54 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0004 | 16 abr 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS DE ESTA INSTITUCION | EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA. | $277,300.00 | 00063/2019 |
| 55 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0029 | 22 abr 2019 | SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE GRABACION Y EDICION PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA | HORUS PRODUCIONES Y EVENTOS EIRL | $177,000.00 | 00064/2019 |
| 56 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0028 | 22 abr 2019 | SERVICIO DE CATERING, PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL Y DIA DE LAS SECRETARIAS | PA CATERING, S.R.L | $157,530.00 | 00065/2019 |
| 57 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0020 | 24 abr 2019 | ADQUISICION DE COMPRA COMPRESOR CONVENCIONAL Y ROTATIVOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | $94,800.50 | 00066/2019 |
| 58 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0027 | 30 abr 2019 | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION | COMIENDO CON MAMA IRMA, SRL. | $889,586.66 | 00068/2019 |
| 59 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0030 | 01 may 2019 | ADQUISICION DE 29 BATERIAS PARA EL UPS UNIPOWER EN EL EDIFICIO III DE ESTA INSTITUCION | P&F SERVICIOS ELECTRONICOS, SRL. | $117,708.14 | 00069/2019 |
| 60 | OISOE B&S-UC-CD-219-0023 | 02 may 2019 | COMPRA, INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO Y REP. DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION . | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL | $81,595.51 | 00070/2019 |
| 61 | OISOE B&S-UC-CD-219-0022 | 03 may 2019 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A GRANEL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO | $92,650.00 | 00072/2019 |
| 62 | OISOE B&S-UC-CD-219-0024 | 07 may 2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSITUCION | CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA ALCANTARA HERMANOS, SRL. | $90,576.80 | 00073/2019 |
| 63 | OISOE B&S-UC-CD-219-0025 | 08 may 2019 | CONTRATACION MANO DE OBRA DE PINTOR, PARA REALIZAR TRABAJO EN LA INSTITUCION | ROBERTO OSCAR ABREU | $10,620.00 | 00074/2019 |
| 64 | OISOE B&S-UC-CD-219-0026 | 08 may 2019 | SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE GRABACION Y EDICION PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (APERTURA SOBRE B) DEL HOSPITAL MUNICIPAL TURISTICO DE VERON PUNTA CANA, PROV. LA ALTAGRACIA | HORUS PRODUCIONES Y EVENTOS EIRL | $99,828.00 | 00075/2019 |
| 65 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0031 | 09 may 2019 | ADQUISICION DE TICKETS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO | $930,000.00 | 00076/2019 |
| 66 | OISOE B&S-UC-CD-219-0027 | 10 may 2019 | ADQUISCION DE LAMPARAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA PARA USO DE LA INSTITUCION | EXTINTORES DEL CARIBE, SRL. | $95,580.00 | 00077/2019 |
| 67 | OISOE B&S-UC-CD-219-0029 | 13 may 2019 | ADQUISICION DE MAPAS PARA DIFERENTES DPTO. DE ESTA INSTITUCION | FUNDACION DOMINICANA MUSEO DEL MAPA, INC. | $46,000.00 | 00078/2019 |
| 68 | OISOE B&S-UC-CD-219-0028 | 14 may 2019 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADAS Y TARJETA DE PRESENTACION, PARA USO DE ESTA INSTITUCION | IMPRESOS OTILIO, SRL. | $36,108.00 | 00079/2019 |
| 69 | OISOE B&S-UC-CD-219-0030 | 17 may 2019 | ADQUISICION DE SEÑALIZACION DE PUNTO DE REUNION Y RUTA DE EVACUACION | MULTIGRABADO, SRL. | $60,734.60 | 00080/2019 |
| 70 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0033 | 20 may 2019 | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | SERGIO AUGUSTO NOVA | $158,409.10 | 00081/2019 |
| 71 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0035 | 21 may 2019 | ADQUISICION GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN LA TERMINACIÓN Y PERFILAMIENTO DE LA EXCAVACION DEL LAGO DE LA CIUDAD JUAN BOSCH | SIGMA PETROLEUM CORP. SRL. | $1,009,800.00 | 00083/2019 |
| 72 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0036 | 23 may 2019 | SERVICIO DE MONTAJE DEL EVENTO ENCUENTRO CON PERIODISTAS, EDITORES DE ECONOMIA Y LIDERES DE OPINION | PLAZA NACO HOTEL, SRL | $204,776.00 | 00084/2019 |
| 73 | OISOE B&S-UC-CD-219-0031 | 24 may 2019 | ADQUISICION DE GOMAS PARA PELDAÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION | JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES | $47,672.00 | 00085/2019 |
| 74 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0037 | 24 may 2019 | MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA. | $325,054.00 | 00086/2019 |
| 75 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0032 | 27 may 2019 | ADQUISICION DE MEMORIA USB, PARA SUMINISTRAR INFORMACION | FEJAGUS COMERCIAL, SRL | $42,480.00 | 00087/2019 |
| 76 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0033 | 27 may 2019 | ADQUISIION DE TARJETAS PARA SER INSTALADA EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | $24,751.68 | 00088/2019 |
| 77 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0005 | 28 may 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA , PARA PROCESOS DE LICITACIONES A REALIZAR EN ESTA INSTITUCION | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $287,963.44 | 00090/2019 |
| 78 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0005 | 28 may 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA , PARA PROCESOS DE LICITACIONES A REALIZAR EN ESTA INSTITUCION | EDITORA HOY, SAS. | $116,820.00 | 00091/2019 |
| 79 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0006 | 28 may 2019 | SERVICIOS DE RADIODIFUSION, PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION | GTB RADIODIFUSORES, SRL | $1,298,000.00 | 00092/2019 |
| 80 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0007 | 29 may 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA , PARA LAS LICITACIONES A REALIZAR EN ESTA INSTITUCION | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | $164,015.28 | 00093/2019 |
| 81 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0034 | 30 may 2019 | ELEBORACION E INSTALACION DE PASAMANO DE MADERA Y METAL PARA LOS EDIFICIOS I, II Y III DE LA INSTITUCION | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $78,765.00 | 00094/2019 |
| 82 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0035 | 31 may 2019 | SERVICO DE CIRCUITO CERRADO PARA LA LICITACION A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION | HORUS PRODUCIONES Y EVENTOS EIRL | $100,000.00 | 00095/2019 |
| 83 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0039 | 31 may 2019 | SERVICO DE GATERING, PARA APERTURA DE SOBRES DE LAS LICITACIONES DE ESTA INSTITUCION | MIGUELINA BUFFET, SRL. | $97,940.00 | 00096/2019 |
| 84 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0038 | 03 jun 2019 | ESTUDIO DE CORRIENTE Y MODELACION NUMERICADEL OLEAJE LITORAL PARA EL DIEÑO DE UN PUERTO EN LA BAHIA DE MANZANILLO PROV. MONTE CRISTI | ECOTURISMO MUNDIAL Y PROYECTOS AMBIENTALES, SRL (EMPACA) | $870,000.01 | 00097/2019 |
| 85 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0041 | 14 jun 2019 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR KILOMETRAJE PARA VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA. | $221,542.27 | 00098/2019 |
| 86 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0042 | 17 jun 2019 | COMPRA DE CONTROLES DE ASISTENCIA | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL | $403,500.53 | 00099/2019 |
| 87 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0037 | 18 jun 2016 | COMPRA DE 500 GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION | SIGMA PETROLEUM CORP. SRL. | $85,750.00 | 00107/2019 |
| 88 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0039 | 18 jun 2019 | COMPRA DE RECEPTOR GPS DE MANO | GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS | $55,747.92 | 00109/2019 |
| 89 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008 | 19 jun 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | $410,038.20 | 00110/2019 |
| 90 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008 | 19 jun 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION | EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA. | $277,300.00 | 00111/2019 |
| 91 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008 | 19 jun 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION | EDITORA HOY, SAS. | $821,752.00 | 00112/2019 |
| 92 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008 | 19 jun 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $574,782.43 | 00113/2019 |
| 93 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008 | 19 jun 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION | PUBLICACIONES AHORA, SAS. (EL NACIONAL) | $306,800.00 | 00114/2019 |
| 94 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0008 | 19 jun 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PARA OBRAS A CARGO DE ESTA INSTITUCION | EDITORA DEL CARIBE, SA. | $267,712.50 | 00115/2019 |
| 95 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0044 | 21 jun 2019 | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION | SIGMA PETROLEUM CORP. SRL. | $930,000.00 | 00116/2019 |
| 96 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0040 | 21 jun 2019 | SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE GRABACION Y EDICION PARA EL PROCESO DE LICTACION PUBLICA NACIONAL (APERTURA SOBRE B) HOSPITAL MUNICIPAL VILLA HERMOSA PROV. LA ROMANA | HORUS PRODUCIONES Y EVENTOS EIRL | $100,000.00 | 000117/2019 |
| 97 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0040 | 19 jun 2019 | ADQUISICION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS I, II III Y IV DE ESTA INSTITUCION | GRUPO RETMOX, SRL. | $94,400.00 | 000119/2019 |
| 98 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0043 | 26 jun 2019 | ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN ESTA INSTITUCION | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL. | $605,906.84 | 000120/2019 |
| 99 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0041 | 27 jun 2019 | COMPRA E INSTALACION DE UNA DIVISION DE LAMINADO FROSTED PARA USO DE LA INSTITUCION | JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES | $79,992.20 | 000121/2019 |
| 100 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0009 | 02 jul 2019 | CONTRATCION DE LA PUBLICACION DE UNA PAGINA FUL COLOR EN EL PERIODICO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DEL HOSPITAL REGION UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAUL | NEURUNAS DE EL JAYA, SRL | $40,000.01 | 000122/2019 |
| 101 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0046 | 03 jul 2019 | ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL Y PAPEL PLOTTER, PARA USO DE ESTA INSTITUCION | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL. | $160,998.02 | 000123/2019 |
| 102 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0043 | 03 jul 2019 | ADQUISCION DE PAPEL HIGIENICOS PARA USO DE LA INSTITUCION | GTG INDUSTRIAL, SRL. | $94,400.00 | 000125/2019 |
| 103 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0045 | 04 jul 2019 | ADQUISICION DE BATERIAS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | HYL, SA. | $246,079.61 | 000126/2019 |
| 104 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0044 | 05 jul 2019 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACCESORIOS | ACTUALIDADES VD, SRL. | $59,052.12 | 000127/2019 |
| 105 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0045 | 08 jul 2019 | ADQUISICION DE DIEZ UPS DE 840 WATTS | DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL. | $97,499.98 | 000128/2019 |
| 106 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0046 | 11 jul 2019 | ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | GASTABLES DEL CARIBE, SRL, GADECA | $12,390.00 | 000129/2019 |
| 107 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0048 | 15 jul 2019 | SERVICIO DE CATERING PARA LA APERTURA DEL SOBRE A PARA LA LICITACION HOSPITAL DAJABON | MIGUELINA BUFFET, SRL. | $73,160.00 | 000130/2019 |
| 108 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0047 | 15 jul 2019 | SERVICIO DE DIPLOMADO PARA LA CONTRATACION PUBLICA | UNIVERSIDAD FEDEICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL, INC | $40,000.00 | 000131/2019 |
| 109 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0049 | 15 jul 2019 | SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO, PARA LA LICITACION HOSPITAL DE DAJABON | HORUS PRODUCIONES Y EVENTOS EIRL | $100,000.00 | 000132/2019 |
| 110 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0010 | 16 jul 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA, PARA LAS PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $143,981.72 | 000133/2019 |
| 111 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0010 | 16 jul 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA, PARA LAS PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES A REALIZARSE EN ESTA INSTITUCION | EDITORA HOY, SAS. | $116,820.00 | 000134/2019 |
| 112 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0047 | 18 jul 2019 | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | HYL, SA. | $659,461.41 | 000135/2019 |
| 113 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0047 | 18 jul 2019 | ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | R TIRADO SOLUTION SERVICES, SRL | $184,080.00 | 000136/2019 |
| 114 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0050 | 22 jul 2019 | ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA USO DE ESTA INSTITUCION | L & C SUPPLY PRODUCTS, SRL | $24,296.20 | 000137/2019 |
| 115 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0051 | 23 jul 2019 | SERVICIO DE LAVADO DE DOS CISTERNAS Y LIMPIEZA DE TRAMPA DE GRASA | EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL | $25,370.00 | 000138/2019 |
| 116 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0048 | 23 jul 2019 | ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION | ISLA DOMINICADA DE PETROLEO CORPORATION | $930,000.00 | 000139/2019 |
| 117 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0011 | 26 jul 2019 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN LAS TRANSMISIONES DE LOS PARTIDOS DEL EQUIPO DE BALONCESTO SUPERIOR DEL CLUB LOS PRADOS | PIO DEPORTES RADIO TV, SRL | $250,000.00 | 000140/2019 |
| 118 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0053 | 29 jul 2019 | RESTAURACION DEL TRANSFER ELECTRICO | INSTALACIONES BATISTA DIAZ & ASOCIADOS, SRL | $39,530.00 | 000141/2019 |
| 119 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0054 | 30 jul 2019 | COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION Y ACCESORIOS | TELSERCOM DOMINICANA, SRL | $54,242.24 | 000142/2019 |
| 120 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0056 | 30 jul 2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS PLOTTERS ASIGNADO A VARIOS DPTO. DE LA INSTITUCION | AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM) | $123,694.68 | 000143/2019 |
| 121 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0055 | 30 jul 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION | PROLIMDES COMERCIAL, SRL. | $96,435.50 | 000144/2019 |
| 122 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0057 | 31 jul 2019 | SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DEL DIAS DE LOS PADRES Y ANIVERSARIO DE GESTION | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL. | $136,880.00 | 000145/2019 |
| 123 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0058 | 01 ago 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA JORNADA DOMINICANA LIMPIA | MAROCTAC COMERCIAL, SRL. | $99,934.20 | 000146/2019 |
| 124 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0059 | 01 ago 2019 | ADQUISICION DE GORRAS BORDADAS AL FRENTE CON EL LOGO, PARA USO DE DOMINICANA LIMPIA | UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI | $17,700.00 | 000147/2019 |
| 125 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0049 | 05 ago 2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | HYL, SA. | $1,000,000.00 | 000148/2019 |
| 126 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0062 | 07 ago 2019 | ADQUISICION DE LAMPARAS ELECTRICAS DE EMERGENCIAS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | EXTINTORES DEL CARIBE, SRL. | $73,750.00 | 000150/2019 |
| 127 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0061 | 08 ago 2019 | ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UBICADO EN LIBRE ACCESO A LA INFORMACION Y EDIFICACIONES ESCOLARES | FEJAGUS COMERCIAL, SRL | $77,940.18 | 000151/2019 |
| 128 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0051 | 08 ago 2019 | ADQUISICION DE CINCO SCANNERS | COMPUTADORA DOMINICANA (COMPUDOMSA), SRL. | $521,449.08 | 000152/2019 |
| 129 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0063 | 13 ago 2019 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. | $92,064.54 | 000153/2019 |
| 130 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0064 | 14 ago 2019 | GRABACION EN CIRCUITO CERRADO, PARA LA SEGUNDA APERTURA DE LA LICITACION 004-2019 | HORUS PRODUCIONES Y EVENTOS EIRL | $100,000.00 | 000154/2019 |
| 131 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0065 | 14 ago 2019 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS NISSAN FRONTIER 2017 EL06979 | HYL, SA. | $39,976.56 | 000155/2019 |
| 132 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0068 | 15 ago 2019 | ADQUISICION DE HANDS FREE PARA LA DIVISION DE PROTOCOLO | TELSERCOM DOMINICANA, SRL | $12,696.80 | 000156/2019 |
| 133 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0060 | 15 ago 2019 | ADQUISICION DE CASCO PROTECTORES Y CHALECOS REFLETIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION | INDUBOT, SRL | $49,502.48 | 000157/2019 |
| 134 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0069 | 20 ago 2019 | LIMPIEZA DE PISO PARA EL EL AREA DE LA SUB-DIRECCION ELECTROMECANICA | MG SERVICE MASTER, SRL | $11,120.13 | 00165/2019 |
| 135 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0052 | 21 ago 2019 | SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS AREAS DE SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD Y MENSAJERIA DE ESTA INSTITUCION | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL. | $883,584.00 | 00166/2019 |
| 136 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0070 | 22 ago 2019 | ADQUISICON DE REFRIGERIO PARA LA PRESENTACION DE METEODOLOGIA BIM | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL. | $28,969.00 | 00167/2019 |
| 137 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0067 | 22 ago 2019 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPOS ELECTRICOS DE ESTA INSTITUCION | PERSEUS COMERCIAL, SRL. | $5,996.48 | 00168/2019 |
| 138 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0050 | 23 ago 2019 | ADQUISICION DE VARIOS MOBILIARIOS DE OFICINAS PARA USO DE VARIOS DPTO. DE ESTA INSTITUCION | MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL. | $1,024,493.70 | 00169/2019 |
| 139 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0072 | 23 ago 2019 | ADQUISICION DE LETREROS FOTOS LUMINISCENTES SALIDA DEEMERGENCIA PARA USO DE LA INSTITUCION | MULTIGRABADO, SRL. | $9,999.96 | 00170/2019 |
| 140 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0071 | 26 ago 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL. | $112,097.08 | 00171/2019 |
| 141 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0071 | 26 ago 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL. | $27,226.14 | 00172/2019 |
| 142 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0073 | 26 ago 2019 | MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE ESTA INSTITUCION | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $134,549.50 | 00173/2019 |
| 143 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0074 | 27 ago 2019 | ADQUISICION DE GALONES DE GASOIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA | SIGMA PETROLEUM CORP. SRL. | $104,460.00 | 00174/2019 |
| 144 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0075 | 28 ago 2019 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA USO DE LA INSTITUCION | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL. | $87,910.00 | 00175/2019 |
| 145 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0012 | 28 ago 2019 | SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION | PUBLICACIONES AHORA, SAS. (EL NACIONAL) | $572,300.00 | 00176/2019 |
| 146 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0012 | 28 ago 2019 | SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION | EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA. | $554,600.00 | 00177/2019 |
| 147 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0012 | 28 ago 2019 | SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION | EDITORA DEL CARIBE, SA. | $535,425.00 | 00178/2019 |
| 148 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0012 | 28 ago 2019 | SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $1,034,608.40 | 00179/2019 |
| 149 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0012 | 28 ago 2019 | SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | $820,076.40 | 00180/2019 |
| 150 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0012 | 28 ago 2019 | SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (Periodico La Informació) | $283,200.00 | 00181/2019 |
| 151 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0012 | 28 ago 2019 | SERVICIO DE PUBLICACION ESCRITA EN PAGINA FULL COLOR, CONCERNIENTE A OBRAS INAUGURADAS EN ESTA INSTITUCION | EDITORA HOY, SAS. | $1,576,952.00 | 00182/2019 |
| 152 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0077 | 30 ago 2019 | SERVICIOS DE UN CAMION GRUA PARA TRASLADAR EQUIPOS | TRAS SERVICES THOMAS, SRL. | $14,750.00 | 00183/2019 |
| 153 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0078 | 02 sep 2019 | ADQUISICION DE MICROONDA Y MESA PARA USO DE LA INSTITUCION | ACTUALIDADES VD, SRL. | $18,072.60 | 00184/2019 |
| 154 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0079 | 03 sep 2019 | SERVICIO DE REPRACION DE BOMBA DE AGUA DEL EDIFICIO III | FRANCISCO JOSE ABREU PEÑA | $11,500.01 | 00185/2019 |
| 155 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0054 | 06 sep 2019 | SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE ESTA INSTITUCION | SOPORTE TECNICO EN HARDWARE, EIRL | $529,100.00 | 00186/2019 |
| 156 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0056 | 16 sep 2019 | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION | MAROCTAC COMERCIAL, SRL. | $399,784.00 | 00188/2019 |
| 157 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0053 | 16 sep 2019 | SERVICIOS DE REPARACIÓNES PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION | SERGIO AUGUSTO NOVA | $493,027.60 | 00189/2019 |
| 158 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0081 | 16 sep 2019 | TINTADO DE 4 VENTANAS DE CRISTALES DE ESTA INSTITUCION | JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES | $21,240.00 | 00190/2019 |
| 159 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0055 | 19 sep 2019 | ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL. | $200,149.81 | 00191/2019 |
| 160 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0083 | 19 sep 2019 | TAPIZADOS DE DOS SILLONES EJECUTIVOS Y CONFECCION DE 4 MESAS | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $29,500.00 | 00192/2019 |
| 161 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0084 | 19 sep 2019 | MONTAJE DE EVENTOS PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA ESPECIAL DEL GOBIERNO DE LA MAÑANA Z101 DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTOBAL | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL. | $48,291.50 | 00193/2019 |
| 162 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0013 | 20 sep 2019 | SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PARA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Z101 DESDE EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE JUAN PABLO PINA | GTB RADIODIFUSORES, SRL | $944,000.00 | 00194/2019 |
| 163 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0014 | 23 sep 2019 | SERVICIO DE RADIODIFUCION PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL EL SOL DE LA TARDE DESDE EL HOSPITAL JUAN PABLO PINA | OZAMA COMUNICACIONES, SRL. | $659,000.00 | 00195/2019 |
| 164 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0086 | 23 sep 2019 | SERVICIO DE CATERING PARA LA TRANSMISION EN VIVO DEL PROGRAMA RADIAL EL SOL DE LA TARDE DESDE EL HOSPITAL JUAN PABLO PINA | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL. | $60,032.50 | 00196/2019 |
| 165 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0057 | 30 sep 2019 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 PARA USO DE ESTA INSTITUCION | SUPLI STORE 1968, SRL | $263,730.00 | 00197/2019 |
| 166 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0057 | 30 sep 2019 | ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 PARA USO DE ESTA INSTITUCION | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL. | $57,159.20 | 00198/2019 |
| 167 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0082 | 30 sep 2019 | ADQUISICION DE 25 MEMORIAS USB DE 32 GB PERSONALIZADA CON EL LOGO DE ESTA INSTITUCION | GL PROMOCIONES, SRL | $17,257.50 | 00200/2019 |
| 168 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0015 | 01 oct 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $805,267.62 | 00201/2019 |
| 169 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0015 | 01 oct 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL | EDITORA EL CARIBE, SA. | $346,248.58 | 00202/2019 |
| 170 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0015 | 01 oct 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | $410,038.20 | 00203/2019 |
| 171 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0015 | 01 oct 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL | EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA. | $277,300.00 | 00204/2019 |
| 172 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0015 | 01 oct 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, SRL (Periodico La Informació) | $283,200.00 | 00205/2019 |
| 173 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0015 | 01 oct 2019 | PUBLICACIONES EN MEDIO IMPRESO NACIONAL | EDITORA HOY, SAS. | $821,752.00 | 00206/2019 |
| 174 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0087 | 02 oct 2019 | REPARACIÓNES DE PUERTAS DE MADERA Y PUERTAS DE CRISTAL Y COLOCACION DE LLAVINES Y BRAZOS HIDRAULICOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $31,034.00 | 00207/2019 |
| 175 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0016 | 03 oct 2019 | SERVICIO DE PUBLICIDAD ESCRITA, PARA LAS LICITACIONES E INAUGURACIONES D | PUBLICACIONES AHORA, SAS. (EL NACIONAL) | $405,672.20 | 00208/2019 |
| 176 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0089 | 03 oct 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTITUCION | PERSEUS COMERCIAL, SRL. | $15,616.83 | 00209/2019 |
| 177 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0091 | 03 oct 2019 | ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRICA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, SS., SRL | $25,000.00 | 00210/2019 |
| 178 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0017 | 03 oct 2019 | SERVICIOS DE TRANSMISION ESPECIAL PARA PUBLICIDAD DE LA OFICINA | Cadena de Noticias Televisión CDNTV, SA | $224,200.00 | 00211/2019 |
| 179 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0090 | 07 oct 2019 | ADQUISICION DE ANAQUEL PARA UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y TRASNPORTACION PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $27,140.00 | 00212/2019 |
| 180 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0059 | 14-oct-19 | SERVICIOS PAGO DE DEDUCIBLES PARA LAS REPARACIÓNES DE VEHICULOS EN CASO DE SINIESTRO | ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS | $472,000.00 | 00217/2019 |
| 181 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0092 | 16 oct 2019 | ADQUISICION DE UNA GRAPADORA DE TRES Y UNA PERFORADORA ENCUADERNADORA | COMPUTADORA DOMINICANA (COMPUDOMSA), SRL. | $31,046.91 | 00219/2019 |
| 182 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0094 | 18 oct 2019 | COMPRA DE 4 NEUMATICOS | HYL, SA. | $35,470.57 | 00222/2019 |
| 183 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0060 | 21 oct 2019 | ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS I, II, III Y IV DE ESTA INSTITUCION | ESMERALDA CACERES DE LOS SANTO | $81,420.00 | 00223/2019 |
| 184 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0093 | 22 oct 2019 | SERVICIOS DE REPRACION DE PUERTAS ENROLLABLES DE ESTA INSTITUCION | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $33,040.00 | 00224/2019 |
| 185 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0095 | 25 oct 2019 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION | ACTUALIDADES VD, SRL. | $42,785.62 | 00225/2019 |
| 186 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0061 | 29 oct 2019 | ADQUISICION DE LANYARD CON EL LOGO DE LA (OISOE) PARA LOS CARNETS DE ACCESO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION | MINDEZA TRADING, SRL | $87,320.00 | 00227/2019 |
| 187 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0096 | 30 oct 2019 | ADQUISICION DE TONERS LASER JET 280 A COLOR NEGRO | AMERICAN BUSSINES MACHINE, SRL. (ABM) | $28,148.90 | 00228/2019 |
| 188 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0098 | 31 oct 2019 | ADQUISICON DE RADIOS DE COMIUNICACION Y HANDS FREE, PARA USO DEL DPTO. DE COMUNICACION | TELSERCOM DOMINICANA, SRL | $50,204.28 | 00229/2019 |
| 189 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0063 | 01 nov 2019 | ADQUISICION DE 5 LAPTOPS PARA SER RIFADAS EN LA FIESTAS DE NAVIDAD DE LA INSTITUCION | DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL. | $137,499.97 | 00230/2019 |
| 190 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0097 | 06 nov 2019 | ADQUISICION DE CASCO PROTECTORES Y CHALECOS REFLETIVOS | Indubot, SRL | $16,500.83 | 00231/2019 |
| 191 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0099 | 06 nov 2019 | ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS, PARA USO DE LA UNIDAD MEDICA DE LA INSTITUCION | Pérez & Pujols Medical Supply, SRL. | $24,010.00 | 00232/2019 |
| 192 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0100 | 06 nov 2019 | ADQUISICION DE UN COMPRESOR CONVENCIONAL | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | $29,706.50 | 00235/2019 |
| 193 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0101 | 06 nov 2019 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION | ACTUALIDADES VD, SRL. | $35,497.35 | 00236/2019 |
| 194 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0062 | 07 nov 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION | COMARFE, SRL | $94,223.47 | 00238/2019 |
| 195 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0062 | 07 nov 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION | PROLIMDES COMERCIAL, SRL. | $107,828.40 | 00239/2019 |
| 196 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0103 | 08 nov 2019 | ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS, PARA DECORACION DE LA INSTITUCION | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS. | $73,826.00 | 00240/2019 |
| 197 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0102 | 08 nov 2019 | SERVICIO DE DIPLOMADO GESTION DE PROYECTO Y ADQUISICIONES CON LINEAMIENTO DE ORGANISMO INTERNACIONALES, PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCION | Asociación Dominicana Para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM), INC. | $120,000.00 | 00242/2019 |
| 198 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0105 | 11 nov 2019 | SERVICIO DE PINTADO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PROTOCOLO DE ESTA INSTITUCION | ROBERTO OSCAR ABREU | $17,700.00 | 00243/2019 |
| 199 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0104 | 12 nov 2019 | ADQUISICION DE UN KIT DE PIEZAS ARTESANALES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA INSTITUCION | BERNARDITA DE LAS MERCEDES MARIA DE LA CRUZ | $123,900.00 | 00244/2019 |
| 200 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0106 | 12 nov 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION | Maroctac Comercial, SRL. | $30,195.18 | 00246/2019 |
| 201 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0067 | 14 nov 2019 | SERVICIOS DE REPRACION DE LAS FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION | Sergio Augusto Nova Méndez | $670,000.00 | 00247/2019 |
| 202 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0107 | 14 nov 2019 | SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARACIÓN DE SOFA | CRISTINO RODRIGUEZ PEREZ | $99,120.00 | 00248/2019 |
| 203 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0018 | 15 nov 2019 | SERVICIOS DE RADIODIFUSION, PARA LA TRASMISION EN VIVO PROGRAMA RADIAL GOBIERNO DE LA MAÑANA DESDE LA IGLESIA SANTA BARBARA | GTB RADIODIFUSORES, SRL | $944,000.00 | 00249/2019 |
| 204 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0066 | 15 nov 2019 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO, PARA SER RIFADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DE ESTA INSTITUCION | ACTUALIDADES VD, SRL. | $842,437.40 | 00250/2019 |
| 205 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0065 | 18 nov 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA INSTITUCION | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL. | $458,240.21 | 00251/2019 |
| 206 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0108 | 19 nov 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | $72,457.64 | 00252/2019 |
| 207 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0109 | 20 nov 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS | PERSEUS COMERCIAL, SRL. | $89,042.06 | 00253/2019 |
| 208 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0111 | 21 nov 2019 | ADQUISICION DE COMBUSTUBLE A GRANEL PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION | SIGMA PETROLEUM CORP. SRL. | $98,835.00 | 00254/2019 |
| 209 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0110 | 21 nov 2019 | SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CONGRESO RECURSOS HIDRAULICOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOS | Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) | $10,000.00 | 00255/2019 |
| 210 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0068 | 02 dic 2019 | SERVICIO TRANSPORTE AEREO EN HELICOPTEROS, PARA VIAJES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA INSTITUCION | Air Rotor Service A&P, SRL | $997,996.80 | 00257/2019 |
| 211 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0112 | 02 dic 2019 | ADQUISICION DE CORTINAS VENECIANAS Y LAMINADOS DE CRISTAL | FERRETAL, SRL. | $73,352.34 | 00258/2019 |
| 212 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0114 | 05 dic 2019 | SERVICIO DE REMODELACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTA INSTITUCION | JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONTRUCCIONES | $94,754.00 | 00259/2019 |
| 213 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0115 | 05 dic 2019 | ADQUISICION DE IMPRESORA TERMIICA, PARA USO DEL DPTO. ACTIVO FIJO DE ESTA INSTITUCION | INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL. | $51,672.81 | 00260/2019 |
| 214 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0069 | 06 dic 2019 | ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN ESTA INSTITUCION | Brothers RSR Supply Office, SRL | $606,943.62 | 00261/2019 |
| 215 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0113 | 09 dic 2019 | ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA | Maroctac Comercial, SRL. | $75,343.09 | 00262/2019 |
| 216 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0117 | 10 dic 2019 | ADQUISICION DE CONTROL DE ACCESO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL | Identificaciones Corporativas, SRL (IDCORP) | $40,518.44 | 00263/2019 |
| 217 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0118 | 11 dic 2019 | ALQUILER DE CAMION GRUA PARA SER TRASLADO DE EQUIPOS DE DESCARGO HACIA BIENES NACIONALES | TRAS SERVICES THOMAS, SRL. | $41,300.00 | 00264/2019 |
| 218 | OISOE B&S-UC-CD-2019-0119 | 12 dic 2019 | ADQUISICION DE COMPRESOR DE 5 TONELADAS Y DESHUMIFICADOR | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES (REFRISEIS) | $50,785.78 | 00266/2019 |
| 219 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0019 | 13 dic 2019 | SERVICIO DE PUBLICADA ESCRITA PARA LA PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES DE ESTA INSTITUCION | EDITORA HOY, SAS. | $134,520.00 | 00268/2019 |
| 220 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0019 | 13 dic 2019 | SERVICIO DE PUBLICADA ESCRITA PARA LA PUBLICACIONES DE LAS LICITACIONES DE ESTA INSTITUCION | EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | $143,981.71 | 00269/2019 |
| 221 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0070 | 17 dic 2019 | ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ESTA INSTITUCION | Maroctac Comercial, SRL. | $279,223.40 | 00270/2019 |
| 222 | OISOE B&S-DAF-CM-2019-0073 | 27 dic 2019 | SERVICIO DE GRABACION DE CIRCUITO CERRADO DE LOS EVENTOS APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS SOBRE A Y SOBRES B DE LAS LICITACIONES OISOE-LNP-006-2019 | HORUS PRODUCIONES Y EVENTOS EIRL | $188,000.01 | 00271/2019 |
| 223 | OISOE B&S-CCC-PEPB-2019-0020 | 30 dic 2019 | SERVICIO DE PRODUCCION ESPECIAL SALVANDO VIDA EN NAVIDAD Y SERV. RADIODIFUSION TRANSMISION EN VIVO POR INAUGURACION HOSPITAL, DESDE EL PROGRAMA Z101 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | $1,888,000.00 | 00273/2019 |
| TOTAL |  |  |  |  | $56,991,252.21 |  |

IV.  DATOS SOLICITADOS A LA UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

- Informe de la oficina de libre acceso a la información

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha sido creada para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley 200-04 y su Reglamento de Aplicación No133-05, teniendo como función principal realizar las gestiones necesarias para satisfacer las solicitudes planteadas por los ciudadanos y mantener actualizadas las ejecutorias a través del sub portal de transparencia, acorde lo establecido en la Resolución  No.01/2018.

INFORME DE GESTIÓN  2019

La unidad de Acceso a la Información Pública de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha sido creada para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley 200-04 y su Reglamento de Aplicación No130-05, teniendo como función principal realizar las gestiones necesarias para satisfacer las solicitudes planteadas por los ciudadanos y mantener actualizada las ejecutorias a través del sub portal de transparencia acorde lo establecido  en la Resolución  No.01/2018.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Conforme al registro de solicitudes de información durante el año 2019, recibimos un total de ciento cuarenta y cinco (145) solicitudes, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, de las cuales 6 se encuentran en proceso de recopilación de información dentro del tiempo dispuesto en la Ley 200-04.

LOGROS DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL 2019.

- Implementación de la Matriz de Responsabilidades 2019.

- Calificación del sub portal de transparencia por encima de 83 puntos.

- Entrega inmediata de información a través de los medios establecidos en respuesta a las solicitudes planteadas.

- Conformación de la nueva Comisión de Ética Pública.

PROYECCIONES DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA EL 2020.

- Continuar trabajando en la recepción y respuestas de solicitudes optimizando el tiempo de respuesta a los ciudadanos.

- Sensibilizar a los empleados de la institución con temas referente a la Ética y la transparencia.

- Continuar dando seguimiento a los casos planteados a través de la plataforma 311 de Atención Ciudadana.

- Motivar los departamentos de la institución con el suministro de información, para la actualización del sub portal de transparencia conforme lo establecido en la Matriz de Responsabilidad.

- Implementar el proceso de liberación de datos a través del portal de Datos Abiertos.

- Ser certificados con las Normativas de la OPTIC

VII. PROYECTOS INAUGURADOS

| Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado Adscrita al Poder Ejecutivo |  |
| --- | --- |
| LISTADO DE PROYECTOS OISOE |  |
| OBRAS INAUGURADAS |  |
| PROYECTO | MONTO CONTRATADO |
| PROVINCIA SANTO DOMINGO |  |
| SALUD |  |
| HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA Sra. DE LA ALTAGRACIA | RD$ 347,974,721.06 |
| HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | RD$ 353,382,594.32 |
| REGION NORTE |  |
| SALUD |  |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE LA ISABELA | RD$ 31,880,172.04 |
| HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME | RD$ 297,983,041.80 |
| HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN | RD$ 227,120,063.57 |
| REGION SUR |  |
| SALUD |  |
| HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA | RD$ 353,382,594.32 |
| RELIGIOSO |  |
| AMPLIACION Y REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA EL LLANO | RD$ 4,633,897.30 |
| TOTALES | RD$ 1,356,088,812.59 |

VIII.  PROYECCIONES HACIA EL AÑO 2020

La OISOE está comprometida con la intervención de 3 estructuras hospitalarias, que se constituyen de gran importancia importantes hospitales a nivel nacional

De esta manera se continúa con el fortalecimiento del sistema nacional de salud en todo el país, con lo cual se ha desarrollado un modelo más eficiente, completo y accesible a los ciudadanos, con la modernización de infraestructuras.

| PROYECCIONES AL PROXIMO AÑO |  |
| --- | --- |
| NOMBRE | FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN |
| PROYECTOS DE SALUD |  |
| HOSPITALES |  |
| EQUIP. Y ADECUACIÓN BLOQUE QUIRÚRGICO Y ESTERILIZACIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO | Primer trimestre año 2020 |
| REMODELACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR | Primer trimestre año 2020 |
| HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA | Primer trimestre año 2020 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA | Primer trimestre año 2020 |
| RECONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNIC. SAN BARTOLOMÉ DE NEYBA, PROV. BAHORUCO FP-122- 2016 | Primer trimestre año 2020 |
| HOSPITAL DE BONAO (PROYECTO NUEVO) | Primer trimestre año 2020 |
| REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS | Primer trimestre año 2020 |
| HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABON | Primer trimestre año 2020 |
| HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE (PROYECTO NUEVO) | Primer trimestre año 2020 |
| HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA | Primer trimestre año 2020 |
| CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BOCA CHICA, SD ESTE, R.D. (NUEVO) | Primer trimestre año 2020 |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE BANICA, PROV. ELÍAS PIÑA | Abril 2020 |
| HOSPITAL MUNICIPAL LAGUNA DE NISIBON, PROV. LA ALTAGRACIA (PROYECTO NUEVO) | Primer trimestre año 2020 |
| CENTROS DE ATENCION PRIMARIA |  |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP MUNICIPIO COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA | Primer trimestre año 2020 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP MUNICIPIO PALENQUE, PROV. SAN CRISTÓBAL | Primer trimestre año 2020 |
| CONSTR. Y EQUIPAMIENTO CDAP DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, MUNICIPIO SANTIAGO. PROV. SANTIAGO. | Primer trimestre año 2020 |
| CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPIO MAO, PROV. VALVERDE | Primer trimestre año 2020 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP VILLA GUERRERO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROV. EL SEIBO | Primer trimestre año 2020 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CDAP MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | Abril 2020 |

IX. ANEXOS

PROYECTOS DE SALUD

Hospital Regional Pediátrico Arturo Grullón, Provincia Santiago de los Caballeros, Región Norte. R.D

Supervisión de los trabajos constructivos Hospital Teófilo Hernandez, Provincia El seibo, Región Este, R.D.

Hospital Juan Pablo Pina, prov. San Cristobal, Region Sur, R.D

Hospital Antonio Musa, prov. San Pedro de Macorís, Región Este. R.D

Hospital Municipal Villa Isabela, Prov. Puerto Plata, Región Norte. R.D

Hospital Toribio Bencosme, Prov. Espaillat. R.D

Supervisión de los trabajos de ejecución del Subcentro de Engombe, prov. Santo Domingo Oeste, Santo Domingo. R.D

Supervisión de los trabajos de ejecución Hospital Pablo Morrobel Luperón, prov. Puerto Plata Región Norte.  R.D

Supervisión de los trabajos de ejecución Hospital Municipal de Bánica, prov. Elías Piña, Región Sur .  R.D

PROYECTOS VIALES

REGION SUR, R.D

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN OBRAS VIALES, CALLES , ACERA, CONTENES, DE LAS PROVINCIAS SAN CRISTOBAL, PERAVIA, SAN JOSE DE OCOA, AZUA, SAN JUAN, ELIAS PIÑA, BARAHONA, BAHORUCO, PEDERNALES, INDEPENDENCIA, ESPAILLAT, SALCEDO, SANTIAGO, MARIA TRINIDAD SANCHEZ.

RESCONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN JUAN DE LA MAGUANA-LAS MARTAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN

TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARROYO CANO - LOS MONTACITOS - LOS FRIOS TRAMO I Y II, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN DISTINTAS ZONAS DEL PAIS.

SANTO DOMINGO, R.D

RECONST. DE LAS CALLES, ACERAS Y CONTENES, VARIOS SECTORES DE SANTO DOMINGO ESTE

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CALLES DE VARIOS SECTORES EN SANTO DOMINGO NORTE.

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL SECTOR DESIDERIO ARIAS, PROVINCIA VALVERDE. R.D

PROYECTOS HABITACIONALES

CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS EN SAN MIGUEL, PROV. LA VEGA. R.D

VIVIENDAS ECONÓMICAS Y TERMINACIÓN EDIFICIOS EN VILLA LIBERACIÓN, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO. R.D

RESTAURACION DE MONUMENTOS

1GLESIA SANTA BARBARA, ZONA COLONIAL, D.N

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA PROYECTOS EN LA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO, PRIMADA DE AMERICA, EN LA PREPARACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE SU CREACION

PRO YECTOS EDIFICACIONES ESCOLARES, BAJO SUPERVISION DE OISOE

BASICA SAN FELIPE ARRIBA,  REGIÓN NORDESTE.

BASICA LOS MAMEYES, EL SEIBO, REGIÓN ESTE.

BASICA ESPEJO SANTA RITA,  EL SEIBO, REGIÓN ESTE.

LICEO YERBA BUENA,  HATO MAYOR, REGIÓN ESTE.

BASICA HATO MANA,  LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE.

BASICA  PUNTA CANA I,  LA ALTAGRACIA, REGIÓN ESTE.

ESCUELA LEONEL ROBERTO RODRIGUEZ, LA ALTAGRACIA, REGION ESTE.

LICEO FRIUSA, LA ALTAGRACIA,  REGIÓN ESTE.

BÁSICA KM. 6, REGIÓN ESTE.

BASICA  LOS COCOS,  LA ROMANA, REGIÓN ESTE.

ESCUELA BASICA ESPEJO FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ, EL BRIZAL,  REGIÓN SANTO DOMINGO

BASICA EL CHUCHO,  REGIÓN NORDESTE.

LICEO LA GRÚA, REGIÓN SANTO DOMINGO.

POLITECNICO ITLA, ANTIGUAMENTE  GUARICANO   1, REGIÓN SANTO DOMINGO NORTE.

ESTANCIAS INFANTILES

ESTANCIA INFANTIL VILLA CERRO, PROV. LA ALTAGRACIA

ESTANCIA INFANTIL MUNICIPIO GUAYMATE, PROV. LA ROMANA

Presidencia de la República Dominicana

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE)

ADSCRITA AL PODER EJECUTIVO

MEMORIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018