**COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS**

**DE ZONAS TURISTICASDE**

**LA REPUBLICA DOMINICANA**

**“CEIZTUR”**

**“MEMORIAS INSTITUCIONALES”**

“Año de atención integral a la primera infancia ”

**Memoria Anual Año 2015**

**METAS PRESIDENCIALES**

**DESCRIPCION DE LA META**

Se continua con un Plan para fortalecer y desarrollo continuo de las Infraestructuras Turísticas de República Dominicana, enfocado en el Remozamiento, Construcción, Adecuación, Rehabilitación de diferentes Zonas; apoyándose en el Acondicionamiento de Caminos, Calles, Vías, Carreteras y Puentes que sirven de acceso a los Proyectos ejecutados y por ejecutar. Dando como resultado espacios de recreación, paradores, plazas, parques, etc… para el fomento del Desarrollo Turístico. O creando Rutas, como representación dialéctica entre el usuario y la zona que despierten el interés religioso, ecoturístico, gastronómico de la zona. Siendo imprescindible la señalización adecuada para velar por la seguridad vial, que permitiese una mejor Circulación y Accesibilidad hacia los diferentes destinos turísticos; lo cual impulsará el dinamización económica y social de estas regiones.

En la búsqueda de este Desarrollo Turístico, se agregan también la Construcción y Adecuación de los distintos Sistemas de Servicios Sanitarios, como son las Plantas de Tratamiento de Aguas, Servicios Eléctricos, como son los Electrificados, Servicios de Limpieza, como nuestro programa de limpiezas de playas lo indica.

Manteniendo como Misión fundamental, la planificación territorial a largo plazo, definiendo una estrategia para el sector que identifique en todo el país las zonas de desarrollo turístico de interés nacional y planifique los programas, proyectos y productos turísticos que las desarrollan. En donde se tienen en cuenta los siguientes factores:

1. Localización.
2. Infraestructuras de acceso.
3. Posibilidades reales de atracción de demanda externa, tanto internacional como nacional.
4. La rentabilidad de la oferta comercial y de las actividades económicas destinadas al usuario.
5. Los eventos como elemento emprendedor del atractivo turístico de la ciudad.

**METAS PRESIDENCIALES**

**ESTRATEGIAS**

* Participación pública y privada, identificando e integrando los aportes de profesionales, académicos, empresarios, grupos organizados, campesinos, entre otros, para concretar el desarrollo turístico de su Provincia o Municipio.
* Promover y mantener el desarrollo turístico a través de la adecuación, construcción o rehabilitación a nivel nacional, regional y local.
* Asegurar que los beneficios económicos y sociales del desarrollo alcance a todos los sectores del país.
* Desarrollar el sector turístico, generando un aumento sustancial de ingresos y empleo en turismo, tanto en el conjunto nacional, como en sus provincias y comunidades.
* Promover la imagen del destino asociado a criterios de calidad turística y ambiental.
* gestionar el desarrollo con visión integral y local, lo que aparece como fundamental para conseguir implantar un Modelo de desarrollo sostenible y participativo.
* Incentivar a la población local de las zonas, al desarrollo en buen uso de estas, para la proliferación del atractivo turístico que nos pertenece.
* Incorporar los sistemas de calidad tanto en el ámbito de la gestión turística como la ambiental al desempeño del sector, ya sea desde el ámbito público como el privado, para llevar a la práctica la vocación sostenible del desarrollo turístico de la provincia

**METAS PRESIDENCIALES**

**LINEA DE BASE**

La gestión de los servicios de Infraestructura, en la Republica Dominicana se ha caracterizado por el dominio del Modelo de Propiedad Pública y Gestión Estatal centralizada, lo cual ha demostrado ser ineficiente. Se impone como prioridad la elaboración de un Plan que ayude a solucionar el grave problema de contaminación que se produce, por la inadecuada disposición de aguas servidas, domesticas e industriales, y que permita recuperar y sanear los cuerpos de aguas receptoras superficiales, el Mar Caribe y los acuíferos subterráneos.

Cabe señalar que las nuevas tecnologías de la información permitirán conocer a fondo los mercados y facilitarán el diseño de estrategias para captar usuarios, impulsar productos personalizados y monitorear su comportamiento para ajustar estrategias y acciones. Por otro lado; los adelantos en las tecnologías del transporte, además de mejorar su eficiencia y seguridad favorecerán la aparición de modalidades adecuadas a diversos mercados en términos de costo.

**CONTRIBUCION A LOS OBJETIVOS DEL MILENIO**

**SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE**

Se entiende que el turismo es importante para el progreso económico y la reducción de la pobreza. Por tanto, en la República Dominicana se ha enfatizado la relación entre el turismo y el crecimiento económico; la cual ha generado oportunidades de empleo, que estimulan el desarrollo de la infraestructura básica, como carreteras e instalaciones de seguridad integral, y la prestación de servicios financieros que beneficien a la economía en su conjunto.

Si bien la contribución del turismo al progreso económico estructural y al desarrollo sostenible no es un tema nuevo en la agenda internacional, lograr que el turismo sea más sostenible y contribuya a la adquisición de los objetivos de desarrollo sostenible de los países en desarrollo sigue siendo un reto que exige atención urgente. Siendo así, los esfuerzos son realizados para reducir al mínimo los efectos negativos del turismo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural.

Medidas para mantener el equilibrio entre la sociedad y la naturaleza que lo rodea. Lo cual implica lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales y sin comprometer los de las futuras generaciones. Como se trata de un eje fundamental que es importante considerar para tratar de manera más concreta el área del desarrollo h

**CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PARA LA REGION NORTE.**

**PARA LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA**

1. **ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL CEIZTUR Y LA ALCADIA MUNICIPAL DE SOSUA PARA LA CONSTRUCCION DEL SENDERO, PEONATONAL EN EL BATEY LOS CHARAMICOS, PROVINCIA DE PUERTO.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Puerto Plata, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acuerdo de Cooperación con la Alcaldía Municipal de Sosua para la Construcción del sendero peatonal en el Batey lo Charamicos en el Municipio de Sosúa, Provincia de Puerto Plata.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acuerdo de Cooperación con la Alcaldía Municipal de Sosúa para la Construcción de un sendero peatonal, con la actuación incluida en el contrato de obras, ejecutado por el Ayuntamiento de Sosúa ; con un presupuesto de RD$26,605,137.00

El monto invertido al cierre de este año representa el 29% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$7,630,111.00.

Ejecución de un 20%

**REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PUERTO PLATA DE DICHA PROVINCIA DE LA REPUBLICA DOMINICA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en la Zonas Turísticas, gestiona la Revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de Puerto Plata; en conjunto con la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a CONSTRUCTORA GLOBAL, S.R.L.; con un presupuesto de RD$285,848,692.OO; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 11% de los pagos al final del periodo 2015(32,757,273).

30% Ejecutado.

**RENOVACION INTEGRAL DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE PUERTO PLATA, SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE COLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.**

2.Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar el flujo de las aguas pluviales y distribución de a agua potable.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en la Zonas Turísticas, gestiona la renovación integral de las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Puerto Plata; en conjunto con la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a constructora Antillean Petroleun Corporation, SRL; con un presupuesto de RD$57,444,247.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015(11,488,849.00).

15% Ejecutado

**3.ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL CEIZTUR Y LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAIMON PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS, CONTENES Y ASFALTO DE LAS CALLES DEL DISTRITO MUNICPAL DE MAIMON.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Puerto Plata, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acuerdo de Cooperación con la Alcaldía Municipal de Maimón para la Construcción de las calles, aceras y contenes y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acuerdo de Cooperación con la Alcaldía Municipal de Maimón para la Construcción de las calles, aceras y contenes, con la actuación incluida en el contrato de obras, ejecutado por la Corporación Norteña de Asfalto, S.A. (CONDA); con un presupuesto de RD$94,958,931.

El monto invertido al cierre de este año representa el 10% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$10,311,230

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

45% ejecutado.

**4.ACUERDO DE COLABORACION ECONOMICA ENTRE EL CEIZTUR Y EL MUNICIPIO DE IMBERT PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS, CONTENES Y ALUMBRADO DE LAS CALLES HERMANAS MIRABAL, CONSTRUCCION DE LA PLAZA JOSE MARIA IMBERT.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Puerto Plata, resulta justificable que se prevea la necesidad de la Construcción de Aceras Estampadas, Contenes y Alumbrado de las Calles Hermanas Mirabal, Construcción de la Plaza José María Imbert.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías y Caminos de Acceso con el Municipio de Imbert, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ayuntamiento Municipio de Imbert; con un presupuesto de RD$12,988,763.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 22% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,854,019

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

77% ejecutado.

**5.ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL CEIZTUR Y LA PARROQUIA LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE MAIMON PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA CURIAL, EL SALON MULTIUSO Y LA TERMINACION DE LA PARROQUIA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acuerdo de Cooperación con la Parroquia La Milagrosa para la Construcción de la Casa Curial, el Salón Multiuso y la Terminación de esta infraestructura para la Parroquia de esta Provincia de Puerto Plata, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Parroquia La Milagrosa; con un presupuesto inicial de RD$32,754,365.00 y una adenda de RD$13,563,674.00 para un total de RD$46,318,039.00

El monto invertido al cierre de este año representa el 23% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$10,798,887

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

89% ejecutado.

**6.ACUERDO DE COLABORACION ECONOMICA CON EL DISTRITO MUNICIPAL DE NAVAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS ACERAS Y CONTENES.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Puerto Plata, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de las Vías y Caminos de Acceso y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acuerdo de Colaboración Económica con el Distrito Municipal de Navas para la Construcción de las aceras y contenes de la Provincia de Puerto Plata, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ayuntamiento del Distrito Municipal de Navas; con un presupuesto de RD$12,395,555.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 70% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$3,411,373

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

95% ejecutado.

**7.ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL CEIZTUR Y LA ALCALDIA DE LUPERON PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO Y MULTIUSO DE LUPERON.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acuerdo de Cooperación con la Alcaldía de Luperón para la Construcción del Centro Comunitario y el Salón Multiuso de esta infraestructura para la Provincia de Puerto Plata, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Alcaldía de Luperón; con un presupuesto de RD$11,712,280.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 27% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$3,113,450

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

22% ejecutado.

1. **8.ACONDICIONAMIENTO DE VIAS Y CAMINOS DE ACCESO A PLAYA GRANDE DE LUPERON DE LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Puerto Plata, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de las Vías y Caminos de Acceso a Playa Grande de Luperón y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías y Caminos de Acceso a Playa Grande de Luperón de la Provincia de Puerto Plata, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a GATTAS & ASOCIADOS, S.R.L.; con un presupuesto de RD$14,965,935.00

El monto invertido al cierre de este año representa el 86% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,593,736

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

86% ejecutado

1. **9.CONSTRUCCION INSPECTORIA POLITUR CABARETE.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Construcción del Destacamento de POLITUR de Cabarete para la Provincia de Puerto Plata, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ing. Amantino de la Rosa; con un presupuesto de RD$19,360,540.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 73% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,680,893.00.

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

73% ejecutado.

1. **10.PROYECTO DE ARQUITECTURA URBANA Y PAISAJE DE LA PUNTILLA DE LA CIUDAD DE PUERTO PLATA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejor el entorno urbano , presentando el lugar un estado de deterioro, de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Proyecto de Arquitectura Urbana y de Paisaje de la Ciudad de Puerto Plata; en conjunto con la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, S.R.L.; con un presupuesto de RD$259,727,987.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 71% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$185,152,194

En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; y mejora de la red de iluminación pública.

11.LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION PLAZA ARTESANAL, OFICINA DEL MINISTERIO DE TURISMO, RECONSTRUCCION DEE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LA ISABELA, RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DEL ESTRECHO, REHABILITACION DE LA CARRETERA RIO GRANDE-ALTAMIRA, RENOVACION INTEGRAL DE LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO, REGENERACION Y REVITALIZACION URBANA DE ARTERIA COMERCIAL EN LA CALLE PEDRO CLISANTE, REHABILITACION ESTACIONES DE BOMBEO EN SECTOR DE LA CAÑITA Y EL MALECON.

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejor el entorno urbano , reconstrucción de las calles, Oficinas del ministerio y reparaciones de estaciónes de bombeos presentaban cada lugar un estado de deterioro, de seguridad vial, y otros detalles en cada uno de estos proyectos

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona los Proyecto mencionados de la Ciudad de Puerto Plata; en conjunto con la mejora de sus entornos, con la actuación incluida en los contrato de obras, adjudicados las CONSTRUCTORAS: SERVICIO DE MANTTO. Y CONSTRUCCION NUÑEZ,SRL, ADREKAL CONSTRUCTORES,SRL, INMOBILIRIA E INVERSIONES, SAVISA,S.A, RICARDO ARSENIO MARTINEZ, CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA,S.R.L, AGREGADOS Y EQUIPOS DIAS & ASOCIADOS,SRL, ARQUITECTOS INGENIEROS CIVILES,SRL, GPA & ASOCIADOS,SRL, ING. AMAURI LORA & ASOCIADOS,SRL. Y ALTA CONSTRUCCION POP(ALCON),SRL. con un presupuesto de RD$440,269,233.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 23% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$101,172,529.00

Estos proyectos fueron iniciados en el año 2015.

12.LOS PROYECTOS: REMODELACION Y EQUIPAMIENTOS DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TURISMO EN EL AREOPUERTO DE LAS AMERICAS , CONSTRUCCION PLAZAS DE VENDEDORES DE BOCA CHICA, ACONDICIONAMINETO DE ENTRATADA Y SALIDA DEL AREOPUERTO DE LAS AMERICAS, REMODELACION Y EQUIPAMINETO DE LAS OFICINAS MITUR STO. DGO. Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de las zonas que tienen por objeto mejor el entorno urbano , reconstrucción de las calles, y las Oficinas del ministerio.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona los Proyecto mencionados de la Ciudad de Santo Domingo; en conjunto con las mejoras de sus entornos, con la actuación incluida en los contratos de obras, adjudicados a las CONSTRUCTORAS: B&M INGENIEROS Y ARQUITECTOS, CONSTRUCTORA GARCIA MORENO,SRL, CRUZ CAMILO SRL,con un presupuesto en conjunto de RD$117,002,262.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$23,390,452.00

Estos proyectos fueron iniciados en el año 2015.

**PARA LA PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ**

1. **CONSTRUCCION DE LA INSPECTORIA POLITUR EN EL MUNICIPIO DE RIO SAN JUAN.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Construcción de la Inspectoría POLITUR en el Municipio de San Juan en la Provincia de Samaná, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la persona física Víctor Encarnación; con un presupuesto de RD$19,292,517

El monto invertido al cierre de este año representa el 28% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$3,586,184

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

45% ejecutado.

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS: ENTRADA MONUMENTO NATURAL EL SALTADERO.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por las vías de Entrada Monumento Natural El Saltadero; que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de las vías de Entrada al Monumento Natural El Saltadero; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ing. Diógenes García M.; con un presupuesto de RD$7,711,704.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 55% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$5,384,012.00

En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

26% ejecutado.

1. **REHABILITACION CARRETERA (NAGUA-PUERTO PLATA: CRUCE DE OCHOA) BAOBA DEL PIÑAR-PLAYA ARROYO SALADO.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por la Rehabilitación de la Carretera (Nagua-Puerto Plata: Cruce de Ochoa) Baoba del Piñar-Playa Arroyo Salado; que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de la Rehabilitación de la Carretera (Nagua-Puerto Plata: Cruce de Ochoa) Baoba del Piñar-Playa Arroyo Salado; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ing. Rafael Sosa Villa; con un presupuesto de RD$157,375,968 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 37% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$58,912,019.00

En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

100% ejecutado.

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS: ACCESO REFUGIO VIDA SILVESTRE LA GRAN LAGUNA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por las vías de Acceso al Refugio Vida Silvestre de La Gran Laguna; que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de las vías de Acceso al Refugio Vida Silvestre de La Gran Laguna; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a GETECA Group, SRL; con un presupuesto de RD$35,503,886; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 58% de los pagos al final del periodo 2014 y asciende a RD$18,264,170

En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

58% ejecutado.

1. **DISEÑO DEL PUENTE SOBRE EL RIO CAÑO SECO, NAGUA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de este reforzamiento y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Diseño del Puente sobre el Rio Caño Seco, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a Ing. Enriqueta Ceballos; con un presupuesto de RD$1,953,166.00 y una adenda de RD$395,401.00 para un monto total de RD$2,348,566.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015

El monto invertido al cierre de este año representa el 100% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$395,401.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

79% ejecutado.

**PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (COTUI)**

**1.CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION CARRETERA COTUI-PRESA DE HATILLO.**

Estas obras cuentan con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tienen por objeto mejorar la adecuación de la carretera, de aquellos lugareños.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquella obra para mejorar sus necesidades , con la actuación incluida en el contrato de la obra, adjudicadas a:AGREGADOS Y EQUIPOS DIAZ & ASOCIADOS,SRL, con un presupuesto de RD$21,278,876.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para ambos proyectos al cierre de este año representan el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$4,255,775.00

**PARA LA PROVINCIA DE SANTIAGO**

1. **ACUERDO DE COLABORACION ECONOMICA PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS, CONTENES Y ALUMBRADO DE LA AVE. DUARTE HASTA LA PARADA DEL SINDICATO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONO, NAVARRETE.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Santiago, resulta justificable que se prevea la necesidad de la Construcción de Aceras Estampadas, Contenes y Alumbrado de la Ave. Duarte hasta la Parada del Sindicato del Municipio de Villa Bisono, Navarrete.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías y Caminos de Acceso con el Ayuntamiento de Villa Bisono, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ayuntamiento de Villa Bisono; con un presupuesto de RD$40,947,703.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 22% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$9,223,000.00

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

85%% ejecutado

**2.ACUERDO DE COLABORACION ECONOMICA PARA LA CONTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS, CONTENES EN EL MUNICIPIO DEL LIMON, PROVINCIA DE SANTIAGO.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Santiago, resulta justificable que se prevea la necesidad de la Construcción de Aceras Estampadas Y Contenes , en el Municipio del Limon.

Con un presupuesto de RD$5,748,747.00 dentro de lo pronosticado para este año, 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 100% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$5,748,747.00

100%% ejecutado.

**3.CONSTRUCCION DEl PROYECTO: REHABILITACION AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS CIRCULACION Y GARAJES DE CARROS DE GOLF, CAMPO DE GOLF LAS AROMAS.**

Estas obras cuentan con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tienen por objeto mejorar el área de estacionamiento, de aquellos lugareños.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquella obra para mejorar sus necesidades , con la actuación incluida en los contratos de las obras, adjudicadas a: BLUE TOWER CONSTRUCCION, S.R.L.con un presupuesto de RD$12,517,591.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para ambos proyectos al cierre de este año representan el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$2,443,518.00.

15% ejecutados.

**PARA LA PROVINCIA DE LA VEGA**

1. **REHABILITACION CRUCE DE CARRETERA JARABACOA, CON CARRETERA EL CERCADO ALTA VISTA: EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA DE LA VEGA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por el cruce carretera jarabacoa con la carretera el Cercado alta vista que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de las vías de Acceso al carretera de jarabacoa con el cruce de alta vista

; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a GETECA Group, SRL; con un presupuesto de RD$53,382,561.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 58% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$10,676,512.00, representa un 20%

Un 15% ejecutado.

1. **2.CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA DIOCESIS DE LA VEGA PARA LA AMPLIACION DEL CANAL DE TELEVISION LA VOZ DE MARIA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Diócesis de La Vega para la ampliación del Canal de Televisión “La Voz de María” de esta Provincia de La Vega, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Diócesis de La Vega; con un presupuesto de RD$10,736,924.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 97% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$267,897.00

100%.

1. **3.CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CEIZTUR Y LA DIOCESIS DE LA VEGA PARA LA REPARACION DE LA IGLESIA SANTO CERRO Y AREAS CIRCUNDANTES.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Diócesis de La Vega para la Reparación de la Iglesia Santo Cerro y áreas circundantes de esta Provincia de La Vega, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Diócesis de La Vega; con un presupuesto de RD$99,052,040.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 99% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,079,749.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

99% ejecutado.

1. **4.CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA DIOCESIS DE LA VEGA PARA LA DIRECCION DE LA VOZ DE MARIA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Diócesis de La Vega para la Dirección de “La Voz de María” de esta Provincia de La Vega, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Diócesis de La Vega; con un presupuesto de RD$4,834,783.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 91% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$432,803.00

100% ejecuta

1. **5.CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA DIOCESIS DE LA VEGA PARA LA CONSTRUCCION DEL COVENTO HERMANA DESCALZA, SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA, SANTO CERRO.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Diócesis de La Vega para la Dirección de “CONVENTO HERMANAS DESCALZA” de esta Provincia de La Vega, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Diócesis de La Vega; con un presupuesto de RD$22,130,284.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,426,057.00

15% ejecutado.

**6.EJECUCION DEL PROYECTO: ACONDICIONAMINETO IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA, EN EL MUNICIPIO DE VILLA TAPIA, PROVINCIA DE LA VEGA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la carretera turistica y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la acondicionamiento del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la ING. RAUL JIME,con un presupuesto de RD$10,101,686.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,020,337.00.

15% ejecuta

1. **7.REHABILITACION DE LA CARRETERA CRECE DE JARABACOA, ALTA VISTA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar , por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la rehabilitación de la carretera cruce de jarabacoa esta carretera requiere de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicadoING. RAUL JIMENEZ TEJERA; con un presupuesto de RD$53,382,561.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$10,676,512.00

15% ejecutado.

**8. RECONSTRUCCION CALLE SABINA ENTRADA RANCHO JUARABAO, PROVINCIA DE LA VEGA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar , por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la rehabilitación de la carretera Calle Sabina entrada rancho juarobao, jarabacoa esta carretera requiere de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicadoING. CONSTRUCTORA MEAPOMA.SRL.; con un presupuesto de RD$64,340,950.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 26% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$16,722,100.00

15% ejecutado.

**9. REHABILITACION CARRETERA RUTA DE LAS ORQUIDEAS, JARABACOA, PROVINCIA DE LA VEGA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar , por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la rehabilitación de la carretera Carretera rutas de las orquideas, jarabacoa , esta carretera requiere de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicadoING. CONSTRUCTORA & ASOCIADOS,SRL.; con un presupuesto de RD$28,746,679.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$5,749,336.00

15% ejecutado

**10.RECONSTRUCCION VIAS ALTERNA A SANTO CERRO, LA VEGA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar , por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la rehabilitación de la carretera Carretera alterna al Santo Cerro de la Vega, esta carretera requiere de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado EQUIPOSS & CONSTRUCCIONES DEL CIBAO ECOCISA.; con un presupuesto de RD$156,673,909.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$31,317,124.00

15% ejecutado.

**11.REHABILITACION TEATRO DON BOSCO LA VEGA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar , por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la rehabilitación del Teatro Don Bosco, este Teatro requiere de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado MILDRE ANYELINA PEÑA.; con un presupuesto de RD$3,950,967.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,355,307.00

15% ejecutado

**12.REPARACIONES CAPILLA SAN JOSE OBRERO Y PARROQUIA SANTO DOMINGO SAVIO, LA VEGA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar , por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la rehabilitación de La capilla San Jose y Parroquia Santo Domingo Savio, Esta parroquias requiere de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado ING. HECTOR GARCIA PAULINO.; con un presupuesto de RD$4,777,575.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$955,515.00.00

15% ejecutado.

13.CONSTRUCCION CONVENIO HERMANAS DESCALZAS, SAN FRANCISCO Y SANTA CLARA, SANTO CERRO.

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar , por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la rehabilitación del convenio Hermanas Descalzas , Esta parroquia requiere de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado I PADEK DE MOYA PROYECTOS,SRL.; con un presupuesto de RD$22,130,284.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,426,057.00.

15% ejecutado

**PARA LA PROVINCIA DE SAMANA**

1. **ACONDICIONAMIENTO DE LAS VIAS ARROYO BARRIL.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Samaná, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de las Vías Arroyo Barril de la Provincia de Samaná y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías Arroyo Barril de la Provincia de Samaná, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a CONORCORP, S.R.L.; con un presupuesto de RD$21,434,556.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 12% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,531,355.00

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

50% ejecutado.

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE SANCHEZ**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Samaná, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de las Vías, Aceras y Contenes del Municipio de Sánchez de la Provincia de Samaná y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías, Aceras y Contenes del Municipio de Sánchez de la Provincia de Samaná, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ing. William Suarez; con un presupuesto de RD$71,611,170.15; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 32% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$23,044,316.00

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

55% ejecutado.

1. **COMPRA DE PINTURA PARA PROYECTO: AYUDAME A PINTAR TU CASA, SAMANA**

El Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Compra de 35,000 galones de pintura para el proyecto: Ayúdame a Pintar tu casa, Samaná; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a Pisos y Techados Torginol, S.A.S; con un presupuesto de RD$41,380,759.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 35% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,540,186.00.

40% ejecutado.

1. **RECONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de este reforzamiento y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Reconstrucción del Puente Colgante del Distrito Municipal del Limón, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a INALSA, IERL; con un presupuesto de RD$4,391,208; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 50% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,391,208.00

100% ejecutado.

1. **5. REHABILITACION CARRETERA EL LIMON AGUAS SABROSAS, EN EL MUNICIPIO DE LAS TERRENAS, PROVINCIA DE SAMANA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por la carretera el limón aguas sabrosas, que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de la vía de Acceso.

; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a Felipe Garcia Constructora e imobiliaria, S.R.L.; con un presupuesto de RD$27,640,154; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 99% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$27,315,092.00, representa un 95 de ejcución%.

1. **6. REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DEL LIMON , DE LAS TERRENAS, PROVINCIA DE SAMANA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por la carretera el limón aguas sabrosas, que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de la vías de Accesos.

; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a Ingenieros & Arquitectos Dominicanos SRL ; con un presupuesto de RD$44,309,171.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 79% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$34,662,080.00, representa un 80% de ejcución %

7.EJECUCION Y MANO DE OBRA DEL PROYECTO AYEDAME A PINTAR TU CASA EN LA PROVINCIA DE SAMANA.

El Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, pone en ejecución el proyecto: Ayúdame a Pintar tu casa, Samaná; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a MANUEL SEGURA; con un presupuesto de RD$9,652,215.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$1,930,443.00

15% ejecutado

**8.RECONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL DE LAS TERRENAS, SAMANA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de este reforzamiento y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Reconstrucción del Puente Peatonal de las Terrenas, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a ADREKAL CONSTRUCTORES, SRL ; con un presupuesto de RD$15,363,014.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 100% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$1,536,179.00

100% ejecutado

**9.ACONDICIONAMIENTO DE VIAS, ACERAS Y CONTENES DEL MUNICIPIO DE LAS GALERAS.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Samaná, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de las Vías, Aceras y Contenes del Municipio de las Galeras de la Provincia de Samaná y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías, Aceras y Contenes del Municipio de Las Galeras de la Provincia de Samaná, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Constructora Villa Mejía, SRL.; con un presupuesto de RD$55,608,909; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 100% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$55,608,909.00

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

100% ejecutado.

**10.REPARACION DE LOS PUENTES DE LOS CAYOS Y SUPERVISION DE Y CONTROL DE CALIDAD EN LA PROVINCIA DE SAMANA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de este reforzamiento y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Reconstrucción de los Puentes en la provincia de Samaná, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a CONSTRUCTORA GARAOL, SRL y MORRISON & MORRISON INGENIEROS ; con un presupuesto de RD$160,036,566.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 100% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$32,007,313.00

25% ejecutado.

**CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PARA LA REGION SUR.**

**PARA LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL**

1. **CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CEIZTUR Y LA PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar y explotar el Turismo Religioso, por tanto resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el CEIZTUR y la Parroquia Santísima Trinidad, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Parroquia Santísima Trinidad; con un presupuesto de RD$6,977,949.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 69% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,289,678.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

69% ejecutado

1. **ACUERDO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CEIZTUR Y LA POLICIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE LOS MOGOTES DEL KM 56 DE LA AUTOPISTA DUARTE DE VILLA ALTAGRACIA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio destinado a la seguridad integral y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acuerdo Interinstitucional con la Policía Nacional para la Construcción del Destacamento de los Mogotes del Km 56 de la Autopista Duarte de Villa Altagracia, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Policía Nacional; con un presupuesto de RD$7,767,264.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 39% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$1,295,487.00.

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

51% ejecutado

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE LA PROVINICA DE SAN CRISTOBAL Y DE INTERVENCION DE ACERAS Y CONTENES PARA LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de San Cristóbal, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de las Vías de la Provincia de San Cristóbal y de Intervención de Aceras y Contenes y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías de la Provincia de San Cristóbal y de Intervención de Aceras y Contenes para la Provincia de San Cristóbal, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a CONSTRUCTORES & ASOCIADOS, S.R.L.; con un presupuesto de RD$6,482,862.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 12% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$809,192.00

100% ejecutado.

**4.CONSTRUCCION DE VERJA EN HIERROS FORJADOS, HORMIGON ARMADO Y PIEDRAS, PARQUE PIEDRAS VIVAS.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Construcción de Verja en Hierros Forjados, Hormigón Armado y Piedras, Parque Piedras Vivas; en conjunto con la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ing. Rubén Darío Pimentel Mejía; con un presupuesto de RD$6,883,572.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 30% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,068,526.00

En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; y mejora de la red de iluminación pública. 100% Ejecutado.

**5.RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL LOS MOGOTES, AULAS IFTC-MITUR, LOCALES COMERCIALES COCOLANDIA Y ZONAS ALEDAÑAS EN PALENQUE.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la reconstrucción del Centro Comunal Los Mogotes, Aulas IFTC-MITUR, locales comerciales Cocolandia y zonas aledañas en Palenque; en conjunto con la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a DIGITS DESING CONSTRUCTION COMPANY, SRL; con un presupuesto de RD$13,696,829.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 47% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$6,447,261.00

En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; y mejora de la red de iluminación pública.

100% ejecutado.

**6.CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: ALUMBRADO EXTERIOR DEL CUARTEL LOS MOGOTES, UNA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE BOCA DE NIGUA, PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad ciudadana y los feligreses de aquel municipio.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la reconstrucción del alumbrado exterior del cuartel los Mogotes, y una iglesia en el sector de boca de nigua, mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a:JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO Y DOWSON & COMPAÑÍA,S.A.; con un presupuesto de RD$10,758,653.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para ambos proyectos al cierre de este año representa el 23% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,438,038.00

100% Y 15% ejecutado

**PARA LA PROVINCIA DE AZUA**

**1.RECONSTRUCCION DE CARRETERA ACCESO A LA PLAYA CAOBITA MUNICIPIO DE AZUA**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad del Municipio de la Caobita, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de la carretera, Aceras y Contenes del Municipio la Caobita de la Provincia de Azua y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de las Vías, Aceras y Contenes del Municipio la Caobita de la Provincia de Azua, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Constructora Villa Mejia, SRL.; con un presupuesto de RD$56,164,725.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 21% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$11,232,945.00

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; y sus entornos.

15% ejecutado

**PARA LA PROVINCIA DE BARAHONA**

1. **ACONDICIONAMIENTO DE PLAYA EL QUEMAITO.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la localidad de la Provincia de Barahona, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento de Playa El Quemaito y mejoras en su entorno para su óptima actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de Playa El Quemaito de la Provincia de Barahona, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a MARCEL Ingeniería y Arquitectura ,S.R.L.; con un presupuesto de RD$33,992,686.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 21% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$7,390,184.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

80% ejecutado.

1. **RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE BARAHONA.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Barahona, resulta justificable que se prevea la necesidad y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Reconstrucción del Parque Central, de la Provincia de Barahona, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Arq. Mildred Anyelina Peña Sanchez; con un presupuesto de RD$14,835,626.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 28% de los pagos al final del periodo 2014 y asciende a RD$4,124,571.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

100% ejecutado.

1. **RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE BARAHONA.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad del Municipio El Peñon de la Provincia de Barahona, resulta justificable que se prevea la necesidad y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Reconstrucción del Parque Municipal, del Municipio del Peñón, Provincia de Barahona, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Arq. Mildred Anyelina Peña Sánchez; con un presupuesto de RD$13,114,511.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,622,902.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

15% ejecutado.

1. **ACONDICIONAMINETO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PLAYAS LOS PATOS,QUEMAITO Y COCOLANDIA.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidades de la Provincia de Barahona, resulta justificable que se prevea la necesidad y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Reconstrucción de playas del sector, de la ,Provincia de Barahona, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la CONSTRUCTORA ING, MANUEL DE JESUS SUAREZ OVIEDO con un presupuesto de RD$6,497,167.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$1,299,433.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a estas playas.

15% ejecutado.

**CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PARA LA REGION ESTE.**

**PARA LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA**

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS LA ROMANA - HIGUEY -AUTOVIA EL CORAL - AREA DE HOTELES, HIGUEY.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por calles en donde transita un alto flujo de usuarios tanto nacionales como internacionales por las vías de La Romana - Higüey - la Autovía de El Coral hacia el área de los hoteles para la Zona de la Provincia de Higüey; que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de las vías de La Romana - Higüey - la Autovía de El Coral hacia el área de los hoteles para la Zona de la Provincia de Higüey; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a ECOCISA; con un presupuesto de RD$179,732,930.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 83% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$58,865,814.00

En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

100% ejecutado.

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS, PARADAS DE AUTOBUSES DE BAVARO, LA ALTAGRACIA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por calles en donde transita un alto flujo de usuarios tanto nacionales como internacionales por las vías de la Provincia de Higüey; que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de las vías, paradas de autobuses para la Zona de la Provincia de Higüey; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a GPA & Asoc. SRL; con un presupuesto de RD$9,924,592.32; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 88% de los pagos al final del periodo 2015 `````````` y asciende a RD$518,502.00

100% ejecutado.

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS: ENTRADA AL MUSEO DE PONCE DE LEON, LA ALTAGRACIA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal y la conexión de flujo vehicular por las vías de Entrada al Museo de Ponce de León; que con el paso del tiempo y el uso frecuente, presenta un estado de deterioro, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el acondicionamiento de las vías de Entrada al Museo de Ponce de León; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado al Ing. José Francisco Guaba Mercado; con un presupuesto de RD$18,370,622.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 80% de los pagos al final del periodo 2014 y asciende a RD$4,903,544.00

98%% ejecutado.

1. **REHABILITACION CARRETERA HIGUEY-LA OTRA BANDA-ANAMUYA-ANAMUYITA-CRUCE ACCESO CANOPY-RAMALES: ACCESO CANOPY Y ANAMUYITA, LOS RANCHOS.**

Dentro de los proyectos de conservación y mantenimiento, se engloban pequeñas actuaciones destinadas a mejorar zonas y rincones de la ciudad que, con el paso del tiempo, presentan un estado deteriorado o incumplen el objetivo por el que fueron realizadas, tanto desde el punto de vista peatonal como de seguridad vial.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona Rehabilitación Carretera Higüey-La Otra Banda-Anamuya-Anamuyita-Cruce Acceso Canopy-Ramales: Acceso Canopy Y Anamuyita, Los Ranchos; y la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a Brito Esquea & Asoc.; con un presupuesto de RD$194,986,715.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 48% de los pagos al final del periodo 2015 asciende a RD$94,085,952.00

Esta iniciativa, que recoge las solicitudes de los ciudadanos de la zona, tiene por objeto mejorar la seguridad peatonal, con la ampliación de aceras, y la conexión de los flujos peatonales por calles sin barreras arquitectónicas. En otro ámbito, adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; nueva red de imbornales y canalización de saneamiento.

70% ejecutado.

**5. RECONSTRUCCION Y/O REMOZAMIENTO REPARACION DESTACAMENTOS DE LA MARINA DE GUERRA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Reconstrucción y Reparación del Destacamento de la Marina de Guerra para la Provincia de La Altagracia, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a La Marina de Guerra.; con un presupuesto de RD$21,950,180.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,309,564.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

46% ejecutado.

**6.CONSTRUCCION DESTACAMENTO TIPO 2 JUAN PABLO SEGUNDO, SABANA GRANDE DE BOYA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Construcción del Destacamento tipo 2 Juan Pablo Segundo Sabana Grande de Boya, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a LA POLICIA NACIONAL.; con un presupuesto de RD$7,721,134.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 56% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,306,616.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

95%% ejecutado.

7.EQUIPAMIENTO MOBILIARIO DE NUEVOS CARTELES DE CESTUR EN LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA Y OTROS MUNICIPIOS.

cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de equipar los cuarteles y la dotaciónes que éstos requieran de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona los equipamientos mobiliarios para aquellas províncias, la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a OFFITEK,SRL; con un presupuesto de RD$13,227,884.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,645,577.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

15% ejecutado.

**8.CONSTRUCCION INSPECTORIA POLITUR PUNTA CANA**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Construcción del Destacamento de POLITUR de punta cana para la Provincia de la Altagracia, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Policia Nacional, con un presupuesto de RD$15,115,912.00

El monto invertido al cierre de este año representa el 73% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$6,368,552.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

20% ejecutado.

**9.CONSTRUCCION DEL PROYECTO: READECUACION DE LA PLAZA ARTESANAL PUNTA BLANCA, BAVARO, PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA**

Estas obras cuentan con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tienen por objeto mejorar la adecuación de la plaza, de aquellos lugareños.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquella obra para mejorar sus necesidades , con la actuación incluida en el contrato de la obra, adjudicadas a: INGEMOFRA & ASOCIADO,S.R.L., con un presupuesto de RD$20,114,633.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para ambos proyectos al cierre de este año representan el 45% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$8,895,132.00

30% ejecutao

**PARA LA PROVINCIA DE LA ROMANA**

**1. CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE POLITUR DE BAYAHIBE.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Construcción del Destacamento de POLITUR de Bayahibe, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a ICONSTA, S.R.L.; con un presupuesto de RD$13,576,477.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 26% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$3,553,487.00

En otro ámbito, adaptándolos a todo tipo de normativas de accesibilidad, y canalización para el fácil acceso a este.

85% ejecutado.

**2. CONSTRUCCION DEL PARQUE FLOR DE BAYAHIBE.**

Como foco de atracción turística de alto renombre en nuestro país, se contempla la Construcción del Parque Flor de Bayahibe para la fomentar la protección y preservación de la flora y la fauna de la Provincia de la Altagracia.

Por lo cual, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, promueve la Construcción del Parque Flor de Bayahibe; y la mejora de su entorno en la Provincia de la Altagracia, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a Construcciones, Inversiones & Equipos, S.R.L. (COINVESA); con un presupuesto de RD6,491,385.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 8% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$509,967.00kk

Esta iniciativa, que recoge las solicitudes de los ciudadanos de la localidad de la Provincia de La Altagracia, y tiene por objeto como la motivación por concientizar al usuario al desarrollo turístico de la localidad, adaptándolos a la normativa de accesibilidad.

100% ejecutado.

3. **CONSTRUCCION DESTACAMENTO DE CUARTEL POLICIAL TIPO MADERA EN LA ISLA SAONA.**

Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tiene por objeto mejorar por las autoridades de la zona, resulta justificable que se prevea la necesidad de la construcción del edificio y la dotación que éste requiera de funcionalidad y mejoras en su entorno para su actuación.

Siendo así, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Construcción Destacamento de cuartel policial tipo madera en la Isla Saona, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a LA POLICIA NACIONAL.; con un presupuesto de RD$3,985,760.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 27% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$1,076,706.00

**PARA LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO**

1. **ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA.**

Para el Saneamiento de las Aguas Residuales generada en el área de Alcantarillado de la Provincia de Santo Domingo, se planea como objetivo principal la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica; la cual conlleva la mejora de su entorno, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Corporación y Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica; con un presupuesto de RD$27,404,971.00.

El monto invertido al cierre de este año representa el 91% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$2,536,055.00

Esta iniciativa, que recoge las solicitudes de los ciudadanos de la zona, tiene por objeto mejorar las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua que se centran en su aplicación para el consumo.

100% ejecutado.

**2.REHABILITACION DE LOS BEISBOLISTAS 1, REHABILITACION DISTRIBUIDOR AUTOVIA DEL ESTE [3] -CARRETERA MELLA[4]**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia del Distrito Nacional, resulta justificable que se prevea la necesidad del Acondicionamiento y Rehabilitación de los Beisbolistas 1, y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la Rehabilitación de los Beisbolistas 1, Distribuidor Autovía del Este[3] -Carretera Mella [4]), con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a ESPARZA, S.R.L.; con un presupuesto de RD$91,726,338.86; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 15% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$15,247,552.00

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

35%% ejecutado.

**3.ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION PARA LA CONSTRUCCION DEL DESTACAMENTO DE LA CALETA, MUNICIPIO DE BOCA CHICA.**

Luego de observada la necesidad y de planificada parte de la solución para la localidad de la Provincia de Santo Domingo, resulta justificable que se prevea la necesidad de la Construcción del Destacamento de La Caleta y mejoras en su entorno para su optima actuación.

Por cuanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona el Acondicionamiento de la Comandancia del Puerto de Santo Domingo del Distrito Nacional, con la actuación incluida en el contrato de obras, adjudicado a la Policía Nacional; con un presupuesto de RD$16,311,822.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 28% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$4,637,177.00

Adaptándolos a la normativa de accesibilidad; ampliación de las aceras; canalización y mejora de la red de iluminación pública; red de imbornales y canalización de saneamiento.

25% ejecutado.

**4.CONSTRUCCION DEL PROYECTO: PLAN DE SEÑALIZACION DE LAS ZONAS TURISTICAS EN EL ESTE Y EL DISTRITO NACIONAL.**

Esta obra cuentan con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tienen por objeto mejorar el transito vehicular y peatonal, de aquellas zonas.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquella obra para mejorar la señalizaciones de transito , con la actuación incluida del contrato de la obra, adjudicada a: DELGADO COLLADO LEDESMA,GRUPO EMPRESARIAL SRL, con un presupuesto de RD$92,179,538.00, dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para este proyecto al cierre de este año representa el 60% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$55,306,523.00

40% ejecutado

**5.CONSTRUCCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PLAZA EDUCATIVA,SEDE EN LA UNIVERSIDAD DE LA POLICIA NACIONAL**

Esta obra cuentan con la solicitud de Aquella institución tiene por objeto mejorar la plaza educativa, de aquella institución.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquella obra para mejorar lel nivel educativo de sus miembros , con la actuación incluida del contrato de la obra, adjudicada a:POLICIA NACIONAL, con un presupuesto de RD$54,585,430.00, dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para este proyecto al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$10,917,086.00

15% ejecutado

6.LOS PROYECTOS: REMODELACION Y EQUIPAMIENTOS DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TURISMO EN EL AREOPUERTO DE LAS AMERICAS , CONSTRUCCION PLAZAS DE VENDEDORES DE BOCA CHICA, ACONDICIONAMINETO DE ENTRATADA Y SALIDA DEL AREOPUERTO DE LAS AMERICAS, REMODELACION Y EQUIPAMINETO DE LAS OFICINAS MITUR STO. DGO. Cuenta con las solicitudes de los ciudadanos de las zonas que tienen por objeto mejor el entorno urbano , reconstrucción de las calles, y las Oficinas del ministerio.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona los Proyecto mencionados de la Ciudad de Santo Domingo; en conjunto con las mejoras de sus entornos, con la actuación incluida en los contratos de obras, adjudicados a las CONSTRUCTORAS: B&M INGENIEROS Y ARQUITECTOS, CONSTRUCTORA GARCIA MORENO,SRL, CRUZ CAMILO SRL,con un presupuesto en conjunto de RD$117,002,262.00; dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido al cierre de este año representa el 20% de los pagos al final del periodo 2015 y asciende a RD$23,390,452.00

Estos proyectos fueron iniciados en el año 2015.

**ACUERDO DE COLABORACION ECONOMICA ENTRE CEIZTUR Y LA MARINA DE GUERRA PARA LA RECONSTRUCCION, REMOZAMIENTO Y/O REPARACION DE DESTACAMENTOS Y PUESTOS FRONTERIZOS EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS.**

**E**sta obra cuentan con la solicitud de Aquella institución tiene por objeto mejorar Los Cuarteles y Destacamentos , de aquella institución.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquellas obras para mejorar lel nivel de infraestructuras de sus Cuarteles , con la actuación incluida del contrato de la obra, adjudicada a:MARINA DE GUERRA , con un presupuesto de RD$21,950,180.00, dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para este proyecto al cierre de este año representa el 46% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$10,042,125.00.

15% ejecuta

**PARA LA LINEA NOROESTE**

**1.CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: CONSTRUCCION PUENTE HACIA EL MORRO DE MONTE CRISTE, SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE, RECONSTRUCCION CALLES DEL MUNICIPIO DE VILLA ELISA, CONSTRUCCION KIOSCO DE VENTAS RUTA DEL CHIVO.**

Estas obras cuentan con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tienen por objeto mejorar las vías vehicular, el paso peatonal y el local de ventas de aquel municipio.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquellas obras para mejorar sus necesidades , con la actuación incluida en los contratos de las obras, adjudicadas a: CONSULTORES & CONTRATISTA CONAMSA SRL, CANDIDA MARIA ABAD DE LEON, CONSTRUTORA PORVENIR,SRL , ARI CONSTRUCTORA,SRL. con un presupuesto en conjunto de RD$165,195,911.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para ambos proyectos al cierre de este año representan el 29% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$47,541,100.00

15% ejecutados.

**2.CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS: DE LOS PROYECTOS REHABILITACION DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO EL MAIZAL Y RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DE LOS MUNICIPIOS DE AMINA Y JAIBON.**

Estas obras cuentan con las solicitudes de los ciudadanos de las zonas que tienen por objeto mejorar las calles para un mejor transito vehicular, de aquellos municipios.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquellas obras para mejorar sus necesidades , con la actuación incluida en los contratos de las obras, adjudicadas a: ASFALTO DEL NORTE,SRL Y CONSTRUCTORA ING. ANTONIO, con un presupuesto en conjunto de RD$106,018,656.00 dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para ambos proyectos al cierre de este año representan el 29% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$51,208,990.00.

15 y 35% ejecutado

PARA LA PROVINCA DE BONAO

**1.CONSTRUCCION DEL PROYECTO: REHABILITACION ACCESO AL BALNEARIO FULA Y JATUBEY, EN LA PROVINCIA DE MONSEÑO NOEL.**

Estas obras cuentan con las solicitudes de los ciudadanos de la zona que tienen por objeto mejorar el transito vehicular y peatonal, de aquel balneario.

Por tanto, el Comité Ejecutor de Infraestructuras en las Zonas Turísticas, gestiona la construcción de aquella obra para mejorar sus necesidades de visitantes y lugareños , con la actuación incluida en los contratos de la obra, adjudicada a: CANDIDA MARIA ABAD DE LEON, con un presupuesto en de RD$120,129,018, dentro de lo pronosticado para este año 2015.

El monto invertido para este proyecto al cierre de este año representa el 41% de los pagos al final del periodo 2015 y ascienden a RD$48,219,824.00

30% ejecutado

**CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES TERMINADAS AL AÑO 2015**

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS LAS GALERAS-PLAYA RINCON-LA TINAJA-ENTRADA ARROYO CABO, SAMANA.**

**CONTRATISTA: CONSTRUCTORA VILLA MEJIA. SRL**

**TOTAL INVERTIDO: RD$56,900,065.00**

1. **CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON LA DIOCESIS DE LA VEGA PARA LA AMPLIACION DEL CANAL DE TELEVISION LA VOZ DE MARIA, LA VEGA.**

**CONTRATISTA: LA DIOCESIS DE LA VEGA**

**TOTAL INVERTIDO: RD$10,732,454.00**

1. **CONVENIO DE COLABORACION ECONOMICA INSTERINSTITUCIONAL CON LA DIOCESIS DE LA VEGA PARA LA DIRECCION DE LA VOZ DE MARIA.**

**CONTRATISTA: LA DIOCESIS DE LA VEGA**

**TOTAL INVERTIDO: RD$4,826,027.00**

1. **ACONDICIONAMIENTO DE VIAS SAN CRISTOBAL INTERVENCION DE ACERAS Y CONTENES, SAN CRISTOBAL.**

**CONTRATISTA: CONSTRUCTORRES Y ASOCIADOS, SRL**

**TOTAL INVERTIDO: RD$6,482,862.00**

**5.CONSTRUCCION DEL PARQUES: FLOR DE BAYAHIBE, EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA**

**CONSTRATISTA: CONSTRUCCIONES INVERSIONES & EQUIPOS, S.R.L.(COINVESA)**

**TOTAL INVERTIDO RD$6,471,575.00**

**6.ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA LA ENTRADA DE PLAYA**

**GRANDE EN EL MUNICIPIO DE LUPERON, PROVINCIA PUERTO PLATA**

**CONTRATISTA: GATTAS & ASOCIADOS, SRL**

**TOTAL INVERTIDO RD$14,910,357.00**

**7.ACONDICIONAMINETO DE VIA LA ROMANA HIGUEY AUTOVIA DEL CORAL-AREA DE LOS HOTELES CIRCUNDANTES, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

**CONTRTISTA: ECOCISA**

**TOTAL INVERTIDO RD$179,732,930.00**

**8.CONSTRUCCION DE INSPECTORIA POLITUR EN EL MUNICIPIO DE CABARETE, PROVINCIA DE PUERTO PLATA**

**CONTRATISTA: AMANTINO DE LA ROSA**

**TOTAL INVERTIDO: RD$19,360,540.00**

**9.ACONDICIONAMIENTO DE VIA HACIA LA ENTRADA DEL REFUGIO VIDA SILVESTRE LA GRAN LAGUNA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ**

**CONTRATISTA: GATECA GROUP, S.R,L**

**TOTAL INVERTIDORD$35,253,298.00**

**10.CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO ESTE**

**CONTRATISTA: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOCA CHICA**

**TOTAL INVERTIDORDRD$27,404,970.00**

**11.RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE BARAHONA, PROVINCIA DE BARAHONA**

**CONTRATISTA: ING. MILDRED A PEÑA SANCHEZ**

**TOTAL INVERTIDORSRD$14,835,626.00**

**12.REHABILITACION DE LA CARRETERA (NAGUA PUERTO PLATA, CRUCE DE OCHOA BAOBA DEL PIÑAR,PLAYA ARROYO SALADO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ**

**CONTRATISTA: ING. RAFAEL A. SOSA VILLA**

**TOTAL INVERTIDO:RD$157,375,968.00**

**13.RECONSTRUCCION DEL PUENTE COLGANTE DEL DISTRITO MUNICIPAL DEL LIMON, PROVINCIA DE SAMANACONTRATISTA: INALSA I.E.R.L.TOTAL INVERTIDO RD$4,391,208**

**RESUMEN ECONOMICO DE LAS OPERACIONES**

**DURANTE EL AÑO 2015**

El Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR) desarrollo durante el año 2015, sus dos actividades básicas:

Recibir y Administrar los ingresos provenientes de tasas aeroportuarias, con los valores siguientes, en dólares de USA (**US$**) (en el cuadro siguiente se aprecian los comportamientos en detalles del año):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AÑO** | **INGRESOS** | **POR TASAS** |
|  |  |  |
| **2015** |  |  |
|  |  |  |
| **REGULADORES** | **CHARTERS** | **TOTAL** |
|  |  |  |
| 33,051,271.00 | 3,140,793.00 | 36,192,064.00 |
|  |  |  |
| **TOTAL INGRESOS** |  | **US$36,192,064.00** |

**LIMPIEZA DE PLAYAS**

Este Programa de Limpieza de Playas, se inicia en el año 2009 con la finalidad de mantener en condiciones y totalmente limpia la mayoría de nuestras playas en todos sus entornos turísticos.

**OBREROS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRIMESTRE** | **CONTRATADOS** | **MONTOS RD$** |
|  |  |  |
| Enero / Marzo | 471 | 7,696,800.00 |
|  |  |  |
| Abril / Junio | 539 | 8,797,800.00 |
|  |  |  |
| Julio / Septiembre | 567 | 9,231,100.00 |
|  |  |  |
| Octubre / Diciembre | 613 | 9,990,900.00 |
|  |  |  |
| **TOTAL GENERAL** | **2,190** | **RD$ 35,716,600.00** |

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS INICIADOS/CONTRATADOS EN EL AÑO 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVINCIAS** | **OBRAS CONTRATADAS** | **MILLONES EN RD$** |
|  |  |  |
| La Altagracia | 1 | 20,114,633.00 |
|  |  |  |
| Samaná | 5 | 241,638,106.00 |
|  |  |  |
| Nagua (Cabrera) | 1 | 7,711,704.00 |
|  |  |  |
| Puerto Plata | 10 | 497,713,480.00 |
|  |  |  |
| Santiago | 1 | 12,517,591.00 |
| Barahona | 2 | 19,611,678.00 |
|  |  |  |
| Línea Noroeste | 6 | 249,349,810.00 |
|  |  |  |
| Sto Dgo Este y Distrito Nacional | 7 | 232,957,405.00 |
|  |  |  |
| San Cristóbal  La Vega  Provincia de Azua  Provincia de Bonao  Provincia Sánchez Ramírez | 3  7  1  1  1 | 107,487,908.00  331,002,925.00  56,164,725.00  120,129,018.00  21,278,876.00 |
| **TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO** |  | **1,917,677,859.00** |

Estos Proyectos fueron iniciados de acuerdo a las necesidades de las diferentes provincias cuyas obras revisten una gran importancia para el sector turístico de aquellas localidades.

**PROYECTOS DE MAYOR INVERSION EN EL AÑO 2015**

Los Proyectos de Mayor Inversión en las diferentes provincias se pueden apreciar de acuerdo a su importancia y tamaño de la obra. Anexo cuadro.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROVINCIAS** | **OBRAS CONTRATADAS** | **MILLONES EN RD$** |
|  |  |  |
| La Altagracia | 2 | 152,951,766.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Samaná | 5 | 128,736,199.00 |
|  |  |  |
| María Trinidad Sánchez | 2 | 77,176,189.00 |
|  |  |  |
| Puerto Plata | 5 | 291,841,598.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| La Vega | 2 | 80,179,162.00 |
|  |  |  |
| Bonao | 1 | 48,219,824.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Azua | 1 | 11,232,945.00 |
| Línea Noroeste | 3 | 83,856,352.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Distrito Nacional  Provincia San Cristobal | 4  1 | 100,129,925.00  19,345,851.00 |
|  |  |  |
|  |  | **993,669,811.00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROYECTOS CONCLUIDOS DURANTE EL AÑO 2015** | |  |
|  |  |  |
| **PROVINCIAS** | **OBRAS CONTRATADAS** | **MILLONES EN RD$** |
| La Altagracia\* | 2 | 59,384,316.00 |
| La Romana\* | 1 | 6,491,385.00 |
| Samaná\* | 3 | 18,324,974.00 |
| Puerto Plata\* | 2 | 9,274,629.00 |
|  |  |  |
| La Vega\* | 3 | 4,780,449.00 |
| Barahona\*  Sto.Dgo. Este y Distrito Nacional | 1 | 4,124,571.00 |
| Maria Trinidad Sanchez\* | 2  2 | 15,416,314.00  77,176,189.00 |
|  |  |  |
| San Cristóbal\* | 1 | 7,614,337.00 |
| **TOTAL GENERAL INVERTIDO** |  | **RD$202,587,164.00** |