**Samaná**

**REPÚBLICA DOMINICANA**

**MEMORIA**

**INSTITUCIONAL**

**AÑO 2023**



**MEMORIA**

**INSTITUCIONAL**

**AÑO 2023**

# **ÍNDICE DE CONTENIDO**

Memoria institucional 2023

[ÍNDICE DE CONTENIDO 2](#_Toc156240549)

[I. RESUMEN EJECUTIVO 5](#_Toc156240551)

[1.1 Logros Relevantes (Gestión 2020 – 2024) 12](#_Toc156240552)

[II. Información Base Institucional 19](#_Toc156240553)

[2.1 Marco Filosófico Institucional 19](#_Toc156240554)

[2.1.1 Misión 19](#_Toc156240555)

[2.1.2 Visión 19](#_Toc156240556)

[2.1.3 Valores 19](#_Toc156240557)

[2.2 Base Legal Institucional 20](#_Toc156240558)

[2.2.1 Otras Leyes y Decretos 23](#_Toc156240559)

[III. RESULTADOS MISIONALES, AÑO 2023 31](#_Toc156240560)

[IV. RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO, AÑO 2023 66](#_Toc156240561)

[4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera 66](#_Toc156240562)

[4.1.1 Ejecución Presupuestaria del MOPC en el período Enero – Diciembre del año 2023 66](#_Toc156240563)

[4.1.2 Plan de Inversión (Operativo) Anual 69](#_Toc156240564)

[4.1.3 Ejecución Física - Financiera por Programa en el Periodo Enero - Diciembre del Año 2023 70](#_Toc156240565)

[4.2.3 Organización del Trabajo 108](#_Toc156240566)

[4.2.5 Gestión de las Compensaciones y Beneficios 108](#_Toc156240567)

[4.2.4 Gestión del Empleo 109](#_Toc156240568)

[4.2.6 Gestión del Rendimiento 111](#_Toc156240569)

[4.2.7 Gestión del Desarrollo 111](#_Toc156240570)

[4.2.8 Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales 112](#_Toc156240571)

[4.2.9 Otras Ejecutorias de la Dirección de Recursos Humanos 112](#_Toc156240572)

[V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 142](#_Toc156240573)

[VI. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 153](#_Toc156240574)

[6.1 Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 153](#_Toc156240575)

[6.2 Plan de Compras Publicado Año 2023 153](#_Toc156240576)

[6.3 Plan de Compras y Contrataciones Publicado Vs. Plan de Compras Ejecutado 154](#_Toc156240577)

[6.4 Relación de Licitaciones Públicas Nacionales 154](#_Toc156240578)

[6.5 Número y Monto de Adquisiciones Realizadas por Modalidad 166](#_Toc156240579)

[6.5.1 Resumen de Compras y Contrataciones por Tipo de Modalidad realizadas 168](#_Toc156240580)

[6.6 Resumen de Compras y Contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2023 170](#_Toc156240581)

[VII. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 172](#_Toc156240582)

[7.1 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030 172](#_Toc156240583)

[7.2 Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 173](#_Toc156240584)

[VIII. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO 183](#_Toc156240590)

[IX. ANEXOS 244](#_Toc156240591)

[a) Matriz de Logros Relevantes MOPC - Datos Cuantitativos (Enero - Diciembre 2023) 245](#_Toc156240592)

[b) Matriz de principales indicadores de gestión por procesos 246](#_Toc156240593)

[c) Matriz índice de gestión presupuestaria anual (ICP) 247](#_Toc156240594)

[d) Plan Anual de Compras MOPC Año 2023 293](#_Toc156240595)

# **RESUMEN EJECUTIVO**

Memoria institucional 2023

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), como órgano rector institucional responsable de emitir normas, planificar, diseñar, construir, supervisar y mantener la infraestructura del sector transporte del país; además de coadyuvar con otros ministerios en la generación de políticas para la seguridad del territorio nacional y la eficacia del servicio del sistema transporte multimodal que dispone la nación. En tal sentido, se presentan los principales logros alcanzados durante el año 2023. Estos logros están vinculados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), los objetivos definidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2023-2026, al cumplimiento de las Promesas, Iniciativas y Políticas Públicas Gubernamentales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Mundial 2030, con la visión de mejorar la calidad de vida de la población residente en el país.

Dentro de los principales logros alcanzados en el año 2023, se destacan:

* La planificación de los proyectos de inversión a ejecutarse durante el año 2023, fueron consignados en el Anteproyecto de Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y por ende en el Presupuesto de la nación, con valor aprobado por el congreso nacional RD$19,479,939,576.00 (Diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve millones novecientos treinta y nueve mil quinientos setenta y seis 00/100 pesos dominicanos), para un total de 299 proyectos con sus respectivos SNIP, algunos de los cuales contienen distintos tipos de obras de ingeniería civil. Es importante resaltar que al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el mes de septiembre del 2023, se le asignó un monto adicional al presupuesto original, procedente del presupuesto reformulado ascendente a la suma de RD$16,440,916,603.99 (Dieciséis mil cuatrocientos cuarenta millones novecientos dieciséis mil seiscientos tres con 99/100 pesos dominicanos), para un total asignado en el periodo de RD$35,920,856,179.99 (Treinta y cinco mil novecientos veinte millones ochocientos cincuenta y seis mil ciento setenta y nueve con 99/100 pesos dominicanos).
* Durante el año 2023, la institución desembolsó la suma de RD$32,540,843,342.30 (Treinta y dos mil quinientos cuarenta millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y dos con 30/100 pesos dominicanos), lo que representa el 90.6 % del total asignado al ministerio.
* De los proyectos priorizados en ejecución para el año 2023, se clasifican 252 obras de infraestructura para el transporte de pasajeros y cargas, dentro de los cuales se encuentran: Construcción Avenida Circunvalación de Los Alcarrizos con longitud de 8.6 km, Provincia Santo Domingo; Programa de Ampliación, Reconstrucción y Modernización de la Autopista Duarte, con 270 km de longitud (marginales, elevados y control de accesos y retornos operacionales), Multiprovincial; Construcción Avenida Ecológica desde Ciudad Juan Bosh hasta Puerto de Caucedo con longitud de 11.5 km, Provincia Santo Domingo, construcción Av. Circunvalación del municipio de Baní con longitud de 19.0 kilómetros.
* De los 35 proyectos de edificaciones, se destacan la construcción de dos (2) edificios de parqueos en el sector de La Feria en el Distrito Nacional, construcción Universidad Policía Nacional, Distrito Nacional, Construcción Edificios 2 y 3 del CAID en el Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, Construcción Palacio de Justicia Provincia Santo Domingo, Edificio Tribunal Constitucional de la República, Distrito Nacional.
* Construcción de 7 obras del subsector puertos, destacándose: Mejoramiento Puerto de Manzanillo, en la provincia Montecristi, Construcción de los muelles pesqueros en Montecristi, Samaná, Pedernales, Construcción de Muelle Turístico en Sabana de la Mar, y Construcción Rompe Olas en el proyecto Malecón de Nagua.
* Construcción de varios proyectos de obras resilientes, integrados en el Programa Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático a nivel nacional, con Financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre los que se destacan: Construcción Puente en la Comunidad Rivera de Los Sánchez en Provincia Duarte, Construcción Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de Cobertura Vegetal para el desarrollo sostenible en los Ríos El Mantazo, Arroyo Cano, Los Montecitos, en las Provincias Azua y San Juan de la Maguana, Construcción Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de Cobertura Vegetal para el desarrollo sostenible en Las Cañitas, Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua , Padre Las casas en la Provincia San Juan ; Reconstrucción Camino Vecinal Prolongación Santa Clara-La Tranquera, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia; Reconstrucción y Levantamiento de Rasante en el Camino Carretero Arroyo Al Medio -El Yayal -Río Jagua , Municipio Nagua ,Provincia María Trinidad Sánchez.

Dentro del componente de obras inauguradas o entregadas a la población en el sector infraestructura de transporte de pasajeros y cargas se dispone de la construcción 234.60 km-carril aproximadamente, además se concluyeron 6,658 km-carriles en los programas de asfaltados o rehabilitación de vías a nivel nacional, beneficiando a un total de 4.5 millones de la población económicamente activa del país. Dentro de estas obras se destacan:

a) Construcción de la Av. Circunvalación Sur de Azua con longitud de 13.75 km en la Provincia Azua, con un costo superior a RD$6,227,074,087.47, beneficiando una población económicamente activa superior a las 404,000 personas, localizadas a media y larga distancias de las regiones del sur del país; b) Ampliación Autopista San Isidro (desde la av. Charles de Gaulle hasta la Av. Hipódromo), Santo Domingo Este, con una longitud de 5.00 km y costo total de RD$2,454,299,863.62 y una población beneficiaria de 383,539 personas; c) Construcción de la carretera Monte Plata-Bayaguana-Chirino, provincia Monte Plata, con longitud de 12.6 km, un costo total de RD$440,000,000.00, beneficiando una población económicamente de 82,688 personas para el año 2023; d) Reconstrucción de la carretera Guayubín-Las Matas de Santa Cruz-Copey, con longitud de 36.00 km, con un costo de RD$1,590,209,727.58, beneficiando a una población económicamente activa de 51,070 personas; e) Reconstrucción de la Carretera Cabral - Peñón, Provincia Barahona, con un costo de RD$77,113,661.52 y una población beneficiaria de 7,717personas; f) Construcción Avenida Ecológica (Tramo 1A) desde la ciudad Juan Bosch hasta la intersección con la Autopista del Nordeste, con longitud de 1.97 km y la construcción del Distribuidor de Tráfico en la Autopista del Nordeste con longitud de rampa de 52.00 m y 950.00 m. del tramo ampliado en la Autopista del Nordeste, beneficiando a una población económicamente activa superior a los 155,000 personas, en la Provincia Santo Domingo; g) Construcción Distribuidor de Tráfico en la Autopista Las Américas, entrada a la comunidad de Andrés, Boca Chica, con longitud de rampa de 564 m, beneficiando a una población económicamente activa (PEA) superior a las 35,000 personas, Provincia Santo Domingo; h) Ampliación y extensión de la Avenida Hípica denominada recientemente Freddy Beras Goico, con longitud de 10.0 km, beneficiando a una población superior a las 400,000 personas, en el municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo. En el sistema terciario colector (caminos vecinales) se reconstruyeron 780.42 km-carriles de caminos vecinales a nivel nacional, que tienen como objetivo llevar los insumos y sacar las producciones agrícolas que se generan en sus respectivas áreas rurales, beneficiando a más de 200,000 personas del campo.

En la categoría de obras de artes inauguradas se destacan la construcción del Puente Sabaneta sobre el Río Camú, uniendo los municipios de Villa Tapia y La Vega, con longitud de 98.00 m y valor presupuestado de RD$240,000,000.00; beneficiando a una población de más de 200 mil personas; Reconstrucción del puente Cangrejo con 95 m de longitud que sirve de enlace al Municipio de Puerto Plata con el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón y los municipios turísticos del entorno, con costo de construcción de RD$463,264,000.00, beneficiando a una población superior a a 300 mil personas.

En el componente relacionado con los proyectos en ejecución con avance significativo para concluirse el próximo año 2024, de acuerdo con el programa de ejecución de obras del Ministerio, se consideran los Proyectos siguientes: a) Programa de Ampliación, Reconstrucción y Modernización de la Autopista Duarte con 270 km de longitud (incluyendo marginales, elevados, retorno operacionales, control de accesos y otros elementos) multiprovincial, b) Construcción Av. Circunvalación Sur de la ciudad de Bani, con 19.0 km, Provincia Peravia; c) Construcción Circunvalación Sur de San Francisco de Macorís, con longitud de 15.0 km, Provincia Duarte; d) Construcción Avenida Nuevo Camino o Circunvalación de Los Alcarrizos, con longitud de 8.6 km, Provincia Santo Domingo; e) Reconstrucción Carretera Barahona - Enriquillo con una longitud de 45.50 km, Provincia Barahona, f) Ampliación y Reconstrucción Carretera Enriquillo - Pedernales, con longitud de 73.0 km, Provincias Barahona y Pedernales; g) Construcción barrera de protección marina en tramo vial de 3.8 km, obras conexas y complementarias del Malecón de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez; h) Reconstrucción Carretera Nagua-Puerto Plata, con longitud de 145.0 km, Multiprovincial; j) Construcción Avenida San Isidro, con longitud de 5.00 km, Provincia Santo Domingo, entre otras.

La gestión de la Oficina Coordinadora de RD-Vial, tiene la responsabilidad de la supervisión técnica y operativa de las estaciones de peajes y de las obras que se ejecutan con fondos del Fideicomiso RD-Vial. En sus memoria correspondiente al periodo enero - diciembre del 2023, informa haber captado ingresos por concepto de pago de peajes por la suma de RD$8,001,513,272.00 (Ocho Mil Un Millones Quinientos Trece Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 00/100), disponiendo de la operación de 16 (dieciséis) estaciones de peajes en el territorio nacional. La comparación de los ingresos recibidos en igual periodo en el año 2022, refleja mayores ingresos en el 2023 por la suma de RD$575,888,672.00 (Quinientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Ocho mil Seiscientos Setenta y Dos Pesos con 00/100), equivalente a un 7.19 % superior ,aproximadamente, de lo recaudado en el año 2022. Las Estaciones de Peajes correspondientes a la Autopista de Nordeste, que operaban bajo el sistema concesión vial-Ingreso Mínimo Garantizado, recaudaron un 16.39 % del total ingresado. Así mismo, la estación de peaje que mayor recaudó en el periodo fue la de Circunvalación Santo Domingo I, con un total de RD$823,146,595.00, y corresponde al 10.29% del total de ingresos recibidos. Además, en el 2023 inició la operación de la estación de peaje de la Circunvalación Sur de Azua.

El Programa de Protección y Asistencia Vial del MOPC, tiene entre sus objetivos básicos proveer a los usuarios asistencia y servicio de transporte de alta calidad, registró durante el año en curso, un total de 250,491 asistencias viales, de las cuales 31% corresponde a problemas mecánicos, el 30% a problemas de seguridad, el 27% en ayudas por neumáticos, 7% por falta de combustibles, un 2% en accidentes de tránsito y un 3% a requerimientos de ambulancia, grúa y rescate; para beneficiar a los usuarios que transitaron por los principales corredores urbanos e interurbanos del país, contribuyendo con las acciones del Eje 1 de la END 2030.

Se generó un incremento de 48.88%, aproximadamente, en el número de asistencia vial en el segundo semestre del año 2023 con relación al primer semestre del mismo año, para un valor absoluto de 122,156 asistencia adicionales en el segundo semestre del año.

# 1.1 Logros Relevantes (Gestión 2020 – 2024)

| **Nombre del Proyecto** | **Descripción** | **Periodo** |
| --- | --- | --- |
| Reconstrucción Carretera Loma De Cabrera - Manuel Bueno - La Lana, Prov. Dajabón | Con una longitud de 22.0 km, un valor presupuestado de RD$$1,038,864,216.79. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Reconstrucción y Ampliación Carretera La Vega - Jarabacoa. Prov. La Vega | con una longitud de 21.0 km, un valor presupuestado de RD$598,234,211.40. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Reconstrucción Carretera Guaroa – Macacias, Prov. Elías Piña | Con una longitud de 13.0 km, un valor presupuestado de RD$597,463,687.64. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Reconstrucción Carretera Bayaguana - El Puerto, Prov. Monte Plata | Con una longitud de 23.50 km, un valor presupuestado de RD$472,511,621.88. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Reconstrucción Carretera El Cercado - Hondo Valle, Prov. Elias Piña | Con una longitud de 26.0 km, un valor presupuestado de RD$$1,695,476,647.87. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Construcción de la Circunvalación de Moca, Avenida Cruce de Chero - Estancia Nueva, Prov. Espaillat | Con una longitud de 1.20 km, un valor presupuestado de RD$587,494,220.24. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Reconstrucción Carretera San Victor - Jamao al Norte Tramo II del Km 5 al Km 18, Prov. Espaillat | Con una longitud de 26.0 km, un valor presupuestado de RD$2,266,857,984.58. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Reconstrucción Carretera Hato Mayor – Sabana de la Mar, Prov. Hato Mayor | Con una longitud de 40.0 km, un valor presupuestado de RD$1,124,999,139.60. Condición actual: Ejecución. | 2024 |
| Diseño y Reconstrucción Entrada Acceso a la ciudad de Samaná, Provincia Samaná, | Con una longitud de 3.10 km, un valor presupuestado de RD$970,925,175.66. Condición actual: Ejecución. | 2024 |

| **Nombre del Proyecto** | **Descripción** | **Periodo** |
| --- | --- | --- |
| Construcción Avenida Circunvalación Sur de Azua | Con una longitud de 13.75 km, cuya ejecución se desarrolló en dos (2) tramos, con dos (2) carriles de 3.65 m de ancho cada uno (uno por sentido de circulación), paseos laterales de 2.00 m, Cinco (5) puentes Distribuidores y Cuatro (4) puentes en toda la extensión de la vía; además, el sistema de drenaje, señalización vial, obras complementarias (barreras laterales de defensa), con una inversión de RD$6,227,074,087.47, contemplando en su alcance la Construcción de una Estación de Peaje, la Reconstrucción de las Calles de Ansonia Las Barias y la Construcción de las Calles del Municipio de Las Charcas de Azua, beneficiando una población económicamente activa superior a los 404,000 personas, localizadas a media y larga distancias de las regiones del sur del país. | 2023 |
| Reconstrucción Carretera Guayubin - Las Matas de Santa Cruz - Pocito - Copey - Pepillo Salcedo, Provincia Monte Cristi | Con una longitud de 36.00 km, 2 carriles (1 por sentido de circulación), con una carpeta asfáltica de 2 pulgadas, base y sub base de 20 cm ; con un costo total de RD$1,590,209,727.58 (Mil Quinientos Noventa Millones, Doscientos Nueve Mil, Setecientos Veintisiete pesos con 58/100), beneficiando a una población económicamente activa de 51,070 personas. | 2023 |
| Ampliación Autopista San Isidro / Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (desde la Av. Charles de Gaulle hasta la Av. Hipódromo), Municipio Santo Domingo Este | Este proyecto vial, contempla la ampliación a cuatro (4) carriles por sentido de circulación, para un total de ocho (8) carriles de 3.5 metros de ancho cada uno, asfaltado de 4.0 y 6.0 pulgadas, aceras y contenes; siete (7) semáforos y un muro divisorio de hormigón armado tipo New Jersey, con una longitud de 5.13 km y costo total de RD$2,454,299,863.62 (Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Nueve Ml Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con 62/100) y una población beneficiaria de 653,539 personas. | 2023 |
| Reconstrucción de la Carretera Cabral - Peñón en la provincia Barahona | El tramo vial a reconstruir tiene una longitud de 6.00 km y un ancho promedio de 6.00 m., dos carriles de circulación uno en cada dirección, construcción de pedraplén en la zona de inundación de la vía , construcción de obras de drenaje con alcantarillas de 36 y 48 pulgadas en los puntos que lo ameritan, con su respectivo cabezal y canalización, (se le modificó la rasante), colocación de carpeta asfáltica a 2” de espesor compacto, en toda la longitud de la carretera, construcción de aceras y contenes en tramo poblado, señalización vertical y horizontal; con una inversión de RD$77,113,661.52 y una población beneficiaria de 7,717 personas. | 2023 |
| Terminación de la Carretera Monte Plata-Chirino, provincia Monte Plata | Con una longitud de 12.00 km y un costo total de RD$440,000,000.00 y una población beneficiaria de 82,688 personas. | 2023 |
| Reconstrucción Camino El Mamey-Las Yayas, provincia La Altagracia | El camino tiene tres Tramos, 1- desde LA carretera Mella hasta 0+970, Tramo 11- E-0-970@5+674, Tramo 111- E-5+670@0+950; con longitud total de 7.7 kms y ancho prom. de 7.00 mts. Obras Complementarias (contenes, aceras, cunetas), Estructura (losas peatonales y vehiculares sobre cunetas, cabezales en alcantarillas, badenes, muros de contención, etc.). con una inversión de RD$374,444,006.68 y una población beneficiaria de 3,320 personas. | 2023 |

| **Nombre del Proyecto** | **Descripción** | **Periodo** |
| --- | --- | --- |
| Reconstrucción Carretera Dajabón - Santiago de La Cruz - Loma de Cabrera, Provincia Dajabón. | El proyecto comprende en su alcance la mejora de la estructura del pavimento, incluyendo la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la señalización horizontal y vertical correspondiente; con una longitud de 22.0 km, una inversión total de RD$52,932,239.10, beneficiando una población aproximada de 66,880 personas. | 2022 |
| Reconstrucción Carretera Cruce de Controba (Autopista Duarte) - San Francisco de Macorís (Carretera Antonio Guzmán Fernández) , Provincia Duarte. | Reconstrucción Carretera Cruce de Controba (Autopista Duarte) - San Francisco de Macorís (Carretera Antonio Guzmán Fernández) , Provincia Duarte: El proyecto comprende en su alcance la rehabilitación de la carpeta de rodadura del tramo vial, incluyendo el fresado en toda la extensión de la carretera, la estabilización al 3% en los lugares requeridos y la señalización horizontal y vertical correspondiente; con una longitud de 24.0 km, una inversión total de RD$149,000,000.00, beneficiando una población aproximada de 1,200,000 personas. | 2022 |
| Reconstrucción Carretera San Juan - Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana | El proyecto comprende en su alcance la colocación de una nueva capa de rodadura de hormigón asfáltico caliente, mantenimiento y limpieza de laterales, la señalización vertical y horizontal; con 29.1 km de longitud, una inversión total de RD$91,400,000.00, beneficiando una población aproximada de 350,000 personas. | 2022 |
| Reconstrucción Camino Vecinal Padre Las Casas - Las Lagunas - El Limón; Cam. Vec. Puente Los Milagros - Bastoncillos - Las Cañitas; y, Cam. Vec. El Tetero - El Vallecito, Municipio Padre las Casas, Provincia Azua. | Reconstrucción Camino Vecinal Padre Las Casas - Las Lagunas - El Limón; Cam. Vec. Puente Los Milagros - Bastoncillos - Las Cañitas; y, Cam. Vec. El Tetero - El Vallecito, Municipio Padre las Casas, Provincia Azua. Reconstrucción de tres (3) Caminos Vecinales, los cuales fueron rehabilitados en su plataforma, colocando material nuevo de sub-base, base y nueva capa de superficie de rodadura, también fueron mejoradas las obras de artes para el drenaje superficial de los mismos; con una longitud que totaliza 30.0 km, una inversión total de RD$531,000,000.00, beneficiando una población aproximada de 8,900 personas. | 2022 |
| Construcción Puente nuevo sobre el Río Tábara, Provincia Azua. | Construcción Puente nuevo sobre el Río Tábara, Provincia Azua. El proyecto comprende en su alcance la construcción de un puente nuevo sobre el Río Tábara para unir la carretera Cruce / Carretera Sánchez con la comunidad de Tábara Arriba. Este puente tiene longitud de 60.0 m, consta de viga metálica y construcción de muro de gaviones en ambas márgenes para protección del Río; con una inversión de RD$72,000,000.00, beneficiando una población aproximada de 7,870 personas, que con las crecidas recurrentes del rio quedaba incomunicada. | 2022 |
| Construcción Puente El Limón, Provincia Samaná. | Construcción Puente El Limón, Provincia Samaná. El proyecto comprende en su alcance la Construcción de un nuevo Puente que enlaza las comunidades de Agua Sabrosa y Rancho Español, con una estructura de hormigón y metal, incluye la construcción de los aproches correspondientes, la colocación de hormigón asfáltico caliente, la señalización vertical y horizontal, con embellecimiento del entorno y colocación de luminarias; una longitud total de 43 m; con una inversión aproximada de RD$76,000,000.00, beneficiando una población económicamente activa de 27,635 personas. | 2022 |

| **Nombre del Proyecto** | **Descripción** | **Periodo** |
| --- | --- | --- |
| Reconstrucción y Ampliación de la Carretera Turística La Cumbre “General Gregorio Luperón” tramo vial desde Santiago hasta Puerto Plata (Etapa I), Provincias Santiago y Puerto Plata. | Con una longitud de 41.0 km, un valor presupuestado de RD$4,245,482,265.54 (Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Cinco Pesos con 54/100) y una población beneficiaria de 477,343 personas. | 2021 |
| Reconstrucción de la Carretera Guayubín-Pocito-Santa Cruz-Copey, Provincia Montecristi. | Con una longitud de 34.40 km, un valor presupuestado de RD$1,217,000,000.00 (Mil Doscientos Diecisiete Millones Pesos con 00/100) y una población beneficiaria de 53,114 personas. | 2021 |
| Reconstrucción de la Carretera Palo Verde-La 70, Provincia Montecristi. | Con una longitud de 11.30 km, un valor presupuestado de RD$435, 000,000.00 (Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones de Pesos con 00/100) y una población beneficiaria de 22,838 personas. | 2021 |
| Construcción Carretera Gran Parada - La Vigía - El Cupey, Provincia Puerto Plata. | Con una longitud de 11.50 km, un valor presupuestado de RD$374, 801,575.00 (Trescientos Setenta y Cuatro Millones Ochocientos Un Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos con 00/100) y y una población beneficiaria de145,492 personas. | 2021 |
| Construcción del Puente Las Mercedes, en la comunidad de Puñal, Provincia Santiago. | Este Puente comunicara a las comunidades de Canabacoa, Guayabal, Arenoso, Colorado, Laguna Prieta, Matanzas, Estancia Nueva, El Jobo, La Noriega, El Guano, La Jagua, Palo Amarillo, Los Picos, Los Ciruelos, con un valor presupuestado de RD$358,000,000,00 (Trecientos Cincuenta y Ocho Millones de Pesos con 00/100) y y una población beneficiaria de 142,696 personas. | 2021 |
| Reconstrucción Camino Vecinal El Factor - Los Indios - Cruce de Pirula, Provincia María Trinidad Sánchez. | Con una longitud de 7.6 km, un valor presupuestado de RD$181, 533,551.18 (Ciento Ochenta y Un Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Un Pesos con 18 /100) y y una población beneficiaria de 8,664 personas. | 2021 |

| **Nombre del Proyecto** | **Descripción** | **Periodo** |
| --- | --- | --- |
| No aplica | No se registran obras de infraestructuras inauguradas durante el período 16 de agosto al 31 de diciembre del 2020 | 2020 |

# **Información Base Institucional**

Memoria institucional 2023

# **2.1 Marco Filosófico Institucional**

El marco filosófico institucional muestra los principios y valores que la institución profesa en la actualidad, por lo que constituye el fundamento ideológico y las bases doctrinales que sustentan su ser o identidad, como entidad gubernamental.

# **2.1.1 Misión**

Gestionar el sector de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la regulación, planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física requerida para el desarrollo socioeconómico sostenible de la República Dominicana.

# **2.1.2 Visión**

Construir la más avanzada, moderna y segura infraestructura de vías y edificaciones de la región, con una eficiente red de servicios, que permita al país su desarrollo y competitividad, el acceso e inclusión de todo su territorio en las fuentes y procesos de producción, y facilite la convivencia entre sus comunidades.

# **2.1.3 Valores**

* Cuidado del Medio Ambiente: procurando que el crecimiento y desarrollo se realice en armonía con el medio ambiente, velando porque siempre se otorgue la prioridad necesaria en cada proyecto u obra a la protección de nuestros recursos naturales.
* Moderación: promoviendo una cultura que evite los excesos, así como la valoración de alternativas viables en cada acción y decisión que sea necesaria.
* Transparencia: motivando una conducta ética y honesta de nuestros empleados y una administración que vele por el cumplimiento de las leyes y procedimientos relativos al buen uso de los recursos del Estado.
* Calidad: desarrollando estándares que garanticen los mejores resultados posibles con los recursos disponibles, a través de fomentar la búsqueda, conocimiento y uso constante de las mejores prácticas y referencias en la planificación y ejecución de proyectos.
* Equidad: fomentando un ambiente de respeto e igualdad en el trato con nuestros relacionados.
* Compromiso Social: velando por las necesidades y demandas de todos los ciudadanos, y trabajando en bien de su progreso y desarrollo.

# **Base Legal Institucional**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fue creado mediante el Decreto Núm. 340 del 4 de mayo del 1854, cuando se crea la Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Obras Públicas, pero la reforma constitucional de diciembre de 1854 retoma la nomenclatura anterior y suprime la referencia a las obras públicas.

* Fue reinstituido permanentemente en 1887 como Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas. Para 1916, todavía tenía por nombre Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones, estando encargada “del servicio postal de la República, del telégrafo y el teléfono nacional, de los faros y de las obras públicas efectuadas por el gobierno”.
* Reglamento Núm. 5269, del 30 de julio de 1913, Gaceta Oficial Núm. 2428, que describe la organización del Departamento de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Estado de Fomento y Comunicaciones.
* Ley Núm.1146, de 25 de mayo de 1929, Gaceta Oficial Núm.4098, que crea la Secretaría de Estado de Fomento y Obras Públicas y le asigna sus funciones.
* Ley Núm. 1474, del 22 de marzo de 1938, Gaceta Oficial Núm.5142, sobre Vías de Comunicaciones, mediante la cual se apodera a Obras Públicas de todo lo concerniente a las Vías Nacionales.
* Decreto Núm. 1489, del 11 de febrero de 1956 y sus modificaciones, Gaceta Oficial Núm.7947, sobre funciones a cargo de la Secretaría de Estado.
* Decreto Núm. 5406, del 28 de diciembre de 1959, Gaceta Oficial Núm. 8438, se denomina Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
* Ley Núm. 55, de 22 de diciembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.8958, establece la creación de Oficinas de Programación en los diferentes Ministerios e Instituciones Autónomas, con la finalidad de que brinden asesoría a los ejecutivos de dichas instituciones.
* Ley Núm. 165 del 28 de marzo de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8987, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre. Constitución Política de la República, reformada el 14 de agosto del 1994, Gaceta Oficial Núm. 9890.
* Ley Núm. 8, del 15 de diciembre del 1978, Gaceta Oficial Núm. 9489, que adscribe la Comisión Aeroportuaria a la Secretaría de Estado de Obra Públicas y Comunicaciones.
* Ley Núm. 687, del 27 de julio de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9593, que crea la Dirección General de Reglamentos y Sistemas.
* Decreto No. 44, del 17 de febrero de 1999, Gaceta Oficial Núm. 10008, que crea la Dirección General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales.
* Ley Núm. 498-06 del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, por la cual se cambia la nomenclatura de la Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones por Dirección General de Planificación y Desarrollo.
* Decreto No 896-09, del 15 de diciembre del 2009, que crea la Dirección General de Estudios, Diseños de Infraestructura y Presupuestos y la Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial y deroga el Decreto 326-87 del 18 de junio de 1987, en sus artículos 1, 2, 3,5 y 6, así como el Decreto No. 435-96 del 12 de septiembre de 1996, en todas sus partes.
* Decreto 56-10 del 8 de Febrero de 2010, dispone que las Secretarías de Estado pasaran a denominarse Ministerios, es denominada Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
* Ley 63-17, de fecha 21 de febrero del año 2017, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), como organismo rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).


### **2.2.1 Otras Leyes y Decretos**

* Ley Núm. 675, del 31 de agosto del 1944, Gaceta Oficial Núm. 6138, sobre Ornato Público y Construcciones.
* Ley Núm. 118, del 1ero de febrero de 1956, Gaceta Oficial Núm. 8970, sobre Telecomunicaciones, crea la Dirección General de Telecomunicaciones.
* Ley Núm. 4378 Orgánica de Secretaría de Estado, del 10 de febrero de 1956, Gaceta Oficial Núm. 7947.
* Ley Núm. 55, de 22 de diciembre de 1965, Gaceta Oficial Núm.8958, establece la creación de Oficinas de Programación en los diferentes Ministerios e Instituciones Autónomas, con la finalidad de que brinden asesoría a los ejecutivos de dichas instituciones.
* Ley Núm. 165 del 28 de marzo de 1966, Gaceta Oficial Núm. 8987, que crea la Dirección General de Tránsito Terrestre. Constitución Política de la República, reformada el 14 de agosto del 1994, Gaceta Oficial Núm. 9890.
* Ley Núm. 8, del 15 de diciembre del 1978, Gaceta Oficial Núm. 9489, que adscribe la Comisión Aeroportuaria a la Secretaría de Estado de Obra Públicas y Comunicaciones.
* Ley Núm. 687, del 27 de julio de 1982, Gaceta Oficial Núm. 9593, que crea la Dirección General de Reglamentos y Sistemas.
* Decreto Núm. 326-87, del 18 de junio de 1987, Gaceta Oficial Núm. 9713, que refunde, suprime y crea varias Direcciones y Sub-Direcciones Generales dependientes de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
* Decreto Núm. 435-96, del 12 de septiembre de 1996, Gaceta Oficial Núm. 8834, que crea la Dirección General de Equipos y Transporte.
* Decreto No. 44, del 17 de febrero de 1999, Gaceta Oficial Num. 10008, que crea la Dirección General de Control, Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Peajes Nacionales.
* Ley Núm. 498-06 del 28 de diciembre de 2006, que establece el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, por la cual se cambia la nomenclatura de la Dirección General de Planificación y Programación de Inversiones por Dirección General de Planificación y Desarrollo.
* Decreto núm. 896-09, del 15 de diciembre del 2009, que crea la Dirección General de Estudios, Diseños de Infraestructura y Presupuestos y la Dirección General de Operaciones y Mantenimiento Vial y deroga el Decreto 326-87 del 18 de junio de 1987, en sus artículos 1, 2, 3, 5 y 6, así como el Decreto No. 435-96 del 12 de septiembre de 1996, en todas sus partes.
* Resolución Núm. 14/2018, del 22 de agosto de 2018, que aprueba la Estructura Organizacional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

**2.3 Estructura Organizativa**

La Estructura Organizativa vigente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), fue aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), mediante la Resolución Núm. 0014/2018 en fecha 22 de agosto del 2018. El Manual de Cargos Comunes y Típicos de este Ministerio, fue aprobado mediante la resolución núm. 003/2022 el 15 de septiembre del año en curso, con el objetivo de disponer de servidores públicos idóneos para alcanzar el eficaz cumplimiento de la misión institucional y el desarrollo sostenible de nuestras funciones como ministerio. La resolución Núm. 004/2022 que aprueba el Manual de Organización y Funciones del MOPC en fecha 27 de septiembre del 2022, detalla todas las funciones de las unidades organizativas que conforman este Ministerio.

A continuación, se presenta la Estructura Organizativa vigente del MOPC:



**2.3.1 Principales Funcionarios de la Institución**



**2.3.2 Declaraciones Juradas**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en cumplimiento de las Leyes No. 311-14 de fecha 15 de julio del 2014 y No. 82-79 del 16 de diciembre del 1979 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, Gaceta Oficial No. No. 10768 de fecha 11 de agosto del 2014 y que obliga a los Funcionarios Públicos a levantar un inventario detallado, Jurado y Legalizado ante Notario Público de los bienes que constituyen su patrimonio, respectivamente; ha recibido a la fecha, las Declaraciones Juradas de los funcionarios vigentes, las cuales han sido publicadas en el Portal de Trasparencia de la institución ([www.mopc.gob.do](http://www.mopc.gob.do)).

A continuación, se presentan las Declaraciones Juradas de los funcionarios del ministerio que se encuentran publicadas en el Portal de Transparencia del MOPC:



**2.4 Planificación Estratégica Institucional (PEI)**

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) vigente para el periodo 2021-2024, fue formulado considerando las políticas, objetivos y prioridades definidas por la institución para desarrollar a corto, mediano y largo plazo, las cuales generarán instrumentos que operativicen el horizonte establecido para las entidades públicas, conforme a las políticas públicas priorizadas en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Presidente, Lic. Luís Rodolfo Abinader Corona, así como con los instrumentos de planificación global: Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030, Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) del MOPC 2021-2024 y Plan Nacional Plurianual del Sector Publico (PNPSP) del referido cuatrienio, con el compromiso de garantizar a toda la población dominicana una gestión eficiente y sostenida, lo que se refleja en los indicadores de medición y en las metas institucionales logradas durante los últimos años.

El PEI del MOPC vigente para el cuatrienio 2021-2024, registró una actualización correspondiente al año 2023, concerniente a los procesos operativos planteados para los diferentes ámbitos del ministerio, con la validación de los resultados institucionales esperados mediante una eficiente toma de decisión, la cual se llevó a efecto a través del trabajo en equipo para la evaluación de los ejes estratégicos y transversales, enfocados en una eficiente administración que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos y específicos, como organismo rector de la infraestructura de transporte, garantizando con sus ejecutorias la integración del territorio, mejorando la calidad de vida de la población dominicana y por ende la sostenibilidad del desarrollo general de la nación.

El Plan Estratégico Institucional MOPC vigente para el periodo 2021-2024, fue aprobado en mayo del año 2021 por el Ministerio de Administración Pública (MAP), y se encuentra disponible en la pagina web de la institución.

# **RESULTADOS MISIONALES, AÑO 2023**

Memoria institucional 2023

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), como organismo rector de la infraestructura de transporte a nivel nacional, en cumplimiento al compromiso establecido para esta legislatura, presenta el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2023, con el objetivo de sintetizar las principales actividades desarrolladas por la institución, destacándose en la gestión durante el período señalado, las obras de infraestructuras viales urbanas y rurales y los servicios de asistencias viales ofrecidos a la ciudadanía, lo que constituye un factor gravitante en la integración del territorio, contribuyendo con la sostenibilidad del sistema de transporte terrestre e incrementando los niveles de seguridad de los usuarios, y por ende, la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico de la nación, en beneficio de la población dominicana.

Las principales acciones realizadas para el logro de los resultados misionales obtenidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el período enero-diciembre del año 2023, se enfocaron en los principios programáticos e ideológicos de la Gestión 2020 - 2024 del Presidente Constitucional de la República, Lic. Luis Abinader Corona, alineados para fortalecer la gestión administrativa y técnica de la institución para la ejecución de los proyectos prioritarios, de las obras demandadas por la población y del incremento de la cobertura de los servicios que ofrece el MOPC a los ciudadanos, contribuyendo las ejecutorias del año 2023, con los instrumentos de planificación: Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030 y Plan Nacional Plurianual del Sector Publico (PNPSP) para el período 2021-2024, que integra el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) del MOPC para el citado cuatrienio.

Información Cuantitativa, Cualitativa e Indicadores de los Procesos Misionales, correspondientes al año 2023

Los resultados misionales alcanzados por la gestión técnica y administrativa del MOPC en el desempeño de sus funciones, durante el periodo enero-diciembre del año 2023, establecen efectos tangibles de la producción programada con respecto a las acciones ejecutadas, dando cumplimiento a las funciones de construir, rehabilitar y conservar adecuadamente las obras públicas necesarias para el desarrollo socioeconómico sostenible del país; además, se incluyen los compromisos del ministerio hacia una gestión pública moderna con innovación tecnológica en los aspectos relacionados con los desempeños administrativos y financieros, recursos humanos, transparencia, servicios entregados, entre otros, beneficiando a la población que utiliza las obras y a los usuarios que reciben los servicios que ofrece la institución, cuyos resultados se especifican a continuación:

* Implementación de los Planes de Mejoramientos de la Red Vial Urbana por Municipios en toda la geografía nacional, concluyendo durante el periodo fiscal vigente un total de 4,543.40 kilómetros de calles y avenidas rehabilitadas en los 154 municipios del país, con una inversión total estimada de RD$16,888,987,307.04 y una ejecución en el año 2023, ascendente a la suma de RD$9,146,920,282.00, generando la realización de las obras alrededor de 4,850 empeos directos e indirectos a nivel nacional, entre las cuales citamos: a) Ampliación Autopista San Isidro (desde la Av. Charles De Gaulle hasta la Av. Hipodromo); b) Ampliación Autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (Autopista de San Isidro) Municipio Santo Domingo Este; c) Construccion Distribuidor La Victoria - Circunvalacion Santo Domingo Tramo III, municipio Santo Domingo Este; d) Autopista Duarte (Tramo I) Entrada a Santiago - desde el Aeropuerto hasta la Fortaleza, Provincia Santiago; e) Construccion Avenida Ecológica Fase II (Tramo IA - desde Ciudad Juan Bosch hasta Autopista del Nordeste Juan Pablo II); f) Construccion y Reconstrucción de las calles de San Luis y El Bonito - San Isidro (Primera etapa), Municipio Santo Domingo Este; g) Construcción de las Calles de Higuey, Sector Villa Cerro, Provincia La Altagracia; h) Construcción de las Calles del Municipio de Las Charcas de Azua, Provincia Azua; i) Reconstrucción de las Calles de Monte Grande, Provincia Barahona, entre otras; incrementando la accesibilidad vehicular y la transitabilidad de los usuarios, contribuyendo al Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.
* Mejoramiento de la infraestructura vial en todo el territorio nacional, mediante el Plan Nacional de Asfaltado, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), una intervención de aproximadamente 5,099.40 kilómetros-carriles durante el periodo enero-diciembre del 2023, con una inversión programada de RD$11,057,091,928.97 y una ejecución en el año 2023 de RD$6,097,946,855.00, con el objetivo de proporcionar una infraestructura vial segura con alta movilidad, que favorezca la conectividad regional, el desarrollo social y económico de la nación, contribuyendo al Eje 3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.
* Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario de la red vial a nivel nacional, como estrategia para generar empleos de mano de obra intensiva no calificada, con la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, estimada en unos 3,116.0 kilómetros a ambos lados de las vías, las cuales incluyen: desbroce de maleza en laterales y en la mediana, limpieza de canaletas y cunetas, limpieza de aceras y contenes, eliminación de desechos sólidos, desbroce, embellecimiento de áreas verde, construcción de badenes, aceras, contenes, etc., a nivel nacional. Además, se realizaron labores de mantenimiento de imbornales, filtrantes, registros y rejillas en 31,790 unidades; y se efectuaron actividades de retiro de desechos sólidos en 10,744 unidades, entre otros.
* Se concluyeron durante el periodo enero-diciembre del 2023, importantes proyectos de Construcción y Reconstrucción de Carrreteras en toda la geografía nacional, totalizando una longitud aproximada de 592.30 kilómetros - carriles, con una inversión total de RD$14,825,545,669.72 y una ejecuión en el año 2023 de RD$6,737,269,119.07, entre los que se destacan: a) Reconstrucción Carretera Rancho Arriba-Nizao, Provincia San José de Ocoa; b) Terminacion de la Carretera Monte Plata - Chirino, Provincia Monte Plata; c) Reconstrucción Carretera Guayubín - Las Matas de Santa Cruz - Copey - Pepillo Salcedo, Provincias Montecristi y Dajabón; d) Reconstrucción Carretera Hato Mayor - Vicentillo (Tramo Bejucal - Vicentillo - Yabon), Provncia Hato Mayor; e) Reconstrucción Carretera La Cumbre - Hermanas Mirabal - Tamboril - El Guazumal, Provincia Puerto Plata; f) Reconstrucción de la Carretera Santiago de los Caballetos- San Jose de Las Matas, Provincia Santiago, entre otros; lo que representa una mejora de la calidad de vida de los usuarios de las obras concluidas, las cuales contribuyen al Eje Estratégico · de la END 2030.
* Continuación del Programa de Construcción y Reconstrucción de Aceras, Contenes, Badenes e Imbornales a nivel nacional con una inversión programada de RD$2,804,013,083.94, ejecutándose durante el periodo enero - diciembre del año 2023, la suma de RD$2,754,205,467.83, con la intervención de las obras siguientes: a) Construccion de Aceras y Contenes Villas La Mata, Boca de Barranca, Los Cajuiles, San Miguel, Los Viveros, El Lilín, Hato Viejo y Presconzon, Provincia Sánchez Ramirez; b) Construcción de Aceras, Contenes y Badenes de las Calles de La Caleta, Municipio Santo Domingo Este; c) Construcción Aceras y Contenes Ceuta Abajo, Municipio Santo Domingo Norte; d) Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en la carretera de El Licey que une a Santo Domingo Norte con la Circunvalación de Santo Domingo, entre otras; beneficiando la movilidad de los peatones en las zonas urbanas y contribuyendo al Eje 3 de la END 2030
* Se concluyeron durante el periodo enero - diciembre del año 2023, varios proyectos de Reconstrucción y Mantenimiento de Caminos Vecinales en todo el país, los cuales conducen a importantes proyectos agroforestales, con la intervención de 1,128.0 km y una inversión programada de RD$3,188,580,615.90, de los cuales se ejecutaron en el año 2023, la suma de RD$1,821,103,014.67, entre los cuales citamos: a) Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Caño - Sabaneta, Provincia María Trinidad Sánchez; b) Reconstrucción Camino Vecinal Rincón Hondo - El Firme - Loma Vieja, Provincia Duarte; c) Reconstrucción Camino Vecinal La Tinajita-Yásica, Provincia Puerto Plata; d) Reconstrucción Camino Vecinal Saltadero - Naranjito, Provincia Maria Trinidad Sanchez; f) Reconstrucción Camino Vecinal El Mamey-Las Yayas, Provincia La Altagracia; g) Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Tenares - Gaspar Hernández - Blanco al Medio, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, entre otros.
* Continuó la ejecución del Programa Construcción y Reparación de Puentes del MOPC a nivel nacional, concluyendo durante el periodo enero-diciembre del año 2023, interviniendo un total de 1,063.76 metros lineales de puentes, con una inversióa aproximada de RD$959,514,027.94 y una ejecución en el año fiscal vigente de RD$733,242,375.61, entre los cuales se destacan: a) Contrucción Puente Cajón en Arenoso sobre Río Jayabo, Provincia Hermanas Mirabal; b) Construccion Puentes en Villa Isabela, Puerto Plata / Unijica - Bajabonico, Provincia Puerto Plata; c) Construcción Puente Peatonal y Motorizado en la Autopista 6 de Noviembre Play Arena, Provincia San Cristobal; d) Construcción Puente El Cangrejo, Provincia Puerto Plata; e) Construccion Puente sobre el Río Camú, en la comunidad de Sabaneta, Provincia La Vega, entre otros.
* Continuación de la ejecución de los Programas del MOPC financiados con recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre los que citamos: a) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (117 km) y Caminos Vecinales (884 km) a nivel nacional, con una inversión total de RD$16,800,000,000.00, de los cuales se intervinieron eaproximadamente 257.29 km, con un monto ejecutado en el año 2023, de RD$456,175,000.00; b) Programa de Mejoramiento del Puerto de Manzanillo, con un costo total de RD$6,230,000,000.00, una ejecucion durante el año 2023 de RD$422,538,336.00; c) Programa de Mejoramiento de Obras Públicas para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático a nivel nacional, con un costo total de RD$2,169,275,739.68 y una ejecucion durante el año 2023 de RD$1,228,283.00; y, d) Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible con un costo total de RD$2,217,609,150.00 y una ejecución en el 2023 de RD$193,616,443.00.
* Prestación de los servicios esenciales que ofrece el Programa de Protección y Asistencia Vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que integra los miembros de la Comisión Militar y Policial del MOPC (COMIPOL), para ofrecer servicios a los ciudadanos que transitan por los principales corredores urbanos e interurbanos del país, registrándose durante el periodo enero-diciembre del año 2023, un total de 250,491 asistencias viales, siendo las más demandadas por tipo las siguientes: 75,836 asistencias por seguridad; 68,687 ayudas por neumáticos; 66,548 por mecánica; 17,673 por combustible; 5,826 por la ocurrencia de accidentes; 4,909 por calentamiento; 3,586 por ambulancia, 3,065 por problemas eléctricos, 1,982 por servicios de grúas, 1,722 por asistencias de talleres, entre otras; beneficiando a los usuarios que transitan con seguridad por los principales corredores urbanos e interurbanos del país, contribuyendo estas acciones al Eje 1 de la END 2030.
* Señalización Vial (Horizontal y Vertical) en la red vial intervenida durante el período enero-diciembre del año 2023, estimándose una longitud intervenida de señalización de 7,290 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas, Caminos Vecinales, Puentes, aceras y contenes a nivel nacional; colocándose 1,285 unidades de señales verticales, 6,128 metros lineales de señales horizontales y 930 unidades de vialetas reflectivas colocadas para guiar la circulación en horas nocturnas o en días de lluvia, con una inversión total aproximada de RD$1,763,197,178.96 (Un Mil Setecientos Sesenta y Tres Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Setenta y Ocho Pesos con 98/100), mejorando la visibilidad de los usuarios en la red vial recuperada por el Ministerio en toda la geografía nacional, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030.
* Registro de solicitudes a través de la Carta Compromiso al Ciudadano del MOPC durante el período enero-diciembre del 2023, con un total de 76 Cartas Compromisos recibidas y 53 Cartas Declaratorias contestadas, con la finalidad de evaluar el cumplimento de los estándares de calidad establecidos, así como el nivel de satisfacción del ciudadano, con relación a la forma en que está recibiendo los servicios ofrecidos por el ministerio, siendo los tres (3) servicios incluidos hasta la fecha: a) Instalación y recarga de los marbetes de Paso Rápido de los peajes; b) Asistencia vial que se ofrece a través de la COMIPOL en las principales autopistas y carreteras secundarias; y, c) Programa de Mantenimiento Vial en carreteras, avenidas, túneles y pasos a nivel, siendo el modo de mayor captación utilizado por los usuarios para el seguimiento de las solicitudes, vía telefónica, escrita o virtual, contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.
* Optimizacion de las operaciones recurrentes del Sistema de Peajes Nacionales a través de Fiducia RD-Vial del MOPC, durante el período enero – diciembre del año 2023, mejorando la operación funcionamiento de las diciséis (16) estaciones instaladas en el país, en las cuales el uso de dispositivos denominados “Paso Rápido RD”, ha permitido a los usuarios mayor seguridad, disminuyendo el tiempo de pago, lo que impacta en la viabilidad del tránsito en lass mismas. El monto de las recaudaciones por concepto de pago de tarifas de peajes, alcanzó durante el referido período, la suma de RD$8,001,513,272.00 (Ocho Mil Un Millones Quinientos Trece Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 00/100), contribuyendo al Eje 1 de la END 2030.
* Formulación y actualización del Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública del MOPC para el período 2024-2027, con el objetivo de garantizar que los proyectos de inversión pública planificados con un horizonte a mediano plazo, estén alineados de acuerdo a las prioridades definidas por el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), integrando la institución para el año 2024, un total de doscientos noventa y nueve (299) proyectos de inversión pública, con la programación anual de los recursos de los proyectos nuevos y de arrastre para el periodo, priorizados de acuerdo a las políticas públicas planteadas en el Plan de Gobierno del cuatrienio vigente, a la vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
* Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión del MOPC para el año 2024, priorizando los proyectos nuevos y de arrastre con criterios de equidad en función de los recursos financieros disponibles para la institución, acorde al monto asignado para los diferentes programas del MOPC en el Presupuesto Nacional del Estado, el cual registra una asignación presupuestaria para el Capítulo 0211, ascendente a la suma de RD$85,145,723,816.00, incluyendo gastos corrientes y gastos de capital, de los cuales corresponden al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, un total de RD$66,303,494,113.00, destinados al logro de los objetivos planteados por la institución para el periodo de referencia.
* Preparación del Plan de Inversión Operativo Anual del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones para el año 2024, fundamentado en la programación operativa de los proyectos priorizados y financieramente sustentables con los recursos incluidos en el Presupuesto General del Estado para la institución y en consonancia con el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) del MOPC para el periodo 2021-2024, integrando un total de 356 proyectos con una programación a corto y mediano plazo y una inversión de recursos para obras ascendente a la suma de RD$34,435,441,135.85, que permitirán el logro de los objetivos planteados por la institución y en el Plan de Gobierno del cuatrienio vigente, vinculados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
* Se realizaron labores de mantenimiento rutinario durante el periodo enero - diciembre del año 2023, en Caminos Vecinales localizados en las once (11) provincias integradas al Programa Comunitario de Mantenimiento de Acción Vial en Caminos Vecinales denominado Peón Caminero y al Programa “Obras Públicas con la Gente”, implementados para beneficiar los residentes en las provincias deonde se efectuan los operativos, de los cuales se intevinieron unos 481.28 km, con una inversión aproximada de RD$313,832,694.87, destacándose entre las actividades realizadas: rehabilitación y acondicionamiento de la superficie, mantenimiento de drenaje, control de vegetación, entre otras.
* Intervención de aproximadamente unos 412,538 metros cuadrados de infraestructura de edificaciones públicas a nivel nacional durante el periodo enero-diciembre del año 2023, ejecutando construcciones y reparaciones de oficinas gubernamentales, deportivas, religiosas, habitacionales, militares, etc., con una ejecución de RD$1,873,447,457.10 destacándose entre las obras que presentaron mayor ejecución en el año 2023, las siguientes: a) Construcción Edificios de dos (2) edificios de parqueos en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional, mediante el Programa PARQUEAT RD; b) Construcción anexo al Tribunal Constitucional, municipio Santo Domingo Norte; c) Construcción Edificios del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Municipio Santo Domingo Este; d) Construcción Universidad de la Policia Nacional, en el Distrito Nacional, entre otros; beneficiando a la población que utiliza las obras ejecutadas y contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.
* Coordinación y evaluación de los permisos, y licencias ambientales tramitados por el MOPC durante el periodo enero - diciembre del año 2023, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), con un total de cuarenta y un (41) permisos obtenidos durante el año, para las constancias, autorizaciones y no objeción de los proyectos del MOPC , entre los que se destacan: a) Reconstrucción Camino Vecinal Don Juan-Jánico-San José de Las Matas, Provincia Santiago: Constancia Ambiental No.5532-23, aprobada 26/4/2023; b) Reconstruccion de la Carretera Cibao – Sur, tramo Piedra Blanca – Cruce de Ocoa; Constancia Ambiental No.0251-1 Renovada el 8/9/2023; c) Proyecto Retorno Operacional Básima #1 y #2”, Municipio Villa Altagracia: Constancia Ambiental No.5391-22, aprobada el 6/2/2023; d) Continuación trabajos en el Puente Arroyo Bahía-Calderas, Provincia Peravia, Constancia Ambiental No.5702-23, aprobada el 25/10/2023, entre otras.
* Evaluaciones técnicas durante el periodo Enero - Diciembre del 2023, de cuatrocientos veintiocho (428) procesos de accesos a las vías en la red principal del país, conteniendo las propuestas a implementar, acorde a las normas técnicas vigentes, destacándose los Sistema de análisis para la implementación de los proyectos siguientes: a) Proyecto Drenaje Pluvial Ampliacion Entrada Santiago (Solucion Leche Rica, Calle Sabaneta Las Palomas); b) Proyecto "Excavacion y Colocacion de Tuberias de Agua Potable de INAPA", en Autovia Del Nordeste; c) Diseño Estructural de Obras de Artes a construir en el Puente Arroyo Palmarito, Municipio Miches, entre otros; conteniendo las opiniones técnicas a implementar, para mejorar la movilidad y seguridad vial, contribuyendo estas acciones al Eje 3 de la END 2030.
* Gestión y evaluación de catorce (14) procesos de solicitud de permisos de No Objeción durante el periodo enero-diciembre del año 2023, para la ejecución de trabajos de excavaciones en las vías públicas, entre las que se destacan: Informe de No Objeción para excavación en la vía pública e instalación de 46 postes de hormigón pretensado de 40 pies, para una extensión en las redes de 2.2 km, en la alimentación del suministro de servicio eléctrico de la Terminal Grupo Premier San Pedro de Macorís, Empresa Renisa Ingeniería; b) Informe de Derecho de Vía para el proyecto “Fotovoltaico Grupo Martí”, ubicado en la Carretera Hacienda Estrella, Circunvalación de Santo Domingo, Av. Ramón Matías Mella, Provincia Santo Domingo, Consorcio Electromecánico, S.A.S. (CESA); c) Remisión Solicitud de Autorización para intervenir la Carretera El Macao – Arena Gorda, Frente al Hotel Punta Blanca, Consorcio Energético Punta Cana – Macao, S.A. (CEPM); dando cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos del Reglamento R-026 vigente en el MOPC proporcionando seguridad vial en la continuidad del flujo vehicular y peatonal, contribuyendo estas acciones al Eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.
* Se proporcionaron durante el periodo enero-diciembre del año 2023, importantes servicios sociales a la población dominicana, a través de los Programas Sociales y Comunitarios del MOPC, efectuando un total de 1,104 actividades en todo el país, con una inversión aproximada de RD$138,822,730.00, beneficiando con los operativos alrededor de 490,570 personas residentes en las comunidades que presentan mayores niveles de pobreza del país, entre los que se destacan: a) Remozamiento de Techo con Zinc Nuevo de varias viviendas; b) Construcción Completa de las Viviendas; c) Remozamiento con pintura de las viviendas; d) Remozamiento de Parques Completos con Canchas, Asientos, Aceras, etc., e) operativos de distribución de agua potable; f) Operativos de fumigación y desinfección en barrios de diferentes provincias; y, g) limpieza general (carreteras, imbornales, cañadas, puentes peatonales, centro de asistencia, clubes deportivos, etc.), proporcionando soluciones inmediatas a varias necesidades de la población que vive en condiciones de pobreza extrema, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.
* Se realizaron acciones de Mantenimiento Preventivo a los Pasos a desnivel de las estructuras ubicadas en el Gran Santo Domingo y en el interior del país, en túneles, elevados, pasos a desnivel y puentes peatonales, interviniéndose durante el período enero-diciembre del 2023, un total de ciento ocho (108) estructuras de las cuales 59 corresponden a pasos a desnivel, 7 a túneles, 29 a elevados, 13 a puentes, realizando las acciones de mantenimiento siguientes: limpieza (3,225 actividades), resanes y/o reparaciones, pintura, sistema eléctrico, con la finalidad de garantizar las condiciones adecuadas de las estructuras de túneles y elevados, a través de un adecuado y permanente sistema de mantenimiento e inspección.
* Se registraron durante el periodo enero-diciembre del 2023, en la Unidad de Control del Derecho Vial (CODEVIAL) del MOPC, un total de 623 intervenciones en obras de edificaciones privadas que de una u otra forma violentaban el derecho de vía, con la finalidad de hacer cumplir la Ley No. 1474, sobre regulación de las construcciones en las autopistas y carreteras para evitar la ocupación ilegal de los bordes de las mismas con la construcción de viviendas y negocios ubicados en los márgenes de las carreteras troncales, siendo el mayor número de reportes de obras ilegales y violaciones al derecho vial localizados en la región Cibao, en la Circunvalación de Santo Domingo y en la Avenida Ecológica, contribuyendo éstas acciones a aumentar el nivel de seguridad para los usuarios que transitan por las principales carreteras del país.
* Actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) del MOPC vigente para el período 2021-2024, integrando al citado instrumento de planificación, la actualización correspondiente al año 2023, concerniente a los procesos operativos planteados para los diferentes ámbitos del ministerio, con la validación de los resultados institucionales esperados mediante una eficiente toma de decisión, la cual se llevó a efecto a través del trabajo en equipo interdisciplinario para la evaluación de los ejes estratégicos y transversales, enfocados en alcanzar los objetivos estratégicos y específicos, los cuales impactan en la ejecución y sostenibilidad de las obras de infraestructura y en los servicios que entrega a la ciudadanía, durante el período establecido.
* Preparación y gestión durante el periodo enero-diciembre del año 2023, de Doscientos Noventa (290) Perfiles Técnicos de los Proyectos de Inversión Pública a cargo del MOPC nuevos y/o en ejecución para su registro y actualización en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Dirección General de Inversión Pública del MEPyD, de acuerdo a las Normas Técnicas del SNIP en la RD, para otorgar el código SNIP en cumplimiento de la Ley 498-06, para la Planificación de la Inversión Pública, requisito indispensable para integrar los proyectos que requieran recursos para su ejecución. en el Presupuesto Nacional del Estado, siendo admitidos en el sistema durante el periodo citado, un total de ciento ochenta y seis (186) proyectos de los tramitados.
* A través de la plataforma de Comunicación o Unidad de Atención Ciudadana del Programa de Línea 311 y el portal [www.311.gob.do](http://www.311.gob.do), durante el periodo enero-diciembre del 2023, se proporcionaron respuestas a 61 Quejas, 16 Reclamaciones y 2 Sugerencias para un total de79 solicitudes, de las cuales fueron contestadas 68y hay 11 en proceso, referentes a varios aspectos relacionados con las funciones de la institución, la ejecución presupuestaria, los proyectos concluidos, en ejecución o por iniciar, los servicios que ofrece a la población, etc., contribuyendo al Eje 1 de la END 2030
* Evaluación mediante el Sistemas de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP), de los procesos institucionales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizados durante el período enero-diciembre del 2023, el cual integra nueve (9) indicadores relacionados con los procesos de gestión de la institución en Obras Públicas, SISMAP, ITICGE, NOBACI, Cumplimiento de la Ley No. 200-04, Gestión Presupuestaria, Contrataciones Públicas, Transparencia Gubernamental, SISACNOC, que son monitoreados constantemente, con una frecuencia definida para cada indicador, obteniendo la institución una puntuación promedio de 83.0 puntos, para el año fiscal vigente de acuerdo a los rangos establecidos.
* Se efectuaron en el MOPC durante el período enero-diciembre del 2023, un total de dieciséis (16) procesos de Licitaciones Públicas Nacionales (LPN), de los cuales se adjudicaron catorce (14) por un valor presupuestado de RD$14,902,896,146.27 (Catorce Mil Novecientos Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Cuarenta y Seis Pesos con 27/100), destacándose los siguientes: a) Contratación para trabajos de Obras Viales y Hormigon Asfaltico Caliente, a nivel nacional; b) Contratación Servicios de Mantenimiento Preventivo, Reparación y Rehabilitación del Sistema Eléctrico en varias instalaciones de la sede central y club del MOPC; c) Adquisicion de Pinturas de Trafico y Diluyente, para uso del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones; d) Adquisicion de Hormigon Asfaltico Frio para realizar trabajos de bacheo a nivel ncional; e) Adquisición Equipamiento para Laboratorio de Asfalto del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones; f) Adquisición de Combustibles para uso del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, entre otros.
* Continuidad de la ejecución de proyectos de Muelles Pesqueros y Puertos en toda la geografía nacional, dando seguimiento al proceso de otorgamiento de la No Objecion al uso de las Franjas Marítimas, así como a la supervisión y seguimiento de doce (12) Muelles y Puertos de inversión de origen privado, que se encuentran en ejecución. La programación del desarrollo de la infraestructura fisica de Muelles y Puertos del MOPC con una inversión total programada de RD$2,685,724,959.25, ejecutó en el año 2023 la suma de RD$1,793,430,856.11, y concluyó durante el periodo enero-diciembre del 2023, los proyectos Construcción Muelle de Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor y Construcción del muelle pesquero y turístico de Sánchez, Provincia Samaná.
  1. Indicadores de Gestión
     1. Perspectiva Estratégica

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el periodo Enero -Diciembre del año 2023, ha desarrollado sus funciones con la visión estratégica de alcanzar las metas trazadas y mejorar su efectividad para generar valor público, tomando en consideración la calidad de los bienes y servicios que otorgan a los ciudadanos, gestionando en sus ejecutorias el desarrollo de una estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, en cumplimiento del Programa de Gobierno del Presidente Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona para el cuatrienio 2020 – 2024.


La institución ha continuado utilizando los mecanismos modernos de evaluación relacionados a la Ley de Función Pública, que permiten monitorear de manera recurrente y eficiente, los avances y dificultades que presentan las metas institucionales, con el objetivo de cumplir su misión, proporcionando mejoras en las infraestructuras de transporte terrestre, en las obras públicas de edificaciones a cargo del MOPC y en los servicios que ofrece a la ciudadanía en toda la geografía nacional, en beneficio de la población dominicana, registrando indicadores aceptables de medición afines con las metas logradas, de acuerdo al cumplimiento de la programación, ejecución y seguimiento periódico de los resultados alcanzados.

La evaluación de los indicadores de gestión registrados en el MOPC durante el periodo enero-diciembre del 2023, relativos al Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), se encuentran clasificados en nueve (9) indicadores, los cuales se detallan a continuación: 1. Indicador de Obras Públicas; 2. Indicador SISMAP; 3. Indicador ITICGE; 4. Indicador NOBACI; 5. Indicador Ley 200-04; 6. Indicador Gestión Presupuestaria; 7. Indicador SNCP o Indicador de Compras; 8. Indicador de Transparencia Gubernamental y 9. Indicador SISACNOC.

* + 1. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), dispone de las técnicas adecuadas para la medición de la gestión interna de las instituciones involucradas del Estado Dominicano desarrollándose en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el periodo enero-diciembre del 2023, los mecanismos necesarios para que los ciudadanos estén informados sobre el avance y nivel de cumplimiento de las metas establecidas por la institución y los productos generados durante el período de tiempo establecido, con la finalidad de fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente en materia de administración pública.

Los resultados de la evaluación en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) de los nueve (9) indicadores de gestión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) correspondientes al periodo enero-diciembre del 2023, que sintetizan las ejecutorias de la institución, se registran en el gráfico siguiente:




El resumen de los aspectos más relevantes de cada uno de los indicadores de gestión del MOPC, correspondientes al periodo enero-diciembre del 2023, se describe a continuación:

1. Indicador Obras Públicas

El indicador Obras Públicas, medido por el Ministerio de la Presidencia, órgano rector responsable de evaluar el citado indicador, el cual se alimenta de la información cargada en el Sistema de Gestión de Metas Presidenciales (SIGOB), con una frecuencia de evaluación mensual en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP). Al corte del 30 de octubre del año 2023, el indicador Obras Públicas correspondiente al MOPC, obtuvo una calificación de 100.0%.

Datos del indicador Obras Públicas, según se muestra en el SMMGP:




Nota: Los meses noviembre y diciembre, no han sido actualizados en el sistema SMMGP.

1. Indicador SISMAP

El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), es un sistema orientado a impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la Ley de Función Pública, siendo el órgano rector responsable de medir el indicador SISMAP, el Ministerio Administración Pública (MAP), con una frecuencia mensual de evaluación en el SMMGP. Al finalizar el periodo enero-noviembre del 2023, el indicador SISMAP del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), registra una calificación promedio de 81.3%.

Datos del indicador SISMAP, según se muestra en el SMMGP:

****


**Nota:** Los datos presentados en el gráfico fueron tomados del Sistema de Monitoreo y Medición de Gestión Pública (SMMGP), el mes de diciembre no ha sido actualizado.

1. Indicador ITICGE

El indicador ITICGE implementado para promover y medir el uso de las TIC y el Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano y diseñar estrategias que impacten la eficiencia y la participación ciudadana, compuesto por cuatro (4) pilares principales: Uso de las TIC, Implementación de Gobierno Electrónico, Datos Abiertos, Gobierno Abierto, e-Participación y Servicios en Línea. El órgano rector responsable de medir el indicador ITICGE, es la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). Este indicador tiene la frecuencia de la evaluación en el SMMGP, trimestral. Al corte del 30 de diciembre del 2023, el indicador ITICGE del MOPC, se encuentra en proceso de evaluación y registra una calificación promedio de 81.3%.

La OGTIC agregó nuevos pilares al indicador ITICGE, por lo que la institución está en proceso de evaluación y actualización en el periodo Octubre-Diciembre.

Gráfico porcentual de indicador ITICGE, según trimestres del 2023.




**Nota**: El MOPC actualmente, se encuentra en proceso de evaluación y actualización del indicador ITICGE durante el periodo Octubre-Diciembre. Los datos suministrados fueron tomados del portal web ITICGE.

1. Indicador NOBACI

El indicador de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), permite a las instituciones gubernamentales realizar un autodiagnóstico de los ambientes de control interno de acuerdo con lo que establece la Ley Num. 10-07 y su reglamento de aplicación, con la finalidad de preparar los procedimientos para optimizar el funcionamiento de sus sistemas de administración y control. El órgano rector responsable de medir el indicador NOBACI, es la Contraloría General de la República. Este indicador tiene una frecuencia cuatrimestral de evaluación en el SMMGP.

Al corte de diciembre del 2023, el indicador NOBACI del MOPC, registra una calificación promedio de 72.0%, pero no había concluido el proceso de actualización.

Gráfico porcentual de indicador NOBACI, según cuatrimestres: Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre de 2023.


****

Nota: El indicador NOBACI, actualmente se encuentra en proceso de actualización por parte del analista del MOPC y Contraloría.

1. Indicador Cumplimiento de Ley 200-04

Indicador para la medición del cumplimiento relativo a la Transparencia Gubernamental y Libre Acceso a la Información Pública del Estado que ordena la Ley Núm. 200-04. El órgano rector responsable de medir el indicador Cumplimiento de Ley 200-04, es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Este indicador tiene la frecuencia mensual de evaluación en el SMMGP. Al finalizar el periodo enero-octubre del 2023, el indicador Cumplimiento de Ley 200-04 del MOPC, registra una calificación promedio de 97.0%.

Gráfico porcentual de Indicador Ley 200-04, correspondiente a Enero-Octubre de 2023.


****

**Nota:** La **DIGEIG** no ha actualizado los meses noviembre y diciembre del 2023.

1. Indicador Gestión Presupuestaria

El Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP) del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), tiene como objetivo medir el grado en que las instituciones manejan la gestión presupuestaria de forma eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de las normativas vigentes para conocer en qué son invertidos los recursos públicos, cumpliendo con la legislación existente en materia de administración financiera del Estado Dominicano. El órgano rector responsable de medir el indicador Gestión Presupuestaria, es la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Este indicador tiene la frecuencia trimestral de evaluación en el SMMGP. Al corte de diciembre del 2023, el indicador Gestión Presupuestaria del MOPC, registra una calificación promedio de 74.0%. No ha sido actualizado con la evaluasción del 4to trimestre.

Gráfico porcentual de Indicador Presupuesto, según trimestres: Enero-Marzo, Abril-Junio y Julio-Septiembre de 2023.


****

**Nota**: La DIGEPRESno ha actualizado el trimestre Octubre-Diciembre del 2023.

1. Indicador Compras y Contrataciones Públicas

El indicador de Compras y Contrataciones Públicas, tiene como finalidad el monitoreo del cumplimiento de la m. 340-06, su modificación y normativas vinculadas. Está orientado a medir el grado de desarrollo de las diferentes etapas del proceso de compra hasta la adjudicación, firma, administración y gestión de contratos en términos de transparencia, eficacia y calidad en correspondencia con el marco normativo vigente. El órgano rector responsable de medir el indicador de Compras y Contrataciones Públicas es la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP). Este indicador tiene la frecuencia trimestral de la evaluación en el SMMGP. Al finalizar el periodo enero-diciembre del 2023, el indicador Compras y Contrataciones Públicas del MOPC, registra una calificación promedio de 89.0%.

Gráfico porcentual de Indicador Presupuesto, según trimestres: Enero-Marzo, Abril-Junio y Julio-Septiembre de 2023.

****

**Nota:** La DGCPa la fecha de la preparación de éste informe de R. de C., no ha actualizado el trimestre Octubre-Diciembre 2023.

1. Indicador Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC)

El indicador del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC) tiene como objetivo contribuir a que las instituciones del sector público produzcan informaciones financieras fiables y oportunas, destinadas a la toma de decisión, rendición de cuentas y transparencia. El órgano rector responsable de medir el indicador SISACNOC, es la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Este indicador tiene la frecuencia semestral de evaluación en el SMMGP. El gráfico porcentual del indicador SISACNOC, no se presenta, ya que La DIGECOG no ha actualizado el indicador SISACNOC en el periodo enero-diciembre del 2023.

1. Indicador Transparencia Gubernamental

El indicador de Transparencia Gubernamental del MOPC para el periodo enero - diciembre del año 2023, tiene el objetivo de monitorear la transparencia, la disponibilidad de información pública, la eficiencia de las entidades gubernamentales y comparar los riesgos de corrupción. El órgano rector responsable de medir el indicador de Transparencia Gubernamental es la Dirección General de Ética e Integridad Pública Gubernamental (DIGEIG). Este indicador tiene la frecuencia trimestral de evaluación en el SMMGP.

El gráfico porcentual del indicador Transparencia Gubernamental, no se presenta, ya que DIGEIG no ha actualizado el indicador del MOPC en el periodo enero-diciembre del 2023.

* + 1. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Los procesos de evaluación en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el periodo enero – diciembre del año 2023, se desarrollaron de acuerdo a los requerimientos del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), a través de indicadores básicos de organización y gestión, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de Profesionalización del Empleo Público, Fortalecimiento Institucional y Calidad, cuyo cumplimiento es medido en una escala de colores (similar al semáforo), con rangos de valores que van desde O hasta 100, la puntuación obtenida por el MOPC en la clasificación para el periodo de referencia, fue de 82.0 %.





* + 1. Objetivos Globales del Gobierno para el Cuatrienio 2020 – 2024 durante el año 2023

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el periodo enero-diciembre del año 2023, continuó la ejecución de un gran porcentaje de los Planes y Programas de su gestión, en función de las prioridades y metas de desarrollo establecidas en el Programa de Gobierno Constitucional para el cuatrienio 2020-2024, con el compromiso de proveer las obras y servicios que demanda la población a nivel nacional, contribuyendo con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030 y el Plan Nacional Plurianual de Inversión Publica 2020-2024, entre las cuales citamos las siguientes:

* Continuación del Plan de Asfaltado a nivel nacional, con el objetivo de mejorar y conservar la infraestructura de la red vial, proporcionando a los usuarios mayor accesibilidad, seguridad y confort, disminuyendo los costos operacionales, el número de accidentes y los impactos ambientales negativos.
* Construir, reconstruir y conservar la infraestructura de carreteras troncales, secundarias y locales a nivel nacional, para garantizar la comunicación terrestre segura y efectiva en el territorio nacional, impidiendo el deterioro significativo, lo cual incrementaría los costos de inversión de las opciones de mejoras afectando el presupuesto de la nación.
* Construir, rehabilitar y conservar la red vial adyacente a los principales polos turísticos en todo el territorio nacional para proveer una accesibilidad segura y apropiada a las infraestructuras turísticas, apoyando el desarrollo de la industria turística, lo cual incrementa el número de empleos y la calidad de vida de los beneficiados.

* Ampliación del Programa Mantenimiento Comunitario Acción Vial de Caminos Vecinales (Peón Caminero) y el Programa Obras Publicas con la Gente, con el objetivo de promover una infraestructura adecuada para el apoyo de la producción y distribución agroalimentaria del país.
* Continuidad de la ejecución del Programa de Reconstrucción y Mantenimiento de Puentes a nivel nacional.
* Proveer la señalización horizontal, vertical y los dispositivos de control del tránsito necesarios en el sistema de infraestructura vial del país, para la operación segura y eficiente de todos los usuarios.
* Implementación de políticas públicas para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgos de las infraestructuras viales y de edificaciones públicas ante la ocurrencia de fenómenos naturales, para proveer acciones oportunas a corto y mediano plazo que permitan disminuir los efectos de posibles daños en las zonas vulnerables del país.
* Programa de Mejoras y/o Reconstrucción de Viviendas Vulnerables del Ministerio que realiza acciones de construcción, reparación y conservación de viviendas en varias provincias del país, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el estado de bienestar social de las familias dominicanas en condiciones de pobreza, garantizando el acceso a viviendas dignas y seguras.
* Sostenibilidad y Ampliación de los Servicios de Protección y Asistencia Vial que proporciona la institución a través de la Comisión Militar y Policial del MOPC en los principales corredores rurales y urbanos del país, ampliando el alcance con la integración de nuevos corredores, con la finalidad de disminuir las condiciones de vulnerabilidad a los usuarios; además, proveer beneficios a personas que viven en situaciones extremas de exclusión social, mediante los operativos que realiza de suministro de agua potable, fumigación y desinfección, etc., a nivel nacional.
* Continuidad de la ejecución del Programa de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas a nivel nacional, beneficiando a la población que utiliza infraestructuras seguras y adecuadas para realizar actividades de diferentes naturalezas.
* Realización de diseños y estudios técnicos de drenaje para la ejecución de obras hidráulicas que proporcionan soluciones para la canalización del cauce de ríos y aguas pluviales en áreas interior y exterior, en toda la geografía nacional.
* Valoración exhaustiva y sistemática de la aplicación de la Ley No.115 en los proyectos de infraestructura vial a cargo del MOPC, que grava con un impuesto los terrenos urbanos no edificados que deriven una plusvalía por una intervención del Estado Dominicano en la ejecución de obras de infraestructura vial, tales como: Construcción de Avenidas de Circunvalación que construye el MOPC en diferentes ciudades, las cuales generan plusvalía a los terrenos periféricos, posibilitando el desarrollo de proyectos de urbanizaciones e impulsando la economía de la zona, lo que representa una importante fuente generadora de valor para los inmuebles ubicados en áreas periféricas a las obras ejecutadas.

Los principales logros alcanzados por la institución durante el periodo enero-diciembre del año 2023, concernientes a los Objetivos Globales del Gobierno del Presidente Constitucional Luis Abinader para el cuatrienio 2020-2024, se presentan en el cuadro siguiente:



# **RESULTADOS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO, AÑO 2023**

Memoria institucional 2023


# **4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera**

# **4.1.1** **Ejecución Presupuestaria del MOPC en el período Enero – Diciembre del año 2023**

La ejecución presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el período enero - diciembre del año 2023, se llevó a efecto acorde a la distribución general por objeto del gasto de los egresos realizados para Obras, Remuneraciones y Gratificaciones, Materiales y Suministros, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Transferencias de Capital, Transferencias Corrientes y Contratación de Servicios, considerando la asignación de recursos financieros total para el ejercicio fiscal 2023, los desembolsos realizados alcanzaron la suma de RD$43,694,522,221.38 (Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Quinientos Veintidós Mil Doscientos Veintiún Pesos con 38/100).

A continuación, se detalla la distribución general por objeto del gasto de los egresos realizados por la institución durante el periodo enero - diciembre del año 2023:



****

Para el componente Obras de Inversión Pública, que integra diferentes programas de infraestructura vial, edificaciones, muelles y puertos y de reducción de vulnerabilidades ante la ocurrencia de desastres, la institución alcanzó una asignación presupuestaria para el año fiscal vigente, por un monto total de RD$35,920,856,179.99 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Veinte Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos con 99/100), distribuídos RD$19,479,939,576.00 en el Presupuesto Inicial y RD$16,440,916,603.99 en el Presupuesto Reformulado con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de obras y servicios de la población dominicana.

Del total de recursos asignados a la institución para el año fiscal vigente, se han utilizado en Obras durante el periodo enero - diciembre del año 2023, la suma de RD$32,540,843,342.30 (Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos con 30/100), lo que representa un 90.6% de recursos ejecutados con relación al total asignado para el año 2023. Con respecto a la inversión en obras de infraestructura vial (activos no financieros), el MOPC ha ejecutado un 89.0% de los recursos asignadoS a los Programas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 20 por un monto ascendente a la suma de RD$28,873,965,025.09 (Veintiocho Mil Ochocientos Setenta y Tres Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Veinticinco Pesos con 09/100), de acuerdo a las metas físicas programadas para el ejercicio presupuestario vigente.

# **4.1.2 Plan de Inversión (Operativo) Anual**

El Plan de Inversión (Operativo) Anual del MOPC correspondiente al año fiscal 2023 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), registra un total de doscientos noventa y nueve (299) proyectos, con una asignación a la institución en el año fiscal vigente de RD$35,920,856,179.99 (Treinta y Cinco Mil Novecientos Veinte Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos con 99/100), de los cuales se han ejecutado durante el período enero – diciembre del año 2023, la suma de RD$32,540,843,342.30 (Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos con 30/100), lo que representa un cumplimiento de un 90.6% ejecutado con respecto al monto anual asignado a la institución.

El comportamiento de la producción generada por las ejecutorias del Plan de Inversión del MOPC correspondiente al año 2023, benefició una población económicamente activa de 7,645,256 personas, generando unos 230,520 empleos directos y 288,150 indirectos, lo que ha impactado significativamente en los residentes del área de influencia de las obras realizadas y en los usuarios de las mismas.

La matriz del Plan de Inversión Anual del MOPC correspondiente al año 2023, conteniendo el desempeño de la produccion institucional se presenta en el anexo A.

# **4.1.3 Ejecución Física - Financiera por Programa en el Periodo Enero - Diciembre del Año 2023**

La ejecución física - financiera del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el periodo enero – diciembre del 2023, distribuída en los diferentes programas presupuestales, los cuales se orientan al uso apropiado de los recursos asignados en Presupuesto General del Estado para el desempeño de las funciones de la institución, contribuyendo al logro de las metas programadas para el periodo citado. Las mayores ejecutorias del año 2023, se registras en los Programas 12 y 13 correspondientes al Mantenimiento, Seguridad y Asistencia Vial y al Desarrollo de la Infraestructura Física de Carreteras respectivamente, con un monto ejecutado ascendente a la suma de RD$21,982,136,256.06 (Veintiún Mil Novecientos Ochenta y Dos Millones Ciento Treinta y Seis Mil Dosscientos Cincuenta y Seis con 06/100) lo que representa un 97% ejecutado versus lo programado, durante el año fiscal vigente.

La tabla siguiente presenta el presupuesto financiero asignado versus ejecutado por el MOPC durante el periodo Enero-Diciembre del año fiscal vigente, distribuido por programas y por productos generados:



4.1.3.1 Ejecución Física y Financiera por Proyectos de Inversión para el periodo enero-diciembre del año 2023

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el objetivo de administrar los recursos asignados en el Presupuesto Nacional de Inversión Pública del Estado para el periodo enero-diciembre del 2023, distribuidos acorde a los programas vigentes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y a las metas de producción programadas, a las cuales se le asignan y reasignan los recursos a nivel institucional, con un enfoque hacia resultados para el logro de los objetivos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el cuatrienio 2021-2024, registrándose en el anexo c del presente documento, el índice de gestión presupuestaria correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2023 (ICP), integrando la programación versus la ejecución física y financiera y el indicador de eficacia (%) resultante de los desempeños de la producción institucional del año fiscal vigente.

**4.1.3.2 Ingresos (Recaudaciones) por otros Conceptos**

Los ingresos recibidos ó recaudaciones por otros conceptos externos al presupuesto asignado a la institucion para la ejecución del ejercicio fiscal del año 2023, registraron durante el periodo enero-diciembre del presente año un monto total ascendente a la suma de RD$53,703,813,404.26 (Cincuenta y Tres Mil Setecientos Tres Millones Ochocientos Trece Mil Cuatrocientos Cuatro Pesos con 26/100) de los cuales RD$8,001,513,272.00 (Ocho Mil Un Millones Quinientos Trece Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos con 00/100) corresponden a ingresos por el cobro de las tarifas de las estaciones de peajes ubicadas en las principales carreteras del país; también se recaudaron por cobro de parqueos en el Parqueo La Ataraza, localizado en la zona colonial, un total de RD$12,158,164.00 (Doce Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos con 00/100); RD$43,694,522,221.38 (Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Quinientos Veintidós Mil Doscientos Veintiún Pesos con 38/100) corresponden a Ingresos Presupuestarios; RD$32,100.00 (Treinta y Dos Mil Cien Pesos con 00/100) corresponden a ingresos de la cuenta colectora por servicios prestados a la ciudadanía (Licitaciones Públicas, Manuales, Reglamentos, entre otros); y los restantes RD$1,995,587,646.88 (Un Mil Novecientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Pesos con 88/100), corresponden a ingresos por Captación Directa (Gastos de Inspección obras en ejecución, Servicios de alquiler del Club Recreativo y Cultural del MOPC).

Las recaudaciones percibidas en el periodo enero – diciembre del año 2023, captados en la operación de las dieciséis (16) Estaciones de Peajes del país, gestionadas por la Oficina Coordinadora del Fideicomiso para la Operación, Mantenimiento y Expansión de la red vial principal de la República Dominicana-RD-Vial, proceden del volumen de tráfico afectado con las tarifas aplicadas para cada tipo de vehículo.

El resumen de las principales actividades que generaron ingresos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el periodo enero - diciembre del año 2023, se detalla a continuación:



**4.1.4 Análisis del Cumplimiento del Plan de Inversión Anual del año 2023**

El cumplimiento del Plan de Inversión (Operativo) Anual del Ministerio de Obras Públicas y Comnicaciones (MOPC) correspondiente al periodo enero-diciembre del año 2023, distribuido en los programas definidos para las funciones del Capítulo 0211, el cual integró los proyectos programados para el año, registrando ejecución en los 299 (doscientos noventa y nueve) productos que lo integran, sobre la base de la política pública presupuestaria, canalizando los recursos en coordinación con la Dirección General de Inversión Pública del MEPyD y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), alineados con las directrices económicas, sociales y medioambientales del Programa de Gobierno 2020-2024, que refleja las prioridades de la nación en beneficio de la población dominicana.

El Plan de Inversión (Operativo) Anual del MOPC correspondiente al año 2023, registra una inversión en obras (activos no financieros de Infraestructura Vial y Edificaciones), ascendente a la suma de RD$32,540,843,342.30 (Treinta y Dos Mil Quinientos Cuarenta Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Dos Pesos con 30/100), del total de proyectos integrados, se concluyeron aproximadamente ciento treinta y cinco (135) productos específicos de Construcción, Reconstrucción, Rehabilitación y Conservación de Obras Viales, lo que representa un cumplimiento de un 90.6% de lo planeado.

.

**4.1.4.1 Resumen Proyectos del POA Terminados en el año 2023**

Los principales proyectos del MOPC concluidos durante el periodo enero- diciembre del 2023, se resumen a continuación:

1. Reconstrucción Carretera Rancho Arriba-Nizao con una longitud de 11.0 km, un valor presupuestado de RD$2,361,929,375.12 (Dos Mil Trscientos Sesenta y Un Millones Novecientos Veintinueve Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos con 12/100) .Condición actual: Terminado;
2. Construcción de la Circunvalación Sur de la ciudad de Azua, Provincia Azua, Tramos I y II, con una longitud de 13.75 km, un valor presupuestado de RD$5,613,689,494.18 (Cinco Mil Seiscientos Trece Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro Pesos con 18/100). Condición actual: Terminado;
3. Ampliacion Autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (Autopista de San Isidro) Municipio Santo Domingo Este, con una longitud de 5.13 km, un valor presupuestado de RD$2,454,299,863.62 (Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Tres Pesos con 62/100). Condición actual: Terminado;
4. Remodelación Autopista Duarte en la Entrada a Santiago (Tramo I - desde el Aeropuerto Cibao hasta la Avenida Monumental), Provincia Santiago, con una longitud de 13.0 km, un valor presupuestado de RD$1,108,657,253.44 (Mil Ciento Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres Pesos con 44/100). Condición actual: Terminado;
5. Terminacion de la Carretera Monte Plata - Chirino, Provincia Monte Plata, con una longitud de 12.0 km, un valor presupuestado de RD$377,417,371.00 (Trescientos Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos Setenta y Un Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
6. Reconstrucción Carretera Guayubín - Las Matas de Santa Cruz - Copey - Pepillo Salcedo, Provincia Montecristi, con una longitud de 36.0 km, un valor presupuestado de RD$1,590,209,727.58 (Un Mil Quinientos Noventa Millones Doscientos Nueve Mil Setecientos Veintisiete Pesos con 58/100). Condición actual: Terminado;
7. Reconstruccion Carretera Hato Mayor - Vicentillo (Tramo Bejucal - Vicentillo - Yabon), Provincia El Seibo, con una longitud de 6.0 km, un valor presupuestado de RD$184,791,126.73 (Ciento Ochenta y Cuatro Millones Setecientos Noventa y Un Mil Ciento Veintiseis pesos con 73/100). Condición actual: Terminado;
8. Rehabilitacion de la Carretera Joaquín Balaguer, Santiago-Navarrete, Provincia Santiago, con una longitud de 11.0 km, un valor presupuestado de RD$496,666,058.40 (Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Cincuenta y Ocho Pesos con 40/100). Condición actual: Terminado;
9. Construccion Carretera La Cumbre - Hermanas Mirabal - Tamboril - El Guazumal, Provincia Santiago, con una longitud de 12.0 km, un valor presupuestado de RD$858,788,655.87 (Ochocientos Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos con 87/100). Condición actual: Terminado;

1. Construccion Carretera Juan Vera - Higo de Agua - Palo Alto, Provincia Santiago, con una longitud de 8.80 km, un valor presupuestado de RD$251,448,965.37 (Doscientos Cincuenta y Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos con 37/100). Condición actual: Terminado;
2. Reconstrucción Carretera Cabral – Peñón, Provincia Barahona, con una longitud de 5.0 km, un valor presupuestado de RD$ 77,113,661.52 (Setenta y Siete Millones Ciento Trece Mil Seiscientos Sesenta y Un Pesos con 52/100). Condición actual: Terminado;
3. Reconstruccion Carretera La Ceiba-Ranchito, Provincia Hermanas Mirabal, con una longitud de 4.20 km, un valor presupuestado de RD$ 25,791,024.67 (Veinticinco Millones Setecientos Noventa y Un Mil Veinticuatro Pesos con 67/100). Condición actual: Terminado;
4. Reconstrucción Carretera Cotui - La Mata - Pimentel, Provincia Sánchez Ramírez, con una longitud de 11.0 km, un valor presupuestado de RD$150,412,561.25 (Ciento Cincuenta Millones Cuatrocientos Doce Mil Quinientos Sesenta y Un Pesos con 25/100). Condición actual: Terminado;
5. Rehabilitacion y Asfaltado de la Carretera Moca - Salcedo, Provincias Hermanas Mirabal y Espaillat, con una longitud de 13.0 km, un valor presupuestado de RD$262,499,946.52 (Doscientos Sesenta y Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Pesos con 52/100). Condición actual: Terminado;
6. Construccion y Reconstrucción de las calles de San Luis y el Bonito - San Isidro (Primera etapa), Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo con una longitud de 10.0 km, un valor presupuestado de RD$520,000,000.00 (Quinientos Veinte Millones de Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
7. Construcción de las Calles del Municipio de Las Charcas de Azua, Provincia Azua, con una longitud de 13.42 km, un valor presupuestado de RD$396,944,773.05 (Trescientos Noventa y Seis Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Tres Pesos con 05/100. Condición actual: Terminado;

.

1. Reconstruccion de las Calles de Ansonia, Las Barias, del Municipio de Las Charcas de Azua, Provincia Azua, con una longitud de 7.88 km, un valor presupuestado de RD$216,439,820.24 (Doscientos Dieciséis Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Veinte Pesos con 24/100. Condición actual: Terminado;

.

1. Construcción de las Calles del Sector Arroyo Hondo y Cañafistol, Provincia Peravia, con una longitud de 10.0 km, un valor presupuestado de RD$168,102,535.45 (Ciento Sesenta y Ocho Millones Ciento Dos Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos con 45/100). Condición actual: Terminado;
2. Construccion Calles del Barrio Whashington, Matanzas, Provincia Peravia, con una longitud de 10.0 km, un valor presupuestado de RD$52,044,473.18 (Cincuenta y Dos Millones Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Tres Pesos con 18/100). Condición actual: Terminado;
3. Reconstrucción de las Calles de Monte Grande, Provincia Barahona, con una longitud de 15.0 km, un valor presupuestado de RD$178,150,624.84 (Ciento Setenta y Ocho Millones Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Veinticuatro Pesos con 84/100). Condición actual: Terminado;
4. Construcción de las Calles de Higuey, Sector Villa Cerro, Provincia La Altagracia, con una longitud de 13.5 km, un valor presupuestado de RD$422,600,957.59 (Cuatrocientos Veintidós Millones Seiscientos Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos con 59/100. Condición actual: Terminado;
5. Construccion de las Calles Internas de La Refineria Dominicana, Provincia San Cristobal, con una longitud de 9.50 km, un valor presupuestado de RD$186,766,200.00 (Ciento Ochenta y Seis Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
6. Reconstruccion y Asfaltado de las calles del Barrio Anamuya, San Pedro, San Rafael de Yuma y Acceso Playa Macao, Provincia La Altagracia, con una longitud de 7.0 km, un valor presupuestado de RD$56,285,952.00 (Cincuenta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Dos Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
7. Reconstruccion de la Capa de Rodadura de las calles de Costambar, Provincia Puerto Plata con una longitud de 8.0 km, un valor presupuestado de RD$60,203,517.24 (Sesenta Millones Doscientos Tres Mil Quinientos Diecisiete Pesos con 24/100). Condición actual: Terminado;
8. Construccion Distribuidor La Victoria - Circunvalacion Santo Domingo Tramo III, Municipio Santo Domingo Norte, con una longitud de 2.15 km, un valor presupuestado de RD$125,355,217.35 (Ciento Veinticinco Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete Pesos con 35/100). Condición actual: Terminado;
9. Ampliación y continuidad de la Avenida Hípica, denominada recientemente Freddy Beras Goico, en el municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con una longitud aproximada de 10.0 km, un valor presupuestado de RD$700,000,000.00 (Setecientos Millones de Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
10. Construccion de la Entrada a Los Cuncunes, en el Distrito Municipal de Yásica Arriba, Provincia Puerto Plata, con una longitud de 1.70 km, un valor presupuestado de RD$160,138,328.07 (Ciento Sesenta Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintiocho Pesos con 07/100). Condición actual: Terminado;
11. Reconstrucción del Camino Vecinal Rincón Hondo - El Firme - Loma Vieja, Provincia Duarte con una longitud de 9.70. km, un valor presupuestado de RD$303,088,780.71 (Trescientos Tres Millones Ochenta y Ocho Mil Setecientos Ochenta Pesos con 71100). Condición actual: Terminado;

.

1. Reconstrucción Camino Vecinal El Mamey-Las Yayas, Provincia La Altagracia, con una longitud de 8.30. km, un valor presupuestado de RD$374,444,006.68 (Trescientos Setentya y Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seis Pesos con 68/100). Condición actual: Terminado;
2. Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Tenares - Gaspar Hernández - Blanco al Medio, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal, con una longitud de 1.20 km, un valor presupuestado de RD$46,813,274.32 (Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Trece Mil Doscientos Setenta y Cuatro Pesos con 32/100). Condición actual: Terminado;
3. Reconstrucción Camino Vecinal La Tinajita, Provincia Puerto Plata, con una longitud de 1.27 km, un valor presupuestado de RD$$ 137,280,072.49 (Ciento Treinta y Siete Millones Doscientos Ochenta Mil Setenta y Dos Pesos con 49/100). Condición actual: Terminado;
4. Rehabilitación Carpeta de Rodadura Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, Mirador Norte, Municipio Santo Domingo Norte, con una longitud de 5.0 km, un valor presupuestado de RD$ 231,262,870.16 (Doscientos Treinta y Un Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Setenta Pesos con 16/100). Condición actual: Terminado;
5. Asfaltado de la Carretera Batey – Distrito Municipal La Zanja, Provincia San Juan, con una longitud de 8.0 km, un valor presupuestado de RD$141,982,120.72 (Ciento Cuarenta y Un Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Ciento Veinte Pesos con 72/100). Condición actual: Terminado;
6. Asfaltado de la Avenida España, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con una longitud de 7.10 km, un valor presupuestado de RD$190,000,000.00 (Ciento Noventa Millones de Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
7. Reconstruccion Entrada a la ciudad de La Romana, Avenida Juan Bosch Provincia La Romana, con una longitud de 5.0 km, un valor presupuestado de RD$143,156,478.04 (Ciento Cuarenta y Tres Millones Ciento Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos con 04/100). Condición actual: Terminado;
8. Reconstrucción Puente de Pontón en La Vega, Provincia La Vega, con una longitud de 50.2 metros, un valor presupuestado de RD$467,000,000.00 (Cuatrocientos Sesenta y Siete Millones de Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
9. Construcción Puente Sabaneta sobre el Río Camú, Provincia La Vega, con una longitud de 98.0 ml, un valor presupuestado de RD$175,347,351.80 (Ciento Setenta y Cinco Millones Trescientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Un Pesos con 80/100). Condición actual: Terminado;
10. Reconstrucción Puente El Cangrejo, Provincia Puerto Plata, con una longitud de 95.0 metros, un valor presupuestado de RD$463,264,000.00 (Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos con 00/100). Condición actual: Terminado;
11. Construcción del Muro de Hormigon Armado y obras conexas en la avenida Las Carreras esquina 30 Marzo en Santiago de los Caballeros, (por daños ocasionados por la tormenta FIONA, un valor presupuestado de RD$384,183,829.62 (Trescientos Ochenta y Cuatro Millones Ciento Ohernta y Tres Pesos con 62/100). Condición actual: Terminado, entre otros.

**4.1.4.2** **Resumen Proyectos del MOPC en ejecución durante el periodo enero-diciembre del 2023**

Los principales proyectos de infraestructura vial del MOPC en ejecución durante el periodo enero-diciembre del 2023, se resumen a continuación:

1. Construcción Avenida Nuevo Camino / Circunvalación Los Alcarrizos, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, con una longitud de 8.0 km, un valor presupuestado de RD$2,388,116,904.14 (Dos Mil Trescientos Ochenta y Ocho Millones Ciento Dieciséis Mil Novecientos Cuatro Pesos con 14/100). Condición actual: Ejecución;
2. Reconstrucción y Ampliación Carretera Enriquillo - Pedernales, Provincias Barahona y Pedernales, con una longitud de 73.0 km, un valor presupuestado de RD$3,404,766,947.02 (Tres Mil Cuatrocientos Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Siete Pesos con 02/100). Condición actual: Ejecución;
3. Reconstrucción Carretera Barahona - Enriquillo, Provincia Barahona, con una longitud de 45.50 km, un valor presupuestado de RD$2,234,755,654.86 (Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos con 86/100). Condición actual: Ejecución;
4. Programa de Ampliación, Reconstrucción y Modernización de la Autopista Duarte, con la intervención de 270 km de longitud y la construcción de diecinueve (19) retornos operacionales en dicha vía, Multiprovincial, con un valor presupuestado de RD$26,434,488,965.12 (Veinte Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos con 12/100). Condición actual: Ejecución;
5. Construcción Malecón de Nagua, Carretera Nagua – Puerto Plata, Provincia María Trinidad Sánchez, con una longitud de 3.8 km, un valor presupuestado de RD$4,032,770,144.72 (Cuatro Mil Treinta y Dos Millones Setecientos Setenta Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Pesos con 72/100). Condición actual: Ejecución;
6. Diseño y Construcción de la Circunvalación de Baní, Provincia Peravia, con una longitud de 19.0 km, un valor presupuestado de RD$2,709,235,609.71 (Dos Mil Setecientos Nueve Millones Doscientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos con 71/100). Condición actual: Ejecución;
7. Construcción de la Circunvalación Sur de la ciudad de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, con una longitud de 15.0 km, un valor presupuestado de RD$2,073,771,083.00 (Dos Mil Setenta y Tres Millones Setecientos Setenta y Un Mil Ochenta y Tres Pesos con 00/100). Condición actual: Ejecución;
8. Reconstrucción Carretera Loma De Cabrera - Manuel Bueno - La Lana, Provincia Dajabón, con una longitud de 22.0 km, un valor presupuestado de RD$$1,038,864,216.79 (Un Mil Treinta y Ocho Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Dieciséis Pesos con 79/100). Condición actual: Ejecución.
9. Reconstrucción y Ampliación Carretera La Vega - Jarabacoa. Provincia La Vega, con una longitud de 21.0 km, un valor presupuestado de RD$598,234,211.40 (Quinientos Noventa y Ocho Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Doscientos Once Pesos con 40/100). Condición actual: Ejecución;
10. Reconstrucción Carretera Guaroa – Macacias, Provincia Elias Piña , con una longitud de 13.0 km, un valor presupuestado de RD$597,463,687.64 (Quinientos Noventa y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos con 64/100). Condición actual: Ejecución.
11. Reconstrucción Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata, con una longitud de 23.50 km, un valor presupuestado de RD$472,511,621.88 (Cuatrocientos Setenta y Dos Millones Quinientos Once Mil Seiscientos Veintiún Pesos con 88/100). Condición actual: Ejecución;
12. Reconstrucción Carretera El Cercado - Hondo Valle, Provincia Elias Piña, con una longitud de 26.0 km, un valor presupuestado de RD$ $1,695,476,647.87 (Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos con 87/100). Condición actual: Ejecución;
13. Construcción de la Circunvalación de Moca, Avenida Cruce de Chero - Estancia Nueva, Provincia Espaillat, con una longitud de 1.20 km, un valor presupuestado de RD$587,494,220.24 (Quinientos Ochenta y Siete Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Doscientos Veinte Pesos con 24/100). Condición actual: Ejecución;

vv. Reconstrucción Carretera San Victor - Jamao al Norte Tramo II del Km 5 al Km 18, Provincia Espaillat, con una longitud de 26.0 km, un valor presupuestado de RD$2,266,857,984.58 (Dos Mil Doscientos Sesenta y Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Ochenta y Cuatro Pesos con 58/100). Condición actual: Ejecución;

1. Reconstrucción Carretera Yerba Buena - El Capote, Provincia Hato Mayor, con una longitud de 13.8 km, un valor presupuestado de RD$ 440,465,438.87 (Cuatrocientos Cuarenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos con 87/100). Condición actual: Ejecución;
2. Diseño y Reconstrucción Entrada Acceso a la ciudad de Samaná, Provincia Samaná, con una longitud de 3.10 km, un valor presupuestado de RD$970,925,175.66 (Novecientos Setenta Millones Novecientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos con 66/100). Condición actual: Ejecución;
3. Reconstrucción Camino Vecinal El Peñón de Los Reyes, Prolongación Santa Clara-La Tranquera, tramo Carretero La Zanja-Nisibón y Camino Vecinal Bejucal – Guineo-García, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia, con una longitud de 11.5 km, un valor presupuestado de RD$250,000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones de Pesos con 00/100). Condición actual: Ejecución;
4. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia Santo Domingo, incluye varias obras viales con una longitud aproximado de 1,500 km, un valor presupuestado de RD$13,633,968,228.78 (Trece Mil Seiscientos Treinta y Tres Millones Novecientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Veintiocho Pesos con 78/100). Condición actual: Ejecución;
5. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Distrito Nacional, incluye varias obras viales con una longitud de 279.65 km, un valor presupuestado total para las Circunscripciones I, II y III de RD$4,629,589,598.29 (Cuatro Mil Seiscientos Veintinueve Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos con 29/100). Condición actual: Ejecución;´
6. Mejoramiento de la Infraestructura Vial en la Provincia Puerto Plata, incluye varias obras viales con una longitud de 790.33 km, un valor presupuestado de RD2,970,793,673.14 (Dos Mil Novecientos Setenta Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos con 14/100). Condición actual: Ejecución;
7. Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático a Nivel Nacional, con un valor presupuestado de RD$654,400,000.00 (Seiscientos Cincuenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Pesos con 00/100); Condición actual: Ejecución, entre otros.

**4.1.4.3 Construcción, Rehab. y Reparación de Edificaciones Públicas**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó la ejecución de las obras programadas en el Plan de Inversión Anual correspondiente al año 2023 para la construcción y reparación de edificaciones públicas en toda la geografía nacional, con una intervención durante el período enero - diciembre del año fiscal vigente, aproximada de 60,053.46 m² y una inversión programada de RD$2,112,175,568.88 (Dos Mil Ciento Doce Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos con 88/100), de los cuales se ejecutaron RD$1,731,147,128.74 (Un Mil Setecientos Treinta y Un Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Ciento Veintiocho Pesos con 74/100), lo que representa un cumplimiento de un 82% de la meta programada, entre las obras en ejecución durante el citado periodo, se destacan:

* Construcción Parqueo Centro de los Héroes I, en el Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD$486,279,093.63 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Millones Doscientos Setenta y Nuevo Mil Noventa y Tres Pesos con 63/100), proyecto componente del Plan Nacional de Parqueos de uso Público de la República Dominicana (Parquéate RD) (1ra. Etapa). Condición actual: Ejecución.
* Construcción Parqueo Centro de los Héroes II, en el Distrito Nacional, con un valor presupuestado de RD$290,975,242.96 (Doscientos Noventa Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos con 96/100), proyecto componente del Plan Nacional de Parqueos de uso Público de la República Dominicana (Parquéate RD) (1ra. Etapa). Condición actual: Ejecución.
* Construcción Palacio de Justicia, Municipio Santo Domingo Este, con un área de construcción de 28,400 m², un valor presupuestado de RD$3,614,177,542.65 (Tres Mil Seiscientos Catorce Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Dos Pesos con 65/100). Condición actual: Ejecución.
* Construcción y Reparación de las Oficinas del Tribunal Constitucional en el Distrito Nacional, con un área de construcción de 19,542 m², un valor presupuestado de RD$892,285,053.48 (Ochocientos Noventa y Dos Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Cincuenta y Tres Pesos con 48/100). Condición actual: Ejecución.
* Construcción Matadero Municipal de Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona, con un valor presupuestado de RD$90,638,161.16 (Noventa Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Un Mil Pesos con 16/100). Condición actual: Ejecución.
* Construcción Edificios 2 y 3 del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, con valores presupuestados de RD$364,396,361.47 (Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Trescientos Noventa y Seis Mil Trescientos Sesenta y Un Pesos con 47/100). Condición actual: Ejecución, entre otros.
  + 1. Avances en el PNPSP y en la END

El Plan Nacional Plurianual del Sector Público correspondiente al periodo 2020-2024, integra todas las instituciones del sector público, alineadas a las metas presidenciales, la visión y propósitos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, instrumento que establece el horizonte de desarrollo como país y traza acciones generales para alcanzar las metas programadas en un corto y largo plazo.

Las principales acciones desarrolladas por el MOPC en el periodo enero-diciembre del año 2023, se vinculan con el logro de los objetivos de los cuatro (4) ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, destacándose el mayor porcentaje de los proyectos priorizados en el Eje Estratégico No. 3, el cual registra las ejecutorias de la Reconstrucción y Asfaltado de Carreteras, Avenidas, Calles y Caminos Vecinales, incluidos en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público para el cuatrienio 2020-2024, de acuerdo a la línea base establecida con resultados tangibles de los logros alcanzados.

* + 1. Ejecutorias No Contempladas en el Plan de Inversión MOPC para el año 2023

Durante el periodo enero - diciembre del año 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó desarrollando importantes obras no contempladas en el Plan de Inversión Anual del presente año, las cuales requieren una producción continua y sostenible para el logro de las metas institucionales, con el objetivo de continuar optimizando las condiciones del sistema vial rural y urbano, ofreciendo los servicios a la ciudadanía de los Programas de Protección y Asistencia Vial y el Plan de Asistencia Social, así como también, la ejecución de los Programas de Desarrollo Peón Caminero, Obras Públicas con la Gente y Obras Públicas en mi barrio, contribuyendo las citadas ejecutorias a satisfacer necesidades inmediatas de la población en toda la geografía nacional.

Entre las principales obras y servicios proporcionados a los usuarios por la institución en el periodo enero-diciembre del año en curso, desarrollados con recursos de captación propia, se incluyen importantes obras viales, operativos sociales, asistencia y seguridad vial en los corredores urbanos e interurbanos del país, los cuales citamos a continuación:

* + Programa de Mantenimiento Rutinario en la red vial rural a nivel nacional;
  + Programa Comunitario de Acción Vial (Peón Caminero);
  + Plan de Seguridad Vial en Corredores Urbanos y Rurales (Carreteras Principales);
  + Plan Nacional de Señalización Vial a nivel nacional;
  + Plan de Mantenimiento de Túneles y Elevados;
  + Programa Obras Públicas con la gente a nivel nacional;
  + Programa Obras Públicas en mi barrio; entre otros.

4.1.6.1 Manenimiento Vial a nivel nacional

El MOPC continuó ejecutando las acciones recurrentes del componente mantenimiento vial (rutinario), desplegando operativos en la red vial rural, durante el periodo enero – diciembre del 2023, con la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario, estimada en unos 3,116.0 kilómetros a ambos lados de las vías, las cuales incluyen: desbroce de maleza en laterales y en la mediana, limpieza de canaletas y cunetas, limpieza de aceras y contenes, eliminación de desechos sólidos, desbroce, embellecimiento de áreas verde, construcción y reparación de badenes, aceras, contenes, etc., a nivel nacional. Además, se realizaron labores de construcción, reparación y mantenimiento de imbornales, filtrantes, registros y rejillas en 31,790 unidades; y se efectuaron actividades de retiro de desechos sólidos en 10,744 unidades, entre otros.

También, se realizaron trabajos de mantenimiento rutinario en las vías troncales en aproximadamente 1,447,646.25 m², en las zonas norte, sur y este del país y en el Gran Santo Domingo, entre los cuales citamos: restauración de aceras y rampas de accesos, restauración de contenes y muros tipo New Jersey, isletas, contenes y bordillos, reconstrucción de imbornales, construcción de muros de gaviones y badenes entre otras; con una inversión en el año 2023 de aproximadamente RD$438,625,000.00 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Millones Seiscientos Veinticinco Mil Pesos con 00/100).

4.1.6.2 Programa Comunitario de Mantenimiento de Acción Vial (Peón Caminero)

Durante el período enero – diciembre del año 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó la ejecución del Programa Comunitario de Mantenimiento de Acción Vial, denominado “Peón Caminero”, realizando acciones de mantenimiento rutinario a los caminos vecinales en las once (11) provincias integradas al Programa Peón Caminero y al Programa “Obras Públicas con la Gente”, implementados para beneficiar los residentes en las provincias donde se efectuan los operativos, de los cuales se intevinieron unos 481.28 km, con una inversión en el año de RD$$313,832,694.87 (Trescientos Trece Millones Ochocientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos con 87/100).

4.1.6.3 Programas Sociales y Comunitarios (Obras Públicas en mi barrio)


A través de los programas sociales y comunitarios del MOPC, se proporcionaron durante el periodo enero-diciembre del año 2023, importantes servicios sociales a la población dominicana, efectuando un total de 1,104 actividades en todo el país, con una inversión aproximada de RD$138,822,730.00, beneficiando con los operativos alrededor de 490,570 personas residentes en las comunidades que presentan mayores niveles de pobreza del país, entre los que se destacan: a) Remozamiento de Techo con Zinc Nuevo de varias viviendas; b) Construcción Completa de las Viviendas; c) Remozamiento con pintura de las viviendas; d) Remozamiento de Parques Completos con Canchas, Asientos, Aceras, etc., e) operativos de distribución de agua potable; f) Operativos de fumigación y desinfección en barrios de diferentes provincias; y, g) limpieza general (carreteras, imbornales, cañadas, puentes peatonales, centro de asistencia, clubes deportivos, etc.), entre otras, suministrando soluciones inmediatas a varias necesidades de la población que vive en condiciones de pobreza extrema, contribuyendo al Eje 2 de la END 2030.

4.1.6.4 Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial

El Programa de Patrullaje y Protección de Asistencia Vial que integra los miembros de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó desarrollándose durante el período enero-diciembre del año 2023, proporcionando a los usuarios de la red vial urbana y rural donde se ha implementado el programa, un total de 250,491 asistencias viales, siendo las más demandadas por tipo las siguientes: 75,836 asistencias por seguridad; 68,687 ayudas por neumáticos; 66,548 por mecánica; 17,673 por combustible; 5,826 por la ocurrencia de accidentes; 4,909 por calentamiento; 3,586 por ambulancia, entre otras; beneficiando a los usuarios que transitan con seguridad por los principales corredores urbanos e interurbanos del país, contribuyendo estas acciones al Eje 1 de la END 2030.

El resumen de asistencias ofrecidas por servicios de mecánica, neumáticos, seguridad, ambulancia, combustible, accidentes, etc., durante el periodo enero - diciembre del año 2023, se registra en el cuadro siguiente:



****

El servicio de asistencia vial que ofrece el MOPC, es gratuito, contribuyendo a la seguridad de los usuarios, lo que representa un ahorro en la población beneficiada por los servicios recibidos durante el periodo enero-diciembre del 2023, superior a los RD$375,000,000.00.

Además, la COMIPOL ha participado en ocho (8) operativos, denominados “Obras Públicas con la Gente”, efectuados durante el periodo enero-diciembre del 2023 en varias provincias del país y en sectores del Distrito Nacional, en los cuales se beneficiaron 16,318 personas con la prestación de consultas médicas, atenciones odontológicas y reparto gratuito de medicamentes. Estas actividades se realizaron en apoyo a la Oficina de Coordinación Regional y Departamento de Programas Sociales y Comunitarios del MOPC.

En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la COMIPOL ha participado en jornadas de fumigación durante el periodo enero-diciembre del 2023, eliminado aproximadamente 37,293 criaderos de mosquitos, impactando de forma positiva a 197,677 viviendas. Además, fueron distribuidos 1,996,000 galones de agua potable, beneficiando a 1,478,850 personas.

Tambien, la Unidad de Control del Derecho Vial (CODEVIAL), duranrte el periodo enero-diciembre del 2023, ha realizado seiscientas veintitrés (623) intervenciones en obras que, de una u otra forma, violentaban el derecho de vía, contribuyendo con sus acciones a aumentar el nivel de seguridad en las carreteras troncales del país. Entre esas intervenciones se destacan las siguientes:

* 326 en la región Cibao,
* 55 en la región Sur,
* 44 en la región Este,
* 160 en la Circunvalación Santo Domingo y avenida Ecológica,
* 38 en la autovía de Samaná y el Boulevard Turístico del Atlántico

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), durante el periodo enero-diciembre 2023, firmaron un acuerdo institucional que persigue certificar a la COMIPOL bajo la norma ISO 9001:2015, en lo referente a la gestión de la calidad de los procesos del Programa de Protección y Asistencia Vial, así como, del Departamento de Emergencias Médicas, Medicina Prehospitalaria y Rescate. En consecuencia, unas noventa (90) miembros de la COMIPOL se están capacitando tanto con el INFOTEP como con el INDOCAL, para que sean entes multiplicadores que contribuyan a alcanzar la certificación de la norma ISO, entre otras.

4.1.6.5 Plan Nacional de Señalización Vial

Las acciones de señalización vial realizadas por el MOPC durante el período enero-diciembre del año 2023, abarcan la red vial urbana y rural intervenida, estimándose en 7,290 kilómetros de líneas de señalización colocadas en las Carreteras, Calles, Avenidas, Caminos Vecinales, Puentes, Aceras y Contenes asfaltados y/o rehabilitados a nivel nacional; destacándose la colocación de 1,285 unidades de señales verticales, 1,322 kilometros lineales de la red vial señalizados horizontalmente y 1,930 unidades de vialetas reflectivas colocadas para guiar la circulación en horas nocturnas o en días de lluvia, mejorando la visibilidad de los usuarios en la red vial recuperada por el Ministerio en toda la geografía nacional, contribuyendo al Eje 3 de la END 2030. A continuación, se resumen las obras intervenidas por el MOPC en el periodo enero-diciembre del 2023, contempladas en el amplio programa de señalización vial ejecutado.

* Colocacion de señales verticales y horizontales en la estación de peaje Autopista 6 de Diciembre, Provincia San Cristóbal con una longitud intervenida de 3.56 km y 10 unidades de señales verticales, con una inversión aproximada de RD$2,474,907.35 (Dos Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Siete Pesos con 35/100);
* Trabajos de Señalización Horizontal en la Autopista Duarte, Multiprovincial; además limpieza y colocacion de barandas en varios tramos de la Autopista con una longitud intervenida de 49.5 km y una inversión de RD$34,064,736.03 (Treinta y Cuatro Millones Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Treinta y Seis Pesos con 03/100);
* Señalización horizontal y vertical en las proximidades del Aeropuerto internacional Las Américas ( Ruta 66), con una longitud intervenida de 12.5 km, con una inversión aproximada de RD$8,689,983.68 (Ocho Millones Seiscientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos con 68/100);
* Señalización Horizontal en la Carretera El Tablón Provincia Maria Trinidad Sánchez con una longitud intervenida de 9.0 km y una inversión de RD$12,513,576.50 (Doce Millones Quinientos Trece Mil Quinientos Setenta y Seis Pesos con 50/100);
* Señalización Horizontal en la Av. John F. Kennedy en el Distrito Nacional, con una longitud intervenida de 28.4 km y una inversión de RD$20,021,722.41 (Veinte Millones Veintiún Mil Setecientos Veintidٗos Pesos con 41/100);
* Señalización Horizontal en la Carretera Nuestra Sra. de las Mercedes y Carretera Las Palmas, Santo Cerro, Provincia La Vega., con una longitud intervenida de 7.2 km y una inversión de RD$11,931,906.06 (Once Millones Novecientos Treinta y Un Mil Novecientos Seis Pesos con 06/100);
* Señalización Horizontal en la Carretera El Abanico – Constanza, Provincia La Vega, con una longitud intervenida de 4.95 km y una inversión de RD$6,854,659.12 (Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos con 12/100); entre otras.

4.1.6.6 Actividades Ejecutadas por la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos (UEPFRE)

La Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos (UEPFRE) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), realizó durante el período enero - diciembre del 2023, actividades vinculadas a continuar la ejecución de los Programas del MOPC financiados con recursos externos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre los que citamos:

a) Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (117 km) y Caminos Vecinales (884 km) a nivel nacional, con una inversión total de RD$16,800,000,000.00, de los cuales se intervinieron aproximadamente 257.29 km, con un monto ejecutado en el año 2023, de RD$456,175,000.00, destacándose en las ejecutorias del año 2023, los proyectos siguientes:

b) Programa de Mejoramiento del Puerto de Manzanillo, con un costo total de RD$6,230,000,000.00, una ejecucion durante el año 2023 de RD$422,538,336.00, destacándose en las ejecutorias del año 2023, los proyectos siguientes:

b.1 Rehabilitación Carretera Duarte (Navarrete - Jaibón) Lote 1, trabajos realizados en la provincia Santiago, con una longitud 30.00 km, una inversión total ascendente a RD$525,495,144.68 y un porcentaje de ejecucion de un 30.90%.

b.2 Rehabilitación Carretera Duarte (Jaibón - Botoncillo) Lote 2, trabajos realizados en la provincia Montecristi, con una longitud 30.00 km, una inversión total ascendente a RD$ 502, 986,031.71 y un porcentaje de ejecucion de un 27.81%.

b.3 Rehabilitación Carretera Duarte (Botoncillo - Montecristi) Lote 3, trabajos realizados en la provincia Montecristi, con una longitud 30.00 km, una inversión total ascendente a RD$438, 886,312.53 y un porcentaje de ejecucion de un 27.92% .

c) Programa de Mejoramiento de Obras Públicas para reducir riesgos de desastres en el contexto del cambio climático a nivel nacional, con un costo total de RD$2,169,275,739.68 y una ejecucion durante el año 2023 de RD$1,228,283.00, destacándose en las ejecutorias del año 2023, los proyectos siguientes: a) Construcción Puente en la Comunidad Rivera de Los Sánchez en Provincia Duarte, b) Construcción Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de Cobertura Vegetal para el desarrollo sostenible en los Ríos El Mantazo, Arroyo Cano, Los Montecitos, en las Provincias Azua y San Juan de la Maguana, c) Construcción Caminos Vecinales para el Proyecto Recuperación de Cobertura Vegetal para el desarrollo sostenible en Las Cañitas, Cuenca Alta de la Presa de Sabana Yegua, d) Padre Las casas en la Provincia San Juan , e) Reconstrucción Camino Vecinal Prolongación Santa Clara-La Tranquera, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia; f) Reconstrucción y Levantamiento de Rasante en el Camino Carretero Arroyo Al Medio -El Yayal -Río Jagua , Municipio Nagua ,Provincia María Trinidad Sánchez.

d) Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible con un costo total de RD$2,217,609,150.00 y una ejecución en el 2023 de RD$193,616,443.00.

d.1 Rehabilitación de Caminos Vecinales (Lote 3)-GI, trabajos realizados en la provincia Azua, con una longitud 20.47 km, una inversión total ascendente a RD$442,626,975.84 y un porcentaje de ejecucion de un 63.63%.

d.2 Rehabilitación de Caminos Vecinales (Lote 5) - GI, trabajos realizados en la provincia Bahoruco, con una longitud 21.76 km, una inversión total ascendente a RD$207, 290,582.94 y un porcentaje de ejecucion de un 77.87%.

d.3 Rehabilitación Caminos Vecinales (Lote 7) - GII trabajos realizados en la provincia Barahona, con una longitud 21.27 km, una inversión total ascendente a RD$149,448,356.03 y un porcentaje de ejecucion de un 54.14%.

d.4 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos Vecinales (Lote 1) – GIII, trabajos realizados en la provincia Barahona, con una longitud 20.74 km, una inversión total ascendente a RD$18, 288,855.09 y un porcentaje de ejecucion de un 74.29%.

d.5 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos Vecinales (Lote2) – GI, trabajos realizados en la provincia Azua, con una longitud 12.05 km, con una inversión total ascendente a RD$11, 361,078.67 y un porcentaje de ejecucion de un 26.00%.

d.6 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos Vecinales (Lote 4) – GIII, trabajos realizados en la provincia San Juan, con una longitud 17.87 km, una inversión total ascendente a RD$35,493,651.74 y un porcentaje de ejecucion de un 49.38%.

d.7 Mantenimiento Periódico y Rutinario de Caminos Vecinales (Lote 8) – GIII, trabajos realizados en la provincia San Juan, con una longitud 17.87 km, una inversión total ascendente a RD$16, 743,148.28 y un porcentaje de ejecucion de un 67.11%, entre otros.

4.2 Desempeño de los Recursos Humanos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en el desempeño de sus funciones de administrar políticas en materia de gestión del capital humano y del fortalecimiento institucional, continuó durante el periodo enero-diciembre del 2023, aplicando los diferentes criterios de calidad y servicios, planificación, organización y gestión, relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias detalladas a continuación:

4.2.1 Organización de la Función de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tiene la función de administrar políticas en materia de gestión del capital humano de la organización, considerando el potencial y las competencias de las personas que la institución requiere en los lugares estratégicos. A su vez realizando la organización y planificación de los recursos humanos, a través del proceso de reclutamiento y selección, la implementación de planes y programas de capacitación, evaluación del desempeño por resultados, el registro y control del personal, las relaciones y los riesgos laborales; así como las actividades de Seguridad Social, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Función Pública 41-08.

La Dirección de Recursos Humanos del MOPC, está organizada en Departamentos, Divisiones y Secciones, los cuales se detallan a continuación:

* Departamento de Registro, Proceso y Control
* Sección de Expedientes
* Departamento de Reclutamiento y Selección
* Sección de Pasantes
* Departamento de Compensación y Beneficios
* División de Compensación
* Departamento de Evaluación y Capacitación
* División Evaluación de Desempeño
* División de Capacitación y Desarrollo
* Departamento de Relaciones Laborales y Sociales
* División Bienestar Social
* División de Salud Ocupacional
* División de Dispensario Médico
* División de Relaciones Laborales
* Dispensario Médico
* Unidad Odontológica.

**4.2.1.1 Actividades realizadas por el Dispensario Médico**

Durante el período enero - diciembre del 2023, el Dispensario Médico del Ministerio, ofreció asistencia a empleados, sus dependientes y residentes en zonas aledañas, alcanzando un total de 10,987 consultas en varias especialidades del área de la salud; destacándose: Ortopedia, Dermatología, Psiquiatría, Cardiología, Pediatría, Ginecología, Gastroenterología, Psicología; de las cuales un total de 2,474 corresponden a consultas del área de Odontología Maxilofacial, entre otras.

También se efectuaron durante el citado periodo, jornadas de vacunación, en los operativos médicos “Obras Públicas con mi Barrio”, realizando un total de 690 vacunas contra la Influenza; 2,102 consultas médicas y 2,054 procedimientos odontológicos durante los Operativos Médicos - Odontológicos, en el Distrito Nacional y en las Provincias Santo Domingo, San Juan de la Maguana y San Cristóbal; a la vez, se realizaron 4,350 extracciones en la Sala de Lactancia Materna. También, se llevó a efecto una Jornada de Mamografía y Sonomamografía durante el mes de octubre del 2023, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SENASA), en la cual se realizaron 95 procedimientos a colaboradoras de la institución mayores de 40 años de edad.

4.2.1.2 Actividades realizadas para el control de asistencia

Para el control de la asistencia y puntualidad de los colaboradores de la institución, se realizó el proceso de captura de los datos biométricos y de reconocimiento facial para la implementación del registro de asistencia, se instalaron cuatro (4) relojes en diferentes áreas del ministerio.

4.2.1.3 Actividades realizadas por la Sección Rectoría de Pasantes

Con respecto a la Sección Rectoría de Pasantes del MOPC durante el periodo enero-diciembre del año 2023, se aprobaron 133 pasantías otorgadas a los profesionales de la Arquitectura, Ingeniería, Agrimensura y ramas afines, que cumplieron con los requerimientos establecidos para la aprobación de la Certificación de Pasantía. Se recibieron 1,988 solicitudes para Exenciones de Pasantías, con la finalidad de solicitar los profesionales el Exequátur al Poder Ejecutivo. Actualmente tenemos ochenta y tres (83 profesionales realizando sus pasantías en nuestras instalaciones.

* + 1. Planificación de Recursos Humanos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el periodo enero – diciembre del año 2023, continuó la ejecución recurrente en materia de gestión del capital humano y del fortalecimiento institucional de las actividades siguientes dirigidas a todos los colaboradores : a) proceso de evaluación del desempeño; b) captura de datos biométricos y reconocimiento facial a toda la empleomanía; c) ejecución del Plan de Capacitación; d) Planificación de Recursos Humanos para el año 2024; e) actualización del Manual de Cargos; f), seguimiento a las ejecuciones del POA, en coordinación con la Dirección de Planificación y Desarrollo, entre otras; para tales fines, se utilizaron las herramientas de planificación, organización y gestión, relacionadas principalmente a la Ley de Función Pública No. 41-08 que regula los subsistemas de gestión de recursos humanos, las relaciones de trabajo, y los derechos y deberes del personal designado por autoridad competente, para desempeñar cargos permanentes y presupuestados en órganos y entes descentralizados funcional y territorialmente, aplicando los criterios de calidad, servicios y las normativas complementarias detalladas a continuación:

El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), está orientado a monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de nueve (9) Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y veintisiete (27) Sub-Indicadores Vinculados (SIV), relacionados principalmente a la Ley de Función Pública y otras normativas complementarias, en términos de Profesionalización del Empleo Público, Fortalecimiento Institucional y Calidad, cuyo cumplimiento es medido en una escala de colores similar al semáforo, con rangos de valores que van desde O hasta 100. La calificación obtenida en presente año, según el corte realizado por el MAP al 30 de diciembre del 2023, fue de 85.0 puntos, lo cual permitió pagar el bono por cumplimiento de los Indicadores del SISMAP a los colaboradores del ministerio.

# **4.2.3 Organización del Trabajo**

Para lograr una buena Organización del Trabajo en el Ministerio, nos regimos por el Manual de Funciones y el Manual de Cargos, identificando las necesidades y los objetivos de las diferentes áreas trabajo, así como, definiendo las funciones y responsabilidades de cada posición, seleccionando el personal con el perfil requerido, respetando los niveles jerárquicos, cumpliendo y difundiendo las disposiciones de la Ley de Función Pública No.41-08 y sus Reglamentos, establecidos por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

# **Gestión de las Compensaciones y Beneficios**

Con respecto a la gestión de compensación, el Ministerio se rige conforme a la escala salarial, aprobada por el MAP, segregada por grupo ocupacional en función de las responsabilidades y complejidades del cargo que desempeña el colaborador, para los aumentos salariales se toma en consideración, escala salarial, el resultado de la evaluación de desempeño, la participación en el cumplimiento a los objetivos de la Institución, así como también la disponibilidad presupuestaria de la institución y por supuesto la aprobación de la máxima autoridad.

Durante el periodo enero-diciembre del 2023, en el MOPC se otorgaron Bonos de Incentivo por rendimiento individual al personal de Carrera Administrativa correspondiente al año 2022. Se efectuó un pago por un monto total de RD$22,621,283.92 a 703 colaboradores que cumplían con los requisitos exigidos para estos fines.

Se realizó el pago RD$22,187,674.86 por concepto de indemnización laboral a un total de 163 ex-colaboradores y por concepto de vacaciones no disfrutadas, un monto de RD$10,411,982.67 y aproximadamente a 273 ex-colaboradores desvinculados de la institución, se le efectuó el pago por un monto total de RD$32,599,657.53.

Se continuó con el servicio de transporte a colaboradores, con seis (6) rutas que cubren las principales vías del Gran Santo Domingo, facilitando la llegada y regreso de los empleados de manera segura, y la vez, contribuyendo a un ahorro de tiempo y recursos.

# **4.2.4 Gestión del Empleo**

La Gestión del Empleo en el Ministerio, se lleva a cabo cumpliendo con las políticas y procedimientos de selección, movilidad y desvinculación de los Servidores Públicos. Para el proceso de selección y contratación contamos con un procedimiento establecido, para la captura de personal, evaluación psicológica, de personalidad y de conocimientos, selección de acuerdo a las evaluaciones, las entrevistas general y técnicas, según el área.

Las evaluaciones se realizan de acuerdo a los perfiles de candidatos, siempre aplicando los criterios de equidad, igualdad de oportunidades y la calidad en el servicio, durante el periodo enero – diciembre del año 2023, se evaluaron 217 personas, de las cuales se seleccionaron 158, que cumplían con los requisitos exigidos por los cargos.

El proceso de Incorporación a la Carrera Administrativa, se rige conforme a las normativas vigentes, mediante el cual el colaborador debe participar en un proceso de Concurso Público para su ingreso a la Institución y ocupar un cargo de Carrera Administrativa, este proceso es responsabilidad compartida del personal técnico del Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), consistente en la revisión, análisis y evaluación de los candidatos. Actualmente hay un total de 760 colaboradores incorporados a la Carrera Administrativa.

En el periodo comprendido durante el período enero – diciembre del 2023, en el MOPC continuamos con el proceso de Evaluación del Desempeño por Resultados establecido por el MAP, mediante la calificación de Acuerdos de Desempeño para cada uno de los colaboradores del MOPC.

# **Gestión del Rendimiento**

El Departamento de Capacitación y Evaluación, de la Dirección de Recursos Humanos del MOPC, estableció la metodología de evaluación del desempeño por resultados y competencias para su personal a través de la elaboración de Acuerdos de Desempeño, los cuales son una herramienta dinámica y objetiva para la evaluación de los colaboradores, ya que facilitan la toma de decisión para los niveles directivos de la institución, pues se elaboran en base al cumplimiento de las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales y el Plan Estratégico Institucional, esta metodología fue establecida por el MAP, como Órgano Rector de la Gestión Pública.

Durante el periodo enero - diciembre del año 2023, se otorgó el Bono por cumplimiento de Indicadores del SISMAP a 1,093 colaboradores con una inversión total de RD$83,999911.80.

# **Gestión del Desarrollo**

La Dirección de Recursos Humanos del MOPC continuó con la responsabilidad del desarrollo del capital humano, a través de la ejecución de planes y programas de capacitación, la promoción del colaborador, la incorporación a la Carrera Administrativa y el proceso de Evaluación del Desempeño. Para definir la capacitación anual, se realiza una detección de necesidades de capacitación por área, conforme al cumplimiento de los objetivos de la institución establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), los resultados en la evaluación de desempeño, permiten establecer el tipo de capacitación y la cantidad de empleados que lo requieren.

También la Dirección de Recursos Humanos del MOPC, continuó en el periodo enero – diciembre del año 2023, con la Capacitación de los Colaboradores del MOPC con la realización de Seminarios, Talleres, Charlas, Cursos, Diplomados, Post -Grados y Maestrías, bajo la modalidad Online, para facilidad de los colaboradores, evitando el desplazamiento a las entidades educativas y la gran mayoría de manera presencial, dirigidos a todos los colaboradores, segregados por grupo ocupacional, en total se realizaron (26) actividades de capacitación, lo que representa el 100% de las 26 planificadas para este período, con la participación de 1,207 colaboradores de los diferentes grupos ocupacionales, lo que representa un 50 % más de actividades contempladas en el Plan Anual de Capacitación.

# **Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales**

La calidad de las relaciones humanas y sociales dentro del Ministerio, está regida por la Ley de Función Pública No.41-08 y sus Reglamentos de aplicación. Contamos con la Comisión de Ética Pública y Asociación de Servidores Públicos, como enlaces entre el Ministerio y sus colaboradores, realizando acciones dirigidas hacia el bienestar de los mismos.

# **Otras Ejecutorias de la Dirección de Recursos Humanos**

Durante el año 2023, el MOPC se realizó el proyecto de magnetización en el Ministerio, a nivel nacional, cubriendo el 95 % de los colaboradores. También, se realizaron varias actividades de integración dirigida al Grupo V del Ministerio iniciando con los Viceministerios y Directores y con la inclusión posterior de los Encargados Departamentales.

A continuación, se presenta un diagnóstico de la gestión del Sistema de Carreras alcanzado por el MOPC durante el año 2023, en el área de Recursos Humanos y los impactos a los que se vincula la producción acorde a los Ejes, Objetivos y Líneas de Acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Datos generales de la institución.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institución: |  | | | Dependencia: | | | | | | | |  | | | | Sector: | |  | | | |
| 1. **Servidores de carrera y cargos concursables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de servidores, según nómina al **30/11/2023** | Cantidad de Funcionarios de libre nombramiento | Funcionarios de confianza | | | | Servidores Estatuto Simplificado (incl. G. O. 3) | | Servidores Grupo Ocupacional 2 | | | **Servidores identificados en nómina  en los G.O. 3, 4 y 5** | | | | | | | | | | |
| Servidores Grupo Ocupacional  3 | | | | Servidores Grupo Ocupacional  4 | | Servidores Grupo Ocupacional  5 | | | | Servidores de Carrera especial |
| **6,380** | **18** | **64** | | | | **1897** | | **1864** | | | **805** | | | | **1411** | | **403** | | | | **0** |
| **Total de plazas de carrera** (sumatoria de todos los servidores identificados en nómina en los grupos 3, 4 y 5) | **De los cuales son servidores de carrera:**  (Introducir debajo la cantidad de servidores incorporados en carrera administrativa, que se desempeñan en cada grupo ocupacional, y de los que ocupan cargos de confianza y de libre nombramiento y remoción según corresponda) y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2619** | Servidores Grupo Ocupacional  1 | | Servidores Grupo Ocupacional  2 | | | | Servidores Grupo Ocupacional  III | | | Servidores Grupo Ocupacional  IV | | | Servidores Grupo Ocupacional V | | | | | **Total, de plazas**  **concursables** (sumatoria de los servidores incorporados en carrera que se desempeñan en los grupos ocupacionales 3, 4 y 5) | | | |
| **108** | | **293** | | | | **39** | | | **256** | | | **63** | | | | | **358** | | | |
| Cantidad de Servidores de carrera incorporados por evaluación interna hasta enero 2016 | Cantidad de Servidores de carrera incorporados por concurso hasta la fecha | | Total, histórico de incorporados por concurso y por evaluación interna en la institución | | | | Total de servidores de carrera activos en la institución. | | | Total, de servidores de Carreras Inactivos en la Institución a la fecha. | | | | | | | | Total de servidores incorporados a carrera administrativa por concursos durante el intervalo de un año. | | | |
| **1,614** | **04** | | **1,617** | | | | **768** | | | **832** | | | | | | | | **01** | | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Incorporación de cargos clave** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cargos** | | | | | | | | | | | | **Incorporado** | | | | | | | **No incorporado** | | |
|  | | | | | | |  | | |
| Director (a) o Encargado (a) de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | | **N/A** | | | | | | | 0 | | |
| Director (a) o Encargado (a) de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | | | | | | | | | | | | **N/A** | | | | | | | **0** | | |
| Director (a) o Encargado (a) Administrativo-Financiero | | | | | | | | | | | | **N/A** | | | | | | | **0** | | |
| Encargado (a) de Compras | | | | | | | | | | | | **N/A** | | | | | | | **0** | | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Movilidad de los servidores de carrera** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Movimientos** | **Cantidad de Movimientos realizados por la institución a la fecha (intervalo de un año).** | | | | **Cantidad de Movimientos a la fecha aprobados por el MAP.** | | | | **Movimientos** | | | | | **Cantidad de Movimientos realizados por la institución a la fecha (intervalo de un año).** | | | | | | **Cantidad de Movimientos a la fecha, aprobados por el MAP.** | |
| Traslado | **33** | | | | **33** | | | | Licencia para estudios | | | | | **0** | | | | | | **0** | |
| Comisión de servicio | **01** | | | | **01** | | | | Renuncia | | | | | **0** | | | | | | **0** | |
| Ascenso | **0** | | | |  | | | | Destitución | | | | | **0** | | | | | | **0** | |
| Promoción | **0** | | | |  | | | | Jubilación / Pensión | | | | | **11** | | | | | | **11** | |
| Suplencia | **6** | | | | **6** | | | | Interinato | | | | |  | | | | | |  | |
| Licencia (cargo libre nombramiento o confianza) | **0** | | | |  | | | | Otros movimientos | | | | | **12** Servidores en Trámites de Pensión | | | | | | **01** | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Las ejecutorias de la Dirección General de Recursos Humanos del MOPC durante el periodo enero-diciembre del año 2023, promovieron la implementación de la gestión aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), segregada por grupos ocupacionales en función de las responsabilidades y complejidades del cargo que desempeña el colaborador, procurando una equidad de género en la captación de personal para optar por empleos en el plano institucional.

A continuación, se presentan los empleados de la institución agrupados por grupo ocupacional, tipo de personal y cantidad por género, alcanzando un total de 6,912 empleados; además, la cantidad por tipo de empleos y género, registrados en el MOPC hasta el 30 de diciembre del año 2023, con un total de 7,719 empleados (incluyendo los militares).



* 1. **Desempeño de los Procesos Jurídicos**

La Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó durante el período Enero - Diciembre del año 2023, actividades vinculadas a las funciones de la institución en los aspectos legales, proporcionando asesorías y asistencias judiciales en caso de Litis o Reclamación Arbitral, Contratos, Acuerdos, Convenios, Declaratoria de Compromiso, entre otros; gestionando respuesta a los asuntos legales que surjan para la defensa de los intereses del MOPC. Los trabajos realizados por la Dirección Juridica durante el citado periodo, registraron un total de 898 contratos elaborados, de los cuales 253 corresponden a contratos de obras de infraestructura vial, 89 a contratos de obras de edificaciones, 76 a suministro H.A.C. y AC-30, 194 acuerdos de servicios, 3 convenios interinstitucionales, 76 carta de compromiso, 53 carta declaratoria y 154 adquisiciones de utilerías y equipamientos.

Con la continuación de las ejecutorias del Programa Comunitario Acción Vial, denominado “Peón Caminero”, se han preparado en el período enero - diciembre del año 2023, un total de 38,256 Declaraciones de Compromisos, de las cuales 37,543 corresponden a Declaraciones de Compromiso con jornaleros y 713 con brigadistas en las distintas provincias del país donde se ejecutan los trabajos del referido programa, siendo las más intervenidas las provincias: Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Dajabón, Pedernales, Monte Plata y Santo Domingo.

Además, durante el año 2023, la Dirección Jurídica del MOPC, elaboró varios Acuerdos Interinstitucionales, entre los que se destacan:

* Acuerdo con la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).
* Acuerdo con la Oficina de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE).
* Acuerdo con el Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO).
* Acuerdo con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).
* Acuerdo con el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).
* Acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recurso Naturales (MIMARENA).
* Acuerdo con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED).
* Acuerdo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ).
* Acuerdo de Colaboración con la Cooperativa de Camionero Dominicano (FENACOOPCADO); entre otros.

También, durante el período enero-novimebre del año 2023, la Dirección Jurídica del MOPC, elaboró varias Renovaciones de Convenios Interinstitucionales, entre los que citamos:

* Renovación del convenio con Comedores Económicos del Estado (CE).
* Renovación del convenio del Ministerio de Defensa (MIDEF).
* Renovación del convenio de ADOSIS.
* Renovación del convenio con la Oficina de Transporte Terrestre (OMSA).
* Renovación del convenio con la Diócesis de San Pedro de Macorís; entre otros .

Durante el período enero – diciembre del 2023, la Dirección Jurídica del MOPC, registró un total 98 casos de Demandas y Controversias a la institución, de los cuales 50 corresponden a Demandas por varias causas y 48 a Controversias, que en la actualidad se encuentran en proceso de solución, entre los objetos más recurrentes de las demandas y controversias, se destacan:

* Demandas de Referimiento en paralización de construcciones.
* Demandas en Daños y Perjuicios por varias causas.
* Demandas en Acción de Amparo Preventivo.
* Demandas en Daños, Perjuicios y Litis sobre terrenos registrados.
* Querella penal, por robo de Barandas, por violación del Artículo No. 379 del Código Penal, en perjuicio del MOPC y El Estado Dominicano.
* Saneamiento de Mensuras Catastrales.
* Recurso Contencioso Administrativo; entre otros.
  1. **Desempeño del Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con la finalidad de continuar con la modernización que experimenta y en cumplimiento del compromiso permanente del gobierno con los ciudadanos, ha incrementado durante el periodo enero – diciembre del año 2023, las plataformas tecnológicas de los servicios en línea, desarrollando diversos proyectos que impactan los pilares tecnológicos implementados, los cuales han proporcionado importantes beneficios a la población, al reducir los obstáculos de la información entre el gobierno, las empresas y usuarios, que mediante el uso del internet pueden acceder a la información o realizar cualquier tipo de solicitud relacionada con las funciones de la institución.

Durante el periodo enero – diciembre del año 2023, la evaluación del Índice del Uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en el Sistema de Gobierno Electrónico en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), registró una puntuación de 82%.

4.4.1 Principales herramientas tecnológicas disponibles en el MOPC

1. Página web, <http://mopc.gob.do/>, la cual ha tenido transformaciones tecnológicos para apoyar las operaciones de las diferentes áreas de la institución, se han actualizado durante el periodo enero – diciembre del 2023, las estadísticas institucionales e informaciones más relevantes de los productos y servicios que ofrece el MOPC para que los usuarios dispongan de una fuente directa de información en sentido general, tales como: funciones, realizaciones, proyecciones y competencias del ministerio y su incidencia en las obras y servicios que entrega a la población dominicana. El MOPC dispone además, de cuentas en las redes sociales, Facebook (<http://www.facebook.com/mopcrd>); Instagram; Twitter (<https://twitter.com/MOPCRD>).
2. Portal de Transparencia, mediante la página <http://mopc.gob.do/transparencia>, en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Núm. 200-04 sobre el Libre acceso a la Información Pública y su reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 130-05, para ofrecer de forma íntegra y oportuna, la información pública sobre su organización, funciones y desempeño institucional, para los fines siguientes: a) Difusión de Información relativa a Estructura Organizativa, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión, base de datos, etc.; b) Centro de Intercambio y Atención al Cliente o Usuario, referente a consultas, quejas y sugerencias ; c) Trámites o Transacciones Bilaterales, entre otros; El Portal de Transparencia del MOPC, cumple con las especificaciones contempladas en la Ley 200-04, al realizar la actualización permanente de las informaciones ofrecidas en el mismo.
3. Portal digital de servicios que ofrece la Dirección General de Reglamentos DGRS, a través de la dirección electrónica: [infoDGRS@mopc.gob.do](mailto:infoDGRS@mopc.gob.do), mediante la cual los usuarios pueden obtener y/o descargar de forma libre de costo en su versión digital, los reglamentos técnicos siguientes: 1. Adquisición y Descarga de los Reglamentos para Carreteras, Caminos y Puentes; 2. Calificación de Empresas y Profesionales en Estudios Geotécnicos para Carreteras, Caminos y Puentes; 3. Calificación de Empresas y Profesionales en Evaluación y Levantamiento Estructural para Carreteras, Caminos y Puentes; 4. Evaluación de Nuevos Sistemas Constructivos para Carreteras, Caminos y Puentes; 5. Calificación de Laboratorios aptos para Ensayos para Carreteras, Caminos y Puentes; los cuales están disponibles para el diseño y construcción de las obras en el área de la ingeniería, arquitectura y ramas afines, que se regulan a nivel nacional, impactando favorablemente en los usuarios.
4. Portal digital de servicios que ofrece RD Vial, a través de la dirección electrónica [www.pasorapido.gob.do](http://www.pasorapido.gob.do), mediante la cual los usuarios pueden obtener y/o solicitar los servicios de paso rápido en los puestos de peaje, con funciones adicionales y modernas. Además, incluye el servicio de Asistencia Vial, el cual ofrece: Vigilancia, protección, seguridad y asistencia en las vías públicas, instalaciones de peajes, áreas patrimoniales, campamentos, proyectos de obras realizadas y sus expropiaciones; así como apoya la gestión de los planes de acción cívica comunitaria, bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
5. Portal digital de servicios que permite la obtención, por parte del sector privado, de la correspondiente Certificación de No Objeción, para Zanjas Marítimas, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, a través del Departamento de Muelles y Puertos, para el desarrollo de obras de infraestructura de ésta categoría.
6. Portal digital de servicios, que permite conocer el proceso de realización de los sorteos de obras que ejecuta el Ministerio para profesionales de la Ingeniería, Arquitectura y ramas afines, en distintas provincias del país.
7. Geo-portal a través de la dirección electrónica [www.mopc.gob.do/geoportal](http://www.mopc.gob.do/geoportal), que permite visualizar el Sistema de Información Geográfica de la red vial de nuestro país, además, presenta informaciones relativas a la cantidad de kilómetros de carreteras, caminos vecinales, puentes y obras hidráulicas, por categoría y condición actual, ofreciendo otras opciones como medición, georreferenciación e información general de la infraestructura vial existente de la República Dominicana, entre otros.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, continuó durante el periodo enero-diciembre del año 2023, el fortalecimiento del uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), con el desarrollo de diversos proyectos para la modernización e innovación de las plataformas tecnológicas de la institución, impactando estas mejoras con los pilares siguientes:

1. Uso de las TIC
2. Infraestructura
3. Desarrollo de APP Coordinación Regional
4. Gestión y Controles TIC
5. Seguridad Física
6. Implementación de Centro de Gestión de Seguridad 24/7 (SOC)

En el pilar de uso de las TIC impactamos la parte de infraestructura con nuestro proyecto de Remodelación Física de Data Center**,** este proyecto de remodelación nos garantizará las especificaciones y estándares ajustado a las mejores prácticas internacionales, planteando las mejoras en los aspectos siguientes: Data Center Inteligente, Respaldo Energético, Climatización, Organización y cambio de fibras, Paredes con material especializado, y Control de acceso inteligente, entre otros.

**4.4.2 Proyectos de las TIC implementados en el MOPC**

**4.4.2.1 Proyecto Hiperconvergencia**

Implementación del proyecto denominado “Hiperconvergencia” durante el periodo enero – diciembre del 2023, el cual impactará de manera extraordinaria las aplicaciones utilizadas para los trabajos diarios de la institución. Con la realización del proyecto, se integrarán diez (10) nodos para un entorno hiperconvergente con un total de 520 núcleos de CPU, 7.7 TB de memoria RAM, almacenamiento de producción de 8,000 TB, alcanzando un incremento de la capacidad de cómputos en cuatro (4) veces más que la anterior.

**4.4.2.2 Proyecto de Almacenamiento y Backup**

La Dirección de TIC del MOPC, ha venido implementando durante el periodo enero-diciembre del 2023, una avanzada plataforma de almacenamiento que nos garantizará tanto la integridad de la información como su respaldo y recuperación ante cualquier tipo de desastre, con el objetivo de maximizar el rendimiento y la productividad de nuestra infraestructura on-premises y de nube mediante la optimización impulsada por inteligencia Artificial (IA).

**4.4.2.3 Implementación de E-GOB**

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones del MOPC, ha instalado en mayo del 2023, un sofisticado sistema de control de asistencia de personal, con la finalidad de obtener los registros de entrada/salida de la empleomanía que labora en la institución. Este sistema permite capturar los eventos a través de reconocimiento facial, lo que nos ha permitido reducir el tiempo al empleado para hacer su registro, evitando las filas que anteriormente se generaban. También, con la instalación de éste sistema, se ha logrado más transparencia para el cálculo de las horas extras, por los reportes generados a través de este novedoso sistema.

**4.4.2.4 Servicios varios a través del Portal**

* Mecánica ligera: servicio bajo la responsabilidad del Departamento de Operaciones, ofrece mediante solicitud al Correo: [contacto@mopc.gob.do](mailto:contacto@mopc.gob.do), para mecánica ligera, en el que se atiende cualquier proceso automotriz que no requiera más de 20 minutos y que en general no requiere mano de trabajo especializada. Costo: Gratuito; Tiempo de Respuesta: Inmediato; Horario de prestación: 24 horas los 7 días de la semana; Canal de prestación del Servicio: Presencial; Acceso al Servicio: Parqueat RD Mecánica ligera.
* Asistencia Vial: servicio bajo la responsabilidad de la Comisión Militar y Policial del MOPC (COMIPOL) ofrece: vigilancia, protección, seguridad y asistencia a todas las personas que se desplazan por las vías de comunicación terrestre a nivel nacional, en las instalaciones de peajes, áreas patrimoniales, campamentos, proyectos de obras realizadas y sus expropiaciones; así como apoya la gestión de los planes de acción cívica comunitaria, bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Correo: [contacto@mopc.gob.do](mailto:contacto@mopc.gob.do); Costo: gratuito; Horario de prestación del servicio: 24 horas del día los 7 días de la semana; Canales de prestación del servicio: Presencial; Tiempo de Respuesta: 20 minutos; Acceso al servicio: WhatsApp, Appstore, Playstore.
* Portal digital de paso rápido en los puestos de peaje: servicio bajo la responsabilidad de la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RD VIA, permite a los usuarios transitar por las estaciones de peajes sin necesidad de tener dinero en efectivo, a través del carril exclusivo de Paso Rápido, se solicita a través de la Dirección Electrónica [www.pasorapido.gob.do](http://www.pasorapido.gob.do) con funciones adicionales y modernas para los usuarios. Correo: [contacto@mopc.gob.do](mailto:contacto@mopc.gob.do); Prestación del Servicio, Costo: RD$ 900.00 el Kit; Horario de prestación del servicio: Presencial: Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00 pm. y en Línea: 24 horas los 7 días a la semana; Tiempo de respuesta a la solicitud: Inmediata; Canales de prestación del servicio: Presencial y en línea.
* Portal digital Mantenimiento Vial: servicio bajo la responsabilidad de la Dirección de Mantenimiento Vial, ofrece la reconstrucción, mantenimiento y mejora de las carreteras, autopistas y caminos vecinales en todo el territorio nacional, dirigido a todas las personas que se desplazan por las vías de comunicación terrestre a nivel nacional; Correo: [direcciondemantenimientovial@mopc.gob.do](mailto:direcciondemantenimientovial@mopc.gob.do); Servicio: Gratuito; Tiempo de respuesta(informes/levantamientos): 48 a 72 horas. Tiempo de respuesta (ejecución): Este tiempo va a depender de varios factores climatológicos, de la disponibilidad de materiales que tengamos o del tiempo que tarden las Direcciones destinadas a esos fines en suplirnos los insumos necesarios para la realización del trabajo, además de las condiciones en que se encuentre el punto de intervención, y por último, de la cantidad de trabajo que tengamos en agenda.
* Solicitud de Permisos de Excavación en las Vías Públicas: servicio bajo la responsabilidad de la Dirección General de Planificación de Inversiones, dirigido a las instituciones, para llevar a efecto la coordinación interinstitucional, a las Empresas y a las personas interesas en realizar trabajos de excavaciones en la vía pública, permite la obtención de la “no objeción” por parte del MOPC de la realización de trabajos de excavación en la vía pública a las empresas o particulares interesados; se solicita mediante el Correo: [direcciongeneraldeplanificaciondeinversiones@mopc.gob.do](mailto:direcciongeneraldeplanificaciondeinversiones@mopc.gob.do); canal de Prestación de Servicio: Presencial; Costo: Gratis; Tiempo de Entrega: 15 días laborables.

* Solicitud de Pasantía y Certificación de Pasantía o Certificación de Servicios (Exención de Pasantía): servicios bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos / Sección Rectoría de Pasantes, dirigido a los profesionales de las carreras de Ingenierías, Arquitectura, Agrimensura y carreras afines, les permite realizar su pasantía en el MOPC o en empresas privadas del área de la construcción, para cumplir con los requerimientos previos a la emisión de su certificación de pasantía y/o la emisión de su certificación de exención de pasantía para obtener el Execuátur en el periodo reglamentario de las carreras; se solicita mediante el Correo: [rectoriadepasante@mopc.gob.do](mailto:rectoriadepasante@mopc.gob.do); canal de Prestación de Servicio: Presencial; Costo: Gratuito; Tiempo de Entrega: 10 - 30 días laborables.
  1. **Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional**

La Dirección de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), presentó sus actividades realizadas durante el periodo enero-diciembre del año 2023, en el contexto de las estrategias de fortalecimiento de la calidad de los procesos institucionales, con el propósito de garantizar los modelos de evaluación y controles que permitan optimizar la planificación y el desarrollo institucional. A continuación, se resumen las principales actividades desarrolladas en los procesos de Calidad en la Gestión:

* + 1. Resultados de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Los resultados obtenidos en el MOPC en el seguimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), para el periodo enero-diciembre del año 2023, promueven el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos, los cuales se presentan en la tabla siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Puntuación** |
| Autodiagnóstico CAF | 100% |
| Informe Plan de Mejora Modelo CAF | 100% |
| Estandarización de Procesos | 100% |
| Carta Compromiso al Ciudadano | 95% |
| Transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios | 100% |
| Monitoreo sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la institución | 100% |
| Índice de satisfacción ciudadana | 88% |

* + 1. Modelo Marco Común de Evaluación (CAF)

Durante el periodo enero-diciembre del año 2023, la Dirección de Planificación y Desarrollo del MOPC, remitió al Ministerio de Administración Pública (MAP), los siguientes documentos, dando cumplimiento a la aplicación del Modelo CAF – Marco Común de Evaluación – en el desarrollo de estrategias, en las estructuras y procesos de la institución. .

* 1er. Informe Plan de Mejoras 2023
* Informe de Autodiagnóstico CAF 2023
* Guía CAF 2023
* Matriz de Puntuación CAF 2023
* Plan de Mejora 2024
* 2do. Informe Plan de Mejora 2023
  + 1. Estandarización de Procesos

Durante el periodo enero-diciembre del 2023, el área de Planificación y Desarrollo del MOPC, creó y revisó varios documentos relacionados con políticas, procedimientos, fichas de procesos y formularios, con el objetivo de mejorar y estandarizar procesos de la institución, los cuales se enumeran por tipo en la taba siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Documento** | **Totales** |
| Políticas | 4 |
| Procedimientos | 10 |
| Fichas de Proceso | 12 |
| Formularios | 12 |
| **Total General** | **37** |

* + 1. Norma ISO 9001:2015

Con respecto a las Normas ISO 9001:2015, el MOPC suscribió un acuerdo interinstitucional con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), la firma de dicho acuerdo se llevó a efecto en fecha 03 de agosto del año 2023, para la puesta en vigor de procesos relativos a la certificación en las Normas ISO, referentes a calidad y antisoborno a ser aplicados por la Comisión Militar y Policial, con la participación del ministro del MOPC y el director del INDOCAL. El propósito es realizar las capacitaciones correspondientes para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), también para las auditorías para las Fase I y Fase II, con miras a lograr la certificación en la Norma ISO 9001:2015. Durante el mes de diciembre del 2023, iniciamos la ejecución del Calendario de Capacitaciones establecido con el INDOCAL.

También, hemos ejecutado en un 100%, el cronograma de trabajo establecido entre la Dirección General de Planificación y Desarrollo y la Dirección de Asistencia y Protección Vial para la certificación correspondiente al año 2023.

* + 1. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las Normas Básicas de Control Interno **(NOBACI),** definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoria puedan ser evaluados. A través de su correcta aplicación se alcanzan los objetivos del Sistema de Control Interno.

* + - 1. Objetivos principales de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Los principales objetivos de las NOBACI, se asocian a facilitar herramientas para crear los procedimientos y reglamentos en el sector público, servir de guía para que cada entidad ajuste sus propios sistemas de administración y control y servir de instrumento para evaluar el diseño y efectividad del funcionamiento del control interno y la responsabilidad de los servidores públicos relacionados con éste. Por tal razón, el MOPC durante el periodo enero-diciembre del año 2023, sometió las matrices requeridas por la norma NOBACI, las cuales fueron evaluadas con sus evidencias por el asesor designado de la Contraloría General de la República (CGR). A continuación, la calificación otorgada al corte al 30 de diciembre del 2023 para cada componente del sistema de control:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componentes del Sistema de Control Interno** | **Calificación Institución Actual** | **Progreso** | **Evaluación CGR Actual** | **Progreso** |
| Ambiente de Control | 93.02% |  | 81.40% |  |
| Valoración y Administración de Riesgos | 96.00% |  | 80.00% |  |
| Actividades de Control | 88.00% |  | 80.00% |  |
| Información y Comunicación | 94.45% |  | 54.55% |  |
| Monitoreo y Evaluación | 100% |  | 100% |  |
| **% Totales** | **94.50%** |  | **79.19%** |  |

|  |
| --- |
| **Leyenda del Progreso** |
| **0%-39% Incipiente** |
| **40%-79% Mediano** |
| 80%-99% Satisfactorio |
| 100% Implementado |

* + 1. Carta Compromiso al Ciudadano

La carta compromiso al ciudadano del MOPC para el periodo octubre 2022 - septiembre 2023, registra los servicios que demanda con mayor frecuencia la población, y que fueron comprometidos por el ministerio a través de la CCC, son los siguientes: Asistencia Vial, Mantenimiento Vial y Paso Rápido. La Carta Compromiso al Ciudadano del MOPC vigente, fue sometida al proceso de evaluación anual, resultando la recomendación de validar siete (7) puntos a mejorar y siete (7) recomendaciones, con el objetivo de subsanar la gestión, se han realizado reuniones con los responsables de los procesos y posteriormente, se preparó el plan de acción para la subsanación de las desviaciones de la Carta Compromiso al Ciudadano.

Durante la evaluación fueron presentadas las evidencias correspondientes al cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para los servicios comprometidos, dando cumplimiento al Decreto 211-10, el cual establece que el desarrollo de las Cartas Compromiso en el país es responsabilidad del Ministerio de Administración Pública, siendo el resultado obtenido en dicha evaluación un 99.7%, lo cual representa un logro extraordinario para nuestro ministerio.

* + 1. Desarrollo Institucional

Con respecto a las nuevas actividadesincorporadas durante el periodo enero-diciembre del 2023, para las acciones de desarrollo institucional, se realizó el proceso de recolección y elaboración de las estadísticas correspondiente a los servicios ofrecidos por nuestra institución, identificando las áreas de mejoras, atendiendo a los levantamientos, sistematizando las mejoras priorizadas, entre otras acciones. Tambien, para el proceso del inventario de operaciones estadísticas, se han realizado mejoras sustanciales para la recolección de informaciones, las cuales han sido requeridas por la ONE, entre las cuales, citamos las más relevantes:

* Actualizacion de formularios para la recolección de estadísticas;
* Creación de una matiz modelo estadístico;
* Recolección de estadísticas trimestrales correspondientes a los servicios de infraestructura vial, mantenimiento vial y pavimentación vial, con la finalidad de ser publicadas periódicamente en el portal web de la institución; entre otras.
  + 1. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

La Dirección de Planificación y Desarrollo del MOPC, inició la formulación del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), ambos correspondientes al año 2024, tal como lo establece la metodología definida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

* 1. **Desempeño del Área de Comunicaciones**

A través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el periodo enero-diciembre del 2023, se han realizado acciones para mejorar las estrategias de comunicación que permitan un posicionamiento adecuado de la promoción y difusión de las principales ejecutorias de la institución, originando una evolución acelerada de la difusión de las principales gestiones del ministerio en todas las regiones del país.

Entre las principales acciones realizadas por la Dirección de Comunicaciones durante el periodo enero-diciembre del 2023, se destacan las siguientes:

* Implementación del slogan “Obras que transforman el país”, a través de una serie de spots de tv, radio, redes sociales, publicidad en la prensa, vallas publicitarias, logrando posicionar las acciones realizadas por la institución en la mente de las personas, durante un periodo especifico;
* Colaboración de la Dirección de Comunicaciones en las diferentes entrevistas que se realizaron a través de la TV y la radio, en las que participaron el ministro, viceministros y directores generales del MOPC, con la finalidad de mostrar los logros alcanzados y objetivos específicos de la institución.
* Se generaron aproximadamente unas 395 noticias relativas a las diferentes acciones del ministerio, reforzando su posicionamiento en un 40%, de las cuales 235 fueron publicadas en los principales medios de comunicación, tanto impresas como en el formato digital y 160 de manera interna a través de los correos institucionales, pantallas y paneles informativos en la sede central y regionales del ministerio.
* Se distribuyeron tres (3) números de la revista MOPC Noticias, con 16 páginas impresas a colores, conteniendo informaciones generales sobre la ejecución del programa de construcciones de obras públicas que se lleva a cabo en el todo el país desde el octubre del 2022 hasta la fecha. Cada número de la revista tuvo una tirada de 10 mil ejemplares, las cuales circularon en las distintas gobernaciones provinciales, los ministerios, universidades, sindicatos, Palacio Nacional, medios de comunicación, periodistas independientes, centrales sindicales, organizaciones profesionales como el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, entre otros sectores y personalidades.
* Se reforzó la actividad del MOPC en redes sociales: optimizando el tipo de contenido, calidad y nivel de engagement, y se logró una mejor conectividad de la gente con la visión del ministro.
* Se optimizó la comunicación interna y externa en un 40 % en el periodo enero-diciembre del 2023, a fin de mantener coordinados e informados a los distintos departamentos municipales sobre los planes, programas o servicios desarrollados.
* Se realizaron seis (6) spots difundidos en todos los medios tradicionales (radio y televisión) y digitales (redes sociales y páginas web), con una cobertura en los principales canales informativos del país.

El desempeño en las redes sociales del MOPC, se ha dinamizado con el incremento de las publicaciones que realiza periódicamente la institución en las diferentes redes y en los medios de prensa escrita, televisiva y radial, ya que la misma constituye una fuente directa de información actualizada en la cual, los usuarios en sentido general, conocen lo relacionado con las funciones, ejecuciones, proyecciones y competencias del Ministerio y su incidencia en las obras y servicios que entrega a la población dominicana. El MOPC dispone de cuentas en las redes sociales, las cuales citamos a continuación: Facebook (<http://www.facebook.com/mopcrd>); Instagram; Twitter (<https://twitter.com/MOPCRD>), lo que trae consigo un incremento de seguidores en todas las plataformas de la institución.

Durante el periodo enero-diciembre del año 2023, la institución continuó registrando visitas virtuales de la ciudadanía por los diferentes medios digitales y/o redes disponibles, las cuales se resumen a continuación:

* Instagram @MOPCRD
* Seguidores Totales: 160,000
* Seguidores Nuevos: 15,000
* Crecimiento: 20%
* Me Gustas: 131,30
* Publicaciones: 742
* Facebook @MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
* Seguidores Totales: 63,600
* Me Gustas: 306,875
* Reacciones: 34,864
* Comentarios: 3,124
* Publicaciones: 787
* Twitter @RDMOPC
* Seguidores Totales: 29,300
* Seguidores Nuevos: 7,200
* Crecimiento: 79,2%
* Impresiones: 1,611
* Visitas al Perfil: 108,000
* Youtube @MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
* Horas de Reproducción: 2,800
* Nuevos Suscriptores: 321
* Crecimiento: 95,9%
* Visitas a la Página: 94,772
* Instagram @RDVial
* Seguidores Totales: 18,805
* Seguidores Nuevos: 1,204
* Crecimiento: 7%
* Impresiones: 593,000
* Interacciones: Me Gusta: 8,510
* Facebook @FIDEICOMISORDVIAL
* Seguidores Totales: 21,953
* Seguidores Nuevos: 18,000
* Crecimiento: 70%
* Impresiones: 86,681
* Interacciones: 3,127 Me Gusta: 2,992
* Twitter @RD\_VIAL
* Seguidores Totales: 15,353
* Seguidores Nuevos: 1,502
* Crecimiento: 11%
* Impresiones: 189,000+
* Interacciones: Me Gusta: 1,245
* Instagram @PASORAPIDORD
* Seguidores Totales: 6,202
* Seguidores Nuevos: 2,285
* Crecimiento: 58%
* Instagram @COMIPOLRD
* Seguidores Totales: 252,000
* Seguidores Nuevos: 70,000
* Crecimiento: 60%
* Me Gustas: 131,301
* Publicaciones: 742

Facebook @MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

* Seguidores Totales: 63,600
* Me Gustas: 306,875
* Reacciones: 34,864
* Comentarios: 3,124
* Publicaciones: 787

Twitter @RDMOPC

* Seguidores Totales: 32,450
* Seguidores Nuevos: 3,400
* Crecimiento: 79,2%
* Impresiones: 1,611
* Visitas al Perfil: 108,000

# **SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL**

Memoria institucional 2023

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección de Libre Acceso a la Información Pública (OAI), recibió durante el periodo enero-diciembre del año 2023, un total de 471 (cuatrocientas setenta y uno) solicitudes a través de los diferentes medios disponibles (correo electrónico, personal, comunicaciones, fax, transferencias y Portal Único de solicitud de acceso a la información (SAIP), etc.), de las cuales 98 (noventa y ocho) fueron contestadas en menos de cinco (5) días hábiles (aprox. el 21%), 301 (trescientos uno) recibieron respuesta dentro del plazo establecido en el Artículo 8 de la Ley 200-04, quince (15) días hábiles y prórroga en forma excepcional por otros 10 (diez) días adicionales (aprox. el 64%; y las restantes, unas 72 (setenta y dos) solicitudes, se encuentran actualmente pendientes de contestar, alrededor de un 15%, para un total del 100% de solicitudes atendidas y/o procesadas.

Las estadísticas correspondientes al citado periodo, sobre las informaciones solicitadas y el suministro de las mismas a la ciudadanía interesada, se registran en la figura siguiente, en cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, amparada por la Ley 200-04 y el Decreto No. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública para colaborar con la política pública del Estado Dominicano, a través de una cultura de transparencia.



**5.1 Nivel de la Satisfacción con el Servicio**

Para garantizar la calidad, innovación, oportunidades de mejoras, y a su vez determinar el grado de satisfacción de nuestros solicitantes con relación a los servicios ofrecidos por la Dirección de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) del MOPC, se realiza una encuesta de satisfacción de forma mensual, enviándole al usuario un link en donde puede acceder a la misma,

en el momento de recibir la información solicitada por el mismo, obteniendo posteriormente las respuestas de los solicitantes encuestados.

**5.2 Nivel de Cumplimiento Acceso a la Información**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)como organismo del Estado Dominicano, a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI), cumple con el requerimiento de proveer las informaciones de carácter público, relativas a sus funciones y ejecutorias físicas - financieras, de naturaleza administrativa, servicios que ofrece, entre otras, tal como lo establece la Ley General No.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento 130-05 para la administración pública, tanto para instituciones centralizadas como descentralizadas.

El objetivo principal de la Oficina de Acceso a la Información (OAI), es impulsar la cultura de la transparencia institucional dentro del MOPC, para colaborar en el desarrollo de un Estado eficiente, transparente y digno, apegado a los valores de la Moral y la Ética.

**5.3 Portal Transparencia**

El Portal de Transparencia del MOPC, se encuentra a disposición de la ciudadanía de manera permanente con las informaciones actualizadas que resulten de interés público, las cuales deben cumplir con los requisitos de la Resolución 1-2013, de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEID), y contribuyen a la vez, con los procesos de evaluación mensual, garantizando la estandarización de las informaciones en los portales electrónicos de las instituciones gubernamentales amparado en la Ley General 200 - 04, efectuando la calificación de la gestión de transparencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el periodo enero - diciembre del 2023.


**5.3.1 Cantidad de Solicitudes Ingresadas**

La Dirección de Libre Acceso a la Información Pública, Ética y Transparencia del MOPC, recibió durante el periodo enero-diciembre 2023, a través del Portal Único (SAIP), Cuatrocientios Cuarenta y Tres (443**)** solicitudes de información relacionadas a las funciones y ejecutorias de la institución.

A continuación, presentamos las estadísticas con el estatus de las solicitudes de información organizadas según criterios.



La siguiente gráfica, muestra las solicitudes ingresadas a la institución durante el período enero-diciembre 2023.

****

**5.3.2 Solicitudes Ingresadas por periodo mensual**

Los registros de las solicitudes de información recibidas por mes en la Dirección de Libre Acceso a la Información Pública, durante el periodo enero-diciembre 2023, se presentan en la tabla siguiente:



La siguiente gráfica, muestra en porcentaje, las solicitudes ingresadas por mes al área de Transparencia de la institución:

**5.3.4 Solicitudes entregadas por plazos de ley**

La Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública promulgada el 28 de julio de 2004, en su artículo No. 8, establece los plazos de quince (15) días hábiles y prórroga en forma excepcional por otros diez (10) días hábiles.

A continuación, presentamos las estadísticas de las solicitudes de información organizadas de acuerdo con los plazos de Ley.



**5.3.5** **Resultados del Sistema de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (3-1-1)**

El Sistema 3-1-1 pèrmite al ciudadano registrar denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias a cualquier entidad o servidor del estado dominicano, para que puedan ser canalizadas a las áreas y organismos correspondientes.

En el informe correspondiente al periodo enero-diciembre del año en curso, podemos reflejar a través de la Línea 311, la Oficina de Acceso a la Información Pública ha recibido las solicitudes siguientes:



Las mediciones por plazos de entrega del Sistema 3-1-1, se registran en la siguiente gráfica, las solicitudes ingresadas por mes, sobre Quejas, Reclamos y Sugerencias:


**5.3.6 Resultados de Mediciones del Portal de Transparencia**

Con el compromiso de coordinar y dirigir la recolección y el suministro de informaciones solicitadas por los ciudadanos, en el ejercicio de lo establecido en la Ley No.200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Dirección de Transparencia del MOPC, ha creado un sistema de monitoreo que garantiza el fiel cumplimiento de sus funciones para defender el derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a las informaciones registradas en todo tipo de formatos (escritos, grabados, ópticos, electrónicos, imágenes, etc.) de la institución.

Con la prestación de un servicio permanente y actualizado, se fortalece el derecho de la ciudadanía al libre acceso de la información pública, lo que facilita a los usuarios el acceso a las informaciones de las acciones desarrolladas por el miniserio y sus servidores públicos. A continuación, presentamos las estadísticas mensuales con los porcentajes obtenidos durante el período de evaluación enero-septiembre del año 2023:



La siguiente gráfica, muestra las mediciones del Portal de Transparencia durante el periodo enero-octubre 2023:



# **Contrataciones y Adquisiciones**

Memoria Institucional 2023

# **Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)**

Durante el periodo enero - diciembre del 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, llevó a efecto un total de Ciento Noventa y Tres (193) procesos, aplicando las modalidades de Licitación Pública Nacional (LPN), Compras Menores (CM), Compras Directas (CD), Comparación de Precios (CP), Procesos de Emergencia (PEEN), Procesos de Obras Científicas, Técnicas y Artísticas (PEOR), Procesos de Urgencia (PEUR), Procesos de Proveedor Único (PEPU) y Procesos Excepción (PEEX) para la adquisición de bienes, servicios, y obras, con una inversión ascendente a la suma de RD$10,775,925,135.88 (Diez Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Novecientos Veinticinco Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos con 88/100).

# **Plan de Compras Publicado Año 2023**

En cumplimiento a los requerimientos de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) publicó a través de la página web: mopc.gob.do, el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2023, herramienta que define las necesidades de insumos (bienes, servicios y obras) de la institución que serán contratados durante el año fiscal vigente, conteniendo los procedimientos de gestión con los códigos del catálogo de bienes y servicios (CBS), nombre del artículo, unidad de medida, cantidad total estimada, precio unitario, monto total estimado; además contiene: nombre o referencia de contratación, finalidad de la contratación, objeto de contratación, procedimiento de selección, destinado a MIPYMES, código SNIP y la fuente de financiamiento para la ejecución de los mismos. (Ver anexo C).

# **Plan de Compras y Contrataciones Publicado Vs. Plan de Compras Ejecutado**

El Plan de Compras y Contrataciones del MOPC publicado para la adquisición de bienes y servicios (exceptuando la construcción de obras) para el año 2023, ascendió RD$1,559,943,101.93 (Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Un Pesos con 93/100) y el Plan de Compras ejecutado para el periodo enero – diciembre del 2023, alcanzó la suma de RD$10,775,925,135.88 (Diez Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Novecientos Veinticinco Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos con 88/100), considerando la inversión realizada en obras de infraestructuras viales y de edificaciones

# **Relación de Licitaciones Públicas Nacionales**

Las Licitaciones Públicas Naciopnales (LPN) realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el periodo enero – diciembre del 2023, corresponden a dieciséis procesos (16) de Licitaciones Públicas Nacionales (LPN), los cuales presentan la condición actual siguiente:

* Adjudicados : Catorce (14)
* No concluidos: Dos (2)

A continuación, presentamos los procesos realizados y adjudicados durante periodo enero – diciembre del presente año.







































# **Número y Monto de Adquisiciones Realizadas por Modalidad**


En síntesis, el MOPC durante el periodo enero – diciembre del 2023, realizó varias adquisiciones concernientes a las diferentes modalidades llevadas a efecto, por un monto total de RD$10,775,925,135.98 (Diez Mil Setecientos Setenta y Cinco Millones Novecientos Veinticinco Mil Ciento Treinta y Cinco Pesos con 98/100), las cuales se resumen a continuación:

* Dieciséis (16) Licitaciones Públicas Nacionales (LPN), por valor de RD$7,385,708,505.54 (Siete Mil Trescientos Ochenta y Cinco Millones Setecientos Ocho Mil Quinientos Cinco Pesos con 54/100);
* Veinticinco (25) procesos de Comparación de Precios, por un monto de RD$98,292,298.32 (Noventa y Ocho Millones Doscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos con 32/100);
* Cero (0) Sorteo de Obras;
* Once (11) Procesos de Emergencia, por valor de RD$1,947,738,292.80 (Mil Novecientos Cuarenta y Siete Millones Setecientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Dos Pesos con 80/100)
* Un (1) Proceso de obras científicas, técnicas y artísticas, por valor de RD$124,531,002.00 (Ciento Veinticuatro Millones Quinientos Treinta y Un Mil Dos Pesos con 00/100);
* Un (1) Proceso de Urgencia por valor de RD$463,624,318.91 (Cuatrocientos Sesenta y Tres Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Trescientos Dieciocho Pesos con 91/100);
* Treinta y Tres (33) procesos por Proveedor Único, por un monto de RD$232,701,334.39 (Doscientos Treinta y Dos Millones Setecientos Un Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos con 39/100);
* Treinta y Cuatro (34) procesos por Excepción, por un monto de RD$496,244,759.72 (Cuatrocientos Noventa y Seis Millones Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Nueve Pesos con 72/100);
* Cincuenta y Tres (53) procesos por Compras Menores, por la suma de RD$24,494,340.56 (Veinticuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta Pesos con 56/100);
* Diecinueve (19) procesos por Compras Directas, por valor de RD$2,590,285.64 (Dos Millones Quinientos Noventa Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos con 64/100).

# **Resumen de Compras y Contrataciones por Tipo de Modalidad realizadas**

Los procesos de Compras y Contrataciones realizados en el periodo enero – diciembre del 2023y los montos contratados por tipo de modalidad, se presentan en el cuadro y gráfico siguientes:






# **Resumen de Compras y Contrataciones realizadas por tipo de empresas en el año 2023**

El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), realizó compras y contrataciones en el periodo enero – diciembre del 2023, de acuerdo a la clasificación de los proveedores en las categorías siguientes: a) Grandes Empresas (GE); b) Medianas, Pequeñas y Micros Empresas (MIPYMES); y, c) Empresas No Clasificadas (NC), cuyos montos contratados por tipo de empresas, se presentan en el cuadro siguiente:





# **Otras Acciones Desarrolladas**

Memoria institucional 2023

# Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030

El MOPC desarrolló sus ejecutorias durante el periodo enero-diciembre del año 2023, tomando en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al seleccionar las mejores opciones que contribuyan con el desarrollo humano de manera sostenible, unificando esfuerzos conjuntamente con otras instituciones del Estado Dominicano, el sector privado y la sociedad civil, adoptando medidas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos, para tales fines, ha implementado proyectos para mejorar la red vial urbana y rural y la construcción y reparación de edificaciones públicas, viviendas en condiciones deplorables, y obras varias para reducir la vulnerabilidad de las infraestructuras ante la ocurrencia de fenómenos atmosféricos, entre otras acciones; favoreciendo una población objetivo aproximada de 4.5 millones de personas, lo que ha impactado en el saneamiento ambiental y en la reducción de enfermedades, en las áreas de influencia de las obras realizadas.

Con la ejecución de las acciones desarrolladas por el MOPC durante el periodo enero-diciembre del 2023, se generaron aproximadamente unos 13,520 empleos directos e indirectos, reactivando la economía, contribuyendo a reducir la pobreza extrema y a mejorar la calidad de vida de la población económicamente más deprimida del país.

# Impacto de las Ejecutorias en Políticas Transversales de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

## **Género**

Las ejecutorias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el período enero-diciembre del año 2023, continuaron promoviendo un plan de acción que contempla una cultura de equidad y género, con la aplicación de mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin ningún tipo de discriminación, no excluyendo ninguna persona por su género en la captación de personal para optar por empleos en la institución y permitiendo además, la participación igualitaria en los procesos de licitaciones para la adquisición de bienes y la ejecución de obras públicas a nivel nacional.

## **Sostenibilidad Ambiental**

El marco de Gestión Ambiental en la fase de construcción de los proyectos que realiza el MOPC, presenta las directrices para una correcta ejecución contemplando todas las medidas de prevención, control y mitigación previstas en los planes de Gestión Ambiental de los proyectos, dando cumplimiento a las normas que establece la Ley No. 64-00, referente a la Conservación, Mejoramiento y Restauración del Medio Ambiente y Recursos Naturales y en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), como órgano rector del medio ambiente, asegurando un uso sostenible. De esta forma, en observancia a las normas, previo al inicio de la ejecución de los proyectos de inversión, se gestionan los permisos y/o licencias ambientales correspondientes, para establecer los impactos negativos a mitigar durante el proceso constructivo y operativo de las obras.

## **Cohesión Territorial**

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), propicia un patrón de desarrollo con mayor cohesión territorial, con la ejecución de proyectos de construcción y reconstrucción de la infraestructura vial rural, que permitirá mejorar la conexión entre las distintas regiones del país, al incrementar la movilidad y reducir el tiempo de recorrido entre los territorios enlazados, generando las condiciones favorables para el intercambio comercial de forma segura, rápida y confortable, reduciendo los costos de operación vehicular, el tiempo de viaje, el número de accidentes y los impactos ambientales negativos.

La ejecución continua del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de los denominados “macro-proyectos”, es un objetivo prioritario en la agenda de políticas públicas que contribuye a incrementar la integración o cohesión territorial del país. Durante el periodo enero-diciembre del 2023, se encuentran concluidos y/o en proceso de ejecución por la institución, importantes proyectos de infraestructura vial en las diferentes regiones del país, entre los cuales se destacan: a) Construcción Avenida de Circunvalación de Azua (concluída); b) Reconstruccion del tramo de la Carretera Cibao – Sur, Piedra Blanca-Nizao (concluída); c) Construcción Avenida de Circunvalación de Baní; d) Construcción Avenida de Circunvalación Nuevo Camino, en Los Alcarrizos; e) Construcción Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís; f) Construcción Avenida de Circunvalación de Navarrete; g) Construcción Circunvalacion Cruce de Chero-Cruce de Estancia Nueva en Moca, entre otros.

## **Participación en Políticas Públicas**

La participación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el ejercicio de políticas públicas interinstitucionales, continuó desarrollándose durante el año 2023, destacándose la ejecución de las siguientes:

Plan de Asistencia y Protección Vial en los principales corredores urbanos y rurales del país, se ejecuta conjuntamente con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de la Policía Nacional;

Plan de Seguridad Ciudadana, se lleva a efecto en coordinación con el Ministerio de Defensa (MIDEF);

Sistema Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad 911, se realiza en coordinación con las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Interior y Policía, Procuraduría General de la República, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Policía Nacional, ONAMET, INDOTEL, OPTIC, Liga Municipal, Defensa Civil, Dominicana GOB, entre otras;

Acuerdo entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), para el mantenimiento oportuno de los puentes del país y la evaluación de la vulnerabilidad de los mismos, que permitirán desarrollar estrategias conjuntas para mejorar cada una de las estructuras.

Sistema Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el Sistema de Gobierno Electrónico implementado en el MOPC, en coordinación con las instituciones relacionadas: Ministerio de la Presidencia, OPTIC, y todas las instituciones gubernamentales;

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), instrumento para controlar y evaluar las acciones desarrolladas por las instituciones gubernamentales durante un periodo de tiempo establecido.

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), proceso de evaluación del desempeño por competencias, establecido por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para las instituciones gubernamentales.

Medidas de Control Medio-Ambientales para los proyectos en ejecución del MOPC, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA);

Plan de Mejora de la infraestructura vial en zonas turísticas del país, en coordinación con el Ministerio de Turismo (MITUR) y con los Ayuntamientos Provinciales;

Participación en el cumplimiento de la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e internacional, tránsito y seguridad vial con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), entre otras.

## **Medidas de Políticas Sectoriales Enero-Diciembre 2023**

Durante el periodo enero-diciembre del año 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), continuó sus ejecutorias con el desarrollo de políticas del subsector transporte terrestre que impacten favorablemente a los usuarios recurrentes del referido subsector. Entre las medidas de políticas sectoriales implementadas por la institución en el año en curso, se destacan:

* Mejora progresiva de la red vial pavimentada urbana e interurbana y apoyo al mantenimiento de la red terciaria, específicamente carreteras locales y caminos vecinales.
* Fortalecer la accesibilidad territorial, básicamente en los centros rurales y urbanos estratégicos para el desarrollo y seguridad de los usuarios.
* Mejora de la movilidad urbana en las principales ciudades del país.
* Sostenibilidad e incremento de las Asistencias Viales que proporcionan seguridad personal y vial a los usuarios en los corredores viales urbanos y rurales que opera COMIPOL / MOPC.
* Ponderar el análisis técnico con los procedimientos internacionalmente vigentes sobre la vulnerabilidad y riesgos para reducir los impactos en la infraestructura de transporte frente a la ocurrencia de fenómenos naturales.
* Fortalecer la seguridad de los usuarios con la construcción de edificios de parqueos en el Distrito Nacional y en las principales ciudades del país.

e.1 En la mejora progresiva de la red vial durante el año 2023, se intervinieron alrededor de 6,658.0 kilómetros de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales a nivel nacional, sin incluir el componente señalización vial.

e.2 Para el incremento de la movilidad urbana se concluyeron y/o continuaron los proyectos del Ministerio localizados en las principales ciudades del país, que contribuirán a optimizar la accesibilidad y conexión de los usuarios, entre los cuales se destacan:

* + 1. Construcción Avenida de Circunvalación de Azua (Tramos I y II), Provincia Azua; Condición actual: Terminado.
    2. Construcción Distribuidor de Tráfico La Victoria - Circunvalacion Santo Domingo Tramo III, municipio Santo Domingo Norte. Condición actual: Terminado.
    3. Ampliacion Autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (Autopista de San Isidro) Municipio Santo Domingo Este. Condición actual: Terminado.
    4. Ampliación y continuidad de la Avenida Hípica, denominada recientemente Freddy Beras Goico, en el municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo. Condición actual: Terminado.
    5. Construcción Tramo Entrada a Santiago / Autopista Duarte (Tramo I - Desde el Aeropuerto Cibao hasta la Avenida Monumental), Provincia Santiago. Condición actual: Terminado;
    6. Reconstrucción via de acceso a la ciudad de La Romana, Provincia La Romana. Condición actual: Terminado;
    7. Reconstrucción Carretera Rancho Arriba-Nizao, Provincia San José de Ocoa. Condición actual: Terminado.
    8. Rehabilitación de la Autopista Duarte (Marginales, Elevados, Control de accesos, etc.); Condición actual: Ejecución.
    9. Construcción Avenida de Circunvalación de Baní, Provincia Peravia; Condición actual: Ejecución.
    10. Construcción Avenida de Circunvalación Nuevo Camino, en Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo; Condición actual: Ejecución.
    11. Construcción Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte; Condición actual: Ejecución.
    12. Construcción de la Circunvalación Cruce de Chero-Cruce de Estancia Nueva en Moca, Provincia Espaillat; Condición actual: Ejecución.
    13. Construcción entrada a la ciudad de Samaná, Provincia Samaná. Condición actual: Ejecución.
    14. Construcción Solucion del km 9 de la Autopista Duarte, Provincia Santo Domingo; Condición actual: Ejecución, entre otros.

e.3 La seguridad vial de los usuarios en los principales corredores rurales y urbanos del país es una de las medidas de políticas sectoriales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al proporcionar aproximadamente 250,491 asistencias por diferentes causas a los usuarios que recorren el sistema vial rural del país durante el periodo enero-diciembre del año 2023,.

e.4 El MOPC continuó durante el periodo enero-diciembre del año 2023, realizando las políticas sectoriales necesarias para proveer acciones oportunas con relación a la evaluación de la vulnerabilidad y riesgos de la infraestructura vial y de edificaciones, que permitan disminuir en la población afectada, los posibles daños ante la ocurrencia de fenómenos atmosféricos. Entre las acciones implementadas, se destacan:

* + 1. Identificación de los puntos críticos en las carreteras para proporcionar soluciones por diferentes causas: puntos críticos de drenaje, por trabajos de excavación para la instalación soterrada de Fibra Óptica, etc.
    2. Habilitación de las vías alternas y mantenimiento del tránsito en las vías existentes.
    3. Desvíos temporales, aplicación de medidas de seguridad, señalización adecuada y remoción de materiales. Restauración del paso definitivo.
    4. Saneamiento y restablecimiento de los sistemas de drenaje.
    5. Colocar sacos, muros u otros dispositivos que operen como barreras temporales.
    6. Sustitución y/o reforzamiento de los muros de contención.
    7. Limpieza de alcantarilla, relleno y compactación en aproche y construcción de alcantarilla cajón.
    8. Canalización de ríos y rellenos compactados en aproches de puentes.
    9. Identificar y mitigar los impactos negativos al medio ambiente provocados por los desastres naturales (erosión de los suelos, contaminación de las aguas y afectación de la capa vegetal).
    10. Reparación y/o construcción (en caso de daños irreparables) de viviendas, hospitales, escuelas, iglesias y oficinas gubernamentales afectadas por los desastres naturales.
    11. Activación del Comité de Emergencia y Sala de Crisis del MOPC, en el cual se recogen las incidencias para ir en socorro de las comunidades afectadas y de los Planes Operativos de Emergencia y de Contingencias del MOPC, entre otros.

Durante el periodo enero-diciembre del 2023, se realizaron las acciones siguientes, con el objetivo de proveer soluciones a los usuarios en la red vial rural, en los casos requeridos por daños ocasionados por la ocurrencia de fenómenos naturales:

* + 1. Solucion de Puntos Criticos arreglo en la Calle Prado del Cachón, Municipio Santo Domingo Este;
    2. Demolicion y Construcción de Puente sobre El Canal Bogaert, Provincia Valverde;
    3. Construcción Muro de Gaviones Arroyo La Vaca, Provincia San Jose de Ocoa;
    4. Construcción del Muro de Hormigon Armado y obras conexas en la avenida Las Carreras esquina 30 Marzo en Santiago de los Caballeros, (por daños ocasionados por la tormenta FIONA)
    5. Construcción Muro de Hormigon Armado y Obras Conexas en la Avenida Las Carreras Esquina 30 Marzo en Santiago de los Caballeros. (Fiona), entre otros.

# **PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO**

Memoria institucional 2023

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) proyecta en el Plan de Inversión Anual para el año 2024, continuar las ejecutorias de los programas y proyectos de infraestructura del sistema vial rural y urbano mejorando las conexiones de las distintas regiones y sectores urbanos de las principales ciudades, contribuyendo a la movilidad, accesibilidad y seguridad sostenible de los usuarios, vinculándose éstas acciones con los Objetivos Globales del Gobierno del Lic. Luis Abinader Corona para el periodo 2020-2024, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se destacan:

1. Plan Nacional de Asfaltado;
2. Programa de Mantenimiento Vial a nivel nacional;
3. Programa Comunitario Acción Vial (Peón Caminero);
4. Programa Preservación, Recuperación y Seguridad Vial en Corredores Urbanos e Interurbanos;
5. Plan de Señalización Vial a nivel nacional;
6. Plan de Mantenimiento de Túneles y Elevados;
7. Programa de Construcción y Reconstrucción de Edificaciones Públicas, entre otros.

Entre los principales proyectos del MOPC para efectuar a corto y mediano plazo, la institución se plantea, la terminación de importantes proyectos en ejecución e integrar en el Plan de Inversión Operativo Anual del MOPC para el año 2024, los proyectos nuevos del sector transporte que tienen prioridad, destacándose los siguientes:

* Programa extenso de asfaltado en el Gran Santo Domingo y otros municipios del país;
* Construcción de la vía expresa desde la Plaza de la Bandera, Isabel Aguiar (Pintura), conectando a la 6 de Diciembre;
* Solución del tramo entre las avenidas República de Colombia con Los Próceres, el expreso hasta la Jacobo Majluta y solución vial entre la República de Colombia y la Monumental;
* Construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama;
* Construcción del puente paralelo al Jacinto Peynado;
* Construcción de un paso a nivel en la carretera Sabana Perdida-La Victoria con intersección en la Charles de Gaulle;
* Ampliación Puerto Manzanillo, Provincia Montecristi;
* Construcción Avenida Expreso Nuevo Camino (Prof. Juan Bosch), Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo;
* Rehabilitación de la Autopista Duarte (Marginales, Elevados, Control de accesos, etc.);
* Construcción Avenida de Circunvalación de Bani, Provincia Peravia;
* Construcción Avenida de Circunvalación de Navarrete, Provincia Santiago;
* Construcción Avenida de Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte;
* Construcción Marginal Municipio Navarrete (Cuatro Carriles), Provincia Santiago;
* Construcción Malecón de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez);
* Reconstrucción Carretera Barahona – Enriquillo, Provincia Barahona;
* Reconstrucción Carretera Enriquillo – Pedernales, Provincia Barahona y Pedernales; entre otros.

Además, para el año 2024, el MOPC tiene proyectado la terminación de importantes obras de Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas, entre las cuales citamos las siguientes:

1. Terminación Construcción y Reparación de Dos (2) Niveles al Edificio que aloja el Instituto Dominicano de Cardiología (IDC), ubicado en el Sector Los Ríos, Santo Domingo;
2. Terminación Construcción Palacio de Justicia ubicado en el Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo;
3. Construcción Oficinas del Tribunal Constitucional en Santo Domingo Norte;
4. Construcción Edificios de Parqueos públicos contemplados en el Plan Parqueat-RD a nivel nacional; entre otras.

**8.1 Plan de Inversión Anual del MOPC para el año 2024**

El Plan de Inversión Anual del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) correspondiente al año 2024, incluye importantes proyectos nuevos y de arrastre programados de acuerdo a los recursos asignados en el Presupuesto de Inversión Pública para el próximo año fiscal, procurando el cumplimiento de los objetivos asumidos por la institución a corto y mediano plazo, proporcionando la continuidad del desarrollo económico sostenido de la nación.

A continuación, se presenta el Plan de Inversión Anual del MOPC para el año 2024:

**Plan de Inversión Anual 2024**

| **SNIP** | **Nombre del Proyecto** | **Inversión 2024** |
| --- | --- | --- |
| 2451 | Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Los Lanos-Rincón Hondo-La Jagua-El Firme-Loma Vieja-Los Guayuyos-Municipio de Castillo, Prov. Duarte | 7,102,970.88 |
| 4178 | Reconstrucción Carretera Guerra-Bayaguana, Prov. Monte Plata | 17,110,089.60 |
| 4795 | Reconstrucción Camino Vecinal Mirabel Adentro-Hatillo y Ramal I, San Francisco de Macoris, Prov. Duarte | 9,944,159.23 |
| 5603 | Reconstrucción Carretera Isabela-El Estrecho-Barrancon, Provincia Puerto Plata | 17,110,089.60 |
| 6131 | Construcción Puente Sobre Río Inaje y Cruce Las Lanas - Manuel Bueno, Provincia Dajabon | 70,393,227.31 |
| 6233 | Reconstrucción Camino Carretero la Piña - Naranjo - Dulce - la Explanacion - Río Boba en la Provincia Duarte | 17,047,130.11 |
| 6504 | Reconstrucción de la Carretera Antigua Angelita Interseccion la Cienega - Caballona - Los Rieles en Santo Domingo Oeste | 17,110,089.60 |
| 6527 | Construcción del Camino Vecinal Cruce Avila - Las Mercedes Tramo I y II en la Provincia Pedernales | 8,523,565.06 |
| 12080 | Reconstrucción Carretera Comendador - Guaroa, Prov. Elias Piña | 17,110,089.60 |
| 12089 | Construcción de la Interconexion Carretera Zona Franca Guerra y Nueva Autopista del Nordeste | 11,406,726.40 |
| 12092 | Reconstrucción Carretera Macasias Guaroa, Construccion Calles de Macasias y Helipuerto, Prov. Elias Piña | 11,406,726.40 |
| 12183 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Algarrobos-Pringamosala Fuentemata Gallina-Guachupita-Hoyoncito-El Puerto, Prov. Hato Mayor | 7,102,970.88 |
| 12628 | Construcción de la Circunvalacion de Azua 1ra. Etapa, en la Provincia Azua | 9,725,825.80 |
| 12630 | Construcción de la Avenida de Circunvalacion de Baní en la Provincia Peravia | 2,334,627.68 |
| 12631 | Reconstrucción de la Carretera Enriquillo - Pedernales en Las Provincias Barahona y Pedernales | 76,425,066.90 |
| 12635 | Reconstrucción de la Carretera Enriquillo - Barahona en la Provincia Barahona | 74,143,721.62 |
| 12720 | Reconstrucción Carretera Hato Mayor - el Puerto, Provincia Hato Mayor | 43,345,560.33 |
| 12723 | Reconstrucción Carretera de Los Llanos-Al Puerto, Provincia San Pedro de Macorís | 9,125,381.12 |
| 13491 | Remodelación Oficinas del Tribunal Constitucional, Distrito Nacional | 40,861,076.77 |
| 13633 | Reconstrucción Avenida Ecológica Hasta la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo | 63,929,268.91 |
| 13635 | Construcción Edificio de Dos Niveles del Instituto de Cardiología | 43,585,148.56 |
| 13636 | Construcción del Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), en Hato Nuevo, Manoguayabo | 12,633,084.60 |
| 13652 | Construcción de la Ciudad Esperanza de Los Barrancones, Provincia Barahona | 21,792,574.28 |
| 13710 | Construcción Laboratorio Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo en Santo Domingo, Distrito Nacional | 5,448,143.57 |
| 13829 | Construcción de Paso A Desnivel en la Avenida 27 de Febrero con Avenida Isabel Aguiar (Pintura) en Santo Domingo | 62,645,842.80 |
| 13836 | Reconstrucción de la Capa de Rodadura de la Autopista Juan Pablo Duarte | 85,603,015.00 |
| 13838 | Construcción del Mercado en el Municipio La Vega | 23,939,986.14 |
| 13839 | Construcción de la Avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 34,241,206.00 |
| 13932 | Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes Para Reducir Riesgos de Desastres en el Contexto del Cambio Climático A Nivel Nacional | 373,550,000.00 |
| 13949 | Construcción Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional | 92,618,440.69 |
| 13952 | Construcción Rehabilitacion y Remodelación de la Iglesia el Buen Pastor, Provincia Azua. | 3,541,293.32 |
| 13960 | Construcción y Rehabilitacion Monasterio de Las Carmelitas, Provincia Azua | 2,577,610.71 |
| 13962 | Construcción Casa de Los Periodistas, Puerto Plata. | 709,263.08 |
| 13963 | Construcción de Un Mercado en la Provincia de Barahona | 10,896,287.14 |
| 13964 | Construcción del Mercado Municipal de Higüey, Provincia la Altagracia | 13,620,358.92 |
| 13970 | Rehabilitación Construcción Ampliación de la Escuela de Monte Plata | 2,724,071.78 |
| 13972 | Rehabilitación y Construcción Plaza de Los Pilones Baní | 13,620,358.92 |
| 13974 | Rehabilitación y Construcción Ayudantía del Ministerio de Obras Públicas en la Provincia de Puerto Plata | 5,448,143.57 |
| 13975 | Rehabilitación y Construcción Ayudantía del Ministerio de Obras Públicas en la Provincia de San Pedro de Macorís | 1,634,443.07 |
| 13976 | Rehabilitación y Construcción Laboratorio de Mecanica de Suelo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 4,358,514.86 |
| 13978 | Construcción del Matadero de la Provincia Barahona | 21,792,574.28 |
| 13987 | Rehabilitación de la Iglesia Católica de Yásica, Puerto Plata | 2,179,257.43 |
| 13988 | Construcción de 31 Viviendas A Nivel Nacional (Presencia Dominicana) | 11,212.81 |
| 14109 | Construcción Avenida del Nuevo Camino | 57,587,482.82 |
| 14110 | Construcción de Puentes Peatonales y de Motocicletas A Nivel Nacional | 4,252,757.05 |
| 14112 | Construcción Segunda Etapa Centros de Atención Integral Para Niños Discapacitados(CAID) (Coordinado con el Despacho de la Primera Dama | 8,172,215.35 |
| 14113 | Rehabilitación Carretera Rancho Arriba - Sabana Larga | 79,847,084.82 |
| 14279 | Ampliación Construcción Tres (3) Edificios de Parqueos en la Ciudad de Santo Domingo | 73,549,938.19 |
| 14293 | Construcción Puente Sobre el Río Tabara Arriba, Provincia Azua | 4,399,576.71 |
| 14294 | Construcción Carretera Jacagua- Palo Alto, Provincia Santiago | 3,749,866.36 |
| 14296 | Construcción Puente Cambita, Provincia San Cristóbal | 7,428,690.09 |
| 14300 | Construcción Puente Metalico Sobre el Río Jacuba en la Provincia Puerto Plata | 14,473,656.94 |
| 14308 | Reconstrucción Carretera la Luisa- Portillo, Provincia Monte Plata | 4,562,690.56 |
| 14441 | Construcción Puente Sobre el Río Camu, Comunidad Sabaneta, Provincia La Vega | 5,279,492.05 |
| 14546 | Mejoramiento Puerto de Manzanillo y Sus Vías de Conectividad, Provincia Montecristi, R.D. | 1,446,000,000.00 |
| 14574 | Construcción de Puente Levadizo en Sustitución Al Flotante Sobre el Río Ozama, Entre Av. Francisco Caamaño Deñó con Av. Malecón, Provincia Santo Domingo | 11,418,688.10 |
| 14774 | Construcción de Muelle Pesquero en el Distritio Municipal Juancho, Provincia Pedernales | 2,855,017.00 |
| 14775 | Construcción de Muelle Pesquero en el Municipio de Sanchez, Provincia Samana | 6,417,846.33 |
| 14776 | Construcción de Muelle Pesquero en el Municipio de Manzanillo, Provincia Monte Cristi | 7,085,308.00 |
| 14777 | Construcción de Muelle Pesquero en el Municipio Santa Bárbara Provincia Samana | 2,348,246.00 |
| 14778 | Construcción de Muelle Pesquero Caño de Yuti, Provincia Monte Cristi | 1,892,708.33 |
| 14790 | Construcción Barrera de Protección Marina, Tramo Vial, Obras Conexas y Complementarias en Nagua, Provincia María Trinidad Sanchez. | 423,929,807.12 |
| 14807 | Construcción de Av. Circunvalación Norte en el Municipio Villa Bisonó (Navarrete), Provincia Santiago | 2,327,844,061.14 |
| 14902 | Construcción del Parque Julio Nuñez, Jardines del Norte, Distrito Nacional | 2,116,959.44 |
| 14921 | Ampliación Av. Presidente Antonio Guzmán Desde Universidad Isa Hasta el Cruce Alto del Yaque y la Canela, Santiago de Los Caballero | 32,649,233.65 |
| 14933 | Ampliación Avenida Arroyo Hondo Desde la Avenida Yapur Dumit Hasta la Circunvalacion Norte, Santiago de Los Caballeros | 47,760,411.41 |
| 14945 | Rehabilitación de 28km del Tramo Carretero Constanza - Padre Las Casas, Provincias La Vega y Azua | 22,813,452.81 |
| 14948 | Reconstrucción de 22km del Tramo Carretero el Cercado-Hondo Valle, Provincias San Juan y Elias Piña | 11,673,138.41 |
| 14994 | Reconstrucción del Elevado Entrada Avenida Hipódromo Desde la Autopista Las Américas, Santo Domingo Este. | 3,112,836.91 |
| 15013 | Reconstrucción del Camino Vecinal Montellano-Los Lirios-Los Aracena-Los Abanicos, Salcedo , Provincia Hermanas Mirabal | 7,102,970.88 |
| 15015 | Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (117 Km) y Caminos Vecinales (884 Km) A Nivel Nacional | 610,031,250.00 |
| 15028 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona | 56,668,642.47 |
| 15029 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 26,222,833.36 |
| 15030 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Hidalgos de la Provincia Puerto Plata | 11,580,834.96 |
| 15031 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Mao, Provincia Valverde | 24,649,618.69 |
| 15032 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Polo, Provincia Barahona | 6,879,063.86 |
| 15033 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona | 8,857,002.69 |
| 15034 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jimani, Provincia Independencia | 29,762,922.98 |
| 15035 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Isabela de la Provincia Puerto Plata | 13,817,969.98 |
| 15036 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata | 51,505,020.75 |
| 15039 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guananico, Provincia Puerto Plata | 9,906,363.90 |
| 15053 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal | 203,433,020.60 |
| 15054 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata | 12,212,763.18 |
| 15055 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Higüey, Provincia la Altagracia | 59,146,047.76 |
| 15056 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 241,178,081.76 |
| 15057 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Cabral, Provincia Barahona | 15,366,808.10 |
| 15058 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan | 62,404,865.60 |
| 15059 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Laguna Salada, Provincia Valverde. | 16,438,254.75 |
| 15060 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís | 48,368,948.00 |
| 15061 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Moca, Provincia Espaillat | 43,920,268.87 |
| 15062 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Paraiso, Provincia Barahona | 9,160,676.92 |
| 15063 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Charcas, Provincia Azua | 49,012,469.43 |
| 15064 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Francisco de Macoris, Provincia Duarte | 188,538,680.62 |
| 15065 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Baní, Provincia Peravia | 250,382,444.71 |
| 15066 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional | 576,971,611.85 |
| 15067 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de La Romana, Provincia La Romana | 62,810,447.30 |
| 15068 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Esperanza, Provincia Valverde | 75,856,450.39 |
| 15069 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio La Vega, Provincia La Vega | 86,642,845.77 |
| 15070 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata | 77,285,962.80 |
| 15071 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Azua de Compostela, Provincia Azua | 65,937,559.60 |
| 15072 | Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Fundacion, Provincia Barahona | 12,204,670.75 |
| 15073 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Vicente Noble, Provincia Barahona | 14,249,503.72 |
| 15074 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional | 1,191,726,409.97 |
| 15104 | Reconstrucción Camino Vecinal Mata Bonita - Los Memisos, Provincia María Trinidad Sánchez | 22,919,703.07 |
| 15105 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial de Las Comunidades la Cimarra y el Factor, Prov. María Trinidad Sánchez | 40,346,820.93 |
| 15107 | Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana de Los Sectores del Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 17,015,757.17 |
| 15108 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez | 12,356,357.06 |
| 15109 | Reconstrucción Carretera el Papayo del Municipio el Factor, Provincia María Trinidad Sánchez | 9,338,238.97 |
| 15110 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial en Los Sectores Buenos Aires y Acapulco, Municipio Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez | 610,441.38 |
| 15119 | Reconstrucción del Tramo Carretero Nagua-Cabrera en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 34,220,179.21 |
| 15169 | Reconstrucción de Las Vías del Vertedero de Duquesa, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo” | 12,785,347.59 |
| 15308 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Peñon, Provincia Barahona | 3,343,087.80 |
| 15309 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | 25,651,769.89 |
| 15310 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cayetano Germosen, Provincia Espaillat | 16,201,117.83 |
| 15311 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bohechio, Provincia San Juan | 16,522,568.58 |
| 15312 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo | 1,609,905,750.90 |
| 15313 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez | 17,679,791.27 |
| 15314 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís. | 56,994,132.32 |
| 15315 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 25,073,158.54 |
| 15316 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cambita Garabitos, Provincia San Cristóbal. | 72,768,637.33 |
| 15317 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago | 189,270,201.92 |
| 15318 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Fernando, Provincia Monte Cristi | 26,873,282.68 |
| 15319 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo | 787,447,493.92 |
| 15320 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Dajabon, Provincia Dajabon | 27,066,153.13 |
| 15321 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional | 1,025,722,795.51 |
| 15322 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Imbert, Provincia Puerto Plata | 28,030,505.44 |
| 15323 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo | 314,708,595.98 |
| 15324 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor | 115,901,234.68 |
| 15325 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 29,894,919.80 |
| 15326 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 109,550,415.80 |
| 15327 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Matanzas, Provincia Peravia | 30,254,944.58 |
| 15328 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez | 97,592,447.95 |
| 15329 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Duvergé, Provincia Independencia | 31,695,044.01 |
| 15330 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo | 302,909,556.75 |
| 15331 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 84,991,578.45 |
| 15332 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco | 33,430,878.06 |
| 15333 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pedernales, Provincia Pedernales | 52,717,923.08 |
| 15334 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Comendador, Provincia Elias Piña | 37,095,416.61 |
| 15335 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 70,732,023.14 |
| 15336 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo | 342,816,412.56 |
| 15337 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua | 82,754,281.26 |
| 15338 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Arenoso, Provincia Duarte | 124,100,126.84 |
| 15339 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Pedro Brand, Provincia Santo Domingo | 454,550,514.99 |
| 15340 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná | 55,739,560.16 |
| 15347 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Este | 5,702,897,163.97 |
| 15383 | Construcción Ayudantia del Mopc, en el Municipio Salvaleón de Higüey, la Altagracia | 11,836,968.51 |
| 15384 | Construcción Ayudantia del Mopc en el Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia de Hato Mayor | 7,517,059.20 |
| 15386 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jaquimeyes, Provincia Barahona | 15,235,193.26 |
| 15387 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio la Cienaga, Provincia Barahona | 33,937,524.81 |
| 15388 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco | 31,420,145.58 |
| 15389 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Galvan, Provincia Bahoruco | 34,454,889.94 |
| 15390 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Banica, Provincia Elias Piña | 29,813,567.81 |
| 15391 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Llano, Provincia Elias Piña | 19,672,785.92 |
| 15392 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Pino, Provincia Dajabón | 33,243,421.92 |
| 15393 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Río San Juan Provincia María Trinidad Sánchez | 16,215,886.55 |
| 15394 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón | 62,324,113.33 |
| 15395 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sánchez, Provincia Samaná | 40,806,356.47 |
| 15396 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Partido, Provincia Dajabón | 17,933,797.06 |
| 15397 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Restauración, Provincia Dajabón | 27,747,236.29 |
| 15398 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Valle, Provincia Hato Mayor | 60,128,041.97 |
| 15401 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Sabana la Mar, Provincia Hato Mayor | 128,563,108.28 |
| 15402 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Monte Cristi | 70,119,667.13 |
| 15403 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Vallejuelo, Provincia San Juan | 19,636,158.60 |
| 15404 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan. | 72,864,944.38 |
| 15405 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tamboril, Provincia Santiago | 132,499,050.07 |
| 15406 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Puñal, Provincia Santiago | 88,742,886.57 |
| 15407 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa González, Provincia Santiago | 95,131,249.22 |
| 15798 | Reconstrucción del Puente Sabaneta de Cangrejo Sobre el Río Camu, Municipios Villa Montellano y Sosua, Provincia Puerto Plata | 45,809,137.66 |
| 15801 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal | 19,513,382.25 |
| 15802 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Montellano, Provincia Puerto Plata | 26,188,879.34 |
| 15803 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat | 37,456,291.72 |
| 15804 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Victor, Provincia Espaillat | 24,353,780.56 |
| 15805 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Guaranas, Provincia Duarte | 62,629,958.29 |
| 15806 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pimentel, Provincia Duarte | 60,671,173.12 |
| 15807 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bisonó, Provincia Santiago | 26,744,702.44 |
| 15808 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Licey Al Medio, Provincia Santiago | 141,541,200.36 |
| 15809 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jánico, Provincia Santiago | 152,964,897.08 |
| 15810 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Monción, Provincia Santiago Rodríguez | 12,430,253.12 |
| 15811 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Iglesia, Provincia Santiago | 38,792,780.38 |
| 15812 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Los Almácigos, Provincia Santiago Rodríguez | 19,672,785.94 |
| 15813 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Jose de Ocoa, Provincia San Jose de Ocoa | 64,364,083.78 |
| 15814 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayabal, Provincia Azua | 40,905,161.23 |
| 15815 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales | 28,767,539.13 |
| 15816 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio la Descubierta, Provincia Independencia | 28,344,021.03 |
| 15817 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Estebania, Provincia Azua | 26,247,132.88 |
| 15818 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Yegua, Provincia Azua. | 19,209,896.85 |
| 15819 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pueblo Viejo, Provincia Azua | 34,784,127.44 |
| 15820 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Peralta, Provincia Azua | 22,720,139.04 |
| 15821 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tábara Arriba, Provincia Azua | 21,987,231.32 |
| 15822 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Cercado, Provincia San Juan | 23,298,750.39 |
| 15823 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Juan de Herrera, Provincia San Juan | 12,343,708.80 |
| 15932 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Constanza, Provincia La Vega | 128,185,260.28 |
| 15933 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Maimón, Provincia Monseñor Nouel | 83,390,753.69 |
| 15934 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel | 56,208,476.40 |
| 15935 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís | 53,540,815.90 |
| 15936 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jima Abajo, Provincia La Vega | 76,402,553.09 |
| 15937 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís. | 33,693,022.87 |
| 15938 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez | 21,794,360.88 |
| 15939 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Peralvillo, Provincia Monte Plata | 18,611,549.22 |
| 15940 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Grande de Boyá, Provincia Monte Plata | 37,326,861.16 |
| 15941 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata | 40,250,190.14 |
| 15942 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa la Mata, Provincia Sanchez Ramirez | 53,450,830.82 |
| 15943 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Nizao, Provincia Peravia | 29,127,071.13 |
| 15944 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Rancho Arriba, Provincia San Jose de Ocoa | 21,215,749.54 |
| 15945 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Gregorio de Nigua, Provincia San Cristobal | 44,676,045.65 |
| 15946 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristóbal. | 13,628,761.34 |
| 15947 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís | 83,777,257.90 |
| 15948 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal | 396,933,497.07 |
| 15949 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal | 91,049,733.94 |
| 15950 | Reconstrucción Carretera Guayubin – Las Matas de Santa Cruz – Copey – Pepillo Salcedo, Provincia Monte Cristi | 204,203,846.89 |
| 16081 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guaymate, Provincia La Romana | 9,203,987.71 |
| 16082 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Hermosa, Provincia La Romana | 14,759,925.03 |
| 16083 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 24,359,263.54 |
| 16084 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Seibo, Provincia el Seibo | 186,333,027.95 |
| 16085 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Miches, Provincia el Seibo | 13,688,816.89 |
| 16086 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal | 43,572,933.42 |
| 16087 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Cacaos, Provincia San Cristóbal | 67,105,994.52 |
| 16088 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cevicos, Provincia Sánchez Ramírez. | 37,280,772.65 |
| 16089 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 8,357,719.52 |
| 16090 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez | 35,629,601.18 |
| 16091 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tamayo, Provincia Bahoruco | 68,254,709.38 |
| 16092 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Rios, Provincia Bahoruco | 17,816,412.40 |
| 16093 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Juan Santiago, Provincia de Elias Piña | 17,615,501.13 |
| 16094 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pedro Santana, Provincia Elias Piña | 19,672,785.92 |
| 16095 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Hondo Valle, Provincia Elias Piña | 24,044,516.14 |
| 16096 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayubin, Provincia Monte Cristi | 121,315,507.85 |
| 16097 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Eugenio Maria de Hostos, Provincia Duarte | 47,249,974.22 |
| 16098 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Castillo, Provincia Duarte | 141,818,652.75 |
| 16099 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Luperón, Provincia Puerto Plata | 70,087,628.86 |
| 16100 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 227,424,973.16 |
| 16101 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jamao Al Norte, Provincia Espaillat | 15,317,807.36 |
| 16102 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Castañuelas, Provincia Monte Cristi | 19,287,045.00 |
| 16103 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sosúa, Provincia Puerto Plata | 42,495,789.22 |
| 16104 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cristóbal, Provincia Independencia | 26,992,362.22 |
| 16105 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San José de Las Matas, Provincia Santiago | 300,721,032.95 |
| 16106 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Mella, Provincia Independencia | 21,343,464.59 |
| 16107 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Postrer Río, Provincia Independencia | 30,640,293.15 |
| 16108 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pepillo Salcedo, Provincia Monte Cristi | 9,643,522.49 |
| 16109 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Vázquez, Provincia Monte Cristi | 18,159,701.16 |
| 16110 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua | 4,500,310.52 |
| 16118 | Reconstrucción del Camino Vecinal el Mango-El Cercado, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 42,405,257.45 |
| 16119 | Rehabilitación del Camino Vecinal Cruce de Pimentel-Casa de Alto-San Felipe Abajo, Municipio Pimentel Provincia Duarte | 121,297,930.98 |
| 16120 | Reconstrucción de Muro de Gavión en Río Jaya, Sector Mirabel, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 15,211,189.50 |
| 16121 | Reconstrucción de Puente Alcantarilla de Cajón Sobre el Río Cemi, Municipio de Eugenio María de Hostos, Provincia Duarte | 10,740,697.40 |
| 16122 | Reconstrucción del Camino el Valle-La Laguna, Municipio Samaná, Provincia Samaná | 18,492,779.66 |
| 16124 | Reconstrucción Carretera Hacienda Estrella- Cruce Pajon Hasta Monte Plata, Provincia Monte Plata | 103,869,278.92 |
| 16125 | Reconstrucción de Tramo Vial en Los Coquitos, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 5,901,673.56 |
| 16126 | Construcción del Camino Vecinal la Ceiba-Chirino, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 87,879,416.77 |
| 16127 | Construcción de Los Enlaces y el Puente Sobre el Río la Leonora en la Carretera Los Botados, Municipio de Yamasá, Provincia Monte Plata | 19,151,206.54 |
| 16128 | Reconstrucción del Camino Vecinal Sabana Grande de Boyá-Autopista Juan Pablo II (Avenida Duarte), Provincia Monte Plata. | 18,141,522.87 |
| 16136 | Reconstrucción del Tramo Vial Calle 1, Comunidad Sanchi Próximo Al Play Santa Luisa, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 8,253,326.56 |
| 16142 | Construcción del Edificio de Parqueos de la Dirección General de Impuestos Internos (Dgii), Sector Gazcue, Distrito Nacional | 144,375,804.60 |
| 16145 | Reconstrucción del Tramo Carretera Las Taranas Proximo Al Puente Sobre el Río Baiguate, Provincia Duarte | 4,922,730.69 |
| 16147 | Reconstrucción del Puente Tipo Cajon Sobre Arroyo Bijao, Villa Linda, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 4,931,169.71 |
| 16148 | Reconstrucción Camino Vecinal la Cuenda, Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan | 2,356,657.71 |
| 16152 | Remodelación de Edificio Sede Central del Ministerio de Obras, Públicas y Comunicaciones (Mopc), Distrito Nacional | 54,481,435.70 |
| 16159 | Construcción del Play de Béisbol del Municipio de Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | 2,323,954.18 |
| 16162 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Factor, Provincia María Trinidad Sánchez | 43,272,105.36 |
| 16163 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná | 18,051,940.93 |
| 16200 | Reconstrucción de Puente Peatonal Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Autovia del Este, Comunidad el Soco, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 4,815,940.32 |
| 16201 | Construcción de Puente Baden Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en el Camino Vecinal Rincón Hondo-El Firme en la Comunidad Los Lanos, Municipio Castillo, Provincia Duarte | 3,043,402.81 |
| 16202 | Reconstrucción de 70 Mts Viales Afectados por Las Lluvias de Abril 2022 en la Carretera Las Taranas, Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 1,955,649.14 |
| 16203 | Reconstrucción de Puente Estancia la Peña Sobre Arroyo Barraco Afectada por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 9,743,844.27 |
| 16204 | Reconstrucción de Aproche Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en la Carretera Juan Pablo II Cruce Juan Pablo II – Bayaguana, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 1,999,367.46 |
| 16206 | Construcción de Puente Baden de Tubos Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en Río Verde, Carretera Manga Larga, Provincia La Vega | 7,762,335.98 |
| 16207 | Reconstrucción Camino Los Bleos Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Arroyo Toro, Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 11,548,427.83 |
| 16208 | Construcción de Puente Badén Tubular Afectado por la Vaguada de Abril 2022 Sobre el Río Nizao, Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa | 13,545,371.01 |
| 16209 | Reconstrucción del Camino Vecinal el Cacique Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Moca, Provincia Espaillat | 17,247,190.77 |
| 16210 | Reconstrucción Camino Vecinal el Cuey–Las Mesetas Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio de Santa Cruz del Seibo, Provincia el Seibo | 14,068,616.51 |
| 16211 | Construcción de Puente Baden Tubular Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Sobre el Río Jaquey – Acapulco, Municipio Concepción de La Vega, Provincia La Vega | 10,870,411.19 |
| 16212 | Reconstrucción del Camino Vecinal Nagua - Las Corcovas Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sanchez | 2,216,381.08 |
| 16213 | Reconstrucción de Puente Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Sobre el Río Arroyo Los Charcos, Municipio Concepción de La Vega, Provincia La Vega | 11,025,198.97 |
| 16214 | Reconstrucción del Puente Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Sobre el Río Viajama, Municipio de Las Yayas de Viajamas, Provincia Azua | 7,182,587.61 |
| 16215 | Reconstrucción del Puente Sobre el Río Jayabo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, en la Comunidad Cruz de Cenovi, Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal | 4,795,215.43 |
| 16216 | Reconstrucción Carretera Sabana Rey - Los Solares Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio La Vega, Provincia La Vega | 20,271,025.93 |
| 16217 | Construcción Puente Sobre el Río Quisibani Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Villa Cerro, Municipio de Higüey, Provincia la Altagracia | 9,285,712.40 |
| 16218 | Construcción Muro de Hormigón Armado Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Ubicado A Orillas del Río Higüamo, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 1,449,026.06 |
| 16219 | Construcción de Puente Sobre el Río Duey Afectado por la Vaguada de Abril 2022, la Otra Banda, Municipio de Higüey, Provincia la Altagracia | 13,525,467.15 |
| 16220 | Construcción del Puente Monte Coca Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera San Pedro de Macorís, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 14,344,529.55 |
| 16221 | Reconstrucción del Puente Sobre el Río el Corozo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, en la Carretera Hacienda Estrella, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 15,225,233.29 |
| 16222 | Construcción de Puente Tipo Alcantarilla de Cajón en el Río Azucey, Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Camino Vecinal Joboban, Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 3,754,096.93 |
| 16223 | Construcción de Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Calle Valencia Matos, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 5,780,618.92 |
| 16224 | Construcción del Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Perpendicular A la Calle Restauración, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 6,601,507.13 |
| 16225 | Construcción de Muro de Gaviones en Arroyo la Vaca Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | 3,668,981.30 |
| 16226 | Construcción Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Camino Viejo de la Mina, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 7,473,189.16 |
| 16227 | Construcción del Camino Vecinal Gautier–Guayabal-Paloma Tramo II Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 32,064,028.81 |
| 16228 | Construcción Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Paralelo A la Carretera Saladillas, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 7,477,542.44 |
| 16229 | Construcción Puente de Alcantarilla de Cajón Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Comunidades Invi - la Loma, Municipio Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís | 6,148,624.67 |
| 16230 | Construcción Puente de Hormigón Postensado Sobre Río Cuaba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera San Felipe Abajo, Municipio Pimentel, Provincia Duarte | 8,638,693.92 |
| 16231 | Construcción Puente Sobre el Río Cenovi Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 13,364,162.94 |
| 16232 | Construcción Puente Tipo Alcantarilla de Cajón Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en Arroyo Bonito - la Descubierta, Municipio Constanza, Provincia La Vega | 2,631,585.63 |
| 16233 | Construcción Puente de Alcantarilla de Cajón Simple en Río Torojoce Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Camino Vecinal el Placer, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 3,789,142.63 |
| 16234 | Construcción Muro de Gaviones en Arroyo Higuerito Abajo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Arroyo Toro Masipedro, Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 3,589,096.70 |
| 16235 | Construcción de Puente Tipo Alcantarilla de Cajón Simple y Enlace en Baitoa Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera el Limón-Vengan A Ver, Municipio Jimaní, Provincia Independencia | 3,869,591.96 |
| 16236 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Sobre el Río Juana Nuñez Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Salcedo - Monte Llano, Municipio Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 6,943,749.93 |
| 16237 | Construcción Muros de Gaviones en el Puente Sobre el Río Cenovi Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal | 8,627,921.59 |
| 16238 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Sobre el Río Boba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Salcedo, Municipio Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 9,223,415.49 |
| 16239 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente en la Carretera Jarabacoa-Manabao-La Cienaga Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 9,332,791.48 |
| 16240 | Construcción de Muro de Gaviones en el Puente Sobre el Río Verde Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Concepción de La Vega, Provincia La Vega | 6,305,734.29 |
| 16241 | Construcción de Puente Bebedero Sobre Río Bajo Yuna Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Arenoso, Provincia Duarte | 7,715,649.08 |
| 16242 | Construcción Puente Badén en el Sector Los Ciruelos Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Montellano, Provincia Puerto Plata | 11,123,642.28 |
| 16243 | Construcción Puente la China Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata. | 857,149.89 |
| 16244 | Construcción Puente Sobre el Río Payabo, Camino Vecinal Las Servas-Los Contreras Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 8,234,119.13 |
| 16245 | Construcción Puente Sobre el Río Arroyo Seco Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Calle 9-Villa Campo, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 6,346,017.14 |
| 16246 | Reconstrucción Carretera Los Corazones-Los Barracos, Afectada por Vaguada de Abril 2022, Municipio Santa Cruz de el Seibo, Provincia el Seibo | 16,963,601.45 |
| 16247 | Construcción Puente de Hormigón Postensado Sobre Río Cuaba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 10,326,196.81 |
| 16248 | Construcción de Puente de Cajón Sobre el Arroyo Zafran en la Carretera Higüey - Hato Mana Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 5,106,354.04 |
| 16249 | Reconstrucción del Camino Vecinal Manga-Don Juan Afectado por el Huracán Fiona, Sector Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 4,023,163.69 |
| 16250 | Reconstrucción Camino Vecinal Don Juan-Centro Don Juan Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,390,994.86 |
| 16251 | Construcción Puente en Hato Viejo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, el Caimito, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 6,767,707.16 |
| 16252 | Construcción Puente de Hormigón Postensado Sobre el Río la Palma Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera el Hoyito-Tireo, Municipio Constanza, Provincia La Vega | 13,525,670.26 |
| 16253 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Arroyo el Palmar Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 8,494,140.77 |
| 16254 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Arroyo Hondo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio La Vega, Provincia La Vega | 5,324,642.85 |
| 16255 | Construcción Puente de Hormigón Postensado en el Tramo Vial Villa Tapia-Cenovi, Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal. | 9,695,565.51 |
| 16256 | Reconstrucción Camino Vecinal Cuatro Caminos – Las Cabirmas Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo | 27,364,843.70 |
| 16257 | Construcción del Camino Vecinal Los Corazones- Los Barracos Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Santa Cruz de el Seibo, Provincia el Seibo | 18,846,960.56 |
| 16258 | Reconstrucción de Camino Vecinal la Vacama Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Salvaleon de Higüey, Provincia la Altagracia | 16,622,896.38 |
| 16259 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Franceses, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo | 43,469,466.48 |
| 16260 | Reconstrucción Camino Vecinal el Heam Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,789,356.16 |
| 16263 | Reconstrucción Puente Sobre el Arroyo Fortunato, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo. | 25,025,236.23 |
| 16264 | Reconstrucción de Puente Arroyo Hondo, Afectado por Vaguada Abril 2022, Carretera Hacienda Estrella-Monte Plata, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 29,858,469.20 |
| 16265 | Construcción Muro de Gaviones Para Protección del Puente Sobre el Río Cedro, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo | 3,596,253.77 |
| 16266 | Construcción de Canalizacion y Proteccion de Los Margenes del Río Quisibani, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 175,445,212.15 |
| 16267 | Construcción de Canalizacion y Proteccion del Río Duey y la Cañada de la Circunvalacion la Otra Banda, Afectados por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 68,639,623.67 |
| 16268 | Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Río San Juan-San Rafael, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez | 45,672,959.51 |
| 16269 | Reconstrucción del Camino Vecinal Rincón de Molinillo–Las Garzas, Afectado por el Huracán Fiona, Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 35,611,395.52 |
| 16270 | Reconstrucción de 160 Metros de Vía en la Avenida la Altagracia Afectado por el Huracán Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 480,823.67 |
| 16271 | Reconstrucción del Camino Vecinal Bosque Abajo-Bosque Arriba , Afectado por el Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 13,760,434.70 |
| 16272 | Reconstrucción Camino Vecinal Cañuelo – Dajao – Anton Sánchez, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata. | 10,106,363.62 |
| 16273 | Reconstrucción del Camino Vecinal Callejón de Dajao, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 8,886,803.21 |
| 16274 | Construcción Nuevo Puente de Alcantarilla de Cajon Sobre Arroyo Caguero por Daños Vaguada Abril 2022, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 3,547,812.80 |
| 16275 | Construcción Nuevo Puente de Alcantarilla de Cajon por Daños Vaguada Abril 2022, Carretera Hacienda Estrella, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,342,462.08 |
| 16276 | Reconstrucción de la Carretera Escuela-Cruce Carretera el Seibo, Afectada por el Huracán Fiona, Municipio Santa Cruz de el Seibo, Provincia el Seibo | 30,379,220.23 |
| 16277 | Reconstrucción Camino Vecinal la Dole-Batey Los Lanos, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 9,277,539.21 |
| 16278 | Construcción de Puente Tipo Alcantarilla de Cajón, Afectado por el Huracán Fiona, en Arroyo Paña Paña, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor | 2,180,781.23 |
| 16279 | Reconstrucción de 60 Metros del Tramo Vial Sobre Sabana del Río Afectado por el Huracán Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,803,807.17 |
| 16280 | Reconstrucción Cruce Dajao-Carretera Bayaguana Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 21,164,616.20 |
| 16281 | Construcción de Puente Sobre Río Grande Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Jarabacoa-Manabao, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 6,615,119.38 |
| 16282 | Construcción Camino Vecinal la Dole Afectado por el Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 8,375,825.51 |
| 16283 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Salados Afectado por el Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,522,874.09 |
| 16286 | Construcción Muro de Gaviones y Canalizacion del Río Duey, en Tramo Avenida Juan Xxiii Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 111,096,393.38 |
| 16287 | Construcción Muro de Gaviones en Los Márgenes del Río Duey en la Avenida Gastón Fernando Deligne, Afectados por el Huracán Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 221,638,550.10 |
| 16288 | Construcción de Muro de Gaviones en Los Márgenes Aguas Arriba y Aguas Abajo del Río Duey Afectados por el Huracán Fiona, en la Carretera Higuey-La Otra Banda, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 147,950,694.00 |
| 16289 | Construcción Puente Baden Tubular en Arroyo Seco Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 8,617,566.25 |
| 16290 | Construcción Puente Mixto Sobre Río Maguaca Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Cotui Platanal, Municipio Cotui, Provincia Sanchez Ramirez | 12,325,016.05 |
| 16291 | Reconstrucción Tramo de Carretera Juan Pablo Ii- Chirino Afectado por el Huracan Fiona, Provincia Monte Plata | 29,745,218.69 |
| 16292 | Construcción Construcción Puente Mixto Sobre el Río Paña Paña Afectado por el Huracán Fiona, Barrio Puerto Rico, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor | 18,409,192.99 |
| 16293 | Construcción Puente Baden Tubular Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en Arroyo Toro, Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 36,294,893.97 |
| 16294 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Sector Pueblo Nuevo, Distrito Municipal Chirino, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 8,145,788.41 |
| 16296 | Reconstrucción del Puente la Sabana Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia el Seibo. | 27,614,813.87 |
| 16298 | Remodelación Fortaleza Militar la Estrelleta, Municipio Comendador, Provincia Elias Piña | 10,909,449.89 |
| 16299 | Construcción Destacamento Militar en Rinconcito, Municipio Comendador, Provincia Elias Piña | 1,661,307.19 |
| 16303 | Ampliación de la Avenida Gregorio Luperón Desde la Avenida Estrella Sadhalá Hasta la Avenida Circunvalación Norte, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago | 176,445,359.46 |
| 16308 | Ampliación Vial Km9 de la Autopista Duarte y Avenida Gregorio Luperon, Provincia Santo Domingo | 97,001,044.96 |
| 16351 | Ampliación del Puente Francisco Jacinto Peynado que Une Al Distrito Nacional con el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo | 2,225,932,868.71 |
| 16365 | Construcción de Paso A Desnivel Soterrado en la Intersección de la Av. Luperón con Av. 27 de Febrero, Provincia Santo Domingo | 1,928,000,000.00 |
|  | Cantidad de Proyectos 356 | 34,435,441,135.85 |
| 2451 | Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Los Lanos-Rincon Hondo-La Jagua-El Firme-Loma Vieja-Los Guayuyos-Municipio de Castillo, Prov. Duarte | 7,102,970.88 |
| 4178 | Reconstrucción Carretera Guerra-Bayaguana, Prov. Monte Plata | 17,110,089.60 |
| 4795 | Reconstrucción Camino Vecinal Mirabel Adentro-Hatillo y Ramal I, San Francisco de Macoris, Prov. Duarte | 9,944,159.23 |
| 5603 | Reconstrucción Carretera Isabela-El Estrecho-Barrancon, Provincia Puerto Plata | 17,110,089.60 |
| 6131 | Construcción Puente Sobre Río Inaje y Cruce Las Lanas - Manuel Bueno, Provincia Dajabon | 70,393,227.31 |
| 6233 | Reconstrucción Camino Carretero la Piña - Naranjo - Dulce - la Explanacion - Río Boba en la Provincia Duarte | 17,047,130.11 |
| 6504 | Reconstrucción de la Carretera Antigua Angelita Interseccion la Cienega - Caballona - Los Rieles en Santo Domingo Oeste | 17,110,089.60 |
| 6527 | Construcción del Camino Vecinal Cruce Avila - Las Mercedes Tramo I y II en la Provincia Pedernales | 8,523,565.06 |
| 12080 | Reconstrucción Carretera Comendador - Guaroa, Prov. Elias Piña | 17,110,089.60 |
| 12089 | Construcción de la Interconexion Carretera Zona Franca Guerra y Nueva Autopista del Nordeste | 11,406,726.40 |
| 12092 | Reconstrucción Carretera Macasias Guaroa, Construccion Calles de Macasias y Helipuerto, Prov. Elias Piña | 11,406,726.40 |
| 12183 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Algarrobos-Pringamosala Fuentemata Gallina-Guachupita-Hoyoncito-El Puerto, Prov. Hato Mayor | 7,102,970.88 |
| 12628 | Construcción de la Circunvalacion de Azua 1ra. Etapa, en la Provincia Azua | 9,725,825.80 |
| 12630 | Construcción de la Avenida de Circunvalacion de Baní en la Provincia Peravia | 2,334,627.68 |
| 12631 | Reconstrucción de la Carretera Enriquillo - Pedernales en Las Provincias Barahona y Pedernales | 76,425,066.90 |
| 12635 | Reconstrucción de la Carretera Enriquillo - Barahona en la Provincia Barahona | 74,143,721.62 |
| 12720 | Reconstrucción Carretera Hato Mayor - el Puerto, Provincia Hato Mayor | 43,345,560.33 |
| 12723 | Reconstrucción Carretera de Los Llanos-Al Puerto, Provincia San Pedro de Macorís | 9,125,381.12 |
| 13491 | Remodelación Oficinas del Tribunal Constitucional, Distrito Nacional | 40,861,076.77 |
| 13633 | Reconstrucción Avenida Ecológica Hasta la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo | 63,929,268.91 |
| 13635 | Construcción Edificio de Dos Niveles del Instituto de Cardiología | 43,585,148.56 |
| 13636 | Construcción del Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (Disdo), en Hato Nuevo, Manoguayabo | 12,633,084.60 |
| 13652 | Construcción de la Ciudad Esperanza de Los Barrancones, Provincia Barahona | 21,792,574.28 |
| 13710 | Construcción Laboratorio Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo en Santo Domingo, Distrito Nacional | 5,448,143.57 |
| 13829 | Construcción de Paso A Desnivel en la Avenida 27 de Febrero con Avenida Isabel Aguiar (Pintura) en Santo Domingo | 62,645,842.80 |
| 13836 | Reconstrucción de la Capa de Rodadura de la Autopista Juan Pablo Duarte | 85,603,015.00 |
| 13838 | Construcción del Mercado en el Municipio La Vega | 23,939,986.14 |
| 13839 | Construcción de la Avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 34,241,206.00 |
| 13932 | Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes Para Reducir Riesgos de Desastres en el Contexto del Cambio Climático A Nivel Nacional | 373,550,000.00 |
| 13949 | Construcción Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional | 92,618,440.69 |
| 13952 | Construcción Rehabilitacion y Remodelación de la Iglesia el Buen Pastor, Provincia Azua. | 3,541,293.32 |
| 13960 | Construcción y Rehabilitacion Monasterio de Las Carmelitas, Provincia Azua | 2,577,610.71 |
| 13962 | Construcción Casa de Los Periodistas, Puerto Plata. | 709,263.08 |
| 13963 | Construcción de Un Mercado en la Provincia de Barahona | 10,896,287.14 |
| 13964 | Construcción del Mercado Municipal de Higüey, Provincia la Altagracia | 13,620,358.92 |
| 13970 | Rehabilitación Construcción Ampliación de la Escuela de Monte Plata | 2,724,071.78 |
| 13972 | Rehabilitación y Construcción Plaza de Los Pilones Baní | 13,620,358.92 |
| 13974 | Rehabilitación y Construcción Ayudantía del Ministerio de Obras Públicas en la Provincia de Puerto Plata | 5,448,143.57 |
| 13975 | Rehabilitación y Construcción Ayudantía del Ministerio de Obras Públicas en la Provincia de San Pedro de Macorís | 1,634,443.07 |
| 13976 | Rehabilitación y Construcción Laboratorio de Mecanica de Suelo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 4,358,514.86 |
| 13978 | Construcción del Matadero de la Provincia Barahona | 21,792,574.28 |
| 13987 | Rehabilitación de la Iglesia Católica de Yásica, Puerto Plata | 2,179,257.43 |
| 13988 | Construcción de 31 Viviendas A Nivel Nacional (Presencia Dominicana) | 11,212.81 |
| 14109 | Construcción Avenida del Nuevo Camino | 57,587,482.82 |
| 14110 | Construcción de Puentes Peatonales y de Motocicletas A Nivel Nacional | 4,252,757.05 |
| 14112 | Construcción Segunda Etapa Centros de Atención Integral Para Niños Discapacitados(Caid) (Coordinado con el Despacho de la Primera Dam | 8,172,215.35 |
| 14113 | Rehabilitación Carretera Rancho Arriba - Sabana Larga | 79,847,084.82 |
| 14279 | Ampliación Construcción Tres (3) Edificios de Parqueos en la Ciudad de Santo Domingo | 73,549,938.19 |
| 14293 | Construcción Puente Sobre el Río Tabara Arriba, Provincia Azua | 4,399,576.71 |
| 14294 | Construcción Carretera Jacagua- Palo Alto, Provincia Santiago | 3,749,866.36 |
| 14296 | Construcción Puente Cambita, Provincia San Cristobal | 7,428,690.09 |
| 14300 | Construcción Puente Metalico Sobre el Río Jacuba en la Provincia Puerto Plata | 14,473,656.94 |
| 14308 | Reconstrucción Carretera la Luisa- Portillo, Provincia Monte Plata | 4,562,690.56 |
| 14441 | Construcción Puente Sobre el Río Camu, Comunidad Sabaneta, Provincia La Vega | 5,279,492.05 |
| 14546 | Mejoramiento Puerto de Manzanillo y Sus Vías de Conectividad, Provincia Montecristi, R.D. | 1,446,000,000.00 |
| 14574 | Construcción de Puente Levadizo en Sustitución Al Flotante Sobre el Río Ozama, Entre Av. Francisco Caamaño Deñó con Av. Malecón, Provincia Santo Domingo | 11,418,688.10 |
| 14774 | Construcción de Muelle Pesquero en el Distritio Municipal Juancho, Provincia Pedernales | 2,855,017.00 |
| 14775 | Construcción de Muelle Pesquero en el Municipio de Sanchez, Provincia Samana | 6,417,846.33 |
| 14776 | Construcción de Muelle Pesquero en el Municipio de Manzanillo, Provincia Monte Cristi | 7,085,308.00 |
| 14777 | Construcción de Muelle Pesquero en el Municipio Santa Bárbara Provincia Samana | 2,348,246.00 |
| 14778 | Construcción de Muelle Pesquero Caño de Yuti, Provincia Monte Cristi | 1,892,708.33 |
| 14790 | Construcción Barrera de Protección Marina, Tramo Vial, Obras Conexas y Complementarias en Nagua, Provincia María Trinidad Sanchez. | 423,929,807.12 |
| 14807 | Construcción de Av. Circunvalación Norte en el Municipio Villa Bisonó (Navarrete), Provincia Santiago | 2,327,844,061.14 |
| 14902 | Construcción del Parque Julio Nuñez, Jardines del Norte, Distrito Nacional | 2,116,959.44 |
| 14921 | Ampliación Av. Presidente Antonio Guzmán Desde Universidad Isa Hasta el Cruce Alto del Yaque y la Canela, Santiago de Los Caballero | 32,649,233.65 |
| 14933 | Ampliación Avenida Arroyo Hondo Desde la Avenida Yapur Dumit Hasta la Circunvalacion Norte, Santiago de Los Caballeros | 47,760,411.41 |
| 14945 | Rehabilitación de 28km del Tramo Carretero Constanza - Padre Las Casas, Provincias La Vega y Azua | 22,813,452.81 |
| 14948 | Reconstrucción de 22km del Tramo Carretero el Cercado-Hondo Valle, Provincias San Juan y Elias Piña | 11,673,138.41 |
| 14994 | Reconstrucción del Elevado Entrada Avenida Hipódromo Desde la Autopista Las Américas, Santo Domingo Este. | 3,112,836.91 |
| 15013 | Reconstrucción del Camino Vecinal Montellano-Los Lirios-Los Aracena-Los Abanicos, Salcedo , Provincia Hermanas Mirabal | 7,102,970.88 |
| 15015 | Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (117 Km) y Caminos Vecinales (884 Km) A Nivel Nacional | 610,031,250.00 |
| 15028 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona | 56,668,642.47 |
| 15029 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 26,222,833.36 |
| 15030 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Hidalgos de la Provincia Puerto Plata | 11,580,834.96 |
| 15031 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Mao, Provincia Valverde | 24,649,618.69 |
| 15032 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Polo, Provincia Barahona | 6,879,063.86 |
| 15033 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona | 8,857,002.69 |
| 15034 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jimani, Provincia Independencia | 29,762,922.98 |
| 15035 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Isabela de la Provincia Puerto Plata | 13,817,969.98 |
| 15036 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata | 51,505,020.75 |
| 15039 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guananico, Provincia Puerto Plata | 9,906,363.90 |
| 15053 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal | 203,433,020.60 |
| 15054 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata | 12,212,763.18 |
| 15055 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Higüey, Provincia la Altagracia | 59,146,047.76 |
| 15056 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 241,178,081.76 |
| 15057 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Cabral, Provincia Barahona | 15,366,808.10 |
| 15058 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan | 62,404,865.60 |
| 15059 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Laguna Salada, Provincia Valverde. | 16,438,254.75 |
| 15060 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís | 48,368,948.00 |
| 15061 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Moca, Provincia Espaillat | 43,920,268.87 |
| 15062 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Paraiso, Provincia Barahona | 9,160,676.92 |
| 15063 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Charcas, Provincia Azua | 49,012,469.43 |
| 15064 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Francisco de Macoris, Provincia Duarte | 188,538,680.62 |
| 15065 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Baní, Provincia Peravia | 250,382,444.71 |
| 15066 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional | 576,971,611.85 |
| 15067 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de La Romana, Provincia La Romana | 62,810,447.30 |
| 15068 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Esperanza, Provincia Valverde | 75,856,450.39 |
| 15069 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio La Vega, Provincia La Vega | 86,642,845.77 |
| 15070 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata | 77,285,962.80 |
| 15071 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Azua de Compostela, Provincia Azua | 65,937,559.60 |
| 15072 | Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Fundacion, Provincia Barahona | 12,204,670.75 |
| 15073 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Vicente Noble, Provincia Barahona | 14,249,503.72 |
| 15074 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional | 1,191,726,409.97 |
| 15104 | Reconstrucción Camino Vecinal Mata Bonita - Los Memisos, Provincia María Trinidad Sánchez | 22,919,703.07 |
| 15105 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial de Las Comunidades la Cimarra y el Factor, Prov. María Trinidad Sánchez | 40,346,820.93 |
| 15107 | Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana de Los Sectores del Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 17,015,757.17 |
| 15108 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez | 12,356,357.06 |
| 15109 | Reconstrucción Carretera el Papayo del Municipio el Factor, Provincia María Trinidad Sánchez | 9,338,238.97 |
| 15110 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial en Los Sectores Buenos Aires y Acapulco, Municipio Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez | 610,441.38 |
| 15119 | Reconstrucción del Tramo Carretero Nagua-Cabrera en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 34,220,179.21 |
| 15169 | Reconstrucción de Las Vías del Vertedero de Duquesa, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo” | 12,785,347.59 |
| 15308 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Peñon, Provincia Barahona | 3,343,087.80 |
| 15309 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | 25,651,769.89 |
| 15310 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cayetano Germosen, Provincia Espaillat | 16,201,117.83 |
| 15311 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bohechio, Provincia San Juan | 16,522,568.58 |
| 15312 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo | 1,609,905,750.90 |
| 15313 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez | 17,679,791.27 |
| 15314 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís. | 56,994,132.32 |
| 15315 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 25,073,158.54 |
| 15316 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cambita Garabitos, Provincia San Cristóbal. | 72,768,637.33 |
| 15317 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago | 189,270,201.92 |
| 15318 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Fernando, Provincia Monte Cristi | 26,873,282.68 |
| 15319 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo | 787,447,493.92 |
| 15320 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Dajabon, Provincia Dajabon | 27,066,153.13 |
| 15321 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional | 1,025,722,795.51 |
| 15322 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Imbert, Provincia Puerto Plata | 28,030,505.44 |
| 15323 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo | 314,708,595.98 |
| 15324 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor | 115,901,234.68 |
| 15325 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 29,894,919.80 |
| 15326 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 109,550,415.80 |
| 15327 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Matanzas, Provincia Peravia | 30,254,944.58 |
| 15328 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez | 97,592,447.95 |
| 15329 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Duvergé, Provincia Independencia | 31,695,044.01 |
| 15330 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo | 302,909,556.75 |
| 15331 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 84,991,578.45 |
| 15332 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco | 33,430,878.06 |
| 15333 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pedernales, Provincia Pedernales | 52,717,923.08 |
| 15334 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Comendador, Provincia Elias Piña | 37,095,416.61 |
| 15335 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 70,732,023.14 |
| 15336 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo | 342,816,412.56 |
| 15337 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua | 82,754,281.26 |
| 15338 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Arenoso, Provincia Duarte | 124,100,126.84 |
| 15339 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Pedro Brand, Provincia Santo Domingo | 454,550,514.99 |
| 15340 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná | 55,739,560.16 |
| 15347 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Este | 5,702,897,163.97 |
| 15383 | Construcción Ayudantia del Mopc, en el Municipio Salvaleón de Higüey, la Altagracia | 11,836,968.51 |
| 15384 | Construcción Ayudantia del Mopc en el Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia de Hato Mayor | 7,517,059.20 |
| 15386 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jaquimeyes, Provincia Barahona | 15,235,193.26 |
| 15387 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio la Cienaga, Provincia Barahona | 33,937,524.81 |
| 15388 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco | 31,420,145.58 |
| 15389 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Galvan, Provincia Bahoruco | 34,454,889.94 |
| 15390 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Banica, Provincia Elias Piña | 29,813,567.81 |
| 15391 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Llano, Provincia Elias Piña | 19,672,785.92 |
| 15392 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Pino, Provincia Dajabón | 33,243,421.92 |
| 15393 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Río San Juan Provincia María Trinidad Sánchez | 16,215,886.55 |
| 15394 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón | 62,324,113.33 |
| 15395 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sánchez, Provincia Samaná | 40,806,356.47 |
| 15396 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Partido, Provincia Dajabón | 17,933,797.06 |
| 15397 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Restauración, Provincia Dajabón | 27,747,236.29 |
| 15398 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Valle, Provincia Hato Mayor | 60,128,041.97 |
| 15401 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Sabana la Mar, Provincia Hato Mayor | 128,563,108.28 |
| 15402 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Monte Cristi | 70,119,667.13 |
| 15403 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Vallejuelo, Provincia San Juan | 19,636,158.60 |
| 15404 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan. | 72,864,944.38 |
| 15405 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tamboril, Provincia Santiago | 132,499,050.07 |
| 15406 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Puñal, Provincia Santiago | 88,742,886.57 |
| 15407 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa González, Provincia Santiago | 95,131,249.22 |
| 15798 | Reconstrucción del Puente Sabaneta de Cangrejo Sobre el Río Camu, Municipios Villa Montellano y Sosua, Provincia Puerto Plata | 45,809,137.66 |
| 15801 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal | 19,513,382.25 |
| 15802 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Montellano, Provincia Puerto Plata | 26,188,879.34 |
| 15803 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat | 37,456,291.72 |
| 15804 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Victor, Provincia Espaillat | 24,353,780.56 |
| 15805 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Guaranas, Provincia Duarte | 62,629,958.29 |
| 15806 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pimentel, Provincia Duarte | 60,671,173.12 |
| 15807 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bisonó, Provincia Santiago | 26,744,702.44 |
| 15808 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Licey Al Medio, Provincia Santiago | 141,541,200.36 |
| 15809 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jánico, Provincia Santiago | 152,964,897.08 |
| 15810 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Monción, Provincia Santiago Rodríguez | 12,430,253.12 |
| 15811 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Iglesia, Provincia Santiago | 38,792,780.38 |
| 15812 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Los Almácigos, Provincia Santiago Rodríguez | 19,672,785.94 |
| 15813 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Jose de Ocoa, Provincia San Jose de Ocoa | 64,364,083.78 |
| 15814 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayabal, Provincia Azua | 40,905,161.23 |
| 15815 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales | 28,767,539.13 |
| 15816 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio la Descubierta, Provincia Independencia | 28,344,021.03 |
| 15817 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Estebania, Provincia Azua | 26,247,132.88 |
| 15818 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Yegua, Provincia Azua. | 19,209,896.85 |
| 15819 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pueblo Viejo, Provincia Azua | 34,784,127.44 |
| 15820 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Peralta, Provincia Azua | 22,720,139.04 |
| 15821 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tábara Arriba, Provincia Azua | 21,987,231.32 |
| 15822 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Cercado, Provincia San Juan | 23,298,750.39 |
| 15823 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Juan de Herrera, Provincia San Juan | 12,343,708.80 |
| 15932 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Constanza, Provincia La Vega | 128,185,260.28 |
| 15933 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Maimón, Provincia Monseñor Nouel | 83,390,753.69 |
| 15934 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel | 56,208,476.40 |
| 15935 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís | 53,540,815.90 |
| 15936 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jima Abajo, Provincia La Vega | 76,402,553.09 |
| 15937 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís. | 33,693,022.87 |
| 15938 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez | 21,794,360.88 |
| 15939 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Peralvillo, Provincia Monte Plata | 18,611,549.22 |
| 15940 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Grande de Boyá, Provincia Monte Plata | 37,326,861.16 |
| 15941 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata | 40,250,190.14 |
| 15942 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa la Mata, Provincia Sanchez Ramirez | 53,450,830.82 |
| 15943 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Nizao, Provincia Peravia | 29,127,071.13 |
| 15944 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Rancho Arriba, Provincia San Jose de Ocoa | 21,215,749.54 |
| 15945 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Gregorio de Nigua, Provincia San Cristobal | 44,676,045.65 |
| 15946 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristóbal. | 13,628,761.34 |
| 15947 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís | 83,777,257.90 |
| 15948 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal | 396,933,497.07 |
| 15949 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal | 91,049,733.94 |
| 15950 | Reconstrucción Carretera Guayubin – Las Matas de Santa Cruz – Copey – Pepillo Salcedo, Provincia Monte Cristi | 204,203,846.89 |
| 16081 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guaymate, Provincia La Romana | 9,203,987.71 |
| 16082 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Hermosa, Provincia La Romana | 14,759,925.03 |
| 16083 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Rafael de Yuma, Provincia la Altagracia | 24,359,263.54 |
| 16084 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Seibo, Provincia el Seibo | 186,333,027.95 |
| 16085 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Miches, Provincia el Seibo | 13,688,816.89 |
| 16086 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal | 43,572,933.42 |
| 16087 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Cacaos, Provincia San Cristóbal | 67,105,994.52 |
| 16088 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cevicos, Provincia Sánchez Ramírez. | 37,280,772.65 |
| 16089 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 8,357,719.52 |
| 16090 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez | 35,629,601.18 |
| 16091 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tamayo, Provincia Bahoruco | 68,254,709.38 |
| 16092 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Rios, Provincia Bahoruco | 17,816,412.40 |
| 16093 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Juan Santiago, Provincia de Elias Piña | 17,615,501.13 |
| 16094 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pedro Santana, Provincia Elias Piña | 19,672,785.92 |
| 16095 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Hondo Valle, Provincia Elias Piña | 24,044,516.14 |
| 16096 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayubin, Provincia Monte Cristi | 121,315,507.85 |
| 16097 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Eugenio Maria de Hostos, Provincia Duarte | 47,249,974.22 |
| 16098 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Castillo, Provincia Duarte | 141,818,652.75 |
| 16099 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Luperón, Provincia Puerto Plata | 70,087,628.86 |
| 16100 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 227,424,973.16 |
| 16101 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jamao Al Norte, Provincia Espaillat | 15,317,807.36 |
| 16102 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Castañuelas, Provincia Monte Cristi | 19,287,045.00 |
| 16103 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sosúa, Provincia Puerto Plata | 42,495,789.22 |
| 16104 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cristóbal, Provincia Independencia | 26,992,362.22 |
| 16105 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San José de Las Matas, Provincia Santiago | 300,721,032.95 |
| 16106 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Mella, Provincia Independencia | 21,343,464.59 |
| 16107 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Postrer Río, Provincia Independencia | 30,640,293.15 |
| 16108 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pepillo Salcedo, Provincia Monte Cristi | 9,643,522.49 |
| 16109 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Vázquez, Provincia Monte Cristi | 18,159,701.16 |
| 16110 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua | 4,500,310.52 |
| 16118 | Reconstrucción del Camino Vecinal el Mango-El Cercado, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 42,405,257.45 |
| 16119 | Rehabilitación del Camino Vecinal Cruce de Pimentel-Casa de Alto-San Felipe Abajo, Municipio Pimentel Provincia Duarte | 121,297,930.98 |
| 16120 | Reconstrucción de Muro de Gavión en Río Jaya, Sector Mirabel, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 15,211,189.50 |
| 16121 | Reconstrucción de Puente Alcantarilla de Cajón Sobre el Río Cemi, Municipio de Eugenio María de Hostos, Provincia Duarte | 10,740,697.40 |
| 16122 | Reconstrucción del Camino el Valle-La Laguna, Municipio Samaná, Provincia Samaná | 18,492,779.66 |
| 16124 | Reconstrucción Carretera Hacienda Estrella- Cruce Pajon Hasta Monte Plata, Provincia Monte Plata | 103,869,278.92 |
| 16125 | Reconstrucción de Tramo Vial en Los Coquitos, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 5,901,673.56 |
| 16126 | Construcción del Camino Vecinal la Ceiba-Chirino, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 87,879,416.77 |
| 16127 | Construcción de Los Enlaces y el Puente Sobre el Río la Leonora en la Carretera Los Botados, Municipio de Yamasá, Provincia Monte Plata | 19,151,206.54 |
| 16128 | Reconstrucción del Camino Vecinal Sabana Grande de Boyá-Autopista Juan Pablo II (Avenida Duarte), Provincia Monte Plata. | 18,141,522.87 |
| 16136 | Reconstrucción del Tramo Vial Calle 1, Comunidad Sanchi Próximo Al Play Santa Luisa, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 8,253,326.56 |
| 16142 | Construcción del Edificio de Parqueos de la Dirección General de Impuestos Internos (Dgii), Sector Gazcue, Distrito Nacional | 144,375,804.60 |
| 16145 | Reconstrucción del Tramo Carretera Las Taranas Proximo Al Puente Sobre el Río Baiguate, Provincia Duarte | 4,922,730.69 |
| 16147 | Reconstrucción del Puente Tipo Cajon Sobre Arroyo Bijao, Villa Linda, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 4,931,169.71 |
| 16148 | Reconstrucción Camino Vecinal la Cuenda, Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan | 2,356,657.71 |
| 16152 | Remodelación de Edificio Sede Central del Ministerio de Obras, Públicas y Comunicaciones (Mopc), Distrito Nacional | 54,481,435.70 |
| 16159 | Construcción del Play de Béisbol del Municipio de Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | 2,323,954.18 |
| 16162 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio el Factor, Provincia María Trinidad Sánchez | 43,272,105.36 |
| 16163 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná | 18,051,940.93 |
| 16200 | Reconstrucción de Puente Peatonal Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Autovia del Este, Comunidad el Soco, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 4,815,940.32 |
| 16201 | Construcción de Puente Baden Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en el Camino Vecinal Rincón Hondo-El Firme en la Comunidad Los Lanos, Municipio Castillo, Provincia Duarte | 3,043,402.81 |
| 16202 | Reconstrucción de 70 Mts Viales Afectados por Las Lluvias de Abril 2022 en la Carretera Las Taranas, Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 1,955,649.14 |
| 16203 | Reconstrucción de Puente Estancia la Peña Sobre Arroyo Barraco Afectada por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 9,743,844.27 |
| 16204 | Reconstrucción de Aproche Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en la Carretera Juan Pablo II Cruce Juan Pablo II – Bayaguana, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 1,999,367.46 |
| 16206 | Construcción de Puente Baden de Tubos Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en Río Verde, Carretera Manga Larga, Provincia La Vega | 7,762,335.98 |
| 16207 | Reconstrucción Camino Los Bleos Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Arroyo Toro, Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 11,548,427.83 |
| 16208 | Construcción de Puente Badén Tubular Afectado por la Vaguada de Abril 2022 Sobre el Río Nizao, Municipio Rancho Arriba, Provincia San José de Ocoa | 13,545,371.01 |
| 16209 | Reconstrucción del Camino Vecinal el Cacique Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Moca, Provincia Espaillat | 17,247,190.77 |
| 16210 | Reconstrucción Camino Vecinal el Cuey–Las Mesetas Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio de Santa Cruz del Seibo, Provincia el Seibo | 14,068,616.51 |
| 16211 | Construcción de Puente Baden Tubular Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Sobre el Río Jaquey – Acapulco, Municipio Concepción de La Vega, Provincia La Vega | 10,870,411.19 |
| 16212 | Reconstrucción del Camino Vecinal Nagua - Las Corcovas Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sanchez | 2,216,381.08 |
| 16213 | Reconstrucción de Puente Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Sobre el Río Arroyo Los Charcos, Municipio Concepción de La Vega, Provincia La Vega | 11,025,198.97 |
| 16214 | Reconstrucción del Puente Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Sobre el Río Viajama, Municipio de Las Yayas de Viajamas, Provincia Azua | 7,182,587.61 |
| 16215 | Reconstrucción del Puente Sobre el Río Jayabo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, en la Comunidad Cruz de Cenovi, Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal | 4,795,215.43 |
| 16216 | Reconstrucción Carretera Sabana Rey - Los Solares Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio La Vega, Provincia La Vega | 20,271,025.93 |
| 16217 | Construcción Puente Sobre el Río Quisibani Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Villa Cerro, Municipio de Higüey, Provincia la Altagracia | 9,285,712.40 |
| 16218 | Construcción Muro de Hormigón Armado Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Ubicado A Orillas del Río Higüamo, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 1,449,026.06 |
| 16219 | Construcción de Puente Sobre el Río Duey Afectado por la Vaguada de Abril 2022, la Otra Banda, Municipio de Higüey, Provincia la Altagracia | 13,525,467.15 |
| 16220 | Construcción del Puente Monte Coca Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera San Pedro de Macorís, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 14,344,529.55 |
| 16221 | Reconstrucción del Puente Sobre el Río el Corozo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, en la Carretera Hacienda Estrella, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 15,225,233.29 |
| 16222 | Construcción de Puente Tipo Alcantarilla de Cajón en el Río Azucey, Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Camino Vecinal Joboban, Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 3,754,096.93 |
| 16223 | Construcción de Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Calle Valencia Matos, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 5,780,618.92 |
| 16224 | Construcción del Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Perpendicular A la Calle Restauración, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 6,601,507.13 |
| 16225 | Construcción de Muro de Gaviones en Arroyo la Vaca Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | 3,668,981.30 |
| 16226 | Construcción Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Camino Viejo de la Mina, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 7,473,189.16 |
| 16227 | Construcción del Camino Vecinal Gautier–Guayabal-Paloma Tramo II Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | 32,064,028.81 |
| 16228 | Construcción Puente Sobre el Río Lemba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Paralelo A la Carretera Saladillas, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | 7,477,542.44 |
| 16229 | Construcción Puente de Alcantarilla de Cajón Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Comunidades Invi - la Loma, Municipio Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís | 6,148,624.67 |
| 16230 | Construcción Puente de Hormigón Postensado Sobre Río Cuaba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera San Felipe Abajo, Municipio Pimentel, Provincia Duarte | 8,638,693.92 |
| 16231 | Construcción Puente Sobre el Río Cenovi Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 13,364,162.94 |
| 16232 | Construcción Puente Tipo Alcantarilla de Cajón Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en Arroyo Bonito - la Descubierta, Municipio Constanza, Provincia La Vega | 2,631,585.63 |
| 16233 | Construcción Puente de Alcantarilla de Cajón Simple en Río Torojoce Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Camino Vecinal el Placer, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 3,789,142.63 |
| 16234 | Construcción Muro de Gaviones en Arroyo Higuerito Abajo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Arroyo Toro Masipedro, Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 3,589,096.70 |
| 16235 | Construcción de Puente Tipo Alcantarilla de Cajón Simple y Enlace en Baitoa Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera el Limón-Vengan A Ver, Municipio Jimaní, Provincia Independencia | 3,869,591.96 |
| 16236 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Sobre el Río Juana Nuñez Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Salcedo - Monte Llano, Municipio Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 6,943,749.93 |
| 16237 | Construcción Muros de Gaviones en el Puente Sobre el Río Cenovi Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal | 8,627,921.59 |
| 16238 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Sobre el Río Boba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Salcedo, Municipio Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 9,223,415.49 |
| 16239 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente en la Carretera Jarabacoa-Manabao-La Cienaga Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 9,332,791.48 |
| 16240 | Construcción de Muro de Gaviones en el Puente Sobre el Río Verde Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Concepción de La Vega, Provincia La Vega | 6,305,734.29 |
| 16241 | Construcción de Puente Bebedero Sobre Río Bajo Yuna Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Arenoso, Provincia Duarte | 7,715,649.08 |
| 16242 | Construcción Puente Badén en el Sector Los Ciruelos Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Montellano, Provincia Puerto Plata | 11,123,642.28 |
| 16243 | Construcción Puente la China Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata. | 857,149.89 |
| 16244 | Construcción Puente Sobre el Río Payabo, Camino Vecinal Las Servas-Los Contreras Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | 8,234,119.13 |
| 16245 | Construcción Puente Sobre el Río Arroyo Seco Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Calle 9-Villa Campo, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 6,346,017.14 |
| 16246 | Reconstrucción Carretera Los Corazones-Los Barracos, Afectada por Vaguada de Abril 2022, Municipio Santa Cruz de el Seibo, Provincia el Seibo | 16,963,601.45 |
| 16247 | Construcción Puente de Hormigón Postensado Sobre Río Cuaba Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | 10,326,196.81 |
| 16248 | Construcción de Puente de Cajón Sobre el Arroyo Zafran en la Carretera Higüey - Hato Mana Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 5,106,354.04 |
| 16249 | Reconstrucción del Camino Vecinal Manga-Don Juan Afectado por el Huracán Fiona, Sector Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 4,023,163.69 |
| 16250 | Reconstrucción Camino Vecinal Don Juan-Centro Don Juan Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,390,994.86 |
| 16251 | Construcción Puente en Hato Viejo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, el Caimito, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 6,767,707.16 |
| 16252 | Construcción Puente de Hormigón Postensado Sobre el Río la Palma Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera el Hoyito-Tireo, Municipio Constanza, Provincia La Vega | 13,525,670.26 |
| 16253 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Arroyo el Palmar Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | 8,494,140.77 |
| 16254 | Construcción Muro de Gaviones en el Puente Arroyo Hondo Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio La Vega, Provincia La Vega | 5,324,642.85 |
| 16255 | Construcción Puente de Hormigón Postensado en el Tramo Vial Villa Tapia-Cenovi, Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal. | 9,695,565.51 |
| 16256 | Reconstrucción Camino Vecinal Cuatro Caminos – Las Cabirmas Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo | 27,364,843.70 |
| 16257 | Construcción del Camino Vecinal Los Corazones- Los Barracos Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Santa Cruz de el Seibo, Provincia el Seibo | 18,846,960.56 |
| 16258 | Reconstrucción de Camino Vecinal la Vacama Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Salvaleon de Higüey, Provincia la Altagracia | 16,622,896.38 |
| 16259 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Franceses, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo | 43,469,466.48 |
| 16260 | Reconstrucción Camino Vecinal el Heam Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,789,356.16 |
| 16263 | Reconstrucción Puente Sobre el Arroyo Fortunato, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo. | 25,025,236.23 |
| 16264 | Reconstrucción de Puente Arroyo Hondo, Afectado por Vaguada Abril 2022, Carretera Hacienda Estrella-Monte Plata, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 29,858,469.20 |
| 16265 | Construcción Muro de Gaviones Para Protección del Puente Sobre el Río Cedro, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Miches, Provincia el Seibo | 3,596,253.77 |
| 16266 | Construcción de Canalizacion y Proteccion de Los Margenes del Río Quisibani, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 175,445,212.15 |
| 16267 | Construcción de Canalizacion y Proteccion del Río Duey y la Cañada de la Circunvalacion la Otra Banda, Afectados por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 68,639,623.67 |
| 16268 | Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Río San Juan-San Rafael, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez | 45,672,959.51 |
| 16269 | Reconstrucción del Camino Vecinal Rincón de Molinillo–Las Garzas, Afectado por el Huracán Fiona, Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | 35,611,395.52 |
| 16270 | Reconstrucción de 160 Metros de Vía en la Avenida la Altagracia Afectado por el Huracán Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 480,823.67 |
| 16271 | Reconstrucción del Camino Vecinal Bosque Abajo-Bosque Arriba , Afectado por el Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 13,760,434.70 |
| 16272 | Reconstrucción Camino Vecinal Cañuelo – Dajao – Anton Sánchez, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata. | 10,106,363.62 |
| 16273 | Reconstrucción del Camino Vecinal Callejón de Dajao, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 8,886,803.21 |
| 16274 | Construcción Nuevo Puente de Alcantarilla de Cajon Sobre Arroyo Caguero por Daños Vaguada Abril 2022, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 3,547,812.80 |
| 16275 | Construcción Nuevo Puente de Alcantarilla de Cajon por Daños Vaguada Abril 2022, Carretera Hacienda Estrella, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,342,462.08 |
| 16276 | Reconstrucción de la Carretera Escuela-Cruce Carretera el Seibo, Afectada por el Huracán Fiona, Municipio Santa Cruz de el Seibo, Provincia el Seibo | 30,379,220.23 |
| 16277 | Reconstrucción Camino Vecinal la Dole-Batey Los Lanos, Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 9,277,539.21 |
| 16278 | Construcción de Puente Tipo Alcantarilla de Cajón, Afectado por el Huracán Fiona, en Arroyo Paña Paña, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor | 2,180,781.23 |
| 16279 | Reconstrucción de 60 Metros del Tramo Vial Sobre Sabana del Río Afectado por el Huracán Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,803,807.17 |
| 16280 | Reconstrucción Cruce Dajao-Carretera Bayaguana Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | 21,164,616.20 |
| 16281 | Construcción de Puente Sobre Río Grande Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Jarabacoa-Manabao, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | 6,615,119.38 |
| 16282 | Construcción Camino Vecinal la Dole Afectado por el Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 8,375,825.51 |
| 16283 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Salados Afectado por el Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 2,522,874.09 |
| 16286 | Construcción Muro de Gaviones y Canalizacion del Río Duey, en Tramo Avenida Juan Xxiii Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 111,096,393.38 |
| 16287 | Construcción Muro de Gaviones en Los Márgenes del Río Duey en la Avenida Gastón Fernando Deligne, Afectados por el Huracán Fiona, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 221,638,550.10 |
| 16288 | Construcción de Muro de Gaviones en Los Márgenes Aguas Arriba y Aguas Abajo del Río Duey Afectados por el Huracán Fiona, en la Carretera Higuey-La Otra Banda, Municipio Higüey, Provincia la Altagracia | 147,950,694.00 |
| 16289 | Construcción Puente Baden Tubular en Arroyo Seco Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | 8,617,566.25 |
| 16290 | Construcción Puente Mixto Sobre Río Maguaca Afectado por la Vaguada de Abril 2022, Carretera Cotui Platanal, Municipio Cotui, Provincia Sanchez Ramirez | 12,325,016.05 |
| 16291 | Reconstrucción Tramo de Carretera Juan Pablo II- Chirino Afectado por el Huracan Fiona, Provincia Monte Plata | 29,745,218.69 |
| 16292 | Construcción Construcción Puente Mixto Sobre el Río Paña Paña Afectado por el Huracán Fiona, Barrio Puerto Rico, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor | 18,409,192.99 |
| 16293 | Construcción Puente Baden Tubular Afectado por la Vaguada de Abril 2022 en Arroyo Toro, Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | 36,294,893.97 |
| 16294 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Sector Pueblo Nuevo, Distrito Municipal Chirino, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | 8,145,788.41 |
| 16296 | Reconstrucción del Puente la Sabana Afectado por el Huracan Fiona, Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia el Seibo. | 27,614,813.87 |
| 16298 | Remodelación Fortaleza Militar La Estrelleta, Municipio Comendador, Provincia Elias Piña | 10,909,449.89 |
| 16299 | Construcción Destacamento Militar en Rinconcito, Municipio Comendador, Provincia Elias Piña | 1,661,307.19 |
| 16303 | Ampliación de la Avenida Gregorio Luperón Desde la Avenida Estrella Sadhalá Hasta la Avenida Circunvalación Norte, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago | 176,445,359.46 |
| 16308 | Ampliación Vial Km9 de la Autopista Duarte y Avenida Gregorio Luperon, Provincia Santo Domingo | 97,001,044.96 |
| 16351 | Ampliación del Puente Francisco Jacinto Peynado que Une Al Distrito Nacional con el Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo | 2,225,932,868.71 |
| 16365 | Construcción de Paso A Desnivel Soterrado en la Intersección de la Av. Luperón con Av. 27 de Febrero, Provincia Santo Domingo | 1,928,000,000.00 |
|  | **Cantidad de Proyectos 356** | **34,435,441,135.85** |

# **ANEXOS**

# **Matriz de Logros Relevantes MOPC - Datos Cuantitativos (Enero - Diciembre 2023)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto / servicio** | **Enero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Agosto** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Total  Año 2023** |
| Construcción Avenida de Circunvalación de Azua / Long. 13.0 km | **943,601,585** | **0** | **310,094,148** | **0** | **244,083,291** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,497,779,025** |
| Reconstrucción Carretera Guayubín - Las Matas de Santa Cruz - Copey - Pepillo Salcedo, Provincia Montecristi / 36.0 km | **0** | **0** | **0** | **89,062,446** | **751,172,580** | **0** | **0** | **0** | **0** | **840,235,026** |
| Ampliación Autopista San Isidro / Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (desde la Av. Charles de Gaulle hasta la Av. Hipódromo), Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo / 5.13 km | **0** | **18,959,330** | **230,177,121** | **0** | **0** | **206,630,280** | **341,885,352** | **0** | **0** | **797,652,082** |
| Reconstrucción Carretera Cabral - Peñón, Provincia Montecristi / 6.0 km | **0** | **16,784,488** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16,784,488** |
| Terminación de la Carretera Monte Plata - Chirino, Provincia Monte Plata / 12.0 km | **0** | **104,813,762** | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **12,513,597** | **7,236,028** | **124,563,386** |
| Reconstrucción Camino Vecinal El Mamey - La Yaya - Benedito - El Gato - Higuey, Provincia La Altagracia / 7.7 km | **0** | **0** | **0** | **63,875,858** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **63,875,858** |
| Reconstrucción Camino Vecinal Rincón Hondo - El Firme - Loma Vieja, Provincia Duarte / 9.5 km | **0** | **17,866,279** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17,866,279** |
| **TOTAL INVERSIÓN PRODUCTOS (RD$)** | **943,601,585.00** | **158,423,857.97** | **540,271,269.00** | **152,938,304.03** | **995,255,871.04** | **206,630,279.59** | **341,885,352.00** | **12,513,597.00** | **7,236,027.60** | **3,358,756,143.23** |

Nota: (1)La matriz registra los desembolsos realizados durante el año 2023, los cuales no representan el costo total de los proyectos. (2)En los meses de Febrero, Julio y Septiembre no se realizó ejecución financiera para los productos citados.

# **Matriz de principales indicadores de gestión por procesos**

Matriz de Principales Indicadores de Gestión de Procesos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** |  | **ÁREA** |  | **PRODUCCIÓN** |  | **NOMBRE DEL INDICADOR** |  | **FRECUENCIA** |  | **LINEA BASE** |  | **RESULTADOS METAS LOGRADAS (2022)** |  | **ÚLTIMA MEDICIÓN** |  | **PORCENTAJE (%) DE AVANCE TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  | **Viceministerio de Infraestructura Vial** |  | **Construcción de Carretera** |  | **Cantidad Km Construidos** |  | **Anual** |  | **297.0** |  | **65.34** |  | **Nov. 2022** |  | **22%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | **Viceministerio de Infraestructura Vial** |  | **Reconstrucción y Mantenimiento de Carreteras** |  | **Cantidad Km Rec.-Mant.** |  | **Anual** |  | **21,700.0** |  | **2,056.20** |  | **Nov. 2022** |  | **9%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  | **Viceministerio de Supervisión y Fiscalización de Obras** |  | **Rehablitación y Asfaltado de Calles y Avenidas** |  | **Cantidad Km Rehabilitados** |  | **Anual** |  | **6,600.0** |  | **3,223.81** |  | **Nov. 2022** |  | **49%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | **Viceministerio de Infraestructura Vial** |  | **Puentes Construidos, Rehabilitados y Mantenidos** |  | **Cantidad ml Const.-Reh.-Mant.** |  | **Anual** |  | **8,200.0** |  | **712.66** |  | **Nov. 2022** |  | **9%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | **Viceministerio de Coordinación Regional** |  | **Reconstrucción y Mantenimiento de Caminos Vecinales** |  | **Cantidad Km Rec.-Mant.** |  | **Anual** |  | **13,200.0** |  | **1,829.63** |  | **Nov. 2022** |  | **14%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  | **Viceministerio de Infraestructura Vial** |  | **Construcción Muros de Gaviones y Canalización de Ríos y Cañadas** |  | **Cantidad Ml Obras Hidráulicas** |  | **Anual** |  | **38,800.0** |  | **4,653.52** |  | **Nov. 2022** |  | **12%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  | **Viceministerio de Infraestructura Vial** |  | **Señalización Vial** |  | **Cantidad Km Señalizados** |  | **Anual** |  | **7,900.0** |  | **4,857.54** |  | **Nov. 2022** |  | **61%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  | **Viceministerio de Edificaciones** |  | **Construcción y Reparación de Edificaciones** |  | **Cantidad M² Const. - Rep.** |  | **Anual** |  | **40,000.0** |  | **50,427.74** |  | **Nov. 2022** |  | **126%** |

# **Matriz índice de gestión presupuestaria anual (ICP)**

Desempeño de la Producción Institucional (Enero - Diciembre 2023)

| **Código SNIP** | **Nombre de Productos** | **Unidad de Medida Productos** | **Costo Total del Proyecto** | **Meta** | **Meta Programada Ene-Dic. 2023** | | | | **Sub- Indicador de Eficiencia** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programación Financiera** | **Programación Fisica** | **Ejecución Financiera** | **Ejecución Fisica** |
| 12630 | Construcción de la Avenida de Circunvalación de Bani en la Provincia Peravia | Km | 2,709,235,609.71 | 19.00 | 247,807,864.00 | 1.74 | 247,807,863.94 | 1.74 | 100.00% |
| 13836 | Reconstrucción de la Capa de Rodadura de la Autopista Juan Pablo Duarte | Km | 16,788,010,642.94 | 146.00 | 379,605,026.30 | 3.30 | 368,600,118.40 | 3.21 | 97.10% |
| 12628 | Construcción de la Circunvalación de Azua 1ra. Etapa, en la Provincia Azua | Km | 6,777,130,300.48 | 13.50 | 34,051,653.79 | 0.07 | 34,051,652.47 | 0.07 | 100.00% |
| 13835 | Construcción del Tramo III de la Avenida Circunvalación Santo Domingo (Prof. Juan Bosch) | Km | 22,428,890,003.52 | 36.00 | 149,420,705.69 | 0.24 | 149,093,152.69 | 0.24 | 99.78% |
| 13829 | Construcción de Paso A Desnivel en la Avenida 27 de Febrero Con Avenida Isabel Aguiar (Pintura) en Santo Domingo | Km | 1,175,000,000.00 | 4.65 | - |  | - | 0.00 |  |
| 13839 | Construcción de la Avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | Km | 2,014,536,217.57 | 15.00 | 49,000,000.21 | 0.36 | 23,687,320.96 | 0.18 | 48.34% |
| 13633 | Reconstrucción Avenida Ecológica hasta la Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo | Km | 10,990,940,609.85 | 44.70 | 145,999,999.52 | 0.59 | 144,474,767.52 | 0.59 | 98.96% |
| 14109 | Construcción Avenida del Nuevo Camino | Km | 2,388,116,904.14 | 8.60 | 656,622,120.12 | 2.36 | 655,281,230.58 | 2.36 | 99.80% |
| 14807 | Construcción de Av. Circunvalación Norte en El Municipio Villa Bisonó (Navarrete), Provincia Santiago | Km | 6,003,569,600.00 | 6.80 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 14921 | Ampliación Av. Presidente Antonio Guzmán desde Universidad ISA hasta el Cruce Alto del Yaque y La Canela, Santiago de Los Caballeros | Km | 449,771,566.00 | 3.00 | - | - | - | 0.00 |  |
| 14933 | Ampliación Avenida Arroyo Hondo desde la Avenida Yapur Dumit hasta la Circunvalación Norte, Santiago de Los Caballeros | Km | 706,860,994.00 | 2.60 | - | - | - | 0.00 |  |
| 14994 | Reconstrucción del Elevado Entrada Avenida Hipódromo desde la Autopista Las Américas, Santo Domingo Este. | Km | 61,805,345.00 | 0.33 | - | - | - | 0.00 |  |
| 14948 | Reconstrucción de 22km del Tramo Carretero El Cercado-Hondo Valle, Provincias San Juan y Elías Piña | Km | 948,727,787.00 | 22.00 | 854,097,064.24 | 19.81 | 843,800,711.70 | 19.57 | 98.79% |
| 16303 | Ampliación de la Avenida Gregorio Luperón desde la Avenida Estrella Sadhalá Hasta La Avenida Circunvalación Norte, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago | Km | 2,280,212,872.37 | 5.85 | 287,408,650.07 | 0.74 | 287,408,649.57 | 0.74 | 100.00% |
| 15072 | Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Fundación, Provincia Barahona | Km | 63,877,959.00 | 16.55 | 48,421,990.82 | 12.55 | 48,409,783.86 | 12.54 | 99.97% |
| 15073 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Vicente Noble, Provincia Barahona | Km | 97,479,774.00 | 17.30 | 33,408,002.19 | 5.93 | 33,223,877.84 | 5.90 | 99.45% |
| 15074 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de la Circunscripción 2 del Distrito Nacional | Km | 2,068,865,961.00 | 376.00 | 877,139,551.94 | 159.41 | 838,711,443.51 | 152.43 | 95.62% |
| 15028 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona | Km | 601,017,688.00 | 36.08 | 205,316,600.69 | 12.33 | 205,259,943.78 | 12.32 | 99.97% |
| 15029 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | Km | 240,649,042.00 | 31.74 | 110,667,847.00 | 14.60 | 109,783,225.54 | 14.48 | 99.20% |
| 15030 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Hidalgos de la Provincia Puerto Plata | Km | 113,194,758.00 | 19.98 | 33,100,090.00 | 5.84 | 32,294,734.81 | 5.70 | 97.57% |
| 15031 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Mao, Provincia Valverde | Km | 271,590,486.00 | 87.39 | 83,254,403.00 | 26.79 | 82,610,080.04 | 26.58 | 99.23% |
| 15032 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Polo, Provincia Barahona | Km | 69,864,756.00 | 18.23 | 23,814,380.00 | 6.21 | 22,847,804.47 | 5.96 | 95.94% |
| 15033 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Enriquillo, Provincia Barahona | Km | 85,051,793.00 | 19.91 | 26,492,036.00 | 6.20 | 26,478,421.19 | 6.20 | 99.95% |
| 15034 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jimaní, Provincia Independencia | Km | 277,337,934.00 | 38.43 | 114,012,112.68 | 15.80 | 113,997,571.31 | 15.80 | 99.99% |
| 15035 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Isabela de la Provincia Puerto Plata | Km | 156,110,058.00 | 40.03 | 48,301,470.02 | 12.39 | 47,546,007.08 | 12.19 | 98.44% |
| 15036 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata | Km | 574,936,206.00 | 131.19 | 452,898,028.55 | 103.34 | 448,224,296.44 | 102.28 | 98.97% |
| 15039 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guananico, Provincia Puerto Plata | Km | 96,728,726.00 | 10.49 | 27,857,874.00 | 3.02 | 26,049,037.24 | 2.82 | 93.51% |
| 15053 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de San Cristóbal, Provincia San Cristóbal | Km | 464,378,762.00 | 95.19 | 169,016,940.93 | 34.65 | 168,967,099.00 | 34.64 | 99.97% |
| 15054 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata | Km | 119,148,894.00 | 24.42 | 18,314,882.00 | 3.75 | 17,425,323.43 | 3.57 | 95.14% |
| 15055 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia | Km | 585,973,896.00 | 216.66 | 231,397,114.15 | 85.56 | 231,377,809.46 | 85.55 | 99.99% |
| 15056 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís | Km | 633,065,911.00 | 203.30 | 367,226,212.59 | 117.93 | 366,071,589.82 | 117.56 | 99.69% |
| 15057 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Cabral, Provincia Barahona | Km | 148,221,873.00 | 61.25 | 45,988,557.00 | 19.00 | 45,968,950.85 | 19.00 | 99.96% |
| 15058 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan | Km | 610,802,224.00 | 144.00 | 141,520,236.95 | 33.36 | 141,426,000.03 | 33.34 | 99.93% |
| 15059 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Laguna Salada, Provincia Valverde. | Km | 150,276,370.00 | 69.99 | 120,761,191.78 | 56.24 | 120,755,521.98 | 56.24 | 100.00% |
| 15060 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Consuelo, Provincia San Pedro de Macorís | Km | 108,422,372.00 | 22.96 | 60,053,424.00 | 12.72 | 59,514,764.84 | 12.60 | 99.10% |
| 15061 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Moca, Provincia Espaillat | Km | 410,190,446.00 | 89.93 | 250,627,402.72 | 54.95 | 250,600,948.98 | 54.94 | 99.99% |
| 15062 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Paraíso, Provincia Barahona | Km | 87,892,689.00 | 29.65 | 30,583,412.00 | 10.32 | 30,563,322.33 | 10.31 | 99.93% |
| 15063 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Charcas, Provincia Azua | Km | 475,548,723.00 | 76.50 | 123,811,130.00 | 19.92 | 123,802,071.83 | 19.92 | 99.99% |
| 15064 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | Km | 577,686,008.00 | 121.50 | 318,095,260.88 | 66.90 | 316,907,308.35 | 66.65 | 99.63% |
| 15065 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Baní, Provincia Peravia | Km | 2,550,649,673.00 | 208.71 | 355,888,254.50 | 29.12 | 355,849,566.14 | 29.12 | 99.99% |
| 15066 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional | Km | 1,058,907,165.00 | 269.00 | 481,935,553.15 | 122.43 | 458,073,894.21 | 116.37 | 95.05% |
| 15067 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de la Romana, Provincia La Romana | Km | 595,150,497.00 | 90.50 | 208,300,257.00 | 31.67 | 208,252,177.16 | 31.67 | 99.98% |
| 15068 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Esperanza, Provincia Valverde | Km | 739,394,859.00 | 100.12 | 118,945,718.00 | 16.11 | 114,563,665.78 | 15.51 | 96.32% |
| 15069 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio La Vega, Provincia La Vega | Km | 847,305,532.00 | 140.81 | 336,981,534.36 | 56.00 | 336,845,556.34 | 55.98 | 99.96% |
| 15070 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio de San Felipe de Puerto Plata, Provincia Puerto Plata | Km | 807,048,291.00 | 130.07 | 139,808,564.32 | 22.53 | 130,993,207.03 | 21.11 | 93.69% |
| 15071 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Azua de Compostela, Provincia Azua | Km | 640,054,297.00 | 125.00 | 178,648,012.00 | 34.89 | 178,624,177.66 | 34.88 | 99.99% |
| 15308 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio El Peñón, Provincia Barahona | Km | 40,749,427.26 | 2.60 | 10,000,000.00 | 0.64 | 6,809,505.49 | 0.43 | 68.10% |
| 15309 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | Km | 197,477,993.66 | 12.60 | 56,983,554.12 | 3.64 | 44,083,524.58 | 2.81 | 77.36% |
| 15310 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cayetano Germosén, Provincia Espaillat | Km | 197,477,993.66 | 12.60 | 83,994,823.72 | 5.36 | 83,994,823.72 | 5.36 | 100.00% |
| 15311 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bohechío, Provincia San Juan | Km | 201,396,207.00 | 12.85 | 5,000,000.00 | 0.32 | 5,000,000.00 | 0.32 | 100.00% |
| 15312 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo | Km | 2,563,295,703.46 | 163.55 | 953,389,952.56 | 60.83 | 953,389,469.35 | 60.83 | 100.00% |
| 15313 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez | Km | 215,501,778.80 | 13.75 | 55,000,000.00 | 3.51 | 54,967,252.59 | 3.51 | 99.94% |
| 15314 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís. | Km | 242,929,277.92 | 15.50 | 47,500,000.00 | 3.03 | 47,000,000.00 | 3.00 | 98.95% |
| 15315 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata | Km | 305,620,704.48 | 19.50 | 41,000,000.00 | 2.62 | 36,860,557.30 | 2.35 | 89.90% |
| 15316 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cambita Garabitos, Provincia San Cristóbal. | Km | 310,165,832.91 | 19.79 | 50,288,156.11 | 3.21 | 50,288,155.76 | 3.21 | 100.00% |
| 15317 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago | Km | 2,307,044,497.41 | 147.20 | 190,358,978.95 | 12.15 | 190,358,977.63 | 12.15 | 100.00% |
| 15318 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Fernando, Provincia Monte Cristi | Km | 327,562,702.94 | 20.90 | 44,716,229.00 | 2.85 | 43,716,229.00 | 2.79 | 97.76% |
| 15319 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo | Km | 1,906,132,824.56 | 121.62 | 213,571,049.00 | 13.63 | 213,571,048.53 | 13.63 | 100.00% |
| 15320 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Dajabón, Provincia Dajabón | Km | 329,913,631.43 | 21.05 | 31,695,105.76 | 2.02 | 31,695,105.76 | 2.02 | 100.00% |
| 15321 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional | Km | 1,501,816,472.29 | 244.72 | 56,228,620.00 | 9.16 | 56,228,512.07 | 9.16 | 100.00% |
| 15322 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Imbert, Provincia Puerto Plata | Km | 341,668,274.75 | 21.80 | 141,828,339.56 | 9.05 | 136,328,339.56 | 8.70 | 96.12% |
| 15323 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo | Km | 360,475,702.72 | 23.00 | 45,767,106.74 | 2.92 | 45,767,106.74 | 2.92 | 100.00% |
| 15324 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor | Km | 1,412,738,524.17 | 90.14 | 206,500,805.93 | 13.18 | 206,254,205.89 | 13.16 | 99.88% |
| 15325 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal | Km | 364,393,916.88 | 23.25 | 71,535,834.60 | 4.56 | 71,435,833.97 | 4.56 | 99.86% |
| 15326 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel | Km | 1,335,327,385.73 | 85.20 | 90,465,312.00 | 5.77 | 83,465,311.44 | 5.33 | 92.26% |
| 15327 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Matanzas, Provincia Peravia | Km | 368,782,316.07 | 23.00 | 69,275,302.00 | 4.32 | 68,683,533.92 | 4.28 | 99.15% |
| 15328 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez | Km | 1,189,569,818.98 | 75.90 | 166,467,199.03 | 10.62 | 155,009,255.90 | 9.89 | 93.12% |
| 15329 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Duvergé, Provincia Independencia | Km | 386,335,916.18 | 24.65 | 5,000,000.00 | 0.32 | 5,000,000.00 | 0.32 | 100.00% |
| 15330 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Antonio de Guerra, Provincia Santo Domingo | Km | 394,955,987.33 | 25.20 | 40,000,000.00 | 2.55 | 40,000,000.00 | 2.55 | 100.00% |
| 15331 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | Km | 1,035,975,823.89 | 66.10 | 64,081,160.11 | 4.09 | 64,081,159.21 | 4.09 | 100.00% |
| 15332 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco | Km | 407,494,272.64 | 26.00 | 63,796,920.00 | 4.07 | 63,796,918.50 | 4.07 | 100.00% |
| 15333 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pedernales, Provincia Pedernales | Km | 642,587,122.24 | 41.00 | 20,000,000.00 | 1.28 | 19,036,253.02 | 1.21 | 95.18% |
| 15334 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Comendador, Provincia Elias Piña | Km | 452,161,914.06 | 21.05 | 10,000,000.00 | 0.47 | 9,999,999.37 | 0.47 | 100.00% |
| 15335 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega | Km | 862,163,843.77 | 55.01 | 15,000,000.00 | 0.96 | 608,557.36 | 0.04 | 4.06% |
| 15336 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo | Km | 496,045,912.66 | 31.65 | 121,361,418.73 | 7.74 | 121,357,066.23 | 7.74 | 100.00% |
| 15337 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua | Km | 713,898,619.93 | 45.55 | 14,328,022.02 | 0.91 | 12,169,864.87 | 0.78 | 84.94% |
| 15338 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Arenoso, Provincia Duarte | Km | 528,958,911.60 | 33.76 | 50,861,864.15 | 3.25 | 50,852,020.62 | 3.25 | 99.98% |
| 15339 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Pedro Brand, Provincia Santo Domingo | Km | 558,737,339.22 | 35.65 | 58,481,757.00 | 3.73 | 53,912,190.78 | 3.44 | 92.19% |
| 15340 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná | Km | 679,418,335.34 | 43.35 | 97,619,371.61 | 6.23 | 97,619,370.89 | 6.23 | 100.00% |
| 15347 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Santo Domingo Este | Km | 7,354,324,758.83 | 516.39 | 1,651,427,594.85 | 115.96 | 1,571,556,921.15 | 110.35 | 95.16% |
| 15386 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jaquimeyes, Provincia Barahona | Km | 118,330,067.63 | 7.55 | 28,303,092.22 | 1.81 | 26,011,024.52 | 1.66 | 91.90% |
| 15387 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio La Cienaga, Provincia Barahona | Km | 349,504,703.07 | 22.30 | 120,384,485.28 | 7.68 | 118,421,142.22 | 7.56 | 98.37% |
| 15388 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco | Km | 244,183,106.45 | 15.58 | 91,595,704.76 | 5.84 | 91,177,384.22 | 5.82 | 99.54% |
| 15389 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Galvan, Provincia Bahoruco | Km | 305,620,704.48 | 19.50 | 33,635,034.98 | 2.15 | 33,635,020.70 | 2.15 | 100.00% |
| 15390 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Banica, Provincia Elias Piña | Km | 229,607,349.78 | 14.65 | 11,565,967.08 | 0.74 | 11,565,967.08 | 0.74 | 100.00% |
| 15391 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio El Llano, Provincia Elias Piña | Km | 239,794,706.59 | 15.30 | 20,000,000.00 | 1.28 | 20,000,000.00 | 1.28 | 100.00% |
| 15392 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio El Pino, Provincia Dajabón | Km | 300,135,203.89 | 19.15 | 77,009,599.90 | 4.91 | 77,009,537.36 | 4.91 | 100.00% |
| 15393 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Río San Juan Provincia María Trinidad Sánchez | Km | 133,219,281.44 | 8.50 | 14,624,474.25 | 0.93 | 14,599,579.40 | 0.93 | 99.83% |
| 15394 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Loma de Cabrera, Provincia Dajabón | Km | 492,911,340.07 | 31.45 | 97,104,241.12 | 6.20 | 74,417,409.57 | 4.75 | 76.64% |
| 15395 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sánchez, Provincia Samaná | Km | 289,947,847.84 | 18.50 | 45,505,543.64 | 2.90 | 45,505,543.64 | 2.90 | 100.00% |
| 15396 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Partido, Provincia Dajabón | Km | 134,786,566.76 | 8.60 | 3,627,829.50 | 0.23 | 3,627,829.50 | 0.23 | 100.00% |
| 15397 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Restauración, Provincia Dajabón | Km | 242,929,277.30 | 15.50 | 20,000,000.00 | 1.28 | 20,000,000.00 | 1.28 | 100.00% |
| 15398 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio El Valle, Provincia Hato Mayor | Km | 479,746,141.75 | 30.61 | 80,000,000.00 | 5.10 | 80,000,000.00 | 5.10 | 100.00% |
| 15401 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Sabana La Mar, Provincia Hato Mayor | Km | 887,240,414.39 | 56.61 | 35,718,790.46 | 2.28 | 35,718,737.09 | 2.28 | 100.00% |
| 15402 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Monte Cristi | Km | 170,050,494.11 | 10.85 | 39,926,456.49 | 2.55 | 39,911,570.00 | 2.55 | 99.96% |
| 15403 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Vallejuelo, Provincia San Juan | Km | 149,675,780.91 | 9.55 | 6,066,830.80 | 0.39 | 6,066,778.83 | 0.39 | 100.00% |
| 15404 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan. | Km | 677,067,406.85 | 43.20 | 78,093,936.46 | 4.98 | 78,093,152.45 | 4.98 | 100.00% |
| 15405 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tamboril, Provincia Santiago | Km | 332,264,560.77 | 21.20 | 20,830,537.69 | 1.33 | 20,830,537.69 | 1.33 | 100.00% |
| 15406 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Puñal, Provincia Santiago | Km | 268,005,848.55 | 17.10 | 32,105,552.17 | 2.05 | 32,105,552.17 | 2.05 | 100.00% |
| 15407 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa González, Provincia Santiago | Km | 345,586,488.91 | 22.05 | 20,000,000.00 | 1.28 | 19,999,999.59 | 1.28 | 100.00% |
| 15801 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Tapia, Provincia Hermanas Mirabal | Km | 195,910,708.00 | 12.50 | 53,199,682.11 | 3.39 | 53,199,682.11 | 3.39 | 100.00% |
| 15802 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Montellano, Provincia Puerto Plata | Km | 246,847,492.08 | 15.75 | 40,000,000.00 | 2.55 | 39,874,931.74 | 2.54 | 99.69% |
| 15803 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat | Km | 326,779,060.94 | 20.85 | 94,673,145.41 | 6.04 | 94,673,141.15 | 6.04 | 100.00% |
| 15804 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Victor, Provincia Espaillat | Km | 180,237,851.36 | 11.50 | 2,126,596.06 | 0.14 | 2,126,596.06 | 0.14 | 100.00% |
| 15805 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Guaranas, Provincia Duarte | Km | 197,477,993.66 | 12.60 | 54,175,796.80 | 3.46 | 29,175,796.80 | 1.86 | 53.85% |
| 15806 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pimentel, Provincia Duarte | Km | 258,602,134.56 | 16.50 | 85,427,505.31 | 5.45 | 85,427,472.98 | 5.45 | 100.00% |
| 15807 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bisonó, Provincia Santiago | Km | 325,995,418.11 | 20.80 | 44,970,774.06 | 2.87 | 44,970,773.91 | 2.87 | 100.00% |
| 15808 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Licey Al Medio, Provincia Santiago | Km | 333,048,203.60 | 21.25 | 73,974,537.81 | 4.72 | 73,974,537.81 | 4.72 | 100.00% |
| 15809 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jánico, Provincia Santiago | Km | 651,990,836.22 | 41.60 | 31,972,627.55 | 2.04 | 31,972,612.29 | 2.04 | 100.00% |
| 15810 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Monción, Provincia Santiago Rodríguez | Km | 106,575,425.15 | 6.80 | 15,666,829.59 | 1.00 | 15,666,829.00 | 1.00 | 100.00% |
| 15811 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Iglesia, Provincia Santiago | Km | 165,348,637.55 | 10.55 | 24,802,295.63 | 1.58 | 24,802,295.47 | 1.58 | 100.00% |
| 15812 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Los Almácigos, Provincia Santiago Rodríguez | Km | 239,794,706.59 | 15.30 | 35,969,205.99 | 2.30 | 35,969,180.52 | 2.29 | 100.00% |
| 15813 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Jose de Ocoa, Provincia San Jose de Ocoa | Km | 784,544,021.26 | 50.06 | 79,154,007.81 | 5.05 | 79,153,986.37 | 5.05 | 100.00% |
| 15814 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayabal, Provincia Azua | Km | 311,106,204.30 | 19.85 | 11,946,507.19 | 0.76 | 11,946,507.19 | 0.76 | 100.00% |
| 15815 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Oviedo, Provincia Pedernales | Km | 277,409,562.53 | 17.70 | 61,303,914.26 | 3.91 | 61,303,849.04 | 3.91 | 100.00% |
| 15816 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio La Descubierta, Provincia Independencia | Km | 242,459,092.21 | 15.47 | 59,411,141.90 | 3.79 | 59,411,141.90 | 3.79 | 100.00% |
| 15817 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Estebania, Provincia Azua | Km | 231,958,278.27 | 14.80 | 20,000,000.00 | 1.28 | 19,196,149.66 | 1.22 | 95.98% |
| 15818 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Yegua, Provincia Azua. | Km | 234,152,478.20 | 14.94 | 6,996,016.51 | 0.45 | 6,996,016.51 | 0.45 | 100.00% |
| 15819 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pueblo Viejo, Provincia Azua | Km | 266,438,562.88 | 17.00 | 52,402,981.05 | 3.34 | 52,402,914.68 | 3.34 | 100.00% |
| 15820 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Peralta, Provincia Azua | Km | 276,939,376.83 | 17.67 | 51,540,906.52 | 3.29 | 51,540,871.75 | 3.29 | 100.00% |
| 15821 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tábara Arriba, Provincia Azua | Km | 268,005,848.54 | 17.10 | 24,638,806.83 | 1.57 | 24,638,758.92 | 1.57 | 100.00% |
| 15823 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Juan de Herrera, Provincia San Juan | Km | 150,459,423.74 | 9.60 | 6,145,344.03 | 0.39 | 6,000,735.09 | 0.38 | 97.65% |
| 15932 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Constanza, Provincia La Vega | Km | 1,057,827,677.98 | 67.49 | 97,191,738.11 | 6.20 | 61,401,670.03 | 3.92 | 63.18% |
| 15933 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Maimón, Provincia Monseñor Nouel | Km | 170,834,137.38 | 10.90 | 25,625,120.61 | 1.64 | 25,609,029.30 | 1.63 | 99.94% |
| 15934 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel | Km | 503,098,698.14 | 32.10 | 93,418,280.28 | 5.96 | 93,093,714.45 | 5.94 | 99.65% |
| 15935 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís | Km | 188,074,279.68 | 12.00 | 20,000,000.00 | 1.28 | 20,000,000.00 | 1.28 | 100.00% |
| 15936 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jima Abajo, Provincia La Vega | Km | 398,998,166.10 | 25.46 | 140,643,692.43 | 8.97 | 140,643,609.96 | 8.97 | 100.00% |
| 15937 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís. | Km | 145,287,381.05 | 9.27 | 58,523,576.73 | 3.73 | 58,506,480.26 | 3.73 | 99.97% |
| 15938 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez | Km | 265,654,920.05 | 16.95 | 34,457,073.96 | 2.20 | 34,457,073.96 | 2.20 | 100.00% |
| 15939 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Peralvillo, Provincia Monte Plata | Km | 199,828,922.16 | 12.75 | 43,713,447.75 | 2.79 | 42,119,454.07 | 2.69 | 96.35% |
| 15940 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Gran de de Boyá, Provincia Monte Plata | Km | 454,983,028.26 | 29.03 | 308,108,283.99 | 19.66 | 299,557,118.48 | 19.11 | 97.22% |
| 15941 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata | Km | 375,835,102.23 | 23.98 | 169,049,043.19 | 10.79 | 161,683,117.18 | 10.32 | 95.64% |
| 15943 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Nizao, Provincia Peravia | Km | 315,024,418.46 | 20.10 | 136,239,439.11 | 8.69 | 136,239,339.37 | 8.69 | 100.00% |
| 15945 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Gregorio de Nigua, Provincia San Cristobal | Km | 190,425,208.18 | 12.15 | 39,722,454.02 | 2.53 | 39,722,451.16 | 2.53 | 100.00% |
| 15946 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sabana Gran de de Palenque, Provincia San Cristóbal. | Km | 166,123,132.62 | 10.60 | 34,918,469.89 | 2.23 | 34,918,452.69 | 2.23 | 100.00% |
| 15947 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís | Km | 340,844,631.92 | 21.75 | 106,100,926.91 | 6.77 | 101,357,645.68 | 6.47 | 95.53% |
| 15948 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal | Km | 1,041,461,323.72 | 66.45 | 97,690,916.33 | 6.23 | 97,690,899.69 | 6.23 | 100.00% |
| 15949 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal | Km | 304,680,333.08 | 19.44 | 40,000,000.00 | 2.55 | 39,115,526.29 | 2.50 | 97.79% |
| 16081 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guaymate, Provincia La Romana | Km | 76,569,414.30 | 4.00 | 14,956,095.01 | 0.78 | 12,956,094.21 | 0.68 | 86.63% |
| 16082 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Hermosa, Provincia La Romana | Km | 174,626,861.32 | 10.00 | 82,888,988.33 | 4.75 | 80,944,076.23 | 4.64 | 97.65% |
| 16083 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San Rafael de Yuma, Provincia La Altagracia | Km | 248,514,119.60 | 15.20 | 100,807,324.04 | 6.17 | 92,492,008.16 | 5.66 | 91.75% |
| 16084 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio El Seibo, Provincia El Seibo | Km | 584,257,704.92 | 36.46 | 262,089,190.19 | 16.36 | 238,803,786.25 | 14.90 | 91.12% |
| 16085 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Miches, Provincia El Seibo | Km | 144,964,218.06 | 9.11 | 50,610,172.49 | 3.18 | 49,796,504.76 | 3.13 | 98.39% |
| 16086 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal | Km | 185,723,351.18 | 11.85 | 27,858,502.68 | 1.78 | 27,833,421.60 | 1.78 | 99.91% |
| 16087 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Cacaos, Provincia San Cristóbal | Km | 286,029,633.68 | 18.25 | 45,904,445.05 | 2.93 | 45,875,455.30 | 2.93 | 99.94% |
| 16088 | Reconstrucción de Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cevicos, Provincia Sánchez Ramírez. | Km | 433,072,374.68 | 27.63 | 202,104,025.07 | 12.89 | 202,103,967.45 | 12.89 | 100.00% |
| 16089 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | Km | 101,873,568.16 | 6.50 | 15,281,035.22 | 0.97 | 15,280,995.00 | 0.97 | 100.00% |
| 16090 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez | Km | 434,294,857.50 | 27.71 | 40,000,000.00 | 2.55 | 34,106,500.88 | 2.18 | 85.27% |
| 16091 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Tamayo, Provincia Bahoruco | Km | 383,984,987.68 | 24.50 | 30,735,445.03 | 1.96 | 5,735,445.02 | 0.37 | 18.66% |
| 16092 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Los Rios, Provincia Bahoruco | Km | 159,863,137.73 | 10.20 | 29,562,892.51 | 1.89 | 27,172,169.39 | 1.73 | 91.91% |
| 16093 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Juan Santiago, Provincia de Elias Piña | Km | 214,718,135.97 | 13.70 | 32,207,720.40 | 2.06 | 32,207,671.45 | 2.05 | 100.00% |
| 16094 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pedro Santana, Provincia Elias Piña | Km | 239,794,706.59 | 15.30 | 35,969,205.99 | 2.30 | 35,969,167.27 | 2.29 | 100.00% |
| 16095 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Hondo Valle, Provincia Elias Piña | Km | 293,082,419.17 | 18.70 | 43,962,362.87 | 2.80 | 43,962,319.12 | 2.80 | 100.00% |
| 16096 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Guayubin, Provincia Monte Cristi | Km | 539,146,267.06 | 34.40 | 63,058,108.94 | 4.02 | 63,058,040.05 | 4.02 | 100.00% |
| 16097 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Eugenio María de Hostos, Provincia Duarte | Km | 201,396,207.83 | 12.85 | 54,983,958.12 | 3.51 | 54,983,912.40 | 3.51 | 100.00% |
| 16098 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Castillo, Provincia Duarte | Km | 368,312,131.05 | 23.50 | 16,080,755.07 | 1.03 | 16,080,736.66 | 1.03 | 100.00% |
| 16099 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Luperón, Provincia Puerto Plata | Km | 572,059,267.36 | 36.50 | 92,121,652.58 | 5.88 | 92,121,597.42 | 5.88 | 100.00% |
| 16100 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Riva, Provincia Duarte | Km | 969,366,183.15 | 61.86 | 60,000,000.00 | 3.83 | 60,000,000.00 | 3.83 | 100.00% |
| 16101 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Jamao Al Norte, Provincia Espaillat | Km | 152,026,709.41 | 9.70 | 40,000,000.00 | 2.55 | 39,999,999.14 | 2.55 | 100.00% |
| 16102 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Castañuelas, Provincia Monte Cristi | Km | 235,092,849.00 | 15.00 | 26,512,706.46 | 1.69 | 26,512,649.37 | 1.69 | 100.00% |
| 16103 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Sosúa, Provincia Puerto Plata | Km | 517,987,911.95 | 33.05 | 54,613,145.16 | 3.48 | 54,613,091.16 | 3.48 | 100.00% |
| 16104 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Cristóbal, Provincia Independencia | Km | 204,452,414.86 | 13.05 | 7,043,905.46 | 0.45 | 6,227,595.22 | 0.40 | 88.41% |
| 16105 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio San José de la s Matas, Provincia Santiago | Km | 792,262,903.16 | 50.55 | 106,330,870.50 | 6.78 | 106,330,819.36 | 6.78 | 100.00% |
| 16106 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Mella, Provincia Independencia | Km | 181,805,137.03 | 11.60 | 25,709,812.86 | 1.64 | 25,709,812.86 | 1.64 | 100.00% |
| 16107 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Postrer Río, Provincia Independencia | Km | 264,087,634.39 | 16.85 | 20,000,000.00 | 1.28 | 20,000,000.00 | 1.28 | 100.00% |
| 16108 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Pepillo Salcedo, Provincia Monte Cristi | Km | 117,546,424.50 | 7.50 | 18,400,292.39 | 1.17 | 18,400,262.65 | 1.17 | 100.00% |
| 16109 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Villa Vázquez, Provincia Monte Cristi | Km | 195,910,707.50 | 12.50 | 63,099,821.60 | 4.03 | 52,674,898.85 | 3.36 | 83.48% |
| 16110 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua | Km | 54,854,998.24 | 3.50 | 1,316,519.95 | 0.08 | 1,316,475.97 | 0.08 | 100.00% |
| 16125 | Reconstrucción de Tramo Vial en Los Coquitos, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | Km | 35,968,217.31 | 1.00 | 6,100,000.00 | 0.17 | 6,000,000.00 | 0.17 | 98.36% |
| 16163 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de la s Terrenas, Provincia Samaná | Km | 178,670,565.70 | 11.40 | 90,622,502.22 | 5.78 | 90,622,453.23 | 5.78 | 100.00% |
| 16162 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez | Km | 351,228,717.30 | 22.41 | 34,758,385.82 | 2.22 | 34,758,384.98 | 2.22 | 100.00% |
| 16308 | Ampliación Vial Km9 de la Autopista Duarte y Avenida Gregorio Luperon, Provincia Santo Domingo | Km | 1,723,584,280.93 | 33.20 | 26,000,000.00 | 0.50 | 4,063,442.50 | 0.08 | 15.63% |
| 12720 | Reconstrucción Carretera Hato Mayor - El Puerto, Provincia Hato Mayor | Km | 2,106,653,546.32 | 24.00 | 77,644,180.94 | 0.88 | 77,644,180.25 | 0.88 | 100.00% |
| 13641 | Reconstrucción Carretera Bayaguana - El Puerto, Provincia Monte Plata | Km | 472,511,621.88 | 23.50 | 125,748,410.76 | 6.25 | 125,748,410.30 | 6.25 | 100.00% |
| 12089 | Construcción de la Interconexion Carretera Zona Franca Guerra y Nueva Autopista del Nordeste | Km | 587,718,212.78 | 47.07 | 6,044,330.98 | 0.48 | 6,040,730.49 | 0.48 | 99.94% |
| 6070 | Reconstrucción de la Carretera Cabral - Peñon en la Provincia Barahona | Km | 77,113,661.52 | 6.00 | 16,784,488.64 | 1.31 | 16,784,488.12 | 1.31 | 100.00% |
| 13946 | Reconstrucción Entrada de Acceso A La Provincia Samaná | Km | 970,925,175.66 | 3.10 | 626,407,950.69 | 2.00 | 556,998,400.19 | 1.78 | 88.92% |
| 4178 | Reconstrucción Carretera Guerra-Bayaguana, Prov. Monte Plata | Km | 410,510,022.09 | 24.20 | 141,122,069.64 | 8.32 | 141,122,069.64 | 8.32 | 100.00% |
| 6504 | Reconstrucción de la Carretera Antigua Angelita Interseccion La Cienega - Caballona - Los Rieles en Santo Domingo Oeste | Km | 838,578,224.05 | 8.00 | 98,649,672.44 | 0.94 | 76,420,851.80 | 0.73 | 77.47% |
| 12723 | Reconstrucción Carretera de Los Llanos-Al Puerto, Provincia San Pedro de Macorís | Km | 137,388,886.14 | 15.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 13837 | Reconstrucción de la Carretera La Yaguiza - Los Zacones - Los Cacaos - San Francisco de Macorís | Km | 908,445,897.89 | 73.20 | 150,546,914.15 | 12.13 | 150,546,914.15 | 12.13 | 100.00% |
| 12631 | Reconstrucción de la Carretera Enriquillo - Pedernales en Las Provincias Barahona y Pedernales | Km | 3,404,766,947.02 | 27.90 | 27,090,000.00 | 0.22 | 27,089,745.20 | 0.22 | 100.00% |
| 1729 | Reconstrucción Carretera Hato Mayor - Sabana de la Mar, Prov. Hato Mayor | Km | 1,955,858,056.37 | 41.00 | 618,282,928.23 | 12.96 | 577,406,237.03 | 12.10 | 93.39% |
| 1002 | Reconstrucción Carretera Santiago Rodriguez Martin Garcia Guayubin, Provincia Montecristi | Km | 1,614,904,138.84 | 45.50 | 385,000,000.00 | 10.85 | 380,050,640.41 | 10.71 | 98.71% |
| 14305 | Construcción Circunvalacion La Otra Banda (Entre Las Carreteras Higüey - La Otra Banda -Veron), Provincia La Altagracia | Km | 128,469,960.16 | 26.92 | 75,693,992.03 | 15.86 | 59,253,570.53 | 12.42 | 78.28% |
| 14309 | Reconstrucción Carretera Hacienda Estrella - Hatillo - El Prado y Puente sobre Río Savita, Provincia Monte Plata | Km | 3,435,881,939.92 | 61.98 | 126,060,609.58 | 2.27 | 126,060,609.58 | 2.27 | 100.00% |
| 14113 | Rehabilitación Carretera Rancho Arriba - Sabana Larga | Km | 371,403,783.44 | 27.30 | 1,303,056,404.66 | 95.78 | 1,303,056,404.64 | 95.78 | 100.00% |
| 12635 | Reconstrucción de la Carretera Enriquillo - Barahona en la Provincia Barahona | Km | 2,630,007,953.20 | 45.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | #¡DIV/0! |
| 12080 | Reconstrucción Carretera Comendador - Guaroa, Prov. Elias Piña | Km | 597,463,687.64 | 27.00 | 77,900,668.50 | 3.52 | 77,900,668.25 | 3.52 | 100.00% |
| 12092 | Reconstrucción Carretera Macasias Guaroa, Construccion Calles de Macasias y Helipuerto, Prov. Elias Piña | Km | 264,093,558.00 | 13.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 14745 | Rehabilitación de 40 Km de Vías Terciarias Conexas A La Carretera Gregorio Luperón, Provincias Santiago y Puerto Plata | Km | 1,987,999,960.00 | 13.64 | 600,000,000.00 | 4.12 | 600,000,000.00 | 4.12 | 100.00% |
| 14945 | Rehabilitación de 28km del Tramo Carretero Constanza - Padre Las Casas, Provincias La Vega y Azua | Km | 1,013,067,575.00 | 28.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 15111 | Reconstrucción Carretera Los Caños - Sabaneta, Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | Km | 127,395,730.00 | 8.29 | 56,444,626.75 | 3.67 | 56,444,554.45 | 3.67 | 100.00% |
| 15109 | Reconstrucción Carretera El Papayo del Municipio El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez | Km | 158,631,318.00 | 10.84 | 52,350,439.50 | 3.58 | 52,350,437.25 | 3.58 | 100.00% |
| 15112 | Reconstrucción de la Carretera Moca - Jamao, Provincia Espaillat | Km | 1,029,536,623.00 | 23.00 | 362,413,325.04 | 8.10 | 362,413,322.04 | 8.10 | 100.00% |
| 15119 | Reconstrucción del Tramo Carretero Nagua-Cabrera en El Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | Km | 1,250,583,353.00 | 34.30 | 485,968,698.35 | 13.33 | 485,968,698.35 | 13.33 | 100.00% |
| 5603 | Reconstrucción Carretera Isabela-El Estrecho-Barrancon, Provincia Puerto Plata | Km | 542,835,097.16 | 20.00 | 70,000,000.00 | 2.58 | 70,000,000.00 | 2.58 | 100.00% |
| 15950 | Reconstrucción Carretera Guayubin – Las Matas de Santa Cruz – Copey – Pepillo Salcedo, Provincia Monte Cristi | Km | 1,595,102,765.16 | 45.00 | 840,235,025.55 | 23.70 | 840,235,025.55 | 23.70 | 100.00% |
| 16124 | Reconstrucción Carretera Hacienda Estrella- Cruce Pajon Hasta Monte Plata, Provincia Monte Plata | Km | 1,138,245,926.69 | 21.75 | 290,000,000.00 | 5.54 | 290,000,000.00 | 5.54 | 100.00% |
| 16246 | Reconstrucción Carretera Los Corazones-Los Barracos, Afectada Por Vaguada de Abril 2022, Municipio Santa Cruz de El Seibo, Provincia El Seibo | Km | 123,929,812.00 | 4.23 | 40,000,000.00 | 1.37 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16291 | Reconstrucción Tramo de Carretera Juan Pablo II- Chirino Afectado Por El Huracan Fiona, Provincia Monte Plata | Km | 217,307,590.00 | 6.53 | 41,771,690.73 | 1.26 | 41,771,690.73 | 1.26 | 100.00% |
| 16305 | Reconstrucción de Obras Complementarias Carretera Turística Gregorio Luperón, Provincias Santiago- Puerto Plata | Km | 2,479,351,277.45 | 23.42 | 223,633,656.12 | 2.11 | 223,633,656.12 | 2.11 | 100.00% |
| 16337 | Construcción del Tramo de Carretera Enlace Vial Estancia Nueva Hasta El Cruce de Chero Municipio Moca, Provincia Espaillat | Km | 587,494,220.24 | 1.20 | 51,746,166.25 | 0.11 | 12,327,814.00 | 0.03 | 23.82% |
| 13928 | Recuperacion de la Cobertura Vegetal en Cuencas Hidrográficas de la República Dominicana | KM | 3,008,329,686.00 | 1,167.18 | 1,020,597,548.16 | 395.97 | 423,406,035.43 | 164.27 | 41.49% |
| 2451 | Reconstrucción Camino Vecinal Cruce Los Lanos-Rincon Hondo-La Jagua-El Firme-Loma Vieja-Los Guayuyos-Municipio de Castillo, Prov. Duarte | KM | 94,799,324.93 | 3.70 | 25,476,126.95 | 0.99 | 25,476,126.95 | 0.99 | 100.00% |
| 15013 | Reconstrucción del Camino Vecinal Montellano-Los Lirios-Los Aracena-Los Abanicos, Salcedo , Provincia Hermanas Mirabal | KM | 255,301,273.00 | 18.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 15015 | Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras (117 Km) y Caminos Vecinales (884 Km) A Nivel Nacional | KM | 8,400,000,000.00 | 884.00 | 850,000,000.00 | 89.45 | 319,580,840.82 | 33.63 | 37.60% |
| 13932 | Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes Para Reducir Riesgos de Desastres en El Contexto del Cambio Climático A Nivel Nacional | KM | 3,325,000,000.00 | 0.00 | - |  | - | - |  |
| 15101 | Reconstrucción del Camino Vecinal Las Gordas - Mata Bonita - Los Jengibres, Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 116,248,000.76 | 11.50 | 90,596,766.00 | 8.96 | 90,596,766.00 | 8.96 | 100.00% |
| 15102 | Reconstrucción Camino Vecinal El Juncal Entre Lometa de la s Gordas y Puente Boba, Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 103,853,740.00 | 4.00 | 76,044,184.00 | 2.93 | 76,044,103.00 | 2.93 | 100.00% |
| 15103 | Reconstrucción de Camino Vecinal Loma Alta - El Jamo, Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 58,592,803.00 | 4.50 | 13,699,120.80 | 1.05 | 13,699,110.00 | 1.05 | 100.00% |
| 15104 | Reconstrucción Camino Vecinal Mata Bonita - Los Memisos, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 291,021,142.00 | 13.00 | 12,471,939.76 | 0.56 | 12,471,844.24 | 0.56 | 100.00% |
| 15105 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial de la s Comunidades La Cimarra y El Factor, Prov. María Trinidad Sánchez | KM | 184,221,778.00 | 14.64 | 9,701,951.00 | 0.77 | 9,701,820.25 | 0.77 | 100.00% |
| 15106 | Reconstrucción Camino Vecinal Río Jagua - Arroyo Al Medio, Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 13,233,732.00 | 2.00 | 2,062,716.20 | 0.31 | 2,062,623.00 | 0.31 | 100.00% |
| 15107 | Rehabilitación de la Infraestructura Vial Urbana de Los Sectores del Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 112,507,013.00 | 6.81 | 7,614,630.00 | 0.46 | 7,614,628.20 | 0.46 | 100.00% |
| 15108 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial Urbana del Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 96,111,870.00 | 6.84 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 15110 | Reconstrucción de la Infraestructura Vial en Los Sectores Buenos Aires y Acapulco, Municipio Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 3,696,204.00 | 1.00 | 835,542.96 | 0.23 | 835,542.00 | 0.23 | 100.00% |
| 15113 | Reconstrucción Camino Vecinal San Rafael- Copeyito, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 176,888,893.00 | 9.37 | 176,888,892.64 | 9.37 | 176,888,892.00 | 9.37 | 100.00% |
| 4795 | Reconstrucción Camino Vecinal Mirabel Adentro-Hatillo y Ramal I, San Francisco de Macorís, Prov. Duarte | KM | 276,375,581.71 | 10.00 | 21,548,927.00 | 0.78 | 21,548,926.33 | 0.78 | 100.00% |
| 6037 | Reconstrucción Camino Vecinal Aguas Amargas - El Jobo - La Bastida , Azua | KM | 697,759,150.60 | 14.22 | 125,000,000.00 | 2.55 | 125,000,000.00 | 2.55 | 100.00% |
| 6527 | Construcción del Camino Vecinal Cruce Avila - Las Mercedes Tramo I y II en la Provincia Pedernales | KM | 229,737,662.98 | 12.00 | 15,503,494.00 | 0.81 | 15,503,493.18 | 0.81 | 100.00% |
| 12183 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Algarrobos-Pringamosala Fuentemata Gallina-Guachupita-Hoyoncito-El Puerto, Prov. Hato Mayor | KM | 229,451,605.60 | 15.34 | 122,309,357.33 | 8.18 | 82,309,357.33 | 5.50 | 67.30% |
| 15169 | Reconstrucción de la s Vías del Vertedero de Duquesa, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo” | KM | 412,751,112.15 | 5.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 6233 | Reconstrucción Camino Carretero La Piña - Naranjo - Dulce - La Explanacion - Río Boba en la Provincia Duarte | KM | 1,041,715,865.14 | 6.15 | 180,803,304.00 | 1.07 | 105,803,303.40 | 0.62 | 58.52% |
| 16118 | Reconstrucción del Camino Vecinal El Mango-El Cercado, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | KM | 253,070,894.80 | 8.40 | 115,406,078.66 | 3.83 | 60,000,000.00 | 1.99 | 51.99% |
| 16119 | Rehabilitación del Camino Vecinal Cruce de Pimentel-Casa de Alto-San Felipe Abajo, Municipio Pimentel Provincia Duarte | KM | 495,414,123.05 | 12.40 | 218,499,426.90 | 5.47 | 131,299,043.00 | 3.29 | 60.09% |
| 16126 | Construcción del Camino Vecinal La Ceiba-Chirino, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | KM | 515,508,570.55 | 10.66 | 30,800,000.00 | 0.64 | 30,000,000.00 | 0.62 | 97.40% |
| 16128 | Reconstrucción del Camino Vecinal Sabana Gran de de Boyá-Autopista Juan Pablo Ii (Avenida Duarte), Provincia Monte Plata. | KM | 127,703,767.70 | 4.52 | 38,500,000.00 | 1.36 | 38,500,000.00 | 1.36 | 100.00% |
| 16209 | Reconstrucción del Camino Vecinal El Cacique Afectado Por La Vaguada de Abril 2022, Municipio Moca, Provincia Espaillat | KM | 101,173,573.81 | 3.07 | 21,460,000.00 | 0.65 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16249 | Reconstrucción del Camino Vecinal Manga-Don Juan Afectado Por El Huracán Fiona, Sector Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | KM | 23,600,240.42 | 0.28 | 4,588,065.41 | 0.05 | 4,588,065.41 | 0.05 | 100.00% |
| 16250 | Reconstrucción Camino Vecinal Don Juan-Centro Don Juan Afectado Por El Huracan Fiona, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | KM | 14,025,791.12 | 0.60 | 2,671,688.96 | 0.11 | 2,671,688.96 | 0.11 | 100.00% |
| 16269 | Reconstrucción del Camino Vecinal Rincón de Molinillo–Las Garzas, Afectado Por El Huracán Fiona, Municipio Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez | KM | 250,679,582.69 | 7.56 | 39,187,886.33 | 1.18 | 39,187,886.33 | 1.18 | 100.00% |
| 16282 | Construcción Camino Vecinal La Dole Afectado Por El Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | KM | 24,566,673.26 | 0.80 | 4,619,232.26 | 0.15 | 4,619,232.26 | 0.15 | 100.00% |
| 16283 | Reconstrucción Camino Vecinal Los Salados Afectado Por El Huracan Fiona, Distrito Municipal Don Juan, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | KM | 8,879,643.91 | 0.40 | 1,693,686.58 | 0.08 | 1,693,686.58 | 0.08 | 100.00% |
| 6131 | Construcción Puente sobre Río Inaje y Cruce Las Lanas - Manuel Bueno, Provincia Dajabón | Ml | 1,038,864,216.79 | 20.60 | 182,902,386.69 | 3.63 | 66,725,159.17 | 1.32 | 36.48% |
| 14110 | Construcción de Puentes Peatonales y de Motocicletas A Nivel Nacional | Ml | 259,922,636.00 | 1,200.00 | 100,000,000.00 | 461.68 | 92,971,802.82 | 429.23 | 92.97% |
| 14293 | Construcción Puente sobre El Río Tabara Arriba, Provincia Azua | Ml | 71,399,828.66 | 60.00 | 8,000,000.00 | 6.72 | 7,223,389.00 | 6.07 | 90.29% |
| 14296 | Construcción Puente Cambita, Provincia San Cristóbal | Ml | 54,508,226.22 | 60.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 14300 | Construcción Puente Metálico sobre El Río Jacuba en la Provincia Puerto Plata | Ml | 76,015,611.61 | 30.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 14441 | Construcción Puente sobre El Río Camú, Comunidad Sabaneta, Provincia La Vega | Ml | 128,469,960.19 | 80.00 | 70,931,533.00 | 44.17 | 70,134,459.63 | 43.67 | 98.88% |
| 14574 | Construcción Nuevo Puente Flotante sobre El Río Ozama, Distrito Nacional | Ml | 54,964,380.11 | 155.00 | 21,992,877.04 | 62.02 | 21,985,752.04 | 62.00 | 99.97% |
| 13932 | Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes Para Reducir Riesgos de Desastres en El Contexto del Cambio Climático A Nivel Nacional | Ml | 3,325,000,000.00 | 0.00 | 61,461,828.30 | 0.00 | 7,744,532.56 | 0.00 |  |
| 15798 | Reconstrucción del Puente Sabaneta de Cangrejo sobre El Río Camú, Municipios Villa Montellano y Sosúa, Provincia Puerto Plata | Ml | 325,380,291.62 | 91.50 | 204,708,757.31 | 57.57 | 204,587,702.65 | 57.53 | 99.94% |
| 16118 | Reconstrucción del Camino Vecinal El Mango-El Cercado, San Francisco de Macorís, Provincia Duarte | Ml | 253,070,894.80 | 8.40 | 22,787,347.01 | 0.76 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16119 | Rehabilitación del Camino Vecinal Cruce de Pimentel-Casa de Alto-San Felipe Abajo, Municipio Pimentel Provincia Duarte | Ml | 495,414,123.05 | 12.40 | 61,307,147.43 | 1.53 | 46,447,427.36 | 1.16 | 75.76% |
| 16127 | Construcción de Los Enlaces y El Puente sobre El Río La Leonora en la Carretera Los Botados, Municipio de Yamasá, Provincia Monte Plata | Ml | 77,731,530.51 | 0.12 | 55,651,307.78 | 0.09 | 55,651,307.00 | 0.09 | 100.00% |
| 16213 | Reconstrucción de Puente Afectado Por La Vaguada de Abril 2022, sobre El Río Arroyo Los Charcos, Municipio Concepción de la Vega, Provincia La Vega | Ml | 31,324,601.51 | 141.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 16214 | Reconstrucción del Puente Afectado Por La Vaguada de Abril 2022, sobre El Río Viajama, Municipio de las Yayas de Viajamas, Provincia Azua | Ml | 44,376,073.49 | 141.00 | 15,000,000.00 | 47.66 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16223 | Construcción de Puente sobre El Río Lemba Afectado Por La Vaguada de Abril 2022, Calle Valencia Matos, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona | Ml | 19,926,560.06 | 117.00 | 5,000,000.00 | 29.36 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16253 | Construcción Muro de Gaviones en El Puente Arroyo El Palmar Afectado Por La Vaguada de Abril 2022, Municipio Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal | Ml | 29,433,156.68 | 1,250.00 | 10,000,000.00 | 424.69 | 10,000,000.00 | 424.69 | 100.00% |
| 16264 | Reconstrucción de Puente Arroyo Hondo, Afectado Por Vaguada Abril 2022, Carretera Hacienda Estrella-Monte Plata, Municipio Monte Plata, Provincia Monte Plata | Ml | 115,063,199.00 | 200.00 | 21,160,888.83 | 36.78 | 21,160,888.83 | 36.78 | 100.00% |
| 16305 | Reconstrucción de Obras Complementarias Carretera Turística Gregorio Luperón, Provincias Santiago- Puerto Plata | Ml | 2,479,351,277.45 | 23.42 | 128,609,954.55 | 1.21 | 128,609,954.55 | 1.21 | 100.00% |
| 16119 | Rehabilitación del Camino Vecinal Cruce de Pimentel-Casa de Alto-San Felipe Abajo, Municipio Pimentel Provincia Duarte | Ml | 495,414,123.05 | 12.40 | 7,000,000.00 | 0.18 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16287 | Construcción Muro de Gaviones en Los Márgenes del Río Duey en la Avenida Gastón Fernando Deligne, Afectados Por El Huracán Fiona, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia | Ml | 371,207,830.37 | 35,785.00 | 100,000,000.00 | 9,640.15 | 85,571,495.20 | 8,249.22 | 85.57% |
| 13475 | Remodelación Campamento Duarte - Universidad Policía Nacional, Distrito Nacional | M2 | 113,582,305.32 | 5,749.74 | 46,477,321.65 | 2,352.77 | 46,477,321.65 | 2,352.77 | 100.00% |
| 13635 | Construcción Edificio de Dos Niveles del Instituto de Cardiología | M2 | 307,375,165.72 | 4,609.11 | 11,283,229.00 | 169.19 | 11,283,228.35 | 169.19 | 100.00% |
| 13636 | Construcción del Parque Distrito Industrial Santo Domingo Oeste (DISDO), en Hato Nuevo, Manoguayabo | M2 | 117,068,906.06 | 5,044.73 | 28,251,562.78 | 1,217.42 | 17,251,562.78 | 743.40 | 61.06% |
| 13637 | Construcción Palacio de Justicia de Santo Domingo Este | M2 | 3,614,177,542.65 | 28,400.00 | 965,092,620.25 | 7,583.64 | 958,315,537.16 | 7,530.39 | 99.30% |
| 13491 | Remodelación Oficinas del Tribunal Constitucional, Distrito Nacional | M2 | 153,435,373.55 | 19,541.61 | 184,598,605.86 | 23,510.58 | 184,598,605.02 | 23,510.58 | 100.00% |
| 13642 | Construcción Hospital Las Terrenas, Provincia Samaná | M2 | 609,292,000.69 | 4,191.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 13652 | Construcción de la Ciudad Esperanza de Los Barrancones, Provincia Barahona | M2 | 877,802,411.95 | 21,000.00 | 49,799,445.00 | 1,191.37 | 25,144,451.95 | 601.54 | 50.49% |
| 13643 | Construcción de 600 Apartamentos en la Mesopotamia, Provincia San Juan | M2 | 1,311,024,708.34 | 6,426.00 | 67,268,286.83 | 329.72 | 50,876,495.75 | 249.37 | 75.63% |
| 13710 | Construcción Laboratorio Nacional de Tamiz Neonatal y Alto Riesgo en Santo Domingo, Distrito Nacional | M2 | 32,070,787.28 | 848.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 13838 | Construcción del Mercado en El Municipio La Vega | M2 | 382,610,958.82 | 4,671.00 | 49,571,275.00 | 605.18 | 49,571,274.14 | 605.18 | 100.00% |
| 13952 | Construcción Rehabilitación y Remodelación de la Iglesia El Buen Pastor, Provincia Azua. | M2 | 23,086,577.78 | 598.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 13949 | Construcción de Estaciones de Pasajeros Interurbana en El Gran Santo Domingo y El Distrito Nacional | M2 | 3,291,476,014.94 | 81,169.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 13955 | Reconstrucción del Comedor en Sans Soucí Santo Domingo | M2 | 10,733,493.55 |  | 4,117,162.53 |  | - |  |  |
| 13960 | Construcción y Rehabilitación Monasterio de las Carmelitas, Provincia Azua | M2 | 21,828,028.90 | 2,305.00 | 3,602,749.39 | 380.44 | 3,602,749.39 | 380.44 | 100.00% |
| 13962 | Construcción Casa de Los Periodistas, Puerto Plata. | M2 | 56,711,308.53 | 180.00 | 819,294.40 | 2.60 | 819,294.40 | 2.60 | 100.00% |
| 13963 | Construcción de Un Mercado en la Provincia de Barahona | M2 | 187,583,422.40 | 6,000.00 | 20,717,433.00 | 662.66 | 20,717,432.17 | 662.66 | 100.00% |
| 13964 | Construcción del Mercado Municipal de Higüey, Provincia La Altagracia | M2 | 259,869,415.57 | 16,145.00 | 34,413,685.00 | 2,138.03 | 34,413,684.19 | 2,138.03 | 100.00% |
| 13967 | Rehabilitación y Construcción Residencia Estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo | M2 | 70,885,127.97 | 5,490.00 | 29,569,491.00 | 2,290.13 | 29,569,490.26 | 2,290.13 | 100.00% |
| 13970 | Rehabilitación Construcción Ampliación de la Escuela de Monte Plata | M2 | 16,935,567.51 | 240.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 13972 | Rehabilitación y Construcción Plaza de Los Pilones Baní | M2 | 139,511,213.61 | 4,270.00 | 48,506,232.52 | 1,484.62 | 28,506,232.52 | 872.49 | 58.77% |
| 13976 | Rehabilitación y Construcción Laboratorio de Mecánica de Suelo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | M2 | 15,198,044.15 | 1,766.00 | 3,961,849.77 | 460.36 | 3,961,849.77 | 460.36 | 100.00% |
| 13978 | Construcción del Matadero de la Provincia Barahona | M2 | 90,638,161.16 | 307.00 | 15,000,000.00 | 50.81 | - | 0.00 | 0.00% |
| 13987 | Rehabilitación de la Iglesia Católica de Yásica, Puerto Plata | M2 | 12,372,947.95 | 400.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 13988 | Construcción de 31 Viviendas A Nivel Nacional (Presencia Dominicana) | M2 | 26,974,903.44 | 1,860.00 | 1,715,624.02 | 118.30 | - | 0.00 | 0.00% |
| 13974 | Rehabilitación y Construcción Ayudantía del Ministerio de Obras Públicas en la Provincia de Puerto Plata | M2 | 44,603,874.50 | 223.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 14279 | Ampliación Construcción Tres (3) Edificios de Parqueos en la Ciudad de Santo Domingo | M2 | 1,114,107,131.90 | 14,175.00 | 215,875,631.25 | 2,746.63 | 215,875,631.23 | 2,746.63 | 100.00% |
| 14323 | Construcción Viviendas Económicas en El Memiso (68), Provincia Azua | M2 | 49,314,238.53 | 4,080.00 | 10,000,000.87 | 827.35 | - | 0.00 | 0.00% |
| 14112 | Construcción Segunda Etapa Centros de Atención Integral Para Niños Discapacitados (CAID) (Coordinado Con El Despacho de la Primera Dama | M2 | 481,156,610.92 | 15,000.00 | 156,896,405.01 | 4,891.23 | 145,472,636.25 | 4,535.09 | 92.72% |
| 14902 | Construcción del Parque Julio Núñez, Jardines del Norte, Distrito Nacional | M2 | 10,970,753.00 | 1,711.00 | 7,085,101.00 | 1,104.99 | 7,085,100.18 | 1,104.99 | 100.00% |
| 14920 | Reconstrucción Iglesia San Mauricio Mártir, Jardines del Norte, Distrito Nacional. | M2 | 34,362,997.00 | 1,457.00 | 33,227,518.59 | 1,408.86 | 19,927,518.36 | 844.93 | 59.97% |
| 13975 | Rehabilitación y Construcción Ayudantía del Ministerio de Obras Públicas en la Provincia de San Pedro de Macorís | M2 | 23,029,237.45 | 360.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 15383 | Construcción Ayudantía del MOPC, en El Municipio Salvaleón de Higüey, La Altagracia | M2 | 31,726,609.00 | 715.00 | 10,000,000.00 | 225.36 | - | 0.00 | 0.00% |
| 16159 | Construcción del Play de Béisbol del Municipio de Sabana Larga, Provincia San José de Ocoa | M2 | 10,663,972.74 | 13,214.00 | 9,625,044.16 | 11,926.64 | 8,865,933.04 | 10,986.00 | 92.11% |
| 16152 | Remodelación de Edificio Sede Central del Ministerio de Obras, Públicas y Comunicaciones (MOPC), Distrito Nacional | M2 | 724,512,622.71 | 7,489.88 | 80,000,000.00 | 827.03 | 11,111,428.54 | 114.87 | 13.89% |
| 16311 | Construcción y Reconstrucción de Cuatro Plays de Béisbol de la Provincia Santiago | M2 | 44,557,784.68 | 34,216.01 | 2,200,000.00 | 1,689.38 | - | 0.00 | 0.00% |
| 14546 | Mejoramiento Puerto de Manzanillo y Sus Vías de Conectividad, Provincia Montecristi, R.D. | Ml | 6,230,000,000.00 | 98.00 | 1,490,724,959.25 | 23.45 | 642,657,658.81 | 10.11 | 43.11% |
| 14774 | Construcción de Muelle Pesquero en el Distrito Municipal Juancho, Provincia Pedernales | Ml | 2,804,542.00 | 57.00 | - |  | - |  |  |
| 14775 | Construcción de Muelle Pesquero en El Municipio de Sánchez, Provincia Samaná | Ml | 19,253,539.00 | 266.00 | - |  | - |  |  |
| 14776 | Construcción de Muelle Pesquero en El Municipio de Manzanillo, Provincia Monte Cristi | Ml | 21,255,924.00 | 74.00 | - |  | - |  |  |
| 14777 | Construcción de Muelle Pesquero en El Municipio Santa Bárbara Provincia Samaná | Ml | 2,348,246.00 | 42.00 | - |  | - |  |  |
| 14778 | Construcción de Muelle Pesquero Caño de Yuti, Provincia Monte Cristi | Ml | 5,678,125.00 | 122.00 | - |  | - |  |  |
| 14790 | Construcción Barrera de Protección Marina, Tramo Vial, Obras Conexas y Complementarias en Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez. | Ml | 3,308,406,249.00 | 4.77 | 1,195,000,000.00 | 1.72 | 1,150,773,197.30 | 1.66 | 96.30% |
| 13198 | Construcción de Capacidades y Resiliencia A Los Desastres Naturales en El Ámbito de Infraestructuras Viales en la Provincia de Bahoruco. | KM | 341,183,626.10 | 0.00 | 135,000,000.00 | 0.00 | 135,000,000.00 | 0.00 |  |
| 13932 | Mejoramiento de Obras Públicas Resilientes Para Reducir Riesgos de Desastres en El Contexto del Cambio Climático A Nivel Nacional | KM | 3,325,000,000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 |  |
| 14328 | Recuperación Programa de Resiliencia | KM | 21,957,627,599.70 | 527.26 | 1,351,135,699.24 | 32.44 | 1,174,520,940.70 | 28.20 | 86.93% |

# **Plan Anual de Compras MOPC Año 2023**

