REPÚBLICA DOMINICANA

AÑO 20 24

MEMORIA

INSTITUCIONAL

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA

INSTITUCIONAL

AÑO 20 24

GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA

TABLA DE CONTENIDOS

Memoria Institucional 2024

INDICE DE CONTENIDO

I.RESUMEN EJECUTIVO	1

II.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	6

2.1 Marco filosófico Institucional	6

a.	Misión del INDRHI	6

b.	Visión del INDRHI	6

c.	Valores Institucionales	6

2.2 Base Legal	7

2.3 Estructura Organizativa	7

2.4 Planificación Estratégica Institucional	18

III.RESULTADOS MISIONALES	20

3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales.	20

3.1.1 Actividades desarrolladas conforme a la misión de la institución	20

3.1.2 Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía.	25

Abastecimiento de agua a usuarios de las Juntas y Asociaciones de Regantes	25

Abastecimiento de agua a los acueductos	25

Cultura del agua a la población	25

Servicios de construcción de pozos	25

Servicio de análisis de suelos y calidad de aguas	26

3.1.2 Indicadores de Gestión	27

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	27

Índice de Transparencia	30

d.	Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	32

e.	Gestión Presupuestaria	32

IV.RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO	40

4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera	40

4.1.1 Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras	40

4.2– Desempeño de los Recursos Humanos	49

4.2.1 Comportamiento de los Subsistemas de Recursos Humanos	49

4.2.1.1 Departamento de Evaluación de Desempeño y Capacitación	50

4.2.1.2 Departamento de Registro, Control y Nóminas	55

4.2.1.3 Departamento de Relaciones Laborales y Sociales	59

4.2.1.4 Departamento de Organización del Trabajo y Compensaciones	64

4.2.2 Análisis de los resultados del SISMAP	64

4.3– Desempeño de los Recursos Jurídicos	67

4.4– Desempeño de la Tecnología	86

4.5 Desempeño del sistema de Planificación y Desarrollo Institucional	91

4.5.1 Desempeño de los Sub-Sistemas de Planificación	91

4.5.1.1 Subsistema de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.	91

4.5.1.2 Sub-sistema de Cooperación Internacional	132

c.) Acuerdos y convenios en proceso de negociación	138

d.) Otras actividades importantes realizadas en el año 2024 fueron:	140

4.5.1.3 Subsistema Desarrollo Institucional	142

a) Propuesta de Modificación de la Estructura Organizativa 2018.	142

b.2) Revisión y Actualización del Manual de Organización y Funciones.	143

b.3) Elaboración del Diccionario de Competencia Institucional.	144

b.4) Inventario de Formularios y Documentos.	145

4.5.3 Subsistema Calidad de la Gestión	146

4.5.3.1 Marco Común de Evaluación (CAF)	146

4.5.3.1.1 Autodiagnóstico	146

4.5.3.1.2 Plan de Mejora	147

4.5.3.1.3 Carta Compromiso al Ciudadano	147

5.3.1.4 Estandarización de Procesos	148

4.5.1.5 Monitorea de Calidad de los Servicios	148

4.5.1.6 Monitoreo, Implementación y Cumplimiento de Políticas Institucionales	148

4.5.1.7 Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	149

4.5.1.8	Equidad de Equidad de Genero	149

4.6 Desempeño de Comunicaciones	151

V.SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	156

5.1.	Nivel de la Satisfacción con el servicio	156

5.2	Nivel de cumplimiento acceso a la información	157

5.3	Resultados Sistema Quejas, Reclamos y Sugerencias (3-1-1)	157

5.4	Resultado de Mediciones al Sub-Portal de Transparencia	157

VI.PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO	159

VII.ANEXOS	163

# RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institucional 2024

.

El Gobierno Dominicano, a través del INDRHI, ha realizado inversiones de capital, durante el año 2024, por un valor de RD$3,819,042,605.90, con recursos provenientes del Presupuesto Nacional asignados al INDRHI, y también, con recursos externos y de la Central Hidroeléctrica Los Toros. Estas inversiones han sido llevadas a cabo, a través de la Dirección de Proyectos y Obras, la Dirección de Operación y Conservación de Sistemas de Riego inversión y la Unidades Ejecutoras de Proyectos Específicos. Dichas inversiones, incluyen, la inversión en la operación y mantenimiento de sistemas de riego a nivel nacional. Asimismo, las mismas impactan a 3,707,622 personas (1,890,887 hombres y 1,816,735 mujeres).

Las ejecutorias realizadas a través de la Dirección de Proyectos y Obras, y de la Central Hidroeléctrica Los Toros, benefician directamente unos 89,000 usuarios, e indirectamente unas  2,708,108 personas,  y la ejecutorias incluyen, 62 contratos de obras con fondos del Presupuesto Nacional y dos (2), con fondos de la Central Hidroeléctrica Los Toros, obras diseminadas en diferentes zonas de riego del país con monto contratado (acumulado) de RD$3,900,129,744.42 e inversión (acumulada) a la fecha de RD$2,737,512,754.77,  con monto de inversión total en el 2024 de RD$1,750,936,295.17, en proyectos ejecutados o en proceso de ejecución, con recursos y asignaciones del Presupuesto Nacional del INDRHI. Estos proyectos están distribuidos en once (11) Direcciones Regionales de Riego. A continuación, presentamos varios proyectos importantes, donde se realizaron estas inversiones:

- Adecuación en el Río Magua de 600 ml, Entre la E-2+100 y la E-2+740, construcción de Obras Complementarias en Hato Mayor y enrocado de protección en Playa Acapulco, Sabana de La Mar, provincia Hato Mayor. Este proyecto abarca la parte norte del municipio de Hato Mayo del Rey, tocando los sectores de Gualey, La Javilla, La China, El Vivero, entre otros, para evitar inundaciones por el desborde del Río Magua, afectando unas 350 familias. Se invirtieron RD$ 83, 214,880.42.

- Construcción del Proyecto Rehabilitación Cañada Grande tramo II. (E-00+000 A E-00+400) en la provincia Duarte. Esta obra reviste de una gran importancia por encontrarse en el mismo corazón del municipio de San Francisco de Macorís, evitando el desborde de la referida cañada en tiempos de lluvia, impactando así la vida de más de 1,000 familias el entorno. La inversión del periodo fue de RD$60,466,701.81.

- Construcción canales laterales de la presa Maguaca Etapa I, en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. Este proyecto consiste en la construcción de 17 km de la ramificación del sistema de riego Maguaca, que comprende obras de toma, obras de arte, pasos vehiculares, laguna de almacenamiento, caseta de bombeo, línea de impulsión, así como partes eléctricas y piezas especiales.  En el año se construyeron 10 km de canales. Con el proyecto se podrá suplir el riego de manera eficiente unas 20,200 hectáreas de terreno cultivadas de arroz, guineo para exportación, sorgo y frutos menores, impactando unos 2,500 usuarios e igual número de familias. Se invirtieron en el período RD$119, 826,133.04.

- Adecuación y rehabilitación río Bani, en el municipio Baní, provincia Peravia. El objetivo es readecuar el cauce del Río Bani y construir obras de defensa para evitar las inundaciones y daños que produce el desborde de dicho Río en temporada de lluvia. Esto se llevará a cabo con la limpieza y adecuación en 4.3 km de longitud de río y la construcción de 1,560 metros lineales de muros de gaviones como medida de protección ante crecidas, beneficiando así a unos 168,484 habitantes del municipio de Bani. La inversión fue de RD$92, 999,351.36.

- Construcción muro de gavión canal Monsieur Bogaert, Dirección Regional Sistema de Riego Alto Yaque del Norte, División de Riego de Santiago. Este muro busca proteger las crecidas que se producen en períodos intensos de lluvia que amenazan la integridad del canal y las poblaciones contiguas al mismo, esta obra beneficia más de 978 usuarios e igual número de familias, que trabajan y producen unas 95,000 tareas de tierra. Se invirtieron RD$ 88, 257,866.65

Dentro de las obras de emergencia, producto de tormentas, huracanes

y lluvias torrenciales, podemos citar:

- Adecuación río Boba en una longitud de 3.60 kilómetros en la provincia María Trinidad Sánchez, Dirección Regional Bajo Yuna. Fue afectado por el huracán Fiona. El objetivo de este proyecto es proteger las comunidades y las 48,000 tareas de tierra sembradas de arroz, beneficiando así unos 756 usuarios e igual número de familias. La inversión fue de RD$25,814,707.01.

- Construcción de Muros de Gaviones en la confluencia de los ríos Obispo y Bajabonico y Adecuación Cañada Polo, por los daños ocasionados por la Tormenta Franklin en el municipio de Imbert, en la provincia Puerto Plata. Este proyecto busca la protección de las comunidades del municipio aledañas a los ríos mencionados, beneficiando así a más de 30,000 familias. La inversión fue de RD$78, 977,477.38.

- Rehabilitación de un Tramo del Canal Sabana Yegua-Los Cucuses, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre 2023, en la provincia de Azua. Este proyecto será de beneficio para unos 120 usuarios e igual número de familias, distribuidos en 3,200 tareas de tierra sembradas en mayor proporción de berenjena, yuca, batata, ají, entre otros frutos menores. Fue invertido en el periodo considerado, la suma de RD$88,588,358.41.

- Reconstrucción de obras hidráulicas, adecuación de Cauces, limpieza de canales y drenajes, y construcción de muros de gaviones, debido a los daños producidos en las provincias Santiago y Valverde por las lluvias torrenciales y consecuentes crecidas ocurridas en los meses Oct. - Nov. /2016, impactando a unos 5,027 usuarios e igual número de familias, en unas 365,000 tareas sembradas de arroz y guineo de exportación. La inversión en el periodo fue de RD$43,068,901.89.

En cuanto a obras con fondos de la Central Hidroeléctrica Los Toros, se invirtieron recursos en dos obras, pero citaremos la más importante:

- Rehabilitación camino en la parte alta de la microcuenca del Arroyo Sajanoa, en la provincia Azua. Esta obra servirá para facilitar el acceso mediante la rehabilitación de los caminos que conducen a la microcuenca, beneficiando a unos 138 productores que trabajan unas 4,000 tareas sembradas de frutos menores y café, teniendo además unos 403 beneficiarios más. Fueron invertidos en el 2024 la suma de RD$1,947,845.04, mediante los cuales fue finalizada la obra.

Dentro de los proyectos con recursos internos, también el INDRHI ejecuta, pero, por medio de una Unidad Ejecutora, el Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II - Pueblo Viejo, localizado en la provincia de Azua. En el año 2024, se invirtieron RD$444,650,595.17. Este proyecto beneficia a 9,152 usuarios directos, a 190,000 personas de manera indirecta (de las cuales 100,080 son hombres y 89,920 mujeres) y 17,000 ha dedicadas al riego. En cuanto a las principales actividades ejecutadas en el año, podemos mencionar, el revestimiento de canales con concreto, la finalización de la Derivadora del Lateral 6; además, se avanzó en actividades relacionadas con los conductos cerrados, específicamente en los sifones con tuberías de PRFV, y el inicio de la construcción del reservorio en el Bloque III.

El INDRHI ejecuta un (1) proyecto financiado con recursos externos y que cuenta con una contrapartida local, el cual es el Proyecto Múltiple de la Presa de Montegrande y Rehabilitación y Complementación de la Presa de Sabana Yegua. La inversión en obras en el periodo fue de RD$1,427, 223,655.67, todo con recursos externos (Tabla 12). Beneficia la región suroeste (Barahona, Bahoruco e Independencia) impactando directamente la calidad de vida de 453,514 personas (de las cuales 234,628 son hombres y 218,886 son mujeres), en riego, electricidad, control de inundaciones e incremento de la productividad y aumento del área de 10,000 a 32,000 ha, y suministro firme de 3.5 m3/s, al acueducto del suroeste. Los trabajos más importantes se realizaron en los toques finales de la presa, descargador de fondo, Rehabilitación y construcción de accesos provisionales y definitivos, el vertedero de servicio de la presa, trabajos de los equipos hidromecánicos. Se han realizado trabajos con obras complementarias en el área del centro poblado, donde fueron reubicados los pobladores desalojados por ser afectados por el lago de la presa. En la presa y obras complementarias se están dando los toques finales.

En cuanto a operación, mantenimiento y limpieza de los sistemas de riego (Programa 12), el INDRHI invirtió un monto de RD$196,232,059.89, beneficiando directamente a 89,359 usuarios e indirectamente, a igual número de familias en las Regionales de Riego de la institución localizadas en toda la geografía nacional. Se realizó limpieza de canales y drenes con equipos en una longitud de 503.01 km, y a mano, 30.00 Km. En rehabilitación de caminos y bermas, se ejecutaron 169.87 km, y en reconstrucción de muros de protección se ejecutaron cuarenta y cinco (45) unidades. Finalmente, se repararon e instalaron 78 unidades de bombas y se hicieron pozos y limpiezas de pozos en 194 unidades.

# INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2024

2.1 Marco filosófico Institucional

La filosofía institucional manifiesta los principios y valores que la institución profesa, por lo que constituye el fundamento ideológico y las bases que sustentan su ser o identidad.

- Misión del INDRHI

La misión del INDRHI es la conservación, desarrollo y gestión para la sostenibilidad del abastecimiento de los recursos hídricos nacionales. Esta misión incluye la planificación, construcción y administración de la infraestructura de captación, almacenamiento y conducción de agua para riego. Dentro de la misión del INDRHI está poner a disposición del país el suministro de agua en cantidad suficiente para todos los usos, los cuales estarán priorizados según el marco legal vigente.

- Visión del INDRHI

La visión del INDRHI es ser una institución de servicio que garantice la conservación, sostenibilidad y equidad en el uso oportuno del recurso agua para las presentes y futuras generaciones de dominicanos, tanto en cantidad como en calidad para su adecuada utilización.

- Valores Institucionales

- Compromiso con la conservación, desarrollo y sostenibilidad del recurso agua y el medio ambiente.

- Eficiencia en el uso del agua.

- Tecnificación e innovación permanente.

- Transparencia y equidad en la gestión.

- Vocación de servicio y apoyo a los usuarios.

- Calidad de gestión.

- Participación comunitaria.

- Colaboración interinstitucional armónica.

- Fomento de la salud, la educación, la ciencia y la cultura.

- Reconocimiento al mérito.

2.2 Base Legal

En 1965, mediante la Ley No.6, se creó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), ente supremo responsable de las aguas superficiales y subterráneas del país, habilitado para controlar, regular el uso y proteger los recursos de agua y suelo, desarrollar los estudios, investigaciones y proyectos de obras hidráulicas y energéticas necesarios para el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas del país, y en particular para organizar y manejar la explotación de los sistemas de riego, con la intervención de los usuarios. La aprobación de la Ley General Sobre el Medio Ambiente introdujo ciertas modificaciones a la Ley 6, que crea al INDRHI. Mediante la Ley 64-00 la gestión de las aguas subterráneas pasa a ser competencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una atribución que antes era del INDRHI.

2.3 Estructura Organizativa

La estructura organizativa del INDRHI fue aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el 5 de enero del año 2018.En la misma se suprimió el uso de la nomenclatura Gerencia en las denominaciones de las unidades orgánicas de la institución, atendiendo a la Ley Orgánica de Administración Pública 247-12, que establece las denominaciones de Dirección, Departamento, División y Sección. La misma se presenta a continuación.

Unidades del nivel ejecutivo máximo

- Consejo de Administración.

- Dirección Ejecutiva.

- Sub-Direcciones.

Unidades del nivel Consultivo o Asesor

- Oficina de Acceso a la Información Pública.

- Unidad Ejecutora de Proyectos con fondos externos.

- Dirección Jurídica:

- Departamento de Litigios.

- Departamento de Elaboración de Documentos Legales.

- Dirección de Fiscalización y Revisión.

- Dirección de Comunicaciones:

- Departamento de Eventos y Protocolo.

- Departamento de Redes Sociales y Medios Digitales.

- Departamento de Relaciones Públicas y Prensa.

- Centro de Documentación.

- Dirección de Recursos Humanos:

- Departamento de Registro, Control y Nóminas.

- Departamento de Evaluación del Desempeño y Capacitación.

- Departamento de Relaciones Laborales y Sociales.

- Departamento de Organización del Trabajo y Compensación.

- Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional:

- Departamento de Cooperación Internacional.

- Departamento Desarrollo Institucional.

- Departamento de Calidad en la Gestión.

- Dirección Operativa de Ejecución y Cumplimiento:

- Departamento de Administración de contratos en Ejecución.

- Departamento de Seguimiento de Acuerdos Nacionales e   Internacionales en Ejecución y Cumplimiento.

Unidades del nivel Auxiliar o de Apoyo

- Dirección Administrativa y Financiera:

- División de Control de Bienes.

- Departamento Financiero:

- División de Contabilidad.

- División de Análisis y Procesamiento Financiero.

- División de Presupuesto:

- Sección de Ejecución Presupuestaria.

- División de Tesorería:

- Sección de Cajas.

- Departamento Administrativo:

- División de Transportación:

- Sección Taller de Mecánica.

- División de Servicios Generales, con:

- Sección de Mayordomía y Mantenimiento.

- Sección de Correspondencia y Archivo.

- División de Planta Física.

- División de Seguridad Civil:

- Sección de Almacén y Suministro.

- Sección de Almacén Central.

- Sección de Seguro y Placa.

- Sección de Archivo Central.

- Sección de Combustible.

- Seguridad Militar.

- Departamento de Compras y Contrataciones.

- Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones:

- Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas.

- Departamento de Administración de los Servicios TIC’S.

- Departamento de Administración de los Proyectos TIC’S.

- Departamento de Operación TIC’S.

- Departamento de Seguridad y Monitoreo.

- Unidades del nivel Sustantivo u Operativo

- Programa Cultura del Agua.

- CEHICA (Centro para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos en los Estados Insulares del Caribe):

- División de Riego y Energía:

- Sección de Estudios Agrologicos y Laboratorio de Suelos.

- División de Administración y Economía para la Gestión de los Recursos Hídricos.

- División de calidad de agua y gestión ambiental:

- Sección de Estudios, Monitoreo y Laboratorio de Calidad del Agua.

- Dirección de Operación y Conservación de Sistemas de Riego:

- División de Operación de Sistemas de Riego:

- Sección de Riego y Drenaje.

- Sección de Estadísticas de Sistemas de Riego.

- Sección de Títulos y Permisos de Agua.

- Sección de Radio y Comunicaciones.

- División de Conservación y Mantenimiento de Canales de Riego:

- Sección de Mantenimiento de Canales y Drenajes.

- Sección de Control de Equipos Pesados.

- Sección de Supervisión de Obras Menores.

- División de Pozos, Bombas y Malacates:

- Sección de Perforación y Aforo de Pozos y Malacates.

- Sección de Bombas y Sistemas Eléctricos.

- Direcciones Regionales de Sistemas de Riego:

- Dirección Regional Sistema de Riego Ozama Nizao:

- División de Riego Baní.

- División de Riego San Cristóbal.

- Dirección Regional Sistema de Riego Valle de Azua:

- División de Riego de Azua.

- División de Riego Padre Las Casas.

- Dirección Regional Sistema de Riego Valle de San Juan:

- División de Riego San Juan.

- División de Riego Las Matas de Farfán.

- Dirección Regional Sistema de Riego Lago Enriquillo:

- División de Riego de Neyba.

- División de Riego de Tamayo.

- División de Riego de Jimaní.

- División de Riego Duvergé.

- Dirección Regional Sistema de Riego Yaque del Sur:

- División de Riego de Barahona.

- División de Riego Nizaito.

- Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yuna:

- División de Riego Nagua.

- División de Riego AGLIPO I.

- División de Riego AGLIPO II.

- División de Riego Limón del Yuna.

- Dirección Regional Sistema de Riego Yuna Camú:

- División de Riego La Vega.

- División de Riego de Bonao.

- División de Riego de Constanza.

- División de Riego Cotui.

- Dirección Regional Sistema de Riego Alto Yaque del Norte:

- División de Riego Santiago.

- División de Riego Mao.

- División de Riego Esperanza.

- División de Riego La Isabela.

- Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yaque del Norte:

- División de Riego Las Matas de Santa Cruz.

- División de Riego Villa Vásquez.

- División de Riego de Dajabón.

- Dirección Regional Sistema de Riego del Este:

- División de Riego Bayaguana.

- División de Riego de Sabana de la Mar.

- División de Riego Nisibón.

- Departamento de Servicio al Usuario de Riego:

- División de Organización de Usuarios.

- División de Capacitación y Gestión de los CEGA-CABI.

- División de Evaluación y Control de las Juntas de Regantes.

- Departamento de Presas y Embalses:

- División de Seguridad de Presas:

- Sección de Estudios y Diseños de Presas.

- Sección de Supervisión y Vigilancia

- División de Instrumentación y Monitoreo:

- Sección de Red Sísmica.

- Sección de Batimetría y Topografía.

- División de Mantenimiento y Operación de Embalses:

- Sección de Mantenimiento de Embalses.

- Sección de Operación de Embalses.

- Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico.

- Departamento de Geomática:

- División de Cartografía:

- Sección de Control Geodésico.

- Sección de Imágenes.

- División de Sistema de Información Geográfica:

- Sección de Base de Datos.

- Sección de Información Hidroagrícola.

- Departamento de Hidrología:

- División de Datos Hidrometeorológicos.

- División Previsión Hidrogeología:

- Sección de Hidrología Superficial.

- Sección de Hidrología Subterránea.

- División de Redes Hidrológicas.

- Sección Instrumentación Eléctrica.

- Sección Instrumentación Mecánica.

- Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos.

- Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos:

- División de Impacto Ambiental:

- Sección de Evaluación y Seguimiento.

- Sección de Estudios Básicos.

- División de Manejo de Cuencas:

- Sección de Planificación de Cuencas.

- Sección de Conservación de Cuencas.

- Dirección de Proyectos y Obras.

- Departamento de Análisis de Costos y Reclamaciones de Obras:

- División de Costos y Presupuesto.

- División de Administración de Contratos y Reclamaciones.

- Departamento de Ejecución de Proyectos:

- División de Control de Proyectos con Fondos Internacionales.

- División de Control de Proyectos con Fondos Nacionales.

- Departamento de Diseño:

- División de Diseño Hidráulico Estructural:

- Sección de Diseño Estructural.

- Sección de Diseño Hidráulico.

- División de Topografía:

- Sección de Topografía de Campo.

- Sección de Topografía de Gabinete.

- Departamento de Supervisión y Cubicación:

- División de Cubicación.

- División de Supervisión

Principales funcionarios de la institución

El INDRHI cuenta con un (1) director ejecutivo, cinco (5) subdirectores, los cuales se presentan en la Tabla1.

Tabla 1. Principales funcionarios del INDRHI

Director Ejecutivo

Ing. Olmedo Caba Romano

Sub-Directores

Daniel Antonio Gómez Hurtado

Aquías Guzmán Saldívar

Edwin Santiago Mercedes Cruz

Isidro Santos Camilo

Rafael Johnny Jiménez Ramírez

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

2.4 Planificación Estratégica Institucional

El Plan Estratégico Institucional del INDRHI para el período 2021-2024, contiene cinco (5) Ejes Estratégicos y diecisiete (17) Objetivos Estratégicos, los cuales presentamos a continuación.

El Eje Estratégico 1 (Ampliar la capacidad de almacenamiento y regulación de la escorrentía superficial) está compuesto por tres (3) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 1.1 Diseñar y construir nuevas presas de almacenamiento.

OE 1.2 Optimizar la operación de los embalses existentes.

OE 1.3 Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta de agua para el país (conservación de cuencas).

El Eje Estratégico 2 (Optimización del uso del recurso agua en los sistemas de riego) está compuesto por cuatro (4) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 2.1 Mejorar la infraestructura de riego y la operación en redes de conducción y distribución agua para el riego.

OE 2.2 Mejorar y ampliar la red de drenaje en las áreas bajo riego.

OE 2.3 Mejorar la conservación de la infraestructura de riego y drenaje.

OE 2.4 Capacitar a los usuarios de riego sobre administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego.

El Eje Estratégico 3 (Manejo de riesgos hidrológicos) está compuesto por tres (3) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 3.1 Construcción de obras de control de inundaciones.

OE 3.2 Desarrollar sistemas de prevención – monitoreo meteorológico y alertas de inundaciones.

OE 3.3 Manejo de las Sequias y sus impactos (Preparación, Mitigación, Respuestas a las Sequías).

El Eje Estratégico 4 (Consolidar y fortalecer la gobernanza para la gestión integral del recurso hídrico) está compuesto por tres (3) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 4.1 Mejorar los niveles de eficiencia, transparencia y la modernización de la institución.

OE 4.2 Ampliar el conocimiento a la población sobre el manejo, uso, protección, cuidado y conservación del agua.

OE 4.3 Fortalecimiento de las Capacidades de las Juntas de Regantes y Direcciones Regionales del INDRHI.

El Eje Estratégico 5 (Estructurar y desarrollar la gestión de los recursos hídricos) está compuesto por cuatro (4) Objetivos Estratégicos y son los siguientes:

OE 5.1 Mejorar el monitoreo y evaluación de los recursos hídricos.

OE 5.2 Elaborar planes de recursos hídricos.

OE 5.3 Desarrollo de instrumentos de gestión de recursos hídricos.

OE 5.4 Desarrollo de la investigación sobre los recursos hídricos.

# RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2024

3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales.

3.1.1 Actividades desarrolladas conforme a la misión de la institución

Operación, limpieza y rehabilitación de los sistemas de riego a nivel nacional.

Con el objetivo de contribuir a eficiencia en el suministro de agua para riego a los usuarios, el INDRHI ha realizado iniciativas que van dirigidas hacia la mejorar la calidad de los servicios que brinda, llevando a cabo la limpieza de los sistemas de riego, drenajes, caminos y bermas, así como la rehabilitación de algunos sistemas. El INDRHI cuenta con once (11) Direcciones Regionales de Riego. Se realizaron las actividades siguientes: limpieza de canales y drenes con equipos y a mano, unos 510 Km; se rehabilitaron caminos y bermas, unos 169.87 Km; construcción de muros y obras menores, alrededor de 45 unidades; se perforación y/o limpiaron pozos, unos  194 unidades, y se repararon y/o rehabilitación sistemas de bombeos, unas 78 unidades, beneficiando directamente a 89,359 usuarios e indirectamente a igual número de familias en las Direcciones Regionales de riego de la institución que están localizadas en toda la geografía nacional.

Construcción de Sistemas de Riego y Obras hidráulicas.

En el año 2024, el INDRHI ha ejecutado y mantiene en ejecución, varias obras hidráulicas que describimos a continuación:

- Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II - Pueblo Viejo, localizado en la provincia de Azua. Se invirtieron RD$572,719,182.82 (para un 117.5 % de lo planificado en el año), el cual beneficia a 9,152 usuarios directos, a 190,000 personas de manera indirecta (de las cuales 100,080 son hombres y 89,920 mujeres) y 17,000 ha, dedicadas al riego. En el año 2024 se realizó, en cuanto al canal tipo I, replanteos de 4.10 km de canal revestido. seguridad industrial, movimientos de tierra (ancho= 9.3 m). Asimismo, revestimiento de canales con concreto, junta de construcción, terminación para canales, curado de superficie de concreto; inicio y finalización Derivadora Lateral 6. Por otro lado, se avanzó en los sifones con tuberías de PRFV, completándose las siguientes tareas: movimientos de tierra. nivelación con hormigón y colocación de tuberías y piezas especiales de PRFV (1500 mm). También se destaca el inicio del reservorio Bloque III, ejecutándose: replanteo, movimientos de tierra, colocación de hormigón y drenajes colectores internos y externos. Durante la ejecución de las obras se generaron unos 2,000 empleos directos.

- Construcción de Estaciones de Bombeo, Línea de Impulsión y Laguna el Pinal de Ocoa, municipio El Pinar, provincia San José de Ocoa. Este proyecto tiene como objetivo dotar a la comunidad El Pinar de un sistema de riego a partir de la construcción de una laguna y su sistema de distribución con equipo y caseta de bombeo incluida, para el beneficio de unos 800 usuarios (405 hombres y 395 mujeres) en un área de 1,700 hectáreas cultivadas en gran parte de ají, pepino y tomate. Se invirtieron RD$6,293,142.26 y se mantiene en ejecución.

- Construcción canales laterales de la presa Maguaca (Etapa I), en el municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. Este proyecto consiste en la construcción de la ramificación del sistema de riego Maguaca, que comprende obras de toma, obras de arte, pasos vehiculares, laguna de almacenamiento, caseta de bombeo, línea de impulsión, así como partes eléctricas y piezas especiales.  Con el objetivo de suplir el riego de manera eficiente unas 20,200 hectáreas de terreno cultivadas de arroz, guineo para exportación, sorgo y frutos menores, impactando unos 2,500 usuarios e igual número de familias. Se invirtieron en el período, la suma de RD$119, 826,133.04.

- Construcción Obra de Toma y Rehabilitación del Canal La Vigía, Construcción Línea de Impulsión para Realimentar los Diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro, provincia Dajabón. Este Proyecto consiste en la rehabilitación del canal La Vigía, con el objetivo de realimentar los diques Veterano 0, a través de un sistema de bombeo compuesto por 2 bombas con una capacidad de 950 galones por minutos cada una, ubicadas en La Aduana. Así también, los diques Veterano I, Don Pedro, Los Hermanos Sosías y Sector Los Cocos serán realimentados a través de 9 pozos tubulares con una capacidad de unos 400 lt/seg. para cubrir un área de riego de 20,220 tareas, beneficiando a unos 324 usuarios. Se invirtieron en el período, la suma de RD$59,799,857.25.

- Rehabilitación del Canal Boba. Ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez. Con esta obra, en el que se va a rehabilitar 4.00 km del canal, se persigue eficientizar el riego de 48,900 tareas de arroz que dependen del sistema para su producción, impactando así la vida de 756 usuarios e igual número de familias. Se invirtieron RD$30,120,413.08.

- Rehabilitación de un Tramo del Canal Sabana Yegua-Los Cucuses, en la provincia de Azua. Este proyecto será de beneficio para unos 120 usuarios e igual número de familias, distribuidos en 3,200 tareas de tierra sembradas en mayor proporción de berenjena, yuca, batata, ají, entre otros frutos menores. Se invirtieron RD$88,588,358.41.

Construcción de Presas de Almacenamiento.

- Presa de Montegrande. El INDRHI construyó la cortina de la presa de Montegrande, de materiales sueltos, y fue inaugurada en febrero de este año. En este periodo se invirtieron RD$1,427,223,655.67. Esta presa es de uso múltiple (agua potable, riego, energía y control de inundaciones), y tiene una capacidad de almacenamiento de 350 millones de metros cúbicos. Su cortina es de 1,815 metros de longitud y 62 metros de altura. Es una presa de materiales sueltos. Cuenta con financiamiento de recursos externos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con contrapartida del Estado Dominicano. Esta presa impactará alrededor de 800 mil personas diseminadas en las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia. Las obras complementarias de la presa serán iniciadas a partir del próximo año y se tomará varios años su ejecución, que incluye una central hidroeléctrica, la línea de conducción para llevar agua al acueducto ASURO, los canales margen izquierda y derecha de la presa, y las obras de mitigación de las inundaciones en la cuenca baja del río Yaque del Sur.

Estudios de Factibilidad de Presas

- Presa de Joca. El INDRHI lleva a cabo el estudio de factibilidad de la presa Joca en la provincia Elías Piña. Es una presa de hormigón compactado a rodillo, la cual almacenará 70 millones de metros cúbicos. Tendrá usos múltiples (agua potable, riego y energía). Se irrigarán cerca de 17,325 mil hectáreas de tierras fértiles, con seguridad de suministro en la periodicidad y volumen de las aguas demandadas. Se generarán 20 GWh al año, que estabilizará el suministro energético en toda la región.  Agua para consumo humano a 200 familias, agua para riego a 1,700 usuarios más sus familias, garantizando una dotación de 200l/hab./día. Se estima que unas 60 mil personas serán directamente beneficiadas por las obras del proyecto, tanto por la creación de empleos directos, como por los beneficios a la agricultura, con el suministro de energía eléctrica y con el suministro de agua potable.

- Presa Don Miguel. El INDRHI concluyó el estudio de factibilidad de la presa Don Miguel, la cual estará ubicada en la provincia Dajabón, sobre el río Dajabón o Masacre, un sitio próximo a la localidad El Tamarindo, con la posibilidad de almacenar unos 30 millones de metros cúbicos de agua con una presa de hormigón compactado rodillado (HCR) de 43 metros de altura y una longitud de corona de 605 metros, con vertederos incorporados al cuerpo de la presa para manejar las crecidas ordinarias y extraordinarias. La presa beneficia al sector riego y al sector agua potable en la provincia Dajabón. Se irrigarán cerca de 4 mil hectáreas de tierras fértiles, se generarán como mínimo 10.25 Gwh al año, que estabilizará el suministro energético en toda la región y se proveerán aguas para consumo humano, que ampliamente cubrirá las demandas en la vida útil del proyecto hasta el año 2083. Beneficiará alrededor de 86,000 personas.

Diseños de Obras Hidráulicas

El INDRHI, a través de su Departamento de Diseños ha diseñado en este año más de 58 obras hidráulicas en diferentes proyectos para riego y control de inundaciones.

Planificación de los Recursos Hídricos

A fin de superar los desafíos vigentes de los recursos hídricos en el país, el INDRHI ejecuta el Plan Hidrológico Nacional con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Involucra una inversión $1,117,125.00 euros, de los cuales la AECID aportará el 80% y el resto será desembolsado por el Estado dominicano, a través del INDRHI. Este proyecto tiene una especial relevancia, porque responde al desafío de contar con información completa de los recursos hídricos, que dará lugar a una planificación más alineada a las necesidades del país, para dar cumplimiento al objetivo específico 4.1.4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que propugna “gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica”.

3.1.2 Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía.

Abastecimiento de agua a usuarios de las Juntas y Asociaciones de Regantes

El INDRHI suministró en el año 2024, un volumen de 2,580,120 millones de metros cúbicos, por medio a las Direcciones Regionales de Riego, las aguas para fines de riego, a través de las obras hidráulicas (presas y canales) a los usuarios de las juntas y asociaciones de riego.

Abastecimiento de agua a los acueductos

El INDRHI suministró en el año 2024 un volumen de 293 millones de metros cúbicos a los acueductos, que se suplen mediante las presas.

Cultura del agua a la población

El Programa Cultura del Agua es quien lleva a cabo las actividades de Cultura del Agua a la población, mediante talleres, charlas sobre el recurso agua en escuelas y comunidades, ferias, programas radiales de una (1) hora sobre cultura del agua en emisoras de la Vicepresidencia (CTC), Ternura de la zona sur del país y visitas a la Sala del Agua, entre otras. En este año fueron impactadas sobre 31,173 personas a través del Programa Cultura del Agua, de las cuales, 18,392 eran del sexo femenino y 12,781 del masculino, sobre pasando las personas impactadas en los planificado.

Servicios de construcción de pozos

A través de este servicio, la institución ofrece a los comunitarios la perforación gratuita para la construcción de pozos que serían utilizados para las tareas de aprovechamiento de los recursos hídricos en los sectores agrícolas, ganaderos, uso doméstico y otros. En este año fueron construidos y limpiados unos 194 pozos.

Servicios de instalación de bombas: malacates, electrobombas y diésel

La institución ofrece a los ciudadanos de forma comunitaria la instalación de bombas malacates, electrobombas y bombas diésel para el aprovechamiento de los recursos hídricos en los sectores agrícolas, ganaderos, uso doméstico y otros. En este año se instalaron en alrededor de 78 unidades de bombas.

Servicio de análisis de suelos y calidad de aguas

A través del CEHICA, el INDRHI brinda el servicio de calidad de agua y suelo en su laboratorio, este servicio se brinda a la ciudadanía y también a empresas, en este año se realizaron 28 muestras de análisis de suelos y 45 muestras de agua de análisis de calidad de aguas. Además, terminación contractual por parte del MESCyT – FONDOCyT de la investigación “Renaturalización y Conservación de los Recursos Hídricos del Parque Nacional Valle Nuevo mediante la Investigación Hidromorfológica”. Finalización del proyecto de investigación “Distribución espacial y temporal del sargazo, y el impacto en la calidad del agua y suelo en la zona costera Bávaro-Punta Cana mediante tecnologías emergentes y herramientas de ciencia de datos”.

Nota: El área física del CEHICA está intervenida por la construcción del nuevo edificio del Tribunal Superior Electoral, por lo tanto, su producción ha decaído considerablemente.

3.1.2 Indicadores de Gestión

Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

El SMMGP busca dar seguimiento de manera continua a la información clave sobre el cumplimiento y desempeño de las instituciones y sus funcionarios, a través de indicadores de gestión vinculados a instrumentos de los órganos rectores, la planificación estratégica y el servicio a los ciudadanos. Los Indicadores del SMMGP son los siguientes:

- Obras

- SISMAP

- ITICGE

- NOBACI

- Cumplimiento de La Ley 200-04

- Gestión Presupuestaria

- Contrataciones Públicas

- Transparencia Gubernamental

- Memorias Institucionales

Al final del año 2024, el INDRHI, obtuvo las calificaciones de los indicadores del SMMGP que aparecen en la Tabla 2.

Tabla 2. Puntuación del INDRHI en el SMMGP en el año 2024

| Institución | INDRHI |
| --- | --- |
| Obras | 100 |
| SISMAP | 88.38 |
| ITICGE | 37.86 |
| NOBACI | 42.4 |
| Cumplimiento de la Ley 200- 04 | 94.96 |
| Gestión Presupuestaria | 85.00 |
| Contrataciones Públicas | 87.89 |
| SISACNOC | 94.00 |
| Memorias Institucionales | 100.00 |

Fuente: Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

El promedio obtenido en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) en el año 2024, fue de un 81.17 %.

- Obras

El INDRHI en cuanto a las metas presidenciales obtuvo una valoración de 100%, al final del año 2024.

- Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Al término el año 2024, la puntuación general del INDRHI en el SISMAP fue de un 88.38 % (Ver Anexos). Los Indicadores Básicos de Organización y Gestión, de los cuales se realiza la evaluación en las instituciones públicas, son los siguientes y la puntuación (promedio) individual de cada uno de los mismos se presenta a continuación:

- Gestión de la Calidad y Servicios

- Organización de la Función de Recursos Humanos

- Planificación de Recursos Humanos

- Organización del Trabajo

- Gestión del Empleo

- Gestión de las Compensaciones y Beneficios

- Gestión del Rendimiento

- Gestión del Desarrollo

- Gestión de las Relaciones Humanas

Tabla 2.1 Puntuación INDRHI en el SISMAP para cada Indicador en el año 2024

| OrganismoID | Código | Indicador | Valor Actual | Peso | Cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | 1.1 | Autoevaluación CAF | 100 | 9 | 9 |
| 154 | 1.2 | Plan de Mejora Modelo CAF | 100 | 9.1 | 9.1 |
| 154 | 1.3 | Estandarización de Procesos | 50 | 3.9 | 1.95 |
| 154 | 1.4 | Carta Compromiso | 100 | 3.9 | 3.9 |
| 154 | 1.5 | Transparencia en las Informaciones de Servicios y funcionarios | 100 | 3.9 | 3.9 |
| 154 | 1.6 | Monitoreo de la Calidad de los Servicios | 100 | 3.9 | 3.9 |
| 154 | 1.7 | Índice de Satisfacción Ciudadana | 89 | 3.9 | 3.471 |
| 154 | 2.1 | Nivel de Administración del Sistema de Carrera | 80 | 3.9 | 3.12 |
| 154 | 3.1 | Planificación de RR.HH. | 100 | 3.9 | 3.9 |
| 154 | 4.1 | Estructura Organizativa | 70 | 3.9 | 2.73 |
| 154 | 4.2 | Manual de Organización y Funciones | 100 | 3.9 | 3.9 |
| 154 | 4.3 | Manual de Cargos Elaborado | 80 | 3.9 | 3.12 |
| 154 | 5.1 | Concursos Públicos | 100 | 3.9 | 3.9 |
| 154 | 5.2 | Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | 100 | 3.9 | 3.9 |
| 154 | 6.1 | Escala Salarial Aprobada | 80 | 3.9 | 3.12 |
| 154 | 7.1 | Gestión de Acuerdos de Desempeño | 71 | 3.9 | 2.769 |
| 154 | 7.3 | Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | 81 | 3.9 | 3.159 |
| 154 | 8.1 | Plan de Capacitación | 84 | 3.9 | 3.276 |
| 154 | 9.1 | Asociación de Servidores Públicos | 84 | 3.9 | 3.276 |
| 154 | 9.2 | Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | 59 | 3.9 | 2.301 |
| 154 | 9.3 | Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% de su Personal | 79 | 3.9 | 3.081 |
| 154 | 9.4 | Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | 95 | 3.9 | 3.705 |
| 154 | 9.5 | Encuesta de Clima Laboral | 100 | 3.9 | 3.9 |
|  |  |  | TOTAL % |  | 88.378 |

Fuente: Ministerio de Administración Pública.

Índice de Transparencia

El nivel de cumplimiento acceso a la información, a la última fecha que tenemos registrada es el siguiente: se han recibido y completado a través del portal SAIP (monitoreado por la DIGEIG) noventa y cinco (95) solicitudes de información, las cuales han sido respondidas dentro del plazo que establecido en el artículo 8 de la ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública.

El Sistema Quejas, Reclamos y Sugerencias (3-1-1) en el año 2024, presenta la siguiente situación: recibimos cinco (5) quejas, las cuales fueron resueltas de manera satisfactoria. Los resultados de Mediciones al Sub-Portal de Transparencia, hasta el momento, la DIGIEG, el último lapso evaluado corresponde al mes de septiembre. Actualmente, el mes de octubre se encuentre en proceso de evaluación.

La puntuación obtenida por mes en el año 2024, se puede ver en la tabla 3.

Tabla 3.  Puntuación del INDRHI año 2024

en el Portal Wed de Transparencia

| Mes | Calificación |
| --- | --- |
| Enero | 89.28 |
| Febrero | 93.88 |
| Marzo | 93.82 |
| Abril | 92.61 |
| Mayo | 94.58 |
| Junio | 92.55 |
| Julio | 92.79 |
| Agosto | 96.29 |
| Septiembre | 94.96 |
| Octubre | N/A |
| Noviembre | N/A |
| Diciembre | N/A |

Fuente: Oficina de Acceso a la Información.

Los últimos tres (3) meses no se han calificado. La Oficina de Acceso a la Información, se mantiene en constante comunicación con los diferentes departamentos que son responsables de alimentar el portal de Transparencia, para que la información cargada al mismo cumpla con los requerimientos establecidos en la resolución DIGEIG No.02/2021, a los fines de seguir mejorando la puntuación y alcanzar la excelencia. El resultado de las evaluaciones del INDRHI del Portal Web de Transparencia, al final del año 2024, fue de un 93.41 % promedio.

- Índice de Uso TIC’s e implementación Gobierno Electrónico

El INDRHI, en el año 2024, siguió trabajando con los requerimientos establecidos por la Oficina Presidencial de Tecnología de Información y Comunicación (OPTIC) en el uso de las TIC’s, destacando y cumpliendo con los 4 pilares en los cuales se soporta, para mayor eficiencia de la Institución en materia tecnológica. A continuación, los 4 puntos importantes en los cuales estamos trabajando conjuntamente con la OPTIC son:

- Uso de las TIC’s

- Implementación de e-Gob.

- Gobierno Abierto y e-Participación

- Desarrollo de e-Servicios

La puntuación promedio en el año fue de 37.86 %.

- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las Normas Básicas de Control Interno definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditoria puedan ser evaluados.

En el año 2024, la calificación promedio obtenida por el INDRHI, en cuanto a las NOBACI, fue de un 42.4 %.

- Gestión Presupuestaria

El objetivo de la gestión presupuestaria es medir trimestralmente el grado en el que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de normativas vigentes y mejores prácticas presupuestarias. Se compone de:

- Sub-Indicador de Eficacia y Sub-Indicador de Correcta Publicación de Información Presupuestaria.

e.1 Sub-Indicador de Eficacia.

El Sub-Indicador de Eficacia mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas establecidas por la Institución en el Presupuesto General del Estado. Para esto se utilizan los datos de la programación y ejecución de su producción de bienes y servicios que las mismas se deben registrar a más tardar 15 días después de cerrado cada trimestre.

El INDRHI cuenta en el año 2024, con dos (2) productos en el Sub-Indicador de Eficacia, que son: Operación Sistemas de Riego a nivel nacional (Programa 12) y Rehabilitación de Presas de Almacenamiento (Programa 11).

e.2 Sub-Indicador de Eficacia de Correcta Publicación de Información Presupuestaria.

Mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a disposición de la ciudadanía por la Institución. Este indicador se evalúa comparando la información presupuestaria publicada por las instituciones, con la registrada en el SIGEF entre los días 1 y 30 o 31 del mes, tomando en cuenta el correcto uso de los clasificadores presupuestarios vigentes.

La calificación del INDRHI del Indicador de Gestión Presupuestaria en primer trimestre del año 2024 (enero-marzo), fue de un 80.28%, en el segundo trimestre, fue de un 77% (abril-junio) y en el tercer trimestre (julio-septiembre), de un 85%.

- Plan Anual de Compras y Contrataciones Públicas (PACC)

En cumplimiento con la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, el INDRHI elaboró el Plan Anual de Compras y Contrataciones correspondiente al año 2024, con un monto programado de RD$1,941,213,5777.07, en las diferentes modalidades de selección estipuladas en dicha la Ley. En la Tabla 4 se presenta un resumen del Plan Anual de Compras de la institución para el año 2024 y en el Anexo 4, un resumen del plan ejecutado en el 2024, alcanzando un 65.07 % de lo planificado, con la inversión y nivel de avance de algunos procesos importantes.

| Tabla 4. Plan Anual de Compras y Contrataciones del INDRHI en el año 2024 |  |
| --- | --- |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024 del INDRHI |  |
| DATOS DE CABECERA PACC |  |
| MONTO ESTIMADO TOTAL | RD$1,941,213,577.07 |
| CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS | 169 |
| CAPÍTULO | 5118 |
| SUB CAPÍTULO | 01 |
| UNIDAD EJECUTORA | 0001 |
| UNIDAD DE COMPRA | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos |
| AÑO FISCAL | 2024 |
| FECHA APROBACIÓN |  |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN |  |
| BIENES | RD$267,807,353.00 |
| OBRAS | RD$ |
| SERVICIOS | RD$1,673,406,224.07 |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA | RD$ |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | RD$ |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME |  |
| MIPYME | RD$81,049,729.00 |
| MIPYME MUJER | RD$53,225,350.00 |
| NO MIPYME | RD$1,806,938,498.07 |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |
| COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | RD$9,487,654.00 |
| COMPRA MENOR | RD$104,719,010.00 |
| COMPARACIÓN DE PRECIOS | RD$122,302.590.00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | RD$1,704.704,323.07 |
| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL | RD$ |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones 2024 del INDRHI |  |
| LICITACIÓN RESTRINGIDA | RD$ |
| SORTEO DE OBRAS | RD$ |
| EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD | RD$ |
| EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR | RD$ |
| EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | RD$ |
| EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | RD$ |
| EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO | RD$ |
| EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO | RD$ |
| EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE MOTOR | RD$ |

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

- Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)

El INDRHI ha enfocado todos los esfuerzos en cumplir con las exigencias del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión de las contrataciones, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad en correspondencia con el marco normativo y procedimental vigente. Como resultado de la gestión de los procesos de compras y contrataciones a través del Sistema, el INDRHI obtuvo una calificación promedio de 85.82 % (82.33%, 87.26% y 87.89%, para los trimestres 1, 2, y 3), en este año 2024, al finalizar el tercer trimestre. (Ver Tabla 5), evaluado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Puntuación del INDRHI en el SISCOMPRAS- T1 del 2024.Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas.

Puntuación del INDRHI en el SISCOMPRAS- Trimestre 2 del 2024.Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas.

Puntuación del INDRHI en el SISCOMPRAS- Trimestre 3 del 2024.Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas.

Tabla 5. Evaluación del Indicador Trimestral SISCOMPRAS en el año 2024

| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos – SISCOMPRAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicador | Puntuación Año 2024 |  |  |
|  | Trimestres |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Planificación de Compras | 10.57 | 9.83 | 9.75 |
| Publicación del PACC | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Gestión Eficiente del PACC | 5.57 | 4.83 | 4.75 |
| Gestión de Procesos | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Tiempo de Gestión de Procesos | 14.89 | 14.90 | 15.00 |
| Administración de Contratos | 21.87 | 27.53 | 28.14 |
| Contratos Actualizados | 9.93 | 9.96 | 9.99 |
| Planes de Entrega Cargados | 10.00 | 9.98 | 10.00 |
| Contratos Conscluidos | 1.94 | 7.59 | 8.15 |
| Compras a MIPYMES y a MYPYMES Mujeres | 10.00 | 20.00 | 20.00 |
| Compras a MIPYMES | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Compras a MIPYMES Mujeres | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Resultado Final | 82.33 | 87.26 | 87.89 |

Fuente: Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.

# RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Memoria Institucional 2024

4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera

4.1.1 Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

El presupuesto aprobado al INDRHI vigente (reformulado) para del año 2024, asciende a la suma de RD$14,163,652,361.33 (Ver Tabla 6.1, del presupuesto aprobado vigente y su ejecución en la siguiente página), de los cuales se han ejecutado en este año, RD$ 2,938,925,063.00, en gastos corrientes, y en gastos de capital, RD$ 4,308,620,931.48, para un total ejecutado (devengado) de RD$7,247,545,994.48, en el citado año 2024, lo que representa un 51.53% respecto al total del presupuesto vigente aprobado a la institución, y un 101.8 %, respecto al presupuesto inicial aprobado a la institución ( RD$7,118,850,587.00).

| Tabla 6.1 ejecución Presupuestaria del INDRHI en el año 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| DETALLE | Presupuesto Modificado año 2024 | Ejecución del año 2024 |
| 2 – GASTOS |  |  |
| 2.1 – REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 1,746,690,536.00 | 1,648,642,345.00 |
| 2.1.1 – REMUNERACIONES | 1,418,210,710.00 | 1,402,137,425.00 |
| 2.1.2 – SOBRESUELDOS | 161,969,647.00 | 94,020,602.00 |
| 2.1.3 – DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN |  | - |
| 2.1.4 – GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES |  | - |
| 2.1.5 – CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 166,510,179.00 | 152,484,318.00 |
| 2.2 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 1,965,959,475.60 | 1,122,802,916.42 |
| 2.2.1 – SERVICIOS BÁSICOS | 622,885,726.00 | 520,180,935.17 |
| 2.2.2 – PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 5,893,389.00 | 3,738,437.42 |
| 2.2.3 – VIÁTICOS | 72,423,558.00 | 55,591,241.42 |
| 2.2.4 – TRANSPORTE Y ALMACENAJE |  | - |
| 2.2.5 – ALQUILERES Y RENTAS | 322,881,298.32 | 144,026,459.71 |
| 2.2.6 – SEGUROS | 50,495,164.00 | 78,440,189.64 |
| 2.2.7 – SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 99,068,643.70 | 76,962,212.45 |
| 2.2.8 – OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 765,659,845.58 | 233,085,118.18 |
| 2.2.9 – OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 26,651,851.00 | 10,778,322.43 |
| 2.3 – MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,419,091,061.00 | 159,892,821.96 |
| 2.3.1 – ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 2,840,000.00 | 2,981,473.83 |
| 2.3.2 – TEXTILES Y VESTUARIOS | 3,523,644.00 | 984,011.76 |
| 2.3.3 – PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5,561,521.00 | 3,950,915.09 |
| 2.3.4 – PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |  |  |
| 2.3.5 – PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 18,250,000.00 | 9,734,403.27 |
| 2.3.6 – PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 16,750,000.00 | 6,607,104.48 |
| 2.3.7 – COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 205,554,271.00 | 94,819,083.17 |
| 2.3.8 – GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.32 y 33 LEY 423-06) |  | - |
| 2.3.9 – PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 2,166,611,625.00 | 40,815,830.36 |
| 2.4 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,014,600.00 | 7,586,979.62 |
| 2.4.1 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 5,014,600.00 | 7,586,979.62 |
| DETALLE; Presupuesto Modificado año 2024; Ejecución del año 2024. |
| 2.4.2 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL |  | - |
| 2.4.3 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES |  | - |
| 2.4.4 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS |  | - |
| 2.4.5 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS |  | - |
| 2.4.6 – SUBVENCIONES |  | - |
| 2.4.7 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |  | - |
| 2.4.9 – TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS |  | - |
| 2.5 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |  | - |
| 2.5.1 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO |  | - |
| 2.5.2 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL |  | - |
| 2.5.3 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES |  | - |
| 2.5.4 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS |  | - |
| 2.5.6 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO |  | - |
| 2.6 – BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 638,132,131.40 | 214,059,506.72 |
| 2.6.1 – MOBILIARIO Y EQUIPO | 23,116,600.00 | 9,058,044.41 |
| 2.6.2 – MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 900,000.00 | 1,367,965.02 |
| 2.6.3 – EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 750,000.00 | 131,973.00 |
| 2.6.4 – VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 28,509,644.00 | 171,425.00 |
| 2.6.5 – MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 133,691,919.40 | 29,114,710.79 |
| 2.6.6 – EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD |  |  |
| 2.6.7 – ACTIVOS BIOLÓGICOS | 51,365,437.00 |  |
| 2.6.8 – BIENES INTANGIBLES | 278,889,209.16 | 129,981,415.44 |
| 2.6.9 – EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 120,909,321.84 | 44,233,973.06 |
| 2.7 – OBRAS | 7,288,764,557.33 | 4,094,561,424.76 |
| 2.7.1 – OBRAS EN EDIFICACIONES | 70,859,843.32 | 718,853.00 |
| 2.7.2 – INFRAESTRUCTURA | 7,217,904,714.01 | 4,093,842,571.76 |
| 2.7.3 – CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS |  |  |
| 2.7.4 – GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO. |  |  |
| PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) |  |  |
| DETALLE; Presupuesto Modificado año 2024; Ejecución del año 2024. |
| 2.8 – ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA |  |  |
| 2.8.1 – CONCESIÓN DE PRESTAMOS |  |  |
| 2.8.2 – ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA |  |  |
| 2.9 – GASTOS FINANCIEROS |  |  |
| 2.9.1 – INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA |  |  |
| 2.9.2 – INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA |  |  |
| 2.9.4 – COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA |  |  |
| 4 – APLICACIONES FINANCIERAS | - |  |
| 4.1 – INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS |  |  |
| 4.1.1 – INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES |  |  |
| 4.1.2 – INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |  |  |
| 4.2 – DISMINUCIÓN DE PASIVOS |  |  |
| 4.2.1 – DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES |  |  |
| 4.2.2 – DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES |  |  |
| 4.3 – DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS |  |  |
| 4.3.5 – DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS |  |  |
| TOTAL GENERAL | 14,163,652,361.33 | 7,247,545,994.48 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera.

Balance de las Cuentas

El balance de cuentas en Banco al 31-10-2024, fue de RD$410, 073,560.17  y el balance de cuentas en Libro, de RD$327, 970,997.84

Tabla 6.2 Balance de Cuentas del INDRHI RD$ al 31-10-2024

| Cuenta | Nombre | #Cuenta | Bce. Banco | Bce. Libro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-21 | Corriente | 010-500136-8 | 72,717,462.48 | 1,618,397.61 |
| 11-22 | Sueldos y salarios | 010-500072-8 | 594,203.66 | 594,203.66 |
| 11-23 | Rec. de usuarios | 010-500071-0 | 4,848,674.28 | 4,848,674.28 |
| 11-90 | Fondo Central hidroeléctrica Los Toros | 010-242332-6 | 227,709,625.69 | 216,706,128.23 |
| 11-109 | Proyecto FONDOCYT | 010-251899-8 | 411,483.26 | 411,483.26 |
|  | CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS | 010-252449-1 | 103,792,110.80 | 103,792,110.80 |
|  | Total, RD$ |  | 410,073,560.17 | 327,970,997.84 |
|  | Fondo Gasto Vehículos |  |  | 33,722.00 |
|  | Fondo Caja General |  |  | 33,284.00 |

Fuente: División de Tesorería y Pagos.

Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar del INDRHI al 31 de octubre del año 2024 presentan un monto de RD$100, 736,833.53 por conceptos de contratos, facturas y órdenes de Alquileres de equipos (40.3 %), Cubicaciones (58.7 %) y Servicios (1 %) con fechas desde el 2012 al 2020. (Ver Tablas 6.3 a continuación)

Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar del INDRHI a la fecha RD$ 1,432, 836,271.89 (anticipo financiero de contratistas, EGEHID, Cooperativa INDRHI y CDEEE).

Obligaciones Comerciales

El INDRHI no tiene obligaciones comerciales.

Tabla 6.3 Cuentas por pagar a proveedores al 31 de octubre de 2024

| Proveedor | Concepto | Factura NCF | Fecha de Factura | Monto Facturado RD$ | Monto Pagado a la Fecha en RD$ | Monto Pendiente | Estado(Completado, Pendiente o Atrasado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Constructora RC y/o Rafael Adriano Crespo Brito | Alquiler de equipos | Cont. No. 12088 | 20/02/2014 | 6,157,830.00 | 5,194,000.00 | 6,157,830.00 | Pendiente |
| Ciprian Alberto Osiris Calvo | Alquiler de equipos | Cont. No. 12011 | 13/06/2013 | 5,005,560.00 | 8,882,104.00 | 5,005,560.00 | Pendiente |
| Diseño Arquitectura y Construcción, SRL y/o Miguel Arturo Montilla Fabal, | Alquiler de equipos | Cont. No. 11966 | 01/08/2013 | 2,457,940.00 | - | 2,457,940.00 | Pendiente |
| Duarte Equipos y Transporte, SRL, y/o Luis Rafael Báez Ortiz. | Alquiler de equipos | Cont. No. 11943 | 04/03/2013 | 5,946,315.00 | - | 5,946,315.00 | Pendiente |
| Milciades Calderon Figuereo | Alquiler de equipos | Cont. No. 11989 | 07/10/2013 | 294,056.00 | 1,014,328.00 | 294,056.00 | Pendiente |
| Miguel Angel de los Santos Guerrero | Alquiler de equipos | Cont. No. 12134 | 21/10/2013 | 1,040,400.00 | - | 1,040,400.00 | Pendiente |
| Ramón Ant. Duarte Sánchez | Alquiler de equipos | Cont. No. 12007 | 19/11/2013 | 797,252.00 | - | 797,252.00 | Pendiente |
| Grupo Kalupe | Alquiler de equipos | Cont. No. 12175 | 08/12/2015 | 3,085,936.00 | 12,228,753.00 | 3,085,936.00 | Pendiente |
| Elba Odenny Valenzuela Gutierrez | Alquiler de equipos | Cont. No. 8401 | 02/02/2015 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | Pendiente |
| Conproina, SRL | Alquiler de equipos | Cont. No.12374 | 22/02/2017 | 586,460.00 | 1,127,490.00 | 586,460.00 | Pendiente |
| Inversiones J & J. O, SRL / Arturo Ureña Peña | Alquiler de equipos | Cont. No.11935 | 22/02/2017 | 5,698,626.00 | 13,551,859.00 | 5,698,626.00 | Pendiente |
| Luis Alberto Reyes | Alquiler de equipos | Cont. No.11938 | 02/04/2014 | 140,000.00 | 362,500.00 | 140,000.00 | Pendiente |
| Inversiones Asalieno | Alquiler de equipos | Cont. No.11974 | 23/03/2015 | 4,172,568.00 | - | 4,172,568.00 | Pendiente |
| Maria E. Bautista | Alquiler de equipos | Cont. No.11944 | 09/09/2014 | 270,633.00 | 5,417,049.00 | 270,633.00 | Pendiente |
| Hervasca | Alquiler de equipos | Cont. No.11929 | 10/08/2015 | 340,312.00 | 12,660,800.00 | 340,312.00 | Pendiente |
| Const. Joan Manuel R. | Alquiler de equipos | Cont. No.11978 | 16/12/2015 | 1,146,960.00 | 3,461,530.00 | 1,146,960.00 | Pendiente |
| Curl Group | Alquiler de equipos | Cont. No.11798 | 23/02/2015 | 955,800.00 | - | 955,800.00 | Pendiente |
| Maricela Ant. Ureña | Alquiler de equipos | Cont. No.12107 y 12106 | 19/02/2015 | 2,461,279.10 | 15,077,689.90 | 2,461,279.10 | Pendiente |
| Oscar O. Pérez Ramírez | Cubicación | Cont. No.11485 | 23/05/2013 | 802,492.62 | - | 802,492.62 | Pendiente |
| Luis María Bautista | Cubicación | Orden de T. No. 01 | 19/02/2014 | 190,002.63 | - | 190,002.63 | Pendiente |
| Constructora Rodrigues Paez & Asoc | Cubicación | Cont. No.11923 | 27/05/2014 | 1,944,897.10 | - | 1,944,897.10 | Pendiente |
| Acero Jiménez, SRL | Cubicación | Cont. No.11900 | 27/07/2018 | 5,175,836.87 |  | 5,175,836.87 | Pendiente |
| Consorcio Remix, S.A. | Cubicación | Cont. No.12390 | 09/08/2018 | 2,235,813.14 | 123,685,669.01 | 2,235,813.14 | Pendiente |
| Comproina, SRL | Cubicación | Cont. No.12375, 12388 y 507755 | 11/03/2019 | 29,813,003.83 | 166,250,060.77 | 29,813,003.83 | Pendiente |
| Desarrollo Vial (Devialsa) | Cubicaciónes | Cont. No.12410-A, 12410 y 12633, 12148, 12365 | del año 2019 y 2020 | 17,134,110.39 | 752,165,611.74 | 17,134,110.39 | Pendiente |
| Ramon Epifanio Espinal Guzman | Cubicación | Cont. No.12309 | 29/05/2018 | 110,444.44 | 1,100,000.00 | 110,444.44 | Pendiente |
| Nestar Global Inverments, SRL | Cubicación | Cont. No.12193 | 19/03/2018 | 522,647.44 | 8,863,140.86 | 522,647.44 | Pendiente |
| Constructora Royser, SRL | Cubicación | Cont. No.11902 | 12/08/2020 | 1,213,745.94 | 760,741.10 | 1,213,745.94 | Pendiente |
| GM Gomauto, SRL | Compras Gomas y Baterías Varios. | Fact. No. 145 | 28/05/2013 | 34,727.40 | 1,090,263.55 | 34,727.40 | Pendiente |
| Caribbean Computing | Compra de caucho varios usos, centro de impresión de plotter | Fact. No. 1397 | 09/11/2012 | 46,371.00 | 154,730.90 | 46,371.00 | Pendiente |
| Ludisa | Compra Varios | Fact. No. 100026328 | 17/03/2014 | 9,202.23 | 611,805.32 | 9,202.23 | Pendiente |
| Transporte Hernández & Vargas, SRL | Servicio de Alquiler Autobús Para el Traslado del Personal en Diferentes Actividades de la Institución en el Interior del país. | Fact. Nos. 100026328, 20130504, 20130503, 20130502 y 20130501 | 26/09/2013 | 116,000.00 | - | 116,000.00 | Pendiente |
| Eco Fauna Pest Control Ambiental, SRL | Servicios de Fumigación en la Línea Noroeste, Corresp. Al Mes Diciembre/13. | Fact. Nos. 29, 32 y 63 | 16/12/2013 | 336,300.00 | - | 336,300.00 | Pendiente |
| Grupo Covenco, SRL | C/ Transformador 25 KVA 7200 V. 120/240 V. | Fact. No. 2 | 02/03/2015 | 28,320.00 | - | 28,320.00 | Pendiente |
| Hindrotec, SRL | Compra Varios | Fact. No. 1032 | 02/03/2015 | 51,542.40 | - | 51,542.40 | Pendiente |
| Bautista Comercial, SRL | Compra Varios | Fact. No. 416 | 02/03/2015 | 34,220.00 | - | 34,220.00 | Pendiente |
| La Casa del Motor de Arranque, SRL | Reparación Planta Eléctrica al Servicio del D/R Yaque del Sur. | Fact. No. 14931 | 18/12/2012 | 14,848.00 |  | 14,848.00 | Pendiente |
| Talleres Luis Manuel Simono | Reparación Varios | Fact. Nos. 5559, 6000 y 5626 | 03/05/2014 | 88,087.00 | 145,314.00 | 88,087.00 | Pendiente |
| Krasimir Ivanov Tsvetanov. | Reparación de la Transmisión del Buldozer Ficha L-108, al Servicio del D/R Yaque del Sur. | Fact. No. 709747 | 04/09/2014 | 41,300.00 |  | 41,300.00 | Pendiente |
| Cándido Diesel Import, S.R.L. | Reparación Varios. | Fact. No. 1382590 | 21/02/2014 | 174,994.00 | 197,500.00 | 174,994.00 | Pendiente |
| Total en RD$ |  |  |  | 144,286,417.14 | 1,134,002,940.15 | 144,286,417.14 |  |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera.

Resultados de Auditorías Externas

Durante año 2024 se realizaron 07 auditorías, de las cuales 05 fueron externas a Juntas de Regantes y 02 internas o investigaciones especiales a direcciones regionales del INDRHI. Esta dependencia ejecutó un 31.3 % de actividades de auditoría, respecto a lo planificado en el POA 2024 (planificada 21, ejecutada 7).  A continuación, se presentan las auditorias en las tablas siguientes:

Tabla 7.1 Auditorías Externas Realizadas en el año 2024

(Juntas de Regantes)

| Auditorías Externas | Cantidad | Institución o Empresas que se le realizó | Resultados de la Auditoria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Junta de Regantes AGLIPO I, Inc., | Favorable |
| 1 | 1 | Junta de Regantes Boba, Inc. | Favorable |
| 1 | 1 | Junta de Regantes Mijo Juanito, Inc. | Favorable |
| 1 | 1 | Junta de Regante Valle de Neiba | Favorable |
| 1 | 1 | Junta de Regante Dajabón | Favorable |

Fuente: Dirección de Fiscalización y Revisión INDRHI.

Tabla 7.2 Auditoria de Otro Tipo Realizadas en el año 2024

(Investigaciones especiales)

| Auditorías Internas | Cantidad | Direcciones Regionales | Resultados de la Auditoría |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Yuna Camú | Favorable |
| 1 | 1 | Del Este | Favorable |

Fuente: Dirección de Fiscalización y Revisión INDRHI.

4.2– Desempeño de los Recursos Humanos

4.2.1 Comportamiento de los Subsistemas de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos gestiona, coordina planes y programas que persigan promover el desempeño eficiente de los colaboradores y la satisfacción de los mismos. Esta Dirección enfoca su gestión, hacia mejoras continuas para los servidores, considerando que este recurso, es el tesoro importante que responde a las necesidades de la institución, por tanto, debemos dirigir esfuerzos para hacer que el INDRHI sea un medio de alcanzar las metas individuales de desarrollo de los empleados.

Esta Dirección es responsable de implantar y desarrollar los subsistemas de recursos humanos, actualmente estamos estructurados de la siguiente manera:

- Departamento de Evaluación de Desempeño y Capacitación.

- Departamento de Registro, Control y Nóminas

- Departamento de Relaciones Laborales y Sociales

- Departamento de Organización de Trabajo y Compensaciones.

4.2.1.1 Departamento de Evaluación de Desempeño y Capacitación

Es el responsable de coordinar y orientar las actividades referentes al proceso de evaluación del desempeño, como también la elaboración del plan anual de capacitación y desarrollo del personal.

El área ha venido desarrollando acciones conforme al Plan Operativo Anual (POA). Citamos las siguientes:

Indicador 07. Gestión del Rendimiento, dar seguimiento al personal directivo de la institución, para que formularan los acuerdos del desempeño de su personal; con la información recopilada, completamos la Plantilla de Acuerdos del Desempeño y reportamos al Ministerio de Administración Pública (MAP), un total de 2,600 colaboradores con acuerdos formulados, para ser cargados al Subindicador del SISMAP.

07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño; luego de ser auditados por el MAP, obtuvimos un resultado de un 2.77 de una carga de 3.79, lo que equivale a una calificación de 71 puntos. El Ministerio da seguimiento a este subindicador trimestralmente, a través de las Minutas de Monitoreo y en caso de no reportarlas con la calidad y en el tiempo establecido por el MAP, la puntuación lograda puede disminuir.

De igual modo, concluimos la coordinación del proceso de las Evaluaciones del Desempeño por Resultados y Competencias, correspondiente al año 2023, y completamos la plantilla que se reporta al MAP, para ser cargados al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), en el indicador 07.3, logrando un 3.16 de 3.9, para un 81% de los colaboradores evaluados.

Se trabajó el Informe Técnico de los Resultado del Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral, en el cual se analizaron los resultados de dicho proceso de gestión moderna, como lo es la Evaluación, con el propósito de determinar la calidad del trabajo realizado y definir las posibles mejoras, presentamos una serie de datos en tablas, gráficos y un análisis de los resultados de 2,979 servidores activos evaluados y 16 servidores en estatus de inactivo también evaluados.

Tabla 8. Cantidad de Evaluados por Sexo.

| EVALUADOS POR SEXO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| HOMBRES | 2,142 | 71.9 % |
| MUJERES | 837 | 28.1 % |
| TOTAL DE PERSONAL EVALUADO | 2,979 | 100% |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Tabla 8.1 Cantidad de Evaluados por Grupos Ocupacionales y por Sexo.

| EVALUADOS POR GRUPO OCUPACIONAL | HOMBRES | PORCENTAJE HOMBRES | MUJERES | PORCENTAJE MUJERES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1,114 | 52% | 192 | 22.94% |
| II | 576 | 27% | 431 | 51.49% |
| III | 216 | 10% | 79 | 9.44% |
| IV | 130 | 6% | 105 | 12.54% |
| V | 106 | 5% | 30 | 3.59% |
| 2,142 | 100% | 837 | 100% | 100% |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Tabla 8.2 Evaluados según Grupos Ocupacionales y Categorías de Desempeño de acuerdo a las calificaciones.

| GRUPOS OCUPACIONALES | SOBRESALIENTES 95 al 100% | SUPERIOR AL PROMEDIO 85 al 94% | PROMEDIO 75 al 84% | BAJO EL PROMEDIO 65 al 74% | INSATISFACTORIO Menor de 64% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 727 | 546 | 18 | 4 | 11 |
| II | 637 | 352 | 11 | 3 | 4 |
| III | 218 | 69 | 3 | 1 | 4 |
| IV | 197 | 33 | 2 | 2 | 1 |
| V | 120 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1,899 | 1,014 | 35 | 11 | 20 |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Tabla 8.3 Porcentaje de los Resultados Generales Obtenidos por Categorías de Desempeño.

| GRUPOS OCUPACIONALES | SOBRESALIENTES 95 al 100% | SUPERIOR AL PROMEDIO 85 al 94% | PROMEDIO 75 al 84% | BAJO EL PROMEDIO 65 al 74% | INSATISFACTORIO Menor de 64% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 38% | 54% | 51% | 36% | 55% |
| II | 34% | 35% | 31% | 27% | 20% |
| III | 11% | 7% | 9% | 9% | 20% |
| IV | 10% | 3% | 6% | 18% | 5% |
| V | 6% | 1% | 3% | 9% | 0% |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Para dar cumplimiento al Indicador 08. Gestión del Desarrollo, realizamos la Detección de Necesidades de Capacitación y con el levantamiento de esas informaciones, elaboramos el Plan Anual de Capacitación, cargado al SISMAP en el Subindicador 08.1, el cual desarrollamos durante todo el año 2024 y reportamos las evidencias al INAP, mediante Informes trimestrales, para su carga al SISMAP en el Subindicador 08.1.3.

Ejecución del Plan de Capacitación, Subindicador 08.1.2. Durante el 2024, coordinamos las capacitaciones detalladas en el siguiente cuadro, logrando impactar a 1,349 colaboradores, que participaron en las diferentes actividades formativas.

Tabla 8.4 Personas capacitadas en el año 2024.

| No. | ACTIVIDAD | IMPARTIDO POR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Curso de Inducción a la Administración Pública, Nivel I, grupo ocupacional I y II. (Presencial) | Instituto de Administración de Personal (INAP) |
| 2 | Curso Técnica de Limpieza, grupo ocupacional I (Presencial) | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 3 | Charla "Riesgos en la Oficina" para todos los grupos (Presencial) | (IDOPPRIL) |
| 4 | Charla "Crianza Positiva" para todos los grupos (Presencial) | Programa SUPÉRATE |
| 5 | Charla "Uniones Temprana y Embarazos Temprano" todos los grupos (Presencial) | Programa SUPÉRATE |
| 6 | Curso Manejador de Excel Básico grupo ocupacional II y III (Modalidad Virtual) | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 7 | Curso Manejo del Estrés grupo ocupacional II, III, IV y V (Modalidad Virtual) | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 8 | Curso de Inducción a la Administración Pública, Nivel II, grupo ocupacional III y IV. (modalidad Virtual) | Instituto de Administración de Personal (INAP) |
| 9 | Curso Técnicas de Limpieza | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 10 | Charla "Ergonomía en el lugar de Trabajo" | ## Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) |
| 11 | Curso Técnicas de Oratoria | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 12 | Curso de Ortografía y Redacción | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 13 | Taller sobre Régimen Ético y Disciplinario | Ministerio de Administración Pública (MAP) |
| 14 | Charla Ley 41-08 de Función Pública | Ministerio de Administración Pública (MAP) |
| 15 | Técnicas de las 5s | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 16 | Motivación y Trabajo en Equipo | Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) |
| 17 | Generalidades, Estigma, Discriminación y la Ley 135-11 sobre el VIH-SIDA | Ministerio de Trabajo |
| 18 | Taller sobre Evaluación del Desempeño Laboral por Resultados | Ministerio de Administración Pública (MAP) |
| 19 | Taller Educación y Formación Vial | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

La metodología de Evaluación del Desempeño Laboral por Resultados, es otorgar un Incentivo por Rendimiento Individual a los colaboradores que alcanzaron el 85% del rendimiento, en sus acuerdos de desempeño en el transcurso de un año, siempre y cuando la institución cumpla con los requisitos establecidos por el MAP, para ser   beneficiario del mismo. En el mes de agosto, realizamos los trabajos necesarios que corresponden a este Departamento, para que la institución otorgara el incentivo de un salario a los ejecutivos y colaboradores que calificaron.

Y en ese mismo orden, en lo que respecta a los beneficios para los colaboradores, realizamos los cálculos en el Sistema de Reclamación Laboral (RECLASOFT), para solicitar al MAP, el Bono por Desempeño correspondiente al año 2023, a 76 Servidores de Carrera Administrativa, que obtuvieron una Evaluación del Desempeño satisfactoria; actualmente se encuentra en proceso, en una de las fases previo a su remisión al MAP.

Dando cumplimiento al Programa de Pasantías de esta Dirección de RRHH, tramitamos 18 solicitudes de pasantías de estudiantes universitarios y de bachillerato, coordinando su colocación en diferentes áreas de la Institución y dando seguimiento durante su permanencia en la misma; actualmente tenemos 11 estudiantes activos. También realizamos 15 certificaciones para fines de gestionar exequátur, a pasantes universitarios que iniciaron en el año 2023 y concluyeron en el presente año.

4.2.1.2 Departamento de Registro, Control y Nóminas

Este Depto. es el responsable de la preparación mes tras mes, de las nóminas de la institución (Nóminas fijas, temporales, trámite de pensión, jornaleros, bonos, compensaciones, pago prestaciones laborales, viáticos, regalía, otros), siempre apegadas, a las normativas y controles de ley y resoluciones del Ministerio de Administración Pública (MAP).  Estas nóminas son fiscalizadas y revisadas por la Dirección de Fiscalización y Revisión, además de la Unidad interna y externa de la Contraloría General de la República. También le corresponde el registro de las informaciones del personal, a través del área de Registro y Control y las informaciones de los colaboradores, reposan en el área de archivo. Durante el año 2024 se han cumplido todas las tareas. Las acciones realizadas en este año 2024 por el Departamento de Registro, Control y Nóminas, se presentan en la tabla 8.5.

Tabla 8.5 Acciones realizadas en el año 2024 por el Departamento de Registro, Control y Nóminas.

| DEPTO. DE REGISTRO, CONTROL Y NOMINAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | DETALLE | CANTIDAD |
| 1 | Pago personal fijo programa 01 | 12 |
| 2 | Adicionales personal fijo programa 01 | 10 |
| 3 | Pago personal fijo programa 11 | 12 |
| 4 | Adicionales personal fijo programa 11 | 10 |
| 5 | Pago personal fijo programa 12 | 12 |
| 6 | Adicionales personal fijo programa 12 | 10 |
| 7 | Pago temporal programa 01 | 12 |
| 8 | Pago temporal programa 11 | 12 |
| 9 | Pago temporal programa 12 | 12 |
| 10 | Pago tramite de pensión | 12 |
| 11 | Pago de jornaleros | 12 |
| 12 | Seguridad programa 01 | 12 |
| 13 | Seguridad programa 12 | 12 |
| 14 | Proy. múltiple Montegrande personal temporal | 12 |
| 15 | pago temporal proyecto Azua 2 | 12 |
| 16 | Compensación a distancia Proy. múltiple Montegrande | 12 |
| 17 | Compensación especial Proy. Mult. Montegrande | 12 |
| 18 | Compensación a distancia Proy. Azua 2 Pueblo Viejo | 12 |
| 19 | Compensación especial proyecto Azua 2 Pueblo Viejo | 12 |
| 20 | Compensación a; personal en cargos de carrera | 12 |
| 21 | Pago al personal por suplencias | 12 |
| 22 | Recibir oficios | 381 |
| 23 | Registro de los oficios en el sistema | 372 |
| 24 | Recibir todas las nominillas de los diferentes distritos de riego | 233 |
| 25 | Registro de todas las nominillas de los diferentes distritos de riego | 234 |
| 26 | Recibir tosas las nominillas de chapeo y limpiezas de canales | 411 |
| 27 | Registro de todas las nominillas de chapeo y limpiezas de canales | 401 |
| 28 | Registro de los oficios desvinculación | 215 |
| 29 | Registro de los oficios nombrados | 205 |
| 30 | Registro de los oficios aumentos de sueldos | 61 |
| 31 | Registro oficios de traslados | 52 |
| 32 | Consulta de descuentos de los empleados de la institución a nivel nacional en el sistema AVACOM | 1600 |
| 33 | Registro de descuento de COOPNAPA | 12 |
| 34 | Registro de descuento de COOPSEMATEC | 12 |
| 35 | Registro de descuento de INAVI | 12 |
| 36 | Registro funerario de SAVICA | 12 |
| 37 | Registro de descuento ADIACOOP | 12 |
| 38 | Registro de descuento FUNDAPEC | 12 |
| 39 | Libramientos aprobado SIGEF | 12 |
| 40 | Libramientos terminado SIGEF | 12 |
| 41 | Preventivo comprimido SIGEF | 12 |
| 42 | TXT en el AVACOM | 252 |
| 43 | Devengado libramiento SIGEF | 506 |
| 44 | Búsqueda en el registro de archivo para tramite de Pensión, cancelación (relación de sueldo 36 meses) | 809 |
| 45 | Encuadernación de todas las nominas | 641 |
| 46 | Oficios del departamento | 43 |
| 47 | Carta compromiso de jornaleros | 16 |
| 48 | Imprimir todas las nominas | 509 |
| 49 | Solicitud de material gastable | 24 |
| 50 | Imprimir carta de compromiso | 24 |
| 51 | Imprimir todos los libramientos | 1,382 |
| 52 | Imprimir entradas y salidas de jornaleros | 24 |
| 53 | Solicitud de cuentas bancarias de jornaleros | 12 |
| 54 | Solicitud de impuestos sobre la renta | 87 |
| 55 | Registro de los gastos educativos (saldo a favor de impuestos internos) | 88 |
| 56 | Solicitud de cuentas bancarias de brigadas de chapeo | 12 |
| 57 | Cuadre de nóminas con fiscalización | 233 |
| 58 | escaneo de todos los movimientos en la carpeta FTP de la contraloría externa | 466 |
|  | Total | 9,647 |

Fuente: Departamento de Nóminas.

Información sobre cantidad de hombres y mujeres por grupo ocupacional.

Tabla 8.6 Nómina Fija y Temporales Empleados

| GRUPO OCUPACIONAL | FEMENINO | % FEMENINO | MASCULINO | % MASCULINO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION | 0 | 0 | 7 | 0.192784357 |  |
| CONFIANZA | 3 | 0.082621867 | 13 | 0.358028091 |  |
| GRUPO OCUPACIONAL I | 275 | 7.573671165 | 1261 | 34.72872487 |  |
| GRUPO OCUPACIONAL II | 593 | 16.33158909 | 770 | 21.20627926 |  |
| GRUPO OCUPACIONAL III | 83 | 2.285871661 | 243 | 6.692371248 |  |
| GRUPO OCUPACIONAL IV | 112 | 3.084549711 | 165 | 4.544202699 |  |
| GRUPO OCUPACIONAL V | 29 | 0.79867805 | 77 | 2.120627926 |  |
| TOTALES | 1,095 | 30.15698155 | 2,536 | 69.84301845 |  |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Tabla 8.7 Nómina Fija y temporales Empleados

(Cantidad y porcentaje total)

| GENERO | MUJERES | HOMBRES | TOTALES |
| --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1,095 | 2,536 | 3,631 |
| % | 30.15698155 | 69.84301845 | 100 |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

4.2.1.3 Departamento de Relaciones Laborales y Sociales

Este Departamento es responsable de la aplicación del subsistema de relaciones laborales, persiguiendo mantener un clima laboral apropiado en la Institución.

Este año fue aplicada la Encuesta de Clima Organizacional, y en base a los resultados de dicha encuesta, se elaboró un plan de acción, con miras a reforzar las fortalezas y a trabajar con entereza las oportunidades de mejoras, que brinda esta herramienta; se ha realizado una charla informativa sobre la AFP Reservas, también se realizó una charla sobre lo que debo saber de mi pensión, con la intención de que nuestros colaboradores tengan las informaciones claras y precisas, de los requerimientos e informaciones generales, así,  como también ofrecerle, un escenario donde exponer sus inquietudes; en todo el año se trabajó con las solicitudes de pensión de los empleados, completando y tramitando los expedientes a la Dirección de Pensiones y Jubilaciones para la obtención del beneficio de la pensión definitiva; se ofrecieron charlas sobre nutrición y hábitos de salud; al unísono, se realizaron varios operativos médicos, tanto generales, como segmentado, para ofrecerle a los empleados y también a sus hijos, chequeos regulares, en la comodidad de la institución y también ahorro económico.  Dentro de los operativos de Salud, se dio servicios de consulta de medicina general, toma de tensión arterial, toma de peso y talla,   análisis  de laboratorio, examen de próstata,  sonografía de mamas y tiroides, odontología, consulta de la vista; se realizó una charla sobre hipertensión y diabetes, conjuntamente con la toma de tensión Arterial; Se ha continuado con el acompañamiento a colaboradores hipertensos y diabéticos, así como en momentos de duelo; sumamos también el apoyo a servidores a través del Club de Donantes de Sangre; en otro orden, hemos trabajado para el pago de los beneficios laborales, en este año se han realizado pagos a excolaboradores conforme a la asignación presupuestaria y actualmente hay relaciones para pago, en proceso y continuaremos trabajando las prestaciones pendientes.

En el año, se han notificado dieciséis (16) casos de accidentes de trabajo y se han realizado, a través del IDOPPRIL, el pago de 54 subsidios por incapacidad temporal, por un monto ascendente a RD$580,644.00.

Sobre las licencias, durante este año hemos trabajado:

03   Licencias por maternidad

03   Licencias por matrimonio

637  Licencias médicas por enfermedad común y

04    Licencias por paternidad.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de coberturas de salud de los colaboradores del Seguro Familiar de Salud, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), de acuerdo a la Resolución No.581, d/f 14/12/2023 con vigencia, a parte del 1ro. De enero del 2024.  El incremento del costo per-cápita de los dependientes adicionales del Plan Básico de Salud fue de RD$1,587.38 a RD$1,715.46. Asimismo, fueron ampliadas las coberturas para compra de medicinas ambulatorias de RD$8,000.00 a RD$12,000.0, por persona por año y fueron incluidos nuevos procedimientos y beneficios en el catálogo de prestaciones en las coberturas del Plan Básico de Salud.

Para los planes de salud complementarios Planes Royal, Max y Platinum, hubo un incremento en las primas de un 15%; al mismo tiempo fueron aumentadas las coberturas en los límites de casos por año para el Plan Royal, de RD$600,000.00 a RD$700,000.00.  En cuanto a la cobertura de los Gastos Médicos Mayores, aumentó de RD$700,000.00 a RD$1,000,000.00 por año, para los Planes Complementarios.

A continuación, detallamos las novedades correspondientes al período:

Tabla 8.8 Ampliación plan de servicios de salud en el INDRHI en el año 2024.

| No. | Novedades | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inclusiones en Plan Complementario | 12 |
| 2 | Inclusiones Dependientes Plan Royal Complementario | 31 |
| 3 | Inclusiones Afiliados Plan Royal Opcionales | 22 |
| 4 | Inclusiones Plan Básico de Primera ARS de Humano | 26 |
| 5 | Unificaciones de Núcleo Familiar Plan Básico de Primera ARS de Humano | 07 |
| 6 | Baja de Dependientes del Plan Básico de Primera ARS de Humano | 11 |
| 7 | Exclusiones de Empleados del Plan Royal Complementario. | 77 |
| 8 | Exclusiones Dependientes del Plan Royal Complementario. | 74 |
| 9 | Rehabilitación de Dependientes del Plan Royal. | 04 |
| 10 | Exclusiones de Dependientes Opcionales del Plan Royal | 21 |
| 11 | Inclusiones de Dependientes en el Plan Básico del Seguro Nacional de Salud (SENASA) | 12 |
| 12 | Unificaciones de Núcleo Familiar Plan Básico SENASA | 09 |
| 13 | Inclusiones de Dependientes en otras ARS (Mapfre, Futuro y Monumental) | 06 |
| 14 | Casos de Reclamación de últimos Gastos a Humano | 06 |
| 15 | Fueron recibidos vía Transferencia a los beneficiarios de los fallecidos, el pago Seguros de los últimos Gastos por empleados y dependientes fallecidos, a través de Humano | RD$194,000.00 |
| 16 | Reporte casos de reclamación de Vida y últimos gastos a Seguros Reserva. | 18 |
| 17 | Monto recibido por concepto de reclamaciones de Seguro de Vida y Últimos Gastos de Seguros Reservas | RD$1,525,000.00 |
| 18 | Monto recibido en cheques, por concepto de reembolso de Gastos Médicos pagados de empleados y dependientes | RD$6,310.05 |
| 19 | Reporte Inclusiones Seguro de Vida del Seguro Reservas | 175 |
| 20 | Exclusiones de Empleados de Seguro de Vida | 694 |
| 21 | Reporte Registro de Subsidios de Maternidad | 15 |
| 22 | Reporte Licencia Pre-Post Natal | 03 |
| 23 | Aprobación de la Superintendencia de Seguros y Riesgos Laborales aperturas Cuenta Banco de Reservas por Subsidios de Maternidad y Lactancia. | 15 |
| 24 | Charla Educativa de Hipertensión y Diabetes | 1 |
| 25 | Jornada de Salud General | 2 |
| 26 | Jornada de Salud Infantil | 1 |
| 27 | Jornada de Salud Femenina | 1 |
| 28 | Charla Educativa Cardiovascular | 2 |
| 29 | Jornada de Salud Masculina | 1 |
| 30 | Charla Educativa sobre Lactancia Materna: Cómo amamantar al bebé y cómo crear herramientas para un Banco de Leche | 1 |
| 31 | Charla sobre Nutrición y Hábitos Saludables | 1 |

Fuente: Departamento de Relaciones Laborales y Sociales.

Los dispensarios médicos (Edificio 1 & Edificio 2)  han recibido visitas para servicios médicos en un número de 3,352 por parte de los colaboradores y del público general 745 (servidores de instituciones vecinas, otros); dentro de los servicios ofrecidos, se realizaron consultas, indicaciones de estudios, laboratorios, medicamentos, inyecciones, toma de peso, temperatura, referimientos a especialistas, evaluaciones médica de pensión-psicológicas, revisión de las licencias médicas del personal de la institución, chequeos de presión arterial, curas, glicemias, entre otros.

El Dr. Cristian Polanco ha participado con regularidad en el Programa Radial de Cultura de Agua, ofreciendo orientaciones de salud, con relación a enfermedades hídricas. En este año PROMESE-CAL, regularizó la donación de medicamentos, cada tres meses, a beneficio de nuestros servidores.

En el año 2024, se han excluido de nóminas por:

Beneficio de pensión definitiva: 35 personas.

Fallecimiento: 08 personas.

Cédulas canceladas: 15 personas.

Exclusiones Nómina de Trámite de Pensión por Duplicidad: 37 personas.

4.2.1.4 Departamento de Organización del Trabajo y Compensaciones

Este departamento se encarga de definir las características y condiciones de ejercicio de las tareas (descripción de puesto) y los requisitos de idoneidad de las personas para desempeñar (perfiles de competencias), a su vez implantar el desarrollo de políticas y prácticas de retribución monetaria y no monetaria, para estimular en los servidores públicos el esfuerzo individual.

Con la finalidad de organizar nuestra nómina este depto.  Acompañado del Ministerio de Administración Pública realizó la adecuación de cargos de acuerdo al Manual de Cargos aprobados por dicho ministerio, estamos inmersos en el proceso de adecuación de las nomenclaturas de cargos de nuestros colaboradores para ajustar los mismos a sus cargos correspondiente según las tareas que desempeñan, a la fecha hemos recibido aprobación por parte del Ministerio de Administración Pública, para una primera fase en la cual se impactará a los colaboradores de la Nómina Fija.

En este proceso fueron ajustados los colaboradores que figuraban como “Encargados. De Áreas”, no descritas en nuestro organigrama; Coordinadores, Especialistas, Encargadas Administrativas; entre otros cargos que fueron eliminados según recomendaciones de la analista del ministerio que nos brindó acompañamiento. En lo adelante procede, realizar un levantamiento de nuevas descripciones de puestos que se correspondan con la operatividad de cada una de las áreas de la institución y cumplan con los requerimientos del MAP.

4.2.2 Análisis de los resultados del SISMAP

La gestión de la Dirección de Recursos Humanos en este período ha enfocado en los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), que corresponden a esta Dirección.

A esta fecha la institución presenta el promedio en verde con 88.38%, estamos tomando acciones pertinentes para continuar ascendiendo la puntuación en los indicadores:

02. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  02.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa 80%.

03. PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS. 100%.

05. GESTIÓN DEL EMPLEO.

05.1 Concursos Públicos. 100%

Tabla 8.9 Concursos Públicos del año 2024

| No. | Cargo | GO | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingeniero de Derecho de Vías | IV | Declarado Desierto |
| 2 | Ingeniero de Diseño | IV | Declarado Desierto |
| 3 | Técnico de Recursos Humanos | III | 1 ganador |
| 4 | Técnico de Laboratorio | III | Declarado Desierto |
| 5 | Analista de Planificación | IV | Registro de Elegibles |

Fuente: Dirección de Recursos Humanos.

Estamos en proceso de entrevista con otros candidatos del registro de elegibles del (MAP), para el cargo de Técnico de Recursos Humanos.

07. GESTIÓN DE RENDIMIENTO.

07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño. 71 %.

07.3 Evaluación de Desempeño por Resultados y Competencias. 81%.

08. GESTIÓN DE DESARROLLO.

08.1 Plan de Capacitación. 84%.

09. GESTION DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

09.1 Asociación de Servidores 84%.

09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales.  59%.

09.2.2 Actualmente están en proceso cinco (5) relaciones para pago de beneficios laborales, una (1) en la fase de registro y confección de Nómina, en el Departamento de Registro, Control y Nóminas, conjuntamente con la Contraloría General de la República; y cuatro (4) en proceso de revisión en la Dirección de Fiscalización y Revisión.

09.3 Institucionalización de Régimen Ético y Disciplinario de los servidores Públicos. 79%.

09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública.  95%.

En la Dirección de Recursos Humanos, hasta el momento, no existe estudio sobre equidad salarial entre hombres y mujeres, por grupo ocupacional.

Logros significativos:

- Impacto generado en capacitación de 1,349 colaboradores.

- Un comedor equipado, cómodo, digno, para el personal de la Dirección de Recursos Humanos; con el objetivo de no solo brindar un espacio para comer, sino un espacio común, para pausar las actividades de trabajo, y que nuestros colaboradores puedan relajarse e integrarse en la sobremesa.  Además, se ha remozado las oficinas y se ha destinado un área como salón de reuniones.

- Concienciación en los hijos de nuestros colaboradores sobre el cuidado del medio ambiente, a través de jornada de reforestación en el período de vacaciones escolares.

- Aplicación de encuesta virtual, acción previa, orientada a la implementación del Programa de Reconocimiento Laboral.

- Con miras de sensibilizar y fomentar en la institución una cultura de inclusión y diversidad laboral, hemos mantenido el contacto con la Asociación de Personas con Discapacidad, Físico-Motora, Inc. (ASODIFIMO), estamos haciendo los acuerdos, para brindarle a nuestros empleados la carpeta de capacitación que ellos imparten.

- Con el objetivo de fomentar las habilidades en nuestros líderes, hemos continuado realizando y remitiendo unos Tips mensuales, con informaciones de interés.

Luego de todo lo expuesto por esta Dirección de RRHH, podemos indicar que sobrepasó las actividades contempladas en el Plan Operativo Anual 2024.

4.3– Desempeño de los Recursos Jurídicos

La Dirección Jurídica ejecutó en el año 2024, ejecuto 84 contratos de obras, bienes y servicios de los cuales (39 contratos de obras por RD$1,815,695,489.17.22 contratos de bienes y servicios por RD$334,192,213.75, 1 en EUROS por 619,820.00 y 22 por US$15,202,845.73, además 06 acuerdos - convenios y 2 proceso de litigio).  Ejecución adecuada a lo planificado en su POA 2024. Ver tablas 9.1.

Tabla 9.1 Contrato de Obras

| Obras |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Contrato | Objeto | Contratista | Monto en RD$ |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00038 | Rehabilitación de un tramo del canal Sabana Yegua-los Cucuces, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, en la provincia de Azua (lote 1).” | INGENIROS SANITARIOS Y ASC. SRL | RD$152,656,401.25 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00039 | Adecuación cañada la Salsa en una longitud de 500 mts y construcción muro de gaviones para proteger el barrio Vietnam de una longitud de 200 ml, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. D/r Valle de Azua, z/r Azua, provincia Azua (lote 2).” | LUMINA ENTERPRICE SRL | RD$23,920,205.94 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00040 | Rehabilitación laguna el Carrizal para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre 2024 | CABACON | RD$16,367,148.52 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00041 | “adecuación rio Jura desde el play hasta la escuela el Jobo, municipio Peralta, Azua. Prolongación escuela 19 de marzo y prolongación el play, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. D/r Valle de Azua. Provincia de Azua (lote 14).” | TERRASA, SRL | RD$96,671,277.34 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00042 | Rehabilitación de línea de impulsión, sistema de riego Polvorín d/r Lago Enriquillo, d/r Tamayo provincia Bahoruco (lote 6) | CONTRUCTORA YUNES | RD$111,449,513.57 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00043 | “Protección de 125 m en gaviones canal las Guaranas, sector la Enez, municipio Las Guaranas, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. Provincia Duarte y rehabilitación canal lateral núm. 8 y flumen en el sector Las Guáranas, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. Provincia Duarte (lote 8).” | SIGEDOM, SRL | RD$15,518,436.21 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00044 | Adecuación del rio Jaya en el residencial mirador del Jaya en San Francisco para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. d/r bajo Yuna, z/r: provincia Duarte en el sector Hostos: camino a la Pimienta, el Gallo, la Jiménez, Sabana Grande, el Bobote, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023 (lote 9)” | CONSTRUCTORA RODY | RD$46,044,297.27 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00045 | Recrecimiento de muros en rio Yuna ambas márgenes en tramos discontinuos en una longitud de 10.00 km, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. d/r: bajo Yuna z/r: provincia Duarte, Villa Riva (lote 10 | CODOCON, SRL | RD$70,497,185.38 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00046 | Rehabilitación de 25.00 km de camino de acceso y berma en provincia Duarte, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. D/r: bajo Yuna, z/r provincia Duarte, (lote 12)”. | JESUS GOMEZ CONSTRUCCIONES, SRL | RD$46,208,236.87 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00048 | Rehabilitación y ampliación sistema de riego del sector Japón, en una longitud de 12.00 km, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. d/r lago Enriquillo, z/r: la Colonia, municipio Duvergé, provincia Independencia, (lote 14)” | GRUPO MOLCA SRL | RD$54,014,344.94 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00049 | Proyecto rehabilitación dique Jimaní y Mampostería, piso h.s y pañete en tramos discontinuos e-o+oo y e-1+600, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. d/r Lago Enriquillo, d/r Jimaní; rehabilitación mampostería, pisos h.s. repello y pañete en el canal lateral Manuel Viejo en la e-1+6.50, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre de 2023, d/r Lago Enriquillo, d/r Jimaní; y rehabilitación sifón Japón, d/r, lago Enriquillo, z/r: la colonia, municipio de Duvergé, provincia Independencia, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. D/r. Lago Enriquillo, d/r de Jimaní (lote 15)”. | INGENIERO GUSTAVO MONTALVO, SRL | RD$76,835,457.20 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00050 | Proyecto cañada Monte Plata, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre 2023. D/r: del este, z/r: Baya Guana, provincia Monte Plata; y adecuación arroyo Itabo, refinería Haina, longitud adecuación 600 mt y longitud gavión 350 mt. Margen izquierda, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, d/r: Ozama Nizao, z/r: Haina provincia Peravia (lote 16)” | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ALQUILERS DE EQUIPOS PESADOS, ROALDI | RD$72,118,120.04 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00052 | Rehabilitación del canal Marco A. Cabral desde la E 0+100 hasta la E 56+000, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. d/r: Ozama Nizao, z/r: provincia Peravia (lote 18)” | CONSIAL, SRL | RD$19,160,998.04 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00053 | Rehabilitación del canal Unificador Ocoa, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre 2023. Localización: d/r: Ozama Nizao, z/r: provincia San José de Ocoa. (lote 19) | MORESA, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SRL | RD$34,220,622.95 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00054 | Rehabilitación del sistema de bombeo El Pinal, d/r: Ozama Nizao, z/r: provincia San José de Ocoa (lote 20), para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, d/r: Ozama Nizao, z/r: Haina provincia Peravia (lote 20)” | CONSTRUCTORA CARABALLO | RD$26,663,101.06 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00055 | Rehabilitación del canal lateral 11, Las Charcas chalonas, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, d/r valle de San Juan, d/r San Juan (lote 21).” | CONSTRUBREA | RD$21,427,940.97 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00056 | Reconstrucción y habilitación canal Yabonico y sus laterales en tramos discontinuo desde la e-0+000 hasta la e-5+000 en instalación de 40 compuertas 50 x50 s/m, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, d/r Valle de San Juan d/r La Mata de Farfán (lote 22).” | CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL | RD$30,510,212.87 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00057 | “rehabilitación del canal Calabozo, la piedra, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, d/r San Juan, z/r: Valle de San Juan (lote 23).” | ARQUIMEGA, SRL | RD$20,719,648.85 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00058 | “rehabilitación puente Pontón Cotuí para d/r bajo Yuna, z/r: provincia Sánchez Ramírez para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, 2-rehabilitacion canal las Guáranas y reconstrucción márgenes en entrada y salida de alcantarillas, sector el Pozo, municipio Cotuí, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023, provincia Sánchez Ramírez, y 3- protección de 40.00 m en gaviones para protección del sifón Guamita, sector los Tres Granitos, canal las Guáranas municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. D/r bajo y una, z/r: Sánchez Ramírez (lote 24).” | CABACON | RD$20,488,233.71 |
| 26/2/2024 | INDRHI-2024-00059 | “habilitación de 25 km de camino de acceso y berma en Sánchez Ramírez, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023 d/r: bajo Yuma, z/r: María Trinidad Sánchez (lote 25).” | EXCON, SA | RD$48,151,635.39 |
| 24/04/2024 | INDRHI-2024-00019 | Construcción de cárcamo de bombeo de aguas residuales en la planta de la Zurza, ubicada en la av. Jacobo Majluta Azar, Santo Domingo Norte | SERVICIOS DE INGENIERIA MECANICA SIMESA | RD$8,724,822.73 |
| 10/6/2024 | INDRHI-2024-00421 | Rehabilitación de la obra de toma del canal Vicente Noble incluyendo 100.00 mts. Lineales de gaviones de protección, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. d/r: Yaque del Sur, d/r Barahona, lote 7 | EMPRESA ESCONTRE ERIDANIA RAPOSO | RD$ 7,767,551.21 |
| 10/6/2024 | INDRHI-2024-00422 | Reconstrucción del muro Caraballo, Limón del Yuna, provincia Duarte en una longitud de 3.00 km, para mitigar los efectos del disturbio tropical de 18 de noviembre 2023. D/r: bajo Yuna, z/r: provincia Duarte. lote i. | GRUPO INDEPRO | RD$19,031,221.19 |
| 12/7/2024 | INDRHI-2024-00517 | Rehabilitación muro de gaviones y adecuación del rio Nizao en tramo la estrechura (longitud 500.00mt) Rancho Arriba, San José de Ocoa, tramo i, etapa 2. División de riego Ozama Nizao, z/r San José de Ocoa. | CONSTRUCTORA GUASA SRL | RD$ 59,249,268.73 |
| 2/7/2024 | INDRHI-2024-00493 | Rehabilitación dique contramarea sobre el rio Yaque del Norte municipio Montecristi, provincia Montecristi | CONPROINA | RD$ 64,450,638.66 |
| 15/7/2024 | INDRHI-2024-00516 | Construcción canales laterales del canal Maguaca Etapa II, dirección regional sistema de riego bajo Yaque del Norte d/r Las Matas de Santa Cruz | CONSTRUCTORA YUNES SRL | RD$ 125,807,608.13 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00604 | Vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. lote 1, rehabilitación de obra de toma canal Los Almácigos de la cañada Pontezuela sector el Embrujo, Santiago | CONSTRUCTORA ROCA | DR$ 45,033,198.61 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00615 | Proceso de excepción por emergencia nacional denominado: obras de construcción y reconstrucción como consecuencia de los daños y afectaciones causados por la vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, lote 11; 1) construcción de muros de gaviones para reforzar el canal La Paloma. 2) rehabilitación del canal la Ceniza en una longitud de 2 km en la comunidad de Villa la Mata, provincia Sánchez Ramírez. 3) rehabilitación de canales Ariza e Inoa en la comunidad de Villa la Mata, provincia Sánchez Ramírez. 4) reconstrucción de estructura protectora de cimientos del Flumen sobre el rio Cenoví en el Caimito, perteneciente al municipio de Cotuí. 5) reparación de compuestas desarenadores del flumen el Limón en Los Limones, perteneciente al municipio de Cotuí. Provincia Sánchez Ramírez. | OBACON DISENO Y CONSTRUCCIONES SRL | RD$ 32,780,950.58 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00608 | Proceso de emergencia obras de construcción y reconstrucción, como consecuencia de los daños y afectaciones causados por la vaguada, que impacto el territorio nacional en los meses de mayo/junio 2024. Lote 5, adecuación y construcción de muro de gaviones en rio Constanza, provincia La Vega. | LUMINA ENTERPRICES SRL | RD$ 33,850,115.11 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00614 | Proceso de excepción por emergencia nacional denominado: obras de construcción y reconstrucción como consecuencia de los daños causados por la vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 12, 1) reforzamiento de muros y berma de la Laguna Pontón. 2) construcción alcantarilla tipo cajón drenaje Maricao, y 3) rehabilitación de caseta de bombeo en Arenoso. Provincia Duarte. | T-MOTRNO EXCAVACIONES Y TRANSPORTE, SRL. | RD$ 18,064,576.33 |
| 15/9/2024 | INDRHI-2024-00607 | Vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 4, rehabilitación de estructuras hidráulicas de la provincia Hermanas Mirabal. | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ALTAGRACIA & LOPEZ (CONSIAL) | RD$ 16,677,570.80 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00609 | Proceso de excepción por emergencia nacional denominada: obras de construcción y reconstrucción como consecuencia de los daños y afectaciones causados por la vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 6, adecuación de gaviones en rio descubierta, provincia La vega. | TRIPTICA ARQUITECTURA E INGENIERIA SRL | RD$ 29,771,643.28 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00605 | Proceso de excepción por emergencia nacional denominado: obras de construcción y reconstrucción como consecuencia de los daños causados por la vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 2, reparación de socavón bajo caseta de máquina del dique inflable, provincia Duarte. | MORESA DISENOS Y CONSTRUCCIONES SRL | RD$ 24,132,596.77 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00613 | Vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 10, 1) rehabilitación Canal Constanza y Canal la Auyama, 2) electrificación de estación de bombeo Rio Grande. | CONSPRODOM, SRL. | RD$ 32,267,341.64 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00606 | Vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. lote 3, rehabilitación de estructura hidráulica de la provincia Espaillat | ABREU MEDINA INGENIEROS, SRL | RD$ 32,081,514.16 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00612 | Vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 9, 1) construcción alcantarilla tipo cajón drenaje pastor. 2) construcción alcantarilla tipo cajón drenaje bollito. 3) construcción de puente cajón para conducir agua próxima a la escuela de Pontón carretera San Francisco-Pimentel., y 4) rehabilitación de caminos y bermas en la provincia Duarte. | EMPRESA WONG INGENIERIA CIVIL | RD$ 33,023,911.69 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-00611 | Vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 8. 1) construcción de varias transiciones de entrada y salida en varios flumen de canal Ms. Bogaert, en los sectores Batey 1, Los Cerritos, Platanal, Guatapanal, Boruco. 2) construcción de relleno con material de mina, gransote y piedra en erosión del Arroyo Dicayagua cercano al flumen e-6+500, y construcción de muros de gaviones armados para protección de columnas del flumen, canal Ms. Bogaert., 3) construcción de relleno con material de relleno de mina, gransote y piedra en cañada de bajo dl flumen e-12+800, y construcción de muros de gaviones y badén de hormigón armado para protección de columnas Ms. Bogaert. 4) rehabilitación del canal Ms. Bogaert, en varios tramos afectados por lluvias y 5- rehabilitación de caminos interparcelarios y bermas en la provincia Santiago. | EMPRESA PERALTA PICHARDO (COPERPI) | RD$ 52,804,909.05 |
| 15/8/2024 | INDRHI-2024-000610 | Proceso de excepción por emergencia nacional denominado: obras de construcción y reconstrucción como consecuencia de los daños causados Por la vaguada que ha impactado el territorio nacional durante los meses de mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.311-24. Lote 7, 1) construcción de puente parcelario sobre el arroyo Guacamaje, en el sector la enea. 2) encajonado de un tramo del canal la Ceniza, Villa Las Matas, Cotui, sector Paz y Amor. 3) construcción de muros de hormigón armado y muro de gaviones para protección dl sifón sobre el rio la Jaya, la enea, Cotuí. 4) rehabilitación alcantarilla en el canal Yuna, sector Las Lajas. 5) construcción de puentes cajón en Angelina, en Villa Las Matas, perteneciente al municipio de Cotuí, y 6) construcción de muros de gaviones para protección del sistema de compuertas en San Miguel, Fantino, la piña, perteneciente al municipio de Cotuí. Provincia Sánchez Ramírez. | ICONSTA INMOBILIARARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO | RD$ 47,527,790.99 |
| 15/6/2024 | INDRHI-2024-00424 | Para la protección de 40.00mt en gaviones margen izquierdo del rio Jaya, sector los Corozos municipio Cotuí provincia Sánchez Ramírez, para mitigar los efectos del disturbio tropical del 18 de noviembre 2023. D/r bajo Yuna, z/r: Sánchez Ramírez lote 25. | COIMEX GROUP | RD$129,005,241.14 |
| Total RD$ |  |  |  | 1,815,695,489.17 |

Fuente: Dirección Jurídica.

Tabla 9.2 Contrato de Bienes y Servicios-obras

| Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Contrato | Objeto | Contratista |  | Monto en RD$ |
| 5/2/2024 | INDRHI-2024-0001 | Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza y extracción de sedimentos en los sistemas de riego drenaje de la dirección regional suroeste. Provincia San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia, como consecuencia del disturbio tropical del 18 de noviembre de 2023, en virtud del decreto no. 585-23. lote 1 |  | COORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS | RD$52,747,951.15 |
| 05/02/2024 | INDRHI-2024-0002 | Sservicios de alquiler de equipos pesados para limpieza y extracción de sedimentos en los sistemas de riego y drenaje de la Dirección Regional Norte o Cibao | CONYEG SRL |  | RD$45,966,045.66 |
| 5/2/2024 | INDRHI-2024-0003 | Sservicio de alquiler de equipos pesados para limpieza y extracción de sedimentos en los sistemas de riego y drenaje de la Dirección Regional Noroeste, en la provincia Santiago, Valverde y Puerto Plata, como consecuencia del disturbio tropical del 18 de noviembre del 2023. En virtud del decreto no. 585-23.” | EXCON, S.A. |  | RD$45,966,045.66 |
| 26/04/2024 | INDRHI-2024-00200 | Servicios de alquiler de equipos pesados para limpieza y extracción de sedimentos en los sistemas de riego y drenaje de la Dirección Regional Norte o Cibao, en las provincias Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, la vega. | EUROTECNO |  | RD$247,800.00 |
| 8/5/2024 | INDRHI-2024-00277 | Dar servicio de difusión de informaciones sobre accionar institucional de un medio radial con incidencia a nivel nacional | MARTIN POLANCO PAULA |  | RD$254,800.00 |
| 24/05/2024 | INDRHI-2024-00350 | servicios jurídicos de un abogado experto en derecho administrativo | LIC. FERNANDO PAULINO HENRRIQUEZ DAJAN |  | RD$1,950,000.00 |
| 28/2/2024 | 12995 | Senvicio de consultoría para la ejecución de los principales componentes del programa “elaboración de plan nacional de aprovechamiento de los recursos hídricos de RD” | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) |  | EUROS 619,820.00 |
| 01/05/2024 | 12996 | Consultoría de diseño para la rehabilitación de los canales Ms. Bogart y Villa Vásquez | TECNICOS Y PROYECTOS, S.A |  | USD$244,391.89 |
| 11/04/24 | 12997 | Adquisición de equipos pesados una (1) retroexcavadora estándar de largo alcance y un (1) Buldócer | REID Y CAMPANIA S.A |  | RD$71,737,983.94 |
| 02/01/2024 | 12998 | Servicio de almuerzo y cena | COOPEINDRHI |  | RD$2,001,720.00 |
| 15/03/24 | 12999 | Adquisición de camión cisterna de 2,600 galones | CK TRANS MOTORS SRL |  | RD$13,429,204.60 |
| 03/04/24 | 13000 | Adquisición de una retro pala con martillo | HYLCON SRL |  | RD$13,532,177.76 |
| 21/3/2024 | 13001 | Encargado de la oficina regional Yaqué del Norte del PARGIRH | NELSON CRUZ SANTOS |  | RD$32,400.00 |
| 21/3/2024 | 13002 | encargado de la oficina regional Ozama-Isabela del PARGIRH | MOISES MATOS DISLA |  | RD$32,400.00 |
| 20/3/24 | 13003 | Servicios de la auditoría Financiera y Adm. | BDO AUDITORIA |  | RD$400,000.00 |
| 27/3/24 | 13004 | Especialista en adquisiciones | MARTINA GUERRERO |  | USD$83,700.00 |
| 03/05/24 | 13006 | Adquisición de 10 camionetas, un jeep y un autobús de 34 pasajeros para el INDRHI | BONANZA DOMINICANA |  | USD$641,000.00 |
| 03/5/24 | 13007 | Adquisición de 3 camionetas para el MMARN | BONANZA DOMINICANA |  | USD153,000.00 |
| 26/4/2024 | 13008 | Especialista ambiental de la UCIP | ELVIRA SEGURA DE LA ROSA |  | USD$39,000.00 |
| 08/05/2024 | 13009 | Consultoría individual para evaluación de impacto de medio término del proyecto | LICDO ROBERTO GONZALEZ VINAS |  | USD$30,000.00 |
| 14/05/24 | 13010 | Estrategia de desarrollo del riego y fortalecimiento del INDRHI económica y política pública sector riego | LIC. MIGUEL DAVID HERNANDEZ |  | RD$2,072,756.00 |
| 21/05/24 | 13011 | Estrategia de desarrollo de la gestión de la infraestructura de riego en RD análisis técnico y riesgo | ING. ARNOLFO GONZALEZ |  | RD$2,074,551.20 |
| 15/05/2024 | 13012 | Especialista encargado del departamento de coordinación técnica del proyecto Agricultura Resiliente | ALTAGRACIA SIOMARA FERNANDEZ SEGURA |  | USD$104,000.00 |
| 20/6/2024 | 13014 | Servicios de consultoría para la auditoría financiera 2022-2023-2024. | GUZMAN TAPIA PKF SRL |  | USD 72,570.00 |
| 28/6/2024 | 13015 | Contratación de servicios de consultoría individual- director general de la unidad de implementación y coordinación del proyecto. | VICTOR DE OLEO MONTERO |  | USD 156,000.00 |
| 28/6/2024 | 13017 | Contratación de servicios de consultoría individual -encargado de la división social | MARIO ERNESTO CUEVAS MERCEDES |  | USD 78,000.00 |
| 1/7/2024 | 13018 | Contratación de servicios de consultoría individual- encargado de la división de infraestructura hidráulica. | NELSON ELISANDRO DE LOS SANTOS MATEO |  | USD 78,000.00 |
| 26/6/2024 | 13019 | Contratación de servicios de consultoría individual- especialista encargado del departamento de control y planificación operativa. | PRESTOR ALEJANDRO REYES NUÑEZ |  | USD 104,000.00 |
| 2/7/2024 | 13021 | Actualización sistema hidroagrícola y padrón usuarios de aguas para riego y sistema de levantamiento y procesamiento de estadísticas de la producción agrícola test piloto | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA |  | RD$ 5,936,569.85 |
| 8/7/2024 | 13022 | Contratación de los servicios de consultoría individual | YURYS ALBERTO DURAN RODRIGUEZ |  | USD 50,000.00 |
| 8/7/2024 | 13023 | Supervisión externa contrición de riego y suministro de agua de la presa Montegrande. | CONSORCIO INGENIERIA ESTRATEGICA |  | USD 11,105,933.24 |
| 22/7/2024 | 13025 | Estudio de factibilidad de obras de control y mitigación contra las inundaciones en la zona baja del valle del Rio Yuna, República Dominicana. | INGENERIA DE PRESAS, SRL. (IPRESA) |  | USD 77,000.00 |
| 8/8/2024 | 13026 | Servicios de auditoría financiera externa | MOORE ULA, SRL |  | USD 31,800.60 |
| 28/8/2024 | 13030 | Contratación de servicios de consultoría individual "analista de adquisiciones de la UCIP. | MARIEL DIAZ BAEZ |  | USD 30,000.00 |
| 17/9/2024 | 13032 | Servicios de especialista en hidrología como parte del panel de expertos para las presas, Maguaca, Chacuey, Mijo, Tavera, Bao y Moción. | BROOK ARMIN KRAEGER |  | USD 140,000.00 |
| 17/9/2024 | 13033 | Servicios de especialista en hidráulica, como parte del panel de experto para las presas Maguaca, Chacuey, Mijo, Tavera, Bao y Moción | MARCELO HORACIO GARCIA |  | USD 140,500.00 |
| 17/9/2024 | 13034 | Especialista en geotecnia, como parte del panel de experto para las presas Maguaca, Chacuey, mijo, Tavera, Bao y Moción | GABRIEL FERNANDEZ |  | USD 168,0000.00 |
| 17/9/2024 | 13035 | servicios de especialista en hidromecánica, como parte del panel de experto para las presas Maguaca, Chacuey, Mijo, Tavera, Bao y Monción | PAULO CEZAR FERREIRA ERBISTI |  | USD 124,950.00 |
| 1/10/2024 | 13036 | servicios de especialista encargado de la división de los procesos financieros y contables | JOSE ENRIQUE FORTUNA QUIÑONES |  | USD 39,000.00 |
| 15/7/2024 | INDRHI-2024-00512 | Servicios de alquiler de seis (6) autobuses para el transporte de los colaboradores de la sede central del INDRHI para el periodo agosto2024- agosto 2025 | TRANSPORTE OSCAR SANTANA |  | RD$ 15,960,000.00 |
| 25/7/2024 | INDRHI-2024-00518 | Servicio de publicidad por un periodo de un año, para la difusión de información sobre el accionar institucional en un periódico digital e impreso con incidencia en los D. de riego, sistema de riego bajo Yuna | NEURONAS DEL JAYA SRL |  | RD$ 198,240.00 |
| 23/8/2024 | INDRHI-2024-00649 | Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y extracción de sedimentos en los sistemas de riego y drenaje a consecuencia de las precipitaciones en los meses mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.312-24. Lote 3, limpieza y extracción de sedimentos en la provincia Duarte. | EXCON S A |  | RD$ 24,456,952.20 |
| 23/8/2024 | INDRHI-2024-00646 | Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y extracción de sedimentos en los sistemas de riego y drenajes a consecuencia de las precipitaciones en los meses mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.312-24. Lote 1 limpieza y extracción de sedimentos en la provincia La Vega. | GRUPO MOLCA SRL |  | RD$ 13,761,139.16 |
| 23/8/2024 | INDRHI-2024-00650 | Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y extracción de sedimentos en los sistemas de riego y drenaje a consecuencia de las precipitaciones en los meses mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.312-24. lote 4, limpieza y extracción de pedimentos en la provincia Sánchez Ramírez | MIVIER INVESTMENTS |  | RD$ 10,982,177.57 |
| 23/8/2024 | INDRHI-2024-00648 | Servicios de alquiler de equipos pesados para la limpieza y extracción sedimentos en los sistemas de riego y drenaje a consecuencia de las precipitaciones en los meses mayo y junio del 2024, en virtud del decreto no.312-24. lote 2 limpieza y extracción de sedimentos en la provincia Santiago | ALQUICON INGENIERIA Y SERVICIOS SRL |  | RD$ 10,451,299.00 |
| Total |  |  |  |  | RD$334,192,213.75 EUROS 619,820.00 USD$15,202,845.73 |

Fuente: Dirección Jurídica.

Tabla 9.3 Acuerdos y Convenios

| Acuerdos y Convenios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Contrato | Objeto | Contratista | Monto en RD$ |
| 03/6/2024 | 13013 | Acuerdo interinstitucional para el traspaso de bienes en el marco del proyecto Agricultura Resiliente (camiones) | INAPA INDRHI | S/N |
| 07/06/2024 | 13020 | Contrato de usufructos de terreno | CEA INDRHI | S/N |
| 13027 | 13027 | Acuerdo interinstitucional para el traspaso de bienes en el marco del proyecto Agricultura Resiliente 2 vehículos | MMARN INDRHI | S/N |
| 15/8/2024 | 13028 | Acuerdo compromiso de uso de equipos adquiridos con fondos del proyecto Agricultura Resiliente | AGRICULTURA RESILIENTE Y GESTION INTEGRADA | S/N |
| 19/9/2024 | 13039 | Para la expansión de la red de estaciones de medición y desarrollo del sistema de gestión de datos y hidrológicos y meteo-climatico en la republica dominicana | ACUERDO DE COOPERA INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EL INDRHI Y EL INSTITUTO DOMINICANO DE METEOROLOGIA | S/N |
| 20/10/2024 | 13046 | Programa de actuación 2025-2026 | INRH- CUBA INDRHI | S/N |
| Fuente: Dirección Jurídica Tabla 9.3.1 Procesos de Litigios |  |  |  |  |
| Fecha | Contrato | Objeto | Contratista | Monto en RD$ |
| 29/10/2024 | ACTO No. 3110/2024 | Demanda en reparación de daños perjuicios, por accidente de tránsito ocurrido en nagua. | LORAYDY PAULA MERCEDES Y PAOLA FRÍAS AQUINO | S/N |
| 14/11/2024 | ACTO No. 157/2024 | Intimación de pago procesos de sentencia irrevocablemente juzgada, regularización de bienes y derechos registrados. Generado por ocupación de la construcción de la presa de mención. | SUCESORES GOMEZ REYES | S/N |

Fuente: Dirección Jurídica.

Desempeño de los procesos jurídicos

(Acuerdos y convenios nacionales instrumentados en la Dirección Jurídica durante el año 2024 con relevancia para la población)

13039: Acuerdo de cooperación institucional entre el Ministerio de la Presidencia, el INDRHI y el Instituto Dominicano de Meteorología.

13046: Programa de actuación 2025/2026. Asesoría de expertos cubanos en hidrología para estructura de protección y almacenamiento de agua.

4.4– Desempeño de la Tecnología

En el año 2024, la Dirección de Tecnología y Comunicación brindó un total de 1,037 asistencias, lo que representa un aumento del 10% con respecto al año anterior. Hemos seguido con nuestro arduo trabajo lograr el fortalecimiento de las prácticas de TIC en el ambiente institucional, buscando alcanzar la mayoría de las áreas.

En el citado año, tuvimos que reforzar el sistema de respaldo de energía de la institución, tanto para los racks de comunicación de nuestro Data Center, como para las computadoras personales, debido a una descarga eléctrica. Este evento climatológico provocó que se dañaran 6 unidades de UPS de Torre que protegen y alimentan los Data Center y aproximadamente 20 unidades de UPS para Computadoras, los mismo ya fueron todos reemplazados.

Otras acciones realizadas por esta Dirección, se citan y detallan a continuación:

- Fue brindado soporte a la Dirección de Recursos Humano para realizar una encuesta de Clima Organizacional con dos estaciones de computadoras, las cuales fueron dividas en cinco (5) unidades en el edifico I y 4 unidades en el Edificio II, para que los colaboradores pudieran ser asistidos por el personal pertinente al momento de llenar la encuesta.

- Adquisición de 40 Computadoras con sus respectivos UPS para el equipamiento de las oficinas de las 10 Direcciones Regionales del INDRHI que están esparcidas a nivel nacional, las mismas también serán asignadas a las Zonas de Riego que son dependencia de cada Dirección, que tenga la necesidad de contar con un equipo.

- Desarrollo de plantillas, modelos y tabulación de encuestas de Equidad de Género, para todas las localidades del INDRHI a nivel nacional, además del soporte para los audiovisuales para las charlas impartidas en cada una de las provincias a las cuales fueron realizadas las visitas.

- Se adjudicó y está en marcha el proyecto de monitoreo para la presa Montegrande, con el fin de lograr tener acceso en tiempo real del nivel de la presa y el embalse de Villarpando, y de esta manera poder prever cualquier eventualidad. El mismo está compuesto por un sistema de cámaras de alta resolución y una unidad de respaldo autosuficiente comprendido por baterías de larga duración y ciclo lento, mismas que serán cargadas por paneles solares, para no depender del servicio de energía eléctrica. Adicional  a este sistema, estará conectado a la red de internet vía un internet satelital, lo que asegura el poder mantener la viabilidad de acceso a la información en tiempo de real de la situación de cada embalse.

- Se logró desarrollar la nueva y actualizada página web de transparencia para el INDRHI https://transparencia.indrhi.gob.do/ , y se cargó la nueva página web de la institución que está corriendo sobre una plataforma propia de la institución. El desarrollo, gestión y diseño de la misma, fue en su totalidad realizada por personal del Departamento de Desarrollo de  nuestra Dirección de Tecnología.

- Se actualizó el inventario general de computadoras y periféricos para tener un documento actualizado que nos permita proyectar las adquisiciones necesarias por el descarte de equipos que estén en obsolescencia, adicional tendremos un mejor control de los activos.

Actualmente, tenemos muchas oportunidades de mejora en el segmento de las normativas y certificaciones que se reflejan en  la puntación  de  iTICge debido a varios proyectos de  innovación tecnológicas, que aún no hemos podido ejecutar debido a no poder completar los procesos de adquisición de las herramientas necesarias.

La puntuación nuestra es de 37.87, del ranking total del “Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico”, ubicándonos en la posición No. 113, de un total de 324 instituciones. Presentamos el grafico donde exhibe nuestro mapa comparativo en el que estamos por encima del promedio del avance país, de todas instituciones.

De cara a poder elevar los indicadores estuvimos sometiendo evidencias y actualizando procesos en el presente mes de noviembre, trabajando con los indicadores del iTICge que nos permitirán aumentar la puntuación.

Tabla 10.1 Puntuación del INDRHI en las TICs en el año 2024

| Parámetros de medición de las TICs | Punt. máxima | Punt. lograda |
| --- | --- | --- |
| Uso de las TIC | 10 | 6.23 |
| Implementación de e-GOB | 20 | 10.24 |
| Gobierno Abierto y e-Participación | 20 | 7.20 |
| Desarrollo de e-Servicios en línea | 30 | 12.70 |
| Innovación | 20 | 1.50 |

Fuente: Dirección de Tecnología y la Información

Nuestra mesa de ayuda se ha visto afectada por la falta de personal y perdido varios recursos, los cuales debieron ser sustituidos y no se ha logrado, lo que provoca una ineficiencia en los soportes. Actualmente se está trabajando el proceso para adquirir el paquete de O365 para poder desarrollar una eficiente red de comunicación digital interna, que nos permita tener una plataforma donde desarrollar sistema de monitoreo, trazabilidad y control de las informaciones internas.

El tiempo promedio de respuesta a las consultas de los usuarios fue de 20 minutos, lo que representa una constante con respecto al año anterior. La satisfacción de los usuarios con el servicio de soporte técnico se mantiene en alto porcentaje, debido a la prontitud de la resolución de los mismos. El departamento está implementando un nuevo sistema de Help Desk, que brinda a los operadores información actualizada sobre los servicios de la dirección.

Tabla 10.2. Mantenimiento, reparaciones y limpieza de equipos informáticos

| No. | Actividad | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| I | Reparaciones de equipos de Tecnología y Computación. | 715 |
| II | Salidas a las diferentes Direcciones Regionales para instalar y darle soporte con los equipos informáticos. | 04 |
| III | Configuración de nuevos equipos | 50 |
| IV | Soporte a la unidad externa de la Contraloría. | 11 |
| V | Coordinación y apoyo en reuniones sostenidas en la Sala Virtual del Edificio II | 13 |

Fuente: Dirección de Tecnología.

En esta Dirección seguimos realizando el levantamiento de equipos de tecnología, que nos permite suplir de herramientas a nuestros colaboradores para desempeñar de manera eficiente su trabajo, siempre velando por la distribución equitativa y prioritaria de estos recursos.

Lo antes expuesto y evaluado con su POA 2024, la Dirección de Tecnología alcanzó un 30 % de ejecución. Es prudente señalar que ejecutaron muchas acciones que no figuran en el mismo.

4.5 Desempeño del sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

4.5.1 Desempeño de los Sub-Sistemas de Planificación

La Resolución No.14-2013 que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de la Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo –UIPyD), establece que la gestión de la planificación está agrupada en cuatro (4) grandes subsistemas: a) Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos b) Cooperación Internacional c) Desarrollo Institucional y d) Calidad en la Gestión.

El desempeño de cada uno de estos sistemas fue el siguiente:

4.5.1.1 Subsistema de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

## A través del Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo Hídrico, se han formulado en este año 2024, cuatro (4) proyectos, los cuales el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), ha dado su no objeción, luego de ser evaluados por la Dirección General de Inversión Pública de ese ministerio, y les fue dado su código SNIP. A continuación, enunciamos los proyectos que fueron aprobados:

- Rehabilitación sistema de riego La Isabela en los municipios Villa Isabela y Luperón en la provincia Puerto Plata. SNIP 16371.

- Reconstrucción canal Masipedro en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel. SNIP 16754.

- Rehabilitación del sistema de riego AGLIPO I en los municipios Arenoso y El Factor, provincia María Trinidad Sánchez. SNIP 16779.

- Construcción Presa Don Miguel en el municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón. SNIP 16817.

## Se encuentran en proceso de revisión en el MEPyD, los proyectos siguientes:

- Construcción del sistema de riego margen izquierda de la presa de Montegrande en las provincias Barahona y Bahoruco.

- Construcción del sistema de riego margen derecha de la presa de Montegrande y línea de conducción del acueducto del Suroeste en las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia.

- Construcción sistema de riego Alto Mao en la provincia Valverde.

## Otras acciones desarrolladas por el Departamento han sido las siguientes:

- Fueron registradas las ejecuciones y programaciones trimestrales del año 2024, de los proyectos de inversión pública que cuentan con SNIP definitivo en la plataforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

- Se registraron en la plataforma del SIGEF, la programación y ejecución física y financiera trimestral del año 2023 de los productos de la institución que se encuentran en la Estructura Programática de la institución.

- Fue realizado el Informe Anual del año 2023, de las metas físicas y financieras de los productos de la institución, solicitados por DIGEPRES.

- Fueron realizados los Informes trimestrales de los periodos enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre del año 2024, en cuanto a las metas físicas y financieras de los productos de la institución solicitados por Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG).

- Fue actualizado el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 2025-2028 de nuestra institución en el Módulo SNIP del MEPyD, a solicitud de la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).

- Fue realizada la programación física y financiera del 2025 en la plataforma SNIP, de los proyectos de inversión pública que cuentan con SNIP en nuestra institución y que les fueron asignados recursos en el Presupuesto General del Estado del año 2025.

- Fue realizado el Informe de Evaluación del POA 2024 del primer semestre de este año.

- Fue realizado el Informe Semestral de este año 2024 de las Memorias Institucionales, a requerimiento del Ministerio de la Presidencia (MINPRE).

- Fue realizada la reevaluación del perfil básico del proyecto Cañada Grande.

- Fue realizado el perfil básico del proyecto Cañada Grande (etapa III).

- Fue realizado el perfil básico Mejoramiento del canal Camú en la provincia La Vega (se encuentra en el MEPyD para fines de código SNIP).

- Fue realizado el perfil básico Mejoramiento del canal Yuna-Cañabón en la provincia La Vega (se encuentra en el MEPyD para fines de código SNIP).

El departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, da seguimiento a los proyectos que se ejecutan en la Dirección de Proyectos y Obras, para recabar las informaciones más importantes en cuanto a las inversiones que se realizan y los avances de ejecución de sus obras, dado que le solicitamos en los planes operativos, la programación correspondiente para cada año y evaluamos su comportamiento, a través de los informes semestrales de ejecución de los POAS. Esto ocurre con los demás proyectos especiales como los son, el proyecto múltiple Montegrande, el proyecto Azua II-Pueblo Viejo, entre otros.

En la página siguiente presentamos los proyectos de la Dirección de Proyectos y Obras, en la que se hicieron inversiones y su nivel de avance porcentual, luego presentamos varias fotos de estas obras.

Tabla 11 Proyectos de la Dirección de Proyectos y Obras que ejecutaron actividades en el año 2024

| № | № Contrato y Fecha | Contratista/Proyecto | Ubicación | Monto del Contrato Original (RD$) | Monto de Adenda (RD$) | Monto Total Contratado (RD$) | Monto Ejecutado a la fecha (RD$) | Monto Pendiente de por Cubicar (RD$) | % Cubicado a la fecha (RD$) | Monto Cubicado en el año 2024 (RD$) | Estatus del Proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12390 10-12-2016 | CONSORCIO REMIX, S.A. Reconstrucción de Obras Hidráulicas, Adecuación de Cauces, Limpieza de Canales y Drenajes, Construcción de Muros de Gaviones debido a los Daños Producidos en las Provincias Santiago y Valverde por las Lluvias Torrenciales y Consecuentes Crecidas Ocurridas en los Meses Oct. - Nov/2016. | Alto Yaque del Norte | 199,136,938.75 | 48,824,914.71 | 247,961,853.46 | 220,567,254.42 | 27,394,599.04 | 89% | 43,068,901.89 | Terminado, contrato abierto, aún falta cubicación de cierre |
| 2 | 12553 01-08-2018 | CONSORCIO REMIX, S.A Trabajos de Consolidación y Ejecución de la Cortina de la Presa con sus Movimientos de Tierra Asociados, Remoción y Bote de Material Ataguía Arroyo La Piña, Recuperación y Gestión Ambiental del Entorno de la Presa y Embalse, e Instrumentación de la Presa, Lote No.1; Proyecto Reformulado Presa La Piña. | Bajo Yaque del Norte | 85,806,009.76 | 21,451,498.61 | 107,257,508.37 | 106,464,625.00 | 792,883.37 | 99% | 2,152,871.86 | Terminado |
| 3 | INDRHI- 2019-00287 01-08-2019 | CONSTRUCTORA MAFESIM SRL Rehabilitación Canal José Joaquín Puello desde la E-19+600 Hasta la E-25+350 D/R Valle de San Juan | Valle de San Juan | 27,789,768.94 | 6,533,619.30 | 34,323,388.24 | 33,289,627.05 | 1,033,761.19 | 97% | 2,414,690.69 | Terminado |
| 4 | INDRHI- 2020-00400 09-12-2020 | CONSORCIO SOLSANIT, S.R.L. Reconstrucción de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localizaciones: D/R Yuna-Camú y Bajo Yuna, Z/R: La Vega, Cotui, Constanza, Bonao, Jarbacoa, Nagua, Sectores Telanza, El Memiso, Mata Bonita y Arenoso. | Bajo Yaque Del Norte | 44,463,404.51 | 0.00 | 44,463,404.51 | 33,050,730.40 | 11,412,674.11 | 74% | 11,278,236.75 | En Ejecución |
| 5 | INDRHI- 2020-00401 09-12-2020 | TERRASA, S.R.L. Construcción de Obras Hidráulicas Menores, Limpieza de Canales de Riego en las Direcciones Regionales; Ozama Nizao y Valle De Azua, D/R Bani, San Cristóbal, Azua, Padre Las Casa. | Ozama Nizao y Valle de Azua | 30,558,028.79 | 7,521,052.70 | 38,079,081.49 | 37,110,214.98 | 968,866.51 | 97% | 104,269.28 | Terminado |
| 6 | INDRHI- 2021-00583 29-12-2021 | CABACÓN SERVICIOS DE INGENIERA SRL Rehabilitación Camino en la Parte Alta de la Microcuenca Arroyo Sajanoa, D/R, Sistema de Riego Valle de Azua. Proyecto Hidroeléctrico Los Toros. | Valle de Azua | 2,220,040.40 | 521,807.80 | 2,741,848.20 | 2,593,090.33 | 148,757.87 | 95% | 1,947,845.04 | Terminado |
| 7 | INDRHI- 2021-00699 | ANGARITA INVESTMENT, SRL Rehabilitación Canal Pantuflas, Municipio de Constanza, Dirección Regional Yuna -Camú | Yuna-Camú | 21,121,478.00 | 0.00 | 21,121,478.00 | 19,007,503.43 | 2,113,974.57 | 90% | 12,537,286.79 | En Ejecución |
| 8 | INDRHI- 2022-00580 10/08/2022 | CONSRTUCTORA ROCA, S.R.L. Rehabilitación Muro de Gaviones y Adecuación del Rio Nizao en Tramos Discontinuos, Rancho Arriba, San José de Ocoa (Etapa 1). | Ozama Nizao | 59,309,968.31 | 0.00 | 59,309,968.31 | 53,173,865.22 | 6,136,103.09 | 90% | 5,856,099.16 | En Ejecución |
| 9 | INDRHI- 2022-00581 10/08/2022 | TERRASA, S.R.L. Rehabilitación Muro de Gaviones y Adecuación del Rio Nizao en Tramo el Cementerio (Longitud 1,200.00 MT) Rancho Arriba San José de Ocoa, Tramo III, Etapa 3. | Ozama Nizao | 74,255,789.84 | 0.00 | 74,255,789.84 | 63,616,678.13 | 10,639,111.71 | 86% | 4,477,404.92 | En Ejecución |
| 10 | INDRHI- 2022-00628 25/08/2022 | JAM CONSTRUCCIONES, S.R.L. Rehabilitación del Sistema de Riego Las Yayas de Viajama | Valle de Azua | 55,981,611.28 | 0.00 | 55,981,611.28 | 11,889,940.86 | 44,091,670.42 | 21% | 11,889,940.86 | En Ejecución |
| 11 | INDRHI- 2022-00706 08/09/2022 | CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO, S.R.L. Construcción de Estaciones de Bombeo, Línea de Impulsión y Laguna el Pinal de Ocoa, D/R Ozama Nizao, Z/R El Pinal de Ocoa | Ozama Nizao | 51,572,746.73 | 0.00 | 51,572,746.73 | 44,487,917.53 | 7,084,829.20 | 86% | 6,293,142.26 | En Ejecución |
| 12 | INDRHI- 2022-00915 09/11/2022 | TRÍPTICA ARQUITECTURA E INGENIERÍA, SRL Adecuación en el Rio Magua de 600ml, Entre la E-2+100 y la E-2+740, Construcción de Obras Complementarias en Hato Mayor y Enrocado de Protección en Playa Acapulco, Sabana De La Mar.(Lote 5). D/R Bajo Yuna. | Del Este | 104,848,084.55 | 0.00 | 104,848,084.55 | 101,847,554.83 | 3,000,529.72 | 97% | 83,214,880.42 | En Ejecución |
| 13 | INDRHI- 2022-00916 09/11/2022 | CONSTRUCTORA GUASA SRL Adecuación de 600ml del Rio Yabón, Construcción de 400ml de Gaviones en Tramos Discontinuos, Adecuación Cañada María Teresa en 2,500 ml y Construcción de Alcantarilla Doble de Cajón en el Cruce Carretera Caño Hondo (Lote 6). D/R Del Este, D/R Sabana de la Mar, Hato Mayor. | Del Este | 138,103,687.93 | 33,144,885.11 | 171,248,573.04 | 165,879,626.04 | 5,368,947.00 | 97% | 61,200,580.17 | En Ejecución |
| 14 | INDRHI- 2022-00917 09/11/2022 | CONSTRUCTORA J M, SRL Adecuación Rio Boba en una Longitud de 3.60 Kms. D/R Bajo Yuna. Afectado por el Huracán Fiona. (Lote 8), Provincia María Trinidad Sánchez. | Bajo Yuna | 152,069,724.08 | 0.00 | 152,069,724.08 | 134,682,518.47 | 17,387,205.61 | 89% | 25,814,707.01 | En Ejecución |
| 15 | INDRHI- 2022-00918 09/11/2022 | DAVID NADIN HAZOURY TERC Rehabilitación Canal Aglipo I en Tramos Discontinuos en una longitud de 5 KMS. Afectado por el Huracán Fiona. (Lote 9), D/R Bajo Yuna, Z/R Arenoso. | Bajo Yuna | 38,334,362.07 | 0.00 | 38,334,362.07 | 22,550,744.36 | 15,783,617.71 | 59% | 19,459,941.45 | En Ejecución |
| 16 | INDRHI- 2022-00919 09/11/2022 | CONSTRUCTORA SABAS FELIZ & ASOCIADOS, SRL Rehabilitación de 4.00 km del Canal Boba, Afectado por el Huracán Fiona, Lote 10. Ubicado en la Provincia María Trinidad Sánchez. D/R bajo Yuna. | Bajo Yuna | 48,597,704.41 | 0.00 | 48,597,704.41 | 47,150,995.14 | 1,446,709.27 | 97% | 30,120,413.08 | En Ejecución |
| 17 | INDRHI- 2022-00920 09/11/2022 | COCIVILCA, SRL Rehabilitación del Canal Principal CC1, Aglipo II y Canal Principal Guayabo en Tramos Discontinuos por Daños Ocasionados por Huracán Fiona. (Lote 12). D/R Bajo Yuna. | Bajo Yuna | 43,208,962.66 | 0.00 | 43,208,962.66 | 38,891,058.69 | 4,317,903.97 | 90% | 17,448,485.78 | En Ejecución |
| 18 | INDRHI- 2022-00921 09/11/2022 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISENOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL Rehabilitación Muro en Rio Yuna en Ambas Márgenes, en Tramos Discontinuos, en una Longitud 5.00 KM, Sector La Reforma. Afectado por Huracán Fiona. (Lote 13). D/R Bajo Yuna, D/R Nagua. | Bajo Yuna | 51,053,561.79 | 0.00 | 51,053,561.79 | 39,572,384.21 | 11,481,177.58 | 78% | 28,298,219.14 | En Ejecución |
| 19 | INDRHI- 2022-00922 09/11/2022 | CONSTRUCTORA YUNES, SRL Rehabilitación De 60 KMS de Camino de Acceso y Berma en Villa Riva, D/R Yuna. Afectado por el Huracán Fiona. (Lote 14). D/R Bajo Yuna, D/R Villa Rivas, Nagua. | Bajo Yuna | 66,465,474.62 | 0.00 | 66,465,474.62 | 53,172,386.37 | 13,293,088.25 | 80% | 14,419,689.14 | En Ejecución |
| 20 | INDRHI- 2022-01088 21/12/2022 | COMATE, SRL Rehabilitación, Readecuación y Reparaciones de Infraestructuras Afectadas por El Huracán Fiona en La Provincia, La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, (Lote1). | Del Este | 29,309,341.99 | 0.00 | 29,309,341.99 | 21,940,292.97 | 7,369,049.02 | 75% | 13,756,811.21 | En Ejecución |
| 21 | INDRHI- 2022-01089 21/12/2022 | MERSACONS, SRL Rehabilitaciones, Readecuaciones y Reparaciones de Infraestructura Afectadas Por el Huracán Fiona en la Provincia, Duarte, (Lote 3). | Bajo Yuna | 31,856,591.18 | 0.00 | 31,856,591.18 | 25,341,991.25 | 6,514,599.93 | 80% | 19,661,749.39 | En Ejecución |
| 22 | INDRHI- 2022-01099 22/12/2022 | CONSTRUCTORA ABREU VARGAS, SRL Construcción de Casetas de Bombeo y bombas Impulsoras en Distrito Jaquimeyes, D/R Yaque del Sur, Z/R Barahona, Lote I: Caseta de Bombeo 1. | Yaque del Sur | 8,741,684.24 | 0.00 | 8,741,684.24 | 4,155,419.93 | 4,586,264.31 | 48% | 2,085,044.25 | En Ejecución |
| 23 | INDRHI- 2022-01100 22/12/2022 | GRUPO INDEPRO, SRL Construcción de Casetas de Bombeo y Bombas Impulsoras en el Distrito Jaquimeyes, D/R Yaque del Sur, Z/R Barahona, Lote II: Caseta Bombeo 2. | Yaque del Sur | 8,346,546.19 | 0.00 | 8,346,546.19 | 3,712,365.89 | 4,634,180.30 | 44% | 503,867.19 | En Ejecución |
| 24 | INDRHI- 2022-01102 26/12/2022 | CONSTRUCTORA RODI, SRL Proyecto Cañada Santuario y Proyecto Cañada Cacata, por Daños Ocasionado por las Lluvias Torrenciales Ocurridas el 04 De Noviembre 2022, Localizado en Santo Domingo Norte, Sector La Victoria, (Lote 1). | Santo Domingo Norte, Sector La Victoria | 21,168,783.79 | 0.00 | 21,168,783.79 | 19,609,579.04 | 1,559,204.75 | 93% | 11,288,513.16 | En Ejecución |
| 25 | INDRHI- 2022-01103 26/12/2022 | CONSTRUDE, SRL Rehabilitación de 700 Metros de Cañada José Soriano Con Cajón De Bloqueo de 8’’ y Losa de H.A. y Construcción de Dos Alcantarillas Tipo Cajón, por Daños Ocasionados por Las Lluvias Torrenciales Ocurridas el 04 de Noviembre 2022, Localizados en Santo Domingo Norte, Sector La Victoria, (Lote 2). | Santo Domingo Norte, Sector La Victoria | 23,014,140.35 | 0.00 | 23,014,140.35 | 14,258,483.12 | 8,755,657.23 | 62% | 14,258,483.12 | En Ejecución |
| 26 | INDRHI- 2022-01106 26/12/2022 | ANGARITA INVESMENT, SRL Proyecto Alcantarilla Rincón de Los Mameyes I, Proyecto Alcantarilla Rincón de Los Mameyes II, por los Daños Ocasionados por las Lluvias Torrenciales Ocurridas el 04 de Noviembre 2022, Localizado en Santo Domingo Norte, Sector La Victoria, La Cueva, (Lote 5). | Santo Domingo Norte, Sector La Victoria | 28,662,626.70 | 0.00 | 28,662,626.70 | 14,780,290.09 | 13,882,336.61 | 52% | 10,187,779.91 | En Ejecución |
| 27 | INDRHI- 2022-01107 | CORPORACION INTERNACIONAL DE PROYECTOS, (COINPRO), SRL Proyecto Alcantarilla Cruce El Licey, Proyecto Alcantarilla Cruce Cercadillo, Por Los Daños Ocasionados por Las Lluvias Torrenciales Ocurridas el 04 De Noviembre 2022, Localizado en Santo Domingo Norte, La Victoria, La Cueva Higüero, (Lote 6). | Santo Domingo Norte, Sector La Victoria | 34,120,654.76 | 0.00 | 34,120,654.76 | 32,889,480.21 | 1,231,174.55 | 96% | 12,043,217.15 | En Ejecución |
| 28 | INDRHI- 2022-01108 26/12/2022 | ING. MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA Construcción de Gaviones y Rehabilitación Puente Badén Higüero, Sector La Gina, Daños Ocasionados por Las Lluvias Torrenciales Ocurridas el 04 De Noviembre 2022, Localizado en Santo Domingo Norte, Sector La Gina, (Lote 7). | Santo Domingo Norte, Sector La Gina | 17,473,364.75 | 0.00 | 17,473,364.75 | 15,290,271.08 | 2,183,093.67 | 88% | 8,965,114.44 | En Ejecución |
| 29 | INDRHI- 2022-01109 26/12/2022 | CONSTRUCTORA YUNES, SRL Rehabilitación Laguna y Construcción Alcantarilla de Los Militares por Daños Ocasionados por Las Lluvias Torrenciales Ocurridas en 04 de Noviembre 2022, Localizado en Santo Domingo Oeste, Sector Pantoja, (Lote 8). | Santo Domingo Oeste, Sector Pantoja | 46,082,466.33 | 0.00 | 46,082,466.33 | 44,771,955.49 | 1,310,510.84 | 97% | 30,318,164.34 | En Ejecución |
| 30 | INDRHI- 2022-01110 | CONSTRUCTORA ABREU VARGAS (CONAVA), SRL Construcción Alcantarilla de Drenaje en Cañada Palmarejo Para Paso Vehicular por Daños Ocasionados por las Lluvias Torrenciales Ocurridas el 04 de Noviembre 2022, Localizado en Santo Domingo Oeste, Sector Los Palmarejo, (Lote 9). | Santo Domingo Oeste, Sector Los Palmarejo | 28,849,672.47 | 0.00 | 28,849,672.47 | 4,766,117.98 | 24,083,554.49 | 17% | 4,766,117.98 | En Ejecución |
| 31 | INDRHI- 2023-00092 28/02/2023 | ARQ. CYNTHIA CRISTINA TEJADA ENCARNACION Construcción Funeraria en el Distrito Municipal Los Toros, en la Provincia de Azua. Central Hidroeléctrica Los Toros | Valle de Azua | 12,609,900.54 | 0.00 | 12,609,900.54 | 10,149,885.43 | 2,460,015.11 | 80% | 526,326.31 | En Ejecución |
| 32 | INDRHI- 2023-00321 25/04/2023 | CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL Construcción y Rehabilitación de Infraestructura en la Dirección Regional Bajo Yuna, Provincia María Trinidad Sánchez. | Bajo Yuna | 11,011,683.17 | 0.00 | 11,011,683.17 | 1,778,812.22 | 9,232,870.95 | 16% | 1,778,812.22 | En Ejecución |
| 33 | INDRHI- 2023-00344 09/05/2023 | CONPROINA SRL Construcción del Proyecto Rehabilitación Cañada Grande Tramo II. ( E-00+000 A E-00+400) D/R Yuna Camú, D/R Cotui. | Yuna Camú | 94,325,900.48 | 0.00 | 94,325,900.48 | 60,466,701.81 | 33,859,198.67 | 64% | 60,466,701.81 | En Ejecución |
| 34 | INDRHI- 2023-00467 15/06/2023 | INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL Construcción Canales Laterales del Canal Maguaca Etapa I, Dirección Regional Sistema de Riego Bajo Yaqué del Norte, División de Riego Las Matas de Santa Cruz.. | Bajo Yaqué del Norte | 162,329,072.75 | 0.00 | 162,329,072.75 | 146,080,286.97 | 16,248,785.78 | 90% | 119,826,133.04 | En Ejecución |
| 35 | INDRHI- 2023-00494 15/06/2023 | CONSTRUCTORA YUNES, SRL Adecuación y Rehabilitación Rio Bani, Dirección Regional Sistema de Riego Ozama Nizao, División de Riego Bani. | Yuna Camú | 162,825,828.46 | 0.00 | 162,825,828.46 | 123,015,603.23 | 39,810,225.23 | 76% | 92,999,351.36 | En Ejecución |
| 36 | INDRHI- 2023-00571 12/07/2023 | RAAS, SRL Adecuación Rio Las Cuevas, Padre Las Casas, Tramo I, Dirección Regional Sistema de Riego Valle de Azua, División de Riego Padre Las Casas. | Valle de Azua | 75,468,166.21 | 0.00 | 75,468,166.21 | 66,519,658.75 | 8,948,507.46 | 88% | 66,519,658.75 | En Ejecución |
| 37 | INDRHI- 2023-00573 12/07/2023 | CONSORCIO PRECON ABREU MEDINA Adecuación Rio Las Cuevas, Padre Las Casas, Tramo II, Dirección Regional Sistema de Riego Valle de Azua, División de Riego Padre Las Casas. | Valle de Azua | 83,850,018.52 | 0.00 | 83,850,018.52 | 69,617,245.60 | 14,232,772.92 | 83% | 69,617,245.60 | En Ejecución |
| 38 | INDRHI- 2023-00862 12/07/2023 | CONSTRUCTORA ING GERMAN A CARABALLO A & ASOCIADOS SRL Construcción Muro de Gavión Canal Monsieur Bogaert, Dirección Regional Sistema de Riego Alto Yaqué del Norte, División de Riego de Santiago. | Alto Yaque Del Norte | 110,534,601.35 | 0.00 | 110,534,601.35 | 88,257,866.65 | 22,276,734.70 | 80% | 88,257,866.65 | En Ejecución |
| 39 | INDRHI- 2023-00870 17/10/2023 | CONSTRUCTORA RODI, SRL Construcción de Muros de Gaviones del Rio Yuna en Área del Dique Aglipo II, de Municipio Arenoso y Sector Reventazón de Municipio Villa Rivas, D/R Bajo Yuna, D/R Provincia Duarte, Arenoso. | D/R Bajo Yuna | 116,385,225.21 | 0.00 | 116,385,225.21 | 32,794,200.80 | 83,591,024.41 | 28% | 32,794,200.80 | En Ejecución |
| 40 | INDRHI- 2023-00970 13/11/2023 | BYD SOLUCIONES Y SERVICIOS, SRL Adecuación Rio Tábara, Comunidad El Rosario, por Daños Ocasionado por la Tormenta Tropical Franklin, D/R Valle de Azua, D/R Azua, (Lote 1). | Valle de Azua | 84,626,760.68 | 0.00 | 84,626,760.68 | 39,184,049.02 | 45,442,711.66 | 46% | 39,184,049.02 | En Ejecución |
| 41 | INDRHI- 2023-00971 13/11/2023 | CAMILO J. HURTADO C., INGENIEROS ASOCIADOS, S.R.L Construcción 100 ML de Gaviones para Proteger La Margen Derecha del Canal de Llamada Vicente Noble, Construcción Muro de Gaviones Para Proteger La Cañada Buringa y Rehabilitación 20 Km de Caminos en La Provincia de Barahona, por Daños Ocasionado por la Tormenta Franklin. D/R Yaque Del Sur, Z/R Barahona, Vicente Noble, (Lote 2). | Yaque del Sur | 33,636,911.02 | 0.00 | 33,636,911.02 | 20,964,848.20 | 12,672,062.82 | 62% | 20,964,848.20 | En Ejecución |
| 42 | INDRHI- 2023-00972 13/11/2023 | CAGMANCIVIL, SRL Reconstrucción Dique Mena Peñón, por Daños Ocasionados por la Tormenta Tropical Franklin, D/R Yaqué del Sur, División de Riego Bahoruco, Municipio Tamayo, (Lote 3). | Yaque del Sur | 12,612,493.39 | 0.00 | 12,612,493.39 | 10,511,431.72 | 2,101,061.67 | 83% | 10,511,431.72 | En Ejecución |
| 43 | INDRHI- 2023-00973 13/11/2023 | CONSPRODOM, S.R.L. Rehabilitación de 20km de Caminos en la Provincia Azua y 15 km en la Provincia San Juan De La Maguana, por los Daños Ocasionados por la Tormenta Franklin, D/R Valle de Azua y Valle de San Juan, Z/R Azua y San Juan, (Lote 4). | Valle de Azua | 52,939,806.44 | 0.00 | 52,939,806.44 | 41,194,769.02 | 11,745,037.42 | 78% | 41,194,769.02 | En Ejecución |
| 44 | INDRHI- 2023-00975 13/11/2023 | GRUPO INDEPRO SRL Construcción de Obras Hidráulicas y Civiles en Diferentes Localidades, por los Daños Ocasionados por la Tormenta Franklin, D/R Bajo Yuna, Z/R: Aglipo I Villa Riva, Limón Yuna, Nagua, Provincia Duarte, (Lote 5). | Bajo Yuna | 15,234,084.93 | 0.00 | 15,234,084.93 | 12,185,208.54 | 3,048,876.39 | 80% | 12,185,208.54 | En Ejecución |
| 45 | INDRHI- 2023-00976 13/11/2023 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ALQUILER DE EQUIPOS PESADOS ROALDI, SRL Proyecto rio Masipedro, balneario Don Lorenzo, Los Arroces (Tramo I) y rio Masipedro, Colombia (Tramo II), por los daños ocasionados por la tormenta Franklin, D/R Yuna-Camú, Z/R, Bonao, (Lote 6). | Yuna-Camú | 117,433,792.67 | 0.00 | 117,433,792.67 | 93,550,086.67 | 23,883,706.00 | 80% | 93,550,086.67 | En Ejecución |
| 46 | INDRHI- 2023-00977 13/11/2023 | CONSTRUCTORA ROCA, S.R.L. Protección de Muros de Gaviones y Espigones en el Río y una Desembocadura del Río Masipedro, (Los Platanitos), por los Daños Ocasionados por la Tormenta Franklin, D/R Yuna-Camú, Z/R Bonao, Provincia Monseñor Nouel, (Lote7). | Yuna-Camú | 70,793,348.67 | 0.00 | 70,793,348.67 | 56,546,780.14 | 14,246,568.53 | 80% | 56,546,780.14 | En Ejecución |
| 47 | INDRHI- 2023-00978 13/11/2023 | TRÍPTICA ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.R.L Construcción de Muros de Gaviones en la Confluencia de los Ríos Obispo y Bajabonico y Adecuación Cañada Polo por los Daños Ocasionados por la Tormenta Franklin, en el Municipio de Imbert en la Provincia Puerto Plata, (Lote 8). | Alto Yaque del Norte | 109,909,859.98 | 0.00 | 109,909,859.98 | 78,977,477.38 | 30,932,382.60 | 72% | 78,977,477.38 | En Ejecución |
| 48 | INDRHI- 2023-00980 13/11/2023 | AQUINO MORENO CONSTRUCCIONES, SRL Construcción de Ocho 8 Espigones, 100ML de Protección en Arcilla y Adecuación de 100ML en Tramos Discontinuos del Cauce del Rio Guayubín, D/R de Riego Matas de Santa Cruz, D/R Bajo Yaque Del Norte, Provincia Montecristi, (Lote 10). | Bajo Yaque del Norte | 7,444,622.18 | 0.00 | 7,444,622.18 | 6,699,259.60 | 745,362.58 | 90% | 6,699,259.60 | En Ejecución |
| 49 | INDRHI- 2023-00981 13/11/2023 | MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L Construcción Red de Distribución de Laguna Altos de Las Yayas de Viajama, Provincia de Azua, por Daños Ocasionados por la Tormenta Tropical Franklin, D/R Valle de Azua, Z/R Padre Las Casas, (Lote 11). | Valle de Azua | 28,806,382.49 | 0.00 | 28,806,382.49 | 14,260,316.75 | 14,546,065.74 | 50% | 14,260,316.75 | En Ejecución |
| 50 | INDRHI- 2024-00038 26/02/2024 | INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL Rehabilitación de un Tramo del Canal Sabana Yegua-Los Cucuses, Para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de Noviembre 2023, en la Provincia de Azua, (Lote I). | Valle de Azua | 152,656,401.25 | 0.00 | 152,656,401.25 | 88,588,358.41 | 64,068,042.84 | 58% | 88,588,358.41 | En Ejecución |
| 51 | INDRHI- 2024-00039 26/02/2024 | LUMINA ENTERPRICES, SRL Adecuación Cañada La Salsa en una Longitud de 500 Mts. y Construcción Muro de Gaviones Para Proteger el Barrio Vietnam de una Longitud de 200 Ml, Para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de Noviembre del 2023, D/R Valle de Azua, Z/R Azua, Provincia Azua, (Lote 2). | Valle de Azua | 23,920,205.94 | 0.00 | 23,920,205.94 | 14,522,941.25 | 9,397,264.69 | 61% | 14,522,941.25 | En Ejecución |
| 52 | INDRHI- 2024-00040 26/02/2024 | OBACON DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, SRL Rehabilitación Laguna El Carrizal, Para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de Noviembre del 2023. D/R Valle de Azua, Provincia de Azua, (Lote 3). | Valle de Azua | 16,367,148.52 | 0.00 | 16,367,148.52 | 12,924,952.17 | 3,442,196.35 | 79% | 12,924,952.17 | En Ejecución |
| 53 | INDRHI- 2024-00041 26/02/2024 | TERRASA, S.R.L Adecuación Rio Jura Desde El Play Hasta La Escuela El Jobo, Municipio Peralta, Azua. Prolongación Escuela 19 de marzo y Prolongación El Play, Para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de noviembre del 2023. D/R Valle de Azua, Provincia Azua, (Lote 4). | Valle de Azua | 96,671,277.34 | 0.00 | 96,671,277.34 | 23,872,087.50 | 72,799,189.84 | 25% | 23,872,087.50 | En Ejecución |
| 54 | INDRHI- 2024-00043 26/02/2024 | SIMPLE INGENIERÍA DOMINICANA, SINGEDOM, SRL Protección de 125 M en Gaviones Canal Las Guaranas, Sector La Enea, Municipio Las Guaranas, para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de noviembre del 2023. Provincia Duarte, y Rehabilitación Canal Lateral Núm. 8 y Flumen en El Sector Las Guaranas, para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de noviembre Del 2023. Provincia Duarte, (Lote 8). | Bajo Yuna | 15,518,436.21 | 0.00 | 15,518,436.21 | 5,714,401.03 | 9,804,035.18 | 37% | 5,714,401.03 | En Ejecución |
| 55 | INDRHI- 2024-00046 26/02/2024 | DE JESÚS GÓMEZ CONSTRUCCIONES E INVERSIONES, SRL Rehabilitación de 25.00 Km de Camino de Acceso y Berma en Provincia Duarte, Para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de noviembre del 2023. D/R: Bajo Yuna, Z/R: Provincia Duarte, (Lote 12). | Bajo Yuna | 46,208,236.87 | 0.00 | 46,208,236.87 | 32,492,497.73 | 13,715,739.14 | 70% | 32,492,497.73 | En Ejecución |
| 56 | INDRHI- 2024-00052 26/02/2024 | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ALTAGRACÍA & LÓPEZ (CONSIAL), S.R.L. Rehabilitación del Canal Marcos A. Cabral desde la E 0+100 hasta la E 56+00, para mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de noviembre del 2023. D/R: Ozama Nizao, Z/R: Provincia Peravia, (Lote 18). | Ozama Nizao | 19,160,998.04 | 0.00 | 19,160,998.04 | 10,830,582.42 | 8,330,415.62 | 57% | 10,830,582.42 | En Ejecución |
| 57 | INDRHI- 2024-00053 26/02/2024 | MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L. Rehabilitación del Canal Unificador Ocoa, para Mitigar los Efectos del Disturbio Tropical del 18 de noviembre 2023. Localización: D/R: Ozama Nizao, Z/R: Provincia San José de Ocoa, (Lote 19). | Ozama Nizao | 34,220,622.95 | 0.00 | 34,220,622.95 | 5,838,812.36 | 28,381,810.59 | 17% | 5,838,812.36 | En Ejecución |
| 58 | INDRHI- 2024-00054 26/02/2024 | CONSTRUCTORA ING. GERMÁN A. CARABALLO A. & ASOCIADOS, S.R.L Rehabilitación del Sistema de Bombeo El Pinal, D/R Ozama Nizao, Z/R Provincia San José de Ocoa, (Lote 20). | Ozama Nizao | 26,663,101.06 | 0.00 | 26,663,101.06 | 7,787,117.79 | 18,875,983.27 | 29% | 7,787,117.79 | En Ejecución |
| 59 | INDRHI- 2024-00055 26/02/2024 | CONSTRUBREA, S.R.L Rehabilitación del Canal Lateral 11, Las Charcas Chalonas, Para Mitigar Los Disturbios del 18 de Noviembre del 2023, D/R Valle de San Juan, D/R San Juan, (Lote 21). | Valle de San Juan | 21,427,940.97 | 0.00 | 21,427,940.97 | 12,746,543.26 | 8,681,397.71 | 59% | 12,746,543.26 | En Ejecución |
| 60 | INDRHI- 2024-00056 26/02/2024 | CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R. Reconstrucción y Rehabilitación Canal Yabonico y Sus Laterales en Tramo Discontinuo Desde La E-0+000 Hasta La E-5+000 E Instalación de 40 Compuerta 50x50 S/m, para Mitigar los Disturbios del 18 de noviembre del 2023 D/R Valle de San Juan, D/R San Juan, (Lote 22). | Valle de San Juan | 30,510,212.87 | 0.00 | 30,510,212.87 | 6,634,830.68 | 23,875,382.19 | 22% | 6,634,830.68 | En Ejecución |
| 61 | INDRHI- 2024-00057 26/02/2024 | ARQUIMEGA, SRL Rehabilitación del Canal Calabozo, La Piedra, Para Mitigar los Disturbio Tropical del 18 de noviembre 2023. D/R San Juan, Z/R Valle de San Juan, (Lote 23). | Valle de San Juan | 20,719,648.85 | 0.00 | 20,719,648.85 | 10,924,222.26 | 9,795,426.59 | 53% | 10,924,222.26 | En Ejecución |
| 62 | INDRHI- 2024-00060 26/02/2024 | CONSTRUCTORA SUBERO, S.R.L Reparación de Alcantarilla Doble en el Drenaje La Candela, Sector Candela, D.M. El Pozo, Municipio El Factor; Rehabilitación Muro de Gaviones en el Río Helechal, Nagua; y Rehabilitación de Gaviones en el Río Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, para Mitigar Los efectos Disturbio Tropical del 18 de noviembre de 2023, D/R Bajo Yuna, Z/R María Trinidad Sánchez, (Lote 27). | Bajo Yuna | 56,228,849.30 | 0.00 | 56,228,849.30 | 37,915,766.04 | 18,313,083.26 | 67% | 37,915,766.04 | En Ejecución |
| 63 | INDRHI- 2024-00195 24/04/2024 | SERVICIO DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, SRL Construcción de Cárcamo de Bombeo de Agua Residuales en la Planta de La Zurza, Ubicada en la Av. Jacobo Majluta Azar, Santo Domingo Norte | Santo Domingo Norte | 8,724,822.73 | 0.00 | 8,724,822.73 | 3,650,333.61 | 5,074,489.12 | 42% | 3,650,333.61 | En Ejecución |
| 64 | INDRHI- 2024-00259 26/04/2024 | INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, SRL Construcción Obra de Toma y Rehabilitación del Canal La Vigía, Construcción Línea de Impulsión para Realimentar los Diques Veterano 0, Veterano 1 y Don Pedro, Provincia Dajabón. D/R Dajabón. | Bajo Yaque del Norte. | 277,832,383.98 | 0.00 | 277,832,383.98 | 59,799,857.25 | 218,032,526.73 | 22% | 59,799,857.25 | En Ejecución |
| Total RD$ |  |  |  | 3,782,131,966.19 | 117,997,778.23 | 3,900,129,744.42 | 2,737,512,754.77 | 1,162,616,989.65 |  | 1,750,936,295.17 |  |

Fuente: Dirección de Proyectos y Obras.

A continuación, se presentan varias fotos de las obras que ejecutaron actividades en el 2024, las cuales son supervisadas por la Dirección de Proyectos y Obras.

Enrocado de protección en río Acapulco y adecuación del río Maguá en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

Adecuación del río Yabón y construcción de gaviones, Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. 
Rehabilitación Cañada Grande (tramo II en alcantarilla de cajón) en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Construcción canales laterales de las presas de Maguaca en Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

Adecuación del río Baní en la provincia Peravia.

Adecuación del río Boba en la provincia María Trinidad Sánchez.

El proyecto de construcción de la presa Montegrande, es el proyecto más importante del INDRHI y que se ejecuta en la región suroeste, en la provincia de Barahona, el cual impacta, además, las provincias de Bahoruco e Independencia. A través del Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos, fue formulado y tramitado al MEPyD, la actualización del proyecto con fines de preservar su código SNIP para el 2024, pues ese ministerio requería que dicho proyecto fuera reevaluado. Además, dado que los recursos del financiamiento estaban prácticamente agotados y se necesitaba continuar con el proyecto en la parte correspondiente a sus obras complementarias, se tuvo que presentar un perfil básico que satisficiera la cobertura de estas obras como los son, la construcción de los canales margen derecha y margen izquierda del río San Juan, la construcción de la central hidroeléctrica de la presa, la línea de conducción del acueducto ASURO y las obras de mitigación de las inundaciones en la cuenca baja del río San Juan.

En el año 2024 fue inaugurada por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, la parte de obra relacionada con la cortina de la presa, la cual puede almacenar 350 millones de metros cúbicos. El monto total devengado por este proyecto en obras, en el año 2024 hasta el mes de noviembre, fue de RD$1,427,223,655.67. A continuación, se pueden ver en las siguientes tablas el monto devengado en obras, y en otros gastos, en sus diferentes fondos de inversión:

| Tabla 12.1 Proyecto Montegrande Devengado en RD$ Fondo 100 en el 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CCP | Descripción | Presupuesto Vigente RD$ | TOTAL |
| 2.7.2.1.01 | Obras hidráulicas y sanitarias | 1,570,330,613.00 | 1,235,287,445.02 |
| 2.7.2.1.02 | Supervisión de obras hidráulicas y sanitarias | 169,669,387.00 | 155,193,008.96 |
| Total | 2.7 | 1,740,000,000.00 | 1,390,480,453.98 |

Fuente: UEP Montegrande.

Tabla 12.2 Proyecto Montegrande

Devengado en RD$ Fondo 101 (Contrapartida) en el 2024

| CCP | Descripción | Presupuesto Vigente RD$ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1.2.08 | Empleados temporales | 7,000,000.00 | 3,967,767.87 |
| 2.1.1.4.01 | Sueldo Anual No. 13 | 1,000,000.00 | - |
| 2.1.2.2.07 | Compensación por distancia | 11,600,000.00 | 7,323,000.00 |
| 2.1.2.2.08 | Compensaciones especiales | 5,900,000.00 | 3,847,500.00 |
| 2.1.5.1.01 | Contribuciones al Seguro de Salud | 550,000.00 | 281,314.77 |
| 2.1.5.2.01 | Contribuciones al Seguro de Pensiones | 550,000.00 | 281,711.54 |
| 2.1.5.3.01 | Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral | 100,000.00 | 42,524.60 |
| Total | 2.1 | 26,700,000.00 | 15,743,818.78 |
| 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país | 12,500,000.00 | - |
| 2.2.5.4.01 | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | 600,000.00 | 239,000.00 |
| 2.2.7.2.06 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 5,700,000.00 | 606,166.00 |
| 2.2.8.7.06 | Otros servicios técnicos profesionales | - | 795,279.88 |
| 2.2.8.9.04 | Otros gastos por indemnizaciones | 98,300,000.00 | 29,413,853.99 |
| 2.2.9.2.01 | Servicios de alimentación | 300,000.00 | 52,038.00 |
| 2.2.9.2.03 | Servicios de Cáterin | 300,000.00 | 34,939.80 |
| Total | 2.2 | 117,700,000.00 | 31,141,277.67 |
| 2.3.3.1.01 | Papel de escritorio | 200,000.00 | - |
| 2.3.5.3.01 | Llantas y neumáticos | 1,500,000.00 | 1,164,546.72 |
| 2.3.7.1.01 | Gasolina | 1,000,000.00 | 478,200.00 |
| 2.3.7.1.02 | Gasoil | 2,000,000.00 | 478,200.00 |
| 2.3.9.2.01 | Útiles de Escritorios | 300,000.00 | 76,464.00 |
| Total | 2.3 | 5,000,000.00 | 2,197,410.72 |
| 2.6.1.3.01 | Equipos de Tecnología | 100,000.00 | 595,074.00 |
| 2.6.5.4.02 | Equipos de Climatización | 500,000.00 | 387,160.07 |
|  | 2.6 | 600,000.00 | 982,234.07 |
| Total General |  | 150,000,000.00 | 50,064,741.24 |

Fuente: UEP Montegrande.

Tabla 12.3 Proyecto Montegrande

Devengado en RD$ Fondo 121 (Sobrante de Fondos) en el 2024

| CCP | Descripción | Presupuesto Vigente Fondo 121 RD$ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.8.7.02 | Servicios Jurídicos | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 2.2.8.9.04 | Otros gastos por indemnizaciones | 112,331,751.53 | 28,458,891.19 |
| 2.6.9.4.01 | Tierras rurales sin mejoras | 119,309,321.84 | 43,139,797.60 |
| 2.7.2.1.01 | Obras hidráulicas y sanitarias | 116,524,643.00 | 43,147,113.29 |
| 2.7.2.1.02 | Supervisión de Obras hidráulicas y sanitarias | 60,000,000.00 | 49,595,703.56 |
| Total | 2.7 | 410,115,716.37 | 166,291,505.64 |

Fuente: UEP Montegrande.

Tabla 12.4 Proyecto Montegrande

Devengado en RD$ Fondo 350 (Recursos Externos) en el 2024

| CCP | Descripción | Presupuesto Vigente Fondo 350 RD$ | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7.2.2.01 | Obras de energía | 2,118,902,350.00 | 148,789,097.36 |
| Total | 2.7 | 2,118,902,350.00 | 148,789,097.36 |
| Total General |  | 2,118,902,350.00 | 148,789,097.36 |

Fuente: UEP Montegrande.

El monto de las cubicaciones en el año 2024, fue por un valor de US$20,188,135.09, como se puede ver en la siguiente relación de Cubicaciones.

Tabla 12.5

Pago de Cubicaciones del Consorcio MONTEGRANDE

y de la Supervisión SMG

| Cubicaciones Nos. | Fecha | Pagos realizados US$ |
| --- | --- | --- |
| 127/Enero | 2024 | 1,803,261.00 |
| 128/Febrero | 2024 | 3,277,208.47 |
| 129/Marzo | 2024 | 1,991,754.90 |
| 130/Abril | 2024 | 616,930.09 |
| 131/Mayo | 2024 | 394,956.91 |
| 132/Junio | 2024 | 4,811,661.10 |
| 133/Julio | 2024 | 1,447,812.25 |
| 134/Agosto | 2024 | 2,466,723.88 |
| 135/Septiembre en Revision | 2024 | 1,877,826.49 |
| 136 Octubre proyectado | 2024 | 1,500,000.00 |
| 137 Noviembre proyectado | 2024 | 1,200,000.00 |
| 138 Diciembre Proyectado | 2024 | 500,000.00 |
| Total Ejecutado y proyectado |  | US$ 20,188,135.09 |

Fuente: UEP Montegrande.

A continuación, se presentan varias fotografías de trabajos realizados en el año 2024 en el proyecto Montegrande.

Inauguración de la presa de Montegrande (embalse) por el Presidente de la República, Luis Abinader Corona.

Muros parapetos y vía de entrada y salida.

Vertedero de Servicio

Rápida y casa de válvulas

Otro de los proyectos más importantes que ejecuta el INDRHI, es el proyecto AZUA II-Pueblo Viejo en el Valle de Azua. En cuanto a la ejecución financiera del proyecto en este año 2024, el monto fue de RD$572,719,182.82, correspondientes a los servicios de construcción de infraestructura de los meses desde enero a diciembre (proyectado) 2024. EL monto devengado por el proyecto en obras hidráulicas, fue de RD$444,650,595.71, representando un 94.32%, del monto asignado por DIGEPRES en el 2024, en cuanto a este gasto.

Las principales actividades realizadas en el año fueron las siguientes:

- Replanteos de 4.10 km de canal revestido en línea de conducción tipo I

- Seguridad Industrial (Señalizaciones y tránsito y además, diseño y suministro de vallas informativas).

- Movimientos de Tierra (Desmonte franja dominio, ancho= 9.3m (Incluye Carguío y Acarreo hasta 5 Km), Relleno Compactado con material de Mina c/Acarreo Libre de 5 Km, Excavación Cubeta Canal, Excavación y Carga Material Común, Transporte Material Común hasta 5 Km, Acomodación [Regado] material en área de Bote).

- Revestimiento de canales con concreto (Suministro y Colocación H.S. f'c = 210 Kg/Cm2, en Revestimiento, Junta de Construcción, Terminación para canales, curado de superficie de concreto con mastercure).

- Inicio y finalización Derivadora Lateral 6.

- Se avanzó en actividades relacionadas con los conductos cerrados, específicamente en los sifones con tuberías de PRFV, completándose las tareas de movimientos de tierra, nivelación con hormigón y colocación de tuberías y piezas especiales de PRFV 1500 mm.

- inicio de la construcción del reservorio Bloque III.

A continuación, presentamos fotos de los trabajos ejecutados por el proyecto en el año 2024.

El depto. De Formulación de Planes Programas y Proyectos, también le da seguimiento a los trabajos que se realizan en la institución, para el mantenimiento de los sistemas de riego. El desempeño de las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de riego que están bajo la mano de la Dirección de Operaciones y Conservación de los Sistema de Riego del INDRHI se presenta en la tabla siguiente.

Tabla 13 Ejecutorias en Conservación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego en el año 2024

| Actividad | Cantidad | Unidades | Monto Ejecutado (RD$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Limpieza de canales y drenes con equipos | 503.01 | Km. | 124,778,132.69 |
| Limpieza de canales a mano | 30.00 | Km. | 1,118,678.44 |
| Rehabilitación de caminos y bermas | 169.87 | Km. | 14,343,010.76 |
| Reconstrucción de muros | 45.00 | Uds. | 3,279,041.02 |
| Actividades varias | 12.00 | Uds. | 12,936,181.98 |
| Reparaciones instalaciones de bombas | 78.00 | Uds. | 8,308,015.00 |
| Pozos y limpieza de pozos | 194 | Uds. | 31,469,000.00 |
| Valor total de la inversión RD$ |  |  | 196,232,059.89 |

Fuente: Dirección de Operación y Conservación de Sistemas de Riego.

A continuación, mostramos fotos de algunas actividades que se realizaron en las Direcciones Regionales de Riego del INDRHI.

Trabajos de Construcción Muro De Gaviones en las Direcciones Regionales.

Trabajos de Limpieza de canales en las Direcciones Regionales.

Limpieza de Canal en las Direcciones Regionales.

Otro proyecto de importancia que ejecuta el INDRHI y está en sus inicios, y se ejecuta con recursos externos, es el proyecto de Gestión Integrada de Recursos Naturales y Agricultura Resiliente en Cuencas Yaque del Norte y Ozama Isabela, que tiene por objeto, contribuir a mejorar la gestión sostenible del paisaje y el acceso a los servicios del suministro de agua y saneamiento en las cuencas hidrográficas beneficiadas por el mismo. El proyecto inició sus operaciones con el cumplimiento de las Condiciones de Efectividad, y de manera paralela se conformó el Comité Directivo y se firmó el Acuerdo Subsidiario Interinstitucional. Asimismo, se dio comienzo a un proceso de integración entre las entidades co-ejecutoras del proyecto; nos referimos al Ministerio de Agricultura (MA), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

El Proyecto consta de cuatro componentes: 1 - Gestión productiva sostenible de los Agroecosistemas; 2 - Mejora de la resiliencia y gestión de las infraestructuras hidráulicas; 3 - Reducción de la contaminación mediante la mejora de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas priorizadas y 4 - Desarrollo de capacidades para la gestión y gobernanza de los recursos naturales. El INDRHI, a través de una Unidad de Coordinación e Implementación del Proyecto (UCIP), es el organismo responsable de la ejecución y gestión general del Proyecto. La ejecución financiera de enero a octubre del 2024 fue de RD$275,501,159.94, y se proyecta ejecutar partidas por un monto de RD$168,742,576.57, en los meses de noviembre y diciembre del 2024. Esto significaría una estimación de ejecución de un 73% del POA, al cierre del año 2024.

4.5.1.2 Sub-sistema de Cooperación Internacional

En el año 2024, el departamento de Cooperación Internacional del (INDRHI), se ocupó de reactivar y dar seguimiento al cumplimiento de compromisos, que, de mutuo acuerdo, se acordaron realizar conforme al acuerdo y convenios interinstitucionales firmados. También se trabajó en el fortalecimiento de las relaciones con las agencias de cooperación internacional y las instituciones locales que intervienen en el desarrollo de sus actividades. A continuación, el detalle de las ejecutorias:

- Seguimiento a Acuerdos y Convenios:

- Convenio entre el Instituto Politécnico Loyola (IPL), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Durante el mes de febrero, dando continuidad al acuerdo firmado el pasado 14 de febrero del 2023, realizamos una visita a la presa de Valdesia, con el objetivo de supervisar los avances en la implementación del plan piloto del proyecto de establecimiento de una Red Sísmica. Procedimos a realizar un levantamiento en la presa para determinar las cosas faltantes para completar esta etapa. Luego, sostuvimos una reunión para pasar balance a lo logrado por el acuerdo, discutir las expectativas del plan piloto y trazar un plan de trabajo para este primer semestre, concluyendo la viabilidad del plan y sugiriendo que el próximo paso a seguir sería, la realización de un presupuesto para un primer proyecto de la Cuenca del NIZAO (Valdesia, Jigüey y Aguacate).

- Acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Dimos seguimiento a lo pactado en el acuerdo entre ambas instituciones, procedimos a realizar reuniones de trabajo para evaluar el progreso del acuerdo hasta la fecha, revisar del estatus de la maestría en “Gestión Sostenible del Agua”, actualmente en curso y desarrollar el plan de trabajo para este 1er. semestre del año 2024. En este momento nos encontramos en negociaciones para proceder con la renovación de este tan importante acuerdo, ya que el mismo vence en este año.

- Convenio entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la Romana (COAAROM).

Visita a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), con el objetivo de retomar las conversaciones y negociaciones para trazar un plan de trabajo para el 1er. semestre del 2024, en el marco al convenio firmado entre ambas instituciones, en fecha 6 de septiembre del 2021. Estas reuniones nos permitieron identificar áreas de mejora y optimización para la implementación del acuerdo, así como el establecimiento del plan de trabajo y líneas de acción para el primer semestre del 2024. Lamentablemente por temas de coordinación entre ambas instituciones no se pudo concretizar el plan de trabajo establecido.

- Convenio entre la Fundación Grupo Punta Cana y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Sostuvimos una reunión con la Fundación, para proceder con la evaluación a lo realizado con el proyecto de investigación “Distribución espacial y temporal del sargazo, y el impacto en la calidad del agua y suelo en la zona costera Bávaro-Punta Cana mediante tecnologías emergentes y herramientas de ciencia de datos”.

Se definieron nuevas metas y objetivos a corto plazo y la realización del plan de trabajo del 1er. semestre del 2024. Estas actividades se realizaron en cumplimiento con el acuerdo interinstitucional, que tiene como objetivo llevar a cabo una investigación para estudiar la variación espacial y temporal del sargazo en la zona marino-costera de Bávaro y Punta Cana, contribuyendo de esta manera a la salud del medio ambiente y de las personas y a la sostenibilidad del turismo.

- Convenio entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Realizamos gestiones para que los colaboradores de nuestra institución puedan acceder a programas de educación de grado superior en esa alma mater. A raíz de esto hemos logrado la inserción de una de nuestras colaboradoras en una Maestría de Alta Gerencia en esa prestigiosa universidad.

- Convenio entre la Universidad Católica Nordestana (UCNE) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

Nos reunimos con las autoridades de la universidad para trazar el plan de trabajo del 1er. semestre del 2024. Del mismo salió el programa del curso avanzado "Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en la Cuenca Baja del Río Yuna", con la participación de colaboradores del INDRHI.

- Acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Comisión Presidencial para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Yaque del Norte (CRYN).

Realizamos reuniones de trabajos con los representantes de la Comisión Presidencial, Durante esas secciones de trabajo se efectuó una revisión exhaustiva del acuerdo y su situación actual. Además, se identificaron áreas de mejoras que ayudaran a una reactivación de este acuerdo para cumplir con sus objetivos. Por último, pudimos establecer el plan de trabajo para el 2024, el cual por cuestiones de coordinación entre ambas instituciones no se pudo ejecutar.

- Acuerdos y convenios firmados durante el año 2024.

- Firma de Memorando de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Ministerio del Interior de Hungría.

En fecha 18 de abril del 2024, se procedió a la firma del memorando. A través del mismo se busca establecer un marco para la cooperación, en el campo de la gestión del agua sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el beneficio mutuo, y de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales vigentes en cada país. Dentro de las áreas de cooperación que se desarrollarán con este instrumento se destacan: Elaboración e implementación de estrategias integradas de gestión del agua, planes de manejo de cuencas, normas legales y económicas, e incentivos generales; protección y utilización sostenible de los recursos hídricos; monitoreo cualitativo y cuantitativo de aguas; mitigación del efecto del cambio climático, adaptación; gestión de sequías, seguimiento de sequías; control y gestión de inundaciones, mapeo de riesgos de inundaciones, capacitación fluvial; mantenimiento y gestión de los sistemas de irrigación; cooperación internacional; innovación tecnológica en temas de recursos hídricos; fortalecimiento de la cooperación entre instituciones que llevan a cabo actividades de educación, formación e investigación en el campo de la gestión del agua; intercambio mutuo de expertos, profesores y estudiantes; entre otras.

- Firma de Convenio Interinstitucional entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE).

Durante el mes de septiembre se concretizó esta importante alianza, en procura de sentar bases para el establecimiento de un sistema de Gestión de Datos Hidrológicos y Meteo-Climáticos (DATACLIM) que sea escalable, con capacidad para interconectarse con otros sistemas existentes, para proveer información colectada de las diferentes estaciones de medición e impulsar la organización de los datos de manera accesible, abierta con las demás entidades gubernamentales, la academia, las empresas privadas y la comunidad científica.

- Firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

A través de este acuerdo ambas instituciones aunarán esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos en virtud de las funciones que realizan, a través de la ejecución de los planes de capacitación determinados por la detección de necesidades de capacitación de la institución.

# c.) Acuerdos y convenios en proceso de negociación

- Reuniones de acercamiento para firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

- Reuniones de acercamiento para firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA).

- Reuniones de acercamiento para firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Club Arroyo Hondo, INC.

- Reunión de acercamiento para firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

- Reunión de acercamiento para firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR).

- Reunión de acercamiento para firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y la Junta Central Electoral (JCE).

Durante este 2024 hemos realizado numerosas reuniones con los representantes del Seguro Nacional de Salud (SENASA), la Industria Nacional de la Aguja (INAGUJA), el Club Arroyo Hondo, INC., el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de poder firmar acuerdos de colaboración interinstitucional que permita a los colaboradores de nuestra institución poder acceder a los servicios que estas instituciones ofrecen.

Al día de hoy, se han elaborado los borradores de acuerdo con la mayoría de estas instituciones y que se encuentra en direcciones internas de nuestra institución en revisión de los mismos. Se prevé poder firmar estos importantes acuerdos durante el año 2025.

- Elaboración de Protocolo Provisional para la Realización de Actividades de Crianza de Peces, Pesca y Control de Jaulas dentro del lago de la presa Tavera-Bao.

Durante este 1er. Semestre del año 2024, hemos continuado el trabajando en conjunto con la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA), en las conversaciones para la elaboración de un protocolo provisional que regule lo antes expresado con el objetivo principal de establecer las medidas necesarias para garantizar el uso adecuado del espacio acuático y zonas colindantes del lago de la presa a través de una unidad de gestión, administración y supervisión multiinstitucional. Esta iniciativa servirá como un piloto, que se pretende replicar en todas las presas del país. A la fecha, hemos preparado una versión final del documento, que se encuentra a la espera de la aprobación de las instituciones involucradas.

# d.) Otras actividades importantes realizadas en el año 2024 fueron:

- Preparación y presentación de propuesta de Proyecto Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua en República Dominicana, para ser presentada a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Esta iniciativa busca dotar a la República Dominicana de una red nacional de monitoreo de la calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. En el mes de julio se procedió a presentar ante la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo (AECID), la propuesta del proyecto. Nos encontramos a la espera de la aprobación de los mismos para iniciar a ejecutar el proyecto.

- Reuniones de fortalecimiento interinstitucional con direcciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), Tecnificación Nacional de Riego (TNR), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Corporación de Acueductos y Alcantarillado de la Romana (COAAROM), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y el Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO).

- Participación en formato virtual del Taller Mundial sobre Sequías en Cuencas transfronterizas y la decimocuarta reunión del Grupo de Tareas sobre el Agua y el Clima, celebrados por las Naciones Unidas del 26 al 28 de febrero de 2024.

- Reuniones de fortalecimiento interinstitucional con representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

- Participación en la capacitación del Proyecto de Apoyo a la Implementación del Programa de Productores de Agua en República Dominicana, organizado por la Agencia Nacional del Agua de Brasil (ANA).

- Durante el mes de mayo participamos en una misión técnica interinstitucional que viajó a Brasilia, Brasil, para desarrollar un plan de trabajo relacionado al Proyecto de Apoyo a la Implementación del Programa de Productores de Agua en República Dominicana, organizado por la Agencia Nacional del Agua de Brasil (ANA). Se llevaron a cabo reuniones, presentaciones y visitas de campo, con el objetivo de comprender y discutir los diferentes aspectos del programa, desde la gobernanza del agua hasta la elaboración de proyectos individuales de propiedades. Se destacaron los avances realizados por la delegación dominicana y se establecieron planes concretos para futuras etapas del proyecto.

- Misión técnica de seguimiento a memorando de entendimiento entre el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba (INRH).

Encabezamos una misión técnica que viajó a La Habana, Cuba, con el objetivo de dar seguimiento al memorando de entendimiento firmado en marzo 2023 y proceder a elaborar un plan de trabajo para poder implementar el memorando en el transcurso de los próximos años. Se propuso un programa conjunto de actuaciones para el 2025-2026. Durante los días 25 al 31 de agosto una delegación cubana visitó la República Dominicana con el objetivo de compartir nuestras experiencias en temas hidráulicos, durante esta visita se les mostró las diferentes áreas de la institución y su funcionamiento, se realizó una visita a la presa de Montegrande y se realizaron reuniones de trabajo para completar el programa de trabajo que se ejecutará durante el 2025.

Durante el mes de octubre, nuestro Director Ejecutivo, procedió a realizar un viaje a Cuba en donde se formalizó el plan de trabajo a desarrollar por ambas instituciones durante el 2025, dentro de las cuales se destacan asesorías, apoyos en programas de investigación y programas de formación entre ambos países.

4.5.1.3 Subsistema Desarrollo Institucional

# a) Propuesta de Modificación de la Estructura Organizativa 2018.

En este año 2024, las actividades en cuanto a esta propuesta de modificación fueron las siguientes:

- Logramos realizar mejoras a los indicadores de desempeño institucional, específicamente se realizaron socializaciones de varios temas prioritarios entre los cuales se encuentran una propuesta de modelo funcional de estructura organizativa para sustituir la dirección de fiscalización y revisión como indica ley 10-07 de control interno. También, se trabajó en el rediseño gráficos de estructuras propuestas no socializadas, descritas a nivel de borrador. A continuación, presentamos un resumen de las actividades realizadas.

- Socialización de propuestas de modificación y mejoramiento de los argumentos que sustentan los cambios propuestos para actualizar las estructuras organizativas del departamento de gestión ambiental y riesgos, mediante la creación de la división de riesgos y su inclusión en la resolución aprobatoria. Esta actividad se centró en aspectos jurídicos generales relacionados con la aplicación de la normativa legal establecidos sobre el tema.

- Elaboración y socialización de una propuesta de creación de una “unidad de fiscalización técnica”, en materia de ejecución de proyectos, con el propósito de eliminar del organigrama 2018 la dirección de fiscalización y revisión, en cumplimiento de la Ley 10-07 de Control Interno y la Constitución de la Republica. Se redactó un borrador de propuesta producto de varias socializaciones realizadas.

## b.1) Revisión y Actualización del Manual de Procedimientos.

Con el propósito de mejorar el entendimiento y operatividad de algunos procesos misionales, se revisó el manual de procedimientos y se identificaron algunos aspectos importantes que debían ser ampliados y otros simplificados a los fines de hacer más eficiente su implementación por parte de los responsables. Entre las modificaciones realizadas citamos las siguientes: Rediseño del formato de presentación del documento, modificaciones de flujogramas, elaboración de nuevos flujogramas, inclusión de nuevas informaciones al manual actual.

# b.2) Revisión y Actualización del Manual de Organización y Funciones.

Trabajamos anticipadamente en la elaboración de borradores de propuestas, en los cuales se plantearon readecuaciones de estructuras misionales mediante la creación de nuevos puestos, la reorientación de objetivos generales, así como la complementación de las funciones existentes con otras nuevas para adecuarlas a los nuevos objetivos previstos. Algunos puestos requieren un nuevo enfoque organizativo para readecuar la finalidad de su creación y la naturaleza del trabajo que realizan; en este sentido, se revisaron los objetivos y funciones de ciertas áreas misionales cuyos roles son de vital importancia para el INDRHI, en procura de lograr estructurar organigramas más funcionales que mejoren su desempeño.

Entre las mejoras introducidas cabe mencionar las siguientes: reenfoques de objetivo, cambios de nomenclatura, reagrupamiento de funciones e incorporación de nuevas funciones complementarias. Estos cambios se realizaron en diferentes áreas de la institución con miras a fortalecer su desempeño. Al momento de aprobarse la propuesta de nueva estructura por parte del MAP, se dará inicio a la actualización formal del manual de funciones de acuerdo a los cambios aprobados en la estructura de puestos.

# b.3) Elaboración del Diccionario de Competencia Institucional.

Como parte de las reformas institucionales impulsadas desde esta dirección, el departamento de desarrollo institucional elaboró una propuesta de actualización del manual de cargos la cual fue remitida a la dirección de recursos humanos, para dentro de sus competencias realice la modificación y la actualización que demanda el manual. La normativa metodológica establecida por el MAP, indica que para elaborar el manual de cargos las instituciones deben contar previamente con el diccionario de competencia correspondiente. Para satisfacer este requerimiento la dirección de planificación para el desarrollo institucional transfirió al área de recursos humanos un borrador de diccionario no terminado para revisión y terminación. Es necesario contar con este documento para realizar los cambios y modificaciones que requiere el manual de cargos, es según el MAP, es mandatorio consultar el diccionario general de competencias de la institución y acogerse a las pautas y especificaciones establecidas para tales fines.

# b.4) Inventario de Formularios y Documentos.

# Nos limitamos a la codificación de formularios y documentos recolectados en distintas áreas departamentales, con el propósito de llevar el control interno de documentos codificados. A continuación, presentamos una relación de los documentos codificados durante el periodo enero-noviembre 2024, en atención a requerimientos de áreas solicitantes, y que fueron como sigue a continuación.

Dirección de Planificación Institucional.

- Gestión y Control de la Vía de Atención Ciudadano 311.

- Formulario de Registro de equipo de la Unidad de Genero.

- Gestión y Control Buzón de Quejas y Sugerencia.

Dirección de Recursos Humanos.

- Recibo de descargo.

- Instructivo de Procedimientos de Reclutamiento y Selección para cargo de carrera Administrativo.

- Nuevo Formulario Detención Necesidades de Capacitación.

- Control de Asistencia Visitas Diarias.

Dirección Administrativo y Financiero.

- Pre uso de Microbús/Minibús/Ómnibus.

- Manifiesto de Pasajeros.

- Check List pre Uso de Camioneta.

- Autorización de Salida Para Vehículos y Pasajeros.

- Política de Presupuesto.

- Política de Activo Fijo.

Como parte del trabajo realizado, fue necesario el desplazamiento a varias direcciones de la sede central de Santo Domingo D.N., para dejar establecido el uso adecuado de la metodología de codificación de documentos y formularios.

4.5.3 Subsistema Calidad de la Gestión

Cada meta está acompañada de un desglose de los niveles de cumplimiento dentro del periodo indicado.

4.5.3.1 Marco Común de Evaluación (CAF)

4.5.3.1.1 Autodiagnóstico

Cumpliendo con el Decreto No. 211-10, que está orientado a la implementación del modelo CAF marco común de evaluación, que tiene dentro de su propósito, la aplicación del proceso de autoevaluación de las organizaciones públicas, con el fin de conseguir retratar las condiciones en la que se encuentra la institución para definir acciones de mejora. El INDRHI realiza su autodiagnóstico CAF anualmente. Culminamos el proceso de elaboración del autodiagnóstico correspondiente al año 2024, bajo los requerimientos de la última versión de la guía metodológica CAF 2020. Este autodiagnóstico fue remitido al (MAP) para su revisión y aprobación. Actualmente, el marco común de evaluación autodiagnóstico CAF se encuentra en un 100% firmado y aprobado por el MAP y puede verse evidenciado en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

4.5.3.1.2 Plan de Mejora

Tomando en consideración los puntos débiles (áreas de mejoras) arrojados por el Autodiagnóstico CAF, fue elaborado el plan de mejora correspondiente al periodo 2024-2025, mismo que fue remitido y validado por el MAP. Con el cumplimiento de las acciones de mejora descritas en nuestro plan de mejora, optimizamos el desempeño y mejoraremos la calidad de los servicios brindados al ciudadano cliente. El plan de mejora correspondiente al año 2023-2024, fue evaluado obteniendo puntuación 100%. Esto puede verse evidenciado en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública SISMAP.

4.5.3.1.3 Carta Compromiso al Ciudadano

Cumpliendo con el Decreto 211-10, donde establece que el desarrollo de las cartas compromiso en la República Dominicana, es responsabilidad del MAP, dejando aprobada la segunda versión de la CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, con la emisión de la resolución No. 004-2024, de fecha 10 de enero de 2024. Actualmente la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC), se encuentra en un 100% firmado y aprobado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y puede verse evidenciado en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

5.3.1.4 Estandarización de Procesos

En seguimiento continuo a la Estandarización de Procesos de la institución, se llevaron a cabo las reuniones establecidas con las áreas correspondientes, en donde se coordinó la revisión y levantamientos de los procesos de cada área.  Actualmente, el indicador se encuentra en un 50%, con el mapa de procesos ya firmado y aprobado por el MAP, y el Manual de Procedimientos se encuentra en proceso de elaboración, puede verse evidenciado en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

4.5.1.5 Monitorea de Calidad de los Servicios

En seguimiento continuo al monitoreo de la calidad de los servicios de la institución, se llevaron a cabo las reuniones establecidas con las áreas correspondientes, en donde se coordinó la aplicación de las encuestas a los grupos de interés de la institución. Actualmente el indicador se encuentra en un 100%, firmado y aprobado por el ministerio de administración pública MAP, puede verse evidenciado en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

4.5.1.6 Monitoreo, Implementación y Cumplimiento de Políticas Institucionales

Luego de revisadas y aprobadas las políticas y modificaciones a las existentes, a raíz de los cambios de las matrices NOBACI, fueron elaboradas las fichas de seguimiento a la implementación y cumplimiento de las mismas. Estas fichas fueron elaboradas con el fin de realizar auditorías semestrales a la implementación de estas políticas, con miras a elaborar informes de resultados que sirvan de referencia en los casos en donde alguna política haya tenido alguna dificultad de cumplimiento, en relación a los procedimientos detallados en las mismas. Actualmente han sido revisadas y aprobadas siete (7) fichas de auditorías.

4.5.1.7 Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

En seguimiento continuo a la implementación de Normas Básicas de Control Interno, (NOBACI), se llevaron a cabo las reuniones establecidas con la Analista asignada, en donde se coordinó la revisión y aprobación de políticas institucionales relacionadas con las matrices NOBACI. Actualmente nos encontramos retomando los trabajos para llevar a cabo cada uno de los puntos, luego de tener una prórroga de dos trimestres para el avance en la implementación de las Normas Básicas de Control Interno en nuestra institución, con una puntuación de 42.4%.

      - Equidad de Equidad de Genero

Las acciones más relevantes, socializadas con la agenda del ministerio de mujer en materia de Transversalización del enfoque de género durante el periodo enero/noviembre/2024 fueron:

- Logramos realizar 12 actividades de sensibilización, en igual número de juntas de regantes, más la actividad de celebración del día internación al de mujer. En conjunto, dichas acciones impactaron unos 512 colaboradores, entre ellos, 279 hombre y 233 mujeres, de esta manera vamos dando cumplimiento al mandato de formar los colabores de la institución y sus familias en lo concerniente a las líneas transversales de enfoque de género y su importancia en la aplicación en las políticas pública.

- En lo relativo a la introducción del tema de enfoque de género, se está en el proceso de implementación de la encuesta temática programada en el plan operativo institucional.

- En cumplimiento de las competencias del área de equidad de género, se remitieron al Ministerio de la Mujer Cuatro (4) Informes de ejecución de actividades, a requerimientos de dicho ministerio.

- Se continúa avanzando en el incremento de la cobertura de nuestra plataforma, fue posible con la juramentación de 10 nuevas coordinadoras de género, una (1) en cada Dirección Regional de Riego. Cada coordinadora regional de equidad de género, estará a cargo de un equipo de siete (7) miembros, los cuales gestionarán actividades en temas de masculinidad responsable, seguimiento, sensibilización y discapacidad.

- Seguimiento a la inclusión de las MYPIMES mujeres en los procesos de licitación. De un total de 174 licitaciones realizadas 114 fueron MYPIMES de mujeres. De este total solo 13 fueron ganadoras y ONU Mujeres 2.

- Se creó el Comité para la discapacidad y el equipo de apoyo, fortaleciendo las sensibilizaciones, abrir brechas de asesoría legal y psicológica a los servidores y sus familias, para fortalecer las Líneas Transversales a lo interno de la institución.

- Fortalecimiento de capacidades del equipo. Participamos en la capacitación, charlas y taller de inducción de transversalización del enfoque de género en las Juntas de Regantes. Se realizaron un total de 3 charlas y 12 talleres.

- Encuesta de género. En virtud de la necesidad de actualizar el plan de acción del área de género de la institución, realizamos una encuesta al personal con la participación de 1,253 colaboradores de los cuales 458 son mujeres y 795 son hombres. La encuesta procura obtener información sobre indicadores reales que nos ayuden a mejorar la toma de decisiones a favor de todas y todos servidores.   Los resultados del análisis de los datos serán presentados en el periodo octubre/ dic. 2024 y formarán parte de los insumos para la elaboración del plan de acción de género de la institución.

- Estamos teniendo presencia en la Comisión del enfoque de género del Plan de Emergencia Nacional y el Comité Nacional del enfoque de género a la mujer agropecuaria (OSAM), en lo que consideramos hemos tenido una destacada participación en procura de lograr los objetivos de estos comités.

4.6 Desempeño de Comunicaciones

La Dirección de Comunicaciones, que maneja cuatro (4) departamentos: Relaciones Públicas y Prensa, Redes Sociales y Medios Digitales, Eventos y Protocolo y el Centro de Documentación, así como un área de Comunicación Interna, tiene presencia permanente en todas las jornadas de trabajo de la institución. En el año 2024, esta Dirección de Comunicaciones, desempeñó su rol de informar sobre el accionar institucional, tanto a través de los medios de comunicación externos (periódicos impresos y digitales, estaciones de radio y canales de televisión), como de sus medios propios (portal web, redes sociales, boletín Info-INDRHI, publicaciones especiales y murales, pantallas de televisión). También organizó los diferentes eventos institucionales.

Los principales logros y acciones desarrolladas fueron las siguientes:

- Organización de 42 actividades institucionales durante el año, impactando a 8,903 personas.

- Participación del Director Ejecutivo en, al menos, 12 entrevistas en periódicos y programas de televisión y de radio.

- Gestión de 188 notas institucionales, logrando 4,951 publicaciones en medios digitales e impresos.

- Difusión interna de 250 síntesis informativas digitales de los periódicos de circulación nacional, a través del correo electrónico.

- Producción de 242 vídeos.

- Elaboración de 198 piezas de diseño gráfico.

- Preparación de 2 ediciones del boletín Institucional Info-INDRHI.

- Producción de una publicación especial compendiando los cuatro años de gestión.

- Realización de 452 publicaciones en las redes sociales institucionales, que tienen una audiencia de 52,414 seguidores, alcanzando 46,513 me gusta y, en el caso de la plataforma YouTube, 54,379 visualizaciones nuevas, según se observa en la siguiente tabla 14:

Tabla 14. Accionar de la Dirección de Comunicaciones en las Redes Sociales

en el año 2024.

| Red Social | Seguidores | Nuevos Seguidores | Publicaciones | Me Gusta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facebook | 8,084 | 69 | 120 | 8,791 |
| Instagram | 10,752 | 625 | 124 | 36,413 |
| You Tube | 1,074 | 332 | 94 | 54,379 |
| X | 32,504 | 969 | 114 | 1,309 |
| Totales | 52,414 | 1,995 | 452 | 100,892 |
|  | 52,414 Seguidores |  |  |  |

Fuente: Dirección de Comunicaciones.

Acciones relevantes de Comunicación:

- Inauguración de Embalse en la Presa Montegrande, en Azua, con componentes como: organización y montaje del evento en coordinación con la Presidencia, invitación, diseños de valla y piezas promocionales, vídeos, promoción en redes sociales, convocatoria a medios nacionales y regionales, cobertura de prensa y redes sociales, gestión de nota de prensa y publicación en boletín Info-INDRHI.

- Inauguración de Adecuaciones del río Yabón y la cañada María Teresa, en Sabana de la Mar, Hato Mayor, con componentes como: organización y montaje del evento en coordinación con Presidencia, invitación, diseños de piezas promocionales, vídeos, promoción en redes sociales, convocatoria a medios nacionales y regionales, cobertura de prensa y redes sociales, gestión de nota de prensa y publicación en boletín Info-INDRHI.

- Presentación de la revista Cuatro Años de Gestión del Cambio en el INDRHI, con componentes como: producción de la publicación, organización del evento de presentación, invitación, diseños de piezas promocionales, vídeos, promoción en redes sociales, convocatoria a medios nacionales, entrega de ejemplares a las personas presentes, cobertura de prensa y redes sociales, publicación en redes y gestión de nota de prensa.

- Celebración del 59 aniversario de la creación del INDRHI, con componentes como: organización y montaje del programa de actividades, invitaciones, diseño de piezas promocionales, vídeos, promoción en redes sociales, convocatoria a medios nacionales en actividades puntuales, cobertura de prensa y redes sociales, publicación en redes y gestión de nota de prensa y publicación en boletín Info-INDRHI.

Campañas de comunicación interna desarrolladas durante el año:

- En apoyo a la Comisión Gubernamental y Cumplimiento Normativo del INDRHI, se desarrolló una campaña de comunicación interna sobre la disponibilidad de canales para que las/ los colaboradores puedan dar sus opiniones.

- En apoyo a la Unidad de Equidad de Género del INDRHI, se desarrolló una campaña de comunicación interna a nivel de la central y en las regionales para completar una encuesta de género, en coordinación con el Ministerio de la Mujer.

- En apoyo a la Dirección de Recursos Humanos, se produjeron campañas de comunicación para promover las jornadas de salud ejecutadas durante el año, incluyendo la Lucha contra el Cáncer de Mama y contra el Cáncer de Próstata, entre otras. Se requirió el apoyo de Eventos en la organización de las jornadas.

- En apoyo a la Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, se implementó una campaña sobre la Eficiencia Energética, exhortando a apagar UPS y CPU.

- En apoyo a la Unidad de Equidad de Género del INDRHI, se desarrollaron sendas campañas de comunicación interna a nivel de la sede central y en las regionales para las conmemoraciones de los Días Internacionales de la Mujer, del Hombre y de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Se requirió el apoyo de Eventos en la organización de sendas actividades.

Para promover durante el año, fechas conmemorativas tanto a nivel interno como externo (redes sociales) de la institución, implementamos micro-campañas de comunicación interna, realizando y difundiendo numerosas conceptualizaciones creativas de diseños en ocasión de las siguientes fechas:

- Día del Natalicio de Juan Pablo Duarte.

- Día de la Independencia Nacional.

- Día del Natalicio de Ramón Matías Mella.

- Día Mundial del Agua. Semana del Agua.

- Día de la Tierra.

- Día de las Secretarias.

- Día de las Madres. Día del Árbol.

- Día del Trabajo.

- Día del Agricultor.

- Día Mundial de la Lucha contra la Sequía.

- Día Internacional del Reciclaje.

- Día Internacional de la Diversidad Biológica.

- Día Mundial del Medio Ambiente.

- Día Mundial de los Océanos.

- Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

- Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico.

- Día Mundial de la Población.

- Día Internacional de la Conservación de los Ecosistemas de Manglares.

- Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

- Día Nacional de las Juntas de Regantes. Muchas otras.

Inversiones en comunicación y publicidad:

La inversión en comunicación y publicidad en el año 2024 fue de RD$646,776.00, según se puede apreciar en la tabla siguiente.

Tabla 15. Inversiones en Publicidad y Propaganda en el año 2024

| Tipo | Cuenta | Sub-Cuenta | Auxiliar | Gastos | 01 Administrativo-Financiero Act/02 |  | 11 Construcción y Rehabilitación de Presas | 12 Construcción y Reparación de Sistemas de Riego y Drenaje | Total año 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 221 | 01 | Publicidad y Propaganda | 646,776.00 |  |  |  | 646,776.00 |
|  | 2 |  | 03 | Publicaciones de avisos oficiales |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Totales |  |  |  |  | 646,776.00 |

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera.

# SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2024

- Nivel de la Satisfacción con el servicio

Cumpliendo con el Decreto 211-10, donde establece que el desarrollo de las cartas compromiso en la República Dominicana, es responsabilidad del MAP, dejando aprobada la segunda versión de la CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, con la emisión de la resolución No. 004-2024, de fecha 10 de enero de 2024. Actualmente la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC), se encuentra en un 100%, firmado y aprobado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), y puede verse evidenciado en el portal del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

- Nivel de cumplimiento acceso a la información

Hasta la fecha, en este año 2024, se han recibido y completado, a través del portal SAIP (monitoreado por la DIGEIG), noventa y cinco (95) solicitudes de información, las cuales han sido respondidas dentro del plazo que establecido en el artículo 8 de la ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública. En este sentido, estamos muy agradecidos con los diferentes departamentos a los que dirigimos las solicitudes por responder en tiempo hábil y le exhortamos seguir dando un servicio oportuno y eficiente.

- Resultados Sistema Quejas, Reclamos y Sugerencias (3-1-1)

En el año hemos recibido cinco (05) quejas presentadas, a través del sistema 3-1-1, las cuales fueron resueltas en tiempo hábil, a entera satisfacción y conformidad del denunciante.

- Resultado de Mediciones al Sub-Portal de Transparencia

Hasta el momento, la DIGIEG ha evaluado el mes de septiembre del año en curso. Actualmente, el mes de octubre se encuentra en proceso de evaluación. A continuación, compartimos una tabla contentiva del Índice de Transparencia Estandarizado de los meses evaluados hasta el momento por la DIGEIG:

Tabla 15. Índice de Transparencia

Estandarizado en el 2024.

| Mes | Calificación |
| --- | --- |
| Enero | 89.28 |
| Febrero | 93.88 |
| Marzo | 93.82 |
| Abril | 92.61 |
| Mayo | 94.58 |
| Junio | 92.55 |
| Julio | 92.79 |
| Agosto | 96.29 |
| Septiembre | 94.96 |
| Octubre | N/A |
| Noviembre | N/A |
| Diciembre | N/A |

Fuente: Oficina de Acceso a la Información.

Partiendo de este cuadro demostrativo de calificaciones del portal de transparencia, nuestra institución tiene una calificación promedio de un 93.41 %, lo que representa el apego a la transparencia que está asumiendo el INDRHI.

La Oficina de Acceso a la Información se mantiene en constante comunicación con los diferentes departamentos que son responsables de alimentar el portal de transparencia, para que la información cargada al mismo, cumpla con los requerimientos establecidos en la resolución DIGEIG No. 02/2021, a los fines de seguir mejorando nuestra puntuación y alcanzar la excelencia.

# PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

Memoria Institucional 2024

El INDRHI tiene aprobado en el Presupuesto Nacional del año 2025, un monto de RD$6,163,178,499.00, para gastos de Capital, tanto en proyectos nuevos, como existentes. Este monto incluye gastos de recursos locales como de recursos externos.

Entre los proyectos existentes manejados por la Dirección de Proyectos y Obras, y que se ejecutan con recursos locales (incluye proyectos nuevos y de arrastre), están contemplados invertirse en los siguientes proyectos:

- Rehabilitación sistema de riego La Isabela en los municipios Villa Isabela y Luperón, en la provincia Puerto Plata, con un monto asignado de RD$60,000,000.00

- Reconstrucción del canal Masipedro en el municipio La Vega, provincia La Vega, con un monto asignado de RD$33,000,000.00

- Rehabilitación sistema de riego AGLIPO I, municipios Arenoso y El Factor, en las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, con un monto asignado de RD$47.000,000.00

- Construcción canales laterales presa de Maguaca, municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, con un monto asignado de RD$16,422,539.88

- Reconstrucción del sistema de riego Nizaito en las provincias Barahona y Pedernales, con un monto de RD$79,952,874.41

- Reconstrucción Dique Contra-Marea en el río Yaque del Norte, en la provincia de Montecristi, con un monto de RD$39,088,890.75

- Construcción muro de gaviones en el río Nizao, en el municipio Rancho Arriba, provincia San José de Ocoa, con un monto de RD$30,188,192.00

- Construcción muro de gaviones en el río Yuna, en el municipio Arenoso, provincia Duarte, con un monto de RD$31, 000,000.00.

- Mejoramiento Cañada Grande, en el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, se asignaron RD$40, 101,011.77.

En el proyecto construcción de la presa de Monte Grande, cuya área de influencia abarca las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, se asignaron en el Presupuesto Nacional del año 2025, un monto deRD$1,750,000,000.00, de los cuales, RD$1,600,000,000.00 son con recursos locales y RD$150,000,000.00, de contrapartida local. En la Central Hidroeléctrica de la presa (obra complementaria), fueron asignados RD$631,100,000.00, con fondos de recursos externos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCEI), la cual generará 13.5 Gw-hora/año. Para las demás obras complementarias de la presa, tales como, la línea de conducción del acueducto ASURO, dique Santana y los canales de la margen izquierda del río Yaque del Sur, se asignaron RD$1,702,960,000.00, con recursos externos del BCIE.

En el proyecto construcción de la presa Don Miguel sobre el río Masacre o Dajabón en la provincia Dajabón, se asignaron con recursos locales, RD$118, 555,781.22. Su terminación se tiene prevista para cuatro (4) años y se utilizará para riego (principalmente), agua potable y generación de energía.

En el proyecto Azua II-Pueblo Viejo, han sido asignados RD$500,000,000.00 con recursos locales, para continuar con la terminación del revestimiento de canales con concreto y la construcción de línea de conducción hacia Estebanía, la cual comprende, por un lado, un canal a cielo abierto, el cual ha sido nombrado como “Canal Tipo I” y una línea cerrada a través de la utilización de tubería PRFV. El proyecto impacta más de 300,000 tareas, así como también, más de 9,000 usuarios.

En el proyecto Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos se han asignado en el Presupuesto Nacional un valor de RD$631, 100,000.00 de recursos externos y RD$50,000,000.00, de recursos locales, para un total de RD$681,100,000.00. Este proyecto contempla la ejecución de varias consultorías de diseño para rehabilitación de canales Mao-Gurabo, Luis Bogaert, Monsier Bogaert y Villa Vásquez, así como consultorías de seguridad para las presas Maguaca, Chacuey, Mijo, Taveras y Monción, estudios para las presas de Taveras y Monción, y revisión del diseño para la rehabilitación de las presas Maguaca y Chacuey, y diseño de la presa de Mijo. También, obras para la rehabilitación del sistema de riego Mijo, la recuperación de lagunas comunitarias, entre otras, así como varias adquisiciones de equipos, vehículos y obras para la remodelación de oficinas. El proyecto tiene una duración de cinco (5) años, y siendo financiado con recursos externos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

En el proyecto Fortalecimiento de Capacidades de Regulación y Gestión de Recursos Hídricos en la cuenca Yaque del Norte, financiado con recursos externos con contrapartida local, se tiene asignado en el Presupuesto Nacional, un valor de RD$157,008,499.00

En Operación, Mantenimiento y Limpieza de los Sistemas de Riego se tiene previsto invertir en el año 2025, un monto de RD$281,280,000.00.

# ANEXOS

Memoria Institucional 2024

ANEXO 1

Matriz de los principales Indicadores de Gestión de Procesos

| No. | Área | Proceso | Nombre del Indicador | Frecuencia | Línea Base | Meta | Resultado | Porcentaje de Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego | Mantenimiento de canales y drenajes en Sistemas de riego | Longitud de canales y drenajes con mantenimiento realizado con equipos y a mano | Anual | (2023) 1,410 km | 1,400 km | 510 km | 36.43% |
| 2 | Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego | Mantenimiento de caminos y bermas en Sistemas de riego | Longitud de caminos y bermas de canales con mantenimiento realizado con equipos | Anual | (2023) 278 km | 278 km | 169.87 km | 61.10% |
| 3 | Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego | Volumen de agua derivada a través de las Presas | Suministro de agua para riego a través de las Presas | Anual | (2023) 5,843 millones de metros cúbicos | 5,845.00 millones de metros cúbicos | 5,700.00 millones de metros cúbicos | 97.52% |
| 4 | Dirección de Operaciones y Conservación de Sistemas de Riego | Volumen de agua derivada a través de las Presas | Suministro de agua para acueductos, a través de las Presas | Anual | (2023) 683.00 millones de metros cúbicos | 685.00 millones de metros cúbicos | 630.00 millones de metros cúbicos | 91.97% |
| 5 | Proyecto Azua II-Pueblo Viejo | Revestimiento de canales | Longitud de canales revestidos | Anual | (2023) 19.25 km | 20.00 km | 18.00 km | 90.00% |
| 6 | Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos | Perfiles de proyectos de inversión pública formulados y aprobados por el MEPyD | Cantidad de perfiles de proyectos de inversión pública elaborados | Anual | (2023) 7 perfiles | 7 perfiles | 4 perfiles con SNIP | 57.14% |

Fuente: Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos.

ANEXO 2

Matriz Índice de Gestión Presupuestaria

| Código Programa/Subprograma | Nombre del Programa | Asignación Presupuestaria 2024 (RD$) | Ejecución 2024 (RD$) | Cantidad de Productos generados por Programa | Índice de Ejecución % | Participación ejecución por Programa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actividades Centrales | 699,066,993.00 | 578,078,605.71 | 0 | 82.69 | 4.08 |
| 11 | Construcción y/o Rehabilitación de Presas | 5,630,722,014.39 | 2,290,113,009.67 | 1 | 41.49 | 16.17 |
| 12 | Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Riego y Obras Hidráulicas | 7,833,863,353.94 | 4,181,105,181.43 | 125 | 53.17 | 29.52 |
| Total General |  | 14,163,652,361.33 | 7,049,296,796.81 | 126 |  |  |

Fuente: Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos.

Anexo 3

Matriz Principales Logros

| Producto / Servicio | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. | Total año 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio 1: Protección contra inundaciones. (Cañadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Servicio 1: Metros lineales de construidos. |  | 800 |  | 900 |  | 800 | 606.04 | 700 | 550 | 381 | 800 | 580 | 6,137.04 |
| Inversión en Servicio 1 (en RD$) | $0 | $5,327,597.53 | $0 | $19,974,444.83 | $0 | $5,327,597.53 | 28,976,942.02 | 33,469,506.00 | 26,297,469.00 | 18,216,973.98 | 38,250,864.00 | 27,731,876.40 | 204,529,557.64 |
| Servicio 2: Protección contra inundaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Servicio 2: Metros lineales muros de gaviones construidos. | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,981 | 4,989 | 59,780 |
| Inversión en Servicio 2 (en RD$) | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,205,645.21 | 29,252,552.49 | 350,514,895.09 |
| Servicio 3: Perforación y/o limpieza de pozos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Servicio 3: Unidades de pozos perforados y/o limpiados. | 10 | 30 | 30 | 15 | 33 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 194 |
| Inversión en Servicio 3 (en RD$) | 1622,110.00 | 4,866,300.00 | 4,866,330.00 | 2,433,165 | 5,352,963.00 | 3,893,064.00 | 1,459,899.00 | 1,459,899.00 | 1,459,899.00 | 1,459,899.00 | 1,459,899.00 | 1,459,899.00 | 31,469,000.00 |
| Servicio 4: Instalación y/o reparación de equipos de bombeo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Servicio 4: Instalación y/o reparación de equipos de bombeo. | 10 | 11 | 09 | 08 | 13 | 08 | 04 |  | 05 | 05 | 05 |  | 78 |
| Inversión en Servicio 4 (en RD$) | 1,065,130.00 | 1,171,643.00 | 958,617.00 | 852,104.00 | 1,384,669.00 | 852,104.00 | 426,052.00 | 0.0 | 532,565.00 | 532,565.00 | 532,565.00 | 0.0 | 8,308,015.00 |
| Producto 5: Mantenimiento de canales y drenes con equipos y a mano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 5: Kilómetros de canales y drenes con mantenimiento realizado. | 20 | 28 | 30 | 19.62 | 18 | 107.2 | 48 | 30 | 22.18 | 20 | 70 | 57 | 530.00 |
| Inversión en Producto 5 (en RD$) | $2,221,321.99 | $3,941,499.52 | $4,223,035.20 | $2,688,204.68 | $2,533,821.12 | $15,090,312.44 | 15,747984.00 | 9,840,990.00 | 7,275,772.00 | 19,681,980.00 | 22,962,310.00 | 18,697,881.00 | 124,902,810.41 |
| Producto 6: Mantenimiento de caminos y bermas de canales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 6: Kilómetros de caminos y bermas con mantenimiento realizado. | 0 | 10 | 5 | 16.5 | 2.5 | 2.69 | 22.18 | 30 | 28 | 21 | 18 | 14 | 169.87 |
| Inversión en Producto 6 (en RD$) | $0.0 | $1,085,436.48 | $542,718.20 | $1,790,970.06 | $271,359.10 | $291,982.39 | 1,725,471.00 | 2,333,820.00 | 2,178,232.00 | 1,633,674.00 | 1,400,292.00 | 1,089,116.00 | 14,343,010.76 |
| Producto 7: Mejoramiento de canales en sistemas de riego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 7: Kilómetros de canales revestidos. Azua 2 | 0.5 |  | 0.7 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.4 |  |  | 4.10 |
| Inversión en Producto 7 (en RD$) | 69,843,803.00 | 0.0 | 97,781,324.00 | 69,843,803.00 | $0.0 | 69,843,803.00 | 0.0 | 69,843,803.00 | 0.0 | 67,494,060.89 | 0.0 | 0.0 | 444,650,595.71 |
| Producto 8: Adecuación de cauces de ríos (GRUPO OBRAS). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 8: Metros de cauces de ríos adecuados. | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 | 1,716 |  |  | 2,600 |  | 2,600 |  | 15,500 |
| Inversión en Producto 8 (en RD$) | $39,304026.75 | $39,304026.75 | $39,304026.75 | $39,304026.75 | $39,304026.75 | $39,304026.75 | 0.0 | 0.0 | 157,823,484.00 | 0.0 | 157,823,484.00 | 0.0 | 551,471,144.21 |
| Producto 9: Construcción presa de almacenamiento múltiple. (presa Montegrande) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 9: Volumen metros cúbicos Cortina Presa construida. | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 10,000 | 50,000 | 40,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 140,000 |
| Inversión en Producto 9 (en RD$) | 80,752,540.00 | 161,505,080.00 | 80,752,540.00 | 80,752,540.00 | $0.0 | $0.0 | 161,505,080.00 | 242,257,620.4 | 161,505,080.00 | 80,752,540.00 | 80,752,540.00 | 80,752,540.00 | 1,427,223,655.6 |
| Producto 10: Canales de riego Rehabilitados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 10: km. De canales Rehabilitados. | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 61.9 |
| Inversión en Producto 10 (en RD$) | $10,205,722.70 | $10,205,722.70 | $10,205,722.70 | $10,205,722.70 | $10,205,722.70 | $10,205,722.70 | 46,504,794.33 | 46,504,794.33 | 46,504,794.33 | 46,504,794.33 | 46,504,794.33 | 46,504,794.33 | 340,263,102.23 |
| Producto 11: Rehabilitación Caminos de Acceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 11: Kilómetros de caminos rehabilitados. | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 8.51 |  | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  | 59.05 |
| Inversión en Producto 11 (en RD$) | $9,588,150.29 | $9,588,150.29 | $9,588,150.29 | $9,588,150.29 | $9,588,150.29 | $9,588,150.29 | 16,486114.94 | 0.0 | 16,486114.94 | 16,486114.94 | 16,486114.94 | 0.0 | 136,489,144.23 |
| Producto 12: Construcción Dique. (Mena Peñón) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 12: Metros lineales de Dique construidos. |  | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  |  | 4.00 |  |  | 4.00 |  | 28 |
| Inversión en Producto 12 (en RD$) | $ | $2,150,501.66 | $2,150,501.66 | $2,150,501.66 | $0.0 | $0.0 | 0.0 | 507,490.84 | 0.00 | 0.0 | 507,490.84 | 0.0 | 10,511,431.72 |
| Producto 13: Construcción de muros y obras menores en canales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de Producto 13: Unidades de muros y obras menores construidas. |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 45 |
| Inversión en Producto 13 (en RD$) | $0.0 | $348,652.11 | $0.0 | $174,326.05 | $174,326.05 | 0.0 | 440,783.00 | 566,721.00 | 314,845.00 | 629,690.00 | 251,876.00 | 377,814.00 | 3,279,041.02 |
| Producto 14: Construcción de canales de riego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad Producto 14: Construcción de canales de riego km. |  |  | 3.26 |  |  | 3.26 |  |  | 3.26 |  |  | 3.26 | 13.04 |
| Inversión en Producto 14 (en RD$) | 0.0 | 0.0 | 36,785,874.69 | 0.0 | 0.0 | 36,785,874.69 | 0.0 | 0.0 | 36,785,874.69 | 0.0 | 0.0 | 36,785,874.69 | 147,143,498.76 |
| Producto 15: Inversión en presa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de producto 15: Inversión en presa |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Inversión en producto 15 (en RD$) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,152,871.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,152,871.86 |
| Producto 16: Construcción Estacion de bombeo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad de producto 16: Construcción Estacion de bombeo (uds) |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.19 |  |  | 1.19 |  |  | 3.57 |
| Inversión en producto 16 (en RD$) |  |  |  | 6,948,610.47 |  |  | 6,948,610.47 |  |  | 6,948,610.47 |  |  | 20,845,831.41 |
| Total RD$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,818,097,605.65 |

Fuente: Departamento de Formulación de Planes Programas y Proyectos.

Anexo 4

Resumen Ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones Públicas del INDRHI del Año 2024

| PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIO NES PUBLICAS |  |
| --- | --- |
| DATOS DE CABECERA PACC |  |
| MONTO ESTIMADO TOTAL | RD$1,941,213,577.07 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO | RD$1,263,011,793.74 |
| CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS | 43 |
| CAPÍTULO | 5118 |
| SUB CAPÍTULO | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA | 1 |
| UNIDAD DE COMPRA | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos |
| AÑO FISCAL | 2024 |
| FECHA APROBACIÓN |  |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN |  |
| BIENES | RD$156,450,263.81 |
| OBRAS | RD$1,000,556,799.85 |
| SERVICIOS | RD$75,611,567.93 |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA | RD$30,393,162.15 |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | N/A |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME |  |
| MIPYME | RD$524,324,042.83 |
| MIPYME MUJER | RD$151,119,635.88 |
| NO MIPYME | RD$587,568,115.03 |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |
| COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | RD$ 115,385,465.09 |
| COMPRA MENOR | RD$ 219,172,329.27 |
| COMPARACIÓN DE PRECIOS | RD$ 314,448,960.36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | RD$614,005,039.02 |
| LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL | RD$ |
| LICITACIÓN RESTRINGIDA | RD$ |
| SORTEO DE OBRAS | RD$ |
| EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD | RD$ |
| EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR | RD$ |
| EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL | RD$ |
| EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | RD$ |
| EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO | RD$ 1,950,000.00 |
| EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO | RD$ - |
| PROCESO DE COMPARACION DE COTIZACIONES | RD$ |
| EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR | RD$ |

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.

ANEXO 5

Dirección de Ejecución y Cumplimiento

Procesos de Licitación realizados y contratados en el año 2024

| NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO | RUBRO | CONTRATISTA | CONTRATO | MONTO | PROCESO | MIPYME | MIPYME MUJER | NIVEL DE ALCANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Estrategia De Desarrollo De La Gestión De La Infraestructura De Riego En República Dominicana Análisis Técnico Hídrico Y Riego”. | CC BID INDRHI 001–2024 | ING. ARNULFO GONZÁLEZ MEZA | 13011 | $2,074,551.50 | Consultoría Individual (CC) | No | NO | CONTRATADA |
| “Estrategia De Desarrollo Del Riego Y Fortalecimiento Del INDRHI Economía Y Políticas Públicas Sector Riego”. | CC BID INDRHI 002–2024 | LIC. MIGUEL ÁNGEL DAVID HERNÁNDEZ | 13010 | $2,072,756.00 | Consultoría Individual (CC) | No | NO | CONTRATADA |
| “Actualización Sistema Hidroagrícola Y Padrón Usuarios De Agua Para Riego Y Sistema De Levantamiento Y Procesamiento De Estadísticas De La Producción Agrícola Test Piloto". | BID-INDRHI-SD-001-2024 | PUCMM | 13021 | $5,936,569.85 | Servicios De Contratación Directa (SD) | No | NO | CONTRATADA |
| "Estudio De Factibilidad De Obras De Control Y Mitigación Contra Las Inundaciones En la Zona Baja Del Valle Del Rio Yuna, Republica Dominicana# | BID-INDRHI-SD-002-2024 | INGENIERIA D EPRESAS, S.L (IPRESAS) | 13025 | $4,680,000.00 | Servicios De Contratación Directa (SD) | No | NO | CONTRATADA |
| “Servicios De Auditoría Financiera Obras Complementarias”. | CC-BCIE-INDRHI-0004-2023 | MOORE ULA, S.R.L | 13026 | $ 1,911,600.00 | Servicios De Auditoría | No | NO | CONTRATADA |
| “Servicios De Auditoría Financiera Proyecto Múltiple Montegrande”. | CC-BCIE-INDRHI-0002-2024 | DELOITTE RD, S.R.L., | 13045 | $ 7,147,684.80 | Servicios De Auditoría | No | NO | CONTRATADA |
| Construcción Obra De Toma Y Rehabilitación Del Canal La Vigía, Construcción Línea De Impulsión Para Realimentar Los Diques Veterano 0, Veterano 1 Y Don Pedro, Provincia Dajabón. D/R: Dajabón, D/R: Bajo Yaque Del Norte. | INDRHI-MAE-PEEN-2024-0001 | INGENIEROS SANITARIOS ASOCIADOS, S.R.L. | INDRHI-2024-00259 | $277,832,383.98 | Proceso De Excepción Por Emergencia Nacional | Si | NO | CONTRATADA |
| Lote 1: 1. Rehabilitación De Obra De Toma Canal Los Almácigos. 2. Adecuación De La Cañada Pontezuela, Sector El Embrujo, Santiago. | INDRHI-MAE-PEEN-2024-0002 | CONSTRUCTORA ROCA, INGS. RODRÍGUEZ, CALDERÓN, S.R.L. | INDRHI-2024-00604 | $45,033,198.61 | Proceso De Excepción Por Emergencia Nacional | No | NO | CONTRATADA |
| LOTE 2: Reparación De Socavón Bajo Caseta De Máquina Del Dique Inflable. |  | MORESA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L. | INDRHI-2024-00605 | $24,132,596.77 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| LOTE 3: Rehabilitación De Estructuras Hidráulicas De La Provincia Espaillat. |  | ABREU MEDINA INGENIEROS, S.R.L. | INDRHI-2024-00606 | $32,081,514.16 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| LOTE 4: Rehabilitación De Estructuras Hidráulicas De La Provincia Hermanas Mirabal. |  | CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA ALTAGRACIA & LÓPEZ (CONSIAL), S.R.L. | INDRHI-2024-00607 | $16,677,570.80 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| LOTE 5: Adecuación Y Construcción De Muro De Gaviones En Río Constanza. |  | LUMINA ENTERPRICES, S.R.L. | INDRHI-2024-00608 | $33,850,115.11 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| LOTE 6: Adecuación Y Construcción De Gaviones En Río Descubierta. |  | TRIPTICA ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.R.L. | INDRHI-2024-00609 | $29,771,643.28 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| Lote 7: 1. Construcción De Puente Parcelario Sobre El Arroyo Guacamaje, En El Sector La Enea. 2. Encajonado De Un Tramo Del Canal La Ceniza, Villa La Mata, Cotuí, Sector Paz Y Amor. 3. Construcción De Muro De Hormigón Armado Y Muro De Gaviones Para Protección Del Sifón Sobre El Río La Jaya, La Enea, Cotuí. 4. Rehabilitación Alcantarilla En El Canal Yuna, Sector Las Lajas. 5. Construcción De Puente Cajón En Angelina, *En Villa La Mata, Perteneciente Al Municipio De Cotuí. 6. Construcción De Muro De Gaviones Para Protección Del Sistema De Compuertas En San Miguel, Fantino, La Piña, Perteneciente Al Municipio De Cotuí. |  | ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, S.R.L. | INDRHI-2024-00610 | $47,527,790.99 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| Lote 8: 1. Construcción De Varias Transiciones De Entrada Y Salida En Varios Flumen Del Canal Ms. Bogaert, En Los Sectores Batey 1, Los Cerritos, Platanal Guatapanal, Boruco. 2. Construcción De Relleno Con Material De Mina, Gransote Y Piedra En Erosión Del Arroyo Dicayagua Cercano Al Flumen E-6+500, Y Construcción De Muros De Gaviones Armado Para Protección De Columnas Del Flumen, Canal Ms. Bogaert. 3. Construcción De Relleno Con Material De Relleno De Mina, Gransote Y Piedra En Cañada Debajo De Flumen E-12+800, Y Construcción De Muros De Gaviones Y Baden En Hormigón Armado Para Protección De Columnas Del Flumen, Canal Ms. Bogaert. 4. Rehabilitación Del Canal Ms. Bogaert, En Tramos Discontinuos. 5. Rehabilitación De Caminos Interparcelarios Y Bermas En La Provincia Santiago. |  | CONSTRUCTORA PERALTA PICHARDO (COPERPI), S.R.L. | INDRHI-2024-00611 | $52,804,909.05 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| Lote 9: 1. Construcción Alcantarilla Tipo Cajón Drenaje Pastor. 2. Construcción Alcantarilla Tipo Cajón Drenaje Billito. 3. Construcción De Puente Cajón Para Conducir Agua Próxima A La Escuela De Pontón, Carretera San Francisco-Pimentel. 4. Rehabilitación De Caminos Y Bermas En La Provincia Duarte. |  | WONG INGENIERÍA CIVIL, S.R.L. | INDRHI-2024-00612 | $33,023,911.69 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| Lote 10: 1. Rehabilitación Canal Constanza Y Canal La Auyama. 2. Electrificación De Estación De Bombeo Río Grande, Constanza. 3. Instalación De Sistema De Compuertas En El Contraembalse De La Presa De Rincón, La Vega. 4. Construcción De Muro De Gaviones En El Rio Bacuí Para Evitar Colapsos De Viviendas Próximo A La Bomba De Combustible, Cruce De Barranca, Con Una Longitud De 65 Mt. 5. Rehabilitación De Caminos Interparcelarios Y Bermas En La Provincia Espaillat. |  | CONSPRODOM,S.R.L. | INDRHI-2024-00613 | $32,267,341.64 |  | SI | SI | CONTRATADA |
| Lote 11: 1. Construcción De Muros De Gaviones Para Reforzar El Canal La Paloma. 2. Rehabilitación Del Canal La Ceniza En Una Longitud De 2 Km En La Comunidad De Villa La Mata, Provincia Sánchez Ramírez. 3. Rehabilitación De Canales Ariza E Inoa En La Comunidad De Villa La Mata, Provincia Sánchez Ramírez. 4. Reconstrucción De Estructura Protectora De Cimientos Del Flumen Sobre El Rio Cenovi En El Caimito, Perteneciente Al Municipio De Cotuí. 5. Reparación De Compuerta Desarenadora Del Flumen El Limón En Los Limones, Perteneciente Al Municipio De Cotuí. |  | OBACON DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES, S.R.L. | INDRHI-2024-00615 | $32,780,950.58 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| Lote 12: 1. Reforzamiento De Muros Y Berma De La Laguna Pontón. 2. Construcción Alcantarilla Tipo Cajón Drenaje Maricao. 3. Rehabilitación de caseta de bombeo en Arenoso. |  | T MORENO EXCAVACIONES & TRANSPORTE, S.R.L. | INDRHI-2024-00614 | $18,064,576.33 |  | SI | SI | CONTRATADA |
| LOTE 13: Rehabilitación De Caminos Y Bermas En La Provincia Sánchez Ramírez. |  | CONSTRUCLEANER, S.R.L. | INDRHI-2024-00616 | $12,282,836.50 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| Servicios De Alquiler De Equipos Pesados Para La Limpieza Y Extracción De Sedimentos En Los Sistemas De Riego Y Drenaje A Consecuencia De Las Precipitaciones Del Mes De Junio Del 2024, En Virtud Del Decreto No. 311-24. Lote 1: La Vega | INDRHI-MAE-PEEN-2024-0002 | GRUPO MOLCA, S.R.L. | INDRHI-2024-00646 | $13,761,139.16 | Proceso De Excepción Por Emergencia Nacional | SI | NO | CONTRATADA |
| Servicios De Alquiler De Equipos Pesados Para La Limpieza Y Extracción De Sedimentos En Los Sistemas De Riego Y Drenaje A Consecuencia De Las Precipitaciones Del Mes De Junio Del 2024, En Virtud Del Decreto No. 311-24. Lote 2: Santiago |  | ALQUICON INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.R.L. | INDRHI-2024-00648 | $10,451,299.00 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| Servicios De Alquiler De Equipos Pesados Para La Limpieza Y Extracción De Sedimentos En Los Sistemas De Riego Y Drenaje A Consecuencia De Las Precipitaciones Del Mes De Junio Del 2024, En Virtud Del Decreto No. 311-24. Lote 3. Provincia Duarte |  | EXCON, S.A. | INDRHI-2024-00649 | $24,456,952.20 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| Servicios De Alquiler De Equipos Pesados Para La Limpieza Y Extracción De Sedimentos En Los Sistemas De Riego Y Drenaje A Consecuencia De Las Precipitaciones Del Mes De Junio Del 2024, En Virtud Del Decreto No. 311-24. Lote 4: Sánchez Ramírez |  | MIVIER INVESTMENTS, S.R.L. | INDRHI-2024-00650 | $10,982,177.57 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| Contratación De Servicios Jurídicos De Un Abogado Experto En Derecho Administrativo. | INDRHI-CCC-PEPU-2024-0001 | LIC. FERNANDO PAÍNO HENRÍQUEZ DAJER | CONTRATO NO. 00350 | $1,950,000.00 | Proceso De Excepción Proveedor Único | NO | NO | CONTRATADA |
| Adquisición De Combustibles Para Ser Utilizados En La Sede Central Y Las Direcciones Regionales Del INDRHI, Durante El Período Julio 2024 – Julio 2025. | INDRHI-CCC-LPN-2024-0001 | ECO PETRÓLEO DOMINICANA, S.A. | INDRHI-2024-00456 | $115,000,000.00 | Licitación Pública Nacional Licitación Pública Nacional | NO | NO | CONTRATADA |
| Servicios De Alquiler De Seis (6) Autobuses, Para El Transporte De Los Colaboradores De La Sede Central Del Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI), Para El Período agosto 2024-agosto 2025. | INDRHI-CCC-LPN-2024-0002 | TRANSPORTE OSCAR SANTANA, S.R.L. | INDRHI-2024-00512 | $15,960,000.00 |  | SI | SI | CONTRATADA |
| CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PLANTA DE LA ZURZA, UBICADA EN LA AV. JACOBO MAJLUTA AZAR, SANTO DOMINGO NORTE. | INDRHI-CCC-CP-2024-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (SIMESA), S.R.L. | INDRHI-2024-00195 | $8,724,822.73 | Comparación De Precios | SI | NO | CONTRATADA |
| LOTE 7: Rehabilitación De La Obra De Toma Del Canal Vicente Noble Incluyendo 100.00 Mt Lineales De Gaviones De Protección, Para Mitigar Los Efectos Del Disturbio Tropical Del 18 De noviembre Del 2023. D/R: Yaque Del Sur, D/R: Barahona. | INDRHI-2024-00421 | ERCONSTRI ERIDANIA RAPOSO, CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.R.L. | INDRHI-2024-00421 | $7,767,551.21 |  | NO | SI | CONTRATADA |
| LOTE 11: Reconstrucción Del Muro De Caballo, Limón Del Yuna, Provincia Duarte En Una Longitud De 3.00 Km, Para Mitigar Los Efectos Del Disturbio Tropical De 18 De noviembre 2023. D/R: Bajo Yuna, Z/R: Provincia Duarte. | INDRHI-2024-00422 | GRUPO INDEPRO, S.R.L. | INDRHI-2024-00422 | $19,031,221.19 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| LOTE 13: Construcción Muro De Gavión En El Dique Vertedor Del Lateral Del Km. 19 Del Canal Cristóbal, Para Mitigar Los Efectos Del Disturbio Tropical Del 18 De noviembre Del 2023. D/R Lago Enriquillo, D/R Jimaní. | INDRHI-2024-00423 | T MORENO EXCAVACIONES & TRANSPORTE, S.R.L. | INDRHI-2024-00423 | $20,898,449.18 |  | SI | SI | CONTRATADA |
| LOTE 25: Protección De 40.00 M En Gaviones Margen Izquierda Del Rio Jaya, Sector Los Corozos Municipio Cotuí, Provincia Sanchez Ramírez, Para Mitigar Los Efectos Del Disturbio Tropical Del 18 De noviembre 2023. D/R: Bajo Yuna, Z/R: Sánchez Ramírez. | INDRHI-2024-00424 | COIMEX GROUP, S.R.L. | INDRHI-2024-00424 | $7,303,706.62 |  | NO | SI | CONTRATADA |
| Rehabilitación Dique Contramarea Sobre El Río Yaque Del Norte, Municipio Montecristi, Provincia Montecristi. | INDRHI-CCC-CP-2024-0003 | CONPROINA, S.R.L. | INDRHI-2024-00493 | $63,642,832.57 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| Construcción Canales Laterales Del Canal Maguaca Etapa Ii, Dirección Regional Sistema De Riego Bajo Yaque Del Norte, D/R Las Matas De Santa Cruz. | INDRHI-CCC-CP-2024-0004 | CONSTRUCTORA YUNES, S.R.L. | INDRHI-2024-00516 | $125,807,608.13 |  | NO | NO | CONTRATADA |
| Rehabilitación Muro De Gaviones Y Adecuación Del Río Nizao En Tramo La Estrechura (Longitud 500.00 Mt) Rancho Arriba, San José De Ocoa. | INDRHI-CCC-CP-2024-0005 | CONSTRUCTORA GUASA, S.R.L. | INDRHI-2024-00517 | $59,249,268.73 |  | SI | SI | CONTRATADA |
| Adquisición De Un Generador Eléctrico, Para La Sede Central Del INDRHI. | INDRHI-CCC-CP-2024-0006 | SUSANA HERMANOS, S.R.L. |  | $2,023,500.00 |  | SI | NO | CONTRATADA |
| “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ENERGÍA FOTOVOLTAICA”. | DO-RAWRM-356146-GO-RFQ | TOWARDS DOMINICANA, S.A | PARGIRH -No. 22/2024 | $ 3,144,072.00 | COMPARACIÓN DE COTIZACIONES | NO | MASCULINO | CONTRATADA |
| ADQUISICIÓN DE CAMIONES HIDROSUCCIONADOR Y CAMA LARGA | DO-RAWRM-408984-GO-RFG | CK TRANS MOTORS, S.R.L | 13040 | $ 20,904,672.20 |  | NO | MASCULINO | CONTRATADA |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA PUNTOS DE UN CABLEADO ESTRUCTURADO, COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INAPA. | DO-RAWRM-403066-GO-RFQ | INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA, SRL (INVERSALYSO) | Orden de Compra No. PARGIRH - o. 21/2024 | $ 1,396,494.60 |  | SI | MASCULINO | CONTRATADA |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA ENC, PROCESOS FINANCIEROS | DO-RAWRM-403066-GO-RFQ | INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA, SRL (INVERSALYSO) | Orden de Compra No. PARGIRH - o. 21/2025 | $ 4,680,000.00 |  | SI | FEMENINO | CONTRATADA |
| “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ENERGÍA FOTOVOLTAICA”. | DO-RAWRM-356146-GO-RFQ | TOWARDS DOMINICANA, S.A | PARGIRH -No. 22/2024 | $ 3,144,072.00 |  | NO | MASCULINO | CONTRATADA |
| ADQUISICIÓN DE CAMIONES HIDROSUCCIONADOR Y CAMA LARGA | DO-RAWRM-408984-GO-RFG | CK TRANS MOTORS, S.R.L | 13040 | $ 20,904,672.20 |  | NO | MASCULINO | CONTRATADA |
| “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE”. | DO-RAWRM-409378-GO-RFQ | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | ORDEN DE COMPRA PARGIRH NO. 18/2024 | $ 9,965,240.01 |  | NO | MASCULINO | CONTRATADA |
|  |  | DELTA COMERCIAL, S.A. | ORDEN DE COMPRA PARGIRH NO. 17/2025 | $ 4,016,285.00 |  | NO | MASCULINO | CONTRATADA |

Fuente: Dirección de Ejecución y Cumplimiento.