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Memoria Institucional 2025

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) tiene como objetivo garantizar que las infraestructuras educativas del país cumplan con los principios establecidos en el Artículo 63 de la Constitución Dominicana que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a una educación integral, de calidad y en igualdad de oportunidades. Esta responsabilidad conlleva la necesidad de diseñar, construir y mantener entornos educativos adecuados que favorezcan el desarrollo académico, social y personal de los estudiantes, alineándose a su vez con los objetivos estratégicos institucionales del MINERD, y las demandas de una educación moderna, inclusiva y de calidad.
La presente memoria institucional constituye la primera entrega de la rendición de cuentas del período 2025 – 2028, enfocando los esfuerzos en el logro de los objetivos definidos en las metas de gobierno contenidas en los distintos instrumentos que impulsan las mismas, como la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), y el Plan Nacional de Proyectos de Inversión Pública (PNPIP).
En este informe se presenta un resumen ejecutivo de los principales logros alcanzados por la DIE durante el año 2025, así como la información institucional, los resultados misionales y de las áreas transversales y de apoyo, acciones realizadas de transparencia en el uso de los recursos y de la información, así como proyecciones de los principales productos y entrega para el próximo año 2026.
Los logros de mayor relevancia para el año evaluado se concentran en la ampliación de la cantidad de planteles escolares y aulas en todo el territorio nacional, entre otras acciones relevantes.

1. [bookmark: _Toc217290671]RESUMEN EJECUTIVO
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La Dirección de Infraestructura Escolar es una institución la cual se desconcentra del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), bajo el decreto número 313-24, con la creación formal de una Unidad Ejecutora de conformidad con la normativa vigente y disponibilidad presupuestaria.
Este año ha representado grandes retos para la institución, dado que durante el transcurso del año se emite formalmente la resolución No. 01/ 2025, bajo la cual se aprueba la estructura organizativa de la DIE, por lo que este proceso de transición de una serie de avances significativos que no solo han impactado de manera directa en la calidad de vida de la población estudiantil, sino que han dejado huellas profundas en la estructura misma del sistema educativo nacional. 
Dentro de los logros más significativos de la institución para el año evaluado se encuentra la entrega de 1,675 aulas en los distintos niveles educativos a nivel nacional, de las cuales 851 corresponden a nivel primario, 561 a nivel secundario primer ciclo y modalidad académica, 143 corresponden a aulas de inicial y 120 a estancias infantiles. Este esfuerzo ha permitido aumentar la capacidad de planteles escolares disponibles, en orden de poder satisfacer la demanda educativa en todo el país. Para la Dirección de Infraestructura Escolar, como unidad ejecutora, es importante que cada miembro del sistema educativo nacional (docentes, estudiantes, personal de coordinación académica, administrativos, entre otros) merece disponer de infraestructuras adecuadas y suficientes para el correcto desempeño de la docencia en condiciones dignas, garantizando la seguridad y bienestar de estos.
1,144 planteles evaluados para la ejecución del mantenimiento correctivo correspondiente en todo el territorio nacional.
525 mantenimientos de infraestructura escolar realizados en distintas zonas de la República Dominicana, los cuales se segmentan por modalidad: CADOCON 300, Brigadas DIE 107, Licitación 91 y Emergencias 27.
103 planteles educativos evaluados en la gestión de riesgo, en las regionales 10 y 15, identificando barreras arquitectónicas y recomendando adecuaciones estructurales para garantizar inclusión y seguridad.
21 readecuaciones de techados de canchas en planteles escolares ejecutados durante el año 2025.
2. [bookmark: _Toc217290672]INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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1. 
2. 
2.1. Marco filosófico institucional

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), se encuentra actualmente en proceso de construcción de su misión, visión y valores, dado que la formalización de la desconcentración de la institución del MINERD fue dada durante este año 2025, con la emisión de la resolución No. 01/2025 que aprueba la estructura organizativa de la Dirección de Infraestructura Escolar.
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2.2. [bookmark: _Toc217290676]Base Legal
· Constitución de la República Dominicana (2015).
· Ley Orgánica de la Administración Pública núm. 247-12.
· Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 núm. 1-12.
· Ley núm. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos complementarios:
· Decreto núm. 523-09, Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública que tiene por objetivo desarrollar las disposiciones de la Ley núm. 41-08 que regulan las relaciones del trabajo y conducta entre los organismos del Estado y los funcionarios y servidores públicos.
· Decreto núm. 525-09, Reglamento de Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y funcionarios de la Administración Pública que establece la metodología y los procedimientos que rigen la Evaluación del Desempeño y la Promoción de los Servidores de la Administración Pública con las excepciones que señala la Ley núm. 41-08 de Función Pública.
· Decreto N°. 527-09, Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial que establece las normas y procedimientos para la creación, clasificación, modificación y supresión de los cargos presupuestados del personal de las instituciones definidas en el ámbito de aplicación, así como lo referente a la política salarial del sector público.
· Decreto núm. 528-09, Reglamento Orgánico Funcional de la Secretaría de Estado de Administración Pública que define las funciones, estructura interna y organización de esta, así como el nivel de autoridad e interrelación de sus funcionarios, en virtud de la aplicación de los principios de centralización y descentralización operativa.
· Decreto núm. 251-15, Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal para Ocupar Cargos de Carrera Administrativa en la Administración Pública, que establece los principios, las normas, los procedimientos técnicos y la metodología que regirán la aplicación del Subsistema de Reclutamiento y Selección del Personal para ocupar cargos de Carrera Administrativa General en la Administración Pública dominicana.
· Ley núm. 200-04, del 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento:
· Decreto núm. 130-05 que aprueba el Reglamento de Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y Decreto núm. 143-17 que establece las Comisiones de Ética Pública de las instituciones del Estado.
· Ley núm. 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y su reglamento:
· Decreto núm. 493-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación núm.1 para la Ley núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pública.
· Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público núm. 423-06 y su reglamento.
· Decreto núm. 661-22, que crea la Dirección de Infraestructura Escolar, del 7 de noviembre 2022.
· Decreto núm. 313-24 de fecha 7 de julio de 2024, que ordena la desconcentración funcional la Dirección de Infraestructura Escolar con la creación de una Unidad Ejecutora de conformidad con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestaria.
· Resolución No. 01/2025 que aprueba la estructura organizativa de la Dirección de Infraestructura Escolar.
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2.4. [bookmark: _Toc217290678]Planificación Estratégica Institucional
Conforme con la Ley de Planificación e Inversión Pública no. 498-06, de fecha 28 de diciembre de 2006 y el Decreto. No. 493-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación No. 1 para la Ley no. 498-06, de Planificación e Inversión Pública, el Ministerio de Educación, luego de un amplio proceso de consulta y participación, elabora el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, del cual la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) ha sido partícipe y alinea su planificación institucional con estos objetivos estratégicos. El abordaje metodológico de este plan fue basado en la planificación por resultados, que establece los lineamientos estratégicos y programáticos para garantizar las grandes transformaciones que deberá asumir el ministerio en los próximos años, con el propósito de asegurar un sistema educativo preuniversitario de calidad.
Este plan estratégico está integrado por 5 ejes estratégicos, 5 objetivos estratégicos y 8 resultados intermedios, de los cuales la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) tiene participación en 2 ejes estratégicos, 2 objetivos estratégicos y 2 resultados estratégicos.
[bookmark: _Toc217290733]Ilustración 1. Estrategias, resultados e indicadores PEI 2025 – 2028 del MINERD con los que se alinea la DIE.
 
Fuente. PEI MINERD 2025 – 2028.
El PEI 2025-2028 del MINERD alineado a los instrumentos de planificación (de largo y mediano plazo) del país, tales como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los compromisos nacionales e internacionales, Pacto Nacional para la Reforma Educativa, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4), entre otros; se basa en un modelo educativo “Educación para vivir mejor”, que apuesta a mejorar las condiciones de vida de la población.
[bookmark: _Toc217290783]Tabla 1. Alineación estratégica – PEI MINERD - DIE
	Eje estratégico
	Objetivo Estratégico
	Estrategia
	Resultado

	1. Aseguramiento de la calidad de los aprendizajes
	1. Garantizar la accesibilidad, inclusión y pertinencia de los aprendizajes, acorde a los estándares y requerimientos de las mejores prácticas internacionales.
	1. Eficientización y mejoramiento de la gestión e infraestructura escolar
	1. Incrementado el acceso oportuno, equitativo y de calidad de niños y niñas menores de seis años  de 49.20% a 72% reciben servicios de educación inicial y atención integral.

	5. Fortalecimiento de la gestión institucional
	1. Asegurar la eficiencia y eficacia del desempeño institucional bajo un modelo de gestión ético, transparente y de rendición de cuenta.
	1. Fortalecimiento del Desempeño Institucional
	1. Asegurada la eficiencia y eficacia del desempeño institucional bajando un 50% de la posición 97 del ranking, y de 83.66% a 90% de la EDI bajo un modelo de gestión ético, transparente y de rendición de cuenta.


 Fuente. PEI MINERD 2025 – 2028.












1. [bookmark: _Toc217290679]RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2025
1 [bookmark: _Toc215146891][bookmark: _Toc215150281][bookmark: _Toc215151043][bookmark: _Toc215215037][bookmark: _Toc215234526][bookmark: _Toc215236962][bookmark: _Toc216448292][bookmark: _Toc216448395][bookmark: _Toc216767510][bookmark: _Toc216772894][bookmark: _Toc216944092][bookmark: _Toc217290680]
2 [bookmark: _Toc215146892][bookmark: _Toc215150282][bookmark: _Toc215151044][bookmark: _Toc215215038][bookmark: _Toc215234527][bookmark: _Toc215236963][bookmark: _Toc216448293][bookmark: _Toc216448396][bookmark: _Toc216767511][bookmark: _Toc216772895][bookmark: _Toc216944093][bookmark: _Toc217290681]
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3.1. [bookmark: _Toc217290683]Departamento de Diseño y Arquitectura
El Departamento de Diseño y Arquitectura de la Dirección de Infraestructura Escolar durante el año 2025 se ha enfocado en dirigir esfuerzos en torno a la continuidad de los proyectos previamente establecidos y recibidos durante el proceso de transición administrativa.
El área ha concentrado su accionar en llevar a cabo la revisión, validación, seguimiento y ejecución de los proyectos heredados, garantizando su correcta operatividad, evitar retrasos, desviaciones constructivas o incumplimientos contractuales.
Las acciones, avances y logros del departamento aún no son tangibles ni plenamente cuantificables en términos de obra, y se continúa llevando los procesos de planificación técnica, coordinación con contratistas, así como la identificación de mejoras constructivas que implementen lo ya ejecutado y permitan optimizar el desempeño en el corto y mediano plazo.

3.2. [bookmark: _Toc217290684]Departamento Gestión de Infraestructura Escolar
El Departamento de Gestión de Infraestructura Escolar se encarga de coordinar y conducir los procesos de gestión inmobiliaria, la elaboración de los presupuestos de obras, cubicaciones y equipamiento de la infraestructura escolar acorde a los estándares establecidos. Los logros del área para el año 2025 fueron:
· 1,675 aulas entregadas en 166 planteles por parte de la DIE. Adicional a esto:
· 302 aulas móviles disponibles (respuesta contingente).
· 1,555 aulas nuevas adicionadas al sistema educativo en 154 planteles, dentro del Programa Nacional de Edificaciones Escolares, según detalle presentado en la tabla siguiente:
[bookmark: _Toc217290784]Tabla 2. Planteles escolares entregados durante el año 2025.
	No.
	Centro educativo
	Provincia
	Municipio
	Cantidad de aulas

	1
	LICEO SABANETA EL CARRIL REUBICADA A LICEO LA CEIBA
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	24

	2
	LICEO FLERIDA HERNANDEZ
	DUARTE
	SAN FRANCISCO DE
MACORIS
	14

	3
	LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS REUBICADA A DARIO ANTONIO MONEDERO
	DUARTE
	SAN FRANCISCO DE
MACORIS
	6

	4
	BASICA LOS ALTILES
	DUARTE
	ARENOSO
	4

	5
	LICEO PANTOJA VIEJO
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO DE
GUZMAN
	14

	6
	GENERAL GASPAR POLANCO
	MONTE PLATA
	BAYAGUANA
	15

	7
	BASICA SABANA LAS COLINAS
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	24

	8
	BASICA MEDINA
	SAN CRISTOBAL
	VILLA ALTAGRACIA
	18

	9
	BASICA LA GALLERA REUBICADA A LOS FRANCESES
	EL SEIBO
	MICHES
	9

	10
	BASICA CENTRO DE LA CIUDAD
	SAMANA
	SAMANA
	20

	11
	BASICA NOROESTE
	SAMANA
	SAMANA
	21

	12
	CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA)
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	8

	13
	LICEO PAPAYO
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	22

	14
	BASICA ZENEIDA DE BLANCO REUBICADA A CIUDAD JUAN BOSCH
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	29

	15
	LICEO LA REFORMA
	DUARTE
	VILLA RIVA
	10

	16
	BASICA SAN JOSE 2
	MONSEÑOR NOUEL
	BONAO
	24

	17
	BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI)
	LA ROMANA
	VILLA HERMOSA
	24

	18
	POLITECNICO IMBERT
	PUERTO PLATA
	IMBERT
	20

	19
	POLITECNICO CONSTANZA NORTE
	LA VEGA
	CONSTANZA
	24

	20
	BASICA LA SABINA
	LA VEGA
	CONSTANZA
	16

	21
	CE DON BERTO ABREU (BASCA CRUZ DE MARIA FRANCISCA)
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	12

	22
	GONZALO REYES
	SAN CRISTOBAL
	SAN CRISTOBAL
	5

	23
	BASICA ANA MERCEDES CASTRO
	MONTE CRISTI
	MONTE CRISTI
	14

	24
	LICEO BUENOS AIRES REUBICADA A LICEO EL CACHON- SABANA PERDIDA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	24

	25
	BASICA VILLA CERRO ESTE
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	24

	26
	BASICA SAN RAFAEL 
	LA ALTAGRACIA
	YUMA
	11

	27
	BASICA MATACHALUPA
	LA ALTAGRACIA
	MATACHALUPA
	5

	28
	AULA INICIAL C.E. BEJUCALITO
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	1

	29
	FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	20

	30
	CHIRINO
	MONTE PLATA
	CHIRINO
	7

	31
	BASICA LOS BLANCOS
	BARAHONA
	ENRIQUILLO
	16

	32
	LICEO TENARES NORTE
	HERMANA MIRABAL
	HERMANA MIRABAL
	18

	33
	AULA INICIAL C.E. LOS RINCONES DE GUACO
	LA VEGA
	LA VEGA
	2

	34
	BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO
	PUERTO PLATA
	PUERTO PLATA
	18

	35
	CORINA BELLIARD
	MONTE CRISTI
	GUAYUBIN
	9

	36
	SANTA CRUZ
	MONTE CRISTI
	LAS MATAS DE SANTA CRUZ
	2

	37
	AULA INICIAL ZENEYDA BELTRE
	SAN CRISTOBAL
	SAN GREGORIO DE NIGUA
	2

	38
	BASICA SAN JOSE
	SAN CRISTOBAL
	VILLA ALTAGRACIA
	9

	39
	BASICA GUAYACANES 1
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN PEDRO DE MACORIS
	15

	40
	LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN PEDRO DE MACORIS
	26

	41
	BASICA EL GUAYABAL
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN JOSE DE LOS LLANOS
	24

	42
	LICEO VILLA MARANATA
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN PEDRO DE MACORIS
	28

	43
	LICEO PUNTA DE GARZA
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN PEDRO DE MACORIS
	26

	44
	BASICA LAS ESCOBAS
	LA VEGA
	JIMA ABAJO
	11

	45
	BASICA LA GUAYIGA (parcial)
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO OESTE 
	7

	46
	ESCUELA SIXTO LUNA
	HERMANA MIRABAL
	HERMANA MIRABAL
	2

	47
	ESCUELA LA LOMA DE NAVARRETE
	SANTIAGO
	NAVARRETE
	2

	48
	POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (ENTREGA PARCIAL)
	DISTRITO NACIONAL
	SANTO DOMINGO DE
GUZMAN
	24

	49
	FRAY RAMON PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA)
	DISTRITO NACIONAL
	SANTO DOMINGO DE
GUZMAN
	2

	50
	BASICA VALLE ENCANTADO
	SANTO DOMINGO
	LOS ALCARRIZOS
	26

	51
	BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA
	SANTO DOMINGO
	LOS ALCARRIZOS
	29

	52
	LICEO LA CEIBA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	16

	53
	LICEO INVIVIENDA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO ESTE
	24

	54
	BASICA CAMBITA GARABITOS REUBICADA A PROYECTO CIUDAD JUAN BOSCH
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO ESTE
	15

	55
	MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	10

	56
	BASICA JOBA ARRIBA REUBICADA A POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (ENTREGA PARCIAL)
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	24

	57
	LICEO MADRE VIEJA SUR REUBICADA A POLITECNICO EN ARTES NAVARRETE
	SANTIAGO
	VILLA BISONO
	24

	58
	BASICA VUELTA LARGA (ENTREGA PARCIAL)
	PUERTO PLATA
	IMBERT
	9

	59
	BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI (ENTREGA PARCIAL)
	SANTO DOMINGO
	PEDRO BRAND
	26

	60
	LICEO CALLE EN MEDIO (INAUGURADO SIN UTILIZAR)
	SAN CRISTOBAL
	BAJOS DE HAINA
	24

	61
	19 DE MARZO #2
	AZUA
	PERALTA
	18

	62
	LICEO GREGORIO LUPERON (INAUGURADO SIN UTILIZAR)
	SANTO DOMINGO
	PEDRO BRAND
	26

	63
	LA GINITA
	SANTIAGO RODRIGUEZ
	VILLA LOS ALMACIGOS
	5

	64
	BASICA LA ROSA (ENTREGA PARCIAL)
	DAJABON
	DAJABON
	9

	65
	JORGE RUBEN BONILLA CASTELLE (ENTREGA PARCIAL)
	ESPAILLAT
	GASPAR HERNANDEZ
	8

	66
	LICEO EXOPERIMENTAL UASD FABIOLA URIBE GURIDIS (Inaugurado sin utilizar)
	SAN CRISTOBAL
	HAINA
	24

	67
	CENTRO EDUCATIVO RAMON MARIA CHECO EN LOS CAYOS
	HERMANAS MIRABAL
	SALCEDO
	2

	68
	ESCUELA FRANCISCO TEJADA ALVAREZ
	HERMANAS MIRABAL
	SALCEDO
	2

	69
	ESCUELA LA CIENAGA
	BARAHONA
	LA CIENAGA
	6

	70
	BASICA BARRIO LINDO 1
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	16

	71
	BASICA LA BOMBA
	AZUA
	AZUA
	24

	72
	LICEO VILLA PALMAREJO
	AZUA
	AZUA
	24

	73
	LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA
	AZUA
	LAS YAYAS DE VIAJAMA
	14

	74
	BASICA EL BARRO
	MARIA TRINIDAD SANCHEZ
	EL FACTOR
	7

	75
	BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA)
	MONSEÑOR NOUEL
	BONAO
	20

	76
	LUIS JOSE ANTOINE
	MONTE CRISTI
	GUAYUBIN
	6

	77
	LICEO LOS DERRAMADEROS
	MONTE CRISTI
	GUAYUBIN
	6

	79
	BASICA LOS OLIVA
	PUERTO PLATA
	PUERTO PLATA
	27

	80
	LICEO CARRERA DE YEGUA
	SAN JUAN
	LAS MATAS DE FARFAN
	8

	81
	BASICA BATEY CAMPIÑA
	SAN PEDRO DE MACORIS
	RAMON SANTANA
	9

	82
	BASICA BARRIO SANTA FE
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN PEDRO DE MACORIS
	24

	83
	BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	11

	84
	LICEO REPARTO FERMIN REUBICADA A CIUDAD JUAN BOSCH - SANTIAGO
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	21

	85
	BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO
	SANTIAGO
	VILLA BISONO (NAVARRETE)
	18

	86
	BASICA ESPEJO LA MILAGROSA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO ESTE
	24

	87
	BASICA PARAISO
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	24

	89
	BASICA COMENDADOR NOROESTE (LICEO EXPERIMENTAL UASD, ELIAS PIÑA)
	ELIAS PIÑA
	COMENDADOR
	24

	90
	BASICA LAS YERBAS
	LA VEGA
	CONCEPCION DE LA VEGA
	6

	91
	MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ (LA PLACETA)
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	10

	92
	MARIA TERESA MIRABAL
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO
	9

	93
	LICEO LAS CHARCAS (Entrega Parcial)
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	22

	94
	FRANCISCO ANTONIO SALCEDO
	MOCA
	MOCA
	12

	95
	LOTIFICACION DEL ESTE REUBICADA A NUESTRA SEÑORA DE LA ALTRACIA
	LA VEGA
	JARABACOA
	14

	96
	AULA INICIAL C.E. GREGORIO LUPERON
	BAHORUCO
	VILLA JARAGUA
	2

	97
	AULA INICIAL C.E. ALTAGRACIA HENRIQUEZ PERDOMO
	BARAHONA
	VICENTE NOBLE
	4

	98
	AULA INICIAL C.E. FRANCISCO JAVIER UREÑA CANELA
	DAJABON
	DAJABON
	4

	99
	AULA INICIAL C.E. EL PINO
	DAJABON
	EL PINO
	3

	100
	AULA INICIAL C.E. JUAN SANTOS DIAZ
	DAJABON
	LOMA DE CABRERA
	2

	101
	AULA INICIAL C.E. REPUBLICA DE COSTA RICA REUBICADA A C.E. CASA DE LA PROVIDENCIA
	DISTRITO NACIONAL
	SANTO DOMINGO DE GUZMAN
	3

	102
	AULA INICIAL C.E. MI SEGUNDO HOGAR REUBICADA A C.E. CASA DE LA PROVIDENCIA
	DISTRITO NACIONAL
	SANTO DOMINGO DE GUZMAN
	3

	103
	AULA INICIAL C.E. ALTAGRACIA GRULLON
	DUARTE
	SAN FRANCISCO DE MACORIS
	1

	104
	AULA INICIAL C.E. FELICIA ESPINO BURGOS
	EL SEIBO
	MICHES
	2

	105
	AULA INICIAL C.E. ISABEL MARIA CORONA
	ESPAILLAT
	MOCA
	1

	106
	AULA INICIAL C.E. PROF. MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME
	ESPAILLAT
	MOCA
	3

	107
	AULA INICIAL C.E. CARLOS MELQUIADES PEGUERO SANCHEZ
	HATO MAYOR
	HATO MAYOR
	1

	108
	AULA INICIAL C.E. FIDELINA MEDRANO
	INDEPENDENCIA
	JIMANI
	2

	109
	AULA INICIAL C.E. CORNELIA FLORIAN SANTANA
	INDEPENDENCIA
	JIMANI
	1

	110
	AULA INICIAL C.E. LOS GUINEOS
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	1

	111
	AULA INICIAL C.E. HERMANAS MIRABAL
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	3

	112
	AULA INICIAL C.E. BEJUCALITO
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	1

	113
	AULA INICIAL C.E. PROF. TOMASA CIPRIAN
	LA ROMANA
	VILLA HERMOSA
	3

	114
	AULA INICIAL C.E. KILOMETRO 10 DE CUMAYASA
	LA ROMANA
	VILLA HERMOSA
	3

	115
	AULA INICIAL C.E. PROF. ANA JULIA DIAZ LUNA
	LA VEGA
	LA VEGA
	2

	116
	AULA INICIAL C.E. RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA
	LA VEGA
	LA VEGA
	1

	117
	AULA INICIAL C.E. ALICIA BALAGUER
	LA VEGA
	LA VEGA
	1

	118
	AULA INICIAL C.E. LA GUAMA ABAJO
	LA VEGA
	LA VEGA
	2

	119
	AULA INICIAL C.E. LOS RINCONES DE GUACO
	LA VEGA
	LA VEGA
	2

	120
	AULA INICIAL C.E. PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVIÑO - EMI
	MONSEÑOR NOUEL
	PIEDRA BLANCA
	3

	121
	AULA INICIAL C.E. LA DIVISORIA
	MONTE CRISTI
	GUAYUBIN
	1

	122
	AULA INICIAL C.E. JOSE PANTALEON CASTILLO
	MONTE PLATA
	BAYAGUANA
	1

	123
	AULA INICIAL C.E. MORAYMA VELOZ DE BAEZ
	MONTE PLATA
	BAYAGUANA
	1

	124
	AULA INICIAL C.E. RAMON MARTINEZ
	MONTE PLATA
	PERALVILLO
	2

	125
	AULA INICIAL C.E. ESPIRITU SANTO
	PERAVIA
	BANI
	2

	126
	AULA INICIAL C.E. SAN MARCOS ABAJO
	PUERTO PLATA
	PUERTO PLATA
	3

	127
	AULA INICIAL C.E. SILVANO REYNOSO
	PUERTO PLATA
	VILLA ISABELA
	2

	128
	AULA INICIAL C.E. PROF. ZENEYDA BELTRE
	SAN CRISTOBAL
	SAN GREGORIO DE NIGUA
	2

	129
	AULA INICIAL C.E. LA CIENAGA
	SAN JOSE DE OCOA
	SAN JOSE DE OCOA
	3

	130
	AULA INICIAL C.E. MONTE NEGRO
	SAN JOSE DE OCOA
	SAN JOSE DE OCOA
	1

	131
	AULA INICIAL C.E. LIC. VILMA PEREIRA (FURENIHSI)
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN PEDRO DE MACORIS
	2

	132
	AULA INICIAL C.E. PROF. FRANCISCA HERNANDEZ
	SANTIAGO
	LICEY AL MEDIO
	1

	133
	AULA INICIAL C.E. ACIBA
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	1

	134
	AULA INICIAL C.E. JAPON (HATO DEL YAQUE)
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	3

	135
	AULA INICIAL C.E. NORMA LUCRECIA MEDRANO
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	1

	136
	AULA INICIAL C.E. LIDIA ANTONIA LUCIANO LIZ
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	3

	137
	AULA INICIAL C.E. MANUEL DE JESUS LUCIANO MENDEZ
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	3

	138
	AULA INICIAL C.E. JOSE CRISTINO COLLADO
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	2

	139
	AULA INICIAL C.E. MIGUEL ANGEL JIMENEZ
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	3

	140
	AULA INICIAL C.E. GREGORIO LUPERON
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	3

	141
	AULA INICIAL C.E. ARTURO JIMENES
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	3

	142
	AULA INICIAL C.E. SANTIAGO GUZMAN ESPAILLAT
	SANTIAGO
	SANTIAGO
	3

	143
	AULA INICIAL C.E. DOÑA INOCENCIA MERCEDES CABRERA
	SANTIAGO
	TAMBORIL
	2

	144
	AULA INICIAL C.E. PEDRO ANTONIO ESTRELLA
	SANTIAGO
	VILLA GONZALEZ
	2

	145
	AULA INICIAL C.E. MARIA TRINIDAD SANCHEZ
	SANTO DOMINGO
	BOCA CHICA
	1

	146
	AULA INICIAL C.E. MARIA CONCEPCION BONA
	SANTO DOMINGO
	BOCA CHICA
	2

	147
	AULA INICIAL C.E. JUANA DE ARCO
	SANTO DOMINGO
	PEDRO BRAND
	1

	148
	AULA INICIAL C.E. FELIX LOPE DE VEGA
	SANTO DOMINGO
	PEDRO BRAND
	3

	149
	AULA INICIAL C.E. CAMILA HENRIQUEZ URENA
	SANTO DOMINGO
	SAN ANTONIO DE GUERRA
	2

	150
	AULA INICIAL C.E. ELICEO CORDERO CASTILLO
	SANTO DOMINGO
	SAN ANTONIO DE GUERRA
	2

	151
	AULA INICIAL C.E. REPUBLICA DE PANAMA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO ESTE
	2

	152
	AULA INICIAL C.E. PASTORA MARGARITA MERCEDES
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	3

	153
	AULA INICIAL C.E. DON BOSCO
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO OESTE
	6

	154
	AULA INICIAL C.E. CONCEPCION BONA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO OESTE
	2

	155
	AULA INICIAL C.E. PROF. ARACELIS RAMIREZ BREA
	VALVERDE
	ESPERANZA
	6

	156
	AULA INICIAL C.E. EL PUENTE
	VALVERDE
	ESPERANZA
	2

	TOTAL
	 
	1,555


Fuente. Despacho del director.
· Entregadas 12 estancias infantiles que adicionan 120 espacios para atender a niños de primera infancia a través del INAIPI, según se muestra en la siguiente tabla:
[bookmark: _Toc217290785]Tabla 3. Estancias infantiles entregadas durante el año 2025.
	Estancia
	Provincia
	Municipio
	Cantidad de aulas

	1. LA CALETA – BOCA CHICA 1
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO ESTE
	10

	2. VERON – BAVARO 1
	LA ALTAGRACIA
	HIGUEY
	10

	3. ESTANCIA INFANTIL ALAMEDA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO DE GUZMAN
	10

	4. SAVICA-QUISQUEYA
	LA ROMANA
	LA ROMANA
	10

	5. SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO)
	SAN PEDRO DE MACORIS
	SAN PEDRO DE MACORIS
	10

	6. ESTANCIA INFANTIL GUERRA
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	10

	7. ESTANCIA INFANTIL GUARICANO 1
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO NORTE
	10

	8. ESTANCIA INFANTIL MUNICIPIO DE GUERRA
	SANTO DOMINGO
	GUERRA
	10

	9. MONTECRISTI
	MONTECRISTI
	MONTECRISTI
	10

	10. AZUA 2
	AZUA
	AZUA
	10

	11.BANI 2
	PERAVIA
	BANI
	10

	12.VILLA AURA - LOS OLIVOS
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO OESTE
	10

	TOTAL
	 
	120


Fuente. Despacho del director.

3.3. [bookmark: _Toc217290685]Departamento de Mantenimiento de Obras
El Departamento de Mantenimiento de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar, tiene el objetivo de garantizar y asegurar la optimización del estado físico y funcional de la infraestructura. Durante el año 2025, el departamento alcanzó los siguientes logros :
· En este período, la DIE alcanzó un total de 525 mantenimientos, logrando cobertura en las 18 regionales educativas del país. La modalidad CADOCON sostuvo el mayor volumen de ejecución, con 300 intervenciones, seguida por Brigadas, Licitación y Emergencias.
[bookmark: _Toc217290786]Tabla 4. Mantenimientos de infraestructura escolar realizados, según tipo de modalidad.
	Modalidad
	Intervenciones

	Brigadas DIE
	107

	CADOCON
	300

	Licitación
	91

	Emergencias
	27

	Total General
	525


Fuente. Departamento de Mantenimiento de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.
[bookmark: _Toc217290787]Tabla 5. Mantenimientos de infraestructura escolar, según provincias con mayor cantidad de intervenciones.
	Provincia
	Cantidad de mantenimientos

	Santo Domingo
	98

	San Cristóbal
	92

	San Pedro de Macorís
	35

	Santiago
	30

	La Altagracia
	22

	Puerto Plata
	22


Fuente. Departamento de Mantenimiento de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.
La ejecución de los mantenimientos a nivel territorial alcanzó 29 provincias en todo el país. Las provincias con mayor cantidad de intervenciones fueron Santo Domingo y San Cristóbal, registrando más del 35% de la ejecución total. Las provincias de Pedernales, Independencia y Elías Piña no registraron intervenciones en este período, lo que las posiciona como prioridad para el próximo ciclo operativo.
Se concluyeron los trabajos de rehabilitación en 22 planteles educativos afectados por la Tormenta Fiona y las fuertes lluvias ocurridas en noviembre del año 2022, con un monto de RD$156,588,001.05.
Se concluyeron los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento en 31 planteles educativos licitados mediante el proceso MINERD-MAE-PEUR-2020-0005 en ejecución desde diciembre del año 2020, se intervinieron 343 aulas para beneficiar a una población estudiantil de 9,417 estudiantes, con una inversión de RD$175,469,903.38.
Fueron evaluados 1,144 planteles para ser intervenidos por mantenimiento correctivo (pintura general, reparaciones eléctricas y sanitarias), reparación de filtración de techo (impermeabilización), reparación de cancha y rehabilitación de aulas auxiliares, de los cuales 92 planteles fueron licitados mediante los procesos:  DIE-CCC-CP-2025-0001, DIE-CCC-CP-2025-0002, DIE-CCC-CP-2025-0003 y DIE-CCC-CP-2025-0004 alcanzando 1,286 aulas.

3.4. [bookmark: _Toc217290686]Departamento de Supervisión de Obras
El Departamento de Supervisión de Obras se encarga de asegurar que las obras de construcción que ejecuta la Dirección de Infraestructura Escolar se estén realizando según los parámetros establecidos. Estos fueron los logros del departamento para el año 2025:
La ejecución y la puntualidad de las obras obedecieron a una estrategia de supervisión continúa diseñada por la DIE:
· Reuniones provinciales periódicas con contratistas, equipos de supervisión, gobernadoras, la ADP y directores de distritos educativos.
· Plan de trabajo por obra con cronograma y metas quincenales.
· Seguimiento cada 15 días para validar avances, remover obstáculos y asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales.
· Coordinación interinstitucional para trámites, reubicaciones de solares y logística de entrega.
Este esquema permitió acelerar entregas y asegurar calidad técnica en los procesos.
Supervisiones
Se supervisó la ejecución de trabajos en 306 planteles intervenidos por mantenimiento correctivo (pintura general, reparaciones eléctricas y sanitarias) con la colaboración de la Cámara Dominicana de Construcción (CADOCON), impactando 3045 aulas, impactando en la mejora de las condiciones de 80,021 estudiantes con una inversión de RD$ 807,098,431.64.
Se levantó la volumetría de 182 planteles con ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo (pintura general, reparaciones eléctricas y sanitarias), remanentes de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar (DGMIE), impactando 1735 aulas, una matrícula aproximada de 48,854 estudiantes, con una inversión de RD$ 739,843,984.88.

3.5. [bookmark: _Toc217290687]Departamento de Cubicaciones
El Departamento de Cubicaciones se ocupa de elaborar y presentar las cubicaciones de toda la infraestructura escolar del país, abarcando obras y espacios educativos de todos los niveles, así como edificaciones complementarias y trabajos de mantenimiento y mejora estructural. En el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:
· Procesadas 573 cubicaciones en todo el territorio nacional, las cuales se segmentan según tipo de construcción en:[footnoteRef:2] [2:  El Departamento de Fiscalizaciones revisó 891 cubicaciones, de las cuales fueron procesadas 573.] 

· Techado de cancha: 48 cubicaciones.
· Inicial: 175 cubicaciones.
· Arrastre: 350 cubicaciones.
· El monto total cubicado ascendió a RD$ 5,283,452,018.97
[bookmark: _Toc217290734]Ilustración 2. Cantidad de cubicaciones procesadas, según tipo de construcción.

Fuente. Departamento de Cubicaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar.
[bookmark: _Toc217290788]Tabla 6. Monto y cantidad de planteles, según tipo de cubicación.
	Tipo de Cubicaciones
	Cantidad de Planteles
	Suma de TOTAL CUBICADO (RDS)

	Cierre
	48
	313,636,822.36

	Corte
	16
	188,617,897.09

	Corte pt (Con presupuesto de terminación)
	1
	45,656,771.01

	Intermedia
	32
	135,544,534.45

	Normal
	467
	4,565,533,960.83

	Parcial
	3
	18,916,242.93

	Rescisión-definitiva
	4
	2,379,896.92

	Final
	1
	10,529,214.99

	Rescisión copia
	1
	2,636,678.39

	Total general
	573
	5,283,452,018.97


Fuente. Departamento de Cubicaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar.
3.6. [bookmark: _Toc217290688]Departamento de Fiscalización de Obras
El Departamento de Fiscalización de Infraestructura Escolar tiene la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de los procesos constructivos, cubicaciones y financiera de obras, bajo las normas, políticas y procedimientos establecidos. Durante el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:
· 83 centros educativos ubicados en 22 provincias del país fueron intervenidos y recibidos tras mejoras enfocadas en asegurar la calidad de las terminaciones, reforzando la seguridad, durabilidad y uso eficiente de las edificaciones escolares.
· 891 cubicaciones revisadas en los distintos tipos de planteles (Aulas inicial, final, intermedias, normal y techado.
· 74 cubicaciones finales fiscalizadas en todo el territorio nacional.
[bookmark: _Toc217290735]Ilustración 3. Cubicaciones revisadas, según tipo de plantel.

Fuente. Departamento de Fiscalización de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.
[bookmark: _Toc217290789]Tabla 7. Cubicaciones revisadas, según tipo de plantel.
	TIPO DE PLANTELES
	CANTIDAD

	AULA INIC.
	460

	FINAL
	116

	INTERM.
	15

	NORMAL
	279

	TECHADO
	21

	Total general
	891


Fuente. Departamento de Fiscalización de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.
La provincia de Santo Domingo concentró la mayor cantidad de centros intervenidos, representando un 22% del total.
3.7. [bookmark: _Toc217290689]Departamento de Coordinación Regional
El Departamento de Coordinación Regional de la Dirección de Infraestructura Escolar tiene como objetivo coordinar, apoyar y dar seguimiento a las regionales y distritos escolares en lo concerniente a la construcción, supervisión y mantenimiento de la infraestructura escolar. Durante el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:
· Descentralización de las ejecuciones operativas, con la creación de las 18 regionales, cuya función es operar como gerencia de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) en cada zona correspondiente a su respectiva región asignada.
· Articulación de mesas de trabajo en todo el territorio nacional, con la participación de la institución misma, las gobernaciones y las alcaldías, generando los espacios para la exposición de las necesidades de la población y posibles soluciones para mitigar el déficit de aulas. Producto de estos encuentros, se logró en el municipio de Higüey la instalación de 45 aulas auxiliares en un plazo récord de 30 días, con la capacidad para beneficiar de manera directa a 1400 estudiantes.
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3.8. Departamento de Gestión de Riesgos
El Departamento de Gestión de Riesgos de la Dirección de Infraestructura Escolar se ocupa de coordinar y gestionar las acciones necesarias para reducir las vulnerabilidades para prevenir, mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias y / o desastres que afecten la infraestructura escolar en el territorio nacional. Durante el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:
· Desarrolladas evaluaciones técnicas mediante las herramientas Visual Rápida (VISUS) e índice de Seguridad en Centros Educativos de la República Dominicana (ISCERD), análisis rápidos de daños y verificaciones en centros públicos y privados, alcanzando 117 centros educativos y locales evaluados, abarcando las regionales: Baní (03), Santiago (08), Santo Domingo (10), Higüey (12), Santo Domingo (15) y Cotuí (16).
· Se amplió el alcance institucional hacia la accesibilidad universal mediante la evaluación de 103 planteles educativos en las regionales 10 y 15, identificando barreras arquitectónicas y recomendando adecuaciones estructurales para garantizar inclusión y seguridad.
· Se avanzó en la preparación comunitaria mediante la creación y pintura de rutas de evacuación en 80 centros educativos.
· 40 técnicos docentes capacitados a través del Diplomado en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
· Brindado acompañamiento a 10 centros educativos en la implementación de planes escolares de gestión del riesgo en seis regionales, monitoreados 101 planteles escolares correspondientes a las regionales: San Cristóbal (04), Santo Domingo (10), Santo Domingo (15), Monte Plata (17) y Santiago (08).
· Ejecutadas las evaluaciones de arborización en las regionales 10 y 15, alcanzando directamente 94 centros educativos.
· Ampliado el alcance de las iniciativas orientadas a la reducción del riesgo de desastres, con la ejecución de diplomados, seminarios, talleres y pilotajes que fortalecieron las capacidades de 184 técnicos, 28 regionales y 107 centros educativos.
· Realizadas las evaluaciones de vulnerabilidad pendientes en centros educativos para su remisión a la Dirección de Infraestructuras (1); evaluaciones solicitadas por la Oficina de Gestión Inmobiliaria (3); y evaluaciones de centros educativos privados para su remisión al Viceministerio de la Calidad Educativa (7), localizados en distintas regionales del país. Asimismo, se realizaron evaluaciones por presuntas intoxicaciones y contaminación ambiental en 20 centros educativos ubicados en distintas provincias.


[bookmark: _Toc217290790]Tabla 8. Acciones ejecutadas por Gestión de Riesgo y Cantidad de Centros Intervenidos
	Acción ejecutada
	Centros intervenidos

	Rutas de evacuación
	80

	Evaluaciones por contaminación ambiental
	20

	Simulacro Nacional ante Terremoto (OMEGA 2025)
	2,515


Fuente. Departamento de Gestión de Riesgo de la Dirección de Infraestructura Escolar.











4 [bookmark: _Toc217290691]RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Memoria Institucional 2025
1. [bookmark: _Toc214616093][bookmark: _Toc214616127][bookmark: _Toc215146903][bookmark: _Toc215150293][bookmark: _Toc215151055][bookmark: _Toc215215049][bookmark: _Toc215234538][bookmark: _Toc215236974][bookmark: _Toc216448304][bookmark: _Toc216448407][bookmark: _Toc216767522][bookmark: _Toc216772906][bookmark: _Toc216944104][bookmark: _Toc217290692]
2. [bookmark: _Toc215146904][bookmark: _Toc215150294][bookmark: _Toc215151056][bookmark: _Toc215215050][bookmark: _Toc215234539][bookmark: _Toc215236975][bookmark: _Toc216448305][bookmark: _Toc216448408][bookmark: _Toc216767523][bookmark: _Toc216772907][bookmark: _Toc216944105][bookmark: _Toc217290693]
3. [bookmark: _Toc215146905][bookmark: _Toc215150295][bookmark: _Toc215151057][bookmark: _Toc215215051][bookmark: _Toc215234540][bookmark: _Toc215236976][bookmark: _Toc216448306][bookmark: _Toc216448409][bookmark: _Toc216767524][bookmark: _Toc216772908][bookmark: _Toc216944106][bookmark: _Toc217290694]
4. [bookmark: _Toc215146906][bookmark: _Toc215150296][bookmark: _Toc215151058][bookmark: _Toc215215052][bookmark: _Toc215234541][bookmark: _Toc215236977][bookmark: _Toc216448307][bookmark: _Toc216448410][bookmark: _Toc216767525][bookmark: _Toc216772909][bookmark: _Toc216944107][bookmark: _Toc217290695]
4.1. [bookmark: _Toc217290696]Desempeño administrativo y financiero
Ejecución presupuestaria
La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) presentó para el año 2025 un presupuesto aprobado inicial ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS (RD$11,289,953,092.00), de los cuales el 54.28% corresponde al presupuesto de gastos de la Dirección de Infraestructura Escolar, mientras que el monto restante corresponde a las asignaciones destinadas a la inversión pública. Al 24 de noviembre del referido año, el presupuesto vigente alcanzaba los RD$ 9,448,893,905.48 y se han ejecutado RD$ 5,275,112,137.73, lo que representa el 55.83% del presupuesto vigente, así como, se dispone de una proyección al cierre del año de RD$ 8,041,000.00, lo que representaría el 85.10% de la ejecución del presupuesto vigente.
[bookmark: _Toc217290791]Tabla 9. Presupuesto inicial 2025 de la Dirección de Infraestructura Escolar
	UNIDAD EJECUTORA
	 GASTO  
	 INVERSION  
	 TOTAL 

	Dirección de infraestructura escolar
	6,128,212,284.00
	
	6,128,212,284.00

	Dirección de infraestructura escolar
	
	5,161,740,808.00
	5,161,740,808.00

	TOTAL
	6,128,212,284.00
	5,161,740,808.00
	11,289,953,092.00


Fuente. Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección de Infraestructura Escolar.
Modificaciones y reprogramaciones realizadas
Durante el tercer trimestre del año, el Ministerio de Educación solicitó a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) recursos adicionales para cubrir el pago del Bono a Mil. Para atender dicha solicitud, DIGEPRES procedió a realizar disminuciones presupuestarias en las distintas unidades ejecutoras adscritas al Ministerio de Educación. Como resultado de este proceso, la Dirección de Infraestructura Escolar recibió una reducción de su presupuesto vigente por un monto de RD$ 1,300,000.00 y adicionalmente el Ministerio de Educación hizo una reducción de RD$ 444,859,186.52 al presupuesto de la Dirección de Infraestructura Escolar por gasto de personal que asumió el Ministerio de Educación.
[bookmark: _Toc217290792]Tabla 10. Presupuesto vigente 2025 de la Dirección de Infraestructura Escolar
	UNIDAD EJECUTORA
	GASTO
	INVERSION
	DISMINUCIONES
	TOTAL

	Dirección de infraestructura escolar
	6,128,212,284.00
	
	1,744,859,186.52
	4,383,353,097.48

	Dirección de infraestructura escolar
	
	5,161,740,808.00
	96,200,000.00
	5,065,540,808.00

	TOTAL
	6,128,212,284.00
	5,161,740,808.00
	
	9,448,893,905.48


Fuente. Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección de Infraestructura Escolar.
Antigüedad de los saldos de las cuentas por pagar a proveedores
La estructura de antigüedad muestra que el 87% de la deuda corresponde a compromisos muy atrasados. La nueva administración hereda una situación financiera pesada y compleja, que requiere:
•	Saneamiento contable
•	Priorización de pago a suplidores críticos
•	Depuración de expedientes irregulares
•	Plan de compromisos plurianuales
[bookmark: _Toc217290793]Tabla 11. Monto antigüedad de saldos, según intervalo de días.
	Intervalo de días 
	 Total Monto Bruto (RD$) 
	 N.º de Registros 

	 0–30 días 
	                         23,981,147.62 
	6

	 31–60 días 
	                         84,176,301.90 
	12

	 61–90 días 
	                         72,845,459.00 
	9

	 Más de 90 días 
	                    1,245,678,932.00 
	180+

	 TOTAL 
	                  1,426,681,840.52 
	 


Fuente. Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección de Infraestructura Escolar.



4.2. [bookmark: _Toc217290697]Desempeño de los recursos humanos
Dentro de la estrategia orientada al fortalecimiento de la gestión del talento humano, con el propósito de optimizar el rendimiento del personal de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y consolidar los distintos subsistemas de recursos humanos, durante el año 2025 se llevaron a cabo diversas acciones:
Realizados los procesos de reclutamiento y selección de personal para las diversas áreas operativas y administrativas, con un total de 1,060 colaboradores activos. En el mes de mayo ingresaron 47 colaboradores, con formación y experiencia en las áreas en cuestión, dada la creación y puesta en funcionamiento de la DIE. En junio 2025, el Ministerio de Educación transfirió a la institución 820 colaboradores que se encontraban dentro de la dependencia de la Dirección de Infraestructura Escolar, previo a ser desconcentrada. El resto de los meses del año ingresó un total de 193 colaboradores.
Ejecutados los pagos correspondientes a las indemnizaciones (prestaciones y vacaciones), por un monto ascendente a RD$ 4,125,125.31, dando cumplimiento al artículo 60 de la Ley 41-08.
Incluidos dentro del seguro médico complementario 48 colaboradores como titulares y 17 dependientes.
Realizado el pago correspondiente a horas extra a un total de 354 colaboradores por un monto de RD$ 2,707,018.29.
Ejecutados los pagos correspondientes a viáticos a un total de 249 colaboradores por un monto de RD$ 949,980.50.
Emitidas 353 certificaciones laborales, 27 certificaciones consulares, 145 carnets e igualmente 145 registros biométricos.
Con relación a la evaluación del desempeño de los colaboradores, al momento de firmarse los acuerdos de desempeño, la DIE no se encontraba formalmente desconcentrada como institución, por lo que los mismos fueron gestionados vía MINERD.
Otorgado el incentivo por cumplimiento de indicadores del Sistema de Información y Monitoreo de la Gestión Pública, tomando como referencia los resultados consolidados del Ministerio de Educación, en el indicador Infraestructura, por un monto de RD$ 35,060,423.59.
Registradas 256 licencias de distintos tipos, dando cumplimiento a la Ley 41-08.
[bookmark: _Toc217290794]Tabla 12. Cantidad de licencias registradas, según número de colaboradores.
	Descripción
	Cantidad
	N°. Colaboradores

	Licencias médicas
	215
	173

	Licencia por Riesgo Laboral
	10
	4

	Licencias por Maternidad
	7
	7

	Licencias por Paternidad
	3
	3

	Licencias cuidado familiar
	19
	19

	Licencia por estudios sin disfrute de sueldo
	2
	2

	Total
	256
	


Fuente. Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Infraestructura Escolar.
[bookmark: _Toc217290795]Tabla 13. Colaboradores de la DIE, según grupo ocupacional.[footnoteRef:3] [3:  Nota aclaratoria: Dado que desde MINERD hubo una transferencia de 820 colaboradores, algunos con designación en el grupo ocupacional V, debiendo ser IV, fueron transferidos con el mismo cargo, sin embargo, se está llevando a cabo el proceso de alineación, respecto al organigrama aprobado y el quehacer de la DIE.] 

	Grupo Ocupacional
	Cantidad colaboradores

	I
	122

	II
	177

	III
	99

	IV
	599

	V
	63

	Total
	1060


[bookmark: _Toc217290796]Fuente. Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Tabla 14. Colaboradores de la DIE, según sexo.
	Sexo
	Total
	%

	Masculino
	614
	57.92

	Femenino
	446
	42.08

	Total
	1060
	100






Fuente. Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Infraestructura Escolar.
4.3. [bookmark: _Toc217290698]Desempeño de los procesos jurídicos
Las acciones llevadas a cabo concernientes a asuntos jurídicos durante el año 2025 corresponden a los logros del departamento en materia de gestión de convenios, acuerdos de servicio, contratos de obras, entre otras.
El Comité de Compras adjudicó un total de 15 procesos ordinarios y 4 procesos de excepción.
· Aprobados un total de 24 actos administrativos de procesos ordinarios, de los cuales, 16 de estos pertenecen a la modalidad de comparación de precios, adjudicándose hasta un total de 10.
· Aprobados 7 actos administrativos en modalidad de subasta inversa, adjudicándose 5 procesos de este.
· Realizado un (1) proceso de licitación pública nacional (en fase de culminación del procedimiento).
· Adjudicado un (1) proceso de excepción por urgencia.
· Adjudicados 3 procesos de excepción por publicidad.

76 contratos en modalidad de contratos de obras redactados, originados de los procesos lanzados por la DIE a partir de la creación de su Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC), de los cuales, 49 están certificados por la Contraloría General de la República, encontrándose en fase de trámite de registro 27 expedientes.

21 contratos en modalidad de Bienes y Servicios redactados, originados de los procesos lanzados por la DIE a partir de la creación de su Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC) de la DIE, de los cuales la Contraloría General de la República ha certificado 5, encontrándose en trámites de registro un total de 16 expedientes.

508 Adendum / Adendas elaborados, derivados de diversos contratos, de los cuales se han certificado a través de la Contraloría General de la República 408 adendas garantizando de esta forma la continuidad del Estado.

43 notificaciones realizadas de actos de alguacil, a igual número de contratistas, contentivas de distintas acciones y advertencias, tendentes a colocar los contratos en condiciones de ser rescindidos.

60 acuerdos de servicio redactados entre la DIE y un equipo de jornaleros.

3 convenios redactados con el objetivo de concertar y complementar acciones para la colaboración entre la DIE y las siguientes instituciones: Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), Universidad Autónoma de Santo Domingo y las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

4.4. [bookmark: _Toc217290699]Desempeño de la tecnología
Desde la división de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar, se han llevado a cabo distintas acciones con el objetivo de optimizar las funciones que ejecuta la institución, gestionando las condiciones para fortalecer la capacidad operativa. Dentro de los logros se destaca:
· Implementado un sistema institucional de tickets para la gestión eficiente de las solicitudes y requerimientos tecnológicos.
· 1,284 solicitudes de asistencia técnica recibidas, de las cuales 1,197 fueron completadas (93.2%) y, 87 permanecen en proceso (6.8%).
· El tiempo promedio de respuesta a solicitudes se redujo en un 28%, con la implementación del sistema.
· El nivel de cumplimiento dentro del tiempo establecido (SLA interno), alcanzó un 91%.
· 14 licencias de software de diseño y arquitectura estructural gestionadas, para facilitar al equipo de ingenieros herramientas avanzadas 2D, 3D y plataformas inteligentes de diagramación y modelado de datos.
· 4 planteles escolares con cámaras de seguridad PTZ 360° con transmisión vía internet instaladas, garantizando un monitoreo continuo como parte de los controles institucionales, por un costo unitario de RD$ 35,000.00, así como, un monto total invertido de RD$ 145,000.00.
· Desarrollado el Sistema de Gestión de Solicitudes (SIRES), una herramienta que permite recibir, registrar y dar seguimiento digital a las solicitudes de mantenimiento de planteles escolares. El desarrollo de este sistema no incurrió en costos para la institución, dado que fue desarrollado por el equipo técnico.
· Durante la fase piloto de la implementación en dos regionales educativas se recibieron 1,200 solicitudes vía portal y aplicación móvil, las cuales han sido gestionadas conforme a los procedimientos internos.
· Recibidas 200 nuevas unidades telefónicas, adicionales a las 250 preexistentes, para un total de 450 flotas telefónicas. Estos equipos forman parte de un contrato de servicios de telecomunicaciones cuyo costo mensual asciende a RD$ 734,232.00.
· Recibido un conjunto de equipos tecnológicos de última generación, gestionados a través de la Dirección de Tecnología de la Información (DTIC) del MINERD, el cual consistió en:
· 20 computadoras de escritorio de última generación.
· 25 laptops de última generación.
· 20 unidades UPS.
· 20 escáneres.
4.5. [bookmark: _Toc217290700]Desempeño del sistema de planificación y Desarrollo institucional
Sistema de Planificación Institucional
Durante el año 2025 se realizaron diversas acciones vinculadas a la planificación operativa. También se presentan los datos relativos a los proyectos de inversión, de monitoreo y de rendición de cuentas. A continuación, se presentan los principales logros obtenidos.
· Metas de Gobierno:
Como parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2025 – 2028, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) cuenta en el ejercicio de priorización, con 510 proyectos, de los cuales 448 se encuentran priorizados, representando el 88%, así como una demanda potencial de RD$ MM 16,334.5, y una demanda priorizada de RD$ MM 15,770.8, representando la demanda potencial priorizada el 97%.
Según la distribución de la programación total de proyectos en el Plan Nacional de Proyectos de Inversión Pública (PNPIP) 2025-2028 por las instituciones públicas, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), posee el 9.44 % del presupuesto aprobado para los proyectos de Inversión Pública del período, siendo la tercera institución con mayor presupuesto asignado, seguida del MOPC y el MIVHED, y por encima del INAPA.
· Plan Operativo Anual 2025:
Fue elaborado el Plan Operativo Anual 2025 el cual contó con 44 productos y 58 indicadores de producto, los cuales fueron diseñados con el objetivo de maximizar la cobertura y la calidad de las infraestructuras educativas, atendiendo a las necesidades más urgentes en términos de espacios adecuados para el aprendizaje, con una proyección total programada de RD$ 11,289,953,092.00, distribuida entre dos ejes de intervención fundamentales:
· Eje I: Supervisión y Fiscalización: RD$ 10,047,821,403.47.
· Eje II: Fortalecimiento de los Procesos Internos: RD$ 1,242,131,688.53.
· Plan Operativo Anual 2026:
Elaborado el borrador del Plan Operativo Anual (POA) 2026 de la Dirección de Infraestructura Escolar. En proceso las últimas revisiones de este para su carga en el sistema KRISTHAL de formulación y monitoreo, así como en el Portal de Transparencia Institucional.
Proyectos de Inversión Pública
La Dirección de Infraestructura Escolar cuenta con un total de 61 proyectos de inversión pública en estado “detenido”, de los cuales 50 corresponden a perfiles nuevos de aulas de inicial y los 11 restantes a centros educativos de distintos niveles, de este último grupo, 2 se encuentran con los perfiles terminados, sin embargo, estos, todavía no disponen de la aprobación por parte del órgano rector de inversión pública, mientras que uno ha sido desestimado para reformulación. El estado “detenido” de estos proyectos se debe a la priorización de la actual gestión de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), en brindar continuidad a aquellas obras en ejecución, con un alto porcentaje de avance.
Desarrollo Institucional
Con el objetivo de impulsar el fortalecimiento de la estructura organizacional; el mejoramiento de los procesos administrativos de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE); y el fortalecimiento institucional y la transparencia, se han impulsado y ejecutado acciones que se traducen en el avance hacia la modernización y eficientización de la gestión de la institución, obteniendo como logro:
• Aprobada la Resolución No. 01/2025 sobre la estructura organizativa de la Dirección de Infraestructura Escolar de la República Dominicana.
a. Resultados de la implementación y aplicación de Normas Básicas de Control Interno o del Indicador de Control Interno
b. Resultados de los Sistemas de Calidad
c. Acciones para el fortalecimiento institucional
d. Resultados o Avances en la Implementación de las Políticas Transversales
e. Resultados o Avances en la Implementación de la Evaluación de Desempeño Institucional
La División de Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad, para el año 2025, no dispone de resultados de implementación y aplicación de las NOBACI, resultados en los sistemas de calidad, avances en implementación de políticas transversales y avances en la implementación de la EDI, debido a que, la institución fue desconcentrada del Ministerio de Educación durante el transcurso del año en cuestión, por lo que la institución se encuentra en proceso de consolidación del equipo de la división, en orden de poder dar respuesta de manera efectiva y oportuna a los órganos rectores correspondientes.
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. [bookmark: _Toc217290701]Desempeño del Área de Comunicaciones
Durante el periodo evaluado, el Departamento de Comunicación y Posicionamiento Institucional desarrolló y coordinó acciones estratégicas orientadas a fortalecer la presencia, credibilidad e imagen pública de la institución. Entre las funciones principales se destacan:
· Incrementada en 42% en la visibilidad mediática gracias a la ejecución de campañas enfocadas en programas prioritarios y la ampliación de alianzas con medios nacionales.
· Renovada y estandarizada la identidad visual institucional, implementada en todas las direcciones regionales y centros educativos.
· Renovadas las plataformas digitales, logrando un aumento del 45% en el tráfico web y mayor interacción con la ciudadanía.
· Fortalecida la imagen institucional mediante la producción de videos, documentales breves y piezas informativas que resaltan las buenas prácticas y resultados de la gestión.
· Capacitado el personal interno en RRSS, manejo de marca y comunicación efectiva, garantizando coherencia en los mensajes institucionales.
· Gestionadas las coberturas especiales, así como inauguraciones de obras, jornadas, mesas de trabajo y encuentros regionales, asegurando un mensaje claro, transparente y coherente.
· Elaboradas y difundidas más de 50 notas de prensa en torno a proyectos, inauguraciones, jornadas, plan 24/7 y otras acciones institucionales de alto impacto. Estas publicaciones fueron cuidadosamente diseñadas para garantizar claridad, precisión y alineación con los objetivos comunicacionales. Las notas fueron distribuidas a una red ampliada de medios impresos, digitales y agencias informativas equivalente a 800 colocaciones, logrando una cobertura constante y una mayor presencia en portales de alto tráfico.
· Con el objetivo de amplificar los mensajes clave, se desarrolló un media tour que abarcó medios nacionales y regionales. Durante estas jornadas:
· Se sostuvieron 13 entrevistas presenciales con periodistas y líderes de opinión.
· Se presentaron avances institucionales, logros operativos y programas prioritarios.
· Se fortalecieron relaciones con directores de medios, redactores jefes y productores.
· Se coordinaron y gestionaron entrevistas en radio y televisión, destacando:
· Participación de voceros en programas matutinos, noticiarios y espacios especializados.
· Entrevistas temáticas sobre proyectos educativos, avances institucionales y acciones de impacto social.
· Intervenciones estratégicas para posicionar mensajes claves en momentos relevantes del calendario institucional.
Las acciones desarrolladas permitieron consolidar la percepción pública de la institución como un organismo moderno, accesible y orientado a resultados. El fortalecimiento de la imagen institucional se reflejó en una mayor confianza de la ciudadanía, incremento en la participación en actividades oficiales y mayor reconocimiento en los medios de comunicación locales y nacionales.
Presencia de la DIE en las redes sociales
En el componente digital, el Departamento consolidó la estrategia de posicionamiento institucional mediante una gestión integrada de redes sociales, plataforma web y contenidos audiovisuales.
· En Facebook, la página oficial alcanzó 791 seguidores (+13%), impulsada por coberturas de inauguraciones, mesas de trabajo, y Gobierno en las provincias. 
· En Instagram, la comunidad creció hasta 3,794 seguidores (+22%), apoyada en videos planificados, cápsulas informativas y piezas visuales de alto impacto.
· En X (Twitter), la cuenta institucional registró 349 seguidores (+8%), destacándose como la plataforma de actualización inmediata y difusión de comunicados oficiales.
· El canal de YouTube fortaleció su rol estratégico renovando las publicaciones, visualizaciones, impulsado por videos institucionales, resúmenes ejecutivos y registros audiovisuales de actividades territoriales. 
· Paralelamente, la página web institucional alcanzó un promedio mensual de 11% visitas, producto de la actualización continua de contenidos y la optimización de secciones clave para la ciudadanía.
Estas acciones se sustentaron en una planificación editorial eficiente, alineada con los hitos de gestión, priorizando contenidos audiovisuales, coberturas estratégicas y la uniformidad de la marca institucional. El ecosistema digital logró un crecimiento global de más de 80,000 visualizaciones, consolidando el posicionamiento de la institución y reforzando su presencia nacional.



5. [bookmark: _Toc217290702]SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2025
5.1. [bookmark: _Toc217290703]Nivel de satisfacción con el servicio
Durante el año 2025, en la Dirección de Infraestructura Escolar no fueron ejecutadas encuestas de medición del nivel de satisfacción del servicio, de cara a las respuestas emitidas a las solicitudes de acceso a la información pública, dado que el portal de solicitudes no se encontraba en pleno funcionamiento, dada la desconcentración de la DIE en el transcurso del año 2025, por lo tanto, todas las solicitudes recibidas durante el período fueron canalizadas vía MINERD.
1 
2 
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5.2. [bookmark: _Toc217290704]Nivel de cumplimiento acceso a la información
78 solicitudes de acceso a la información recibidas provenientes del Sistema de Acceso a la Información (SAIP), de las cuales, 64 fueron contestadas, 11 fueron devueltas, 3 se encuentran en proceso de brindar la respuesta al ciudadano.
[bookmark: _Toc217290736]Ilustración 4. Solicitudes recibidas de acceso a la información, según estatus.

Fuente. Datos suministrados por la Oficina de Libre Acceso a la Información de la DIE.

5.3. [bookmark: _Toc217290705]Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias
Durante el año 2025 fueron recibidas 15 solicitudes provenientes del sistema 311 de quejas, reclamos y sugerencias, de las cuales, 13 fueron contestadas, mientras que 2 fueron devueltas.
[bookmark: _Toc217290737]Ilustración 5. Quejas, reclamos y sugerencias recibidos, según estatus.

Fuente. Datos suministrados por la Oficina de Libre Acceso a la Información de la DIE.
5.4. [bookmark: _Toc217290706]Resultados mediciones del portal de transparencia
Para la Dirección de Infraestructura Escolar, a la fecha no se dispone de un Portal de Transparencia Institucional habilitado y en pleno funcionamiento, dado que la desconcentración de la institución con el Ministerio de Educación se llevó a cabo durante el año en curso, y el órgano rector en materia de transparencia institucional, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hasta el momento no ha dotado a la institución de todas las funcionalidades correspondientes para el portal, por lo que, para el año 2025 no se estuvo midiendo el mismo.
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[bookmark: _Toc217290707]PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

Memoria Institucional 2025
[bookmark: _Toc217290797]Tabla 15. Principales productos programados en el POA 2026, versión preliminar:
	Producto

	Indicador
	Meta 2026
	Departamento Responsable

	Construcción y equipamiento de estancias infantiles
	Cantidad de nuevas aulas en estancias infantiles construidas
	70
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao
	Cantidad de nuevas aulas en planteles existentes de nivel inicial
	40
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Noroeste
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel inicial
	104
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	90
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte 2
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	22
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Sur
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	37
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región El Valle
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	37
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Enriquillo
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	66
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Higuamo
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	95
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	111
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama 2
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	3
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Valdesia
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	83
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Yuma
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.
	56
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2)
	Cantidad de Aulas nuevas en Planteles existentes del Nivel Primario.
	160
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3)
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Primario.
	187
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4)
	Cantidad de Aulas Nuevas en Planteles existente del nivel Secundario primer ciclo y modalidad académica
	290
	Departamento de Fiscalización de Obras

	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2)
	Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Secundario primer ciclo y modalidad académica
	159
	Departamento de Fiscalización de Obras


Fuente. Datos suministrados por el Departamento de Planificación y Desarrollo de la DIE.
Además, para el año 2026 la DIE tiene estimaciones por la parte de proyectos de reforzamiento estructural que comprenden:
1) Demolición del plantel educativo Ana María Martines, ubicado en la provincia Elías Piña.
2) Demolición del plantel educativo Ángel Reyes, ubicado en la provincia Puerto Plata.
3) Demolición del plantel educativo Antera Mota, ubicado en la provincia Puerto Plata.
4) Demolición del plantel educativo Antonia Peña Pérez, ubicado en la provincia Independencia.
5) Demolición del plantel educativo Carlos Soriano Díaz D. Freddy, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez.
6) Demolición del plantel educativo Centro Educativo Hermanas Mirabal, ubicado en la provincia Monte Plata.
7) Demolición del plantel educativo Clara Elena Rodríguez, ubicado en la provincia Puerto Plata.
8) Demolición del plantel educativo Colorado, ubicado en la provincia La Vega.
9) Demolición del plantel educativo Cotuí 5, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez.
10) Demolición del plantel educativo Francisco Cruz, ubicado en la provincia Puerto Plata.
11) Demolición del plantel educativo Haras Nacionales, ubicado en la provincia Santo Domingo.
12) Demolición del plantel educativo Hermanas Mirabal, ubicado en la provincia Puerto Plata.
13) Demolición del plantel educativo Hermógenes Sánchez, ubicado en la provincia Puerto Plata.
14) Demolición del plantel educativo Isaías Franco, ubicado en la provincia Santiago de los Caballeros.
15) Demolición del plantel educativo Jicome Arriba, ubicado en la provincia Valverde.
16) Demolición del plantel educativo José Francisco Peña Gómez, ubicado en la provincia Santo Domingo.
17) Demolición del plantel educativo Juan Pablo Sánchez, ubicado en la provincia Espaillat.
18) Demolición del plantel educativo Lamina, ubicado en la provincia Hato Mayor.
19) Demolición del plantel educativo Las Mercedes, ubicado en la provincia San Cristobal.
20) Demolición del plantel educativo Leopoldo Coplin, ubicado en la provincia Samaná.
21) Demolición del plantel educativo Los Pomos, ubicado en la provincia Monte Plata.
22) Demolición del plantel educativo Luis José Antoine Guayubin, ubicado en la provincia Monte Cristi.
23) Demolición del plantel educativo Luis Lopez Ken, ubicado en la provincia Puerto Plata.
24) Demolición del plantel educativo Máximo Gómez, ubicado en la provincia Barahona.
25) Demolición del plantel educativo Miguel Yanguela, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez.
26) Demolición del plantel educativo Nueva Vida, ubicado en la provincia Santo Domingo.
27) Demolición del plantel educativo Prof. Juan Bosch, ubicado en la provincia Santo Domingo.
28) Demolición del plantel educativo Salomé Ureña, ubicado en la provincia Puerto Plata.
29) Demolición del plantel educativo San Rafael, ubicado en la provincia La Altagracia.
30) Demolición del plantel educativo Sor Margarita Martínez (Madre Petra Ureña), ubicado en la provincia Santo Domingo.
31) Demolición del plantel educativo Una Mirada de Fe, ubicado en la provincia San Cristobal.
32) Demolición del plantel educativo Sejour, ubicado en la provincia La Altagracia.
33) Demolición del plantel educativo Antonio Duvergé Duval, ubicado en la provincia Bahoruco.
34) Demolición del plantel educativo Rancho Arriba, ubicado en la provincia Santo Domingo.
35) Demolición del plantel educativo Emiliano García Fernández, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez.
36) Demolición del plantel educativo Hogar Miramar, ubicado en la provincia Santo Domingo.



[bookmark: _Toc217290708]ANEXOS 

Memoria Institucional 2025
A. [bookmark: _Toc217290709]Matriz Logros Relevantes
	Producto / servicio 
	Enero 
	Febrero 
	Marzo 
	Abril 
	Mayo 
	Junio 
	Julio 
	Agosto 
	Septiembre 
	Octubre 
	Noviembre 
	Diciembre*
	Total  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	año 2025 

	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial 

(Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.)

(3,575 estudiantes beneficiados)
	2
	13
	5
	N/A
	6
	2
	4
	14
	2
	2
	4
	89
	143

	Inversión producto (RD$)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	     89,878,372.59 
	     45,308,893.29 
	    200,125,666.70 
	     98,248,053.43 
	      56,464,192.36 
	       83,728,827.66 
	 N/D
	   
         573,754,006.03 

	Construcción y equipamiento de estancias infantiles

(Cantidad de nuevas aulas en estancias infantiles construidas)

(3,000 infantes beneficiados)
	30
	N/A
	N/A
	10
	N/A
	N/A
	N/A
	10
	10
	N/A
	N/A
	 60
	120

	Inversión producto (RD$)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	        5,027,620.55 
	       15,167,308.42 
	     95,674,062.40 
	        3,622,377.98 
	        2,588,933.83 
	         9,108,569.64 
	N/D 
	      131,188,872.82 

	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2)

(Cantidad de Aulas nuevas en Planteles existentes del Nivel Primario.)

(13,830 estudiantes benficiados)
	44
	35
	4
	10
	N/A
	23
	11
	32
	10
	N/A
	N/A
	 292
	461

	Inversión producto (RD$)
	N/A
	N/A
	N/A
	          2,138,187.20 
	       15,547,109.57 
	        10,126,196.26 
	      21,279,979.50 
	     26,060,495.44 
	     98,002,475.28 
	        3,042,290.85 
	     32,355,673.37 
	 N/D
	   208,552,407.47 

	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3)

(Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Primario.)

(11,700 estudiantes beneficiados)
	N/A
	24
	N/A
	10
	N/A
	24
	N/A
	52
	N/A
	N/A
	22
	 258
	390

	Inversión producto (RD$)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	      35,134,659.67 
	      43,415,608.08 
	    156,266,392.40 
	    164,032,274.60 
	     64,045,822.32 
	     60,268,687.03 
	      
           88,082,884.85 


	 N/D
	         611,246,328.95 

	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4)

(Cantidad de Aulas Nuevas en Planteles existente del nivel Secundario primer ciclo y modalidad académica)

(19,635 estudiantes beneficiados)
	30
	10
	53
	N/A
	48
	N/A
	14
	140
	N/A
	N/A
	N/A
	266
	561

	Inversión producto (RD$)
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	      79,921,064.80 
	      65,901,802.27 
	    149,089,586.43 
	   224,084,276.48 
	     226,519,624.21 
	      72,407,140.73 
	      
         175,605,266.41 

	 
N/D
	         993,528,761.33 


Fuente. Datos suministrados por el Departamento de Planificación y Desarrollo y el Departamento Administrativo y Financiero de la DIE.




B. [bookmark: _Toc217290710]Matriz de Ejecución Presupuestaria Anual
	Código Programa / Subprograma
	Nombre del Programa
	Asignación presupuestaria (RD$)
	Ejecución (RD$)
	Índice de Ejecución (%)
	Participación Ejecución por Programa (%)

	01
	Acciones comunes P17
	4,287,153,097.48
	2,756,841,761.13
	64.3%
	52.26%

	02
	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3)
	1,287,445,267.61
	611,246,328.95
	47.5%
	11.59%

	03
	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4)
	1,796,933,445.22
	993,528,761.33
	55.3%
	18.83%

	04
	Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2)
	554,095,212.00
	208,552,407.47
	37.6%
	3.95%

	05
	Construcción y equipamiento de estancias infantiles
	272,056,428.40
	131,188,872.82
	48.2%
	2.49%

	06
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao
	58,973,491.17
	23,045,962.88
	39.1%
	0.44%

	07
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Noroeste
	89,703,005.73
	43,952,615.13
	49%
	0.83%

	08
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte
	164,984,428.16
	90,179,644.51
	54.7%
	1.71%

	09
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Sur
	82,922,055.33
	37,525,937.23
	45.3%
	0.71%

	10
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región El Valle
	98,332,662.82
	31,417,549.94
	32.0%
	0.60%

	11
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Enriquillo
	159,851,755.04
	81,467,938.46
	51.0%
	1.54%

	12
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Higuamo
	88,965,595.94
	32,549,059.77
	36.6%
	0.62%

	13
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama
	212,571,146.78
	110,085,153.29
	51.8%
	2.09%

	14
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Valdesia
	157,665,045.25
	67,827,353.09
	43.0%
	1.29%

	15
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Yuma
	76,372,091.55
	42,122,002.55
	55.2%
	0.80%

	16
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama 2
	8,407,644.00
	6,479,831.46
	77.1%
	0.12%

	17
	Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte 2
	27,461,533.00
	7,100,957.72
	25.9%
	0.13%

	21
	Construcción y ampliación de planteles educativos de educación especial
	25,000,000.00
	0.00
	0.0%
	0.00%

	Total General
	9,448,893,905.48
	5,275,112,137.73
	55.8%
	 


Fuente. Datos suministrados por el Departamento Administrativo y Financiero de la DIE.

C. [bookmark: _Toc217290711]Matriz de Principales Indicadores del POA
La Dirección de Infraestructura Escolar    para el año 2025, no contó con la aprobación formal de un Plan Operativo Anual (POA) para el año evaluado, lo que no permite cumplir con el apartado de la Matriz de los Principales Indicadores del POA.  De cara al año 2026, se han desarrollado los esfuerzos para la formulación del Plan Operativo Anual 2026 de la DIE, del cual se dispone de una versión preliminar, de la cual se han colocado las proyecciones de metas en este documento, y, una vez aprobado será publicado en el Portal de Transparencia.
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D. [bookmark: _Toc217290712]Resumen del Plan de Compras[footnoteRef:4] [4:  La diferencia de $2,738,189,002.83 obedece a procesos que no fueron contemplados en la planificación y fueron lanzados   para dar una respuesta rápida a solucionar la alta demanda de   aulas para el iniciar el año escolar.
] 


RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS 

	DATOS DE CABECERA PACC

	Monto estimado total
	$3,010,928,835.05

	Monto total contratado
	$5,749,117,837.88

	Cantidad de procesos registrados
	106

	Capítulo
	0206

	Subcapítulo
	01

	Unidad ejecutora
	0012

	
Unidad de compra
	
Dirección De
Infraestructura Escolar

	Año fiscal
	2025

	Fecha aprobación
	20 de octubre

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN

	Bienes
	$ 21,035,844.65

	Obras
	$ 2,980,481,874.40

	Servicios
	$ 9,411,116.00

	Servicios: consultoría
	      N/A

	Servicios: consultoría basada en la calidad de los servicios
	 
N/A

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES

	MiPymes
	$ 333,366,830.61

	MiPymes mujer
	$1,793,616.00

	No MiPymes
	 $2,675,768,388.44

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO

	Compras por debajo del umbral
	$179,519.30

	Compra menor
	 $22,649,941.35

	Comparación de precios
	 $322,868,908.65

	Licitación pública
	 $2,657,612,965.75


	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO

	Licitación pública internacional
	N/A

	Licitación restringida
	N/A

	Sorteo de obras
	N/A

	Excepción - bienes o servicios con exclusividad
	N/A

	Excepción - construcción, instalación o
adquisición de oficinas para el servicio exterior
	N/A

	Excepción - contratación de publicidad a
través de medios de comunicación social
	$7,617,500.00

	Excepción - obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos
	
N/A

	Excepción - proveedor único
	N/A

	Excepción - rescisión de contratos cuya terminación no exceda el 40 % del monto total del proyecto, obra o servicio
	
N/A


Fuente: Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección De Infraestructura Escolar.
0. [bookmark: _Toc217290713]Anexo - Readecuación y techados de canchas deportivas en planteles escolares durante el año 2025

	Plantel
	Provincia
	Municipio
	Estatus

	1. PABLO BARINAS
	SAN CRISTÓBAL
	SAN CRISTÓBAL
	Inaugurada

	2. POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
	SAN CRISTÓBAL
	HAINA
	Inaugurada

	3. JOSE PEREZ (REUBICADA A MARCOS CASTAÑEL, FE Y ALEGRIA)
	SAN CRISTÓBAL
	SABANA GRANDE DE PALENQUE
	Inaugurada

	4. NIGUA, IVELISE SERRANO DEL ROSARIO.
	SAN CRISTÓBAL
	SAN GREGORIO DE NIGUA
	Inaugurada

	5. MIGUEL ANGEL GARRIDO
	HATO MAYOR
	HATO MAYOR DE REY
	Inaugurada

	6. PROF. AURELINA VALDEZ 
	LA VEGA
	LA LLANADA
	Inaugurada

	7. ANDRES BELLO
	ESPAILLAT
	MOCA
	Inaugurada

	8. FLERIDA HERNANDEZ
	DUARTE
	LAS GUARANÁS
	Inaugurada

	9. INSTITUTO TECNOLOGICO MEXICO
	SANTIAGO
	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
	Inaugurada

	10. ANA JOSEFA JIMENEZ
	SANTIAGO
	SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
	Inaugurada

	11. JOSE MARIA SERRA
	SANTIAGO RODRÍGUEZ
	SAN IGNACIO DE SABANETA
	Inaugurada

	12. RAMON EMILIO JIMENEZ 
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO ESTE
	Inaugurada

	13. FABIO AMABLE MOTA (REUBICADA A DOMINGO MORENO JIMENEZ)
	SANTO DOMINGO
	SANTO DOMINGO ESTE
	Inaugurada

	14. INSTITUTO TECNOLOGICO UNION PANAMERICANA
	DISTRITO NACIONAL
	DISTRITO NACIONAL
	Inaugurada

	15. FRAY PEDRO DE CORDOVA
	MONTE PLATA 
	YAMASÁ
	Inaugurada

	16. LA TRINITARIA
	SANTIAGO RODRIGUEZ
	MONCIÓN
	A inaugurar diciembre 2025

	17. CARLOS GONZALEZ NUÑEZ
	SANTIAGO RODRIGUEZ
	COMENDADOR
	A inaugurar diciembre 2025

	18. ELVIRA DE MENDOZA
	SANTO DOMINGO
	BOCA CHICA
	A inaugurar diciembre 2025

	19. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ
	LA VEGA
	JIMA ABAJO
	A inaugurar diciembre 2025

	20.PEDRO MIR
	SAMANA
	LAS TERRENAS
	A inaugurar diciembre 2025

	21. FRANCISCO JAVIER UREÑA CANELA
	DAJABON
	DAJABON
	A inaugurar diciembre 2025


Fuente. Suministrado por el Despacho del director.

0. [bookmark: _Toc217290714]Anexo – Planteles educativos entregados (Imágenes)[footnoteRef:5] [5:  Imágenes suministradas por el Departamento de Gestión de Infraestructura Escolar.] 


[image: Una señal de calle enfrente de un edificio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

[image: Vista de cerca de un edificio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
[image: Un dibujo de un parque

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

[image: Imagen que contiene exterior, edificio, pasto, niño

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

F. [bookmark: _Toc217290715]Anexo – Planteles educativos con mantenimiento supervisado.[footnoteRef:6] [6:  Imágenes suministradas por el Departamento de Supervisión de Obras.] 

[image: ]

[image: ]

[image: ]
Eje 1 – Aseguramiento de la calidad de los aprendizajes


1
Objetivo


6
Resultados Estratégicos


7
Resultados Intermedios


Eje 5 – Fortalecimiento de la gestión Institucional


1
Objetivo


1
Resultado Estratégico


5
Resultados Intermedios

















CANTIDAD PLANTEL	
ARRASTRE	INICIAL	TECHADO DE CANCHA	350	175	48	Suma de TOTAL CUBICADO	
ARRASTRE	INICIAL	TECHADO DE CANCHA	3604562782.6999969	1197724267.3900003	481164968.87999994	

AULA INIC.	NORMAL	FINAL	TECHADO	INTERM.	460	279	116	21	15	


Contestadas	Devueltas	En proceso	64	11	3	


Contestadas	Devueltas	13	2	
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