REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA

INSTITUCIONAL

AÑO 20 25

DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

MEMORIA

INSTITUCIONAL

AÑO 20 25

DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

TABLA DE CONTENIDOS

ÍNDICE

Memoria Institucional 2025

PRESENTACIÓN	6

1.	RESUMEN EJECUTIVO	7

2.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	8

2.2.	Base Legal	8

2.3.	Estructura Organizativa	11

2.4.	Planificación Estratégica Institucional	12

3	RESULTADOS MISIONALES	15

3.1.	Departamento de Diseño y Arquitectura	15

3.2.	Departamento Gestión de Infraestructura Escolar	15

3.3.	Departamento de Mantenimiento de Obras	29

3.4.	Departamento de Supervisión de Obras	31

3.5.	Departamento de Cubicaciones	32

3.6.	Departamento de Fiscalización de Obras	34

3.7.	Departamento de Coordinación Regional	36

3.8.	Departamento de Gestión de Riesgos	36

4	RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO	39

4.1.	Desempeño administrativo y financiero	39

4.2.	Desempeño de los recursos humanos	41

4.3.	Desempeño de los procesos jurídicos	44

4.4.	Desempeño de la tecnología	45

4.5.	Desempeño del sistema de planificación y Desarrollo institucional	47

4.6.	Desempeño del Área de Comunicaciones	49

5.	SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	52

5.1.	Nivel de satisfacción con el servicio	52

5.2.	Nivel de cumplimiento acceso a la información	52

5.3.	Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias	53

5.4.	Resultados mediciones del portal de transparencia	54

PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO	55

ANEXOS	60

A.	Matriz Logros Relevantes	60

B.	Matriz de Ejecución Presupuestaria Anual	63

C.	Matriz de Principales Indicadores del POA	64

D.	Resumen del Plan de Compras	65

E.	Anexo - Readecuación y techados de canchas deportivas en planteles escolares durante el año 2025	67

F.	Anexo – Planteles educativos entregados (Imágenes)	69

F.	Anexo – Planteles educativos con mantenimiento supervisado.	71

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estrategias, resultados e indicadores PEI 2025 – 2028 del MINERD con los que se alinea la DIE.	12

Ilustración 2. Cantidad de cubicaciones procesadas, según tipo de construcción.	33

Ilustración 3. Cubicaciones revisadas, según tipo de plantel.	35

Ilustración 4. Solicitudes recibidas de acceso a la información, según estatus.	53

Ilustración 5. Quejas, reclamos y sugerencias recibidos, según estatus.	53

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Alineación estratégica – PEI MINERD - DIE	13

Tabla 2. Planteles escolares entregados durante el año 2025.	16

Tabla 3. Estancias infantiles entregadas durante el año 2025.	28

Tabla 4. Mantenimientos de infraestructura escolar realizados, según tipo de modalidad.	30

Tabla 5. Mantenimientos de infraestructura escolar, según provincias con mayor cantidad de intervenciones.	30

Tabla 6. Monto y cantidad de planteles, según tipo de cubicación.	33

Tabla 7. Cubicaciones revisadas, según tipo de plantel.	35

Tabla 8. Acciones ejecutadas por Gestión de Riesgo y Cantidad de Centros Intervenidos	38

Tabla 9. Presupuesto inicial 2025 de la Dirección de Infraestructura Escolar	39

Tabla 10. Presupuesto vigente 2025 de la Dirección de Infraestructura Escolar	40

Tabla 11. Monto antigüedad de saldos, según intervalo de días.	41

Tabla 12. Cantidad de licencias registradas, según número de colaboradores.	43

Tabla 13. Colaboradores de la DIE, según grupo ocupacional.	43

Tabla 14. Colaboradores de la DIE, según sexo.	44

Tabla 15. Principales productos programados en el POA 2026, versión preliminar:	55

# PRESENTACIÓN

Memoria Institucional 2025

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) tiene como objetivo garantizar que las infraestructuras educativas del país cumplan con los principios establecidos en el Artículo 63 de la Constitución Dominicana que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a una educación integral, de calidad y en igualdad de oportunidades. Esta responsabilidad conlleva la necesidad de diseñar, construir y mantener entornos educativos adecuados que favorezcan el desarrollo académico, social y personal de los estudiantes, alineándose a su vez con los objetivos estratégicos institucionales del MINERD, y las demandas de una educación moderna, inclusiva y de calidad.

La presente memoria institucional constituye la primera entrega de la rendición de cuentas del período 2025 – 2028, enfocando los esfuerzos en el logro de los objetivos definidos en las metas de gobierno contenidas en los distintos instrumentos que impulsan las mismas, como la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), y el Plan Nacional de Proyectos de Inversión Pública (PNPIP).

En este informe se presenta un resumen ejecutivo de los principales logros alcanzados por la DIE durante el año 2025, así como la información institucional, los resultados misionales y de las áreas transversales y de apoyo, acciones realizadas de transparencia en el uso de los recursos y de la información, así como proyecciones de los principales productos y entrega para el próximo año 2026.

Los logros de mayor relevancia para el año evaluado se concentran en la ampliación de la cantidad de planteles escolares y aulas en todo el territorio nacional, entre otras acciones relevantes.

# RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institucional 2025

La Dirección de Infraestructura Escolar es una institución la cual se desconcentra del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), bajo el decreto número 313-24, con la creación formal de una Unidad Ejecutora de conformidad con la normativa vigente y disponibilidad presupuestaria.

Este año ha representado grandes retos para la institución, dado que durante el transcurso del año se emite formalmente la resolución No. 01/ 2025, bajo la cual se aprueba la estructura organizativa de la DIE, por lo que este proceso de transición de una serie de avances significativos que no solo han impactado de manera directa en la calidad de vida de la población estudiantil, sino que han dejado huellas profundas en la estructura misma del sistema educativo nacional.

Dentro de los logros más significativos de la institución para el año evaluado se encuentra la entrega de 1,675 aulas en los distintos niveles educativos a nivel nacional, de las cuales 851 corresponden a nivel primario, 561 a nivel secundario primer ciclo y modalidad académica, 143 corresponden a aulas de inicial y 120 a estancias infantiles. Este esfuerzo ha permitido aumentar la capacidad de planteles escolares disponibles, en orden de poder satisfacer la demanda educativa en todo el país. Para la Dirección de Infraestructura Escolar, como unidad ejecutora, es importante que cada miembro del sistema educativo nacional (docentes, estudiantes, personal de coordinación académica, administrativos, entre otros) merece disponer de infraestructuras adecuadas y suficientes para el correcto desempeño de la docencia en condiciones dignas, garantizando la seguridad y bienestar de estos.

1,144 planteles evaluados para la ejecución del mantenimiento correctivo correspondiente en todo el territorio nacional.

525 mantenimientos de infraestructura escolar realizados en distintas zonas de la República Dominicana, los cuales se segmentan por modalidad: CADOCON 300, Brigadas DIE 107, Licitación 91 y Emergencias 27.

103 planteles educativos evaluados en la gestión de riesgo, en las regionales 10 y 15, identificando barreras arquitectónicas y recomendando adecuaciones estructurales para garantizar inclusión y seguridad.

21 readecuaciones de techados de canchas en planteles escolares ejecutados durante el año 2025.

# INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2025

  - Marco filosófico institucional

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), se encuentra actualmente en proceso de construcción de su misión, visión y valores, dado que la formalización de la desconcentración de la institución del MINERD fue dada durante este año 2025, con la emisión de la resolución No. 01/2025 que aprueba la estructura organizativa de la Dirección de Infraestructura Escolar.

## Base Legal

- Constitución de la República Dominicana (2015).

- Ley Orgánica de la Administración Pública núm. 247-12.

- Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 núm. 1-12.

- Ley núm. 41-08 de Función Pública y sus reglamentos complementarios:

  - Decreto núm. 523-09, Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública que tiene por objetivo desarrollar las disposiciones de la Ley núm. 41-08 que regulan las relaciones del trabajo y conducta entre los organismos del Estado y los funcionarios y servidores públicos.

  - Decreto núm. 525-09, Reglamento de Evaluación del Desempeño y Promoción de los Servidores y funcionarios de la Administración Pública que establece la metodología y los procedimientos que rigen la Evaluación del Desempeño y la Promoción de los Servidores de la Administración Pública con las excepciones que señala la Ley núm. 41-08 de Función Pública.

  - Decreto N°. 527-09, Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial que establece las normas y procedimientos para la creación, clasificación, modificación y supresión de los cargos presupuestados del personal de las instituciones definidas en el ámbito de aplicación, así como lo referente a la política salarial del sector público.

  - Decreto núm. 528-09, Reglamento Orgánico Funcional de la Secretaría de Estado de Administración Pública que define las funciones, estructura interna y organización de esta, así como el nivel de autoridad e interrelación de sus funcionarios, en virtud de la aplicación de los principios de centralización y descentralización operativa.

  - Decreto núm. 251-15, Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal para Ocupar Cargos de Carrera Administrativa en la Administración Pública, que establece los principios, las normas, los procedimientos técnicos y la metodología que regirán la aplicación del Subsistema de Reclutamiento y Selección del Personal para ocupar cargos de Carrera Administrativa General en la Administración Pública dominicana.

- Ley núm. 200-04, del 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y su reglamento:

  - Decreto núm. 130-05 que aprueba el Reglamento de Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y Decreto núm. 143-17 que establece las Comisiones de Ética Pública de las instituciones del Estado.

- Ley núm. 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública y su reglamento:

  - Decreto núm. 493-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación núm.1 para la Ley núm. 498-06, de Planificación e Inversión Pública.

- Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público núm. 423-06 y su reglamento.

- Decreto núm. 661-22, que crea la Dirección de Infraestructura Escolar, del 7 de noviembre 2022.

- Decreto núm. 313-24 de fecha 7 de julio de 2024, que ordena la desconcentración funcional la Dirección de Infraestructura Escolar con la creación de una Unidad Ejecutora de conformidad con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestaria.

- Resolución No. 01/2025 que aprueba la estructura organizativa de la Dirección de Infraestructura Escolar.

## Estructura Organizativa

## Planificación Estratégica Institucional

Conforme con la Ley de Planificación e Inversión Pública no. 498-06, de fecha 28 de diciembre de 2006 y el Decreto. No. 493-07 que aprueba el Reglamento de Aplicación No. 1 para la Ley no. 498-06, de Planificación e Inversión Pública, el Ministerio de Educación, luego de un amplio proceso de consulta y participación, elabora el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, del cual la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) ha sido partícipe y alinea su planificación institucional con estos objetivos estratégicos. El abordaje metodológico de este plan fue basado en la planificación por resultados, que establece los lineamientos estratégicos y programáticos para garantizar las grandes transformaciones que deberá asumir el ministerio en los próximos años, con el propósito de asegurar un sistema educativo preuniversitario de calidad.

Este plan estratégico está integrado por 5 ejes estratégicos, 5 objetivos estratégicos y 8 resultados intermedios, de los cuales la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) tiene participación en 2 ejes estratégicos, 2 objetivos estratégicos y 2 resultados estratégicos.

Ilustración 1. Estrategias, resultados e indicadores PEI 2025 – 2028 del MINERD con los que se alinea la DIE.

Fuente. PEI MINERD 2025 – 2028.

El PEI 2025-2028 del MINERD alineado a los instrumentos de planificación (de largo y mediano plazo) del país, tales como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, los compromisos nacionales e internacionales, Pacto Nacional para la Reforma Educativa, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4), entre otros; se basa en un modelo educativo “Educación para vivir mejor”, que apuesta a mejorar las condiciones de vida de la población.

Tabla 1. Alineación estratégica – PEI MINERD - DIE

| Eje estratégico | Objetivo Estratégico | Estrategia | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Aseguramiento de la calidad de los aprendizajes | 1. Garantizar la accesibilidad, inclusión y pertinencia de los aprendizajes, acorde a los estándares y requerimientos de las mejores prácticas internacionales. | 1. Eficientización y mejoramiento de la gestión e infraestructura escolar | 1. Incrementado el acceso oportuno, equitativo y de calidad de niños y niñas menores de seis años de 49.20% a 72% reciben servicios de educación inicial y atención integral. |
| 5. Fortalecimiento de la gestión institucional | 1. Asegurar la eficiencia y eficacia del desempeño institucional bajo un modelo de gestión ético, transparente y de rendición de cuenta. | 1. Fortalecimiento del Desempeño Institucional | 1. Asegurada la eficiencia y eficacia del desempeño institucional bajando un 50% de la posición 97 del ranking, y de 83.66% a 90% de la EDI bajo un modelo de gestión ético, transparente y de rendición de cuenta. |

Fuente. PEI MINERD 2025 – 2028.

# RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2025

## Departamento de Diseño y Arquitectura

El Departamento de Diseño y Arquitectura de la Dirección de Infraestructura Escolar durante el año 2025 se ha enfocado en dirigir esfuerzos en torno a la continuidad de los proyectos previamente establecidos y recibidos durante el proceso de transición administrativa.

El área ha concentrado su accionar en llevar a cabo la revisión, validación, seguimiento y ejecución de los proyectos heredados, garantizando su correcta operatividad, evitar retrasos, desviaciones constructivas o incumplimientos contractuales.

Las acciones, avances y logros del departamento aún no son tangibles ni plenamente cuantificables en términos de obra, y se continúa llevando los procesos de planificación técnica, coordinación con contratistas, así como la identificación de mejoras constructivas que implementen lo ya ejecutado y permitan optimizar el desempeño en el corto y mediano plazo.

## Departamento Gestión de Infraestructura Escolar

El Departamento de Gestión de Infraestructura Escolar se encarga de coordinar y conducir los procesos de gestión inmobiliaria, la elaboración de los presupuestos de obras, cubicaciones y equipamiento de la infraestructura escolar acorde a los estándares establecidos. Los logros del área para el año 2025 fueron:

- 1,675 aulas entregadas en 166 planteles por parte de la DIE. Adicional a esto:

  - 302 aulas móviles disponibles (respuesta contingente).

- 1,555 aulas nuevas adicionadas al sistema educativo en 154 planteles, dentro del Programa Nacional de Edificaciones Escolares, según detalle presentado en la tabla siguiente:

Tabla 2. Planteles escolares entregados durante el año 2025.

| No. | Centro educativo | Provincia | Municipio | Cantidad de aulas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LICEO SABANETA EL CARRIL REUBICADA A LICEO LA CEIBA | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 24 |
| 2 | LICEO FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 14 |
| 3 | LICEO SAGRADO CORAZON DE JESUS REUBICADA A DARIO ANTONIO MONEDERO | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 6 |
| 4 | BASICA LOS ALTILES | DUARTE | ARENOSO | 4 |
| 5 | LICEO PANTOJA VIEJO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 14 |
| 6 | GENERAL GASPAR POLANCO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | 15 |
| 7 | BASICA SABANA LAS COLINAS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 24 |
| 8 | BASICA MEDINA | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | 18 |
| 9 | BASICA LA GALLERA REUBICADA A LOS FRANCESES | EL SEIBO | MICHES | 9 |
| 10 | BASICA CENTRO DE LA CIUDAD | SAMANA | SAMANA | 20 |
| 11 | BASICA NOROESTE | SAMANA | SAMANA | 21 |
| 12 | CENTRO EDUCATIVO DON BERTO ABREU (BASICA LA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) | SANTIAGO | SANTIAGO | 8 |
| 13 | LICEO PAPAYO | SANTIAGO | SANTIAGO | 22 |
| 14 | BASICA ZENEIDA DE BLANCO REUBICADA A CIUDAD JUAN BOSCH | SANTIAGO | SANTIAGO | 29 |
| 15 | LICEO LA REFORMA | DUARTE | VILLA RIVA | 10 |
| 16 | BASICA SAN JOSE 2 | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | 24 |
| 17 | BASICA EL 6 (ESPEJO TZU-CHI) | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | 24 |
| 18 | POLITECNICO IMBERT | PUERTO PLATA | IMBERT | 20 |
| 19 | POLITECNICO CONSTANZA NORTE | LA VEGA | CONSTANZA | 24 |
| 20 | BASICA LA SABINA | LA VEGA | CONSTANZA | 16 |
| 21 | CE DON BERTO ABREU (BASCA CRUZ DE MARIA FRANCISCA) | SANTIAGO | SANTIAGO | 12 |
| 22 | GONZALO REYES | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | 5 |
| 23 | BASICA ANA MERCEDES CASTRO | MONTE CRISTI | MONTE CRISTI | 14 |
| 24 | LICEO BUENOS AIRES REUBICADA A LICEO EL CACHON- SABANA PERDIDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 24 |
| 25 | BASICA VILLA CERRO ESTE | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 24 |
| 26 | BASICA SAN RAFAEL | LA ALTAGRACIA | YUMA | 11 |
| 27 | BASICA MATACHALUPA | LA ALTAGRACIA | MATACHALUPA | 5 |
| 28 | AULA INICIAL C.E. BEJUCALITO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 1 |
| 29 | FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 20 |
| 30 | CHIRINO | MONTE PLATA | CHIRINO | 7 |
| 31 | BASICA LOS BLANCOS | BARAHONA | ENRIQUILLO | 16 |
| 32 | LICEO TENARES NORTE | HERMANA MIRABAL | HERMANA MIRABAL | 18 |
| 33 | AULA INICIAL C.E. LOS RINCONES DE GUACO | LA VEGA | LA VEGA | 2 |
| 34 | BASICA SALOME UREÑA Y SABALLO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | 18 |
| 35 | CORINA BELLIARD | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | 9 |
| 36 | SANTA CRUZ | MONTE CRISTI | LAS MATAS DE SANTA CRUZ | 2 |
| 37 | AULA INICIAL ZENEYDA BELTRE | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | 2 |
| 38 | BASICA SAN JOSE | SAN CRISTOBAL | VILLA ALTAGRACIA | 9 |
| 39 | BASICA GUAYACANES 1 | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 15 |
| 40 | LICEO BARRIO JUAN PABLO DUARTE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 26 |
| 41 | BASICA EL GUAYABAL | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN JOSE DE LOS LLANOS | 24 |
| 42 | LICEO VILLA MARANATA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 28 |
| 43 | LICEO PUNTA DE GARZA | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 26 |
| 44 | BASICA LAS ESCOBAS | LA VEGA | JIMA ABAJO | 11 |
| 45 | BASICA LA GUAYIGA (parcial) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 7 |
| 46 | ESCUELA SIXTO LUNA | HERMANA MIRABAL | HERMANA MIRABAL | 2 |
| 47 | ESCUELA LA LOMA DE NAVARRETE | SANTIAGO | NAVARRETE | 2 |
| 48 | POLITECNICO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (ENTREGA PARCIAL) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 24 |
| 49 | FRAY RAMON PANE (BASICA ESPEJO RAFAELA SANTAELLA) | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 2 |
| 50 | BASICA VALLE ENCANTADO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | 26 |
| 51 | BASICA ESPEJO CAMILA HENRIQUEZ - FE Y ALEGRIA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS | 29 |
| 52 | LICEO LA CEIBA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 16 |
| 53 | LICEO INVIVIENDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 24 |
| 54 | BASICA CAMBITA GARABITOS REUBICADA A PROYECTO CIUDAD JUAN BOSCH | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 15 |
| 55 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ | SANTIAGO | SANTIAGO | 10 |
| 56 | BASICA JOBA ARRIBA REUBICADA A POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES (ENTREGA PARCIAL) | SANTIAGO | SANTIAGO | 24 |
| 57 | LICEO MADRE VIEJA SUR REUBICADA A POLITECNICO EN ARTES NAVARRETE | SANTIAGO | VILLA BISONO | 24 |
| 58 | BASICA VUELTA LARGA (ENTREGA PARCIAL) | PUERTO PLATA | IMBERT | 9 |
| 59 | BASICA ESPEJO MARIA MONTESSORI (ENTREGA PARCIAL) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | 26 |
| 60 | LICEO CALLE EN MEDIO (INAUGURADO SIN UTILIZAR) | SAN CRISTOBAL | BAJOS DE HAINA | 24 |
| 61 | 19 DE MARZO #2 | AZUA | PERALTA | 18 |
| 62 | LICEO GREGORIO LUPERON (INAUGURADO SIN UTILIZAR) | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | 26 |
| 63 | LA GINITA | SANTIAGO RODRIGUEZ | VILLA LOS ALMACIGOS | 5 |
| 64 | BASICA LA ROSA (ENTREGA PARCIAL) | DAJABON | DAJABON | 9 |
| 65 | JORGE RUBEN BONILLA CASTELLE (ENTREGA PARCIAL) | ESPAILLAT | GASPAR HERNANDEZ | 8 |
| 66 | LICEO EXOPERIMENTAL UASD FABIOLA URIBE GURIDIS (Inaugurado sin utilizar) | SAN CRISTOBAL | HAINA | 24 |
| 67 | CENTRO EDUCATIVO RAMON MARIA CHECO EN LOS CAYOS | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | 2 |
| 68 | ESCUELA FRANCISCO TEJADA ALVAREZ | HERMANAS MIRABAL | SALCEDO | 2 |
| 69 | ESCUELA LA CIENAGA | BARAHONA | LA CIENAGA | 6 |
| 70 | BASICA BARRIO LINDO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 16 |
| 71 | BASICA LA BOMBA | AZUA | AZUA | 24 |
| 72 | LICEO VILLA PALMAREJO | AZUA | AZUA | 24 |
| 73 | LICEO LAS YAYAS DE VIAJAMA | AZUA | LAS YAYAS DE VIAJAMA | 14 |
| 74 | BASICA EL BARRO | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | EL FACTOR | 7 |
| 75 | BASICA EDUVIGIS MARIA LUNA (JIMA) | MONSEÑOR NOUEL | BONAO | 20 |
| 76 | LUIS JOSE ANTOINE | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | 6 |
| 77 | LICEO LOS DERRAMADEROS | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | 6 |
| 79 | BASICA LOS OLIVA | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | 27 |
| 80 | LICEO CARRERA DE YEGUA | SAN JUAN | LAS MATAS DE FARFAN | 8 |
| 81 | BASICA BATEY CAMPIÑA | SAN PEDRO DE MACORIS | RAMON SANTANA | 9 |
| 82 | BASICA BARRIO SANTA FE | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 24 |
| 83 | BASICA JOSE VALENTIN PEREZ CASTRO - LA NORIEGA | SANTIAGO | SANTIAGO | 11 |
| 84 | LICEO REPARTO FERMIN REUBICADA A CIUDAD JUAN BOSCH - SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 21 |
| 85 | BASICA MINERVA ALTAGRACIA RODRIGUEZ IZQUIERDO | SANTIAGO | VILLA BISONO (NAVARRETE) | 18 |
| 86 | BASICA ESPEJO LA MILAGROSA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 24 |
| 87 | BASICA PARAISO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 24 |
| 89 | BASICA COMENDADOR NOROESTE (LICEO EXPERIMENTAL UASD, ELIAS PIÑA) | ELIAS PIÑA | COMENDADOR | 24 |
| 90 | BASICA LAS YERBAS | LA VEGA | CONCEPCION DE LA VEGA | 6 |
| 91 | MATILDE DE JESUS FERNANDEZ RAMIREZ (LA PLACETA) | SANTIAGO | SANTIAGO | 10 |
| 92 | MARIA TERESA MIRABAL | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | 9 |
| 93 | LICEO LAS CHARCAS (Entrega Parcial) | SANTIAGO | SANTIAGO | 22 |
| 94 | FRANCISCO ANTONIO SALCEDO | MOCA | MOCA | 12 |
| 95 | LOTIFICACION DEL ESTE REUBICADA A NUESTRA SEÑORA DE LA ALTRACIA | LA VEGA | JARABACOA | 14 |
| 96 | AULA INICIAL C.E. GREGORIO LUPERON | BAHORUCO | VILLA JARAGUA | 2 |
| 97 | AULA INICIAL C.E. ALTAGRACIA HENRIQUEZ PERDOMO | BARAHONA | VICENTE NOBLE | 4 |
| 98 | AULA INICIAL C.E. FRANCISCO JAVIER UREÑA CANELA | DAJABON | DAJABON | 4 |
| 99 | AULA INICIAL C.E. EL PINO | DAJABON | EL PINO | 3 |
| 100 | AULA INICIAL C.E. JUAN SANTOS DIAZ | DAJABON | LOMA DE CABRERA | 2 |
| 101 | AULA INICIAL C.E. REPUBLICA DE COSTA RICA REUBICADA A C.E. CASA DE LA PROVIDENCIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 3 |
| 102 | AULA INICIAL C.E. MI SEGUNDO HOGAR REUBICADA A C.E. CASA DE LA PROVIDENCIA | DISTRITO NACIONAL | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 3 |
| 103 | AULA INICIAL C.E. ALTAGRACIA GRULLON | DUARTE | SAN FRANCISCO DE MACORIS | 1 |
| 104 | AULA INICIAL C.E. FELICIA ESPINO BURGOS | EL SEIBO | MICHES | 2 |
| 105 | AULA INICIAL C.E. ISABEL MARIA CORONA | ESPAILLAT | MOCA | 1 |
| 106 | AULA INICIAL C.E. PROF. MARIA FACUNDA GUZMAN BENCOSME | ESPAILLAT | MOCA | 3 |
| 107 | AULA INICIAL C.E. CARLOS MELQUIADES PEGUERO SANCHEZ | HATO MAYOR | HATO MAYOR | 1 |
| 108 | AULA INICIAL C.E. FIDELINA MEDRANO | INDEPENDENCIA | JIMANI | 2 |
| 109 | AULA INICIAL C.E. CORNELIA FLORIAN SANTANA | INDEPENDENCIA | JIMANI | 1 |
| 110 | AULA INICIAL C.E. LOS GUINEOS | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 1 |
| 111 | AULA INICIAL C.E. HERMANAS MIRABAL | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 3 |
| 112 | AULA INICIAL C.E. BEJUCALITO | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 1 |
| 113 | AULA INICIAL C.E. PROF. TOMASA CIPRIAN | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | 3 |
| 114 | AULA INICIAL C.E. KILOMETRO 10 DE CUMAYASA | LA ROMANA | VILLA HERMOSA | 3 |
| 115 | AULA INICIAL C.E. PROF. ANA JULIA DIAZ LUNA | LA VEGA | LA VEGA | 2 |
| 116 | AULA INICIAL C.E. RAMONA RODRIGUEZ DE SANTANA | LA VEGA | LA VEGA | 1 |
| 117 | AULA INICIAL C.E. ALICIA BALAGUER | LA VEGA | LA VEGA | 1 |
| 118 | AULA INICIAL C.E. LA GUAMA ABAJO | LA VEGA | LA VEGA | 2 |
| 119 | AULA INICIAL C.E. LOS RINCONES DE GUACO | LA VEGA | LA VEGA | 2 |
| 120 | AULA INICIAL C.E. PROF. JUAN EMILIO BOSCH GAVIÑO - EMI | MONSEÑOR NOUEL | PIEDRA BLANCA | 3 |
| 121 | AULA INICIAL C.E. LA DIVISORIA | MONTE CRISTI | GUAYUBIN | 1 |
| 122 | AULA INICIAL C.E. JOSE PANTALEON CASTILLO | MONTE PLATA | BAYAGUANA | 1 |
| 123 | AULA INICIAL C.E. MORAYMA VELOZ DE BAEZ | MONTE PLATA | BAYAGUANA | 1 |
| 124 | AULA INICIAL C.E. RAMON MARTINEZ | MONTE PLATA | PERALVILLO | 2 |
| 125 | AULA INICIAL C.E. ESPIRITU SANTO | PERAVIA | BANI | 2 |
| 126 | AULA INICIAL C.E. SAN MARCOS ABAJO | PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | 3 |
| 127 | AULA INICIAL C.E. SILVANO REYNOSO | PUERTO PLATA | VILLA ISABELA | 2 |
| 128 | AULA INICIAL C.E. PROF. ZENEYDA BELTRE | SAN CRISTOBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | 2 |
| 129 | AULA INICIAL C.E. LA CIENAGA | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | 3 |
| 130 | AULA INICIAL C.E. MONTE NEGRO | SAN JOSE DE OCOA | SAN JOSE DE OCOA | 1 |
| 131 | AULA INICIAL C.E. LIC. VILMA PEREIRA (FURENIHSI) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 2 |
| 132 | AULA INICIAL C.E. PROF. FRANCISCA HERNANDEZ | SANTIAGO | LICEY AL MEDIO | 1 |
| 133 | AULA INICIAL C.E. ACIBA | SANTIAGO | SANTIAGO | 1 |
| 134 | AULA INICIAL C.E. JAPON (HATO DEL YAQUE) | SANTIAGO | SANTIAGO | 3 |
| 135 | AULA INICIAL C.E. NORMA LUCRECIA MEDRANO | SANTIAGO | SANTIAGO | 1 |
| 136 | AULA INICIAL C.E. LIDIA ANTONIA LUCIANO LIZ | SANTIAGO | SANTIAGO | 3 |
| 137 | AULA INICIAL C.E. MANUEL DE JESUS LUCIANO MENDEZ | SANTIAGO | SANTIAGO | 3 |
| 138 | AULA INICIAL C.E. JOSE CRISTINO COLLADO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2 |
| 139 | AULA INICIAL C.E. MIGUEL ANGEL JIMENEZ | SANTIAGO | SANTIAGO | 3 |
| 140 | AULA INICIAL C.E. GREGORIO LUPERON | SANTIAGO | SANTIAGO | 3 |
| 141 | AULA INICIAL C.E. ARTURO JIMENES | SANTIAGO | SANTIAGO | 3 |
| 142 | AULA INICIAL C.E. SANTIAGO GUZMAN ESPAILLAT | SANTIAGO | SANTIAGO | 3 |
| 143 | AULA INICIAL C.E. DOÑA INOCENCIA MERCEDES CABRERA | SANTIAGO | TAMBORIL | 2 |
| 144 | AULA INICIAL C.E. PEDRO ANTONIO ESTRELLA | SANTIAGO | VILLA GONZALEZ | 2 |
| 145 | AULA INICIAL C.E. MARIA TRINIDAD SANCHEZ | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | 1 |
| 146 | AULA INICIAL C.E. MARIA CONCEPCION BONA | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | 2 |
| 147 | AULA INICIAL C.E. JUANA DE ARCO | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | 1 |
| 148 | AULA INICIAL C.E. FELIX LOPE DE VEGA | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND | 3 |
| 149 | AULA INICIAL C.E. CAMILA HENRIQUEZ URENA | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | 2 |
| 150 | AULA INICIAL C.E. ELICEO CORDERO CASTILLO | SANTO DOMINGO | SAN ANTONIO DE GUERRA | 2 |
| 151 | AULA INICIAL C.E. REPUBLICA DE PANAMA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 2 |
| 152 | AULA INICIAL C.E. PASTORA MARGARITA MERCEDES | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 3 |
| 153 | AULA INICIAL C.E. DON BOSCO | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 6 |
| 154 | AULA INICIAL C.E. CONCEPCION BONA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 2 |
| 155 | AULA INICIAL C.E. PROF. ARACELIS RAMIREZ BREA | VALVERDE | ESPERANZA | 6 |
| 156 | AULA INICIAL C.E. EL PUENTE | VALVERDE | ESPERANZA | 2 |
| TOTAL |  |  |  | 1,555 |

Fuente. Despacho del director.

- Entregadas 12 estancias infantiles que adicionan 120 espacios para atender a niños de primera infancia a través del INAIPI, según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3. Estancias infantiles entregadas durante el año 2025.

| Estancia | Provincia | Municipio | Cantidad de aulas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. LA CALETA – BOCA CHICA 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | 10 |
| 2. VERON – BAVARO 1 | LA ALTAGRACIA | HIGUEY | 10 |
| 3. ESTANCIA INFANTIL ALAMEDA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 10 |
| 4. SAVICA-QUISQUEYA | LA ROMANA | LA ROMANA | 10 |
| 5. SAN PEDRO DE MACORIS (CASCO URBANO) | SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 10 |
| 6. ESTANCIA INFANTIL GUERRA | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 10 |
| 7. ESTANCIA INFANTIL GUARICANO 1 | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO NORTE | 10 |
| 8. ESTANCIA INFANTIL MUNICIPIO DE GUERRA | SANTO DOMINGO | GUERRA | 10 |
| 9. MONTECRISTI | MONTECRISTI | MONTECRISTI | 10 |
| 10. AZUA 2 | AZUA | AZUA | 10 |
| 11.BANI 2 | PERAVIA | BANI | 10 |
| 12.VILLA AURA - LOS OLIVOS | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO OESTE | 10 |
| TOTAL |  |  | 120 |

Fuente. Despacho del director.

## Departamento de Mantenimiento de Obras

El Departamento de Mantenimiento de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar, tiene el objetivo de garantizar y asegurar la optimización del estado físico y funcional de la infraestructura. Durante el año 2025, el departamento alcanzó los siguientes logros :

- En este período, la DIE alcanzó un total de 525 mantenimientos, logrando cobertura en las 18 regionales educativas del país. La modalidad CADOCON sostuvo el mayor volumen de ejecución, con 300 intervenciones, seguida por Brigadas, Licitación y Emergencias.

Tabla 4. Mantenimientos de infraestructura escolar realizados, según tipo de modalidad.

| Modalidad | Intervenciones |
| --- | --- |
| Brigadas DIE | 107 |
| CADOCON | 300 |
| Licitación | 91 |
| Emergencias | 27 |
| Total General | 525 |

Fuente. Departamento de Mantenimiento de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Tabla 5. Mantenimientos de infraestructura escolar, según provincias con mayor cantidad de intervenciones.

| Provincia | Cantidad de mantenimientos |
| --- | --- |
| Santo Domingo | 98 |
| San Cristóbal | 92 |
| San Pedro de Macorís | 35 |
| Santiago | 30 |
| La Altagracia | 22 |
| Puerto Plata | 22 |

Fuente. Departamento de Mantenimiento de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.

La ejecución de los mantenimientos a nivel territorial alcanzó 29 provincias en todo el país. Las provincias con mayor cantidad de intervenciones fueron Santo Domingo y San Cristóbal, registrando más del 35% de la ejecución total. Las provincias de Pedernales, Independencia y Elías Piña no registraron intervenciones en este período, lo que las posiciona como prioridad para el próximo ciclo operativo.

Se concluyeron los trabajos de rehabilitación en 22 planteles educativos afectados por la Tormenta Fiona y las fuertes lluvias ocurridas en noviembre del año 2022, con un monto de RD$156,588,001.05.

Se concluyeron los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento en 31 planteles educativos licitados mediante el proceso MINERD-MAE-PEUR-2020-0005 en ejecución desde diciembre del año 2020, se intervinieron 343 aulas para beneficiar a una población estudiantil de 9,417 estudiantes, con una inversión de RD$175,469,903.38.

Fueron evaluados 1,144 planteles para ser intervenidos por mantenimiento correctivo (pintura general, reparaciones eléctricas y sanitarias), reparación de filtración de techo (impermeabilización), reparación de cancha y rehabilitación de aulas auxiliares, de los cuales 92 planteles fueron licitados mediante los procesos:  DIE-CCC-CP-2025-0001, DIE-CCC-CP-2025-0002, DIE-CCC-CP-2025-0003 y DIE-CCC-CP-2025-0004 alcanzando 1,286 aulas.

## Departamento de Supervisión de Obras

El Departamento de Supervisión de Obras se encarga de asegurar que las obras de construcción que ejecuta la Dirección de Infraestructura Escolar se estén realizando según los parámetros establecidos. Estos fueron los logros del departamento para el año 2025:

La ejecución y la puntualidad de las obras obedecieron a una estrategia de supervisión continúa diseñada por la DIE:

- Reuniones provinciales periódicas con contratistas, equipos de supervisión, gobernadoras, la ADP y directores de distritos educativos.

- Plan de trabajo por obra con cronograma y metas quincenales.

- Seguimiento cada 15 días para validar avances, remover obstáculos y asegurar el cumplimiento de los plazos contractuales.

- Coordinación interinstitucional para trámites, reubicaciones de solares y logística de entrega.

Este esquema permitió acelerar entregas y asegurar calidad técnica en los procesos.

Supervisiones

Se supervisó la ejecución de trabajos en 306 planteles intervenidos por mantenimiento correctivo (pintura general, reparaciones eléctricas y sanitarias) con la colaboración de la Cámara Dominicana de Construcción (CADOCON), impactando 3045 aulas, impactando en la mejora de las condiciones de 80,021 estudiantes con una inversión de RD$ 807,098,431.64.

Se levantó la volumetría de 182 planteles con ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo (pintura general, reparaciones eléctricas y sanitarias), remanentes de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar (DGMIE), impactando 1735 aulas, una matrícula aproximada de 48,854 estudiantes, con una inversión de RD$ 739,843,984.88.

## Departamento de Cubicaciones

El Departamento de Cubicaciones se ocupa de elaborar y presentar las cubicaciones de toda la infraestructura escolar del país, abarcando obras y espacios educativos de todos los niveles, así como edificaciones complementarias y trabajos de mantenimiento y mejora estructural. En el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:

- Procesadas 573 cubicaciones en todo el territorio nacional, las cuales se segmentan según tipo de construcción en:

  - Techado de cancha: 48 cubicaciones.

  - Inicial: 175 cubicaciones.

  - Arrastre: 350 cubicaciones.

- El monto total cubicado ascendió a RD$ 5,283,452,018.97

Ilustración 2. Cantidad de cubicaciones procesadas, según tipo de construcción.

Fuente. Departamento de Cubicaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Tabla 6. Monto y cantidad de planteles, según tipo de cubicación.

| Tipo de Cubicaciones | Cantidad de Planteles | Suma de TOTAL CUBICADO (RDS) |
| --- | --- | --- |
| Cierre | 48 | 313,636,822.36 |
| Corte | 16 | 188,617,897.09 |
| Corte pt (Con presupuesto de terminación) | 1 | 45,656,771.01 |
| Intermedia | 32 | 135,544,534.45 |
| Normal | 467 | 4,565,533,960.83 |
| Parcial | 3 | 18,916,242.93 |
| Rescisión-definitiva | 4 | 2,379,896.92 |
| Final | 1 | 10,529,214.99 |
| Rescisión copia | 1 | 2,636,678.39 |
| Total general | 573 | 5,283,452,018.97 |

Fuente. Departamento de Cubicaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar.

## Departamento de Fiscalización de Obras

El Departamento de Fiscalización de Infraestructura Escolar tiene la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de los procesos constructivos, cubicaciones y financiera de obras, bajo las normas, políticas y procedimientos establecidos. Durante el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:

- 83 centros educativos ubicados en 22 provincias del país fueron intervenidos y recibidos tras mejoras enfocadas en asegurar la calidad de las terminaciones, reforzando la seguridad, durabilidad y uso eficiente de las edificaciones escolares.

- 891 cubicaciones revisadas en los distintos tipos de planteles (Aulas inicial, final, intermedias, normal y techado.

- 74 cubicaciones finales fiscalizadas en todo el territorio nacional.

Ilustración 3. Cubicaciones revisadas, según tipo de plantel.

Fuente. Departamento de Fiscalización de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Tabla 7. Cubicaciones revisadas, según tipo de plantel.

| TIPO DE PLANTELES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| AULA INIC. | 460 |
| FINAL | 116 |
| INTERM. | 15 |
| NORMAL | 279 |
| TECHADO | 21 |
| Total general | 891 |

Fuente. Departamento de Fiscalización de Obras de la Dirección de Infraestructura Escolar.

La provincia de Santo Domingo concentró la mayor cantidad de centros intervenidos, representando un 22% del total.

## Departamento de Coordinación Regional

El Departamento de Coordinación Regional de la Dirección de Infraestructura Escolar tiene como objetivo coordinar, apoyar y dar seguimiento a las regionales y distritos escolares en lo concerniente a la construcción, supervisión y mantenimiento de la infraestructura escolar. Durante el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:

- Descentralización de las ejecuciones operativas, con la creación de las 18 regionales, cuya función es operar como gerencia de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) en cada zona correspondiente a su respectiva región asignada.

- Articulación de mesas de trabajo en todo el territorio nacional, con la participación de la institución misma, las gobernaciones y las alcaldías, generando los espacios para la exposición de las necesidades de la población y posibles soluciones para mitigar el déficit de aulas. Producto de estos encuentros, se logró en el municipio de Higüey la instalación de 45 aulas auxiliares en un plazo récord de 30 días, con la capacidad para beneficiar de manera directa a 1400 estudiantes.

## Departamento de Gestión de Riesgos

El Departamento de Gestión de Riesgos de la Dirección de Infraestructura Escolar se ocupa de coordinar y gestionar las acciones necesarias para reducir las vulnerabilidades para prevenir, mitigar, atender y recuperar efectos negativos derivados de emergencias y / o desastres que afecten la infraestructura escolar en el territorio nacional. Durante el año 2025 se alcanzaron los siguientes logros:

- Desarrolladas evaluaciones técnicas mediante las herramientas Visual Rápida (VISUS) e índice de Seguridad en Centros Educativos de la República Dominicana (ISCERD), análisis rápidos de daños y verificaciones en centros públicos y privados, alcanzando 117 centros educativos y locales evaluados, abarcando las regionales: Baní (03), Santiago (08), Santo Domingo (10), Higüey (12), Santo Domingo (15) y Cotuí (16).

- Se amplió el alcance institucional hacia la accesibilidad universal mediante la evaluación de 103 planteles educativos en las regionales 10 y 15, identificando barreras arquitectónicas y recomendando adecuaciones estructurales para garantizar inclusión y seguridad.

- Se avanzó en la preparación comunitaria mediante la creación y pintura de rutas de evacuación en 80 centros educativos.

- 40 técnicos docentes capacitados a través del Diplomado en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

- Brindado acompañamiento a 10 centros educativos en la implementación de planes escolares de gestión del riesgo en seis regionales, monitoreados 101 planteles escolares correspondientes a las regionales: San Cristóbal (04), Santo Domingo (10), Santo Domingo (15), Monte Plata (17) y Santiago (08).

- Ejecutadas las evaluaciones de arborización en las regionales 10 y 15, alcanzando directamente 94 centros educativos.

- Ampliado el alcance de las iniciativas orientadas a la reducción del riesgo de desastres, con la ejecución de diplomados, seminarios, talleres y pilotajes que fortalecieron las capacidades de 184 técnicos, 28 regionales y 107 centros educativos.

- Realizadas las evaluaciones de vulnerabilidad pendientes en centros educativos para su remisión a la Dirección de Infraestructuras (1); evaluaciones solicitadas por la Oficina de Gestión Inmobiliaria (3); y evaluaciones de centros educativos privados para su remisión al Viceministerio de la Calidad Educativa (7), localizados en distintas regionales del país. Asimismo, se realizaron evaluaciones por presuntas intoxicaciones y contaminación ambiental en 20 centros educativos ubicados en distintas provincias.

Tabla 8. Acciones ejecutadas por Gestión de Riesgo y Cantidad de Centros Intervenidos

| Acción ejecutada | Centros intervenidos |
| --- | --- |
| Rutas de evacuación | 80 |
| Evaluaciones por contaminación ambiental | 20 |
| Simulacro Nacional ante Terremoto (OMEGA 2025) | 2,515 |

Fuente. Departamento de Gestión de Riesgo de la Dirección de Infraestructura Escolar.

# RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Memoria Institucional 2025

## Desempeño administrativo y financiero

Ejecución presupuestaria

La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) presentó para el año 2025 un presupuesto aprobado inicial ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS (RD$11,289,953,092.00), de los cuales el 54.28% corresponde al presupuesto de gastos de la Dirección de Infraestructura Escolar, mientras que el monto restante corresponde a las asignaciones destinadas a la inversión pública. Al 24 de noviembre del referido año, el presupuesto vigente alcanzaba los RD$ 9,448,893,905.48 y se han ejecutado RD$ 5,275,112,137.73, lo que representa el 55.83% del presupuesto vigente, así como, se dispone de una proyección al cierre del año de RD$ 8,041,000.00, lo que representaría el 85.10% de la ejecución del presupuesto vigente.

Tabla 9. Presupuesto inicial 2025 de la Dirección de Infraestructura Escolar

| UNIDAD EJECUTORA | GASTO | INVERSION | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección de infraestructura escolar | 6,128,212,284.00 |  | 6,128,212,284.00 |
| Dirección de infraestructura escolar |  | 5,161,740,808.00 | 5,161,740,808.00 |
| TOTAL | 6,128,212,284.00 | 5,161,740,808.00 | 11,289,953,092.00 |

Fuente. Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Modificaciones y reprogramaciones realizadas

Durante el tercer trimestre del año, el Ministerio de Educación solicitó a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) recursos adicionales para cubrir el pago del Bono a Mil. Para atender dicha solicitud, DIGEPRES procedió a realizar disminuciones presupuestarias en las distintas unidades ejecutoras adscritas al Ministerio de Educación. Como resultado de este proceso, la Dirección de Infraestructura Escolar recibió una reducción de su presupuesto vigente por un monto de RD$ 1,300,000.00 y adicionalmente el Ministerio de Educación hizo una reducción de RD$ 444,859,186.52 al presupuesto de la Dirección de Infraestructura Escolar por gasto de personal que asumió el Ministerio de Educación.

Tabla 10. Presupuesto vigente 2025 de la Dirección de Infraestructura Escolar

| UNIDAD EJECUTORA | GASTO | INVERSION | DISMINUCIONES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de infraestructura escolar | 6,128,212,284.00 |  | 1,744,859,186.52 | 4,383,353,097.48 |
| Dirección de infraestructura escolar |  | 5,161,740,808.00 | 96,200,000.00 | 5,065,540,808.00 |
| TOTAL | 6,128,212,284.00 | 5,161,740,808.00 |  | 9,448,893,905.48 |

Fuente. Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Antigüedad de los saldos de las cuentas por pagar a proveedores

La estructura de antigüedad muestra que el 87% de la deuda corresponde a compromisos muy atrasados. La nueva administración hereda una situación financiera pesada y compleja, que requiere:

•	Saneamiento contable

•	Priorización de pago a suplidores críticos

•	Depuración de expedientes irregulares

•	Plan de compromisos plurianuales

Tabla 11. Monto antigüedad de saldos, según intervalo de días.

| Intervalo de días | Total Monto Bruto (RD$) | N.º de Registros |
| --- | --- | --- |
| 0–30 días | 23,981,147.62 | 6 |
| 31–60 días | 84,176,301.90 | 12 |
| 61–90 días | 72,845,459.00 | 9 |
| Más de 90 días | 1,245,678,932.00 | 180+ |
| TOTAL | 1,426,681,840.52 |  |

Fuente. Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección de Infraestructura Escolar.

## Desempeño de los recursos humanos

Dentro de la estrategia orientada al fortalecimiento de la gestión del talento humano, con el propósito de optimizar el rendimiento del personal de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) y consolidar los distintos subsistemas de recursos humanos, durante el año 2025 se llevaron a cabo diversas acciones:

Realizados los procesos de reclutamiento y selección de personal para las diversas áreas operativas y administrativas, con un total de 1,060 colaboradores activos. En el mes de mayo ingresaron 47 colaboradores, con formación y experiencia en las áreas en cuestión, dada la creación y puesta en funcionamiento de la DIE. En junio 2025, el Ministerio de Educación transfirió a la institución 820 colaboradores que se encontraban dentro de la dependencia de la Dirección de Infraestructura Escolar, previo a ser desconcentrada. El resto de los meses del año ingresó un total de 193 colaboradores.

Ejecutados los pagos correspondientes a las indemnizaciones (prestaciones y vacaciones), por un monto ascendente a RD$ 4,125,125.31, dando cumplimiento al artículo 60 de la Ley 41-08.

Incluidos dentro del seguro médico complementario 48 colaboradores como titulares y 17 dependientes.

Realizado el pago correspondiente a horas extra a un total de 354 colaboradores por un monto de RD$ 2,707,018.29.

Ejecutados los pagos correspondientes a viáticos a un total de 249 colaboradores por un monto de RD$ 949,980.50.

Emitidas 353 certificaciones laborales, 27 certificaciones consulares, 145 carnets e igualmente 145 registros biométricos.

Con relación a la evaluación del desempeño de los colaboradores, al momento de firmarse los acuerdos de desempeño, la DIE no se encontraba formalmente desconcentrada como institución, por lo que los mismos fueron gestionados vía MINERD.

Otorgado el incentivo por cumplimiento de indicadores del Sistema de Información y Monitoreo de la Gestión Pública, tomando como referencia los resultados consolidados del Ministerio de Educación, en el indicador Infraestructura, por un monto de RD$ 35,060,423.59.

Registradas 256 licencias de distintos tipos, dando cumplimiento a la Ley 41-08.

Tabla 12. Cantidad de licencias registradas, según número de colaboradores.

| Descripción | Cantidad | N°. Colaboradores |
| --- | --- | --- |
| Licencias médicas | 215 | 173 |
| Licencia por Riesgo Laboral | 10 | 4 |
| Licencias por Maternidad | 7 | 7 |
| Licencias por Paternidad | 3 | 3 |
| Licencias cuidado familiar | 19 | 19 |
| Licencia por estudios sin disfrute de sueldo | 2 | 2 |
| Total | 256 |  |

Fuente. Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Tabla 13. Colaboradores de la DIE, según grupo ocupacional.

| Grupo Ocupacional | Cantidad colaboradores |
| --- | --- |
| I | 122 |
| II | 177 |
| III | 99 |
| IV | 599 |
| V | 63 |
| Total | 1060 |

Fuente. Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Infraestructura Escolar.

Tabla 14. Colaboradores de la DIE, según sexo.

| Sexo | Total | % |
| --- | --- | --- |
| Masculino | 614 | 57.92 |
| Femenino | 446 | 42.08 |
| Total | 1060 | 100 |

Fuente. Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Infraestructura Escolar.

## Desempeño de los procesos jurídicos

Las acciones llevadas a cabo concernientes a asuntos jurídicos durante el año 2025 corresponden a los logros del departamento en materia de gestión de convenios, acuerdos de servicio, contratos de obras, entre otras.

El Comité de Compras adjudicó un total de 15 procesos ordinarios y 4 procesos de excepción.

- Aprobados un total de 24 actos administrativos de procesos ordinarios, de los cuales, 16 de estos pertenecen a la modalidad de comparación de precios, adjudicándose hasta un total de 10.

- Aprobados 7 actos administrativos en modalidad de subasta inversa, adjudicándose 5 procesos de este.

- Realizado un (1) proceso de licitación pública nacional (en fase de culminación del procedimiento).

- Adjudicado un (1) proceso de excepción por urgencia.

- Adjudicados 3 procesos de excepción por publicidad.

76 contratos en modalidad de contratos de obras redactados, originados de los procesos lanzados por la DIE a partir de la creación de su Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC), de los cuales, 49 están certificados por la Contraloría General de la República, encontrándose en fase de trámite de registro 27 expedientes.

21 contratos en modalidad de Bienes y Servicios redactados, originados de los procesos lanzados por la DIE a partir de la creación de su Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC) de la DIE, de los cuales la Contraloría General de la República ha certificado 5, encontrándose en trámites de registro un total de 16 expedientes.

508 Adendum / Adendas elaborados, derivados de diversos contratos, de los cuales se han certificado a través de la Contraloría General de la República 408 adendas garantizando de esta forma la continuidad del Estado.

43 notificaciones realizadas de actos de alguacil, a igual número de contratistas, contentivas de distintas acciones y advertencias, tendentes a colocar los contratos en condiciones de ser rescindidos.

60 acuerdos de servicio redactados entre la DIE y un equipo de jornaleros.

3 convenios redactados con el objetivo de concertar y complementar acciones para la colaboración entre la DIE y las siguientes instituciones: Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON), Universidad Autónoma de Santo Domingo y las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

## Desempeño de la tecnología

Desde la división de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección de Infraestructura Escolar, se han llevado a cabo distintas acciones con el objetivo de optimizar las funciones que ejecuta la institución, gestionando las condiciones para fortalecer la capacidad operativa. Dentro de los logros se destaca:

- Implementado un sistema institucional de tickets para la gestión eficiente de las solicitudes y requerimientos tecnológicos.

  - 1,284 solicitudes de asistencia técnica recibidas, de las cuales 1,197 fueron completadas (93.2%) y, 87 permanecen en proceso (6.8%).

  - El tiempo promedio de respuesta a solicitudes se redujo en un 28%, con la implementación del sistema.

  - El nivel de cumplimiento dentro del tiempo establecido (SLA interno), alcanzó un 91%.

- 14 licencias de software de diseño y arquitectura estructural gestionadas, para facilitar al equipo de ingenieros herramientas avanzadas 2D, 3D y plataformas inteligentes de diagramación y modelado de datos.

- 4 planteles escolares con cámaras de seguridad PTZ 360° con transmisión vía internet instaladas, garantizando un monitoreo continuo como parte de los controles institucionales, por un costo unitario de RD$ 35,000.00, así como, un monto total invertido de RD$ 145,000.00.

- Desarrollado el Sistema de Gestión de Solicitudes (SIRES), una herramienta que permite recibir, registrar y dar seguimiento digital a las solicitudes de mantenimiento de planteles escolares. El desarrollo de este sistema no incurrió en costos para la institución, dado que fue desarrollado por el equipo técnico.

  - Durante la fase piloto de la implementación en dos regionales educativas se recibieron 1,200 solicitudes vía portal y aplicación móvil, las cuales han sido gestionadas conforme a los procedimientos internos.

- Recibidas 200 nuevas unidades telefónicas, adicionales a las 250 preexistentes, para un total de 450 flotas telefónicas. Estos equipos forman parte de un contrato de servicios de telecomunicaciones cuyo costo mensual asciende a RD$ 734,232.00.

- Recibido un conjunto de equipos tecnológicos de última generación, gestionados a través de la Dirección de Tecnología de la Información (DTIC) del MINERD, el cual consistió en:

  - 20 computadoras de escritorio de última generación.

  - 25 laptops de última generación.

  - 20 unidades UPS.

  - 20 escáneres.

## Desempeño del sistema de planificación y Desarrollo institucional

Sistema de Planificación Institucional

Durante el año 2025 se realizaron diversas acciones vinculadas a la planificación operativa. También se presentan los datos relativos a los proyectos de inversión, de monitoreo y de rendición de cuentas. A continuación, se presentan los principales logros obtenidos.

- Metas de Gobierno:

Como parte del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2025 – 2028, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) cuenta en el ejercicio de priorización, con 510 proyectos, de los cuales 448 se encuentran priorizados, representando el 88%, así como una demanda potencial de RD$ MM 16,334.5, y una demanda priorizada de RD$ MM 15,770.8, representando la demanda potencial priorizada el 97%.

Según la distribución de la programación total de proyectos en el Plan Nacional de Proyectos de Inversión Pública (PNPIP) 2025-2028 por las instituciones públicas, la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), posee el 9.44 % del presupuesto aprobado para los proyectos de Inversión Pública del período, siendo la tercera institución con mayor presupuesto asignado, seguida del MOPC y el MIVHED, y por encima del INAPA.

- Plan Operativo Anual 2025:

Fue elaborado el Plan Operativo Anual 2025 el cual contó con 44 productos y 58 indicadores de producto, los cuales fueron diseñados con el objetivo de maximizar la cobertura y la calidad de las infraestructuras educativas, atendiendo a las necesidades más urgentes en términos de espacios adecuados para el aprendizaje, con una proyección total programada de RD$ 11,289,953,092.00, distribuida entre dos ejes de intervención fundamentales:

  - Eje I: Supervisión y Fiscalización: RD$ 10,047,821,403.47.

  - Eje II: Fortalecimiento de los Procesos Internos: RD$ 1,242,131,688.53.

- Plan Operativo Anual 2026:

Elaborado el borrador del Plan Operativo Anual (POA) 2026 de la Dirección de Infraestructura Escolar. En proceso las últimas revisiones de este para su carga en el sistema KRISTHAL de formulación y monitoreo, así como en el Portal de Transparencia Institucional.

Proyectos de Inversión Pública

La Dirección de Infraestructura Escolar cuenta con un total de 61 proyectos de inversión pública en estado “detenido”, de los cuales 50 corresponden a perfiles nuevos de aulas de inicial y los 11 restantes a centros educativos de distintos niveles, de este último grupo, 2 se encuentran con los perfiles terminados, sin embargo, estos, todavía no disponen de la aprobación por parte del órgano rector de inversión pública, mientras que uno ha sido desestimado para reformulación. El estado “detenido” de estos proyectos se debe a la priorización de la actual gestión de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), en brindar continuidad a aquellas obras en ejecución, con un alto porcentaje de avance.

Desarrollo Institucional

Con el objetivo de impulsar el fortalecimiento de la estructura organizacional; el mejoramiento de los procesos administrativos de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE); y el fortalecimiento institucional y la transparencia, se han impulsado y ejecutado acciones que se traducen en el avance hacia la modernización y eficientización de la gestión de la institución, obteniendo como logro:

• Aprobada la Resolución No. 01/2025 sobre la estructura organizativa de la Dirección de Infraestructura Escolar de la República Dominicana.

- Resultados de la implementación y aplicación de Normas Básicas de Control Interno o del Indicador de Control Interno

- Resultados de los Sistemas de Calidad

- Acciones para el fortalecimiento institucional

- Resultados o Avances en la Implementación de las Políticas Transversales

- Resultados o Avances en la Implementación de la Evaluación de Desempeño Institucional

La División de Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad, para el año 2025, no dispone de resultados de implementación y aplicación de las NOBACI, resultados en los sistemas de calidad, avances en implementación de políticas transversales y avances en la implementación de la EDI, debido a que, la institución fue desconcentrada del Ministerio de Educación durante el transcurso del año en cuestión, por lo que la institución se encuentra en proceso de consolidación del equipo de la división, en orden de poder dar respuesta de manera efectiva y oportuna a los órganos rectores correspondientes.

## Desempeño del Área de Comunicaciones

Durante el periodo evaluado, el Departamento de Comunicación y Posicionamiento Institucional desarrolló y coordinó acciones estratégicas orientadas a fortalecer la presencia, credibilidad e imagen pública de la institución. Entre las funciones principales se destacan:

- Incrementada en 42% en la visibilidad mediática gracias a la ejecución de campañas enfocadas en programas prioritarios y la ampliación de alianzas con medios nacionales.

- Renovada y estandarizada la identidad visual institucional, implementada en todas las direcciones regionales y centros educativos.

- Renovadas las plataformas digitales, logrando un aumento del 45% en el tráfico web y mayor interacción con la ciudadanía.

- Fortalecida la imagen institucional mediante la producción de videos, documentales breves y piezas informativas que resaltan las buenas prácticas y resultados de la gestión.

- Capacitado el personal interno en RRSS, manejo de marca y comunicación efectiva, garantizando coherencia en los mensajes institucionales.

- Gestionadas las coberturas especiales, así como inauguraciones de obras, jornadas, mesas de trabajo y encuentros regionales, asegurando un mensaje claro, transparente y coherente.

- Elaboradas y difundidas más de 50 notas de prensa en torno a proyectos, inauguraciones, jornadas, plan 24/7 y otras acciones institucionales de alto impacto. Estas publicaciones fueron cuidadosamente diseñadas para garantizar claridad, precisión y alineación con los objetivos comunicacionales. Las notas fueron distribuidas a una red ampliada de medios impresos, digitales y agencias informativas equivalente a 800 colocaciones, logrando una cobertura constante y una mayor presencia en portales de alto tráfico.

- Con el objetivo de amplificar los mensajes clave, se desarrolló un media tour que abarcó medios nacionales y regionales. Durante estas jornadas:

  - Se sostuvieron 13 entrevistas presenciales con periodistas y líderes de opinión.

  - Se presentaron avances institucionales, logros operativos y programas prioritarios.

  - Se fortalecieron relaciones con directores de medios, redactores jefes y productores.

- Se coordinaron y gestionaron entrevistas en radio y televisión, destacando:

  - Participación de voceros en programas matutinos, noticiarios y espacios especializados.

  - Entrevistas temáticas sobre proyectos educativos, avances institucionales y acciones de impacto social.

  - Intervenciones estratégicas para posicionar mensajes claves en momentos relevantes del calendario institucional.

Las acciones desarrolladas permitieron consolidar la percepción pública de la institución como un organismo moderno, accesible y orientado a resultados. El fortalecimiento de la imagen institucional se reflejó en una mayor confianza de la ciudadanía, incremento en la participación en actividades oficiales y mayor reconocimiento en los medios de comunicación locales y nacionales.

Presencia de la DIE en las redes sociales

En el componente digital, el Departamento consolidó la estrategia de posicionamiento institucional mediante una gestión integrada de redes sociales, plataforma web y contenidos audiovisuales.

- En Facebook, la página oficial alcanzó 791 seguidores (+13%), impulsada por coberturas de inauguraciones, mesas de trabajo, y Gobierno en las provincias.

- En Instagram, la comunidad creció hasta 3,794 seguidores (+22%), apoyada en videos planificados, cápsulas informativas y piezas visuales de alto impacto.

- En X (Twitter), la cuenta institucional registró 349 seguidores (+8%), destacándose como la plataforma de actualización inmediata y difusión de comunicados oficiales.

- El canal de YouTube fortaleció su rol estratégico renovando las publicaciones, visualizaciones, impulsado por videos institucionales, resúmenes ejecutivos y registros audiovisuales de actividades territoriales.

- Paralelamente, la página web institucional alcanzó un promedio mensual de 11% visitas, producto de la actualización continua de contenidos y la optimización de secciones clave para la ciudadanía.

Estas acciones se sustentaron en una planificación editorial eficiente, alineada con los hitos de gestión, priorizando contenidos audiovisuales, coberturas estratégicas y la uniformidad de la marca institucional. El ecosistema digital logró un crecimiento global de más de 80,000 visualizaciones, consolidando el posicionamiento de la institución y reforzando su presencia nacional.

# SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2025

## Nivel de satisfacción con el servicio

Durante el año 2025, en la Dirección de Infraestructura Escolar no fueron ejecutadas encuestas de medición del nivel de satisfacción del servicio, de cara a las respuestas emitidas a las solicitudes de acceso a la información pública, dado que el portal de solicitudes no se encontraba en pleno funcionamiento, dada la desconcentración de la DIE en el transcurso del año 2025, por lo tanto, todas las solicitudes recibidas durante el período fueron canalizadas vía MINERD.

## Nivel de cumplimiento acceso a la información

78 solicitudes de acceso a la información recibidas provenientes del Sistema de Acceso a la Información (SAIP), de las cuales, 64 fueron contestadas, 11 fueron devueltas, 3 se encuentran en proceso de brindar la respuesta al ciudadano.

Ilustración 4. Solicitudes recibidas de acceso a la información, según estatus.

Fuente. Datos suministrados por la Oficina de Libre Acceso a la Información de la DIE.

## Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias

Durante el año 2025 fueron recibidas 15 solicitudes provenientes del sistema 311 de quejas, reclamos y sugerencias, de las cuales, 13 fueron contestadas, mientras que 2 fueron devueltas.

Ilustración 5. Quejas, reclamos y sugerencias recibidos, según estatus.

Fuente. Datos suministrados por la Oficina de Libre Acceso a la Información de la DIE.

## Resultados mediciones del portal de transparencia

Para la Dirección de Infraestructura Escolar, a la fecha no se dispone de un Portal de Transparencia Institucional habilitado y en pleno funcionamiento, dado que la desconcentración de la institución con el Ministerio de Educación se llevó a cabo durante el año en curso, y el órgano rector en materia de transparencia institucional, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental hasta el momento no ha dotado a la institución de todas las funcionalidades correspondientes para el portal, por lo que, para el año 2025 no se estuvo midiendo el mismo.

# PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

Memoria Institucional 2025

Tabla 15. Principales productos programados en el POA 2026, versión preliminar:

| Producto | Indicador | Meta 2026 | Departamento Responsable |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción y equipamiento de estancias infantiles | Cantidad de nuevas aulas en estancias infantiles construidas | 70 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao | Cantidad de nuevas aulas en planteles existentes de nivel inicial | 40 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Noroeste | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel inicial | 104 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 90 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte 2 | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 22 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Sur | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 37 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región El Valle | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 37 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Enriquillo | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 66 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Higuamo | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 95 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 111 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama 2 | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 3 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Valdesia | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 83 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Yuma | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial. | 56 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2) | Cantidad de Aulas nuevas en Planteles existentes del Nivel Primario. | 160 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3) | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Primario. | 187 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4) | Cantidad de Aulas Nuevas en Planteles existente del nivel Secundario primer ciclo y modalidad académica | 290 | Departamento de Fiscalización de Obras |
| Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2) | Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Secundario primer ciclo y modalidad académica | 159 | Departamento de Fiscalización de Obras |

Fuente. Datos suministrados por el Departamento de Planificación y Desarrollo de la DIE.

Además, para el año 2026 la DIE tiene estimaciones por la parte de proyectos de reforzamiento estructural que comprenden:

- Demolición del plantel educativo Ana María Martines, ubicado en la provincia Elías Piña.

- Demolición del plantel educativo Ángel Reyes, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo Antera Mota, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo Antonia Peña Pérez, ubicado en la provincia Independencia.

- Demolición del plantel educativo Carlos Soriano Díaz D. Freddy, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez.

- Demolición del plantel educativo Centro Educativo Hermanas Mirabal, ubicado en la provincia Monte Plata.

- Demolición del plantel educativo Clara Elena Rodríguez, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo Colorado, ubicado en la provincia La Vega.

- Demolición del plantel educativo Cotuí 5, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez.

- Demolición del plantel educativo Francisco Cruz, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo Haras Nacionales, ubicado en la provincia Santo Domingo.

- Demolición del plantel educativo Hermanas Mirabal, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo Hermógenes Sánchez, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo Isaías Franco, ubicado en la provincia Santiago de los Caballeros.

- Demolición del plantel educativo Jicome Arriba, ubicado en la provincia Valverde.

- Demolición del plantel educativo José Francisco Peña Gómez, ubicado en la provincia Santo Domingo.

- Demolición del plantel educativo Juan Pablo Sánchez, ubicado en la provincia Espaillat.

- Demolición del plantel educativo Lamina, ubicado en la provincia Hato Mayor.

- Demolición del plantel educativo Las Mercedes, ubicado en la provincia San Cristobal.

- Demolición del plantel educativo Leopoldo Coplin, ubicado en la provincia Samaná.

- Demolición del plantel educativo Los Pomos, ubicado en la provincia Monte Plata.

- Demolición del plantel educativo Luis José Antoine Guayubin, ubicado en la provincia Monte Cristi.

- Demolición del plantel educativo Luis Lopez Ken, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo Máximo Gómez, ubicado en la provincia Barahona.

- Demolición del plantel educativo Miguel Yanguela, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez.

- Demolición del plantel educativo Nueva Vida, ubicado en la provincia Santo Domingo.

- Demolición del plantel educativo Prof. Juan Bosch, ubicado en la provincia Santo Domingo.

- Demolición del plantel educativo Salomé Ureña, ubicado en la provincia Puerto Plata.

- Demolición del plantel educativo San Rafael, ubicado en la provincia La Altagracia.

- Demolición del plantel educativo Sor Margarita Martínez (Madre Petra Ureña), ubicado en la provincia Santo Domingo.

- Demolición del plantel educativo Una Mirada de Fe, ubicado en la provincia San Cristobal.

- Demolición del plantel educativo Sejour, ubicado en la provincia La Altagracia.

- Demolición del plantel educativo Antonio Duvergé Duval, ubicado en la provincia Bahoruco.

- Demolición del plantel educativo Rancho Arriba, ubicado en la provincia Santo Domingo.

- Demolición del plantel educativo Emiliano García Fernández, ubicado en la provincia María Trinidad Sánchez.

- Demolición del plantel educativo Hogar Miramar, ubicado en la provincia Santo Domingo.

# ANEXOS

Memoria Institucional 2025

## Matriz Logros Relevantes

| Producto / servicio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre* | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | año 2025 |
| Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial (Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Inicial.) (3,575 estudiantes beneficiados) | 2 | 13 | 5 | N/A | 6 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 4 | 89 | 143 |
| Inversión producto (RD$) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,878,372.59 | 45,308,893.29 | 200,125,666.70 | 98,248,053.43 | 56,464,192.36 | 83,728,827.66 | N/D | 573,754,006.03 |
| Construcción y equipamiento de estancias infantiles (Cantidad de nuevas aulas en estancias infantiles construidas) (3,000 infantes beneficiados) | 30 | N/A | N/A | 10 | N/A | N/A | N/A | 10 | 10 | N/A | N/A | 60 | 120 |
| Inversión producto (RD$) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,027,620.55 | 15,167,308.42 | 95,674,062.40 | 3,622,377.98 | 2,588,933.83 | 9,108,569.64 | N/D | 131,188,872.82 |
| Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2) (Cantidad de Aulas nuevas en Planteles existentes del Nivel Primario.) (13,830 estudiantes benficiados) | 44 | 35 | 4 | 10 | N/A | 23 | 11 | 32 | 10 | N/A | N/A | 292 | 461 |
| Inversión producto (RD$) | N/A | N/A | N/A | 2,138,187.20 | 15,547,109.57 | 10,126,196.26 | 21,279,979.50 | 26,060,495.44 | 98,002,475.28 | 3,042,290.85 | 32,355,673.37 | N/D | 208,552,407.47 |
| Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3) (Cantidad de aulas en planteles nuevos construidos para el nivel Primario.) (11,700 estudiantes beneficiados) | N/A | 24 | N/A | 10 | N/A | 24 | N/A | 52 | N/A | N/A | 22 | 258 | 390 |
| Inversión producto (RD$) | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,134,659.67 | 43,415,608.08 | 156,266,392.40 | 164,032,274.60 | 64,045,822.32 | 60,268,687.03 | 88,082,884.85 | N/D | 611,246,328.95 |
| Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4) (Cantidad de Aulas Nuevas en Planteles existente del nivel Secundario primer ciclo y modalidad académica) (19,635 estudiantes beneficiados) | 30 | 10 | 53 | N/A | 48 | N/A | 14 | 140 | N/A | N/A | N/A | 266 | 561 |
| Inversión producto (RD$) | N/A | N/A | N/A | N/A | 79,921,064.80 | 65,901,802.27 | 149,089,586.43 | 224,084,276.48 | 226,519,624.21 | 72,407,140.73 | 175,605,266.41 | N/D | 993,528,761.33 |

Fuente. Datos suministrados por el Departamento de Planificación y Desarrollo y el Departamento Administrativo y Financiero de la DIE.

## Matriz de Ejecución Presupuestaria Anual

| Código Programa / Subprograma | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria (RD$) | Ejecución (RD$) | Índice de Ejecución (%) | Participación Ejecución por Programa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Acciones comunes P17 | 4,287,153,097.48 | 2,756,841,761.13 | 64.3% | 52.26% |
| 02 | Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 3) | 1,287,445,267.61 | 611,246,328.95 | 47.5% | 11.59% |
| 03 | Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 4) | 1,796,933,445.22 | 993,528,761.33 | 55.3% | 18.83% |
| 04 | Construcción y ampliación de planteles escolares (arrastre sorteo 1 y 2) | 554,095,212.00 | 208,552,407.47 | 37.6% | 3.95% |
| 05 | Construcción y equipamiento de estancias infantiles | 272,056,428.40 | 131,188,872.82 | 48.2% | 2.49% |
| 06 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao | 58,973,491.17 | 23,045,962.88 | 39.1% | 0.44% |
| 07 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Noroeste | 89,703,005.73 | 43,952,615.13 | 49% | 0.83% |
| 08 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte | 164,984,428.16 | 90,179,644.51 | 54.7% | 1.71% |
| 09 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Sur | 82,922,055.33 | 37,525,937.23 | 45.3% | 0.71% |
| 10 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región El Valle | 98,332,662.82 | 31,417,549.94 | 32.0% | 0.60% |
| 11 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Enriquillo | 159,851,755.04 | 81,467,938.46 | 51.0% | 1.54% |
| 12 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Higuamo | 88,965,595.94 | 32,549,059.77 | 36.6% | 0.62% |
| 13 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama | 212,571,146.78 | 110,085,153.29 | 51.8% | 2.09% |
| 14 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Valdesia | 157,665,045.25 | 67,827,353.09 | 43.0% | 1.29% |
| 15 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Yuma | 76,372,091.55 | 42,122,002.55 | 55.2% | 0.80% |
| 16 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Ozama 2 | 8,407,644.00 | 6,479,831.46 | 77.1% | 0.12% |
| 17 | Construcción y ampliación de planteles escolares para el nivel inicial en la región Cibao Norte 2 | 27,461,533.00 | 7,100,957.72 | 25.9% | 0.13% |
| 21 | Construcción y ampliación de planteles educativos de educación especial | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00% |
| Total General |  | 9,448,893,905.48 | 5,275,112,137.73 | 55.8% |  |

Fuente. Datos suministrados por el Departamento Administrativo y Financiero de la DIE.

## Matriz de Principales Indicadores del POA

La Dirección de Infraestructura Escolar    para el año 2025, no contó con la aprobación formal de un Plan Operativo Anual (POA) para el año evaluado, lo que no permite cumplir con el apartado de la Matriz de los Principales Indicadores del POA.  De cara al año 2026, se han desarrollado los esfuerzos para la formulación del Plan Operativo Anual 2026 de la DIE, del cual se dispone de una versión preliminar, de la cual se han colocado las proyecciones de metas en este documento, y, una vez aprobado será publicado en el Portal de Transparencia.

## Resumen del Plan de Compras

RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS

| DATOS DE CABECERA PACC |  |
| --- | --- |
| Monto estimado total | $3,010,928,835.05 |
| Monto total contratado | $5,749,117,837.88 |
| Cantidad de procesos registrados | 106 |
| Capítulo | 0206 |
| Subcapítulo | 01 |
| Unidad ejecutora | 0012 |
| Unidad de compra | Dirección De Infraestructura Escolar |
| Año fiscal | 2025 |
| Fecha aprobación | 20 de octubre |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN |  |
| Bienes | $ 21,035,844.65 |
| Obras | $ 2,980,481,874.40 |
| Servicios | $ 9,411,116.00 |
| Servicios: consultoría | N/A |
| Servicios: consultoría basada en la calidad de los servicios | N/A |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES |  |
| MiPymes | $ 333,366,830.61 |
| MiPymes mujer | $1,793,616.00 |
| No MiPymes | $2,675,768,388.44 |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |
| Compras por debajo del umbral | $179,519.30 |
| Compra menor | $22,649,941.35 |
| Comparación de precios | $322,868,908.65 |
| Licitación pública | $2,657,612,965.75 |

| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO |  |
| --- | --- |
| Licitación pública internacional | N/A |
| Licitación restringida | N/A |
| Sorteo de obras | N/A |
| Excepción - bienes o servicios con exclusividad | N/A |
| Excepción - construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior | N/A |
| Excepción - contratación de publicidad a través de medios de comunicación social | $7,617,500.00 |
| Excepción - obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos | N/A |
| Excepción - proveedor único | N/A |
| Excepción - rescisión de contratos cuya terminación no exceda el 40 % del monto total del proyecto, obra o servicio | N/A |

Fuente: Departamento Administrativo y Financiero de la Dirección De Infraestructura Escolar.

## Anexo - Readecuación y techados de canchas deportivas en planteles escolares durante el año 2025

| Plantel | Provincia | Municipio | Estatus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PABLO BARINAS | SAN CRISTÓBAL | SAN CRISTÓBAL | Inaugurada |
| 2. POLITECNICO NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA | SAN CRISTÓBAL | HAINA | Inaugurada |
| 3. JOSE PEREZ (REUBICADA A MARCOS CASTAÑEL, FE Y ALEGRIA) | SAN CRISTÓBAL | SABANA GRANDE DE PALENQUE | Inaugurada |
| 4. NIGUA, IVELISE SERRANO DEL ROSARIO. | SAN CRISTÓBAL | SAN GREGORIO DE NIGUA | Inaugurada |
| 5. MIGUEL ANGEL GARRIDO | HATO MAYOR | HATO MAYOR DE REY | Inaugurada |
| 6. PROF. AURELINA VALDEZ | LA VEGA | LA LLANADA | Inaugurada |
| 7. ANDRES BELLO | ESPAILLAT | MOCA | Inaugurada |
| 8. FLERIDA HERNANDEZ | DUARTE | LAS GUARANÁS | Inaugurada |
| 9. INSTITUTO TECNOLOGICO MEXICO | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | Inaugurada |
| 10. ANA JOSEFA JIMENEZ | SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | Inaugurada |
| 11. JOSE MARIA SERRA | SANTIAGO RODRÍGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA | Inaugurada |
| 12. RAMON EMILIO JIMENEZ | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | Inaugurada |
| 13. FABIO AMABLE MOTA (REUBICADA A DOMINGO MORENO JIMENEZ) | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO ESTE | Inaugurada |
| 14. INSTITUTO TECNOLOGICO UNION PANAMERICANA | DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | Inaugurada |
| 15. FRAY PEDRO DE CORDOVA | MONTE PLATA | YAMASÁ | Inaugurada |
| 16. LA TRINITARIA | SANTIAGO RODRIGUEZ | MONCIÓN | A inaugurar diciembre 2025 |
| 17. CARLOS GONZALEZ NUÑEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | COMENDADOR | A inaugurar diciembre 2025 |
| 18. ELVIRA DE MENDOZA | SANTO DOMINGO | BOCA CHICA | A inaugurar diciembre 2025 |
| 19. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ | LA VEGA | JIMA ABAJO | A inaugurar diciembre 2025 |
| 20.PEDRO MIR | SAMANA | LAS TERRENAS | A inaugurar diciembre 2025 |
| 21. FRANCISCO JAVIER UREÑA CANELA | DAJABON | DAJABON | A inaugurar diciembre 2025 |

Fuente. Suministrado por el Despacho del director.

## Anexo – Planteles educativos entregados (Imágenes)

## Anexo – Planteles educativos con mantenimiento supervisado.

El Departamento de Fiscalizaciones revisó 891 cubicaciones, de las cuales fueron procesadas 573.

Nota aclaratoria: Dado que desde MINERD hubo una transferencia de 820 colaboradores, algunos con designación en el grupo ocupacional V, debiendo ser IV, fueron transferidos con el mismo cargo, sin embargo, se está llevando a cabo el proceso de alineación, respecto al organigrama aprobado y el quehacer de la DIE.

La diferencia de $2,738,189,002.83 obedece a procesos que no fueron contemplados en la planificación y fueron lanzados   para dar una respuesta rápida a solucionar la alta demanda de   aulas para el iniciar el año escolar.

Imágenes suministradas por el Departamento de Gestión de Infraestructura Escolar.

Imágenes suministradas por el Departamento de Supervisión de Obras.