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I. [bookmark: _Toc217903659][bookmark: _Hlk86403204]RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institucional 2025

Durante el ejercicio fiscal 2025, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) consolidó su rol estratégico en la provisión y fortalecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, alineando su gestión con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 6 de la Agenda 2030 y con los compromisos asumidos en el Pacto Nacional por el Agua. La gestión se caracterizó por una expansión significativa de la infraestructura hidrosanitaria, mejora de la eficiencia operativa y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y buenas prácticas administrativas.
Durante el 2025, el INAPA concluyó diecisiete (17) proyectos de agua potable y saneamiento, orientados a ampliar la cobertura del servicio, ampliar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y fortalecer las condiciones sanitarias en las comunidades más vulnerables del país. 
Estas intervenciones incluyeron obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y modernización de sistemas existentes, permitiendo atender necesidades históricas de acceso a servicios básicos y contribuir a una mejora sostenida en la calidad de vida de la población beneficiada.
Estas obras se ejecutaron con una inversión estratégica ascendente a RD$5,220,139,076.96, beneficiando de manera directa a 530,343 habitantes, mediante intervenciones de ampliación, rehabilitación, mejoramiento y modernización de los sistemas de agua potable y saneamiento. Los proyectos finalizados son los siguientes:
Provincia Hato Mayor
1. Ampliación de la Red de Distribución Zona Norte 
2. Construcción Estación de Bombeo, Línea de Impulsión y Planta Depuradora, Alcantarillado Sanitario Sabana de la Mar.
3. Ampliación Acueducto en los sectores Ciudad Dorada, Plata Bella, Barrio Lindo y Puerto Rico, Hato Mayor.
4. Rehabilitación Planta Potabilizadora Acueducto de Hato Mayor
Provincia San Pedro de Macorís
5. Ampliación Red Distribución Acueducto Consuelo
6. Ampliación de Redes Barrio Nuevo, Acueducto Múltiple Ramón Santana.
7. Construcción del Alcantarillado Pluvial Antigua Calle 20
Provincia Azua
8. Ampliación del Acueducto de Azua (Nuevo Campo de Pozos)
9. Construcción del Acueducto Cañada Cimarrona
10. Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Sabana Yegua
Provincia Duarte
11. Rehabilitación del Alcantarillado Sanitario de Pimentel
12. Rehabilitación Depósito Regulador Zona Alta y Ampliación de la Red Distribución a Las Colinas, Acueducto San Francisco De Macorís
Provincia El Seibo
13. Ampliación del Acueducto de Miches hacia la Zona Turística
Provincia Sánchez Ramírez
14. Construcción de la Planta Potabilizadora de Filtración Rápida del Acueducto La Gina–Miches y Habilitación de la Planta Depuradora del municipio de Cotuí.
Provincia Santiago
15. Rehabilitación de la Planta Potabilizadora del Acueducto Hato del Yaque
Provincia San Juan
16. Ampliación del Acueducto Múltiple de Yabonico y Rehabilitación del Acueducto El Corbano
Provincia Independencia
17. Mejoramiento del Acueducto El Limón
En el ejercicio del año 2025 se ejecutó una inversión en infraestructura de agua potable y saneamiento ascendente a RD$10,094,594,496.57. Esta inversión constituyó un eje fundamental de la estrategia institucional para el fortalecimiento y modernización de los servicios, permitiendo la ejecución de proyectos necesarios para atender las demandas de las comunidades y mejorar la calidad del servicio ofrecido a la población.
La gestión operativa alcanzó avances significativos en la producción y distribución de agua potable, garantizando la continuidad el servicio a una población aproximada de 4,750,000 habitantes en las 25 provincias bajo su jurisdicción.
Durante el período, se registró un incremento sostenido en la producción, alcanzando 614,758,276.88 m³ anuales, superando los niveles del año anterior. Asimismo, se fortalecieron las acciones de saneamiento, consolidando la recolección mensual de 5,511,019.16 m³ de aguas residuales, de los cuales se logró tratar el 49.91% del caudal colectado, contribuyendo a la mejora de las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades atendidas.
Para asegurar la continuidad y calidad del servicio, el INAPA desarrolló una intensa labor de mantenimiento correctivo en sus infraestructuras operativas, logrando la atención y solución de 3,849 averías en sistemas críticos de agua potable. Estas acciones implicaron una inversión de RD$26,735,283.22, permitiendo la recuperación de caudales, la estabilización de la presión en las redes de distribución y la reducción de interrupciones en el suministro, en beneficio directo de las comunidades atendidas.
De cara al futuro, el INAPA mantiene en ejecución un total de 131 proyectos, con una inversión acumulada de RD$37,375 millones, orientados a continuar fortaleciendo los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias bajo su jurisdicción. De igual manera, y conforme a las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), fueron aprobados nueve (9) nuevos proyectos por un monto estimado de RD$50,990 millones, los cuales están diseñados para beneficiar a más de 1.3 millones de personas, ampliando de forma progresiva la cobertura y calidad de los servicios en el sector APS.
El compromiso del INAPA con la excelencia administrativa se evidencia en los resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI) donde la institución alcanzó puntuaciones sobresalientes que reflejan una gestión orientada a resultados, con altos niveles de transparencia, control interno y eficiencia operativa.
Entre los principales indicadores evaluados se destacan el Índice de Desempeño Institucional (79.94%), SISCOMPRAS (86.99%), ICTIGE (70.19%), SISMAP GP (83.49%), NOBACI (99.20%), SAIP (99.93%), Políticas Transversales (75.12%), Índice de Producción Institucional (92.63%), Índice de Progreso Sectorial (60.00%) y el Índice de Control Interno – ICI (98.00%), resultados que confirman la solidez de los sistemas de gestión y supervisión institucional.
De manera complementaria, como evidencia del compromiso con la excelencia y la transparencia, el INAPA logró con éxito la recertificación en las normas internacionales ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de la Calidad) e ISO 37001:2016 (Sistema de Gestión Antisoborno). Este hito consolida un entorno institucional basado en la integridad, la mejora continua de los procesos internos, la prevención de riesgos éticos y el estricto cumplimiento del marco normativo vigente.
Durante el 2025, el INAPA registró Se registró un crecimiento en las recaudaciones anuales, pasando de RD$1,313 millones en 2024 a RD$1,383 millones en el 2025. Este incremento refleja una gestión comercial más eficiente y un mayor nivel de confianza de los usuarios en el servicio, lo que permite fortalecer la disponibilidad de recursos propios para su reinversión en la mejora continua de la operación de los sistemas de agua potable.
En retrospectiva, el año 2025 se consolida como un período de importantes avances operativos para el INAPA. Los resultados alcanzados evidencian una sólida capacidad técnica y administrativa en la gestión de la inversión pública, así como un firme compromiso con la mejora continua de los servicios de agua potable y saneamiento. Al cierre de este ejercicio, la institución reafirma que cada obra ejecutada y cada sistema fortalecido representan un paso concreto hacia una mayor equidad social, mejores condiciones de vida para la población y un desarrollo sostenible para la República Dominicana.


[bookmark: _Toc217903660]II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
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[bookmark: _Toc185255579][bookmark: _Toc217903661]2.1 Marco filosófico institucional

[bookmark: _Toc185255580][bookmark: _Toc217903662]a.   Misión 
Contribuir a la salud y calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción, a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del sistema de gestión.
[bookmark: _Toc185255581][bookmark: _Toc217903663]b.   Visión 
Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.
[bookmark: _Toc185255582][bookmark: _Toc217903664]c.   Valores 

· Vocación de servicio: Mantenemos una actitud de empatía, pasión y disposición, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
· Confiabilidad: Estamos comprometidos a brindar el servicio de forma consistente con calidad y puntualidad, apegados a los valores éticos del servidor público.
· Eficacia: Logramos los resultados esperados conforme a lo planificado
· Eficiencia: Trabajamos optimizando los recursos necesarios, para lograr que nuestros usuarios reciban el servicio oportunamente.
· Transparencia: Nos mostramos de manera veraz, abierta y fácil, expuestos al escrutinio público.
· Responsabilidad: Demostramos ser responsables con la sociedad y el medio ambiente.
2.2 [bookmark: _Toc185255583][bookmark: _Toc217903665] Base legal 
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), con carácter autónomo, creado mediante la Ley No. 5994, del 30 de julio del año 1962 (modificada por la Ley No. 5, del 8 de septiembre del año 1965, que adjudicaba el INAPA al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en el artículo 1, y luego por la Ley No. 24, del 27 de septiembre del año 1965, eliminando el artículo 1, con otros artículos, y estableciendo en el artículo 2, que el INAPA queda de nuevo establecido de conformidad con la Ley No. 5994); y, tiene su Reglamento de aplicación sobre el funcionamiento de la institución, Decreto No. 8955-Bis, del 12 de diciembre del año 1962. El organismo fue creado por la necesidad de contar con una entidad autónoma a nivel nacional, constituida “con capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente para dotar de sistemas adecuados de abastecimientos de aguas potables, y disposición de aguas residuales y pluviales a las poblaciones urbanas y rurales del país”.
La institución tiene: “el objetivo de satisfacer plenamente las necesidades y demandas de la población urbana, periurbana y rural del país ubicada en su área de jurisdicción operacional, con servicios de agua potable de calidad adecuada bajo el punto de vista físico-químico, bacteriológico y organoléptico, confiables, continuos, con presiones adecuadas, con cobertura total, a costos razonable[s] y en la cantidad necesaria para atender el consumo racional de la población, así como del servicio de recolección, transporte y disposición final de las aguas servidas, sin causar impactos negativos en la salud o en el ambiente, y contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar, salud y desarrollo”.
Es dirigido y administrado por un Director y por un Consejo de Administración. Tiene como recursos de financiamiento, las contribuciones que hará el gobierno dominicano a través del Presupuesto Nacional, así como a través de donaciones y financiamientos externos. 
Tiene su ámbito territorial y funcional en 24 provincias, siendo su competencia todo lo relacionado a la prestación de servicios de agua potable y recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas servidas, así como la recolección y disposición de las aguas pluviales. Su sede administrativa es la Ciudad de Santo Domingo. 
Es importante acotar que entre los objetivos específicos de la institución está el suministrar servicios de agua potable a la población ubicada en su área de jurisdicción operacional con cobertura total y calidad.
2.3 [bookmark: _Toc185255584][bookmark: _Toc217903666] Estructura organizativa 
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados cuenta con un plantel de personal altamente capacitado, entre los cuales se encuentran: 
	No
	Nombre
	Cargo
	Dirección o Departamento

	1
	Wellington Amín Arnaud Bisonó
	Director (A) Ejecutivo (A)
	Dirección Ejecutiva

	2
	Wascar Gerardo Altagracia Martinez Placencia
	Subdirector (A)
	Dirección Ejecutiva

	3
	Yojanny Brunilda Pimentel Mercado De Martinez
	Subdirector (A)
	Dirección Ejecutiva

	4
	Caonabo Federico Valdez Rutinel
	Subdirector (A)
	Dirección Ejecutiva

	5
	Waldo Antonio Guzmán Franco
	Subdirector (A)
	Dirección Ejecutiva

	6
	Zacarías Ripoll Santana
	Subdirector (A)
	Dirección Ejecutiva

	7
	Julio Cesar Lizardo Gomez
	Director Regional
	Dirección Ejecutiva

	8
	Pedro Federico Quezada Canario
	Director Regional
	Dirección Ejecutiva

	9
	Rafael Blandino
	Director (A)
	Dirección Comercial

	10
	Christie Violeta Jordan Leal
	Director (A)
	Dirección De Planificación

	11
	Marcos Gregorio De Jesús Vásquez Jimenez
	Director (A)
	Dirección De Tecnologia De La Información Y Comunicaciones

	12
	Francia Dileidy Aquino Ledesma
	Director (A)
	Dirección Financiera

	13
	Freddy Poche
	Director (A)
	Dirección Calidad del Agua

	14
	Freddy Poche
	Director Interino(A)
	Dirección Aguas Residuales

	15
	Nicolás Grullón
	Director (A)
	Dirección De Ejecución de Programas Y Proyectos Inversión

	16
	Gustavo Lemoine
	Director (A)
	Dirección De Ingeniería

	17
	Ludwig Alexander Alvarez Imbert
	Director (A)
	Dirección De Desarrollo Provincial

	18
	Luis José Popa Peralta
	Director (A)
	Dirección De Aguas Potables

	19
	René García
	Director (A)
	Dirección De Supervisión Y Fiscalización de Obras

	20
	Abel Alejandro Hernández Romero
	Director (A)
	Dirección Administrativa

	21
	Yanet Margarita Binet Paulino
	Director (A)
	Dirección De Recursos Humanos

	22
	Juan Carlos Ortiz
	Director (A)
	Dirección de Electromecánica 

	23
	Wellington Jimenez
	Director (A)
	Departamento Jurídico

	24
	Tania Yocelin Hidalgo Encarnación
	Encargado (A)
	Departamento De Comunicaciones

	25
	Liberta Santana Suero
	Encargado (A)
	Departamento De Equidad De Género

	26
	Julisa Eusebio Curi
	Encargado (A)
	Oficina De Acceso A La Información

	27
	José Nicolás Caraballo De La Cruz
	Encargado (A)
	Departamento De Revisión Y Control

	28
	Jaime Rafael Rodríguez Peña
	Encargado (A)
	Departamento De Estadísticas

	29
	Mario Hernández Sánchez
	Encargado (A)
	Departamento De Desarrollo Rural En APS

	30
	Juan Isidro Valerio Espinal
	Encargado (A)
	Departamento De Administración De Servicios Tic

	31
	Rafael Edison Pérez
	Encargado (A)
	Departamento De Seguridad Y Monitoreo Tic

	32
	Miguel Enrique Peña Rincón
	Encargado (A)
	Departamento De Desarrollo E Implementación De Sistema

	33
	Alejandro De Los Santos Heredia
	Encargado (A)
	Departamento De Operaciones Tic

	34
	Maria Luz Alcantara Méndez
	Encargado (A)
	Departamento De Aseguramiento De La Calidad

	35
	Crisdalenis Zabala Colón
	Encargado (A)
	Departamento De Potabilización Del Agua

	36
	Heriberta de la Rosa 
	Encargado (A)
	Departamento De Mantenimiento de Potabilización de Agua

	37
	Rubén Darío Montero Ramírez
	Encargado (A)
	Departamento De Diseño De Sistema De Acueductos

	38
	Ricardo Alexander González Marrero
	Encargado (A)
	Departamento De Hidrología

	39
	Luis Ovidio Nivar Cabrera
	Encargado (A)
	Departamento De Mantenimiento Electromecánico

	40
	César Manrrique Donastorg Cabral
	Encargado (A)
	Departamento De Mantenimiento De Infraestructura Civil

	41
	Rigoberto Estevez Espinal
	Encargado (A)
	Departamento De Control Operaciones

	42
	Aleyda Dahiana Olivares Arias
	Encargado (A)
	Departamento De Comercialización Y Marketing

	43
	Bellmy Jisbell Zapata Betances
	Encargado (A)
	Departamento De Catastro De Usuarios Y  Cartografía

	44
	Cristhie Geraldine Aguasvivas Oleaga De Moreta
	Encargado (A)
	Departamento De  Medición De Consumo

	45
	Octavio Antonio De La Maza Chalas
	Encargado (A)
	Departamento Administrativo

	46
	Claudia Alexandra Reyes Cruz
	Encargado (A)
	Departamento De Compras

	47
	Rafael Eliseo Ramírez Peña
	Encargado (A)
	Departamento De Contabilidad

	48
	Deyris Reyes Ramírez
	Encargado (A)
	Departamento De  Presupuesto

	49
	Danilo Antonio Villa Espinal
	Encargado (A)
	Departamento Financiero

	50
	Edgar Ramon Ramses Diaz Sanchez
	Encargado (A)
	Departamento De Supervisión De Obras Civiles

	51
	Rocio Del Carmen Santos Espinal De Monegro
	Encargado (A)
	Departamento De Control De Obras

	52
	José De Jesús Gomez Hernández
	Encargado (A)
	Departamento De Fiscalización De Obras

	53
	Freddy Nicolás Feliciano Castaño
	Encargado (A)
	Departamento De Formulación, Monitoreo Y Evaluación De Planes, Programas Y Proyectos

	54
	Bertha Josefina Mejia Lugo
	Encargado (A)
	Departamento De Cooperación Internacional

	55
	Wilson Gabriel Martinez Sifre
	Encargado (A)
	Departamento De Calidad En La Gestión

	56
	Saul Encarnación
	Encargado (A)
	Departamento De Desarrollo Institucional

	57
	Ligia Carmen Sofía Ramírez Perez
	Encargado (A)
	Departamento De Reclutamiento Y Selección De Personal

	58
	Candida Ynes De La Altagracia Ogando Montero
	Encargado (A)
	Departamento De Evaluación Del Desempeño Y Capacitación

	59
	Naysa Alexandra Contreras Pichardo
	Encargado (A)
	Departamento De Registro, Control Y Nóminas

	60
	Candi Ester Peguero Mercedes
	Encargado (A)
	Departamento Relaciones Laborales Y Sociales




El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha implementado la nueva Estructura Organizativa el cual permite entender y ver de manera gráfica su composición y cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades en la cadena de mando. 
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(Ver anexo 1, “Estructura organizativa del INAPA”)
[bookmark: _Toc185255585][bookmark: _Toc217903667]2.4 Planificación estratégica institucional
El INAPA cuenta con los siguientes Ejes Estratégicos y Objetivos:
· Ejes Estratégicos 1: Ampliar la cobertura y continuidad del servicio de agua potable.
· Objetivo Estratégico 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable.
Resultados esperados:
· Ejecutada inversión en Sistemas de Acueductos.
· Eficientizado los Sistemas de Agua Potable.
· Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos.

Eje Estratégico 2: Ampliar la Cobertura del Servicio de Saneamiento.
Objetivo Estratégico 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento.
Resultados esperados:
· Ejecutada inversión en Sistemas de Saneamiento.
· Eficientizado los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.

Eje Estratégico 3: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Hacer Eficiente la Gestión.
Objetivo Estratégico 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
· Asegurada la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa
· Mejorada la producción de Estados Financieros, Presupuestarios y Económicos para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera
· Gestionado el Portal institucional de acuerdo a la Ley 200-04
· Implementada la Norma de Gestión de Calidad (ISO 9001: 2015) Programa Piloto Acueducto de Peravia
· Implementada la Norma de gestión Antisoborno (ISO 37001: 2016) a los procesos de Formulación y Ejecución de proyectos APS y comercialización del servicio cuyas actividades se desarrollan en la Sede Central 
· Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión  
·  Fortalecida la gestión integrada de procesos institucionales
· Implementadas herramientas de calidad para la mejora continua de la gestión y los servicios 
· Eficientizado el uso de los recursos tecnológicos
· Gestionada de manera oportuna la información estadística para los clientes internos y externos a la institución.

Objetivo Estratégico 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución.
Resultados esperados:
· Incrementado el nivel de recaudaciones de manera sostenible.
· Fortalecida la gestión comercial


[bookmark: _Toc217903668]III. RESULTADOS MISIONALES
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Con el objetivo de contribuir a la salud y calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción, a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, la institución ha realizado inversiones que van dirigidas hacia la mejora de los sistemas de agua potable y saneamiento, permitiendo ampliar la cobertura y calidad de los servicios brindados.
El INAPA ha realizado las gestiones pertinentes para entregar a la población dominicana a lo largo de este año, diecisiete (17) Sistemas de Agua Potable pertenecientes a las provincias de Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramirez, San Francisco de Macorís, Santiago, Azua, El Seibo, Independencia, San Juan, Azua con una inversión estimada de RD$5,220,139,076.96, impactando en la calidad de vida de 530,343 habitantes. Dichos sistemas son:
Proyectos Clave Finalizados en el Período 2025:
· Expansión de Redes en Hato Mayor: Se materializó una de las inversiones más significativas con la Ampliación de la Red de Distribución Zona Norte en Hato Mayor, completada en abril de 2025 con un monto de RD$ 406,816,503.85, beneficiando a 30,000 personas. Complementariamente, se inauguró en febrero la Construcción de Estación de Bombeo, Línea de Impulsión y Planta Depuradora del Alcantarillado Sanitario de Sabana de la Mar, representando un avance crucial en saneamiento con una inversión de RD$ 281,750,594.44.
· Fortalecimiento del Eje Cibao-Sur: En la provincia Sánchez Ramírez, se finalizó la Construcción de la Planta Potabilizadora de Filtración Rápida (40 LPS) para el Acueducto La Gina y la Habilitación de la Planta Depuradora de Cotuí en febrero de 2025, con un monto de RD$ 252,236,047.43, beneficiando a 154,000 habitantes.
· Mejora de Capacidad de Abastecimiento: En Azua, se completó en agosto de 2025 la Ampliación del Acueducto (Nuevo Campo de Pozos), con una inversión de RD$ 386,252,747.70. Además, se rehabilitó la Planta Potabilizadora de Sabana Yegua en abril de 2025, por RD$ 84,834,172.17.
Esta ejecución presupuestaria priorizada en 2025 demuestra el compromiso institucional con la Agenda 2030, logrando soluciones integrales y duraderas que elevan la calidad del servicio y la salud preventiva en las comunidades intervenidas. (Ver anexo No.2, “Proyectos finalizados en el 2025, Sistemas de Agua Potable y Saneamiento”).
El INAPA dentro de su ardua labor de contribuir al logro de las metas establecidas de en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) específicamente con el objetivo No.6: “Garantizar la Disponibilidad de Agua y su Gestión Sostenible y Saneamiento para Todos”, tenemos en ejecución un total de 131 obras de infraestructuras hidrosanitarias con una inversión ascendente a los RD$10,094 millones.
Así mismo, han sido aprobados bajo las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública un total de 9 nuevos proyectos de inversión por un monto ascendente a RD$50,990,268,516.29 los cuales impactarán en la calidad de vida de 1,329,392 habitantes, donde nuestra visión no solo ha sido proyectos tradicionales de infraestructura exclusivamente, nos hemos abocado en incluir nuevas tecnologías para poder llevar el servicio a comunidades que no podían ser abastecidas mediante sistemas convencionales, así como también, un centro de vigilancia constante con información en tiempo real, permitiendo el monitoreo de forma temprana de los sistemas para lograr reducir el desperdicio de agua, mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas de agua, control de fugas y monitoreo del consumo en tiempo real.  En adición la evaluación y manejo de riesgos y la coordinación de la respuesta nacional ante potenciales emergencias.
(Ver Anexo No.3, “Proyectos aprobados bajo las Normas Técnicas del Sistema de Inversión Pública enero y diciembre 2025”).
[bookmark: _Toc185255587][bookmark: _Toc217903669]3.1 Información Cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos misionales
El abastecimiento de agua potable, la cobertura de potabilidad, la recolección de aguas residuales y su tratamiento, son los pilares claves de la misión institucional del INAPA. Durante este año, se han realizado mejoras y optimizaciones a los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento para aumentar de manera sustancial la calidad y cantidad de los servicios prestados. (Ver anexo 4, “Matriz de principales indicadores del Plan Operativo Anual (POA), ver anexo 5, “Matriz de logros relevantes y Datos cuantitativos mensuales”).
Durante el período 2025, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) consolidó su alineación con el Pacto Nacional por el Agua y el ODS 6, logrando un incremento sostenido en la producción anual de agua potable que ascendió a 614,758,276.88 m³, cifra superior a los 609,002,221.32 m³ registrados en 2024; este desempeño operacional garantizó el acceso y la calidad del servicio a una población aproximada de 4,750,000 habitantes distribuidos en las 24 provincias bajo nuestra jurisdicción y sectores estratégicos de Santiago. Simultáneamente, la gestión de saneamiento ambiental alcanzó una recolección promedio mensual de 5,511,019.16 m³ de aguas residuales, asegurando el tratamiento efectivo de 2,750,335.06 m³ (49.91% del caudal colectado), una medida que ha sido determinante para la mitigación de riesgos sanitarios y la preservación de los ecosistemas en las comunidades intervenidas.
Para garantizar la estabilidad del suministro en los hogares dominicanos, el INAPA desplegó una intensa operatividad técnica durante el período enero-diciembre de 2025. Los equipos operativos intervinieron y solucionaron un total de 3,849 averías en sistemas de acueductos críticos bajo nuestra jurisdicción.
Estas intervenciones no se limitaron a reparaciones menores; abarcaron trabajos de alta complejidad técnica en infraestructuras de gran calado, con diámetros de tubería que oscilan desde Ø1/2” hasta Ø36”. Esta labor de ingeniería implicó una ejecución presupuestaria de RD$ 26,735,283.22, una inversión destinada exclusivamente a recuperar caudales y asegurar que el agua llegue con la presión adecuada a las comunidades, respondiendo con agilidad a las incidencias que comprometen el servicio.
El INAPA mantiene un riguroso monitoreo de la calidad del servicio a través del Índice de Potabilidad (IP), un indicador fundamental que delimita el grado de aptitud del agua suministrada a los hogares dominicanos para el consumo humano. Este índice, crucial para el bienestar y la salud preventiva de la población, se calcula mediante el análisis estadístico del porcentaje de muestras de agua que resultan libres de elementos patógenos, con relación al universo total de muestras analizadas en la red de acueductos. Al cierre del período, la institución registra un Índice de Potabilidad del 76%. Este resultado refleja el esfuerzo constante en los procesos de potabilización. La visión estratégica del INAPA apunta a elevar este estándar de calidad al 85% como meta a mediano plazo, asegurando la entrega de un servicio que cumpla con las normativas sanitarias vigentes y que fortalezca la confianza ciudadana en la gestión del recurso hídrico.
A través de la implementación de los planes acción institucionales, las puntuaciones alcanzadas durante el 2025 en los diferentes indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) ha sido la siguiente: 
· Índice de Desempeño Institucional	79.94%
· SISCOMPRAS					86.99%
· ICTIGE 						70.19%
· SISMAP GP					83.49%
· NOBACI						99.20%
· SAIP						99.93%
· Políticas Transversales			75.12% 
· Índice de Producción Institucional	92.63%
· Índice de Progreso Sectorial		60.00%
· Índice de control Interno (ICI)		98.00%

[bookmark: _Toc217903670]IV. RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO
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[bookmark: _Toc185255589][bookmark: _Toc217903671]4.1 Desempeño de Área Administrativa y Financiera 
Como parte de las iniciativas enfocadas en la optimización de los recursos, la reducción de gastos y, mantener la transparencia en el accionar de la institución, se presenta en el apartado anexos, las informaciones correspondientes a balances, ejecuciones de gastos y las cuentas por pagar y cobrar. (Ver anexo 6, “Balances de cuentas, ejecuciones de gasto y cuentas por pagar y cobrar”, Anexo 7, “Ejecución presupuestaria”, Anexo 8, “Ejecución Presupuestaria de Gastos y Aplicaciones Financieras”, Anexo 9 “Desempeño Presupuestario” Anexo 10 “Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar, Anexo 11 “Presupuesto Aprobado 2026”).
El IGP (Índice de Gestión Presupuestaria) es un mecanismo establecido por la DIGEPRES para dar seguimiento a las metas físicas y financieras de los productos, y está fundamentado sobre la base de los siguientes criterios de aplicabilidad:
1. Pertenecer al ámbito del Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros o de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Se excluye del ámbito de los poderes y Organismos Constitucionales.
2. La unidad Ejecutora utiliza el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) para realizar sus transacciones financieras. 
3. La unidad Ejecutora cuenta con productos Físicos dentro del presupuesto General del Estado.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados es una institución del Ámbito Empresa Pública no financiera, por lo que, queda excluido de la medición del indicador de Gestión Presupuestaria correspondiente al programa de medición de la Evaluación de Desempeño Institucional, según lo establece y certifica la Comunicación Recibida por la Dirección General de Presupuesto No. DGO-SAL-2023-001678 d/f 18 de septiembre 2023.
[bookmark: _Toc185255590][bookmark: _Toc217903672]4.2 Desempeño de los Recursos Humanos 
El capital humano juega un papel primordial en el desarrollo de la cultura organizacional positiva que caracteriza al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), siendo el factor clave para la consecución de los objetivos planteados cada año.
Como resultado de los aunados esfuerzos de los recursos humanos, a través del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) se ha impulsado el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la gestión, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios que ofrece la institución, alcanzando un promedio general de 84.14 %.
El Nivel de Administración del Sistemas de Carrera Administrativa, evaluado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) el 12 de agosto de 2025, certifica que 156 colaboradores ocupan cargos denominados de carrera administrativa, obteniendo como resultado una valoración sobresaliente de 100 puntos en este subindicador.
El indicador Planificación de los Recursos Humanos es el que evalúa la planificación de la institución con relación a las necesidades detectadas del capital humano a corto, mediano y largo plazo, por lo que para su elaboración fueron tomados en cuenta los grupos ocupacionales, áreas, cargos, tipo de provisiones, número de plazas, salario por cargo, total de salarios por cantidad de plazas y un buen plan de capacitación, contemplando tanto los colaboradores de Nivel Central como los de todas las provincias donde la institución tiene jurisdicción, obteniendo como resultado el cumplimento del 100% en el SISMAP.
En ese orden, para continuar garantizando la justa remuneración de todos los colaboradores de la institución, ha sido certificado el presupuesto general del año 2025, logrando así en el subindicador Escala Salarial una notable calificación de 90 puntos.
Con relación al Manual de Cargos, actualmente se encuentra en proceso de revisión y validación, luego de la recepción del informe emitido por el MAP.
Con los Concursos Públicos la institución ha fortalecido el subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, a través del ingreso de personal de los grupos ocupacionales III, IV y V por concursos, cumpliendo así las normas y procedimientos para ingresar al sistema de carrera, teniendo como resultado la puntuación máxima en el SISMAP.
Con el objetivo de fortalecer las competencias de los colaboradores en cuanto a capacidades, habilidades y destrezas, se han priorizado las capacitaciones y entrenamientos que permitan contar con un recurso humano calificado y competente, desarrollando un Plan de Capacitación, el cual obtuvo una notable valoración de 90 puntos tras ser evaluado por el MAP.
 A su vez, el indicador de Gestión de Acuerdos de Desempeño se mantiene con una calificación sobresaliente de 99 puntos.
En virtud del derecho que les corresponde a los colaboradores al término de la relación laboral (dependiendo de la manera en la que culmine), en los casos que aplique y en el plazo establecido para los fines, han recibido su indemnización y la compensación por las vacaciones no disfrutadas previo a su salida de la institución, estas, son pagadas hasta un máximo de dos vacaciones pendientes; conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública y el Reglamento Núm. 523-09 de Relaciones Laborales.
La institución cuenta con el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST), en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 522-06 sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de la República Dominicana, junto al cual desde la Dirección de Recursos Humanos se han desarrollado diversas actividades (jornadas de salud, capacitaciones, charlas, simulacros, etc.), con el objetivo de proteger a los servidores de la institución, promoviendo ambientes laborales seguros y saludables mediante la prevención de riesgos, la gestión de accidentes y enfermedades laborales, impactando así positivamente en la eficiencia y la calidad de los servicios brindados. 
De acuerdo a los lineamientos del SISMAP, contamos con la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en un 95%.
En el último trimestre del 2025, la Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos ha alcanzado un desempeño de 100 puntos en el SISMAP.
Asimismo, dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley núm. 41-08 de Función Pública, las normas complementarias y los procedimientos, en el mes de octubre del 2025 se elaboró el informe de Ejecución Plan de Acción Encuesta de Clima Organizacional 2024-2026, logrando así un cumplimento del 100% en el SISMAP.
En conclusión, a través de la correcta gestión del capital humano se ha impactado de manera directa en el logro de los objetivos institucionales, alineando las habilidades individuales de cada servidor con la misión, visión y valores, mejorando así de manera significativa la eficiencia y la competitividad general de la institución.
[bookmark: _Toc185255591][bookmark: _Toc217903673]4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos 
En cuanto a la cantidad de contratos, la Institución ha formalizado durante el año 2025 un total de 496 contratos, distribuidos de la siguiente manera:

	CANTIDAD 
	TIPOS DE DOCUMENTOS

	4
	Contratos de Ejecución de Obras

	24
	Contratos de Suministro de Bienes y Servicios

	34
	Contratos Alquiler Local Comercial

	46
	Adenda Contratos Alquiler Local Comercial

	193
	Contratos de Servicio de Distribución de Agua

	6
	Contrato de compraventa de inmueble en virtud de Poder otorgado por el Presidente

	13
	Contrato de compensación de terreno a perpetuidad

	7
	Contrato de compensación de mejora a perpetuidad

	1
	Contrato de compensación por uso de inmueble

	0
	Contratos de Donación

	16
	Adendas de Bienes y Servicios

	94
	Adendas de Ejecución de Obras

	31
	Adendas Equilibrio Económico



Durante este año el INAPA realizó 29 convenios, dentro de los cuales 21 convenio fueron con distintas instituciones, con la finalidad de desarrollar actividades conjuntas, para contribuir con la concientización del uso racional y cuidado del recurso agua, dichas instituciones son las siguientes:
1. Asociación De Baloncesto De Monseñor Nouel (ABAMON) / Andrés Osiris Tejeda Cesse
2. La Unión Nacional De Bomberos (UNABON) / Luis Elías Esmurdoc Rodríguez
3. La Asociación De Baloncesto De La Provincia Espaillat / Angel Ariel Vásquez Reyes
4. Ayuntamiento Villa Elisa 
5. Ayuntamiento Municipal Castillo
6. Asociación De Baloncesto De Puerto Plata
7. Federación Dominicana De Baloncesto Inc.
8. Ayuntamiento Municipal De Pueblo Viejo 
9. Ayuntamiento Municipal De Laguna Salada 
10. Club Juan Antonio Alix
11. Asociación Dominicana De Ingenieria Sanitaria Y Ambiental ADIS, Inc
12. Ayuntamiento El Puerto
13. Club Deportivo Y Cultural San Lazaro
14. Club Socio Cultural Y Deportivo La Cancha Inc.
15. Club Deportivo El Millon Yireh
16. Salcedo Futbol Club
17. Asociación De Clubes Y Ligas De San Cristóbal Asoclulisancri
18. Club Los Prados, Inc.
19. Club San Carlos
20. Junta Distrital De Mena 
21. Cámara De Comercio Y Producción De La Provincia San Cristóbal, Inc.
En el transcurso del presente año, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), en el marco de sus funciones institucionales y su compromiso con el fortalecimiento de la gestión pública, la cooperación interinstitucional y el desarrollo de capacidades, suscribió los siguientes instrumentos de cooperación:
Convenios de Colaboración:
1. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO).
2. Ministerio de Salud Pública (MISPAS), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), INAPA e Instituto Dominicano para la Calidad (INDENOR).
3. Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).
Adenda de extensión de vigencia a Convenio de Colaboración:
1. Instituto Dominicano para la Calidad (INDENOR).
Convenios de Capacitación:
1. Escuela de Alta Dirección BARNA.
2. Fundación Francina Hungría, Inc. / Francina Melissa Hungría Hernández.
3. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) / Gregorio Montero.
4. Escuela de Alta Dirección BARNA.
Convenio de Ejecución de Obras:
1. INAPA, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA) y Centro de Formación Integral Juvenil y Familiar (CEFIJUFA).
Este conjunto de acuerdos evidencia el compromiso del INAPA con la transparencia, la articulación institucional y el fortalecimiento de iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.
[bookmark: _Toc185255592][bookmark: _Toc217903674]4.4 Desempeño de la Tecnología 
Durante el año 2025, avanzamos significativamente en la modernización institucional, consolidando a la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) como un socio estratégico clave. Este período permitió fortalecer la eficiencia operativa y optimizar la experiencia del ciudadano mediante iniciativas orientadas a superar desafíos históricos, tales como la dispersión de datos, la lentitud en los trámites presenciales y la necesidad de fortalecer la gestión basada en evidencia. Gracias a este enfoque, se lograron mejoras sustanciales en la organización de la información, la agilidad de los procesos y la capacidad de respuesta institucional.
[bookmark: _Toc217903675]Plataforma Integral de Inteligencia de Negocios (Indicadores MAE / INAPA GOB)
Avanzamos en el fortalecimiento de nuestras capacidades analíticas mediante la consolidación de la Plataforma Integral de Inteligencia de Negocios, desarrollada bajo el nombre de Indicadores MAE. Esta solución se implementó como un ecosistema digital robusto para la recolección, validación y centralización de datos estratégicos que anteriormente se encontraban dispersos en formatos no estandarizados. Su aplicación abarcó todas las direcciones operativas, integrando información clave sobre incidencias en redes de agua, gestión comercial, indicadores financieros, ejecución de proyectos y métricas de recursos humanos.
Como parte de este avance, toda la información procesada alimenta directamente a INAPA GOB, una herramienta de visualización basada en tableros interactivos de Microsoft Power BI. Esta integración permitió a la Dirección Ejecutiva y a las gerencias monitorear el desempeño institucional en tiempo real, eliminando la dependencia de reportes manuales y facilitando una toma de decisiones proactiva fundamentada en datos confiables. Gracias a este esfuerzo, se logró mejorar la capacidad de detección temprana de desviaciones presupuestarias y fallas operativas en las provincias, fortaleciendo la eficiencia y la transparencia institucional.
Oficina Virtual de Servicio al Cliente
La Oficina Virtual transforma la experiencia del ciudadano y se consolida como el eje de nuestra estrategia de atención digital. Esta plataforma integral permite gestionar toda la relación con el INAPA sin necesidad de acudir físicamente a las sucursales, lo que moderniza la institución y reduce la afluencia de usuarios. A través de una ventanilla única, los ciudadanos pueden consultar balances, realizar pagos en línea, descargar facturas y solicitar nuevos contratos mediante carga digital de documentos.
Asimismo, integra el registro y seguimiento de reclamaciones comerciales y reportes de averías. Para los trámites que requieren presencia física, incorpora un sistema de citas inteligente que organiza el flujo de usuarios y reduce los tiempos de espera, fortaleciendo así la calidad del servicio
Sistema de Gestión y Control de Visitas
Con el propósito de modernizar la seguridad física, se desarrolló e implementó el Sistema de Gestión y Control de Visitas, una plataforma que digitaliza el acceso a la sede central e instalaciones críticas, sustituyendo los antiguos registros manuales. El sistema agiliza el ingreso mediante la captura rápida de datos y la emisión inmediata de credenciales adhesivas a través de impresoras térmicas.
Cada credencial incorpora fotografía, departamento de destino y un código QR que permite validar permisos y registrar con exactitud la hora de entrada y salida. Esto genera una bitácora digital confiable y auditada en tiempo real, fortaleciendo los protocolos de seguridad y el control interno de la institución.
INAPA POS (Punto de Venta Móvil)
En el ámbito de la recaudación comercial, INAPA POS marca un hito al incorporar puntos de venta móviles mediante dispositivos handhelds con conexión inalámbrica. Esta tecnología elimina la dependencia de las cajas tradicionales, otorgando mayor movilidad al personal y asegurando la continuidad de los cobros incluso ante fallas de los sistemas de escritorio o del suministro eléctrico.
Su implementación ha mejorado significativamente la atención al usuario, permitiendo habilitar puntos de cobro express para disminuir filas en momentos de alta demanda. Todo el proceso opera bajo estrictos estándares de seguridad, con cifrado de extremo a extremo para transacciones con tarjetas, garantizando confianza y protección total para el ciudadano.
Plataforma de Gestión de Obras (Sisobras)
La Plataforma de Gestión de Obras (Sisobras) es la herramienta estratégica de la Dirección de Ingeniería para dar seguimiento técnico y administrativo a toda la infraestructura en ejecución. Centraliza en un expediente digital único la documentación, planos, permisos y bitácoras de cada proyecto, garantizando orden, trazabilidad y acceso seguro.
Su principal fortaleza es el control del avance físico y financiero: permite comparar en tiempo real lo ejecutado versus lo pagado y genera alertas automáticas ante cualquier diferencia. Esta capacidad de auditoría inmediata fortalece la transparencia, optimiza la gestión de recursos y asegura que la inversión pública refleje fielmente el progreso real en terreno.
Canal de Autoservicio Web (Pagos Express)
El Canal de Autoservicio Web se orienta a la rapidez y simplicidad, permitiendo realizar pagos en línea bajo el concepto de “pago en 3 clics”. Separado de la Oficina Virtual para agilizar procesos, este portal permite saldar deudas totales o parciales utilizando solo el número de contrato, sin registros ni pasos adicionales. Con disponibilidad 24/7, amplía la capacidad de recaudación fuera del horario laboral y ha reducido tanto la mora como el flujo de usuarios que acudían a estafetas solo para pagos rápidos.
En esa misma línea de modernización, se ejecutó un proyecto piloto con la instalación de seis pantallas interactivas en áreas estratégicas de la institución. Esta tecnología impulsa un cambio cultural y operativo al fortalecer la colaboración interna, optimizar la comunicación y dotar a los equipos de herramientas dinámicas que elevan la eficiencia institucional.
Desafíos y Estrategia de Consolidación del Sistema de Asistencia
El despliegue físico del nuevo Sistema de Control de Asistencia biométrico en 53 localidades remotas marcó un hito estratégico para la DTIC durante el período. Este avance permitió alcanzar el 100% de cobertura operativa, gracias a la instalación completa de los equipos, la definición de la ubicación final de los cuatro dispositivos restantes y la exitosa ejecución logística del proceso de enrolamiento, liderado por Recursos Humanos, para registrar las huellas de todos los colaboradores en cada localidad.
Como resultado, la integración de datos y reportes ya se encuentra plenamente habilitada, permitiendo que la información de asistencia sea recibida directamente por el Departamento de Registro, Control y Nóminas. Esto elimina procesos manuales, agiliza la gestión de personal y fortalece la eficiencia institucional.
Fortalecimiento de la Seguridad y el Monitoreo
En el 2025, se implementó un sistema integral de video vigilancia compuesto por 34 cámaras, logrando una cobertura total de la Planta de Tratamiento de Agua (PTA) Miches y de la Estación de Bombeo Jovero. En la PTA Miches se instalaron 26 cámaras estratégicamente distribuidas entre la Casa de Químicos (10), el cuarto de Decloración (8) y áreas clasificadas como Infraestructura Crítica (2). 

Adicionalmente, la Estación de Bombeo Jovero fue equipada con 8 cámaras adicionales. Esta modernización fortalece significativamente la seguridad operativa y el monitoreo en tiempo real de ambas instalaciones.
Infraestructura TIC Proyecto Agricultura Resiliente
Se completó al 100% y dentro del plazo establecido la instalación de la infraestructura de seguridad y conectividad de alta tecnología en las diez localidades estratégicas del Proyecto Agricultura Resiliente, evidenciando una ejecución altamente eficiente y una planificación ejemplar del equipo técnico.
El despliegue incluyó un equipamiento integral compuesto por 59 cámaras de seguridad, 46 puntos de datos, 10 grabadores de video (NVR), 10 controles de acceso biométricos y 10 gabinetes de redes, además de una solución de conectividad especial Starlink instalada en Botoncillo para garantizar comunicación estable en zonas de difícil acceso.
Este avance consolida una base tecnológica robusta, asegurando la operatividad continua de los sistemas y fortaleciendo la gestión técnica para las siguientes fases del proyecto.
Creación e Instalación del Comité de Innovación y Transformación Digital
Un hito clave en la agenda de modernización de 2025 del INAPA, fue la creación del Comité de Innovación, un órgano multidisciplinario concebido para impulsar la adopción de tecnologías emergentes, estandarizar procesos digitales y promover proyectos estratégicos de alto impacto dentro del INAPA.
El propósito central de este Comité es alinear la estrategia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) junto con la de todas las áreas institucionales con la visión de eficiencia operativa y excelencia en el servicio al ciudadano.
Su trabajo inicial permitió establecer los cimientos metodológicos y de gobernanza que habilitarán los avances tecnológicos y operativos proyectados para los próximos períodos, consolidando así una cultura institucional orientada a la innovación continua.
Creación y adecuación de la Sala de Situación
Se completó la creación y el equipamiento de la Sala de Situación, un espacio físico y tecnológico diseñado para el monitoreo continuo e integral de la operatividad del INAPA. Este centro estratégico concentra en un solo entorno todos los datos críticos provenientes de las plataformas digitales institucionales, incluyendo la Plataforma Integral de Inteligencia de Negocios (Indicadores MAE / INAPA GOB), el sistema de seguimiento de obras (Sisobras), los reportes de seguridad física y el estado de la infraestructura tecnológica.
Dotada con pantallas de gran formato y herramientas avanzadas de visualización, la Sala de Situación ofrece a la Dirección Ejecutiva y a los equipos gerenciales una vista 360° del desempeño institucional en tiempo real. Esta capacidad permite detectar incidentes de forma temprana, responder de manera inmediata a fallas operativas —como averías en redes o paradas de plantas— y apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en información validada y actualizada directamente desde el terreno.
Implementación de Sistema de Control de Iluminación Inteligente (Smart Lighting)
Como parte de la estrategia de eficiencia energética y modernización de infraestructura, se implementó un sistema de control de iluminación inteligente que permite gestionar de forma centralizada el encendido y apagado de las luces en varios niveles del edificio central del INAPA.
Basado en tecnología IoT, este sistema reemplaza los controles manuales tradicionales y habilita la programación automatizada de horarios, el control remoto centralizado desde una plataforma única y una reducción estimada del 15% en el consumo energético asociado a iluminación.
Este avance posiciona al INAPA hacia un modelo de edificación más moderna, eficiente y sostenible, alineado con las mejores prácticas de infraestructura inteligente.
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a) Resultados de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)
Dentro del marco de referencia en materia de control interno, las “Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)” son las guías dadas por parte de la Contraloría General de la República (CGR), para que el sector público prepare las políticas y procedimientos necesarios para un buen funcionamiento de su respectivo Sistema de Administración y Control.  El INAPA, como institución regulada por la CGR, tiene actualmente un porcentaje de evidencias validadas por la CGR de un 99.20%.
Gracias a los avances obtenidos, la Contraloría General de la República lleva en el INAPA y en un grupo determinado de instituciones públicas, el “Índice de Control Interno (ICI)”, el cual trabajamos con dedicación y empeño diseñando las metodologías de trabajo que le han garantizado al INAPA tener actualmente más de un 95% de cumplimiento en promedio durante los tres trimestres evaluados en lo que va del año.
b) Resultados de los Sistemas de Calidad
La adopción de la metodología del Marco Común de Evaluación (CAF) habilitó a la institución para llevar a cabo acciones estratégicas orientadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Asimismo, proporcionó un instrumento eficaz para monitorear y evaluar de manera continua el progreso de dichas iniciativas a lo largo del tiempo. En la última autoevaluación realizada bajo este modelo, el INAPA logró un 100% de cumplimiento en el portal del SISMAP. Asimismo, para el plan de mejora correspondiente al modelo CAF 2024-2025, se alcanzó nuevamente un 100% de cumplimiento. No obstante, reconociendo que siempre es posible mejorar, se identificaron oportunidades de optimización que serán abordadas mediante la implementación de un Plan de Mejora Institucional 2026.
c) Acciones para el fortalecimiento institucional.
Con el propósito de fortalecer su capacidad institucional, el INAPA renovó auditorías internas y externas en el marco de las normas ISO 9001 de Gestión de la Calidad e ISO 37001 de Gestión Antisoborno. Estas iniciativas buscan fortalecer el cumplimiento de los procesos institucionales, identificar oportunidades de mejora y aplicar las acciones necesarias para garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y la aplicación de las NOBACI de primer y segundo grado.
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha alcanzado un destacado Índice de Control Institucional del 98%, reflejando su compromiso con la transparencia, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo. Este logro sitúa al INAPA en la posición número 8 de las 100 instituciones evaluadas por la Contraloría General de la República, consolidando su reputación como una de las entidades públicas mejor gestionadas del país. 
La Institución durante el 2025 y con el objetivo de promover las buenas prácticas en la administración pública y garantizar la transparencia en nuestros procesos, logramos aprobar y/o actualizar la siguiente relación de documentos:
Especificaciones:		1
Formularios: 		12
Instructivos: 		1
Manual: 			3
Políticas: 			12
Procedimientos: 		22
La Institución realizó proyecto de cooperación técnica con el objetivo de incrementar las capacidades del INAPA en la gestión de sus procesos internos, dichos proyectos son:
En el marco del proyecto “Generación y Aplicación de una Metodología conjunta entre Colombia y República Dominicana para la evaluación del Riesgo ante el Cambio Climático y Contaminación para los Acueductos de las dos Naciones” la cual tiene como objetivo  generar un lazo de cooperación permanente entre Colombia y República Dominicana para reducir significativamente la vulnerabilidad de acueductos en los dos países ante riesgos de contaminación y cambio climático, teniendo una organización empresarial y legal definida, así como también, una política de conservación de cuenca, infraestructura moderna, automatización y digitación de procesos, y lo más importante, una cobertura 24/7 a todos los usuarios con un agua potable apta para el consumo humano obedeciendo los más altos estándares de potabilización.  Así como, armonizar las metodologías de evaluación de riesgo ante cambio climático para acueductos que se utilizan en Colombia y República Dominicana, con el fin genera un plan de acción de vulnerabilidad para 1 acueducto en República Dominicana y 1 en acueducto en Cali, Colombia.
En cumplimiento con el Eje Estratégico No. 03, el Departamento de Calidad en la Gestión de la Dirección de Planificación y Desarrollo, en sinergia con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, implementó INAPAGOB. Esta plataforma innovadora marca un hito en la transformación digital de la institución, centralizando por primera vez la planificación, el monitoreo y la gestión integral de los sistemas de acueductos a nivel nacional. La herramienta actúa como un centro de inteligencia operativa que optimiza la toma de decisiones basada en evidencia, al eliminar la duplicidad de registros y asegurar la integridad de los datos, INAPAGOB permite identificar áreas prioritarias de inversión, asegurar el cumplimiento normativo y ejecutar estrategias de mantenimiento preventivo, elevando los estándares de gobernanza y transparencia en la supervisión del servicio.
Impacto y Beneficios Directos para la Ciudadanía
La implementación de INAPAGOB trasciende la mejora administrativa y se traduce en beneficios tangibles para los hogares dominicanos y la calidad de vida de los usuarios:
· Continuidad y Estabilidad del Servicio: Gracias a la transición hacia un modelo de mantenimiento preventivo —facilitado por el monitoreo constante de la plataforma— se reducen las interrupciones imprevistas por fallas mecánicas, garantizando un suministro de agua más constante y confiable en los hogares.
· Reducción en Tiempos de Respuesta: La ciudadanía percibe una atención más ágil ante reportes de averías o crisis. En situaciones de emergencia, la plataforma permite identificar instantáneamente los sistemas afectados, agilizando la movilización de recursos técnicos para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
· Mejora en la Calidad del Agua: Al optimizar la gestión operativa y priorizar inversiones críticas, se aseguran infraestructuras más eficientes y seguras, lo que repercute directamente en la potabilidad y presión del agua que reciben las familias.
· Transparencia y Confianza: La modernización de la gestión fortalece la confianza ciudadana en la institución, al demostrar capacidad técnica y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a garantizar un derecho humano fundamental
Avances en la Implementación de las Políticas Transversales.
Durante el período 2025, el INAPA ha mostrado una evolución notable en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), consolidando la integración de los enfoques transversales en su modelo de gestión. La institución ha fortalecido sus capacidades técnicas y operativas, logrando puntuaciones de excelencia en cohesión territorial, gestión de riesgos y sostenibilidad ambiental.
Política Transversal de Género 			40%
El INAPA, cuenta con un Comité de Equidad de Género encargado de sensibilizar, prevenir y eliminar conductas inapropiadas relacionadas con el género en todas las actividades vinculadas directa o indirectamente a la institución. Asimismo, se encuentra incorporado en nuestra estructura organizativa una Unidad de Igualdad de Género. Esto refleja nuestro compromiso firme y duradero con la igualdad de género. La inclusión de esta unidad además de simbolizar nuestro compromiso, también asegura que se disponga de los recursos necesarios para implementar de manera efectiva nuestra Política Institucional de Equidad de Género.
Política Transversal de Cohesión Territorial 	 	100.00%
El INAPA asume la tarea de proporcionar acceso a agua potable y sistemas de alcantarillado a una población cada vez mayor, distribuidas en las 24 provincias del país que se encuentran bajo su jurisdicción. La cohesión territorial busca garantizar que, sin importar la ubicación geográfica de las personas, estas tengan acceso a servicios esenciales que contribuyan a su bienestar y calidad de vida.
Política Transversal de Sostenibilidad Ambiental		91%
La creación del Comité de Sostenibilidad Ambiental en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) fue un proceso cuidadosamente planificado. Surgió a raíz del reconocimiento creciente de la importancia de abordar los desafíos medioambientales en las operaciones del INAPA. La alta dirección, consciente de la necesidad de adoptar un enfoque más responsable y sostenible, tomó la iniciativa de establecer el Comité de Sostenibilidad Ambiental.
Un grupo multidisciplinario de empleados del INAPA fue convocado para integrar el comité. Además, se buscó la colaboración de expertos en sostenibilidad y medio ambiente para proporcionar capacitación a los colaboradores.
Política Transversal de Gestión Integral de Riesgos		100%
La creación del Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ha sido un hito relevante en la promoción de una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos. Esta iniciativa ha influido directamente en la formulación de acciones estratégicas relacionadas con la mitigación de riesgos asociados a desastres naturales, integrándolas tanto en el Plan Estratégico Institucional (PEI) como en el Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección de Ingeniería del INAPA.
Política Transversal de Derechos Humanos			40%
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) desarrolló y aprobó su política de derechos humanos, asignando responsabilidades específicas para garantizar su integración efectiva en la cultura organizacional. La política, cuidadosamente redactada, refleja los valores fundamentales de la institución y su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en todas sus operaciones y relaciones.
La aprobación formal de esta política simboliza un compromiso sólido con los principios de justicia y dignidad humana. No obstante, el verdadero alcance de este compromiso se manifiesta en su implementación efectiva, traduciendo sus postulados en acciones concretas que integren los derechos humanos en las actividades diarias de la institución. Esta iniciativa reafirma el compromiso continuo del INAPA con la defensa activa de la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos, consolidando su rol como un agente promotor de estos valores esenciales
Política Transversal de Participación Social			83%
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) ofrece el sistema 3-1-1 a través de su página web como una herramienta para que las partes interesadas expresen sus inquietudes, sugerencias o preguntas sobre los servicios y operaciones de la institución. La Oficina de Acceso a la Información (OAI) es la encargada de gestionar de manera oportuna estas inquietudes. La política de participación social, elaborada por un equipo multidisciplinario, se basa en un análisis del contexto del INAPA, teniendo en cuenta a todas las partes interesadas y las leyes aplicables.

[bookmark: _Toc185255594][bookmark: _Toc217903677]4.6 Desempeño del Área Comunicaciones
A lo largo del 2025, el Departamento de Comunicaciones ha ido desarrollando un plan estratégico para fortalecer la imagen institucional y generar confianza en la sociedad dominicana sobre los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), tomando como parámetros las directrices del gobierno de llevar agua potable de calidad a cada hogar dominicano. 
En el semestre 2025 continuamos los esfuerzos digitales de exponer los logros, educar a la sociedad en torno al cuidado del recurso y evidenciar los procesos y nuevas buenas prácticas que se están aplicando dentro del INAPA, basadas en la eficiencia, la eficacia y la transparencia. Llevamos información de los proyectos en curso en las provincias donde tenemos jurisdicción, contribuyendo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.
El Departamento de Comunicaciones se ha enfocado en proyectar una imagen corporativa que resalte los logros de la institución en cuanto a la eficacia y eficiencia del servicio, en adición a la transparencia de los procesos, y asegura que la comunicación sea parte de la planificación institucional.
Otra acción interna en materia de prensa y comunicaciones es la continuación del envío semanal del boletín informativo institucional dirigido a los colaboradores de la institución, así como las visitas de nuestro director a los medios de comunicación, quien representa la vocería de todo nuestro equipo en dicho escenario, actualización de los murales, convocatoria y cobertura a diversas actividades, preparación de clipping de prensa y monitoreo informativo.
De igual modo, durante el año 2025 se elaboraron 290 notas de prensa que fueron publicadas en el boletín institucional y 34 de ellas fueron distribuidas en medios de comunicación impresos, radiales, digitales y redes sociales para informar sobre las buenas acciones que la institución realiza en favor de los dominicanos, mejorando su calidad de vida y garantizando el desarrollo humano de sus familias. 
En detalle, vale destacar que se elaboraron 34 informes de colocación en los medios de comunicación social y un dossier de prensa por trimestre. 
En ese sentido, hemos colocado pautas de publicidad en medios de comunicación masivo como radio, televisión, periódicos digitales e impresos, redes sociales e influencers, con la finalidad de promover las buenas acciones de la institución y la gestión.
Nuestras plataformas digitales son el canal más importante de transparencia y exposición de la gestión del INAPA, en la plataforma de Instagram se presenta un aumento estimado de seguidores a de un 15% por mes y a la fecha tenemos más de 29,000 seguidores, logrando un alcance a más de 19,600 usuarios en la misma. En Twitter se presenta una comunidad activa de 28,326 seguidores y en Facebook 10,000 seguidores con un alcance a más de 18,045 cuentas.
En el portal institucional se han publicado 36 notas de prensa sobre las actividades más relevantes del INAPA y actualizamos permanentemente la galería de fotos. Nuestra misión es seguir trabajando para el logro de los objetivos de la institución, informando de manera efectiva y directa a la población. 
V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

[bookmark: _Toc185255596][bookmark: _Toc217903679]5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio
Mediante la Carta de Compromiso al Ciudadano, las Instituciones informan al ciudadano/cliente sobre los servicios que gestionan, cómo acceder a ellos y los compromisos de calidad establecidos para su prestación. La Carta Compromiso del INAPA fue aprobada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), se comprometió el servicio “Pago del servicio de agua potable y alcantarillado”.
Los servicios públicos deben ser evaluados desde el punto de vista de la satisfacción del usuario con el servicio ofrecido. La Resolución Núm. 03-2019 del MAP, establece el proceso para la realización de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana en los órganos y entes que conforman la Administración Pública. El INAPA, mediante la realización de la encuesta de satisfacción ciudadana, puntualizó que la satisfacción percibida por el ciudadano en cuanto a los servicios del INAPA se encuentra en 99.14%.
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La Oficina de Acceso a la Información (OAI) ha atendido un total de 187 solicitudes de información desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, de las cuales todas fueron recibidas, procesadas, entregadas y cerradas dentro del plazo establecido en la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, en un tiempo promedio de respuesta de 7 días, logrando un 100% de cumplimiento.
La plataforma única de solicitud de acceso a la información pública (SAIP), https://saip.gob.do/ constituye una plataforma digital de libre acceso a la información para el ciudadano que permite a cualquier usuario solicitar información pública de las instituciones del Estado Dominicano, cumpliendo con el mandato de la Ley 200-04, al centralizar en un solo portal web todas las solicitudes de información pública que realice el ciudadano a través de éste, ayudando así, a que las informaciones se entreguen de manera amigable, navegable, veraz y en lenguaje comprensible para el ciudadano, al tiempo que facilite su manejo y monitoreo por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental DIGEIG y del ciudadano desde que se genera, hasta el proceso y la clausura de la solicitud. Vía esta plataforma recibimos un total de 86 solicitudes de información, 46 (entre solicitudes y quejas) vía el correo electrónico de la OAI 49 y 4 físicas.
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Desde 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, se ha recibido un total de 35 quejas, todas atendidas y respondidas a través del Portal de la Línea *311. La mayoría de las quejas fueron por averías y escasez de agua en diferentes sectores. Las cuales directamente con los responsables de área tanto a nivel central como a nivel nacional y con los ciudadanos que se han quejado se hicieron inspecciones de las áreas y tomando las medidas necesarias para solución de cada caso en particular.  Este Portal le permite al ciudadano la oportunidad de registrar denuncias, quejas y/o reclamaciones, por lo que servirán de soporte para la toma de decisiones y mejoras en el servicio, permitiendo hacer más transparente y eficiente la gestión, así como el contacto entre institución-ciudadano.
También se actualiza de manera regular el directorio de funcionarios provinciales, donde figuran todos los encargados provinciales, comerciales y de operaciones, por cada provincia del país, para así darle un contacto más directo al ciudadano con las autoridades del INAPA. Este se encuentra publicado en nuestro portal institucional, pestaña de Contactos. https://inapa.gob.do/index.php/contacto  
[bookmark: _Toc185255599][bookmark: _Toc217903682]5.4 Resultados de mediciones del portal de transparencia
Teniendo la transparencia y la integridad como valores predominantes en el accionar del actual director del INAPA, a continuación, presentamos las calificaciones promedio a nuestro portal de transparencia, monitoreado y evaluado por la DIGEIG en cumplimiento de la Ley 200-04 de libre acceso a la información y en la resolución 02-2021 de Estandarización de portales de transparencia gubernamental generado por la DIGEI.
	MES
	CALIFICACIÓN

	Enero
	99.79

	Febrero
	100.00

	Marzo
	99.34

	Abril
	100

	Mayo
	99.34

	Junio
	99.78

	Julio
	94.34

	Agosto
	99.78

	Septiembre
	99.93

	Octubre
	100%

	Noviembre
	100%*

	Diciembre
	100%*


Los datos señalados con (*) representan valores proyectados, sujetos a variaciones durante el período de ejecución.
VI. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO
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De cara al próximo ejercicio fiscal, el INAPA reafirma su compromiso con la culminación de infraestructuras que impactarán de manera directa en la mejora de calidad de vida de la población más vulnerable. La planificación estratégica para el 2026 está orientada a la entrega progresiva de obras que actualmente se encuentran en fases finales de ejecución, asegurando que la inversión pública se traduzca en mejoras tangibles de los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias bajo nuestra jurisdicción.
La institución prevé fortalecer la seguridad hídrica mediante la finalización de proyectos de ampliación y mejoramiento zonas claves del país. Entre las obras priorizadas se encuentran:
· Región Norte y Cibao: La ampliación de los acueductos de Navarrete (Santiago), Nagua (María Trinidad Sánchez), municipio de Cotui (Sánchez Ramírez) y Monción (Santiago Rodríguez). Asimismo, se contempla la finalización del sistema La Horca - Los Amaceyes en la provincia Montecristi.
· Región Sur: La puesta en operación de la ampliación del acueducto múltiple San José de Ocoa - Sabana Larga, el acueducto de Villarpando (Azua), Las Matas de Farfán (San Juan), Zona Alta Barahona y en la provincia San Cristóbal, Bajos de Haina, Villa Altagracia y el mejoramiento del sistema El Pomier - Hato Dama.
· Región Este: La ampliación del acueducto múltiple de Sánchez (Samaná) y en la provincia Monte Plata los sistemas de Peralvillo - La Placeta, Yamasá y Majagual.
En materia de recolección y tratamiento de aguas residuales, el 2026 marcará un hito con la entrega de proyectos de alto impacto sanitario y medio ambiental, tales como:
· En la provincia Santiago, la culminación de los sistemas de saneamiento de Arroyo Gurabo, una obra emblemática para la salud ambiental de la región, y el alcantarillado de Licey al Medio.
· La terminación de los alcantarillados sanitarios de Tenares (Hermanas Mirabal) y Mao (Valverde).
· La conclusión de la primera etapa del alcantarillado sanitario de Juan Dolio-Guayacanes en la provincia San Pedro de Macorís.
Esta amplia cartera de proyectos en ejecución permite mantener un crecimiento institucional sostenido, orientando los esfuerzos hacia una supervisión técnica y administrativa rigurosa, con la finalidad de garantizar la entrega de infraestructuras con altos estándares de calidad y durabilidad, en beneficio de la población dominicana.
Dentro de las proyecciones institucionales para el año 2026, se contempla el inicio de la ejecución del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras (Boca Chica, Fase I), el cual se integra a la cartera de proyectos en ejecución del INAPA. Esta iniciativa, de alto impacto nacional, tiene como objetivo la recuperación ambiental de los ecosistemas costeros y la mejora de las condiciones de salubridad en uno de los principales polos turísticos del país.
La Fase I del programa incluye la construcción de redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales con tecnología moderna, contribuyendo de manera directa a la protección del recurso hídrico y al fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental de la zona. Con esta intervención, el INAPA promueve un desarrollo turístico responsable, asegurando que el crecimiento económico proyectado para las zonas costeras se realice en armonía con el medio ambiente y conforme a los estándares internacionales de saneamiento.
Asimismo, la institución ha logrado impulsar la gestión de nuevos financiamientos en el marco de la propuesta del Pacto por el Agua para la implementación de importantes programas y proyectos, como son: la Ampliación del Acueducto Múltiple de San Juan, por un monto de ascendente a los US$84.5MM, a ser financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que beneficiará a una población 211,000 habitantes de zonas urbanas y rurales de la provincia San Juan.
De igual manera, se destaca el proyecto de Ampliación y Rehabilitación del Acueducto Múltiple de la Región Suroeste (ASURO), el cual cuenta con una inversión ascendente a los US$80.9 millones financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Esta obra de gran escala tiene como objetivo optimizar el suministro de agua potable en las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, impactando directamente en la calidad de vida de aproximadamente 400,000 habitantes. La intervención no solo garantiza la seguridad hídrica de la región, sino que impulsa el desarrollo socioeconómico de la zona sur, asegurando un servicio continuo y eficiente para comunidades que históricamente han presentado vulnerabilidades en el acceso al recurso.
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*Para una mejor visualización favor visitar el portal de transparencia del INAPA, o seguir este siguiente enlace: https://www.inapa.gob.do/transparencia/estructura-organica-de-la-institucion/estructura-organica-de-la-institucion2 


2. [bookmark: _Toc217903686]Proyectos Finalizados en el 2025.
	RELACIÓN DE PROYECTOS TERMINADOS 2025



	SNIP
	PROVINCIA
	PROYECTO/OBRA
	MONTO RD$
	 POBLACION  
	SISTEMA

	5356
	HATO MAYOR
	AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ZONA NORTE, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, LOTE 2
	406,816,503.85
	30,000.00 
	AC

	14530
	SAN PEDRO DE MACORIS
	AMPLIACION RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI
	155,455,088.69
	36,208.00 
	AC

	13289
	SANCHEZ RAMIREZ
	CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA FILTRACION RAPIDA CAPACIDAD 40 LPS ACUEDUCTO LA GINA MICHES Y HABILITACION DE LA PLANTA DEPURADORA DEL MUNICIPIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ
	252,236,047.43
	154,000.00 
	AC

	13336
	SAN FRANCISCO DE MACORIS
	REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR ZONA ALTA Y AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION A LAS COLINAS, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS, ZONA III, LOTE XI
	44,967,867.57
	13,270.00 
	AC

	14505
	HATO MAYOR
	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSION Y PLANTA DEPURADORA, ALCANTARILLADO SANITARIO SABANA DE LA MAR, ZONA VI
	281,750,594.44
	14,596.00 
	AC

	14455
	AZUA
	REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA
	84,834,172.17
	14,279.00 
	AC

	14501
	AZUA
	CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAÑADA CIMARRONA, PROVINCIA AZUA
	25,941,409.24
	29,455.00 
	AC

	14514
	SANTIAGO
	REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO, ZONA V
	106,223,638.56
	26,738.00 
	AC

	14572
	INDEPENDENCIA
	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EL LIMON, PROVINCIA INDEPENDENCIA, ZONA VIII
	5,600,376.53
	3,836.00 
	AC

	14538
	SAN JUAN
	AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE YABONICO Y REHABILITACION ACUEDUCTO EL CORBANO, PROVINCIA SAN JUAN, ZONA II
	248,498,107.58
	1,500.00 
	AC

	14520
	AZUA
	AMPLIACION ACUEDUCTO AZUA, NUEVO CAMPO DE POZOS, PROVINCIA AZUA, ZONA II.
	386,252,747.70
	73,756.00 
	AC

	14562
	SAN PEDRO DE MACORIS
	AMPLIACION DE REDES BARRIO NUEVO, ACUEDUCTO MULTIPLE RAMON SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS, ZONA VI.
	60,491,253.74
	2,860.00 
	AC

	14582
	HATO MAYOR
	AMPLIACION ACUEDUCTO EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI, NO. SNIP 14582, (LOTE V).
	26,664,721.53
	1,810.00 
	AC

	14517
	HATO MAYOR
	REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR, ZONA VI
	26,762,606.82
	59,861.00 
	AC

	14583
	EL SEIBO
	AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MICHES A ZONA TURÍSTICA, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO
	2,118,530,079.62
	20,428.00 
	AC

	15991
	SAN PEDRO DE MACORIS
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL ANTIGUA CALLE 20, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
	149,955,997.49
	28,713.00 
	AL

	14647
	DUARTE
	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO PIMENTEL
	839,157,864.00
	19,033.00 
	AL






3. [bookmark: _Toc217903687]Proyectos aprobados bajo las Normas Técnicas del Sistema de Inversión Pública enero y diciembre 2025
	SNIP OTORGADO DE  ENERO A DICIEMBRE 2025



	NO
	SNIP
	PROVINCIA
	NOMBRE DEL PROYECTO
	MONTO PROYECTO
	POBLACIÓN

	1
	17042
	MONTECRISTI
	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ALINO (SECTORES LA COTANERA Y LA GUAJACA),PROVINCIA MONTECRISTI
	28,103,441.29
	4,976

	2
	17071
	PERAVIA
	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANEAMIENTO CAÑADA LA PAVA Y SU ENTORNO, MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA
	489,078,818.64
	7,219

	3
	17079
	MONTECRISTI.
	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE LA LÍNEA NOROESTE (ALINO), SECTORES LOS MOLINOS, LOS CAPELLÁN Y EL CAYITO, D.M. HATILLO PALMA, MUNICIPIO GUAYUBIN, MONTECRISTI.
	102,722,486.69
	4,582

	4
	17008
	SAN CRISTOBAL
	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS SECTORES ZONA CENTRO, MADRE VIEJA NORTE Y SUR, DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL
	6,558,198,256.52
	53,080

	5
	16996
	LA ROMANA
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS MUNICIPIOS LA ROMANA Y VILLA HERMOSA
	7,923,028,098.39
	252,952

	6
	16998
	LA ALTAGRACIA
	AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
	6,267,511,516.79
	245,248

	7
	17016
	LA ALTAGRACIA
	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE BÁVARO-PUNTA CANA-MACAO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
	8,740,631,856.30
	272,115

	8
	17014
	LA ALTAGRACIA
	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BÁVARO-PUNTA CANA-MACAO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA
	15,259,368,144.67
	272,115

	9
	17000
	SAN PEDRO DE MACORIS 
	 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN PEDRO DE MACORÍS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS
	5,621,625,897.00
	217,105





4. [bookmark: _Toc217903688]Matriz de principales indicadores del Plan Operativo Anual (POA)
	Área
	Producto
	Nombre del Indicador
	Frecuencia
	Línea Base
	Meta
	Resultado
	Porcentaje de Avance

	Dirección de Planificación y Desarrollo 
	 Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 actualizado e implementado
	Cantidad de informes de Monitoreo y Evaluación del PEI elaborados
	Semestral
	2
	2
	Asegurada la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa
	100%

	
	Plan Operativo Anual (POA) 2026 formulado.
	Porcentaje de avance de la formulación del POA
	Anual
	100%
	100%
	Asegurada la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa
	100%

	
	Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) formulado.
	Porcentaje de avance de la formulación del PNPIP
	Anual
	100%
	100%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Proyectos Nuevos de Inversión Pública Formulados.
	Cantidad de Proyectos formulados y/o reformulado.
	Mensual
	45
	47
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	104%

	
	Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión en Ejecución
	Cantidad de Programación  Físico Financiero  de proyectos elaborados
	Trimestral
	4
	4
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Recursos Técnicos de Cooperación Internacional, Gestionados para fortalecer el desarrollo Institucional.
	Cantidad de recursos técnicos de cooperación internacional gestionados
	Trimestral
	1
	1
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Manual de Organización y Funciones Actualizado.
	Por ciento de avance de la actualización del Manual de Organización y funciones
	Trimestral
	40%
	80%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	200%

	Dirección de Planificación y Desarrollo
	Monitoreo e implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).
	Reporte de porciento de cumplimiento generado por la plataforma NOBACI. 
	Semestral
	99
	98.4
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	99.90%

	
	
	Porcentaje de hallazgos subsanados de las NOBACI entre cantidad de hallazgos detectados. 
	Trimestral
	80
	74
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	92.50%

	
	Monitoreo y seguimiento al Sistema de Administración Publica - SISMAP
	Porcentaje de Cumplimiento de indicadores del SISMAP relacionados a Calidad en la Gestión
	Anual
	90
	91.4
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	101.50%

	
	Auditoría Interna ISO 9001:2015, Antisoborno ISO 37001, Compliance 37301:2021. y Externa de recertificación basado en las normas ISO 9001:2015, Antisoborno ISO 37001.
	Porcentaje de cumplimiento de las auditorias programadas
	Anual
	100%
	100%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	Dirección de Recursos Humanos
	Fortalecimiento del Plan de Capacitación
	Porcentaje de avance elaboración Plan anual Capacitación
	Semestral
	20%
	20%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Modelo de Atención Primaria Fortalecido
	Porcentaje de avance Modelo de Atención Primaria fortalecido
	Trimestral
	100%
	100%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Fortalecimiento del Plan Anual de Capacitación
	Porcentaje de avance fortalecimiento Plan anual de Capacitación
	Anual
	100%
	100%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	Dirección de Recursos Humanos
	Plan de Seguridad Ocupacional en Proceso
	Porcentaje de avance de Entrega EPPS
	Anual
	10%
	10%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Seguimiento y ejecución del sub-indicador del Índice de Control Interno (ICI), R.I de Nómina.
	Porcentaje de avance del sub-indicador del Índice de Control Interno
	Anual
	10%
	10%
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	Dirección de Operaciones
	Detección y corrección de fugas
	Cantidad averías corregidas
	Mensual
	3,000
	3,444
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	114.80%

	
	Creación Catastro de Redes sistemas provincias  
	Catastro de Redes Creados
	Mensual
	240
	199.39
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	83%

	
	Programa  medición de caudales
	Cantidad de Acueductos Medidos
	Mensual
	24
	37
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	154.17%

	
	Sustitución tramos de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios
	Cantidad de metros de líneas de AR sustituidos
	Trimestral
	1,000
	2,317.50
	Eficientizados los sistemas de alcantarillados sanitarios
	231.70%

	
	Mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario con camiones Hidrolimpiadores o Succionadores
	Cantidad de metros de líneas de AR saneadas
	Mensual
	58,000
	59,852
	Eficientizados los sistemas de alcantarillados sanitarios
	103.20%

	Dirección de Tratamiento de agua 
	Plantas Potabilizadoras con procesos mejorados
	Cantidad de plantas con procesos operacionales mejorados
	Mensual
	10
	10
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable y alcantarillados sanitarios
	100%

	
	Producción de agua en plantas potabilizadoras 
	Cantidad de reportes mensuales de producción de agua tratada en plantas potabilizadoras
	Mensual
	12
	12
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	100%

	Dirección de Tratamiento de agua 
	Producción de agua en plantas potabilizadoras 
	Cantidad de plantas con mejoramiento o instalación del sistema de medición en entrada y/o salida
	Mensual
	11
	12
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	66.67%

	
	Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas
	Porcentaje de solicitudes de sustancias atendidas
	Mensual
	100%
	100%
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	98.89%

	
	Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas
	Cantidad de informes remitidos de consumo y costo
	Mensual
	12
	12
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	100%

	
	
	Cantidad de reportes de consumo y existencia de sustancias químicas provincial
	Mensual
	12
	12
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	100%

	
	Infraestructura de sistemas de agua potable Mejorada y mantenida adecuadamente
	Cantidad de reparaciones en plantas realizadas
	Mensual
	53
	60
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	146%

	
	 
	cantidad de plantas con mantenimiento ejecutado y reportado
	Mensual
	8%
	52%
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	72.69%

	
	Programa de limpieza y desinfección de acueductos
	Cantidad de Plantas limpias y desinfectadas
	Mensual
	58
	60
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	68.89%

	Dirección de Tratamiento de agua 
	Acueductos con sistemas de cloración segura
	Porcentaje de Acueductos con sistemas de cloración instalados
	Trimestral
	98%
	100%
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	97.39%

	
	
	Cantidad de mejoramientos realizados en sistemas de cloración
	Mensual
	102
	150
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	111.11%

	
	Producción del agua residual tratadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales 
	Cantidad de reportes mensuales de producción de agua tratada en plantas potabilizadoras
	Mensual
	12
	12
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	100%

	
	Monitoreo de plantas de aguas residuales y cuerpos receptores
	Cantidad de monitoreos
	Mensual
	22
	35
	Eficientizados los sistemas de alcantarillados sanitarios
	105.56%

	Dirección de calidad del Agua
	Controles sanitario en los Sistemas de Acueductos 
	 Cantidad de acueductos en control sanitario. 
	Trimestral
	105
	10
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	100%

	
	 Evaluación de sistema de cloración
	   Cantidad de evaluación de sistema de cloración realizado.
	Trimestral
	60
	75
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	100%

	
	 Índice de potabilidad
	Índice de Potabilidad
	Mensual
	76%
	82%
	Aumentada la Calidad del Agua en los Acueductos
	94.94%

	Dirección de Ingeniería
	Diseño de Sistemas de Acueductos
	 Cantidad de Sistemas de Acueductos diseñados
	Mensual
	74
	68
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
	38.89%

	
	Diseño de Sistemas de Alcantarillados
	Cantidad de Sistemas de Alcantarillados diseñados
	Mensual
	33
	28
	Eficientizados los sistemas de alcantarillados sanitarios
	50%

	
	Apoyo Técnico para la Ejecución de Obras
	Cantidad de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados
	Mensual
	130
	110
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable y alcantarillados sanitarios
	32.52%

	
	Revisión y Aprobación de Proyectos Externos
	Cantidad de Proyectos Externos revisados y aprobados
	Mensual
	40
	32
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable y alcantarillados sanitarios
	66.67%

	Dirección de Ingeniería
	Sensibilización Comunitaria en la importancia del agua
	Cantidad de Campañas de Sensibilización Comunitarias realizadas
	Mensual
	20
	24
	Eficientizados los Sistemas de Agua Potable y alcantarillados sanitarios
	88.89%

	Dirección de Supervisión y Fiscalización 
	Obras de sistemas de Abastecimiento de agua potable puestas en posesión realizado.
	Cantidad de obras puestas en posesión
	Mensual 
	62
	65
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos
	0%

	
	Obras de Sistemas de Abastecimiento de agua potable supervisadas.
	cantidad de Informes de supervisión, elaborados
	Mensual 
	750
	770
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos
	116.89%

	
	Obras  de sistemas de abastecimiento de agua potable fiscalizadas.
	cantidad de Informes de fiscalización, elaborados
	Mensual 
	63
	68
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos
	83.82%

	
	Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de abastecimiento de agua potable 
	Cantidad de Informes de pruebas de tuberías, elaborados
	Mensual 
	97
	105
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos
	40.96

	
	Pre-recepción de obras realizadas de sistemas de abastecimiento de agua potable
	Cantidad de obras recibidas
	Mensual 
	29
	38
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos
	96.88%

	
	Avance físico-financiero de proyectos de inversión en ejecución.
	Cantidad de Matrices de avance físico-financiero
	Trimestral
	4
	4
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Programación financiera controlada de proyectos de inversión en ejecución.
	Cantidad de Informes de programación financiera
	Trimestral
	4
	4
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, puestas en posesión realizada.
	Cantidad de obras puestas en posesión
	Mensual 
	15
	20
	Ejecutada Inversión en Sistemas de alcantarillados sanitarios
	0%

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirección de Supervisión y Fiscalización 
	Obras  de Sistemas de recoleccion y Saneamiento de aguas residuales, supervisadas.
	Cantidad de Informes de supervisión
	Mensual 
	192
	200
	Ejecutada Inversión en Sistemas de alcantarillados sanitarios
	237.71%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Obras de Sistemas de recoleccion y Saneamiento de aguas residuales fiscalizadas.
	Cantidad de Informes de fiscalización
	Mensual 
	74
	80
	Ejecutada Inversión en Sistemas de alcantarillados sanitarios
	86.89%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de recoleccion y Saneamiento de aguas residuales.
	Cantidad de Informes de pruebas de tuberías
	Mensual 
	29
	35
	Ejecutada Inversión en Sistemas de alcantarillados sanitarios
	6.90%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pre-recepción realizadas de obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales.
	Cantidad de obras recibidas
	Mensual
	8
	12
	Ejecutada Inversión en Sistemas de alcantarillados sanitarios
	20%

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirección de programas y proyectos especiales 
	Supervisión Integral de Proyectos con Fondos Externos
	Cantidad de Informes Técnicos de supervisión de proyectos con Fondos Externos
	Mensual
	89
	135
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	148.48%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cantidad de Solicitudes de apoyo técnico atendidas y tiempo de respuesta promedio.
	Mensual
	23
	20
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	237.50%

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirección de programas y proyectos especiales
	Gestión Legal y Contractual de Proyectos
	Cantidad de documentos legales emitidos 
	Mensual
	66
	57
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	155.81%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Seguimiento de la ejecución Operativa - física y financiera  de Proyectos
	Cantidad de Informes de Seguimiento Trimestral de Proyectos en Ejecución.
	Mensual
	15
	12
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	111.11%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cantidad de Informes Semestrales de Progreso 
	Mensual
	6
	12
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	150%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Control Financiero y Documentación
	Cantidad de  informes de Rendición de cuenta sobre los desembolsos y gastos
	Mensual
	39
	40
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	116.67%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Coordinación y Gestin técnica de Procesos de Compras y Contrataciones
	Cantidad de Planes de adquisiciones elaborados
	Mensual
	18
	22
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	75%

	
	
	Cantidad de Documentos de compras elaborados
	Mensual
	29
	30
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	95.45%

	
	
	Cantidad de Informes de Evaluación de procesos de compras elaboradas
	Mensual
	37
	19
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	211.76%

	
	
	Cantidad de Actas de Adjudicación elaboradas
	Mensual
	7
	17
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	93.75%

	
	
	Cantidad de productos y servicios contratados revisados y aprobados
	Mensual
	37
	95
	Ejecutada Inversión en Sistemas de Acueductos y alcantarillados sanitarios
	92.86%

	Dirección de Desarrollo Provincial 
	Levantamiento Social en comunidades rurales de las diferentes provincias
	Cantidad de comunidades rurales evaluadas
	Mensual
	20
	16
	Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento
	75%

	Dirección de Desarrollo Provincial
	Levantamiento Técnico en comunidades rurales de las diferentes provincias
	Cantidad de sistemas Visitados
	Mensual
	20
	16
	Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento
	66.67%

	
	Plan de capacitación de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento- (ASOCAR, Comités de Agua)
	Cantidad de Capacitaciones realizadas
	Mensual
	28
	12
	Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento
	100%

	
	Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento 
	Cantidad de  informes realizados y reportados
	Mensual
	28
	12
	Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento
	77.78%

	
	Asistencia a las solicitudes de  Juntas de Vecinos en el casco urbano de las diferentes Provincias
	seguimiento a la identificación de las necesidades y reclamos del tema Agua Potable de las Juntas de Vecinos
	Mensual
	30
	14
	Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable y saneamiento
	109.09%

	Dirección Comercial
	Cartera de clientes aumentada
	Cant. De Usuarios convertidos a clientes. 
	Mensual
	4,689
	7,958
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	115.79%

	
	Catastro de Usuarios Georreferenciados
	Cantidad de predios levantados para digitalización del catastro de usuarios
	Mensual
	15,017
	16,000
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	115.40%

	
	Facturación realizada aumentada
	Total de Productos Facturados por Mes
	Mensual
	214,039
	271,049
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	84.45%

	Dirección Comercial
	Facturación Total
	Facturación Total Anual Dinero
	Mensual
	##########
	##########
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	89.02%

	
	Actualización de base de datos en información de clientes y datos de facturación.
	Cantidad de solicitudes de ajuste de balance e información en contratos en el sistema de gestión comercial, realizadas
	Mensual
	2,323
	2,904
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	145.78%

	
	Encuestas de Satisfacción del Cliente
	Cant. De encuestas llenadas
	Mensual
	1,641
	2,500
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	111.40%

	
	Índice de Satisfacción del Cliente
	Índice de Satisfacción al Cliente
	Mensual
	83.58%
	95%
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	101.68%

	
	Indice de quejas
	Cant. De quejas registradas en Sistema Jira
	Mensual
	2.26%
	3.04%
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	79.23%

	
	Disminución de cartera morosa 12-60 meses
	cantidad de negociaciones ejecutadas
	Mensual
	2,685
	3,357
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	129.94%

	
	Instalación de Medidores
	Cantidad de medidores instalados
	Mensual
	418
	420
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	50.32%

	
	Clientes que pagaron por mes
	Cant. Total de Clientes que pagaron en el mes en promedio
	Mensual
	38,056
	45,803
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	80.33%

	
	Recaudo Nacional
	Recaudación Comercial RD$
	Mensual
	##########
	##########
	Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion
	99.78%

	Dirección Administrativa
	Gestión de Almacén de Equipos y Materiales Implementado
	Reporte de inventarios realizados.
	 Semestral
	2
	2
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	0%

	
	
	Reporte Semestral de los avances de las mejoras implementadas en el Almacén.
	Semestral
	2
	2
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	Mejoramiento logístico y de procedimientos de Suministros y Material Gastable del INAPA
	Reporte Semestral de Avance de los operativos.
	Trimestral
	51%
	100%
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Equipamiento de Oficinas Provinciales
	Cantidad de oficinas trabajadas con los equipos de mobiliarios.
	Trimestral
	104
	11
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos, oficinas y áreas comunes. (Nivel Central).
	Cantidad de espacios físicos con mantenimiento preventivo y correctivo aplicados.
	Trimestral
	67
	90
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	105.33%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mejoramiento y habilitación de oficinas.
	Cantidad de oficinas nivel central mejoradas.
	Trimestral
	10
	4
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	140%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cantidad de oficinas provinciales mejoradas.
	Trimestral
	38
	10
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cantidad de oficinas móviles  habilitadas.
	Trimestral
	3
	2
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dirección Administrativa
	Gestión de Combustible.
	Cantidad de estaciones de expendio de combustibles mejoradas.
	Trimestral
	10
	25
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	83.33

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Procesos de Compras y Contrataciones realizados para la generación de órdenes de compra y/o servicios.
	Cantidad de Procesos de compras ejecutados según lo planificado.
	Anual
	235
	159
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	84.05

	
	Cumplimiento de los lineamientos para eficientizar la gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir riesgos del soborno.
	Porcentaje de avance Aplicación de la Debida Diligencia de los procesos de compras y contrataciones.
	Trimestral
	93.31%
	100%
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	98.07%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gestión de Transporte
	Cantidad de reportes de programación de viajes y disponibilidad de choferes elaborados.
	Mensual
	12
	12
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	
	Cantidad de reportes de Seguimiento de  accidentes de vehículos de motor, elaborados.
	Trimestral
	4
	4
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	
	Cantidad de reporte de inspecciones de vehículos elaborados.
	Mensual
	12
	12
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	Dirección Financiera
	Presupuesto Financiero Formulado y Ejecutado
	Cantidad de Presupuesto Financiero formulado 
	Anual
	1
	1
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	Dirección Financiera
	Presupuesto Financiero Formulado y Ejecutado
	Cantidad de informes de ejecución presupuestaria entregados.
	Mensual
	12
	12
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	Informes Financieros Elaborados y Presentados 
	Cantidad de Informes Financieros elaborados
	Mensual
	114
	114
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	Cuentas Bancarias Conciliadas
	Cantidad de cuentas bancarias conciliadas
	Mensual
	12
	12
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	Retenciones de Impuestos declaradas y pagadas. 
	Cantidad de retenciones de impuestos declaradas y pagadas
	Mensual
	12
	12
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	Evaluación financiera de los procesos de licitación. 
	Cantidad de Informes entregados
	trimestral
	4
	4
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Informe de ingresos anuales realizados y entregados
	Cantidad de informes de ingresos y egresos realizados y entregados
	Anual
	1
	1
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	0%

	
	Inventario General de Activos fijos y Políticas de gestión, control actualizado y socializado.
	Cantidad de Relaciones  de activos fijos, elaboradas
	Anual
	2
	2
	Fortalecida la organización institucionalmente y mejorada la gestión
	100%

	Dirección de Tecnología 
	Transformación Digital
	Porcentaje de avance de Transformación Digital
	Mensual
	25%
	30%
	Eficientizado el uso de los recursos tecnológicos
	86.36%

	
	Procesos, Cumplimientos, Controles y Seguridad Cibernetica y alta Tecnologia
	Porcentaje de Cumplimiento y Robustecimiento de Seguridad Cibernética
	Mensual
	40%
	42%
	Eficientizado el uso de los recursos tecnológicos
	90.32

	Dirección de Tecnología
	Plataformas Informáticas Especiales
	Porcentaje de la Eficiencia en la Automatización de Procesos de Monitoreo y Gestión
	Mensual
	10%
	20%
	Eficientizado el uso de los recursos tecnológicos
	80%

	Departamento de Comunicaciones
	Comunicación Interna y Externa Fortalecida 
	Cantidad de Notas de Prensas elaboradas
	Trimestral
	100
	160
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	177.50%

	
	
	Cantidad de informes de colocación de medios realizados 
	Trimestral
	4
	12
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	
	Cantidad de Informes de análisis de Dossier de Prensa elaborados
	Trimestral
	4
	4
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	
	Cantidad de Reportes de Encuentros institucionales realizados
	Trimestral
	8
	12
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	366.67%

	
	Alianzas Estratégicos con instituciones gubernamentales
	Cantidad de Acuerdos establecidos
	Trimestral
	2
	2
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	150%

	
	Monitoreo de los formatos y contenidos de comunicación en nuestra redes sociales
	Cantidad de informes de seguimiento de redes sociales
	Trimestral
	4
	4
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Educación sobre el uso del recurso agua
	Cantidad de Programas de Concientización implementados
	Trimestral
	2
	2
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Estructura y políticas de  comunicación interna fortalecidas
	Cantidad de eventos y avance del fortalecimiento de la estructura y políticas de comunicación interna
	Trimestral
	4
	8
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	Departamento de Revisión y Control
	Arqueos de Fondos 
	Cantidad de Arqueo de Fondos Realizados
	Mensual
	500
	500
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	120.90%

	
	Monitoreo de Combustible
	Cantidad de mediciones de combustibles auditadas
	Mensual
	500
	500
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	111.11%

	
	
	Cantidad de arqueo de tickets de combustibles realizados
	Mensual
	48
	48
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	98.14%

	
	Inventarios realizados
	Cantidad de inventarios de vehículos elaborados
	Anual
	1
	1
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	0%

	
	
	Cantidad de inventarios de mercancía elaborados
	Trimestral
	2
	2
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Auditoría Interna
	Cantidad de matrices de auditoría interna elaboradas
	Mensual
	12
	12
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Auditorías Especiales
	Cantidad de Auditorías Especiales realizadas
	Trimestral
	2
	21
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	Dirección Jurídica
	Acciones Legales 
	Porcentaje de acciones legales realizadas Vs planificadas
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Declaratoria de utilidad Pública de terrenos.
	Porcentaje de declaratoria de Utilidad publica realizadas
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	Dirección Jurídica
	Proveedores Inhabilitados vs casos solicitados  
	Porcentaje de proveedores inhabilitados
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Procesos de Licitaciones
	Porcentaje de llamados públicos a procesos  de compras realizados
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República
	Porcentaje de Tramites del Sistema TRE generados
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Contratos 
	Porcentaje de contratos  elaboradas
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Opinión Jurídica 
	Porcentaje de opiniones jurídicas realizadas conforme a lo solicitado
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	
	Gestión Legal
	Porcentaje de avance de capacitaciones realizadas
	Mensual
	100
	100
	Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.
	100%

	Oficina de Acceso a la Información
	Atención a Solicitudes de Información Recibidas
	Porcentaje de Solicitudes atendidas
	Trimestral
	100
	100
	Gestionado el Portal institucional de acuerdo a la Ley 200-04 
	133%

	
	Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias 
	Cantidad de Informes de QDRS elaborados
	Trimestral
	4
	4
	Gestionado el Portal institucional de acuerdo a la Ley 200-04 
	100%

	
	Portal de Transparencia actualizado 
	Índice de Transparencia
	Mensual
	100
	100
	Gestionado el Portal institucional de acuerdo a la Ley 200-04 
	100%

	Oficina de Acceso a la Información
	Plan de trabajo provisto por la DIGEIG para la Comisión de Ética e Integridad, ejecutado
	Porcentaje de Avance de Plan de Trabajo
	Trimestral
	100
	100
	Gestionado el Portal institucional de acuerdo a la Ley 200-04
	100%





5. [bookmark: _Toc217903689]Matriz de logros relevantes y Datos cuantitativos mensuales

	Producto / servicio
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre
	Diciembre

	Producción de agua potable - Metros cúbicos (M3)
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	51,212,740.02
	50,791,078.72
	51,839,797.96*

	Recolección de aguas residuales -  Metros cúbicos (M3)
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,321,183.74
	5,200,249.34
	5,085,655.22
	5,288,778.02*

	Tratamiento de aguas residuales -Metros cúbicos (M3)
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,929,964.87
	2,480,905.41
	3,234,517.65
	2,916,827.90*

	Inversión Sistemas APS
(Pagos de cubicaciones $DOP)
	RD$4,731,695.70
	RD$674,329,421.81
	RD$944,629,938.97
	RD$555,248,227.47
	RD$353,935,947.34
	RD$831,370,074.76
	RD$976,691,084.95
	RD$1,673,411,624.66
	RD$932,027,620.93
	RD$1,565,879,173.27
	RD$1,582,339,686.71
	RD$917,690,408.78*


Los datos señalados con (*) representan valores proyectados, sujetos a variaciones durante el período de ejecución.
	Producto / servicio
	Enero
	Febrero
	Marzo
	Abril
	Mayo
	Junio
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Octubre
	[bookmark: _GoBack]Noviembre
	Diciembre

	Obras entregadas a la población (Proyectos)
	-
	Cantidad de proyectos: 3

Inversión total: RD$2,652,516,721.49

Beneficiados:
179,428

	-
	Cantidad de proyectos: 3

Inversión total: RD$ 517,592,085.26

Beneficiados:
86,007

	Cantidad de proyectos: 1

Inversión total: RD$  106,223,638.56

Beneficiados:
26,738
	Cantidad de proyectos: 1

Inversión total: RD$  5,600,376.53

Beneficiados:
3,836
	Cantidad de proyectos: 2

Inversión total: RD$ 
403,953,196.27
Beneficiados:
6,300
	Cantidad de proyectos: 3

Inversión total: RD$ 
473,506,608.26
Beneficiados:
10,500
	-
	Cantidad de proyectos: 2

Inversión total: RD$ 
176,620,719.02

Beneficiados:
31,713
	Cantidad de proyectos: 2

Inversión total: RD$ 
929,093,599.14

Beneficiados:
21,628
	-



	Resumen: Producto / servicio
	Total del año 2025

	Producción de agua potable - Metros cúbicos (M3)
	614,092,886.09

	Recolección de aguas residuales -  Metros cúbicos (M3)
	63,465,336.24

	Tratamiento de aguas residuales -Metros cúbicos (M3)
	35,001,934.79

	Inversión Sistemas APS
(Pagos de cubicaciones $DOP)
	RD$917,690,408.78*

	Obras entregadas a la población (Proyectos)
	Total entregado:
17 proyectos

Inversión total:
RD$5,220,139,076.96

Total beneficiados:
530,343






6. [bookmark: _Toc217903690]Balances De Cuentas y Presupuesto Aprobado 2025.
[image: ]
7. [bookmark: _Toc217903691]Presupuesto Aprobado 2025

	PRESUPUESTO APROBADO 2026

	Tipo de Fondo
	Monto Aprobado RD$

	FUENTES INTERNAS

	Fondo General-Corriente:
	4,689,791,585.00

	Aporte para Servicios Personales
	2,747,780,610.00

	Apoyo presupuestario- Gastos operativos
	98,000,000.00

	Aporte para Electricidad
	1,844,010,975.00

	Crédito Interno-Corriente:
	200,719,593.00

	Programa Modernización Banco Mundial
	200,719,593.00

	Fondos General-Capital:
	3,208,020,000.00

	Proyectos de inversión
	3,208,020,000.00

	Crédito Interno-Capital:
	2,454,135,791.00

	Proyectos de inversión
	2,000,000,000.00

	Gastos de Capital Programa Modernización Banco Mundial
	454,135,791.00

	Fondos Propios:
	1,891,428,321.00

	Ventas de servicios
	1,600,000,000.00

	Retención a contratistas de obras públicas
	275,000,000.00

	Otros ingresos diversos
	16,428,321.00

	FUENTES EXTERNAS

	Crédito Externo-Capital:
	4,125,734,999.00

	Proyectos de inversión
	4,125,734,999.00

	Donaciones Externas-Corriente:
	400,498,905.00

	Donaciones externas
	400,498,905.00

	TOTAL GENERAL RD$
	16,970,329,194.00




	
8. [bookmark: _Toc185255610][bookmark: _Toc217903692]Ejecución Presupuestaria de Gastos y Aplicaciones Financieras.

	DETALLE
	PRESUPUESTO INICIAL
	PRESUPUESTO VIGENTE
	EJECUCION
	EJECUCION PROYECTADA
	EJECUCION (%)
	VARIACION O DISPONIBLE

	2- GASTOS

	2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
	3,191,260,548.00 
	3,231,332,545.14 
	2,804,607,014.61 
	3,200,501,005.52 
	99%
	30,831,539.62 

	2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS
	2,793,437,849.00 
	3,832,424,349.24 
	2,539,498,249.61 
	2,855,936,613.29 
	75%
	976,487,735.95 

	2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS
	668,306,057.00 
	1,359,006,476.51 
	499,930,623.02 
	993,671,678.70 
	73%
	365,334,797.81 

	2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
	9,442,000.00 
	15,776,214.05 
	10,438,150.40 
	12,438,150.40 
	79%
	3,338,063.65 

	2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
	- 
	243,980,103.65 
	123,980,103.65 
	243,980,103.65 
	100%
	-

	2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
	214,337,386.00 
	1,144,510,018.63 
	646,731,923.80 
	1,045,521,572.96 
	91%
	98,988,445.67 

	2.7 OBRAS
	6,920,003,021.00 
	12,879,454,299.49 
	10,129,298,851.90 
	10,735,347,015.85 
	83%
	2,144,107,283.64 

	TOTAL GASTOS
	13,796,786,861.00 
	22,706,484,006.71 
	16,754,484,916.99 
	19,087,396,140.37 
	84%
	3,619,087,866.34 

	4- APLICACIONES FINANCIERAS

	4.2 DISMINUCION DE PASIVOS
	10,000,000.00 
	22,336,787.21 
	9,713,376.28 
	9,713,376.28
	43%
	12,623,410.93 

	TOTAL DE APLICACIONES FINANCIERAS
	10,000,000.00 
	22,336,787.21 
	9,713,376.28 
	9,713,376.28 
	43%
	12,623,410.93 

	TOTAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
	13,806,786,861.00 
	22,728,820,793.92 
	16,764,198,293.27 
	19,097,109,516.65 
	84%
	3,631,711,277.27 














9. [bookmark: _Toc217903693]Matriz de Desempeño Presupuestario 
	Código programa / subprograma
	Nombre del Programa
	Asignación presupuestaria 2025 (RD$)
	Ejecución 2025 (RD$)
	Cantidad de productos generados por programa
	Índice de ejecución %
	Participación ejecución por programa (%)

	01
	Actividades Centrales
	2,929,076,033.16
	2,514,895,855.88
	0
	86%
	13.17%

	02
	Proyecto Central
	171,611,728.42
	83,620,186.48
	0
	49%
	0.44%

	03
	Actividades Comunes a los Programas 11 y 12
	827,307,386.97
	785,598,437.51
	0
	95%
	4.11%

	11
	Abastecimiento de Agua Potable
	10,691,941,921.66
	9,538,003,608.22
	2
	89%
	49.94%

	12
	Saneamiento de las Aguas Residuales
	6,573,908,990.46
	4,921,470,295.77
	2
	75%
	25.77%

	13
	Administración Comercial
	312,851,351.62
	341,352,402.89
	1
	109%
	1.79%

	14
	Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua
	940,030,276.72
	646,037,099.57
	3
	69%
	3.38%

	96
	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras
	22,336,787.21
	9,713,376.28
	0
	43%
	0.05%

	98
	Administración de Contribuciones Especiales
	258,556,317.70
	255,218,254.05
	0
	99%
	1.34%

	99
	Administración de Activos, Pasivos y Transferencias
	1,200,000.00
	1,200,000.00
	0
	100%
	0.01%

	Totales
	22,728,820,793.92
	19,097,109,516.65
	 
	 
	100%
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10. [bookmark: _Toc217903694]Cuentas por pagar.
	NOMBRE SUPLIDOR
	RNC/CEDULA
	Fecha 
	Fecha Contabilización
	NCF
	Concepto
	Monto 
	DIAS VENCIDOS

	
	
	
	
	
	
	
	0 a 30 días
	31 al 60 días
	61 a 90 días
	de 91 a 120
	121 o más

	JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA
	01201280441
	30/01/2025
	30/01/2025
	B1500000051
	ALQUILER LOCAL LOS MESES AGOSTO/2024 HASTA ENERO/2025
	56,640.00
	 
	 
	 
	 
	56,640.00

	JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ
	01000206498
	10/03/2025
	20/03/2025
	B1500000016
	ALQUILER LOCAL A LOS MESES DESDE JULIO/2024 HASTA MARZO/2025
	108,005.40
	 
	 
	 
	 
	108,005.40

	SEGUROS RESERVAS, S.A 
	101874503
	17/03/2025
	25/11/2025
	E450000004896
	UMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA 21/10/2025 AL 28/02/2026.
	389,543.18
	 
	 
	 
	 
	389,543.18

	BDC SERRALLES, SRL 
	101054832
	18/03/2025
	21/05/2025
	E450000000081
	ADQ. DE RECTIVOS SOLUCIONES
	98,032.53
	 
	 
	 
	 
	98,032.53

	BDC SERRALLES, SRL 
	101054832
	24/03/2025
	21/05/2025
	E450000000088
	ADQ. DE BROMOCRESOL PURPLENOTA 
	12,186.78
	 
	 
	 
	 
	12,186.78

	JOSE MARIA DE LOS SANTOS BATISTA                                 
	01201280441
	04/04/2025
	04/04/2025
	B1500000053
	ALQUILER LOCAL 7 DIAS FEB.2025
	2,202.66
	 
	 
	 
	 
	2,202.66

	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTION,SRL                            
	131148672
	22/04/2025
	28/04/2025
	B1500000087
	SERV. DE CAPACITACION
	105,300.00
	 
	 
	 
	 
	105,300.00

	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTION,SRL                            
	131148672
	22/04/2025
	28/04/2025
	B1500000086
	SERV. DE CAPACITACION
	111,000.00
	 
	 
	 
	 
	111,000.00

	NANCY CRISTIANA VICENTE MATOS                                    
	07900059986
	22/04/2025
	29/04/2025
	B1500000051
	ALQUILER LOCAL MESES DESDE ENERO HASTA ABRIL/2025
	47,200.00
	 
	 
	 
	 
	47,200.00

	BDC SERRALLES, SRL.                                              
	101054832
	25/04/2025
	09/05/2025
	E450000000091
	ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIA
	178,925.88
	 
	 
	 
	 
	178,925.88

	BANTRACKING GPS DOMINICANA, S.R.L.,                              
	131648541
	01/05/2025
	30/07/2025
	B1500000233
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	70,800.00
	 
	 
	 
	 
	70,800.00

	LOSOM IMPORT, SRL                                                
	130860132
	02/06/2025
	21/07/2025
	B1500000120
	ADQUISICION DE MTERIALES GASTABLES
	17,925.00
	 
	 
	 
	 
	17,925.00

	CENTRO DE VEHICULOS N DE C, S. A.                                
	101619759
	03/06/2025
	30/06/2025
	MEMO-DEPPI-411/2025
	PAGO DE 18 % DEL ITBIS POR ADQUISICION DE VEHICULOS
	988,305.54
	 
	 
	 
	 
	988,305.54

	YVAN REYNALDO SOTO                                               
	00300441276
	16/06/2025
	30/06/2025
	B1500000021
	ALQUILER LOCAL JUNIO/2025
	11,800.00
	 
	 
	 
	 
	11,800.00

	HV MEDISOLUTIONS SRL                                             
	130974782
	16/06/2025
	18/08/2025
	B1500001068
	SERVICIO REFRIGERIO
	63,593.70
	 
	 
	 
	 
	63,348.30

	BDC SERRALLES, SRL.                                              
	101054832
	20/06/2025
	26/06/2025
	E450000000159
	ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIA
	22,912.83
	 
	 
	 
	 
	22,912.83

	BDC SERRALLES, SRL.                                              
	101054832
	26/06/2025
	24/07/2025
	E450000000163
	ADQ. DE MATERIALES DE LABORATORIA
	131,654.02
	 
	 
	 
	 
	131,654.02

	SOLUCIONES POLANCO CASTILLO, SRL                                 
	131521967
	01/07/2025
	21/08/2025
	B1500000849
	SERVICIOS DE AGRIMENSURA
	604,160.00
	 
	 
	 
	 
	604,160.00

	CONSORCIO SEURECA MCG                                            
	131861832
	14/07/2025
	24/11/2025
	B1500000018
	REGISTRO DE FATCURA DEL PAGO DEL ITBIS
	626,432.40
	 
	 
	 
	 
	626,432.40

	SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ                                      
	03100971799
	19/07/2025
	30/07/2025
	B1500000207
	ALQUILER LOCAL ABRIL/2025
	59,590.00
	 
	 
	 
	 
	59,590.00

	SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ                                      
	03100971799
	19/07/2025
	30/07/2025
	B1500000206
	ALQUILER LOCAL MARZO/2025
	59,590.00
	 
	 
	 
	 
	59,590.00

	SONI ANNI POLANCO RODRIGUEZ                                      
	03100971799
	19/07/2025
	19/09/2025
	B1500000208
	ALQUILER LOCAL MAYO/2025
	19,863.33
	 
	 
	 
	 
	19,863.33

	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                                    
	131649939
	28/07/2025
	06/08/2025
	B1500001636
	SERV, CATERING
	363,477.76
	 
	 
	 
	 
	363,477.76

	POSTES ELECTRICOS NACIONALES, SRL. (PENSA).                      
	122000552
	31/07/2025
	04/09/2025
	B1500000172
	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES
	528,168.00
	 
	 
	 
	 
	528,168.00

	TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO                                       
	00800258287
	05/08/2025
	14/11/2025
	B1500000141
	DIST AGUA JULIO/25
	120,150.00
	 
	 
	 
	120,150.00
	 

	STALIN RAMIREZ MONTILLA                                          
	01201162318
	06/08/2025
	04/11/2025
	B1500000093
	DIST AGUA JUL/25
	137,950.00
	 
	 
	 
	137,950.00
	 

	YVAN REYNALDO SOTO                                               
	00300441276
	11/08/2025
	09/09/2025
	B1500000022
	ALQUILER LOCAL JULIO Y AGOT.25
	23,600.00
	 
	 
	 
	23,600.00
	 

	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL                                    
	131649939
	19/08/2025
	03/09/2025
	B1500001669
	 ALMUERZOS, DESAYUNOS Y REFIGERIOS
	94,706.80
	 
	 
	 
	94,706.80
	 

	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL                                 
	130705399
	25/08/2025
	04/09/2025
	B1500000477
	SERVICIOS DE FUMIGACION
	49,166.66
	 
	 
	 
	49,166.66
	 

	ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA                                      
	068000673477
	25/08/2025
	14/10/2025
	B1500000007
	SERVICIO DE NOTARIO
	141,600.00
	 
	 
	 
	141,600.00
	 

	SANFRA FOOD & CATERING SRL                                       
	132239407
	01/09/2025
	04/11/2025
	BB1500000385
	SERVICIO DE CATERING
	44,250.00
	 
	 
	 
	44,250.00
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	02/09/2025
	12/09/2025
	E450000018383
	ADQUISICION DE BOTELLONES
	9,295.00
	 
	 
	9,295.00
	 
	 

	STALIN RAMIREZ MONTILLA                                          
	01201162318
	04/09/2025
	04/11/2025
	B1500000094
	DIST AGUA  AGOSTO/25
	137,950.00
	 
	 
	137,950.00
	 
	 

	CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ                                  
	04400017945
	04/09/2025
	11/11/2025
	B1500000231
	DIST AGUA AGOSTO/25
	111,250.00
	 
	 
	111,250.00
	 
	 

	TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO                                       
	00800258287
	04/09/2025
	14/11/2025
	B1500000142
	DIST AGUA AGOSTO/25
	115,700.00
	 
	 
	115,700.00
	 
	 

	JANDERSON ARIEL BAUTISTA VILLANUEVA                              
	04400233534
	05/09/2025
	11/11/2025
	B1500000004
	DIST AGUA AGOSTO/25
	111,250.00
	 
	 
	111,250.00
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	10/09/2025
	22/09/2025
	E450000000665
	PUBLICIDAD
	64,056.30
	 
	 
	64,056.30
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	10/09/2025
	30/09/2025
	E450000018974
	BOTELLONES DE AGUA
	8,910.00
	 
	 
	8,910.00
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	12/09/2025
	23/09/2025
	BE450000000699
	PUBLICIDAD
	53,524.80
	 
	 
	53,524.80
	 
	 

	SEGUROS RESERVAS, S.A.                                           
	101874503
	12/09/2025
	25/11/2025
	E450000007948
	AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA 12/09/2025 AL 28/02/2026.
	602,567.82
	 
	 
	602,567.82
	 
	 

	SEGUROS RESERVAS, S.A.                                           
	101874503
	15/09/2025
	25/11/2025
	E450000007970
	SEGURO VEHICULOS FLOTILLA.
	180,770.35
	 
	 
	180,770.35
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	16/09/2025
	03/10/2025
	E450000018989
	BOTELLONES DE AGUA
	9,460.00
	 
	 
	9,460.00
	 
	 

	SEGUROS RESERVAS, S.A.                                           
	101874503
	19/09/2025
	25/11/2025
	E450000008067
	SEGURO DE VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA DE 18-09-2025 AL 28-02-2026
	138,168.86
	 
	 
	138,168.86
	 
	 

	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL                                 
	130705399
	22/09/2025
	30/09/2025
	B1500000481
	SERVICIOS DE FUMIGACION
	49,166.66
	 
	 
	49,166.66
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	25/09/2025
	03/10/2025
	E450000019332
	BOTELLONES DE AGUA
	10,505.00
	 
	 
	10,505.00
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	25/09/2025
	08/10/2025
	E450000000741
	PUBLICIDAD
	64,056.30
	 
	 
	64,056.30
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	25/09/2025
	08/10/2025
	E450000000736
	PUBLICIDAD
	53,524.80
	 
	 
	53,524.80
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	26/09/2025
	08/10/2025
	E450000000745
	PUBLICIDAD
	53,524.80
	 
	 
	53,524.80
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	26/09/2025
	21/10/2025
	E450000000744
	PUBLICIDAD
	53,524.80
	 
	 
	53,524.80
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	30/09/2025
	02/10/2025
	E450000019340
	BOTELLONES DE AGUA
	4,730.00
	 
	 
	4,730.00
	 
	 

	JANDERSON ARIEL BAUTISTA VILLANUEVA                              
	04400233534
	30/09/2025
	11/11/2025
	B1500000005
	DIST AGUA SEPT/25
	111,250.00
	 
	 
	111,250.00
	 
	 

	SEGUROS RESERVAS, S.A.                                           
	101874503
	30/09/2025
	25/11/2025
	E450000008251
	AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA 18/09/2025 AL 28/02/2026.
	44,520.30
	 
	 
	44,520.30
	 
	 

	STALIN RAMIREZ MONTILLA                                          
	01201162318
	01/10/2025
	04/11/2025
	B1500000095
	DIST AGUA  SEPT/25
	133,500.00
	 
	 
	133,500.00
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	03/10/2025
	27/10/2025
	E450000000766
	PUBLICIDAD
	64,056.30
	 
	64,056.30
	 
	 
	 

	KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS                                       
	03105251577
	03/10/2025
	04/11/2025
	B1500000034
	DIST AGUA  JULIO/25
	120,150.00
	 
	120,150.00
	 
	 
	 

	KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS                                       
	03105251577
	03/10/2025
	04/11/2025
	B1500000035
	DIST AGUA  AGOSTO/25
	115,700.00
	 
	115,700.00
	 
	 
	 

	KEYSE YISSEL GALVAN PUJOLS                                       
	03105251577
	03/10/2025
	04/11/2025
	B1500000036
	DIST AGUA  SEPT/25
	115,700.00
	 
	115,700.00
	 
	 
	 

	TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO                                       
	00800258287
	04/10/2025
	14/11/2025
	B1500000143
	DIST AGUA SEPT/25
	115,700.00
	 
	115,700.00
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL.                                        
	130103836
	06/10/2025
	18/11/2025
	B1500000821
	SUSTANCIAS QUIMICA
	1,718,085.00
	 
	1,718,085.00
	 
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	07/10/2025
	21/10/2025
	E450000019529
	ADQUISICION DE BOTELLONES
	9,185.00
	 
	9,185.00
	 
	 
	 

	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL                                  
	00100064716
	07/10/2025
	18/11/2025
	B1500000050
	SERVICIO DE NOTARIO
	141,600.00
	 
	141,600.00
	 
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	08/10/2025
	21/10/2025
	E450000000772
	PUBLICIDAD
	53,524.80
	 
	53,524.80
	 
	 
	 

	CLAUDIO ANTONIO PERALTA ESTEVEZ                                  
	04400017945
	08/10/2025
	11/11/2025
	B1500000232
	DIST AGUA SEPTIEMBRE/25
	111,250.00
	 
	111,250.00
	 
	 
	 

	CONSTNEG, SRL                                                    
	131042945
	10/10/2025
	20/11/2025
	B1500000118
	ADQ. DE TUBO DE 2 HG
	196,882.06
	 
	196,882.06
	 
	 
	 

	RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE                                      
	01000120244
	10/10/2025
	04/11/2025
	B1500000107
	DIST AGUA  JULIO/25
	129,050.00
	 
	129,050.00
	 
	 
	 

	RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE                                      
	01000120244
	10/10/2025
	04/11/2025
	B1500000108
	DIST AGUA AGOSTO/25
	124,600.00
	 
	124,600.00
	 
	 
	 

	RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE                                      
	01000120244
	10/10/2025
	04/11/2025
	B1500000109
	DIST AGUA SEPT/25
	124,600.00
	 
	124,600.00
	 
	 
	 

	CONSTNEG, S.R.L                                                  
	131042945
	10/10/2025
	05/11/2025
	B1500000118
	SUMINISTRO DE ARENA
	196,882.06
	 
	196,882.06
	 
	 
	 

	YVAN REYNALDO SOTO                                               
	00300441276
	10/10/2025
	06/11/2025
	B1500000024
	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025
	11,800.00
	 
	11,800.00
	 
	 
	 

	JULIO CESAR MINIER DE LOS SANTOS                                 
	00200964195
	10/10/2025
	14/11/2025
	B1500000126
	DIST AGUA SEPTIEMBRE/25
	133,500.00
	 
	133,500.00
	 
	 
	 

	CASA HASHEM, SRL                                                 
	133155303
	10/10/2025
	18/11/2025
	B1500000013
	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS
	771,720.00
	 
	771,720.00
	 
	 
	 

	YVAN REYNALDO SOTO                                               
	00300441276
	12/10/2025
	06/10/2025
	B1500000023
	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE/2025
	11,800.00
	 
	11,800.00
	 
	 
	 

	JOSE ANTONIO MERCEDES LORA                                       
	08400094622
	13/10/2025
	13/10/2025
	B1500000019
	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025
	12,000.00
	 
	12,000.00
	 
	 
	 

	DELFIN BALDERA SOSA                                              
	05600020936
	13/10/2025
	13/11/2025
	B1500000034
	DIST AGUA JULIO/25
	120,150.00
	 
	120,150.00
	 
	 
	 

	DELFIN BALDERA SOSA                                              
	05600020936
	13/10/2025
	13/11/2025
	B1500000035
	DIST AGUA AGOSTO/25
	115,700.00
	 
	115,700.00
	 
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	14/10/2025
	21/10/2025
	E450000020003
	ADQUISICION DE BOTELLONES
	8,745.00
	 
	8,745.00
	 
	 
	 

	GC LAB DOMINICANA, SRL.                                          
	130831238
	15/10/2025
	18/11/2025
	B1500000663
	ADQUISICION DE SUMINISTROS
	327,743.85
	 
	327,743.85
	 
	 
	 

	DIGNORA RIVAS NOVAS                                              
	07000039995
	15/10/2025
	25/11/2025
	B1500000049
	DIST AGUA JULIO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	DIGNORA RIVAS NOVAS                                              
	07000039995
	15/10/2025
	25/11/2025
	B1500000050
	DIST AGUA AGOSTO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	DIGNORA RIVAS NOVAS                                              
	07000039995
	15/10/2025
	25/11/2025
	B1500000051
	DIST AGUA SEPT/25
	133,500.00
	 
	133,500.00
	 
	 
	 

	GTG INDUSTRIAL, SRL                                              
	130297118
	16/10/2025
	18/11/2025
	B1500005295
	ADQUISICION DE CAFE
	336,368.10
	 
	336,368.10
	 
	 
	 

	WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO                                
	04600344990
	17/10/2025
	25/11/2025
	B1500000058
	DIST AGUA JULIO/25
	120,150.00
	 
	120,150.00
	 
	 
	 

	WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO                                
	04600344990
	17/10/2025
	25/11/2025
	B1500000059
	DIST AGUA  AGOSTO/25
	115,700.00
	 
	115,700.00
	 
	 
	 

	WARNER PORFIRIO RODRIGUEZ PAULINO                                
	04600344990
	17/10/2025
	25/11/2025
	B1500000060
	DIST AGUA  SEPT/25
	115,700.00
	 
	115,700.00
	 
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	21/10/2025
	31/10/2025
	E450000020020
	BOTELLONES DE AGUA
	8,360.00
	 
	8,360.00
	 
	 
	 

	HYLCON SRL                                                       
	131027156
	21/10/2025
	31/10/2025
	B1500000571
	SERVICIO DE MANTENIMENTO
	72,570.00
	 
	72,570.00
	 
	 
	 

	SEGUROS RESERVAS, S.A.                                           
	101874503
	21/10/2025
	25/11/2025
	E450000008592
	UMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA 21/10/2025 AL 28/02/2026.
	36,416.87
	 
	36,416.87
	 
	 
	 

	SEGUROS RESERVAS, S.A.                                           
	101874503
	21/10/2025
	25/11/2025
	E450000008588
	AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA VIGENCIA 21/10/2025 AL 28/02/2026.
	327,773.47
	 
	327,773.47
	 
	 
	 

	MARTHA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LA CRUZ                             
	06800533710
	27/10/2025
	04/11/2025
	B1500000146
	DIST AGUA JULIO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	MARTHA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LA CRUZ                             
	06800533710
	27/10/2025
	04/11/2025
	B1500000147
	DIST AGUA AGOSTO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	MARTHA ALTAGRACIA SANCHEZ DE LA CRUZ                             
	06800533710
	27/10/2025
	04/11/2025
	B1500000148
	DIST AGUA SEPT/25
	133,500.00
	 
	133,500.00
	 
	 
	 

	CK TRANS MOTORS SRL                                              
	131733719
	27/10/2025
	05/11/2025
	E450000000175
	ADQ. DE RECTRO EXCABADORA
	60,983,355.36
	 
	60,983,355.36
	 
	 
	 

	ROSELIO RAMON TEJADA ESCOBOZA                                    
	06800259456
	27/10/2025
	13/11/2025
	B1500000080
	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025
	11,000.00
	 
	11,000.00
	 
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	28/10/2025
	05/11/2025
	E450000020245
	ADQ. DE 86 BOTELLONES DE AGUA
	4,730.00
	 
	4,730.00
	 
	 
	 

	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, INC.                 
	401012456
	28/10/2025
	17/11/2025
	B1500002591
	4TO TRIMESTE MAESTRIA
	82,000.00
	 
	82,000.00
	 
	 
	 

	FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER                                   
	00200949261
	29/10/2025
	13/11/2025
	B1500000083
	DIST AGUA JULIO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER                                   
	00200949261
	29/10/2025
	13/11/2025
	B1500000084
	DIST AGUA AGOSTO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER                                   
	00200949261
	29/10/2025
	13/11/2025
	B1500000085
	DIST AGUA SEPT/25
	133,500.00
	 
	133,500.00
	 
	 
	 

	MARLAN Y ASOCIADOS, S. A.                                        
	130177406
	29/10/2025
	18/11/2025
	B1500000102
	CAPACITACION
	103,097.00
	 
	103,097.00
	 
	 
	 

	JOSE LUCIA MONERO GARABITOS                                      
	00200628022
	29/10/2025
	18/11/2025
	B1500000170
	DIST AGUA JULIO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	JOSE LUCIA MONERO GARABITOS                                      
	00200628022
	29/10/2025
	18/11/2025
	B1500000171
	DIST AGUA AGOSTO/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	JOSE LUCIA MONERO GARABITOS                                      
	00200628022
	29/10/2025
	18/11/2025
	B1500000172
	DIST AGUA SEPT/25
	133,500.00
	 
	133,500.00
	 
	 
	 

	FREDDY ROMERO ENCARNACION                                        
	01200234985
	31/10/2025
	12/11/2025
	B1500000089
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	FLENNY PATRICIA GARCIA                                           
	07100459523
	31/10/2025
	14/11/2025
	B1500000725
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	124,600.00
	 
	124,600.00
	 
	 
	 

	CARLA PATRICIA BAUTISTA VALDEZ                                   
	01200939245
	31/10/2025
	14/11/2025
	B1500000110
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	KELVIN DE LOS SANTOS CASTILLO                                    
	01200950101
	31/10/2025
	14/11/2025
	B1500000085
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	ANTONIO JIMENEZ VALENZUELA                                       
	01200767844
	31/10/2025
	14/11/2025
	B1500000085
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	 
	137,950.00
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL.                                        
	130103836
	31/10/2025
	17/11/2025
	B1500000828
	ADQ. DE CLORO EN PASTILLA
	870,250.00
	 
	870,250.00
	 
	 
	 

	HEICES CONSULTING, SRL                                           
	132535995
	31/10/2025
	24/11/2025
	B1500000040
	SERVICIO DE CAPACITACION
	45,313.00
	 
	45,313.00
	 
	 
	 

	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB).               
	101839155
	31/10/2025
	28/11/2025
	E450000000572
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE2025
	453.90
	 
	453.90
	 
	 
	 

	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB).               
	101839155
	31/10/2025
	28/11/2025
	E450000000573
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE2025
	196,027.50
	 
	196,027.50
	 
	 
	 

	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB).               
	101839155
	31/10/2025
	28/11/2025
	E450000000574
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE2025
	514,392.18
	 
	514,392.18
	 
	 
	 

	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB).               
	101839155
	31/10/2025
	28/11/2025
	E450000000575
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE2025
	78,461.70
	 
	78,461.70
	 
	 
	 

	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE BAYAHIBE, S. A. (CEB).               
	101839155
	31/10/2025
	28/11/2025
	E450000000576
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE2025
	3,003.57
	 
	3,003.57
	 
	 
	 

	VICTOR DANIEL UREÑA ESTRELLA                                     
	04900315054
	01/11/2025
	14/11/2025
	B1500000004
	DIT AGUA JULIO/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	VICTOR DANIEL UREÑA ESTRELLA                                     
	04900315054
	01/11/2025
	14/11/2025
	B1500000005
	DIST AGUA AGOSTO/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	PLAZA PLAMIL, SRL.                                               
	130828679
	01/11/2025
	17/11/2025
	B1500000262
	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025
	54,915.12
	54,915.12
	 
	 
	 
	 

	RAFAEL BERGES SANCHEZ                                            
	00100624758
	01/11/2025
	17/11/2025
	B1500000079
	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025
	77,880.94
	77,880.94
	 
	 
	 
	 

	VLADIMIR ALEXANDER BENZAN CASTRO                                 
	40221405174
	01/11/2025
	25/11/2025
	B1500000072
	DIST AGUA  JULIO/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	DORA GISELA DOMINGUEZ UREÑA                                      
	03100294895
	01/11/2025
	25/11/2025
	B1500000070
	DIST AGUA  JULIO/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	CARLOS BORGES RAMIREZ                                            
	02801016953
	02/11/2025
	14/11/2025
	B1500000022
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	JUAN CARLOS NIVAR                                                
	00201842358
	03/11/2025
	04/11/2025
	B1500000151
	DIST AGUA OCT/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CONSORCIO BAUTISTA  ARIAS                                        
	08200238528
	03/11/2025
	04/11/2025
	B1500000106
	DIST AGUA OCT/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	LUCRECIO CABRERA                                                 
	08200070053
	03/11/2025
	04/11/2025
	B1500000097
	DIST AGUA OCT/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	JUAN ANTONIO SANTANA                                             
	00200779460
	03/11/2025
	04/11/2025
	B1500000083
	DIST AGUA OCT/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	VIRGILIO TEOFILO PAREDES                                         
	08200068305
	03/11/2025
	04/11/2025
	B1500000096
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	MIRQUELLA AYBAR                                                  
	00200795201
	03/11/2025
	04/11/2025
	B1500000216
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	MIGUEL ANGEL DEL ROSARIO JAVIER                                  
	40212144360
	03/11/2025
	04/11/2025
	B1500000093
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CRISTOBAL VIZCAINO RODRIGUEZ                                     
	00201327814
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000173
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	JUNIOR JOSUE BAEZ VIZCAINO                                       
	40218866842
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000103
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	DANIEL RUIZ ARIAS                                                
	08200065509
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000180
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	DANIEL RUIZ MATEO                                                
	40234712731
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000184
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	MIGUEL ELIAS SANTANA ALCANTARA                                   
	08200278318
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000056
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	EZEQUIAS RUIZ MATEO                                              
	40223501418
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000052
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	EZEQUIEL RUIZ MATEO                                              
	40221411917
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000185
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	ELIEZER RUIZ MATEO                                               
	40220651745
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000109
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CONFESOR GERALDO LORENZO                                         
	00201041852
	03/11/2025
	07/11/2025
	B1500000135
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	VLADIMIR MERQUIADES CONSTANZO DE PADUA.                          
	02500377045
	03/11/2025
	12/11/2025
	B1500000123
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	JOSE MANUEL SUERO RAMIREZ                                        
	01200209474
	03/11/2025
	14/11/2025
	B1500000031
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CARLOS ANTONIO REYES                                             
	00201670478
	03/11/2025
	17/11/2025
	B1500000112
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	GERMANIA CABRERA LUCIANO                                         
	00200948990
	03/11/2025
	17/11/2025
	B1500000126
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	ANA RAQUEL BONILLA NUÑEZ                                         
	06500193187
	03/11/2025
	17/11/2025
	B1500000060
	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025
	21,633.33
	21,633.33
	 
	 
	 
	 

	FRANCIA CARREÑO VALLEJO                                          
	00201648623
	03/11/2025
	17/11/2025
	B1500000610
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	ESMAILYN OLIVER TEJEDA MARTINEZ                                  
	40222843340
	03/11/2025
	17/11/2025
	B1500000298
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	IMPORTADORA  K&G, SAS                                            
	101157382
	03/11/2025
	17/11/2025
	E450000000972
	ADQ. DE NEUMATICOS
	1,781,800.00
	1,781,800.00
	 
	 
	 
	 

	TECNAS, EIRL.                                                    
	101501421
	03/11/2025
	17/11/2025
	E450000000045
	SERV.MAT. ASCENSOR
	7,552.00
	7,552.00
	 
	 
	 
	 

	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (IDEMESA), SRL.      
	130142254
	03/11/2025
	18/11/2025
	B1500001668
	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO
	64,803.81
	64,803.81
	 
	 
	 
	 

	ALMACENES OCEAN MEAT SRL                                         
	132621077
	03/11/2025
	18/11/2025
	B1500000383
	ADQUISICION DE AZUCAR
	352,518.43
	352,518.43
	 
	 
	 
	 

	MERCANTIL RAMI, SRL                                              
	122024751
	03/11/2025
	18/11/2025
	B1500000920
	ADQUISICION DE COMPACTADOR DE IMPACTOS
	899,999.87
	899,999.87
	 
	 
	 
	 

	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.                                    
	130228698
	03/11/2025
	18/11/2025
	E450000001043
	ADQUISICION DE TONER
	553,910.59
	553,910.59
	 
	 
	 
	 

	MERCANTIL RAMI, SRL                                              
	122024751
	03/11/2025
	24/11/2025
	B1500000921
	ADQUISICION DE CABLE URD
	1,175,988.00
	1,175,988.00
	 
	 
	 
	 

	BLANCA MARIA ACOSTA PEREZ DE MENDEZ                              
	00107779043
	03/11/2025
	25/11/2025
	B1500000219
	SERV. DE NOTARIO PUBLICO
	141,600.00
	141,600.00
	 
	 
	 
	 

	JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA                                       
	22500096478
	03/11/2025
	25/11/2025
	B1500000108
	DIST AGUA JULIO/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	VLADIMIR ALEXANDER BENZAN CASTRO                                 
	40221405174
	03/11/2025
	25/11/2025
	B1500000073
	DIST AGUA  AGOSTO/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	DORA GISELA DOMINGUEZ UREÑA                                      
	03100294895
	03/11/2025
	25/11/2025
	B1500000071
	DIST AGUA  AGOSTO/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	DELFIN BALDERA SOSA                                              
	05600020936
	03/11/2025
	27/11/2025
	B1500000036
	DIST AGUA SEPT/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	SANTA MATEO VALERA                                               
	40221499003
	04/11/2025
	04/11/2025
	B1500000080
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	133,500.00
	133,500.00
	 
	 
	 
	 

	JOSE LUCIA MONERO GARABITOS                                      
	00200628022
	04/11/2025
	07/11/2025
	B1500000173
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	FELIPE DE JESUS SORIANO JAVIER                                   
	00200949261
	04/11/2025
	07/11/2025
	B1500000086
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	DULCE MARIA GARCIA AQUINO                                        
	00200541969
	04/11/2025
	07/11/2025
	B1500000056
	ALQUILER LOCAL SEP. OCT.2025
	27,000.00
	27,000.00
	 
	 
	 
	 

	YASAIRA SANCHEZ                                                  
	01000766186
	04/11/2025
	12/11/2025
	B1500000013
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	RICARDO ALBERTO MELO MELO                                        
	40220729822
	04/11/2025
	12/11/2025
	B1500000089
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	RAQUEL BIENVENIDA AGRAMONTE                                      
	01000120244
	04/11/2025
	12/11/2025
	B1500000110
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	111,250.00
	111,250.00
	 
	 
	 
	 

	VICTOR DANIEL UREÑA ESTRELLA                                     
	04900315054
	04/11/2025
	14/11/2025
	B1500000006
	DIST GUA SEPT/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	TONI RAFAEL ZABALA ROSARIO                                       
	00800258287
	04/11/2025
	14/11/2025
	B1500000144
	DIST AGUA OCTBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	H Y L S A                                                        
	101148691
	04/11/2025
	17/11/2025
	E450000000883
	ADQ. DE NEUMATICOS
	740,143.20
	740,143.20
	 
	 
	 
	 

	CANYU SRL                                                        
	132322584
	04/11/2025
	18/11/2025
	B1500000019
	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES
	768,180.00
	768,180.00
	 
	 
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	04/11/2025
	18/11/2025
	E450000020390
	ADQUISICION DE BOTELLONES
	9,295.00
	9,295.00
	 
	 
	 
	 

	DELFIN BALDERA SOSA                                              
	05600020936
	04/11/2025
	18/11/2025
	B1500000037
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA                                       
	22500096478
	04/11/2025
	25/11/2025
	B1500000109
	DIST AGUA AGOSTO/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	JENNIFFER PEREZ DE LA ROSA                                       
	22500096478
	04/11/2025
	25/11/2025
	B1500000110
	DIST AGUA SEPT/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	VLADIMIR ALEXANDER BENZAN CASTRO                                 
	40221405174
	04/11/2025
	25/11/2025
	B1500000074
	DIST AGUA  SEPT/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	DORA GISELA DOMINGUEZ UREÑA                                      
	03100294895
	04/11/2025
	25/11/2025
	B1500000072
	DIST AGUA  SEPT/25
	115,700.00
	115,700.00
	 
	 
	 
	 

	INTERCOMERCIAL AXIS, S.R.L.                                      
	131593496
	05/11/2025
	17/11/2025
	E450000000002
	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025
	42,500.00
	42,500.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	05/11/2025
	17/11/2025
	E450000006053
	ADQ. 500 UNDS DE GASOIL
	105,050.00
	105,050.00
	 
	 
	 
	 

	SONOL SRL                                                        
	122028307
	05/11/2025
	18/11/2025
	B1500000347
	ADQUISICION DE TONERS
	22,400.06
	22,400.06
	 
	 
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	05/11/2025
	18/11/2025
	E450000000838
	PUBLICIDAD
	64,056.30
	64,056.30
	 
	 
	 
	 

	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S A                                     
	101100508
	05/11/2025
	18/11/2025
	E450000001055
	PUBLICIDAD
	70,800.00
	70,800.00
	 
	 
	 
	 

	RAMON DE LEON VALERA.                                            
	02300190077
	05/11/2025
	25/11/2025
	B1500000037
	ALQUILER LOCAL OCTUBRE/2025
	5,698.07
	5,698.07
	 
	 
	 
	 

	RAMON DE LEON VALERA.                                            
	02300190077
	05/11/2025
	25/11/2025
	B1500000038
	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025
	6,837.67
	6,837.67
	 
	 
	 
	 

	DIOMARES ALTAGRACIA SOTO VICENTE                                 
	00300595691
	05/11/2025
	25/11/2025
	B1500000014
	DIST AGUA  OCT/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	BLADIMIR FELICIANO MOTA                                          
	02500441809
	06/11/2025
	12/11/2025
	B1500000160
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	FRANCIS MARGARITA ALVAREZ DE NIVAR                               
	14000007154
	06/11/2025
	17/11/2025
	B1500000168
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	129,050.00
	129,050.00
	 
	 
	 
	 

	CARLOS RAFAEL CARO CARMONA                                       
	00201117371
	06/11/2025
	17/11/2025
	B1500000335
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	129,050.00
	129,050.00
	 
	 
	 
	 

	EZEQUIEL ARAUJO  BRITO                                           
	40244004061
	06/11/2025
	17/11/2025
	B1500000010
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	129,050.00
	129,050.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	06/11/2025
	17/11/2025
	E450000006055
	ADQ. 1000 UNDS DE GASOIL
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	06/11/2025
	17/11/2025
	E450000006061
	ADQ. 1000 UNDS DE GASOIL
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	06/11/2025
	17/11/2025
	E450000006056
	ADQ. 1000 UNDS DE GASOIL
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	NICOLASINA ROMERO JABIER                                         
	06800125145
	06/11/2025
	18/11/2025
	B1500000020
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CLEMENTE SUAREZ TEJADA                                           
	00113636682
	06/11/2025
	25/11/2025
	B1500000203
	DIST AGUA  OCT/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	SERD-NET, SRL                                                    
	131031021
	06/11/2025
	26/11/2025
	B1500000571
	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL
	23,364.00
	23,364.00
	 
	 
	 
	 

	FRANCISCO PRIMITIVO CASTILLO SANTANA                             
	00400188645
	07/11/2025
	17/11/2025
	B1500000026
	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025
	36,344.00
	36,344.00
	 
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL.                                        
	130103836
	07/11/2025
	18/11/2025
	B1500000832
	ADQUISICION DE CLORO EN PASTILLA
	870,250.00
	870,250.00
	 
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL. 
	130103836
	07/11/2025
	18/11/2025
	B1500000829
	ADQ. DE CLORO EN PASTILLA
	870,250.00
	870,250.00
	 
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL.                                        
	130103836
	07/11/2025
	18/11/2025
	B1500000831
	ADQ. DE CLORO EN PASTILLA
	870,250.00
	870,250.00
	 
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL.                                        
	130103836
	07/11/2025
	18/11/2025
	B1500000830
	ADQ. DE CLORO EN PASTILLA
	870,250.00
	870,250.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	07/11/2025
	18/11/2025
	E450000006064
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL.                                
	101844752
	07/11/2025
	25/11/2025
	B1500000595
	CAPACITACION
	70,165.86
	70,165.86
	 
	 
	 
	 

	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL                             
	101195665
	08/11/2025
	28/11/2025
	E450000000358
	SERVICIO DE BUREAU DE CREDITO
	133,696.95
	133,696.95
	 
	 
	 
	 

	FRANKLIN DELANOI ALVAREZ BATISTA                                 
	00115367047
	11/11/2025
	17/11/2025
	B1500000153
	INSTALACION DE ACOMETIDA
	935,348.59
	935,348.59
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	11/11/2025
	18/11/2025
	E450000006071
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	126,060.00
	126,060.00
	 
	 
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	11/11/2025
	24/11/2025
	E450000020637
	ADQUISIICON DE BOTELLONES DE AGUA
	5,995.00
	5,995.00
	 
	 
	 
	 

	EVENSTS AND CATERING BY DULCE ENCARNACION, SRL                   
	132678801
	11/11/2025
	25/11/2025
	B1500000164
	CONTRATACION SERV. DE EVENTO
	1,534,000.00
	1,534,000.00
	 
	 
	 
	 

	FRANCISCO VIZCAINO JACINTO                                       
	00200916476
	11/11/2025
	26/11/2025
	B1500000093
	SERV DIST JULIO/25
	133,500.00
	133,500.00
	 
	 
	 
	 

	CONSTNEG, S.R.L                                                  
	131-04294-5
	11/11/2025
	26/11/2025
	B1500000119
	SUMINISTRO DE ARENA
	10,195,200.00
	10,195,200.00
	 
	 
	 
	 

	FRANCISCO VIZCAINO JACINTO                                       
	00200916476
	11/11/2025
	26/11/2025
	B1500000094
	SERV DIST AGOSTO/25
	133,500.00
	133,500.00
	 
	 
	 
	 

	FRANCISCO VIZCAINO JACINTO                                       
	00200916476
	11/11/2025
	26/11/2025
	B1500000095
	SERV DIST SEPT/25
	133,500.00
	133,500.00
	 
	 
	 
	 

	RAMON ALBERTO JACINTO                                            
	00201418589
	11/11/2025
	26/11/2025
	B1500000054
	SERV DIST JULIO/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	RAMON ALBERTO JACINTO                                            
	00201418589
	11/11/2025
	26/11/2025
	B1500000055
	SERV DIST AGOSTO/25
	133,500.00
	133,500.00
	 
	 
	 
	 

	RAMON ALBERTO JACINTO                                            
	00201418589
	11/11/2025
	26/11/2025
	B1500000056
	SERV DIST SEPT/25
	133,500.00
	133,500.00
	 
	 
	 
	 

	CARMEN MILAGROS MELO BAEZ                                        
	00300377694
	12/11/2025
	17/11/2025
	B1500000052
	ALQUILER LOCAL LOS MESES SEP. OCT. NOV.2025
	57,014.99
	57,014.99
	 
	 
	 
	 

	FERNANDO CABRERA LUCIANO                                         
	00201033230
	12/11/2025
	17/11/2025
	B1500000208
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	TOMAS ANTONIO RUIZ                                               
	00101235695
	12/11/2025
	17/11/2025
	B100000324
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	EDUARDO NIVAR CASTILLO                                           
	00201174786
	12/11/2025
	17/11/2025
	B1500000284
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL.                                        
	130103836
	12/11/2025
	18/11/2025
	B1500000833
	ADQUISICION DE SULFATO
	6,345,000.00
	6,345,000.00
	 
	 
	 
	 

	MAET INNOVATION TEAM SRL                                         
	131475825
	12/11/2025
	18/11/2025
	B1500000394
	ADQUISICION DE ELECTRODOS Y EQUIPOS DE CORTE PARA USO DEL INAPA A NIVEL NACIONAL
	277,300.00
	277,300.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	12/11/2025
	18/11/2025
	E450000006072
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	SALVADOR ORTIZ POLANCO                                           
	09000105263
	12/11/2025
	19/11/2025
	B1500000020
	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE/2025
	22,302.00
	22,302.00
	 
	 
	 
	 

	PINK IGUANA, SRL                                                 
	130756912
	12/11/2025
	24/11/2025
	B1500001073
	SERVICIOS DE MONTAJE PARA REALIZACION DE SORTEO DE OBRAS 2025
	829,540.00
	829,540.00
	 
	 
	 
	 

	NAYELI DURAN                                                     
	40244343022
	13/11/2025
	17/11/2025
	B1500000048
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	FELICIANO RUIZ UPIA                                              
	00200944049
	13/11/2025
	17/11/2025
	B1500000090
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CLERMONT COMERCIAL,  SRL.                                        
	130103836
	13/11/2025
	18/11/2025
	B1500000834
	ADQ. DE SULFATO
	6,345,000.00
	6,345,000.00
	 
	 
	 
	 

	SERD-NET, SRL                                                    
	131031021
	13/11/2025
	24/11/2025
	B1500000575
	ADQUISICION DE COLLAR PORTA CARNET
	481,440.00
	481,440.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	13/11/2025
	25/11/2025
	E450000006089
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	840,400.00
	840,400.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	13/11/2025
	25/11/2025
	E450000006092
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	13/11/2025
	25/11/2025
	E450000006096
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	105,050.00
	105,050.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	13/11/2025
	25/11/2025
	E450000006097
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	126,060.00
	126,060.00
	 
	 
	 
	 

	TMQ DOMINICANA S A                                               
	130682836
	13/11/2025
	26/11/2025
	E450000000118
	SUMINISTRO DE CLORO GAS
	1,693,630.40
	1,693,630.40
	 
	 
	 
	 

	EDITORA HOY, S.A.S.                                              
	101098376
	14/11/2025
	18/11/2025
	E450000000861
	PUBLICIDAD
	53,524.80
	53,524.80
	 
	 
	 
	 

	CESAR SARANTE DE LOS SANTOS                                      
	06800328632
	14/11/2025
	25/11/2025
	B1500000310
	DIST AGUA  OCT/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	14/11/2025
	25/11/2025
	E450000006102
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	105,050.00
	105,050.00
	 
	 
	 
	 

	CESAR SARANTE DE LOS SANTOS                                      
	06800328632
	14/11/2025
	26/11/2025
	B1500000307
	DIST AGUA JULIO/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CESAR SARANTE DE LOS SANTOS                                      
	06800328632
	14/11/2025
	26/11/2025
	B1500000308
	DIST AGUA AGOSTO/25
	137,950.00
	137,950.00
	 
	 
	 
	 

	CESAR SARANTE DE LOS SANTOS                                      
	06800328632
	14/11/2025
	26/11/2025
	B1500000309
	DIST AGUA SEPT/25
	133,500.00
	133,500.00
	 
	 
	 
	 

	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL                                
	131968856
	14/11/2025
	26/11/2025
	B1500000848
	ADQUISICION DE COMPONENTES ESTRUCTURALES
	109,740.00
	109,740.00
	 
	 
	 
	 

	EL PROGRESO DEL LIMON SRL                                        
	110125372
	15/11/2025
	28/11/2025
	B1500003233
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2025
	22,575.65
	22,575.65
	 
	 
	 
	 

	EL PROGRESO DEL LIMON SRL                                        
	110125372
	15/11/2025
	28/11/2025
	B1500003234
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2025
	54,553.70
	54,553.70
	 
	 
	 
	 

	EL PROGRESO DEL LIMON SRL                                        
	110125372
	15/11/2025
	28/11/2025
	B1500003236
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2025
	13,052.50
	13,052.50
	 
	 
	 
	 

	EL PROGRESO DEL LIMON SRL                                        
	110125372
	15/11/2025
	28/11/2025
	B1500003235
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2025
	15,474.40
	15,474.40
	 
	 
	 
	 

	EL PROGRESO DEL LIMON SRL                                        
	110125372
	15/11/2025
	28/11/2025
	B1500003238
	ELECTRICIDAD, NOVIEMBRE 2025
	13,665.45
	13,665.45
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	17/11/2025
	17/11/2025
	E450000006052
	ADQ. 1000 UNDS DE GASOIL
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	VLADIMIR ALEXANDER BENZAN CASTRO                                 
	40221405174
	17/11/2025
	18/11/2025
	B1500000075
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	VICTOR DANIEL UREÑA ESTRELLA                                     
	04900315054
	17/11/2025
	18/11/2025
	B1500000007
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	MERCEDES DEL CARMEN CALDERON GARCIA                              
	03101991135
	17/11/2025
	18/11/2025
	B1500000074
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	DORA GISELA DOMINGUEZ UREÑA                                      
	03100294895
	17/11/2025
	18/11/2025
	B1500000073
	DIST AGUA OCTUBRE/25
	120,150.00
	120,150.00
	 
	 
	 
	 

	QUALIPLIERS. EIRL                                                
	132130847
	17/11/2025
	24/11/2025
	B1500000304
	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA MODERNIZACION SECTOR APS BANCO MUNDIAL
	143,715.46
	143,715.46
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	17/11/2025
	25/11/2025
	E450000006104
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	17/11/2025
	25/11/2025
	E450000006103
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	17/11/2025
	25/11/2025
	E450000006105
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	105,050.00
	105,050.00
	 
	 
	 
	 

	CONSTNEG, S.R.L                                                  
	131042945
	17/11/2025
	26/11/2025
	B1500000120
	SUMINISTRO DE ARENA
	7,646,400.00
	7,646,400.00
	 
	 
	 
	 

	CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER, SRL                        
	131205038
	17/11/2025
	26/11/2025
	B1500000049
	SERV. MOVIMIENTO DE PANELES
	628,132.88
	628,132.88
	 
	 
	 
	 

	TMQ DOMINICANA S A                                               
	130682836
	17/11/2025
	26/11/2025
	E450000000122
	SUMINISTRO DE CLORO GAS
	4,056,627.60
	4,056,627.60
	 
	 
	 
	 

	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S A                                     
	101100508
	18/11/2025
	18/11/2025
	E450000001080
	PUBLICIDAD
	70,800.00
	70,800.00
	 
	 
	 
	 

	ALOES PROJECT MANAGEMENT SOLUTION,SRL                            
	131148672
	18/11/2025
	24/11/2025
	B1500000092
	SERV. DE CAPASITACION
	125,790.00
	125,790.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	18/11/2025
	25/11/2025
	E450000006116
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	105,050.00
	105,050.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	18/11/2025
	25/11/2025
	E450000006117
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	210,100.00
	210,100.00
	 
	 
	 
	 

	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S A                                     
	101100508
	18/11/2025
	25/11/2025
	E450000001095
	PUBLICIDAD
	70,800.00
	70,800.00
	 
	 
	 
	 

	FRANCISCA DE PAULA CUEVAS NOVAS                                  
	07800029600
	18/11/2025
	26/11/2025
	B1500000022
	ALQUILER LOCAL 15 DIAS DE MARZO Y LOS MESES DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE/2025
	219,794.61
	219,794.61
	 
	 
	 
	 

	 PLANETA AZUL, S. A.                                             
	101503939
	18/11/2025
	26/11/2025
	E450000012693
	ADQ. DE BOTELLONES
	9,515.00
	9,515.00
	 
	 
	 
	 

	TMQ DOMINICANA S A                                               
	130682836
	18/11/2025
	26/11/2025
	E450000000123
	SUMINISTRO DE CLORO GAS
	1,319,712.00
	1,319,712.00
	 
	 
	 
	 

	JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ                                     
	01000206498
	18/11/2025
	28/11/2025
	B1500000015
	ALQUILER LOCAL LOS MESES JULIO, AGOS., SEP. Y 19 DIAS DE OCTUBRE/2024
	43,602.18
	43,602.18
	 
	 
	 
	 

	JOSE ANTONIO PEREYRA RAMIREZ                                     
	01000206498
	18/11/2025
	28/11/2025
	B15000000017
	ALQUILER LOCAL 11 DIAS DE OCT. Y LOS MESES DESDE NOVIEMBRE/2024 HASTA NOVIEMBRE/2025
	160,408.02
	160,408.02
	 
	 
	 
	 

	MARIA YSABEL BATISTA SANCHEZ                                     
	22500047661
	19/11/2025
	21/11/2025
	CUB.06 FINAL
	CUB.06 FINAL
	6,345,338.76
	6,345,338.76
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	19/11/2025
	25/11/2025
	E450000006129
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	840,400.00
	840,400.00
	 
	 
	 
	 

	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION.                         
	101008172
	19/11/2025
	26/11/2025
	E450000074382
	ADQUISICION TICKETS DE COMBUSTIBLE
	2,500,000.00
	2,500,000.00
	 
	 
	 
	 

	GTG INDUSTRIAL, SRL                                              
	130297118
	19/11/2025
	26/11/2025
	E450000000028
	ADQUISICION DE NSUMOS DE ASEO PARA EL USO DEL INAPA
	248,478.50
	248,478.50
	 
	 
	 
	 

	IDENTIFICACIONES JMB SRL                                         
	131310354
	19/11/2025
	26/11/2025
	E450000000003
	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CARNETS
	15,930.00
	15,930.00
	 
	 
	 
	 

	PETROMOVIL,SA.                                                   
	101697271
	25/11/2025
	25/11/2025
	E450000006109
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
	63,030.00
	63,030.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Totales
	155,551,770.67
	76,952,585.69
	71,189,246.72
	2,121,205.79
	611,423.46
	4,677,063.61
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RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS

	DATOS DE CABECERA PACC

	MONTO ESTIMADO TOTAL
	RD$15,620,687,299.00

	MONTO TOTAL CONTRATADO
	RD$967,026,076.36

	CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS
	276

	CAPÍTULO
	

	SUB CAPÍTULO
	

	UNIDAD EJECUTORA
	

	UNIDAD DE COMPRA
	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

	AÑO FISCAL
	2025

	FECHA APROBACIÓN
	26 ENERO

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN

	BIENES
	RD$ 766,536,826.06

	SERVICIOS
	RD$ 200,489,250.30

	SERVICIOS: CONSULTORÍA
	N/A 

	SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
	N/A

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES

	MIPYMES
	RD$ 170,120,439.48

	MIPYMES MUJER
	RD$ 17,088,036.02

	NO MIPYMES
	RD$779,817,600.86 

	MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO

	COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
	RD$6,502,439.00 

	COMPRA MENOR
	RD$53,152,858.32 

	COMPARACIÓN DE PRECIOS
	RD$27,793,525.07 

	LICITACIÓN PÚBLICA
	RD$607,741,149.40 

	LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
	N/A

	LICITACIÓN RESTRINGIDA
	N/A

	SORTEO DE OBRAS
	RD$0 

	SUBASTA INVERSA
	RD$167,369,700.00

	EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD
	N/A

	EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
	RD$5,583,147.00

	EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS
	N/A

	EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO
	RD$98,883,257.57

	EXCEP - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40 % DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO
	N/A

	COMPRA Y CONTRATACIÓN DE COMBUSTIBLE
	RD$85,401,000.00
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ACTIVOS CORRIENTES 7,435,749,428.27

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS 3,819,341,688.10

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 7,283,936,470.46

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 13,216,253.84

INVENTARIOS 297,493,159.03

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11,413,987,571.43

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) 96,793,407,967.26

BIENES INTANGIBLES 46,893,099.89

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 96,840,301,067.15

TOTAL ACTIVOS 108,254,288,638.58

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 1,393,374,391.92

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,215,190,727.80

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2,608,565,119.72

PASIVOS NO CORRIENTES

ANTICIPOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO 49,436,382.98

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 49,436,382.98

TOTAL PASIVOS 2,658,001,502.70

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL 90,722,315,908.39 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,594,860,205.30 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 8,279,111,022.19 

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL 105,596,287,135.88

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 108,254,288,638.58

  Al 30 de noviembre de 2025

 ( VALORES EN RD$)



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

ACTIVOS

Balance General
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NO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD

MONTO TOTAL 2025  

(RD$)

I  PROYECTOS DE ARRASTRE CON FONDOS GENERALES  40  3,208,020,000.00                          

1

 PROYECTOS DE ARRASTRE CON FONDO GENERAL EN 

EJECUCIÓN 

40  3,208,020,000.00                              

II  PROYECTOS CON CRÉDITO INTERNO  68  2,000,000,000.00                          

2.1

 PROYECTOS DE ARRASTRE CON CRÉDITO INTERNO EN 

EJECUCIÓN 

68  1,611,803,936.06                              

2.2  FONDOS DISPONIBLES PENDIENTES ASIGNAR  1  388,196,063.94                                 

II

 PROYECTOS DE ARRASTRE CON FONDOS EXTERNOS 

(Crédito/Donación) 

9  4,980,369,695.04                          

2.1  PROYECTOS DE ARRASTRE CON FONDOS EXTERNOS  2  1,767,079,999.00                              

2.2  PROYECTOS NUEVOS CON FONDOS EXTERNOS  4  2,358,655,000.00                              

2.3

 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR APS 

(PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO BANCO 

MUNDIAL) 

2  454,135,791.00                             

2.3.1  PROYECTOS NUEVOS PROGRAMA BANCO MUNDIAL  2  454,135,791.00                                 

2.4  PROYECTOS DE ARRASTRE CON DONACIÓN  1  400,498,905.04                             

49  10,188,389,695.04 



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 

(INAPA)



TOTAL GENERAL (RD$)



DIRECCIÓN EJECUTIVA

RESUMEN PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 2026 - AJUSTADO A TOPE

DICIEMBRE 18, 2025
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