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La CORAABO comprometida con garantizar el acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento a su población de jurisdicción, ha ejecutado una serie de intervenciones y ejecutorias a la Infraestructura del Acueducto de Boca Chica con el objetivo de mejorar la calidad de dichos servicios. 

AGUA POTABLE
Con el objetivo de mantener la producción de agua potable para el Acueducto de Boca Chica, La CORAABO realizo en los Campos De Pozos  45 intervenciones de rebobinado de motores eléctricos y reparación de Bombas, esto garantizo en el año 2017 una producción de agua potable de 5,610.79 Millones de Galones de Agua Potable (15.38 Millones de Galones Diarios) dispuestos en las Redes de Agua Potable para servirse a una población de 650,000 habitantes.

Con el objetivo de Optimizar el servicio de Agua Potable, LA CORAABO inicio un plan de control de perdidas físicas de Agua en las redes, con la cual logro identificar y corregir 2,650 Averías  y ejecutando 35 Empalmes en puntos estratégicos para ampliar la calidad del servicio (Incluyendo un empalme de Ø16¨XØ2¨ cruzando soterrado la Aut. Las Americas para la alimentación del nuevo Hotel Turístico HAMPTON BY HILTOM), colocando 17 Válvulas de seccionamiento para tales fines.
De igual modo, también se inicio la ampliación a la cobertura de Agua Potable en las comunidades de Boca Chica colocando en el año 2017 más de 07,500 mts de tuberías de Macro y Micro Red (Incluyendo la resaltable colocación de 2,500 mts de tuberías de línea Ø24¨ en conjunto con la Constructora Rizek que trabaja en la rehabilitación de la Aut. Las Américas) y 2,200 Acometidas Domiciliarias con la colocación de 1,000 medidores en distintas calles y callejones de los barrios del municipio y.
En algunos momentos del transcurso del año, mientras se trabajaba en reparaciones de salida de pozos y trabajos de averías, se vio afectado el servicio de llevar agua potable por la red a diferentes comunidades.  Para palear tal situación LA CORAABO desarrollo durante todo el año, operativos constantes de reparto de agua gratis, distribuyendo 40 Millones De Galones de Agua Potable  llevado a las comunidades en camiones cisterna.
SANEAMIENTO

Preocupados y Comprometidos con el acceso a servicios de Saneamiento e Higiene adecuados y equitativos y eliminar la contaminación, desarrollamos una serie de intervenciones para garantizar las mejoras en esta área entre las que podemos destacar:

· 6,500 metros de tuberías del Alcantarillado Sanitario desobstruidos en la Zona Turística
· 120 registros limpiezas del Alcantarillado Sanitario 

· 25 Acometidas Sanitarias colocadas.
Adicional a esas intervenciones, es necesario destacar dos ejecuciones de    transcendentales sobre soluciones a problemas sanitarios a los que abordo LA  CORAABO:

· Solución del Drenaje Pluvial en Zona Turística, calles: Abrahán Núñez, San Rafael, Bernabe Hungría, Duarte, y Zona Baja.
Este trabajo consistió en la rehabilitación de 30 metros de una canaleta para conducción de Aguas Pluviales y la colocación de 18 metros  de tubería Ø24¨ para conducción de Aguas Pluviales. Además la construcción de Un Filtro Francés para retener los sólidos que arrastraría las lluvias y al mismo tiempo infiltrar las aguas pluviales al subsuelo. 

· Solución De Contaminación de Drenaje Pluvial en el Sector de Andrés.
Este trabajo consistió en la limpieza de 40 Imbornales  y la perforación de 45 filtrantes para poder canalizar y disponer en el subsuelo las aguas pluviales que se estancaban en algunos puntos del sector.
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II. INFORMACION INSTITUCIONAL

A) Descripción Institucional
El municipio de Boca Chica con una población fija aproximada de 350,000 habitantes  posee un acueducto con capacidad de producir 31.90 MGD provenientes de los Campos de Pozos Brujuelas-Casui (45%), La Catalina (32%), y La Joyita (23%). Este Municipio tiene una demarcación geográfica delimitada de la manera siguiente:
AL NORTE, Carretera Mella 

AL SUR, Mar Caribe

AL OESTE, Calle central entre Zona Franca Las Américas y Hotel Quality   

Adicional a este compromiso dentro del municipio de Boca Chica (al cual pertenece el acueducto), también abastece sectores fuera de la jurisdicción de Boca Chica como son los Siguientes:

· Sectores perimetrales de San Pedro de Macorís, desde San José De Los Llanos hasta El Cruce de Boca Chica. Para una población de más de 50,000 habitantes

· Sectores del municipio de Guerra, desde La Joya hasta La Carretera Mella. Para una población de mas de 50,000 habitantes.

· Sectores pertenecientes a Santo Domingo Este en la Marginal Norte de Las Américas, desde El Hipódromo 5to Centenario hasta La Zona Franca Industrial de Las Américas para una población de mas de 100,000 habitantes. Siendo estos los siguientes 20 sectores:

1) Urbanización Luz María

2) Urb. Juan Bosch

3) Prado del Este

4) Autódromo Las Américas

5) Club de Aduanas

6) Barrio de La Policía

7) Residencial Las Américas

8) Residencial Viñas Del Mar

9) LA Ureña

10) Cancelas

11) Este y Oeste de La Carretera de Samaná

12) Paraíso II

13) Paraíso III

14) Marbella I

15) Finca Club del Museo Mapa del Inc

16) Riviera del Caribe

17) LADOM

18) CARTONERA DEL CARIBE

19) ZONA FRANCA INDUSTRIAL LAS AMERICAS

20) AGUA TOJOS

B) Misión y Visión de la Institución
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Misión: Alcanzar los más altos niveles de eficiencia y calidad en la gestión integral del servicio de agua potable, mediante una institución del Estado  con la participación de hombres y mujeres  capaces formando una infraestructura moderna y mostrando el camino hacia el sostenido  del municipio.
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Visión: Ser un Organismo eficaz, eficiente, confiable y ciudadano, ejemplo a nivel nacional.  
C) Breve Reseña de la Base Institucional
La Corporación Del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica es una Institución Publica de Servicio de Agua Potable y Saneamiento, cuya atribución principal es Administrar, operar y mantener el acueducto y alcantarillado urbano y rural del municipio de Boca Chica y los acueductos y alcantarillados de las poblaciones ubicadas en el área, de común acuerdo con las entidades que los administran.

Tomando en consideración las dificultades para la administración y suministro de agua a la población y el manejo del sistema de alcantarillado sanitario a causa del crecimiento demográfico y urbanístico experimentado por el municipio de Boca Chica, el 6 de junio del 2006, por iniciativa de uno de sus representantes en el Congreso Nacional, se aprobó la Ley No.428-06 que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica (CORAABO). El 25 de noviembre del 2008 se solicitó por la vía del Consultor Jurídico de la Presidencia la modificación del Art. 5 de la Ley No. 428-06 en lo referente a la transferencia con el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), posteriormente modificada con la Ley No.33-11 que ordenaba la transferencia de los activos y pasivos del Acueducto de Boca Chica por parte de LA CAASD.
En enero del 2009, el Presidente de la República dispuso que el Ministerio de Hacienda entregara a CORAABO los fondos necesarios para iniciar su funcionamiento; sin embargo, esa orden no se ejecutó, por lo que en junio del 2009, se instruyó a que la Secretaría de la Presidencia entregara los fondos, divididos en partidas atendiendo a la disponibilidad. En agosto de ese mismo año se entregó al Presidente de la Corporación la partida para iniciar la construcción de la estructura para el funcionamiento de la CORAABO, en cuyas instalaciones realiza sus operaciones actualmente.

Posteriormente, en septiembre del 2009, se sometió vía el Ministerio de salud Pública y Asistencia Social el presupuesto de la CORAABO, en el que fueron incluidos sendos proyectos para poner en funcionamiento las plantas de agua potable y de aguas residuales con las que la Corporación está brindando sus servicios a la población del municipio.

Sin embargo, no fue hasta Junio del 2013 que oficialmente la CAASD transfiere a CORAABO los activos y pasivos del Acueducto correspondiente a la jurisdicción de Boca Chica. Iniciándose desde ese momento el inicio intenso de trabajos para la mejora del sector APS en Boca Chica y la puesta en marcha oficialmente de las operaciones de la CORAABO.

D) Listado de los principales Funcionarios De La Institución:
Ing. Fermín Brito

Director Ejecutivo

Ing. Porfiria Soriano

Sub-Directora Ejecutivo

Arq. Enríquez Feliz

Enc. Sección Servicios Generales
Ing. Juan Medina

Enc. Dpto. Operaciones

Lic. Elina Rodríguez

Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

Ing. Héctor Blandino

Enc. División Planificación y Desarrollo 

Lic. Yamira Pérez
Enc. División Financiera

Lic. Nelson Batista
Enc. División  de Recursos Humanos

Lic. Lucrecia Vargas
Enc. División de Control y Análisis
Ing. Ramón Severino

Enc. División de Ingenieria

Lic. Ing. Eneida Pérez
Enc. División de Calidad De Agua

Lic. Tomas Ventura
Enc. Sección de Comunicación 

Lic. José Luis Paredes
Enc. Sección de OAI

Sr. Guillermo Limardo
Enc. Sección del TIC
III. INSTRUMENTOS DE MEDICION DE METAS INSTITUCIONALES
Propuestas de matrices de la Guía para la Rendición de Cuentas para el Plan Plurianual del Sector Publico (PNPSP 2014-2017), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030). 
A) Avances en el PNPSP, END, y ODS
Objetivo específico END:

Objetivo 2.5.2 : Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos de calidad y eficiencia.
Objetivo específico ODS:

Objetivo 6 : Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
	Institución
	
	Productos
	
	Resultados

	Corporación Del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica
	
	· Suministro De Agua Potable

*Colocación De Redes De Agua Potable

*Corrección De Averías
*Mantenimiento de Sistemas de Producción

*Colocación De Acometidas Domiciliarias
· Saneamiento De Aguas Residuales

*Limpieza y Mantenimiento del Alcantarillado Sanitario
*Limpieza y Mantenimiento del Alcantarillado Pluvial

 *Colocación De Acometidas Sanitarias
· Gestión Comercial
*Gestión comercial a usuarios Castrados
*Instalación de Medidores a nuevos usuarios

 *Mantenimiento de Medidores

*Gestión de Legalización a usuarios ilegales
	
	Extendido de Acceso a Agua Potable

Extendido de Acceso al saneamiento


  Comportamiento de la producción Enero-Diciembre 2016
	Producción Publica
	Unidad de Medida
	Línea Base 2015
	Producción Planeada 2017
	Producción Generada Ene-Dic 2017
	% de avance respecto a lo planeado

	PRODUCTOS TERMINALES
	
	
	
	
	

	Suministro de agua potable en zonas urbanas y periurbanas
	M³/segundo
	0.91
	1.75
	0.67
	38.29

	Alcantarillado Sanitario en Zonas Urbanas y Periurbanas
	M³/día
	10,200.00
	10,200.00
	10,200.00
	100

	Servicio de Atención al Usuario
	Usuarios
	2,000
	3,000
	3,300
	110

	PRODUCTOS INTERMEDIOS
	
	
	
	
	

	Agua Potable
	
	
	
	
	

	Redes de Agua Potable Colocadas
	Km
	--
	5
	7.5
	150

	Corrección de  Averías en las redes de agua potable
	Unidad
	4,500
	3,000
	2,650
	113

	Colocación de Válvulas de seccionamiento
	Unidad
	25
	20
	17
	85

	Colocación de Acometidas domiciliarias
	Cantidad
	--
	500
	1000
	200

	Agua Residual
	
	
	
	
	

	Limpieza de líneas en las redes de Alcantarillado Sanitario
	Km
	2.5
	4.0
	6.5
	162

	Limpieza de registros del Alcantarillado Sanitario
	Unidad
	40
	80
	120
	150

	Colocación de Acometidas Sanitarias
	Cantidad
	--
	15
	25
	167

	Comercialización
	
	
	
	
	

	Gestión comercial a usuarios legalizaos 
	Usuarios
	1,500
	3,000
	3,300
	110

	Colocación de Medidores
	Unidad
	--
	500
	1,000
	200


Medidas De Políticas Sectori
	INSTITUCION
	MEDIDA DE POLITICA
	INSTRUMENTO
	OBJETIVO ESPECIFICO END AL QUE CONTRIBUYE
	LINEA DE ACCION DE END A QUE SE VINCULA

	
	
	
	
	

	INAPA
	Desarrollar el marco legal e institucional del sector APS en la República Dominicana
	Decreto 465-11
	OE 2.5.2, Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
	L.A. 2.5.2.1, Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.

L.A. 2.5.2.2, Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción


   Medidas de Politicas Sectoriales Enero-D
Acciones y/o Medidas Políticas Implementadas por la institución para cumplir con las políticas transversales Enero-Diciembre

	INSTITUCION
	MEDIDA DE POLITICA/ACCION
	INSTRUMENTO
	POLITICA TRANSVERSAL DE LA END A LA QUE SE VINCULA LA MEDIDA POLITICA

	
	
	
	

	CORAABO
	Actualización de la Pagina WEB de la institución
	Disposición Institucional, acorde al DIGEIG para transparencia y acceso a los usuarios 
	Articulo 15, Participación social

	CORAABO
	Implementación de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos de comercialización
	Disposición Institucional, acorde al DIGEIG para transparencia y acceso a los usuarios 
	Articulo 16, Uso de las TIC

	CORAABO
	Implementación de servicio de voz IP, utilizando la red de  acceso de banda ancha a través fibra óptica y Colocación de Red WIFI para los empleados y visitantes.
	Disposición Institucional, acorde al DIGEIG para transparencia y acceso a los usuarios 
	Articulo 16, Uso de las TIC

	CORAABO
	Actualización y Mejoras de la Estructura Orgánica y Sus Manuales de Funciones y De Cargos, considerando la equidad de genero 
	Disposición Institucional y Ley 41-08 
	Articulo 12, Enfoque de Genero

	CORAABO
	Ejecución de programas dirigidos a la instalación de medidores de consumo y reemplazo de medidores en mal estado
	Plan de Estratégico Institucional 2017 
	Articulo 13, Sostenibilidad Ambiental
Articulo 14, Cohesión territorial



	CORAABO
	Implementación de un programa de capacitación de los recursos humanos para mejorar el desempeño de sus funciones.
	Disposición Institucional 
	Articulo 11, Derechos Humanos

	CORAABO
	Conformación de la Mesa Municipal de Discusión Del Sector Agua potable y Saneamiento
	Disposición Institucional 
	Articulo 15, Participación social

	CORAABO
	Desarrollo de programa de corrección de averías en las redes de agua potable
	Desarrollo de estrategia dirigidas a disminuir la perdida de agua potable
	Articulo 13, Sostenibilidad Ambiental

Articulo 14, Cohesión territorial



	CORAABO
	Desarrollo de programa de corrección de limpieza de las redes del alcantarillado sanitario
	Desarrollo de estrategia dirigidas a disminuir la vulnerabilidad a la contaminación producto de rebosamiento de registros del alcantarillado sanitario
	Articulo 13, Sostenibilidad Ambiental

Articulo 14, Cohesión territorial



	CORAABO
	Desarrollo de programa de limpieza de imbornales y nuevas perforaciones de filtrantes
	Desarrollo de estrategias dirigidas a corregir la insalubridad provocada por estancamiento de agua pluvial.
	Articulo 13, Sostenibilidad Ambiental

Articulo 14, Cohesión territorial




Evolución Metas Presidenciales en el periodo Enero-Diciembre 2017
	META PRESIDENCIAL
	LOGROS ACUMULADOS
	RESTRICCIONES QUE INCIDEN EN EL INCUMPLIMIENTO DE LA META
	% DE AVANCE RESPECTO DE LO PLANEADO
	ACCIONES PENDIENTES DE EJECUCION

	Creación de Una Barrera de Sanidad En el Centro Turístico de la Bahía de Boca Chica 
	Desarrollo del 3% de programas dirigidos a la Capacitación de Personal y Fortalecimiento Institucional
	Falta de Fondos o Asignación del Capital en el Presupuesto General de LA CORAABO necesario para desarrollar la meta
	0%
	· Estudios Previos Necesarios
· Diseños

· Ejecución De Infraestructura

· Fortalecimiento Institucional

· Formación De Personal.




B) Análisis de Cumplimiento Plan Estratégico y Operativo Institucional.
Durante el año 2017, con el fin de cumplir las metas institucionales sobre mejora continua sobre mejora continua en los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios, los productos de nuestra Institución tuvieron un comportamiento alineados a las sigts Acciones contempladas en nuestros Planes Estratégicos y operativos Institucionales:

· Ampliación de la cobertura en el servicio de agua potable y Alcantarillado Sanitario.
Las actividades ejecutadas para el desarrollo de esta acción fueron las siguientes:
Colocación de 7,500 metros de tuberías de diferentes diámetros para ampliar la cobertura en lugares y sectores en donde existía cobertura nula.
· Optimización De La Producción De Agua Potable
Las actividades ejecutadas para el desarrollo de esta acción fueron las siguientes:

30 intervenciones en los Campos de pozos para rebobinar motores eléctrico, reparar bombas, sustituir cableado de alimentación eléctrica y cambiar accesorios del panel de arranque. Estas intervenciones garantizaron la producción promedio 15.38 Millones de Galones Diarios para ser dispuestos en las redes de agua potable que conducen el preciado liquido hacia las casas de los usuarios.

· Optimización de la distribución del servicio de agua
Las actividades ejecutadas para el desarrollo de esta acción fueron las siguientes:

17 Válvulas nuevas para seccionamiento colocadas en puntos estratégicos con el objetivo de sectorizar las zonas de servicios para mejorar la distribución de agua a través de las redes. Así también se auxilio con la ejecución de 35 nuevos empalmes.
· Reducción De las Perdidas del Agua
Las actividades ejecutadas para el desarrollo de esta acción fueron las siguientes:

2,650 averías de las redes de agua potable, fueron corregidas con el objetivo de disminuir/erradicar la perdida de agua potable en el sistema de redes de agua potable.

· Prever y Eliminar los focos de contaminación.
Las actividades ejecutadas para el desarrollo de esta acción fueron las siguientes:

6,500 metros de líneas colectoras de aguas residuales fueron desobstruidos, así como se limpiaron 120 registros del Alcantarillado Sanitario, previendo de esta manera la formación de focos de contaminación. También se erradico los focos de contaminación existentes en Andrés Boca Chica producto de cada caída de lluvia en el sector, con la ejecución de la limpieza de 40 Imbornales y la perforación de 45 pozos filtrantes.

Dentro de nuestro Plan Estratégico Institucional, identificamos y elaboramos 15 proyectos que son vitales para el desarrollo del sector APS en Boca Chica y cumplir con la END y los ODS,  posteriormente los sometimos a las instancias e instituciones competentes al respecto para la asignación de fondos necesarios para su ejecución, para el presupuesto del año 2017 recibimos la asignación de ¨Gastos De Capital = 0 pesos¨ por lo que no pudimos desarrollarlos en el periodo de rendición. Dichos proyectos fueron los sgts.:
	PROYECTOS PROPUESTOS 2017-2021

	NOMBRE DEL PROYECTO
	COSTO RD$
	POBLACION

BENEFICIARIA
	TIEMPO DE  EJECUCION(años)

	PERFIL BASICO DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION BARRERA SANIDAD
	RD$115,000,000.00
	151,519
	6 meses

	BARRERA DE SANIDAD
	RD$2,300,000,000.00
	151,519
	2 años

	MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA INSTITUCION
	RD$15,903,580.00
	151,519
	1 año

	AMPLIACION RED SECTOR CALETA ESTE -OESTE
	RD$ 12,307,420.37
	2,887
	2 años



	AMPLIACION RED SECTOR LA MALENA
	RD$ 13,516,907.00
	2,070
	2 años


	AMPLIACION RED SECTOR BRISAS CAUCEDO SUR
	RD$ 14,274,728.66
	2,688
	2 años




	AMPLIACION RED MI HOGAR DEL ESTE
	RD$ 5,431,281.25
	1,104
	2 años

	CONSTRUCCION EDIFICIO DE OFICINA DE CORAABO
	RD$ 31,410,520.76
	151,519
	3 años

	REHABILITACION DEL TANQUE DE 220,000GLS Y TANQUES CONTRA GOLPE DE ARIETE
	RD$20,423,260.00
	151,519
	2 años

	AMPLIACION RED  SECTOR CAMPO LINDO LA CALETA
	RD$ 31,165,804.25
	25,000
	3 años

	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SANITARIO ANDRES NORTE
	RD$ 101,172,302.50
	151,519
	3 años

	CONSTRUCCION 20 DE NUEVOS POZOS
	RD$ 135,604,000.00
	151,519
	3 años

	REHABILITACION DE BRUJUELA-CASUI,CATALINA Y LA JOYITA
	RD$40,262,458.95
	151,519
	1 año

	SISTEMA DE CLORACION PARA LOS CAMPOS DE POZOS
	RD$5,548,790.62
	151,519
	1 año


IV. INDICADORES ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN

A) Meta Presidenciales
La CORAABO identificado y comprometido con el propósito de aportar a las metas y programas prioritarios identificadas por el Gobierno Central en el sector Agua Potable y Saneamiento, hemos identificado y sometido una META DE GRAN INCIDENCIA para Boca Chica al Sistema de Programación y Gestión por Metas y Resultados desarrollados por el Ministerio De La Presidencia con el objetivo de incidir en la consecución de las Metas y Programas del Gobierno Central.
Esta META insertada al sistema de Metas Presidenciales, fue adjudicada/aceptada como proyecto titulado ¨CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHICA, SNIP 13791¨, el cual fue dividido en dos etapas:
· Diagnostico para crear una Barrera de Sanidad en la Bahía de Boca Chica
· Barrera de Sanidad en la Bahía de Boca Chica
Debido a falta de asignación de fondos, no se ha podido cumplir con el desarrollo de estas metas, las cuales estaban programadas para ejecutarse en las sgts fechas:

· Diagnostico para crear una Barrera de Sanidad en la Bahía de Boca Chica, (Enero-Junio) 2017
· Barrera de Sanidad en la Bahía de Boca Chica, Julio2017-Julio2018
B) Avances en Implementación de Gobierno Electrónico y la TIC
En el accionar de implementar los estándares para cumplir con el Gobierno Electrónico y el Decreto 229-07, iniciamos los acercamientos con la OPTIC la cual nos invito a algunos talleres siendo el de más trascendencia el titulado ¨Como mejorar el posicionamiento de su institución en los indicadores del TIC, Gobierno electrónico y Gobierno Abierto¨.
Posterior a esto, la Sección De Tecnología De La Información y La Comunicación desarrollo una serie de iniciativas y actividades, entre la que se destacan:

1) Instalación de moderna central la cual cuenta con el servicio de voz IP, utilizando la red de  acceso de banda ancha a través fibra óptica,  Switch de 24 puertos CISCO (HPCESW2), 10 Teléfonos Cisco SPA 502, 9 Teléfonos Cisco SPA 504 , más 10 usuarios adicionales , HOSTED PBX, dos usuarios adicionales Premium
2) Se mantuvieron en funcionamiento las impresoras y equipos multifuncionales propuestos a operar en la red de la institución, centralizando los recursos de impresión y reduciendo los costos en mantenimiento de equipo, adquisición de consumibles y malgasto de los recursos del Estado.

3) Se  realizó la colocación de un  equipo adicional a los ya existentes para la 

Realización de impresión centralizada a partir de la red,  en la Dirección Ejecutiva donde también se puede escanear documentos de igual  forma en el departamento de libre acceso a la información en donde  también se pueden escanear e imprimir documentos ahorrando tiempo y esfuerzo con la colocación de dichos periféricos en la red se ha logrado la reducción de las incidencias en fallos al momento de realizar la impresión en red.

4) Se realizo en promedio 7 servicios de soporte técnico: mantenimiento de 

Software y hardware, así como asistencia técnica.

5) Se trabajo un total de 8 recomendaciones tanto para la adquisición como para la 

No adquisición de equipos.

6) Se continuo en la estabilidad del antivirus corporativo McAfee, en la mayoría de los equipos de la institución ya que en algunos hemos instalado el antivirus  kaspersky, ya que hemos tenidos que reinstalarle Windows al tener las unidades de puertos USB protegidos los que nos dificultaba el manejo del cualquier información. El despliegue total registrado delos  antivirus corresponde a 

Equipos gestionados, con una protección segura y actualizada según la base de datos de los cuales han si do instalado ya en todos los equipos 

Contenida hasta la fecha. La última confirmación de actualización data del 25 de mayo del 2016.

7) Se ejecutaron modificaciones al  sistema de automatización de las nóminas, cheques, proveedores para que sea aún más eficiente y rápido  el trabajo humano. Así como también estamos modificando los módulos de compras, suplidores etc., los cuales serán cargados en nuestro portal de transparencia.

8) El censo que ya realizamos  lo estamos actualizando para tener los datos de los usuarios que pueden ser incluidos entre los nuevos,   legales ya cuando tengan sacado su contrato de agua de en la CORAABO.
9) Se publicaron notas informativas del Departamento de Relaciones Públicas en la Página de CORAABO.GOB.DO (esta página está siendo actualizada conforme a los estándares gubernamentales requeridos por la Optic, la misma está siendo alimentada con las información tanto de transparencia como de todos los procesos que realizamos en la institución) .
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10) Colocaremos en nuestro nuevo portal aprobado por la Optic, todas las informaciones de estadísticas .De los todos los trabajos que realizamos tanto  en la instalación de acometidas de algunos de los barrios que aún lo la poseen donde llevamos más de 30 kilómetros de nuevas redes de agua potable como en la limpieza de imbornales y saneamiento de calles y limpieza de filtrantes, "Notas Mundiales" y colocar la Revista de "Visión e importancia del Agua". 
En nuestro portal aun hay metas a realizar las cuales estamos comenzado a evaluar como la implementación de vigilancia de pozos en donde podremos ver el funcionamiento de los mismos desde la institución con un sistema cámaras IP  interconectadas por una red wifi-adsl de banda ancha propietaria, todas monitoreadas desde un servidor central con alarmas y mensajes a correos de administradores, además un control de mando a distancia para algunas de las funciones de los pozos en operación  y muchas más que pondremos en implementación en el trascurso del año venidero.
C) Logros en Gestión de la Administración Pública (SISMAP)
A finales del año 2016 la institución inicio un proceso de acercamiento al MAP a través del SISMAP, en ese momento la CORAABO, ocupaba la posición no. 253 entre todas las instituciones del estado, y el numero 8 en el sector agua, con un porcentaje de 13% solo por haber ejecutado planificación de RRHH y la asociación de servidores públicos. La corporación integrando todo el personal al trabajo y con una entrega total de los mismo permitió que en solo 10 meses pasáramos a ocupar el lugar número 29 en el ranking general, y el segundo lugar en las instituciones del sector APS con un 90%. Por lo que  La CORAABO puede ser utilizada como el mejor ejemplo de persistencia e intención de mejora para otras instituciones del sector público. Ahora, a diciembre 2017, estamos posicionados en la posición no.3 del sector y la posición no.1 de las COORAs.
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En el accionar para ponernos acorde con la LEY 247-12 y medirnos en los indicadores del SISMAP, realizamos las sigts acciones:

· Actualización Del Organigrama Institucional

· Elaboración Del Manual de Funciones de la Institución

· Elaboración Del Manual de Cargos De La Institución

· Elaboración y Actualización del Mapa De Proceso Institucional 

· Celebración de Elecciones para la Asociación De Servidores Públicos 2017
· Rendición de RRHH sobre Informe de Absentismo y Rotación de Personal 2017

· Evaluación De Desempeño 2017 a los empleados
· Reclutamiento y Selección de Personal año 2017

· Implementación del Sistema de Administración de Servidores Publico (SASP)  
D) Gestión De Recursos Humanos
Durante este año 2017, continuamos dando la oportunidad de empleo a nuevas personas convirtiéndose en funcionarios públicos de esta Institución, aunque aún estamos en proceso para que los nuevos ingresos sean incorporados por concursos como lo establece el ministerio en su portal del SISMAP. Hasta la fecha tenemos un total de once (11), nuevos empleados en las diferentes áreas para un total de cientos noventa (190) servidores públicos que conforman la CORAABO.
Programa de Pasantías:

La división de Recursos Humanos continúa brindando apoyo a jóvenes universitarios para ganar experiencia laboral en sus respectivas áreas profesionales, como lo exige el sistema universitario.
· Área de Ingeniería dos pasantes: Genfry Antonio Hernández  y Natacha Mercedes Silverio.

· Área de contabilidad dos pasantes: Maridarling Madera y Manuel Antonio Soriano.

· Área de Recursos Humanos 6 Pasantes: Jennifer Martinez Peralta, Ingris Celenia Baez, Agustina Ozuna, DarlinDesiret Familia, Katherine Maritza Fabian y Katerine Taylor

Se continuó brindando la colaboración laboral a más de 50 estudiantes de tercer nivel de educación media de distintas escuelas públicas y colegios para que puedan realizar las 60 horas de Labor Social, que exige el Ministerio de Educación.
Evaluación del Desempeño: 

Este año comenzamos con las evaluaciones del desempeño a cada uno de nuestros servidores como lo establece la ley 41-08 de función de función pública, conociendo el rendimiento de nuestros servidores en sus respectivas áreas. Estas evaluaciones serán realizadas anuales.

Cursos talleres Impartidos

Hemos impartido diferentes talleres en conjunto con el Ministerio de Administración Pública (MAP), entre ellos están: 
· Taller de función pública ley 41-08ampliado,

· Curso taller de Ética e Integridad Gubernamental 

· Taller sobre manejo del SASP

· Taller sobre Gestión de Calidad, 

· Taller Carta Compromiso

· Taller sobre uso racional del agua potable

· Taller Mapa de Proceso

· Entre otros. 
Con el objetivo de mejorar la eficiencia laboral y en sentido personal para nuestros servidores.  
Este año contamos con el Sistema de Administración de Servidores Publico (SASP) el cual es un proyecto de Apoyo a la Gestión Humana en el Sector Público, para el manejo del mismo se instruyó el personal de la División de Recursos Humanos en un taller de ocho horas. Ya ajustados a las exigencias del Ministerio de Administración Pública, la división de Recursos Humanos continúa gestionando los demás procesos para la mejora continua en el ejercicio de las funciones como lo establece el MAP a través de su indicador Institucional SISMAP.

Se continua dando apoyo al Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, en su jornada que Nadie se Quede Fuera. Nombrando así dos servidores para esta área, lo que completa un grupo de tres. 
Programa Préstamos Feliz. 
Se ha continuado realizando solicitudes de préstamos de ”Empleado Feliz” y a la vez concientizándolos sobre el manejo de sus finanzas los cuales para estos préstamos le sirven la Institución como garante y agente solidario del mismo.
En este año se nombró a un servidor para las gestiones de pensiones de los servidores que se encuentran en gestiones de las mismas, de los cuales han salido tres pensionados por las ayudas y gestiones de este personal. 
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V. INDICADORES OPERATIVOS DE GESTIÓN

A) Índice de Transparencia
Para cumplir con lo descrito en los decretos 486-12, 144-17 y 143-17, cuyo política transversal se puede definir como ¨Transparencia en la Función Pública¨ y ordena la creación de COMITES DE ETICA INSTITUCIONAL para que ejerzan con mayor independencia su función supervisora de la ética en la función pública y el combate a la corrupción, La CORAABO en fecha Agosto 2017 celebro la elecciones para la conformación del CEP institucional. De estas elecciones resulto la conformación, acorde a las leyes, la siguiente comisión:
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	MIEMBROS DE LA CEP CORAABO 2017

	NOMBRE
	CARGO
	FUNCION EN CEP

	José Luis Paredes
	Ec. Sección Acceso a la Información
	Coordinador General

	Tanya D. Rosario
	Abogado 1
	Secretaria

	Ana Marco
	Analista De Desarrollo Institucional
	Controles Administrativos

	Marisol Pascual
	Técnico De Nomina
	Coordinador De Ética

	Cristina D. Carty
	Aux. Atención al Cliente
	Coordinador De Educación

	Julio del Rosario
	Camarógrafo
	Asesoría y Apoyo

	Francisco Hernández
	Técnico Electromecánico
	Asesoría y Apoyo


También estamos en trabajo, coordinado con la DIGEP, en la preparación del portal de transparencia sobre los procesos que realizamos en la institución  de nuestra página web  dirección montanea de la página CORAABO.GOB.DO
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B) Implementación Del Control Interno
Dentro del proceso de actualización de la Estructura Orgánica de nuestra institución en coordinación con el MAP, creamos la  unidad estructural  denominada ¨CONTROL Y ANALISIS¨ cuyo objetivo general de su creación fue ¨Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonable la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Dirección Ejecutiva para la toma de decisiones¨.
Adicional a la anterior medida de Control Interno asumido por LA CORAABO, se contrato a la empresa DJP CONSULTORES EMPRESARIALES RNC: 131-40849-4, para efectuar una ¨Consultoría Revisión Operaciones Administrativas y Financiera¨ con el objetivo de corregir las posibles fallas de procedimientos de control para construir marcos rígidos de control interno. 
Los Objetivos y Alcance de esta auditoría son las sgts.:
Realizar el estudio, diseño y elaboración de un informe técnico con sus resultados y las recomendaciones administrativas y financieras de la entidad.

1) Validar la actualización de la estructura organizacional de la entidad con el Departamento Administrativo y Financiero, debidamente aprobada.

2) Verificar que las áreas Administrativas y Financieras cuentan con las políticas, normas, y procedimientos comprobando si las mismas sustentas sus operaciones.

3) Comprobare la emisión de reportes administrativos financieros incluyendo las ejecuciones presupuestarias y los estados financieros.

4) Evaluar por muestreos las operaciones administrativas y financieras para determinar su nivel de cumplimiento con las políticas normas y procedimientos establecidos por la entidad y los órganos rectores del estado aplicable.
5) Valorar el grado de eficiencia y la gestión eficaz de las responsabilidades que tienen a cargo el Departamento Administrativo y Financiero de la entidad.

6) Medir el grado de eficiencia y la gestión ética de las responsabilidades que tienen a cargo los encargados de las demás áreas que está bajo la supervisión de la gerencia administrativa de la entidad.
C) Comisiones de Veedurías Ciudadanas
Con el objetivo de incorporar las Políticas Transversales de la END 2030 (Art.15) en todos los planes/programas/proyectos, la CORAABO ha creado el espacio de participación social y comunitaria denominado ¨MESA MUNICIPAL DE DISCUSION DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO¨, para los fines de debatir y buscar soluciones a los problemas del sector APS de nuestro municipio, promover la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de nuestras políticas, que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad. 
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Este espacio de participación social, sesiona de manera ordinaria una vez al mes. Estando presidida por el Director Ejecutivo de CORAABO y esta mesa conformada por las siguientes instituciones comunitarias y sociales del municipio de Boca Chica:

	NOMBRE
	INSTITUCION

	Arq. Enríquez Feliz
	Unión De Microempresarios de Boca Chica

	Sr. Luis Benítez
	CODECOC

	Sr. Otoniel De Jesús
	FEDEJUVEMB

	Sr. Alexander Santana
	Coordinador Margen Norte

	Sr. Luis Pimentel
	COOREFIL

	Sr. Crescencio Joaquín
	Pte. Junta De Vecinos Valiente

	Pastor Santo Mora
	Federación De Pastores

	Sr. Samuel Montilla
	Fundación Rogers

	Padre Fermín
	Párroco De La Caleta

	Sr. Geuris Alcántara
	Frente Comunitario

	Sr. Onelio Juan Pablo
	Pte. Junta De Vecinos

	Sr. Carlos Dicent
	Voluntariado Organizaciones Comunitarias

	Sr. Ambiorix Ruiz
	Junta de Vecinos Paz y Progreso

	Sra. Cándida Peña
	Mujeres Unidad para Triunfar

	Sra. Minerva Reyes
	Fundación DC San Ramón

	Sr. Andy De León
	Junta De Vecinos JUDECA

	Sr. Santo Precinal
	Ayuntamiento Boca Chica


VI. GESTIÓN INTERNA

A) Desempeño Financiero
La gestión financiera como principal proceso de apoyo para la realización de los procesos claves de la institución, inicio el año presentado el presupuesto aprobado para nuestra institución para los gastos del año 2017 y asi con este reunir las unidades orgánicas claves institucionales con el fin de planificar y preparar las metas de inversión, durante el periodo 2017 se estuvo dando seguimiento al fiel cumplimiento de lo presupuestado y gestionando otras inversiones para la ejecución de los compromisos presupuestados con la integración de todas unidades orgánicas claves institucionales.
	INGRESOS 2017

	DESCRIPCION 
	MONTO

	 
	 

	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO 
	25,456,347.00

	CENTRAL GASTOS CORRIENTES
	

	 
	 

	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO 
	10,000,000.00

	CENTRAL GASTOS DE CAPITAL
	

	 
	 

	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE
	62,574,486.00

	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
	

	 
	 

	INGRESOS POR VENTAS DE 
	5,880,199.05

	SERVICIOS TECNICOS Y DE SUPERVISIÓN
	

	 
	 

	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS
	 RD$                                  103,911,032.05 


	RELACION DE GASTOS 

	EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017

	DESCRIPCION 
	MONTO

	RECURSOS HUMANOS
	 

	Sueldo Fijos
	26,508,972.10

	Compensacion por Servicios a la Seguridad
	2,650,193.43

	Tesoreria de la Seguridad Social
	10,757,918.99

	Vacacaiones
	104,268.57

	Prestaciones Economicas
	71,879.87

	 
	40,093,232.96

	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	 

	Telefonos Local
	1,140,456.42

	Alquileres, Rentas, Edificios y Locales 
	570,280.00

	Publicidad y Propaganda
	354,474.08

	Mantenimiento y Reparacion de Equipos para Computacion 
	322,367.80

	Utilies de Escritorios, Oficinas Informatica y de Enseñanza
	402,537.23

	Limpieza e Higiene
	44,840.00

	Llantas y Neumaticos
	96,846.80

	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficinas
	196,620.00

	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte y Elevacion
	2,959,663.38

	Dietas dentro del Pais
	402,173.20

	Eventos Generales
	33,222.00

	 Alimentos y Bebidas para personas 
	               132,691.69

	Comisiones y Gastos Bancarios
	82,987.85

	 
	6,606,468.76

	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
	 

	SANEAMIENTO DE AGUAS
	 

	Obras  Hidráulicas y Sanitarias
	15,809,727.79

	Alquileres de Equipos de transporte, Tracción y Elevación
	4,383,370.00

	Herramientas Menores
	18,169.24

	Gasolinas
	2,246,345.00

	Peajes
	20,160.00

	 
	22,477,772.03

	GESTION COMERCIAL
	 

	45% DEL TOTAL RECAUDADO 
	 

	(ACORDE A CONTRATO CON ACEA)
	34,415,967.30

	 
	34,415,967.30

	AYUDAS Y DONACIONES
	 

	Ayudas y Donaciones a Hogares y Personas
	317,591.00

	 
	317,591.00

	 
	 

	TOTAL DE COSTOS Y GASTOS
	 RD$  103,911,032.05 


B) Contrataciones y Adquisiciones
En el transcurso del año, por motivos de cumplir con las metas planificadas y con el fin de cumplir con la ley 340-06 se realizaron laos procedimientos para compras y contrataciones necesarias para tales fines. A continuación les dejamos un resumen de las compras más relevantes en el transcurso del año 2017:
· Cotizaciones.

Para realizar una compra, este departamento solicita cotizaciones a tres proveedores mínimo, para luego ser emitidas Al comité de compras,

Este a su vez, aprueba la que llene los requisitos provistos por la ley  340-06 y 449-06. Luego es enviada a la Gerencia administrativa y esta la remite a la Dirección Ejecutiva para su aprobación. 

(La Política de compras es hecha según establece la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas y la Ley 449-06 que la modifica. Se programan periódicamente las compras anuales, Criterios que se aplican para determinar las necesidades del año).
· Ordenes de compras.

Se realizan las órdenes de compra a nombre de la cotización seleccionada por el comité de compras y por  director, luego de evaluarlas en cuanto a los precios y la calidad del producto deseado.
[image: image11.emf]TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130481687 COMPRA CPU 780/380 1-2/80

DDR3/ BOCINAS CLIP USB /

MOUSE OPT DELL HP.

13/01/2017 RD$4,700.00 

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2017

130-69372-2 COMPRA DE BUZON DE

SUGERENCIAS.

25/01/2017 RD$2,950.00 

110611126 COMPRA RADIADOR P/TOYOTA

TACOMA/ COJINETE DE VIELA

KIA/ BUJE L DE LEVAS KIA/

DISCO DE FRENO

RECTIFICACION DAIHATSU Y

JUEGO DE ANILLA DE PISTON

KIA.

13/01/2017 RD$48,700.00 

CAUCEDO TRUCK PARTS 130441207 COMPRA COREA CANALADA K-

100771/8PK1960.

23/01/2017 RD$2,006.00 

0010668882-3 GALON ACEITE 

15W40/MANTENIMIENTO Y 

CORRECCION FALLAS DE 

MOTOR PARA COMPRESOR DE 

AIRE.

10/01/2017 RD$8,732.00 

PROYECTOS EC & ASOCIADOS, PROYECA 1-23-00015-4 SERVICIO DE BALANCEO Y

RECTIFICACION DE EJES Y ROCA

EN AMBOS EXTREMO A EJE

CORREA DE 1 ½ * 10” Y SU

COPLIN/ CONFECCION DE EJ ½

*5 SIRROE CON SU COPLIN Y

CAMISA ACERO

INOXIDABLE/ENCASQUILLADO 

DE CAJA DE EMPAQUE EN

BRONCE FOSFORICA 1 ½ * 2

*4/CONFECCION COPLIN

REDUCTOR DE

11/4*11/2/SUMINISTRO 

INSTLACION DE BUSING DE

GOMA AMERICANA A GUIA DE

8”.

12/01/2017 RD$41,890.00 

001-0668882-3 REPARACION DEL TREN

DELANTERO TOYOTA HILUX

BLANCA.

05/01/2017 RD$6,136.00 

AUTORESPUESTO ASODECO, E.R.L 101641207 BOLAS ESFERICAS DE ARRIBA/

ABAJO, BUSSING/BARRAS/ PIÑA

DELANTERA/ROTULAS/TERMIN

ALES/ LINK/ CUBRE POLVO

CREM/FILTRO DE

ACEITE/ACEITE/ FILTRO DE AIRE.

05/01/2017 RD$24,540.00 

RNC Tipo de mercancía fecha MONTO Proveedor

PERDOMO SERVICIO AUTOMOTRIZ Y DIESEL

SERVICIOS AUTOMOTRIZ Y DIESEL PERDOMO

RAMIREZ Y LUBRICANTES

GRABO EXPRESS. GF.S.R.L


[image: image12.emf]MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A&S, SRL 13119263-7 COMPRA GALONES DE ACEITE/

JUEGO DE ESCOBILLA/SPRING/

GOMAS 245-65-17.

03/02/2017 RD$8,850.00 

PROYECTOS EC & ASOCIADOS PROYECA 001-0667220-7 SERVICIO DE SUMINISTRO DE

GUIKA DE 8 EN BRONCE

FOSFORICO /BUSSING DE

GOMA/ EJE DE 1 ½

05/02/2017 RD$80,240.00 

SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA, S.R.L 131138799 MOTOR US 125 HP, VOIT 640,

AMP 149, RPM 1770, FR 404

TPA/ REBOBINADO CAMPO

MAGNETICO/ CAMBIO DE

RODAMIENTO INFERIOR.

13/02/2017 RD$101,409.20 

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2017

FERRETERIA ESQUINA CALIENTE 12300016-2 COMPRA MACETA/ SINCEL. 20/02/2017 RD$675.00 

P.C.M PASCUAL CASTRO MARTINEZ 106672207 SERVICIO CAMBIO DE

RODAMIENTOS INTERNOS 75

HP DE LOS POZOS 1, 8 Y 9 DE

BRUJUELA CASUI/ TRASLADOS

DE 48 COLUMNAS Y 3

CABEZALES DE HIERRO

FUNDIDO DESDE LA CATALINA.

22/02/2017 RD$239,000.00 

SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA, S.R.L 131138799



MOTOR US 75 HP, 230/460

VOILT/180/90 AMP, RPM1770

FR 365 TP/ SERVICIO

REBOBINADO CAMPO

MAGNETICO/ CAMBIO DE

RODAMIENTO INFERIOR/

ENCASQUILLAMIENTO DE TAPA

INFERIOR.

13/02/2017 RD$72,275.30 

FERRETERIA ESQUINA CALIENTE 12300016-2 COMPRA DE PICO/ PALA/

BARRA DE PICAR/ PVC BLANCO/

PLANA/ MARCO DE SEGUETA/

HOJA SEGUETA/ LLAVIN DE

PUÑO/ ESCOPBILLA/ PORTA

CANDADO/ CANDADO/ SINCEL/

COUPLIN DE 2/ MACETA/

MACHETE CORTO.

13/02/2017 RD$5,640.00 

P.C.M. PASCUAL CASTRO MARTINEZ 106672207 SERVICIO DIAS DE ALQUILER DE

GRUA PETIBONE.

03/02/2017 RD$159,300.00 

FERETERIA LA ESQUINA CALIENTE 12300016-2 COMPRA TEE 1 ½ PRESION/

REDUCCION DE 1 ½ A 1/2/

UNION DE 1 1/2/ COUPLIN DE 1

1/2/ PVC DE 16 ONZAS/ TAPON

DE ½ PVC/ COPLIN DE ½ PVC/

TUBO DE ½ DE PRESION.

06/02/2017 RD$4,075.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO


[image: image13.emf]TALLER ANITIN 001-0662425-7 SERVICIO SUMINISTRO Y

MANTENIMIENTO DE

COMPACTADOR, CARBURADOR,

FILTRO DE GASOLINA,

MANGURA, CONECTOR,

MANGUERA PRINCIPAL, FILTRO

DE AIREE, SUMINISTRO/

CAMBIO DE ACEITE Y GRASA.

14/03/2017 RD$47,524.50 

TONY RODAMIENTOS, S.A 101165601 COMPRA TORNILLOS TB-AG P/

FORD TRASERO 22 x 97.5,

TUERCA DAYTON/BATCO

20103/2017 RD$4,460.40 

FRIO MASTER 1-23-00016-2 COMPRA POLIERERANO,

CONTACTOR, TAPE DE

ALUMINIO, TERMOSTATO

HONEIWELL DIGITAL NO

PROGRAMADO, RROLLO DE

TAPE NEGRO, REFRI CHEMOUS

22 CILINDRO 30 LIB. Y VARILLA

SOLDADURA PLATA.

21/03/2017 RD$35,064.00 

1-01-706759 COMPRA DE CANDADO HEMIX,

ROCETA, BOMBILLA CALIENTE,

LLAVE AJUSTABLE,

INTERRUPTOR DOBLE,

INTERRUPTOR SENCILLO, LLAVE

MECANICA, TESTEL DIGITAL,

LLAVE PARA TERMOSTATO.

28/03/2017 RD$5,860.00 

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2017

FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE 12300016-2 COMPRA DE CINTA DN/ PALA /

PICO COMPLETO.

31/03/2017 RD$3,300.00 

RAUL ANTONIO REYNOSO  C E SERVICES 115238149 COMPRA DISCO EXTERNO WD/

IMPRESORA HP LAR JET 1102/

TORNER ORIGINAL PARA

IMPRESORA HP LASER JET 1102

/ SERVICIO DE REPARACION Y

DESBLOQUEO DEL SISTEMA DE

CAMARAS.

31/03/2017 RD$67,024.00 

FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE 12300016-2 COMPRA DE MACHETES, LIMA

BELLOTA, ESCOBA, ESCOBILLON

PLASTICO, CANDADO.

19/03/2017 RD$1,765.00 

GARCIA Y LLERANDY , S.A. 101-002311 COMPRA DE FL TURBO

GARVANIZADO DE 4” / TH

COUPLIN GALV. 4”.

27/03/2017 RD$36,627.20 

EMI PRINT 001-1489179-9 COMPRA DE SELLO

RECTANGULARES Y SERVICIO DE

ARTES.

15/03/2017 RD$4,720.00 

ANTONIO RAMIREZ MONTERO 001-10611126 COMPRA DE GATO DE APOYO

EXTENSIVO HIDRAULICO,

BOTELLA HIDRAULICA 3TN,

ACCIONAMIENTO MANUA,

AMORTIGUADOR  DELANTERO.

17/03/2017 RD$82,075.00 

MINECOM, S.A 101048441 COMPRA MPI CUÑA PUNTA

LARGA.

08/03/2017 RD$4,701.02 

VIDRIOS PARA AUTOS CIBAO 001-0375574-0 COMPRA VIDRIO TRASERO

TOYA HILUX.

08/03/2017 RD$1,900.00 

ESTEVEZ AUTO PARTS 024-0013135-1 COMPRA ¼ DE ACEITE/

CUARTO DE ACEITE

HIDRAULICO/ COOLANT/

LIQUIDO DE FRENO.

03/03/2017 RD$4,472.70 

FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE 12300016-2 COMPRA MACERTA/ PALA/

PICO COMPLETO/ LLAVE TIRSO/

MARCO DE SEGUETA/ JUNTA

DRESSER 1 1/2/ TEE 1 1/2/

TUBO 1/2/ CLAM.

07/03/2017 RD$4,685.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO

SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA 131138799 MOTOR US 100 HP, 460 VOILT

RPM 1770/ REBOBINADO CON

CAMPO MAGNETICO/ CAMBIO

DE RODAMIENTO INFERIOR/

ENCASQUILLAMIENTO DE TAPA

INFERIOR.

01/03/2017 RD$98,518.20 


[image: image14.emf]COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2017

AMAURIS SOLER  001-031502104 SERVICIO DE REPARACION DE

SILLONES EJECUTIVOS Y

MUEBLES Y SILLAS DE OFICINAS

DE LA INSTITUCION.  

25/04/2017 RD$205,320.00 

Q PRINT 226-00152676 CINIL ADHESIVO/STEAKER

DISTINTIVO PARA VEHICULO.

20/04/2017 RD$6,372.00 

MULTISERVICIO RAFAEL CASTRO  001-0253795-6 SERVICIO DE VACIADO DE

CANCAMO, ESTACION DE

BONBEO, PARTE BAJA Y

EXTRACION DE BOMBA,

INSTALACION DE CABLE,

ALINEACION DE IMPULSORES,

AJUSTE Y CAMBIO DE JUNTAS

DRESER.

24/04/2017 RD$64,900.00 

ESTEVEZ AUTO PARTS 024-0013135-1 COMPRA ¼ DE ACEITE/ DIESEL,

LIQUIDO DE FRENO, ¼ DE

ACEITE HIDRAULICO, COOLANT,

TERMINALES DE BATERIAS,

HIDRAULICO 68, ACEITE ATF.

11/04/2017 RD$7,670.00 

SERVICIOS INDUSTRIALES EMINDA, S.R.L 131138799 MOTOR US 75 HP 230/460

VOLTIO, SERVICIO DE

REBIBONADO DE CAMPO

MAGNETICO, CAMBIO DE

RODAMIENTO INFERIOR.

19/04/2017 RD$67,478.30 

Q PRINT 226-00152676 COMPRA DE POLO SHIRT

SERIGRAFIADO.

06/04/2017 RD$11,682.00 

TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130-481687 COMPRA RESMA DE PAPEL

8.5*11, RESMA DE PAPEL DE

8.5*13, CAJA DE GRAPAS, CAJA

CLIP PEQ., CAJA CLIP GDE., CAJA

DE LAPICERO 12/1, TINTA DE

SELLO, CINTA ADHESIVA,

DISPENSADOR DE CINTA

MEDIANO, CJA DE FOLDER

8.5*11, CAJA DE BANDAS DE

GOMAS.

06/04/2017 RD$5,428.00 

TALLER ANITIN 001-06624257 SERVICIO DE RECONSTRUCCION

Y REPARACION DE 5

MECANIOSMOS DE VALVULAS,

MARIPOSAS, VALVULA DE 20”,

VALVULA DE 16”.

05/04/2017 RD$188,800.00 

ANTONIO RAMIREZ MONTERO 001-10611126 SERVICIO DE CAMBIO DE

ACEITE, MANTENIMIENTO

COMPLETO Y SUSTITUCION DE

MANGUERA 

HIDRAULICA/COMPRESOR 

MARCA ATLAS COPCO

INGERSOLLRAND.

06/04/2017 RD$48,300.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO


[image: image15.emf]RAFAEL CASTRO CASTRO 001-1253795-6 SERVICIO DE REPARACION

BOMBA INATASCABLE,

ESTACION DE BOMBEO DE LA

PARTE ALTA, SUMINISTRO,

BRACKER 225 AMP,

INSTALACION DE CABLE

ELECTRICO, BLANQUEO DE

TRANSFORMADORES.

23/05/2017 RD$68,794.00 

RAUL ANTONIO REYNOSO, C E SERVICES 001-15238149 SERVICIO DE INSTALACION DE

RAMAL ELECTRICO TOYOTA

TACOMA, INSTALACION DE

BOMBILLAS, REPATRACION DE

LINEAS A CAMION SISTERNA.

30/05/2017 RD$41,300.00 

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO DEL 2017

CONSTRUCCIONES YABELO 001-0952396-9 SERVICIO DE REPLANTEO,

HORMIGON 210 KG, VIGA DE

AMARRE, LOSAS, FONDO Y

TECHO, TAPA, TERMINACION

DE DUPERFICIE, MURO,

INTERIOR, CANTOS Y FINOS.

29/05/2017 RD$106,365.20 

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A&S, SRL 1-31-19263-7 SERVICIO DE REPARACION DE

GRUA.

30/05/2017 RD$7,670.00 

RAUL ANTONIO REYNOSO C E SERVISES 001-15238149 SERVIVIO DE

REORDENAMIENTO SISTEMA

ELECTRICO, REPARACION

INVERSOR AOTBACK POWER

SISTEM BRAKER DE

PROTECCION, CONFIGURACION

DE AUTO BACK.

23/05/2017 RD$83,544.00 

GARCIA Y LLERANDI, S. A.A. 101-002311 SERVICIO DE REDUCCION

CONCENTRICA SOLDABLE 10*80

CON EXTREMOS ROSCADOS.

29/05/2017 RD$10,319.10 

RAFAEL CASTRO CASTRO 001-1253795-6 SERVIVIO DE CONFESIONES DE

PANEL ELECTRICO,

ARRANCADOR MAGNETICO,

MONITOR DE FASE, MONITOR

DE VOLTAJE, BRACKER

P/MOTOR DE 75 HP, CAJS Y

ACCESORIOS.

18/05/2017 RD$59,000.00 

SANDY ELECTRO IMPORT 130792181 COMPRA DE ACEITE

DOELECTRICO, SILICON,

CONECTORES TIPO SILLA.

23/05/2017 RD$9,617.00 

TALLER ANITIN 110611126 SERVIVIO DE REPARACION DE

BOMBA DE CHIQUE 3,

REPARACION COMPACTADOR

MANUAL TIPO RANA DE 1

PISTON, REPARACION DE

CORTADORA DE GRAMA DE

TIPO GUADAÑADORA.

04/05/2017 RD$170,000.00 

MANTENIMIENTO Y SERVIVIOS  A&S,ERL 1-31-19263-7 COMPRA DE ACEITE ATF,

CUBETA DE ACEITE 68, SAL,

LIQUIDO DE FRENO.

13/05/2017 RD$7,720.00 

ANTONIO RAMIREZ MONTERO 110611126 SERVIVIO DE CALIBRACION

MICROTERMICA BONBA

HIDRAULICA DESMONTE DEL

EJE DE BUM DE 20 PIES *5/8

ACERO, ALINEACION DE LOS

SELLOS DE BRAZOS,

REPARACION Y PRUEBA DE

PRESION DE MANGUERA

HIDRAULICA, SUSTITUCION DE

MANGUERA POLIETILENO.

04/05/2017 RD$107,700.00 

TALLER ANITIN  001-0662425-7 SERVIVIO DE DESMONTAR

VALBULA DE 20¨, CONFESIONAR

JUNTAS DE 20¨, REPARAR

VALBULAS DE 20¨, COLOCAR

VALVULAS DE 20¨, COLOCAR

JUNTA DE 20¨.

04/05/2017 RD$60,000.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO


[image: image16.emf]CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR 126-00013-6 COMPRA BROCHAS ATLAS,

MOTAS, PORTA ROLOS,

COUPLIN, NIPLE HG, PINTURA

ACRILICA, TEFLON, TAPE PEQ.,

BOMBILLO, TEE HG, CODO HG,

CHECK ¾, ADAPTADOR MACHI,

CAJA ELECTRICA, TEE 12”,

PLAFOM DE 2x2.

12/06/2017 RD$12,116.00 

CAUCEDO TRUCK PARTS 130441207 COMPRA DE FILTRO DE AIRE PA

2370, GALON DE ACEITE URSA

15W40, ACEITE DEXTROM.

22/06/2017 RD$7,906.00 

PROYECTOS EC & ASOCIADOS PROYECA 1-23-00015-4 SERVICIO DE SUMINISTRO E

INSTALACION DE BUSHING DE

GOMA AMERICANO ½- 11/2,

BALANCEO DE EJES U

RECTIFICACION DE ROSCAS,

CONFECCION DE COOPLIN DE ¼

´PARA EJES DE 10 PIES,

ENCASQUILLADOP PRENSA

ESTOPA DE 1 ½.

29/06/2017 RD$29,146.00 

C E SERVICES, RAUL ANTONIO REYNOSO 115238149 SERVICIO DE GRUA TRASLADO

DE TRANSFORMADORES DE

STO. DGO.- BURJUELA CASUI,

MONTAJE DE BOMBA VERTICAL,

COLUMNAS, EJES.

30/06/2017 RD$108,607.20 

PROYECTOS EC & ASOCIADOS PROYECA 1-23-00015-4 SERVICIO DE ENCASQUILLADO

DE CAJA DE EMPAQUE DE

BRONCE FOSFORICO 1 ½ *2*4 Y

½*2*4, REPARACION DE TAZON

DE SUCCION EN ASIENTO DE

IMPELLER.

29/06/2017 RD$30,444.00 

RAUL ANTONIO REYNOSO, C E SERVICES 001-15238149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y CAMBIO DE CABLE PANELES

ELECTRICO, REBOBINADO

BOMBA DE CALCAMO,

IMPUSION.

20/06/2017 RD$28,320.00 

AA&l SERVICIOS, S.R.L 131-53201-2 SERVICIO DE PERFORACION DE

POZOS FILTRANTES.

21/06/2017 RD$204,030.26 

TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130481687 COMPRA CPU Y MOUSE DELL. 19/06/2017 RD$4,150.00 

LULA AUTO SEREVICE 123006802 COMPRA DE BOMBA CLUCH

TOYOTA HILUX.

19/06/2017 RD$2,900.00 

JUAN BAUTISTA DE LOS SANTOS 001-0923418-7 COMPRA BANDERA

SERIGRAFIADA, BANDERA

DOMINICANA, ASTA EN CAOBA

DE 8” DESARMABLE.

13/06/2017 RD$24,549.90 

CONSTRUCCIONES YABELO 001-0952396-9 SERVICIO DE REPLANTEO

HORMIGON ARMADO, CON

VIGA DE AMARRE, LOSA, FONFO

Y TECHO, MURO, TERMINACION

DE SUPERFICIE, MURO

INTERIOR, CANTOS Y FINO.

15/06/2017 RD$149,023.00 

TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130481687 COMPRA RESMA PAPEL 8.5*11,

8.5 *14, LAPIZ DE CARBON,

REGLAS, LIBRETAS RAYADAS

PEQ., LIBRETAS RAYADAS GDE.,

SOBRE DE MANILA, CINTA

ADHESIVA, PERFORADOR DE 2

HOYOS, FOLDERS, TIJERA DE

PAPEL, LIBROS RECORD, MOUSE

USB DELL, TORNER HP LASER

JET P1006.

08/06/2017 RD$21,181.00 

P.C.M. PASCUAL CASTRO MARTINEZ 106672207 SERVICIO DE ACOPLE DE

VALVULA Y PIEZAS, VALVULA

COMPLETA DE 16”, JUNTA

DRESSER CRIOLLA DE 16”.

12/16/2017 RD$80,800.00 

CARLOS PORTALATIN MARTINEZ 12001479889 SERVICIO REPARACION PANEL

DE CONTROL DIRECTO A LINEA

P/MOTOR 125HP,

ARRANCADOR MAGNETICO,

BRACKER, ALISLAMIENTO

PROTECCION ELECTRICA.

05/06/2017 RD$43,000.00 

CENTRO AUTOMOTRIZ HNOS. ALVAREZ 130835136 REPARACIÓN DE TRNSMISION,

MOTOR Y SUSPENSION CAMION

NISSAN.

07/06/2017 RD$185,850.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS  A&S, SRL 1-31-19263-7 COMPRA CUBETAS DE ACEITE

50 W Y ACEITE HIDRAULICO.

01/06/2017 RD$2,478.00 

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017


[image: image17.emf]RAFAEL CASTRO CASTRO 0011253795-6 SERVICIO DEMOLICION,

ENCOFRADO Y FABRICACION DE

REGISTRO DE VALVULAS.

10/07/2017 RD$376,856.00 

TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130481687 SERVICIO DE REPARACION DE

LAPTOP TOSHIBA, CAMBIO DE

BOARD Y PIN DE CARGA.

22/07/2017 RD$5,900.00 

TALLER ANITIN 001-0662425-7 SERVICIO DE RECONSTRUCCION

DE MECANISMO Y VASTAGO DE

VALVULA DE 4”, FABRICACION

DE VASTAGO DE VASLVULA DE

16”, MOVILIZACION DE 10 EJES

EN EL POZO NO. 7 DE

BRUJUELAS CASUI.

18/07/2017 RD$40,000.00 

P.C.M, PASCUAL CASTRO MARTINEZ 106672207 SERVICIO DE REPARACION DE

AVERIA DE 42” EN TUBERIA GPR

EN FIBRA DE VIDRIO,

CONSTRUCCION DE CAMPANA

DE TUBERIA.

21/07/2017 RD$26,500.00 

EXCAVACIONES Y SERVICIOS HERNANDEZ 001-1729002-3 SERVICIO DEMOLICION DE

REGISTRO Y EXTRACCION DE 2

VALVULAS DE 16” Y 202.

04/07/2017 RD$64,000.00 

C E SERVICES, RAUL ANTONIO REYNOSO 115238149 SERVICIO RESTAURACIÓN

PANEL ELÉCTRICO,

REBOBINADO DE MOTO-

BOMBA, CALCAMO DE

IMPULSION, CAMBIO Y

REBOBINADO DE CONTACTOR Y

BRAKE 400 AMP.

05/07/2017 RD$77,880.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2017


[image: image18.emf]WILSON RAFAEL TATIS PEREZ 001-0562193-2 SERVICIO TRANSPORTE SANTO

DOMINGO-ROMANA P/

ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION.

05/08/2017 RD$18,000.00 

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A&S, SRL 1-31-19263-7 COMPRA DE JUEGO DE 

BANDAS, LIQUIDO DE FRENO, 

ACEITE 60 W 40, CABEZOTE.

23/08/2017 RD$6,195.00 

RAFAEL CASTRO CASTRO 001-1253795-6 SERVICIO DE FABRICACION E 

INSTALACION DE PANEL 

ELECTRICO 480, ARRANCADOR 

MAGNETICO, MONITOR DE 

FACE Y SUB-MONITOR 

TRIFASICO

30/08/2017 RD$84,500.00 

AUTOMATIZACIONES Y CONTROLES 101689919 COMPRA MONITOR DE FACE 

190-480 

31/08/2017 RD$19,470.00 

ELECTRONICA CANONA 227-0000296-1 COMPRA DE VALVULA DE

PRESION DE INYECTORES,

SENSOPR REGULADOR DE

PRESION DE ACEITE Y SERVICIO

DE ECANEO E INSTALACION DE

SENSORES Y

REPROGRAMACION.

15/08/2017 RD$47,377.00 

TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130481687 COMPRA CPU HP CD2 DDR3,

MOUSE DELL, TAPELINK 4

PUERTOS.

22/08/2017 RD$12,372.00 

TONY RODAMIENTOS 101165601 COMPRA EMPAQUETADURA DE

¼ Y 3/8.

08/08/2017 RD$7,319.12 

MATERIALES DE CONSTRUCCION ADAIMAR 131536026 COMPRA DE ALAMBRE DULCE

PICADO, ARENA DE EMPAÑETE,

ARENA LAVADA, BLOCK DE 6,

FIUNDA DE CEMENTO GRIS,

GRAVILLA, BARRILLAS.

11/08/2017 RD$72,200.00 

Q PRINT 226-00152676 SERVICIO DE PLACAS GRABADA

A RAYO LASER, VINIEL

ADRESIVO 23*37” Y 17*13”,

BANNER 45*55”, IMPRESIONES

21*2*11 FULL COLOR.

02/08/2017 RD$17,888.8.

CE SERVICE, RAUL ANTONIO REYNOSO 115238149 SERVICIO DE SUSTITUCION DE

ALTERNADORES DE 12 VOLTIOS,

CAMBIO SENSORES DE AIRE,

CAMBIO DE RAMAL ELECTRICO

Y PANEL DE ENCENDIDO,

COMPRESOR INGRESOORAND

AMARILLO Y GRIS.

02/08/2017 RD$89,680.00 

Q PRINT 226-00152676 COMPRA DE POLO SHIRT Y

GORRAS PERSONALIZADAS P/

CORAABO.

02/08/2017 RD$25,193.00 

TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130481687 COMPRA DE BATERIA P/ HP

PAVILON, FUENTE LAPTOP

PEQ., TECLADO HACER MINI.

02/08/2017 RD$7,020.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017


[image: image19.emf]IMPORTADORA  REPUESTOS MEJIA ABREU, S.R.L. 130-58886-4 COMPRA MUEBLE DELANTERO

P/ MAC RENAULT.

08/019/2017 RD$9,440.00 

TAINDUVIZT DOMINICANA 115243669 SERVICIO DE INSTALACION DE

COLUMNA CABEZAL, MOTOR

EN POZOS NO. 1 Y 13 DE

BRUJUELA.

11/09/2017 RD$25,960.00 

ANTONIO RAMIREZ MONTERO 110611126 COMPRA DE PELOTA DE

DIFERENCIAL USADA P/

CAMION DE DAIHATSU. 

13/09/2017 RD$38,350.00 

MINECOM, S.A 101048441 COMPRA DE CAUGE PARA

COMPRESOR.

28/09/2017 RD$4,349.19 

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A&S, SRL 1-31-19263-7 COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE

ACEITE Y FILTRO DE AIRE.

28/09/2017 RD$2,714.00 

ANTONIO RAMIREZ MONTERO 001-10611126 SERVICIO DE ALQUILER DE

CAMION CANASTO P/

REPARACION DEL TENDIDO

ELECTRICO DE LOS CAMPOS DE

POZOS.

25/09/2017 RD$125,000.00 

TAINDUVITZ DOMINICANA 001-15243669 SERVICIO DE ALQUILERES DE

GRUA PETIBONE.

25/09/2017 RD$242,372.00 

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS A&S, SRL 1-31-19263-7 COMPRA DE CUBETA DE ACEITE. 19/09/2017 RD$1,500.00 

ANTONIO RAMIREZ MONTERO 001-10611126 SERVICIO DE VIAJES DE AGUA

EN CAMION CISTERNA.

22/09/2017 RD$265,069.00 

LULA AUTO SERVICE 123006802 COMPRA DE GOMAS NUEVAS

DE 265/65R/17.

15/09/2017 RD$22,000.00 

TALLER ANITIN 001-0662425-7 SERVICIO DE RECONSTRUCCION

DE MECANISMOS Y VASTAGO

DE VALVULAS DE 16”,

FABRICACION DE 2 NIPLES

PLANITILLADO P/ VALVULA DE

20, RECONSTRUCCION DEL

CABEZAL DE BOMBA DEL POZO

19 DE BRUJUELA CASUI.

15/09/2017 RD$68,000.00 

CE SERVICE, RAUL ANTONIO REYNOSO 115238149 SERVICIO DE SUMINISTRO E

INSTALACION DE ARRANCADOR

MAGNETICO, MOTOR DE FACE

WESTINGHOUSE.

01/09/2017 RD$82,600.00 

TAVERAS COMPUTER SYSTEM 130481687 COMPRA DE RESMA DE PAPEL

8.5*11, 8.5*14, LAPIZ DE

CARBON, TORNER HP, LIBRETAS

AMARILAS  5*8, LIQUID PAPER.

08/09/2017 RD$10,915.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO

CE SERVICE, RAUL ANTONIO REYNOSO 115238149 COMPRA DE EJE DE CABEZAL,

COUPLIN REDUCTOR, EJE

MOTOR DE ACERO, TUERCA DE

HIERRRO 1 ½ CON SU CUÑA DE

1 1/2, RAPARACION DE CAJA DE

EMPAQUE.

01/09/2017 RD$102,070.00 

COMPRAS REALIZADAS EN EL  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
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AMORTIGUADOR, 

PISTONEADOR TIPO

MOSQUITO.

08/10/2017 RD$76,700.00 

ANTONIO RAMIREZ MONTERO 110611126 COMPRA DE JUEGO DE PISTON

Y ANILLA, RECTIFICADOR DE

CULATA, BOMBA DE ACEITE,

COMPRESOR, RADIADOR

COMPRESOR  ATLAS. COPCO.

16/10/2017 RD$73,750.00 

FERRETERIA LA ESQUINA CALIENTE 1-23-00016-2 COMPRA DE YARDAS DE

LANILLA, ESCOBILLON PARA

INODORO, BOMBILLOS DE BAJO

CONSUMO, CLORO, MISTOLIN,

ESPONJA DE FREGAR , LIQUIDO

DE FREGAR, FOCOS

RECARGABLES, SPRAY

AMBIENTADOR, DETERGENTE,

ESCOBILLONES PLASTICOS,

ESCOBA.  

06/10/2017 RD$5,876.40 

CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR 12600013-6 COMPRA DE PALA CUADRADA,

TOMA CORRIENTE DOBLE,

ROSETA, MACHETE, ZAPAPICO,

BOMBILLOS, BOTAS DE GOMA,

GUANTES, CARRETILLAS.

17/10/2017 RD$25,945.00 

Proveedor rnc Tipo de mercancía fecha MONTO

COMPRAS REALIZADAS EN EL  MES DE OCTUBRE DEL 2017
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VII. RECONOCIMIENTOS

A) Congreso Internacional del CLAD
Motivado por el ascenso de LA CORAABO en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, como evidencia de capacidad de fortalecimiento institucional, nuestra institución fue invitada a tener una participación y compartir su experiencia en el desarrollo institucional de la administración publica, en el ¨XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública¨ celebrado el mes de Noviembre en Madrid España.
La CORAABO fue representada por su director ejecutivo el Ing. Fermín Brito Rincon, quien participo como panelista con el tema "Transformación de las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados en Prestadoras de Servicios en los procesos de Reforma del Sector APS¨.
VIII. PROYECCIONES AL PROXIMO AÑO

A) Creación De Una Barrera De Sanidad en el Centro Turístico De LA Bahía De Boca Chica, SNIP
Motivado por solucionar la situación descrita en el siguiente párrafo:
PROBLEMAS IDENTIFICADAS DE SANEAMIENTO

·  No Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales para la parte de mayor densidad poblacional del municipio.

· Descarga de mas de 28 Millones de M³/Año de Agua Residual sin tratar al subsuelo, contaminando esto la costa (balnearios y especies marinas)

· Constante Obstrucción en el Sistema de Recolección de Aguas Residuales existente.

· Contaminación al sub-suelo y litoral costero con descargas o vertidos de mala calidad

· Necesidad de una P.T.A.R. y disposición final de Aguas Residuales para la inclusión de nueva población con Alcantarillado Sanitario.

· Operación Deficiente de la P.T.A.R. existente, debido al aumento del caudal de descarga experimentado.

· Debido a que la altura promedio de Boca Chica es 7 msnm y a que a través de esta pasan las venas del rio subterráneo Brujuelas, estas descargas al subsuelo se ven propenso a contaminación los cuerpos hídricos Brujuleas y Litoral Sur (Bahia).
PROPUESTA DE SOLUCION

Dentro del objetivo de fomentar el desarrollo turístico sostenible en la República Dominicana realizando acciones para estimular la inversión turística y garantizar  la  calidad  de  los  servicios  ofrecidos,  sometió vía MINISTERIO DE SALUD PUBLICA y también contemplado en el SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES el proyecto llamado ¨BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHICA¨, el cual se enmarca dentro de estas actuaciones, con el objeto de mejorar la sostenibilidad medioambiental y la calidad de vida en una zona turística estratégica dentro del país. 

Los resultados de este proyecto están totalmente alineados a los siguiente Objetivos específico de la LEY 1-12 (END 2030):

Objetivo 2.5.2 

Garantizar el Acceso Universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia. 
Objetivo 3.5.5 

Apoyar la competitividad, diversificación, y sostenibilidad del sector turístico.

Los resultados de este proyecto también están totalmente alineados a los siguiente Objetivos de los ODS (del cual somos país signatario):
Objetivo 6 

Garantizara la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
Objetivo 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Objetivo 14

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
El proyecto se plantea como una solución integral mediante actividades en las siguientes áreas fundamentales de actuación:

· Inversión en infraestructuras para la protección ambiental de la franja  costera  de la Bahía de Boca Chica.

· Fortalecimiento a las instituciones públicas responsables del manejo de los sistemas de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, aguas pluviales y desechos sólidos de la zona de la Bahía de Boca Chica.

· Concienciación ciudadana para la educación en manejo sostenible y con criterios de protección medioambiental de los recursos.

[image: image22.jpg]



El fin u objetivo global del proyecto es contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad y la calidad ambiental del centro turístico de la bahía de Boca Chica de manera sostenible en el tiempo, permitiendo su consolidación como uno de los centros turísticos de primer orden de la República Dominicana.
Para poder desarrollar y ejecutar este proyecto acorde a las normas de INVERSIÓN PÚBLICA, La CORAABO (por recomendación de la Dirección General De Inversión Publica) dividió el proyecto en dos etapas:

· Estudio De Factibilidad (Diagnostico para Crear una Barrera de Sanidad en la Bahía De Boca Chica).
Para poder desarrollar y ejecutar esta 1ra etapa, se presupuesto $115,000,000. Desglosado en costo  de la siguiente forma:
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· Estudio De Factibilidad (Creación una Barrera de Sanidad en la Bahía De Boca Chica).
Para poder desarrollar y ejecutar esta 2da etapa, se presupuesto $2,185,000,000. Desglosado en costo  de la siguiente forma:
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PROYECCIONES PARA EL AÑO 2017 Y 2018

· En nuestro Presupuesto General Institucional aprobado en la Ley General De Gastos Públicos para el año 2018, se nos fue asignado R.D.$74,800,000.00 para el proyecto BARRERA DE SANIDAD EN LA BAHIA DE ANDRES, los cuales (acorde a lo recomendado por la DGIP) iniciaremos el desarrollo de la 1ra Etapa (Diagnostico para Crear una Barrera de Sanidad en la Bahía De Boca Chica). 
· Aspiramos a que se nos sea asignado los R.D.$40,200,000.00 faltantes para completar esta 1ra etapa.
· Así también aspiramos a que se nos sea asignado la primera parte de los R.D.$2,185,000,000.00 necesarios para ejecutar la 2da etapa
IX. ANEXOS

A) Gestión Comercial y Sostenibilidad Financiera
INTRODUCCIÓN

En fecha 23 de agosto de 2013 CORAABO, ACEA Dominicana y la CAASD han suscrito un acuerdo, para la transferencia de los derechos y obligaciones contractuales adquiridas entre la CAASD y El Gerente Comercial, con la firma de “El Contrato de Servicios” y sus Addendums Modificatorios Nos 1 y 2, a CORAABO. CORAABO consciente de que a pesar de los términos de la Ley No. 428-06, enmendada por la Ley No. 33-11, y en vista de los derechos adquiridos por EL GERENTE COMERCIAL bajo “El Contrato de Servicios”, la prestación de los servicios de gestión comercial de los servicios de agua potable objeto de “El Contrato de Servicios” del Municipio de Boca Chica los siga desempeñando EL GERENTE COMERCIAL, bajo “El Contrato de Servicios” y en respeto a sus derechos adquiridos, sujeto a las condiciones económicas y demás términos que se indican en las demás previsiones del acuerdo. 

El 15 de mayo de 2014 se suscribió el Addendum modificatorio Nº4 entre CORAABO  y el Gerente Comercial. Con el que se acuerda, entre otros, extender la duración inicial del contrato por un periodo de 84 meses, contados a partir del 30 de septiembre de 2016.

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades realizadas con el objetivo de hacer más eficiente la gestión y de los principales logros alcanzados durante este cuarto año.

Aclaramos que para la fecha de elaboración de este informe aún no se había cerrado el mes de noviembre de 2017, por lo que los datos de este mes y el de diciembre corresponden a una proyección.
1. RESUMEN GESTIÓN COMERCIAL
1.1 ANÁLISIS DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN
RESUMEN HISTÓRICO DE RECAUDO POR AÑO

[image: image29.emf]Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Total Recaudo 

Anual

Promedio Mensual

2014 1.937.421 3.901.332 3.189.381 1.935.245 4.018.382 3.516.398 2.260.550 4.730.005 3.363.130 3.652.305 3.175.213 3.580.202 39.259.563 3.271.630

2015 3.375.487 3.752.021 3.860.372 3.509.937 3.565.922 3.773.745 4.171.758 3.826.459 4.310.068 4.001.079 3.985.192 4.046.644 46.178.684 3.848.224

2016 4.055.828 4.167.292 4.426.038 4.342.763 4.145.452 4.447.624 4.334.506 4.646.510 4.167.263 4.414.171 4.668.182 5.397.380 53.213.009 4.434.417

2017 5.346.789 4.836.083 5.582.223 4.655.910 5.193.416 5.015.708 5.347.877 5.170.380 5.698.238 5.460.989 4.761.546 5.505.328 62.574.486 5.214.541


Puede observarse que el recaudo mantiene una tendencia creciente desde el inicio del proyecto hasta la fecha. El promedio mensual de recaudo durante 2017 es RD$5,110,530, superando en un 21% el promedio del año anterior que fue de RD$4,230,516.
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Desde que inició el proyecto hasta la fecha el recaudo ha aumentado en un 869%.
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En cuanto a los pagos el incremento ha sido del 290%.
RECAUDACIÓN POR AGENCIAS

[image: image32.emf]Agencias Oficiales ACEA ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total

Bocachica 3.014.961 2.717.406 3.046.533 2.783.599 3.145.838 3.115.885 3.145.059 3.275.053 2.076.524 3.186.063 2.950.692 3.115.885 35.573.498

Charles de Gaulle 1.802 439 3.820 6.447 768 530 540 1.182 536 1.429 1.749 530 19.772

Euclides Morillo 14.706 17.814 23.780 16.092 17.214 18.503 5.845 16.664 19.244 22.450 17.231 18.503 208.046

Las Americas 2.126.493 1.917.044 2.269.330 1.629.637 1.808.326 1.662.042 1.950.469 1.655.954 3.390.850 1.991.124 2.040.127 1.662.042 24.103.438

Villa Mella 0 0 0 0 0 0 11.956 0 0 0 1.196 0 13.152

Megacentro 4.613 3.344 3.159 3.414 11.617 5.033 3.552 8.535 4.114 12.652 6.003 5.033 71.069

Pagos Recurrentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Privadas ACEA DOMINICANA 5.339 8.143 9.891 11.428 10.261 17.864 10.188 10.139 5.720 15.949 10.492 17.864 133.278

Servicio Web 110.401 118.901 138.907 110.184 130.708 136.142 140.624 135.733 128.253 162.250 131.210 136.142 1.579.455

Teleagua CORAABO 68.474 52.992 86.803 95.109 68.684 59.709 79.645 67.120 72.997 69.072 72.061 59.709 852.375

Total 5.346.789 4.836.083 5.582.223 4.655.910 5.193.416 5.015.708 5.347.878 5.170.380 5.698.238 5.460.989 5.230.761 5.015.708 62.554.083
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Es claro que la mayoría del recaudo se recibe a través de la oficina comercial de Boca Chica. Sin embargo, se recibe un alto porcentaje de pagos (38.53%), en la oficina de Las Américas. Los demás puntos de pago representan porcentajes bajos pero que van día a día en aumento.
FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN POR CONCEPTOS
Facturación

[image: image34.emf]Concepto ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 2017

Agua 7.680.899      7.229.271       7.935.630      7.596.487      8.198.053      8.265.985      8.205.590      8.231.911      8.711.313      7.639.657      7.969.480      7.639.657      95.303.933     

Alcantarillado 1.612.127      1.379.526       1.607.275      1.404.400      1.574.049      1.879.954      1.853.759      1.848.334      2.031.441      1.623.295      1.681.416      1.623.295      20.118.871     

Cargos diferidos 350.503         224.283          192.529         153.065         145.360         141.332         164.085         157.552         151.268         256.470         193.645         256.470         2.386.562       

Mora 2.820.189      2.933.340       2.980.524      3.058.983      3.147.460      3.253.392      4.043.746      3.376.500      3.469.774      3.552.074      3.263.598      3.552.074      39.451.654     

Otros 1.354.905      591.784          610.833         589.207         613.680         565.075         543.452         583.526         598.940         626.668         667.807         626.668         7.972.545       

Saldo a favor 207.795  -       191.256  -        261.640  -       227.147  -       250.293  -       206.030  -       188.241  -       219.027  -       217.107  -       197.997  -       216.653  -       197.997  -       2.581.183  -     

Total 13.818.623    12.358.204     13.326.791    12.802.142    13.678.602    14.105.738    14.810.632    14.197.823    14.962.736    13.698.164    13.775.946    13.698.164    165.233.565   


Recaudo
[image: image35.emf]Concepto ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 2017

Agua 3.808.401      3.546.140       3.553.488      3.515.034      3.275.662      3.493.059      3.731.639      3.235.029      4.004.937      3.982.835      3.614.622      3.493.059      43.253.904     

Alcantarillado 1.016.837      709.810          1.205.821      639.956         1.172.303      1.057.002      814.057         1.157.084      1.132.509      690.806         959.618         1.057.002      11.612.805     

Cargos diferidos 255.424         42.454            204.038         44.275           117.463         66.206           199.993         144.057         122.651         232.175         142.874         66.206           1.637.815       

Mora 20.522           161.310          100.091         85.931           194.286         18.096           210.684         218.963         102.213         120.180         123.228         18.096           1.373.600       

Otros 217.833         350.162          447.274         352.417         414.046         362.040         376.908         393.644         327.079         421.638         366.304         362.040         4.391.386       

Saldo a favor 27.772           26.208            71.512           18.297           19.655           19.305           14.596           21.603           8.849             13.355           24.115           19.305           284.572          

Total 5.346.789      4.836.083       5.582.223      4.655.910      5.193.416      5.015.708      5.347.877      5.170.380      5.698.238      5.460.989      5.206.646      4.996.403      62.510.662     


Sin mora

[image: image36.emf]Datos sin mora ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 2017

Facturación 10.998.434    9.424.864       10.346.267    9.743.159      10.531.142    10.852.346    10.766.886    10.821.323    11.492.962    10.146.090    10.512.347    10.146.090    125.781.910   

Recaudo 5.326.267      4.674.773       5.482.132      4.569.979      4.999.130      4.997.612      5.137.193      4.951.417      5.596.025      5.340.809      5.083.418      4.978.307      61.137.063     
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FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN POR SECTOR
Facturación
[image: image38.emf]Sector ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 2017

26 11.435.260    10.137.760     11.064.619    10.524.924    11.301.027    11.771.845    12.357.895    11.831.393    12.482.861    11.268.291    11.417.588    11.268.291    136.861.754   

27 2.175.568      2.029.188       2.000.532      2.050.071      2.127.282      2.127.863      2.264.496      2.147.403      2.262.768      2.231.876      2.141.705      2.231.876      25.790.628     

Total 13.610.828    12.166.948     13.065.151    12.574.995    13.428.309    13.899.708    14.622.391    13.978.796    14.745.629    13.500.167    13.559.292    13.500.167    162.652.381   


Recaudo
[image: image39.emf]Sector ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 Total 2017

26 4.655.054      4.330.449       4.772.551      4.231.029      4.564.875      4.470.839      4.508.920      4.531.632      5.066.799      4.737.508      4.586.966      4.470.839      54.927.461     

27 691.735         505.634          809.672         424.881         628.541         544.869         838.957         638.748         631.439         723.481         643.796         544.869         7.626.622       

Total 5.346.789      4.836.083       5.582.223      4.655.910      5.193.416      5.015.708      5.347.877      5.170.380      5.698.238      5.460.989      5.230.761      5.015.708      62.554.082     
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VARIACIÓN DE RECAUDO Y NÚMERO DE PAGOS POR CATEGORÍA DE USO

[image: image41.emf]Concepto ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Nº Pagos 2.393                 2.294                 2.712                     2.222                 2.574                     2.384                 2.454                 2.455                 2.231                 2.578                 2.438                 2.384                

% variación Pagos 165% 154% 200% 146% 185% 164% 171% 172% 147% 185% 170% 164%

Comercial 198                 218                 228                    208                 222                    204                 218                 235                 191                 223                 215                 204                

Deshabitados 7                      7                      9                         8                      9                         18                   5                      8                      13                   9                      9                      18                  

Industrial 12                   5                      18                      10                   12                       12                   11                   13                   16                   12                   12                   12                  

Inst. Sin fin Lucro 3                      6                      7                         5                      5                         5                      5                      4                      4                      5                      5                      5                     

Oficial 45                   -                   -                      13                   19                       5                      27                   20                   20                   17                   17                   5                     

Proyectos constr. -                   136                 177                    -                   -                      -                   -                   -                   39                   -                  

Res. y Com. 159                20                  17                      158                182                   155                156                161                148                153                131                 155                

Residencial 1.967            1.900            2.245               1.815            2.118                1.980            2.023            2.006            1.831            2.151            2.004             1.980            

Solares -                   -                   -                      -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                  

Zonas Francas 2                      2                      11                      5                      7                         5                      9                      8                      8                      8                      7                      5                     

Recaudo 5.346.789         4.836.083         5.582.223            4.655.910         5.193.416            5.015.708         5.347.877         5.170.380         5.698.238         5.460.989         5.230.761         5.015.708        

Comercial 3.172.263    2.875.542    3.021.407       3.083.191    3.395.578        3.361.426    3.325.965    3.413.944    3.982.381    3.359.074    3.299.077    3.361.426   

Deshabitados 16.992          1.794             4.236                1.560             2.810                3.765             748                 1.980             3.616             44.835          8.234             3.765            

Industrial 206.293        21.017          551.007           86.275          253.635           229.755        410.507        238.788        246.890        288.584        253.275        229.755       

Inst. Sin fin Lucro 1.358             2.604             3.438                2.846             1.711                1.698             1.370             2.609             1.077             4.201             2.291             1.698            

Oficial 809.174        143.792        243.238           391.207        173.164           195.588        313.217        237.811        277.231        440.444        322.487        195.588       

Proyectos constr. -                   -                   -                      -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                  

Res. y Com. 143.863       833.029       357.884          151.881       188.395           161.190       159.407       155.176       158.377       152.320       246.152        161.190       

Residencial 942.946       910.414       1.117.526       901.646       1.024.280       979.501       979.397       999.943       895.470       ########## 977.682        979.501       

Solares -                   -                   -                      -                   -                      -                   -                   -                   -                   -                  

Zona Franca 53.900          47.891          283.487           37.304          153.843           82.785          157.266        120.129        133.196        145.839        121.564        82.785         

Pago Aerodom 1.248.045         923.346            1.037.982            1.129.827         1.166.871            1.175.499         1.164.839         1.285.865         1.512.178         1.137.395         1.178.185    1.175.499   

Recaudo sin Aerodom 4.098.744         3.912.737         4.544.241            3.526.083         4.026.545            3.840.209         4.183.038         3.884.515         4.186.060         4.323.594         4.052.577         3.840.209        

% variación Recaudo 215% 200% 249% 171% 209% 195% 221% 198% 221% 232% 211% 195%

VARIACIÓN Nº DE PAGOS - RECAUDOS


Puede observarse que el recaudo durante 2017, salvo 2 meses siempre estuvo por encima de los RD$5,000,000. 

VARIACIÓN RECAUDO USUARIOS RESIDENCIALES
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El número de pagos de los usuarios residenciales ha aumentado en un 254% respecto a noviembre de 2013. El número de pagos en general ha aumentado un 185% desde el inicio de la gestión. 
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Con la gestión realizada por ACEA DOMINICANA el recaudo de los usuarios residenciales se ha incrementado en un 201% desde el inicio del proyecto.
El siguiente es un resumen de la facturación, recaudo y  m3 facturados durante el último año, incluyendo los valores registrados para AERODOM. Se ve claramente la incidencia que tiene este usuario en el recaudo total, los meses de mayor recaudo en general coinciden con los que tienen una mayor facturación de m3 a AERODOM, de ahí la importancia de brindar el mejor servicio posible a este usuario que es el mayor consumidor de CORAABO: 
[image: image44.emf]CONCEPTO 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 TOTAL

FACTURADO TOTAL (RD$) 13.610.828    12.166.948    13.065.151    12.574.995    13.428.309    13.899.708    14.622.391    13.978.796    14.745.629    13.500.167    13.559.292    13.500.167    162.652.381   

RECAUDO TOTAL (RD$) 5.346.789      4.836.083      5.582.223      4.655.910      5.193.416      5.015.708      5.347.877      5.170.380      5.698.238      5.460.989      5.230.761      5.015.708      62.554.082     

TOTAL m

3 

FACTURADOS

575.391         566.780         570.272         571.808         548.164         607.896         602.035         613.547         630.254         579.403         586.555         579.403         7.031.506       

m

3 

FACTURADOS AERODOM

46.033           32.455           36.348           39.467           40.725           41.018           40.656           44.766           53.052           39.724           41.424           41.018           496.686          

RECAUDO AERODOM (RD$) 1.248.045      923.346         1.037.982      1.129.827      1.166.871      1.175.499      1.164.839      1.285.865      1.512.178      1.137.395      1.178.185      1.175.499      14.135.531     

% Recaudo AERODOM/Total 23% 19% 19% 24% 22% 23% 22% 25% 27% 21% 23% 23% 23%

FACTURADO ALC. AERODOM (RD$) 434.899         434.899         361.927         393.806         406.699         409.671         405.968         448.009         525.539         396.460         421.788         396.460         5.036.125       

RECAUDO ALC. AERODOM (RD$) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                  


USUARIOS MEDIDOS Y ENTREGA DE FACTURAS
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 CORTE Y RECONEXIÓN 
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Total Recaudos (Pagos Por Conceptos de Reconexiones) 


1.2  DEUDA USUARIOS OFICIALES
[image: image47.emf]Código Descripción Facturación 201710

Monto en RD$ Fac. 

Vencidas

Cantidad Fac. 

Vencidas

Deuda Total en 

RD$

2 Secretaría de Estado de Educación (OF) 487.469 7.232.839 1.500 7.720.308

16 Secretaría Estado de Cultura (OF) 15.234 107 15.234

17 Dirección General de Aduanas (OF) 8.650 17.300 2 25.950

37 Procuraduria General de la República 2.336 26.538 141 28.874

44 Dirección Gral Control de Drogas (OF) 4.555 47.177 18 51.732

46 Autoridad Metropolitana de Transporte 2.523 24.052 12 26.575

54 INAIPI (OF) 24.869 89.744 20 114.613

78 Secretaría de Estado de Agricultura (OF) 3.004 29.700 10 32.704

79 Junta Central Electoral (OF) 3.707 13.695 14 17.402

85 Secretaría de Estado Salud Pública(OF) 20.295 809.764 246 830.059

86 Banco de Reservas (OF) 6.113 6.113 1 12.226

87 Consejo Del Poder Judicial SCJ (OF) 7.208 14.416 2 21.624

93 Instituto Dominicano Seguro Social (OF) 27.247 297.252 19 324.499

94 Policia Nacional (OF) 37.343 88.603 14 125.946

95 INFOTEP (OF) 6.758 135.010 209 141.768

96 Marina de Guerra Dominicana(MGD) 18.110 541.576 62 559.686

168 Ayuntamiento de Boca chica 4.564 109.896 430 114.460

169 ITLA 113.969 899.145 74 1.013.114

170 CESAC 56.396 532.881 7 589.277

835.116 10.930.935 2.888 11.766.051

DEUDA ACTUAL OFICIALES BC 201710

Totales


1.3 ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO
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SERVICIO EN m3 
[image: image49.png]'VOLUMEN AGUA DE RED FACTURADA EN M3 - USUARIOS CON MEDIDOR BC PERIODO 201710
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1.4 MANTENIMIENTO MEDIDORES Y PRESUPUESTOS

[image: image51.png]1. PLANIFICACION, VERIFICACION COMERCIAL Y PROCESAMIENTO EN EL SISTEMA DE
GESTION COMERCIAL DE LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE MEDIDORES Y

MANTENIMIENTO, REPARACION Y RENOVACION DE MEDIDORES EXISTENTES

1.1 SITUACION MEDIDORES RE SULTANTES EN CAMPO

Resumen Medidores Resultante Dafiados Por Sector
OBS |ESTADOMEDIDOR] Sector 26 | Sector27 | Total
LV |MEDIDORLEVANTA| 189 1325 304
PA  |MEDIDOR PARADO 1 0 1
RO |MEDIDORROTO 5 15 20
MR |MARCHAALREVES| 3 4 7
ET |MEDIDORENTERRA| 20 14 34
Total 198 168 366

1.2 SITUACION DE MEDIDORES RESULTANTES EN CAMPO POR DIAMETRO

Resumen Medidores

Resultante Danados Por Diametro

Estado medidor 12" 1" 112" | 3" 4" Total
WMEDIDOR ENTERRADO ES) 0 1 0 0 34
MARCHA AL REVES 7 0 0 0 0 7
MEDIDOR LEVANTADO 297 5 2 0 0 304
MEDIDOR PARADO 0 0 0 0 1 1
MEDIDORROTO 17 0 1 1 1 20
Total 354 5 4 1 2 366





2.1 PROYECCIÓN

INCREMENTO EN EL RECAUDO
CORAABO tiene la meta de seguir aumentando continuamente su capacidad financiera y para ello trabaja fuertemente en la gestión comercial. 

Se espera que recuperando la cartera morosa de los usuarios de agua de pozo y continuando con la mejora continua del cobro de los usuarios de agua de red, el recaudo para 2018 deberá estar en torno a los RD$6,000,000 mensuales. Para poder llegar a esta meta, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

· Aumento de la cobertura del servicio.

· Mejorar la frecuencia del servicio.

· Actualizar permanentemente las tarifas, verificando si las actuales cumplen el objetivo de cubrir costos de funcionamiento e inversiones.

· Aumento de la cartera de grandes clientes en la medida en que se cumplan las anteriores condiciones. 

· Seguir incrementando los puntos de pago según se vaya ampliando la cobertura de la red.

· Mantener el servicio en excelentes condiciones a los grandes consumidores, en especial al Aeropuerto Internacional de las Américas.

RESUMEN EJECUTIVO













